# 招标公告

## 1.招标条件

彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套建设项目（引水）已由彝良县水务局以彝水复〔2025〕1号文件批准实施，建设资金为衔接推进乡村振兴专项资金及自筹（资金来源），项目出资比例为100%，资金已落实，招标人为彝良县水利工程建设服务中心，招标代理机构为云南雄达项目管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该工程建设进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套建设项目（引水）。

2.2主要建设任务和内容：新建取水坝1座，水厂3座（水厂规模：150m³/d、700m³/d、3200m³/d）、500m³蓄水池1座、300m³蓄水池1座、200m³蓄水池2座、100m³蓄水池4座、50m³蓄水池1座、30m³蓄水池27座，减压池22座，泵站4座，输配水管道380.714km，全年供水量259.04万m³，解决36813人的用水问题和调节1.1万亩耕地的灌溉用水问题。

2.3建设地点：彝良县钟鸣镇、角奎街道、发界街道、洛泽河镇。

2.4项目投资：总投资5752.84万元。

2.5招标范围：彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套建设项目（引水）六个标段所包含的全部内容；（具体建设内容详见招标工程量清单）。

2.6施工总工期：各标段均为210日历天。

2.7质量要求：符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收标准，一次性验收合格。

2.8资格审查方式：资格后审。

2.9标段划分：本项目为六个标段；具体划分如下：

| 序号 | 标段名称 | 主要建设内容 | 招标控制价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）角奎街道标段 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 336.331913 |  |
| 2 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）发界街道标段 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 659.520461 |  |
| 3 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）洛泽河镇一标段 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 2189.628434 |  |
| 4 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）洛泽河镇二标段 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 638.509504 |  |
| 5 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）钟鸣镇标段 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 276.202494 |  |
| 6 | 彝良县2025年度角奎、发界、洛泽河、钟鸣花椒马铃薯等农业产业发展配套项目（引水）水处理厂设备采购及安装 | 详见本标段招标工程量清单及施工图纸； | 229.9370 |  |

## 3.投标人资格要求

3.1 企业资格要求：

3.1.1投标人为依法设立且有效存续的具有法人资格的企业，具备有效营业执照或法人证书；

3.1.2具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（注：水处理厂设备采购及安装标段不作要求）；

3.1.3并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 人员要求：项目负责人具备水利水电专业二级及以上注册建造师证书（需出具单位社保证明）；取得有效的安全生产考核合格证书B证；施工技术负责人具备水利水电工程相关专业中级职称及以上资格，且注册在本单位（需出具单位社保证明）。（注：水处理厂设备采购及安装标段不作要求。）

3.3财务要求：未处于财产被接管、冻结和破产状态，财务状况良好，提供近三年(2021年～2023年）经审计的财务报表(资产负债表、现金流量表、损益表/利润表）；成立时间不足三年的按实际成立年度提供；2024年后新成立的无须提供。

3.4信誉要求：投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录。申请人信誉良好，申请人当前未因不良行为记录被建设行政主管部门禁止投标，在递交投标文件截止之日前未被列入“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”税收违法黑名单、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单、“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）经营异常名录，在近三年内投标人及其法定代表人（单位负责人）无行贿犯罪行为记录（以中国裁判文书网“https://wenshu.court.gov.cn/”查询结果为准）。（注：查询时间应为公告发布开始至投标截止期间）。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

3.6 其他要求：

3.6.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6.2根据昭通市人力资源和社会保障局《昭通市人力资源和社会保障局关于恢复服务平台查询农民工工资支付情况的函》，自2024年11月11日起，农民工工资支付信用记录查询，恢复通过“昭通市劳动保障监察服务平台”（以下简称“服务平台”）申请查询，登录网址为：https://ztldbzjc.com/labor/admin/login-home，原邮箱查询方式不再使用。

参与工程建设项目投标的各类企业在递交投标文件前5个工作日，登录服务平台申请查询（企业无账号的需先注册账号），服务平台收到申请后，3个工作日内（不含提交申请当日）反馈结果，申请查询企业通过服务平台直接下载查询结果即可，农民工工资支付信用记录有效期为出具之日起20个自然日内有效。结果运用不作变更，与《昭通市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于再次优化农民工工资支付信用查询方式的通知》（昭治欠办通〔2024〕1号）有关要求一致，即：“各投标企业必须将农民工工资支付信用记录查询结果作为要件编入投标文件，评标委员会对未提供工资支付信用记录查询或发生农民工工资拖欠行为的建筑施工企业，在投标评审时予以扣分；有拖欠工资重大违法行为的施工企业，在投标评审时，不予以通过其资格。”

3.6.3 投标人无行贿犯罪记录，提供无行贿犯罪行为情况承诺书。

3.6.4投标人应对所提交的公司证照、人员证书等证明材料的真实性、完整性及合法性负责，招标人将在收到评标报告后对投标人相关证明材料原件的真实性、完整性及合法性进行核实，若发现所提供的证明材料虚假或有问题的，招标人将取消其投标资格，并向相关部门报告其不良行为，投标人将自行承担相关后果及法律责任。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年03月05日09:00时至 2025年03月11日23:59时（北京时间，下同），登录云南省公共资源交易信息网（http://ggzy.yn.gov.cn）选择“昭通市”，凭企业数字证书（CA）在网上获取电子招标文件及其它招标资料（招标电子文件，格式为*.BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在昭通市公共资源交易中心完成注册通过后，获取招标文件。注：此为获取招标文件的唯一途径。

## 5.投标文件的递交

5.1 网上递交，网址为http://ggzy.yn.gov.cn，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.2 递交截止时间（投标截止时间，同下）：2025年03月25日上午09:00时。

5.3 投标人登录云南省公共资源交易信息网（地址：https://ggzy.yn.gov.cn），按照《网上开标远程解密操作指南（投标人）》，在截标时间前进入“网上开标室”，根据网上远程解密、开标要求，在下达投标文件解密指令后30分钟内完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。若投标人没有在规定时间完成解密，则视为其撤销投标文件，放弃投标。开标过程中如有疑问，可以在线提出异议，由代理机构（招标人）回复。在规定的时间内未提出异议的，视为对开标结果无异议。

技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司

服务热线：010-86483801。

注：上传投标文件时加密使用的CA数字证书是开标时对投标文件进行解密的必要工具，否则将不能解密。因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法解密、导入失败的，均视为其撤销投标文件，后果及责任由投标人自行承担。

- 6.发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homepage）上发布，招标人及招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 7.联系方式

招 标 人：彝良县水利工程建设服务中心

地    址：彝良县行政中心主楼11层

联 系 人：王工

电    话：0870-5121661

代理机构：云南雄达项目管理咨询有限公司

地    址：云南省昆明市盘龙区联盟街道办事处环城北路与万华路交汇处天宇花园D幢43层4309 室

联 系 人：吴卿

电    话：15240826335