
新疆维吾尔自治区阿克苏某单位漏水维修项目

招

标

文

件
项目编号：xjxc-2023-037
招标人：阿克苏某单位
招标代理机构：新疆西驰工程咨询有限责任公司

招标文件
项目名称：阿克苏某单位
采购人（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

联系人：毛锐杰
联系电话：0997-2856062
招标代理机构：新疆西驰工程咨询有限责任公司

联 系 人：王文毅

电    话：13209056320
联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道巴格其社区晶水路与海南路交汇处金桥天玺大厦1栋3层03号商铺
目录


1第一章 招标公告


4第二章 投标人须知


28第三章 合同条款


46第四章 采购需求


47第五章 投标文件格式




招标公告
 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区阿克苏某单位漏水维修项目
招标文件编号：xjxc-2023-037

	2
	采购代理机构：新疆西驰工程咨询有限责任公司

	3
	招标内容：屋内漏水维修
最高限价：90万元
服务期限：签订合同后60天
服务地点：业主指定地点
资金来源：上级资金
本项目不接受联合体投标。

	4
	投标人资格条件：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

营业执照；
2、投标单位需具备房屋建筑工程叁级及以上资质（含叁级）资质证书及安全生产许可证。
法定代表人授权委托书、授权委托人近6个月社保缴纳明细、项目负责人近6个月社保缴纳明细；

3、近六个月完税证明；

4、提供2020-2022年任意一年的财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

5、信用中国及中国政府采购网查询结果截图；

6、项目负责人需具备建筑工程注册二级建造师

	5
	投标保证金：（本项目不做要求）

	6
	质量保证金：合同价的3%（质保期叁年后无问题退还）

	7
	投标文件有效期：60天

	8
	投标截止时间：2023年10月18日上午11：300（北京时间）

	9
	投标文件递交地点：政采云一站式政府采购云平台

	10
	开标日期：2023年10月18日上午11：00（北京时间）

开标地点：政采云一站式政府采购云平台

	11
	投标文件的要求：

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标U盘壹份、光盘壹份）。2、装订要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用死页胶粘本。】

	12
	数量调整：/

	13
	踏勘现场：组织，2023年10月12日上午11:00，有代理机构统一组织投标人进行现场踏勘。

	14
	评标委员会的组建：

评标委员会由  5 人，构成其中招标人代表  1 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家  4 人；

评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取

	15
	评标委员会推荐中标候选人的人数：3人

	16
	是否授权评标委员会确定中标人：否  

	17
	中标公示及中标公告媒介：新疆政府采购网和阿克苏地区行政公署网

	18
	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件

	19
	评标办法：综合评分法

	20
	投标人信用信息查询：

查询渠道：

国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

信用中国（www.creditchina.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）          

信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图

信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。（以投标截止日期前的信用信息查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	21
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》及证明材料

	22
	1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	23
	低于成本价不正当竞争预防措施：
根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	24
	招标文件的澄清和质疑：

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎街道巴格其社区晶水路与海南路交汇处金桥天玺大厦1栋3层03号商铺
联系电话：13209056320

	25
	招标代理服务费：经与招标人协商，中标单位在领取本项目入围/中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。

	26
	场地服务费：每家供应商应缴纳场地费1000元，投标企业超过6家的，按单个招投标项目6000元由投标企业平均分摊。

	27
	公证费：由中标单位支付1000元公证费。

	28
	公告发布媒介：新疆政府采购网


投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的投标人

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的，有承担本次招标采购项目服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；
1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，投标文件中提供书面声明。

1.5  为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，投标文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6  不符合以上条款规定的投标人，其投标无效。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆西驰工程咨询有限责任公司。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担本项目全过程服务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“签章”系法定代表人或授权委托人签字（签字和盖章具备同等法律效益）及加盖单位公章。
2.11“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。 

3.2 采购进口产品

3.2.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足询价文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持 

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见供应商须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应包含以下内容:

（一）、投标函

（二）、法定代表人身份证明

（三）、法定代表人的授权委托书

（四）、开标一览表

（五）、资格审查资料

（六）、技术规格偏离表

（七）、其他材料   
9.1.1电子标书

电子标书应加盖签章，格式为PDF。

9.2 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1  外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、运杂、安装调试、人员培训等费用。

11.3.2  招标文件中特别要求的零件、备品备件等费用。

11.3.3  分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训等费用。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

14.3  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件应包括但不限于下列内容：

14.3.1  有关的产品样本、手册、图纸和资料；

14.3.2  投标人认为有必要提供的其它证明文件（如荣获国优、部优、省优荣誉证书等其他资料）；

15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署及份数

16.1  投标文件须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或投标人授权代表签字或盖章。

16.3  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写、或者可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.4  为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件的正本和所有的副本均需打印投标文件应由企业法人或法人授权代表逐页签章。（签字和盖章都具有法律效益）

16.5  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。投标人应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

16.6  投标人可根据投标服务的具体需要自行编制其它文件纳入投标书中。

16.7  投标文件的装订必须采用死页胶粘本，不允许活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

17.  投标保证金（本项目不做要求）

17.1  投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 投标保证金可以支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，（打款须标注项目名称、编号及用途）

17.5  中标人的投标保证金自采购合同签定之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.6  未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息予以退还。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 未按28条规定签定合同；

17.7.2 未按第31条有关缴纳中标服务费的规定；

17.7.3 未按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18.  响应文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2  未按本须知要求投递响应文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  响应文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。
19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的响应文件将不予接受。

20.  响应文件的修改和撤销

20.1  投标人对其响应文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对响应文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对响应文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件。

五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人响应文件的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6  初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1  投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.6.2  投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

23.6.3  投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

23.6.4  投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

23.6.5  投标文件没有按照规定签字盖章的；

23.6.6  投标代表授权书未能由法定代表人签署；

23.6.7  投标文件针对服务出现了两个或两个以上的报价；

23.6.8  投标报价超过最高限价；

23.6.9  明显不符合招标文件关于对招标服务技术规格和标准的要求；

23.6.10 投标文件载明的招标项目服务期限超过招标文件规定的期限；

23.6.11 投标文件载明的服务范围等不符合招标文件的要求；

23.6.12 投标人近三年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的；

23.6.13  投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

23.6.14  不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.7.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.7.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.6  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.4  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.5  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.6  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占70%，技术标权重占30%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审标准

	   条款号
	                   评审标准

	1
	资格性审查
	具备有效的营业执照

	
	
	具备房屋建筑工程叁级及以上资质（含叁级）资质证书，具备有效的安全生产许可证

	
	
	法定代表人授权委托书、授权委托人近6个月社保缴纳明细、项目负责人近6个月社保缴纳明细

	
	
	提供2020-2022年任意一年的财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）

	
	
	信用中国、中国政府采购网查询截图

	
	
	近六个月完税证明

	
	
	项目负责人需具备建筑工程注册二级建造师

	
	
	其他不符合采购文件的资格要求

	2
	符合性审查
	投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

	
	
	投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

	
	
	投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

	
	
	投标文件没有按照规定签字盖章的

	
	
	投标代表授权书未能由法定代表人签署；

	
	
	投标文件针对服务出现了两个或两个以上的报价；

	
	
	投标报价超过最高限价；

	
	
	明显不符合招标文件关于对招标服务技术规格和标准的要求；

	
	
	投标文件载明的招标项目服务期限超过招标文件规定的期限；

	
	
	投标文件载明的服务范围等不符合招标文件的要求；

	
	
	投标人近三年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的；

	
	
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

	
	
	不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。


经济技术评审标准
总分值：100分，其中报价70分，技术30分
	序号
	评审因素
	分数
	评审标准

	1
	报价
	70分
	价格得分计70分。

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100

	2
	人员配置
	0-5分
	投标人针对本项目配置专业技术人员、具有良好的本地服务能力、稳定的服务人员团队、合理的人员安排，人员安排符合项目要求的得5分，一般的得3分，差的得1分。

	3
	业绩
	5分
	投标人提供近三年类似2个业绩得3分，每多提供一个业绩得1分，最多得2分。满分5分

	4
	实施方案 （18分） 
	机构设置及岗位职责（3分）
	具有与本项目相适应的组织机构，机构设置合理、岗位职责明确、管理制度健全，专业配套齐全，满足全过程项目咨询的要求的，得3分；

机构设置基本合理、职责基本明确、制度基本健全，主要专业配套基本齐全，基本能满足全过程项目咨询的要求的，得2分；

机构设置不合理或者职责不明的或主要专业不齐全的，得1分。

	
	
	服务范围、内容

（3分）
	服务工作范围分析全面、合理得3分；工作范围分析较全面、合理的得2分；工作范围分析不全面、不合理的得1分。

	
	
	服务质量控制措施

（3分）
	服务方案中质量控制措施合理且可靠，得3分；质量控制措施较合理、可靠，得2分；质量控制措施基本合理、可靠，得1分； 

	
	
	保密措施（3分）
	保密措施：根据横向对比，措施内容完整、可行、符合项目实际情况的得3分；内容存在缺漏但不影响项目主体内容得2分；提供保密措施但内容不与项目实际情况不相符的得1分；未提供不得分。

	
	
	工程质保期服务承诺（5分）
	对质保期内的工程质量承诺符合招标要求的得3分，服务承诺明显优于招标文件要求的得4-5分。

	
	施工组织设计（3分）
	1分
	提供有效的施工方法得1分，没有不得分

	
	
	1分
	提供的施工设备、劳动力计划合理得1分，否则不得分；

	
	
	1分
	提供流水段的划分合理得1分，否则不得分；


政府采购政策功能落实：

一、关于中小企业扶持政策落实的规定：

1、中小企业产品价格扣除

（1）本项目对中小企业产品价格给予 10%  的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供《中小企业声明函》，详见第六章“响应文件格式”。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利性单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、（财库[2014]68号）视同小型、微型企业，给予 10%  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、符合中小企业划型标准的个体工商户视同中小企业。

5、若本项目所有投标人均属中小企业，按原报价进行评审。

23.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2分别为经济报价、技术标得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.4  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与采购人签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，中标人应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  招标文件及其附件、澄清文件；

29.1.2  中标的投标文件及其他附件； 

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

30. 买方在授予合同时有权按“投标人须知前附表”第12项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

31. 参与本次招标的投标企业必须有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

32. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

32.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5  不同投标人的投标文件相互混装；

32.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第三章 合同条款
发包人（全称）：                          

承包人（全称）：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1.工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.工程地点： XXXX  

3.资金来源： XXXX 

4.工程内容： XXXX

5.质保期限：工程完工验收后叁年  

二、工程承包范围及承包方式：

工程承包范围：                                                         。

承包方式： 全包施工（包工包料）,包验收合格,包交付验收通过之前的一切费用。   
三、合同价款：

1.签约合同价为：人民币（大写 XXXX元整  (¥XXXX元)；

2.合同价格形式： 固定单价价款 。工程最终结算价款以施工现场实际工程量收方为准，且不应超过中标价，若涉及设计变更、工程量增加施工范围变化等、致使超出中标价的，则超出部分由承包人承担。

3.本合同采用固定综合价包干，价格包含工程承包范围内的全部费用。该固定单价不因市场物价变动等其他任何因素而调整。乙方需按本合同约定的工期、质量等级和合同条款要求完成本承包范围内的全部施工内容，该固定单价均固定不变并已包含但不限于根据图纸及相关规范要求完成本专业工程所需的原材料费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、水电费用、运输费、上下车费、二次搬运费、施工措施费用、材料试验检测费用、垂直及水平运输费用、赶工费用、设备保险费、人员意外伤害保险费、人员往返费用、食宿费、管理费用、应纳税金、规费、合理利润、完工后清洁工作相关费用、原材料及半成品、成品保护费、运输过程的风险费、不可预见费用等乙方一切直接和间接费用。

该固定单价不会因任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。该综合包干单价中有乙方实际未施工的项目或施工不到位的或材料规格降低，相应费用从结算价款中扣除。

四、工期要求：

计划开工日期：  202X年X月XX日；计划竣工日期：  202X年XX月XX日  

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，最终按实际开工日期计算总工期。

五、工程质量及施工工艺要求

  （一）质量标准及检验方法

   1、乙方所用材料的品牌、规格、材质符合国家规范，材料达到优级标准，确保是行业公认的十大品牌。

2、乙方在工程开工前应将材料按批次送到工地，妥善保管并及时通知甲方查验材料，乙方应在材料到货的同时向甲方提供材料质量检验合格合格证、产品品牌、产地清单及其他协议提供和按惯例应提供的文件。相关检验报告应包含相关标准规定的所有检测项目或按行业惯例应检测的项目。如出现质量问题，双方共同委托第三方检测，乙方承担产品质量责任，如一方在对方通知期限内未配合检测，则对方有权单方委托检测。

（二）工程质量标准：合格。乙方必须严格按现行国家标准、地方颁发的质量验收规范、标准和规定以及设计院、甲方认可的本工程的设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和要求，组织施工。产品、配件以及工程施工应符合工程施工地主管部门要求及甲方认可。质量等级经质检部门、甲方验评后达不到合同规定标准，由乙方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。

方所提供的建筑装饰装修材料，均需提供省或国家检测部门的合格证及产品证书。

六、工程量确认

工程完工后，由发包人和承包人共同对完成的工程量进行现场试运行，并在试运行结果上签字，试运行果作为工程最终价款结算的依据。  

七、付款方式

本合同价款采用  固定单价价款  方式确定。完工后，按照实际完成工程量结算工程价款，试运行果作为工程最终价款结算的依据。  
工程款支付：

合同签订后按照工程进度支付相应进度款，具体以甲方资金拨付为准，甲乙双方签订合同后预付20%工程款，完成甲方规定的50%工程后支付30%工程款；工程竣工验收合格并结算后，工程款支付至结算价款（无结算时参照合同价）的97%；剩余3%作为保修金，保修期满后无质量问题一次无息付清。
付款备注：

乙方在每期收款前，应向甲方开具真实合法有效的发票。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间，乙方不得以此为由拖延施工。

八、双方权利和义务

1、甲方向乙方提供技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

2、甲方对乙方施工进度、质量、安全及文明施工等方面进行监督检查；

3、甲方负责协调乙方施工现场便利；

 4、乙方根据甲方要求及经双方确认的封存样品严格进行施工；

 5、乙方施工材料必须满足国家规定和地方要求；

 6、乙方须服从甲方的质量管理，须达到质量标准。乙方施工的工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以整改，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。

7、乙方须服从甲方管理，在工程施工期间造成的人损意外事件、安全事故由乙方自行负责。

8、施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无积极措施确保施工进度正常完成，或无力按质量标准返修，乙方应承担违约责任，甲方有权单方面解除合同，并按已完工验收合格量价款的70%予以结算，乙方退场。

9、因乙方未按施工计划或施工节点完成当期施工，或由于乙方原因工期延误，乙方须向甲方支付违约金，违约金为2000元/延误1天，迟延超过10日以上，甲方有权解除合同，并按已完工验收合格量价款的70%予以结算，乙方退场；由于乙方原因造成的甲方、第三人人身损害、财产损失的，乙方承担全部责任。

10、乙方必须按时足额发放人员工资，不得拖欠。若因乙方原因引起的所有不良后果均由乙方承担全部责任（包括但不限于应付的劳务费、任何财产损失、人身损害赔偿、赔偿金、补助金、医疗费、抚养费等）。

11、乙方严禁以项目名义发生一切与工程相关的经济往来，乙方承诺在对该工程施工中发生的一切经济往来，如材料供应、机械租赁、用工等，与甲方无任何关系，在此期间发生的一切经济纠纷，乙方自行解决和承担，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，甲方有权要求乙方按照已完工程量的 50% 予以结算退场，余额作为甲方损失补偿，造成价发其他损失的，甲方有权追偿。

12、以上应付违约金、赔偿金，甲方有权从应付工程款中等额抵扣。

九、安全施工

乙方应严格执行《建设工程安全生产管理条例》，遵循工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。 
十、工程技术资料

1、工程具备验收条件的，乙方应向甲方提供完整的工程技术资料（材料报验单、合格证、检测报告、施工记录等）及验收报告原件五份。  

2、乙方未按规定时间提供工程资料，甲方有权暂扣工程尾款。提供工程资料时间：不得迟于竣工验收前 15 个工作日。

十一、工程质保

1、工程保修期为叁年，自验收合格之日起起算。

2、在保修期内由乙方负责其工程质量问题的修复和因质量问题造成的所有损失与赔偿，费用由乙方承担。

3、乙方在接到保修通知（含电话通知）后48小时内组织专业维修人员进场维修。在保修期范围内乙方拒不保修的，甲方有权要求第三方进行保修，保修费用从质量保证金中双倍扣除；超出质量保证金部分维修费用甲方有权向乙方追讨。

十二、工程联系人

甲方联系人： XXX  ，联系电话：XXX 。   

乙方项目经理：XXX，联系电话： XXX  。
甲、乙双方在本协议中的通讯地址和电话作为双方送达法律文件的依据，甲、乙双方向前述联系人或地址通过书信等发出通知，送达3日后，即视为对方已经了解通知内容，视为送达，电子送达为当日（电话、短信、微信、传真）视为履行了通知义务。如因法定地址或联系方式变更，应于变更后一周内书面通知对方，如因变更方原因造成地址或联系方式有误造成相关文件、信息无法送达，有变更方承担全部责任，若非变更方原因，则变更方不承担任何责任。

十三、其他约定

 1、乙方不得对本工程项目进行转包或将工程再肢解成若干部分再进行分包，如发生此情况属违约，甲方有权单方面终止合同，除乙方应承担的违约责任外，由此造成的所有经济损失及连带责任均由乙方承担。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

4、本合同自双方签字、盖章之日起生效。

5、本合同一式五份附件一并作为合同内容《工程质量保修书》、《建设工程安全生产协议书》、《工程建设项目廉政责任书》。

（以下为签署页，无正文）

甲方：                              乙方：

法定代表人或授权代表 ：             法定代表人或授权代表：

日期：   年    月    日              日期：   年   月  日

工程质量保修书

发包人（全称）：  XXX   
承包人（全称）：  XXX 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对  XXX （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：   工程全部内容   
二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 质保期为叁年。  
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算价款的  3  %。

六、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：       无    ，本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人名称：（公章）                     承包人名称：（公章）

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
（签字）                                （签字）    

     年    月    日                          年    月    日

附件2
建设工程安全生产协议书

发包人（全称）：  XXX  
承包人（全称）：  XXX    
为了加强承发包工程和临时工程的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期间发包工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经双方平等协商，对 XXX （工程全称）签订如下安全生产协议：

第一条  发包人、承包人双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规及各项制度。

第二条  发包人承担的安全责任、权利：

（一）发包人管理人员有权制止承包人人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（二）发包人有权对安全意识差、不听安全生产指挥的承包人人员责令退场。

第三条  承包人的责任、权利：

（一） 承包人必须严格执行国家法律、法规及发包人的有关安全生产的规定、制度；

（二） 承包人负责为所有承包人工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由承包人承担全部责任；

（三） 承包人应对施工工作现场的行为完全负责，承包人工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

（四） 承包人在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

（五）施工人员及车辆进入某单位的，必须遵守某单位的有关规定和安全生产规定。

（六）施工人员及车辆进入某单位内需办理报批手续，由警察带领进入大门并接受检查。

（七）施工人员进入某单位必须着统一施工人员服装（区别服）。

（八）严禁施工人员携带除施工必须工具外的一切物品进入某单位。

（九）施工人员进入某单位后，应在规定的时间和区域内活动，禁止在无民警监督下与罪犯接触。

（十）施工人员及车辆应在规定时间进出某单位大门，并由民警带领出入。

（十一）施工人员禁止为罪犯传递违禁品，禁止将移动电话、现金、便服、毒品等违禁品带入某单位，违者一次罚款500元处罚并对违反规定的施工人员清场处理。

（十二）施工人员违反上述规定的，禁止再次进入某单位，情况严重的移送司法机关依法处理。

第四条  承包人工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

（一）所有施工人员必须佩带安全帽，高空悬空作业必须系好安全带；

（二）施工期间不得喝酒，狱内禁止吸烟；

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

（四）未经发包人代表批准，不得随便拆除安全防护设施及安全装置和安全标牌；

第五条 安全责任

（一）本协议约定期间由于承包人造成安全事故的，承包人负全部责任，并由承包人承担造成的经济损失和刑事责任；

（二）本协议约定期间如因承包人或承包人工作人员过错给发包人造成损失，由承包人负责向发包人赔偿，发包人有权直接从承包人工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条 本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。  

第七条 本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条 本协议书一式伍份，发包人执肆份、承包人执壹份。

发包人名称：（公章）                      承包人名称：（公章）

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
日期     年    月    日                 日期      年    月    日

附件3

工程建设项目廉政责任书

发包人（建设单位）：   XXX    

承包人（施工单位）：   XXX  

工程项目名称： XXXX

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。  

第一条 发包人承包人双方的责任  

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。  

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。 

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。  

第二条 发包人的责任  

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： 

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。不得借用、租用承包人的交通、通讯工具等物品。  

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。  

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。 

第三条承包人的责任  

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：  

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。  

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。  

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。  

第四条 违约责任  

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。  

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。  

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。  

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 

第七条 本责任书一式伍份，发包人执肆份，承包人执壹份，送交发包人承包人双方的监督单位各一份。

发包人名称：（公章）                      承包人名称：（公章）

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
日期     年    月    日                 日期      年    月    日

第四章 采购需求
项目概况：需维修房间数约210间，对每个房间进行漏水维修。每个房间维修单价上限为4200元。
采购内容
	序
号
	采购项目名称
	数量（间）
	单价
	采购需求
	质保期
	备注

	1
	新疆维吾尔自治区阿克苏某单位漏水维修项目
	约210
	
	漏水维修
	叁年
	投标人须提供合理有效的现场实施方案


商务条件
服务期

签订合同后60天。

服务地点：采购方指定地点
3.3付款方式合同中约定。
服务成果验收

服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.4质量目标

符合国家及地方标准

第五章 投标文件格式

　

                                      （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

目录

注：格式顺序自拟

（一）、投标函
                     （招标人名称）：

我们收到你们         招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标服务投标总价           （人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后      天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳           元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

10.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

年      月     日 

（二）、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                   

单位性质：                                            

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

                                   投标人：                       （盖单位章）

                               法定代表或委托代理人：             （签章）

                                                  年      月     日 

（三）、法定代表人的授权委托书

本人               （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证复印件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：                                        
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                                                           

                                                 年       月       日

(四)、开标一览表                                                                              
项目名称：                                             

项目编号：

	项目名称
	投标总报价
	服务期限
	备注

	
	(小写)                             

(大写)  
	
	


投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签章）

        年      月     日 

（五）、资格审查资料

（１）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	其他人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料等材料的复印件。

（六）、技 术 规 格 偏 离 表
项目编号：                                                    

	序号
	招标规格
	投标规格
	备   注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 投标人：                       （盖单位章）

 法定代表或委托代理人：             （签章）

        年      月     日 

附件：

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
 （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 （标的名称）  ，属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
（七）其他材料

企业认为有必要提供的其他材料

27

