和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）

招标文件

项目编号：HTXZFCG(2021FS)092-1号

招标代理：新疆新建联项目管理咨询有限公司

地址：和田市纳瓦格路157号

2021年9月

招标文件

项 目 名 称：和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）

招 标 人（盖章）：和田县自然资源局

联 系 人：克尤木

电    话：13999654284

详细地址：和田县

-------------------------------------------------------

招标代理机构（盖章）：新疆新建联项目管理咨询有限公司

项目负责人：王磊

电    话：18139180085

详细地址：和田市纳瓦格路157号

目录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知前附表	6

第三章  招标书	9

第四章  投标须知	10

第五章  技术要求	26

第六章  合同	27

第七章  投标文件格式	39

第一章 招标公告

项目概况

和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取招标文件，并于2021年10月21日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTXZFCG(2021FS)092-1 号

项目名称：和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）

预算金额：375000.00元

最高限价：375000.00元

采购需求：和田县一万亩补充耕地项目施工监理服务（详见招标文件）。

合同履行期限：施工期及缺陷责任期（一年）的全部监理内容

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业，并且具备水利工程施工监理乙级及以上资质；

（2）总监具有全国水利工程建设监理工程师资格证书、聘用为本项目总监理工程师的聘用书或总监培训证或总监岗位证、高级及以上技术职称（水利专业）；

（3）法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）；

（4）在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件

时间：2021年10月1日至2021 年10月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：投标人登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年10月21日 11:00（北京时间）

投标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

开标时间：2021年10月21日 11:00（北京时间）

开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、名 称：和田县自然资源局

地 址：和田县

联系方式：13999654284

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新建联项目管理咨询有限公司

地 址：和田市纳瓦格路157号

联系方式：18139180085

3.项目联系方式

项目联系人：王磊

电 话：18139180085

第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：和田县自然资源局 联系人: 克尤木 电 话：13999654284 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：新疆新建联项目管理咨询有限公司 地 址：和田市纳瓦格路157号 联系人：王磊 电 话：18139180085 |
| 3 | 采购项目名称 | 和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一） |
| 4 | 采购内容 | 和田县一万亩补充耕地项目施工监理服务（详见第五章技术要求） |
| 5 | 资金来源 | 专项资金 |
| 6 | 采购预算价 | 37.5万元（此采购金额为最高限价，如超过预算价的报价为无效报价） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 服务周期 | 施工期及缺陷责任期（一年）的全部监理内容 |
| 10 | 质量要求 | 合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准。 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 招标文件发放 | 投标人登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 |
| 13 | 开标地点及 投标文件递交 | 开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 递交响应文件截止时间：2021年10月21日11:00（北京时间） |
| 14 | 供应商 资格要求 | 资质要求：独立法人资格，具有水利工程施工监理乙级及以上资质； 信誉要求：在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动； 财务要求：近3年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其它关、停、并、转现象； 企业业绩要求：投标人近三年内承担过类似工程施工业绩（附中标通知书和监理合同扫描件)，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力； 总监理工程师资格：具有全国水利工程建设监理工程师资格证书、聘用为本项目总监理工程师的聘用书或总监培训证或总监理工程师岗位证、高级及以上水利技术职称； 其他主要人员要求： 监理工程师： 具有全国水利工程监理工程师资格证书，中级及以上技术职称（水利专业）； 监理员：具有全国水利工程建设监理工程师资格证书或监理员证（或国家、省、 市、自治区有关监理培训机构的培训证，具有监理工作经验； 验检测仪器设备要求：根据本工程实施内容合理配置相关设备以满足本工程监理工作的需要； 其他要求：拟投入本工程的总监理工程师未同时在两个及以上大中型工程中担任总监理工程师；在同一县（市、区）同类型小型工程项目中，同时担任总监理工程师的项目数量不得多于2个（含本项目）。 |
| 15 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳形式：转账、汇款 投标保证金的金额：7000元（大写：柒仟元整） 账号：8770 1001 2010 1219 8457 8 户名：和田县政务服务中心 开户行名：和田县农村信用合作联社营业部 地址：新疆和田市迎宾路346号 开户行号：402896000110 联系电话：0903-2025123 注：【投标保证金缴纳的截止时间为2021年 10月21日11：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进如到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位需至和田县行政服务和公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金缴纳凭证;开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至和田县行政服务和公共资源交易中心财务室。 |
| 19 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数组成，业主专家1人；评标专 家确定方式：由招标代理在开标前24小时在新疆维吾尔自治区政府 采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 20 | 履约保证金 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条规定：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与采购人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期及要求供货，则扣除履约保证金。 |
| 21 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投 标处理）。 2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显 低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标 人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供 相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标， 其投标视为无效标处理。 |
| 22 | 补充说明 | 投标文件份数： （1）响应文件正本1份（单独密封） （2）响应文件副本3份（单独密封） （3）电子版（U盘）1份及开标一览表1份。（电子版包含响应文件商务及技术全部内容） 投标文件的密封： （1）供应商须按招标文件的规定制作响应文件，正、副本单独密封提交。密封袋封口处加盖公章，并注明“开标时启封”字样及“正本”或“副本”字样。（副本可以为正本的复印件） （2）供应商应将“开标一览表”，与电子版（U盘）一起密封提交，密封袋封口处加盖公章，并注明“开标时启封”字样。U盘内存储响应文件正副本PDF一份。 投标文件袋和《开标一览表》（含电子版U盘）袋上写明： （1）采购人： （2）项目名称： （3）项目编号： （4）供应商名称：（全称且加盖公章） |
| 23 | 开标现场需携带验证材料 | 企业法人营业执照、资质证书、委托代理人身份证原件、法人授权委托书、委托人必须是本公司员工并且需提供近三个月社保证明（出具缴费明细）投标保证金交纳证明，现场查验。以上证件均须原件。 |

第三章 招标书

新疆新建联项目管理咨询有限公司受和田县自然资源局委托，为本次采购项目进行公开招标采购。

一、招标文件编号：

二、项目名称：和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）采购内容：和田县一万亩补充耕地项目施工监理服务（详见第五章技术要求）

三、简要说明：

1、项目实施地点：业主指定地点。

2、项目周期：施工期及缺陷责任期（一年）的全部监理内容

四、招标内容

详见第五章    技术要求

五、投标保证金数额：详见投标人须知前附表。

六、特别提示

1、获取文件地址：新疆政府采购网自行下载。

第四章 投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适于本次投标中所述的和田县一万亩补充耕地项目施工监理和审计服务采购招标（包一）进行招标。

2、合格的投标人

2.1投标人资格要求：

详见投标人须知前附表

3、定义

3.1 “采购人”系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

3.2 “投标人”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与工程任务竞争的法人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”系指在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用,采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标公告

5.1.2投标人须知前附表；

5.1.3招标书；

5.1.4 投标人须知；

5.1.5 技术要求；

5.1.6合同；

5.1.7 投标文件格式。

5.2投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期五天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与采购人私下就工程招投标的有关实质性的问题进行磋商。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间3天以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

三、投标文件的编制

8、 投标文件的编写

8.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、 投标的语言

9.1 投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件的组成和顺序:投标文件由监理投标书、监理大纲、二部分组成，合装成一本标书（胶装）。报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。

一、监理投标书

二、监理费用构成明细表

三、投标保证金

四、法定代表人授权委托书

五、项目总监理工程师情况一览表

六、专业监理工程师、监理员配备一览表

七、主要检测设备仪器一览表

八、企业承担类似或相近工程情况一览表

九、财务状况表

十、监理大纲

十一、其他资料

十二、中小企业声明函（如是）

十三、关于对本投标文件中资料真实性的承诺

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

- 投标报价：

12.1投标人应在投标的投价表上标明单价和总价如单价和总价不符，以总价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

12.2 除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部服务的报价应包括所投本项目审计工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改收费标准。

13、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起60天内有效。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

15、投标文件的份数、签署、字体、装订

15.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。

15.2投标文件正本和副本须使用不能擦掉的墨水打印或书写，并由投标人法人代表或正式授权的投标人代表逐页签字并加盖公章。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

15.4投标文件一律采用胶装方式进行装订。

16、投标保证金及退还

16.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为而蒙受损失时，采购人可根据本须知第16.3条的规定对其投标保证金不予退还。

16.2投标保证金的退还

16.2.1未中标单位的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内一次性无息退还，投标人凭投标保证金收据原件到和田县行政服务和公共资源交易中心办理退还手续。

16.2.2中标单位的投标保证金应自签订采购合同后5个工作日内一次性无息予以退还。

16.2.3符合退还投标保证金条件的中标单位和未中标的投标人应及时到和田县行政服务和公共资源交易中心办理退还手续，如中标单位和未中标的投标人因自身原因逾期办理投标保证金退还的，招标代理机构不承担逾期退还的责任。

16.3 有下列情形之一者，其投标保证金将不予退还：

16.3.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件；

16.3.2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

16.3.3投标人与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

16.3.4除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标单位在投标文件有效期内收到中标通知书后，由于中标单位原因未能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同；

16.3.5《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及本招标文件规定不予退还投标保证金的其它情形。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的标记

17.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18. 投标截止时间

18.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

18.2　所有投标文件，都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传并解密投标文件，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

19. 投标文件的修改和撤销

19.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

19.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

19.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

五、开    标

20、开标

20.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标。

开标程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

1.开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

3.在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

4.采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

5. 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选投标人名单，并按顺序排列。

(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

六、评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组

21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2评标委员会由采购人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由采购人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

21.1.3.4 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

21.1.4 .4 参与评标报告的起草；

21.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4 .6 配合招标单位答复投标投标人提出的质疑。

21.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，本项目采用综合评分法，最低报价不是中标的唯一条件，综合评分因素的主要因素为项目实施方案、价格、人员、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和方案部分占70分，投标报价占30分），按得分高低排序。

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）投标附有采购人不能接受的条件；

（六）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

（七)投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

七、评标标准

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 形式审查 | 1 | 投标人名称应营业执照、资质证书一致 |  |  |
|  | 2 | 投标文件的装订、签名盖章符合规定 |  |  |
|  | 3 | 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标 |  |  |
|  | 4 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标 |  |  |
|  | 5 | 只能有一个报价（含修正报价） |  |  |
| 资格审查 | 1 | 投标人资质符合招标文件规定 |  |  |
|  | 2 | 投标人拟投入招标项目主要管理人员（包括总监理工程师、监理工程师、监理员）资格符合招标文件规定。 |  |  |
|  | 3 | 拟投入本工程的总监理工程师未同时在两个及以上大中型工程中担任总监理工程师；在同一县（市、区）小型工程项目中，同时担任总监理工程师的项目数量不得多于 2 个（含本项目） |  |  |
|  | 4 | 业绩符合招标文件规定 |  |  |
|  | 5 | 信誉符合招标文件规定 |  |  |
| 响应性 评审 | 1 | 投标范围符合招标文件规定 |  |  |
|  | 2 | 计划工期（或监理服务期）符合招标文件规定 |  |  |
|  | 3 | 工程质量符合招标文件规定 |  |  |
|  | 4 | 投标有效期符合招标文件规定 |  |  |

22.5投标评审标准：

| 序号 | 评分项目 | 评分 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近五年同类工程业绩 （5分） | 1、近五年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准，下同）投标人承接过单项合同额大于本招标工程评标基准价的类似工程的（类似工程应当在招标文件中界定，证明文件以合同文件或者验收文件为准，下同）,得2分,每多一项加1分,最多得5分； 2、近五年投标人承接过单项合同额小于本招标工程评标基准价的类似工程，且有证明文件的得2分； 3、近五年投标人未承接过类似工程的，得0分。 |  | 0~5分 |
| 2 | 总监理工程师素质和能力（23分） | 总监理工程师资格 | - 具有本单位出具的聘用为本项目的总监理工程师聘用书，具有全国水利工程监理工程师资格证书（水工建筑专业）的得3分； - 具有本单位出具的聘用为本项目的总监理工程师聘用书，具有全国水利工程监理工程师资格证书（水工建筑专业和水土保持专业）得6分。 | 0~6分 |
|  |  | 总监理工程师工作经验 | - 担任过同等级类似工程（类似工程应当在招标文件中界定，证明文件以中标通知书、合同文件、业主对其能胜任工作的评价为准，以下同）总监理工程师职务的，得5分，每多一个项目业绩得3分,最高得14分； - 担任过同等级类似工程监理工程师及以上职务的，得3分，每多一个项目业绩得1.5分，最高9分； - 没有担任过类似工程监理工程师职务的，得0分。 | 0~14分 |
|  |  | 总监理工程师驻现场工作时间承诺 | 总监理工程师月驻现场工作时间不少于22天，且有违约处罚（每少1天，愿按照日工资的5倍及以上受到处罚）承诺的，得3分，否则得0分。 | 0~3分 |
| 3 | 资源配备 （17分） | 项目监理机构设置、岗位职责及工作制度 | 机构设置合理、岗位职责明确、制度健全的，得3分；机构设置基本合理、职责基本明确、制度基本健全的，得2分；机构设置不合理或者职责不明的，不得分。 | 0~3分 |
|  |  | 监理人员结构 | 监理工程师以上人员比例高于40%的，得3分； 介于40%～30%之间的，得2分；介于30%～20%之间的，得1分；低于20%的，得0分。 | 0~3分 |
|  |  | 监理专业配套 | 根据项目需要，专业配套齐全的，得3分；主要专业配套基本齐全的，得2分；主要专业不齐全的，不得分。 | 0~3分 |
|  |  | 监理人员数量 | 拟投入项目监理人数最多的，得4分，基本分2分，其它在2～4分内插。 | 0~4分 |
|  |  | 监理人员进场计划 | 计划合理可行的，得2分；基本合理的，得1分；计划不合理或者未制定计划的，得0分。 | 0~2分 |
|  |  | 设施设备配置 | 设施设备配置合理的，得2分 ； 基本合理的，得1分； 不能满足实施需要的，得0分。 | 0~2分 |
| 4 | 监理大纲 （25分） | 工程分析 | 1、监理范围与目标明确的，得2分，否则得0～2分（保留一位小数，下同）； | 0~2分 |
|  |  |  | 2、对影响工程工期、质量、投资的关键问题以及工程的重点和难点分析清楚的，得3分，否则得0～3分。 | 0~3分 |
|  |  | 质量控制 | 1、质量控制目标明确的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 2、主要工序和关键部位的控制措施合理的，得2分，否则得0～2分； | 0~2分 |
|  |  |  | 3、旁站监理工作计划具体、部位明确的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 4、工程原材料和中间产品质量检测控制措施可行、跟踪检测和平行检测方法可行, 工程质量评定及验收方法和工作流程正确的，得1分，否则得0～1分。 | 0~1分 |
|  |  | 进度控制 | 1、进度控制目标明确，且满足招标文件要求的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 2、进度控制方法和措施正确、完善的，得2分，否则得0～2分； | 0~2分 |
|  |  |  | 3、进度控制工作流程正确合理的，得1分，否则得0～1分。 | 0~1分 |
|  |  | 投资控制 | 1、投资控制目标明确、投资控制工作流程清晰的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 2、投资控制方法和措施正确、完善的，得2分，否则得0～2分。 | 0~2分 |
|  |  | 合同信息管理和组织协调 | 1、信息管理制度健全、方法正确的，得1分，否则得0～0.5分； | 0~1分 |
|  |  |  | 2、合同管理措施具体、完善，协调建设各方关系的措施可行的，得1分，否则得0～0.5分。 | 0~1分 |
|  |  | 安全与环境保护、文明施工措施 | 1、安全管理体系健全、措施具体完善的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 2、环境保护措施具体完善的，得1分，否则得0～1分； | 0~1分 |
|  |  |  | 3、文明施工管理措施具体、完善的，得1分，否则得0～1分。 | 0~1分 |
|  |  | 合理化建议 | 具有科学、合理、可行及具体措施的合理化建议的，得3分，否则得0～3分。 | 0~3分 |
| 5 | 投标报价 （30分） | 价格得分计算方法： 基准价的确定：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30（精确到小数点后两位，四舍五入。） |  | 0~30 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分按得分高低排序。

24.3 采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，采购人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：中标结果公示一个工作日。

26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1采购人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

七、签定合同

29、签定合同

29.1 采购人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.3 采购人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由采购人、中标人双方参加，为确保合同双方的利益均等，由采购人在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式三份，需经采购人、中标人及政府采购办三方签字盖章后即生效。采购人、中标人及政府采购办亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 协议书

30.1.2 中标通知书；

30.1.3 专用条款及附录；

30.1.4  通用条款

30.1.5 中标人的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按中标金额的10%提交履约保证金。

31.2 中标人与采购人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货及所供产品不合格，则扣除履约保证金。

31.3履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

- 特别提示

31、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

32、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

第五章   技术要求

1、采购内容：和田县一万亩补充耕地项目施工监理服务

2、本项目监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

（一）设计方面

1．核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2．主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3．协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4．审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5．其他相关业务。

（二）采购方面

1．协助委托人进行采购招标。

2．协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3．其他相关业务。

（三）施工方面

1．协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2．全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3．督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4．审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5．审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6．进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7．施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8．资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9．施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查项目落实情况；参与安全事故调查。

10.协调施工合同各方之间的关系。

11.按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12.档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13.监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14.按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15.其他相关工作。

第六章  合同

## 水利工程施工监理合同书

委 托 人：

监 理 人：

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，___________，委托__________提供        工程____________监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程等别（级）：

4、工程总投资(人民币，下同)：              万元

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：________________________

三、监理服务内容、期限

1、监理服务内容： 按专用合同条款约定。

2、监理服务期限：

自       年   月   日至      年   月   日。

四、监理服务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                  元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

1、监理合同书(含补充协议)；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本    份，委托人执    份，监理人执    份。

委托人（盖章）：             监理人（盖章）：

法定代表人（签名）：__________ 法定代表人（签名）：________________

或授权代表人（签名）：_________或授权代表人（签名）：__________

单位地址：                   单位地址：

邮政编码：                   邮政编码：

电    话：                   电    话：

电子信箱：                   电子信箱：

传    真：                   传    真：

开户银行：                   开户银行：

帐    号：                   帐    号：

签订地点：

签订时间：      年   月   日

## 第一部分 通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条 监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条 委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条 在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。

第六条 委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条 委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条 工程建设外部环境的协调工作。

第十条 按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条 在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条 与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条 提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条 按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条 为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条 维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条 为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条 将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条 未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条 本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条 在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条 发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条 核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条 监督、检查工程施工进度。

第二十五条 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条 协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条 按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条 及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条 编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条 按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条 妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条 除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条 国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条 委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条 因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条 当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条 在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条 本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条 委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条 本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条 在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其   他

第四十五条 委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。
第二部分 专用合同条款

监理依据

第三条 本合同的监理依据为：                     。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：

1、                           ；

2、                           ；

3、                           。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、                        ；

2、                        ；

3、                        。

九、委托人赋予监理人的其他权利：

1、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；

2、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权   限）；

3、                    。

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件        天；紧急事项_______________天；变更文件_______________天。

第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 提供时间 | 交还时间 | 管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、办公用房 … … |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公设施、设备 … … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检验、测试设备 … … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交通工具 … … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他（水、电等） |  |  |  |  |  |  |

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后    天内组建监理机构，并进驻现场。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：                    。

需旁站监理的关键工序是：                         。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：            。

第三十一条 在本合同终止后     天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

一、支付时间为：                     。

二、支付方式为：_____________________。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：                     。

二、支付方式为：                     。

三、支付时间为：                     。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：                          。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：                                。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：                    。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：                           。

二、仲裁机构为：                           。

其  他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：_______________。

## 第三部分 附件

本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）

(一)设计方面

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

(二)采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

(三)施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关

第七章  投标文件格式（仅供参考）

正本

（项目名称）

项目编号：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

一、监理投标书

致（项目法人）：                                      ：

我方收到并研究了贵方                                   工程施工监理的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该工程的施工监理任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

1、我方愿以                                   （分别用大写和小写）的监理投标报价，监理服务期：                    ，承担本招标文件所述招标范围内的全部建设监理任务；

2、我们同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交约定数额的履约担保，并对此共同地和分别地承担责任；

4、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件， 将成为我们双方之间有约束力的契约；

5、我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。

投	标	人：                                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

年	月	日

二、监理费用构成明细表（开标一览表）

| 序号 | 分 项 费 用 名 称 |  |  | 金 额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人数 A （人） | 人员工资 B （元/人） | 小计（元） C（C=A×B） | 合计 （元） |
| 1 | 直接成本 | 监理人员费用 （包括监理人员的工资总额及一切辅助工资、奖金等） | 总监理工程 师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 专项费用开支 | 现场办公费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电讯费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通、差 旅、住宿费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场临时设施费 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 利 润 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（包含企业所得税、增值税等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监 理 费 用 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、若监理费用构成明细表中监理费用合计与监理投标书所报投标报价不一致，以监理投标书投标报价为准;

2、监理企业可根据企业实际情况增加分项费用进行报价。（本表可扩展）

投 标 人：                             （盖章）

法定代表人或授权代表人：

年    月    日

三、投标保证金

（招标人名称）            ：

鉴于     （投标人名称）（以下称“投标人”）    于          年       月        日参加       （项目名称）   监理招标的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）     无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）                               。

本保函在监理期限内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在监理期限内送达我方。

担保人名称：                         （单位签章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年        月        日

注：如采用银行保函，采用上述格式。若采用现金或支票等，投标人应在此提供汇款凭证的复印件

投标保证金银行汇款凭证扫描件粘贴处

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我                系                              的法定代表人，现授权委托                         为我的代理人，以本单位的名义参加招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

授权委托人身份证反面

授权委托人身份证正面

投	标	人：                                      （盖章）

法定代表人：                                       （签字）

授权委托人：                                      （签字）

年	月	日

五、项目总监理工程师情况一览表

| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目监理年限 |  |  |  |  |
| 监理注册证书注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年承担同类或相近工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 竣工验收日期 |  | 质量等级 |
| 目 前 正 在 监 理 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附聘用书、证件等材料。

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投	标	人：                                         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

年	月	日

六、专业监理工程师、监理员配备一览表

| 主要专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理职务 | 数量 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 注册号 | 正在承担监理 工程名称 |  |
| 其他专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 | 数量 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 |  | 培训证号 |
| 现场监理员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支持人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 | 数量 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 |  | 备注 |

注：后附证件等材料。

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。以上人员不得漏缺并不得在本项目同时担任两个及以上监理职务。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

六、-1拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师注册证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表应加盖投标人公章。

### 六、-2拟任本工程主要监理人员情况表

拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师岗位证书编号 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、副总监监理工程师、监理工程师；

2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书、业绩证明材料等复印件；

3、本表应加盖投标人公章。

七、主要检测设备仪器一览表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

八、企业承担类似或相近工程情况一览表

| 建设单位 | 工程项目名称 | 建设 规模 | 竣工日期 | 质量等级 | 项目 总监 | 建设单位联系人\电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：近五年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准，下同）投标人承接过单项合同额大于本招标工程评标基准价的类似工程的（类似工程应当在招标文件中界定，证明文件以合同文件或者验收文件为准。

我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

九、财务状况表

财务状况

投标人应提供近三个年度财务报表中的资产负债表和损益表（复印件），或其他证明材料。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。（成立未满一年的企业除外）

若投标人为联合体，联合体各成员单位应分别提供各自财务状况证明材料。

## 八、监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、资金、进度、环境控制措施；

七、合同管理方案；

八、组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划；

## 九、监理投标计算书

监理投标计算书

（1）报价组成

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金。投标人应按上述五项分项计算列报，汇总计入投标报价。

（2）投标报价汇总

正常监理服务酬金投标报价汇总表

单位：元（人民币）

| 项号 | 项 目 | 合价金额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 管理费 |  |
| D | 利润 |  |
| E | 税金 |  |
| 投标报价 |  |  |

投 标 人：

（盖章）

法定代表人或其授权代表人：

年    月    日

（3）报价组成计算

A 监理人员费用计算表

单位：元

| 序号 | 岗位设置 | 人月数 | 标准（元/人月） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |
| 5 | 辅助人员 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

投 标 人：

（盖章）

法定代表人或授权代表人：

年    月

B 设施设备购置和使用费计算表

单位：元（人民币）

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费（或折旧费） | 运行费用 | 金额 （小计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投 标 人：

（盖章）
法定代表人

或授权代表人：    （签名）

年    月

招标附件（技术文件）

一般规定

项目概况

1.1.1地貌类型

项目所在县自然地貌:

项目区所在县地貌单元为平原，地势较平坦，总体类型地势南高北低，西高东低，南北向地形坡度1/1000 左右，东西向地形坡度1.5/1000 左右。

项目区微地貌:平原地貌

1.1.2项目背景

为切实落实自治区党委农办、财政厅、自然资源厅、农业农村厅、扶贫办《关于下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(新财综(2019)26号)要求，做好2019年度补充耕地指标跨省域调剂收入自治区统筹经费安排的补充耕地项目实施工作，根据《自治区统筹经费安排项目实施工作会议》精神，和田县拟开展1万亩补充耕地项目，其中涉及塔瓦库勒乡、阿瓦提乡，共划分为3个片区。本项目为和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区。

该项目的实施对促进和田县国民经济的发展有着重要意义，可有效改善生态环境，提高土地的投入产出效益，拓宽农民增收渠道，从而从根本上改变农业生产条件和农村生活水平，其显著的社会经济和生态环境效益对维护边疆地区社会稳定和民族团结具有十分重要的现实意义。

1.1.3建设规模

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区(片区1)：

项目区总面积873.37hm2，其中耕地509.45hm2，占项目区总面积的51.40%；园地9.56hm2，占项目区总面积的0.96%；

乔木林地2.06hm2，占项目区总面积的0.21%；灌木林地8.72hm2，占项目区总面积的0.88%；其他林地1.06hm2，占项目区总面积的0.11%；其他草地19.23hm2，占项目区总面积的1.94%；物流仓储用地0.22hm2，占项目区总面积的0.02%；商业服务业设施用地0.06hm2，占项目区总面积的0.01%；工业用地0.31hm2，占项目区总面积的0.03%；农村宅基地89.19hm2，占项目区总面积的9.00%；公用设施用地0.07hm2，占项目区总面积的0.01%；广场用地0.07hm2，占项目区总面积的0.01%；机关团体新闻出版用地1.4hm2，占项目区总面积的0.14%；科教文卫用地4.47hm2，占项目区总面积的0.45%；特殊用地2.58hm2，占项目区总面积的0.26%；

公路用地6.56hm2，占项目区总面积的0.66%；城镇村道路用地4.16hm2，占项目区总面积的0.42%；农村道路27.24hm2，占项目区总面积的2.75%；坑塘水面0.09hm2，占项目区总面积的0.01%；沟渠11.69hm2，占项目区总面积的1.18%；干渠6.09hm2，占项目区总面积的0.61%；水工建筑用地0.39hm2，占项目区的0.04%；设施农用地0.75hm2，占项目区的0.08%；盐碱地0.23hm2，占项目区的0.02%。沙地285.43hm2，占项目区的28.80%。项目区不动工面积117.70 hm2，建设规模873.37 hm2。

项目区建设规模中，水浇地509.45hm2，果园9.56hm2，乔木林地2.06hm2，灌木林地8.72hm2，其他林地1.06hm2，其他草地18.17hm2；农村道路27.24hm2，沟渠11.69hm2，沙地285.43hm2。

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡巴克墩村和卡热墩村片区(片区1)：项目区总面积842.34hm2，其中耕地450.96hm2，占项目区总面积的53.54%；园地6.86hm2，占项目区总面积的0.81%；

乔木林地3.09hm2，占项目区总面积的0.37%；其他草地203.74hm2，占项目区总面积的24.19%；农村宅基地21.59hm2，占项目区总面积的2.56%；机关团体新闻出版用地0.11hm2，占项目区总面积的0.01%；科教文卫用地2.24hm2，占项目区总面积的0.27%；公路用地4.04hm2，占项目区总面积的0.48%；城镇村道路用地1.05hm2，占项目区总面积的0.12%；农村道路18.06hm2，占项目区总面积的2.14%；养殖坑塘0.19hm2，占项目区总面积的0.02%；沟渠10.34hm2，占项目区总面积的1.23%；干渠1.01hm2，占项目区总面积的0.12%；水工建筑用地0.21hm2，占项目区的0.02%；设施农用地0.14hm2，占项目区的0.02%；盐碱地0.15hm2，占项目区的0.02%。沙地118.58hm2，占项目区的14.08%。项目区不动工面积31.25 hm2，建设规模811.09 hm2。

项目区建设规模中，水浇地450.96hm2，果园6.86hm2，乔木林地3.09hm2，其他草地203.74hm2；农村道路18.06hm2，沟渠10.34hm2，沙地118.58hm2。

和田县1万亩补充耕地项目阿瓦提乡哈特布隆村片区：

项目区总面积459.97hm2，其中耕地172.74hm2，占项目区总面积的42.50%；园地11.70hm2，占项目区总面积的2.88%；乔木林地14.35hm2，占项目区总面积的3.53%；其他林地5.22hm2，占项目区总面积的1.28%；沼泽草地1.61hm2，占项目区总面积的0.40%；其他草地104.65hm2，占项目区总面积的22.75%；物流仓储用地0.10hm2，占项目区总面积的0.02%；农村宅基地10.77hm2，占项目区总面积的2.65%；科教文卫用地2.54hm2，占项目区总面积的0.0.63%；公路用地8.34hm2，占项目区总面积的2.05%；城镇村道路用地0.04hm2，占项目区总面积的0.01%；农村道路9.56hm2，占项目区总面积的2.35%；坑塘水面1.91hm2，占项目区总面积的0.48%；沟渠26.76hm2，占项目区总面积的6.38%；设施农用地0.82hm2，占项目区的0.18%；盐碱地42.44hm2，占项目区的10.51%。项目区不动工面积32.73 hm2，建设规模427.23 hm2。

项目区建设规模中，水浇地172.74hm2，果园11.70hm2，乔木林地14.35hm2，其他林地5.22hm2；其他草地103.81hm2；农村道路9.56hm2，沟渠26.76hm2，盐碱地39.13hm2。

1.1.4项目区地理位置和范围

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区(片区1)：

项目区经纬度坐标范围：

东经80°18′17″~ 80°18′33″

北纬37°33′47″~ 37°35′17″

项目所涉及行政乡（镇）、村：

涉及乡（镇）：塔瓦库勒乡

涉及村：塔瓦库勒乡直属、喀萨普艾日克村、塔尔艾格勒村、也克先拜巴扎村

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡巴克墩村和卡热墩村片区(片区1)

项目区经纬度坐标范围：

东经80°16′18″~ 80°18′23″

北纬37°34′07″~ 37°36′28″

涉及乡（镇）：塔瓦库勒乡

涉及村：塔瓦库勒乡直属、巴克墩村和卡热墩村

项目区经纬度坐标范围：

东经80°16′32″~ 80°19′17″

北纬37°38′09″~ 37°40′33″

项目所涉及行政乡（镇）、村：

涉及乡（镇）：阿瓦提乡

涉及村：和田县阿瓦提乡哈特布隆村

1.1.5建设任务

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区(片区1)：

a）土地平整工程

项目区地势起伏较大，需对沙地进行平整，平整面积334.41hm²，共计平整土方113.42万m³。

b）土壤改良工程

土地翻耕281.81hm²，增施农家肥281.81 hm²。

c）灌溉与排水工程

项目区以地表水资源为主进行灌溉。改建支渠1条，长1839m，新建滴管系统7座，灌溉面积334.41亩；支渠盖板涵4座，支渠节制单分水闸9座。

d）田间道路工程

规划修建田间道9条，共11880m，设计路面为宽6m，路基为20cm素土夯实。路面铺设30cm天然砂砾石。

e）农田防护工程

防护林树种选用新疆杨，主要布置在道路单侧，株行距1.5m×1.5m，共3.92万株（176亩）。

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡巴克墩村和卡热墩村片区(片区1)：

a）土地平整工程

项目区地势起伏较大，需对沙地进行平整，平整面积330.21hm²，共计平整土方77.61万m³。

b）土壤改良工程

土地翻耕301.85 hm²，增施农家肥301.85 hm²。

c）灌溉与排水工程

项目区以地表水资源为主进行灌溉。改建支渠1条，长5005m，新建斗渠2条，共1175m，新建滴管系统6座，灌溉面积330.21亩；支渠盖板涵14座，斗渠圆管涵5座，支渠节制单分水闸13座，斗渠节制单分水闸6座。

d）田间道路工程

规划修建田间道7条，共9485m，设计路面为宽6m，路基为20cm素土夯实。路面铺设30cm天然砂砾石。

e）农田防护工程

防护林树种选用新疆杨，主要布置在道路单侧，株行距1.5m×1.5m，共3.36万株（168亩）。

和田县1万亩补充耕地项目阿瓦提乡哈特布隆村片区：

a）土地平整工程

项目区地势起伏较大，需对沙地进行平整，平整面积147.03hm²，共计平整土方38.36万m³。

b）土壤改良工程

土地翻耕168.43hm²，增施农家肥168.43 hm²。

c）灌溉与排水工程

项目区以地表水资源为主进行灌溉。改建斗渠1条，长5580m，斗渠圆管涵20座，斗渠节制单分水闸14座。

d）田间道路工程

规划修建田间道8条，共3815m，设计路面为宽6m，路基为20cm素土夯实。路面铺设30cm天然砂砾石。

e）农田防护工程

防护林树种选用新疆杨，主要布置在道路单侧，株行距1.5m×1.5m，共0.77万株（70亩）。

区域简况

自然条件

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区、和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡巴克墩村和卡热墩村片区(片区1)、和田县1万亩补充耕地项目阿瓦提乡哈特布隆村片区

a）地形地貌

和田县位于新疆南部，塔克拉玛干大沙漠南缘，喀喇昆仑山脉北麓。地处北纬34°22′—38°07′东径78°—80°30′，东与策勒县、洛浦县、和田市交界，东南与西藏自治区接壤，西南与印控克什米尔控制区为邻，西与皮山县、墨玉县相连，北入塔克拉玛干大沙漠腹地与阿瓦提县接壤。地形南宽北窄，呈葫芦状。东西宽20—150公里，南北长500公里，总面积4.10万平方千米。

b）土壤

和田县土壤有7个土类，11个亚类，22个土属，28个土种。灌淤土面积最大，分布最广的农业土壤，也是干旱、半干旱地区典型灌溉土壤类型。优势土类为灌淤土，面积稍大的有：草甸土、潮土、水稻土和盐土。主要土种为淡漠沙壤土。土壤质地轻松，易于耕作，透气性好，光、热、肥力因素容易满足需要，但不保水，不保肥，有机质含量低，缺磷少氮富钾，有机质量一般为0.6—1%，全氮0.04—0.06%，速效氮15—30mg/kg。全磷 0.05—0.07%，速效磷1—5 mg/kg，速效钾100—300 mg/kg。

和田县农业土壤主要是灌淤土，约有46.24万亩，土壤养分总的情况是缺氮、少磷、富钾。

c）气候

和田县属于暖温带内陆荒漠气候。特点是：四季分明，夏长秋短，冬不严寒，降水稀少而蒸发量极大，春、夏多沙暴浮尘天气，冬季少积雪，昼夜温差大。

和田县降水稀少，空气干燥，是最主要的气候特征，年降水量在50毫米以下。山区受地形动力抬升甫合，个别地段降水量可达到400毫米。年均气温约13.6℃，最高温37.6℃，最低温-10.3℃，大于10℃的年积温4500℃以上，平原无霜期236天。有效生理辐射138.1—151.5千卡／厘米2，年均日照时数2470小时以上，日照百分率65％以上。年降水量19.2毫米，蒸发量2504.6毫米。年平均风速因地而异在1.3～22米／秒之间，春季多持续性大风，最大风速28米／秒。

d）水文与水文地质

和田县有两条河，西边是喀拉喀们一河，其与东边的玉龙喀什河汇合后称和田河。

①喀拉喀什河

该河发源于喀喇昆仑山，河源最高山峰是团结峰（6644m)，从河源到大红柳滩，河道基本是由南向北穿行于喀喇昆仑山，南屏雪山和谷顶雪山之间，山体相对窄小，山脊海拔高程一般大于6000m，发育众多冰川。过大红柳滩，河道折向西行，穿行于喀拉格山和康西瓦北山之间，两岸最高峰高程为6365m。过赛图拉后，河道转180°大弯，河道折向东穿行于康西瓦北山和桑株达坂山之间，过阿西伯克阿格孜，又转向北流，到乌鲁瓦提水文站流出山口不论河长还是集水面积均比玉龙喀什河大许多。

喀拉喀什河从河源至赛图拉段与青藏高原相接，河道平均坡降6%，地形起伏和缓，山顶浑圆，终年积雪，河谷开阔，一般宽300-800。从赛图拉至乌鲁瓦提水文站峡谷段长230km，区间集水面积8576km2，平均海拔高程4070m，河道平均坡降8%，两岸高峰冰山对峙，谷底宽不超过100m，最窄处仅20m。

从乌鲁瓦提至墨玉大桥，为丘陵和平原区，河长91km，河道平均坡降6%，河床由卵砾石组成。丘陵区冲沟发育，河谷多浅槽形断面，阶地发育多达四级，每阶高度15-20m，平原区水流集散频繁，河谷不明显，河床由中细沙组成，这一段为和田、墨玉两县农业区，由墨玉大桥至阔什拉什两河汇合处为沙漠区，河长128km，平均坡降不及1.5‰，河谷不明显，呈浅滩状，最宽处可达2km以上，一般不小于1km，河床为细砂和淤泥组成，河道渗漏损失严重，除汛期（6-9月）外，其余时间近于干涸。由于河道平坦，而沙丘移动常抵河岸，故水流侧蚀严重，河道内沙洲杂布，水流曲折游荡。

喀拉喀什河上设有托满与乌鲁瓦提两处国家二类水文站。乌鲁瓦提为喀拉喀什河出山口径流控制站，集水面积19983 km2，支流众多，其主要支流有：胜利河、克孜勒吉勒朵、滚石河、阿克萨依河、吐日苏河、普守达里牙河、托满河、米提孜河等。河源至汇合口河道全长808km，流域总面积26600km2。2000年乌鲁瓦提水利枢纽建成后，改为出库站；位于乌鲁瓦提上游63km的托满水文站设立于1994年6月，为汛期站，1999年改为常年站并观测至今。托满站控制断面以上集水面积18080km2，河长526km2。喀河从乌鲁瓦提至墨玉大桥为丘陵平原区，冲沟、阶地发育，河道两岸为和田、墨玉两县农业种植区。是和田县西部七个乡镇的重要地表水源。

喀河径流补给均以融冰雪水为主，流量日变化特征显著，呈现一日一峰、谷的流量过程，冬季则以地下水补给为主，径流量小且平稳。受补给水源影响，径流年际变化比较平稳，但年内分配极不均匀。喀拉喀什河汇入和田河的水量比旺龙和田河汇入量略少，喀拉喀什河径流年内分配十分不均，七月份为水量最大月份，该月径流量约占年径流量的29.5%，七、八两月水量占年总量的57%，连续最大四个月（9月）水量占到年总量的81.3%。喀河年冰川融水量分别为11.85亿m³，占喀河年径流量的55.2％。根据喀河上的乌鲁瓦提水文站多年实测流量资料统计，该站多年平均径流量21.48亿m³，多年平均流量67.7m3/s，保证率75％的年径流量为17.95亿m³，保证率95％的年径流量为14.68亿m³；多年平均含沙量为2.13kg/m³，1979年5月31日实测历年最大含沙量401kg/ m3，多年平均输沙量472万吨。

②玉龙喀什河

该河发源于昆仑山主脉，山体高大雄伟，山脊海拔高程一般大于6000m，最高峰昆仑峰高程7167m，高山区由于侵蚀强烈，切割深度大，山势陡峻，奇峰林立，河谷多呈“V”字形。河源区，高的山峰和宽广平面，使该区成为本流域最大的冰川作用中心。著名在玉龙喀什河的多峰冰川、玉龙冰川、昆仑冰川等大型山谷冰川都在这里发育。

从河源至出山口同古孜洛克水文站之间为山区，河长340km，集水面积14575km2，山区河道平均坡降11‰，岩石沙床，急流浅滩交替出现，一般河谷宽约300m，最窄处仅60m，谷坡陡峻，切割严重，冲沟发育，支流众多，主要支流有：再依勒克河、喀让古塔格河、尼萨河、恰其河、皮夏河、克赛尔河（库马特河）。流域总面积19803km2。

从同古孜洛克至英艾日克之间为丘陵区，河长醉拓爪，沿河两岸是和田、洛浦两县的农业区，河道平均坡降6‰左右，河床多由卵石加细沙组成，河床比较开阔，两岸阶地明显，河谷最宽处超过1000m，最窄处仅30m，谷高100m以上。

英艾日克以下至阔什拉什汇合口为平原沙漠区，河长100km，河道由南北向逐渐成为西南东北向，水流明显变缓，河道平均纵坡降不及0.7‰，河床由细沙淤泥组成，无明显河槽，河宽在1km以上，最宽处超过2km，两岸沙丘丛立，时远时近，两岸对称生长着茂密的胡杨，芦苇和沙棘等，宽约1-2km，林间众多小河河权，洪水期过水或漫流。是和田县东部四个乡的地表水源。

玉两河径流补给均以融冰雪水为主，流量日变化特征显著，呈现一日一峰、谷的流量过程，冬季则以地下水补给为主，径流量小且平稳。受补给水源影响，径流年际变化比较平稳，但年内分配极不均匀。全年水量的70％以上集中于6-8月高温时期。玉河年冰川融水量分别为14.66亿m³，占玉河年径流量的66.1％。根据玉河上的同古孜洛克水文站实测流量资料统计，该站多年平均径流量22.19亿m³，多年平均流量70.2m3/s，保证率75％的年径流量为18.09亿m³，保证率95％的年径流量为13.64亿m³；多年平均含沙量5.27kg/m³，200年9月8日实测历年最大含沙量367kg/m³，多年平均输沙量1164.6万吨。

③冰川

玉龙喀什河、喀拉喀什河的发源地昆仑山、喀喇昆仑山巍峨挺拔，主山脊山体高大，流域内高程超过6000m的山峰有40多座，高山区为冰川发育提供了有利的条件，玉龙喀什河和喀拉喀什河源流区广泛分布着悬冰川、冰斗冰川、山谷冰川等多种类型的冰川。参考中国科学院兰州冰川冻土研究所1987年8月刊印的《中国冰川目录》有关数据。

和田河流域计有各类冰川3318条，冰川总面积5121.48km2，冰储量566.4194km3。其中喀拉喀什河流域的冰川分布较分散，冰川面积可占42.2%，冰川储量只占全流域冰川储量的冰川面积可占27%；玉龙喀什河的冰川相对集中，冰川面积可占42.2%，冰川储量可占72.4％。

根据兰州冰川冻土研究所分析，喀喇昆仑山平均冰川径流模数为74.73kg/s.km2，昆仑山平均冰川径流模数为37.481 kg/s.km2。以此估算，玉龙喀什河年冰川融水量为14.66亿m³，喀拉喀什河年冰川融水量为11.85亿m³，分别占玉龙喀什河和喀拉喀什河年径流量的66.3％和55.1％。

（2）地下水

依据《和田地区地下水开发建设实施方案》地下水资源评价成果，和田县平原区现状年地下水资源贮量为4.52亿m³，地下水可开采量为3.8亿m³。

①泉水

灌区地下水资源中含包括平原区的泉水，主要分布于冲洪积平原的地下水溢出带，为地下水的自然排泄。根据《和田河流域灌区节水改造工程五年实施方案》，和田县现状年泉水可利用量为0.63亿m³。

②地下水

根据《和田地区和田县水资源综合利用及工程规划报告》（中国水电顾问集团西北勘测设计研究院）分析，用和田县潜水无效或低效蒸发量来确定其地下水允许开采量。根据水文地质测绘，潜水位埋深≤3m时，植物生长状态良好。因此，潜水位埋深≤3m的潜水蒸发蒸腾量以及地下水位下降减少的泉水流量、减少的排渠排泄量之和均可做为和田县的地下水可开采量。

可开采量计算中所有灌区的可开采系数除按上述方法计算外再参照《新疆地下水资源》把可开采系数控制在0.6以内，如果＜3m的潜水蒸发量与泉沟排水量一半之和大于总补给量（扣除重复量后）的0.6，可开采系数按0.6计算，如果小于0.6则按实际计算的＜3m的潜水蒸发量与泉沟排水量一半之和确定为可开采量。

考虑和田县非灌区大多为砾质平原、沙漠或沙漠绿洲，生态环境脆弱，因此非灌区可开采系数取0.3，得出和田县地下水总补给量为4.9574亿m3/a（扣除重复资源量），现状灌区可开采量为2.8490亿m3/a，现状年灌区实际开采量为0.50亿 m3/a，可增加开采量2.3490亿m3/a。

e）植被

和田县生物资源丰富，自然植被主要有芦苇、红柳、甘草、党参、麻黄等，林木类主要有杨树、榆树、沙枣、红柳、白蜡树等；草本类铃铛刺、骆驼剌等。还生长有苦豆子、野苜蓿、狗尾草等杂草。农作物以小麦、玉米、棉花为主。

自然和资源条件

和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡塔尔艾格勒村等4个村片区、和田县1万亩补充耕地项目塔瓦库勒乡巴克墩村和卡热墩村片区(片区1)、和田县1万亩补充耕地项目阿瓦提乡哈特布隆村片区

地形地貌

项目区位于克里雅河冲积扇中部细土平原地带，地貌为平原。地势南高北低，，海拔高度在1221-1216米之间，地形坡度在1-10‰之间。

气候

项目区降水稀少，空气干燥，是最主要的气候特征，年降水量在50毫米以下。山区受地形动力抬升甫合，个别地段降水量可达到400毫米。年均气温约13.6℃，最高温37.6℃，最低温-10.3℃，大于10℃的年积温4500℃以上，平原无霜期236天。有效生理辐射138.1—151.5千卡／厘米2，年均日照时数2470小时以上，日照百分率65％以上。年降水量19.2毫米，蒸发量2504.6毫米。年平均风速因地而异在1.3～22米／秒之间，春季多持续性大风，最大风速28米／秒。

水文与水文地质

地表水资源分析

项目区引水渠道为塔瓦库勒乡干渠，可供水量可满足项目新增耕地用水需求。

吐孜亚伊拉克干渠天然水质的综合特征值如下：PH值：8.0～8.5，略呈碱性；河段的矿化度：1～4月为666毫克/升，5～8月为400毫克/升，9～12月为535毫克/升。总硬度、高锰酸钾指数、氨氮三项化验均达二级标准，其余项目为一级标准。地表水泥沙含量较大，悬浮泥沙含量为4.52千克/立方米，满足灌溉水质要求。

水文地质

根据《和田县区域水文地质普查报告》，项目区位于洪积平原地带，地层岩性比较单一，主要为第四系松散堆积层，岩性为低液限砂壤土层及其下部的卵砾石层，区域内水文地质条件也相对简单，属水量中等丰富区，具有典型的西北干旱区倾斜平原水文地质条件的一般特性。岩性特点由山前的单一卵砾石层逐渐过渡为夹砂层透镜体的砂砾石含水层，由此再过渡为含砾中粗砂、中细砂夹粉砂透镜体的含水岩组。该区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，地下水埋深3～5米。项目区是地下水汇集和赋存的良好地段，含水层厚度大，透水性良好，地下水资源丰富，单位涌水量130～200立方米/天•米，渗透系数0.042米/秒。根据项目区内现有机井调查情况，单井出水量在130-160立方米/小时左右。

项目区属细土平原区，含水岩组颗粒粗，径流条件好，水位埋深相对较小，水化学类型为HCO3-SO4-Mg.Ca型水。PH值7.75～8.1，矿化度一般小于1.2克/升左右，对混凝土结构和钢结构无腐蚀性。满足灌溉水质要求。

工程地质

项目区位于和田县塔瓦库勒乡境内，从吐孜亚依拉克干渠引水。项目区内灌溉工程沿线、田间道路工程沿线、建筑物工程场址，无岩溶、不稳定岸坡等不良地质现象，工程地质条件较优，项目规划拟建工程级别均为小型，不存在傍山渠道、道路产生的边坡稳定问题，地质条件能满足要求，能保证项目的顺利实施。

a)渠线工程地质条件

项目区处于冲洪积平原中下部，地形平缓。在勘探深度5.0米范围内，岩性主要可分为两层。

第①层低液限粉土：埋深0.3～0.5米，厚度0.6～4.0米，褐黄色、灰黄色，湿-很湿，松散-稍密。天然含水率8.6%～16.2%，天然密度1.63～1.68克/立方厘米，比重2.70～2.71克/立方厘米，液限19.5%～25.7%，塑限13.5%～17.2%，塑性指数6.0～9.6，孔隙比0.83～0.94，粘聚力7.9～16.3千帕，内摩擦角24.5°～27.2°，渗透系数2.0×10-4～4.4×10-4厘米/秒，具有中等压缩性，中等透水，无湿陷性。轻型动探锤击数13～24击。承载力100～120千帕，压缩模量5.0兆帕。

第②层圆砾：位于粉土层下部，青灰色，稍密，湿，可见最大粒径为150毫米，一般为10～40毫米，呈亚圆状。根据颗分试验：粒径＞60毫米含量10～15%，60～20毫米含量30～40%，20～2毫米含量22～30%，2～0.075毫米含量22～62%，小于0.075毫米含量3～5%。圆砾天然密度1.98～2.15克/立方厘米，天然含水率3.5%～5.5%，自然休止角30～35°，承载力值200～250千帕，渗透系数大于1.0×10-2厘米/秒，属强透水层。

b）渠线工程地质评价

1）地震液化评价

项目区基础坐落在巨厚的第四纪松散沉积层上，无活动性断裂存在，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），项目区地震动峰值加速度分区为0.15g，相对地震烈度为Ⅵ度，属相对稳定区，因此可不考虑渠基土地震液化的影响。

2）渠道边坡稳定性评价

根据和田县水利部门意见，并参考和田县实施水利及土地项目（干渠边坡1:1.5~2，支斗渠道边坡1:1.5），同时考虑占地问题，确定本项目渠道边坡比为1:1.5。

3）地基土腐蚀性评价

本次根据渠基土易溶盐分析资料：土中熔盐总量0.1-0.209%，属非盐渍土，土中硫酸钠含量0.0048-0.038%，渠基土不具有盐胀性。

依据《岩土工程勘察规范》（GB50021）附录G的规定，按I类环境进行评价：渠基土对混凝土结构不具有腐蚀性。

4）地基土冻胀性评价

本区标准冻土深度为0.87米，即工程区表层土体属季节性冻土，因此根据《水工建筑物抗冻设计规范》（SL211-2006），对土的冻胀类别进行评价。

渠道地基土由大厚度的低液限粉土组成，由颗分试验可知：粉土中粒径小于0.075毫米颗粒含量为68%-76%，依据《水工建筑物抗冻设计规范》（SL211-2006）第2.0.8条第2款“在季节冻融层内，土中粒径小于0.075毫米的土粒含量按重量比大于总土重10%的为冻胀性土”因此渠基土属冻胀性土，应采取防冻措施。

5）区域构造稳定性

和田县位于塔里木盆地南缘，昆仑山北麓的克里雅河冲洪积倾斜平原中上部，在构造上处于和田坳陷带内，属于区域构造基本稳定地区。场区地震动峰值加速度 0.10g，地震基本烈度为Ⅶ度。

土壤

根据和田县土样测试资料，项目区土壤类型有棕漠土、灌淤土，土质以轻壤、中壤为主。土层厚度50厘米以上，土壤有机质含量平均值为9.5‰，全氮含量7.34%，水解氮4.25ppm，全磷6.83%，有效磷1.237ppm，速效钾148.8ppm。

植被

项目区种植作物以玉米、小麦和果树为主，野生植物以胡杨、芦苇为主。地表植被覆盖率30%以上。

自然灾害

主要自然灾害干热风、浮尘和大风，该地区春季常有大风，大风伴有沙尘，严重时形成“黑风”，使幼苗干枯，禾谷倒伏，严重影响产量。

天然建筑材料

根据现场实际情况，最近的砂石料场位于项目区塔瓦库勒乡砂石料场，距项目区平均距离为12千米。该料场储量丰富，根据颗分试验粒径＜0.075毫米的颗粒在2.1～3.9%之间。

工程所需的混凝土粗细骨料均可到该砂石料场购买，混凝土粗骨料粒径＞5毫米的含量占75％，细骨料颗粒粒径5～0.16毫米含量占16.5％，其质量经过质量机构的认证完全满足设计要求。

砂石路面所用级配砾石可到该砂石料场购买，最大粒径不应超过60毫米，压碎值不得大于30%，细长及扁平颗粒不超过20%，液限应小于28%，塑性指数应小于9。路基所用土料可就近取土。

项目区所需耕作层回填土土料场，位于项目区东南方向的沙地，平均运距为2km。该土料场土壤为沙壤土，基本无大的砾石，表土疏松，土壤透气性好。