天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目

招标文件

项目编号：XJYX-2021-YLCG004

采   购   人：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局（公章）

采购代理机构：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（公章）

日        期：2021年8月

目  录

第一章  招 标 公 告	3

第二章　投标人须知	6

第三章　评标办法及标准	24

第四章　拟签订的合同文本	28

第五章  投标文件格式	68

第六章  采购需求	92

# 第一章   招 标 公 告

天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目

公开招标

项 目 概 况

天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目的潜在供应商应在新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号）获取公开招标文件，并于2021年08月24日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJYX-2021-YLCG004

项目名称：天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目

采购方式：公开招标

最高限价：590380.00元

采购需求：实施人工林抚育间伐面积267亩，平均采伐株数强度18%，平均采伐蓄积强度18%，抚育采伐林木总株数3166株，树种为云杉、落叶松。人工造林220亩，人工穴状整地，苗木高度为0.5米以上的Ⅰ级苗或Ⅱ级苗、无病虫害的健壮大苗。按株行距2.4*5和3*3进行挖穴；挖除表皮草根盘结层，翻松穴内土壤，除去石块等杂物（详见森林抚育采伐设计及造林作业实施方案）。

合同履行期限：合同签订后10月10前完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策；

3、供应商资质条件、能力和信誉要求：

（1）供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）原件（营业执照经营范围须有苗木、园林工程，植树造林工程，园林绿化养护管理工程相关的内容）；

（2）法定代表人资格证明文件及身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（3）供应商须具备市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具有有效的安全生产许可证；

（4）项目负责人须具备市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（不接受临时建造师）且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人；

（5）参加投标的疆外企业必须具备企业进疆施工备案登记手续；

（6）抚育采伐依照自治区相关文件批复为准；

（7）供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。

（8）本工程不分标段，不分包，不接受联合体投标。中标单位不得将工程转包或分包，否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20%

（9）其他说明：

1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取（下载）招标文件:

获取时间：2021年08月3日至 2021年08月9日，每天上午10：00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

获取地点：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号）

获取方式：报名成功后购买

售    价：200元/份，售后不退。

四、投标文件提交

截止时间：2021年08月24日11点00分（北京时间）

地    点：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号）

五、投标文件开启

时    间：2021年08月24日11点00分（北京时间）

地    点：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

报名时请携带企业法人营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、资质证书副本原件或电子版加盖公章、安全生产许可证副本原件或电子版加盖公章、项目负责人证书原件或电子版加盖公章、法人授权委托书及委托代理人身份证原件，疆外企业须提供企业进疆施工备案登记手续，“信用中国”网站信用报告下载和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的截图（查询时间不早于本公告发布之日）；以上资料还需提供复印件二份（均应在有效期内）加盖公章作为报名资料留存。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局

地  址：巩留县新华路1号

联系人：郭成、董继线

电  话：13899765688   13565477289

2.采购代理机构信息

名  称：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司

地　址：伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号

联系人：刘长朋

电  话：0906-2139388、17799069388

# 第二章　投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目 |
|  | 采购预算 | 小写：590380.00元 大写：伍拾玖万零叁佰捌拾元整 投标人投标报价超过项目预算的按无效投标处理。 |
|  | 采购方式 | 公开招标（综合评分法） |
|  | 采购内容 | 实施人工林抚育间伐面积267亩，平均采伐株数强度18%，平均采伐蓄积强度18%，抚育采伐林木总株数3166株，树种为云杉、落叶松。人工造林220亩，人工穴状整地，苗木高度为0.5米以上的Ⅰ级苗或Ⅱ级苗、无病虫害的健壮大苗。按株行距2.4*5和3*3进行挖穴；挖除表皮草根盘结层，翻松穴内土壤，除去石块等杂物（详见森林抚育采伐设计及造林作业实施方案）。 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局 地 址：巩留县新华路1号 联系人：郭成、董继线 电 话：13899765688 13565477289 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司 地 址：伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号 联系人：刘长朋 电 话：0906-2139388、17799069388 |
| 4 | 投标人资格 条 件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策； 3、供应商资质条件、能力和信誉要求： （1）供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）原件（营业执照经营范围须有苗木、园林工程，植树造林工程，园林绿化养护管理工程相关的内容）； （2）法定代表人资格证明文件及身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件； （3）供应商须具备市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具有有效的安全生产许可证； （4）项目负责人须具备市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（不接受临时建造师）且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人； （5）参加投标的疆外企业必须具备企业进疆施工备案登记手续； （6）抚育采伐依照自治区相关文件批复为准； （7）供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。 （8）本工程不分标段，不分包，不接受联合体投标。中标单位不得将工程转包或分包，否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20% （9）其他说明： 1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 5 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 6 | 澄清或者 修改时间 | 投标截止时间15日前 |
| 7 | 提交投标文件的截止时间、地 点 | 截止时间：2021年08月24日11:00分（北京时间） 地 点：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号） |
| 8 | 开标时间、 地 点 | 时 间：2021年08月24日11:00分（北京时间） 地 点：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司（伊宁市经济合作区江南春晓四川路综合楼806号） |
| 9 | 其他唱标 内 容 | 投标报价、服务期限 |
| 10 | 投标保证金 | 要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币：¥11000.00元（壹万壹仟元整） 递交形式：转账或电汇或银行保函（注：使用银行保函的，必须从供应商基本账户开具，若是第三方代开的保函，开具保函时给第三方公司缴纳的保费必须从其基本账户支付，否则视为未从基本户转出投标保证金。出据企业注册地之外保函的，供应商还必须提供给第三方公司缴纳保费的资金往来业务银行流水单并加盖银行行名条章。供应商须提供开户许可证复印件并加盖公章，保费支付凭证与保函一并列入投标文件，由评标委员会查验。） 开户银行及帐号如下： 单位名称：新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司 开户行名称：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司合作区支行 帐 号：812020012010114186525 投标保证金缴纳形式：投标保证金于投标截止之前，从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其响应文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 注：在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称“天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目”，若字数超标，可自行简写项目名称，汇款后无须到公司换取收据。 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起45日(日历日) |
| 12 | 投标文件 份 数 | - 1.正本1份，副本2份，正副本密封于同一封袋内。 - 2.报价一览表、投标保证金缴纳凭证、电子U盘（内存word文档格式和PDF格式两种文件）各1份，密封于同一封袋内。 |
| 13 | 封套上必须 载明的信息 | 采购人地址：巩留县新华路1号 采购人名称：新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局巩留分局 项 目 名称：天山西部国有林管理局巩留分局天然林资源保护修复工程—抚育间伐人工造林项目 投标文件在2021年08月24日 11点00 分前不得开启 供应商名称： 供应商地址： 法定代表人（签字并盖章）： 联 系 人： 联系电话： 注：文件袋封口处须加盖企业公章（或经验证的电子印章）及法人章，投标文件必须胶装成册，不接受活页装订。未按要求封装的响应文件，将不予接收。 |
| 14 | 信用查询 | ☑采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。 供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为2021年08月24日11时00分（查询时间不早于本公告发布之日）。 |
| 15 | 定标原则 | 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 |
| 16 | 合同履行 期 限 | 合同签订后10月10前完成 |
| 18 | 资金来源 | 中央财政资金 |
| 19 | 中标方违章 处理规定 | 1、中标方必须遵守招标方的各项规章制度，如有违反按招标方的扣款制度给予处理。 2、中标方如因工作失误而造成招标方经济损失，由中标方负责赔偿经济损失。 3、中标方必须接受招标方的服务质量、服务态度、安全等监督，若有违反相关规定或服务未达标，招标方有权开具扣款通知书给中标方，扣款将从服务费中扣除。 |
| 20 | 招标代理 服 务 费 | 招标代理费按计价格[2002]1980号文规定计算，由招标方支付。 |
| 21 | 其他规定 | 报名时请携带企业法人营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、资质证书副本原件或电子版加盖公章、安全生产许可证副本原件或电子版加盖公章、项目负责人证书原件或电子版加盖公章、法人授权委托书及委托代理人身份证原件，疆外企业须提供企业进疆施工备案登记手续，“信用中国”网站信用报告下载和中国政府采购网未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的截图（查询时间不早于本公告发布之日）；以上资料还需提供复印件二份（均应在有效期内）加盖公章作为报名资料留存。 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是投标招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.采购项目预算

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策；

3.3供应商资质条件、能力和信誉要求：

（1）供应商具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）原件（营业执照经营范围须有苗木、园林工程，植树造林工程，园林绿化养护管理工程相关的内容）；

（2）法定代表人资格证明文件及身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（3）供应商须具备市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并具有有效的安全生产许可证；

（4）项目负责人须具备市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（不接受临时建造师）且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人；

（5）参加投标的疆外企业必须具备企业进疆施工备案登记手续；

（6）抚育采伐依照自治区相关文件批复为准；

（7）供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。

（8）本工程不分标段，不分包，不接受联合体投标。中标单位不得将工程转包或分包，否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20%

（9）其他说明：

1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1　招标文件各章节的内容如下：

第一章　招 标 公 告

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第六章　采购需求

7.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8.招标文件的澄清与修改

8.1　供应商领取招标文件后，若有疑问需要澄清的，请在投标截止7个工作日前以纸质形式递交至新疆煜信工程项目管理有限责任公司伊犁分公司，否则采购人不作任何解释。采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内对供应商的疑问做出统一的解答以招标文件补充形式通知各供应商。

8.2　投标截止日期15日前，采购人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。

8.3　为使供应商在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，采购人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

9.偏离

9.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不投标招标文件的要求。

★9.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

10.　一般要求

10.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

10.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

10.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

10.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

10.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

11.投标文件的组成(采购人可根据项目实际情况增加★条款)

11.1投标文件包括但不限于下列内容

- （1）资格审查资料；

（1-1）合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）

（1-2）市政工程施工总承包资质证书

（1-3）安全生产许可证

（1-4）基本存款账户信息

（1-5）疆外企业必须具备企业进疆施工备案登记

（1-6）项目负责人执业资格

（1-7）安全生产考核合格证书

（1-8）项目负责人社保缴纳证明

（1-9）无在建项目承诺书

（1-10）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。

（1-11）供应商基本情况表

（1-12）是否提供近三年（任意一年）由第三方审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明）

（1-13）近三年度完成的类似项目情况表

（1-14）正在实施的和新承接的项目情况表

（1-15）其他资格审查资料

（2）项目管理机构

（2-1）项目管理机构组成表

（2-2）项目负责人简历表

（2-3）主要项目管理人员简历表

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3-1）法定代表人身份证明

（3-2）法定代表人的授权委托书

- （4）投标函及投标函附录

- （4-1）投标函

- （4-2）投标报价表

- （4-3）投标函附录

(5)投标保证金

(6)投标报价需要的其他资料

(7)工程投标廉政承诺书

(8)技术标

（8-1）施工方案与技术措施

（8-2）质量保证措施和创优计划

（8-3）施工总进度计划及保证措施

（8-4）施工安全措施计划

（8-5）文明施工措施计划

（8-6）施工场地治安保卫管理计划

（8-7）施工环保措施计划

（8-8）施工现场总平面布置（附图）

（8-9）项目组织管理机构

（8-10）成品保护和工程保修工作的管理和承诺

（8-11）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（8-12）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案11.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

11.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

12.投标报价

12.1　投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

12.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

12.3　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

13.投标保证金

13.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

13.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的。转账或电汇或银行保函（注：使用银行保函的，必须从供应商基本账户开具，若是第三方代开的保函，开具保函时给第三方公司缴纳的保费必须从其基本账户支付，否则视为未从基本户转出投标保证金。出据企业注册地之外保函的，投标人还必须提供给第三方公司缴纳保费的资金往来业务银行流水单并加盖银行行名条章。保费支付凭证与保函一并列入投标文件，由评标委员会查验。）投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

13.3　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

13.4　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

13.5　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）不符合招标文件规定的其他实质性要求的

14.投标有效期

14.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

14.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

15.投标文件的签署和规定

15.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

15.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标文件的密封和标记

16.1　①.正本1份，副本2份，正副本密封于同一封袋。

②.报价一览表、投标保证金缴纳凭证、电子U盘1份（内存word文档格式和PDF格式两种文件），密封于同一封袋。

16.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

16.3　投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

17.投标文件的递交

17.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.投标文件的修改和撤回

18.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

18.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第15、16、17项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

18.3　投标人按本章18.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

19.开标

19.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，请各投标人随身携带以下有效证件以备查验，否则投标无效：（看公告修改）

（1）企业法人营业执照副本原件、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

（2）营业执照(副本)原件（未办理三证合一的须同时提供组织机构代码证原件和税务登记证原件）；

（3）企业资质证书（副本）；

（4）安全生产许可证；

（5）项目负责人的建造师（建筑工程专业）注册证书、安全生产考核合格证书；

（6）《进疆备案信息报送册》（疆外企业）；

（7）信用中国网站查询结果截图、中国政府采购网网站查；

（8）投标保证金凭证。

19.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

19.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

19.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

19.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★20.资格审查

20.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

（1）供应商没有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）原件；

（2）未提供法定代表人资格证明文件及身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（3）供应商不具备具备市政工程施工总承包三级以上（含三级）资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并且没有效的安全生产许可证；

（4）项目负责人不具备市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并未提供有效的安全生产考核合格证书，本单位注册（不接受临时建造师）且担任其他在施建设工程项目的项目负责人；

（5）参加投标的疆外企业未提供企业进疆施工备案登记手续；

(6) 投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表；

(6)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的。

20.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

21.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

22.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

23.评标程序

★23.1　投标文件的符合性审查。

23.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(3)投标有效期不足的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(6)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(7)服务要求不满足招标文件要求的；

(8)服务周期不满足招标文件规定的；

(9)服务承诺书未提供的；

(10)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

23.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.3　投标文件澄清

23.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

23.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

23.4　比较与评价

23.4.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★23.4.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.5　推荐中标候选人名单

23.5.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.确定中标供应商

24.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

24.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

24.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

25.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性投标的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

26.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★27.禁止行为

27.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

27.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

28.中标信息公告

28.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

28.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

29.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.履约保证金

30.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

30.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

31.签订合同

31.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

31.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

31.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

31.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

32.招标代理服务费。

32.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

33.询问、质疑、投诉

33.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

33.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

33.4　质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

33.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

34.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

35.其他规定。

35.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

36.未尽事宜

36.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

37.文件解释权

37.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

# 第三章　评标办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

2.初步评审

评标委员会对投标文件按《初步评审标准》进行评审。

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与供应商是否一致，是否按照投标文件要求从基本账户缴纳到保证金专户； |  |  |
|  | 2 | 供应商的项目负责人是否是供应商（备案的）注册执业人员并且具备项目负责人资格条件； |  |  |
|  | 3 | 投标文件是否有供应商单位法定代表人或其授权代表签章和加盖供应商单位公章； |  |  |
|  | 4 | 投标的施工、装修、附属材料设备采购、工程监理完成期限是否超过投标文件规定期限； |  |  |
|  | 5 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，是否符合投标文件要求； |  |  |
|  | 6 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 7 | 是否满足投标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 是否满足投标文件规定的资质等级； |  |  |
|  | 3 | 是否具备合格的安全生产许可证； |  |  |
|  | 4 | 是否提供近三年（任意一年）由第三方审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明） |  |  |
|  | 5 | 近三年类似项目业绩是否满足投标文件的要求（新成立公司不用提供）； |  |  |
|  | 6 | 企业信誉是否满足投标文件的要求； |  |  |
|  | 7 | 项目负责人条件是否满足投标文件的要求； |  |  |
|  | 8 | 疆外企业是否提供企业进疆施工备案登记手续； |  |  |
|  | 9 | 项目管理机构组成表中人员是否配备齐全（造价员、质量员、施工员、安全员、资料员、材料员），其中安全管理员必须具备两证（岗位证、安全考核证）； |  |  |
|  | 10 | 是否满足《建筑业企业资质标准》【建市2014】159号要求； |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

初步评审标准

- 3.投标文件重大偏差评审

评标委员会只对通过上述评审的响应文件按照《响应文件重大偏差评审标准》进行评审。

- 重大偏差评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的市政工程, 投标报价是否高于设定的工程预算招标控制价（工程限额）； |  |  |
|  | 2 | 供应商是否对同一采购项目作出两个以上报价，且不能明确效力； |  |  |
|  | 3 | 是否按投标文件要求提供电子版响应文件； |  |  |
|  | 4 | 是否严格按照投标文件规定的格式、顺序填写，内容完整，没有漏项。关键部分没有改动； |  |  |
|  | 6 | 供应商名称、组织机构与资格预审时是否一致，没有涉嫌以他人名义投标； |  |  |
|  | 7 | 供应商之间或者供应商与采购人是否串通投标； |  |  |
|  | 8 | 是否以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标； |  |  |
|  | 9 | 履约担保、违约赔偿等的承诺，是否符合投标文件要求； |  |  |
|  | 10 | 提供的施工组织设计方案、技术措施等是否能证明其未以低于生产成本投标。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

4.评分标准

详细评标表（满分100分）

| 项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：投标价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30% 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 | 30分 |
| B：技术部分评分70分 |  |  |
| 全面性 18分 | 施工方法先进得 3分，一般得 2 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 施工设备、劳动力计划合理得 3 分，一般得 2 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 确保工程质量、工期、安全措施得力得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 文明施工措施可信度高得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 施工总进度计划合理得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 平面布置合理得 3 分（附图），否则酌情扣分 | 0~3 分 |
| 可行性 14分 | 涉及主要内容齐全措施计划详尽得 3 分，一般得 1 分，否则酌情扣分 | 0~3分 |
|  | 流水段的划分合理得 3 分，一般得 1 分，否则酌情扣分 | 0~3分 |
|  | 流水作业的合理性得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 各项交叉作业切合实际得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 机具合理可行得 2 分，否则酌情扣分 | 0~2 分 |
| 针对性 18分 | 涉及重点内容突出得 4分、尚可得 3 分，一般得 2 分，否则酌情扣分 | 0~4分 |
|  | 工程项目的质保体系健全得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 安保体系健全有效得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 创优措施切实可行得 3分，尚可得 2分，否则酌情扣分 | 0~3分 |
|  | 工程的安全措施得力 3 分，一般得 1 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
|  | 文明施工措施得力得 2 分，否则酌情扣分 | 0~2 分 |
| 先进性 10分 | 采用新工艺、新技术、新设备各得 1 分，没有不得分 | 0~3 分 |
|  | 在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得5分，方案尚可得3分，一般得2分，否则酌情扣分 | 0~5 分 |
|  | 执行国家强制性条文得 1分、有切实可行的保证措施各得 1 分，否则酌情扣分 | 0~2 分 |
| 强制性 5分 | 制定了质量通病的防治措施、措施可行各得 1 分，否则酌情扣分 | 0~2 分 |
|  | 执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得 3 分，否则酌情扣分 | 0~3 分 |
| 承诺 5分 | 保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得 1 分，否则酌情扣分 | 0~2 分 |
|  | 承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得 2 分，否则酌情扣分；达不到有违约经济处罚的得 1 分，否则不得分 | 0~3 分 |

经济部分评分结果30%+技术部分评分结果70%=综合评分

5．推荐中标候选人名单

5.1 评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1)分值汇总计算错误的；

(2)分项评分超出评分标准范围的；

(3)评标委员会成员对客观评标因素评分不一致的；

(4)经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对上述(1)～(4)提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

5.3 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

5.4 本次招标采购推荐的中标候选人数量见投标须知前附表。

第四章　拟签订的合同文本

第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2013】56号）中《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：         。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.2 设计人：

名    称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：        ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.2 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；

发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用；

发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：/  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案 ；

承包人提供的文件的期限为：开工前；

承包人提供的文件的数量为：肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.7交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：±3%。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理确认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：双方协商确定。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提供资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：双方协商确定。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目施工过程中质量、安全、进度管理工作。

3.2.2关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理工程师批准 ，发包人书面认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： / 。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：双方另行协商确定。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：双方另行协商确定。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同约定。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《房屋建筑工程安全检查标准》。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供场地治安管理计。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《房屋建筑工程施工现场环境与卫生标准》。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按投标文件约定，投标文件无约定按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不得晚于开工前7日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起45天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：重大设计变更而影响施工进度；政策处理问题影响施工进度；不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每推延一天，赔偿2000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同价款的2％。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）双方另行确定；

（2） / ；

（3） / 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款，按发包人需求确定。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用条款。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，采购人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是采购人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经采购人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格予以调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：执行投标时阿勒泰造价站发布的信息

价。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人所填报单价在合同实施期间除经济签证、设计变更及政策调整因素以外可预计的其它风险。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：合同价款调整方法为：设计变更、经济签证及政策调整因素引起总价超过3%以外的进行调整，3%以内不进行调整 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的25%。

预付款支付期限：人员、设备进场开工后7日内。

预付款扣回的方式：工程款累计达到合同价款的60%后扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按阿勒泰地区现行工程量计算规则。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：①按形象进度主体完成并经验收合格后工程款累计支付金额达到合同价的50%；②工程竣工验收合格后工程款累计支付金额达到合同价款的70%时，停止支付工程款；③完成结算审核双方同意后工程款累计支付金额达到合同价款的97%；④留合同价款3%的质量保证金，质保期满后付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按发包方工程款支付管理规定执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行确定。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7日内审查并报送。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7日内完成。

（2）发包人支付进度款的期限：14日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按合同通用条款。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按合同付款约定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包方支付工程款必须进入本合同约定账户。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方另行确定。

（2）发包人完成支付的期限：执行合同通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期起计算为12个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：按照国家、自治区现行规定执行。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行合同通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行合同通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行合同通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行合同通用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行合同通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行合同通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行合同通用条款。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行合同通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行合同通用条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行合同通用条款。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行合同通用条款。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同通用条款。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：执行合同通用条款。

选定争议评审员的期限：执行合同通用条款。

争议评审小组成员的报酬承担方式：执行合同通用条款。

其他事项的约定： / 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：执行合同通用条款。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

第三节  合 同 文 件 格 式

1.合同文件格式

合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。

二、合同协议书及附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

二、专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：工程投标廉政承诺书

- 一、合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合    标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）           (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）           (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）           (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）           (¥          元)。

2.合同价格形式：

五、项目负责人

承包人项目负责人：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                  生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：(公章)                   承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                         。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

/ 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：

地  址：                       地  址：

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                          电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                        开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 造价员 |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于	     （发包人名称，以下简称“发包人”）与	           （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年    月    日就  	     （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）	     元（¥	     ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请	     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：	                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	               （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据        （承包人名称）（以下称“承包人”）与        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年     月    日签订的             （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）           元（¥          ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于    年    月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的    %，数额最高不超过人民币元（大写：         ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：

（1）向    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年    月    日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：               (公章)    承包人：               (公章)

法定地址：                       法定地址：

法定代表人或其                   法定代表人或其

委托代理人：           (签字)    委托代理人：           (签字)

电话：                           电话：

传真：                           传真：

电子邮箱：                       电子邮箱：

开户银行：                       开户银行：

帐号：                           帐号：

邮政编码：                       邮政编码：

年   月   日

附件13：

工程投标廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，确保企业在招投标活动中无任何违规、违纪行为，主动接受社会各界监督。             （企业）就参与招投标过程中，作出以下廉政承诺，如若违反，甘受相应处罚，自愿承担法律责任。

1.不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2.不以提供不正当利益等方式，向标底编制、审查人员打听标底编制情况，向采购代理单位谋求不正当利益。

3.在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行投标。

4.不提供虚假材料谋取中标成交。在资格预审资料中，主动提供近二年信用档案情况，包括有无不良行为记录和公示期限的证明。

5.不与投标人之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向地区财政局反映。

6.不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

7.不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

8.中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9.中标后，与采购人按照投标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

10.不以任何名义向参与投标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

11.建立健全各项廉政制度，积极开展廉政教育，在建设工程施工场地设立廉政公示牌，公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语、廉政监督单位、廉政举报电话等。

12.主动接受、配合阿勒泰市住房和城乡建设局的监督检查。

承诺单位（盖章）　　　　　法人代表（盖章）

年   月   日

# 第五章   投标文件格式

（投标文件封面示例）

正本或副本

（项目名称）

投标文件

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

联系人：

联系电话：

年    月    日

目    录

一、资格审查资料

（1-1）合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照副本）

（1-2）市政工程施工总承包资质证书

（1-3）安全生产许可证

（1-4）基本存款账户信息

（1-5）疆外企业必须具备企业进疆施工备案登记

（1-6）项目负责人执业资格

（1-7）安全生产考核合格证书

（1-8）项目负责人社保缴纳证明

（1-9）无在建项目承诺书

（1-10）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。

（1-11）供应商基本情况表

（1-12）是否提供近三年（任意一年）由第三方审计机构出具的财务审计报告（新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明）

（1-13）近三年度完成的类似项目情况表

（1-14）正在实施的和新承接的项目情况表

（1-15）其他资格审查资料

二、项目管理机构

（2-1）项目管理机构组成表

（2-2）项目负责人简历表

（2-3）主要项目管理人员简历表

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3-1）法定代表人身份证明

（3-2）法定代表人的授权委托书

- 四、投标函及投标函附录

- （4-1）投标函

- （4-2）投标报价表

- （4-3）投标函附录

五、投标保证金

六、投标报价需要的其他资料

七、工程投标廉政承诺书

八、技术标

（8-1）施工方案与技术措施

（8-2）质量保证措施和创优计划

（8-3）施工总进度计划及保证措施

（8-4）施工安全措施计划

（8-5）文明施工措施计划

（8-6）施工场地治安保卫管理计划

（8-7）施工环保措施计划

（8-8）施工现场总平面布置（附图）

（8-9）项目组织管理机构

（8-10）成品保护和工程保修工作的管理和承诺

（8-11）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（8-12）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案。

一、资格审查资料

- （1-1）合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只需提供营业执照）

- （1-2）市政工程施工总承包资质证书

- （1-3）安全生产许可证

- （1-4）基本存款账户信息

- （1-5）疆外企业进疆施工备案登记

- （1-6）项目负责人建造师注册证书

- （1-7）项目负责人安全生产考核合格证书

- （1-8）项目负责人社保缴纳证明

- （1-9）项目负责人无在建工程承诺书

致                    ：

我        系              （单位）的法定代表人，现承诺本工程拟委派的项目负责人       （证号∶             ）目前无在建工程。如我公司中标后，其有能力在标书规定时间内组织项目实施，并能保质、保量、按时完成任务。

供应商∶             （公章）

年    月   日

（1-10）提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网、中国政府采购网网页打印页）（查询时间不早于本公告发布之日）。

- （1-11）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

- （1-12）近三年（任一年度）财务状况

在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务报告。

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

- （1-13）近三年度完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：本表后附中标通知书、合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

（1-14）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

（1-15）其他资格审查资料

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

- 二、项目管理机构

（2-1）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

（2-2）项目负责人简历表

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书和竣工验收或备案登记表复印件。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

（2-3）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指安全生产管理人员等岗位人员。应附岗位证书、身份证、养老保险复印件，安全生产管理人员还应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |  |

一、投标函及投标函附录

（1-1）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥     ）的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     合格      。

2．我方承诺在投标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知”第1.5项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：我方按要求向建设主管部门指定帐户交纳民工工资保证金、文明及安全施工保证金等费用。

供 应 商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

- 三、法定代表人身份证明或附有法定代表人

- 身份证明的授权委托书

- （3-1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                （盖单位章）

年    月    日

（3-2）法定代表人的授权委托书

本人        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托书证明

| 授权人身份证正面 | 被授权人身份证正面 |
| --- | --- |
| 授权人身份证背面 | 被授权人身份证背面 |

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、投标函及投标函附录

（4-1）投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥     ）的投标总报价，工期  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     合格      。

2．我方承诺在投标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照投标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“投标人须知”第1.5项规定的任何一种情形。

6．其他补充说明：我方按要求向建设主管部门指定帐户交纳民工工资保证金、文明及安全施工保证金等费用。

供 应 商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（4-2）投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） | 投标总价（元） | 工程质量 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写（人民币）： |  |  |  |  |  |

注：投标总价应与已标价工程清单中“投标总报价”的金额一致。

供 应 商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（4-3）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 采购人要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数：合同签订后10月10前完成 |  |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 | 专用合同 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 2000 元/天 |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 | 合同价款的2% |  |  |
| 7 | 质量标准 | 合格 |  |  |
| 8 | 价格调整的差额计算 | / |  |  |
| 9 | 预付款额度 | 专用合同 |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 | / |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 | 竣工结算造价的3％ |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 | 专用合同 |  |  |
| 13 | 工程质量保修期限 | 1年 |  |  |
| 备注：供应商在投标招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供 应 商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

五、投标保证金

（在此页附投标保证金银行电汇或转账凭证复印件，或银行保函复印件）

注：使用银行保函的，必须从供应商基本账户开具，若是第三方代开的保函，开具保函时给第三方公司缴纳的保费必须从其基本账户支付，否则视为未从基本户转出投标保证金。出据企业注册地之外保函的，投标人还必须提供给第三方公司缴纳保费的资金往来业务银行流水单并加盖银行行名条章。保费支付凭证与保函一并列入投标文件，由评标委员会查验。

六、投标报价需要的其他资料

七、工程投标廉政承诺书

八、技术标投标格式

（8-1）施工方案与技术措施

（8-2）质量保证措施和创优计划

（8-3）施工总进度计划及保证措施

（8-4）施工安全措施计划

（8-5）文明施工措施计划

（8-6）施工场地治安保卫管理计划

（8-7）施工环保措施计划

（8-8）施工现场总平面布置（附图）

（8-9）项目组织管理机构

（8-10）成品保护和工程保修工作的管理和承诺

（8-11）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

（8-12）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

- 第六章  采购需求

7.1采购需求：

抚育采伐面积267亩，林木总株数3166株，树种为云杉、落叶松；其中云杉2884株：胸径为5厘米以下73株，胸径5—15厘米的1387株，胸径15—30厘米的1324株，落叶松胸径为5厘米以下3株，胸径5—15厘米的109株，胸径15—30厘米的170株，平均采伐株数强度18%，平均采伐蓄积强度18%。

7.2整地方式及规格：

人工穴状整地，按株行距2.4*5和3*3进行挖穴；

整地规格：80cm×60cm×40cm；

7.3整地要求：

挖除表皮草根盘结层，翻松穴内土壤，除去石块等杂物

7.4整地时间：

9月

7.5采伐方式、采伐强度

采伐方式为抚育择伐，采伐强度18%。

7.6人工造林

栽植面积220.05亩，围栏1300米，未成林抚育220.05亩2次

7.7抚育间伐

采伐清林、集材运输，修复人工中幼林区块3个267亩。

注：可以自定义制作表格