项目编号：HCRHTP2022-017

温泉县重点示范村基础设施建设项目—查干屯格乡莫都停浩图呼尔村地面硬化及人行道铺装工程施工

竞争性谈判文件

采购人： 温泉县农村农业局

招标代理机构联系人：陈玉红

联 系 电 话：15199618355

联 系 地 址： 新疆博州博乐市南城区街道五台路龙文水岸花苑小区2号楼2层02号门面房

邮 政 编 码： 833400

新疆宏成润和工程管理有限公司

2022 年 09 月

第一章 温泉县重点示范村基础设施建设项目—查干屯格乡莫都停浩图呼尔村地面硬化及人行道铺装工程施工竞争性谈判公告

项目概况

温泉县重点示范村基础设施建设项目—查干屯格乡莫都停浩图呼尔村地面硬化及人行道铺装工程施工采购项目的潜在供应商应登录博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）获取采购文件，并于 2022年 9月7日 17点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCRHTP2022-017

项目名称：温泉县重点示范村基础设施建设项目—查干屯格乡莫都停浩图呼尔村地面硬化及人行道铺装工程施工

采购方式：竞争性谈判

预算金额：3700000元

最高限价：3691137.35元

采购需求：地面硬化7000平方米及其配套，人行道铺设8000平方米及其配套。

合同履行期限：60日，开工日期：2022年09月12日  竣工日期：2022 年11月10日

本项目（否）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 4、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）；7、 印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发〔2020〕7号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照，具有独签订立合同的权利；

（2）投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备市政公用工程专业贰级建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（3）投标人须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

三、获取采购文件

时 间：2022年9月2日至2022年9月6日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）

方式：请使用移动CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder领取招标文件，移动CA数字证书“标证通”办理方式见博州公共资源交易网办事指南

售价（元）：/

四、响应文件提交

截止时间：2022年9月7日17点00分（北京时间）

地点：请使用移动CA数字证书或CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/网上递交加密文件

五、响应开启

时间：2022年9月7日17点00分（北京时间）

地点：博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标单位到博州公共资源交易网站登陆查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见公共资源网服务指南，软件咨询联系方式：400-998-0000。

2、特别提示：1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

时间：2022年09月02日至 2022 年09月06日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）

方式：请使用移动CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder领取招标文件，移动CA数字证书“标证通”办理方式见博州公共资源交易网办事指南

售价（元）：/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温泉县农业农村局

地址：温泉县

联系人：薛良震

联系方式：15209090866

2.采购代理机构信息

名称：新疆宏成润和工程管理有限公司

地址：新疆博州博乐市南城区街道五台路龙文水岸花苑小区2号楼2层02号门面房

联系方式：15199618335

3.项目联系方式项目

- 联系人：陈玉红

电话：15199618335

第二章    竞争性谈判须知

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温泉县重点示范村基础设施建设项目—查干屯格乡莫都停浩图呼尔村地面硬化及人行道铺装工程施工 |
| 2 | 采购人 | 名 称：温泉县农业农村局 地 址：温泉县博格达尔镇三峡东路 电 话： 0909-8222642 联系人： 薛良震 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称： 新疆宏成润和工程管理有限公司 地 址： 新疆博州博乐市南城区街道五台路龙文水岸花苑小区2号楼2层02号门面房 电 话： 15199618355 联系人： 陈玉红 |
| 4 | 项目预算 | 金额(小写)：370.00 万元 金额(大写)：叁佰柒拾万元整 |
| 5 | 供应商资格条件 | 1、必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 规定的条件： 2.需具市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证；项目经理须具备市政公用工程专业贰级建造师及以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 3.凡拟参加本次招标项目的投标人， 如在“信用中国” 网站( www.creditchina.gov.cn ) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名 单的(尚在处罚期内的) ，将拒绝其参本次政府采购活 动(查询结果截图日期必须在发布公告日期之后)。 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网、博州公共资源交易中心网 |
| 8 | 响应文件递交截止时 间 | 2022 年9 月7日 17:00 (北京时间) |
| 9 | 谈判时间、地点 | 谈判时间： 2022 年9 月7日 17:00 (北京时间) 谈判地点： 博州公共资源交易中心(锦绣路 6 号行政服 务中心三楼) |
| 10 | 谈判小组的组建及评 审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建谈判小组共 5 人组成；评标专家确定方式：专家评委开标前从政采云专家库中随机抽取。 |

序列号; 条款名称; 编列内容规定. 11; 谈判保证金; 缴纳方式：电汇、网银转账 金额(小写)： / 金额(大写)： / 银行账号： 下载文件后系统自动生成 注意： 每包项目所对应的保证金收取账号各不相同。 到账截止时间： / (北京时间) 注： 根据博州建函字{2020}13 号关于疫情期间免收简单小 额项目投标保证金的通知， 本项目不要求提供投标担保， 投标人需自行承诺。承诺书格式详见后附件。. 12; 评审办法; 最低评标价法. 13; 谈判有效期; 45 日(日历日). 14; 踏勘现场; 不组织，投标人如需要自行前往进行现场踏勘。. 15; 节能、环保要求; 按国家有关节能环保政策执行。. 16; 响应文件份数; 响应文件包括： 1、加密的电子响应文件(文件格式为.bztf)，在提交 响应文件截止时间前通过博州公共资源交易平台上传；注：加密的电子响应文件为使用博州公共资源交易平台 提供的“投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文 件。纸质响应文件应与加密的电子响应文件为 同时生成的版本。 2、纸质版投标文件 1 正3副 备注：因供应商自身原因导致解密失败的， 将导致其响应被拒绝且响应文件被退回；但因网上采购系统故障导致所有供应商均解密失败时，供应商使用未加密的电子响应文件进行开评标。未递交加密的电子响应文件、未加密的电子响应文件 ，将导致响应被拒绝。 纸质版密封文件要求：纸质版投标文件密封袋上注明投 标单位名称， 项目编号，并加盖公章。.

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 中小微型企业 有关政策 | - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕 46 号)； - 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有 关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)； - 《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。 - 注： 1、产品符合促进中小企业(监狱企业、残疾人福利 性单位)发展政策的，对小型和微型企业(监狱企业、 残疾人福利性单位) 产品的价格给予 6%的扣除， 用扣除 后的价格参与评审打分。 2、小型、微型企业提供中型(或大型) 企业制造的 货物的， 视同为中型(或大型) 企业， 不享受本项优惠。 |
| 18 | 工期 | 总工期： 60日历日 开工日期：2022年09月12日；竣工日期：2022 年11月10日 |
| 19 | 付款方式 | 工预付30%，质保金留审计价的3%，其余按进度付款，质量保证金一年付清。 |
| 20 | 采购人认为应该补充 的其他内容 | / |
| 注意 事项 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库 〔2016〕125 号的规定，各供应商应在本项目采购公告发布之日起到响应文件递 交截止时间期间，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 对列入失 信被执行人、重大税收违法案件当事人名单进行查询、政府采购不良行为记录、 “中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 对政府采购严重违法失信行为记 录名单进行查询，并将信用信息查询记录作为响应文件组成部分。 |  |

# 一、工程说明

1、	工程的概括已具备工程施工招标的相关条件

2、本工程已经具备工程施工招标条件，现通过竞争性谈判招标方式择优选定施工单位。

3、如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

二、建设工程施工合同

（一）合同条件：

《建筑工程施工招标文件》的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（通用）的合同条件。

# （二）技术规范

# 本工程采用的技术规范：国家及自治区现行的技术规范。

# 1、	甲方工作

# 甲方负责施工场地的清理工作。

# 完成日期：甲乙双方按合同约定执行。

# 2、	乙方工作

# 2.1 中标单位履约担保的形式：现金或转帐。

# 2.2乙方根据合同进行施工，在该工程竣工验收之前，履约保证金将一直有效。履约保证金在竣工验收签字后7天内由采购单位清退。

# 2.3乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全（因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡除外）。

# 乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为大众提供安全和方便。

# 2.4乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求及费用。

# 3、	工期

# 3.1如果由于下列原因   A、B、C、D、E   造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

# A、额外或附加的工程数量；

# B、合同条款规定引起的延误；

# C、不可抗力；

# D、由甲方造成和延误；

# E、可能出现的非乙方过失或违约的其他特殊情况。

# 3.2非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，应向甲方支付违约金，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，每推迟1天，扣500元。

# 3.3施工过程中，非甲方原因造成停工3天以上（含3天），甲方有权终止合同，另找施工队继续施工，由此造成的一切损失乙方自行承担。

# 3.4 工期：

# 总工期： 60日历日

# 开工日期：2022年09月12日  竣工日期：2022 年11月10日

# 4、	质量与验收

# 4.1甲方对工程质量的要求：达到国家施工验收标准。

# 4.2质量验收规范：执行国家有关施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。并且保证完工效果符合选中的方案，符合国家环保要求和消防要求。

# 5、合同价款与支付

# 5.1合同价格的调整或固定采取下列第  A  款方式。

# A、合同价格固定：投标人所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时已考虑风险系数。

# B、合同价格调整：合同价格可调整因素 ：设计变更增减及博州当年调差文件。

# 5.2付款方式：

# 关于付款周期的约定：工预付30%，质保金留审计价的3%，其余按进度付款，质量保证金一年付清。

# 6、材料和设备供应

# 6.1材料或设备采购、运输、保管，由施工单位负责，所有进场材料必须“三证”齐全，并经甲方委托的有资质的检测机构按规定进行检验合格后方可使用。

# 6.2对个别特殊材料或设备，设计单位提供的应列明材料或设备的名称、品种、数量、型号及提供日期和交货地点：各类特殊材料、设备必须“三证”齐全并经相关部门检测机构检验合格，同时还应明确设计单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

# 7、竣工结算与支付

# 7.1工程竣工后7日内，乙方向甲方提交工程结算书。

# 7.2甲方代表收到竣工结算书后7日内提出审核意见。

# 7.3

# A、因甲方原因造成工程质量不合格，甲方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给乙方支付赔偿费。

# B、因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给甲方支付违约金。

# 7.4工程质保期自竣工验收之日起开始计算。

# 该工程保修期为屋顶防水五年，水、电两年。

# 8、争议的解决：

# 甲乙双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第  B  款方式解决。

# A、向仲裁机关申请仲裁。

# B、采购单位所在地人民法院起诉。

# 9、其他：

# （1）工程分包

# 乙方不得转包或分包该工程。

# （2）合同生效及终止

# A、本合同自   双方签定    之日起生效。

# B、乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合甲方的要求，且甲方按合同规定将工程款全部支付完毕后，合同即告终止。

# （3）合同份数

本合同正本  2  份，副本 3  份，具有同等法律效力，送一份至代理机构备案。

三、政府采购政策评分标准

1、小微企业的价格评分标准

（1）对小型、微型企业产品的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价＝投标报价*(1-6%)。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30％以上的，可给予联合体2％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价＝投标报价＊（1-2％）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发＜中小企业划型标准规定＞的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6％的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价＝投标报价＊（1-6％）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）文件规定标准执行。

3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6％的扣除，用扣除

-5-

后的价格参与评审，其评标价＝投标报价＊（1-6％）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发（2007）51号）以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号的有关规定。对经核实产品属于清单中品目的，所投产品评审中价格扣除3％，用扣除后的价格参与评审，其评标价＝投标报价＊（1-3％）。

（2）环境标志产品根据《财政部、国家环保总局联合印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库（2019）9号的规定。对经核实产品属于清单中品目的，所投评审中价格扣除3％，用扣除后的价格参与评审，其评标价＝投标报价＊（1-3％）。

# 四、投标

# 1、	施工要求

# （1）本工程为包工包料的包干工程，中标价就是合同价，也是总承包价，投标前可对现场自行前往踏勘，开工后再有不可预见事项（不可抗自然灾害除外）均在总承包价之内。

# （2）工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后不再重新加价或降价，风险均在合同价内。

# （3）项目地点：温泉县查干屯格乡莫都停浩图呼尔村

# （4）工程内容：详见工程量清单附件

# 2、投标报价

# （1）该项目投标采用定额编制，采用下列B计价方法:

# A、价格调整（预算价，可因市场变化因素而变动）；

# B、价格固定（包干价，施工图预算加风险系数，不因市场变化因素而变动）；

# C、综合单价报价（投标人提供的单价包括了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金以及投标人考虑自身的承受力而担负的风险等因素）。

（2）本次招标采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供应商成交。（报价采取二次报价，第二次报价单由供应商自行准备并加盖单位公章，开标现场填写）

谈判供应商作最后报价，通过数字证书进行加密并签章后，传到网站指定栏目。参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行网上报价，谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

A、 报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、货物运输指定交货地点的费用、安装调试费、培训费以及供方所需交纳的各项税金。

B、 报价一览表应写明投标货物的单价和总价，投标文件其它部分出现的投标报价如与开标一览表不符，以开标一览表为准。如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准（明显小数点错位除外）。

3．代理服务费

# 3.1本次采购中标代理服务费依据国家计委计价格（2002）1980号和发改办价格【2003】857号文件规定计算招标代理服务费、造价咨询费依据中价协【2013】35号文件计算，由采购人支付。

3.2本项目不收取履约保证金。

4、发放竞争性谈判文件

（1）供应商前往博州公共资源交易平台查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易平台：http://xzfw.xjboz.gov.cn/”，选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见公共资源平台服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095。

（2）招标文件费：0元

5、现场踏勘及投标答疑会

（1）现场踏勘：

招标人不统一组织投标人踏勘现场，需要踏勘现场的费用由投标人自行负担。

（2）招标答疑：

竞争性谈判文件等发出后  /  日内，各投标人应以书面的形式向招标人提出自己的问题，招标人针对投标人的问题，应逐一做出解答并进行汇总后最迟在开标日期前 1 天，以书面形式分别提供给所有竞争性谈判文件的收受人。

招标答疑的内容将作为竞争性谈判文件的补充，同样作为签订合同的基础性文件。

（3）招标人对竞争性谈判文件做的任何修改或补充，最迟在开标日期前1日，以书面形式发给所有获取竞争性谈判文件的投标人，作为竞争性谈判文件的补充。

# 6、投标文件编制与递交：

（1）投标文件的语言：  汉语   ；

（2）投标文件由以下部分组成并按顺序装订：

①投标书（格式见附件一）

②报价单（格式见附件三）

③投标廉政承诺书（格式见附件五）

④工程预算书

⑤主要材料明细表（格式见附件四）

⑥企业简介、近两年同类项目业绩

⑦本项目施工方案

⑧工程质量保证措施

⑨安全生产措施

⑩各类资质复印件

# （3）投标人应按招标文件的要求，认真编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

# （4）投标文件的撤回与修改：

# a、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回其投标文件。在投标截止时间期以后，不能更改或撤回投标文件。

# b、投标文件的修改或撤回，应按本文件有关条款的规定编制、密封和递交（注明修改或撤回字样）；

# c、在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止时间之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

# （5）. 谈判响应文件的份数

# 响应供应商应通过“投标文件制作软件”编制竞争性谈判响应文件，将生成的加密的电子谈判响应文件（文件格式为.bztf），在提交响应文件截止时间前通过博州公共资源交易平台上传；若未按规定的方式编制提交谈判响应文件的，采购代理机构不予受理。

# （6）. 谈判响应文件的密封和标记

# 电子谈判响应文件的密封和标记。电子谈判响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的谈判响应文件，电子评审软件将无法接受,采购代理机构不予受理。

# （7）. 谈判响应文件的递交

# 电子谈判响应文件的提交。响应供应商应在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，将电子谈判响应文件上传博州公共资源交易平台。未在谈判响应文件递交截止时间前完成上传的电子谈判响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子谈判响应文件，采购代理机构不予受理。

# （8）.响应供应商在开标现场需携带CA锁。

# （9）.采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身 电脑、网络的原因导致不能在谈判响应文件递交截止时间之前上传谈判响应文件，博州公共资源交易中心不负任何责任。建议于谈判响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成谈判响应文件的制作与上传。     （10）谈判

# 以下内容为资格审查时必备条件，谈判时如果审查缺项，则视同无效，不予参加谈判。

# ①企业营业执照副本（原件或复印件加盖公章）

# ②资质证书原件（原件或复印件加盖公章）

# ③安全生产许可证原件（原件或复印件加盖公章）

# ④项目负责人证书原件（原件或复印件加盖公章）

# ⑤外省企业须提供进疆备案登记册原件（原件或复印件加盖公章）

# ⑥法定代表人或法定代表授权人身份证（原件）、法定代表人授权委托书（原件）

# ⑦“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）查询结果页面截图（加盖公章）（未被列入被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单）（如投标单位未带此截图，可现场网上查询）

# ⑧投标保证金承诺书

# 符合上述条件并能提交以上有关资质证明原件（复印件加盖公章）的企业，均具备参加本次谈判的谈判资格。以上原件请不要装订到投标文件中，拿在手中以备资格审查。（以上证件如有复印件必须提供当地公证部门的公证函）

# 五、开标

# 1、本工程定于2022年09月7日下午17:00 时（北京时间），地点：博州公共资源交易中心 （锦绣路6号行政服务中心三楼）

# 2、开标会议由新疆宏成润和工程管理有限公司组织并主持。

# 3、投标人如有下列情况之一，该投标文件宣布作废：

# a、投标文件未按规定标志密封；

# b、投标文件未按规定的时间送达；

# c、投标文件未按规定盖章；

# d、未按规定的格式、要求填写、标识，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或法定代表人委托的代理人印签的；

# e、投标人法人代表或委托代理人未参加开标会议；

# f、投标人所持的有效证件不全。

# 六、评标、定标

1 、为防止哄抬标价，工程投标控制价上限为人民币3691137.35元。对高于最高限价的投标文件，视为超出投标人的支付能力，按废标处理。

2 、本工程采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的投标施工单位经专家推荐产生成交候选施工单位。

# 六、中标通知书的发放

- 1.1 成交供应商确定后2个工作日内新疆宏成润和工程管理有限公司将向成交供应商发 出成交通知书，并将成交结果依法公告。

- 1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按谈判文件的规定执行，成 交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

- 2、签订合同

- 2.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同 文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

附推荐表：

| 序 号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性审查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |
|  |  | 税务登记证 | 是否具备有效的税务登记证 |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 投标保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合谈判文件要求 |
| 2 | 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签署 | 符合招标文件要求在规定区域加盖单位电子公章 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
|  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价且未超过政府采购预算金额 |

| 推荐表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 企业 标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  | 优 |  |  | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  |  | 优 |  |
| 工程报价 | 低 |  |  | 中 |  | 较高 |  |  | 高 |  |  | 低 |  |  | 中 |  | 较高 |  |  |  | 高 |  |
| 服务响应 | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  | 优 |  |  | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  |  | 优 |  |
| 质保承诺 | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  | 优 |  |  | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  |  | 优 |  |
| 技术力量 | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  | 优 |  |  | 差 |  |  | 一般 |  | 较优 |  |  |  | 优 |  |
| 工程业绩 | 弱 |  |  | 一般 |  | 较强 |  |  | 很强 |  |  | 弱 |  |  | 一般 |  | 较强 |  |  |  | 很强 |  |
| 投标文件规范性 | 弱 |  |  | 一般 |  | 较强 |  |  | 很强 |  |  | 弱 |  |  | 一般 |  | 较强 |  |  |  | 很强 |  |
| 推荐二名中标候选人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确定中标供应商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一： 投标书格式

投   标   书

新疆宏成润和工程管理有限公司  :

根据已收到的                                工程的招标文件，我单位经考察 现场并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以  投标报价单 所报的投标价格及投标附录(附表一)的承诺承包本招标文件 所述范围内的全部工程；

2、一旦我方中标， 我方保证按照所报的建造师(或建造员) 及项目管理班子承包上述工 程；

3、一旦我方中标， 我方保证在收到贵方发出的施工许可证后立即开工， 并在         日 (日历日)内竣工。

4、如果我方中标，我方保证按照          的质量等级交付全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的的履约保证金， 并对此共同地和分别地承担责任。

6、在签署合同协议书之前， 你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契 约。

投  标  人：(盖章)

法定代表人：(签章)

年    月    日

附件二：

投标人法定代表人授权书

新疆宏成润和工程管理有限公司  ：

X        X                X   系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 企 业 ，  法 定 地

址：                                         ，特授权   X X X   代表我公司全权办理针 对                          项目的投标， 参与开标、招标、签约等具体工作，并签署全 部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前， 本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书 有效期内签署的)不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证

正反面复印

授权人身份证

正反面复印

被授权人签名(投标代表)：

职        务：

联 系 电 话：

授权人签名(法人代表)：

职      务：

投标人公章：

日    期：

附件三：

报   价   单

| 投 标 人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 法人委托代理人 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 单 位 地 址 |  |  |  |  |
| 开 户 银 行 |  |  |  |  |
| 投标工程名 称 |  |  |  |  |
| 投标报价(元)： 人民币 |  | 小写： 大写： |  |  |
| 简要说明： |  |  |  |  |

附件四：

主要材料明细表

| 序号 | 材料名称 | 产地 | 型号/ 规格 | 单位 | 数量 | 单价 [元] | 合价 [元] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 1.已明确供应商的材料应按其要求填报，未明确供应商的同种材料可提供若干供货 商的各项指标。

2.表格中“数量”一栏应填写本工程所用数量。

附件五

投标廉政承诺书

新疆宏成润和工程管理有限公司  ：

我单位办理了               项目政府采购申请。为确保工程质量，促进政府采购工作 的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府 采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不以任 何形式向采购方任何人员赠送各种礼品、礼金(礼券)；不邀请采购方人员参与高档娱乐活 动；不串通报名参与招标，不弄虚作假，不拉拢评标小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受财政部门和监察部门的监督检查，若有违反，将承担 相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人(签字)：

承诺单位(盖章)：

日期： ______年____月____ 日

附件六

投标保证金承诺书

投标企业                 现对           项目投标保证金作如下承诺：

该项目招标公告时间为              ，项目总投资         万元，投标保证金为   万 元。我企业严格按照招标文件要求参与该建设项目投标，承诺在该项目招投标过程中无围标 串标等违法违规行 为，如若违法违规，没收该项目工程总投资 2%的投标保证金，并接受其 他相应处罚。

投标单位：(签章)

年 月 日

小微企业声明函

致：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购人）的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对以上声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

注：非小微企业此声明函可不填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日		期：

备注：投标人提供的《小微企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福性单位，且本单位参加			   单位的					项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程／提供服务），或者提供其他残疾人 福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。注：非残疾人福利性单位此声明函可不填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日		期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

《监狱企业声明函》及证明文件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定。因本单位（符合／不符合）条件，故本单位为（监狱／非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人名称：		（盖章）

法定代表人或授权代表：		（签字或盖章）

日期：

其他格式自拟

采购代理服务收费标准(费率)

| 服务类型 成交金额(万元) | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500— 1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1 亿—5 亿 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 5 亿—10 亿 | 0.035％ | 0.035％ | 0.035％ |
| 10 亿—50 亿 | 0.008％ | 0.008％ | 0.008％ |
| 50 亿— 100 亿 | 0.006％ | 0.006％ | 0.006％ |
| 100 | 0.004％ | 0.004％ | 0.004％ |

注：

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如： 某工程招标代理业务中标金额为 6000 万元， 计算采购 代理服务费额如下：

100 万元×1％＝1 万元

(500－100)万元×0.7％＝2.8 万元

(1000－5000) 万元×0.55％＝2.75 万元

(5000－1000) 万元×0.35％＝14 万元

(6000－5000) 万元×0.2％＝2 万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75+14+2＝22.55(万元)