合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：

- 工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：

工程量清单及施工图纸设计（如有）中的全部内容 。

二、合同工期

计划开工日期：2023年   月   日。

计划竣工日期：2023年  月   日。

工期总日历天数： 30 天。工期总曰历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格	标准。

四、 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          元整（¥        元）；

2.合同价格形式： 固定总价  。

3.发包人支付上述任何一笔款项前，承包人应提供符合甲方财务做账要求的发票。

4.付款方式：第一期合同签订后，甲方向乙方支付总价款的30%作为备料款；第二期乙方完成合同清单约定的工程内容并竣工验收后支付至合同总价款的80%工程款；第三期工程结算审计完成后按审计金额结算至100%工程款。

5.承包人指定收款账户

账户名：

账户号：

开户行：

五、 项目经理

承包人项目经理：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有)；

(2)投标函及其附录(如果有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求;

(6)图纸；	’

(7)已标价工程_清单或预算书;

(8)其他合同文。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内（2年内）造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

八、词语含义

九、签订时间

本合同于2023年    月日签订。

十、签订地点

本合同在      签订。

十一、发包人权利义务

1、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

2、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、

国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

3、承包人交付的工作成果不符合质量要求的，发包人有权请求承包人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。

十二、承包人权利义务

1、承包人必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

2、承包人完成工作的，应当向发包人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。

3、承包人应当妥善保管发包人提供的材料，因保管不善造成毁损、灭失的，应当按照原价赔偿。

4、承包人应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

5、承包人必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6、承包人必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约

定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验， 检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。

7、承包人对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

8、承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收

不合格的建设工程，应当负责返修。

9、承包人应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。

十三、违约责任

1、承包人若未按照约定时间完成新疆警察学院米东校区消防改造建设项目，承包人每逾期一个月（不足一个月视为一个月）需按照工程费总金额的」向发包方承担违约金。逾期超过2个月的，发包人有权以书面方式直接邮寄文书至本合同约定的送达地址通知解除本合同，发包人未支付给承包人的金额不再支付，承包人按照工程费总金额 1_%向发包人支付违约金。

2、因承包人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求承包人在合理期限内（1年内），无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包人应当承担工程费总金额的 5 %违约责任。     '

3、承包人不履行会；同义务或者履行合同义务不符合约定，致使合同目的无法实现，承包人应按照工程费总金额的10 %向发包人支付违约金。

4、以上违约承担责任方式不足以弥补守约方因对方违约责什所造成的损失时，守约方可继续要求违约方追加赔偿，直至弥扑守约方的所有损失。

十四、约定送达与联系

本合同中约定的送达地址及联系方式系指该地址作为合同双方联系交流、寄送邮件、发送催款函、通知书等事项的唯一地址及联系方式，若因一方变更地址及联系方式未及时通知另一方而造成的一切法律后果由变更方承担，该地址及联系方式作为诉讼过程中双方确认的唯一的送达地址与联系方式，若出现法律文书的拒签、无法送达等情况视为已经送达并接收。

发包方约定送达地址：

发包方指定接收人：

发包方邮箱、联系电话：

承包方约定送达地址：施工现场

承包方指定接收人：

承包方邮箱、联系电话：

十五、保密条款

合作涉及到合同双方所有人员均有保守商业秘密和秘密信息的义务。在签订协议、合同和合作过程中知悉的商业秘密和秘密信息，不得向任何第三方泄露或者不正当使用。泄露、披露或者不正当使用该商业秘密和秘密信息给对方造成损失的，应承担赔偿及其他相关法律责任。

本协议的终止、无效、变更或者解除，均不影响本保密条款的效力。

十六、不可抗力

不可抗力是指本协议签订后，发生了合同双方无法预见、无法避免和无法控制的事件，以致本协议不能履行或不能如期履行。若发生由不可抗力造成任何一方未能履行本协议，应及时书面通知另一方并出具相关证明。本协议内受影响条款可在不能腹行期间及受影响范围内暂停履行。因不可抗力或若受国家政策影响致使协议无法履行，合同双方可协商解除协议。

十七、争议的解决

合同双方如在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可选择向建设工程所在地的人民法院提起诉讼；

诉讼所产生的包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费等涉诉费用由败诉方承担。

十八、合同的解除

承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

十九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十、合同生效

本合同自 签字盖章生效。

二十一、合同份数

本合同一式拐份. 均具有同等法律效力， 发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人（公章）                     承包人（公章）

法定代表人或其委托代理人          法定代表人或其委托代理人

（签字）                             （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地 址：                             地 址：