昌吉州玛纳斯县党校学员宿舍楼、

食堂建设项目（监理）

竞争性磋商文件

项目编号：HYBC-MNSX-DXXY-2023-JL-61

招标人（盖章）：中共玛纳斯县委员会党校

招标代理（盖章）：新疆华远博辰工程项目管理有限公司

2023年11月

目    录

第一章   磋商须知前附表及投标须知 …………………………………5

一、 磋商须知前附表   …………………………………………………5

二、 供应商须知  ………………………………………………………10

三、 磋商说明  …………………………………………………………13

第二章   合同……………………………………………………………25

第三章   附表……………………………………………………………42

第四章   评审细则………………………………………………………61

竞争性磋商公告

昌吉州玛纳斯县党校学员宿舍楼、食堂建设项目（监理）的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取采购文件，并于2023年12月04日11:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYBC-MNSX-DXXY-2023-JL-61

项目名称：昌吉州玛纳斯县党校学员宿舍楼、食堂建设项目（监理）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：160000.00

最高限价（元）：160000.00

简要规格描述：本项目全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）至竣工验收全过程监理咨询及缺陷责任期（一年）的全部监理内容；

服务期限：计划 2023 年12月11日开工，2024年 11月 30 日竣工，总工期：356日历日(具体以合同约定为准)。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（1）、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；（2）、投标申请人须具备有效的资质证书，工程监理综合资质或房屋建筑工程专业工程监理丙级（及以上）资质；（3）、投标人拟派总监理工程师应具备房屋建筑工程专业注册监理工程师资格，新疆维吾尔自治区以外的总监理工程师已办理有效的进疆相关信息录入手续。（4）供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

三、获取采购文件

时间：2023年11月23日至2023年11月30日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取竞争性磋商文件）。

售价（元）： 0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年12月04日11:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2023年12月04日11:30（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、投标保证金缴纳形式：电汇或转账或电子保函

2、各投标单位应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败，均由投标单位承担相应的不利后果。

3、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、投标人应当在递交电子投标文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子投标文件截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

6、发布公告的媒介：新疆政府采购网

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：中共玛纳斯县委员会党校

联系人：高先生     联系电话：18830281517

2.采购代理机构信息

名 称：新疆华远博辰工程项目管理有限公司

联系人：王先生   联系电话：19999558123

第一章  磋商须知前附表及磋商须知

# 一、磋商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称及编号 | 项目名称：昌吉州玛纳斯县党校学员宿舍楼、食堂建设项目（监理） 项目编号：HYBC-MNSX-DXXY-2023-JL-61 |
|  | 项 目 地 点 | 玛纳斯县 |
|  | 采购人及地址 | 采购人:中共玛纳斯县委员会党校 地 址:昌吉州玛纳斯县双景路95号党校综合楼 |
|  | 采购代理机构联系人及联系方式 | 采购代理机构：新疆华远博辰工程项目管理有限公司 联 系 人：王工 联系电话：19999558123 |
|  | 服务 内 容 | 主要服务内容： 本项目全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件补充等内容）至竣工验收全过程监理咨询及缺陷责任期（一年）的全部监理内容； |
| 2 | 采 购 方 式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 质 量 标 准 | 合格。 |
| 4 | 监理服务期限 | 计划 2023 年12月11日开工，2023年 11 月 30日竣工，总工期：356日历日(具体以合同约定为准)。 |
| 5 | 缺陷责任期 | 一年 |
| 6 | 供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。 3.本项目的特定资格要求：（1）、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；（2）、投标申请人须具备有效的资质证书，工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理丙级（及以上）资质；（3）、投标人拟派总监理工程师应具备房屋建筑工程专业注册监理工程师资格，新疆维吾尔自治区以外的总监理工程师已办理有效的进疆相关信息录入手续。（4）供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 5、本招标项目不接受联合体投标。 6、本项目专门面向中小型企业（含微型）采购 |
| 7 | 投标有效期限 | 90天（日历日）（从投标截止之日算起） |
| 8 | 磋商保证金 | 1.投标保证金金额：3200.00元（大写：叁仟贰佰元整） 2.电汇或转账：供应商应于2023年11月23日至2023年12月04日11:30前，将投标保证金缴纳至采购代理机构指定账户，供应商必须使用单位基本账户办理。 开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中； 收款账户名称：新疆华远博辰工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 开户行行号：（102881001968） 银行账号：3002019609200044139 3.电子保函缴纳：供应商必须使用单位基本账户办理电子保函，注意区分项目类型，并确认投标有效期。办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任； 注：如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其响应文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间），供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称。 |
| 9 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标单位参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标单位应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标单位自行承担。 3、投标单位将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 10 | 开标地点及投标文件递交 | 新疆政采云平台https://www.zcygov.cn。 投标人应于2023年12月04日 11:30 （北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 |
| 11 | 开标时间 | 2023年 12 月 04日 11:30 （北京时间） |
| 12 | 投标截止时间 | 2023年 12 月 04日 11:30 （北京时间） |
| 13 | 投标人开标现场要求 | （1）供应商应于2023年12月04日11时30分之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 （2）中标结果公示期满后，成交供应商需提供： 纸质版响应文件：正本一份、副本二份。 电子版响应文件：以U盘为介质的电子版响应文件一份。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 履约保证金 | / |
| 16 | 采购预算金额 | 160000.00元 |
| 17 | 最高限价 | 160000.00元,投标报价超出采购最高限价的投标书将按作废处理，不再进行评审。 |
| 18 | 付款方式 | 具体以甲乙双方合同约定为准 |
| 19 | 招标代理 服务费 | 招标代理服务费根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号），服务价格实行市场调节价；具体收费金额参考国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格（2011）534 号文），招标代理服务费以中标价为计算基数；由中标单位支付服务费，此部分费用已包含在最高投标限价中，招标人不再另行支付。承包人在合同签订后，缴纳此项费用后全额退还投标保证金。 |
| 20 | 声明 | 由评标小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，推荐三家合格中标候选人。 |
| 21 | 政府采购政策支持 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分（本项目为3%）。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 22 | 备注 | 投标人应认真阅读竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 23 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 3、在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 4、投标结束后中标供应商在5天内将响应文件【一正二副】以U盘为介质的电子版响应文件一份。递交或邮寄至新疆维吾尔自治区昌吉市建国西路和谐友好国际F座17楼；联系人：王工；联系电话：19999558123。 |

# 二、供应商须知

1、适用范围

竞争性磋商文件是采购人在本项目投标过程中的规范性文件，仅适用于本次采购内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各供应商（以下简称供应商）编制响应文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为项目合同的附件之一，与项目合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”系指对本竞争性磋商文件中所列采购内容有需求的中共玛纳斯县委员会党校；“供应商”系指符合竞争性磋商文件要求并且通过资格审查进入招标程序的供应商；采购采购代理机构”系指新疆华远博辰工程项目管理有限公司；“响应文件”系指供应商为响应竞争性磋商文件而编制、递交的投标文件。

2.2“买方”系中共玛纳斯县委员会党校，“卖方”系指中标供应商。

2.3 “合同”系指买卖双方签署规定的，买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.4“服务”系指根据本合同规定卖方必须承担相关服务工作以及其他类似的附随义务。

2.5“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与服务有关的辅助服务，以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、投标费用

3.1  无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

3.2  供应商被视为熟悉本采购项目的各种情况以及履行合同有关的一切情况。

3.3  供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

4、竞争性磋商文件的构成

4.1竞争性磋商文件由下述部分组成

- 竞争性磋商公告

- 磋商须知前附表

第三部分  供应商须知

第四部分  磋商说明

第五部分  合同条款

第六部分  附 表

第七部分  评定办法和细则

4.2 一切有效的竞争性磋商文件的澄清和修改的书面文件均是竞争性磋商文件不可分割的部分。

5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  投标人对竞争性磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按竞争性磋商文件规定的时间前在政采云平台上提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在投标供应商，请各投标供应商及时关注相关信息。

5.2 如果上述答复涉及对竞争性磋商文件的修改或补充，则它将被视为竞争性磋商文件的组成部分。凡原先所发竞争性磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后发出的答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

5.3供应商在递交响应文件截止日期3日前未对竞争性磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就竞争性磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

6、竞争性磋商文件的修改或补充

6.1在递交响应文件截止日期3日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充竞争性磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容在政采云平台上发布，修改和补充文件将作为招标件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间3日前，在政采云平台上通知所有领取竞争性磋商文件的每位供应商，不足3日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

7.  保密

采购人、采购采购代理机构、供应商应为对方在响应文件和竞争性磋商文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

三、  磋商说明

供应商资格要求

1、供应商资格：详见磋商须知前附表

# 响应文件的编制

2、要求

2.1  供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

3、响应文件语言和度量单位

3.1 竞争性磋商文件及供应商和采购方就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、响应文件的编制

供应商应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，将被拒绝。

供应商必须按要求如实、准确、完整的提供要求的各类文件资料。

响应文件必须包括以下部分（但不局限于以下部分）：

1、 承诺书（附件一）

2、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

3、企业资质证书、营业执照、磋商保证金汇款凭证加盖公章（附件三）

4、项目总监理工程师情况一览表（附件四）

5、各专业监理工程师、监理员配备一览表（附件五）

6、拟计划使用主要检测设备仪器一览表（附件六）

7、企业承担类似或相近工程情况一览表（附件七）

8、磋商报价表（附件八）

9、监理费用构成明细表（附件九）

10、提供供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商网络截图加盖公章的；（附件十）

11、声明函（附件十一、十二、十三）

12、供应商认为有必要提供的其他相关资料等（附件十四）

13、承 诺 书（附件十五）

14、监理大纲主要包括下列内容：（附件十六）

（1）工程概况；

（2）质量控制；

（3）进度控制；

（4）造价控制；

（5）安全生产管理的监理工作；

（6）合同、信息管理

（7）组织协调；

（8）合理化建议；

（9）工程信息化

5、响应文件的格式

5.1   响应文件包括本磋商文件规定的内容，供应商提供的响应文件应当使用磋商文件所提供响应文件全部格式（表格可按照同样格式扩展）。

5.2 本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的响应文件规格编写，并要求打印装订成册（全流程电子标后期中标供应商提供）。

5.3 供应商应按竞争性磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。如竞争性磋商文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

5.4 供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

# 6、投标报价

6.1   本招标工程使用的货币为人民币，监理合同实施时亦以人民币支付。

6.2   监理投标报价为报价应包含竞争性磋商文件中所述本项目所有工作内容体现，直至交付采购人正常使用的一切费用。

# 7、投标有效期

7.1 响应文件从投标之日起，投标有效期90日历日（从投标截止之日算起）。

7.2 在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

8、响应文件的递交

8.1投标文件的密封和标记

8.2投标人应于2023年 12 月 04 日 11:30 （北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标单位未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

8.3 投标单位应按本竞争性磋商文件规定的格式编制，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标单位自行负责。

8.4投标文件的签署规定

8.4.1所有响应文件均为明标。

8.4.2供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件，供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

8.4.3 供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作；响应文件应根据竞争性磋商文件要求在需要盖章和（或）签字的地方进行签章和（或）签字；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

9. 投标文件的标记

9.1　任何不完整或不满足竞争性磋商文件要求的投标文件将被拒绝。

9.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

10. 投标截止时间

10.1  投标文件的递交不得迟于竞争性磋商文件规定的截止时间，以投标人须知前附表规定方式递交至指定开标地点。

10.2　所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达竞争性磋商文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

10.3  出现因竞争性磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

10.4 投标文件解密时间

开标时间后30分钟内投标单位可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标单位在规定时间内未按时解密的，视为无效投标文件处理。

11  未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

11.1　供应商在递交投标文件截止时间后送达或未送达到指定地点的投标文件。

12、磋商保证金

12.1 投标保证金是为了保护采购方免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

12.2 投标保证金的货币为人民币，并采用网银或者电汇、保函形式交纳，如产生的一切费用由投标人自行承担。

12.3  没有提供磋商保证金递交证明文件的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

12.4  下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还。

(1)  投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2)  投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)  除因不可抗力或招标文件认可的情形外中标投标人不与招标人签订合同的；

(4)  投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(5)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

- 开标、评审、确定成交供应商

1采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织开标会议。

2 本次采用“不见面”网上评标系统，投标人的法人代表人或其委托代理人无需到开标现场递交投标文件。开标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。投标人登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标文件处理。解密与加密电子版投标文件须使用同一个 CA。

3 开标会议由招标代理机构组织并主持。

4 开标结束后，采购人、招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。投标人未按照竞争性磋商文件要求提供其相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求，其投标无效，不得进入评标程序。

评标委员会

1 评标委员会成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。评标委员会将负责对投标人提交的投标文件进行公开、评审，确保公开、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐中标单位。

重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的招标范围、质量和性能、 服务期限等，或者实质上不满足竞争性磋商文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了投标人的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上投标要求的投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。

废标

一、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 投标人的综合单价高于公布的综合单价最高限价的 ；

2 .符合专业条件的投标人或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标人不足三家的；

3 .出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4 .投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5. 因重大变故，采购任务取消的；

6 .《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及竞争性磋商文件明确规定废标的其他情形。

二、投标人串通投标有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

三、《 中华人民共和国政府采购法 》、《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》、《 政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规及竞争性磋商文件明确规定可以作无效投标文件的其他情形。

评审标准

1.本项目评审采用综合评分法，并严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

2 投标文件符合性审查：由评标委员会评委对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查。符合性审查是从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。

3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

4比较与评价。评标委员会应当按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5综合评分法是指投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6评审分值：总分值为100分，其中价格分值为20分，其余部分（综合实力及监理大纲）分值为80分。

具体评标方法详本竞争性磋商文件第四章 “ 评标方法（综合评分法） ”

推荐成交候选供应商

1.推荐中标候选人

1.1投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前 3名的投标人被推荐为中标候选人 。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐;

1.2评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

1.3评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

确定中标人

1.招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

2 .采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；

3.中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

4.在确定中标人前，招标采购单位不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

5.采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权利；

采购人保留确定中标人之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

6.《中标通知书》是合同的组成部分。

纪律与保密事项

1.凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

2 .领取本竞争性磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

3.供应商不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

4.供应商不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格。

5 .公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

6 .从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

7.除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

8.中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

授予合同

1.本采购项目的采购合同将授予按本须知确定成交供应商。

签订合同

1.中标单位应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和中标单位的投标文件订立书面合同。中标单位不得要求订立背离本投标文件合同条款等投标文件实质性内容的其他协议。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3 .中标通知书、中标单位的投标文件及其技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

4 .采购人如不按本须知规定与中标单位签订合同，或者采购人、中标单位签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

5. 中标单位如不按本须知规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消中标单位资格，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

合同的签订准则

1 .合同签订必须由采购人、中标单位双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

2.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

补充合同

1.采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

2.询问、质疑、投诉

询问

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑

1 .供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

2.供应商认为竞争性磋商文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

3.上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

4.质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

5.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

7.采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

投诉

1 .质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

诚实信用

1 .供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标或成交处理。

2.中小企业应当按照《财政部工业和信息化部关于印发< < 政府采购促进中小企业发展管理办法> > 的通知》（财库〔 2020 〕6 46 号）规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011 〕0 300 号）如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

义务、工作纪律

1.采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

2.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履

行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

3.宣布评标纪律；

4.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

5组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

6.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

7.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件；

8.维护评标秩序，监督评标委员会依照竞争性磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

9.核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

10. 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

11.处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随竞争性磋商文件一并存档。

评标委员会在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1 .不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

2. 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管；

3.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

4.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以竞争性磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

5.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

6.评审现场服从招标代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

7.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位

和个人的财物或好处，不得接受招标代理机构的请托。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3. 对投标文件进行比较和评价；

4. 确定中标单位名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

5. 向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第二章  合同格式

第一部分协议书

委托人(全称) ：

监理人(全称) ：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述工程 委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：          ；

2. 工程地点：

3. 工程规模：            。

4. 工程概算投资额：    万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书(适用于招标工程) 或委托书(适用于非招标工程) ；

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于 非招标工程)；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A  相关服务的范围和内容

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部 分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

# 五、签约酬金

签约酬金(大写)：(¥)。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

(1)勘察阶段服务酬金：。

(2)设计阶段服务酬金：。

(3)保修阶段服务酬金：。

(4) 其他相关服务酬金：。

# 六、期限

1. 监理期限：

自年月日始，至年月日止。

2. 相关服务期限：

(1)勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(2)设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(3)保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

(4) 其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房

屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

委托人：  (盖章) 监理人：  (盖章)

住所：住所：

邮政编码：邮政编码：

法定代表人或其授权法定代表人或其授权

的代理人：  (签字) 的代理人：  (签字)

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

电子邮箱：电子邮箱：

第二部分通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外， 组成本合同的全部文件中的下列名词和 用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方， 及其合 法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方， 及其合 法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工 等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托， 依照法律法规、工程建 设标准、勘察设计文件及合同， 在施工阶段对建设工程质量、进度、造价 进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调， 并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定， 在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监 理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织 机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全 面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约 定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付 监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付 监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理 人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电 传、传真、电子数据交换和电子邮件) 等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。             1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见， 在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事 件， 如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其 他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种 及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用 条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

(1)协议书；

(2) 中标通知书(适用于招标工程) 或委托书(适用于非招标工程) ；

(3)专用条件及附录 A、附录 B；

(4)通用条件；

(5)投标文件(适用于招标工程) 或监理与相关服务建议书(适用

于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时， 属于同一类内容 的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天 前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交 底会议；

(3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工 程需要主持或参加专题会议；

(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安 全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人 员资格；

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度 计划的调整；

(8)检查施工承包人的试验室；

(9)审核施工分包人资质条件；

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；

(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

(12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件

的有效性和符合性， 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样 方式进行抽检；

(13) 审核施工承包人提交的工程款支付申请， 签发或出具工程款支 付证书，并报委托人审核、批准；

(14) 在巡视、旁站和检验过程中， 发现工程质量、施工安全存在事 故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(16) 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备 的论证材料及相关验收标准；

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请， 协调处理施工进度调整、 费用索赔、合同争议等事项；

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请， 编写工程质量评估报告；

(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)适用的法律、行政法规及部门规章；

(2)与工程有关的标准；

(3)工程设计及有关文件；

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。 2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构， 配备必要的检测 设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持 相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监 理人更换总监理工程师时， 应提前 7 天向委托人书面报告， 经委托人同意 后方可更换； 监理人更换项目监理机构其他监理人员， 应以相当资格与能 力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

(1)严重过失行为的；

(2)有违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构 人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范， 严格按照法律法规、工程建 设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要 求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时， 监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民 法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内， 处理委托人与承包人 所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围， 应以书面形式报委托人 批准。

在紧急情况下， 为了保护财产和人身安全， 监理人所发出的指令未能 事先报委托人批准时， 应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外， 监理人发现承包人的人员不能胜任本 职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相 关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内， 监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记 录监理工作的相关文件。工程竣工后， 应当按照档案管理规定将监理有关 文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、

设备。除专用条件另有约定外， 委托人提供的房屋、设备属于委托人的财 产， 监理人应妥善使用和保管， 在本合同终止时将这些房屋、设备的清单 提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师 和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定， 无偿向监理人提供工程有关的资料。 在本 合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定， 派遣相应的人员， 提供房屋、设备， 供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系， 为监理人履行本 合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表， 负责与监理人联系。委托人 应在双方签订本合同后 7 天内， 将委托人代表的姓名和职责书面告知监理 人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内， 委托人对承包人的任何 意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内， 对监理人以书面形式提交并要求 作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的， 监理人应当赔 偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分 赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时， 监理人应赔偿委托人由此发 生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔 偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时， 应赔偿监理人由此引起的费 用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付 逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因， 且监理人无过错， 发生工程质量事故、安全事故、 工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时， 双方各自承担其因此 而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外， 酬金均以人民币支付。涉及外币支付的， 所 采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前， 向委托人提交支 付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额， 并列出当期应支付的款 项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额 及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时， 应当在收到监理人提交 的支付申请书后 7 天内， 以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分 的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 7 条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外， 委托人和监理人的法定代 表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、 内容增加时， 监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增 加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法 在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部 或部分工作时， 监理人应立即通知委托人。除不可抗力外， 其善后工作以 及恢复服务的准备工作应为附加工作， 附加工作酬金的确定方法在专用条 件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的， 双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的， 双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加 时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少 时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外， 当一方无正当理由未履行本合同 约定的义务时， 另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合 同。

6.3.1 在本合同有效期内， 由于双方无法预见和控制的原因导致本合 同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义， 经双方协商一致， 可以 解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排， 使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失， 除依 法可以免除责任的情况外， 应由委托人予以补偿， 补偿金额由双方协商确 定。

解除本合同的协议必须采取书面形式， 协议未达成之前， 本合同仍然 有效。

6.3.2 在本合同有效期内， 因非监理人的原因导致工程施工全部或部 分暂停， 委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安 排停止工作， 并将开支减至最小。除不可抗力外， 由此导致监理人遭受的 损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同 约定的该部分义务的通知； 暂停全部工作时间超过 182 天， 监理人可发出 解除本合同的通知， 本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与 相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时， 委托人应通 知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人 书面形式的合理解释， 则可在 7 天内发出解除本合同的通知， 自通知到达 监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正 通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到 委托人按本合同约定应付的款项， 可向委托人发出催付通知。委托人接到 通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人 可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作 后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人 可向委托人发出解除本合同的通知， 自通知到达委托人时本合同解除。委 托人应承担第 4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时， 一方应立即通 知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后， 本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式 的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

(1)监理人完成本合同约定的全部工作；

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议， 可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向 有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。 8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用， 由委托人支 付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意， 根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘 请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的， 双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采 纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经 济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料， 亦不得泄露与实施工程有关的第 三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式， 并在送达对方时生效， 收件 人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用 条件另有约定外， 如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出 版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：  1、专用条款；2、通用条 款        。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：  本工程施工过程中所涵盖的全部工作内容,不 限于变更、签证增加的内容，进度产值的审批及工程结算的审计 。

2.1.2 监理工作内容还包括： 发包人委托施工监理人总体负责对工程 材料设备的标准及质量、工程质量、进度、成本控制管理、预算、结算审 核管理、安全生产、文明施工、环境管理、合同信息、工作协调沟通等，  但计日工、零星工程的批准、设计变更和经济签证、开工令、停工令和复 工令、索赔的最终确定等工作内容， 执行监理规范要求， 监理人未经发包 人许可不得行使的职权等需经委托人书面同意外， 其他监理可自行决定处 理，但需要及时向委托人汇报， 总体要求是以委托人的利益最大化为标准。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：  1、监理合同； 2．委托人与施工承包商签定的 施工合同(含招标文件、技术规范) ；3. 《中华人民共和国合同法》 4《建 设工程质量管理条例》 5 《建设工程安全生产管理条例》 6 《建设工程监理 规范》(GB/T50319-2014) 7、国家和新疆维吾尔自治区有关监理的政策、法规等文 件 8、国家有关工程建设的标准和规定 9、上级有关部门在工程实施阶段 下发的相关法令、法规及政策文件及其他委托人的管理文件。

2.2.2 相关服务依据包括：   《建设工程监理规范》(GB50319-2014)、 	《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2014)、  《工程建设标准强 制性条文》、《设备工程监理规范》(GB50231-2010) 及其他各专业施工 规范、技术标准、法规文件等。当以上标准不一致时，按标准高的执行。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：  未经委托人同意， 监理单位擅自 更换总监、计量工程师及监理组关键人员，监理单位应支付合同总价 20% 的违约金。经委托人批准， 更换总监， 支付 10000 元违约金； 每更换监理 组关键人员一名，支付 5000 元违约金。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

监理人负责对工程质量、工程进度、工程安全负责， 协调施工单位。 对发生的经济签证进行现场核实，并报甲方确认后方可签字  。

# 在涉及工程延期   /    天内和(或) 金额   /    万元内的变更， 监

理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  经委托人同意批

准后方可更换。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、 时间和份数：开工前 5 日内提交监理规划(监理大纲)、每月 5 日前提供监 理月报、工程竣工验收后 30 日内提交工程监理资料，逾期监理费余额不 予支付。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   只提供 临时办公室场所，办公用品费用由监理自理  。

监理人应在竣工验收后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备， 移 交的时间和方式为：  现场移交，原物返还      。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：        /                                 。 3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予 书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：  无

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安 装工程费)

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 若预付款或进度款暂无法按 合同约定时间到位时， 监理人也应按计划进行工程监理工作， 逾期利息不 计

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：    /   ，比例为：   / ，汇率为：    /   。

5.3 合同价款的支付

正常合同价款的支付：最终根据财政资金拨付情况进行支付，具体合同中约定。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：    甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代理人 签字并加盖公章之日起生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，  因非监理人原因导致本合同期限延长时，附 加工作酬金按下列方法确定：  无。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：  无。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工 作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少 时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的 酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交  /       进行调解。 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    2     种方式：

(1)提请        仲裁委员会进行仲裁。

(2)向      合同签订地有管辖权的   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。 8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /   天内支付咨询费用。 8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：            /              。 监理人申明的保密事项和期限：           /               。 第三方申明的保密事项和期限：           /               。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的 有 关 监 理 与 相 关 服 务 的 资 料 的 限 制 条 件 ： /                。

9. 补充条款

9.1、每周例会必须由项目总监亲自主持；项目总监必须常驻项目现 场；例会完成 48 小时之内，必须完成、下发监理会议纪要；

9.2、监理必须自备交通车、通讯设备、办公设备，满足现场监理工 作需要；办公场所由委托人提供。

9.3、监理方派驻现场项目管理机构应当具有与此工程的规模、技术 复杂程度相适应的技术、经济管理人员。以上人员必须是本单位的人员且 施工现场人员必须与投标文件所报人员相一致， 且应提供现场人员劳动合 同及社保缴费明细。如有调整，以同等资历人员报委托人审批认可，如调 整人员不报委托人认可，由监理方承担违约责任并向委托人支付违约金 5000 元；

9.4、如委托人认为现场监理工程师或其它现场监理人员无法达到本 工程要求，监理单位必须无条件更换监理工程师或现场监理人员。如更换 三次不合格，委托人将按清场处理；

9.5、监理人应按时提供以下报告：  监理规划应于第一次工地例会前 提交； 监理月报应每月 5 日前提供上月报告； 专项报告根据委托人要求随 时提供；如提供延误将承担 500 元违约金/每次；工程竣工验收后，监理 人将工程监理资料7 日内报委托人备案，逾期报备的监理费余额不予支付， 以上报告应至少提供书面材料三份，电子版一份。

9.6、监理人应严格按施工规范及技术文件要求严格监控，如因监理

人监督不到位， 致使工程质量一次不合格将给予警告、二次不合格给予罚款、三次不合格将清除施工现场；

9.7、监理人员必须对每一个特殊部位及关键工序进行旁站，如其他人员未能认真履行工作职责的，擅自脱岗关键工序、部位及应旁站的未旁 站，将支付 1000~2000 元违约金；

9.8、监理人员渎职，包括试验、计量过程中伪造数据、弄虚造假或 与承包人联合作弊等欺诈行为，给委托人造成损失的，监理人将支付 10000~20000 元违约金， 造成严重损失的，将通报州、市招投标监管部门， 以后将禁止本单位的投标工作，并赔偿相应的损失；未造成损失的，监 理人将支付 2000~5000 元违约金；

9.9、禁止向施工单位及相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、 贵重物品和好处费、感谢费，使用承包商、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品，接受或组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。如发现及时告知监理公司对当事人进行通报批评，支付 3000~10000 元违约金。

9.10、监理人员不得在施工单位处用餐， 用餐由委托人统一安排， 费用由监理自理；

9.11、派驻本项目的监理人员每月有项目部严格考勤， 总监每月在现场的总天数不少于 20 天， 专业监理工程师不少于 25 天， 同时必须保证施工期间内有相应的专业监理工程师在岗，缺勤一天将支付 500 元违约金， 每月缺席 5 天以上者， 则委托人有权要求更换缺席岗位人员， 并由监理人 承担每更换一人支付 5000-10000 元的违约金；特殊情况请假必须征得委 托人的批示并履行报备手续，监理人员如无特殊情况，请假每天承担 300

元违约金，专业监理工程师承担 500 元违约金。

9.12、承包人将工程结算资料报监理人审核， 监理人必须在接到资料 10 日内审核完成并报委托人审核，监理人在规定的期限内未按上述要求完 成审核， 监理人向委托人支付 500 元违约金， 每逾期 5 天在增加 1000 元， 最高支付违约金 20000 元。监理人审核的工程结算与中介审计审核的工程 结算价差额不得超过 15%，若超过 15%，每超过一个百分点扣 2%监理费， 扣款最多不超过监理费的 30%；

9.13、对危险性较大、超过一定规模的分部分项施工方案，实施前必 须监督承包商进行专家论证。

9.14 监理单位在建筑工程的整个实施过程中必须严格执行昌吉市建设 工程质量安全服务中心《2019 年打赢蓝天保卫战施工扬尘污染防治专项方 案》对监理单位的具体要求。

9.15、监理人员应当对施工单位已经落实的施工扬尘污染防治各项措 施情况及时签证确认。

9.16、本合同中罚款的性质均为惩罚性违约金， 附加条款与合同正文 不一致的以附加条款为准

- 第三章  附 表

响应文件封面示例

响  应  文   件

项目名称：

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年    月    日

响应文件目录

响应文件必须包括以下部分（但不局限于以下部分）：

1、 承诺书（附件一）

2、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（附件二）；

3、企业资质证书、营业执照、磋商保证金汇款凭证加盖公章（附件三）

4、项目总监理工程师情况一览表（附件四）

5、各专业监理工程师、监理员配备一览表（附件五）

6、拟计划使用主要检测设备仪器一览表（附件六）

7、企业承担类似或相近工程情况一览表（附件七）

8、磋商报价表（附件八）

9、监理费用构成明细表（附件九）

10、提供供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商网络截图加盖公章；（附件十）

11、声明函（附件十一、十二、十三）

12、供应商认为有必要提供的其他相关资料等（附件十四）

13、承 诺 书（附件十五）

14、监理大纲主要包括下列内容：（附件十六）

（1）工程概况；

（2）质量控制；

（3）进度控制；

（4）造价控制；

（5）安全生产管理的监理工作；

（6）合同、信息管理

（7）组织协调；

（8）合理化建议；

（9）工程信息化

（详见响应文件格式）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

附件一：

承 诺 书

致：                    （采购人）

我方已仔细研究了                  (采购项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。并正式授权的下述签字人代表本供应商提交竞争性磋商文件要求的全套响应文件，包括：

1、竞争性磋商文件中要求的响应文件；

2、我公司监理服务期限为             投标有效期                日历日

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改或补充竞争性磋商文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照响应文件中的承诺组建项目组，由响应文件所承诺的项目负责人和其他主要监理人员完成本项目的全部监理工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要监理人员，保证按投标函附表中承诺的工期完成工作并提供相应的监理服务。如果未经招标人同意，擅自变更人员，我单位人向招标人支付该合同价款      %的违约金。

3、我单位承诺，如果我方中标，项目总监理工程师必须每天到达施工现场，如果每天没有到达施工现场，我单位人向招标人支付该合同价款        %的违约金。

3、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的投标须知前附表的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （如有的话填入）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（盖章）：

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人（盖章）：

日期：            年     月    日

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

系       （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：

年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  （供应商名称）的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加               （采购人）的                 招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

法人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

委托代理人身份证：

| 身份证复印件正面 | 身份证印件反面 |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：                                        法定代表人（盖章）：

年    月    日

附件三

企业资质证书、营业执照、磋商保证金汇款凭证加盖公章（附件三）

（复印件加盖公章）

附件四

项目总监理工程师情况一览表

| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目监理年限 |  |  |  |  |
| 监理注册证书注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成同类或相近工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 竣工验收日期 |  | 质量等级 |
| 目 前 正 在 监 理 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。（总监理工程师应提供在本单位注册的有效的建筑工程专业注册监理工程师资格证书、职称证等相关证件复印件及近半年在本单位缴纳的社保证明复印件，已完成的类似工程情况相关证明材料应提供监理合同或中标通知书复印件。以上复印件加盖公章。

供应商：                                 （盖章）

法定代表人：                  （盖章）

年    月    日

附件五

各专业监理工程师、监理员配备一览表

| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理职务 | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 注册号 |  | 职称 |  | 监理培训证书号 |  | 正在承担监理工程名称 |
| 土建监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 培训证号 |  |
| 现场监理员 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支持人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 备注 |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。各专业监理工程师应提供在本单位注册的注册证或培训证、职称证书等相关证件复印件，安全监理工程师应当同时提供注册监理工程师注册证书和监理安全培训合格证书或国家注册安全工程师证书复印件。现场监理员、其他支持人员应提供培训证书等相关证件复印件）以上人员不得漏缺。

供  应  商：                                  （盖章）

法定代表人：                 （盖章）

年    月    日

附件六

拟计划使用主要检测设备仪器一览表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

供  应  商：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     （盖章）

年    月    日

附件七

企业承担类似或相近工程情况一览表

| 建设单位 | 工程项目名称 | 建设 规模 | 竣工日期 | 质量等级 | 项目 总监 | 建设单位联系人\电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。已完成的类似工程情况相关证明材料应提供监理合同或中标通知书复印件，复印件加盖公章。

供  应  商：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     （盖章）

年    月    日

附件八：

- 响应报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |
| 响应报价(元) | 小写： 大写： |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）

年   月   日

附件九

监理费用构成明细表

| 序 号 | 分 项 费 用 名 称 |  |  | 金 额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人数A （人） | 人员工资B（ 元/人） | 小计（元）C( C=A×B） | 合计（元） |
| 1 | 直 接 成 本 | 监理人员费用（包括监理人员的工资总额及一切辅助工 资、奖金等） | 总监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 专项费用开支 | 现场办公费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电讯费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场临时设施费 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（包含企业所得税、增值税等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理费用合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十：

供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商网络截图加盖公章的；

附件十一：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（     采购人单位名称）的   （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （盖章）

日  期：

附件十二

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （盖章）

日    期：

附件十三                     残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：              （盖章）

日    期：

附件十四

供应商认为有必要提供的其他相关资料等

附件十五

承 诺 书

我单位承诺， 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 以上承诺真实有效。

供应商单位：             （盖公章）

法定代表人：             （盖章）

- 日  期：

# 附件十六

监理大纲

监理大纲主要包括下列内容：

（1）工程概况；

（2）质量控制；

（3）进度控制；

（4）造价控制；

（5）安全生产管理的监理工作；

（6）合同、信息管理

（7）组织协调；

（8）合理化建议；

（9）工程信息化

各单位根据采购需求进行编写，格式自拟

# 第四章  评审细则

附表1：符合性评审表

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商按照磋商文件规定提交磋商保证金的； |
| 2 | 出具法定代表人的授权委托书或法定代表人资格证明文件的； |
| 3 | 投标报价没有高于最高限价的； |
| 4 | 提供营业执照复印件加盖公章的； |
| 5 | 提供资质证书复印件加盖公章的； |
| 6 | 总监理工程师为注册监理工程师，并在投标单位注册； |
| 7 | 提供供应商不能是“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，仍在处罚期禁止参加政府采购活动的供应商网络截图加盖公章的； |
| 8 | 按竞争性磋商文件的格式填写，内容齐全，字迹清晰的； |
| 9 | 投标有效期及服务期限均满足竞争性磋商文件要求的（附件一）； |
| 10 | 提供中小企业声明函； |
| 11 | 不存在竞争性磋商文件规定的其它废标情况（附件十五）。 |

附表2：

建设工程监理评标标准—综合评估法

--监理大纲

|  | 序号 | 评分内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 理 大 纲 | 1 | 工程概况 （5分） | 0-1 | 工程的各项主要参数以及现场状况表达清晰 |
|  |  |  | 0-1 | 监理工程涉及专业阐述全面、精准 |
|  |  |  | 0-1 | 监理范围、内容、目标及监理依据准确全面 |
|  |  |  | 0-1 | 监理工程特点分析全面 |
|  |  |  | 0-1 | 监理工程实施难点分析合理有针对性 |
|  | 2 | 质量控制 （12.5分） | 0-1 | 质量有总目标 |
|  |  |  | 0-1 | 质量控制内容，基本程序（包括质量事故的处理程 序）及预控措施切实可行 |
|  |  |  | 0-1.5 | 质量控制方法先进 |
|  |  |  | 0-2 | 材料、设备质量控制措施 |
|  |  |  | 0-2 | 分部、分项质量控制措施 |
|  |  |  | 0-2.5 | 关键部位、关键工序质量控制措施 |
|  |  |  | 0-2.5 | 技术难点质量控制措施 |
|  | 3 | 进度控制 （5分） | 0-1.5 | 项目总控制进度计划目标 |
|  |  |  | 0-1.5 | 进度控制程序 |
|  |  |  | 0-2 | 进度控制方法、措施和减少工程延期发生的防范对策可行 |
|  | 4 | 造价控制 （5分） | 0-2.5 | 针对工程的实际，造价控制程序合理、可行，造价控制有具体措施 |
|  |  |  | 0-2.5 | 工程造价目标风险分析全面，防范性对策有针对性 |
|  | 5 | 安全生产管理的监理工作 （5分） | 0-2.5 | 安全生产管理的监理工作目标明确，工作制度合理 |
|  |  |  | 0-2.5 | 安全生产管理的监理工作责任明确，管理方法合理可行 |
|  | 6 | 合同、信息管理 （5分） | 0-1.5 | 根据工程特点，索赔与反索赔措施有针对性 |
|  |  |  | 0-1.5 | 合同履行纠纷预防和协调方案合理、可行 |
|  |  |  | 0-2 | 工程信息管理的内容全面，监理资料管理制度健全 |
|  | 7 | 组织协调 （5分） | 0-2.5 | 结合工程提出的组织协调的内容全面 |
|  |  |  | 0-2.5 | 协调的方法、程序和协调措施可行 |
|  | 8 | 合理化建议（2.5分） | 0-2.5 | 建议合理可行，并有具体实施方案 |
|  | 9 | 工程信息化（5） | 0-1.5 | 结合项目特点，智慧工地建设的方案合理，措施可行有针对性 |
|  |  |  | 0-1.5 | 智慧工地的应用方式、保障机制切实可行 |
|  |  |  | 0-2 | 应用于施工现场实际管理的智慧工地专项监督计划完整、可行、有效 |
|  | 1.监理大纲评审得分为50分。 2.评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差20%（含20%）以上时，应做出合理的解释说明。 |  |  |  |

附表3：

建设工程监理评标标准—综合评估法

--企业综合实力及报价

|  | 序号 | 评分 内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力及报价 | 1 | 企业 业绩 | （4分） | 近年企业承担过类似业绩（类似业绩是指房屋建筑工程业绩），每一项得1分，最多得4分； |
|  | 2 | 总监理工程师业绩 | （4分） | 近年总监理工程师承担过类似业绩（类似业绩是指房屋建筑工程业绩），每一项得1分，最多得4分； |
|  | 3 | 项目监理机构人员 | （3分） | 符合项目需求的监理机构人员（专业监理工程师及监理员）配备数量进行横向比较，排名第一的得3分，其余依次递减1分，最低得0分。 |
|  |  |  | （5分） | 配备得专业监理工程师中，具有注册监理工程师资格的每一人得1分，最多得4分。 |
|  |  |  |  | 专业监理工程承担的工作内容划分清晰得得1分，否则不得分；有总监理工程师授权的得1分，否则不得分。 |
|  |  |  | （2分） | 配备的监理员具有本科及以上学历的每一人得1分，最多得2分。 |
|  | 4 | 设备 仪器 | （2分） | 针对招标工程特点，配备的监理设备、仪器满足招标工程要求，得1分，否则不得分； |
|  |  |  |  | 针对工程信息化特点，配备相应监理设备、仪器满足工程信息化要求，得1分，否则不得分； |
|  | 5 | 投标 报价 | （20分） | 基本得分：投标报价等于基准价时，得满分100分，投标报价比评标基准价每增加1％扣2分，每减少1％扣1分。 投标报价得分=基本得分*K1， K1（计分权重）=20% 1、基准价计算方法：投标家数大于等于9家时，去二个最高价和一个最低价后取算术平均值；大于5家小于9家时，去一个最高价和一个最低价后取算术平均值; 等于5家时，去一个最高价后取算术平均值;小于5家时直接取算术平均值。 2、偏差率计算方法：偏差率=（投标报价-基准价）/基准价 3、投标报价得分计算方法： 投标报价>基准价时，投标报价得分=（100-偏差率*100*2）*K1 投标报价<基准价时，投标报价得分=（100-｜偏差率｜* 100 * 1）*K1 备注：计算得分小于0时，按0分计，投标报价得分评审采用百分制。 |
|  | 6 | 企业信用评价 | （10分） | 企业信用得分=A÷M×权重 其中A为投标企业在新疆维吾尔自治区住房城乡建设行业信用信息管理平台信用信息评价动态得分（以公告发布前一日动态得分为准）或在新疆生产建设兵团建筑业监管信息化工作平台信用评价管理中的年度综合评价得分，M为《自治区建筑市场信用评价管理办法（试行）》中信用信息评价标准最高分值（150分），权重为10分 。 注：参与新疆生产建设兵团信用评价的建筑业企业，信用得分超过150分，以150分来计算。 |