采购需求

1.投标单位应保证提供的设备和技术参数不得低于本招标要求中所提出的各项要求。

- 2.投标方提供的电梯必须取得特种设备检验合格证。

- 3.投标单位针对本项目需提供三年免费上门服务，故障报修后3小时内到现场，两小时解决故障。

- 4.报价包括设备的搬运、安装、调试、人工、税金等一切费用。

- 5、目前已近接近11月，因黑英山乡天气冷，中标方中标后于2022年3月中旬开始供货施工，30个工作日内完工并验收，同时电梯供货时间为开工后5个工作日内完成。

- 6.结算要求为货物如期送到并验收无误后支付中标价的90%，待一年质保期满后再支付质保金10%。

- 7.如若投标方不能如期送货、货物质量与设置规格参数不符，属投标方单方违约，投标方需在三日内支付中标价的20%给采购方作为违约罚款。

- 8.如投标方拒不履行采购需求之约定，采购方将书面函告拜城县政府采购办，并要求将违约的投标方拉入黑名单，三年内不得在本县内参与投标。

- 拜城县民政局

- 2021年10月15日