
竞争性磋商文件
采购项目：克拉玛依市独山子区审计局采购工程造价咨询

服务框架单位

采购项目编号：DQCG-SJJ-2021-1
采购人：克拉玛依市独山子区审计局    

联系人：夏浩东

联系电话：0992- 3656659  18997715544

2021年9月

第一篇  采购服务内容及要求

一、采购项目内容

	序号
	项目名称
	服务期限

	1
	克拉玛依市独山子区审计局采购工造价咨询服务框架单位
	2021年10月至2022年9月


二、资金来源

财政预算资金。

三、供应商资格要求

（一）资格条件

1.具有相应经营范围

2.具有独立承担民事责任的能力；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.未被纳入“最高人民法院失信被执行人名单库”中的供应商不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。（包括法人、法定代表人、分公司、子公司及分支机构）；

（二）联合体

本项目不接受联合体

（三）关联企业

为确保政府采购公平、公正，禁止关联企业参与同一项目谈判。

四、有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在新疆政府采购网上下载本项目采购文件，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判内容，不收取采购文件费用。

（二）报名截止时间：2021年9月24日
（三）递交响应文件时间：2021年9月28日 9:50- 10:00

（四）递交响应文件地点：新疆克拉玛依市独山子区准南路52号325会议室
（五）评审时间：2021年9月28日 10:00

（六）评审地点：新疆克拉玛依市独山子区准南路52号325会议室

五、谈判有关规定

（一）超过递交响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
六、联系方式

（一）采购人：克拉玛依市独山子区审计局

1、联系人：夏浩东

电  话：0992- 3656659  18997715544

地  址：新疆克拉玛依市独山子区准南路52号

第二篇  服务内容及要求

一、项目基本情况

本项目是克拉玛依市独山子区区审计局、财政局、区发改委、确定政府投资建设项目中介服务入围机构。

二、服务内容

独山子区政府投资建设项目概算审核、结算审核、概预算执行审计、跟踪审计。
三、服务标准及要求
1、投标时，中介服务机构拟参与的审核人员，应提供相关审核人员的个人情况介绍及审核业绩，并加盖单位公章及个人资格章。
2、财政部门委托的审核项目，主要评审内容：实地勘察、工程量计算、定额套用、材料价格、取费标准、施工设计图纸合理合规等，并遵守以下规定：

（1）组织己备案具有执业资格的专业技术人员依法进行评审，严禁弄虚作假、高估冒算等不正当行为，中介服务机构对其向财政部门出具的评审结论的真实性、准确性、合法性、合理性、合规性负责，独立承担法律责任；

（2）中介服务机构须在接到委托通知后2小时内上门办理承接委托事宜，除需回避事项外，中介服务机构须在接到委托书后2小时内知会项目单位，并开展评审业务，同时向财政部门提供服务的专业技术人员名单；

（3）若中介服务机构曾就委托项目提供造价咨询服务的，或有其他利害关系的，可能影响评审公正、公平的情形，应向财政部门主动提出回避要求，不得作为该项目的财政委托审核机构，并应提供回避事项的证明文件；

（4）中介服务机构需独立完成评审任务，不得擅自将委托人委托的造价咨询服务转让给第三方，否则取消服务资格并终止服务协议；

（5）中介服务机构在评审过程中遇到重大问题的处理，需及时向财政部门反映，不得自作主张处理，要对工程项目的全过程管理依法依规做出正确的评价及对设计的合理性提出优化建议；对存在疑问的地方，应深入现场调查取证，逐一核实，按规定及实际情况调整，保证评审报告的真实、合理、合法、合规、准确；

（6）遵守国家有关保密规定，不得泄露工作中知悉的国家机密和商业秘密。未经财政部门同意，不得以任何形式对外提供、泄漏或公开评审项目的有关情况；未经业务委托方同意，不得将评审中取得的材料用于评审项目以外的事项，否则取消服务资格并终止服务协议；

（7）在规定时间内完成审核任务，并向财政部门出具评审报告。评审报告的主要内容有：项目概况、评审依据、评审范围、评审程序、评审内容、审增（减）原因、评审结论及其他需要说明的问题或主要存在的问题等；无法按时完成的应及时向采购人报告原因，审核时限根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定：500万元以下从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天；500万元～2000万元从接到竣工结算报告和完整的工结算资料之日起30天；2000万元～5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天；5000万元以上从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天，有特殊情况无法按期完成的需向审计部门提供书面延期报告，经同意后方可延期；
（8）认真保管评审资料，完整、准确、真实反映和记录评审情况，建立健全项目档案管理制度，项目完成后按要求财政部门移交；

（9）中介服务机构对其从业人员的廉洁自律情况负责，严格执行廉政建设各项规定，不得借评审之便向项目建设单位、施工单位索、拿、卡、要等不廉洁行为，否则取消服务资格并终止服务协议，并取消下一服务期投标资格；

（10）中介服务机构内部应当建立评审质量内控制度，采取初审、复审、技术负责人审核的三级审查制度；

（11）财政部门对中介服务机构实行绩效考核与监督，根据项目具体情况采用全面审查、抽查等方式。考核结果作为确定项目评审资格、付费及奖惩依据。年度考核不达标的，取消一年政府投资项目评审资格；

（12）按要求应承担的其他义务，否则财政部门将做出相应处理。

3.审计部门委托的审核项目，中介服务机构须向克拉玛依市独山子区审计局审计组提交审计情况并汇报，重点揭示建设项目在建设程序、招标投标、承包发包、设备材料采购及管理使用、合同管理、概算执行、造价控制等方面存在的问题，分析产生的原因，形成证据性的资料，并出具规范的工程评审报告。
4、发改委委托的概算审核项目，要求审核人员需针对项目概算、调整概算审核过程中发现的问题对克拉玛依市独山子区发改委进行汇报，形成资料，并出具规范的工程审核报告及其附件。

第三篇  投标人须知

一、投标人
（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

二、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第五篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第五篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后三十天。

（三）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式6份，其中正本1份，副本5份。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2、在投标文件正本中，招标文件第五篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（四）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

1.1投标文件应密封完好。

1.2密封口应加盖投标人公章。

2、电报、电话、邮寄、传真形式的投标文件概不接受。

3、投标文件须密封后于（开标当日）投标截止时间前递交至开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间及时通知所有报名人。

（三）开标由采购人主持，邀请其他采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封。

（五）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定入围供应商。

（二）定标程序

1、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告中推荐的中标候选人按排名顺序确定中标人。

2、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

七、中标通知书

（一）、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。

（二）、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限、质疑书数量

1、招标文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起五个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购机构提出质疑。

4、质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
4.2质疑项目的名称、编号；
4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4.4事实依据；
4.5必要的法律依据；
4.6提出质疑的日期。
质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5、质疑书数量：一式四份。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑时，未提供新的事实证据或法律依据；

1.4质疑人未参与所质疑的政府采购活动的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书数量不足的。

（四）投诉

1、投标人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在新疆政府采购网上公告，7个工作日内送至市政府采购管理办公室备案，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第四篇 评审方法、评审标准                                  

一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加。

（二）评审程序

评审工作由采购机构负责组织，具体评审事务由采购机构依法组建的谈判小组负责。

谈判小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按响应文件无效处理。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明
	法定代表人授权委托书及被授权人身份证明有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	响应文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对采购文件第二篇规定的谈判内容做出响应。

	
	
	谈判有效期
	满足采购文件规定。


3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组以书面形式（应当由谈判小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

二、评审标准

评审因素：详见评分表

说明：评审委员会认为，排名在前面的成交候选人的报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

评分表
	序号
	评分项
	分值
	评标标准
	说明

	1
	执业人员
	5
	本项目投入人员配置：（1）投标单位投入本项目的注册造价师人数在3人的得3分，3人基础上每增加1人加1分（最多加2分），最多得5分；3人基础上每减少1人扣1分（最多扣3分）。
	需提供执业人员资格证书、劳动合同复印件、社会保险证明

	2
	拟派独山子造价人员业绩
	25
	近三年（2018-至今）投入本项目人员承担过政府投资项目工程造价咨询业务，5000万元以上每份业绩得2分，2000万元-5000万元项目得1.5分，2000万元以下项目得0.5分，最高不超过25分。需提供业绩合同或者相关证明文件。
	近三年工程造价审核中代表项目的报告复印件、合同复印件复印件（加盖公章）。

	3
	服务承诺
	5
	投标单位所提供的服务承诺中，服务响应时间在1小时以内的得5分，1小时-2小时内响应得3分，超过2小时得0分。
	

	4
	办公场所
	15
	在独山子区有固定办公场所得15分，其他地方有固定办公场所得5分。
	需提供房产证明或房屋租赁合同

	5
	技术方案
	25
	1）服务质量保证措施（3分）；
	

	
	
	
	2）投标人需提供完善的办公、财务、安全、档案等内部管理制度（3分）；
	

	
	
	
	3）单项招标项目组人员构成及岗位职责（2分）；
	

	
	
	
	4）保密措施（3分）；
	

	
	
	
	5）工作组织方案（3分）；
	

	
	
	
	6）评审质量承诺（3分）；
	

	
	
	
	7）质量内控体系的建立情况（评审风险评估）（3分）；
	

	
	
	
	8）质量管理制度建设情况（3分）；
	

	
	
	
	9）内控制度健全性有效性自我评价及其他能证明质量管理健全有效的材料（2分）；
	

	6
	诚信服务
	20
	在本地承接过造价咨询业务，凡存在质量缺陷的，一次性扣10分；凡存在审核时间较长的一次性扣5分；凡存在廉政问题的，一次性扣20分。
未在本地承接过造价咨询业务的，近三年存在不良行为记录的一次性扣20分。
	

	7
	标书质量
	5
	标书内容完整，完全符合竞争性磋商文件要求的得5分；个别非实质性内容不完全符合的得1-3分；明显不符合的得0分。
	


三、响应文件无效条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，其响应文件无效：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的； 

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（三）响应文件未按照采购文件响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（四）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（五）未按要求密封响应文件的。

四、终止谈判活动条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予终止谈判活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目除外）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

终止谈判活动后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标文件格式
（一）开标一览表

（二）投标函

（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）诚信声明（格式）

（五）如未纳入“最高人民法院失信被执行人名单库”中的投标单位请提供网上截图资料并加盖单位公章；

（六）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（七）拟任执行管理及技术人员情况

（八）参与造价咨询服务的人员情况表

（九）服务方案
采购项目：克拉玛依市独山子区审计局采购工程造价咨询

服务框架单位

投标文件
（正本/副本）
投标供应商名称：
日期：     年  月   日
一、经济文件

（一）开标一览表
采购项目编号：
	投标单位名称
	

	概算评审误差率（%）
	                   

	结算审核误差率（%）
	

	概预算执行审计误差率（%）
	

	跟踪审计费用下浮率（%）
	

	备注：跟踪审计按照《克拉玛依市建设工程招标控制价暂行管理办法》克建发〔2014〕99号文件要求（后附），各投标单位根据公司实际情况，在克建发〔2014〕99号文件中全过程造价咨询收费基准价的基础上报下浮率。


投标人：(盖章)
法人代表或授权代表：(签字或盖章)
         年  月  日

（二）投  标  函
致：克拉玛依市独山子区审计局
根据贵方                项目的招标文件（编号        ），正式授权下述签字人                        （姓名和职务）代表投标人                                  投标人的名称），提交下述文件正本一份，副本   份。
（1）投标函；
（2）服务承诺
（3）与此次招标有关的商务、技术文件
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。
2、我们已详细审核全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。
3、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
4、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。
5、我们完全理解贵方有权决定中标人。
与本次投标有关的正式通讯地址为：
地址：                            邮编：                 
电话、传真：                                             
开户银行：                                               
银行账号：                                               
投标人代表姓名：                   职务：                
投标人联系电话：                   手机：                   
法定代表人（或授权代理人）签名：                             
日期：          年    月    日
（三）法定代表人授权委托书（格式）
采购项目名称：                                                
致：                     （采购机构名称）：
            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                        投标人法定代表人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）
附：1、被授权人身份证正反面复印件。

（投标人公章）
                                年   月   日
（四）诚信声明
采购项目名称：                                                
致：                   （采购机构名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
                              （投标人公章）
                                  年   月   日
二、技术文件
（一）服务方案（格式自定）
以下内容可参考
拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。
人员情况表
参与造价咨询服务的人员情况表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	拟在本合同中职务
	

	毕业院校
	  年   月  毕业于           学校             专业，学制     年

	参加事务所
工作时间
	
	从事专业工作时间
	

	注册造价师及
其他执业资格
	

	主要工作经历

	日期
	参加类似     项目名称
	项目规模
	担任何职
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：参检人员均应附有有关证书等资料的复印件；注册造价师应提供注册造价师执业资格证书及复印件。

三、其他
（已）其他与项目有关的资料（结合评分表自附）

（结束）
克拉玛依市建设局
克拉玛依市发展和改革委员会
克拉玛依市财政局  文件
克拉玛依市审计局
克建发〔2014〕99号
关于印发《克拉玛依市政府投资项目招标控制价暂行管理办法》的通知
各相关单位：
为加强对克拉玛依市建设工程招标控制价的监督管理，规范工程造价咨询企业执业行为，合理确定并有效控制造价，提高投资效益，根据《建设工程发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关规定，结合我市实际，制定了《克拉玛依市建设工程招标控制价暂行管理办法》，现印发你们，请认真贯彻执行。
2014年6月5日
克拉玛依市建设工程招标控制价暂行管理办法
第1章  总  则
第一条  为加强对克拉玛依市国有投资项目工程造价咨询活动的监督管理，规范工程造价咨询企业执业行为，合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益，根据《建设工程发包与承包计价管理办法》（住建部令第16号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令 第149号）等相关规定，结合我市实际，制定本办法。 
第二条  凡全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的新建、扩建、改建的各类房屋建筑、附属设施及其管道设备安装工程、装修工程和市政基础设施工程、园林建筑工程、抗震加固工程、房屋修缮工程等的招标控制价管理，适用本办法。
第三条  本办法所称招标控制价，是指招标人根据国家、自治区、行业或市建设主管部门颁发的计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。
第四条  市建设行政主管部门主要负责建设工程的招标控制价管理工作，市发展和改革、财政、审计等相关部门按照各自的职责分工对招标控制价实施监督管理。
第2章  项目委托
第五条  招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
第六条  招标人委托造价咨询人编制工程量清单、招标控制价的，应选择具有相应资质的工程造价咨询人且在政府相关单位招标的工程造价咨询人中标范围内，采取公平的选择方式，同时委托两家造价咨询人进行编制。
第七条  招标人应统筹安排好前期各项工作，委托编制招标控制价的，应具备完整的经施工图审查合格的设计文件。委托编制时间一般工程不少于14天，特殊情况可视具体实际另行调整。
第八条  招标人委托编制工程量清单、招标控制价的，应在建设工程招标控制价备案前签订书面委托合同。合同应采用《克拉玛依市政府投资项目招标控制价合同示范文本》，并在此基础上结合委托建设工程的实际情况明确合同双方的责任、权利、义务及相应的处罚细则。未达到相应约定要求的合同将不予备案。
第九条  招标人应强化政府投资控制意识，在勘察、设计、招标、施工组织各环节落实工程造价控制职责。
招标人应建立施工图设计预审制度。在施工图设计完成后召集设计单位、招标代理、造价咨询及拟委托的监理单位等共同认真审查设计文件，对设计缺陷、设计做法不明确、设计深度不足等问题认真分析，提出设计修改意见并由设计单位进行修改，项目单位申报招标方案审批、招标文件备案时需提交上述施工图五方审查修改的会议纪要及设计单位的修改确认书，否则后续环节不予办理。
第十条  招标人应组织招标代理企业、工程造价咨询企业共同讨论招标文件相关计价条款内容，控制工程计价风险，在申报招标文件备案时提交上述三方讨论的会议纪要，否则后续环节不予办理。
第十一条  招标人应加强材料、设备价格的管理，合理确定主材、设备品质等次，做好建设工程主材价格的市场调研等基础性工作。
第十二条  招标人应加强对勘查设计企业的监督管理，明确设计合同中受委托方技术服务不到位的违约责任条款并加以落实，以确保工程量清单及招标控制价的编制质量。
第十三条  工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人的委托编制投标报价；不得与投标人串通、有意抬高招标控制价。

第3章  工程量清单、招标控制价编制
第十四条  全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将控制价组成明细及情况说明等相关资料报原概算审批部门审核。设计概算批复工程内容组成与招标项目不一致的，招标人应做出该项目控制价金额不超出整个项目总体概算批复金额的书面承诺，自筹资金或其他原因无概算批复的，应提供项目立项批复文件。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标予以拒绝。

第十五条  招标控制价应根据下列依据编制：
（一）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（二）国家、自治区、行业或市建设主管部门颁发的计价定额、计价办法及相关规定；
（三）建设工程设计文件及相关资料；
（四）拟定招标文件及招标工程量清单及有关要求；
（五）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
（六）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（七）工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；
（八）其他的相关资料。
第十六条  受委托的造价咨询人应切实落实好企业内部三级复核制度，确保编制质量。应踏勘工程现场，结合地勘报告及工程实际确定合理的施工方案编制招标控制价。在编制过程中发现的勘察设计问题，招标人应要求勘察设计单位认真复核，由招标人出具书面意见作为编制依据。
第十七条  综合单价的组成中有关费用、利润按照以下标准执行：
1.工程类别、企业管理费和利润执行新疆维吾尔自治区相应类别工程费用定额规定。
2.人工费执行我市发布的政策性人工费指导文件。
3.材料价格按招标期工程造价管理机构发布的信息价计入，工程造价信息没有发布的参照市场价。
4.企业管理费、利润、施工组织措施费和规费等费用的计取基数中不得包含人工、材料、机械台班单价的差价部分。
第十八条  招标工程量清单中暂列金额根据工程实际按分部分项工程费的5%-10%且不超过设计概算预备费的80%计列，暂估价、计日工根据工程实际编制。
第十九条  安全文明施工费、规费和税金必须按照国家或自治区、市建设行政主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
第四章  工程量清单、招标控制价备案
第二十条  招标人应对两家受委托的咨询人提交的工程量、项目特征描述及初步控制价各分项计价组成部分认真对比、分析审核后，合理确定一个核定价作为招标控制价予以备案、公布。发布的招标控制价不应上调或下浮。
第二十一条  招标人应不迟于开标前48小时，将招标控制价及有关资料报送市工程造价管理机构备案后予以公布。招标控制价编制委托合同没有备案的，招标控制价不予备案。
第二十二条  招标人申请招标控制价备案，应当提交下列资料及有关电子文档：

（一）《建设工程招标控制价备案登记表》一式三份，可从克拉玛依工程造价网（www.klmygczj.com）上免费下载；

（二）与招标项目招标范围及工程内容相符的经批准、核准的建设工程概算； 

（三）招标文件有关工程计价的条款（招标文件已备案的可免提交）；

（四）工程量清单（招标文件已备案的可免提交）；

（五）招标控制价成果文件

招标人应当对提交资料的真实性、工程量清单及招标控制价的准确性和完整性负责。

第二十三条  备案机构收到提交资料后，按照下列规定进行查验：

（一）报送资料是否完整；

（二）招标控制价未超出有关部门批准、核准、备案文件确定的建设工程概算；

（三）招标控制价成果文件由具有编制能力的招标人或工程造价咨询企业及注册造价工程师签字盖章。

第二十四条  经查验提交资料符合前款规定的，备案机构在《建设工程招标控制价备案登记表》中加盖“备案资料收讫”章，对招标控制价予以备案。

第二十五条  招标人应将招标控制价备案情况及时抄送建设工程项目招标投标监督管理机构。招标控制价未经备案的不得开标，招标投标监督管理机构应当督促招标人申请备案。
第五章  投诉复核
第二十六条  政府相关部门对招标控制价进行抽审的工程项目，建设单位应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定预留审查时间，一般工程在10天内完成审查，复杂工程视实际情况另行确定审查时限。
建设单位应及时提供设计图纸及相关资料，确保设计单位及时处理审核单位提出的施工图设计问题。
第二十七条  招标控制价公布后，潜在投标人对招标控制价有异议的，应在招标前向招标人书面提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整并重新公布招标控制价，同时向原备查管理部门补报。
潜在投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，应当在开标前向招标投标监督管理机构和工程造价管理机构提交书面投诉。招标投标监督机构会同造价管理部门对投诉进行复核，发现确有错误的，责成招标人修改。
第二十八条  投诉人投诉时，应当提交由单位盖章和法定代表人或其委托人签字或盖章的书面投诉书。投诉书包括下列内容：
1. 投诉人与被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
2. 投诉的招标工程名称、具体事项及理由；
3. 投诉依据及有关证明材料；
4.相关请求及主张。
第二十九条  工程造价管理机构在接到投诉书后，对下列情况之一的，不予受理：
1. 投诉人不是所投诉招标工程招标文件的收受人；
2. 投诉书提交的时间不符合本办法第二十六条规定的；
3. 投诉书不符合本办法第二十七条规定的；
4. 投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的。
第三十条  投诉事由成立的，工程造价管理机构组织有关专业技术人员组成核查组进行核查；情况复杂的，可以委托工程造价咨询企业提出核查意见。

核查组由3人以上单数组成。核查组成员或者被委托的工程造价咨询企业，不得与投诉人、被投诉人有利害关系。 
第三十一条  核查组应当依据有关法律、法规、规章和《建设工程工程量清单计价规范》、工程造价管理机构发布的计价定额、计价办法、我市相关计价规定以及施工图纸、招标文件、招标答疑、招标控制价计算资料等对投诉事项进行审查、复核、询问当事人，听取当事人陈述和申辩；也可以组织投诉人和被投诉人就投诉事由进行质证。

核查完成后形成书面核查结论，由核查组成员签字，加盖核查机构印章。

第三十二条  经核查招标控制价有错误的，责成招标人修改招标控制价，重新备案、公布，顺延开标时间并告知所有投标人。

第三十三条  投诉处理完结后，受理投诉的机构将处理结果通知投诉人。

第三十四条  核查费用由投诉人预付，预付标准执行本办法附件相关规定。经核查确认招标控制价编制在规定误差范围内的，核查费用由投诉人承担；经核查确认招标控制价编制超过规定误差范围的，其核查费用由编制单位承担。

第六章  罚  则
第三十五条  招标控制价经相关部门抽审误差率超过±3%以上的，或竣工结算发现因工程量清单漏项、特征描述不符等问题造成投资增加超过5%以上的，将在全市范围内给予建设单位通报批评，并从建设单位管理费中扣减相应损失费用。
第三十六条  对违反本办法第十二条行为的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，暂停直至取消执业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
第三十七条  招标控制价经政府相关部门抽审或投诉复核误差率超过±3%的，前两次给予编制单位及编制人责令改正、在全市范围内通报批评处理，三次及三次以上超误差率±3%的，每发现一次记入编制单位不良行为记录一次。
第三十八条  经投诉复核招标控制价在合理误差范围内的，给予投诉人警告并予以通报批评，同一投标人在后续投标活动中再次出现此类现象，责任企业和承担编制任务的工程造价专业人员记入不良信息记录，并按规定期限在公众媒体上予以公布；如经查处为哄抬标价行为，情节严重的，处该工程招标控制价千分之五以上千分之十以下的罚款。
投诉人捏造事实、恶意投诉，延误招标投标活动正常进行，给当事人造成损害的，依法承担赔偿责任；情节严重的，记入不良行为记录。
第三十九条  未经抽审的其他招标控制价项目，在竣工结算审查中发现工程量清单漏项、工程量错误、特征描述与施工图设计不符等误差较大造成投资增加5%以上10%以下的，委托单位应扣减备案编制单位20%的工程造价咨询费用，同时将记入备案编制单位、编制人员不良行为记录；造成投资增加10%以上的，委托单位应扣减备案编制单位50%的工程造价咨询费用，记入备案编制单位、编制人员不良行为记录。
第四十条  一个招标周期内记入不良行为记录累计三次的工程造价咨询企业，取消一次政府相关部门的工程造价咨询业务的投标资格。
第七章  附  则 
第四十一条  鉴于目前自治区未出台工程量清单编制、招标控制价编制、全过程造价咨询等业务的收费标准的实际，为规范我市工程造价咨询业务收费行为，制定上述相关业务的收费暂行标准，按建设工程造价咨询收费基准价（附件1）、建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表（附件2）执行。其余工程造价咨询服务项目仍按《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》（新计价房﹝2002﹞866）号文的标准执行。
第四十二条  经招标人确定作为控制价备案单位的咨询人，其咨询服务费用在上述基准价的基础上可上浮20%—40%；未备案的初步控制价编制咨询人的咨询服务费用在上述基准价的基础上可下浮20%—40% 。
第四十三条  各区国有资金投资工程及非国有资金投资的建设工程招标控制价管理可参照本办法执行。
第四十四条  本办法自发布之日起实施。

附件1：建设工程造价咨询收费基准价
     2：建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表
附件1：                     建设工程造价咨询收费基准价
	序号
	咨询项目名称
	工作内容
	收费基数
	划分标准（万元）

	
	
	
	
	X≤200
	200<X≤500
	500<X≤2000
	2000<X≤10000
	10000<X≤50000
	X>50000

	1
	工程量清单编制
	依据施工图设计计算工程量，按工程量清单计价规范编制工程量清单
	建安工程费
	4‰
	3.2‰
	2.7‰
	1.76‰
	1.44‰
	1.2‰

	2
	招标控制价编制
	按照规范要求，依据发布的工程量清单，编制招标控制价
	建安工程费
	1.6‰
	1.44‰
	1.28‰
	1.12‰
	0.96‰
	0.8‰

	3
	全过程造价咨询
	按规范要求编制工程量清单、招标控制价，协助审核招标文件和施工合同计价条款、施工过程造价管理、进行工程结算审核
	建安工程费
	9‰
	8‰
	6.5‰
	4.5‰
	3.5‰
	3‰


说明：1.工程造价咨询收费基准价根据项目的类别、工程造价金额等因素采取差额定率分档累进方法计算；
       2.工程造价咨询服务收费，可针对不同专业工程进行调整，见附件2
       3.表中全过程造价咨询服务包括：工程量清单的编制；招标文件计价条款风险控制建议；招标控制价的编制或审核；建设工程施工合同计价条款的签订建议；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用计划建议；施工过程的设计变更、主要材料价格询价与确定、工程签证、索赔的处理和价款确定；竣工结算审核等工作内容。
附件2：
建设工程造价咨询收费专业工程调整系数表
	序号
	工程类别
	专业调整系数

	1
	市政工程
	0.9

	2
	园林绿化工程
	0.9

	3
	系统管线安装工程
	0.9


说明：房屋建筑工程和其他未涵盖的专业工程调整系数为1。
37

