磋 商 文 件

项目名称：乌鲁木齐八一中学幼儿园提升改造项目第一期（室外）
采购人（盖章）：乌鲁木齐八一中学

法定代表人（盖章）： 

联  系  人：彭保堂

电      话：13899853546
—————————————————————————

采购代理机构（盖章）：新疆申辉项目管理有限公司

法定代表人（盖章）：汤斌武 

联 系 人:张婷

联系电话: 18709912772

地    址: 乌鲁木齐市光明路133号201室
                         日 期：2021年8月

目 录

2

供应商须知前附表

6

第一章  投标须知

6

1、总 则

7

2、磋商文件

8

3、投标报价

9

4、投标保证金

9

5、招标答疑会及现场踏勘

9

6、投标文件

12

7、开标时间及地点

13

8、评标方法

13

9、定标原则

13

10、开标会程序

14

11、投标有效期

14

12、合同

14

第二章 评标办法

22

第三章 合同条款及格式

26

第四章  技术规范

27

第五章  图纸和技术资料

28

第六章  工程量清单

29

第七章  投标文件格式

30

商 务 标 格 式

43

技 术 标 内 容

46

经 济 标 格 式

68

第八章  补充条款



供应商须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	项目名称
	乌鲁木齐八一中学幼儿园提升改造项目第一期（室外）

	
	采购人
	乌鲁木齐八一中学

	
	代理机构
	新疆申辉项目管理有限公司

	
	建设地点
	乌鲁木齐

	
	项目规模
	乌鲁木齐八一中学幼儿园室外提升改造

	
	项目概况
	/

	
	资金来源
	财政资金

	
	招标控制价
	1092880.00元

	
	承包方式
	包工包料

	
	质量要求
	合格

	
	工期
	合同签订后90日内

	
	磋商范围
	全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括磋商文件补充及答疑等工作内容）。

	2
	采购方式
	竞争性磋商

	3
	资格审查方式
	资格后审

	
	评审办法
	综合评估法

	4
	投标计价方式
	工程量清单计价

	
	定标方法
	综合评审后，排名第一的中标候选人为中标人。

	
	供应商最低资格条件和能力
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）具有有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照；

（3）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。；

（4）建筑装修装饰工程（专业承包资质）二级及以上资质；

（5）具有有效的安全生产许可证；

（6）项目负责人需具备注册建造师二级及以上（建筑工程）及有效期内安全生产考核合格证书；

（7）本项目不接受联合体投标。

	5
	磋商文件费
	文件费200元

	6
	投标保证金
	递交保证金金额：20000元

磋商保证金形式：转账汇款（从基本账户转出）

磋商保证金缴纳形式：

开户行：中国银行乌鲁木齐市光明路支行

银行行号：104881006055

银行帐号：107002714561

磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于2021年09月16日11时00分（北京时间，以到账时间为准)之前从磋商人基本账户以银行电汇或网银形式汇至新疆申辉项目管理有限公司账户，磋商人提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间（磋商保证金汇款时，附言一栏或备注一栏应写明工程名称,简称即可）。

若磋商人未按照上述规定缴纳磋商保证金,磋商文件将被拒绝评审。

联系人：张婷    0991-88675231

磋商保证金有效期：磋商截止时间后30天。

磋商保证金的金额：20000.00元（贰万元整）

	7
	现场踏勘
	不组织（自行勘察）

	8
	招标答疑
	对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面加盖公章的形式一次性提出递交至新疆申辉项目管理有限公司。

采购人将在投标截止时间48小时前对供应商的疑问作出统一解答以磋商文件补充形式发出。

	9
	投标文件份数
	资格审查原件：1份
商务标：正本1份 ；副本2份

技术标：3份

经济标：正本1份 ；副本2份

电子版：1份

备注：1.以U盘形式提供全套电子版投标文件密封在商务标封袋中。

2. 电子版格式：商务标：投标文件的word及PDF文件；

经济标：广联达GCCP6.0版和EXCEL版；

技术标：格式不做要求。

	10
	投标文件递交
	截止时间：2021年09月16日11：00分（北京时间）

递交地点：乌鲁木齐西大桥时代广场D座29楼左侧会议室

	11
	开标
	时间：2020年09月16日11：00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐西大桥时代广场D座29楼左侧会议室

	12
	投标有效期
	投标截止时间后30天

	13
	磋商公告发布媒介
	新疆政府采购网

	14
	履约保证金
	10%

	15
	质保期
	一年

	16
	监督人查验
	磋商时供应商须随身携带下列原件供监督人查验：

﹙1﹚法定代表人或者委托代理人是否携带本人身份证和法定代表人授权委托书（委托代理人携带）；

﹙2﹚供应商是否递交磋商保证金从供应商基本账户中转出且已交存的有效凭证；

注：证件不齐备者，按废标处理。

	17
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的材料、劳务服务等的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其它组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况与其它供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其磋商响应文件作为无效处理。


第一章  投标须知

1、总 则
1.1、工程概况
1.1.1、本工程的工程概况已在供应商须知前附表第1项中列清。

1.2、磋商范围
1.2.1、本工程磋商范围已在供应商须知前附表第1项中列清，供应商除非接到采购人发布的《采购文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程采购范围。
1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在供应商须知前附表第1项中列清。

1.3、工程资金
1.3.1、本工程的资金来源已在供应商须知前附表第1项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在供应商须知前附表第1项列清。

1.4、采购方式
1.4.1、本工程采购方式已在供应商须知前附表第2项列清。

1.5、合格供应商
1.5.1、本工程供应商资格审查方式已在供应商须知前附表第3项列清。

1.5.2、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表第4项列清。

1.5.3、与采购人存在利害关系可能影响到采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

1.5.4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

1.5.5、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。本工程采购代理服务费由中标人支付。

1.6.2、中标人须按供应商须知前附表第15条规定向采购代理机构按如下标准和规定交纳采购代理服务费。

   （1）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

   （2）代理服务费：采购代理机构按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的收费标准计算采购代理服务费向中标人收取（不足3000元的按3000元收取）。具体如下：

采购代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，中标金额的各部分费率（标准费率）如下表：

	费率

中标金额
	收费系数

	100万元以下
	1.0％

	100万元~500万元
	0.7％

	500万元~1000万元
	0.55％

	1000万元~5000万元
	0.35％

	5000万元~10000万元
	0.2％


（3）采购代理服务费的交纳方式：

中标人在领取中标通知书前按规定的标准一次性向采购代理机构缴清采购代理服务费，可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。
2、磋商文件
2.1、磋商文件组成
2.1.1、磋商文件由本文件及由招标人按磋商文件有关规定发出的磋商文件补充构成。

2.1.2、磋商文件的澄清、修改、磋商答疑会纪要等书面材料在本磋商工程中均称磋商文件补充。
2.1.3、磋商文件补充作为磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果磋商文件补充内容与在此磋商文件补充发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行磋商文件补充的相关内容，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。
2.1.4、供应商应认真审阅和理解磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。
2.2、磋商文件澄清
2.2.1、供应商对磋商文件有疑问需要澄清的，磋商答疑方式已在供应商须知前附表第8项列清。

2.3、磋商文件修改
2.3.1、投标截止日期四十八小时前，招标人都可能会以磋商文件补充形式修改磋商文件并发放给各供应商。

2.4、招标控制价
2.4.1、招标控制价：指招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。
2.4.2、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。供应商的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。
2.4.3、招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。
2.4.4、招标控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。

2.4.5、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮。 

2.5本工程招标公告发布媒介已在投标须知前附表第13项列清。

3、投标报价
3.1、本工程投标计价方式已在供应商须知前附表第4项列清。

3.2、供应商应特别注意：

3.2.1、投标报价不得低于工程成本。

3.2.2、供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.2.3、供应商的投标报价高于招标控制价的将拒绝评审。

3.2.4、安全文明施工费、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.2.5、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

3.2.6、材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；
3.2.7、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；
3.2.8、总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。
3.2.9、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
4、投标保证金
4.1、供应商在领取招标文件时，应提供不少于供应商须知前附表第6项规定数额的投标保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，投标保证金将被没收：
4.2.1、中标人拒绝按照招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

4.2.2、中标人或供应商要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3、中标人拒绝按磋商文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3、投标保证金有效期与投标有效期一直。

4.4、未中标人在中标公示期满后及时退回投标保证金。

4.5、中标人及第二、第三名中标候选人的投标保证金将在书面合同签订后5日内返还。
5、磋商答疑会及现场踏勘
5.1、本工程磋商答疑会已在供应商须知前附表第8项列清。

5.2、磋商人不组织供应商进行现场踏勘，供应商自行在开标前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

6、投标文件
6.1、投标文件由资格审查原件、商务标、技术标和经济标构成。

资格审查原件：

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照（原件）；

2.供应商须具备有效的资质证书且具备建筑装修装饰工程（专业承包资质）二级及以上资质证书（原件）；

3.供应商须具备有效的安全生产许可证（原件）；

4.项目负责人资格要求：项目负责人需具备注册建造师二级及以上（房建工程）及有效期内安全生产考核合格证书、本单位注册并缴纳一年以上社保（不接受临时执业注册建造师）（原件）；

5.近三年(2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准)完成的类似工程业绩不少于2项（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收表）（原件）；

6.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

7.供应商必须按照招标文件中供应商须知前附表第6条规定，缴纳投标保证金；若供应商未按规定缴纳保证金的，投标文件将被拒绝评审。

6.2、商务标内容
6.2.1、投标承诺书（一）、（二）
6.2.2、法定代表人身份证明书
6.2.3、法定代表人授权委托书
6.2.4、供应商概况

6.2.5、供应商近三年类似工程业绩证明材料

6.2.6、项目负责人简历

6.2.7、项目管理人员
6.3、技术标内容
6.3.1、施工组织设计
6.3.2、供应商必须按磋商文件规定编制技术标，技术标不得出现供应商的名称和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他图文书标记等。
6.4、经济标内容
6.4.1、投标总价

6.4.2、经济标部分。
6.4.2.1、总说明。

6.4.2.2、建设项目投标报价汇总表
6.4.2.3、单项工程投标报价汇总表
6.4.2.4、单位工程投标报价汇总表
6.4.2.5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6.4.2.6、综合单价分析表
6.4.2.7、总价措施项目清单表与计价表

6.4.2.8、其他项目清单与计价汇总表

6.4.2.8.1、暂列金额明细表

6.4.2.8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表
6.4.2.8.3、专业工程暂估价及结算价表
6.4.2.8.4、计日工表

6.4.2.8.5、总承包服务费计价表

6.4.2.9、规费、税金项目清单与计价表
6.4.2.10、发包人提供材料和工程设备一览表

6.4.2.11、承包人提供主要材料和工程设备一览表

6.5、投标文件纸张要求
6.5.1、纸质商务标、技术标、经济标应采用A4打印纸。

6.5.1.1、技术标编制时Word软件设置要求：

①宋体字体，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰；三号字；字间距为标准 ，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；不允许出现页眉、页脚、目录及页码标示。

②技术标施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。施工平面布置图以及施工横道图或网络图均放在技术标最后。

③技术标中不得出现任何涂改、行间插字、删除痕迹、黑白色彩之外的颜色。

④除满足上述各项要求外，技术标不得出现供应商的名称和其它可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则将否决其投标。

⑤技术标封面为白色空白A4打印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

6.5.1.2、经济标编制时Excel软件设置要求。

①经济标标题必须采用EXCEL宋体20号字，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰。其余均采用EXCEL宋体9号字，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰。

②经济标中不得出现任何涂改、行间插字、删除痕迹、黑白色彩之外的颜色。

6.5.2、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册，技术标必须采用白皮书装订方式装订。否则整个投标文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。

6.6、投标文件目录要求
6.6.1、为便于评审，资格审查原件、商务标、经济标目录宜按本磋商文件相关内容先后顺序编排。
6.6.2、技术标不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。
6.7、投标文件的份数和签署
6.7.1、供应商应按供应商须知前附表第9项规定，编制投标文件份数。

6.7.2、资格审查原件、商务标、经济标凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖印章。
6.7.3、技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。
6.7.4、投标总价单凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章、造价人员章处，供应商必须加盖印章。
6.8、投标文件的密封与标志。
6.8.1、供应商必须将纸质资格审查原件、商务标、技术标、经济标投标文件分别密封装袋并在封袋上正确表明 “资格审查原件”、“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “资格审查原件”封袋、“商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋（电子版投标文件密封在商务标封袋中），否则整个投标文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。

6.8.2、资格审查原件、商务标、技术标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，否则整个投标文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。

6.8.3、资格审查原件、商务标、技术标、经济标文件封袋上应写明招标人名称、供应商名称和工程名称。

6.9、投标文件递交
6.9.1、供应商必须按供应商须知前附表第10项规定递交投标文件。否则，整个投标文件将被视为不响应磋商文件，予以拒绝评审。
6.9.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.10、投标文件修改与撤回
6.10.1、供应商可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。
6.10.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。
6.10.3、投标截止时间后，供应商不得撤回或修改投标文件。
6.11、投标文件澄清
6.11.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求供应商就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。
6.12、投标文件格式
6.12.1、投标文件格式见第七章。
6.12.2、供应商应使用本磋商文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，供应商可自行编制。

7、开标时间及地点
7.1、招标工程开标的时间、地点已在供应商须知前附表第11项列清。

7.2、招标人将邀请所有供应商派代表参加开标会。但请供应商代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份。
8、评标方法

详见第二章“评标办法”内容。

9、定标原则
9.1、评标委员会对通过资格审查、技术标、商务标、经济标评审的合格投标单位，以供应商总得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，如果出现供应商最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

9.2、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。
10、开标会程序
10.1、招标代理机构介绍参加会议的人员。

10.2、招标人或招标代理机构查验供应商法定代表人授权委托书及有效身份证明。

10.3、供应商代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。
10.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。
10.5、招标人现场抽取供应商代表，并由抽取的供应商代表随机抽取下浮率k值（如有）。
10.6、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标，宣布投标承诺书中的工期、质量、报价。
10.7、记录人记录唱标情况，并由供应商代表签字确认。

10.8、供应商退场。

10.9、评标准备会
10.9.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并由招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

10.10、评标委员会对投标文件按招标文件规定进行评审。

10.11、宣布中标候选人
评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人。
11、投标有效期
11.1、评标和定标将在供应商须知前附表第12项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知供应商延长投标有效期。 

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、中标结果公示之日起3日内未有供应商投诉举报在招标投标活动中有违法行为的，招标人向中标人发出中标通知书，并及时通知其它供应商其投标未被接受。
12.2、合同签订

12.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和投标文件签订施工合同。
第二章 评标办法

1、本次评标采用的评标办法为综合评估法。评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。
2、资格评审

评标委员会对投标文件按《供应商最低资格要求审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该供应商不响应招标文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成供应商不足三个的，评标委员会应认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。招标人将重新组织招标活动。

供应商最低资格要求审查标准

	序号
	标  准

	1
	供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照（原件）；

	2
	供应商须具备有效的资质证书且具备建筑装修装饰工程（专业承包资质）二级及以上资质证书（原件）；

	3
	供应商须具备有效的安全生产许可证（原件）；

	4
	项目负责人资格要求：项目负责人需具备注册建造师二级及以上（房建工程）及有效期内安全生产考核合格证书、本单位注册并缴纳一年以上社保（不接受临时执业注册建造师）（原件）；

	5
	近三年(2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准)完成的类似工程业绩不少于2项（须提供中标通知书和施工合同和竣工验收表）（原件）；

	6
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动；

	7
	供应商必须按照招标文件中供应商须知前附表第6条规定，缴纳投标保证金；若供应商未按规定缴纳保证金的，投标文件将被拒绝评审。

	注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3、商务标初步评审
    评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

商务标完备性及符合性审查标准
	序号
	标准

	1
	投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定；

	2
	投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章；

	3
	法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章；

	4
	法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章；

	5
	项目管理人员必须提供；

	备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


4、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。
商务标评审标准
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	企业类似业绩
	40
	企业类似工程业绩规模（合同金额大于200万的）符合项目要求，有供货业绩2个，中标通知书、施工合同和竣工验收表提供全面得基本分10分，每增多1项业绩加5分，最多加30分，满分为40分。

	2
	项目负责人类似业绩
	20
	近三年（2018年1月1日-至今）已完成类似工程业绩（须提供中标通知书或合同），业绩必须能够体现项目负责人，每有1项得5分，最多计4项，满分20分。

	3
	项目管理人员组成
	40
	项目负责人、安全员、施工员、预算员、质检员、材料员、技术负责人等要配备齐全（其中项目技术负责人具备中级职称，其余人员须附上岗证扫描件），少一个人员或少一个证件扣5分（扣完为止）。

	合计
	100
	

	得分
	100×0.2
	

	注：1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、此评审得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算数平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位四舍五入。


5、技术标初步评审
    评标委员会只对通过上述评审的供应商的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准
	序号
	标  准

	1
	技术标必须提供。

	2
	技术标部分不得以任何形式反映供应商的有关情况。

	3
	技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。

	4
	技术标字体必须一律采用三号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

	备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


6、技术标详细评审
    评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	1
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	20
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	15
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	10
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	8
	机械设备需用量计划
	4
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	9
	质量保证措施和体系
	15
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	10
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	11
	安全保证措施和体系
	10
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	现场文明施工措施
	5
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	合计
	100
	

	得分
	100×0.5
	

	注：1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、此评审得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算数平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位四舍五入。


7、经济标初步评审
评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准
	序号
	标  准

	1
	每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

	2
	供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致；

	3
	供应商的投标报价不能高于招标控制价；

	4
	投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人章；

	5
	安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用；

	6
	暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

	7
	材料、工程设备暂估价必须按招标工程量清单中列出的暂估价计入综合单价；专业暂估价比选按招标工程量清单中列出的金额填写；

	8
	计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

	备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


8、经济标详细评审
8.1、评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：
8.1.1、投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。
8.1.2、建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。
8.1.3、单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。
8.1.4、单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。
8.1.5、总价措施项目清单与计价表中供应商可根据拟建工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补。
8.1.6、投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

8.1.7、当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.2、评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为供应商的最终投标报价。供应商应当澄清和签字确认，否则评标委员会应否决其投标，并不影响评标工作。
8.3、经济标分值共 30分。
8.4、投标报价得分的计算： 

定义：基准价：D 。投标人报价：C1、C2、……Cn 

经济标得分:A1、A2、A3……Ai、An，D=(∑ni=1Ci)/n 当n≤5时,不去掉最高价和最低价D=(∑ni=1Ci)/(n-2) n＞5时,去掉一个最高价和一个最低价投标报价浮动率的计算: Ei=[(Ci-D)/D]×100%…(2) ①投标报价得分的计算:当Ei＞0时,Ai=30-Ei×100×1……(3)当Ei=0时,Ai=30……(4)当Ei＜0时,Ai=30+Ei×100×0.5……(5)上述计算中,各值小数点均保留两位,后余位数以四舍五入计。

如果评标委员会认为投标人的投标报价明显低于成本价，则予以废标处理

9、资格审查、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次磋商工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次磋商失败，招标人将重新组织招标活动。

10、评标委员会按照供应商商务标、技术标、经济标得分之和由高到低顺序确定出各供应商排名顺序。如果出现供应商最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。
第三章 合同条款及格式

建设工程施工合同
合同正文

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：乌鲁木齐八一中学幼儿园提升改造项目第一期（室外） 。
2.工程地点：乌鲁木齐市                          。

3.工程立项批准文号：                                   。

4.资金来源：                                    。

5.工程内容：                                           。

6.工程承包范围：

全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容（包括招标文件补充及答疑等工作内容）。                             

二、合同工期（与招标文件一致）

计划开工日期：     年  月  日。

计划竣工日期：     年  月  日。

工期总日历天数：   天。（阶段性工期要求）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合     合格      标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                                  (¥      元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）          (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥         元)。

2.合同价格形式：           。

五、项目经理

承包人项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于    年     月       日签订。

十、签订地点

本合同在 乌鲁木齐市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签字盖章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，两方各持 叁 份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：                   
地址：                            地址：                           

邮政编码：                      邮政编码：                       
法定代表人：                  法定代表人：                     
委托代理人：                    委托代理人：                     

电  话：                      电  话：                         
传  真：                      传  真：                         
电子信箱：                        电子信箱：                       
开户银行：                        开户银行：                       

账  号：                        账  号：                         
专用合同条款

1.  一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：                         ；
资质类别和等级：                  ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                           ；

1.1.2.5 设计人：

名 称：                                ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                    ；
电子信箱：                         ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括：     /   。

1.1.3.10 临时占地包括：     /   。
1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同采用中华人民共和国的法律和行政法规，以及新疆维吾尔自治区、乌鲁木齐市有关的法律法规以及乌市建筑工程建设有关的工程管理文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相关设计规范、施工规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称：无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 三套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：向监理人报送施工组织设计（施工方案）和进度计划等资料；

承包人提供的文件的期限为： 进场三日内；
承包人提供的文件的数量为： 捌套 ；
承包人提供的文件的形式为： 纸质和电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限：/ ；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工后由发包方组织进行图纸会审。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场 ；

发包人指定的接收人为：          ；
承包人接收文件的地点： 施工现场 ；
承包人指定的接收人为：             ；

监理人接收文件的地点： 施工现场 ；

监理人指定的接收人为：             ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人办理出入现场的所有手续，发包人协助承包人办理，费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方协助，承包人负责办理通道的相关手续；负责建设为满足施工需求的施工便道和临时设施，并承担相关费用（费用已包含在清单措施费中），以满足施工的运输要求.。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。
1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同总价中。
1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款。
2.  发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：                   ；

身份证号：                       ；

职 务： 业主代表 ；
联系电话：                    ；

电子信箱：          /         ；

通信地址：          /         ;

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调各部门工作，对工程质量、安全、进度进行总体控制、全面监督管理。参与图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计图纸和设计文件，主持技术会议，参与和审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同、审核工程进度报表；协助处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题；组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房、结构试验的验收并进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决。组织人员审查竣工资料，参加单位工程及单项工程的初验，组织竣工验收；对外的联络、交往，化解矛盾，平衡关系，维护良好的建设环境；负责协调工程建设相关各方的业务关系；负责处理现场突发的有关重大问题；定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程抽查，及时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程平面管理、技术管理及工程技术资料的收集、归档工作等。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前按批准的施工方案提供施工场地。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： /。
3.  承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

1）承包人须按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及国家建设工程文件归档规范提交完整的技术档案和施工管理资料。

2）单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

3）承包人在报送竣工文件时，须同时报送本工程地下管线电子版竣工图（在 dwg 格式下）一套。

4）若承包人不能在规定的时间内提交上述竣工文件，发包人有权停付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：8 套纸质，二套电子版（扫描后刻录光盘）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案规范要求提供纸质版及电子版。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度；

2)承包人应按发包人要求免费提供投标文件，承包人在签订施工合同的同时向监理单位、跟踪审计单位提交投标清单计价文件；每月 20 日前向发包人报下月工程进度计划，每月 15 日前向发包人报工程量验工报告。

3)遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护、扬尘治理等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用包括在投标总报价中。

4) 参加各类施工协调、交通配合例会,做好施工现场的交通管理工作。

5）负责管线单位施工的现场管理；竣工验收通过次日起至本工程办妥接管手续之日止之时段内的养护及管理。

6）负责对工地范围内己废弃的地下管线(需经权属单位确认)搬迁及协调以及其他障碍物拆除和处理。

7) 按时向发包人提交开竣工报告,隐蔽工程验收报告,质量自检记录,交工验收报告及工程事故报告等资料；

8）本工程实施前承包人应根据招标时或交底时提供的工程地质、地下管线、设施等资料对工程影响范围内地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查,在施工前应采取必要的加固措施, 确保在施工过程中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后及缺陷责任期进行必要的维修，确保沿线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的安全与正常使用；因承包商的责任导致索赔、赔偿、及诉讼费用和其它开支时，由承包人承担一切责任及费用。

9）文明施工按照市有关部门颁发的文明施工手册执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查。

10）必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料。

11) 承包人需自行完成施工用水、用电接入及通信线路接入的施工及办理用水接表、用电报装等有关事宜，发包人负责外围协助，本工程不再签署自行发电经济签证。

12）承包人须提供满足发包人要求的施工现场服务专用车辆。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓 名：                       ;
身份证号：                    ;

建造师执业资格等级：                    ;
建造师注册证书号：                        ;

建造师执业印章号：                        ;
安全生产考核合格证书号：                   ;

联系电话：                   ;

电子信箱：                   ;

通信地址：                   ;

承包人对项目负责人的授权范围如下： 执行通用条款     。
承包人对项目负责人的授权范围如下： 执行通用条款     。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人每月到位必须不少于28天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：向发包人支付2万元违约金，从支付款中扣除，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理不按工程开工时间进入施工现场和开工后无故不到现场，每延误（或不到现场）一天，承包人须向发包人缴纳 5000 元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人；由于承包人原因造成项目负责人更换(除亡故)，既使得到发包人同意,承包人（每更换一次项目负责人）也须向发包人缴纳30万元违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权书面要求限期更换，拒不更换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员，如不在限期撤换按违约向发包人支付5万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前三天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付5万元违约金，承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场 24 小时以上的须向发包人请假，经业主代表批准后方可离开。主要项目管理人员不按工程开工时间进入施工现场和开工后无故不到现场，每人每延误（或不到现场）一天承包人须向发包人缴纳 1000 元违约金。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换(除亡故)，即使得到发包人同意,承包人（每更换一名）也须向发包人缴纳 5 万元违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：按国家相关规定执行。
3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家相关规定执行。
其他关于分包的约定：/

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 提供 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：提供担保的形式为银行保函，金额为合同价款的10%，工程进入结算阶段退还银行保函，承包人有义务在整个施工期间保证银行保函的效力。

4.  监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制，对施工安全、合同、信息进行管理，协调业主与承包人在施工中工作关系与本工程有关的一切监理活动。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，费用包含在监理报酬中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：            ；

职 务：             ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：            ;

电子信箱：              ；

通信地址：              ；

监理人的其他约定：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。

上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认，才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无涉。

无论通用合同条款第 4.1 项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.  工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。必须满足一次性交验合格，如达不到交验标准，产生的费用由承包人自行承担。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人和发包人代表 。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.  安全文明施工、环境保护、扬尘污染防治

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准及要求附后）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准及要求附后）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款同时支付。

7.  工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：开工前报送详细的施工进度计划和施工方案，并在每月 20 日提供当月进度报表和次月进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前三日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前三日内。
7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/ 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因，工程未能按合同约定的工期（或监理工程师同意顺延的工期）完成合同工程的，必须向发包人缴纳逾期竣工违约金。逾期时间合同约定的完工日期起，到合同工程完工证书中写明的完工日期或已批准的延长工期止，按天计算，每逾期一天，按合同价的 0.1 %缴纳违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价的10% 。对重要节点、关键部位施工进度，严格按照发包人的要求完全执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候导致无法正常施工；

（2）其他由双方另行确定；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无

8.  材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：均由承包方自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向项目管理单位提供有资质的检测机构出具的检验报告，上述设备材料在进场时，需由建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人同意办理相关手续，承包人承担相应费用。

9.  试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行解决。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10.  变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用合同条款 10.4.1（1）、（2）、（3）及以下第（4）(5) (6)条条款。

（4）己标价工程量清单中无适用也无类似子目的单价，按现行建筑工程预算定额、费用定额，并按控制价的编制方法乘以中标人报价下浮率由监理人按第 10.4.2 条款规定的程序变更项目的单价。

    （5）工程主材（设备）发生变更后，经发包人及建设单位同意，原主材（设备）单价参照招标控制价对应的单价（考虑投标时的报价浮动率后）进行相应扣减，新增主材（设备）按照各方确认的单价计入，主材（设备）费仅计取税金。

    （6） 因变更等原因引起的项目取消，按招标控制价对应的子目综合单价（考虑投标时的报价浮动率后）进行扣减并扣除此项目及其相关费用。如因发包人（建设方）需要，可取消项目内容并扣除此项目及其相关费用。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：/。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取：/。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11.  价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：若施工期内市场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（2）种方式对合同价格进行调整：

 第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：基准价格采用编制招标控制价时采用的造价信息管理站发布的信息价。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 6%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 6%时，其超过部分据实调整。

 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 6% 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 6%时，其超过部分据实调整。

 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 6%时，其超过部分据实调整。 

12.  合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格一定幅度风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；2、人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用； 3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用的计算方法：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担 6%以内的材料价格风险，不调整人工费及施工机械使用费的风险；2、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

其他：若投标综合单价与招标控制价的综合单价相比超过15%时，发包人有权调整供应商综合单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款的额度为合同价扣除暂列金、扣除专业工程暂估价、扣除材料暂估价的 30%（预付款中已包含安全文明施工费及扬尘污染防治费用）。

预付款支付期限：合同签订、提交合同价款10%银行履约保函以及承包方提交预付款同等金额的银行保函后支付。

预付款扣回的方式：预付款在支付每期进度款时扣回，从每期应支付的进度款中扣该期进度产值的 36%。当累计进度产值达到合同价（扣除暂列金、扣除专业工程暂估价）的85%时预付款全部扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订10日内 。

预付款担保的形式为：县、市级以上商业银行开具同等金额的预付款保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量按《工程量清单计算规范》及自治区有关规定，依据施工图纸、设计变更、经济签证、洽商记录，实际验收合格的工程量为准（工程量最终确认由发包方、承包方、现场监理、跟踪审计等相关单位进行现场测量并共同认可的实际完成工程量为准，以审计确认的工程量为最终结算依据）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程形象进度支付工程款。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月按监理人审核的工程量进度支付工程款，进度款支付至合同价的（扣除暂列金）的85%时停止支付；当使用暂列金时，进度款支付至合同价（扣除暂列金）和实际使用的暂列金额的85%时停止支付。待审计部门最终审计定案后，支付至最终审计定案值的97%。每月按监理公司、造价公司、发包人现场负责人等共同签字确认工程量，按造价公司审核的进度产值的85%支付，并且支付工程进度款需附承包人、造价单位、监理单位、发包人项目负责人签字确认的形象工程进度证明材料、相关进度验收单及经发包人、承包人双方确认的工程进度计划，作为施工进度付款依据，承包人积极配合发包人及造价单位进行进度款审核工作，在承包人进度款资料报送发包人及造价单位审核完毕后，完成进度款支付。

每一次发包人付款前，承包人应当向发包人提交付款申请和足额工程款增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。

工程施工过程中按施工进度支付工程款，在工程款暂不到位的情况下，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工并延误竣工日期。发包人不承担逾期支利息及其他衍生费用。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：进度付款申请单一式六份。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请30天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：若进度款暂无法按合同约定时间到位，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工并延误计划竣工日期。发包人不承担逾期支付所造成的利息及其他衍生的费用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款 。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收完成7天内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照合同总价的 10%向发包人支付违约金。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收完成7天内。

14.  竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。并同时递交竣工结算报告及完整的结算资料。

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：工程竣工验收合格后 28 天内，提交五份。

竣工付款申请单应包括的内容：提供四套竣工图。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 30天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单60天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：捌份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 14 天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。
（2）发包人完成支付的期限： 60天。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期的集体期限：自实际竣工日期起计算，最长不超过24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式中的第2种：

（1）质量保证金保函；

（2）竣工最终审计结算价的 3 %工程款；

（3）双方约定的其他方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照国家规定。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后 24 小时，紧急抢修事故应在收到通知后 2 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。
[image: image1.jpg]


（7）其他：执行通用合同条款。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（8）发包人在给承包人合格工程计量支付工程款后，承包人无故拖欠劳务工工资、材料供应商的材料款、机械设备租赁以及分包商的工程款，引起合同纠纷，造成不良影响。

（9）未按时提交工程竣工结算资料的.

（10）承包人未能按投标文件承诺书中约定的履行义务及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

承包人发生第16.2.1（5）目约定的违约情况时，发包人有权将承包人未能或预见不能按合同进度计划及时完成合同约定的工作给有能力完成这项工作的其他承包人完成，并支付该部分工作的合同清单综合单价、所占合同清单比例的措施费、规费税金累计金额，给完成此项工作的承包人，若完成此项工作的承包人因价格较低，不接受合同综合单价，则按现行建设工程预算定额、费用定额、单位估价表及有关现行调价文件，由监理人确定的核定金额支付给完成此项工作的承包人。两种结算方式的相差金额由原中标人承担，原中标人需无条件执行本条款，所产生的一切后果由原中标人承担。发包人的这一行动不免除原承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

2.承包人发生承包人发生专用条款16.2.1（8）目约定的违约情况时，发包人有权依据承包人承包人所签订的有关合同、协议，从承包人的工程款中直接支付给承包人所拖欠的有关单位和个人的款项，产生的一切后果由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须投保工程一切险，保险费用已包含在投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责向有关部门为工程施工人员购买建设工程团体意外险，第三者责任险、医疗保险以及法律规定的其他保险，保险费已包含在投标报价中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。承包人应于合同签订后 30 日内向发包人提交保险单据。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款 。

20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向乌鲁木齐仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件一：工程量清单

第四章  技术规范
1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。
1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
第五章  图纸和技术资料
1.1、如有图纸采购人将提供给每个供应商一份本工程施工图纸，作为磋商文件附件。
1.2、采购人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。
第六章  工程量清单

1.1、工程量清单应当按照中华人民共和国住房城乡建设部和中华人民共和国质量监督检验总局2012年12月25日发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。

1.2、招标工程量清单应由具有编制能力的采购人或受其委托、具有相应资质的工程造价人编制。
1.3、工程量清单包括：

（1）招标工程量清单封面

（2）投标总价

（3）总说明

（4）建设项目投标报价汇总表

（5）单项工程投标报价汇总表

（6）单位工程投标报价汇总表

（7）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

（8）综合单价分析表

（9）总价措施项目清单与计价表

（10）其他项目清单与计价汇总表

（10.1）暂列金额明细表

（10.2）材料(工程设备)暂估单价及调整表

（10.3）专业工程暂估价及结算价表

（10.4）计日工表

（10.5）总承包服务费计价表

（11）规费、税金项目计价表
（12）发包人提供材料和工程设备一览表

（13）承包人提供主要材料和工程设备一览表

第七章  投标文件格式
商 务 标 格 式
商务标封面示例
	正本


投标文件商务标
磋商工程名称：××××××
供应商名称：××××××
编制时间：×年×月×日
商务标目录
1、投标承诺书（一）

2、投标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、供应商概况

6、供应商类似工程业绩证明材料

7、项目负责人简历

8、项目管理人员

9、磋商文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。
投标承诺书（一）
采购人：                 
1、根据已收到的           工程的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该工程磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本磋商范围内的工程。
2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在合同签订后         日内完工。
3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。
质量等级：       
4、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。
5、贵方的磋商文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。
6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。
供应商：           （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）

日期：        年    月    日 

投标承诺书（二）
采购人：                 
如果我方中标，施工项目负责人为：
	姓名
	
	职称
	

	证书编号
	
	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。
供应商：         （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）

日期：        年    月    日 

附：项目负责人身份证复印件（正反双面）

法定代表人身份证明书
企业名称：                                                   
企业类型：                                                   

地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：                  性别：                 年龄：                职务：               

系          （供应商名称）               的法定代表人。
特此证明。
供应商：                      （盖章）
日  期：        年        月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反双面）

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 磋商工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程磋商投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。
供应商：          （盖章）
法定代表人：          （盖章）
日期：        年    月    日

附：代理人身份证复印件（正反双面）
供应商概况
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：

本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

供应商近三年类似工程业绩证明材料
供应商近三年类似业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

  2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、合同复印件，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表有关规定。

3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1,3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，以此类推3-2、3-3.

项目负责人简历
	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目管理工作年限
	

	专业
	
	毕业学校
	

	身份证号码
	
	在公司担任职务
	

	执业资格
	
	证书编号
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	近三年类似业绩
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	建设时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、项目经理证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（项目经理证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人类似工程经历应按下表提供。

项目负责人类似工程业绩表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人及联系电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

  2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、合同复印件，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表有关规定。

3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1,3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，以此类推3-2、3-3.

项目管理人员
1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员
2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息
3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件

磋商文件要求的其他证明材料

技 术 标 内 容
技术标封面示例
施工组织设计
一、供应商应根据磋商工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

  2、施工准备工作计划

  3、施工方案

  4、工程施工进度计划

 （1）施工流水作业横道图

 （2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

  5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

  6、施工平面图

  7、质量保证技术组织措施和保证体系

  8、安全保证技术组织措施和保证体系、

  9、进度保证技术组织措施和保证体系

 10、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。
经 济 标 格 式
经济标封面示例

经济标目录

1、投标总价封面

2、投标总价扉页

3、总说明

4、建设项目投标报价汇总表

5、单项工程投标报价汇总表

6、单位工程投标报价汇总表

7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

8、综合单价分析表

9、总价措施项目清单与计价表

10、其他项目清单与计价汇总表

10.1、暂列金额明细表

10.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

10.3、专业工程暂估价及结算价表

10.4、计日工表

10.5、总承包服务费计价表

11、规费、税金项目计价表

12、发包人提供材料和工程设备一览表

13、承包人提供主要材料和工程设备一览表

注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。
投标总价封面

                                                        工程

投标总价

     供应商：

                               （单位盖章）

投标总价

采购人：                  

工程名称：                 
	投标总价（小写）：             
         （大写）：            
供应商：                  

                              （单位盖章）

法定代表人或其授权人：            
                               （签字或盖章）

编制人：             
                                （造价人员签字或盖专用章） 

                                                  时间   年  月  日 
	

	

	                  


投标报价总说明

工程名称                                                        第 页   共 页

	


	建设项目投标报价汇总表

	工程名称：
	第  页        共  页

	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于建设项目投标报价的汇总。

	单项工程投标报价汇总表

	工程名称：
	第  页        共  页  

	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：                                 标段：
	第  页      共 页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	—

	2.1
	  其中：安全文明施工费
	
	—

	3
	其他项目
	
	—

	3.1
	  其中：暂列金
	
	—

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	
	—

	3.3
	  其中：计日工
	
	—

	3.4
	  其中：总承包服务费
	
	—

	4
	规费
	
	—

	5
	税金
	
	—

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：                                标段：
	第  页     共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	综合单价分析表

	工程名称：                                   标段：
	第  页     共 页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量

单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小计
	
	
	
	

	元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量


	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价(元)
	暂估合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。

    2、磋商文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：                                   标段：
	第  页     共 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	2
	
	夜间施工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2、按施工方案计算措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：                                   标段：
	第  页    共 页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见暂列金明细表

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价/结算价
	—
	
	明细详见材料（工程设备）暂估单价及调整表

	2.2
	专业工程暂估价/结算价
	
	
	明细详见专业工程暂估价及结算表

	3
	计日工
	
	
	明细详见计日工表

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见总承包服务费计价表

	
	合计
	
	
	—


注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	暂列金额明细表

	工程名称：                                     标段：
	第  页    共 页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	合计
	
	——


注：此表由采购人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标总价中。

	材料(工程设备)暂估单价及调整表

	工程名称：                                   标段：
	第  页    共 页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估(元)
	确认(元)
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：此表由采购人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些项单项目上，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

	专业工程暂估价及结算价表

	工程名称：                                    标段：
	第  页    共 页

	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额

(元)
	结算金额

(元)
	差额

±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：此表“暂估金额”由采购人填写，供应商应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

	计日工表

	工程名称：                                   标段：
	第  页    共 页

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价

(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	1
	人工
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	2
	材料
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	4
	企业管理费和利润
	
	

	总计
	
	


注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

	总承包服务费计价表

	工程名称：                                   标段：
	第  页    共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	—
	—
	
	—
	


注：此表项目名称、服务内容由采购人填写，编制招标控制价时，费率及金额由采购人按有关规定确定；投标时，费率及金额由供应商自主报价，计入投标总价中。

	规费、税金项目计价表

	工程名称：                                    标段：
	第  页    共 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	定额人工费
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费
	
	
	

	（1）
	养老保险费
	定额人工费
	
	
	

	（2）
	失业保险费
	定额人工费
	
	
	

	（3）
	医疗保险费
	定额人工费
	
	
	

	（4）
	工伤保险费
	定额人工费
	
	
	

	（5）
	生育保险费
	定额人工费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	按工程所在地环境保护部门收费标准，按实计入
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合计
	


	发包人提供材料和工程设备一览表

	工程名称：                                     标段：
	第  页    共 页

	序号
	材料(工程设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	交货方式
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表由采购人填写，供应商在投标报价、确定总承包服务费时参考。

	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	(适用于造价信息差额调整法)

	工程名称：                                       标段：
	第  页    共 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数

(%)
	基准单价

(%)
	投标单价

(元)
	发承包人确认单价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	承包人提供主要材料和工程设备一览表

	
	(适用于价格指数差额调整法)

	工程名称：                                     标段：
	
	第  页    共 页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	变值权重B
	基本价格指数Fo
	现行价格指数Ft
	备注

	
	
	
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	定值权重A
	
	
	
	

	
	
	合计
	1
	—
	—
	


注：1、“名称、型号、规格”、“基本价格指数”栏由采购人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由采购人在“名称”栏填写。

2、“变值权重”栏由供应商根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比列填写，1减去其比列为定值权重。

3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期后最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

第八章  补充条款
