项目采购需求
一、服务内容及要求

（一）采购项目名称、预算、服务期限

	序号
	项目名称
	采购预算

（万元）
	服务期限
	备注

	1
	阜康市“引水入园”特许经营实施方案编制项目
	78.00
	7天内提交成果文件，具体服务期限以签订合同为准。
	无


（二）服务内容

采购范围：编制特许经营实施可行性论证报告、特许经营项目实施方案、特许经营协议等和本项目特许经营有关的所有咨询服务，并协助采购人开展同特许经营者关于特许经营协议的谈判。成果文件必须满足国家有关规范、办法、条例等规定，通过相关部门审查。

（三）服务地点

采购人指定地点。
二、服务标准 

（一）尽职调查 

1. 通过现场调研访谈、会议、文件搜集等形式进行资料信息的收集及分析；
2. 与相关主管部门、潜在投资人深入沟通； 

3. 统筹考虑项目操作程序、时间节点安排等，制订工作计划； 

4. 整理项目特许经营权操作基本思路。 

（二）特许经营权实施方案研究与编制 

特许经营权实施方案内容包括方案编制依据及原则、项目实施背景、项目实施方案及初步财务测算等。

三、成果要求

特许经营项目实施方案、特许经营实施可行性论证报告、法律意见书、特许经营协议谈判等所有相关成果文件。

质量要求;达到国家及行业部门规范标准并完成所有相关审批。
四、付款方式和条件 

（一）最终付款由甲乙双方在合同中约定为准。
（二）成交供应商需开具合法有效的全额发票；收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

五、保密要求 

成交供应商须对采购人所提供资料及项目形成的成果文件（含过程成果文件）做好保密工作，在本项目过程中或结束后均不得以任何方式向第三方透露本项目的有关资料（经采购人书面许可的除外）。 

