竞争性磋商文件

项目名称：和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目

采购编号：HTXZFCG(2023FS)70 号

采购人：和田县自然资源局

采购代理机构：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司

日期：2023年07月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目

- 竞争性磋商公告

- 和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目竞争性磋商公告

项目概况： 和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目的潜在投标人在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起供应商登录政采云平台https:www.zcygov.cn/在线下载获取采购文件，并于2023年08月02日11：00：00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTXZFCG(2023FS)70 号

项目名称：和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：150万元

最高限价：150万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 单位 | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目 | 1 | 150万元 | 项 | 主要包括以下建设内容 - 标准规范体系建设包括:《和田县国土空间规划数据库建设规范》《和田县国土空间规划数据汇交要求》;“《和田县国土空间规划数据库质量检查细则》;《和田县国土空间基础信息数据应用服务标准》;《和田县国土空间基础信息接入技术规范》 - 2、存量数据整合入库收集局内存量数据，主要包括历年遥感影像、电子地图、行政区划等基础数据;土地利用总体规划、总体规划、控制性详细规划、专项规划等过渡性规划成果:用地预审、规划意见书等管理数据等进行规整入库。 3、国土空间规划指标模型体系建设1) 指标体系建设、2) 模型体系建设 4、 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，按照《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》(GB / T39972-2021) 要求建设。系统对接预留与自治区、地区国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的接口，实现国土空间规划等成果的上报;预留与局内其他业务系统接口; 预留与横向其他部门对接接口。 |

合同履行期限：2023年10月底前构建完成，具体按合同约定执行。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”

被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）。

（2）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明；

（4）提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，

2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。

（7）投标人须具有城乡规划编制资质证书乙级（含）及以上证书或国家测绘主管部门核发的测绘乙级及以上资质；

- （8）供应提供投标保证金回单；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

- 三、招标文件的获取时间、地址、售价：

- 获取时间：2023年07月21日至2023年07月28日

- 地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

3、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4、售价：0元

四、投标截止时间2023年08月02日11：00：00（北京时间）

五、投标地址（网址）：投标人应于2023年08月02日11：00：00（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

六、开标时间2023年08月02日11：00：00（北京时间）

七、开标地点：政采云平台不见面开标大厅（网址：https://www.zcygov.cn/）

各投标企业通过政采云平台上传投标文件。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

- 投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 户名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目 | 15000 | 中国农业银行股份有限公司和田市支行 | 30580801040005315 | 网银、电汇、保函 | 和田县行政服务和公共资源交易中心 |

九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十、其他补充事宜：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

5、投标保证金额及缴纳账号：

投标保证金金额：15000元（壹万伍仟元整）

投标保证金账号：和田县行政服务和公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司和田市支行

账号：30580801040005315

注：必须由投标单位的基本账户转至指定账户

十、联系方式

1.采购人信息

名称：和田县自然资源局

- 联系人：努斯热提

联系方式：13899475171

2.采购代理机构信息

名称：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司

地　　址：和田市屯垦路33号

联系方式：0903-2062911

3.政府采购监督管理部门

名称：和田县政府采购办公室

联系人：张先生

联系电话：13279061956

特别提醒：

1、由投标人基本账户汇出（投标保证金需一次性足额汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2023年08月02日11：00：00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应按招标文件中载明地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

第二部分供应商须知

供应商须知附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | HTXZFCG(2023FS)70 号 |
| 2 | 项目名称 | 和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目 |
| 3 | 采购人 | - 采购单位：和田县自然资源局 联系方式：努斯热提 联系方式：13899475171 |
| 4 | 采购代理机构 | - 代理机构：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 - 联系人：熊女士 - 联系电话：0903-2062911 |
| 5 | 采购需求 | - 主要包括以下建设内容 - 标准规范体系建设包括:《和田县国土空间规划数据库建设规范》《和田县国土空间规划数据汇交要求》;“《和田县国土空间规划数据库质量检查细则》;《和田县国土空间基础信息数据应用服务标准》;《和田县国土空间基础信息接入技术规范》 - 2、存量数据整合入库收集局内存量数据，主要包括历年遥感影像、电子地图、行政区划等基础数据;土地利用总体规划、总体规划、控制性详细规划、专项规划等过渡性规划成果:用地预审、规划意见书等管理数据等进行规整入库; - 3、国土空间规划指标模型体系建设1) 指标体系建设、2) 模型体系建设; - 4、 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，按照《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》(GB / T39972-2021) 要求建设。系统对接预留与自治区、地区国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的接口，实现国土空间规划等成果的上报;预留与局内其他业务系统接口; 预留与横向其他部门对接接口。 |
| 6 | - 服务地点 | - （以采购单位指定地点为准） |
| 7 | - 合同履约期限 | - 2023年10月底前构建完成，具体按合同约定执行。 |
| 8 | - 采购方式 | - 竞争性磋商 |
| 9 | 供应商资格条件 | - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 - 3.本项目的特定资格要求： （1）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）。 （2）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组 织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 （3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明； （4）提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）； （5）提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证， 2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）； (6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一 合同项下的政府采购活动。 （7）投标人须具有城乡规划编制资质证书乙级（含）及以上证书或国家测绘主管部门核发的测绘乙级及以上资质； （8）供应提供投标保证金回单； |
| 5 | 保证金缴纳方式及金额 | 投标保证金的缴纳形式：转账、汇款、保函 投标保证金的金额：15000元（壹万伍仟元整） 递交方式：电汇、转账、保函等（由投标人基本账户汇出，否则无效） 投标保证金账号：和田县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田市支行 账号：30580801040005315 |
| 6 | 信用情况 | 本项目不接受失信企业投标。 |
| 7 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 10 | 招标文件获取 | 时间：2023年07月21日至2023年07月28日（开标时间截止前） 地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） |
| 11 | 投标截止时间 | 2023年08月02日11：00：00（北京时间） |
| 12 | 递交投标文件的地点及方式 | 投标人应于2023年08月02日11：00：00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 注：本项目采用“不见面”方式开标，如招标文件或招标公告中存在与“不见面”开标方式矛盾或不一致的规定或要求，均自动失效。 |
| 13 | 投标文件解密时间 | 1、投标截止时间后，供应商应及时登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：2023年08月02日11：00：00-11：30前（30分钟内），若供应商在规定时间内（2023年08月02日11：00：00-11：30前）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。 2、因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。 |
| 14 | 备选投标方案和报价 | 报价应包括采购货物、运输、装卸、验收、开具发票和相关售后等服务；不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 15 | 采购预算金额（最高限价） | 预算金额：150万元 最高限价：150万元 注：报价应包含：人员工资、法定的社会保险、法定税费、管理费、节假日福利、加班费、服装费、工具折旧费、日常耗材费、利润等（含为完成采购文件规定的服务工作所涉及的一切相关费用），包括完成该项目采购需求范围内保安服务、第三方服务等全部内容所需的费用。 |
| 16 | 投标报价 | - 针对响应文件的商务、技术和价格等内容进行磋商并提交二次报价，最终报价以二次报价为准（二次报价不得高于一次报价，否则以否决投标处理）。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 评审小组 | - 评标委员会构成：3人或3人以上单数组成，评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| - 19 | - 是否接受联合体投标 | - 不接受 |
| 20 | - 踏勘现场 | - 不组织 |
| 21 | 履约保证金 | 履约担保《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，具体金额以合同签订为准。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务，则扣除履约保证金。 |
| 22 | 政府采购政策支持 | 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。 |
| 23 | 招标代理服务费 | 按差额定率累进法计算收取：100万元以下收取1.5%，100万-500万元收取0.8%，500万-1000万元收取0.45%，1000万-5000万元收取0.25%，5000万-1亿元收取0.1%，以此类推。（例如：中标金额为100.8万元，则招标代理服务收费额为（100万元X1.5%）+（0.8万元X1.1%）=15088.00元）。 由中标单位在领取成交通知书时一次性支付。 |
| 24 | 答疑与澄清 | 获取竞争性磋商文件的供应商如认为竞争性磋商文件如有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购方做出书面解释、澄清或补齐；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐；澄清或补齐内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将以竞争性磋商文件的补充文件形式书面发布通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件获取即可，无须回签确认收到的函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购方将按规定的发布渠道书面通知所有已参加投标的供应商。 |
| 25 | 其他说明 | 1.投标供应商制作投标文件的CA锁必须和开标解密的CA锁为同一把锁，在解密过程中因为CA锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。 2.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。 |
| 26 | 重要提示 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 备注 | 1、竞争性磋商文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合竞争性磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 |  |
| 提示：（1）采购机构将拒绝接受未获取竞争性磋商文件的投标人的投标文件。 （2）投标人认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。对未按上述方式获取竞争性磋商文件的投标人对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。 （3）更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 |  |  |

A说　明

1.适用范围

  - 本竞争性磋商文件仅适用于本投标中所述的服务招标项目。

2、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”

被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）。

（2）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明；

（4）提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，

2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。

（7）投标人须具有城乡规划编制资质证书乙级（含）及以上证书或国家测绘主管部门核发的测绘乙级及以上资质；

- （8）供应提供投标保证金回单；

2.2投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3.定义

3.1“采购人”系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人、行政事业单位、团体组织。

3.2“供应商”系指响应招标，并按照竞争性磋商文件的要求参与投标竞争的法人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3“招标机构”系指在委托人授权范围内具体组织实施招标活动的法人。

3.4“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其他技术资料和材料。

3.5“服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6“卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7“买方”系指购买服务的单位。

4、投标费用

4.1无论投标结果如何，供应商须自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B磋商文件

5．磋商文件构成

5.1磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）技术要求

（3）合同条款及格式

（4）响应文件格式

5.2磋商文件以中文编写。

5.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

6．磋商文件澄清

6.1供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时作出答复；

6.2供应商对磋商文件有质疑，须在得到磋商文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后，在投标截止时间3个工作日前作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.磋商文件的修改

7.1对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

7.2在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C磋商响应文件的编写

8．要求

8.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9．投标语言

9.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10．磋商响应文件的构成

10.1供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

11.1响应文件包含：经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，具体详见招标文件第五部分磋商响应文件及格式

12、投标报价（本项目采用二轮报价）

12.1、投标报价不得高于采购预算价，如高于采购预算价视为无效投标报价；

13、供应商应逐条详细阅读竞争性磋商文件有关要求，表明所提供的服务是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件从实际开标之日起90天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2投标人应于2023年08月02日11：00：00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间（2023年08月02日上午11：00：00-11：30前）30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年08月02日11：00：00-11：30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1投标保证金数额详见投标人须知前附表第9条。

16.2投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第9条规定）按将投标保证金缴纳至规定的账号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4投标保证金应以基本账户对公转账方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。

16.6.3投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

- d投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.1.3各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.1.4本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.1.5供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

17.1.6投标截止时间后，供应商应及时登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能对投标文件进行解密。规定的解密时限为：“投标人须知前附表”的规定，若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的规定）未能解密的，视为供应商对其投标文件的撤回。

17.1.7因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与政采云投标客户端进行联系。

17.1.8投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.1.9投标文件的修改与撤回

17.1.10投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

17.1.11投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.1.12若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

E磋商程序

18、开标

18.1.1本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 评标、定标

19.评标

19.1磋商小组组成及职责

19.2、磋商小组组成：在磋商开始前，磋商小组成员由采购人代表及有关技术、经济，法律等方面的专家组成，其中技术、经济、法律类专家人数不少于总人数的2/3。

19.3、磋商小组或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

19.3.1审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

19.3.2可以要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

19.3.3向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.3.4磋商小组成员应当履行下列义务：

19.3.5遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.6按照竞争性磋商文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.3.7对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

19.3.8参与评标报告的起草；

19.3.9配合财政部门的投诉处理工作；

19.3.10配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.3.11按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目采用竞争性磋商方式（本项目采用两轮报价，供应商提交二次报价后，磋商小组对满足所有实质性要求提交最后报价的供应商的响应文件和供应商提交的二次报价进行评审，综合得分最高的供应商为推荐成交供应商）。

19.3.14评标的依据为竞争性磋商文件和响应文件。

19.3.15评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

19.3.16供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，将导致取消其中标资格。

19.3.17与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

19.3.18根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照竞争性磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）响应文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的；

（三）响应文件记载的招标项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）技术条款有偏离情况的；

（六）投标附有采购人不能接受的条件；

（七）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求

（八）投标报价不符合竞争性磋商文件规定的要求。

响应文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。竞争性磋商文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

磋商小组应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20评审标准对投标文件的初步审查和响应性确定

20.1开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

20.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

20.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

21、投标文件的澄清

21.1评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、评审标准：

- 磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济、法律等

- 方面的三位专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济、法律等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标依据：磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其他重要内容进行审核。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其他重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，详细评审标准如下：

附表一：资格查验

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | （1）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）。 |  |  |  |  |
| 2 | （2）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。 |  |  |  |  |
| 3 | （3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明； |  |  |  |  |
| 4 | （4）提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）； |  |  |  |  |
| 5 | （5）提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）； |  |  |  |  |
| 6 | (6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |  |  |
| 7 | （7）投标人须具有城乡规划编制资质证书乙级（含）及以上证书或国家测绘主管部门核发的测绘乙级及以上资质； |  |  |  |  |
| 8 | （8）是否按照要求足额缴纳投标保证金； |  |  |  |  |
| 结论：结论为符合或不符合 |  |  |  |  |  |
| 符合竞争性磋商文件要求打√，不符合竞争性磋商文件要求打×，结论为符合或不符合。 |  |  |  |  |  |

备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

表二：初步评审标准－响应性评审

| 项目 | 评审内容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标 人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1 | 投标文件是否有投标人法定代表人（章）或其授权代表签字和加盖投标单位公章的； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标文件记载的招标项目服务期限是否超过招标文件规定的服务期限； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标报价没有高于采购预算价；（采购预算资金额：150万元，单价最高限价150万元） |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标人没有递交两份或两份以上内容不同的投标书，已声明哪一份有效的； |  |  |  |  |
|  | 7 | 技术参数是否符合实质性技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）； |  |  |  |  |
|  | 8 | 实质性商务条款是否有偏离情况的； |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |  |  |  |
|  | 10 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致； |  |  |  |  |
| 结论：合格/不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

表3：详细评审

| 类别 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（20分） | 报价 20% | 20分 | 评标基准价 =有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 |
| 技术部分（35分） | 服务方案24% | 对本项目理解 (6分) | 根据投标人对本项目的理解，包括但不限于①项目背景；②项目理解；③系统定位及重难点分析；进行综合评比：方案完全包含上述内容得6分；每缺少上述一项内容或每有一处有逻辑性描述错误的或不具有针对性的扣2分；方案中每有一项内容不完整或过于简单的扣1分；本项最多扣6分。 注：不提供方案不得分 |
|  |  | 总体设计方案 (18分) | 根据投标人提供的总体设计方案，方案包括但不限于①系统总体框架设计，部署方案，系统间的衔接，对系统建设采用的技术路线理解；②基于对国土空间规划分析评价的工作要求的理解分析，详细描述信息化支撑“国土空间规划分析评价”工作路径；③对国土空间规划成果审查的要求理解，提供从审查要点梳理、审查规则模型构建、审查应用以及审查流程等层面的详细阐述；④对国土空间规划的监测评估预警工作理解，分别从本级、本级对下级的国土空间规划监测评估预警的业务维度进行分析，以及从监测、评估、预警工作维度和指标维度进行分析，提供合理可行的信息化技术路线，并提供系统真实截图；⑤对指标库、模型库的建设要求理解； 进行综合评比： 1.方案完全包含上述内容得15分；每缺少上述一项内容或每有一处有逻辑性描述错误的或不具有针对性的扣1分；方案中每有一项内容不完整或过于简单的扣0.5分；本项最多扣15分。 2.除上述要求以外，投标人每额外提供一条关于总体设计方案方面有针对性、切实可行的实质性建议的，加1分，本项最多加3分。 注：不提供方案不得分。 |
|  | 质量及进度控制方案5% | 5分 | 根据投标人提供的质量及进度控制方案，方案包括但不限于①质量控制的方法、流程；②关键控制点；③质量控制制度；④进度保障措施及影响项目进度的因素；⑤目变更管理及应急预案，进行综合评比：方案完全包含上述内容得5分；每缺少上述一项内容或每有一处有逻辑性描述错误的或不具有针对性的扣1分；方案中每有一项内容不完整或过于简单的扣0.5分；本项最多扣5分。 注：不提供方案不得分。 |
|  | 培训及后续服务方案6% | 6分 | - 根据投标人提供的培训及后续服务方案，包括：①培训计划、方式、内容、目标设计；②服务期；③后续服务内容；④维护响应计划；⑤故障响应时间和响应方式，进行综合评比：方案完全包含上述内容得5分；每缺少上述一项内容或每有一处有逻辑性描述错误的或不具有针对性的扣1分；方案中每有一项内容不完整或过于简单的扣0.5分；本项最多扣5分。 - 投标人注册地在新疆自治区内或投标人在新疆自治区内有分支机构的（注册时间不得晚于招标公告发布时间）得1分，没有不得分。（提供营业执照） 注：不提供方案不得分。 |
| 商务部分（45分） | 人员配备20% | 20分 | 根据投标人拟投入本项目的项目人员配置情况进行评审： - 项目负责人(本项最多得5分) 同时具有高级测绘工程师、注册测绘师、PMP、高级信息系统项目管理师证书的计5分，不满足不计分； - 技术负责人(本项最多得5分) 同时具有注册测绘师、信息系统项目管理师和高级系统分析师证书的计5分，不满足不计分。 - 项目组成员配置(项目负责人除外)(本项最多得10分) （1）项目组成员具有高级测绘工程师职称的，每1人得0.5分，具有中级测绘工程师职称的每1人得0.25分（满分3分）。 （2）投标人投入的项目组人员中具有土地管理，城乡规划，计算机，地理信息相关专业本科及以上专业人才的，每提供一个专业得0.5分，最高得2分，一人具有多类专业的不重复得分，不提供不得分。（满分2分）。 （3）项目团队成员中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的系统分析师高级资格证书的计1分，不满足不计分（满分1分）。 （4）项目团队成员中具有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的系统架构设计师高级资格证书的计1分，不满足不计分。（满分1分） （5）投标人提供保密安全制度且具有3名及以上涉密测绘成果管理人员的得3分；投标人提供保密安全制度但只提供3名以下涉密测绘成果管理人员的得0分。（满分3分）。 注：项目组所有成员需提供资质证明及连续3个月社保证明；涉密测绘成果管理人员需提供国家基础地理信息中心颁发的地理信息安全保密培训证书复印件（扫描件）或自然资源委员会涉密测绘地理信息成果管理人员培训公示名单截图，加盖投标人公章。 |
|  | 项目业绩10% | 10分 | 1、投标人具有国土空间类似案例的，每有1个得1分，最高得6分； 2、投标人能够深入了解空间规划业务，具有国土空间规划编制案例，每个业绩得2分，最高得4分； 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，加盖公章。 |
|  | 综合实力8% | 8分 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，且以上证书认证覆盖范围需包含：地理信息系统工程、地图编制、空间规划，每个得0.5分，最高得2分。（提供证书复印件，加盖公章） 2、投标人具有软件企业认证证书的，得2分；（提供证书复印件，加盖公章） 3、投标人具有中国电子信息行业联合会颁发的有效期内的系统建设和服务能力评估CS4（优秀级）及以上的得2分，CS3级得1分,3级以下不得分。（提供证书复印件，加盖公章） 4、投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）叁级（含）或以上证书的计2分，肆级（含）以下的计1分（提供证书复印件，加盖公章）； |
|  | 投标人荣誉7% | 7分 | 1、投标人具有类似①国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统、②国土空间规划辅助编制、③三线划定、④自然资源业务管理平台、⑤指标模型监测预警的信息系统软件著作权，每有一个得1分，满分5分，没有不得分。（需提供证书复印件，加盖公章）； 2、投标人参与完成的信息服务平台建设获得过省级及以上科技进步一等奖及以上的奖项得2分，二等奖及以下的奖项得1分。获得多个奖项的，按获得的最高奖项计分，不重复得分。本项满分2分。需提供获奖证书复印件，加盖公章。 |

注：1、各评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、技术商务标在进行汇总时，分项项目评分进行算术平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

4、供应商请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标；评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

5在报价评审中，若磋商小组发现供应商以明显低于市场或成本的价格投标，而供应商又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，磋商小组可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。

6、磋商小组应当根据磋商报价情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商。

7、采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

F授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报综合得分最高的供应商。

28.2未通过资格审查和符合性审查的最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他中标候选人为成交供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

1.评标结束后在“新疆政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日；

2.招标代理机构根据开标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

3.招标代理机构将开标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

4.招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

5.在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的保证金。

31．签订合同

1.供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

3.磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。履约保证金为不超过合同价款的10%。（具体以与甲方协商约定为准）。

33．按差额定率累进法计算收取：100万元以下收取1.5%，100万-500万元收取0.8%，500万-1000万元收取0.45%，1000万-5000万元收取0.25%，5000万-1亿元收取0.1%，以此类推。（例如：中标金额为100.8万元，则招标代理服务收费额为（100万元X1.5%）+（0.8万元X1.1%）=15088.00元）。

由中标单位在领取成交通知书时一次性支付。

G磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

- H法律责任

39．法律责任

39.1投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商磋商、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

39.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其缴纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- I特别提示

40、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

41、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

42、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

43、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

44、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

45、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

46、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制的，解释权属新疆正昊建设工程项目管理有限公司。

- J质疑及答复

47、质疑的提出

47.1本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

47.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

47.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

47.3对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

47.4对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

47.5提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

47.6提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

47.7质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

47.8质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

47.9质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

47.10质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

48、质疑的审查和受理

48.1采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

48.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

48、质疑的处理和答复

48.1按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

48.2采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

48.3对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

48.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

48.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

48.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

48.7采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

48.8采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

48.9采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

48.10质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

- 质疑函

- 致：

- 依据政府采购相关法规，我公司对	的项目（项目编号：	）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

- 我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

- 法定代表人（签字并盖名章）：

- 身份证号码：

- 固话：

- 传真：

- 手机：

- 本项目授权委托人（签字并盖名章）：

- 身份证号码：

- 固话：

- 传真：

- 手机：

- 公司地址：

- 邮编：

- 质疑人（公章）

- 年	月	日

- 质疑内容

- 项目名称：

- 项目编号：

| 具体内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 附件：投诉书范本

投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

联系人：联系电话：

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

### 三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，

质疑事项为：

采购人/采购代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

签字（签章）：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 服务要求及需求表

一、项目概况

1.项目名称：和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目

2.项目编号：HTXZFCG(2023FS)70 号

3.服务期限：2023年10月底前构建完成，具体按合同约定执行。

4.采购需求：1、标准规范体系建设包括:《和田县国土空间规划数据库建设规范》《和田县国土空间规划数据汇交要求》;“《和田县国土空间规划数据库质量检查细则》;《和田县国土空间基础信息数据应用服务标准》;《和田县国土空间基础信息接入技术规范》

2、存量数据整合入库收集局内存量数据，主要包括历年遥感影像、电子地图、行政区划等基础数据;土地利用总体规划、总体规划、控制性详细规划、专项规划等过渡性规划成果:用地预审、规划意见书等管理数据等进行规整入库。

3、国土空间规划指标模型体系建设1) 指标体系建设、2) 模型体系建设

4、 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，按照《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》(GB / T39972-2021) 要求建设。系统对接预留与自治区、地区国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的接口，实现国土空间规划等成果的上报;预留与局内其他业务系统接口; 预留与横向其他部门对接接口。

二、技术需求

1.政策依据

（1）《中共中央、国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发[2018]44号）；

（2）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（2019年1月23日）中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过；

（3）《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18号）；

（4）《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见>的通知》；

（5）《国土资源部国家测绘地理信息局关于推进国土空间基础信息平台建设的通知》（国土资发[2017]83号）；

（6）《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规[2019]2号）；

（7）《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发[2019]38号）；

（8）《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）；

（9）《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发[2019]170号）。

（10）《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（自然资办发[2020]46号）。

2.技术标准

（1）《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》（GB/T 39972-2021）

（2）《城市规划基础资料搜集规范》（GB/T50831-2012）

（3）《城市规划基本术语标准》（GB/T50280-1998）

（4）《城市规划制图标准》（CJJ/T 97-2003）

（5）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）

（6）《基础地理信息分类与代码》（GB 13923-2016）

（7）《城市基础地理信息系统技术标准》（GJJ/T 100-2017）

（8）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 13816-2008）

（9）《数字地形图系列和基本要求》（GB/T 18315-2001）

（10）《1:500 1:1000 1:2000 地形图数字化规范》（GB/T17160-2008）

（11）《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）

（12）《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）

（13）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

（15）《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

（15）《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

（16）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求（GBT22239-2019）

（17）《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

（18）《软件工程术语》（GB/T11457）

建设目标

坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以生态文明建设总体要求和“数字中国、数字社会”建设要求为引领，依据国家《国土空间基础信息平台建设总体方案》、《省级国土空间基础信息平台建设要求》、《国土空间规划“一张图”建设指南（试行）》、《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》等文件精神，在国土空间信息基础平台总体目标和建设思路指导下，以第三次全国国土调查成果为基础，整合国土空间规划编制所需的各类空间关联数据，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，作为国土空间规划编制的工作基础。

同时，依托和田地区国土空间基础信息平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，形成覆盖全域、动态更新、权威统一的国土空间规划“一张图”，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。

在此基础上，基于和田地区国土空间基础信息平台，建设全县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，为建立健全国土空间规划动态监测评估预警和实施监管机制提供信息化支撑，整体提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力，有效支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程，为逐步实现可感知、能学习、善治理和自适应的智慧规划提供重要基础。

建设内容

1.标准体系建设

直接引用自然资源部下发的《国土空间规划数据库标准》、《国土空间规划数据汇交标准》、《国土空间规划数据库质量检查细则》等标准规范，同时基于自然资源部下发的《国土空间规划一张图实施监督信息系统接口规范》、《国土空间规划一张图实施监督信息系统运行管理办法》等标准规范，结合和田县地方实际进行部分修订。

2.数据资源体系建设

数据资源体系建设一方面依托和田地区国土空间基础信息平台已有数据资源，另一方面利用和田地区国土空间基础信息平台上载和田县自然资源局自有数据，根据《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》进行整合。

数据资源目录梳理：共计4大类、34个小类，涉及基础地理、资源调查、资源感知、城乡建设、空间规划、专项规划、详细规划、不动产登记、规划管理、测绘管理等数十个细分类。

3. 指标模型建设

根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知（自然资办发〔2019〕38号）》中规定的国土空间开发保护现状评估指标，构建国土空间开发保护现状评估指标体系。

依托国土空间规划相关科研单位，以问题为导向，通过信息化手段开展相关模型专题研究，构建模型体系支撑国土空间规划的数字化编制、评估及实施管控。针对规划编制或实施，构建基础评价模型。针对国土空间规划成果审查与管理全过程，构建审查模型。针对空间规划上下位关系及业务管控要求，建立管控模型，开展规范化应用。

★4．国土空间规划“一张图”实施监督系统建设

（1）国土空间规划“一张图”管理子系统：资源浏览、专题图制作、对比分析、查询统计、成果共享。

（2）国土空间规划分析评价：资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价、实施评估和风险识别评估。

（3）国土空间规划成果审查与管理：规划成果质检、规划成果辅助审查、规划成果管理。

（4）国土空间规划监测评估预警：动态监测、及时预警、定期评估。

（5）资源环境承载能力监测：综合监管、动态评估、决策支持。

（6）国土空间规划指标管理：指标库管理、指标计算配置、指标值管理、指标体系管理。

（7）国土空间规划模型管理：数据源管理、数据仓库、算法工具、模型管理、模型运行管理。

（8）社会公众服务管理：政策法规公示、规划成果公示、信息查询、通知公告、意见征集、信息更新。

4.系统接口建设

（1）与上级国土空间基础信息平台对接：数据服务、专题服务互联互通。

（2）与上级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统对接：规划成果数据、规划指标监测数据的互联互通。

（3）与其他系统对接：数据规整、业务审批形成的基础数据、成果数据和专题数据的共享，数据接口获取环保、住建、交通、水利、农业、林业等专业数据，实现行业部门数据共享。

★5.软硬件环境要求

应用服务器（XE0N4210 （2.2G 10C )*2， DDR4 2933 16G*6，2GB SAS 12GB 8口 RAID卡，1.92T SSD硬盘*8，550W 电池模块*2，板载双口千兆RJ45网卡），1台；

数据服务器（XE0N4210 （2.2G 10C )*2， DDR4 2933 16G*6，2GB SAS 12GB 8口 RAID卡，1.92T SSD硬盘*8，550W 电池模块*2，板载双口千兆RJ45网卡），1台。

安全、性能、技术要求

1.安全要求

（1）系统开发必须符合国家和新疆自治区自然资源厅系统安全相关管理规定，遵守数据资料保密要求。此约定不因项目的结束而终止，一直有效。

（2）系统需要有严格的用户和使用权限要求。

（3）系统应具备7×24小时运行能力和断电2小时紧急处理能力，要求保持系统数据最新，并保证能够快速有效地恢复数据。

（4）要求具备完备的日志功能。

（5）项目安全等级应以系统内存储的最高涉密文件等级为标准建设。

2.性能要求

（1）系统应采用分布式高可用架构，保证7×24小时的运行。

（2）系统具备县级多个行业部门用户同时在线处理业务的能力，并有后续横向和纵向扩展的空间。

（3）系统服务器要满足大数据多用户饱和访问。

（4）大数据量计算应进行进度状态提示。

（5）客户端安装包应保证跨系统平台安装，实现一键安装。

（6）要保证基础数据格式的通用性。

3.技术要求

（1）建立系统应用的制度规范、系统应用推广等制度文件。

（2）采用先进的模型管理技术支持决策模型的参数可配置、规则可编排、模型可组合。

（3）采用多维建模技术构建指标多维模型，满足指标的多维度、多版本、分类分级管理与存储。

（4）采用空间服务分级管控技术，实现空间数据的集中统一共享、分层分级管理。

（5）采用分布式缓存技术，缓解关系型数据库的读写压力。

（6）采用模块化设计，模块化功能分布，实现不同用户、不同等级界面统一功能分开。

实施要求

1.实施范围：和田县国土空间基础信息平台与规划监督“一张图”系统建设以及国土空间数据资源体系建设。

2.项目验收：系统试运行后，须向用户提交完整的项目成果，甲方组织专家验收。包括平台软件开发的安装程序和平台操作及维护手册等，作为验收依据。

3.项目培训：需要培训采购人全面掌握平台建设、运行、维护等技术，培训内容包括平台运行管理维护技术、平台业务操作等，培训对象主要包括平台管理员和使用人员。平台相关软硬件、数据的日常管理及维护由平台管理员负责，专业性较强，因此需要对其进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对使用人员进行培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。

成果要求

交付成果资料要求除现场安装调试所有设备、设施及软件系统外，需提供以下成果资料：

1.相关标准规范

2.国土空间规划数据资源体系

3.国土空间规划指标模型体系

4.国土空间规划“一张图”实施监督信息系统

5.其他文档成果

（1）现状调研与需求分析报告

（2）总体设计方案/系统概要设计

（3）详细设计说明书

（4）软件安装手册

（5）系统管理手册

（6）系统常见问题与解决方法手册

（7）系统测试报告

验收要求

合同签订后一年内完成并通过验收。

合同规定的建设内容完成后，向招标方提请进行项目验收。

实施团队应准备好汇报材料、验收文档、项目过程文档的电子文件及打印装订材料。落实验收的系统演示准备（演示系统、演示稿、网络环境、后勤保障等）。

项目验收分为初验和终验。根据验收相关专家初验评估意见进行整改，并在终验时进行逐项汇报。

用户培训

应免费为招标方操作人员和技术人员提供集中培训，并负责提供培训资料的准备；评估培训的效果，建设单位需收集培训人员关于培训的反馈，可根据反馈的意见来调整培训内容、方式，再次安排培训，直至完成整个培训工作。

售后服务要求

项目通过验收后，自项目验收之日起，免费维护期不少于1年。对于影响系统正常运行的故障修复时间不超过12小时，其他系统故障修复时间不超过24小时，其售后服务内容包括但不仅限于以下内容：

1.平台维护服务：对国土空间规划“一张图”实施监督系统进行日常维护，确保系统正常稳定运行。

2.日常问题处理：解决自然资源局、直属单位、系统对接单位工作人员在使用平台过程中出现的问题；解决数据共享、系统对接过程中出现的各类问题。

3.业主培训服务：根据自然资源局需求制定培训计划，对相关工作人员、直属单位工作人员和使用平台的各科室人员进行培训。

4环境变更服务：在维护期内，若系统相关的硬件环境、软件环境需要变更，以及数据需要迁移等，根据甲方需要，提供相关的系统变更所需要的现场操作、现场指导或等技术支持服务。

5.应急维护服务：在平台运行过程中，若出现因平台BUG问题造成的业务中断或严重影响业务正常运行的故障，中标单位在最短时间内恢复业务系统；若出现其他原因造成的业务中断或严重影响业务正常运行的故障，包括硬件问题、网络问题、安全与边界防护问题、服务器负载问题，中标单位公司协助相关责任方处理。

- 三、商务要求

1、项目工期

2023年10月底前构建完成，具体按合同约定执行。

2、项目验收

（1）项目交付要求

项目必须符合软件项目建设的相关要求，符合新疆维吾尔自治区关于国土空间信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设标准。软件开发过程中，中标人应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，包括可运行的程序、过程文档以及最终技术文档，以确保技术资料的一致性和完整性，在系统正式运行前提交完整的与应用系统相关的文档。

（2）验收方式

平台搭建完成后进行试运行。系统试运行1个月后若无质量问题，中标人应向采购人提出验收申请，并向采购人移交可运行的程序和相关文档，采购人邀请有关行部门、专家召开专题验收会议进行验收。验收结果达到技术及合同要求的，供需双方签定相应验收文书。

3、★报价要求

- 总报价应包括各种人力成本、设备成本、资料费、服务费、税费及合同实施过程中的所有费用。

2、报价不能超过该项目的最高限价，须精确到小数点后两位，如未按要求报价则为无效投标文件处理。

4、投标报价风险

★投标报价已包含完成本项目所需的人力成本、投入成本、利润、税金、交通、中标服务费及其他相关费用等，采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由投标人承担的风险因素之外的任何补偿。

▲本项目周围环境等客观因素对项目实施影响巨大，难以将具体情况描述到位，投标人可通过自行现场踏勘掌握本项目的客观资料，便于制定科学的实施方案和风险分析，也可以准确拟定投标价格标准。投标人因未进行现场踏勘影响投标报价、方案编制的，由投标人自行承担。

- 5、管理要求

- ★成交供应商不得将本项目的全部或任何部分分包和转包给他人，如在项目实施过程中，经采购人发现有此情况，采购人有权终止合同，由此造成的责任由成交供应商负责。（响应时须提供承诺函，格式自定）

- 6、付款方式

- 由采购人与供应商在签订合同时协商约定。

- ★备注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。本项目为连续服务项目，中标供应商不得因财政拨付资金不到位而停止服务，须在投标文件中针对此提供书面承诺函。

- 7、履约保证金

1、签订合同前，中标人需缴纳履约保证金合同总价的10%到采购人指定账户，在合同期内未出现违约现象，未发生劳资纠纷，合同结束时无息退还。部分违约现象或劳资纠纷，从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，则不予退还履约保证金；

2、交纳方式：以支票、汇票、本票、银行转账等非现金形式提交；采用支票、汇票、本票提交履约保证金的，有效期必须在供货期内保持有效；

3、交纳时间：签订合同前中标供应商向采购人交纳。

- 8、其他

★为确保本项目顺利完成，供应商必须承诺：承诺在中标后所投入的专业技术人员为本企业项目工期要求人专业技术人员，并与投标文件提供的专业技术人员一致的承诺书。

9、售后服务

（1）期限

质保及维护服务期限一年，质保及维护服务期自验收合格之日起算。

（2）售后服务内容

投标人质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1)热线电话服务：在工作日内（9:00-18:00）,可获得在线支持服务，实时解决问题，疑难问题24小时内解答。

2)在线支持：在工作日内（9:00-18:00）,可获得QQ在线支持服务，24小时解答软件使用问题（节假日顺延）

3)专用邮箱服务：发送问题至专用邮箱，24小时内解答软件使用问题（节假日顺延）

4)现场响应：自收到服务请求起4小时内，若电话咨询服务形式不能解决问题，中标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，中标人应及时组织有关技术专家进行会诊，并在12小时内采取相应措施以确保系统的正常运行。如果中标人在接到通知后的一个工作日内未做出响应或在接到通知后两个工作日内未能解决故障，中标人必须对由于故障所造成的损失负责。

10、保障与培训

投标方应设置详细而周密的保障措施，并根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练完成操作，投标方在标书中应提出明确的培训内容和培训计划。

11、保密要求

此项工作数据属于敏感数据，工作过程中必须严格按照国家保密工作规程操作，以保障对整个工作成果及接触到的相关工作资料进行保密，因中标人造成数据外泄，将追究法律责任。

- 违约责任

在执行项目过程中如出现下列情形，采购人有权即时终止合同并要求中标人赔偿损失：

中标人未能按合同规定的时间提供服务逾期半个月以上的，采购人除有权提前终止合同外，每逾期一天，由此造成的采购人经济损失由中标人承担；

中标人在合同履行期间，除法律另行规定外，未经采购人同意，将采购人提供的资料泄外，并在社会上造成不良影响及严重后果的。采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担；

中标人提供的法务服务不符合招标文件及其投标承诺，经过整改后仍未能满足相关规定的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

中标人出现上述情形的，采购人有权要求中标人按合同5%支付违约金。

# 其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 争端的解决∶合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

# 不可抗力∶任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- ★诚信履约

# 诚信履约要求：（1）评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。报价人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，并由法定代表人或者其授权代表签字确认。报价人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。（简称“有效报价提示一”）

# （2）评标委员会认为投标方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，此情形是评标委员会根据市场竞争的现场情况来认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。（简称“有效报价提示二”）

投标方可以有预见地参照“有效报价提示一”情形的要求，投标文件预先提供书面说明和成本清单等相关证明材料，也可以预先准备好书面说明和必要的相关证明材料。如果评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约而要求投标方作出书面说明或必要时提交相关证明材料，投标方能够在评标现场合理的时间内提供。如果投标方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 替补候选人的设定与使用

1.★如果中标供应商不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标供应商的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该其中标供应商的中标资格，确定排名在中标供应商之后第一位的投标供应商为中标供应商或依法重新招标。

# 2.★如果所有中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标或更改采购形式，对受影响的响应供应商不承担任何责任。

- 第四部分合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对竞争性磋商文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

合同书

协议号：

项目名称：和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目

甲方：和田县自然资源局

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，和田县自然资源局以竞争性磋商的方式对和田县国土空间规划“一张图”编制服务采购项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经和田县自然资源局（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

# 1.2标的

1.2.1标的名称：

1.2.2标的数量：

1.2.3标的质量：　　　　　　。

1.3价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：

1.4.2发票开具方式：

# 1.5履行期限、地点和方式

1.5.1履行期限：

1.5.2履行地点：

1.5.3履行方式：　　　　　　　　　　。

# 1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第一种方式解决：

1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

# 1.8合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                         乙方：

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                         住所：

法定代表人或授权代表（签字）                  法定代表人或授权代表（签字）:

联系人：                                       联系人：

邮政编码：                                     邮政编码：

电话：                                         电话：

# 第五部分　磋商响应文件及格式

# 注：为了便于查找，标注目录及页码

# （以下内容需按要求提供相应证明材料）

投标文件

# （项目名称）

项目编号：

投标单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

# 年月日

第一部分

经济报价部分

- 投标书

招标人：

我们收到你们的竞争性磋商文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供招标服务的供应、保障。价格¥：人民币元（用阿拉伯数字书写），大写：

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按竞争性磋商文件的规定，本投标书的有效期为开标后 天。

4、我们愿意提供招标人在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和竞争性磋商文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按竞争性磋商文件规定，缴纳元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年月日

- 2、开标一览表

项目编号：

投标企业名称：

| 项目名称 | 报价总价（元） | 服务内容 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | （人民币小写）： |  |  |  |  |
|  | （人民币大写）： |  |  |  |  |

注：1、报价货币为人民币。

2、投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、以上报价含一切费用，是指货物经验收交付采购人使用的价格。

4、各投标企业总投标报价不得高于本项目招标控制价，超过本项目招标控制价的视为无效报价，做否决投标处理。

投标单位：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

2、服务价格明细表

项目编号：

投标企业名称：

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

第二部分

商务部分

- 1、投标方的资格声明

招标人：

关于贵方年月日发出的项目竞争性磋商文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

- 2、投标单位简介

（由投标人自行编制）

附：投标人单位相关资质证件；

- 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”

被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将拒绝其参加本次政府采购活动（开标现场查询）。

（2）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其定。

（3）提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明；

（4）提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，

2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

(6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动。

（7）投标人须具有城乡规划编制资质证书乙级（含）及以上证书或国家测绘主管部门核发的测绘乙级及以上资质；

- （8）供应提供投标保证金回单；

- 3、营业执照函

招标人：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

- 4、法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标单位名称：

（盖单位章）

日期：年月日

4-1法定代表人授权委托书

致：发包人名称

本人姓名系（投标人全称）的法定代表人，现授权我公司（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目名称、包段、招标编号）招标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标人代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权，特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

授权代表身份证复印件正面

代理人姓名：性别：年龄：_______

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：年月日

- 依法缴纳社会保障资金的证明材料

提供本单位缴纳的近三个月（4月-6月）社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

6、提供近三个月（4月-6月）的完税证明（2023年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

- 7、提供2022年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近三个月的资信证明；

8、近三年（2020年至今）业绩及相关证明

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：提供相关证明（中标通知书或合同）

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

9、商务条款偏离表

项目名称　　　　　项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

- 投标人必须对应磋商文件商务条款逐条应答并按要求填写下表。

- 投标人响应描述：投标人按响应货物或服务实际数据填写，逐条应答，否则视为未响应。

- 投标人应按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

- 偏离情况说明：投标人根据投标人实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

10、投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

项目经办人签字：

日期：年月日

- 11、投标保证金汇款凭证；

保证金缴纳凭证

第三部分

技术部分

1、服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞争性磋商文件要求 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其他 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

说明：

- 投标人必须对应磋商文件及技术/服务条款逐条应答并按要求填写下表。

- 投标人响应描述：投标人按响应货物或服务实际数据填写，逐条应答，否则视为未响应。

- 投标人应按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

- 偏离情况说明：投标人根据投标人实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

- 2、整体服务方案（格式自定）

- 投标人应按竞争性磋商文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的方案及提供认为必要的其他内容。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全处理；（根据竞争性磋商文件要求自拟）

- 3、对本次投标的详细说明（投标人视需要自行编写）；

- （根据竞争性磋商文件要求自拟）

- 4、投标服务的质量保障（证）措施及技术支持等；

- （根据竞争性磋商文件要求自拟）

- 5、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致：（项目、标段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定和  （项目、包段名称）  的竞争性磋商文件的要求，我公司在  （项目、包段名称）  投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按竞争性磋商文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

若提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

投标人（全称）：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

有效的联系方式：

年月日

6、中小企业声明函（符合本声明函填写）

附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

注：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

注：

1.投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

附：工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300号  2011.6.1）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，其他未列明的行业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）其他未列明的行业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企[2003]143号同时废止。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为（填写：符合或不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

监狱企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司______（请填写：“是”或“不是”）监狱企业。即，本公司满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：“是”或“不是”）监狱企业。

本公司参加本次昆仑公园保安服务采购项目活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将按照提供虚假投标材料处理。

投标人名称：（加盖公章）

投标日期：

注：1.如投标人为大型企业或未提供中小企业（监狱企业）声明函的，则其投标产品中的小型、微型企业生产的产品不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标人投标文件的有效性。

2.投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

注意事项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、投标文件的签字人应保证他所作的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。