采购需求

采购范围：普惠水库行吊改造；莫尕提引水枢纽行吊改造；开都河第一分水枢纽行吊改造等。

工期：37日历天

计划开工日期：2021年 9月24日：

计划竣工日期：2021年10月30日；

质量要求：合格

| 分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 普惠水库行吊改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 行吊设备办理证书 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 行吊结构改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 防风铁鞋安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 起升限位器安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 1.5 | 电动行走系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 莫尕提引水枢纽行吊改造 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 行吊维保 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.2 | 电动葫芦卷筒改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | 导绳器更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | 超载限制器安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.5 | 重锤限位器安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.6 | 右侧电动葫芦小车挑线架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.7 | 断火限位器更换 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.8 | 失压保护安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2.9 | 右侧交流接触器更换 | 付 | 1 |  |  |  |
| 2.10 | 行吊设备资料完善 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 开都河第一分水枢纽行吊改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 行吊设备办理证书 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2 | 防风铁鞋安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 钢丝绳更换 | 米 | 22.00 |  |  |  |
| 3.4 | 电动葫芦需吊钩更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.5 | 断火限位器更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | 重锤限位器更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.7 | 超载限位器更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3.8 | 电动葫芦更换电缆 | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 3.9 | 行吊结构改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.10 | 大车运行机构安装 | 套 | 1 |  |  |  |

说明：1、所有土石方工程均应根据施工现场情况，考虑运距和施工难度编制综合单价。

2、土方回填均需压实。

3、本次招标工程量为暂定量，具体以实施工程量为准。

4、砼浇注所采用的模板，均以摊销形式进入砼单价报价中。

措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 临时设施 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其他临时设施 | 项 | 1 | 固定总价承包 |
| 2.2 | 安全生产及文明施工措施费 | 项 | 1 | 建安工程造价的1.5%，固定总价承包 |

说明：

1、投标人临时工程的费用包括完成本合同工程在工程施工全过程中的全部临时工程（包括施工、生活用水、电，临时建筑，施工道路、导流、排水等）。由于投标人的疏忽，因施工需要实际所发生的总价项目虽投标人未在投标报价表中单独列项报价，但招标人视为其费用已包含在其他单价和合价中，不再另行支付，敬请投标人特别注意。

2、没有填报的措施项目，但在实际工程施工过程中需要发生的，其费用视为已包含在工程量清单中其他措施项目的单价和合价中。

3、按照新疆水利厅《关于在我区水利水电施工企业计取安全生产费用的通知》新水办建管【2011】80号文的有关规定，投标人的安全生产费用必须保证项目人员的安全教育培训；安全设备、器材、防护品的购买、完善、改造和维护；安全检查、事故管理；危险源控危险品管理；职业卫生健康管理等安全生产管理所需的费用；施工期新冠肺炎防控各项工作。