
吉木乃县喀尔交镇喀尔交村人居环境整治项目

竞争性谈判文件

项目编号：XMYSALT-CG[2020]14
建设单位（章）：       喀尔交镇人民政府       

代理机构（章）：新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司

日          期：        2020年11月10日        

目    录

2第一章  竞争性谈判公告


4第二章  竞争性谈判须知


5一、总则


7二、谈判文件


7三、响应文件（响应性文件）


8四、报价要求


11五、响应文件递交


12六、开标


13七、评标


131、评审方法


14八、谈判、合同授予


16九、合同条款及格式


17第一节  合同条款


17第二节  专用合同条款


33第二节  合 同 文 件 格 式


34十、响应文件格式


37附件一：谈判申请及声明


39附件二：授权委托书


40附件三：工程投标廉政承诺书


41附件四：谈判保证金


42附件五：项目管理机构


45附件六：资格审查资料


48附件七：已标价工程量清单



 

第一章  竞争性谈判公告

项目名称：吉木乃县喀尔交镇喀尔交村人居环境整治项目
项目编号：XMYSALT-CG[2020]14
招标内容：老旧危房拆迁52户，老旧围墙拆除1200米，新建1.7米高围墙1000米，建设泄水井一座。

概算金额：50万元

五、招标方式：竞争性谈判
六、报名供应商资格要求：


1、供应商必须符合《政府采购法》的第22条的规定；

2、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

2.1.具备建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质或市政公用工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质，有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证，外省企业已办理进疆备案。项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级建造师及以上（含二级）注册执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，供应商需持有当地劳动监察部门出具的“无拖欠农民工工资现象”的证明或投标人无拖欠农民工工资的承诺。
2.4.投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.5.本项目不接受联合体投标。
七、须提供的证明材料：

须提供的证明材料：以下证明文件需提供原件和加盖供应商单位公章的复印件一式三份：①法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；②营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）；③资质证书原件、安全生产许可证原件；④项目经理注册证书及安考证；⑤企业“无拖欠农民工工资现象”的证明；⑥需提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）。
报名参加本项目的投标单位请于2020年11月9日至2020年11 月13日（每日上午00:00～12:00时，下午12:00～23:59时），携带以上资料，到新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司（新疆阿勒泰市南区万驰广场11楼5号）报名并领取竞争性谈判文件。

竞争性谈判文件每份300元，售后不退回。

响应文件递交截止时间：2020年11月16日下午16：30时（北京时间）。

开标时间：2020年11月16日下午16：30时（北京时间）。

十一、开标地点：吉木乃县政务服务中心四楼会议室
十二、采购单位：吉木乃县喀尔交镇人民政府

      联系人：张继鹏     联系电话：13699939404
十三、招标代理机构：新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司
      联系人：王雨     联系电话：18197927336
十四、电子信箱：850064717@qq.com

                           新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司
                      2020年11月9日
    第二章  竞争性谈判须知

供应商须知前附表
	项号
	条款
	内  容
	说明及要求

	１


	1.1
	工 程 名 称
	吉木乃县喀尔交镇喀尔交村人居环境整治项目

	
	
	建 设 地 点
	吉木乃县

	
	
	建 设 规 模
	老旧危房拆迁52户，老旧围墙拆除1200米，新建1.7米高围墙1000米，建设泄水井一座。

	
	
	资 金 来 源
	2020年自治区本级公益事业财政奖补资金。

	
	
	控制价
	486268.82万元（大写:肆拾捌万陆仟贰佰陆拾捌元捌角贰分）

谈判报价超过控制价即为无效文件）

	2
	2.1
	谈 判 范 围
	工程量清单及施工图纸包含所有内容。

	3
	3.1
	质 量 标 准
	合格

	4
	4.1
	施 工 工 期
	计划：　2020  年 11月 19日至2020 年 12月8 日。总工期： 20天（日历天）；如遇冬季无法施工，工期相应后延，总工期不变

	5
	5.1
	供应商的资质
	资质条件：供应商具有独立的法人资格，建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质或市政公用工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质，有安全生产许可证。

项目经理资格：项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级建造师及以上（含二级）注册执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

财务要求：财务状况良好

业绩要求：本项目不做要求
其他要求：有良好的企业信誉，无不良记录

	6
	6.1
	响应文件组成
	响应文件由商务、报价和技术三个部分组成

	
	
	响应文件份数
	壹份，正本 壹 份，副本一份、电子U盘一份（含商务、报价及技术）。（中标单位另行提供4组副本）

	7
	7.1
	递交响应文件截止时间
	截止日期：  2020年 11 月 16 日；

截止时间： 16 时 30 分

	8
	8.1
	谈判有效期限
	  60  天（日历日）

	9
	9.1
	响应文件递交
	递交地点：吉木乃县政务服务中心四楼会议室

	10
	10.1
	谈判时间地点
	截止日期： 2020年 11 月16日；

截止时间： 16 时 30 分
开标地址：吉木乃县政务服务中心四楼会议室

	11
	11.1
	谈判小组构成
	由招标代理机构于开标前在政采云专家库随机抽取3名专家构成谈判小组。

	12
	12.1
	评 审 办 法
	竞争性谈判（最低投标价法）

	13
	13.1
	谈判保证金
	□不要求递交谈判保证金

 eq \o\ac(□,√)要求递交谈判保证金

谈判保证金的形式：银行汇款或转账

谈判保证金的金额：5000元（元整）
接受谈判保证金的银行及帐号：

开户银行：华夏银行乌鲁木齐高新区支行
开户名称：新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司
帐    号：11 555 000 000 362 223


一、总则  
1、适用范围

本竞争性谈判文件适用于本竞争性谈判公告中所述项目的报价和谈判。

2、工程概况

本工程位于吉木乃县，建设内容为详见供应商须知前附表第一条

本工程招标控制价将于开标前2日公布
3、合格承包人

（1）企业应具备：建筑工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质或市政公用工程施工总承包三级及以上（含三级）的资质，有效的安全生产许可证。

（2）项目经理（建造师）应具备：项目经理须具备建筑工程或市政公用工程专业二级建造师及以上（含二级）注册执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。
（3）自治区区外企业应当具备《自治区区外建设工程企业进疆报送》

（4）联合体（本项目不接受联合体）

（4.1）两个及两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者竞争性谈判文件对供应商资格条件规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

（4.2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交采购人。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任。联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为响应文件的组成部分一并提交采购人；或者联合体各方签署联合体主办协议，由联合体主办方法人授权委托代理人进行投标。除非另有规定或者说明，本竞争性谈判文件中“供应商”一词亦指联合体各方。

（5）由于腐败或欺诈等行为而被住房和城乡建设行政主管部门宣布无资格投标的供应商不能参加竞争性谈判。

4、响应文件份数：

（1）正本 壹 份，副本一份、电子U盘一份（含商务、报价及技术）。（中标单位另行提供4组副本）

5、开标时需携带的证件

原件：（1）法定代表人授权委托书；（2）被委托人身份证；（3）付款凭证或投标保证金收据。（4）企业有效营业执照；（5）有效企业资质证书；（6）安全生产许可证；（7）本工程拟派项目负责人的身份证(驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明)、资格证书及安全生产考核合格证书；（8）进疆信息报送册（自治区区外建设工程企业提供）

二、谈判文件

1、谈判文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知，修改澄清与本文件不一致的，以最后发出的为准。

2、承包人应认真审阅谈判文件所有的内容，如果承包人的响应文件不能实质性地响应谈判文件要求，责任由承包人自负。

3、承包人在收到谈判文件（含工程量清单）后，若有疑问需要澄清，应于收到谈判文件后二日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向发包人提出，发包人将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与竞争性谈判的承包人。

三、响应文件

1、响应文件的组成

响应文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

（1）商务部分，主要包括谈判申请及声明（附件一）、法人代表授权委托书（附件二）、工程投标廉政承诺书（附件三）、投标保证金（附件四）、项目管理机构（附件五）、资格审查资料（附件六）。

（2）报价部分，包括报价汇总表，工程量清单报价表等。内容要求：正文及目录应采用Excel文档编写, 字间距为“标准”，所有字体均采用9号宋体字。

（3）技术部分，主要包括施工方案、工期计划安排和关键环节控制等内容。

技术部分内容字体要求：正文及目录应采用Word文档编写，字间距为“标准”，行间距为“单倍行距”，所有字体均采用四号宋体字。技术标中的施工进度计划表或施工网络图、施工现场平面布置图须采用A3复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。采用A3复印纸制作的图纸须放在标书的最后位置。

2、响应文件的封装要求

（1）响应文件的正本、副本应分别封装，并在封套的封口处加盖供应商单位章，电子版报价单u盘与响应文件正本一同封装。

（2）封套上应载明的信息：

①
招标单位：吉木乃县喀尔交镇人民政府 

②
项目名称：吉木乃县喀尔交镇喀尔交村人居环境整治项目

③
投标企业名称、地址、联系人、联系电话；

④   在 2020 年11月16日 16时 30 分前不得开启。
四、报价要求

1、承包人应根据所提供的工程项目清单编制单价、合价和总价。

2、报价应是本谈判文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

一、工程概况：

（1）工程名称：吉木乃县喀尔交镇喀尔交村人居环境整治项目

二、招标范围：工程量清单及施工图纸包含所有内容。

三、工程质量、材料、施工等特殊要求

（1）质量标准：合格。

（2）施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。

四、清单编制依据：

（1）本竞争性谈判文件；

（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB 50856-2013 《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》

（3）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（4）工程质量、施工材料等均达到设计图纸要求要求。  
（5）本工程中金额均以人民币计价。
（6）其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.4投标总报价为供应商完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用。
五、其他说明
1、各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013》中所包括的相应的所有清单工程内容。
2、安全防护文明措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设施费）按照现行定额有关规定执行。
3、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。
五、响应文件递交

1、响应文件应于竞争性谈判文件规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

2、响应文件需提供指定的份数，且须法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章。

3、有下列情形之一时，承包人的响应文件将被拒绝：

（1）逾期送达的；

（2）响应文件少于指定份数，或未密封的；

（3）响应文件中的谈判申请及声明未加盖承包人公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的；

（4）未按谈判文件要求提供保证金，或保证金的缴纳主体与供应商不一致的；

（5）供应商的项目负责人不是供应商（备案的）注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；

（6）谈判的施工、装修、附属材料设备采购、工程监理完成期限超过竞争性谈判文件规定期限的；

（7）没有按竞争性谈判文件要求提供电子版报价文件的；

（8）未按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额的改动）；

（9）改变谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量的；

（10）将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的；

六、开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人查验供应商的相关证件，证件齐全、满足要求的供应商为有效供应商；

（5）按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（6）召开评判预备会，组建谈判小组，推荐小组组长；
（7）设有标底的，公布标底；

（8）谈判结束。

七、评标

1、评标方法
1.1本次评标采用经评审的最低投标价法（工程量清单报价法）。根据《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《新疆维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》（新建建[2010]7号文）中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。

1.2 评标办法如下：
	项目分值
	评分内容
	评分方法（工程量清单计价方式）

	初步评审
	一项未通过者不能参加下阶段评审（详见附表一）

	以上未通过者，不能参加下阶段评审

	谈判
	谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，根据响应性文件请各供应商作最后报价

	以谈判最终投标报价最低的为第一成交人


2、评标程序

评标活动将按以下三个步骤进行：

（1）初步评审；

（2）谈判（抽签决定谈判顺序）；

（3）推荐成交候选人或者直接确定成交人及提交谈判结果报告。

附表一                初步评审标准

	项目
	评审内容
	评审

意见

	形式评审
	1
	按时送达响应文件；
	

	
	2
	响应文件指定份数符合提供要求且密封良好；
	

	
	3
	响应文件中的谈判申请及声明加盖承包人公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）
	

	
	4
	按谈判文件要求提供保证金，且保证金的缴纳主体与供应商一致；
	

	
	5
	供应商的项目负责人是供应商（备案的）注册执业人员，或者具备项目负责人资格条件；
	

	
	6
	投标的施工、装修、附属材料设备采购、工程监理完成期限符合竞争性谈判文件所规定的期限；
	

	
	7
	根据竞争性谈判文件要求提供电子版报价文件；
	

	
	8
	按竞争性谈判文件规定的格式填写，内容全面、关键字迹清晰；（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额未做改动）；
	

	
	9
	未改变谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；
	

	
	10
	工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费未列入谈判竞争性费用；
	

	资格评审
	1
	提供合格的营业执照；
	

	
	2
	具有满足谈判项目需要的资质等级；
	

	
	3
	具备合格的安全生产许可证；
	

	
	4
	企业信誉满足竞争性谈判文件的要求； 
	

	
	5
	项目负责人（建造师）条件满足竞争性谈判文件的要求；
	

	
	6
	自治区区外响应单位提供建设行政主管部门的合格备案书； 
	

	
	7
	现场管理班子中配备管理人员，其中安全员还必须具备两证（岗位证、安全考核证）
	

	
	结论：√为通过评审、×为未通过评审
	


通过初步评审的响应文件将进入谈判阶段

八、谈判、合同授予

　　(一)第一轮谈判

　　谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

　　谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

　　代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

　　谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

　　(二)谈判文件修正

　　第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

　　代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将竞争性谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

　　响应供应商根据第一轮谈判情况和竞争性谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

　　(三)第二轮谈判

　　谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

　　第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

　　(四)最后报价

　　成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

　　响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止;终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前经政府采购监督管理部门批准。

　　谈判过程由代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

1、响应文件的评审、比较和否决

1评标委员会仅对在实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行评估和比较。

2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3 评标委员会依据本竞争性谈判文件的评判标准和方法，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的成交候选人两名。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的成交侯选人确定成交人。

合同的授予

4、合同授予标准

4.1本招标工程的施工合同将授予按本项目中标单位

5、采购人拒绝投标的权力

5.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

6、成交通知书

6.1 成交人确定后，采购人将于7日内向有关主管部门提交施工招标情况的书面报告。

6.2采购人将在发出成交通知书的同时,将谈判结果通知所有未成交供应商。

7、合同协议书的签订

7.1 采购人与成交人将于成交通知书发出之日起七个工作日内订立书面工程施工合同。

7.2 成交人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

8．中标服务费

8.1中标方在合同签订后须向新疆鑫铭永盛工程项目管理有限公司一次性付清中标服务费。

8.2中标服务费为：5000 元
九、合同条款及格式
第一节  合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2013】56号）中《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/ ；

资质类别和等级：   / ；

联系电话：/       ；

通信地址：/      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包方提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括：           /         。

1.1.3.10 临时占地包括：        双方在合同履行过程中确定              。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规 。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      不采用                ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          不采用                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         不采用               。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款             。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：/      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案   ；
承包人提供的文件的期限为：   开工前     ；

承包人提供的文件的数量为：肆份              ；

承包人提供的文件的形式为： 书面             ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：        /         。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室              ；

发包人指定的接收人为：                     。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部                   ；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理                    。

监理人接收文件的地点：\                   ；

监理人指定的接收人为：\                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求取得出入现场所需的批准手续 。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场          。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准   。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款         。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款           。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款       。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款    。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：         是                 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：      不超过±3%          。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证。     。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款          。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：          /                 。

发包人是否提供支付担保：              /                 。

发包人提供支付担保的形式：  /        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：    竣工图及资料                  。
承包人需要提交的竣工资料套数：        两套                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担                    。

承包人提交的竣工资料移交时间：   工程竣工后壹个月内                。

承包人提交的竣工资料形式要求：    书面                            。

（6）承包人应履行的其他义务： 双方协商确定                       。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目施工过程中质量、安全、进度管理工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：        /        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失    。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失      。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由发包人批准后方可离开      。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款  。
主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款          。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   执行通用条款          。
其他关于分包的约定：        执行通用条款               。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款        。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 材料、设备进场至验交付使用前由承包人负责保修，交付使用后由发包人做成品保护                  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   发包人与承包人协商确定  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   发包人与承包人协商确定       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/    。

关于监理人的监理权限：/     。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    /    ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）               /                      ；
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     合格     。

关于工程奖项的约定：      /        。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑工程安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      执行通用条款         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     开工前提供场地治安管理计划       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     纳入合同价格支付     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行   。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：        开工前          。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5日内    。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           /      。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /            。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前             。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响工程进度； ②重大设计变更而影响工程进度；③政策处理问题影响施工进度；④ 不不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
       每推延一天，赔偿合同价款的0.1%                 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   合同价款的3％     。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：              /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               地震、暴风雪            ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：           /             。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担    。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行通用条款，按发包人需求确定     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担             。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按有关规定执行      。 

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行       。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /             。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：           /          。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    执行通用条款         。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:        执行通用条款         。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            /             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /               。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整

（2）关于基准价格的约定：《阿勒泰地区2020年10月建设工程价格信息》。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  3 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  3 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除经济签证、设计变更以外的所有风险。

风险费用的计算方法：  /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  经济签证、设计变更引起工程总价变化幅度超过3%时予以调整  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /       。

风险费用的计算方法：         /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /         。

3、其他价格方式：          /        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价的30%   。

预付款支付期限：签订合同、承包方提交履约保证金，完成后并在开工以前  。

预付款扣回的方式：  工程开工后，发包方依照经审定的统计报表，逐月支付工程进度款。每月按工程进度款的30%扣回预付款，直至扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /      。

预付款担保的形式为：           /              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按阿勒泰地区现行工程量计算规则          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量        。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量     。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /        。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按双方合同约定执行
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包方工程款支付管理规定执行  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    按发包方工程款支付管理规定执行   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按发包方工程款支付管理规定执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7日内审查并报送     。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到7日内完成       。

（2）发包人支付进度款的期限：  14日内                         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按合同通用条款     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：     按合同通用条款        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按合同通用条款        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   颁发工程接收证书后7日内      。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：     /    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /       。
（1）单机无负荷试车费用由        /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       /       。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3日内      。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行    。

竣工付款申请单应包括的内容：   按合同付款约定执行         。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按合同付款约定执行   。
发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 发包方支付工程款必须进入本合同约定账户     
竞争性谈判后中标方竣工结算：按第一次清单报价结算后乘以竞争性谈判的下浮率作为最终竣工结算金额

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     肆份        。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   收到最终结算申请单后14天内        。
（2）发包人完成支付的期限： 执行合同通用条款        。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起计算为12个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：         扣留          。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /       ； 

（2）  3     %的工程款；

（3）其他方式:        /       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /          。

关于质量保证金的补充约定：   按照国家、自治区现行规定执行        。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：     见工程质量保修书       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      24小时内     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他：      /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  执行合同通用条款          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   执行合同通用条款      。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行合同通用条款         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人承担      。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    执行合同通用条款      。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：         /          。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    执行合同通用条款        。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    执行合同通用条款           。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /     。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /    。
选定争议评审员的期限：  /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /    。

其他事项的约定：       /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /    。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       工程所在地      人民法院起诉。

第二节  合 同 文 件 格 式

1.合同文件格式
1.1 依据设计文件的要求，本工程招标项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及自治区和行业的工程建设标准、规范的要求。

1.2 建设工程施工合同的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（ GF-2013-0201 ）的合同条件。

1.3 合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。
十、响应文件格式

                （项目名称）
投  标  文  件

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日
目    录

一、谈判申请及声明

二、法定代表人的授权委托书

三、工程投标廉政承诺书

四、谈判保证金

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、已标价工程量清单

附件一：谈判申请及声明
致：                         （建设单位）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应文件正本壹份，副本     份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为（大写）             元人民币

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派        （姓名）为项目经理，保证于承诺的时间    日内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他承包人，决不与发包人、其它承包人恶意串通，决不向发包人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

授权代表姓名（签字）：         

承包人名称（章）：                 
日    期：       年    月    日

附  录
	序号
	条款内容
	采购人要求
	供应商承诺 
	备注

	1
	项目负责人
	见竞争性谈判公告
	姓名：           
	

	2
	工期
	见供应商须知前附表
	天数：       日历天
	

	3
	承包人履约担保金额
	/
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	具体合同中约定
	
	

	6
	逾期竣工违约金最高限额
	合同价款的3％
	            
	

	7
	质量标准
	合格
	
	

	8
	价格调整的差额计算
	不调整。
	
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	3 %的工程款
	
	

	13
	工程质量保修期限
	
	
	

	13.1
	地基基础工程和主体结构工程
	为设计文件规定的该工程合理使用年限；
	
	

	13.2
	屋面防水工程
	保修期 5 年
	
	

	13.3
	采暖工程
	保修期 2 个采暖与供冷期
	
	

	13.4
	装修工程
	保修期2 年
	
	

	13.5
	安装工程
	保修期2 年
	
	

	备注：供应商在响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


　　　　　　　　　　　 

                   供应商：                      （盖单位章）

                    法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                    地址：                                     
                    网址：                                     
                    电话：                                     
                    传真：                                     
                    邮政编码：                                 

                                             年        月        日
附件二：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (承包人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，参加          (发包人)的                    工程的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。


代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

承包人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

附件三：工程投标廉政承诺书
为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则，共同维护招投标市场秩序，确保企业在招投标活动中无任何违规、违纪行为，主动接受社会各界监督。             （企业）就参与招投标过程中，作出以下廉政承诺，如若违反，甘受相应处罚，自愿承担法律责任。

1、不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2、不以提供不正当利益等方式，向标底编制、审查人员打听标底编制情况，向招标代理单位谋求不正当利益。

3、在确定成交人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

4、不提供虚假材料谋取中标成交。在资格预审资料中，主动提供近二年信用档案情况，包括有无不良行为记录和公示期限的证明。

5、不与供应商之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向地区招标办反映。

6、不采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

7、不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

8、中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。

9、中标后，与采购人按照竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。

10、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员、建设单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

11、建立健全各项廉政制度，积极开展廉政教育，在建设工程施工场地设立廉政公示牌，公示内容包括廉政责任人、廉政保证有关条款及廉政标语、廉政监督单位、廉政举报电话等。

12、主动接受、配合监督部门的监督检查。

承诺单位（盖章）　　　                                       　　法人代表（盖章）
附件四：谈判保证金

（附付款凭证、或代理公司出具的保证金收据复印件）

附件五：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	预算员
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

（二）项目经理简历表

项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险复印件等，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

（三）主要项目管理人员简历表
    主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、注册证书、养老保险复印件等，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


	


附件六：资格审查资料

（一）供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照、资质证书、安全生产许可证、疆外企业的进疆备案资料

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


附：成交通知书或协议书、竣工验收意见书

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

（三）其他资格审查资料

供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月        日

附件七：已标价工程量清单（格式）

__________________________工程

工程量清单报价表

承包人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

投标总价

采购人：_________________________ 

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________ 

        （大写）：_________________

供应商：_________________________ (单位盖章)

法定代表人或其授权人：____________________ (签字盖章)

编制人：___________________________

编制时间：___________________________

32
3

