


中山大学附属喀什医院（国家区域医疗

中心）建设项目全过程造价咨询服务
公开招标文件

项目编号：KSDMY[2021]-007号
第一册

招 标 人：喀什地区第一人民医院

地    址：喀什市迎宾大道120号
联 系 人：丁芸
联系电话：0998-2962911

采购代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市新城南路5号（金洋芋大厦）4幢11层A区
联   系   人：李小英           钱国虎                 

联 系 电 话 ：18009980255    15739489796 
2021年12月

目  录

3第一章 投标人须知


3一   总 则


31.采购人、采购代理机构及投标人


42.资金来源


43.投标费用


44.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


610.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


9四   投标文件的递交


915.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


10五   开标及评标


1018.开标


1119.资格审查及组建评标委员会


1220.投标文件符合性审查与澄清


1421. 投标偏离


1422.投标无效


1523.比较与评价


1524.废标


1525.保密原则


16六   确定中标


1626.中标候选人的确定原则及标准


1627.确定中标候选人和中标人


1628.采购任务取消


1629.中标通知书和招标结果通知书


1630.签订合同


1731.履约保证金


1732.中标服务费


1733.政府采购信用担保


1734.廉洁自律规定


1735.人员回避


1836.质疑与接收


22附件1：履约保证金保函（格式）


23附件2：履约担保函格式


25第二章  投标文件格式


25第一部分 开标一览表及资格证明文件


35第二部分  商务文件


51第三章  投标邀请


51招标公告


54第四章  投标人须知资料表


59第五章  项目采购需求及要求


67第六章  评标方法和标准


77第七章  政府采购合同




第一章 投标人须知
一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1  采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2  采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3  投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1  在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4   如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。本项目不接受联合体投标。

1.4.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目不接受联合体投标。
1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。本项目不接受联合体投标。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6   为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（本项目为：全额申请中央预算内资金）。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 采购要求

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1 为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件内容应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分内容。两部分合订成一册，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。
9.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
服务主要内容和详细说明；

10.2.2
服务从开始至招标文件规定的保质期内正常进行全过程造价咨询服务，具体内容详见第五章；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的服务对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3投标人应注意采购人采购需求及评分标准内容要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6投标保证金的退还

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字（或盖章）并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本已签字盖章的复印件。

14.3所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并一册，密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”字样。未按上述要求装订的，投标无效。其中开标一览表须单独密封提交。

15.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标文件中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章）。

15.3 如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标
18.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标（详见招标须知前附表所携带证件）；

投标人在开标现场必须提供以下1-8项证件（原件或可扫描二维码的复印件并加盖投标人公章：未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
1.投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

2.法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

3.近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

5.投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

7.投标保证金有效缴纳凭证（若使用银行保函缴纳，则提供保函原件）；

8.投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”，被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；（以采购代理机构于投标截止日当天网站查询结果为准）。

本项目不接受联合体投标。

19.2 采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至评标期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，及国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人组成（采购人代表1名，政采云专家库随机抽取专家4名）。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2 本项目使用综合评分法，提供相同服务通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标人不作为中标候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章。

23.3 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及中小企业出具的证明文件的投标人实行 6 % 价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。本项目采用采购方式：公开招标，评分方法：综合评分法。（其中报价部分30分、商务、技术部分70分）。
27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

按照发改价格【2015】299号文件规定，代理费收费标准协商确定，中标价的1.2%计取。代理费由中标单位支付。

33.政府采购信用担保

33.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2 如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40.提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）（本项目适用）
致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),合同价款的5%。,并以此约定如下:
1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（本项目适用）                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   5   %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。


     保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章  投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表；

2、投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

3、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

4、近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

6、投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

7、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

8、投标保证金有效缴纳凭证；
9、投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”，被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；

10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                                 招标编号：                       

报价单位：人民币 元
	项目名称
	投标报价
	投标保证金
	服务期限
	服务地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                    

法定代表人或委托代理(签字或盖章):
        

注: 1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、此报价包括全过程造价咨询服务的全部费用。

2  投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）
说明：

企业法人的合法有效的营业执照（三证合一）证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3  法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证
3.1法定代表人身份证明

投标人名称： 


姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 


系 
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件。 

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人（单位盖章）：                        


法定代表人（签字）：                       

 
年 
月 
日

3.2 法定代表人授权委托书

 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就项 目 名 称 项目编号（编号名称）谈判，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

附：法定代表人和授权委托人身份证复印件正反面
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4 近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）

说明：

提供（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）复印件，复印件上应加盖本单位章。

5  投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）
说明：

提供提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）复印件，复印件上应加盖本单位章。
 6  投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
我公司承诺在  （项目名称）项目    （项目编号）  公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

 投标单位名称:                    

投标单位法定代表人签字或盖章：

委托代表人签字或盖章：

日期：  年  月  日

7  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖单位章。
8  投标保证金有效缴纳凭证

说明：

投标人须将本项目投标保证金有效缴纳凭证（收据复印件或电子回执单复印件，若使用银行保函缴纳，则提供保函复印件）作为缴纳凭证装订在本部分，并加盖单位公章。

9 投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖投标单位公章）查询时间以公告发布之日起至投标截止之日止。

说明：

查询结果截图打印并加盖投标单位公章装订在本部分。
10  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
说明：

1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

           2.复印件上应加盖本单位章。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、服务说明一览表

4、商务条款偏离表

5、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》

6-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》

6-3《残疾人福利性单位声明函》

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、其他有利于投标人的文件或证明材料

9、其他有利于投标的资料

10、投标文件格式范本

1   投标书

致：采购人
根据贵方(项目名称)的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为　　  （用文字和数字表示）。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起  个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /   （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最高价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)                  
投标人名称（全称）                  
投标人单位章                  
日期                  
2   投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                         　报价单位：人民币（元）
	序号
	名称
	服务内容
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	 
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）: 
                 
投标人(盖单位章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

      2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

      3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

      4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3  服务说明一览表

项目名称:                          招标编号:                                            

	序号
	服务项目
	服务内容
	数量
	服务期限
	服务地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项服务措施应另页描述。

4   商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:          

	序号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款内容
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）: 
                 
投标人(盖单位章):
                

6-1  投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：_______

日　期：____________                     

　

6-2   制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。
制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：_________

日　期：_____             _______                     

6-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

        残疾人福利性单位名称（盖单位章）：              

                              日  期：________________

7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于投标人的其他证明文件或服务方案、实施方案等。

9   其他有利于投标的资料
9.1投标人基本情况表

	投标单位名称
	                           
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件9.2
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	岗位
	执业

资格证
	证件

种类
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、后附全部人员身份证及证件复印件、及近三个月社保证明（个人明细表）。

投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日      期：       年      月     日

附件9.3
拟投入本项目的项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	证书名称
	
	证书编号
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目

负责年限
	

	已完项目情况

	项目名称
	建设规模
	服务期限
	签约合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前正在服务项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日   期：       年      月     日

附件9.4
拟派项目负责人须提供国家一级注册造价师证书复印件，并提供近三个月内任意一个月在本单位缴纳的社保证明个人明细表复印件。

附件9.5
投标单位主要业绩

已完成类似项目一览表

	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	服务期限
	项目地点
	服务内容
	合同金额
	合同服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附近三年类似业绩证明材料。需提供中标通知书（成交通知书）或合同协议书或审计报告等证明资料。


投标人名称：                   

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日期：       年      月    日

附件9.6
全过程造价咨询的实施方案应（包括但不限于）下列内容： 

第一部分:项目咨询方案和组织措施
1.项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算；

2、工程造价管理工作流程及档案管理；

3、造价咨询服务工作程序和计划安排；

4、设立“造价项目部”；

5、造价部人员组成及职责分工；

6、建立造价咨询服务工作程序；

7、各阶段造价咨询服务工作的主要程序及计划时间安排；

8、造价咨询服务质量承诺及保证措施；

9、造价服务周期承诺和保证措施承诺书（包含拟派常驻现场人员承诺书）；

10、廉洁管理、保密管理措施制度完整性、健全性、有效性及承诺；

11、针对本项目的优惠条件承诺及合理化建议。 

10 投标文件格式范本
	（正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号*****************

投标文件

投标单位：（公章）

项目名称：
项目编号：
联系人：
电话：

地址：
注：在xxx年xx月xx日之前不得启封


中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务
公开招标文件

项目编号：KSDMY[2021]-007号
第二册

2021年12月 

第三章  投标邀请

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务

招标公告

项目概况

中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务采购项目的潜在投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190） 获取采购文件，并于2021年12月29日 11:00（北京时间）前提交响应文件。    
一、项目基本情况

项目编号：KSDMY[2021]-007号

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务

采购方式：公开招标

项目预算金额：1591255.00元

采购需求：项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。
  合同履约期限：以双方签订合同为准。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

2.法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

3.近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

5.投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

7.投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”，被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；（以采购代理机构于投标截止日当天网站查询结果为准）。

本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年12月8日至2021年12月24日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30。

地点：新疆政府采购网

获取方式：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务采购项目的潜在投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件 ，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）获取采购文件，并于2021年12月29日11:00（北京时间）前提交响应文件。   
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年12月29日 11点 00分（北京时间）

开标时间：2021年12月29日 11点 00分（北京时间）
地点：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼会议室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　
1.采购人信息

名    称：喀什地区第一人民医院                

地    址：喀什市迎宾大道120号
联 系 人：丁芸

联系电话：0998-2962911

2.采购代理机构信息

名     称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司　　　　　　　　

地     址：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼

项目联系人：李小英          钱国虎 　   　　　　　　　　　　　

项目联系方式：18009980255     15739489796  

第四章    投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采 购 人：喀什地区第一人民医院　　　　　 

联 系 人：丁芸
联系方式：0998-2962911

	1.2
	采购代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市新城南路5号（金洋芋大厦）4幢11层A区

项目联系人：  李小英       钱国虎 　   　　　　　　　　　　　

项目联系方式：18009980255  15739489796

	1.3.4
	合格投标人资格要求：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条。

其他资格要求：未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
1.投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）；

2.法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

3.近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

5.投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

7.投标保证金有效缴纳凭证（若使用银行保函缴纳，则提供保函原件）；

8.投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”，被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；（以采购代理机构于投标截止日当天网站查询结果为准）。

本项目不接受联合体投标。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品： 否   （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：   否   （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：   否     （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	本项目预算金额：1591255.00元；本项目最高限价：1591255.00元

高于最高限价将做废标处理。

	8.1
	如投标商对多个包进行投标，可以中标  /  包

	12.1
	保证金形式：电汇、转账、银行保函
保证金数额：30000.00元（叁万元整） 

开户名称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司                       

开户银行：中国银行喀什市解放南路支行                       

帐    号：107674356789                      

行    号：104894001046   

备注：1、打款时注明：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务公开招标投标保证金。

2、投标保证金须于2021年12月28日19：30（北京时间）之前转入以上指定账户，投标保证金于投标截止时间之前从投标人基本账户以银行电汇网银形式交纳或转账或银行保函，并注明是投标保证金和项目的招标名称。供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，以投保证金到账或提交时间为准。供应商在递交响应文件时，缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。
3、投标保证金有效缴纳凭证在开标现场携带，并将复印件制作在投标文件中。

	13.1
	投标有效期：　90　日历日

	14.1
	投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成一册装订并密封提交。

投标文件：正本：壹份、副本：肆份；（正、副本可密封在一个封套提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样）

开标一览表：壹份（单独密封提交）；

电子版投标文件：壹份（单独密封提交）；

投标文件使用A4纸胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页、不得采用活页装订。

所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。

	16.1
	投标截止时间：2021年12月29日11：00时（北京时间）
递交标书地点：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼会议室

	18.1
	开标时间：2021年12 月29日11：00时（北京时间）

开标地点：喀什市新城南路5号院金洋芋大厦11楼会议室

	20.5
	（详细服务要求详见招标文件第5章  服务要求及内容）  

	23.2
	评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法：根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人。　　　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：三名　

	27.1
	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：中标价的5%。
履约保证金形式：银行保函、转账、电汇

提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日内

质量保证金：采购人与供应商协商，以合同签订时为准。

	32
	成交服务费：根据发改价格【2015】299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定，由中标单位支付，收费标准：中标金额的1.2%计取 （由成交供应商支付） 

支付形式：对公转账  

支付时间：领取成交通知书时

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 否  （是、否）

	36.3
	接收部门：招标项目部  

联系电话：0998-5655557

通讯地址：喀什地区喀什市新城南路5号（金洋芋大厦）4幢11层A区 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	拟派项目负责人须提供国家一级注册造价师证书原件，并提供近三个月在本单位缴纳的社保证明个人明细表（原件或复印件）。（现场资格审查时由招标人核实证件的真实性）

	2
	服务期限：自合同签订之日起至工程竣工决算完成止。

	3
	（1）提供所投本项目的技术支持文件，适合公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的服务内容参数描述、服务人员配置情况说明等)。
（2）投标人在制作投标文件时，根据自己所投服务实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

	4
	招标文件中或有其它未尽事宜，以合同签订为准。


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	投标人具有相应经营范围的企业法人营业执照（三证合一）
	法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证
	近三年（2018年至 2020年）度任意一年财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）
	投标人提供依法缴纳的近三个月内任意一个月税收良好记录证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）
	投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明
	投标保证金有效缴纳凭证（若使用银行保函缴纳，则提供保函原件）
	投标人参加采购活动前三年内，被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网（www.ccgp.gov）”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”，被列入严重违法失信企业名单（黑名单），不得参与本项目的采购活动；（以采购代理机构于投标截止日当天网站查询结果为准）
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章 项目服务内容及需求
一、项目位置：喀什市疏附县商贸园区花城大道西延一侧。
二、总建筑规模：59500 ㎡，用地规模：521.6亩。
三、建设内容：

项目总建筑面积 59500平方米，建设内容主要包括门急诊楼，发热门诊，医技实训楼，综合住院楼，呼吸内科综合楼等业务用房及配套附属设施建设，及信息化建设。

四、全过程造价咨询服务需求：
服务内容包括：项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

五、造价咨询服务成果要求：

1、中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务。
2、乙方在中标后立即投入人员现场办公，一级造价工程师不少于2人，为甲方提供全过程造价咨询跟踪服务，每天签到打卡。
3、乙方作为专业造价单位，应当承担图纸审查义务，尽到专业公司能够达到的注意和谨慎，在设计技术交底和设计施工图纸会审中，协助甲方将设计错误或设计隐患解决。对于图纸中的疑问及时以书面形式提出，对于各楼层的共性问题应一并提出，并注明相关位置，协助甲方项目负责人负责与设计进行对接解决。
4、工程经济技术签证，变更造价审核时间： 1万以下须当天完成；1万-5万须在1-2天内完成；5万以上须3天内完成，每拖延一天罚款1000元/天。

5、乙方需在提供书面成果的同时需提供全套计算底稿电子版（工程量计算软件须全部采用广联达图形及钢筋算量软件，不能采用软件计算的部分应提供EXCEL形式表格）。

6、乙方在完成同施工单位的对审工作后，须形成经双方签字确认的书面对审成果文件，成果文件一式两份。对审计成果要与算量成果进行逐项对比，对审减及审增的项目要注明原因，并成果报告。

7、对没有信息价的，主要材料所询市场价格不得少于3家，并注明品牌、厂家名称、材料名称、材料型号、规格材质、技术参数、标准工况下生命周期、所询日期交建设单位归档。

8、参与建设单位组织的有关招投标工作及相关合同谈判并对其中经济条款提出合理化建议。

9、根据工程进度，认真仔细一同编入审核现场发生的工程量及变更签证等费用，并编制工程款支付进度汇总表，项目工作量统计月报表。

10、负责对施工单位上报的每月(期)完成工程量月报表进行审核,并提供当月(期)进度款支付的依据。

11、承发包双方提出索赔时,要认真负责的为建设单位提供咨询意见。

12、协助建设单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标，并向建设单位提供造价控制指标分析说明。

13、会同建设单位办理工程竣工结算；提供整套结算审计报告及各项费用汇总表；对各工程要进行造价结算指标分析并交建设单位归档。提交成果文件不得少于4份。

14、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等价格审核及与造价控制有关的其他咨询服务。

15、按照国标清单现行建筑面积计算规则（GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》）精确计算各楼层建筑面积，提交书面成果时需单独提交各层建筑面积及总建筑面积统计表，各楼层建筑面积按地下、裙房分别统计。

16、完成甲方安排的其它工作事项。

六、对造价咨询单位管理制度

1、项目部要对派驻施工现场的全过程造价人员出勤进行考核，对未请假造价人员进行100元/天罚款。

2、乙方未按时间完成甲方下发的书面联系函所规定的时间,每拖后一天罚款500元/天。

3、工程竣工结算报告金额及审查时间要求：

（1）500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起10天。未完成，每拖延一天罚款1000元/天。

（2）500万元~2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天。未完成，每拖延一天罚款1500元/天。

（3）2000万元~5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天。未完成，每拖延一天罚款2000元/天。

（4）5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。未完成，每拖延一天罚款5000元/天。

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送甲方30天内审查完成后留存归档。

4、工程经济技术签证，变更造价审核时间要求：
1万以下须当天完成；1万-5万须在1-2天内完成；5万以上须3天内完成，每拖延一天罚款1000元/天。

5、报甲方参与本项目的全过程造价人员名单，必须含主要项目负责人员；编制清单、限价人员、结算人员、驻派现场人员；上述所有人员未经甲方同意不得擅自更换，每更换1名人员罚款2万元。若甲方同意更换，必须以不低于原报人员的业绩、能力、业务水平，方可进行替换。

6、在工作期间，甲方发现乙方工作人员不能胜任其工作；同时乙方所报人员的业绩、能力、业务水平未能达到实际工作需要，甲方有权要求乙方进行更换。在甲方要求乙方更换人员的通知下达后，乙方未能在规定时间内更换人员，并造成甲方工作受到影响，甲方有权对乙方进行2000元-2万元处罚。

7、以上罚款金额均在乙方的造价咨询服务费中扣除。

8、由于乙方工作人员原因，出现遗漏、错算、少算造成的的影响和损失，按照比例在造价咨询服务费中扣除，具体比例在合同中约定。
七、其他要求

在工程全过程造价咨询服务过程中，造价咨询服务内容、标准与招投标文件不符，人员的业务水平、数量等原因无法满足工作需要，给造价工作造成影响，对投资控制造成损失的，甲方有权对乙方进行相应扣款。造价咨询服务单位必须配有不少于2名造价人员常驻工程现场为本工程项目进行全过程造价咨询跟踪服务，甲方提供办公场所。

4、在工作期间，甲方发现乙方工作人员不能胜任其工作；同时乙方所报人员的业绩、能力、业务水平未能达到实际工作需要，甲方有权要求乙方进行更换。在甲方要求乙方更换人员的通知下达后，乙方未能在规定时间内更换人员，并造成甲方工作受到影响，甲方有权对乙方进行2000元-2万元处罚，罚款金额均在乙方的造价咨询服务费中扣除。

5、由于乙方工作人员原因，出现遗漏、错算、少算造成的的影响和损失，按照比例在造价咨询服务费中扣除，具体比例在合同中约定。

6、争议的解决

甲、乙双方因履行合同而发生争议时，可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同附件要求：

造价咨询单位的义务如下：

1、乙方在完成本招标文件约定的咨询服务工作时，应严格遵守国家法律、法规及自治区、喀什地区规章、规定和职业道德。

2、乙方应针对中标工程成立专门的项目组，任何咨询结论的得出必须经过内部三级复核制度，即专业人员互审、专业负责人审核、技术负责人审核，以确保咨询成果的准确性。

3、乙方应保守机密，不得擅自与有利害关系的人员私下接触或透露有关情况，不得向与本项目无关的单位和个人透露本项目建设相关情况，不得遗失招标单位认为必须返还的相关资料，甲方出具图纸及资料与乙方均有交接记录，服务提供完毕后，所有资料均全部返还甲方。对于甲方提供的全套电子版施工蓝图及合同电子文档，乙方有严格保密的义务，不得向与本业务无关的第三方人员随意复制、传播，一经发现视为严重违约，另应与甲方签订保密协议与个人保密承诺书，具体内容详见保密协议。

4、乙方在造价咨询过程中，如发现图纸或招标文件有错漏、不清晰、矛盾之处，应及时书面告知甲方，不得按自己的经验和判断擅自处理、同时又不将处理意见告知甲方。甲方要求乙方针对设计、合约、成本和质量等方面提供可行的合理化建议，尤其应积极主动发现图纸中的问题并及时向甲方提出。

5、对甲方提出的有关咨询服务成果的质疑，乙方须及时给予细致、合理的解答，并针对甲方在造价咨询过程中提供的图纸答疑等相关资料进行工程量的修改。

6、乙方应按照甲方发给乙方的资料并结合工程现场的实际情况，以认真、积极、勤奋、快捷、专业的态度，保质、保量、按时、圆满地完成受托工作，并按本招标文件约定的时间将有关咨询服务成果资料提交甲方，并保证咨询成果的准确性。

7、乙方应参加甲方组织的造价专题会议和施工现场例会，并对所提交成果中的错漏工程量进行核对和修正及提出实质性意见。

8、在咨询服务过程中，若甲方改变了发包范围、图纸或工程量清单格式、计算规则等，乙方应按照甲方改变后的条件在规定的时间内将咨询服务成果完成。

9、针对目前工程造价咨询单位挂靠情况或服务外包情况较为严重这一情况,严格要求乙方提供相应工作人员的三金证明,并向甲方承诺不存在挂靠情况或服务外包情况。
九、项目的服务期和质保期

服务周期：自合同签订之日起至工程竣工决算完成止。
（1）在接到采购人通知后 1 个工作日内，领取具体任务和相关资料。 

（2）接收资料后及时组建相关工作组，并在 1 个工作日内将人员安排情况通知采购人，并尽快与项目施工单位建立联系。 

（3）收到相关工作资料后 3 个工作日内，反馈是否需要补充资料并提供工程量清单。

（4）根据具体工作任务的时限要求，至少提前 5 个工作日出具预算初稿，及时与施工单位、采购人沟通意见并修改有关报告。

（5）在约定时间内出具正式报告。 
质保期：一年 ，质保期内，乙方应根据甲方要求，及时做好全过程造价咨询服务。
十、付款方式和服务地点

（1）付款方式：根据施工合同完成进度进行付款。合同签订后，支付合同价款的10%；合同签订后，项目整体图纸审查完成后，支付合同价款的10%；当主体工程完工后，支付合同价款的40%；当整体工程竣工验收完成后，支付合同价款的10%；当整体工程竣工决算报告编制、审核、审计工作完成后，支付合同价款的30%。每次乙方向甲方申请支付进度款时，必须同时递交当期详细的技术资料。
（2）服务地点：采购人指定地点（具体以签订合同内容为准）
十一、验收标准：项目施工阶段全过程施工造价管理、工程结算审查、工程竣工决算工程决算成果文件应符合建设工程造价工程量清单计价规范及国家审计部门标准，数据要真实准确，反映问题客观具体。并且交付工程决算报告得到采购人的认可。

十二、项目实施方案：应包括保障完成项目施工阶段全过程施工造价管理、工程结算审查、工程竣工决算及成果文件和内容的实施方案等。质量保证措施主要包括项目施工阶段全过程施工造价管理、工程结算审查、工程竣工决算质量和进度计划的保证措施，人员专业性配置、保密措施、廉洁措施等。其深度应能满足评标要求； 

全过程造价咨询的实施方案应包括（但不限于）下列内容： 

第一部分:项目咨询方案和组织措施
一、造价咨询具体工作内容：

项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

二、造价咨询服务工作程序和计划安排：

1、设立“造价项目部”；

2、造价项目部人员组成及职责分工；

3、建立造价服务工作程序；

4、各阶段造价服务工作的主要程序及计划时间安排；

第二部分:项目目标控制措施
1、造价服务质量承诺及保证措施（包含拟派常驻现场人员承诺书）；

2、服务周期承诺和保证措施承诺书；

3、廉洁管理、保密管理措施制度完整性、健全性、有效性及承诺；

4、针对本项目的优惠条件承诺及合理化建议 
十三、人员及服务要求 
1、项目技术负责人须具有一级注册造价工程师执业资格，并具备较高的专业技术水平和组织协调、沟通交流、处理复杂问题的能力。 
2、拟投入本项目人员中具有工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书人员不少于2人。  
3、项目组成员应保持稳定，拟投入本项目人员为投标单位正式员工，企业为本单位人员缴纳近三个月的社保证明或劳动合同。项目负责人对整个项目全程负责未经采购人书面同意，不得进行人员变更。

4、造价咨询服务机构需优先保施工阶段全过程施工造价管理工作的顺利实施，包括但不限于专业技术人员配备、后勤保障、工程结算审查、工程竣工决算及成果文件和内容等方面。采购人可召集造价咨询服务机构主要负责人参加合同签订、重大项目工作布置协调等重要会议。

5、因本项目专业性，必须配备项目人员一览表，本项目至少配备一级注册造价师两名、造价员两名。配备项目负责班组人员常住施工现场，（施工过程关键节点必须在岗，不许请假岗）；投标企业中标后，项目负责人及派驻人员与响应文件中一致，如不一致后果自负。 
十四、技术保障及其他要求 
1、在服务期内，服务机构应指定专人为采购人提供 7×24 小时免费电话咨询服务和业务指导。 

2、全过程造价咨询服务工作人员其他要求：
（1）拟派人员不能胜任工作的，采购人有权要求该工作人员退出或要求服务机构调换工作人员。

（2）拟派人员依法开展全过程造价咨询相关工作，并对工作的真实性、准确性负责。

（3）工作实施所需的电脑、文具、通讯设备等工具须由服务机构或工作人员自备。

（4）工作人员应完整、准确、真实地反映和记录工作情况，做好所有档案管理，分类建立纸质、电子档案，在实效审核工作完成后，经采购人审核确认后交付。

（5）服务机构工作人员对全过程造价咨询服务涉及的信息资料负有保护信息安全和保守秘密的义务。未经采购人同意，服务机构工作人员不得以任何形式擅自对外提供、泄露、公开相关文档资料。

3. 服务机构从事绩效评价工作中不得有以下行为。

（1）将全过程造价咨询服务转包或未经采购人同意分包给其他单位或个人实施。

（2）允许其他机构以本机构名义或者冒用其他机构名义开展业务。

（3）出具本机构未承办业务、未履行适当全过程造价咨询、存在虚假情况或者重大遗漏的评价报告。

（4）聘用或者指定不具备条件的相关人员开展业务。

（5）其他违反国家法律法规的

十五、全过程造价咨询服务机构纪律与保密要求 

1、严格遵守廉洁自律规定。服务机构相关人员不得接受施工单位的宴请，不得参加任何可能影响公正性的活动，不得接受任何可能影响公正性的礼品，不得与施工单位发生任何私下经济往来。 
2、严格遵守保密规定，服务机构不得将知悉的信息向任何第三方泄露。服务机构在全过程造价咨询工作中使用的涉密载体的传递、使用、维修、保管和销毁严格按保密法及相关规定执行。服务机构应无条件服从采购单位针对项目特殊性所提出的特殊保密要求，采取切实有效的保密措施。服务机构发生泄密事件的，应承担相应的经济和法律责任。 
3、严格遵守工作纪律，服从采购人的安排，接受采购人的考核和监督，按照采购人的有关管理办法开展经济责任审计工作，按要求提供及时、高效、优质的服务。 
十六、服务机构受托后对服务机构的回避要求，在安排承担全过程造价咨询服务工作的人员时应实行回避制度。 
1、服务机构与施工单位存在经济利益关系或其他利益关系的，应主动回避。 
2、服务机构安排工作人员时，与施工单位有经济利益关系和与施工单位负责人、主管人员有亲属关系的人员应当回避。 
3、施工单位提出服务机构回避申请的，由采购人决定是否应当回避。 
4、服务机构及其工作人员应当回避而不回避的，采购人发现后有权终止委托。 

十七、违约责任：

全过程造价咨询服务机构在工作时有下列行为，采购人将采取终止合同、列入委托审计黑名单及拒绝支付审计费用等处理处罚措施，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究责任：

将受托业务转包或分包给其他中介机构或个人；

未实行清单和预算编审分离，以及应当回避而未申请回避； 

未按委托要求实施造价咨询服务程序导致应发现问题而未发现，或故意隐瞒存在问题； 

全过程造价咨询服务工作存在严重质量问题； 

拒绝接受委托方监督、检查、指导；

与施工单位串通舞弊，弄虚作假； 

索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物，或者利用执行业务之便，谋取其他不正当的利益；

泄露国家秘密、公安工作秘密和相关单位商业秘密； 

其他违反执业规范和执业道德及违法违纪行为。

第六章  评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，即评标委员会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的最后报价得分满分30分；商务、技术部分满分70分[1、类似业绩（15分）2、项目实施方案（24分）3、项目负责人资历和业绩（17分）4、拟选派本项目人员情况（10分）；5、服务评价（4分）]三部分进行综合评审和独立评分。
开标

按照招标文件要求，在投标截止时间之前，接收投标单位递交的投标文件，投标截止时间后不再接收投标单位递交投标文件，投标人不足3家的，不得开标；开启监控设备，与会各位代表按指定的位置就座，并保持会场纪律，不得大声喧哗，不得随意走动，开标会议主持人宣布开标环节正式开始，并宣读会场纪律，参会人员手机调至静音或关机状态，上交至指定手机收纳箱保管。

第一项：由采购人查验各投标单位的相关有效证件，并公布查验结果。各投标单位对本次验证是否有异议，如果没有，请在验证记录表上签字确认。
第二项：请 投标单位代表 核验投标文件的密封情况并宣布核验结果。各投标单位对本次核验是否有异议，如果没有，请在验证记录表上签字确认。

第三项：下面按标书送达的顺序唱标，各投标单位对唱标人的报价有无疑异，如果没有疑异，请签字确认。请投标单位退场。

评标

本项目评标委员会由5人组成（采购人代表1名，政采云专家库随机抽取专家4名），按照招标文件要求，评审专家按时到达指定评标会议室，由专家评委推荐评标委员会组长，并宣读评标纪律、统一保管评委手机、签署《政府采购评审专家享有的权利及承担的义务告知书》及《政府采购评审专家承诺书》，组织专家签到，开始评标，评审委员会依据投标文件内容及招标文件评审因素的量化指标对投标文件组织评审，评审期间评审专家需对评标内容严格保密，遵守评标保密纪律，不许在评标过程中拿手机打电话等行为，若在评审过程中，评标委员会对投标文件有疑问时，投标单位须对评标委员会提出的疑问做出澄清解答，而后专家针对评审的投标文件的商务技术部分进行打分并签字，最后出具本项目评审报告。

确定中标

本项目采用的采购方式为公开招标，评分方法：综合评分法，（其中报价部分30分、商务、技术部分70分），投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评标委员会将根据评标标准进行评审，最终推荐综合得分最高的三名投标单位作为三名中标候选人，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标人不作为中标候选人。
四、中小企业扶持政策

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件及中小企业出具的证明文件的投标人实行 6 % 价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审，中小企业需提供中小企业的证明文件。

五、投标无效的情形
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（6）供应商应当对所投项目招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应其中的部分内容，该投标将被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

本次评标采用综合评分法，即评标委员会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的最后报价得分满分30分；商务、技术部分满分70分。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。（本项目不适用）

4.供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。（本项目不适用）
6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：    /    （本项目不适用）   

7.同品牌处理办法：

如采用综合评分法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。（本项目不适用）
8.中标候选人并列式时的处理方式：    

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由评标委员会负责核准每个合格投标人的价格得分。

注：若为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。
商务、技术部分评分内容包括以下内容：
一、类似业绩：提供近三年曾承揽过类似项目的业绩（中标通知书（成交通知书、发包通知书等）或合同协议书作为佐证材料，开标现场备查）。
二、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

三、工程造价管理工作流程及档案管理，造价咨询服务工作程序和计划安排：1、设立“造价项目部”；2、造价项目部人员组成及职责分工；3、建立造价咨询服务工作程序；4、各阶段造价服务工作的主要程序及计划时间安排）；

四、造价服务质量承诺及保证措施；服务周期承诺和保证措施承诺书（包含拟派常驻现场人员承诺书）；廉洁管理、保密管理措施制度完整性、健全性、有效性及承诺；针对本项目的优惠条件承诺及合理化建议。

五、项目负责人资历和业绩：项目负责人具备一级注册造价师，具备中级及以上技术职称，提供近三年项目负责人完成项目业绩证明材料（成交通知书、发包通知书等）或合同协议书作为佐证材料，体现项目负责人实施）。

六、拟选派本项目人员情况：项目负责人员：一级注册造价师2名，编制清单1名、限价人员1名、结算人员1名、驻派现场人员2名。
七、服务评价：提供对服务优秀的评价证明材料，证明材料须有业主单位公章。
符合性审查

符合性检查包含下列内容

	项目
	评审内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	审

查

标

准
	1
	投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	3
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	4
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	5
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	

	
	6
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；
	
	

	
	7
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	

	
	8
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	

	
	9
	不满足招标文件实质性要求的其他情形......
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，则不通过本阶段评审。
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示是，“×”表示否；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“不通过”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）招标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果招标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以无效处理。
商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	审查标准
	本项目要求
	
	
	

	中小企业投标要求
	本项目适用。
	
	
	

	联合体投标规定


	本项目不接受联合体投标。
	
	
	

	投标人的关联性


	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	
	
	

	未发现影响采购人决策行为
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	投标保证金
	符合招标文件要求。
	
	
	

	投标有效期满足要求
	自提交投标文件截止之日起 90  日历日内。
	
	
	

	投标文件的装订方式
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订。
	
	
	

	投标文件的签署和盖章符合要求


	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	未发现串通投标
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	
	
	

	无采购人不能接受的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


评分办法（综合评分法）及评分标准

	序号
	条款内容
	价格评价评分标准（30分）

	1
	最后报价


	30分
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标商的价格得分。

注：1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2011﹞181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）、中小企业出具的属于监狱企业的证明文件的投标人实行  6 %价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

	商务及技术部分评分标准（70分）

	序号
	评标项目
	分  值
	评分标准

	1
	类似业绩
	15分
	提供近三年曾承揽过类似项目的业绩。每一项得3分，本项共计15分。（成交通知书、发包通知书等或合同协议书作为佐证材料，开标现场备查，未提供不予计分。）

	2
	项目实施方案（24分）

	6分
	项目全过程造价的各阶段造价咨询具体工作内容：项目施工阶段全过程造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算；根据横向对比方案贴合实际可行，完善良好得6-4分，一般得3-1分，不合理不得分；

（一般为管理到位，编制合理，对造价争议提出能妥善解决的合理化建议，分析到位切合项目实际需求。）

	
	
	4分
	项目造价咨询服务工作程序和计划安排：设立“造价项目部”；造价项目部人员组成及职责分工；建立造价咨询服务工作程序；各阶段造价服务工作的主要程序及计划时间安排；每满足招标文件要求一项得1分，最高得4分；

	
	
	4分
	项目造价咨询服务质量承诺及保证措施 。根据横向对比，满足要求且措施良好得4-3分，一般得2-1分，不合理不得分；

（一般为：承诺内容完整，保证措施合理。）

	
	
	2分
	项目造价的服务周期承诺及保证措施承诺书（包含拟派常驻现场人员承诺书）。根据横向对比分析及对服务周期、保证措施满足且良好得2分，一般得1分，不合理不得分；

（一般为：服务周期计划科学承诺完整，保证措施合理。）

	
	
	2分
	项目造价的廉洁措施。根据横向对比分析，措施完善可行良好得2分，一般得1分，不合理不得分；

（一般为：措施合理可行。）

	
	
	2分
	技术档案管理制度、质量控制制度；根据横向对比分析技术档案管理制度、质量控制制度优得2分，一般得1分；无技术档案管理制度、质量控制制度得0分；

（一般为：技术档案管理制度完善、质量控制制度健全、具有有效性）

	
	
	2分
	保密措施制度；横向对比分析保密措施制度优得2分，一般得1分，无保密措施得0分；

（一般为：保密措施制度完善、健全、有效性）

	
	
	2分
	针对本项目的优惠条件承诺及合理化建议。根据横向对比有实际优惠条件承诺且合理化建议合理可行得0-2分；

	3
	项目负责人资历和业绩（17分）
	12分
	项目负责人具备一级注册造价师得基本分5分，项目负责人具备中级职称加2分，项目负责人具备高级职称加5分；

	
	
	5分
	提供近三年项目负责人完成项目业绩证明材料（成交通知书、发包通知书等）或合同协议书作为佐证材料，体现项目负责人实施）；每提供一项的得1分，最高得 5分；

	4
	拟选派本项目人员情况（10分）
	10分
	在满足基本人员配备条件下（两名一级造价工程师，编制清单人员一名、限价人员一名、结算人员一名、驻派现场人员2名），在本项目基本配备条件下：

拟投入本次项目人员中每增加1名一级注册造价师或已取得中级会计师资格及以上人员加2分，每增加1名工程类或工程经济类工程师（含中级）或二级注册造价师加1分，满分10分（需提供本单位缴纳近三个月社保证明）；

	5
	服务评价（4分）
	4分
	提供业主单位对服务优秀的评价证明材料，每提供一个得 1分，最高得 4分；


注：评标办法前附表内容和评标办法须知不一致的，以评标办法前附表为准。
中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务
政府采购合同

                  （服务类）

第三册

2021年12月

第七章  政府采购合同

合同编号：                 

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：中山大学附属喀什医院（国家区域医疗中心）建设项目全过程造价咨询服务

甲方：喀什地区第一人民医院
乙方：                                       

签订地：喀什地区第一人民医院
签订日期：        年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；
1.2.2 服务数量：                                                ；
1.2.3 服务质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：根据施工合同完成进度进行付款。合同签订后，支付合同价款的10%；合同签订后，项目整体图纸审查完成后，支付合同价款的10%；当主体工程完工后，支付合同价款的40%；当整体工程竣工验收完成后，支付合同价款的10%；当整体工程财务竣工决算报告编制、审核、审计工作完成后，支付合同价款的30%。每次乙方向甲方申请支付进度款时，必须同时递交当期详细的技术资料。             
1.4.2 发票开具方式：                 
1.5  交付期限、地点和方式

1.5.1 服务期限： 自合同签订后至工程竣工决算完成止       
1.5.2 服务地点：采购人指定地点（具体以签订合同内容为准）
1.5.3 服务方式：全过程造价咨询服务                      
1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付服务一日的应交付而未交付服务价格的   %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延交付服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “货物”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部服务,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护服务的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保服务安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的服务锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运服务的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付服务进行履约检查，以确保乙方所交付的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应保证履约合同的约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。

2.8.4质保金是指采购人与供应商在工程项目承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证采购人在缺陷责任期内对本工程出现的缺陷进行维修的资金。
2.9 服务的风险负担

服务或者在途服务或者交付给第一承运人后的服务毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟服务

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长服务的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1服务交付前，乙方应对服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；服务交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以电汇、转账、网银汇款等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者服务质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者服务质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











身份证复印件

















身份证复印件





  








身份证复印件

















身份证复印件












[image: image5.jpg]


