
焉耆县2020年农村人居环境整治项目--村容村貌提升及基础设施建设工程太阳能路灯采购及安装
竞争性磋商文件

采 购 人：焉耆回族自治县农业农村局

项目编号：JSX2021-007
代理机构：新疆疆胜兴工程咨询有限公司

二〇二一年十一月
 目    录
1第一章 竞争性磋商公告


6第二章 磋商须知前附表及磋商须知


26第三章 合同主要条款


29第四章 技术需求


第五章 响应文件部分格式
32


竞争性磋商公告

焉耆县2020年农村人居环境整治项目--村容村貌提升及基础设施建设工程太阳能路灯采购及安装竞争性磋商公告
一、项目基本情况
项目编号：JSX2021-007
项目名称：焉耆县2020年农村人居环境整治项目--村容村貌提升及基础设施建设工程太阳能路灯采购及安装
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1088500.00
最高限价（元）：1088500.00
采购需求：采购及安装太阳能路灯311盏。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目基本资格要求：

（1）具有有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证或授权委托书及代理人身份证；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求：

（1）本次磋商要求供应商须具备城市道路照明工程三级及以上资质或机电安装三级及以上资质；

（2）在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证，区外企业已进行区外进疆建筑企业信息报送；

（3）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件
时间：2021年11月24日至2021年12月01日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间）
地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。
方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取竞争性磋商文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件）。

（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政采云平台正式供应商。

（3）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 

（4）申请人资格要求中的资料复印件加盖公章以附件形式上传。

售价：免费获取。
四、响应文件提交
时间：2021年12月06日10时30分（北京时间）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、响应文件开启
开启时间：2021年12月06日10:30（北京时间）
地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。  

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:项目名称+投标保证金。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：焉耆回族自治县农业农村局
地 址：焉耆县

联系人：马辉

联系方式：0996-6022533

2.采购代理机构信息
名 称：新疆疆胜兴工程咨询有限公司

地 址：新疆巴州库尔勒市人民东路33号3层鑫旺角商业广场3层

联系人：瞿兰平

电 话：13369850701
第二章  磋商须知前附表及磋商须知

一、磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	采购人
	名称：焉耆回族自治县农业农村局

地址：焉耆县
联系人：马辉         

联系方式：0996-6022533

	1.1.2
	采购代理机构
	名称：新疆疆胜兴工程咨询有限公司

地址：新疆巴州库尔勒市人民东路33号3层鑫旺角商业广场3层

联系人：瞿兰平
电话：13369850701

	1.1.3
	采购项目名称
	焉耆县2020年农村人居环境整治项目--村容村貌提升及基础设施建设工程太阳能路灯采购及安装

	1.1.4
	建设地点
	焉耆县乡镇行政村

	1.1.5
	采购范围
	采购及安装太阳能路灯311盏。

	1.1.6
	交货期
	签订合同后，10日内供货并安装调试完毕。

	1.1.7
	预算金额
	约108.85万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	本项目资金来源为：财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已到位

	1.3.1
	采购范围
	采购及安装太阳能路灯311盏。

	1.3.2
	质量标准
	合格

	1.3.3
	付款方式
	甲乙双方签订合同为准

	1.3.4
	质保期
	合同签订之日起3年

	1.4.1
	供应商资质条件、能力、信誉
	资质要求：本次采购要求供应商须具有有效的营业执照；供应商须具备城市道路照明工程三级及以上资质或机电安装三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

（2）财务要求：供应商在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、采购资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态；

（3）业绩要求：项目业绩；

（4）信誉要求：其他要求：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；供应商未处于责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态，没有处于被禁止市场准入等情形。

（5）近三年内在行业无有效期内的不良行为记录。

不符合以上要求的否决其投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：/

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.5.1
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织，踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	1.6.1
	磋商预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：/
召开地点：

	1.6.2
	供应商在磋商预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.7.1
	实质性要求和条件
	1.采购范围：见本章1.3.1
2.交货期限：见本章1.1.6

3. 质量标准：见本章1.3.2

	1.7.2
	偏差
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

	2.1
	构成磋商文件的其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件
	时间：2021年 12 月01日 19 时前

	
	
	形式：书面

	2.2.2
	磋商文件澄清发出的形式
	书面形式

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清
	时间：收到澄清后2小时内

	
	
	形式：书面

	2.3.1
	磋商文件修改发出的形式
	书面形式

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改
	时间：收到澄清后2小时内

	
	
	形式：书面

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	详见第五章响应文件格式“十一、其他资料”

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	响应报价须包含按国家规定的增值税税金，按一般计税方法计算

	3.2.2
	报价方式
	直接报价

	3.2.3
	最高限价
	□无

 eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价：1088500.00元

（供应商的响应总报价不得高于此控制价，否则视为投标无效）

	3.2.5
	响应报价的其他要求
	1.报价方式：直接报价，根据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），本次采购实行市场调节价进行报价。

2.除非磋商文件另有规定，响应报价应为完成磋商文件规定的全部工作内容所需的费用。供应商的报价必须包含有关国家规定的增值税税金以及执行合同可能包含的所有风险和责任。

3.供应商应按照本须知及磋商文件提供的格式和要求进行报价，并列出详细的报价说明、报价构成及汇总价。在供应商的报价中若单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

	3.3.1
	响应有效期
	自投标截止时间之日起90日历日内

	3.4.1
	磋商保证金
	是否要求供应商递交磋商保证金：

 eq \o\ac(□,√)要求，磋商保证金的形式：电汇（从基本账户转出）
磋商保证金的金额：¥20000.00 元（大写： 贰万元整 ）

磋商保证金缴纳账号：

开户单位：新疆疆胜兴工程咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行

银行账号：107082222485

行号：104888001012

注：汇款单上需注明供应商名称、项目名称、金额，须开标前至少1小时前汇入上述账号。

采购代理服务费缴纳账号：（同上）

□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还磋商保证金的情形
	（1）供应商在磋商截止时间后对响应文件做实质性修改；

（2）供应商恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益的。有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（3）未按磋商文件规定向采购代理机构支付代理服务费。

	3.5.1
	资格审查资料的特殊要求
	□无

 eq \o\ac(□,√)有，具体要求：除按本款要求编制外，响应文件正本中所附的各类资格证件（含人员）、财务报表、业绩证明文件、诉讼及仲裁情况材料等复印件上均须加盖供应商单位公章；企业业绩证明文件须提供中标/成交通知书和采购合同（关键页）。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近3年： 2018年至 2020年

	3.5.3
	近年完成的项目情况的时间要求
	近3年： 2019 年 10 月 01 日至2021 年 10 月 01 日

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	近3年： 2019 年 10 月 01 日至2021 年 10 月 01 日

	3.6.1
	是否允许递交备选磋商方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.3（2）
	响应文件副本份数及其他要求
	采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标，供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在磋商截止时间前通过政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）上传到指定位置。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。

3.远程开标前，供应商务必在政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

4、投标单位提供纸质版响应文件（一正二副）及电子文件（1U盘），（邮寄地址：新疆巴州库尔勒市人民东路33号3层鑫旺角商业广场3层，新疆疆胜兴工程咨询有限公司）。

	3.7.3（3）
	响应文件是否需分册装订
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要，分册装订要求：/

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	采购人名称：
采购人地址：

 
（项目名称）响应文件

项目编号：
供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在 
年 
月 
日 
时前不得开启

	4.2.1
	磋商响应文件递交截止时间
	北京时间：2021 年 12 月 06 日 10 时 30 分

	4.2.2
	递交响应文件地点
	递交地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

地 址：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

	4.2.3
	响应文件是否退还
	 eq \o\ac(□,√)否

□是，退还时间：/

	5.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：2021 年 12 月 06日 10 时 30 分

磋商地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

	5.2
	磋商程序
	磋商顺序：递交响应文件时间的正顺序

	5.3
	评标办法
	综合评分法

	6.1.1
	磋商小组的组建及确定方式
	评标委员会构成： 3 人

其中采购人代表 1 人，专家 2 人；
评标专家确定方式：政采云评标专家库中随机抽取

	6.2.1
	评标委员会推荐成交候选人的人数
	前 3 名

	7.1
	成交候选人公示媒介及期限
	公示媒介：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
公示期限： 1 日

	7.2
	是否授权评标委员会确定成交人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否

	8
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

 eq \o\ac(□)要求，履约保证金的形式：现金或银行履约保函
履约保证金的金额：合同价格的10%
☑不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	 eq \o\ac(□)否

☑是，具体要求：供应商可参照政采云平台（https://www.zcygov.cn/）操作指南进行线上报名、投标操作。请各供应商认真学习操作手册内容，开标前保证网络畅通、投标CA锁在身边，提前登录不见面开标大厅签到。不见面开标大厅登录端口为政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标），如遇特殊情况及时与招标代理取得联系。在解密时间内未完成解密的，所有后果由供应商自行承担。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	词语定义
	

	10.1.1
	“项目业绩”是指与本次采购项目内容、类型、使用功能相似的项目

	10.2
	资格审查
	

	10.2.1
	因本项目为网上不见面开标，供应商需在响应文件中提供资格审查资料所需证件的彩色扫描件以供评标委员会的资格审查。

	10.3
	响应文件的澄清
	

	10.3.1
	供应商应派拟任本项目的项目经理或其它合适的技术、商务人员出席开标会议，接受评标委员会成员相关询问及按照评标委员会的要求提交对其响应文件的澄清或者说明。

	10.4
	知识产权
	

	10.4.1
	构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。

	10.4.2
	成交人应保护采购人不受到来自第三方侵权的投诉或索赔，否则成交人应承担由此所产生的一切责任。未经成交人书面同意，采购人不得将交付的响应文件等用于本采购范围外的其他建设项目。

	10.5
	代理服务费
	

	10.5.1
	成交人必须在成交通知书发前向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费收费标准为：根据中标金额按计价格【2002】1980号文及发改办价格【2003】857号文计取，计算方法为0-100万：100万×1.5％，100-500万：400×1.1％，依据采购代理合同约定，本次采购由成交人向采购代理机构支付代理服务费。

	10.6
	解释权
	

	10.6.1 
	本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定编制的，解释权属招标代理机构。

	10.6.2
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在前者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购代理机构负责解释。磋商文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。

供应商成交后与采购人协商支付，具体以双方签订合同为准。

2021年12月06日10时00分起各供应商的参标人员加QQ群：774634947备注“公司全称+联系人+电话（此QQ号仅用于开标环节接收各公司信息，请任何时间不要主动联系此QQ号，请大家自觉营造公平投标环境）。

如磋商文件前后不一致，以供应商须知为准。


二、磋商须知

（一）总则

项目说明：

1.1 项目说明详见本须知前附表

1.2本项目按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国财政部令第18号》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过公开竞争性磋商方式选定成交人。

2、磋商范围及工期

2.1本磋商项目的范围详本须知前附表

  2.2本磋商项目的工期要求详本须知前附表

  2.3 本磋商项目的质量标准详见本须知前附表

3、资金来源

3.1本磋商项目的资金来源详见本须知前附表

4、合格的供应商

4.1 供应商资质等级要求详见本须知前附表；

4.2 本项目磋商采用本须知前附表所述的资格审查方式确定合格供应商，各供应商相关资料须附在响应文件中，作为资格审查依据；

4.3 本磋商项目资格审查方式：本磋商项目采用资格后审方式；

4.4 本项目工程谢绝联合体供应商。

5、踏勘现场

5.1供应商可根据自身需求，在经采购人允许后，可自行踏勘现场，以便获取有关编制响应文件所涉及的现场资料；

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但采购人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙授损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

6、磋商费用

6.1供应商应承担其参加本磋商活动自身所发生的费用；
（二）竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知前附表及磋商须知

第三章  合同条款

第四章  技术需求

第五章  响应文件部分格式

7.2采购人在提交响应文件递交截止时间 3 天前，以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

7.3 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞争性磋商文件 2 日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按竞争性磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。

7.4 供应商在获取竞争性磋商文件等资料的同时，须对相关资料妥善保管，不得遗失；须对相关资料涉及到的内容保密，严禁转借、复制。

8、竞争性磋商文件的澄清

供应商若对竞争性磋商文件（含工程量清单）有任何疑问，应在收到文件后 2 天内以书面形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对竞争性磋商文件做出澄清，采购人都将于磋商截止日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，该澄清文件作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1 竞争性磋商文件发出后，在提交响应文件截止时间 3 日前，采购人可对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改。

9.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式发送给所有供应商，供应商应于收到该修改文件的同时以书面形式给予确认。竞争性磋商文件的修改内容或补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。

9.3竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文 。

10.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成

响应函

法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、开标报价一览表

八、资格审查资料

九、技术支持方案

十、售后服务计划

十一、其他资料

12、响应文件格式    

12.1响应文件包括本须知第11条中的全部内容。供应商提交的响应文件应当使用竞争性磋商文件第五章“响应文件及格式”所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1 本次采购项目预算总金额（人民币）108.85万元。投标报价超出采购预算或被评委一致认定为不合理低价的投标报价将做无效标处理。
13.2 投标报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 供应商的投标报价，应是完成合同条款上所列招标范围及内容的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

13.4 本项目采用多轮报价，报价次数不少于两次。

的报价或投标替代方案将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

13.5 供应商的报价应包括完成该项目的所有成本、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，最终合同价进行结算。
14、投标货币
14.1本工程投标报价采用的币种为见本须知前附表条款要求。
15、投标有效期
15.1 投标有效期见本须知前附表相应序号项内容所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16、投标保证金
16.1  供应商应提供磋商须知前附表第3.4.1项规定的投标保证金，此投标保证金是响应文件的一个组成部分。
16.2  供应商的投标保证金以转帐或电汇方式交纳，请供应商于投标截止时间前（以到帐为准）交到下列账户，延误自负。

缴纳账户名：新疆疆胜兴工程咨询有限公司；

开户行：中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行；

银行账号：107082222485；

行号：104888001012；

16.3办理交投标保证金手续时，务必在交款凭证上注明采购编号或招标项目名称、投标保证金字样，以免耽误投标。

16.4 采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的响应文件。

16.5 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出五日内退还(不计利息)。

16.6 如有下列情况，将没收投标保证金：

⑴ 供应商在投标有效期内撤回其响应文件；

⑵ 中标人未能在规定期限内签署合同协议书。

17、供应商的备选方案: 无
18、响应文件的份数和签署
18.1 供应商应按投标须知前附表相应序号项内容要求提供响应文件的份数。编制一份响应文件“正本”和三份“副本”，并明确标明“响应文件正本”和“响应文件副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准
18.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3 响应文件封面、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。
18.4 供应商如对响应文件有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。
（四）响应文件的提交

19、响应文件的装订、密封和标记

19.1 磋商供应商应通过电子响应文件制作工具编制竞争性磋商响应文件，将生成的加密的电子磋商响应文件，在投标截止时间前通过政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）上传。

20、响应文件的提交

20.1 响应文件递交地点：见磋商须知前附表。

20.2 响应文件递交截止时间：见磋商须知前附表。

20.3 电子磋商响应文件的密封和标记。电子磋商响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的磋商响应文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

（五） 磋  商

21、开标

21.1开标地点：见磋商须知前附表。

21.2开标时间：见磋商须知前附表。

21.3采购人将按照本竞争性磋商文件中规定的时间、地点进行公开开标会议，开标时将邀请有关人员参加。

21.4招标代理人对开标过程进行记录，并存档备查。

22、开标程序

22. 1 开标由采购人委托招标代理人主持；

22.2 采购人和磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行评审。供应商应符合以下资质：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政采云平台http://www.zcygov.cn/】；

3）本次磋商要求供应商须具备城市道路照明工程三级及以上资质或机电安装三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

4）本项目不接受联合体投标。

（六） 评审

23、磋商小组与评审

23.1磋商小组由采购人依法组建，负责评标活动。

23.2 开标前，由采购人代表在监督人员的监督下随机从“系统专家库中”内抽取评标专家组成磋商小组，磋商小组成员人数宜为3人以上的单数；磋商小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

23.2.1供应商或者磋商主要负责人的近亲亲属；

23.2.2与供应商有经济利益关系，可能影响磋商公开公正评审的；

23.2.3曾在招标、评标以及其它与招标有关活动中有违法行为而受到行政处罚或刑事处罚的。

23.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

24、评标过程的保密

24.1开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2 在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

24.3成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24.4、响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。凡属于磋商小组在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

25、评审

25.1 评审办法

25.1.1 本次竞争性磋商评审工作采用经评审的综合评分法；本项目磋商办法参照执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国财务部令和第18号》等相关法律法规制定；

25.1.2 各供应商磋商报价分为第一次磋商报价和第二次磋商报价，第二次磋商报价将作为最终报价，且以书面的第二次报价为准；

25.1.3 磋商小组将对响应文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、磋商价格等，能否最大限度的满足竞争性磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

25.1.4 本办法是磋商小组确定成交候选人的依据，在磋商过程中应充分体现公平、公正、科学合理的原则。

25.2 磋商程序

25.2.1 评审步骤按初步评审、重大偏差审查、技术标评审及成交候选人的推荐的规则依次进行；每一步评审的一项不通过则不能进入下一阶段评审；

25.2.2 磋商小组成员对供应商的响应文件进行认真查阅，对响应文件的相关问题进行记录整理；

25.2.3 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

25.2.4 如在评审过程中存在通过评审不足三家的，由评审委员会集体讨论研究决定；

25.3 具体磋商办法及程序如下：

25.3.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1资格性检查。采购人和磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）供应商资格条件不符合竞争性磋商文件第二章投标须知第1.4.1项的规定；

（2）响应文件有严重缺项、漏项的；

（3）未按竞争性磋商文件的规定交纳磋商保证金的；

（4）响应文件不全且明显不符合竞争性磋商文件质量、服务、商务和其他要求的；

（5）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）供应商的响应报价超过采购预算价的；

（7）供应商在投标过程中提供虚假材料的；
（8）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。
附表1
资格评审
评标委员会对响应文件按《资格性评审标准》进行审查。如果响应文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该响应文件不响应磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果响应文件造成供应商不足三个的，评标委员会应认定本次招标的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

《资格性评审标准》

	序号
	标准

	1
	营业执照
	是否具备有效的营业执照

	2
	法人和授权代表资格
	具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书

	3
	资质要求
	供应商应具备城市道路照明工程三级及以上资质或机电安装三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证，区外企业已进行区外进疆建筑企业信息报送，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力

	4
	磋商保证金
	符合供应商须知前附表的规定

	注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


响应文件符合性评审标准
评标委员会只对通过上述评审的响应文件按照《符合性评审标准》进行评审。

《符合性评审标准》
	序号
	标准

	1
	信用中国
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	2
	响应函及响应函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“响应文件格式”的规定

	3
	响应文件格式
	符合第五章“响应文件格式”的规定

	4
	交货期
	交货期是否符合竞争性磋商文件要求

	5
	响应报价
	符合第二章“供应商须知”第 3.2款规定

	6
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定

	注：1、如果符合性评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


备注：如有一项未通过，评标委员会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以废标处理。
附表2
详细评审标准
	序
号
	评分因素
	分值
	评分准则

	商务标25分
	标函质量履约措施

10分
	6～10
	编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象：履约措施具体、合理、可行。

	
	
	0～6
	标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象；履约措施不具体。

	
	企业经营业绩

10分
	0～10
	根据企业近3年承担过项目的业绩评价，以有效的中标通知书和合同为准，每提供1项业绩加2分，最多得10分。

	
	企业信誉

5分
	3～5
	企业信用等级3A

	
	
	1～3
	企业信用等级2A或A

	
	
	0～1
	企业没有评定等级

	技术标45分
	企业生产能力

5分
	3～5
	企业生产能力较强，能满足购货方各种需要

	
	
	1～3
	企业生产能力一般，能满足购货方一般需要

	
	
	0～1
	企业生产能力较弱，不能满足购货方需要

	
	产品质量性能

10分
	7～10
	产品质量、性能满足设计及磋商文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离

	
	
	3～7
	产品质量、性能基本满足设计及磋商文件要求，产品性价比一般，技术应答基本无偏离

	
	
	0～3
	产品质量、性能差，产品性价比差，技术应答有偏离

	
	售后服务

10分
	0～10
	售后服务承诺满足用户要求且优于其他供应商的，售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（代理机构），并提供机构营业执照得2分。

供应商具有五星级售后服务体系认证证书2分。

提供售后服务技术人员证书，提供5人以上得6分；提供3-5人得3分；提供1-2人得1分；不提供不得分。

	
	企业的承诺及优惠条件

10分
	6～10
	有非常满意的承诺和优惠条件，质保期、实施方案、供货期、优于磋商文件基本要求

	
	
	0～6
	承诺较和优惠条件一般，质保期、实施方案、供货期、满足磋商文件基本要求

	
	管理水平、技术力量、机械设备配备

10分
	7～10
	技术力量雄厚，装备齐全，设备配置合理，通过技术质量认证 

	
	
	3～7
	技术力量一般，装备较全，设备配置较合理，通过技术质量认证

	
	
	0～3
	技术力量较弱，装备较差，设备配置不合理

	投标报价
	30
	根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30
计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数。


经济标评标标准
1. 对于经济标的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

注：本工程经济标权重取值范围：K3=30%

25.4 磋商小组对响应文件进行综合评分后，将磋商小组各成员的评分汇总后得出综合得分。

综合得分=（K1+K2+K3），磋商小组按照供应商的综合得分由高到底推荐前三名成交候选人，并出具评标报告。综合得分最高的承包商为成交候选承包商。当综合得分相等时，最终磋商报价低的优先；当最终磋商报价也相等时，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，随机抽取先后顺序。

25.5.1 属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）；

    ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

    ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：
①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。  
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
    ①《中小企业声明函》；

②提供供应商工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件。

③提供所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明文件。

25.5.2 属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。
（七）中标（成交）书的授予
26、中标原则

26.1 采购人根据磋商小组所提交磋商报告，原则上选择第一成交候选人为成交人，如第一成交候选人选择放弃成交权利或已其它理由不与采购人签订成交合同的，采购人报相应建设主管部门备案后可选择第二成交候选人为成交人，如第二成交候选人选择放弃成交权利或已其它理由不与采购人签订成交合同的，采购人报相应建设主管部门备案后可选择第三成交候选人为成交人。

27、成交通知书

27.1 成交人确定后，采购人将于15日内向主管部门提交竞争性磋商情况的书面报告。

27.2 采购人将在成交公示期过后向成交人发出成交通知书，同时将中标结果告知所有未中标的供应商。

28、合同授予标准

本采购工程的施工合同将授予按竞争性磋商文件规定的评标办法产生的成交人。

29、合同协议书的签订

29.1 采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面工程施工合同，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 成交人如不按本磋商须知第32.1款的规定及在规定期限内未与采购人订立合同，则采购人将废除授标，磋商担保不予退还，给采购人造成的损失超过磋商担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

29.3成交单位不得将工程转包或分包，否则招标单位有权终止施工合同，施工单位向招标单位支付违约金，金额为合同额的20%。

29.4 履约保证金：第一成交候选人在收到成交公示结束后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。

成交单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其磋商保证金将不予退还。

履约保证金的退还：合同履约完成，项目竣工验收合格后，凭验收报告向乙方无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，招标人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由成交单位自行承担。

30、其他事宜

30.1采购过程的监督：由采购人监督部门进行全过程监督。

31、采购代理费：

31.1 成交人必须在成交通知书发出后向采购代理机构支付采购代理费，采购代理费的收费标准见本须知前附表。

第三章  合同条款及格式
合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

 
（买方名称，以下简称“买方”）为获得 
（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 
（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）      （¥    元）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 
份，合同双方各执 
份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

卖方：         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

注：本合同仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

                       （买方名称）：

鉴于        （买方名称，以下简称“买方）接受        （卖方名称，以下简称“卖方”）于     年   月   日参加                      （项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）           （¥）          元 。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地  址：                            
邮政编码：                         
电  话：                            
          年    月    日
 技术需求

	太阳能路灯技术参数要求

序号
产品名称
规格及要求
1
太阳能光伏组件
不小于140Wp（单块或者两块合计功率大于等于140Wp，工作电压≥16.5V；晶硅太阳能电池组件,组件转换率15%以上，寿命20年，质量保证3年。
①采用高效晶体硅太阳能电池片，电池片效率达17%以上；具有和投标规格相符的国家级检验机构出具的检测报告。
②采用高强度，高透光率的低铁、绒面钢化玻璃，增加阳光辐射量,透光率95%以上。
③由抗老化的EVA树脂，耐候性优良的TPT复合膜层压而成。
④使用寿命20年以上。
⑤阳极氧化铝边框，机械强度高，具有抗风，防雹防腐等性能。
⑥输出采用密封防水，高可靠性多功能接线盒，可适应各种复杂恶劣气候条件下的使用。
⑦接线盒内应安装防止热斑效应的旁路二极管。


	2
	储能单元
	太阳能专用锂电池，12V110Ah一块，环保无污染。
锂电池要求：
①使用温度范围满足-20-55℃，低温性能好，高温特性稳定，满足低温、高温环境使用要求。
②循环使用寿命长，达到3000-4000次以上充放次。锂电池使用寿命达到3年以上。
③采用磷酸铁锂电芯/或三元锂电芯。（额定电压：磷酸铁锂电池为12.8V，三元锂电池为11.1V）电池防护等级不得低于IP65。
④产品C10容量不得低于标准值。
⑤具有单独的锂电池保护板，具备均衡充电和保护功能，具备过充/放电、低温、高温保护功能。
⑥产品制造商需具备省级及以上第三方检测单位出具的依照锂电池检测国家或行业标准的，能够反应其真实容量和性能的真实、合法、有效检验报告；
⑦产品质保3年。

	3
	灯具及光源
	LED路灯光源规格为12V50W，铝型材或压铸铝灯具，蝠型配光，透光性好，质量保证3年。
1、灯具：
①LED路灯灯具安装仰角采用可调式或固定式，保证灯具与灯杆安装后协调美观，有省级及以上第三方检测机构出具的真实、有效具备整灯光效、整灯光通量和实际功率的LED路灯光源检测报告。
②灯具整灯光效≥90（lm/W）。
③灯具防护等级不低于IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。
④灯具外壳采用铝型材或高压压铸铝（ADC12）或钣金结构外壳（厚≥2.5mm）。
⑤采用二次配光技术，呈蝙蝠翼形配光，以确保灯具的配光适合路灯应用及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。
⑦灯具具合理设计，灯具适应环境温度：-40℃至+55℃。正常工作时外表温升不大于30℃，高温不大于85℃。
⑧灯具防护等级不低于IP65。密封防护采用硅橡胶密封圈，不能使用胶水粘接密封。
2、LED光源：
①采用技术先进的光源芯片。
②LED封装方式：单颗大功率芯片（≥1W）。

	4
	灯杆
	   灯杆总高度7米（含灯头及太阳能板支架），Q235优质钢材，壁厚3mm，内外热镀锌防锈处理（镀锌厚度≥80μm，防腐处理（含支架），表面喷塑或户外氟碳漆，质量保证10年，灯杆防腐寿命大于20年。
1、灯杆采用圆锥单臂灯杆，底径160mm,顶径76mm，壁厚≥3mm，灯杆法兰盘标准为280*280*12mm，
2、灯杆采用热镀锌内外表面防腐处理，符合GB/T13912-92标准，热镀锌表面应光滑美观。
3、焊缝表面无裂纹、气孔、咬边、未焊满缺陷。
4、供方应考虑灯杆抗风问题，灯臂必须焊接而成，不能用螺丝固定，满足当地风压要求，保证灯杆正常使用。

	5
	控制及光源驱动器
	①12V/24V自适应10A恒流一体控制器，
②具备PWM脉宽调制或者MPPT最大功率跟踪控制功能，具备LED光源恒流驱动功能
③具备智能光控、时控、智能驱动功率调节、过压、过冲、过放、雷击、短路、反接等保护功能
④需提供省级以上第三方监督检验机构出具的依照国标GB/T19064-2016《家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法》出具的真实、有效的检验报告。报告应清楚体现智能控制及过充、过放、功率调节、极性反接、反向放电等功能。
⑤产品防水防尘等级IP67
⑥产品质保3年。

	6
	电缆线
	国标铜芯电缆。国标铜芯电缆；光源连接线：2*2.5㎡，光伏组件连接线：2*2.5㎡。

	7
	基础及预埋件
	标准型材制作：M16*650mm。
基础坑尺寸标准为：≥600*600*800mm混凝土，标号：C25。包含钢制地笼。

	8
	施工要求
	①灯杆安装：施工灯臂需垂直与道路垂直，
②光伏组件：组件朝向为正南偏西5°-10°，如遇防护林等遮蔽物可适当调整方向。

	其他要求： 
①使用锂储能单元并采用外置式安装的投标企业，需对其使用的锂电池产品“低温运行”条件下容量衰减和循环寿命衰减做书面质量承诺，要求在质保期内出现的锂电池故障、失效等情况免费更换。

	1、供货时间：中标单位在收到中标通知书后，3天和企业签订供货合同，10日内供货并安装调试完毕。                 

	2、供货地点：焉耆县乡镇行政村

	3、质量（性能）保证：照明时间：不小于9小时亮灯，阴雨天气连续10天以上保证照明。整套路灯质保3年，可使用5年以上。


第五章  响应文件部分格式
 
                         （项目名称）

响 应 文 件

供应商： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 

（签字）
 
年 
月 
日
目  录

一、响应函
二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、开标报价一览表

八、资格审查资料

九、技术支持方案

十、售后服务计划

十一、其他资料

一、响应函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （项目名称）采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥      元 ）的投标总报价（此报价中包含税费及运费）提供         （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

我方承诺的交货期为：           。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7. 我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8．其它补充说明：            。

供 应 商： 
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

地    址： 

网    址： 

电    话： 

传    真： 

邮政编码： 

       年    月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务：           
系 
（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

供 应 商：  
（盖单位章）

 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

供 应 商：                        （单位公章）

法定代表人：         （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                       （签字）

身份证号码：                       

         年    月    日

四、联合体协议书(如有)

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1. 
（某成员单位名称）为
（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

                 联合体牵头人名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

 
年 
月 
日

五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

 
（招标人名称）：

鉴于            （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年   月   日参加               （项目名称）设备采购招标的投标，             （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）            。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：          （签字）

地    址：              
邮政编码：              
电    话：              
       年   月   日
六、商务和技术偏差表

	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

供 应 商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

       年     月     日

七、开标报价一览表

1. 报价表

	项目名称
	焉耆县2020年农村人居环境整治项目--村容村貌提升及基础设施建设工程太阳能路灯采购及安装

	响应报价
	小写：                 元

大写：

	质量标准
	

	交货期
	

	备注
	


注：1、报价保留小数点后二位数。

最高投标报价限价：1088500.00元
（大写：壹佰零捌万捌仟伍佰元整）
投标人的投标报价不得高于此限价，否则将被视为无效投标

供 应 商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

       年     月     日

分项报价表

单位：人民币元

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此“合计报价”须与“投标函”中所报的投标总报价一致。

供 应 商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

       年     月     日
资格审查资料

（一）基本情况表

	供应商名称
	（盖章）

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人


	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	招标人名称
	

	招标人联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料（中标/成交通知书和合同）。

3. 每张表格填报一项业绩。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

       年     月     日
（四）正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	招标人名称
	

	招标人联系人及电话
	

	签约合同价
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料（中标/成交通知书和合同）。

2. 每张表格填报一项业绩。

供 应 商：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

       年     月     日
（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（此项除投标人自拟诉讼及仲裁情况说明，允许提供第三方无诉讼证明或投标人自行承诺）

九、技术支持方案

格式自拟

十、售后服务计划

注：自拟

十一、其他资料

（供应商认为必要提供的其他资料，包括但不限于：其它一切有利于产品和投标人的证明材料）

PAGE  

