若羌县职业学校及实训基地建设项目监理服务

招 标 文 件

采购单位（盖章）：若羌县教育和科学技术局

采购人代表确认（签字）：

采购代理机构（盖章）：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司

2021年11月8日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 招标文件说明	7

第四章 投标响应文件说明	9

第五章 开标 评标 定标说明	13

第六章 合同文本	21

第七章 质疑及处理	21

第八章 项目需求及说明	56

第九章 投标响应文件格式	58

# 第一章 招标公告

项目概况:

若羌县职业学校及实训基地建设项目监理服务 招标项目的潜在投标人应在政采云平台“项目采购”应用的“获取采购文件”模块申请获取招标文件，并于2021年12月2日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZDPACG(BZ)2021-054

项目名称：若羌县职业学校及实训基地建设项目监理服务

预算金额：180.00万元

最高限价（如有）：180.00万元

采购需求：对若羌县职业学校及实训基地建设项目的设计施工图范围内、工程量清单及其它补充文件范围内的所有施工工作内容的全部监理服务。

合同履行期限：应自合同签订之日起至本工程竣工验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）。

2.2财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

2.3财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.4《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

- 本项目的特定资格要求：投标单位具备工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级（含）以上资质；

三、获取招标文件

1.时间：2021年11月12日至 2021年11月18日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择项目，申请获取采购文件,审核通过后可下载招标文件）；如有操作性问题，可与政采云热/在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。【获取采购文件应上传的报名资料：①营业执照副本原件扫描件；②法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件扫描件。】

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年12月2日10时30分（北京时间）

地点：通过政采云平台（www.zcygov.cn）投标客户端进行线上投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。新疆CA服务热线0991-2819290。

2.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见政采云《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子投标客户端”需要在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：若羌县教育和科学技术局

地 址：若羌县文化路

联系方式：吐尔迪·喀斯木  18096802239

2.采购代理机构信息

名 称：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司

地 址：新疆库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼

联系方式：0996-2692580

3.项目联系方式

项目联系人：田瑞

电　话：17397509490

# 第二章 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名 称：若羌县教育和科学技术局 地 址：若羌县文化路 联系人：吐尔迪·喀斯木 联系电话：18096802239 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司 地 址：库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼 联系人：田瑞 联系电话：17397509490 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：若羌县职业学校及实训基地建设项目监理服务 项目编号：ZDPACG(BZ)2021-054 |
| 4 | 采购内容 | 对若羌县职业学校及实训基地建设项目的设计施工图范围内、工程量清单及补充文件范围内的所有施工工作内容的全部监理服务。 |
| 5 | 采购预算 及资金来源 | 计划投资额1800000.00元，资金来源：财政资金。 |
| 6 | 最高限价 | 最高限价：1800000.0元（大写：壹佰捌拾万元整） 投标人投标报价高于最高限价按无效投标处理。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历日（从提交响应文件截止之日算起） |
| 10 | 项目地点 | 若羌县 |
| 11 | 合同履行期限 | 应自合同签订之日起至本工程竣工验收。 |
| 12 | 质量标准 | 合格。 |
| 13 | 履约保证金 | 履约保证金金额：/。 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》后且在签订合同之前五个工作日内，向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、银行转账等非现金形式；（中标单位未按采购文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。） 履约保证金的退还：供应商所供货物在验收合格后，采购人在七个工作日内予以退还。（如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。） |
| 14 | 投标保证金 的缴纳 | 投标保证金的金额：叁万元整。 投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，须从投标人对公账户转出。 收取投标保证金银行账号： 账户名称：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行 账 号：3010024109200063241 行 号：102888000021 联系电话：0996-2692580 注： 1.请投标人在开标前将投标保证金汇入指定账户，并自行打印保证金汇款凭证； 2.汇款时，用途栏应注明本项目招标编号或项目名称简称（如：正大鹏安2021-054投标保证金或若羌县职业学校监理服务投标保证金)。 |
| 15 | 投标保证金 的退还 | 投标保证金退还方式：各投标供应商应在投标截止时间之日起两日内将投标保证金汇款凭证及开户许可证电子版以PDF或长图的格式发送至邮箱1455621489@qq.com，工作人员退款时将按原汇款帐户退还。 投标保证金退还时间：采购代理机构在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 16 | 资格文件审查 | 投标人须于投标截止时间前将以下资格文件扫描件以PDF格式上传至政采云投标客户端： ①营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件； ②法定代表人资格证明书或法定代表人授权书原件； ③投标单位具备工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级（含）以上资质； ④提供“信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果打印件。（查询内容及方式详见附件，最终查询结果以开标当天现场查询结果为准。） ⑤投标保证金缴纳凭证（银行回单）原件，网银转账提供电子回单打印件并加盖公章； ⑥《反商业贿赂承诺书》原件； ⑦供应商需提供符合政府采购法第22条规定的承诺书原件。 ⑧政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业；对中小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足"落实政府采购政策需满足的资格要求"的供应商，上传对应的资格文件：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》。 投标时资质审查的必要条件，投标人必须于开标前将资格文件电子扫描件上传到“政采云”平台；扫描件内容须清晰，资格文件需签字处不可直接编辑文字，手签字方为有效。如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。 |
| 17 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 18 | 注意事项 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3、投标文件的签章：资格审查文件签章处需法人代表或授权委托人签字并加盖鲜章；投标文件中其他需盖章处可在政采云投标客户端进行电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件【包括“电子加密投标文件”、“备份投标文件”（如有）】，☑“纸质标书”； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”（若有）是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 5、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 （2）“备份投标文件”（如有）：在投标截止时间前递交（接受以U盘为介质形式递交，须注明项目名称、投标单位）。 （3）“纸质标书”：提交贰份纸质版投标文件，内容须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件一律不予退还。（“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。） 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，投标供应商如需递交“备份投标文件”（如有）：在投标截止时间前递交（接受以U盘为介质形式密封递交，须注明项目名称、投标单位）；“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 11.投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，本文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年12月2日10时30分 开标地点：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司开标厅（新疆库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼）；供应商通过“政府采购云平台投标客户端”实行在线投标响应，无须到达开标现场。 |
| 20 | 评审小组 的组建 | 评审小组构成：共5人，其中采购人代表1人，政采专家库中随机抽取相关专业的评审专家4人。 |
| 21 | 专家服务费 | 评审专家劳务报酬由中标人支付。评审专家劳务报酬计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。 1.公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等采购方式项目的论证、评审、复议，时间在4小时以内的，按每人300元发放。担任评审委员会组长的专家评审劳务报酬增加100元。 2.评审时间超过4小时的，每超过1小时(含半小时以上)每人增加100 元。但每人每天的评审劳务报酬不应超过600元。 3.专家到达评审现场后须回避或因特殊原因造成专家人数超出评审工作需要以及宣布废标尚未进行评审的, 按每人100元发放交通补助。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 采购代理服务费用由中标供应商支付，支付金额：20000元，支付时间：由中标供应商领取中标通知书时支付。 |
| 23 | 合同备案 | 1.中标方须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网予以公告。 |
| 24 | 其 他 | 1.为了落实政府采购档案管理规定，凡参与本项目的投标供应商须提供纸质版投标文件贰份，使用 A4 规格纸张打印（可以双面打印），装订成册（必须死订或胶装），“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。 2.“纸质版标书”须与解密文件内容一致。通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后保存生成电文形式的投标文件或者于开标后联系代理工作人员获得。 3.若供应商经营场地距离本地较远，无法及时将纸质标书送达可联系代理人员在本地帮忙打印并装订，费用收取：0.3元/页。 |

# 第三章 招标文件说明

一、适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司。

二、定义

1.“采购人”系指若羌县教育和科学技术局。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标工作的正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司。

3.“投标人”系指响应本招标文件要求，向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“投标文件”系指供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。

三、招标文件的构成

1.招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)招标文件说明；

(4)投标响应文件说明；

(5)开标、评标、定标说明；

(6)合同文本；

(7)质疑与处理；

(8)项目需求及说明；

(9)投标响应文件格式；

(10)在招标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等（若有）。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

四、招标文件的澄清修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

五、投标有效期

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

六、投标保证金

1.投标保证金是为了弥补采购代理机构因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购代理机构在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

2.投标人在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。未按招标文件规定提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

3.投标保证金不接受现金。投标人应按招标文件要求将本项目投标保证金从投标方的基本帐户汇到采购代理机构指定帐户。

4.采购代理机构应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.本次投标保证金缴纳金额及汇款帐户见投标人须知表。

6.下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

(2)中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

(3)中标人未按招标文件要求按时足额交纳履约保证金的；

(4)将中标项目转让给他人，或在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

(5)绝履行合同义务的；

(6)提供虚假的投标文件的；

(7)投标人围标、串通投标的。

七、政策文件说明

1.政府采购政策文件

1.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）。

1.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

1.5财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）。

1.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

1.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.8《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

2.本次采购严格按照财政部会同国家发展和改革委员会、国家环境保护总局公布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”确定的优先采购范围实施采购。在本次政府采购活动中，将优先采购自主创新产品。自主创新产品是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物。

3.本次采购将按照《政府采购法》第九条的规定，在同等条件下，优先扶持不发达地区和少数民族地区的企业和中小微企业。

第四章 投标响应文件说明

一、投标响应文件的编写

1.要求

1.1投标人应详细阅读采购代理机构的招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件要求的编制顺序和内容编制投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，否则，其投标将被拒绝。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，其投标文件将作无效标书处理。

2.投标响应文件语言和度量单位

(1)投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文；

(2)投标响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位；

(3)投标报价和结算价单位均使用人民币；

(4)投标响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还；

(5)投标人的投标响应文件具有法律效力。投标人与采购人的口头协议不影响投标响应文件的任何条款和内容。

3.投标响应文件签署规定

(1)投标人提交的响应文件页面文书字体应选择不大于仿宋三号或宋体三号字体，表格内字体应选择不大于仿宋小四号或宋体小四号字体；

(2)响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处签署并加盖单位公章。所有投标人盖章、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

(3)响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。响应文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人负责。

二、投标响应文件的组成

1.电子加密响应文件由“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”组成。

1.1“资格文件”组成：详见“第二章 供应商须知”。

1.2“报价文件”组成（格式详见“第九章 响应文件格式与要求”）：

（1）投标总报价单；

（2）监理费用构成明细表；

（3）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业适用函》等投标人认为有必要提供的其他相关资料等。

1.3“商务技术文件”组成内容如下：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

（3）投标保证金汇入情况说明；

（4）企业概况及综合实力：

①投标人基本情况；

②投标人营业执照复印件；

③有关行业的企业经营许可证（若有）；

④“ 信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果；

⑤财务状况证明资料（企业银行资信证明或年度财务报告的复印件）；

⑥依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

⑦类似业绩；(业绩相关证明材料：“承担同类或相近工程业绩”应提供工程“监理合同(第一部分)”、“中标通知书或发包通知书”、“建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收报告或竣工接受证书”)

（5）拟配备的项目监理机构人员；

（6）拟投入的主要监理仪器设备；

（7）监理大纲：

①工程概况；

②质量控制；

③进度控制；

④造价控制；

⑤安全生产管理；

⑥组织协调；

⑦合同信息资料管理。

（8）投标供应商反商业贿赂承诺书；

（9）投标人认为需加以说明的其他内容。

三、投标报价

1.投标人应按招标文件 “投标总报价单”要求的统一格式填写，并由法人代表及授权代表签章。未按统一格式填写，未盖章、未签字或有缺漏项，投标响应文件为无效标书。

2.投标人的投标价格以“投标总报价单”所报价格为依据，若投标人未按要求报价，投标为无效投标；

3.采购人不接受可选择的投标报价，任何有选择或可调整的投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

4.投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

5.投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标总报价单内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以投标总报价单为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以投标总报价单的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

7.投标人应对投标报价提供完整的详细的书面说明。

8.投标报价的货币单位

投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

五、投标响应文件递交

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件上传至政采云平台；“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达，投标文件封面需加盖单位公章、法定代表人或其授权代表签章。

第五章 开标 评标 定标说明

一、开标

# 1.本次开标会议按采购文件规定的时间和地点进行，允许采购人代表、监督部门人员、采购代理机构工作人员参加开标会议；参加开标的与会人员应签名报到以证明其出席；电子招投标的项目由投标人的法定代表人或其授权人线上参与投标。

# 2.为了体现投标人的合法权益，确保评标工作的公平、公正，参加评标的评审小组成员及其他与会人员与投标供应商有利害关系的，应在在开标现场以举手示意的方式向采购人或采购代理机构提出询问或申请其回避。如现场未提出申请及回避的，则视同无利害关系。

# 3.由采购代理机构以书面方式，对按照采购文件规定的开标时间，准时参加的投标人登记确认情况，凡在规定投标截止时间前在政采云平台上传电子加密投标文件的其投标被接受；否则，其投标将直接被拒绝。

# 4.评标前，由采购人代表审查投标人资质，投标人必须单独提交（上传至政采云平台）。如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。

二、会议程序

1.招标代理工作人员在政采云平台进行投标文件解密；

2.评审专家签到；

3.宣布会场纪律和招标项目有关概况；

4.推选评审小组组长；

5.采购人对投标供应商在线资格评审；

6.评审小组在线审查响应文件；

7.评审小组综合评分，签字确认评分表；

8.出具评审报告。

三、评标

本次招标采用综合评分法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

1.响应文件的资格性检查

采购人根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的资格文件进行在线审查。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个评审阶段。

2.响应文件的符合性检查

评审小组根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商，其响应文件作无效文件处理。

评审小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

(1)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

(2)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(3)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(4)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(5)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(6)不同供应商的响应文件相互混装；

(7)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(8)使用伪造、变造的行政许可证件；

(9)提供虚假的财务状况或者业绩；

(10)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(11)提供虚假的信用状况；

(12)其他弄虚作假的行为。

3.响应文件的商务技术评审

评审小组根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行商务、技术综合评审。评审只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

4.响应文件的报价评审

4.1本项目是非专门面向中小企业的项目，对中小微企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。如果是中小企业，必须提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小微企业。

4.2评审小组对确定为实质上响应招标文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。

6.响应文件的修正及澄清

# 评审期间，评审委员会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评审委员会要求的澄清、说明或者补正内容和时间做出澄清等。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

# 7.评标委员会及其成员应注意事项

7.1评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触；

7.2评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以招标文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较并按要求做好相关书面原始署名记录。评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有，应按合规方式修正。不允许在采购代理机构核对汇总且确认之后，在未经许可时再要回重新记录。

7.3评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。如有，经核实后，采购代理机构将有权予以制止。责其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

7.4评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.5除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

7.6与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购代理机构将有权取消其权利资格。

8.编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容:①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；②投标人名单和评标委员会成员名单；③评标方法和标准；④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

四、定标及中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

4.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

五、评审内容详表

（一）投标单位资格审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |
| 3 | 投标单位具备工程监理综合资质或房屋建筑工程丙级（含）以上资质； |  |  |  |  |
| 4 | 提供“信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果打印件（查询内容及方式详见附件，最终查询结果以开标当天现场查询结果为准）。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金缴纳凭证（银行回单）原件，网银转账提供电子回单打印件； |  |  |  |  |
| 6 | 《反商业贿赂承诺书》原件； |  |  |  |  |
| 7 | 供应商需提供符合政府采购法第22条规定的承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 8 | 满足"落实政府采购政策需满足的资格要求"的供应商，上传对应的资格文件：《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》及采购文件要求的其他资料。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述评审内容中所指原件均提供原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |

（二）投标文件符合性审查表

| 评审内容（商务技术部分） |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件是否按照采购文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按规定的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期是否满足采购文件要求的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中承诺的合同履行期限是否符合采购文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 5 | 项目监理机构人员数量是否符合项目需求； |  |  |  |  |
| 6 | 拟配备的总监理工程师是否为注册监理工程师，并在投标单位注册； |  |  |  |  |
| 7 | 专业监理工程师是否为具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并具备监理培训证书，工程类注册执业资格在投标单位注册； |  |  |  |  |
| 8 | 监理员是否同时具备中专及以上学历和监理培训证书； |  |  |  |  |
| 9 | 土建专业监理工程师和监理员是否为专职人员，拟担任本招标项目的土建专业监理工程师和监理员时，不得同时在其他项目担任监理职务； |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件是否对采购文件的其它实质性要求作出响应的。 |  |  |  |  |
| 12 | 在评标过程中，未发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。 |  |  |  |  |
|  | 评审内容（报价部分） |  |  |  |  |
| 13 | 供应商的报价未超过采购预算的； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

（三）商务、技术、报价评分细则

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 20分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 企业类似业绩 | 0-5分 | 投标人须提供自成立起至投标截止时间前类似项目成功案例，业绩相关证明材料:应提供工程“监理合同(第一部分)”、“中标通知书或发包通知书”、“建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收报告或竣工接受证书；一个案例1分，最多得5分。 （案例证明材料的内容及甲乙双方签章须清晰，关键字迹不清或签章模糊导致无法辨认的，不计入有效案例统计） |
| 2 | 总监理工程师的资格能力 | 0-6分 | ①总监理工程师有建筑工程或工程监理相关专业中级职称的0.5分；有高级职称的得1分，不满足则不得分。 ②从业期间承担过类似或相近工程项目的总监理工程师，每一项得0.5分，最多得 2分；（附相关证明材料，否则不予计分） ③总监理工程师无正在承接的建设项目的得3分；已在其他1个尚未竣工验收的建设工程项目中担任总监理工程师，得2分；已在其他2个尚未竣工验收的建设工程项目中担任总监理工程师，得1分；正在承接建设项目的数量大于3个（含）的得0分。 |
| 3 | 项目监理机构人员 | 0-3分 | ①供应商拟配备的项目监理机构人员中专业监理工程师数量优于招标文件要求的得1分，不满足不得分。 ②供应商拟配备的项目监理机构人员中监理员人数数量优于招标文件要求的得1分，不满足不得分。 ③监理机构中具备1名以上的从事工程造价专业的人员（须持证上岗）的得1分，不满足不得分。 |
| 4 | 设备仪器 | 0-2分 | 针对招标工程特点，配备的监理设备、仪器满足招标工程要求，得2分； |
| 5 | 边远少数民族地区企业 | 0-1分 | 是边远少数民族地区企业得1分，不是不得分。须作出评估具体依据和理由。用投标供应商的注册地表述，如新疆、西藏等地。 |
| 6 | 标函质量 | 0-3分 | 对投标文件的编制情况综合评价： ①编制内容完整、齐全、叙述严谨得1分；标函编制内容不完整、叙述简单得0分。 ②标书无涂改、错页、漏页现象得1分；标书有涂改、错页或漏页现象得0分。 ③标书关联点设置准确、查找方便得1分；标书关联点设置混乱、查找困难不得分。 |
| 二 | 技术部分 | 50分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 监理大纲 | 工程概况 （10分） | ①工程的各项主要参数以及现场状况表述清晰(0～3分） ②监理工程涉及专业阐述全面、准确(0～3分） ③监理工程特点、实施难点分析全面(0～4分） |
|  |  | 质量控制 （10分） | ①质量有总目标，对各分部分项工程提出控制点，并提出相应的控制方法(0～4分） ②质量控制的基本程序（包括质量事故的处理程序）及预控措施切实可行(0～6分） |
|  |  | 进度控制 （6分） | ①对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平(0～3分） ②工程进度控制要点和减少工程延期发生的防范对策可行(0～3分） |
|  |  | 造价控制 （6分） | - ①针对工程的实际，造价控制程序合理、可行，造价控制有具体措施(0～3分） - ②工程造价目标风险分析全面，防范性对策有针对性(0～3分） |
|  |  | 安全生产管理（8分） | ①安全生产管理目标明确，工作制度合理(0～3分） ②安全生产监理责任明确，管理方法合理可行(0～5分） |
|  |  | 组织协调 （4分） | ①结合工程提出的组织协调的内容全面(0～2分） ②协调的方法、程序和协调措施可行(0～2分） |
|  |  | 合同信息 资料管理 （6分） | - ①根据工程特点，索赔与反索赔措施有针对性(0～2分） - ②合同履行纠纷预防和协调方案合理、可行(0～2分） - ③工程信息管理的内容全面，监理资料管理制度健全(0～2分） |
| 三 | 报价部分 | 30分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%. 注:中小型和微型企业的价格给予6%的价格扣除，以价格扣除后的数据参与评审。 |
| 备注 | 1.客观分由评委组长带领组员进行统一打分。 2.监理大纲部分：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差20%（含20%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。 |  |  |

# 第六章 合同文本（仅供参考）

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：                                        ；

2.工程地点：                                        ；

3.工程规模：                                        ；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：                 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4.专用条件；

5.通用条件；

6.附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码     ，注册号：      。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                      （¥        ）。

包括：

1.监理酬金：                                 。

2.相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

# 六、期限

1.监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2.相关服务期限：

- （1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

# 七、双方承诺

# 1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1.订立时间：          年       月      日。

2.订立地点：                                        。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：    （盖章）            监理人：    （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：  （签字）            的代理人：  （签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

第二部分  通用条件

1.定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以适当的补偿。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用          /       。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）招标文件；（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）合同专用条件、附录A及附录B；（5）通用合同条款；（6）投标文件及其监理大纲；（7）技术标准和要求；（8）图纸。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

2.1.2 监理工作内容还包括：

（一）设计方面

1.协助发包人与勘测设计、科研单位签订勘测设计、科研试验及施工图供图协议等合同和协议。

主要有但不限于以下条款：

（1）草拟合同书及协议书，报发包人审批。

（2）依据施工进度计划拟定施工图供图计划及草拟供图协议，报发包人审批。

（3）参加合同谈判。

（4）其它应协助发包人进行的工作。

2.协助发包人管理与设计人签订的有关合同、协议，督促设计人按合同和协议的要求及时供应合格的设计文件和图纸等。

3.熟悉设计文件内容，审查设计文件（包括：设计说明、施工措施、技术要求、操作规程、设计修改通知等）是否符合批准的设计任务书和原审批意见，以及是否符合勘测设计合同规定。

4.代表发包人核查设计文件和各项设计变更，提出意见与优化建议。

5.及时向承包人签发设计文件，发现问题及时与发包人、设计人联系，重大问题向发包人书面报告。

6.组织设计人进行现场设计交底。

7.协助发包人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

主要有：

(1) 及时提出需要研究讨论的重大技术问题专题及其内容和要达到的目的等。

(2) 对拟讨论的专题提出一至数种解决方案的建议，供发包人参考，并为专题讨论会准备有关资料、文件。

(3) 参加讨论，并草拟“专题讨论会纪要”。

(4) 必要时提出邀请参加专题讨论会咨询专家名单供发包人参考。

8.审核承包人对设计文件的意见和建议，会同设计人进行研究，并督促设计人尽快给予答复。

9.按设计合同要求，检查督促设计人员做好施工现场服务。

10.审核按工程建设合同文件规定应由承包人提交的设计文件。

11.保管所有设计文件及过程资料。

12.其他相关业务。

（二）采购方面

1.依据工程建设合同及施工进度计划，审核承包人提交的主要工

程材料供应计划、设备安装计划和要求的设备交货计划(年、季、月)。

2.如甲方要求监理方需参加设备的采购招标及合同谈判。

3.依据工程项目的施工总进度计划，协助发包人编制永久设备采购招标进度计划，并确定设备交货期；如甲方要求监理方需协助发包人进行设备采购招标设计、招标文件的审查工作，并参加永久设备采购的招标、评标及合同谈判工作。

4.管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。
    5.催交主要永久工程设备，如甲方要求监理方需协助或代表发包人组织进场永久设备的质量检测及到货设备交接验收。

6.核查永久设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向发包人提出设备到货进度的调整意见。

7.记录和整理安装调试中发现的永久设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议，协助发包人与供货单位谈判交涉。

8.其它相关业务。

（三）施工方面

1. 如甲方要求监理方需协助发包人进行工程招标和签订工程建设合同。主要有：

(1) 参加招标设计的审查工作。

(2) 编制工程项目的发包计划和各招标项目的招标工作进度计划。

(3) 审查招标文件并会同发包人与招标文件编制单位商讨修改招标文件。

(4) 协助发包人组织投标单位现场踏勘、答疑及其他开标前的有关工作。

(5) 参加评标和合同谈判。

2.全面管理工程建设合同，审查承包人选择的分包单位资格及分包项目，并报发包人批准。定期检查和清理承包人非法分包的项目及分包单位，制止工程转包行为。

3.检查工程承包人的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

4.组织图纸会审、技术交底，签发补充设计文件、技术规范等，答复承包人提出的建议和意见。

5.审批承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等，同时报发包人备案。

6.依据工程建设合同检查承包人派驻现场主要管理人员及其施工经验和管理能力是否与投标书一致，并做出评价；核查施工设备的数量、种类、规格型号、设备状况是否满足施工要求；核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等。对上述诸项中不符合合同要求，不能满足本工程项目施工要求者，应及时要求承包人采取措施限期解决。

7.工程进度控制：工程进度控制工作主要应从进度计划的编制及各控制性目标的确定、进度计划实施的检查监督与协调、进度的统计分析与进度计划的调整等几方面采取相应的措施进行控制，进行工程计划管理。主要内容及要求如下：

(1)编制监理工程项目的控制性进度目标和年度施工计划。

①依据经审查批准的工程控制性总进度计划和工程建设合同编制监理工程项目的控制性的总进度计划，并由此确定进度控制的关键线路、控制性施工项目及其工期、阶段性控制工期目标，以及监理工程项目的各合同控制性进度目标，作为监理工程项目总体的进度控制依据。

②依据监理工程项目的总进度计划编制各月度、季度、年度的进度计划，其内容应当包括准备工作进度、计划施工部位和项目、计划完成工程量及应达到的工程形象、实现进度计划的措施以及相应的施工图供图计划、材料设备的采购供应计划、资金的使用计划等项内容，并以此作为工程实施的阶段性进度控制依据。

(2)以监理工程项目控制性总进度计划及其阶段性的(年、季度)控制性进度计划为基础，在合同规定的期限内对承包人提交的实施性进度计划(年、季、月)进行审核批准。

(3)逐日监督、检查、记录进度计划的实施，及时发出进度措施的指令，督促承包人采取措施保证进度计划的实施。

(4)对工程实际进度(施工部位及项目、完成的工程量及形象面貌)进行逐日的检查监督，并做好工程进度的记录和统计工作，进行经常性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续施工工序和项目的影响程度，提出解决措施，并付诸实施。

(5)当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理人应提出进度计划的调整意见，并指导承包人相应调整实施性进度计划，确保合同工期目标的实现。进度计划的重大调整应书面报发包人批准。

(6)检查督促承包人按施工规程规范施工、文明安全施工，防止因出现质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度。

(7)建立健全工程进度控制的组织机构，配备进度控制监理工程师负责进度控制工作。

(8)定期(月、周)向发包人报告工程项目施工进度控制情况，并编制年、季、月、周完成工程量以及工程施工进度统计报表。

8.施工质量控制：以单元工程和工序过程为基础，以试验检测数据为依据，对工程质量进行程序化的、量化的全过程全面的控制。主要内容及要求如下：

(1)对监理工程项目的构成进行划分(单元工程、分部分项工程、单位工程等)，并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及对其应采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度。

(2)核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审核签发施工图纸。

(3)检查督促承包人依据ISO9001系列标准，建立健全适合于本工程的质量保证体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作。

(4)组织向承包人移交与合同项目有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，其内容应包括测量人员资质、测量仪器及其他设备配备、测量工作规程、合同项目施测方案、测点保护等；审查承包人引伸的测量控制网点测量成果及关键部位施工测量放样放点成果，并进行必要的复测。

(5)审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室，审查内容主要有试验室资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测设备及其他设备的配备、试验室人员的构成及素质、试验室的工作规程规章制度等。

(6)审查批准承包人按合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试验及确定各项施工参数的试验；审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施；审查批准有关施工质量的各项试验检测成果。原则上，审批前应通过中心试验室进行一定数量的抽样试验、验证试验等，并以检测试验数据为审批的依据。

(7)审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。通过中心试验室进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

(8)依据工程建设合同文件、设计文件、技术标准，对施工质量进行全过程全面的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令承包人采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

(9)以单元工程为基础，对承包人评定的工程质量等级进行复核。

(10)做好监理日志，随时记录施工中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的施工现场及时拍照或录相。

(11)组织并主持定期或不定期的质量分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。

(12)协助发包人组织进行阶段验收、中间验收、单位工程验收、以及合同项目竣(交)工验收，监理人应做好验收前的各项具体准备工作。

(13)审查承包人提交的质量事故报告；对质量事故进行调查、提出处理意见，并报发包人同意，监督质量事故的处理。

(14)监理人必须建立自身的质量监控体系，配备合格的监理工程师负责质量控制工作。

(15)对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和按规定格式编制工程质量统计报表(年、季、月)报发包人。

(16)在规定的工程质量保修期间，检查工程质量状况，鉴定质量问题责任，监督责任单位保修。

9.工程投资控制：协助发包人对工程合同费用、工程造价进行有效的控制，其主要工作内容及要求如下：

(1)协助发包人编制投资控制目标和分年度投资计划，编制工程项目以及各合同项目的投资控制性目标，各年度、季度和月份的合理投资计划，审查承包人提交的资金流计划。

(2)对工程计量进行复核、审核，实现对工程量总量的控制和阶段性的控制。

(3)复核、审核承包人上报的申请结算工程量及工程费用等，并签发支付凭证。

(4)受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，并提出处理意见。

(5)依据发包人授权审核各类工程变更(合同变更及设计修改、设计变更等)，并提出处理意见，报发包人批准后下达变更指令。对工程造价和工期有影响的变更事项应取得发包人的同意。

(6)对合同费用支付与已完工程量、工程形象进行综合分析，编制每月合同费用支付分析报告。按工程进展情况和资金到位的可能情况，进行经常性的工程费用分析，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报发包人。

10.施工安全监督：

安排专职安全监理工程师在总监理工程师的直接领导下严格按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）及发包人有关安全文明生产的管理制度开展下述（但不仅限于）各项安全文明生产管理工作：

（1）审查承包人安全资质。审查承包人安全保证体系和监督体系。审查承包人三级安全教育落实情况。

（2）协助发包人与承包人签订安全生产协议书和安全抵押金合同，监督安全生产协议书的实施。

（3）审查批准承包人对工程施工中的重大安全问题制定的安全技术措施和防护措施。要求和监督承包人对高边坡、地下围岩等重大危险源进行安全监测并审查对监测资料的分析报告。

（4）经常监督检查火工材料库、油库等重大危险源的安全条件。监督施工承包人按规范抽检火工材料，以保证使用安全。

（5）对施工生产及安全设施进行经常性的检查监督，对违反安全生产规定的施工及时指令整改。

（6）审查起重等施工机械、机具的安全状况。

（7）审查承包人生产、生活区的消防安全措施。

（8）审查施工安全措施、安全生产技术措施计划、安全防护设施、劳动防护和环境保护、卫生保洁措（设）施、文明施工措（设）施、汛期防洪渡汛措施等，并负责检查、督促落实执行。

（9）监督检查承包人安全措施经费落实情况。

（10）制定安全文明生产检查评分表，做好日常和定期（每周至少一次）的安全文明生产检查工作，向发包人提出检查评比和考核意见。接受发包人的上级单位组织的安全文明生产检查并检查、督促承包人做好迎检工作。

（11）监督承包人为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

（12）参加事故调查并提出处理意见。

（13）建立安全管理信息档案。

（14）定期(每月)向发包人报告安全生产情况，并按规定编制监理工程项目的安全统计报表。对重大安全事故的处理必须及时向发包人报告。

11.主持监理项目范围内工程建设各方面的协调工作，提出有关问题的协调处理意见，编制工地各种（协调会、例会、碰头会等）会议纪要。

12.协助发包人按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收，审查设计单位和承包人编制的竣工图纸和资料。

13.信息管理：做好施工现场监理记录与信息反馈；按发包人工程项目管理系统的要求，录入监理所提交发包人的所有信息和文件；按要求编制监理月、年报，以及有关工程进度、质量、造价等方面的专题报告；做好文、录、表、单的日常管理，对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管，使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。定期(一般每年末提交，但涉及工程安全、生产安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交)提交与工程建设有关的照片、资料、报告及音像制品等，由发包人统一归档。竣工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交发包人。

14.其他相关工作。

（四）监理机构应向发包人提供的信息和文件

1.定期的信息文件：

监理月报、季报、年报的主要内容：

（1）项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

（2）大事记。

（3）工程进度与形象面貌：工程形象进度、已完工程量、进度计划执行情况及进度分析，应采取的进度措施。

（4）资金到位和使用情况。

（5）质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

（6）合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

（7）现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

（8）监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

（9）承包人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

①承包人施工设备进场及使用状况，施工材料、劳动力进场情况，以及应采取的措施。

②承包人施工组织情况及主要负责人主持工作时间。存在的问题以及应采取的措施。

③各合同项目承包人之间有关问题的协调及处理意见。

（10）安全和环境保护：收集安全和环境保护图片及相关资料。

（11）.进度款支付情况。

（12）工程进展图片。

（13）其他：包括水文和气象等自然情况。

2.其它定期信息文件：

（1）工程质量分析专题报告。（月、季、年度）

（2）工程进度分析专题报告。（月、季、年度）

（3）工程投资分析专题报告。（月、季、年度）

（4）施工安全专题报告。（月、季、年度）

（5）工程质量统计报表。（月、季、年度）

（6）施工安全统计报表。（月、季、年度）

（7）发包人合理要求的其它定期信息。

3.不定期的监理工作报告：

（1）关于工程优化设计、工程变更的建议。

（2）投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

（3）工程进度预测分析报告。

（4）工程质量状况及其分析的专题报告(分项的和总体的)；

（5）事故报表（发生后即时报送）。

（6）发包人合理要求提出的其他报告。
4.日常监理文件

（1）监理日记及施工大事记。

（2）施工计划批复文件。

（3）施工措施批复文件。

（4）施工进度调整批复文件。

（5）进度款支付确认文件。

（6）索赔受理、调查及处理文件。

（7）监理协调会议纪要文件。

（8）其他监理业务往来文件。

5.文件报送份数：4份  。

（1）日常文件：4份

（2）竣工归档资料：6份

（3）电子版文件一份。电子版文件须以发包人认可的编辑软件编辑。

6.以上信息和文件处理应严格按照合同文件规定原则，监理机构若未能按照合同向发包人提供的信息和文件者，每出现一次，发包人将扣减监理费用5000元/次作为违约金，并有权要求监理机构无条件更换信息和文件管理人员。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）中华人民共和国建筑法及相关法律法规；合同法；招标投标法；建设工程安全生产管理条例（国务院第393号令）；安全生产许可证条例（国务院令第397号）；国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定；机关、团体、企事业单位消防安全管理规定；建设工程质量管理条例；建设项目环境保护管理条例；工程建设重大事故报告和调查程序规定建设部令、实施工程建设强制性标准监督规定建设部令；《工程建设标准强制性条文》及国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）部门规章及新疆省相关的法律、法规。

（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、初步设计及批复、施工图纸和地质勘察报告等有关技术文件；

（3）国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

（4）工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

（5）施工组织设计方案；

（6）施工合同和协议。

2.2.2 相关服务依据包括：    /     。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：经过建设单位同意批示的情况下更换投标文件上的监理人员。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：监理人有权对施工图范围内所有工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地或制造、加工地点进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。

# 在涉及工程延期   /  天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 不能胜任其承担的工作，且经建设单位批准同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人在收到中标通知书和施工图10日内向委托人提供监理规划，监理实施细则在承包人提供施工组织5天内完成并提交委托人审查，监理月报每月25日提交给委托人，专项报告按工程需要及时提交给委托人。日常文件报送份数：4份；竣工归档资料报送份数：6份；电子版文件报送份数：1份，电子版文件必须以发包人认可的编辑软件编辑。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：       /         。

监理人应在本合同终止后    /   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：      /         。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：            。

3.6 答复

委托人同意在     /    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：100％，汇率为：    /  。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

监理报酬的调整与调差：在项目建设期间，如遇监理取费标准的政策性调整，本项目的监理取费标准不予调整。

监理人确保本合同生效日至工程项目竣工验收结束期间的人员、设备投入满足工程建设需求，费用已包含在合同总价内。

监理费支付方式：签订合同时另行约定。（具体内容签订合同时约定）

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /  进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 (2) 种方式：

（1）提请     /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1履约担保、监理费支付担保

8.1.1最迟在合同协议书签署后    内，中标人应按照下列规定的方式和金额向招标人提交履约担保。

8.1.2监理履约担保采用下列 2 方式

1.履约保证金担保：

2.银行担保；

3.担保公司担保；

8.1.3履约担保金额：合同价款的 5 ％。

缺陷责任责任期

自若羌县职业学校及实训基地建设项目整体实际完工并验收合格之日起开始计算，期限以工程施工合同专用条款约定的缺陷责任期为准。

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：有关工程设计文件及施工图，控制价、清单及专项技术文件，保密期限为长期。

监理人申明的保密事项和期限：     /   。

第三方申明的保密事项和期限：     /   。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容。

9.补充条款

（1）监理人应在监理合同生效后的3天内，向发包人提交监理规划、监理实施细则。

（2）监理人的监理范围和工作内容见第四条。

（3）监理人应在监理合同生效并接到发包人的进场通知后的7天内，派出监理人员进驻施工现场。监理机构进场人员和设备应符合下述要求：

①进场监理人员的素质、数量、专业配置、执业资格及层次结构等必须与合同文件中人力资源配置相吻合，满足工程进展和开展监理工作的需要。

②监理人提交的监理人员结构应根据工程进展情况配备满足施工、地质、测量、机电、造价、质检、安全、水土保持等专业专职（兼职）人员。各分部负责人须是投标单位在编且在本单位工作两年以上，并具有工程师职称以上职称的专业技术人员。

③监理人应根据工程进度的安排，于每月末向发包人报送当月人员考勤表及下月人员进场计划，由发包人核定，并签字确认执行。监理人应按双方共同确认的计划选派监理人员进场。

④监理机构进场后应在20天内将其授予现场主要监理人员的职责与权限经发包人同意后书面通知被监理方。在监理过程中，主要监理人员被授予的权限需要变更时，应征得发包人认可。

⑤监理人应自备与其监理资质相适应并满足监理工作需要的计算机、复印机、交通车辆、测量仪器、检验设备等。

⑥合同实施过程中，监理人不得以监理人员进场计划已列入合同为由拒绝发包人根据工程需要提出的有关监理人员进场计划调整的要求。

⑦监理机构中应有1名以上的专门从事工程造价专业的人员（须持证上岗），具备对变更项目、新增项目的单价与费用进行分析和计算的素质，以及对费用和工期索赔和反索赔处理的能力。以上费用处理应严格按照合同文件规定原则，并由造价专职人员签署意见，监理机构若未能按照合同变更处理原则审定变更单价或费用超过三次（含三次）以上者，发包人将扣减监理费用5000元/次作为违约金，并有权要求监理机构无条件更换造价审核人员。

（4）进场人员必须相对稳定。

①总监理工程师及其他主要监理人员不得随意更换，如确需更换，监理人应提前1个月向发包人提出书面报告，经批准后方可予以调整更换，更换后的监理人员应具备与其前任同等或以上的资质、技能和条件。总监理工程师离开现场必须事先取得发包人同意，并明确临时代替人，但不能替代总监的责任和权利，临时代替人的行为由总监承担责任。

②总监及主要监理人员在建设现场累计时间每年不得少于当年有效施工时间的85%，每月在工地的时间不得少于22天。每少于一天承担违约金1000元/天。

③在监理合同实施过程中，监理人若提出人员调整的要求，应征得发包人同意，但替换人员应具备与其前任同等或以上的资质、技能和条件，否则发包人不予认可，由此引发的违约责任由监理人承担。在合同实施期间，发包人有权要求监理人更换包括投标文件中列明的专业监理工程师及其他高级监理人员在内的所有监理人员。监理人应按发包人要求在14天内予以更换。每少于一天承担500元/天的违约金。

④当监理工作不能让发包人满意时，发包人有权向监理机构有偿提供合格的人员参加该项目监理工作或者为其开展监理工作提供服务，监理人不应拒绝。发包人提供人员的报酬应与其他相同职位监理人员的合同报酬相同，所发生的一切费用由监理人承担。

（5）需监理旁站的工程关键部位、关键工序应在监理人编制的监理大纲、实施细则中明确，经发包人同意后执行。

（6）监理人应按发包人项目管理系统实施管理办法要求，进行工程质量、进度、物资设备、档案资料等数据的录入。因监理人的原因造成工程结算未能按期进行，责任由监理人承担，并赔偿由此给发包人造成的全部损失。具体要求待双方签订合同后提供。在项目管理系统应用前，发包人向监理人免费提供培训，培训计算机设备由监理人自备。

（7）发包人提供的设备、设施和物品，产权属发包人。

①监理人应爱护和妥善保管发包人提供的设备、设施和物品，由于监理人使用和保管不当发生重大损坏、损失和重大事故时，监理人应及时报告发包人。对于损坏的设备、设施和物品，监理人应承担相应的修理修复费用；对于造成报废和丢失的设备、设施和物品，监理人应予以赔偿。

②监理人不得将发包人提供的设备、设施和物品转借转让或出租给第三方，或用于本工程项目监理工作以外的其它用途。

③在监理业务完成或合同终止后1个月内，监理人应将发包人提供的设备、设施和物品按清单移交给发包人有关部门，经验收合格且在清单上签字确认后，作为监理人保留金支付和监理退场的条件之一。

（8）如因非监理原因导致工程建设进度的推迟或延误超过本监理合同约定的期限，监理人应就延长监理期限与发包人协商并签订补充协议。监理报酬不予增加。

（9）因监理人的过失造成工程质量问题或发包人的直接经济损失，监理人应予赔偿。赔偿金可依据现行的法律、法规处理。有关赔偿的具体条款补充规定如下：

①由于监理人工作失误而给发包人造成经济损失，监理人应向发包人偿付必要的补偿费用，补偿费用为监理费用总额的1％～10％；

②由于监理人失职而给发包人造成经济损失，或由此引起索赔，监理人必须积极采取补救措施，并视损失情况按监理费用总额的5%～30%赔偿；

③由于监理人过错而造成了发包人直接经济损失，应当向发包人赔偿直接损失额，累计赔偿总额以不超过监理费用总额为限；

④如因监理人原因导致重大责任事故的发生，赔偿数额可以突破监理报酬总额，监理人赔偿委托人的全部损失。

监理人应严格按合同规定公正地履行职责，监理人按合同要求发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的判定。

（10）监理人对承包人因违反有关工程建设合同规定而造成的质量事故和完工（交图、交货、交工）时限的延期承担相应的监理责任。

（11）监理人应按照新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法〉的通知》等规定，监督本监理单位做好农民工劳动合同签订和履行情况，督促本监理单位依法与所招用的农民工建立劳动合同，监督承包人依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《通知》要求把农民工劳动合同管理加以推进和落实，指导承包人做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，实现劳动合同动态管理，规范签订劳动合同行为。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，协助劳动保障监察部门对承包人所发生的劳动争议处理工作，监督承包人按照国家及自治区规定的标准执行情况。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                      。

A-2 设计阶段：                      。

A-3 保修阶段：                      。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）                          。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程技术人员 |  |  |  |
| 2.辅助工作人员 |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 |  |  |  |
| 2.生活用房 |  |  |  |
| 3.试验用房 |  |  |  |
| 4.样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 |  |  |  |
| 2.工程勘察文件 |  |  |  |
| 3.工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5.施工许可文件 |  |  |  |
| 6.其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 |  |  |  |
| 2.办公设备 |  |  |  |
| 3.交通工具 |  |  |  |
| 4.检测和试验设备 |  |  |  |

附加协议条款：

说明：除招标文件中已经约定的内容，专用条件中的其他条款由中标人与业主另行协商确定。

# 第七章 质疑及处理

一、质疑的提出

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

1.质疑人的主体资格

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.质疑的时效性

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指:①对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.1质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.2质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字并附有效身份证明原件及营业执照；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明原件。无法提供营业执照原件的，应当提供真实有效的复印件，并加盖公章。

3.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书原件、营业执照及代理人的有效身份证明原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、质疑函提交的注意事项

1.质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附）。

2.质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

3.佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

4.质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

5.授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

三、质疑的受理和处理

1.《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或委托代理人送达采购代理机构。

(1)接收质疑函的方式：现场递交纸质质疑材料一式三份，并提供电子版资料一份（刻录光盘）。

(2)联系单位：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司

(3)联系电话：0996-2692580

(4)通讯地址：库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼（出电梯右手边）

2.对符合要求的质疑，采购单位或采购代理机构予以签收。同一质疑人的质疑只接受一次。对于不符合上述所有条款要求的质疑（对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非现场形式送达的、匿名的质疑），采购代理机构将不予受理。

3.采购代理机构应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

4.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

(3)质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.质疑无效的处理

6.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，列为无效质疑。

6.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

6.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

6.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                           ：

地址：                            邮编：                            ：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订，一式三份。

7.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.其他要求详见质疑的提出及注意事项。

# 第八章 项目需求及说明

1、工程说明

（1）地理位置

若羌县地处巴音郭楞蒙古自治州东南部，塔克拉玛干沙漠东南缘，东经 86°45′—93°45′，北纬 36°—41°23′。西接且末，北邻尉犁县及鄯善县和哈密市，东与甘肃省、青海省交界，南与西藏自治区接壤，行政面积 20.23 万平方千米，是全国辖区总面积最大的县。县城距州府库尔勒 444 千米。

（2）工程规模和工程范围

若羌县职业学校及实训基地建设项目，总投资额18000万元，建设地点：若羌县塔东农产品加工园内（县党校用地南侧）。建设规模：新建教学楼等建筑总面积为40512.96m²，其中：教学楼10048.80m²，宿舍楼8002.32 m²，食堂4012.47 m²；实训楼10000 m²，综合楼4986.37m²，体育馆3463.00 m²；以及附属工程及购置设施设备。

详细内容：项目拟建教学楼2栋，每栋建筑面积4657.22平方米，地上3层，框架结构，建筑面积共9314.44平方米；拟建实训楼2栋，每栋建筑面积4657.22平方米，地上3层，框架结构，建筑面积共9314.44平方米；拟建宿舍楼4栋，每栋建筑面积4089.56平方米，地上3层，框架结构，建筑面积共16358.24平方米；拟建食堂1栋，建筑面积6007.76平方米（负1层为人防工程，面积2480.11平方米），地上2层，地下1层，框架结构；拟建实验楼1栋，建筑面积3799.42平方米，地上3层，框架结构；拟建风雨操场1栋，建筑面积3466.96平方米，地上1层，框架结构，屋面为网架；拟建体育场设施设备占地面积17880.00平方米；并配套附属工程。

2、工程监理招标范围及工程概算情况

本招标工程监理招标范围：对若羌县职业学校及实训基地建设项目的设计施工图范围内、工程量清单及补充文件范围内的所有施工工作内容的全部监理服务。

3、监理工作的实施

（1）监理实施过程中严格执行国家、自治区的各项规范、标准、规定和《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）。

（2）监理规划

监理单位与招标人签订监理合同后，按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的要求编制监理规划。

（3）监理机构职责

监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展监理相关的服务活动。受建设单位的委托，按照建设工程监理合同约定，维护建设单位和承包单位的合法权益。

4.招标项目质量标准

本招标项目的质量等级标准为合格。

5.监理期限

监理工作期限为施工承包人进驻施工现场起至工程竣工验收完毕止。

- 6、拟项目监理机构人员配备配备

- 6.1总监理工程师为本单位的注册监理工程师,总监理工程师已在其他2个及以下尚未竣工验收的建设工程项目中担任总监理工程师，拟担任本招标项目的总监理工程师时，有原建设单位同意的书面资料。

- 6.2专业监理工程师为具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并具备监理培训证书，工程类注册执业资格在投标单位注册；投标人在投标文件中确定的土建专业监理工程师为专职人员，拟担任本招标项目的土建专业监理工程师时，不得同时在其他项目担任监理职务。

- 6.3监理员同时具备中专及以上学历和监理培训证书；投标人在投标文件中确定的监理员为专职人员，拟担任本招标项目的监理员时，不得同时在其他项目担任监理职务。

7.技术规范

- 本工程的监理服务均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程监理方面的文件、规定。

# 第九章 投标响应文件格式

1.投标文件格式详见后附表（有附件的请按附件格式填写，未给定格式的请供应商自拟）

2.投标文件的编排顺序应当按照第四章“投标响应文件说明”“二、投标文件的组成”要求的顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，响应文件应当有目录和页码，混乱的编排导致投标响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

# 附件一：报价文件封面格式

（项目名称）

（项目编号）

投标响应文件

（报价文件）

采购单位：

投标人名称（盖单位章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址:

联 系 人：

联系电话:

年   月   日

# 附件二：报价总报价单格式

投标总报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 项目地点 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

注：1.本表格式及内容不得更改，否则将被视为无效投标。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期：　　年　月　日

# 附件三：监理费用构成明细表格式

# 监理费用构成明细表

| 序 号 | 分项费用名称 |  |  | 金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人数A（人） | 人员工资B （元/人） | 小计（元） C（C=A×B） | 合计 （元） |
| 1 | 直 接 成 本 | 监理人员费用（包括监理人员的工资总额及一切辅助工资、奖金等） | 总监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业监理 工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 专项费用开支 | 现场办公费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电讯费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场临时设施费 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（包含企业所得税、增值税等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理费用合计： |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、监理费用构成明细表中监理费用合计与投标总报价单一致

2、监理企业可根据企业实际情况增加分项费用进行报价。（本表可扩展）

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年   月   日

# 附件四：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1.财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.如供应商不符合上述落实采购政策之规定，请勿提交《中小企业声明函》。

3.如中标供应商为中小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件五：残疾人福利性单位声明函格式

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1、供应商若为残疾人福利单位的但不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、若投标人不属于残疾人福利单位的，请勿提交《残疾人福利性单位声明函》。

3、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

督。

# 附件六：监狱企业声明函格式

# 监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业       （填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日  期：    年    月   日

备注：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

2、若投标人不属于监狱企业的，请勿提交《监狱企业声明函》。

3、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件七：商务技术文件封面格式

（项目名称）

（项目编号）

投标响应文件

（商务技术文件）

采购单位：

投标人名称（盖单位章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址:

联 系 人：

联系电话:

年   月   日

# 附件八：投标函格式

# 投  标  函

致正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司:

根据贵方为项目招标的  （项目编号）（项目名称）  ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起     (投标有效期）内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方为本项目提交的响应文件：加密投标文件    份，备份电子投标文件（若有）    份，“纸质标书”      份（“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达）。

5、按招标文件要求缴纳本项目投标保证金        元。

6、一旦我方中标，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求及合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后   （此处填写承诺的合同履行期限）     内按期、按质、按量完成项目，并交付采购人验收。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

# 附件九：法定代表人资格证明书格式

# 法定代表人资格证明书

兹证明：  （法定代表人姓名） 在我公司任　          职务，系我公司的法定代表人，就　  （项目名称）  　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（国徽面）

法定代表人身份证复印件（人像面）

法人代表签字：

公        章：

日 　　　 期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，提供此项证明文件。

# 附件十：法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书有效期自20　　　年　　　月　　日-20　　　年　　　月　　日（有效期不得低于投标有效期截止时间），特此声明。

法定代表人身份证复印件（国徽面）

法定代表人身份证复印件（人像面）

委托代理人身份证复印件（国徽面）

委托代理人身份证复印件（人像面）

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：

授  权 日 期：20　　年　　月　　日

注：委托代理人前来参加投标的，提供此项证明文件。

# 附件十一：投标保证金汇入情况说明格式

# 投标保证金汇入情况说明

致：正大鹏安建设项目管理有限公司巴州分公司

本单位已按“（项目名称）”(采购编号：)的采购文件要求，于   年   月   日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号：         ,开户银行：        ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：   年   月   日

汇款金额：（大写）人民币        元（小写：¥    元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

# 附件十二：项目总监理工程师情况一览表格式

项目总监理工程师情况一览表

| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目监理年限 |  |  |  |  |
| 监理注册证书注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年承担同类或相近工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 竣工验收日期 |  | 质量等级 |
| 目前正在监理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月 日

附件十三：关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请格式

关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请

致（正在监理的工程项目法人）：

我单位总监理工程师         目前正在你单位                工程担任施工监理总监理工程师，监理期限至    年   月    日止。我单位拟选派该总监理工程师参加（招标工程项目法人）的工程施工监理投标，该工程项目的建设地点在          ，监理期限自    年   月   日至    年   月   日止。现我单位特申请贵方同意该总监理工程师参与上述工程施工监理的投标活动。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月  日

附件十四：关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请的答复格式

关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请的答复

致（申请人）：

同意你单位总监理工程师     参加                工程施工监理投标活动。无论你单位是否中标，我方的               工程施工监理工作不得受到任何影响。

单位：（正在监理的工程项目法人）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十五：专业监理工程师、监理员配备一览表格式

专业监理工程师、监理员配备一览表

| 专业监理工程师（3人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理职务 | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 注册号 |  | 职称 |  | 监理培训证书号 |  | 正在承担监理工程名称 |
| 总监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 培训证号 |  |
| 现场监理员 |  | 3人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支持人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 备注 |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。以上人员不得漏缺且土建专业监理工程师、监理员不得在本项目的同时担任其他项目监理职务。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十六：承诺书格式

承诺书

（建设单位）：

我（投标供应商单位名称）承诺，在你单位（项目名称）项目中，担任本项目的土建专业监理工程师（姓名），注册证或职称证编号：         ；监理员（姓名），监理员培训证书编号：          ，为本项目专职人员，未在其他建设工程项目中担任监理职务，如违反此承诺，将按照有关规定接受处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

附件十七：主要检测设备仪器一览表格式

主要检测设备仪器一览表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（盖章）

年  月  日

# 附件十八：投标供应商反商业贿赂承诺书格式

投标供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

项目经办人签字：

承诺日期：       年    月     日

“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示

系统”查询渠道及方式

1.“信用中国”查询方式：

（1）供应商为法人（或其他组织）：登录信用中国网站--点击“信用服务”--对失信惩戒对象查询、失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录等四项进行查询-输入供应商名称点击查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

（2）供应商为自然人：登录信用中国网站--点击“个人信用”渠道对“重点人群信用信息查询”的7项内容进行逐一查询--录入姓名及身份证号点击查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

2.“中国政府采购网”查询方式：

登录中国政府采购网网站--在左侧列表点击“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”--输入企业名称--点击查找--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

3.“国家企业信用信息公示系统”查询渠道：

（1）供应商为法人（或其他组织）：登录国家企业信用信息公示系统网站-输入企业称或统一社会信用代码或注册号--点击查询--点击供应商名称--点击行政处罚信息、列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息进行查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

（2）供应商为自然人：供应商为法人（或其他组织）：登录国家企业信用信息公示系统网站--输入企业名称或统一社会信用代码或注册号--点击查询--点击供应商名称--点击行政处罚信息、经营异常信息进行查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

信用中国及国家企业信用信息公示系统网站的查询结果无时间显示的，供应商应同时下载信用报告及企业报告）

财务状况证明说明

供应商应提供本单位2019、2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告原件的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，财务报表至少应包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）等内容。

如供应商无法提供上述证明，则需提供银行出具的资信证明。

供应商以专业担保机构出具的担保函的形式交纳保证金的，可不再提供上述资信证明。

注：1.银行资信证明是指供应商参加本次响应文件递交截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年开户验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

2.银行资信证明可以是原件的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

3.银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近六个月（费用月份、缴费年月为2021年4月-2021年10月，非记账、转账或打印时间）的缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章；成立不足六个月的供应商应提供参加本次政府采购活动近两个月的缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近六个月（所属时期、日期为2021年4月-2021年10月，非记账、转账或打印时间）的银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。成立不足六个月的供应商应提供自成立起至投标截止时间前依法缴纳税款的银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表），并加盖供应商公章。

3、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明并加本单位公章。