吉木乃县万驼园集中养殖示范区建设项目-监理

竞争性谈判文件

建设单位：吉木乃县农业农村局（盖章）

招标代理机构：新疆恒跃工程项目管理有限公司（盖章）

项目负责人：王菊香       联系电话：13899421911

日期：二0二一年十一月

目    录

第一章  投标须知前附表及投标须知 …………………………………4

一、 投标须知前附表  …………………………………………………4

二、 投标须知  …………………………………………………………6

（一） 总则………………………………………………………………6

（二） 谈判文件…………………………………………………………9

（三） 谈判响应文件的编制……………………………………………10

（四） 谈判响应文件的递交……………………………………………17

（五） 开标………………………………………………………………19

（六） 评标………………………………………………………………20

（七） 授予合同…………………………………………………………23

第二章   合同格式………………………………………………………27

第一部分 协议书…………………………………………………………27

第二部分 通用条件………………………………………………………30

第三部分 专用条件………………………………………………………43

第三章  技术条件和技术规范 …………………………………………50

第四章 图纸………………………………………………………………51

附件   附件一   监理投标书 …………………………………………52

附件二   法定代表人授权委托书 ……………………………53

附件三   项目总监理工程师情况一览表 ……………………54

附件四   关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请 …55

附件五   专业监理工程师、监理员配备一览表 ……………57

附件六   承诺书 ………………………………………………58

附件七   主要检测设备仪器一览表 ……………………………………59

附件八   企业承担类似或相近工程情况一览表 ………………………60

附件九   监理费用构成明细表 …………………………………………61

附件十   建设工程施工监理评标标准说明 ……………………………62

附表1    资格审查 ……………………………………………63

附表2-1  监理大纲 ……………………………………………64

吉木乃县万驼园集中养殖示范区建设项目-监理

竞争性谈判公告

项目概况

(吉木乃县万驼园集中养殖示范区建设项目-监理) 采购项目的潜在供应商应在（阿勒泰市南区万驰广场七楼）获取采购文件，并于   2021年11月23日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGHY2021057

项目名称：吉木乃县万驼园集中养殖示范区建设项目-监理

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：35万元

最高限价：35万元

采购需求：施工全过程的监理服务

合同履行期限：详见谈判文件

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质，疆外企业已办理进疆信息报送；投标人拟派的总监理工程师须具备房屋建筑工程国家注册监理工程师。

三、获取采购文件

时间：2021年11月17日至2021年11月19日，每天上午10:00至14：00，下午16:00　至　19：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼

方式：报名成功后获取

售价：200元

四、响应文件提交

截止时间： 2021 年11月23日16点30分（北京时间）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室

五、响应文件开启

时间： 2021年11月23日 16点 30分（北京时间）

地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 须提供的报名材料：以下证明文件需提供原件和加盖投标人单位公章的复印件一式三份：①法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；②营业执照；③监理资质证书，项目总监证书；④“信用中国”网站信用报告和中国政府采购网的查询结果的打印截图加盖公章（查询日期不早于本公告发布之日）；⑤疆外企业提供进疆报送手续；以上证件均为原件，同时提供复印件加盖公章三份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　吉木乃县农业农村局

地    址：　　　吉木乃县

联系方式：　　0906-6181725

2.采购代理机构信息

名 称：　　新疆恒跃工程项目管理有限公司

地　址：　　阿勒泰市南区万驰广场七楼

联系方式：　13899421911

3.项目联系方式

项目联系人：王菊香

电　话：　　13899421911

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1.1 | 工 程 名 称 | 吉木乃县万驼园集中养殖示范区建设项目-监理 |
|  |  | 建 设 地 点 | 吉木乃县 |
|  |  | 建 设 规 模 | 新建骆驼集中养 殖示范区12000平方米，包含骆驼棚圈10栋，挤奶厅，干草棚及配套附属设施 |
|  |  | 资 金 来 源 | 地债资金及县财政配套资金 |
|  |  | 概算投资额度 | 100% |
| 2 | 2.1 | 招 标 范 围 | 施工、设备安装范围内的全过程监理服务； |
| 3 | 4.1 | 质 量 标 准 | 合格 |
| 4 | 5.2 | 监 理 期 限 | 总承包计划工期：90 日历天（设计周期：10日历天，施工工期：80日历天）； 计划开始工作日期：2021年11月16日； 计划竣工日期：2022年2月13日。 实际开竣工时间以施工开竣工日期为准。 |
| 5 | 7.2 | 投标人的资质 | 投标人须具备工程监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级以上资质，疆外企业已办理进疆信息报送；投标人拟派的总监理工程师须具备房屋建筑工程国家注册监理工程师。 |
| 6 | 9.1 | 谈判响应文件组成 | 谈判响应文件由投标函部分和监理大纲两个部分组成 |
|  |  | 谈判响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子光盘贰张 |
| 7 | 20.1 | 投标截止时间 | 截止日期：2021年11月23日； 截止时间：16时30分（北京时间） |
| 8 | 16.1 | 投标有效期限 | 45天（日历日） |
| 9 | 19.1 | 谈判响应文件递交 | 递交地点：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 详细地址：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 |
| 10 | 23.1 | 开标时间地点 | 截止日期：2021年11月23日 截止时间：16时30分（北京时间） 开标地址：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室 |
| 11 | 29.4 | 评 标 标 准 | 最低价法 |
| 12 |  | 谈判文件发售 | 投标人在提交谈判响应文件时，需向招标人缴纳谈判文件费用，谈判文件每份售价 200 元。 |
| 13 |  | 投标保证金 | 投标保证金金额：6000元整（陆仟元整） 交纳方式：电汇或转账 开户名称：新疆恒跃工程项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰分行望湖支行 帐 号：3008120709200027810 行 号：102902012016 联系电话：0906-2123111 注：投标人提交的投标保证金只能从其单位账户转出（电汇或转账），据绝个人或其它任何形式转帐或交纳现金。 需在用途中备注工程名称、项目编号，否则视为无效的投标保证金。 |
| 14 |  | 上限价 | 本工程监理费上限价为35万元整（肆拾伍万元整） |

二、投标须知

（一）总则

1.    工程说明

1.1   工程的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2   本招标工程项目已经吉发改农经【2021】22号文件批准建设，建设单位为吉木乃县农业农村局 ，工程计划总投资4300万元，该工程项目已具备招标条件，现对该工程项目的施工监理进行竞争性谈判招标。

2.    工程监理招标范围及工程概算情况

2.1   本招标工程监理招标范围：   施工、设备安装全过程监理服务

2.1.1 建筑安装部分：施工图纸所包含的所有工作内容的全过程监理

2.1.2 附属设备部分：        /

2.2   本工程概算投资额为   4300  万元。其中：建筑工程安装费约为    /  万元，设备购置费和联合试运转费约为   /   万元。

3.    监理工作的实施

3.1   监理实施过程中严格执行国家、自治区的各项规范、标准、规定和《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）。

3.2   监理规划

监理单位与招标人签订监理合同后，按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的要求编制监理规划。

3.3   监理机构职责

监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展监理相关的服务活动。受建设单位的委托，按照建设工程监理合同约定，维护建设单位和承包单位的合法权益。

4.    招标工程质量标准

4.1   本招标工程的质量等级标准为 合格 。

5.    监理期限

5.1   监理工作期限为施工承包人进驻施工现场起至工程竣工验收完毕止。

5.2   本招标工程的计划工期详见“前附表”第4项的内容。

6.    资金来源

6.1   建设单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得。

7.    合格的投标人

7.1   本招标工程投标人的资格审查采取资格后审方式。通过资格后审的投标人为合格的投标人。

7.2   资格后审包括下列的内容

7.2.1投标人具有独立法人资格并满足“前附表”第 5 条对规定的资质等级要求。

7.2.2 自治区境外监理企业提供有效的进疆承揽业务相关信息录入手续。

7.2.3  两个及两个以上法人或者其他组织组成联合体投标，联合体各方均应当满足“前附表”第 5 条对规定的资质等级要求，并提交了联合体各方签订的共同投标协议；或者联合体成员未再以自己名义对本招标项目投标的。

7.2.4  总监理工程师为注册监理工程师，与投标报名时一致，外省的总监理工程师已办理有效的进疆相关信息录入手续；总监理工程师已在其他2个及以下尚未竣工验收的建设工程项目中担任总监理工程师，拟担任本招标项目的总监理工程师时，有原建设单位同意的书面资料。

7.2.5  专业监理工程师为具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并具备监理培训证书，工程类注册执业资格；投标人在谈判响应文件中确定的土建专业监理工程师为专职人员，拟担任本招标项目的土建专业监理工程师时，不得同时在其他项目担任监理职务。

7.2.6  监理员同时具备中专及以上学历和监理培训证书；投标人在谈判响应文件中确定的监理员为专职人员，拟担任本招标项目的监理员时，不得同时在其他项目担任监理职务。

7.2.7  无法律、法规和规章禁止的其他情况。

8.    投标费用

8.1   投标人应承担其参加本次招标活动自身所发生的费用。招标人不对非自身原因造成的投标人费用的增加负任何责任。

（二） 谈判文件

9.    谈判文件的组成

9.1   谈判文件包括下列内容

第一章   投标须知前附表及投标须知

第二章   合同格式

第三章   技术条件和技术规范

第四章   图纸

9.2   招标人在提交谈判响应文件截至时间前3天，对谈判文件的澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

9.3   投标人应认真阅读谈判文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件的要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件作出实质性响应，该谈判响应文件有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

10.    谈判文件的修改或者澄清

10.1   谈判文件发出后，在投标截止时间3日前，招标人可对谈判文件进行必要的修改或者澄清。

10.2   投标人若对谈判文件有任何疑问，应于投标截至时间3日前以书面形式向招标人提出澄清要求。

10.3   无论是招标人根据需要主动对谈判文件进行必要的修改或澄清，或是根据投标人的要求对谈判文件作出澄清，招标人都将于投标截止时间 3日前进行修改或者澄清，同时将书面修改或者澄清文件提供至新疆恒跃工程项目管理有限公司。

10.4   投标人应当在投标截止时间前3日内，招标人可以在上述规定的时间内以书面形式向投标人下发修改或者澄清文件。

修改或者澄清文件作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

10.5   当谈判文件、谈判文件的修改或者澄清文件等在同一内容的表述不一致时，以最后发出时间的为准。

10.6   为使投标人在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的修改或者澄清等内容进行研究，招标人可酌情延长提交谈判响应文件的时间。

10.7   投标人对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截至时间后提交的谈判响应文件均视为无效谈判响应文件。

（三） 谈判响应文件的编制

11.    谈判响应文件的语言

11.1   与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

12.    谈判响应文件编制的依据

12.1   招标人提供的相关资料；

12.2   本谈判文件及谈判文件的修改或者澄清；

12.3   国家和自治区关于工程建设施工监理的有关规定；

12.4   国家发展改革委员会、住房和城乡建设部关于工程建设监理费用的有关规定；

12.5   相关的法律、法规和规定。

13.    谈判响应文件的组成

13.1   谈判响应文件的组成为投标函,监理大纲。

13.2   投标函部分主要包括下列内容：

13.2.1 监理投标书；

13.2.2 投标人法定代表人身份证明书或其委托代表的授权委托书；

13.2.3 投标人企业资质证书、营业执照；

13.2.4 总监理工程师资格证明文件

1、总监理工程师的职称证书及注册监理工程师证书；

2、总监理工程师的工作经历，在监工程情况；

3、近三年被中国建设监理协会授予优秀总监理工程师或者优秀监理工程师的相关文件；获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖或市政金杯奖，自治区建筑工程天山奖或市政金杯奖、安全生产文明工地的相关文件（时限要求： 2018年 6月 1 日至 2021年 6月1 日，以正式文件颁布日期为准，荣誉证书不予认可）。

4、工程业绩相关证明材料：“承担同类或相近工程业绩”应提供工程“监理合同(第一部分)”、“中标通知书或发包通知书”以及“建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收报告或竣工接受证书”。

13.2.5  专业监理工程师的资格证明文件

1、本招标工程专业监理工程师应满足《专业监理工程师、监理员配备一览表》（附件五）的要求。

2、工程类注册执业资格证书或中级及以上专业技术职称证书及经新疆维吾尔自治区建设行政主管部门培训颁发的监理培训证书；

3、专业监理工程师的工作资历，土建专业监理工程师未在其他项目担任监理职务的承诺书(承诺书详见附件六)。

13.2.6  监理员的资格证明文件

1、 本招标工程监理员应满足《专业监理工程师、监理员配备一览表》（附件五）的要求。

2、提供监理员的中专及以上学历证明及经建设主管部门培训颁发的监理员培训证书；

3、监理员的专业技术情况及未在其他项目担任监理职务的承诺书等(承诺书详见附件六)。

13.2.7  其他支持人员的资格证明文件

其他支持人员的注册执业资格、专业技术情况等。

13.2.8  投标人工程业绩及信誉

1、投标人近三年同类或相近工程业绩（时限要求：2018年 6月 1 日至 2021年 6月1 日，以监理工程“建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收报告或竣工接受证书”验收日期为准）。

工程业绩相关证明材料：“承担同类或相近工程业绩”应提供工程“监理合同(第一部分)”、“中标通知书或发包通知书”、“建设、勘察、设计、监理、施工单位竣工验收报告或竣工接受证书”。

2、企业近三年获得中国建设监理协会授予先进工程监理企业的相关文件；获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖或市政金杯奖，自治区建筑工程天山奖或市政金杯奖、安全生产文明工地的相关文件（时限要求：2018年 6月 1 日至 2021年6月1 日，以正式文件颁布日期为准，荣誉证书不予认可）。

3、企业信用情况

13.2.9 企业质量标准体系。

13.2.10 拟投入的主要监理仪器设备

13.2.11 投标报价。

1、监理费用构成明细表

13.2.12  谈判文件要求投标人提交的其它投标资料或者投标人认为有必要提供的资料（本项无格式，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供）。

13.3   监理大纲主要包括下列内容：

13.3.1 工程概况；

13.3.2 质量控制；

13.3.3 进度控制；

13.3.4 造价控制；

13.3.5安全生产管理；

13.3.6 组织协调；

13.3.7 合同信息资料管理。

14.    谈判响应文件的格式

14.1   谈判响应文件包括本谈判文件第 13 条规定的内容，投标人提供的谈判响应文件应当使用谈判文件所提供谈判响应文件全部格式（表格可按照同样格式扩展）。

14.2   谈判响应文件要求提供的职称证书、注册证书、培训证书、监理合同(第一部分)、中标通知书或发包通知书、竣工验收报告或竣工接受证书、获奖表彰文件等资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。

14.3   投标函、监理大纲严禁涂改或行间插字和增删。

14.4   监理大纲内容编制要求

14.4.1监理大纲内容应采用Word文档编写，所有字体为黑色，字间距为 标准 ，行间距为 单倍行距 ，所有字体均采用 四 号仿宋_GB2312。监理大纲中的附图（如有时）可采用A3复印纸。

14.4.2 投标函，监理大纲的装订宜采用胶装形式合订一本。

14.4.3投标人未按照招标文件规定编制监理大纲，或者以其他形式进行装订，有可能被谈判小组认定为不响应谈判文件，其风险由投标人自行承担。

15.    投标报价

15.1   本招标工程使用的货币为人民币，监理合同实施时亦以人民币支付。

15.2   监理取费按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定执行。

15.3   监理投标报价为投标人完成本谈判文件第2条所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。

15.5   本招标工程监理投标报价应提供《监理费用构成明细表》（详见附件九）

16.    投标有效期

16.1   投标有效期见本须知前附表第8项所规定的期限，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的谈判响应文件均保持有效。

16.2   在特殊情况下，招标人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

17.    谈判响应文件的份数和签署

17.1   投标人应当按照本须知前附表第6项规定的份数提交谈判响应文件。否则视为不实质响应谈判文件的投标。

17.2   谈判响应文件均需打印或者使用不褪色的蓝黑、黑色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

17.3   谈判响应文件中凡需加盖投标单位公章和投标单位法定代表人印章的地方，均应当加盖投标单位公章和投标单位法定代表人印章。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。

（四） 谈判响应文件的递交

18.    谈判响应文件的封装与标记

18.1   封面应注明工程名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖投标单位公章及法定代表人印章,并标明“正本”、“副本”字样。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

18.2   谈判响应文件的正本、副本应分别密封在两个封袋中，并在封套正面注明：“正本”、“副本”字样。所有封袋上应写明工程名称、单位名称、联系人及联系电话；谈判响应文件外封套须加盖投标单位公章及投标单位法定代表人印章，并应确保密封完好。

18.3未按照上述规定提交的谈判响应文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.    谈判响应文件的提交

19.1   投标人应当按照本投标须知前附表第10项所规定的地点，于投标截止时间前提交谈判响应文件。未送达本谈判文件规定地点的谈判响应文件将被拒绝。

20.    谈判响应文件提交的截止时间

20.1   谈判响应文件提交的截止时间详见本投标须知前附表第7项规定。

20.2   招标人可按本谈判文件第16条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

20.3   到投标截止时间，招标人收到的谈判响应文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21.    迟交的谈判响应文件

21.1   投标人在本投标须知前附表第7项规定的投标截止时间以后送达的谈判响应文件将被拒绝并退回投标人。

22.    谈判响应文件的补充、修改与撤回

22.1   投标人可以在投标须知前附表第 7 项规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的谈判响应文件。

22.2   投标人对谈判响应文件的补充、修改或撤回，应按本谈判响应文件第 18 条的规定编制、密封、标记和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改谈判响应文件。

（五） 开标

23.    开标

23.1   招标人将于投标须知前附表第 10 项规定的时间和地点开标，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标。

23.2   开标程序

23.2.1 开标由招标人主持；

23.2.2 招标人或招标投标监督管理部门工作人员对投标人的有效证件进行查验。

23.2.3 由证件齐全、满足要求的投标人或其推选的代表检查谈判响应文件的封装情况；

23.2.4 投标单位暂时离场，谈判小组进行评审。

23.2.5 按本谈判文件第 22条已提交了可接受的撤回通知的谈判响应文件及无效谈判响应文件将不予开封。

23.3  招标人应对开标过程进行记录；与会的投标人或其代表应在谈判响应文件递交登记表上签字确认其谈判响应文件已递交。

24.    有效证件

24.1   开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：

法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）及本工程拟派总监理工程师的注册监理证书。营业执照副本原件，资质证书副本原件，（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与谈判响应文件中所提供的相一致，总监理工程师应与投标报名的总监理工程师相一致），保证金缴纳凭证。以上证件均应当为原件。

24.2   证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

25.    无效的谈判响应文件

25.1   开标时，谈判响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效谈判响应文件，不得进入评标：

25.1.1 谈判响应文件未按照投标须知前附表第7项规定时间送达的；

25.1.2 组成联合体的投标人未提交联合体各方签订的共同投标协议。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

25.1.3 谈判响应文件未按照谈判文件的要求封装的；

25.1.4 未按本文件第24条规定提供有效证件的投标人的谈判响应文件；

25.1.5 投标报价高于上限价。

25.2   有效谈判响应文件，由谈判小组进行初步评审。

（六） 评标

26.    谈判小组与评标

26.1   评标工作由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组的名单在中标结果确定之前应当保密。

26.2   本工程谈判小组由 3 人组成，阿勒泰地区专家库中抽取3人。

26.3   开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.4   谈判小组组长由谈判小组成员推举产生，并与谈判小组其他成员有同等的权利和义务。

26.5   谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

26.6   谈判小组根据谈判文件确定的评比标准和方法，对谈判响应文件进行初步评审/响应性评审。谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

26.7   在评标过程中，谈判小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作否决投标处理。

26.8  投标被依法否定，或者谈判响应文件被界定为否决投标后，如有效投标人少于3家（不含），由谈判小组评审后认为有效投标人均不符合谈判文件要求的或者明显缺乏竞争力时，招标人应重新招标。

27.    谈判响应文件的澄清

27.1   为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求和答复均应当是书面的，但不得提出改动价格或对投标内容进行实质性修改。

投标人拒不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其投标。

28.    谈判响应文件的评审、比较

28.1   投标人的资格审查

28.1.1 本招标工程投标人的资格审查采取资格后审方式。谈判小组将首先对投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人为合格的投标人。

28.2   谈判响应文件的评审

28.2.1 谈判小组依据投标须知前附表，对合格投标人的谈判响应文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告。评标报告由谈判小组全体成员签字。

28.2.2 在评审过程中，谈判小组可以以书面形式要求投标人就谈判响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.    评标的办法和标准

29.1   本招标工程评比方法为投标知须前附表第11项规定的方法；合理最低价法。其中包括资格审查及监理大纲内容。

30.    定标原则

30.1   谈判小组依据投标须知前附表第11项规定的评标方法和标准，按照报价高低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

30.2   招标人根据谈判小组的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

31.   评标过程的保密

31.1  凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，谈判小组成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

31.2   在谈判响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或者谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

31.3   中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向谈判小组组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

32.    确定中标人

32.1   中标的标准

32.1.1 谈判响应文件对谈判文件做出了实质性响应；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足谈判文件的各项要求。

32.2   招标人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33.    授予合同的准则

33.1   招标人将把合同授予经确认的中标人。

34.    中标通知书

34.1   招标人应当自收到谈判小组报告3日内向中标人发出中标通知书。

34.2   未中标的投标人对中标结果持有异议的，应当在知道其权益受到侵害之日起十日内，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）的有关规定，以书面报告的形式向                               有关住房和城乡建设行政主管部门或招标投标监管部门提出核查申请。

34.3  中标通知书对中标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当承担法律责任。

34.4  招标人应当自发出中标通知书之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

35.    合同的签订

35.1   招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和中标人的谈判响应文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  谈判文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或者其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。

35.3   谈判文件和中标人的谈判响应文件均是该书面合同的附件。

35.4   所有中标候选人由于投标须知30.2条的规定不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。

36.    履约担保、监理费支付担保

36.1   最迟在合同协议书签署后 5  日内，中标人应按照下列规定的方式和金额向招标人提交履约担保。

36.1.1 监理履约担保采用下列  /  方式

1、履约保证金担保： 甲乙双方签订合同时协商约定

2、银行担保；

3、担保公司担保；

36.1.2 履约担保金额：经甲乙双方签订合同后决定。

36.2   如中标人不能按照投标须知第35.2条的规定执行，招标人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，招标人有充分理由解除合同，给招标人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

36.3   招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按照下列规定的方式和金额向中标人提供监理费担保。

36.3.1 监理费支付担保采用下列  1  方式

1、履约保证金担保： 甲乙双方签订合同协商约定

2、银行担保；

3、担保公司担保；

36.3.2 支付担保金额：经甲乙双方签订合同后决定。

37.    其他

37.1   未尽事宜将依照《招标投标法》及相关法规执行。

38 .   附件

第二章     合同格式

第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 谈判响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

# 五、签约酬金

签约酬金（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：                           。

（2）设计阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

# 六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                        。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：    （盖章）        监理人：    （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                     邮政编码：

法定代表人或其授权         法定代表人或其授权

的代理人：  （签字）       的代理人：  （签字）

开户银行：                     开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                     电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）谈判响应文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本次施工图纸范围内全部施工阶段的监理工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：建设工程施工阶段的质量、进度和投资控制管理，安全生产监督管理，合同和信息管理，与监理依据有关的合同方的协调工作管理。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：监理依据包括2.1本合同第三部分第二条第1款所列的法律法规 。

2.2.2 依法成立的本工程建设工程委托监理合同及附件。

2.2.3 依法成立的本工程建设工程施工合同及附件。

2.2.4 工程建设文件，包括：已批准的可行性研究报告、建筑用地批准书、建筑用地规划许可证、建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证、工程地质勘察报告、已批准的施工图设计文件等。

2.2.5 经审批同意的施工单位编制的施工组织设计

2.2.6 委托人认可的监理规划、细则。

2.2.7 相关服务依据包括：          /            。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：         /             。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： “三控”：质量、进度、投资控制；“两管”：合同、信息管理；“一协调”：组织协调   。

# 在涉及工程延期  / 天内和（或）金额  / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                       /                                    。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  监理合同签订后，工程开工前3日内，监理人向委托人提供一份经审核批准并加盖公章的监理规划。每月20日-30日内，监理人向委托人提供一份经总监理工程师签认的监理月报。 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人    。

监理人应在本合同终止后   7   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  工地现场移交   。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.6 答复

委托人同意在    3    天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币   ，比例为：      ，汇率为：      。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

具体付款方式：甲乙双方协商约定。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  合同双方签字盖章后生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 主管部门协调 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请 合同签定地仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后     天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为       %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

。

9. 补充条款

1、监理合同签订一周内，监理单位将总监等任命书书面通知业主，业主以书面形式将监理人员名单通知施工单位；2、为了本项目参与各方能够很好地密切配合工作，根据有关规定，监理合同签订一周内应给总监理工程师书面授权并及时通知承包单位；3、工程完工后，监理单位应积极配合建设单位和施工单位，做好后期工作的质量保修工作，对工程在使用中出现的质量问题，应积极主动配合建设单位，查找原因，拟定处理方案，督促整改。对因失职造成重大工程质量事故的，追究单位及相关人员终身责任；4、监理单位安排到工地现场监理人员，必须是有一定的监理经验的工程专业技术人员，并具有相应的资格证书，在施工中途不得随意更换，如未经业主代表同意，监理过程中更换现场监理人员或是派驻现场监理人员不具备监理专业经验及资质，发现一次对监理方罚款1000元；5、由于监理方责任不到位，出现重大工程质量问题的，出现一次扣除监理费的30%；6、监理单位弄虚作假、超越权限，导致虚增工程量、多计价款的，不支付监理费；给建设单位造成损失的，依法承担经济和法律责任。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：

。

A-2 设计阶段：

。

A-3 保修阶段：

。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）

。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程技术人员 |  |  |  |
| 2.辅助工作人员 |  |  |  |
| 3.其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.办公用房 |  |  |  |
| 2.生活用房 |  |  |  |
| 3.试验用房 |  |  |  |
| 4.样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工程立项文件 |  |  |  |
| 2.工程勘察文件 |  |  |  |
| 3.工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4.工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5.施工许可文件 |  |  |  |
| 6.其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.通讯设备 |  |  |  |
| 2.办公设备 |  |  |  |
| 3.交通工具 |  |  |  |
| 4.检测和试验设备 |  |  |  |

附加协议条款：

说明：除谈判文件中已经约定的内容，专用条件中的其他条款有中标人与业主另行协商确定。

第三章     技术条件和技术规范

一、技术条件

1、现场自然条件

2、地理位置及气候状况

3、现场施工条件

4、工程规模和工程范围

二、技术规范

本工程的监理服务均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程监理方面的文件、规定。

第四章   图纸

（另附）

附件一

监  理  投  标  书

致（项目法人）：                                      ：

我方收到并研究了贵方                             工程施工监理的谈判文件，愿意按照谈判文件规定的内容承担该工程的施工监理任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

# 1、我们承认投标函、监理大纲为我方谈判响应文件的组成部分；

# 2、我方愿以                              （分别用大写和小写）的监理投标报价，承担本谈判文件所述招标范围内的全部建设监理任务；

3、我们同意在投标有效期内遵守本谈判响应文件，在此期限期满前的任何时间，本谈判响应文件一直对我们具有约束力；

4、如果我方中标，我方将按照谈判文件的规定，提交约定数额的履约担保，并对此共同地和分别地承担责任；

5、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本谈判响应文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           系

的法定代表人，现授权委托                            的

为我的代理人，以本单位的名义参加

招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：               性别：          年龄：

部  门：                               职务：

附法定代表人、委托代理人身份证正反面

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                                 （盖章）

年    月    日

附件三

项目总监理工程师情况一览表

| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目监理年限 |  |  |  |  |
| 监理注册证书注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年承担同类或相近工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 竣工验收日期 |  | 质量等级 |
| 目 前 正 在 监 理 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                                 （盖章）

年    月    日

附件四

关于总监理工程师

参加其他监理工程投标申请

致：  （正在监理的工程项目法人）

我单位总监理工程师           目前正在你单位

工程担任施工监理总监理工程师，监理期限至        年     月    日止。我单位拟选派该总监理工程师参加   （招标工程项目法人）          的                       工程施工监理投标，该工程项目的建设地点在                          ，监理期限自       年      月       日至        年     月    日止。现我单位特申请贵方同意该总监理工程师参与上述工程施工监理的投标活动。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

关于总监理工程师

参加其他监理工程投标申请的答复

致：  （申请人）

同意你单位总监理工程师           参加                               工程施工监理投标活动。无论你单位是否中标，我方的                          工程施工监理工作不得受到任何影响。

单      位： （正在监理的工程项目法人）（盖章）

法定代表人：                          （盖章）

年    月    日

附件五

专业监理工程师、监理员配备一览表

| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理职务 | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 注册号 |  | 职称 |  | 监理培训证书号 |  | 正在承担监理工程名称 |
| 土建监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资控制监理工程师 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场监理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 培训证号 |  |
| 现场监理员 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他支持人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理职务 |  | 数量 |  | 姓名 |  | 年龄 |  | 职称 |  | 专业 |  | 备注 |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。以上人员不得漏缺且土建专业监理工程师、监理员不得在本项目的同时担任其他项目监理职务。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

附件六

承诺书

（建设单位）     ：

我   （投标人单位名称）  承诺，在你单位                                                （项目名称） 项目中，担任本项目的     专业监理工程师    （姓名）     ，注册证或职称证编号：          ；监理员      （姓名）        ，监理员培训证书编号：        ，为本项目专职人员，未在其他建设工程项目中担任监理职务，如违反此承诺，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：                                 （盖章）

年    月    日

附件七

主要检测设备仪器一览表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 自有或委托检测或租借 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

我方承诺上述填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

附件八

企业承担类似或相近工程情况一览表

| 建设单位 | 工程项目名称 | 建设 规模 | 竣工日期 | 质量等级 | 项目 总监 | 建设单位联系人\电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

附件九

监理费用构成明细表

| 序 号 | 分 项 费 用 名 称 |  |  | 金 额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人数A（人） | 人员工资B （元/人） | 小计（元） C（C=A×B） | 合计 （元） |
| 1 | 直 接 成 本 | 监理人员费用（包括监理人员的工资总额及一切辅助工资、奖金等） | 总监理工程 师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业监理 工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
|  |  | 专项费用开支 | 现场办公费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电讯费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通、差旅、住宿费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试验检测费 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场临时设施费 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2 | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 利 润 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金（包含企业所得税、增值税等） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监 理 费 用 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、若监理费用构成明细表中监理费用合计与监理投标书所报投标报价不一致，以监理投标书投标报价为准;2、监理企业可根据企业实际情况增加分项费用进行报价。（本表可扩展）

投  标  人：                                  （盖章）

法定代表人：                                  （盖章）

年    月    日

附件十

评 标 说 明

为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人民共采购法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》及有关规定，制定本办法。

一、评标原则

1、谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、谈判小组应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

二、组建谈判小组

（1）谈判小组由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）谈判响应文件鉴定

谈判小组对谈判响应文件进行初步审查，及响应评审审查检查谈判响应文件内容是否提交了应标保证金、文件签署是否规范以及谈判响应方资格是否符合要求等。不符合要求的谈判响应性文件，为无效的文件，做废标处理。如谈判响应文件被确认为无效，采购代理机构将及时通知该谈判响应方。

（3）评审办法

本项目比照最低评标价法确定成交单位，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的投标单位作为成交单位。

谈判小组先对谈判性响应文件进行初步评审，响应评审的评审，符合条件的投标企业进入谈判阶段，谈判结束后，报价由低到高进行排序，报价最低的投标企业为第一中标候选人。

（4）谈判流程

（1）、谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点；

（2）、谈判小组审阅谈判文件和谈判响应文件；

（3）、谈判响应方根据递交响应文件的逆顺序逐家与谈判小组谈判。

（4）、围绕谈判要点谈判小组全体成员集中与各个谈判响应方分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。谈判轮次最多不超过3轮。

（5）、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应方。

（6）、最终报价。谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应谈判文件的谈判响应方在规定时间内确定最终报价。

附表1

建设工程施工监理评标标准--初步评审

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |  | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 谈判响应文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字或（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 总监理工程师为注册监理工程师； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否具有满足招标项目需要的资质等级； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 自治区境外企业提供有效的进疆承揽业务相关信息录入手续； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 是否提供信用中国及中国政府采购网查询 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 企业信誉是否满足招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2-1

响应性评审

| 项目 | 评审内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标人拟投入招标项目主要管理人资格符合招标文件规定； |  |  |
| 2 | 总监理工程师未同时在两个及以上工程中担任总监理工程师； |  |  |
| 3 | 拟投入项目的管理人员配备符合招标文件规定； |  |  |
| 4 | 投标范围符合招标文件规定； |  |  |
| 5 | 计划工期符合招标文件规定； |  |  |
| 6 | 工程质量符合招标文件规定； |  |  |
| 7 | 其他监理大纲部分符合招标文件规定； |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |
| 评标委员会签名： 年 月 日 |  |  |  |

附表2-2

| 序号 | 内容 | 具体要求 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 工程概况 | 工程的各项主要参数以及现场状况表述清晰 |  |  |
| 2 | 质量控制 | 质量有总目标，对各分部分项工程提出控制点，并提出相应的控制方法 |  |  |
| 3 | 进度控制 | 对总进度目标的分解合理，能体现预控水平和全面控制水平 |  |  |
| 4 | 造价控制 | 针对工程的实际，造价控制程序合理、可行，造价控制有具体措施 |  |  |
| 5 | 安全生产管理 | 安全生产管理目标明确，工作制度合理 |  |  |
| 6 | 组织协调 | 结合工程提出的组织协调的内容全面 |  |  |
| 7 | 合同信息 资料管理 | 根据工程特点，索赔与反索赔措施有针对性，合同履行纠纷预防和协调方案合理、可行，工程信息管理的内容全面，监理资料管理制度健全 |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |
| 评标委员会签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

监理大纲（具体要求）