竞争性磋商文件

项目名称：乌鲁木齐市第一中学北门校区改造项目

招标人：乌鲁木齐市第一中学

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：韩老师

联系电话：0991-5270213

招标代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：李浩

联系人：杨婷婷

联系电话：13999938263

联系地址：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼

# 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称：乌鲁木齐市第一中学北门校区改造项目 |  |
|  |  | 项目编号：XJTZY2021-2-J0130 |  |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐市 |  |
|  |  | 工程规模：\ |  |
|  |  | 承包方式： 包工包料 |  |
|  |  | 招标控制价：1569716.08元（壹佰伍拾陆万玖仟柒佰壹拾陆元零捌分）,超出此限价的废标。 |  |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：本项目清单、招标文件及招标文件补充包含的全部内容 |  |
| 3 | 1.2.2 | 工期要求 | 开工日期：2022年4月20日 竣工日期：2022年5月30日 |
|  |  | 质量要求： 合格 |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：财政资金 |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 1.4.1 | 采购方式：竞争性磋商 |  |
|  | 1.4.2 | 资格审查方式：资格后审 |  |
|  |  | 招标方式：公开 |  |
|  | 政府采购 政策 | 1、执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（是/否），投标价格给予6%的折扣； 2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 3、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。 |  |
| 7 | 供应商资格要求 | 1. 投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业； 2. 投标人需具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； 3. 投标人须具备有效的安全生产许可证； 4. 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）完成的类似工程业绩不得少于二项。并须提供中标通知书或合同。 5.项目负责人业绩要求：近三年(2018年1月1日-至今) 完成的类似工程业绩不得少于一项。并须提供中标通知书或合同。注：业绩证明材料须反映项目负责人； 6.项目负责人要求：注册建造师二级（建筑工程专业）及以上在本单位注册，本项目不接受临时建造师； 7.其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； 8.本项目不允许联合体招标； 9、投标人需将法定代表人授权委托书、授权委托人身份证复印件、营业执照、安全生产许可证、资质证书、其复印件放在投标文件中，若复印件无法辨识或不按照此要求提供者，投标文件将按废标处理。以上所有资料复印件放在投标文件中，若复印件无法辨识或不按照此要求提供者，投标文件将按废标处理。 |  |
| 8 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 不需要 |
| 9 | 3.1 | 工程计价方式：工程量清单计价 |  |
| 10 | 4.1 | 磋商保证金金额：30000元 投标保证金形式：电汇、网银转账形式 投标保证金缴纳形式：于2021年11月15日12：00分（北京时间，以到账时间为准）之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，采用电汇网银形式缴纳至招标代理机构账户。 账户信息： 单位名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 账号：991902337110201 电话：0991-2327058 若供应商未按上述规定缴纳磋商保证金的，响应文件将被拒绝评审。 磋商保证金有效期：磋商截止时间后60天 注：退还投标保证金时，每周一、周二请携带法人授权委托书及开户许可证（加盖公章及法人章）、汇款凭证，找招标文件中的项目负责人办理，开标时可一起带来，其他时间不受理。 |  |
| 11 | 5.1 | 招标答疑会 招标答疑要求 | 时间： （北京时间） 地点： 竞争性磋商答疑要求： 供应商在领取竞争性磋商后，若有答疑，请以纸 质形式加盖供应商公章在2021年11月12日16:00（北京时间）1505575224@qq.com 。 |
| 12 | 6.11.1 | 响应文件份数 | 商务标：正本： 1 份，副本： 4 份 经济标：正本： 1 份，副本： 4 份 技术标：5份(白皮书) 电子版投标文件1份(u盘或者光盘） 必须胶装装订。若不按照竞争性磋商文件规定装订，响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 6.13.1 | 响应文件递交 | 截止时间：2021年11月15日16时00 分（北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼,逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件拒收。 |
| 14 | 7.1 | 采购工程 | 磋商时间：2021年11月15日16时00 分（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼 |  |
| 15 | 11.1 | 磋商有效期：磋商截止时间后60天 |  |
| 16 | 12.3.1 | 履约保证金额 | 供应商提供的履约保证金额为： / |
| 17 | 备注 |  | 招标代理费参考计价格[2002]1980 号)取费标准以成交价为基数计取，由成交单位支付，供应商在磋商报价时应充分考虑此笔费用。 |
| 18 | 开标 |  | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验： 1、法人授权委托书及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及法人身份证原件。 |

窗体顶端

窗体顶端

第一章  磋商须知

1、总则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在供应商须知前附表中列清。

1.2、采购范围

1.2.1、本工程采购范围已在供应商须知前附表中列清，供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程采购范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在供应商须知前附表中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在供应商须知前附表列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在供应商须知前附表列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、采购方式

1.4.1、本工程采购方式已在供应商须知前附表列清。

1.5、合格供应商

1.5.1、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表列清。

1.5.2、本工程采用资格后预审方式确定合格供应商。

1.5.3、本工程联合体协议书按供应商须知前附表规定执行。如果要求提供联合体协议书，供应商必须在响应文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第七章。

1.5.4、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便评审。

1.6、磋商费用

1.6.1、供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本采购工程中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决磋商”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、供应商下载竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于以纸质形式递交至新疆天之源项目管理集团有限公司，否则采购人不作任何解释。采购人将在对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知各供应商。

2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、采购人可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.3.3、为使供应商在编制响应文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，采购人应延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

3、磋商报价

3.1、本工程计价方式已在供应商须知前附表列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3、供应商应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

3.4、除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其磋商应当予以否决。

3.6、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.7、磋商报价由供应商自主确定，但不得低于工程成本；磋商报价应由供应商或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3.8、供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量一致。

3.9、分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据竞争性磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应包括竞争性磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用，竞争性磋商文件中没有明确的，应提请采购人明确；材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。

3.10、措施项目中的总价项目金额应根据竞争性磋商文件及磋商时拟定的施工组织设计或施工方案确定；措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项；措施项目费由供应商自主报价，但其中安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.11、其它项目费应按下列规定计价：

3.11.1、暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.2、暂估价中的材料、工程设备单价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.3、计日工应按工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算；

3.11.4、总承包服务费应根据工程量清单列出的内容和要求估算。

3.12、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.13、磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

4、磋商保证金

4.1、供应商应提供不少于供应商须知前附表规定数额的磋商保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、供应商在磋商有效期内撤销其响应文件；

4.2.2、成交人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.3、供应商在竞争性磋商文件规定时间内交纳磋商保证金。

4.4、未成交人在成交公示后5个工作日内退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.5、成交人的磋商保证金将在合同签订后5日内返还。

5、采购答疑会及现场踏勘

5.1、供应商自行在磋商前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

5.2、供应商在现场踏勘以及理解竞争性磋商文件、施工图纸中的疑问，可以以纸质形式递交至新疆天之源项目管理集团有限公司。

5.3、采购人将及时对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知各供应商。

6、响应文件

6.1、响应文件由响应文件构成。

6.2、商务标部分

6.2.1、磋商承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、承诺书

6.2.5、供应商概况

6.2.6、供应商近  三   年（2018年01月01日—至今）类似工程业绩证明材料

6.2.7、项目负责人简历（项目负责人近  三  年（2018年01月01日—至今）类似工程业绩如有要求需附证明材料）

6.2.8、项目管理人员

6.3、技术标部分

6.3.1、施工组织设计

6.4、经济标内容

6.4.1、磋商总价封面

6.4.2、磋商总价

6.4.3、经济标部分

6.8、响应文件字体要求

6.8.1、商务标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标字体须采用三号宋体字。

6.9、响应文件封面要求

6.9.1、商务标封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

6.10、响应文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

6.11、响应文件的份数和签署

6.11.1、供应商应按供应商须知前附表规定，编制响应文件份数。

6.11.2、商务标、技术标、经济标凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖印章。

6.12、响应文件的密封与标志。

6.12.1、供应商必须将响应文件密封装袋并在封袋上正确标明 “响应文件”字样，即 “响应文件”封袋，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.2、响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.3、响应文件封袋上应写明工程名称、采购人名称、供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话。

6.13、响应文件递交

6.13.1、供应商必须按供应商须知前附表规定，将响应文件送新疆天之源项目管理集团有限公司注明时间后，递交给采购人。超过规定时间送达的响应文件，整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

6.13.2、采购人事先约定延长磋商截止时间的，采购人与供应商以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的磋商截止期。

6.14、响应文件修改与撤回

6.14.1、供应商可以在递交响应文件以后，在规定磋商截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，并将此通知报备。

6.14.2、响应文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。

6.14.3、磋商截止时间后，供应商不得撤回或修改响应文件。

6.15、响应文件澄清

6.15.1、评审过程中，磋商小组为了有助于响应文件的评审，可以要求供应商就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。

6.16、响应文件格式

6.16.1、响应文件格式见第七章。

6.16.2、供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

7、磋商时间及地点

7.1、采购工程磋商的时间、地点已在供应商须知前附表列清。

7.2、采购人将邀请所有供应商派代表参加磋商会议。

8、评标方法

详见第二章“评标办法”内容。

9、成交原则

9.1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。

9.2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

9.3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。

9.5、磋商工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担。评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。

9.6、由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

10、磋商会程序

10.1、招标代理机构介绍参加会议的人员。

10.2、采购人或招标代理机构查验供应商有关证件。

10.3、供应商代表查验响应文件密封情况。

10.4、采购人复查响应文件密封情况

10.5、启封标书。

10.6、宣布工期、质量、报价等信息。

10.7、招标代理机构记录磋商情况。

10.8、第一阶段磋商完毕，供应商退场。

10.9、招标代理机构向磋商小组介绍评审时的重要信息和数据。

10.10、磋商小组对响应文件进行综合评审。

10.11、响应文件通过评审的合格供应商按标书送达的逆顺序背靠背进行二次报价

10.12、招标代理机构宣布成交候选人。

11、磋商有效期

11.1、评审和成交将在供应商须知前附表规定期限内完成，如果不能完成，采购人将通知供应商延长磋商有效期。

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、采购人自收到工程采购磋商情况书面报告之日起5日内未通知供应商在招标磋商活动中有违法行为的。采购人将向成交人发出成交通知书，并及时通知其它供应商其磋商未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、采购人与成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和响应文件签订施工合同。

12.2.1、采购人与成交人签订合同后7日内应将合同及时备案。

12.3、履约担保

12.3.1、成交通知书发出28天内，成交人须按供应商须知前附表规定的金额向采购人提交履约保证金。

12.3.2、若成交人未按12.3.1条款执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过磋商担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、采购人不履行与成交人订立合同的，将双倍返还成交人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

12.3.4、本工程采购人要求成交人提交履约担保的同时也将向成交人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

窗体顶端

第二章 评标办法

1、本次评标采用的评标办法为综合评估法 。评审中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

2、资格评审

采购人对供应商按《资格审查标准》进行评审。

资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业； |
| 2 | 投标人需具备有效的资质证书，须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。 |
| 3 | 投标人须具备有效的安全生产许可证； |
| 4 | 投标人业绩要求：近三年（2018年1月1日-至今）完成的类似工程业绩不得少于二项。并须提供中标通知书或合同。 |
| 5 | 项目负责人业绩要求：近三年(2018年1月1日-至今) 完成的类似工程业绩不得少于一项。并须提供中标通知书或合同。注：业绩证明材料须反映项目负责人； |
| 6 | 项目负责人要求：注册建造师二级（建筑工程专业）及以上在本单位注册，本项目不接受临时建造师； |
| 7 | 其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； |
| 8 | 本项目不允许联合体招标； |

备注：

1、以上审查项目中，以各供应商的响应文件内容为准，须清晰可见并且加盖供应商公章。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

2.1、商务标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性磋商文件规定。 |
| 2 | 磋商承诺书（一）、（二）必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。 |
| 5 | 磋商保证金的缴纳主体与投标人一致，按照竞争性磋商文件要求提供担保，或者所提供的担保没有瑕疵的； |
| 8 | 投标人概况及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 9 | 项目负责人简历及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 10 | 项目管理人员必须提供。 |
| 11 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.2、商务标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

2.3、商务标评审

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 60 | 项目负责人具有类似业绩证明材料。同时，附项目负责人证书、职称证书复印件。 |
| 2 | 项目管理人员 | 40 | 施工员、预算员、质检员、材料员、安全员等管理人员要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证扫描件也应附带。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 合计×0.1 |  |
| 注：1、评委应认真了解本竞争性磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。 3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据响应文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

2.4、技术标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的供应商的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 技术标必须提供。 |
| 2 | 技术标必须采用A4打印纸。 |
| 3 | 技术标必须采用打印方式书写。 |
| 4 | 响应文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册。 |
| 5 | 技术标字体必须一律采用三号宋体字且不得有任何修饰。 |
| 6 | 技术标封面必须采用白色A4打印纸封面。 |
| 7 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。 |
| 8 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 9 | 技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。 |
| 10 | 技术标部分不得以任何形式反映供应商的有关情况。 |
| 11 | 技术标严禁涂改和行间插字。 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.5、技术标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 5 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 5 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 20 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 15 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 劳动力需用量计划 | 5 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。 |
| 6 | 材料需用量计划 | 5 |  |
| 7 | 机械设备需用量计划 | 5 |  |
| 8 | 质量保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 9 | 工期保证措施和体系 | 10 |  |
| 10 | 安全保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 11 | 现场文明施工措施 | 10 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 合计×0.6 |  |
| 注：1、技术标评审标准满分为100分，占总分60%。 |  |  |  |

2.6、经济标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 供应商必须按招标工程量清单填报价格。项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致； |
| 3 | 供应商的磋商报价不能高于预算金额； |
| 4 | 安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用 |
| 5 | 磋商总价必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人章 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.7磋商小组只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）磋商总价应按建设项目磋商报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目磋商报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目磋商报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程磋商报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程磋商报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中供应商可根据工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按采购人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）磋商报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非磋商小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

2.8磋商小组通过上述评审和修正后的价格作为供应商的最终磋商报价。供应商应当澄清和签字确认，否则采购人对供应商的响应文件将予以拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评标工作。

2.9经济标分值共30分。

2.9.1磋商报价得分的计算：

2.9.2磋商报价的确定：

磋商报价＝经评审后的磋商报价

2.9.3有效磋商报价

有效磋商报价是指经过磋商小组资格审查、技术标和商务标完备性及符合性审查进入经济标评审的磋商报价。

2.9.4磋商基准价的确定

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 报价计算方法：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的响应人价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。 |
|  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的折扣。 |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写自拟格式的《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

评分分值计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

供应商最终得分等于商务部分、技术标以及报价三者得分之和。

磋商小组按照供应商最终得分由高到底顺序确定出各供应商排名顺序。

3、资格审查、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的响应文件不足三个的，磋商小组应认定本次采购工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次采购活动失败，采购人将重新组织采购活动。

4、本次采购方式为竞争性磋商，共有二次报价机会，响应单位在截止时间内递交的响应文件中的报价作为第一次报价；评审小组分别与供应商进行技术、服务等的商讨，磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应竞争性磋商文件和采购方要求的供应商在规定的时间内提交最后报价，供应商的最后报价进入磋商报价评审。

5、在评审过程中，评审小组发现磋商供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商做出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标，其磋商将被否决。

6、磋商小组按照供应商最终得分由高到底顺序确定出各供应商排名顺序。

第三章合同（合同最终内容以甲乙双方签订的为准）

（GF—2017—0201）

第四章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

第五章  图纸和技术资料

1.1、采购人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。

1．2、采购人将提供本项目的技术要求，内容如下：

乌鲁木齐市第一中学北门校区改造项目技术要求

一、散热器要求

1、安装铸铁烤漆700型散热器。

2、铸铁散热器板型导流型侧面上端增加了导流设计，使加热的空气在上升时背墙面导流，减少熏黑墙面，干净清洁。

3、铸铁散热器圆片表面通过拋丸和精致打磨前处理工序后，光滑洁净美观，外表面经环氧树脂静电喷涂和220摄氏度高温流水线烘烤表面涂层附着力强，耐冲击和磕碰。

4、采用环保节能铸铁散热器，通过中国环境标志产品认证，内腔无砂，满足温控阀和热计量表要安装要求。

二、暖气管要求

1、采用镀锌钢管，管材不得弯曲、锈蚀，无飞刺、重皮及凹凸不平现象，管壁内外镀锌均匀。

2、镀锌管的壁厚要求，DN25镀锌管外径33.7mm，壁厚3.2mm；DN32镀锌管外径42.4mm，壁厚3.06mm；DN40镀锌管外径48.3mm，壁厚3.06mm。

三、截止阀和三通阀的要求

1、截止阀材质采用铜体铜杆丝扣连接。

2、三通阀材质采用铜体丝扣连接。

3、阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷。

四、暖气罩的要求

1、采用30mm×30mm方管焊龙骨架，防火中纤板基层，面饰防火铝塑板，散热罩采用不锈钢方管现场焊制。

2、暖气罩设计方案和效果图交由甲方审定。

窗体顶端

第六章 工程量清单

工程量清单另附

窗体底端

第七章 响应文件格式

窗体顶端

封面格式

正本

响应文件

工程名称：

采购人名称：

供应商名称（章）:

供应商地址:

联系人:

联系电话:

目   录

- 磋商承诺书（一）（二）

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、承诺书

5、供应商概况

6、供应商类似工程业绩证明材料

7、项目负责人简历

8、项目管理人员

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码

一、磋商承诺书（一）

采购人：

1、根据已收到的              工程的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容并且以        元（大写：           ）承包本采购范围内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

开工日期：

竣工日期：

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：   合格

4、如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的竞争性磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

磋商承诺书（二）

采购人：

如果我方成交，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报采购人审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证正反面

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购工程的磋商活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程招标磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

附代理人的身份证复印件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

四、承诺书

采购人：

我单位若成交乌鲁木齐市第一中学北门校区改造项目项目，将严格并满足招标技术要求的所有内容，若施工期间不满足此技术要求，将自愿放弃成交资格。

供应商（盖章）：

年  月  日

五、供应商概况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案册等材料的复印件。

六、供应商近 三   年（2018年01月01日—至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指规模、使用功能相似工程。

2、本表后附成交通知书或施工合同或竣工验收表业绩证明材料复印件。

3、关于供应商业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制；

七、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近 三   年内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近 三     年内类似业绩一览表（关于项目负责人业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制）

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（本表后附项目负责人类似业绩证明材料：成交通知书或施工合同或竣工验收表复印件）

八、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件。

窗体顶端

9、技 术 标 内 容

白皮书

施工组织设计

一、供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

2、施工准备计划

3、施工方案

4、施工进度计划

5、施工平面图

6、劳动力需用量计划

7、材料需用量计划

8、机械设备需用量计划

9、质量保证措施和体系

10、工期保证措施和体系

11、安全保证措施和体系

12、现场文明施工措施

本条投标人应结合工程实际，依据《关于印发《2016 年乌鲁木齐市建筑施工扬尘防治专项行动实施方案》的通知》（乌建发〔2016〕251 号）等我市有关现行文件精神编制。

注：上述内容中若需要表格请投标人自行编制。

10、经济标内容

注：为了便于查找，请按顺序编排经济标内容。

二次报价单

致采购人：

我单位                       对乌鲁木齐市第一中学北门校区改造项目项目 的二次报价为：

小写：

大写：

并承诺： 本次报价为最终报价。

供应商（盖章）：

供应商授权代表签字：

年  月  日

注：各供应商将此表内容不填写，只加盖单位章后，一式两份带到磋商地点，现场进行二次报价。

政府采购促进中小企业发展暂行办法

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - 符合中小企业划分标准；

2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.3中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。(所投全部产品的制造商都为小微型企业才给予价格扣除)

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 附件：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。