
项目编号：XJCY2021-ZB-142
新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
招标文件

项目名称：新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
招 标 人：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会（公章）
联 系 人：胡老师
联系电话：/

地址：/


招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司（公章）
法定代表人（签章）：祁剑民
联  系  人：赵钰
电      话：15276534396
邮      箱：1207663917@qq.com
地      址：新疆乌鲁木齐市水区会展大道599号新疆财富中心C座6楼

2021年11月

目录

2

第一部分  投标须知

2

第二部分  招标说明

第三部分  采购需求
26

第四部分  合同条款
40

第五部分  投标文件格式
70



第一部分  投标须知

（一）投标人须知前附表

	序号
	类别
	内  容

	1
	项目名称
	项目名称：新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
项目编号：XJCY2021-ZB-142

	2
	采购人
	招标人：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

招标人地址：/

联 系 人：胡老师

联系电话：/

	3
	招标方式
	公开招标

	4
	资金来源
	资金来源：财政资金

	5
	招标控制价
	招标控制价：740万元
投标报价方式：直接填写报价

	6
	采购内容
	（具体内容详见技术参数）

	7
	服务期限
	合同签订后60个自然日内完成。

	8
	服务地点
	招标人指定地点

	9
	资格标准
	（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家投标，符合本项目所需相应的经营范围和供货能力；

（二）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；
（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（六）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

（七）本项目不接受联合体投标。

	10
	投标

有效期
	提交投标文件的截止时间起90自然日；

有效期不足将导致其投标文件无效。

	11
	开标时间及地点
	开标时间：2021年11月10日11时00分（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室

投标截止时间：2021年11月10日11时00分（北京时间） 

投标文件递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室

	12
	招标文件答疑时间
	招标文件答疑时间：投标人若对招标文件有疑义，应于2021年10月30日19：00（北京时间）以纸质版加盖公章后扫描件的形式通过邮件发送至招标代理机构的邮箱：1207663917@qq.com，逾期视为对招标文件无疑义。

招标文件答疑会：视质疑情况统一组织。

	13
	投标文件份数及密封要求
	一、投标报价文件（正本壹份，副本陆份）

二、商务技术文件（正本壹份，副本陆份）

三、投标文件电子版（U盘壹份）

注：（1）投标文件不予退还。投标文件封面对应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价文件正、副本密封在同一密封袋中；商务技术文件正、副本密封在同一密封袋中；电子版投标文件单独密封；（共三个密封袋）

（2）投标人应将投标文件封面注明投标人的名称、地址、项目名称、采购人名称、联系电话等。

（3）投标文件不得以活页方式装订，不可拆装、装订应牢固、胶粘不易拆散和换页；

（4）副本可以是正本加盖公章后的复印件；

（5）密封袋封口处加盖单位公章。

法定代表人或其授权人参加开标会应单独携带一份法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（应包含法定代表人及被授权人身份证复印件）（原件加盖公章）；营业执照复印件加盖公章。

	14
	电子版
	电子版投标文件份数：壹份

电子版投标文件形式：U盘 

电子版投标文件密封方式：单独进行密封并按照要求进行标记。

注：1、如果其U盘内容与书面文件内容不一致时，以书面文件内容为准；

2、电子版文件需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档和word版同时放入U盘），文件名称以“报价文件”、“商务技术文件”“”进行标记；

3、未按照要求对电子版文件制作的，将影响投标单位投标结果。

	15
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行电汇或网银

投标保函：本次投标不接受任何形式的保函。

投标保证金的金额：¥140000.00元（大写：壹拾肆万元整）
单位全称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐安居南路（兵团）支行

行    号：103881070473

帐    号：30704701040007728

财务电话：0991-4152021
递交方式：从投标人基本账户以银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

投标保证金缴纳期限：投标保证金最迟于2021年11月10日11:00（北京时间）到账，逾期不予接受，保证金未到账的将直接导致其投标文件被拒绝。 （必须在“备注”或“用途”中写明“新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目-投标保证金”）
退投标保证金：
（1）
新疆诚誉工程项目管理有限公司开具的收款收据复印件。
（2）投标单位开具退款收据（收据上需清楚的盖有财务章，写清楚退款的项目名称）
（3）投标单位账户信息，并加盖公章。（账户信息上需写清楚：单位名称、开户银行、账号、行号、联系人、联系电话）

	16
	质疑
	接收质疑函的方式：现场递交授权委托书原件及纸质版质疑文件（加盖单位公章）

接受质疑的单位：新疆诚誉工程项目管理有限公司

联系电话：15276534396
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座6楼

	17
	招标代理服务费
	中标服务费：按国家取费标准（计价格（2002）1980号文）服务类收费标准下浮30%计算。招标代理费按以上标准计算由中标单位支付。

	18
	其他要求
	1.招标文件要求投标文件中涉及复印件或扫描件等相关资料的，须清晰可见，辨认度高，否则按无效文件处理，其风险及结果由供应商自行承担；

2.本项目所有要求复印件或扫描件等相关资料的，在签订合同前将要求中标人提供所有资料原件进行项目尽职调查，如不能提供的将影响本项目中标结果和合同签订工作；

4.不允许中标人将本项目分包或转交他人承担，否则取消供应商的中标资格；

	19
	★

违约事宜
	一、如投标人违反招标文件规定、合同条款、政府采购法等相关法律规定的，严格按照政府采购法依法进行处理并追究责任。

二、中标单位若违反下列要求将被招标人列入黑名单并取消中标资格，招标人有权扣留履约保证金，今后参与招标人所有招标项目投标将被拒绝。

1.中标单位承接本项目后不得转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同并列入黑名单，同时扣除缴纳的履约保证金。

2.投标文件所列人员均为本项目实施人员，实施过程中不允许更换。本项目配备所有人员不得在其他正在实施的项目中任职/兼职，一经发现，招标人有权终止合同，同时扣除缴纳的履约保证金。


（二）投标人须知
1．总则

1.1本招标文件仅适用于投标人须知前附表所叙述项目的采购。

1.2本次招标方式：采取公开招标方式
1.3项目的一般概述：

1.3.1招标人名称：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会

1.3.2项目名称：新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
1.3.3项目采购内容：详见“投标人须知前附表”
1.3.4本项目不接受联合体投标。

联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。联合体投标的投标资格以联合体中最低资质为准。

1.3.6本项目变更的程序：项目如有变更，变更之前，由招标人通过公告形式告知所有投标人。

1.3.7资金来源：财政资金。

招标控制价：740万元
1.3.8评标方法：采用综合评分法进行评标。
1.3.9服务标准：见第三部分采购需求

2．投标费用

投标人自行承担响应本次招标的一切费用。不论最终结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标人因投标所产生的一切费用。

3．招标文件的构成

3.1招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 投标文件格式（编制顺序及范本格式）

4．招标文件的澄清

4.1投标人在收到招标文件后，若对招标文件有异议的，应在自收到招标文件后五日内提出，以纸质版加盖公章后扫描件的形式通过邮件发送至招标代理机构的邮箱、投标人未在规定日期前提出异议的，视为对招标文件的要求、资格审核条件、评分方法等招标文件的所有内容无异议。开标前不得对招标文件的评分方法、服务需求、资格审核条件提出质疑。

5．招标文件的修改或补充

5.1在投标截止日期24小时前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交首次投标文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取招标文件的投标人；不足5日的，招标人应当顺延提交首次投标文件截止时间。

5.2招标文件的澄清、修改等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

5.3招标文件的补充文件将作为招标文件的组成部分，并且对投标人具有同等约束力。

6．招标文件的理解

6.1投标人应认真阅读、审查招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求，保证其完全理解招标文件内容。投标人在投标截止时间后，不得要求更改已送交的投标文件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或没有对招标文件作出实质性响应，根据有关条款规定，其投标可以被拒绝，由此带来的风险应由投标人自行承担。

7．廉洁自律承诺要求

7.1在本次招投标活动中，招标人和招标代理机构保证不接受任何投标人送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标人及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标人及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不允许投标人支付旅游费用、报销各种消费凭证。

所有投标人必须填写反商业贿赂承诺书（不填将视为处无效标理）。

8．质疑与投诉

8.1供应商认为招标文件、评审过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人提出质疑。

8.2供应商认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

8.3质疑函的必备内容

①供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

8.4质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的采购活动的供应商；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑。

8.5采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

第二部分  招标说明

第一章 对投标人的资格要求

1、投标人资质要求
详见《投标人须知附表》

第二章 投标文件的编写

2．要求

2.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表述、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文作出出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

2.2投标人编制的投标文件应按照第五部分投标文件格式的要求和顺序编写。
3．投标文件格式

3.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件，并使用A4纸张打印，胶装成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。所有投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并胶装成册。

3.2 投标文件封面须标注项目名称、项目编号、投标人名称（须加盖单位公章）、项目联系人及联系电话（详见第五部分投标文件格式封面），（与第三章投标文件的递交一致）。

4．投标报价

4.1投标人应按招标文件所附的报价明细表的格式提供产品的单价和总价，如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价文件的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。招标人不接受任何有选择性的报价。
5．投标报价的货币单位

5.1 投标报价单位均为人民币。

5.2中标服务费

5.2.1中标单位必须在合同签定后三天内向新疆诚誉工程项目管理有限公司一次付清中标服务费。

5.2.2 中标服务费按国家取费标准（计价格（2002）1980号文）货物类收费标准下浮30%。

5.2.3.本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆诚誉工程项目管理有限公司。
6．招标文件规定的技术部分

没有按第五部分投标文件格式的要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7．投标有效期

7.1 从提交投标文件的截止之日起算90个自然日。

7.2特殊情况下本招标代理公司可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在本招标代理公司规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

8．投标文件的签署规定

8.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

8.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人签章。

8.3招标文件规定投标文件应签字盖章处，由投标人在规定处签字盖章。

8.4所有投标文件必须提交投标报价文件、资格证明文件、商务技术文件、投标文件电子版。投标文件正本有对投标人有约束力的代表签名或盖章并清楚地标明“正本”字样。

8.5投标文件的正本与副本内容要完全一致。

8.6以电报、电话、传真、电子邮件等形式提交的投标文件不予接受。

9．投标保证金

9.1 投标保证金额：详见第一部分投标人须知附表第15项目。

9.2 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

9.3 投标人应在提交投标文件之前向本招标代理公司缴纳投标人须知前附表要求的投标保证金。

9.4 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

9.5 未按规定缴纳投标保证金的投标，将被视为无效标。
9.6未中标的投标人的投标保证金，将按招标文件规定在中标通知书发出后5个工作日内，予以办理原额无息退还手续。

9.7在中标人支付所有中标服务费并签订合同后，中标人的投标保证金在5个工作日内予以全额、无息退还。 

9.8投标保证金的有效期为投标有效期满后的90个自然日。

9.9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未按招标文件要求规定缴纳招标服务费；

（3）中标人未按招标文件要求规定与招标人签订合同的；

（4）中标后签署合同不按招标文件规定提交履约保证金的；

（5）投标人在投标有效期内采用不正当的手段扰乱招投标秩序的；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（7）投标人与招标人或其他投标人相关人员恶意串通的；

（8）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标人造成损失的，还要承担赔偿责任。

10．投标文件语言

10.1投标文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

第三章 投标文件的递交

11．投标文件的密封与标记

11.1投标人应将商务技术文件、投标报价文件以及电子版U盘按照投标人须知前附表要求密封，并在密封袋上按以下格式注明有关内容：

	项目名称
	

	项目编号
	

	文件名称
	填写或“投标报价文件”

或“商务技术文件”或“电子版U盘”

	投标人的名称（签章）
	

	单位地址
	

	本项目联系人姓名
	
	职务
	

	联系方式
	

	在2021年   月    日   ：00前不得启封


11.2为方便开标和唱标投标人投标时须递交三个密封袋。一是投标报价文件，二是商务技术文件，三是电子版U盘（未密封或单独提交的资料不予接收），投标人投标时携带一份授权委托书便于查验人查验身份。
11.3任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

11.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负任何责任。如果投标文件不完整，或有附加条件的，有保留的，有涂改的，有变更的，将不予接受。

12．投标截止时间

12.1投标文件的递交不得迟于规定的投标截止时间。投标文件请以密封形式递交至：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新疆财富中心C座6楼会议室。在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.2出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标人的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。

12.3在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。
第四章 开标

14．开标

14.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开开标，投标人的法定代表人或其授权人需参加开标会。

14.2开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人提交的 “投标报价文件”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

14.3开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序依次进行。

第五章 评标委员会

13．评标小组

13.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的招标评定活动。

13.2评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在成交结果确定前保密。

13.3评标小组有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

13.4按前款规定，评标小组的成员7人（其中招标人代表1人）。任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果。

13.5评标小组成员遵循法定的回避规定。

13.6评标小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查投标人的投标文件并做出评价；

（二）要求投标人解释或者澄清其投标文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知招标人在评审过程中发现的投标人的违法违规行为。

13.7评标小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据招标文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑；

（五）配合纪检监察、监督部门的投诉处理和监督检查工作。

13.8有下列情形之一的，不得担任评标小组成员：

（一）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（二）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（三）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（四）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

13.9评标小组成员应当熟悉并认真研究竞招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标目的；

（二）招标项目的范围、性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素；

（五）招标人应当向评标小组提供评标所需的重要信息和数据；

（六）评标小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据；

（七）评标小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

13.10评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，并对所提出的评审意见承担个人责任。未实质性响应招标文件的投标文件均按无效响应处理。

13.11评标小组成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

13.12与评标活动有关的工作人员，是指评标小组成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第六章 资格审查

评标小组应当根据第一章投标人的资格要求，对投标人资格条件进行审查，不符合资格条件的投标人，其投标将被否决。符合资格条件的进行符合性审查环节。

资格审查表见“第十章 28.1资格审查表”。

第七章 评审

15．评审依据

15.1评审的依据为招标文件和投标文件。

16．投标文件的澄清

16.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人组建的评标小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。

16.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

17．对投标文件的评估和比较

17.1对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

17.2本项目使用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

18．评审过程的保密

18.1开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2投标人在评审过程中，所进行的意图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消成交资格。

19．初步评审

19.1评标小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应以书面方式进行， 并由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；开标一览表总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准，并修改总价；

修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

19.2在评审过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

19.3评标小组对各投标人的投标报价进行评审，对超出控价的投标人废标，对低于成本价的报价予以淘汰。招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
19.4在评审过程中，评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

19.5投标人的资格条件不符合第一章投标人的资格要求的或国家有关规定的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标小组可以否决其投标。

19.6评标小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

19.7投标人不得误导和干扰评审活动，否则将有可能否决其投标。

19.8评标小组应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

19.9下列情况属于重大偏差：

（一）投标文件没有按招标文件要求格式签字或盖章的。

（二）投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证金或投标文件未附投标保证金缴纳证明的。

（三）投标文件未按照招标文件规定的正、副本份数、装订方式的。

（四）投标文件附有采购人不能接受的条件。

（五）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（六）投标文件中提供虚假或失实资料的。

投标文件有违反上述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应的投标，作无效投标处理，不再进入以后的评标程序。

19.10细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标小组应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

19.11评标小组根据上述规定否决不合格的投标文件。

20．详细评审

20.1评审方法：综合评分法

20.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加本采购项目，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.3根据综合评分法完成评审工作后，评标小组应当拟定一份书面评审报告提交给采购人。评审报告应当载明供应商的投标项目、所做的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4评审因素及标准（详见评分细则）

21．评估与比较

21.1若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

21.2评标小组按照评审因素的量化指标评审得分由高到低排列顺序，推荐给招标人。

21.3在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

21.4评标方法和标准：本项目采用综合评分法确定投标人。

在综合评价分值中，报价得分为15分，技术商务得分为85分。合计分值100分。

21.5评审标准

评标小组应当对投标文件进行评审，并根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的投标人进行招标。未实质性响应招标文件的投标文件按无效处理，评标小组应当告知有关投标人。

22．定标原则

22.1本次评标采用综合评分法，供应商通过初审后，评标小组依据评标报告及综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，第一中标候选人推荐为成交供应商。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的，由商务及技术部分得分高低评定排名。

22.2采购人确定中标人时的原则：排名在前的候选成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响采购结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照评审委员会提出的候选成交供应商名单排序依次确定其他供应商为拟成交供应商，或重新组织采购。

22.3采购人根据招标小组的评审报告，确定中标人。

第八章 合同的签订与执行

23．合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求且综合评分第一名的投标人。

23.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25．中标通知书

25.1评审结果公示结束后，新疆诚誉工程项目管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。

25.2评标结果在网上公示期满后10个工作日内，中标单位不来领取中标通知书，视为中标单位放弃中标资格，招标人应顺延排名第二的中标候选人或重新组织招标。

25.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。
26．签订合同

26.1中标人收到新疆诚誉工程项目管理有限公司发送的《中标通知书》后，中标人应在30日内签订合同。

26.2如中标人在规定的时间内拒签合同，则按违约处理。招标人保留追诉的权利。

26.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.4不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。

第九章 其他说明

27．解释权

本招标文件的解释权归新疆诚誉工程项目管理有限公司。

第十章 评审方法

28．评审方法

本项目采用综合评分法，具体评审方式按以下表格顺序进行评审（对所有投标人按资格性审查、符合性审查，审查的顺序进行审查，通过的合格投标人进行商务评审、技术评审、经济部分评审）。
中小企业价格折扣比例及方法
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、

微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。


28.1资格审查表

资格审查表

	序号
	审查项目
	投标单位名称

	1
	提供有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）
	

	2
	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（原件加盖公章）
	

	3
	“信用中国”网页查询截图及“中国政府采购网”网站查询截图加盖公章（信用中国网页查询截图“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”两项内容；中国政府采购网截图须包含“政府采购严重违法失信行为信息记录”，截图须体现无异常记录内容）
	

	4
	投标保证金收据（复印件加盖公章）
	

	结论
	

	评标委员会签字：
	

	1、评标委员会对投标资格类文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”，资格审查内容有一项不合格视为资格审查不通过。2、在结论栏中填写“通过”或“不通过”，资格审查由评标小组以记名方式过半数的表决结果决定。3、通过资格审查的投标人不足三家的，将重新招标。


28.2  符合性审查表
	序号
	评  审  内  容
	投标单位名称

	1
	投标文件按招标文件要求格式签字或盖章；
	

	2
	投标文件符合招标文件规定的正、副本份数；
	

	3
	投标报价未超过招标文件中规定的招标控制价；
	

	4
	投标有效期满足招标文件要求；
	

	5
	反商业贿赂承诺书（原件加盖公章）
	

	结论
	

	评标委员会签字：                            

	1、如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。2、评标小组对投标文件按评审标准对上述内容评审，满足要求的在对应的框内打“√”，不满足要求的在对应的框内打“×”。对可以进入详评的投标人，在该投标人所对应的“是否通过评审”栏中打“√”。3、通过符合审查的投标人不足三家的，将重新招标。


详细评审表

	序号
	评审项目
	评审内容

	1
	投标报价
（30分）
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
本项目在评审阶段对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	
	
	

	
	
	

	商务部分（25分）

	1
	企业资质（8分）
	（1）具有CMMI5认证证书（2分）；
（2）具有ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书（2分）
（3）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（2分）
（4）具有信息技术服务运行维护标准ITSS证书（叁级（含）以上）（2分）
注：（以上证书需在有效期内，提供证书复印件加盖投标人公章，模糊无法辨认视为无效证书）

	2
	企业业绩(8分)
	近五年以来承担类似案例：
（1）投标企业在全国承担过省级基层医疗机构信息系统建设实施，提供中标通知书或合同关键页复印件，有一项业绩得3分，最多6分。
（2）投标企业在全国承担过地市级基层医疗机构信息系统建设实施，提供中标通知书或合同关键页复印件，有一项业绩得1分，最多2分。
以上中标通知书或合同须提供复印件并加盖公章。未提供证明资料不得分。以上业绩材料不重复计分。

	3
	本地化服务（4分）
	投标企业在新疆各地州是否有分支机构，分支机构具备快速解决基层医疗机构信息管理系统业务故障的服务能力，并出具分支机构的证明材料（包括房屋租赁合同（或购买合同）、往返交通票、电费或水费或电话费或燃气费或物业费）。提供3个（含）以上分支机构证明材料得4分；1-2个分支机构证明材料得2分；没有不得分

	4
	项目团队配置（10）
	针对本项目提供项目管理组织架构、项目负责人及项目组人员、项目组成员社保缴纳证明；根据项目负责人和项目组人员的行业经验及专业水平以及人员配备是否完善合理进行综合评定:
1.项目负责人具有工信部或原信息产业部颁发的计算机系统集成高级项目经理证书或高级技术职称证书或具有项目管理专业人士资格认证证书(PMP证书)且证书在有效期间，得3分；
2.投标人应具备完整的研发、实施、运维服务能力，拟派项目研发、实施、运维维护服务团队管理人员应具有信息系统集成实施服务工程项目经理证，每人得0.5分，满分5分；证明材料有任意一项缺失不得分。项目团队管理人员不足10人该项不得分。
3.驻场人员：1名工程师在招标人指定办公场所提供驻场运维服务，得2分。
注：以上人员须提供在本公司任职近6个月的社保证明、证书及拟任本项目职务，需提供复印件加盖公章。

	
	
	

	
	
	

	技术部分

	1
	技术参数响应（18分）
	标★内容为项目关键产品指标功能，需提供相应证明材料
1、要求医共体绩效评价监管平台能够实现与国家紧密型医共体绩效平台、卫生财务年报系统的对接。提供详细的系统介绍（包括但不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容）得2分，未提供不得分。
2、家庭医生签约服务平台能够支持与自治区基本公共卫生的服务对接，实现基层人员“最多录一次”的目标。提供详细方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
3、智能慢病综合管理平台按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分。未提供不得分。
4、慢病专项管理系统按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
5、基层医疗卫生机构绩效管理系统按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
6、乡村医生管理系统按要求提供详细的升级方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
7、满足实施和培训服务要求所产生的费用测算应包括人工成本、住宿费用、差旅费用等。提供测算依据得2分，不提供测算依据或费用明显低于市场价格扣5分。
8、要求投标人承诺能够实现与国家基本公共卫生服务项目管理信息子系统（国家基层综管平台）的对接。并提供详细的系统介绍（包括不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容），提供此项目建设或承建单位出具的对接证明。提供对接证明得4分，未提供不得分。

	2
	项目实施方案（19）
	1. 系统建设方案（3分）：
方案满足完整性、可行性、符合性、实用性、可扩展性。
基于已有业务系统升级完善，要求以文字和图形的方式详细描述本项目的整体技术架构、业务流程、与其它系统的关系等内容，具备科学性、合理性、完整性。得3分。
技术方案内容一般，有提供详细技术实现方案，对招标文件响应程度一般的，得1-2分。
采用重建方式满足项目建设技术要求，得0分；
如技术偏离表投标响应参数照抄招标参数此项不得分。

	
	
	2. 自主研发能力（3分）
投标人获得基层医疗卫生机构管理信息系统软件著作权得3分，未提供不得分。(项目招标公示之后颁发的视为无效)。

	
	
	3. 项目实施方案管理及工期计划（8分）
施工进度安排科学、合理，所报工期符合招标文件的要求,有可行的进度图,有保证工程进度的具体措施。施工进度图应完整排期合理，基层医疗机构信息系统升级建设、实施、培训等建设内容得5分；项目实施进度图内容不完整此项得2分；无项目实施进度图此项不得分。
投标人应承诺在合同签订后10天内完成与国家级基层医疗卫生综合管理平台、国家紧密型县域医共体平台、自治区基层医疗机构信息系统的对接。提供工期承诺书得3分，不提供0分。

	
	
	5.运维管理（2分）
在投标文件中所列运维管理方案，设计全面合理、符合招标文件要求。根据响应情况评分：优：2分；良：1分；一般：0分。

	
	
	6. 项目培训（3分）
提供详细的项目培训方案，培训计划周密、合理、具有实效性、可行性，培训时间、培训内容安排合理。满分3分，未响应或描述不清楚的不计分。

	3
	售后服务方案（3分）
	1、售后服务方案（3分）
投标企业提供完善的售后服务方案（包括质保范围、故障处理、软件升级、系统维护、驻场服务及人员数量）且满足建设方要求。优秀得3分；良好得2分；一般得1分。（所有投标产品要求提供壹年质保。未提供售后服务承诺函，或承诺时间与招标要求不符不得分）


第三部分  采购需求及服务技术参数

第一部分项目概述
一、建设背景
新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统设计于2014年，建设于2016年，功能是以基层医疗机构的基本公共卫生服务及基本医疗服务为核心设计，随便着卫生健康业务的不断深化，对信息管理系统的功能提出了新的要求。其中《“健康中国2030”规划纲要》提出“规范和推动“互联网+健康医疗”服务，创新互联网健康医疗服务模式”；《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出要“推广在线医疗卫生新模式”、“促进智慧健康养老产业发展”；《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）提出“推动居民电子健康档案在线查询和规范使用；以高血压、糖尿病等为重点，加强老年慢性病在线服务管理。鼓励利用可穿戴设备获取生命体征数据，为孕产妇提供健康监测与管理。加强对严重精神障碍患者的信息管理、随访评估和分类干预；鼓励医疗卫生机构与互联网企业合作；加强区域医疗卫生信息资源整合；优化“互联网+”家庭医生签约服务；加快家庭医生签约服务智能化信息平台建设与应用。鼓励开展网上签约服务，为签约居民在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务，推进家庭医生服务模式转变，改善群众签约服务感受。”
2021年3月31日，国家卫健委、国家中医药局、国家医保局三部委联合下发《加强紧密型县域医共体建设监测工作的通知》要求，各地卫生健康、医保、中医药主管部门要密切配合，畅通数据获取渠道，确保填报工作顺利进行。试点县医共体管委会、医共体成员单位要高度重视数据填报工作，统计数据和上传材料要精准把握指标内涵。自治区级卫生健康委要加强数据质量控制，确保填报数据准确、完整、真实、及时。国家将结合数据填报等各方面情况，适时调整试点县名单，将建设意愿强烈、工作积极的非试点县纳入体系，同时将填报质量差、工作推进缓慢的试点县移除。

2020年国家突出乡村医生队伍的建设和发展。先后印发了《乡村医生从业管理条例》、《关于进一步加强乡村医生队伍建设的指导意见》、《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（以下简称《实施意见》）和《关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见》等文件，要求加大投入力度，推进乡村一体化建设，保障乡村医生收入待遇，妥善解决乡村医生养老问题，开展订单定向培养，切实加强乡村医生队伍建设。《实施意见》对实施基本药物制度后乡村医生的待遇保障作出明确要求。村卫生室实施基本药物制度后，乡村医生补偿主要有3条渠道：一是通过提供基本公共卫生服务获得补偿。随着基本公共卫生服务经费的增长，乡村医生的收入水平也将进一步提高。二是通过提供基本医疗服务获得补偿。实行国家基本药物制度后，乡村医生主要靠收取一般诊疗费的方式获得基本医疗服务补偿。三是财政予以专项补助。《实施意见》明确，要综合考虑基本医疗和基本公共卫生服务补偿情况，给予定额补助。为保障乡村医生的合理收入，《实施意见》要求，随着经济社会的发展，动态调整各渠道补助标准，逐步提高乡村医生的待遇水平。
因此结合政策要求及本地实际情况，通过对新疆维吾尔自治区基层医疗机构管理信息系统进行升级改造，构建覆盖基层卫生的基本公共卫生、家庭医生签约、全民健康体检、医共体、乡村医生管理、优质服务基层行、村卫生室实施基本药物制度、二级医院对口支援乡镇卫生院项目、乡村医生补助、乡村一体化这10项业务的基层卫生业务管理信息平台，由原来的重点业务信息化管理升级为对基层卫生业务全面信息化管理，为综合业务管理提供技术支持。
二、设计原则
统筹规划原则
以人为本，围绕着人们群众重点关注的健康与医疗问题，加强顶层设计，统筹规划自治区基层医疗卫生机构信息管理系统升级工作，确保应用实效。
协同共享原则
需求导向，统筹部署应用系统，支持跨部门、跨区域的业务协同和信息资源共享，共用基础网络，有效控制投资规模，切实发挥投资效益，避免重复投资、重复建设。
创新发展原则
顺应云计算、大数据、移动互联网等新技术发展趋势，探索健康与医疗新的服务模式、管理模式和监管机制，提升健康与医疗信息化水平。
安全保障原则
强化与新一代信息技术发展相适应、满足信息化发展实际需要的信息安全基础设施。坚持自主可控，强化安全保密措施，确保重要信息系统安全，保障信息系统安全、稳定、高效运行。
第二部分招标参数
1.1. 货物清单
	序号
	货物名称
	主要业务系统
	主要建设内容
	数量
	单位
	质保期

	1
	自治区基层卫生业务管理信息平台
	基本医疗卫生和基本公共卫生服务系统功能升级
	升级健康档案信息开放共享服务
	1
	套
	1年

	
	
	
	强化服务信息质量管控
	1
	套
	1年

	
	
	
	扩展家庭医生签约及服务管理
	1
	套
	1年

	
	
	
	对接统一结算支付平台
	1
	套
	1年

	
	
	
	扩建慢病专项管理系统
	1
	套
	1年

	
	
	
	扩展公共卫生专项服务管理能力
	1
	套
	1年

	
	
	
	扩建基层医疗卫生机构绩效管理系统
	1
	套
	1年

	
	
	
	扩建基本公共卫生资金测算与拨付平台
	1
	套
	1年

	2
	
	自治区乡村医生管理系统升级改造
	1
	套
	1年

	3
	
	全民健康体检数据汇聚及数据质控管理专项服务
	体检数据分析平台
	1
	套
	1年

	
	
	
	检后追踪管理系统
	1
	套
	1年

	
	
	
	升级结核病胸片筛查功能
	1
	套
	1年

	4
	
	医共体绩效评价监管平台建设
	1
	套
	1年

	5
	
	基层医疗卫生综合管理平台
	综合管理基础平台
	1
	套
	

	
	
	
	基层监管应用
	1
	套
	1年

	
	
	
	基础数据管理和扩展服务
	1
	套
	1年

	
	
	
	最多填一次管控服务
	1
	套
	1年

	6
	支持南疆部分乡镇及基层卫生机构体检信息化建设
	区域体检信息管理系统
	10
	套
	1年

	
	
	区域实验室信息管理系统（LIS）
	10
	套
	1年

	
	
	区域影像存储与传输系统(PACS)
	10
	套
	1年


工期要求：合同签订后60个自然日内完成。
总体要求

（1）制定项目实施方案，包括项目管理、需求确认、工作进度表、系统设计、系统开发、系统测试、系统部署、数据抽取、试运行、运行维护、培训等策略。

（2）按照项目实施方案完成系统开发任务，功能模块符合业务需求。

（3）项目监管。召开一次项目实施方案技术评审会，费用包括在投标总价中。接受项目建设单位对项目实施进度的监控。要求技术人员常驻乌鲁木齐并具备业务沟通能力。未经许可，不得更换实施人员（投标人需对此进行承诺）。

（4）系统测试。提供测试计划、准备和执行，包括产品测试、性能测试、压力测试、系统试运行测试，并提供测试报告。

（5）部署实施。协助项目建设单位完成系统部署、试运行、上线运行等工作。

（6）提供项目文档。包括项目管理文档、系统技术文档、数据字典、用户手册和系统管理手册等文档（中文）。

（7）系统验收。系统试运行后，由自治区卫健委、行业业务专家代表和监理机构组成评审验收组对本项目工作进行评审验收，双方签署验收报告。

系统开发需求

系统技术要求

（1）遵循J2EE规范的系统架构和技术

（2）采用面向服务架架构（SOA）的系统架构模式

（3）实现应用和数据的集中化运行与管理

（4）采用分层的数据架构，表现层、业务逻辑层、持久层良好分离，保证数据模型的扩展性以及适应性

（5）采用普遍的安全控制机制，通用的可配置的认证体系

（6）模块化设计，各功能模块符合高内聚、低耦合的特征

（7）采用通用、成熟、可靠的开发框架和工具组件，核心开发框架应具有开放性，不得采用供货商独有技术

（8）能够提供WebService、Socket等主流系统服务接口

（9）能够支持IE8及以上和360等主流浏览器

（10）采用B/S架构模式，如特殊情况下需要采用C/S架构模式，则需经招标人同意，且必须满足整体系统集成等相关要求

（11）采用统一的元数据技术进行设计，在系统建设和运行过程，也必须严格参照元数据标准

系统对接要求

（1）为了实现此次项目的顺利升级，要求实现与自治区基层医疗卫生机构信息系统对接。

（2）实现与国家基层医疗卫生综合管理平台、国家紧密型医共体信息平台、卫生财务年报系统的对接，进而是实时同步国家质控指标要求、直接看到排名结果及个案等相关数据。

上述系统对接等费用包含在本项目报价中。

运行平台要求

（1）系统应支持HTTPS网络协议。

（2）按照招标人提供的硬件和网络环境，规划和设计系统运行的技术方案。

系统质量要求
（1）可扩展性。系统应提供弹性架构，支持二次开发，能够适应业务流程的变化；系统应保证接口封装良好，能够为第三方开发商提供系统集成接口。

（2）易操作性。提供简洁、美观、直白的用户界面。符合windows标准以及浏览器通用方式，具备中文支持功能，提供向导式系统安装界面。

（3）稳定性。系统全年稳定运行，避免因升级而影响系统正常运行。宕机时间应少于1%，平均故障间隔时间应超过三个月。

（4）准确性。系统要对统计分析结果的正确性和完整性进行验证，并对系统的敏感数据进行特殊处理。

（5）可维护性。系统要专设元数据管理模块，用于统一维护系统的公共数据。系统升级简便，具备错误问题远程分析与排除功能。

（6）可管理性。每个层次、每个对象都应提供标准的管理接口或管理界面；每个构件应提供应用架构总体设计规定的标准外部接口。

（7）安全性。系统应支持数据存储、数据传输、密钥管理等安全功能。提供所有系统操作日志记录，具备防止篡改的审计追踪功能，包括对系统参数、用户数据的增删操作，以及系统登录等其他重要操作，确保系统安全运行。

（8）保障性。在系统因硬件、自然灾害或人为因素造成瘫痪情况下，要预先制定应急方案，可有效应对紧急情况，快速恢复系统运行。

系统安全性要求

（1）系统开发必须按照信息安全等级保护第三级的要求进行建设；

（2）根据全民健康保障信息化工程要求，应用软件必须具备与身份认证系统的接口，实现用户身份统一认证和用户管理；

（3）要求所有的应用软件必须具备完备的安全保护和用户权限管理，必须保证防止非授权用户的侵入，严格禁止除系统管理员及授权用户外的其他用户对原始数据的修改；

（4）可根据不同的用户分别设置不同的权限，如系统管理员、组管理员和普通用户，系统管理员可以管理所有的权限配置、密码重置等内容、文件加密等内容；组管理员只能管理本组的权限分配，普通用户拥有最小的权限，同时，不同级别的普通用户的权限应有明显的区别；

（5）所有存贮在数据库中的数据针对不同用户应有严格的处理权限，对普通用户数据属性为只读，对有数据请求的用户提供接口函数以标准SQL语言、ODBC或JDBC等标准接口实现数据访问，对数据维护人员只提供部分表单的修改权限，只有系统管理员有权限修改全部原始数据。但修改后的数据必须保留修改日志，并可调出修改前的数据；

（6）所有数据库用户口令不能在程序中写死，用户根据需要自行修改。

性能指标

1）前提条件

Web服务器、应用服务器和数据库服务器空闲率大于60%；网络空闲率大于60％。

2）指标要求

支持大数据量信息的存储和处理能力。

并发访问要求：

类别
性能指标
参数要求

系统响应时间（不考虑Internet网络传输条件的情况下，以局域网为基准），并发数=500人时数据查询响应时间，要求同时支持3500人在线访问小于5秒

报表响应时间（统计分析和汇总），要求同时支持900人在线访问
80%情况小于30秒90%情况小于15秒运行与停机时间
运行时间
7×24小时，全年不间断提供服务（除系统定期人工维护外）

每次允许可停机时间
小于2小时，停机时间选在服务量最小期间

每年允许停机次数
小于2次

注：响应时间指用户按下确认键至系统返回成功信息的时间间隔。

项目跟踪审计要求

投标人应配合此次项目跟踪审计单位做好相关项目跟踪审计工作。

数据采集要求
投标人须以需求为导向，明确业务流程，以管理指标为中心进行建设，须按照“统一数据采集、业务应用共享”的建设思路，做好投标系统的数据采集表单设计工作，须配合项目应用支撑平台建设单位做好数据采集工作，配合做好信息资源规划工作。按照统一数据采集及数据管理，完成投标系统的数据标准化工作。

产品招标参数


基本医疗卫生和基本公共卫生服务系统功能升级

1)
建设目的

自治区基层医疗机构管理信息系统于2016年启动建设，用于对基层医疗机构的基本医疗和基本公共卫生服务提供信息化支持，随着基层医疗机构业务工作的不断更新，对原有业务应用系统的功能提出了新的需求，尤其是在疫情当前，有大量新的工作模式需求调整和升级，系统主要要求如下。

1、升级健康档案信息开放共享服务

升级基层医疗卫生机构信息管理系统，由各医疗机构信息共享前置一体机提交本标识下的医疗服务信息、电子病历信息、检查检验信息等，经健康档案信息开放共享服务中心整合后推送到居民个人、医疗机构、管理单位。

将传统的明细数据集中管理模式升级为唯一标识主导区块组合动态调用的分布计算模式，从根本上保障了居民健康信息的原始同时节约大量冗余计算和存储资源。

2、强化服务信息质量管控

随着国家基本公共卫生服务工作的持续推进，服务方式也逐渐从重视服务量向提升服务质量、服务效果倾斜。在各级公共卫生监管部门，对公共卫生服务的监管也偏向于服务真实性、满意度等方面。实际工作中，服务的真实性一直是比较难以监管的地方，投入大但收效不大。另一方面，公共卫生服务经费一直无法完全按照机构的实际工作量进行拨付，只能按照机构辖区的人口数进行拨付，对公共卫生服务的促进作用比较有限。服务投入用之于民，亟需一套比较有效的手段对服务过程进行监督，而接受服务的辖区居民就是最好的监督主体，由辖区居民直接对接受的服务进行监督和确认，是比较客观、及时、高效和全面的。

移动公卫两卡制，旨在终结一切造假行为（假档案、假随访、假管理等），使公卫经费考核公平、透明化，基层医生多劳多得，最大程度缓解基层医疗卫生机构与基层医生间的关系。

3、扩展家庭医生签约及服务管理

为各县市主管单位及家庭医生签约团队提供信息化管理服务，为居民搭建与医生有效互动的桥梁，让家庭医生签约真实惠及广大居民。

向居民提供：签约管理、预约诊疗、健康咨询、健康档案开放共享、预防接种管理、服务评价管理、电子健康卡、电子处方购药、家庭成员管理等应用服务。

向家医团队提供：居民签约标签化管理、签约服务、健康咨询、转诊管理、日程管理、签约服务包管理及慢病评估、预约转诊管理及统计分析等服务。

向主管部门提供：监管PC端，包括服务协议管理、签约服务报表管理、签约数据质量管控功能（包括对签约服务包选择的情况统计、履约情况统计、与公卫人员信息、服务信息关联更紧密、对签约、续约、解约等状态的统计优化）、统计排名、签约服务实时展示及区域签约率统计查看等服务。

4、对接统一结算支付平台

升级各基层医疗机构的移动支付功能，通过统一支付平台实现与医院信息系统的实时连接，提供安全、可靠、标准、便捷的支付通道和对账服务，形成一个统一、高效、实时的支付管理体系。实现支付接口的标准化、信息交互的安全化、财务管理的精确化、便民服务的多样化。提升级居民就医支付过程的获得感。

5、慢病专项管理系统

（1）居民慢病APP

以自治区电子健康卡项目的《新疆居民健康卡APP》为载体，通过健康APP实现服药、锻炼、检查、复诊、病情等智能提醒，实现就诊、随访提示、智能设备对接、健康教育等。APP嵌入与家庭医生签约、健康管理等APP中，便于用户使用。主要功能要包括动化智能提醒、慢病健康管理档案、在线轻问诊、健康教育等，建立慢病居民的线上便利服务体系。

自动化智能提醒：支持根据专家的方案定期对慢性病患者进行服药、锻炼、检查、复诊、病情等多种提醒。

慢病健康管理档案：建立完善的慢性病健康档案，为患者长期诊疗提供详实的数据支持。

在线轻问诊：居民可根据自身服务以及指标情况，向自身家庭医生主动发起健康咨询，让医生给予相关的健康指导建议。

健康教育：家庭医生通过已有慢病知识库中的内容，根据患者的实时健康情况，将慢病宣教知识实时推送给居民，让居民通过接受到的健康教育知识，了解如何有效的进行自我健康管理。

★要求投标人提供详细的建设及佐证材料，包括不限于系统截图、操作手册等资料。

（2）慢病服务管理系统

慢病服务管理系统主要由基层机构和县级机构用户使用。基层机构可包含相关乡级、村级机构，如乡镇卫生院、村卫生室、社会服务中心、社区服务站。针对基层机构主要进行对整体县域内慢性病工作的落实推进。完成对慢性病管理中心下达的相关工作任务进行落实执行及自身管辖范围内慢病患者的评估、随访、干预、教育、建档签约、服务管理。县级医院可包含县级综合医院、其他县级医疗机构。针对县级医院主要进行对整体县域内慢性病工作的监督协助。实现下级基层机构慢病患者管理情况实时监控及对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。包括个人首页、患者管理、诊疗管理、知识管理、督导培训、综合统计6个模块。

要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

（3）慢病监管系统

慢病监管系统由卫健委、疾控中心等管理部门和慢病专家团队用户使用。管理部门用户实现对本级慢病人群的实时监控管理，实现对人群以及管理方面进行上传下达工作指导。慢病专家团队进行对整体管辖范围机构慢性病统筹管理工作。包括县级医院以及基层机构进行相关业务规划、监督、研究和对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。利用绩效考核推进慢病管理能力提升，降低慢病患者数量。

慢病监管系统包括系统首页、诊疗管理、智能管理、督导培训、知识管理、字典管理、综合统计、绩效考核模块。

要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

（4）智能慢病综合管理平台

用于为用户提供统一便捷的操作入口，包括待会诊列表、待转诊列表、患者动态数据等情况，便于用户可随时了解最新待办事项、患者情况以及快速查阅相关管理文件。

患者管理：主要分为高危人群管理、疑似患者管理、确诊患者管理等人群的管理。

诊疗管理：主要分为双向转诊管理、双向转诊管理、远程门诊管理等的管理。

知识管理：用于为疾控中心提供统一知识内容的管理入口，例如计划知识库、宣教知识库等，通过疾控、专家等上级机构人员进行维护，辅助下级基层机构进行随时了解和学习相关政策和知识。

督导培训：用于为疾控中心提供对下级进行督导、培训的相关信息登记记录，一方面便于下级随时查看，另一方面便于做为日后相关管理历史凭证。

字典管理：主要分为药品管理、治疗方案管理等的管理。

智能管理：主要分为分类管理、初筛管理及表单管理和预警管理等的管理。

数据管理:用于实现对不同病种，不同环节慢病患者通过第三方平台进行同步并选择性纳入平台管理的操作。

集中管理:用于为用户提供对已终止管理、已死亡患者的统一管理、查看的操作。

综合统计:主要包括患者状态统计、远程门诊统计、双向转诊统计等。

★要求投标人提供以上功能的系统截图、操作手册等资料。

6、扩展公共卫生专项服务管理能力

在遵循《全国基本公共卫生服务规范（第三版）》的前提下，对自治区现有基本公共卫生服务系统进行扩展，补充完善专项服务管理能力，如儿童视力筛查、脑卒中、冠心病等。

儿童视力筛查功能，要求在自治区基本公共卫生服务系统的基础上升级完善，切实做好儿童健康管理，通过眼保健宣传教育、视力评估和相关眼病的筛查，早期发现影响儿童视觉发育的眼病，及早矫治或及时转诊，以预防儿童可控制性眼病及近视的发生发展，保护和促进儿童视功能的正常发育。同时结合家庭医生签约服务，依托电子健康档案完善0-6岁儿童视力健康电子档案。

要求提供详细的升级方案及系统截图。

脑卒中、冠心病等慢病管理，要求在自治区基本公共卫生服务系统的基础上升级完善，加强对老年人的健康管理，规范开展老年人健康管理，加强脑卒中和冠心病等慢病管理，定期设立老年人体检日常形式，方便老年人接受健康体检服务，同时针对健康体检结果进行比对分析

要求提供详细的升级方案及系统截图。

7、基层医疗卫生机构绩效管理系统

数据维护：基础信息模块主要是对人员信息和机构信息的管理，人员信息管理包括账号信息及对应基本资料管理、机构管理包括对辖区机构信息审核与机构校核进度查询、消息管理为查看上级机构发送的消息。

考核方案制定：提供方案名称、单价设置及考核周期对方案进行制定，通过对具体方案的各项分类名称进行设置实现方案的定制化管理。同时，通过选取表单模板，设定方案需要考核的指标和被考核机构。

机构自评：要求包括数据采集、自我评估及数据检查等功能

方案管理：指标管理是对绩效考核体系的管理，具有新增、发布、维护等功能。除了上级确定的考核指标外，还可以自定义考核指标。

方案配置：绩效考核管理机构进行绩效考核方案的配置j和方案指标的设置。允许设置指标类型即不同的考核方式。同时根据针对在线预览被考核机构上传的佐证材料，包括不限于word、Excel、powerpoint、pdf等多种格式，避免文档下载-打开繁杂操作，提高系统使用效率。

考核工作：包括专家管理、小组管理及任务调整等功能。

绩效考核：要求包括工作实施、进度查询、佐证资料上传、结果统计、考核进度查询、分数调整及考核结论等功能。

系统配置：要求提供人员权限配置、考核对象配置、佐证材料配置、系统参数配置及机构随机抽取等功能。

★接口对接

实现与乡村医生管理系统的接口对接，实现绩效考核结束后，将实际给村医拨付的绩效资金进行同步，最终实现通过乡村医生管理系统对村医补助拨付情况的监管。

综合分析：主管部门使用功能。具体功能有：考核进度、结果分析、重点指标查看、区域对比、考核明细查看、数据提交。

分数调整：考核主体对考核有最终解释权，支持对考评得分做最后修订。

结果运用：包括支持按机构查看报送进度、支持按组查询专家评审进度、考核结果汇总表，支持显示各指标最终得分（平均分）及各指标总体情况，可导出EXCEL。

考核结果汇总表，支持显示各乡镇、办事处、县市直医疗机构的最终得分（总分）、排名、得分率等，可点击明细查看各乡镇、办事处、县市直医疗机构得分明细。可导出EXCEL。

支持查看机构得分明细（按指标）、指标排名、得分率等。可导出EXCEL。

支持查看医疗机构指标明细。可导出EXCEL。

支持查看不同阶段的专家评分意见。

支持查看被考核机构自评报告信息，可预览及下载。

支持查看考核任务下的材料信息，分为佐证材料、附加材料、确认单，支持查看专家对材料质量的评价。可预览及下载。

支持查看质控报告信息，可预览及下载。

决策支持：主要应用于考核后期的数据应用，针对考核得分、考核指标值、监测指标值以及指标源数据值，结合被考核机构基本信息进行全面分析。

指标监测：按照考核指标的分类，利用图表结合的方式进行专题指标的监测分析。

指标排名分析，按指标维度对考核结果进行综合排名。以指标体系维度为分析主要维度，显示所有基层医疗机构的考核指标排名情况。

指标交叉分析，系统支持对多指标之间的关联关系进行分析，对不达标指标进行溯源分析。

地域指标分析，可根据地域基本信息筛选后，对常住人口数、交通、GDP、资保人均筹资等维度进行精准分析。

发展趋势分析，系统能够帮助用户对指标按照时间维度进行纵向分析，获得发展趋势的预判。

★基本要求:通过与国家基层医疗卫生机构绩效考核管理系统对接，将自治区绩效考核指标及结果实时与国家保持一致。

★要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

8、基本公共卫生资金测算与拨付平台

公共卫生的资金结算应体现“优劳优得、多劳多得、不劳不得”的分配原则，按照实际的工作量分配服务资金。基层医疗卫生机构及专业机构按照机构实际考核后的资金进行分配。使用《基本公共卫生资金测算与拨付平台》实现基层公共卫生服务机构工作量的准确和量化，实现人均资金及重点人群资金拨付的透明化，提高财政资金的使用效益。通过该平台可以充分挖掘公共卫生绩效考核数据的价值，方便对异常数据进行跟踪分析促进公共卫生管理的科学化、规范化、精细化，充分利用信息化的技术手段，提高基层医疗机构工作人员的工作效率，在保证工作数量的同时，也保障了其工作质量。

9、基本公共卫生及全民健康体检绩效考核系统

采用公共卫生及全民健康体检绩效考核系统进行公卫业务、体检服务的结果考核，实现基本公共卫生服务、全民健康体检在线监管，由节点式的监管，转变为常态化的监管，提升县市/区、地州/地区、自治区各级卫生监管部门整体管理能力。绩效考核系统权限管理灵活，满足管理机构、考核专家、被考核机构、公共卫生专干等多种角色的管理和使用；考核方案支持灵活设置，并支持自治区、市、县多套方案同时监管和考核。卫生行政管理机构、绩效考核专家以及被考核机构管理人员使用统一方案，明确业务目标和考核目标。公共卫生及全民健康体检绩效考核系统与基层公卫系统有机集成，可实现业务自动统计和服务记录在线抽查，使用智能外呼平台配置问卷，自动给居民打电话核查服务的真实性，核查完毕后可以自动统计出来核查结果，有效的提升了工作效率；可实现基本公共卫生服务在线监管，由节点式的监管，转变为常态化的监管，实现日常管理过程中的即时绩效监管，发现下级机构工作执行的问题，及时地进行监督、引导，提高整体的管理能力。

10、智能外呼结果分析管理

采用智能外呼结果分析管理，对接智能语音电话机器人系统，根据自治区卫健委的公共卫生考核办法制定相应的随访模板。统一管理，通过智能外呼系统开展电话调查工作的结果，考核专家不用给用户人工打电话，减轻了人工拨打电话的负担，提升工作效率。支持对应调查结果的分析，系统会智能分析每次的外呼结果，包含有效呼叫人数、无效呼叫人数、居民回答结果等。
2）功能要求
	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	升级健康档案信息开放共享服务
	升级基层医疗卫生机构信息管理系统，由各医疗机构信息共享前置一体机提交本标识下的医疗服务信息、电子病历信息、检查检验信息信息等，经健康档案信息开放共享服务中心整合后推送到居民个人、医疗机构、管理单位。
将传统的明细数据集中管理模式升级为唯一标识主导区块组合动态调用的分布计算模式，从根本上保障了居民健康信息的原始同时节约大量冗余计算和存储资源。

	2
	强化服务信息质量管控
	随着国家基本公共卫生服务工作的持续推进，服务方式也逐渐从重视服务量向提升服务质量、服务效果倾斜。在各级公共卫生监管部门，对公共卫生服务的监管也偏向于服务真实性、满意度等方面。但是实际工作过程中，一方面，服务的真实性一直是比较难以监管的地方，投入大但收效不大。另一方面，公共卫生服务经费一直无法完全按照机构的实际工作量进行拨付，只能按照机构辖区的人口数进行拨付，对公共卫生服务的促进作用比较有限。
基于这种情况，完全依赖各级行政管理机构进行监管的方式就不能取得很好的效果，亟需一套比较有效的手段对服务过程进行监督，而接受服务的辖区居民就是最好的监督主体，由辖区居民直接对接受的服务进行监督和确认，是比较客观、及时、高效和全面的。
两卡制工作的试点，旨在终结一切造假行为（假档案、假随访、假管理等），使公卫经费考核公平、透明化，基层医生多劳多得，最大程度缓解基层医疗卫生机构与基层医生间的关系。
一方面，需要建立基层医生的实名身份认证体系，尤其是最大化利用互联网方式、与新疆自治区建立的医生执业编码库做好对应，建立电子化实名身份认证体系；另一方面，建立包含居民身份信息、及照片信息的电子化实名身份认证体系；最后，家庭医生签约服务平台，完成包含两卡认证和居民评价在内的服务流程。
（1）设备配套符合《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》的基本公共卫生服务软件。

（2）可通过读取二代居民身份证将居民健康档案，血糖、尿常规、体温、体重、血压、心电等公卫所需检测项目整合，支持将采集到的健康数据上传至自治区基本公共卫生服务系统，能够下载调用自治区基本公共卫生服务系统的健康管理信息。

（3）通过医疗平板可有效开展居民建档、检查诊断、慢病随访、中医体质、统计分析查询等各项工作。

（4）软件具备刷脸比对前端人像采集及反馈刷脸认证结果等功能

（5）★产品能够支持与自治区基本公共卫生的服务对接，实现基层人员“最多录一次”的目标。要求提供详细方案及系统截图等材料。

（6）软件具备满意度评价功能，基层医务人员在给居民完成公卫服务后，可以通过APP或者是短信平台进行满意度评价,并且具备统计汇总功能。

(7)软件具备智能外呼功能，可以自动配置语音呼叫脚本，定时发起呼叫任务，呼叫完毕后系统自动记录导出呼叫结果，并可以根据呼叫结果进行分类汇总统计。

（8）通过系统质控功能，来控制业务表单的数据质量。如：必填项目、逻辑判断，最大值、最小值判断等。通过使用信息化的判断和校验，来提升数据质量。

	3
	扩展家庭医生签约服务管理系统
	居民端APP
	签约管理：支持线上签约和线下签约两种形式，为居民提供移动应用“居民健康”的签约入口方式，方便居民通过智能手机、智能平板等智能终端设备，完成签约，支持通过二维码扫码形式的签约；对于没有智能机和已签约的情况，也可以采用线下签约的形式，如医生在电脑端录入签约信息，同时也支持批量导入已签约信息。
健康咨询：为签约医生和签约居民搭建沟通平台，打通手机和电脑端的通信，建立起医生和居民之间便捷的沟通桥梁，支持通过语音、文字、图片等形式与医生进行一对一沟通交流，咨询健康情况，支持APP端查看和使用。

数据联动：实现与基本公卫、基本医疗数据的互联互通，支持居民通过居民健康APP端查询本人的健康档案，主要分为三部分：健康档案和电子病历。

支持居民手动或通过智能设备上传血糖、血压等健康数据。推送给家庭医生，获取医生健康指导，完成对家庭成员的健康监管。
预防接种管理：与疾控免疫系统对接，实现居民在签约居民端完成疫苗的预约及相关知识的查阅，支持APP端查看和使用。

服务评价管理：为居民提供对签约医生服务评价渠道，实现居民对签约医生每次提供的中医健康咨询、随访服务等签约内容服务进行评价，支持在APP端查看和使用。

高血压、糖尿病线上随访：居民可手动添加记录本人或家人测量的血压、血糖数据，平台自动统计和对比分析，单次或统计分析结果可上传到家庭医生签约服务平台，发送给家庭医生，家庭医生给出指导意见，支持APP端查看和使用。

	
	
	医生端APP
	居民标签化管理：依据国家基本公共卫生服务中的标准规范建立标签体系，帮助医生实现对每位签约居民进行标签化管理和分类分组管理。同时也支持面向人群设置个性化服务包，支持APP端查看和使用。

结构化服务包管理：设置多重包型的结构化服务包，由主管部门和有关部门协商制定服务包价格、服务包内容，同时支持对服务包使用情况的查看，支持APP端查看和使用。

轻随访：提供基于智能设备自动采集居民的健康监测数据并进行分析的功能，签约医生可根据相关数据向居民提出相应的健康管理建议，即在线完成一次随访，提高健康档案活档率，同时纳入到服务统计之中，提高基层医生工作效率，支持APP端查看和使用。

预约转诊管理：支持选择转诊医院、科室和日期，填写转诊说明，进行转诊申请预约，支持APP端查看和使用。

服务确认：医生通过医生端APP向居民端APP发起服务确认，居民确认后即完成一次履约服务；同时医生端收到信息提醒。

实现医师电子身份认证系统与基本公共卫生服务系统、基层医疗信息系统、家庭医生签约服务系统等系统进行对接，用以实现对医师身份的合法性验证，支持APP端查看和使用。

	
	
	医生PC端
	针对签约医生提供PC端系统操作，主要功能包括签约管理、签约服务、双向转诊等功能。

首页：主要提供待办工作、随访安全、消息等信息总览。
签约管理：主要提供新增居民签约、签约居民审核、签约成员列表、解约申请审核、解约成员列表、设备绑定、服务包管理等功能。
签约服务：主要提供轻随访、健康记录、健康档案、健康资讯推送、服务确认等功能。
转诊管理：主要为签约居民提供转诊申请、转诊安排功能。

	
	
	监管端PC端
	服务协议管理：签约系统通过与市级平台同步交互，获取辖区内居民、医生、医疗机构、行政区划、收费项目等必需的基础信息，实现基础数据标准化。签约系统可提供重点人群及签约服务包的建议信息，实现签约关系的确定、解除、续约、服务包选择,支持对服务协议的拍照上传，支持APP端查看和使用。

签约服务报表管理：以报表的形式对辖区内家庭医生签约情况、基本公共卫生服务情况等进行实时动态监控，支持APP端查看和使用。

对辖区内的电子健康档案建档率、使用率、新生儿访视率等基本公共卫生服务项目进行数据统计及排名。
系统提供社区签约网格地图，各类数据的热力图等，实现对辖区内家庭医生签约情况的实时动态监测，实现管理部门足不出户即可看到辖区内各地签约分布态势。
支持主管领导查看辖区内签约人员明细、医生签约统计等信息。

	4
	对接统一结算支付平台
	升级各基层医疗机构的手机支付功能，通过统一支付平台实现与医院信息系统的实时连接，提供安全、可靠、标准、便捷的支付通道和对账服务，形成一个统一、高效、实时的支付管理体系。实现支付接口的标准化、信息交互的安全化、财务管理的精确化、便民服务的多样化。提升级居民就医支付过程的获得感。

	5
	慢病专项管理系统
	居民慢病APP
	通过健康APP实现服药、锻炼、检查、复诊、病情等智能提醒，实现就诊、随访提示、智能设备对接、健康教育等。APP嵌入与家庭医生签约、健康管理等APP中，便于用户使用。

自动化智能提醒

支持根据专家的方案定期对慢性病患者进行服药、锻炼、检查、复诊、病情等多种提醒。
慢病健康管理档案

建立完善的慢性病健康档案，为患者长期诊疗提供详实的数据支持。
轻问诊

居民可根据自身服务以及指标情况，向自身家庭医生主动发起健康咨询，让医生给予相关的健康指导建议。
健康教育

家庭医生通过已有慢病知识库中的内容，根据患者的实时健康情况，将慢病宣教知识实时推送给居民，让居民通过接受到的健康教育知识，了解如何有效的进行自我健康管理。
★要求投标人提供详细的建设及佐证材料，包括不限于系统截图、操作手册等资料。

	
	
	慢病服务管理系统
	慢病服务管理系统主要由基层机构和县级机构用户使用。基层机构可包含相关乡级、村级机构，如乡镇卫生院、村卫生室、社会服务中心、社区服务站。针对基层机构主要进行对整体县域内慢性病工作的落实推进。完成对慢性病管理中心下达的相关工作任务进行落实执行及自身管辖范围内慢病患者的评估、随访、干预、教育、建档签约、服务管理。县级医院可包含县级综合医院、其他县级医疗机构。针对县级医院主要进行对整体县域内慢性病工作的监督协助。实现下级基层机构慢病患者管理情况实时监控及对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。
要求慢病服务管理系统包括个人首页、患者管理、诊疗管理、知识管理、督导培训、综合统计6个模块。要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

	
	
	慢病监管系统
	慢病监管系统由卫健委、疾控中心等管理部门和慢病专家团队用户使用。管理部门用户实现对本级慢病人群的实时监控管理，实现对人群以及管理方面进行上传下达工作指导。慢病专家团队进行对整体管辖范围机构慢性病统筹管理工作。包括县级医院以及基层机构进行相关业务规划、监督、研究和对下级基层机构慢病患者进行辅助诊疗。利用绩效考核推进慢病管理能力提升，降低慢病患者数量。
慢病监管系统包括系统首页、诊疗管理、智能管理、督导培训、知识管理、字典管理、综合统计、绩效考核模块。要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

	
	
	智能慢病综合管理平台
	个人首页

用于为用户提供统一便捷的操作入口，包括待会诊列表、待转诊列表、患者动态数据等情况，便于用户可随时了解最新待办事项、患者情况以及快速查阅相关管理文件。
患者管理

主要分为高危人群管理、疑似患者管理、确诊患者管理等人群的管理。
诊疗管理

主要分为双向转诊管理、双向转诊管理、远程门诊管理等的管理。
知识管理

用于为疾控中心提供统一知识内容的管理入口，例如计划知识库、宣教知识库等，通过疾控、专家等上级机构人员进行维护，辅助下级基层机构进行随时了解和学习相关政策和知识。
督导培训

用于为疾控中心提供对下级进行督导、培训的相关信息登记记录，一方面便于下级随时查看，另一方面便于做为日后相关管理历史凭证。
字典管理

主要分为药品管理、治疗方案管理等的管理。
智能管理

主要分为分类管理、初筛管理及表单管理和预警管理等的管理。
数据管理

数据管理，用于实现对不同病种，不同环节慢病患者通过第三方平台进行同步并选择性纳入平台管理的操作。
集中管理

用于为用户提供对已终止管理、已死亡患者的统一管理、查看的操作。
综合统计

主要包括患者状态统计、远程门诊统计、双向转诊统计等。★要求投标人提供以上功能的系统截图、操作手册等资料。

	6
	扩展公共卫生专项服务管理能力
	基本要求
	在遵循《全国基本公共卫生服务规范（第三版）》的前提下，对自治区现有基本公共卫生服务系统进行扩展，补充完善专项服务管理能力，如儿童视力筛查、脑卒中、冠心病等。

	
	
	儿童视力筛查
	要求在自治区基本公共卫生服务系统的基础上升级完善，切实做好儿童健康管理，通过眼保健宣传教育、视力评估和相关眼病的筛查，早期发现影响儿童视觉发育的眼病，及早矫治或及时转诊，以预防儿童可控制性眼病及近视的发生发展，保护和促进儿童视功能的正常发育。同时结合家庭医生签约服务，依托电子健康档案完善0-6岁儿童视力健康电子档案。
要求提供详细的升级方案及系统截图。

	
	
	脑卒中、冠心病等慢病管理
	要求在自治区基本公共卫生服务系统的基础上升级完善，加强对老年人的健康管理，规范开展老年人健康管理，加强脑卒中和冠心病等慢病管理，定期设立老年人体检日常形式，方便老年人接受健康体检服务，同时针对健康体检结果进行比对分析
要求提供详细的升级方案及系统截图。

	7
	基层医疗卫生机构绩效管理系统
	★基本要求
	通过与国家基层医疗卫生机构绩效考核管理系统对接，将自治区绩效考核指标及结果实时与国家保持一致。
要求提供详细的建设方案及系统截图等佐证材料。

	
	
	数据维护
	基础信息模块主要是对人员信息和机构信息的管理，人员信息管理包括账号信息及对应基本资料管理、机构管理包括对辖区机构信息审核与机构校核进度查询、消息管理为查看上级机构发送的消息。

	
	
	考核方案制定
	提供方案名称、单价设置及考核周期对方案进行制定，通过对具体方案的各项分类名称进行设置实现方案的定制化管理。同时，通过选取表单模板，设定方案需要考核的指标和被考核机构。

	
	
	机构自评
	要求包括数据采集、自我评估及数据检查等功能

	
	
	方案管理
	指标管理

指标目录管理为对绩效考核体系的管理。具有新增、发布、维护等功能。除了上级确定的考核指标外，还可以自定义考核指标。
方案配置

绩效考核管理机构进行绩效考核方案的配置和方案指标的设置。允许设置指标类型即不同的考核方式。同时根据针对在线预览被考核机构上传的佐证材料，包括不限于word、Excel、powerpoint、pdf等多种格式，避免文档下载-打开繁杂操作，提高系统使用效率。

	
	
	考核工作
	要求包括专家管理、小组管理及任务调整等功能。

	
	
	绩效考核
	要求包括工作实施、进度查询、佐证资料上传、结果统计、考核进度查询、分数调整及考核结论等功能。

	
	
	系统配置
	要求提供人员权限配置、考核对象配置、佐证材料配置、系统参数配置及机构随机抽取等功能。

	
	
	★接口对接
	实现与乡村医生管理系统的接口对接，实现绩效考核结束后，将实际给村医拨付的绩效资金进行同步，最终实现通过乡村医生管理系统对村医补助拨付情况的监管。

	
	
	综合分析
	监管评价功能

主管部门使用功能。具体功能有：考核进度、结果分析、重点指标查看、区域对比、考核明细查看、数据提交。
分数调整

考核主体对考核有最终解释权，支持对考评得分做最后修订。
结果运用

1、支持按机构查看报送进度。

2、支持按组查询专家评审进度。

3、考核结果汇总表，支持显示各指标最终得分（平均分）及各指标总体情况。可导出EXCEL。

1）考核结果汇总表，支持显示各乡镇、办事处、县市直医疗机构的最终得分（总分）、排名、得分率等，可点击明细查看各乡镇、办事处、县市直医疗机构得分明细。可导出EXCEL。

2）支持查看机构得分明细（按指标）、指标排名、得分率等。可导出EXCEL。

3）支持查看医疗机构指标明细。可导出EXCEL。

4）支持查看不同阶段的专家评分意见。

5）支持查看被考核机构自评报告信息，可预览及下载。

6）支持查看考核任务下的材料信息，分为佐证材料、附加材料、确认单，支持查看专家对材料质量的评价。可预览及下载。

7）支持查看质控报告信息，可预览及下载。

决策支持
决策支持主要应用于考核后期的数据应用，针对考核得分、考核指标值、监测指标值以及指标源数据值，结合被考核机构基本信息进行全面分析。
指标监测

按照考核指标的分类，利用图表结合的方式进行专题指标的监测分析。
1、指标排名分析

按指标维度对考核结果进行综合排名。以指标体系维度为分析主要维度，显示所有基层医疗机构的考核指标排名情况。
2、指标交叉分析

系统支持对多指标之间的关联关系进行分析，对不达标指标进行溯源分析。
3、地域指标分析

可根据地域基本信息筛选后，对常住人口数、交通、GDP、资保人均筹资等维度进行精准分析。

发展趋势分析

系统能够帮助用户对指标按照时间维度进行纵向分析，获得发展趋势的预判。

	8
	基本公共卫生资金测算与拨付平台

	人员权限管理
	分配各类人员的权限，使不同角色的人员使用不同的系统权限。

	
	
	工分管理
	卫健委根据基层机构实际服务工作量，设定不同基本公共卫生服务、不同家庭医生签约服务对应的工分。

	
	
	工分核算
	获取各基层机构的上一年度工作量，通过各类服务的公分值来测算本年度的拨付金额。

	
	
	机构工分预发放
	系统统计各个基层医疗机构的工作量，测算基层医疗机构应该得的公分，统计测算完毕后进行预下发。

	
	
	机构公分核算与发放
	根据季度考核结果，扣减和奖励对应的公分，核算完毕以后进行公分的发放。

	
	
	人员公分核算与发放
	根据人员的工作量进行公分的核算，同时根据考核结果对每个人的公分值进行扣减。

	
	
	查询统计
	（1）统计各个基层机构的分值发放情况。
（2）统计各个基层机构的人员的分值发放情况。

	9
	基本公共卫生及全民健康体检绩效考核系统

	人员权限
	可以查询机构、人员并可以为人员分配访问系统模块权限和角色，同时也可以按照管理员、考官机构、专家、考核机构角色分配系统权限。

	
	
	档案抽取规则字典配置
	可以查询、添加、编辑、启用档案抽取规则字典，同时也可以对抽取数据的sql语句进行测试，系统会有测结果提示。

	
	
	基础数据填报
	可以查询、添加、编辑、删除各机构每年基础数据。

	
	
	方案配置
	可以新增、启用和停用考核方案，配置、编辑、查看考核指标，设置各类所需的考核计算公式。

	
	
	工作管理
	可以新增、编辑、删除、查询考核工作计划。

	
	
	小组管理
	小组管理用于制定公共卫生考核工作小组，添加考核机构，分配考核小组，执行考核计划。

	
	
	专家管理
	专家管理用于添加绩效考核专家，管理与绩效考核专家。

	
	
	任务调整
	对绩效考核任务进行中途调整，考核机构调整，考核指标调整。

	
	
	考核结果统计
	按照考核结果进行统计。

	
	
	外呼任务管理
	创建外呼任务、选择呼叫问卷、呼叫人员信息、问卷开头语、结尾语自定义维护。

	
	
	居民外呼管理
	维护外呼居民的基本信息、支持通过接口获取基层平台的人员信息。

	
	
	外呼模板管理
	维护外呼的问卷模板、支持自定义维护问卷流程。

	
	
	外呼结果分析
	呼叫次数统计、接通人数统计、无效呼叫统计、问卷结果统计。

	10
	智能外呼系统
	话术模板定制
	根据不用应用场景，定制不通的话术。

	
	
	短信随访
	批量发送短信，把相关服务的提醒内容给居民批量发送。

	
	
	问卷随访
	针对不同应用场景，设计不同问卷进行电话随访。

	
	
	外呼方案管理
	用户可以自己新建方案、选择方案，设计对应的呼叫时间。

	
	
	外呼基础信息维护
	支持手工维护和批量导入外呼人员的基本信息用于呼叫使用。

	
	
	外呼结果统计
	根据自动呼叫后的结果进行统计。


自治区乡村医生管理系统升级改造

1)
建设目的

为实现数据统一管理、系统数据共享、减轻基层操作人员负担为目标，以自治区乡村医生管理系统为基础，将已有的全区基层医疗机构信息，包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区服务站、村卫生室机构信息、人员信息、设备信息，以及系统模块与自治区乡村医生管理系统进行整合，并增加社区医院备案审批业务管理功能，实现对优质服务基层行、村卫生室实施基本药物制度、二级医院对口支援乡镇卫生院项目的信息化管理，同时将乡村医生补助业务由基层业务管理信息平台统一管理，最终实现由一套系统完成自治区机构信息、人员、设备信息管理、乡村医生执业证书及绩效补助管理，以及对符合区域医疗卫生服务体系规划和医疗机构设置规划，在现有社区卫生服务中心和有条件的乡镇卫生院的基础上，医疗服务能力达到一定水平，满足社区医院要求的管理功能。
2）功能要求
	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	自治区乡村医生管理系统升级改造
	机构管理
	基层医疗机构新增维护机构的基础信息，包含基本信息（机构名称、行政区划名称、行政区划代码、组织机构代码、执业许可证号、经济类型代码、卫生机构分类代码、社会统一信用代码、医疗机构级别和等级、机构性质、机构类别、机构分类管理代码、诊疗范围、乡村一体化管理模式），机构联系信息（机构负责人、机构负责人电话、财务负责人、财务负责人电话、机构地址、邮政编码、单位联系电话），机构经营信息（在编职工数、在职职工数、临时工人数、编制床位数、平均开放床位数、开展科室情况、家庭医生签约团队数。

申报审核流程，由基层医疗机构提交审核申请，完成区县、地市、自治区逐级审核，确认信息。

	
	
	人员管理
	新增维护机构内所有工作人员基本信息（姓名、性别、身份证号、出生日期、民族、手机号、最高学历、毕业学校、所学专业、人员性质、执业地点、从业时间、职称、岗位、执业资格、执业范围、是否全科医生），申报审核流程，由基层医疗机构提交审核申请，完成区县、地市、自治区逐级审核，确认信息。

	
	
	设备管理
	新增维护机构内医疗设备基本信息（设备名称、生成厂商、设备型号、数量、入库日期、设备状态），申报审核流程，由基层医疗机构提交审核申请，完成区县、地市、自治区逐级审核，确认信息。

	
	
	乡村医生管理
	新增维护村卫生室内所有工作人员基本信息（姓名、性别、身份证号、出生日期、民族、手机号、最高学历、毕业学校、所学专业、人员性质、执业地点、从业时间、职称、岗位、执业资格、执业范围、是否全科医生、获取乡村医生资格时间、村医注册时间），乡村医生执业证书申请、审批、打印（由乡镇卫生院提交村医的乡村医生执业证书首次注册、变更注册、再注册申请，由区县卫健委对村医执业资格进行审核，审核通过后进行乡村医生执业证书打印）。

	
	
	绩效补助管理
	新增维护村医绩效补助信息（财政补助、基本公卫绩效补助、基本医疗绩效补助、养老待遇），申报审核流程，由基层医疗机构提交绩效补助审核申请，区县卫健委进行审核。

	
	
	社区医院管理
	从基层医疗机构的基本功能、床位设置、科室设置、设备设施、房屋、规章制度、其他要求等几个维度对基层医疗机构进行申报审批，满足社区医院设置的基层医疗机构，审核通过后增加社区医院标识

	
	
	统计分析
	对基层医疗机构建设完成情况、编制情况、岗位分布情况、执业资格情况、全科医生情况、人员学历情况、检验影像人员配置情况、设备配置情况、卫生院合格医生配置情况、卫生室建设达标情况、卫生室合格医生配置情况进行统计分析


全民健康体检数据汇聚及数据质控管理专项服务

1)
建设目的

2016年10月自治区启动全民健康体检工程，至今已有6年，为了保障体检的有效管理、规范体检的业务过程、提高体检工作效率，2018年自治区全民健康体检领导小组在工作方案中鼓励各地在体检工作中启用信息化管理。目前全区承担全民健康体检任务的1280个机构均已建立了全民健康体检信息管理系统，共涉及全国20多个不同厂家的产品。为便于将全区全民健康体检信息统一管理，2018年底，扩展了全民健康体检监管平台，由于各地体检系统并非统一建设，功能及性能具有较大差异，数据汇聚统一管理难度巨大，至今无法形成完整的全自治区统一的、标准化的体检信息。

通过本次项目将全区全民健康体检机构的体检数据统一汇聚到自治区卫健委，设达成以下目标：

1、实时监测：在自治区卫健委可以实时监测到体检进度、异常指标状况、AB类异常值发生情况。

2、体检质控：在自治区卫健委通过大数据分析，对于体检过程中检验、影像诊断、心电诊断实现质控预警，对于诊断描述、危急值管理等不合规之处，预警并向各管理单位通报。

3、体检考核：依托统一体检大数据平台，完成每年的体检绩效考核，确保考核结果的客观公证的同时，减少现场考核的工作量，降低基层负担和提高工作效率。

4、疾病谱分析：在统一数据管理的基础上，联合专业医学研究机构精准完成全区年度或多年份居民健康疾病谱分析，与专项机构形成长期合作机制，让健康数据服务于人民健康。

5、体检信息全覆盖：增加未建档人员体检数据的上传存储空间，并纳入体检分析平台统一分析，比如公职人员在二级及以上医疗机构体检的信息，且未建立健康档案的，需要能传到体检分析平台中。
1) 建设要求
	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	体检数据分析平台
	利用大数据分析和数据挖掘技术，建设体检数据分析平台，通过数据监测与分析旨在为区县级行政管理单位提供一个及时有效的监管工具，减少监管成本，同时为管理机构提供数据分析使用工具，使其可以借助平台实现体检结果简单分析和疾病谱的分析。
要求从体检统计概览、工作量概览、异常指标和阳性疾病概览等维度，对辖区体检工作医疗卫生资源（包括人力、机构等）投入、工作完成进度、主要指标和检出疾病的全局概览，方便了解体检工作整体情况。
1)
工作量分析：从机构、时间、受检人群等多个维度对工作量进行统计分析，方便及时发现工作偏差，及时纠偏。

2)
异常指标：对体检指标按照机构、人群、年龄、性别等多个维度进行分析，方便针对指标进行多维度分析和数据利用。

3)
阳性疾病：对体检过程中发现的疾病按照机构、人群、年龄、性别等多个维度进行分析，方便对体检工作质量进行合理控制，并对重点人群进行干预。

4)
统计报表：用于对各级管理机构管理需要而制定的制式报表或者是统计数据展示，以方便进行统计数据的获取和使用。

	2
	检后追踪管理系统
	建设检后追踪管理平台，通过预置的知识库自动识别可疑情况并自动对风险等级进行划分，同时与院内、院外其他信息进行有效交互，可以实现电话通知、随访、复查、门诊、住院、转诊以及纳入公共卫生重点人群管理等多种干预措施，并可以提供持续的跟踪，直至对应的异常情消除或者得到有效控制。
为了更好地实现检后的有效管理和干预，要求提供的检后追踪管理平台包括不限于疑似阳性疾病患者管理、按检出疾病管理、按危急程度管理以及项目管理、知识库管理等系统正常运行必须的各类功能

	3
	升级结核病胸片筛查功能


	以全民健康体检工程为基础，扩展基层医疗机构体检的胸片筛查功能，将全民健康体检肺结核筛查信息进行实时统计发现疑似患者、转诊到位、确诊等情况。打通健康体检、主动筛查、向下转诊以及糖尿病患者结核筛查等途径，自动搜集获取患者检查信息，接收各平台推介的疑似肺结核患者信息，与健康档案电子病历调取患者全部信息，为肺核健康管理信息系统提供患者来源。


医共体绩效评价监管平台建设

1)
建设目标

2020年8月国家卫健、医保、中医药联合制定了县域医共体建设评判标准和监测体系，用于对全国县域医共体的建设情况做评价。当前对于县域医共体的监测指标，通过国家平台直接上报到国家卫健委，在自治区没有数据落地点，自治区无法直接将监测数据服务于本地。在2020年我区已获得拜城县、富蕴县医共体建设国家表扬的基础上，后期自治区卫健委需要更精准的掌握各县医共体的监测评价状况，要能先于国家发现不足、规避错误、提升成效，为此依托当前项目，需要有一套自治区本地的医共体绩效评价监管平台，通过绩效监管平台的运行达成以下目标。

1、动态数据获取：动态获取重点测试指标数据，并依国评判规则，识别我区的得分及排位结果。

2、进度管理：通过国家评判规则，以综合得分法识别各县市医共体建设进度及医共体开展成效。

3、医共体运行数据分析：通过自治区医共体数据中心统一数据管理，提供基层医疗承担能力、重点科室建设规划、人力资源需求、医共体分配指导等方面的分析和数据支持。

2）建设目标
	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	建设要求
	★要求投标人承诺能够实现与国家紧密型医共体绩效平台、卫生财务年报系统的对接。并提供详细的系统介绍（包括不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容）。

	2
	个人中心
	个人中心功能主要实现个人信息完善和机构信息完善。

	3
	数据填报
	数据填报包括组织结构和机构填报任务模块，实现对医共体成员单位信息完善，并对主管部门下发的填报任务进行填报。

机构填报
被考核机构业务人员使用功能，自治区级完成考核体系配置下发任务后，需被考核机构自主填报指标的数据在线编辑。系统具有逻辑性审核功能，在填报中判断不合理数据进行提示。

组织信息填报
组织信息填报实现对机构信息的完善和医共体组织的管理。
自动数据采集
已完成医共信息化建设的机构，按数据交换标准，将数据上传到医共体绩效评价监管平台。对接自治区全部基层医疗机构及二级医院，自动获取医院医疗、病案、检验、影像数据。

	4
	数据审核
	数据审核包括进度查询、数据查看、数据审核等功能。实现查看下级机构的填报进度、下级填报的数据，并对下级填报数据进行审核等功能。

	5
	机构审核
	机构核验包括信息审核、审核进度、信息查看等模块。实现审核医共体填报的组织机构信息、查看机构信息审核进度、查看下级的机构信息等功能。

	6
	配置中心
	配置中心包括方案配置、指标配置、审核配置、基础数据配置等模块。实现配置填报方案、配置指标、配置机构信息、审核配置机制及系统参数管理等功能。

	7
	系统管理
	系统管理包括用户管理、角色管理、功能管理、机构管理等模块。实现对用户信息的增删改查，角色的增删改查及其权限配置，系统的功能管理，医共体成员单位信息维护等功能。

	8
	专家管理
	主要包括专家列表和专家分配两部分，要求提供详细建设方案。

	9
	考核模块
	
考核首页

管理部门查看考核相关进度信息。
显示多有的考核任务及其进度。显示评分完成任务总数、评分未完成任务总数、已上传报告任务总数、待上传报告任务总数、任务列表等。

机构自评

被考核机构按照管理部门要求对所要自评的任务进行自评。选择自评的任务年份、任务状态、任务起始时间，选定自评任务，根据指标信息及评分方法为指标进行评分。
如有上传报告需求，可按管理部门提供的模板进行自评报告的上传，要求上传PDF文件。


快速考核

管理机构实现对考核任务的快速考核。在页面中展示所有的考核任务，点击对应的考核任务名称，显示所有考核的机构，点击机构名称，对机构进行快速考核。

系统自评

系统根据医共体管委会填报的数据，进行自动评价。给出评价结果。
针对紧密型县域医疗卫生共同体建设评判给出是否为紧密型医共体的评判。
针对紧密型县域医疗卫生共同体建设监测指标的填报数据，给出评分的结果展示。

得分推演

专家用户实现对紧密型县域医疗卫生共同体建设的评判，根据系统自评结果对指标得分规则进行合理性调整。

自评结果确认

专家对自评结果进行确认和调整。

专家评价

专家不认可的自评选项，可在专家评价栏中修改。对于评判标准的子项，专家可进行评价指导。专家调整后，点击生成结果，生成结果页面。

评判结果

对最终评判结果进行展示，并支持评判详情查看。

分数调整

实现对机构分数的调整。点击分数调整会展现出对应的考核任务名称。选择考核任务名称、考核机构名称，对该机构的分数进行调整。

结果运用


考核结果汇总（指标）

考核结果汇总表，显示各指标最终得分（平均分）及各指标总体情况。可导出excel。


考核结果汇总（区县）

考核结果汇总表，显示各区县最终得分（总分）、排名、得分率等，可点击明细查看各区县得分明细。可导出excel。


指标信息查阅

查看各区县医共体指标明细。可导出excel。


专家意见查阅

查看不同阶段的专家评分意见。

自评报告查阅

查看被考核区县自评报告信息，可预览及下载。

	10
	运行监测
	
监测指标综合分析

根据指标体系“有序就医格局、服务能力提升、资源有效利用”将重点监测指标划分三个区域，通过点击指标标签，中间页面展示该指标的交叉分析。根据医疗服务、医保资金角度统计。

地域详情分析

根据指标体系“有序就医格局、服务能力提升、资源有效利用”展示三大类指标中重点关注指标。

填报进度

对今日填报数量、截止今日填报了多少数，试点县数量、当前进行的填报任务，试点县填报进度、数据审核进度情况进行展示。
根据核验进度情况分别对各地区县管委会基础数据核验进度后十名、监测指标审核进度后十名进行展示。
其它要求
★支持业务处室在不同应用需求下对分析监管的指标要求，支持对已有指标新的展现形式呈现，同时也要支持对新增指标的展示要求。

	11
	结果反馈
	对区域内医共体绩效监管评价系统的核心指标进行统计分析管理，包括有序就医、分级诊疗、资源利用、县域内住院人次、基层医疗机构医保基金、牵头医院下转出院患者占比、慢病患者基层机构管理占比、牵头医院或中医医院是否达到县域医院综合能力推荐标准、牵头医院出院患者三四级手术比例等，针对整个考核工作，运用图表等手段，进行总体概括，直观呈现工作成果。


基层医疗卫生综合管理平台

1)
建设目标

基层医疗卫生综合管理平台是在国家全民健康保障信息化工程项目要求和自治区卫生信息化规划基础上，对自治区基层卫生资源、基层机构标准化建设、基层人才的培训、乡村医生队伍建设、基层医疗卫生运行、基本医疗服务、村卫生室基本药物制度、基本公共卫生服务、优质服务基层行、家庭医生签约服务、电子健康档案服务、公共卫生业务、全民体检业务等基层卫生处信息化工作推进等多方面情况进行综合评估和管理。要掌握国家对基层综合管理信息系统及绩效考核评价的设计思路和指标内容，能够满足自治区卫健委对辖区基层工作的监管要求，提高绩效考核工作效率，实现量化指标自动监管，最大化提升管理水平和效率。

基层医疗卫生综合管理平台应用系统主要包括综管基础平台、基层监管应用、监管指标目录管理、基层卫生健康数据服务、国家数据回流服务、基础数据管理和扩展服务、最多填一次管控。

1、综合管理基础平台

综管基础平台是为自治区卫健委基层卫生管理处工作人员以上级别的领导提供宏观的、可视化的、多维度的基层医疗卫生各类数据统计与分析，方便领导全盘掌握全区基层医疗卫生服务的总体状态和对未来发展走势的预判，为政策的制定提供数据支持。

（1）数据质量管理服务

在数据采集、传输、存贮等过程环节进行监控，对数据生命周期每个阶段可能引发的各类数据质量问题进行识别、度量、监控、预警，从而提高采集数据质量，确保数据及时报送。

（2）综合分析报告系统 为自治区卫健委基层卫生管理处工作人员及以上级别的领导提供基层医疗卫生服务与管理业务中涉及的各类各样的数据进行综合统计分析，形成直观、易懂的分析报告。

（3）领导数据大屏系统

为自治区卫健委基层卫生管理处及以上级别的领导提供基层医疗卫生服务与管理业务中各类重点的、核心的数据进行宏观的、动态的可视化炫酷展示。可视化设计系统提供了包括柱状图、折线图、条形图、饼图、GIS地图等多种组件，通过这些组件的进行组合，可以设计出多样化的可视化场景。

（4）数据多维分析服务

为自治区卫健委分管基层业务处室的领导提供从业务主题域、时间维度、区划维度、机构类型维度等进行多维分析。

2、基层监管应用 基层医疗卫生综合管理系统监管系统主要为自治区卫健委分管基层业务处室的领导分别从基层医疗卫生运行、基本医疗服务、基本公共卫生、家庭医生签约服务、电子健康档案服务、基层卫生资源、基层机构标准化建设、基层人才的培训、乡村医生队伍建设、村卫生室基本药物制度、优质服务基层行、全民体检业务等多个领域提供深入分析和个案展示工具；能根据规则提供预警、报警，定时自动生成工作报告等；且能够根据部门分管职责进行工作门户定制，组合不同的应用到一个工作台中，同时提供摘要功能。

（1）基层医疗卫生机构画像/运行评价系统

基层医疗卫生机构运行评价系统是基层医疗卫生机构精细化、专业化管理的重要方式，对基层医疗卫生机构发展、运行机制改革、内部管理、医疗质量、病种管理、成本控制起到关键性作用。主要涵盖基层机构情况：基本信息、人员配备、收支情况、设备设施；机构服务情况：基本公卫、基本医疗、家医签约；居民基本情况：人口构成、重点人群疾病；居民行为情况：体育锻炼、饮食习惯、吸烟情况、饮酒情况；机构榜单：诊疗人次排行、入院人数排行、出院人数排行、门诊费用排行等，同时可以根据要求变更配置。

（2）基本医疗服务监管 主要针对基层卫生主管处室领导提供对基层医疗机构的门诊、住院等服务开展情况进行监管，从服务量、服务利用率、服务质量、服务行为、服务费用等方面的监管，对基层医疗机构基层首诊、双向转诊、远程诊疗等分级诊疗的落实情况进行监测，提升基层医疗服务的质量、效率和满意度。能够进行一站式监控辖区内基本医疗服务总体状态，掌握基本医疗服务，制定基本医疗服务能力提升政策，监控基本药物使用状态。及时与国家同步基本医疗监管重点，积极响应国家政策要求，在自治区级评比中争得先机。

（3）基本公共卫生服务监管 对基本公共卫生服务项目开展情况进行监测，实现基本公共卫生服务在线绩效考核。对基本公共卫生服务规范规定的服务项目，从工作量、工作产出、工作质量、覆盖率、满意度等方面进行监督管理，结合机构工作环境和工作负荷进行横向比较和进度监测，提高基本公共卫生服务的均等化水平和服务效果。实现为自治区卫健委提供包括健康档案管理、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、监督协管服务、人均基本公共卫生服务补助经费等方面的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析等功能。

（4）家庭医生签约服务监管

对家庭医生签约服务开展情况进行全面的监督管理，实现对签约过程、签约数量、覆盖率和人群分布、签约内容、续约情况、费用等维度的监测评价，并对履约服务过程、服务进度、服务质量、服务满意度等进行监督管理，促进家庭医生签约服务制度健全，提高签约服务水平，扩大签约覆盖面，完善服务内容，提高履约服务质量，推动分级诊疗制度的完善发展。提供一站式家医签约服务状态监控，上到全区下到单体社区卫生服务中心/乡镇卫生院，多层级数据归集。签约履约服务监督标准统一，实时更新国家监控重点，保证国家政策快速落地执行。

（5）电子健康档案服务监管

电子健康档案监管属于国家健康计划重点关注内容，全面掌握电子健康档案建设情况，尤其关注健康档案向个人开放服务监控，可提高档案使用效率，提升居民获得感。通过电子健康档案管理功能能够为自治区卫健委提供居民电子健康档案的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析等功能。

（6）基层卫生资源监管

基层卫生资源管理能够实现对全区基层医疗卫生机构资源、人力资源、财力资源和物力资源的综合管理，包括在基层医疗卫生建设投入情况、医疗卫生资源下沉情况、卫生资源布局合理性、功能定位符合性等方面进行综合分析和管理。能够加强自治区级的宏观监督管理和调控能力，识别执行不到位的区域或项目，实现资源投入计划和方案的辅助决策。通过一站式自治区级卫生资源清单，为国家资金拨付提供决策支持，基层卫生主管部门将按照基层医疗卫生综合管理平台中各地卫生资源情况进行综合评定，以及对地区各类政策制定。功能上主要包括机构资源、人力资源、财力资源和物力资源等方面的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析。

（7）互联网+基层卫生监管

实现针对互联网应用，包括家庭医生签约云平台及其移动端、预约服务、转诊服务、支付服务、电子处方药服务等进行综合监管；让互联网应用更加规范地服务于基层医疗卫生领域，使卫生主管部门能够全面掌握互联网应用赋能基层医疗卫生机构情况。

3、基础数据管理和扩展服务

（1）机构数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供机构基本信息数据的查询功能，能够对基层机构基本信息、自治区新增扩展的指标数据及全区需要扩展的基本字段信息进行维护设置。

（2）村医数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供村医信息数据的查询功能，能够对村医基本信息、自治区新增扩展的村医指标数据及全区需要扩展的基本信息进行维护设置。

（3）满意度调查数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供满意度调查数据的查询功能，能够新增自治区扩展的指标数据；能够对全区需要扩展的基本字段信息进行维护设置。

4、最多填一次管控服务

实现全区卫生主管部门的数据需求，直接通过本系统向国家级基层医疗卫生综合管理平台申请和回传接收。只有新数据填报需求时，由卫生主管部门向基层机构发布新的数据填报任务。提高数据填报和采集的效率，改变都由基层填报的重复填报的模式，节约基层医务人员的时间，提高填报效率。

（1）机构填报数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供基层机构填报数据的查询功能、以及全区需要扩展的填报数据设置功能。

（2）填报任务和数据管理

针对疾控、妇幼等其它部门向基层机构提出的填报要求，能够对其进行审核。并具备多种响应方式，包括直接下发数据、拒绝请求、去重后发布到基层填报等。
2）建设目标

	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	建设要求
	★要求投标人承诺能够实现与国家基本公共卫生服务项目管理信息子系（国家基层综管平台）的对接。并提供详细的系统介绍（包括不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容），提供此项目建设或承建单位出具的对接证明

	2
	综合管理基础平台
	数据质量管理服务

在数据采集、传输、存贮等过程环节进行监控，对数据生命周期每个阶段可能引发的各类数据质量问题进行识别、度量、监控、预警，从而提高采集数据质量，确保数据及时报送。

综合分析报告系统

为自治区卫健委基层卫生管理处工作人员以上级别的领导提供基层医疗卫生服务与管理业务中涉及的各类各样的数据进行综合统计分析，形成直观、易懂的分析报告。

领导数据大屏系统

为自治区卫健委基层卫生管理处及以上级别的领导提供基层医疗卫生服务与管理业务中各类重点的、核心的数据进行宏观的、动态的可视化展示。可视化设计系统提供了包括柱状图、折线图、条形图、饼图、GIS地图等多种组件，通过这些组件的进行组合，可以设计出多样化的可视化场景。

数据多维分析服务

为自治区卫健委分管基层业务处室的领导提供从业务主题域、时间维度、区划维度、机构类型维度等进行多维分析。并可按人员岗位分工不同，灵活配置展示内容及权限。

	3
	基层监管应用
	为自治区卫健委分管基层业务处室的领导分别从基层医疗卫生运行、基本医疗服务、基本公共卫生、家庭医生签约服务、电子健康档案服务、基层卫生资源、基层机构标准化建设、基层人才的培训、乡村医生队伍建设、村卫生室基本药物制度、优质服务基层行、全民体检业务等多个领域提供深入分析和个案展示工具；能根据规则提供预警、报警，定时自动生成工作报告等；且能够根据部门分管职责进行工作门户定制，组合不同的应用到一个工作台中，同时提供摘要功能。

基层医疗卫生机构画像/运行评价系统

基层机构情况：基本信息、人员配备、收支情况、设备设施；

机构服务情况：基本公卫、基本医疗、家医签约；

居民基本情况：人口构成、重点人群疾病；

居民行为情况：体育锻炼、饮食习惯、吸烟情况、饮酒情况；

机构榜单：诊疗人次排行、入院人数排行、出院人数排行、门诊费用排行等。
★要求可以根据要求变更配置。

基本医疗服务监管

对基层医疗机构的门诊、住院等服务开展情况进行监管，从服务量、服务利用率、服务质量、服务行为、服务费用等方面的监管；
对基层医疗机构基层首诊、双向转诊、远程诊疗等分级诊疗的落实情况进行监测；
一站式监控辖区内基本医疗服务总体状态，掌握基本医疗服务，制定基本医疗服务能力提升政策，监控基本药物使用状态。
与国家同步基本医疗监管重点指标。
基本公共卫生服务监管

对基本公共卫生服务规范规定的服务项目，从工作量、工作产出、工作质量、覆盖率、满意度等方面进行监督管理，结合机构工作环境和工作负荷进行横向比较和进度监测。
为自治区卫健委提供包括健康档案管理、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以上老年人健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、监督协管服务、人均基本公共卫生服务补助经费等方面的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析等功能。

家庭医生签约服务监管

对签约过程、签约数量、覆盖率和人群分布、签约内容、续约情况、费用等维度的监测评价，并对履约服务过程、服务进度、服务质量、服务满意度等进行监督管理。
提供一站式家医签约服务状态监控，上到全区下到单体社区卫生服务中心/乡镇卫生院，多层级数据归集。

电子健康档案服务监管

为自治区卫健委提供居民电子健康档案的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析等功能。

基层卫生资源监管

对全区基层医疗卫生机构资源、人力资源、财力资源和物力资源的综合管理，包括在基层医疗卫生建设投入情况、医疗卫生资源下沉情况、卫生资源布局合理性、功能定位符合性等方面进行综合分析和管理。包括机构资源、人力资源、财力资源和物力资源等方面的综合监管、考核及评价、信息资源检索、数据分析。
互联网+基层卫生监管

实现针对互联网应用，包括家庭医生签约云平台及其移动端、预约服务、转诊服务、支付服务、电子处方药服务等进行综合监管；使卫生主管部门能够全面掌握互联网应用赋能基层医疗卫生机构情况。

	4
	基础数据管理和扩展服务
	机构数据管理和全区扩展
针对自治区级用户提供机构基本信息数据的查询功能，能够对基层机构基本信息、自治区新增扩展的指标数据及全区需要扩展的基本字段信息进行维护设置。
村医数据管理和全区扩展
针对自治区级用户提供村医信息数据的查询功能，能够对村医基本信息、自治区新增扩展的村医指标数据及全区需要扩展的基本信息进行维护设置。
满意度调查数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供满意度调查数据的查询功能，能够新增自治区扩展的指标数据；能够对全区需要扩展的基本字段信息进行维护设置。

	5
	最多填一次管控服务
	实现全区卫生主管部门的数据需求，直接通过本系统向国家基层医疗卫生综合管理平台申请和回传接收。有新数据填报需求时，由卫生主管部门向基层机构发布新的数据填报任务。
机构填报数据管理和全区扩展

针对自治区级用户提供基层机构填报数据的查询功能、以及全区需要扩展的填报数据设置功能。
填报任务和数据管理

针对疾控、妇幼等其它部门向基层机构提出的填报要求，能够对其进行审核。并具备多种响应方式，包括直接下发数据、拒绝请求、去重后发布到基层填报等。


支持南疆部分乡镇及基层卫生机构体检信息化建设
1、建设目标
支持南疆10个基层医疗机构体检信息化建设，包括区域体检信息管理系统，区域实验室信息管理系统（LIS），区域影像存储与传输系统(PACS)。
2、建设要求
1）区域体检信息管理系统

	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	总体要求

	1.全数字无信息孤岛；

2.实现电子查体报告，免除报告分检工作，杜绝报告流失，缩短报告形成周期；

3.智能诊断减少差错，自动生成总检结论，达到自动诊断；

4.遵循自治区电子健康档案标准，与自治区公共卫生与健康档案系统无缝对接实现健康信息资源共享，为医、教、研提供服务；

5.系统采用B/S架构，满足区域化部署需要。

	2
	系统功能要求
	1）体检预约模块

1.1)个检登记

个检登记：建立体检人员的基本信息、单位信息、套餐信息。或者通过刷身份证登记体检人员信息并且打印条码、指引单和申请单。
2）综合管理模块

系统可通过操作权限限制功能实现一个界面完成所有资料的录入功能。
3)表格打印、条码打印

根据不同的套餐打印出相应的体检指引单，可到不同科室进行逐项检查；根据体检套餐的情况打印相应的条码，同时还增加了条码补打系统，以免客户在体检过程中的丢失。
4)结果录入

通过权限管理，可以录入所有体检项目的结果.

5）报告打印

提供单个报告打印和集中报告打印功能，并且可以将单个的和集体的体检报告。
6）体检医生管理模块

通过条型码扫描快速查找到受检人员信息，经过鼠标点击录入科室体检结果，并自动形成科室小结，。
7）主检审核

自动生成总检综述和建议，提供修改功能，完成总检后自动打印报告。
8）体检报表

实现体检中心内部所需的各种统计报表
9）系统管理模块

系统的数据安全、基本编码维护设置（如：增减科室、项目、套餐、模板、知识库等等）和权限进行管理。可对系统所需的各种参数进行设置，通过该模块的全局控制，确保系统能够满足各种规模体检中心的多层次需求。
10）权限控制

系统具备完善的权限管理机制，能够进行菜单权限管理、医生的科室权限限制、体检人员类别分级管理，对所有检查结果的改动具有合理的控制功能，防止检查结果的随意修改，防止总检结论同明显结果由于改动而造成的不一致
11）单位分组

具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号。
12）自动小结、总结

在检查结果录入时，具有正常结果默认、异常结果鼠标选择录入、异常结果自由组合选择录入、异常结果编码录入、数值结果极限值自动判定、数值结果偏高偏低自动提示、阳性结果自动标定、自动产生科室小结等各种常用功能，使医生能够简单、高效、正确地录入检查结果
13）丰富的报表查询统计、报表格式

具备报表有：疾病的年龄段分布统计报表、各科室工作量报表，所有的报表都必须能够以Excel\Html等格式导出电子文档。

14）丰富的体检报告格式

系统能够同时支持多种体检报告的格式，并且可以方便地自定义、扩展体检报告的格式。

	3
	接口要求
	1、必须实现与自治区公共卫生与电子健康档案信息管理系统对接，实时上传个人体检结果，可调阅居民电子健康档案。

2、预留了同第三方检验管理系统、影像管理系统的接口，并提供相应的详细的接口说明文档，能够将体检报告发送到网站上，并提供网站体检报告的查询功能。

3、必须实现与自治区基层医疗机构信息管理系统对接，可调阅个人体检报告。

	4
	其他要求
	1、提供产品软件著作权


3）区域影像存储与传输系统（PACS）
	序号
	功能名称
	具体参数要求

	1
	总体要求
	1.
全面支持DICOM3.0多种服务类，包括Verification，Storagescu/scp，StorageCommittmentscp，Query/Retrievescu/scp，ModalityWorklistscp，BasicWorklistManagement，MPPS(ModalityPerformedProcedureStep)，GSPS(GrayScalePresentationState)，PrintManagement，MediaStorage和StructuredReportingStorage等；

2.
所有种类的影像数据及相关信息同一数据库、集中管理；

3.
支持多种操作系统平台，包括Windows和Unix等操作系统；

4.
支持通过定制的接口，实现与医院HIS系统无缝对接；

5.
整个PACS/RIS具有统一的系统权限管理，可对每一个角色的每一步操作进行权限定义，保证系统数据安全；

6.
同一平台支持放射、超声、内镜等各种影像；

7.
系统具有日志记录功能，可提供系统完整详细的日志记录；

8.
系统采用C/S或B/S架构，满足区域化部署需要。DICOM服务支持异结构系统部署。

	2
	读片功能要求
	1.
影像显示：从存储服务器群中获取所需图像和病人资料；支持单屏、双屏及多屏显示模式；多种格式的图像阵列显示方式，并可以自行定义；

2.
影像调窗：可以手动，自动，可以通过自定义预设针对不同影像种类的窗值；

3.
影像处理：移动、无级缩放、放大镜、旋转、直方图均衡、滤波、负像、边缘增强、锐化、伪彩等；

4.
影像动态播放：可以连续动态播放图像，电影回放，速度可调，并可在播放过程中随时调窗；

5.
减影功能：提供DSA图像的减影、加影和合影功能，可选择蒙片；

6.
ROI影像处理：可以在单幅图像的局部感兴趣区域进行相应的图像处理，比如调窗、缩放等等；

7.
影像测量：长度、角度、面积、灰度值/CT值(包括点测量和ROI测量)；

8.
信息标注：文字和字母在图像上标注，并在图文报告中支持打印输出；

9.
影像输出：支持DICOM、JPG、BMP、TIF等多种格式的图像输出，提供Word、PowerPoint的调用；

10.
多序列同步对比：任意选择多个序列进行对比显示，序列片层位置自动或手工定位，同步滚动；同一病人不同时间检查的任意序列对比；

11.
图像交叉定位：多序列图像的线对线、点对点交互定位，根据当前操作自动定位；

12.
一键式操作：所有操作都可以用鼠标完成，可定制操作习惯和操作风格；

13.
定位线：可显示或不显示定位线，可在定位线上动态显示图像定位信息。

	3
	报告管理功能

	1.支持多种输入的查询，如姓名、ID号、日期、影像设备、检查方式、病种等等，并支持模糊查询。

2.提供阅片诊断和报告编写的同步进行，有机融合于一个程序，不需在两个程序间切换。

3.具有完善的图文报告模板，模板可修改、添加及个性化。

4.修改纪录与二级审核机制。只有完成审核的报告才能正式归档和打印。

5.专家系统：采用结构化的树形报告模板，提供专业诊断报告术语，按设备类别、检查部位和病种展开，医生只需要轻点鼠标就可以快速完成一份报告单。报告模版与术语用户可自定义编辑、修改。

6.严格的权限设置：根据不同用户的级别设置权限，防止合法用户在使用数据库时添加不符合语义的数据。

	4
	影像存储功能备份管理功能

	1.PACS综合系统管理

2.统一数据库管理

3.采用冗余存储技术，保证系统数据安全

4.支持数据的分布式存储管理与数据迁移等

5.提供快速的影像查询和调取服务

6.系统权限管理

7.提供数据库的备份存储

8.提供大容量影像数据备份存储管理

9.支持图像无失真压缩

10.提供长期数据查询功能

	5
	前置服务器功能
	1.支持设备影像的DICOM获取、动态传送等

2.获取影像与病人信息实时匹配，影像与病人信息关联存储

3.按规则将影像数据传到指定服务器上存储

	6
	工作站功能
	1.可从HIS接口直接获取检查病人信息

2.复诊病人的前次（或多次）检查报告直接可翻看显示

3.可提供静态动态图像采集方式，动态采集时间不限

4.支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出

5.具有完善的图文报告模板，可个性化定义

6.采用结构化的树形报告模板，可自定义

7.支持报告审核制

	7
	统计功能
	1.科室业务统计：包括医生工作量、收费、日汇总、收入等

2.病人信息统计：包括病人年龄分步统计、病人性别统计等

3.病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等

4.支持列表和柱状图、饼形图等报表格式

5.报表内容可分为日报表、月报表、年报表等

6.可根据需要任意定制新报表

7.可设定科室统计各自的数据，信息中心统计全院数据

	8
	接口标准
	必须实现与自治区基层医疗机构信息管理系统无缝对接，在基层医疗机构信息管理系统中调阅影像资料。


项目团队要求
投标人应承诺配备足够的经验丰富的项目组成员。项目经理须专职并全程负责本项目管理，在投标人单位工作至少5年。项目负责人未经项目建设单位许可不得更换。项目参与技术人员须具有相关项目软件开发及实施经验，熟悉医疗卫生业务基础知识，必须具有责任感和服务意识。所有软件开发人员均有2年以上软件开发经验。所有软件培训实施人员均有2年以上实施培训经验。
投标人应保障达到全疆现场服务人力的覆盖，在全疆有不少于3个常驻的服务点或办事处（需提供包括房屋租赁合同（或购买合同）、往返交通票、电费或水费或电话费或燃气费或物业费等缴费证明材料）。
项目实施过程管理要求

系统开发阶段要求

（1）方案设计：投标人应调研系统现状，细化具体的建设任务，建设技术路线，建设技术框架以及实现的技术方法，形成详细的设计文本。制定项目施工时间进度计划，进行必要的项目实施风险分析并提出风险规避办法和措施。系统设计应与建设单位保持密切沟通并得到确认。

（2）需求分析和系统设计：投标人应按照项目实施计划完成需求分析和系统设计工作，深入各业务部门开展需求调研工作，编制需求分析工作计划、业务现状调研报告、需求规格说明书、系统概要设计和系统详细设计等文档，并通过建设单位评审，制作界面原型系统便于确认需求。

（3）系统开发：投标人按照项目实施计划所确定的目标完成开发工作，编制项目开发工作计划、总体设计报告、软件详细设计报告、数据标准化设计报告、数据库设计报告、测试设计报告、用户手册、软件代码、内部测试报告等文档。

（4）系统测试：投标人按照项目实施计划所确定的目标，提出测试方法，制定测试规范，按照测试要求提供系统测试相关报告，功能和性能测试报告等文档，包括计划、用例和报告。

（5）过程评审：投标人完成方案设计、需求分析、系统设计、系统开发、集成测试等阶段工作时，均须通过建设单位组织的评审。

试运行阶段要求

试运行期间，投标人应做好试运行记录、系统完善工作。

部署实施阶段要求

（1）项目部署实施计划

投标人须按照项目建设单位要求制定项目部署实施的工作计划和技术方案。

（2）部署安装

投标人根据项目部署实施工作需要进行应用系统的安装部署及配套基础软件的适配，并通过项目建设单位验收。

（3）推广培训

投标人须按照项目建设单位要求制定项目培训的工作计划和技术方案，编制培训教材(包括应用系统部署手册、用户操作手册、培训PPT等文档)。

（4）联调测试

内部联调测试。投标人完成本项目中所包含应用系统的联调测试工作，最终实现上线试运行，并通过项目建设单位验收。

验收阶段要求

合同签订后60个自然日投标人应完成产品交付，试运行1个月，试运行期间系统运行稳定，且无故障，可向采购人申请初步验收。初步验收合格后，系统进入正式运行。正常运行3个月后，投标人可向采购人申请最终验收。

售后服务要求

（1）质保期：项目竣工验收后提供1年质保期。质保期后不单独支付系统运维服务费，所有运维服务费用统一纳入新疆维吾尔自治区基层医疗机构管理信息系统运维服务费中。

（2）服务方式及对象：投标人应提供实时在线的客户服务，具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题，系统宕机后4小时内恢复正常。服务对象为新疆自治区卫生健康委员会基层医疗卫生综合管理平台系统使用者。具体服务内容如下：

实时技术支持。投标人应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。

故障响应。投标人在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为建设单位提供维修服务，并做出故障诊断报告。

热线服务。投标人应提供热线电话、QQ群、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

定期跟踪。现场驻地人员应每月不少于1次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

系统升级。质保期内投标人应提供免费的应用软件产品升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户建议以及业务需求调整实现的功能和其他内容。

驻地运维。合同签订后投标人提供1人驻场系统运行维护服务，直至项目终验后一年。服务地点为新疆自治区卫生健康管理委员会指定地点，服务费用包括在投标总价中。

★投标人需提供售后服务承诺书，对以上要求点对点响应。

其它要求

★为了保证项目的顺利实施，要求项目团队成员具备自治区级类似项目的实施经验，且投标人需要承诺在合同签订后10个自然日内完成与国家级基层医疗卫生综合管理平台、国家紧密型县域医共体信息平台、自治区基层医疗机构信息系统的对接，否则，招标人有权取消其中标资格。

保密要求

投标人必须对项目技术文件以及由建设单位提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。投标人必须遵守与项目建设单位签订的保密协议，未经建设单位书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书、本项目内容及本项目涉及的所有数据。

★投标人在应答时必须说明具体的安全保密管理措施和技术方案，确保安全保密承诺得以落实。

项目文档要求

在项目建设过程中，投标方应按照计算机工程规范的国家标准及建设单位要求，将软件开发过程形成全面、详尽的技术资料，包括文档和电子文件等形式。并进行阶段性和总体性提交。提交包括但不限于以下内容：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、测试计划及方案、系统使用手册、系统维护手册、培训计划和培训资料、验收相关文档等。包括文档名称、内容、提交的时间和方式等。所有技术文件必须是中文。
第四部分  合同条款

（仅供参考，具体以实际签订的合同为准）
根据中华人民共和国法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，达成如下共识：

1. 项目名称
名称：                                    

形式： 

2. 定义

1.1本合同下列词语应解释为：

甲方： 

乙方：指中标方

合同一方：指甲方或乙方。

合同双方：指甲方和乙方。

合同：指合同双方签订的合同格式中的文件及其构成本合同不可分割部分的附件。

合同价格：指根据合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的货币额。
服务：是指乙方按照招标（采购）、投标（响应）文件要求，向采购人提供的技术支持服务。

项目现场：是指甲方指定的最终服务地点。

 “天”：除非特别指出，“天”均为自然天。

3. 服务标准

3.1　乙方为甲方交付的服务应符合招标（采购）文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 服务内容

乙方应按照合同的规定，提供下列符合甲方要求的服务。

5. 合同履行期限、服务地点

履行期限： 

服务地点： 

6. 合同费用及支付方式

1、合同总价： 

合同总价款为不含税价款人民币元整（￥ 元），增值税税率%，税款为含税价人民币元整（￥万元），合同总价款为人民币元整（￥元）。

2、付款方式：

  采购人与中标单位签订合同后，中标单位缴纳中标金额10%的合同履约保证金，采购人支付100%货款，电子健康卡平台安装调试完毕，经过三个月的运行考核无故障后，通过甲方组织的项目验收会后，返还合同履约保证金。乙方出具银行账户信息，内容为：                  

    乙方开户银行名称、地址和账号为：

    开户银行：                                                                      

    单位名称：                                                                            

    账号：                             

上述账户信息如有变动，乙方应及时通知甲方；如因乙方通知不及时造成甲方已支付款项的流失，该损失由乙方自行承担，甲方对此不承担任何责任。

甲方开具增值税专用发票所需的甲方信息：

单位名称：                                        
开户银行：                                        

账号：                                            

纳税人识别号：                                    

地址：                                            

电话：  

7. 知识产权

对本项目开发、研究、改善、提高等过程中产生的全部新增知识成果的所有权归甲方（包括软件源代码和各种技术文档）。未经甲方同意，不得擅自扩散或提供给第三方使用。乙方对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

甲方有权利利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

乙方保障甲方在使用其应用软件产品、服务及其任何部分，不受到第三方关于侵犯专利权、版权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任。

8. 保密义务

另行签订信息安全保密协议，组成合同的一部分。

9. 服务质量保证

9.1　乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

9.2　乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

9.3　如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

10. 双方责任

10.1甲方责任：

（1）配合乙方做好服务实施所必需的协调工作，指定专人负责项目实施全过程中的各项具体工作；

（2）在合同约定的时间内确认各种项目文档，并组织对项目的审核工作；

（3）按期支付合同款项；

（4）对乙方的项目实施提供必要的工作环境和条件； 

2、乙方责任：

（1）合同生效后，乙方应向甲方提供项目实施方案，并任命一名项目经理，负责保证在规定的时间内，按照甲方要求完成本合同标的规定的全部任务并按时交付甲方使用；

（2）乙方在合同履行期间及时解决系统问题；

（3）乙方按照合同要求提供技术支持；

（4）乙方对甲方提供的各种资料负有保密责任，未经甲方同意不得提供给第三方；

（5）乙方按照投标承诺履行好自己的各项责任；

（6）乙方承诺在实施本合同过程中保证有足够的技术人员按期完成合同的任务，并确保服务人员总数在  3 人以上，未经甲方许可，不得变动项目管理和驻场人员。除非发生不可抗拒的原因，否则乙方项目人员在合同完成前，每变动一人，乙方自愿扣减合同款

      （不超过合同总价1%）      元，项目经理变动扣减合同款     （不超过合同总价5%）   元。但上述开发与实施人员主动辞职，甲方或乙方综合评估服务人员不能够胜任本项目工作而变动，因伤、病、怀孕或其他国家法定的原因休假而变动项目人员的除外，发生此类情况，乙方将调配补充具有同等经验和水平的项目人员。

（7）乙方应当为其所有现场工作人员购买工伤保险和必要的商业保险，合同履行期间发生的任何事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

11. 项目组织与实施

在项目具体实施的过程当中，乙方承诺严格按照项目实施规范，严密组织，认真规划，严格监管，以确保项目高质量按期完成。

12. 服务评审 
乙方开展服务工作，应提供交付文档，每半年向甲方提交服务报告，甲方应在乙方完成相关服务工作后及时对服务质量、服务成果进行审核。
13. 文档交付

乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件（包括方案、报告等）的交付形式：纸质和电子形式。

交付份数：  2  份

14. 技术支持和应急服务

14.1如乙方未能按约履行技术支持和售后服务条款，甲方有权委托第三方进行维护、升级、故障排除等，乙方应承担由此产生的费用。

15.培训

1、乙方应根据甲方需求为用户提供（管理层、技术层及业务人员）培训。

2、双方可以根据用户现有水平，商议确定具体培训内容和次数。

3、甲方负责培训工作的组织与管理以及提供培训场地和器材，乙方提供培训教师和相关教材。

4、培训费用已包含在合同价款内，甲方无需另行支付费用。

16.不可抗力

由于不可抗力（包括政策原因）的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，则应免除双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避免或消除该等造成不履行的原因，并且一旦该等原因被消除，则双方应继续履行原受消除原因影响的条款。

17. 违约责任 

违反本合同约定，违约方应按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。

18. 争议解决方式

甲、乙双方在合同履行过程中发生的一切争议，均应通过双方友好协商解决。如果协商解决不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

19．附则

合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，也可达成一致签订补充协议，补充协议与本协议有同等法律效力。

本合同经双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方必须严格遵守，任何一方不得单独修改合同内容，如有变更或需补充时，须经甲、乙双方同意。

本合同的补充文件包含信息安全保密协议、廉政协议，补充文件作为本合同的组成部分。

本协议一式    份，甲乙双方各持     份，具有同等法律效力。

    （以最终实际签订的合同为准）

甲方： 

法定代表人或授权代表：

日期：

乙方：

法定代表人或授权代表：

日期：

地址：                         地址：

开户行：                       开户行：

账号：                         账号：                       合同签订地点：

第五部分  投标文件格式（参考示例）

封面

新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
投 标 报 价 文 件

	项目名称
	

	项目编号
	

	文件名称
	填写“投标报价文件”

	供应商的全称（盖章）
	

	单位地址
	

	本项目联系人姓名
	
	职务
	

	联系方式
	


报价文件（密封袋一）

投标人应按下列顺序排序报价文件：

（1） 投标函；

（2） 开标一览表；

（3） 报价明细表；
（一）投 标 函

致：  （招标人名称）  
根据贵方  （项目名称、项目编号） 的招标文件， （投标人代表姓名） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称） 提交下述文件正本一式 壹 份，副本 陆 份，主要如下：

1、投标报价文件正/副本

2、商务技术文件正/副本

3、资格证明文件正/副本

4、电子版文件。

据此函，签字人宣布并同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付服务价详见开标一览表。

（2）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

（3）我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知中规定的投标有效期之前均具有约束力，并有可能成交。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（8）我方同意理解采购方单方终止合同，所造成的所有损失均有我方承担。

（9）本项目投标自开标之日起   90   自然日内有效。

（11）我方承诺向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，以上事项如有虚假或隐瞒，除没收投标保证金外，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：                             邮   编：           

电    话：                            传   真：           

投标人开户行：                               

账    号： 

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日    期：                                  

（二）开标一览表

项目名称：              

项目编号：                                       单位：人民币
投标单位：

	名称
	投标总价（含税/不含税）
	服务期限
	备注

	
	大写：
小写：
	
	


注：1、此报价包含实施人员意外伤害保险费、清单所列及实施、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任，招标人不必再支付其他任何费用。

2、此表应按投标人须知的规定装订密封。

3、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

4、如果有其它优惠条件，可以在开标一览表的备注中说明，也可以在一览表下另文说明（不允许有可供选择的报价）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

（三）报价明细表

项目名称：

项目编号：                                           单位：人民币
投标单位：

	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	投标有效期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	90

自然日

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	税金 
	
	

	4
	
	运杂费（如有）
	
	

	5
	
	安装调试费（如有）
	
	

	6
	
	其它（如有）
	
	

	合计（元）
	大写：
	小写：
	


注：投标人依据本次投标内容列明本次投标总价构成，包括但不限于投标产品、原厂人员及实施服务、培训内容、免费维护期费用等内容，投标单位根据自身实际情况阐明投标总报价的构成。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

封面

新疆维吾尔自治区基层医疗卫生机构管理信息系统升级改造项目
商 务 技 术 文 件

	项目名称
	

	项目编号
	

	文件名称
	填写“商务技术投标文件”

	供应商的全称（盖章）
	

	单位地址
	

	本项目联系人姓名
	
	职务
	

	联系方式
	


商务及技术部分（密封袋二）

投标文件按下列顺序排列和装订投标文件：（未提供格式的内容自拟）

（一）资格声明文件

（二）法定代表人授权委托书

（三）投标人简介

（四）相关资质证书
（五）本地化服务
（六）反商业贿赂承诺书

（七）小微企业生产或销售的产品优惠明细表
（八）投标保证金收据

（九）投标产品业绩汇总表

（十）团队成员一览表
（十一）技术要求偏离表
（十二）系统建设方案
（十三）自主研发能力

（十四）项目实施方案管理及工期计划
（十五）运维管理

（十六）项目培训
（十七）售后服务方案

（十八）投标人认为有必要提交的其他资料
投标人提供的以上材料必须真实有效，需要年检的证书必须有年检记录，所有文件均须加盖单位公章，任何一项的虚假或提交的投标文件资料不全，或未对投标文件作出实质性响应，将可能导致投标文件被拒绝接受。
目录

按照招标文件自行编制，招标文件未提供格式的，投标人可自拟格式。（根据评分办法）

商务及技术部分评分索引表： 
请根据评分表内容编制。
	评审项目
	评审内容
	页码

	企业资质（8分）
	（1）具有CMMI5认证证书（2分）；
（2）具有ISO20000-1信息技术服务管理体系认证证书（2分）
（3）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书（2分）
（4）具有信息技术服务运行维护标准ITSS证书（叁级（含）以上）（2分）
注：（以上证书需在有效期内，提供证书复印件加盖投标人公章，模糊无法辨认视为无效证书）
	

	企业业绩(8分)
	近五年以来承担类似案例：
（1）投标企业在全国承担过省级基层医疗机构信息系统建设实施，提供中标通知书或合同关键页复印件，有一项业绩得3分，最多6分。
（2）投标企业在全国承担过地市级基层医疗机构信息系统建设实施，提供中标通知书或合同关键页复印件，有一项业绩得1分，最多2分。
以上中标通知书或合同须提供复印件并加盖公章。未提供证明资料不得分。以上业绩材料不重复计分。
	

	本地化服务（4分）
	投标企业在新疆各地州是否有分支机构，分支机构具备快速解决基层医疗机构信息管理系统业务故障的服务能力，并出具分支机构的证明材料（包括房屋租赁合同（或购买合同）、往返交通票、电费或水费或电话费或燃气费或物业费）。提供3个（含）以上分支机构证明材料得4分；1-2个分支机构证明材料得2分；没有不得分
	

	项目团队配置（10）
	针对本项目提供项目管理组织架构、项目负责人及项目组人员、项目组成员社保缴纳证明；根据项目负责人和项目组人员的行业经验及专业水平以及人员配备是否完善合理进行综合评定:
	

	技术参数响应（18分）
	标★内容为项目关键产品指标功能，需提供相应证明材料
1、要求医共体绩效评价监管平台能够实现与国家紧密型医共体绩效平台、卫生财务年报系统的对接。提供详细的系统介绍（包括但不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容）得2分，未提供不得分。
2、家庭医生签约服务平台能够支持与自治区基本公共卫生的服务对接，实现基层人员“最多录一次”的目标。提供详细方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
3、智能慢病综合管理平台按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分。未提供不得分。
4、慢病专项管理系统按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
5、基层医疗卫生机构绩效管理系统按要求提供详细的建设方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
6、乡村医生管理系统按要求提供详细的升级方案及系统截图等材料，得2分，未提供不得分。
7、满足实施和培训服务要求所产生的费用测算应包括人工成本、住宿费用、差旅费用等。提供测算依据得2分，不提供测算依据或费用明显低于市场价格扣5分。
8、要求投标人承诺能够实现与国家基本公共卫生服务项目管理信息子系统（国家基层综管平台）的对接。并提供详细的系统介绍（包括不限于接口说明、系统截图、操作手册等内容），提供此项目建设或承建单位出具的对接证明。提供对接证明得4分，未提供不得分。
	

	项目实施方案（19）
	1. 系统建设方案（3分）：
方案满足完整性、可行性、符合性、实用性、可扩展性。
基于已有业务系统升级完善，要求以文字和图形的方式详细描述本项目的整体技术架构、业务流程、与其它系统的关系等内容，具备科学性、合理性、完整性。得3分。
技术方案内容一般，有提供详细技术实现方案，对招标文件响应程度一般的，得1-2分。
采用重建方式满足项目建设技术要求，得0分；
如技术偏离表投标响应参数照抄招标参数此项不得分。
	

	
	2. 自主研发能力（3分）
投标人获得基层医疗卫生机构管理信息系统软件著作权得3分，未提供不得分。(项目招标公示之后颁发的视为无效)。
	

	
	3. 项目实施方案管理及工期计划（8分）
施工进度安排科学、合理，所报工期符合招标文件的要求,有可行的进度图,有保证工程进度的具体措施。施工进度图应完整排期合理，基层医疗机构信息系统升级建设、实施、培训等建设内容得5分；项目实施进度图内容不完整此项得2分；无项目实施进度图此项不得分。
投标人应承诺在合同签订后10天内完成与国家级基层医疗卫生综合管理平台、国家紧密型县域医共体平台、自治区基层医疗机构信息系统的对接。提供工期承诺书得3分，不提供0分。
	

	
	5.运维管理（2分）
在投标文件中所列运维管理方案，设计全面合理、符合招标文件要求。根据响应情况评分：优：2分；良：1分；一般：0分。
	

	
	6. 项目培训（3分）
提供详细的项目培训方案，培训计划周密、合理、具有实效性、可行性，培训时间、培训内容安排合理。满分3分，未响应或描述不清楚的不计分。
	

	售后服务方案（3分）
	1、售后服务方案（3分）
投标企业提供完善的售后服务方案（包括质保范围、故障处理、软件升级、系统维护、驻场服务及人员数量）且满足建设方要求。优秀得3分；良好得2分；一般得1分。（所有投标产品要求提供壹年质保。未提供售后服务承诺函，或承诺时间与招标要求不符不得分）
	


（一）资格声明文件

致：  （招标人）  

    （投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的   项目名称、项目编号   的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方的投标自投标截止时间之日起有效期为   90   个自然日。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人名称）的法定代表人人，现授权委托   （投标人名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的 项目名称  、项目编号  的投标活动。代理人在参加整个项目招标活动、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我单位均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：       

单  位：              部门：         职务：       

联系电话：            邮箱：                   

代理人无转委权。特此委托。

授权人身份证复印件（正反面）：

被授权人身份证复印件（正反面）：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

    2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件（正反面）。

（三）投标人简介

简要叙述供应商概况：包括企业概况、提供的主要服务或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等情况。附：营业执照（复印件）、信用中国网页查询截图及“中国政府采购网”网站查询截图加盖公章（信用中国网页查询截图“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”两项内容；中国政府采购网截图须包含“政府采购严重违法失信行为信息记录”，截图须体现无异常记录内容）
示  例

[image: image1.png]KT A(BEA)

E/ER

o

TER
e
e
FaHh

TR A

BHESE/BRIIE:

b

EESH

5101018760314,
5102321968632
13262319647:2015
1326231960-4032

4209821978"+"1448

=0

asto

KEHINT A GEASER AR A6

E/ER EESH
A PR
AFEEEFEESUAREGLAT 55140080-1
HEEEREERAE 759558053
AFEEEFEESUAREGLAT 55140080-1
AFESSRERSEARAT 599639627
ETERESARLS 691670766

45¢e BiFBIER!

ELETERAENE FIEENES.



[image: image2.png]@ zmTE

CREDITCHINAGOV.ON a H

s

wmT

s

EABMEERMALBASRES

B ]

SR R DAl O]




[image: image3.png]BB

iSO ERAE

PPP3l

LpifE: SR » BITRGTESE

B wmrumEE;

RICREE »

BAUER: T

Buzm: AFEM: 2017-01-01 “ 22020-06-02 =

we| pwwnm |%CHREROE oy R st BEAW | AGEE | W
RRRCWAIEXCSR
OREREIEAL : T

908518] - 20204069026 14834653

187 FRARSME (XTFHERFREFBEEAETHESCRNEN) (UDE2014)5268) L. MHERETARRRGNERT.

IREAE © 2020 PEARIOEMBES





（四）企业相关资质证书
（五）本地化服务
投标企业在新疆各地州是否有分支机构，分支机构具备快速解决基层医疗机构信息管理系统业务故障的服务能力，并出具分支机构的证明材料（包括房屋租赁合同（或购买合同）、往返交通票、电费或水费或电话费或燃气费或物业费）
参考格式：
供应商本地化服务证明材料
供应商名称：XXXX公司
分公司/办事机构/售后服务负责人：
联系电话：
地址：
本次所附证明材料有：
1.本地有公司或分公司的需提供提供营业执照复印件加盖公章，本地有办事处或售后服务机构需提供房屋租赁合同或房产证复印件加盖公章；
（六）反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合本项目的工作，投标人承诺如下：

1、不以各种名义给招标人和招标代理机构人员借或送现金、有价证券及物品；

2、不以个人名义邀请招标人和招标代理机构人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，招标人有权利将其列入采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与招标人采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。          

投标人名称（盖章）：        

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：    

年   月   日

（七）小微企业生产或销售的产品优惠明细表
（若有，请如实填写）

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商全称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本项目总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目4=栏目3×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

中小微企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：         

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 
 监狱企业声明函

（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字）：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件
1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：

（八）投标保证金收据

附：投标保证金收据复印件加盖投标单位公章

（九）投标产品业绩汇总表
项目名称：                                项目编号：

	序号
	合同名称
	合同

总金额
	合同主要内容（产品名称型号）
	数量
	合同签订日期
	用户名称
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


注：1.请按序提供业绩复印件材料。上述表格内容须完整进行提供，采购人将根据提供的联系人及联系方式进行尽职调查。

2.业绩要求：提供合同复印件和验收报告复印件，复印件加盖投标供应商公章。复印件要求清晰可见，能够体现上述内容，不满足要求的视同为无效业绩。

3.案例证明材料需提供合同关键页和验收报告复印件。

5.我公司承诺：以上业绩均真实有效。若有虚假，同意按无效标处理。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年    月    日

（十）团队成员一览表
项目名称：                              
项目编号：
	项目团队成员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	学历
	本专业工作年限
	本项目担任职务
	证书名称
（名称+主要内容）
	联系方式

	1
	
	
	
	
	项目经理
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	注：项目成员必须达到招标文件要求的人员资格能力要求，否则视同无效人员处理。


投标人：            （单位全称） （盖章）                

法定代表人或授权代表：               （签字或盖章）          
日      期：                  年          月         日

项目成员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	拟任职务
	

	手机号
	
	毕业
院校
	
	类似工作年限
	

	专业
	
	学位
	（大专、大学、研究生）
	拟任职务
	

	工作年限
	
	本公司工作年限
	
	
	

	技术认证
	（技术认证类、考试证书）

	类似工作经历

	序号
	项目名称
	项目金额
	项目类型
	客户名称
	客户联系方式（姓名及电话）（必填）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据评分表要求后附人员相关证明资料。
(1）人员须提供身份证、PMP证书、劳动合同、近1年社保缴纳证明材料。
(2）项目经理提供用户报告或类似项目验收证明；
投标人：          （单位全称） （盖章）                

法定代表人或授权代表           （签字或盖章）              

日     期：         年         月         日
（十一）技术要求偏离表

项目名称：

项目编号：

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注： 

1. 投标人应仔细研读、对照招标文件第三部分服务需求中技术要求的相关规定，偏离部分必须在上表中填写，并说明偏离情况。如不填写视同全部满足招标文件要求。

 2. 投标人承诺：除本表响应的偏离项目及内容外，其他所有项目及内容均完全与招标文件的技术及服务要求相同。

3. 如投标人与要求完全一致，须在上表中注明“完全响应，无偏离”。

4. 如有偏离，应注明“正偏离”或“负偏离”，并针对偏离项进行详细说明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

项目实施方案
投标人根据招标文件要求提供本项目的项目服务方案，方案内容贴合招标要求内容。实施方案内容应含需求及建设项目目标理解、功能设计、安装调试方案、质量及进度保障、安全保障方案、使用及维护技术培训方案等内容。
注：照抄招标文件内容不得分。

服务方案内容应包括但不限于需求及建设项目目标理解、功能设计、安装调试方案、质量及进度保障、安全保障方案、使用及维护技术培训方案等内容
（十二）、系统建设方案
（十三）自主研发能力
（十）项目实施方案管理及工期计划
（十五）运维管理
（十六）项目培训
（十七）售后服务方案
售后服务方案、售后服务承诺、响应方式、服务响应时间、到达现场时间
（十八）投标人认为有必要提交的其他资料
（请提供其他有利于投标的资料，可根据相应的评分标准添加。或投标单位针对本次项目的其他相关要求）

正/副本





正/副本








PAGE  

