
哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务

招标文件
招 标 人：哈密市中心医院
项目编号：XJCYZC-2021-009
代理机构：新疆成源项目管理咨询有限公司
新疆成源项目管理咨询有限公司编制
目录
第一章  招标公告
3
6

第二章  投标须知

6

投标须知前附表

11

投标须知正文

11

一、总则

13

二、招标文件

14

三、投标文件

17

四、投标文件的递交

17

五、开标和评标

19

六、中标结果信息公布与授予合同

20

七、其他规定

21

第三章  评标方法及标准

26

第四章  授予合同（仅供参考）

32

第五章  采购需求

35

第六章  投标文件格式

37

一、资格性自查表

38

二、投标函

42

三、投标保证金

43

四、报价一览表及投标报价明细表

五、投标人基本情况
45
51

六、服务方案

52

七、投标人认为需要提供的其它资料



第一章招标公告
哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务

公开招标公告

项目概况
哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务的潜在投标人应在新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1603获取招标文件，并于2021年11月03日 10:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJCYZC-2021-009
项目名称：哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务
采购方式：公开招标
预算资金：760000元
标项名称:哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务
建设地点:哈密市中心医院
工程概况：一栋地上16层局部4层的医疗综合楼，地下室及外扩地下车库3层，     占地范围约为120m × 100m。框架剪力墙结构，总建筑面积约为71200㎡。
勘察周期：30日历天；

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。
2、投标人须具备有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级；

3、拟担任本招标项目的项目负责人需具备高级技术职称
4、参加政府采购活动2018年1月至今内，在经营活动中没有重大违法记录，提供： ①“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图（加盖投标人鲜章）。③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）。
5、疆外企业提供进疆登记手册

6、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2021年10月12日至2021年10月18日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1603
方式：现场领取
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月03日 10:30（北京时间）
投标地点：新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1602室开标厅
开标时间：2021年11月03日 10:30（北京时间）
开标地点：新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1602室开标厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
投标人购买标书时应提交的资料：营业执照原件、法人授权委托书原件和被授权人身份证原件或法人身份证原件及法人证明文件、有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级原件、项目负责人的高级职称证书原件、健全的财务会计制度、企业近三个月2021年6-8月的社保缴纳证明文件、提供①“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图（加盖投标人鲜章）③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）、进疆备案手册（疆外企业提供）投标人资格要求的所有资料（以上资料提供原件及复印件加盖公章一套）到新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1603报名，领取招标文件。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：哈密市中心医院
地 址：伊州区广场北路11号

联系人：沙主任
联系方式：13779186012
2.采购代理机构信息

名 称：新疆成源项目管理咨询有限公司

地 址：新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1603

联系方式：0902-2300017
3.项目联系方式

项目联系人：袁梦秋

电 话：13109007776
第二章  投标须知

投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目-地质勘察服务

	第二章第1.2款
	招标内容
	一栋地上16层局部4层的医疗综合楼，地下室及外扩地下车库3层，占地范围约为120m × 100m。框架剪力墙结构，总建筑面积约为71200㎡

	第二章第1.3款
	采购方式
	 公开招标

	第二章第1.4款
	项目地点
	 哈密市中心医院

	第二章第1.5款
	成果提交期限
	合同签订30日历天内提交成果

	第二章第2.1款
	招标人
	招标人：哈密市中心医院 

联系人：沙主任 

电话：13779186012 

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	名称：新疆成源项目管理咨询有限公司 

地址：新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1603 

联系人：袁梦秋
联系电话： 13109007776

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。
2、投标人须具备有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级；

3、拟担任本招标项目的项目负责人需具备高级技术职称
4、参加政府采购活动2018年1月至今内，在经营活动中没有重大违法记录，提供： ①.“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图（加盖投标人鲜章）③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）。

5、疆外企业提供进疆登记手册

6、本项目不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察

	第二章第8.1款
	分包
	不允许

	第二章第9.1款
	支持中小企业发展
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，评标时将给予此类企业进行价格扣除3%-5%的优惠，用扣除后的价格参与评审。本项目具体扣除比例为3%。

	
	政府采购支持中小企业融资
	中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购信用担保
	

	二、招标文件

	第二章第11.1款
	提交投标文件的截止时间
	2021年11月03日上午10:30(北京时间)

	三、投标文件的编写

	第二章第15.5款
	预算资金
	76万元

	备注：各投标单位投标报价不能高于预算资金，否则按废标处理。

	第二章第16.3款
	业绩
	近三年承揽类似项目业绩须提供中标通知书或成交通知书和合同协议书复印件

	第二章第17.1款
	投标保证金
	1、投标保证金数额：15000元(人民币壹万伍仟元整)；

2、形式：从其基本账户由网银转账或银行电汇；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、投标人递交保证金后，需携带基本账户开户证明材料至招标代理机构处领取投标保证金收据；

5、账户信息：
单位名称：新疆成源项目管理咨询有限公司 

开户行：哈密市商业银行股份有限公司八一路支行 

账号：908210100100094447 

	第二章第18.1款
	投标文件有效期
	60日历日

	第二章第19.1款
	投标文件份数
	纸质版文件：正本一份，副本贰份；
电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容）；
投标文件电子版要求包含招标文件全部内容，投标文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。

	四、投标文件的递交

	第二章第20.2款
	封套上应载明的信息
	收件人名称： 

项目名称：

项目编号：                                             

包装内容：投标文件正本/副本/电子版

投标人名称：                 

投标人地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                   

传    真：                   

在规定的开标时间    年   月   日  ：  前不得启封

	第二章第22.1款
	投标文件的递交地点
	新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1602

	五、开标和评标

	第二章第25.1款
	评标办法
	综合评分法

	第二章第26.3款
	推荐的中标候选人数量
	3

	六、中标结果信息公布与投标人质疑

	第二章第30.1款
	公告媒体
	 新疆政府采购网

	七、其他规定

	第二章第34.1款
	招标代理服务费
	中标人在收到中标通知书后，须向新疆成源项目管理咨询有限公司支付招标代理服务费。

参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文的标准下浮50%收取。

	第二章第34.2款
	招标会现场投标人需提供下列证件
	资格后审：提供以下证件

法定代表人参加时提供：法人身份证原件、法人证明文件

委托代理人参加时提供：委托人身份证原件、授权委托书

2、营业执照原件
3、保证金收据原件 

4、有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级原件

5、项目负责人的高级职称证书原件

6、需提供依法缴纳税收证明
7、企业近三个月2021年6-8月的社保缴纳证明文件

8、提供①“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图（加盖投标人鲜章）③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）

9、进疆备案手册（疆外企业提供）

10、提供2020年度的财务审计报告
资格审查不通过的将按废标处理。

	第二章第34.3款
	场地费
	场地费200元，需开标前以现金或者微信转账的方式缴纳（提供收据凭证）

	第二章第34.4款
	中小型企业优惠政策
	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》和财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等有关法律法规，制定本办法。属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》；


投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2招标内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4项目地点：详见投标须知前附表；

1.5服务期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。招标人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。
2.2 “招标代理机构”是指接受招标人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他招标代理机构。招标代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6.特别说明

2.6.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的下列资格条件要求；

3.1.1规定的投标人特定资格条件。 
3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与招标人、招标代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人。

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场考察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场和周围环境进行现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.分包

8.1经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
9.政府采购政策支持 

无
二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 授予合同（仅供参考）
第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。
10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间
11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

11.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有潜在投标人、澄清文件作为招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前发出变更时间的通知，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出。

三、投标文件 

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人或招标代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金

（4）报价一览表及投标报价明细表

（5）投标人基本情况

（6）服务方案

（7）投标人认为需提供的其他资料

14.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件格式”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。

16. 投标人符合招标文件规定的资格证明文件

16.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质投标而被拒绝。

16.3投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

17.投标保证金

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第18.1款规定的投标文件有效期一致。

17.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件。

17.4招标代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同的； 

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的； 

（3）拒绝履行合同义务的。 

18. 投标文件有效期
18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1投标文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见投标须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。
19.2 投标文件正本和副本应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖投标人单位章或密封章。

20.2投标文件封套上应写明的内容见投标须知前附表。
20.3投标文件如果未按上述规定密封、标记，招标人或招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的补充、修改或者撤回
21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、招标代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。
五、开标和评标

23.开标
23.1招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

23.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、成果提交时间等主要内容，并记录在案。

23.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。

23.4投标人代表、招标人代表、招标代理机构代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

23.5唱标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

24.评标委员会

24.1评标由采购人或招标代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

24.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25.评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26.确定中标人

26.1招标人不保证将合同授予最低投标报价的投标人。

26.2招标代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送招标人确认。

26.3招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的3名中标候选人中，根据质量和服务均能满足招标文件实质性要求，评标总得分最高的原则确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。
27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的；

（4）政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的投标人中另行确定中标人，没有合格的中标人的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。
28．重新评审

28.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，招标人或者招标代理机构不能以任何理由组织重新评审。招标人、招标代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与招标人、招标代理机构、其他投标人恶意串通；不得向招标人、招标代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从招标人、招标代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）招标人、招标代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与招标人、招标代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，招标人或者招标代理机构应将中标结果信息在指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。
32.中标通知

32.1中标人确定后，招标人或招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订政府采购合同。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

34.招标代理服务费

34.1中标人应按投标须知前附表规定交纳招标代理服务费。

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。

第三章  评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.2本招标项目的评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。
二、评标程序

3.投标文件的初步评审
3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1.具备独立法人资格

	
	2.投标人须具备有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级资质

	
	3.未超出经营范围投标

	
	4.按规定交纳投标保证金并在投标文件中附有证明材料

	
	5、投标人不存在第二章投标须知正文中3.2项规定

	符合性检查
	1.投标文件按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨

	
	2.投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明

	
	3.投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定

	
	4.投标报价具有唯一性，未超过采购项目控制价

	
	5、符合国家、行业技术标准的要求

	
	6、投标文件未附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求

	
	7、符合法律、法规的规定

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段


1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。

3.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足第二章投标须知第2.5.2款规定的实质性要求的投标文件内容。
4.3 计算错误将按以下方法修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5. 投标文件的详细评审
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3、评分标准：各投标人的总评分=A+B+C，具体评分细则如下：

	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100
备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以报价一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分50分

	服务方案
	勘察方案总体构 思
	功能上满足采购需要
	3分
	50分

	
	
	编制依据充分，勘察报告实用，符合本地区实际情况。
	3分
	

	
	
	根据项目现场实际情况，对建筑地基作出工程地质评价，并为地基基础设计、地基处理与加固、不良地质作用的防治工程提供工程地质合理化建议。
	4分
	

	
	优化勘 察
	在符合相关标准及要求的前提下，合理降低投资。有针对性地提出适宜的基础形式、埋深、地基处理和沉降分析等有关的应注意的事项。
	10分
	

	
	勘察预算的合理 性
	在项目实施过程中合理的控制投资，预算符合招标人预期要求，且真实可行。
	8分
	

	
	图 纸
	勘探点平面布置图、钻孔布置详图、工程地质剖面图、原位测试成果图表、室内实验成果图表等相关专业图纸的效果、内容。
	7分
	

	
	勘察周 期
	勘察周期切实可行，时间安排科学合理。
	5分
	

	
	技术服 务
	技术服务保障措施科学合理，能满足本工程需求。并且做出能够满足项目实施的承诺。
	10分
	

	C：商务部分评分20分

	相关业绩
	企业业绩（同类型、不低于本项目招标规模为有效业绩）： 

根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目业绩进行比较：（附合同或中标通知书复印件，每一份合同或中标通知书加2分，直至满10分。） 
	10分
	20分

	企业荣誉
	投标人获得过类似规划项目省部级（含）以上行政管理部门颁发奖项,每个得2分，省部级以下行政管理部门颁发的奖项，每个得1分，此项最多得4分。

注：提供获奖证书复印件，并加盖投标人公章。
	4分
	

	企业实力
	评审专家根据企业实力及相关资质综合对比，得1-3分。
	3分
	

	人员投入情况
	评委根据投标人提供的人员、岗位设置方案情况，结合采购需求，对配置人员数量、岗位设置方案、人员结构合理性等综合情况的优劣酌情进行打分。
	3分
	


6.推荐中标候选人名单

6.1评标委员会只对通过上述审查的投标文件，依据招标文件及相关澄清答复对每份投标文件进行评分。每个投标的得分是所有评委给其打分的平均值。各投标的得分将按由高到低的次序排列形成评标排序；当投标得分相同时，首先按投标报价得分由高到低顺序排列，若投标报价得分仍相同，由评标委员会根据技术/服务优势排序。评标委员会将根据评标标准和评标排序，推荐不超过三名中标候选人，并形成评标报告。

第四章  授予合同（仅供参考）
第一节 合同条款

一、定义与解释

本合同条款下述定义和解释仅限于本招标文件使用

1、委托方：即本项目的招标人。本合同的委托方（招标人）为哈密市中心医院

2、受托方：是指其投标书已为招标人（业主）所接受，并与招标人签订了合同书承担本项目工程质量勘察的机构，以及取得该当事机构资格的合法继承人。

3、受检方：是指本项目的施工单位。

4、项目负责人：是指由受托方书面委任的负责本项目的质量勘察工作的组织管理者。

5、技术负责人：是指为该项目检验勘察工作提供技术保证，并全面负责技术管理工作的人员。

6、天：指日历日。年、月、日按公历计算。

7、时间：本招标文件所指时间均为北京时间。

二、勘察项目

本工程包含的主体结构工程勘察、地基基础工程勘察、钢结构勘察、建筑幕墙勘察、见证取样勘察并根据试验结果判断、分析工程质量，做出分析报告。

三、技术要求

1、具备同勘察资质相应的实验室勘察和现场勘察能力；

2、勘察过程应符合现行国家标准、行业标准及部、自治区质量技术监督局有关技术规范及乌鲁木齐质量监督站下发的相关规定；

3、现场勘察结束后及时对勘察项目进行评价；

4、现场勘察结束后一周内提交勘察报告1式6份。

四、各方的责任

1、委托方权利与义务

（1）依据技术标准和勘察机构的资质范围、诚信建设、服务水平、勘察业绩、质量保险等条件委托质量勘察业务，与勘察方签订书面协议，承担委托责任。

 （2）单位工程的勘察业务一经委托，委托方不得将勘察项目拆分委托给其他勘察机构，并应监督工程监理单位和施工单位严格执行本合同约定内容。

（3）工程开工前根据设计图纸、图纸审查、图纸会审、相关技术标准和工程现场实际情况，组织编制建设工程质量勘察项目计划表。遇有设计变更应及时补充勘察项目计划。对建设工程质量勘察项目的齐全、完整负责。

（4）按照有关规定向勘察方提供符合勘察要求的勘察试样和工程设计图纸、工程变更等资料。

（5）委托方指定为本工程见证人员（联系电话：     ），见证人依据有关工程建设标准和相关规定以及勘察方案的要求，负责组织完成见证勘察试件的取样、封样、送检等环节。并对试样的真实性、代表性负责。

（6）组织协调须在工程现场进行的勘察项目以及抽样勘察的各项准备工作，为勘察方提供必要的工作条件，保证勘察工作有效进行。

（7）发现勘察人员不按合同要求履行工作职责或其行为影响合同正常履行的，有权要求勘察方更换勘察人员。

（8）对本工程的各类勘察数据有知情权，合同执行过程中可随时查询。

（9）按照合同约定，向勘察方支付勘察费用，接收勘察报告。负责对勘察报告的齐全、完整、有效进行确认。对勘察报告中有不合格数据的试样按有关规定进行处理。

2、受托方的权利与义务

（1）受托方负责按照本招标文件、投标文件和委托方的要求开展勘察服务；

（2）受托方一旦收到委托方的勘察通知和要求，必须在3日内安排进行勘察，确保不影响工程施工进度，否则视为违约；

（3）受托方在合同执行过程中投入的人员和勘察设备必须与投标文件所列一致，未经委托方批准不得更换，确保勘察内容和频率，保证勘察数据科学、公正、真实。受托方要及时掌握勘察工作进展情况，受托方不得以其他借口增加勘察次数、频率、内容或是提高勘察费用；否则该批次勘察工作委托方不予验收、不予支付，直至最终终止合同，一切后果和责任由受托方承担；

（4）受托方应对全部的现场勘察作业和方法的适用性、可靠性和安全性责任自负；

（5）受托方使用的勘察设备要符合现行规范及合同的要求；

（6）勘察资料严格讲求时效性，受托方应在现场勘察结束后一周内提交试验勘察报告（一式陆份）；应在交工验收前将历次勘察结果进行归纳，形成汇总报告（一式陆份），提交给委托方。工程项目质量勘察报告的格式和要求应符合通过计量认证的质量管理手册的有关规定； 

（7）受托方应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制，应按期、按质、按量地完成委托的各项工作内容，并对勘察的数据、结果负法律责任；

（8）受托方不得将勘察工作对外分包或转包（对于勘察项目中的个别参数，属于勘察设备昂贵或使用率低，需要由其他勘察机构进行该项目参数勘察业务的，不属于转包）；

（9）受托方应为其完成本合同的人员和设备进行保险，费用由受托方承担。若受托方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方人员伤亡或财产损失，受托方应承担全部责任，并保证委托方和业主免于承担由此造成的一切损害和损失。受托方应确保安全生产，应承担由此造成的一切损害和损失。

（10）受托方在合同执行过程中应服从委托方的安排；受托方应无条件服从委托方对总体计划及分阶段计划的调整，以及对工程管理及确保工程质量提出的有关要求；

（11）受托方应自觉做到安全生产和文明施工，妥善处理好与其他工程的关系，不得损坏或污染已完成的其他工程设备，若有损坏或污染应负责清洁、赔偿或修复。

（12）受托方具有第三方独立、公正进行勘察的权利，不受任何单位干扰。

（13）标准规范明确要求须留置的试样，应明确标识，并按规定的程序、环境、数量、时间等要求留置，有权处置委托方逾期不取的非破坏性勘察试样。

（14）指定　      　（联系电话：）为工程勘察负责人，如有变动应及时书面通知委托方及受检方。

3、受检方承担的技术责任

（1）根据工程建设相关技术标准，按编制的建筑工程勘察项目计划表，依据工程施工进度，向建设单位、监理单位提出勘察项目方案，确保工程质量勘察项目的完整性。

（2）指定　      　（联系电话：）为工程见证取样勘察的送样人员。如有变动应及时书面通知勘察单位。

（3）在建设（监理）单位见证下，负责在施工现场按相关技术标准和有关规定进行见证勘察试样的取样、制样、封样工作，承担试样的养护和送检，确保试样的完好，对试样的真实性负责。

（4）配合工程现场勘察以及抽样勘察工作，保证勘察工作及时有效。

（5）接收、整理、归档勘察报告，有权拒绝接受勘察数据、勘察内容、填写不符合规范或勘察表格形式不标准的勘察报告。

（6）有告知建设单位、监理单位勘察结果的义务。
五、违约责任

1、如果受托方将任务转包或者未经委托方同意非法分包，除由有关部门给予处罚外，委托方有权解除合同，受托方应按合同总额的10%向委托方承担违约金，上述违约金不足以弥补委托方损失的，以委托方实际损失为准。

2、受托方未按照国家现行的标准或规范开展工作，或未根据委托方的指令进行变更，给委托方造成损失等，委托方有权解除合同，受托方应按合同总额的10%向委托方承担违约金，上述违约金不足以弥补委托方损失的，以委托方实际损失为准。

3、受托方的勘察工作及出具的勘察报告应当科学、客观、公正且符合须符合国家及行业相关标准及要求，若受托方提供的报告不符合上述标准，或其向委托方提交的勘察报告信息错误或勘察结论判断错误的，向委托方承担合同总额10%的违约金，上述违约金不足以弥补委托方损失的，以委托方实际损失为准。

4、若受托方未能及时完成本合同约定的勘察工作并按时提交勘察报告的，每逾期一日，按合同总额的1%承担违约金；逾期超过10日，委托方有权解除合同并追究受托方的违约责任。

5、合同生效后，如受托方单方提出终止或解除合同，应向委托方承担肆万元的违约金。

六、计量支付

（一）勘察费用的核算与支付
1、双方同意按照下列第  （1）  种计算方式核算勘察费用

（1）乙方按照固定含税包干单价元/计取，此单价不因项目规模、面积、长度、工程量调整等因素做任何调整，以上金额含税，含6%增值税税率。

（2）本项目总价：工程规模暂定，勘察费用暂定总价元人民币（大写：）。

2、付款方式

此价格为含税价。此费用已包含但不限于勘察费、资料费、税金、勘察人员劳务差旅费等勘察人为完成本合同工作发包人需支付的全部费用，结算时不做调整，详见报价单。提交勘察成果资料后支付合同价款的50%，验槽、地基与基础验收结束后发包人应支付合同价款的30%，待主体竣工后支付剩余的20%工程款。

发包人支付价款前，勘察人应当提供符合发包人财务做账需求的全额增值税发票，否则发包人有权不予支付且不承担任何违约责任。
七、合同变更

委托方根据工程建设的发展可能会增加其它工程项目的勘察，委托方将根据受托方的履约情况及实际情况再与受托方商议。

八、其他

1、法律和法规

本合同必须服从国家的现行法律和法规，对合同的解释应以国家的现行法律和法规为准。

2、争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应实现协商，在受托方和委托方之间达成一致意见。如未能达成一致，可提交委托方所在地人民法院诉讼解决。

3、利益的冲突

除合同另有规定外，受托方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬。
第二节合同附件格式
附件一      
合同协议书

本协议书由（以下简称：委托方）与中标的勘察单位（以下简称：受托方），共同订立。

鉴于委托方已经委托受托方为项目提供工程质量勘察服务，并已原则上接受受托方就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

协议书中的词句和用语与“合同条款”中所规定的定义相同。

下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

在合同实施期间，委托方与受托方签订的任何其他协议或变更通知、指令等；

本合同协议书；

中标通知书；

合同条款；

招标文件（含补疑书）；

投标文件；

设计图纸；

（三）由于考虑到委托方应给受托方的付款，受托方特此同委托方立约，保证在所有方面按合同条款的规定和技术规范，承担本合同的实施、完成等工作。

（四）作为对本合同的实施、完成的报酬，委托方特此立约，同意按合同规定的时间和方式，及时向受托方支付合同款。

（五）合同价

合同价暂定为     元（大写：    ）。

（六）由于本合同为工程勘察，鉴于其勘察时间的不确定性，受托方保证无条件服从委托方根据需要对合同执行时间的合理调整。

（七）本协议经双方代表签字盖章后生效。

（八）本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决。

（九）本协议正本两份，副本六份，委托方两份，受托方四份。

委 托 方：                               受 托 方：

法定代表人                               法定代表人：

                                               签约日期：  年  月  日
 采购需求

哈密市中心医院拟建自治区级区域医疗中心综合楼项目，该项目位于哈密市广场北路与胜利路交汇处哈密市中心医院院内。主要建设内容为一栋地上16层局部4层的医疗综合楼，地下室及外扩地下车库3层，占地范围约为120m × 100m。框架剪力墙结构，总建筑面积约为71200m2。

本建设项目的工程勘察工作应根据工程特点提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；根据项目现场实际情况，对建筑地基作出工程地质评价，并为地基基础设计、地基处理与加固、基坑支护、不良地质作用的防治工程提供工程地质合理化建议。

勘察任务要求：
1、搜集附有坐标和地形的建筑总平面图，场区的地面整平标高，建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度、地基允许变形等资料；

2、查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

3、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

4、对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特征；

5、查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；

6、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

7、在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度；

8、判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

9、论证地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治方案。提供防水设计水位和抗浮设计水位；

10、分析和预测由于施工和运行可能引起的环境地质问题，并提出防治措施；

11、提供深基坑开挖计算和支护设计所需的岩土工程技术参数。

基本工作量要求：钻孔布置数量及深度不得少于《勘探点平面布置图》的工作量，勘察单位可按工程规模结合场地的实际情况调整增加工作量，确保勘探工作量满足设计和规范要求。

预计布置钻孔总数28个，其中主楼控制性钻孔不少于4个，深度40m；一般性钻孔4个，深度35m。基坑周边钻孔深度按30m考虑，多层部分钻孔深度不少于15m；布置波速测试孔不少于3个，现场地基土载荷试验3组；基坑深度范围内主要土层现场剪切试验不少于3组。钻孔原位标贯和动探试验孔不少于探孔总数的一半。室内土工试验满足规范对每层主要土层的取样数量要求。水质简分析不少于3组。

以上工作量收费根据《2002年工程勘察设计收费标准》计算，预算价76.00万元。
勘察的后期服务要求：

1、参与验槽工作，对基础验槽工作要签字确认并加盖公章；

2、参与基础工程验收，并对基础工程质量报表签字确认并加盖公章；

3、参与竣工验收，并对竣工验收工作进行签字确认并加盖公章；

4、项目实施过程中须现场处理和服务的岩土工程问题。

附件：

[image: image1.png]75
15

BRRTEAER




第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：                                    

项目编号：                                    
招标内容：                                   

投标人名称：                      （加盖公章）
投标人地址：                                 
投标联系人：             电话:               

     年   月   日
目 录

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

三、投标保证金

附件3：投标保证金

四、报价一览表及投标报价明细表

附件4：报价一览表

附件5：投标报价明细表

五、投标人基本情况

附件6：投标人基本情况表

附件7：拟投入本项目的人员一览表

附件8：拟投入本项目的项目负责人简历表

附件9：拟投入本项目的设备表

附件10：投标人主要业绩

附件11：信用记录

六、服务方案

七、投标人认为需提供的其它资料

一、资格性自查表

	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码
	备注

	1
	法人身份证原件、法人证明文件或委托人身份证原件、授权委托书
	
	

	2
	营业执照
	
	

	3
	保证金缴纳凭证
	
	

	4
	有效的岩土工程勘察甲级（含）及以上资质或工程勘察综合类资质甲级证书
	
	

	5
	项目负责人的高级职称证书
	
	

	6
	需提供依法缴纳税收证明
	
	

	7
	企业近三个月2021年6-8月的社保缴纳证明文件
	
	

	8
	①“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图（加盖投标人鲜章）③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）
	
	

	9
	进疆备案手册（疆外企业提供）
	
	

	10
	提供2020年度的财务审计报告
	
	


二、投标函

致             (招标人)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起 60 日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式     份，电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：            
日期：            年            月            日

投标声明

我们，                 （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[（项目名称），项目编号：]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方与招标人或招标代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺：

参加政府采购近三年内，

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（盖单位公章）：                 

法定代表人（签名或盖章）：                

日    期：       年      月       日

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                      企业名称（盖章）：
                      日期：
附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人名称（盖单位公章）：

日期：        年        月        日      

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件
附：委托代理人身份证复印件
投标人名称(盖单位公章)：

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：                     
日期：         年      月       日

三、投标保证金

附件3：

投标保证金缴纳凭证（保证金收据或转账凭证）

四、报价一览表及投标报价明细表

附件4    

报价一览表
项目名称：

项目编号：                                

	序号
	内容
	备注

	1
	投标人名称
	
	

	2
	投标总价
	大写：           元

小写：           元
	

	3
	项目负责人
	
	

	4
	提交成果日期
	
	

	5
	其他事项声明
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和报价一览表金额一致。
投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月   日
附件5
投标报价明细表
项目名称：                                                        

项目编号：                             

	序号
	费用名称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总报价
	
	


注：1、以上报价包含税费；

    2、投标人如需对各费用项目的构成进行分解说明，表格自行设计。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：       
日期：         年    月   日 

五、投标人基本情况
附件6
投标人基本情况表

盖投标人单位章
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件7
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	岗位
	执业

资格证
	证件

种类
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、后附全部人员证件复印件加盖单位公章。

投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日      期：       年      月     日

附件8
拟投入本项目的项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目
负责年限
	

	已完项目情况

	项目名称
	建设规模
	服务期限
	签约合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前正在服务项目情况

	项目名称
	建设规模
	服务期限
	签约合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：项目负责人简历中应附职称证书、学历证书及项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）已完成的类似勘察项目业绩（附工程质量勘察报告复印件或相关证明材料，所提供的业绩证明材料需反映项目负责人）;正在完成的勘察项目业绩（须提供中标通知书或成交通知书和合同协议书复印件）
投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日      期：       年      月     日

附件9
拟投入本项目的设备表

	序号
	设备、软件名称
	规格型号
	主要功能
	使用年限
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日      期：       年      月     日

附件10
投标人主要业绩

已完成类似项目一览表
	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	服务期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附工程质量勘察报告复印件或相关证明材料。提供中标通知书或成交通知书和合同协议书复印件。


目前正在完成的项目一览表
	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	服务期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附证明材料。提供中标通知书或成交通知书和合同协议书复印件


投标人名称（盖单位公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日     期：           年          月         日

附件11
信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
投标人须提供本单位①“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)查询截图（加盖投标人鲜章）失信被执行人查询截图； ②.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信被执行人名单查询截图、③供应商需提供综合信用评价报告，出具信用报告网址：http://www.xhlfzx.com.cn，（对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动）。

六、服务方案

勘察纲要应包括（但不限于）下列内容：
一、勘察工程概况；
二、勘察范围、勘察内容；
三、勘察依据、勘察工作目标；
四、勘察机构设置（框图）、岗位职责；
五、勘察说明和勘察方案；
六、拟投入的勘察人员、勘察设备；
七、勘察质量、进度、保密等保证措施；
八、勘察安全保证措施；
九、勘察工作重点、难点分析；
十、对本工程勘察的合理化建议。
七、投标人认为需要提供的其它资料

PAGE  
——


- 3 -

