新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程---磋商文件


新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程
磋 商 文 件
（项目编号：TQZB-2021-049）
	采 购 人：

采购代理：
	新疆大学
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司


二〇二一年十月
目  录

1第一部分  磋商公告


4第二部分  供应商须知前附表


23第三部分  合同


56第四部分  技术条件和技术规范


58第五部分  响应文件部分格式




第一部分  磋商公告
新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程竞争性磋商公告
	项目概况

新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程的潜在供应商应在乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层获取（下载）采购文件，并于2021年11月02日11:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：TQZB-2021-049 
项目名称：新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程
采购方式：竞争性磋商

预算金额（万元）：94.395108万元
采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额(万元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程
	/
	94.395108万元
	项
	对博达校区国重大楼一层122号房间（面积约500㎡）、二层226号房间（面积约140㎡）、四层438号房间及419号房间（面积约110㎡）进行装饰改造工程。
	/


工期：自中标公示截止之日起25个日历日
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

(2)供应商须具备建筑施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；

(3)拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师职业资格（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；

(4)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（5）供应商近三年内没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动；

(7)不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件
时间：2021年10月25日至2021年10月29日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层）

方式：线下获取

售价（元）：200/本（一经售出，概不退还）

四、响应文件提交（上传）
截止时间：2021年11月02日11:00（北京时间）

地点（网址）：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层）

五、响应文件开启
开启时间：2021年11月02日11:00（北京时间）

地点（网址）：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
领取文件时须携带：

（1）法人授权委托书及被委托人身份证原件；
（2）营业执照；

（3）资质证书、有效的安全生产许可证；
（4）项目负责人注册师证、安全生产考核证。
注：以上资料提供复印件加盖公章2套。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：新疆大学
地址：乌市天山区胜利路666号
项目联系人：于老师

项目联系方式（询问）：0991-8587525

2.采购代理机构信息

名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司
地址：乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层

项目联系人（询问）：王工
项目联系方式（询问）：0991-4182952、15699133769
第二部分  供应商须知前附表
	项目
	内容

	1
	项目名称：新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程
项目编号：TQZB-2021-049

	2
	采购内容：对博达校区国重大楼一层122号房间（面积约500㎡）、二层226号房间（面积约140㎡）、四层438号房间及419号房间（面积约110㎡）进行装饰改造工程。，本项目范围内的磋商文件、磋商文件补充、答疑等全部采购内容（详见竞争性磋商文件）

	3
	供应商资格要求：

(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

(2)供应商须具备建筑施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；

(3)拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师职业资格（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；

(4)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（5）供应商近三年内没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录；

（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动；

(7)不接受联合体投标。

	4
	工期：自中标公示截止之日起25个日历日
质保期:3年

	5
	响应文件份数：电子版（U盘）1份，纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份。

1、响应文件的装订要求：响应文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页，副本可为正本的复印件。

2、响应文件的密封要求：

(1)供应商应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样；

(2)供应商应将正副本密封在一起。电子版（U盘）单独密封在文件袋中，并在封面上标明"电子版（U盘）"字样；并在电子版（U盘）上标明供应商的名称；密封袋封面应注明供应商的名称、地址、项目名称、联系电话等。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

	6
	投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）如不满足将导致废标

	7
	磋商保证金：18000元 （大写：壹拾捌万元整）

磋商保证金形式：电汇

账户名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司乌鲁木齐第二分公司

税号：916501003580978398

电话：0991-4182952

开户行账号：0000 0200 8011 0009 8292 66

开户银行名称：乌鲁木齐银行北门支行

注：1.供应商交纳磋商保证金，打款时需备注项目名称简写，方便查询，磋商保证金以到账时间为准；

2.成交供应商另需提供合同复印件。

	8
	磋商保证金：

磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；

供应商未按竞争性磋商文件要求提交磋商保证金的，则响应文件无效。

	9
	退还磋商保证金：

供应商办理退款业务时需提供以下资料:
1、经办人授权委托书（包含经办人电话）

2、保证金汇款电子回单、对开收据
3、公司账户信息（A4纸打印加盖公章）

4、开户许可证复印件加盖公章

（1）供应商在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

	10
	有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。

	11
	付款方式：开工进场10日并合同签订完成后支付合同价（扣除暂列金）25%，工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金）的80%；工程经结算审计后，以审计结果为准，付款至审计价的97%，留3%质保金，质保期满无任何质量问题后无息给予付清；

	12
	本项目费用预算：小写：943951.08元  大写：玖拾肆万叁仟玖佰伍拾壹元零捌分
报价说明：本项目为基本建设工程，投标人只允许一次性报价，一次报价即为最终报价
报价不超过预算，超过将做无效投标处理。

	13
	投标报价：供应商的报价应为所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。
磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的直接费用（含人员工资。福利、保险、劳保、工具等）、间接费（含规费、企业管理费等）、利润及税金等应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

	14
	评标方法：综合评分法，报价部分50分、商务部分10分、技术部分40分。

	15
	开标时须携带资料：

供应商须在规定的时间和地点准时参加投标，并在响应文件接收截止时间前提供以下资料：

(1) 营业执照复印件加盖公章；

(2) 授权委托书及被授权人身份证，供应商代表为法定代表人时需提供法定代表人身份证明书及身份证。
开标时需携带以上资料交监督人审查，不提供者视为身份信息审查不通过。

	16
	响应文件以密封形式递交至：乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层
响应文件递交截止时间：2021年11月02日上午11：00 时（北京时间）

	17
	开标时间：2021年11月02日上午11：00 时（北京时间）
开标地址：乌鲁木齐水磨沟区万科中央公园二期9栋24层

	18
	特别说明：
1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。
2.各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
3.采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

	19
	磋商文件费：200元/份（售后不退）

	20
	成交服务费：采购代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)下浮58%计算由成交单位支付。


一、总 则
1 项目概况：详见“供应商须知前附表”

2 采购方式：本项目采取竞争性磋商的方式进行采购

3 合格的供应商：

3.1合格的供应商必须是具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。
3.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《磋商公告》第二条、投标供应商资格要求规定，且具备独立完成本项目的能力。
3.3合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标法》、《民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4 适用法律及定义

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.1“采购人”系新疆大学。

4.2“供应商”系指有资格的供应商。

4.3“采购代理机构”系新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

5 招标费用

供应商应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

6 磋商文件的约束力

供应商一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
二、磋商文件

7 磋商文件构成

磋商公告；
供应商须知；
合同；
技术条件和技术规范；
响应文件格式。

供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。
8 磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在开标之前5日按公告中的通讯地址，以书面形式递交至采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。
9 磋商文件的修改

9.1在响应文件接收截止日期5日前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行修改。
9.2磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收并接受修改文件内容。
9.3为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟响应文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买磋商文件的供应商。
9.4采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。
三、响应文件的编制
10 响应文件的编制要求

供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。
11 响应文件构成              

11.1商务部分：
（1）投标承诺书；
（2）法定代表人身份证明书；
（3）法人授权委托书；
（4）磋商保证金；
（5）磋商文件要求供应商提交的响应资料；
（6）供应商基本情况表；
（7）有效营业执照复印件；
（8）供应商的资质证书复印件；
（9）供应商的安全许可证复印件；
（10）上年度（2020年度）经审计的财务会计报告或基本账户开户银行提供的资信证明；
（11）近三年（2018年10月1日-至今）已完类似工程一览表；
（12）信誉情况；
（13）项目负责人简历、证书、近三年（2018年10月1日-至今）已完类似工程一览表；
（14）项目管理机构配备情况；
（15）中小微企业相关证明；
（16）供应商认为有必要提供的资料。

（17）针对该项目的所有管理人员须提供近六个月本单位的缴纳社保证明

11.2经济标部分：
（1）报价说明；
（2）报价一览表；
（3）报价需要的其他资料（主材设备报价表）
11.3技术部分：（技术标为明标）
11.3.1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

11.3.2、施工准备工作计划

11.3.3、施工方案

11.3.4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

11.3.5、施工平面图

11.3.6、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

11.3.7、质量保证技术组织措施和保证体系

11.3.8、工期保证措施和体系、

11.3.9、安全保证技术组织措施和保证体系

11.3.10、现场文明施工措施

11.3.11、投标人主要材料清单项目费报价

注：以上材料须加盖单位公章（加盖法定代表人章处，需加盖法定代表人章），供应商需将响应文件按上述顺序装订成册并编制目录及页码。

未按此要求编制的，不符合磋商文件初步审查内容，将不进入详审环节。
12 响应文件格式

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按磋商文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料，磋商文件中未提供格式的，由供应商自行拟定。
13 磋商报价

13.1供应商的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括直接费用（含人员工资。福利、保险、劳保、工具等）、间接费（含规费、企业管理费等）、利润及税金等。
13.2凡要求供应商考虑在报价中的内容供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。
13.3采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
磋商报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
13.5报价注意事项：
（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦评标结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
14 磋商保证金

14.1供应商需提交磋商保证金（磋商保证金必须在响应文件递交截止时间前1个工作日内确保到帐，磋商保证金金额、银行帐号见前附表），并作为参与投标的组成部分之一。
14.2对于未按要求提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
14.3未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。供应商配合采购代理机构财务要求提供磋商保证金退回手续资料。
①经办人授权委托书（包含经办人电话）

②保证金汇款电子回单、对开收据
③公司账户信息（A4纸打印加盖公章）

④开户许可证复印件加盖公章

14.4成交供应商须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖成交方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。
因供应商提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由供应商承担责任。
14.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收:
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

②供应商在响应文件中提供虚假材料的；

③除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤磋商文件规定的其他情形。

15 投标有效期

1、投标有效期为磋商文件规定的供应商提交响应文件截止之日起90日历天。投标有效期不满足磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。
2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与投标，磋商保证金予以退回；同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第14有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
16 响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件，每份响应文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。响应文件包括：正本一份，副本四份，电子版及报价一览表。
16.2除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖公章。
17 响应文件装订

17.1除特别说明外，全套响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。
17.2供应商可将响应文件正、副本密封在一起，在密封件的封面上标明项目编号、供应商名称、法定代表人、联系电话、单位公章等字样。
若响应文件未按第（十六）条款和第（十七）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。
四、响应文件的递交
18 响应文件递交截止日期及方式

18.1所有响应文件都必须在磋商文件规定的递交截止时间前送达指定地点，采购人对误投概不负责。
18.2采购代理机构将在磋商文件规定的时间和地点组织开标会议，供应商必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。
18.3采购人可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19 迟交的响应文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应文件。
20 响应文件的修改

供应商在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力。
五、无效标、废标条款
21 无效投标条款

21.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

21.2响应文件未按磋商文件要求胶装、签署和盖章的；

21.3不符合磋商文件中规定的要求的；

21.4报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.5响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.6供应商串通投标、妨碍其他供应商的竞争行为；

21.7报价同时出现两种以上不一致的，按照磋商文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的；

21.8报价明显偏低，投标书面材料不认可，修改后的报价，供应商不认可的；

21.9法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

22 供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

22.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

22.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.5不同供应商的响应文件相互混装；

22.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23 废标条款

23.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

23.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.4因重大变故，采购任务取消的。

24 取消成交候选人资格条款

24.1提供虚假材料谋取成交的；
24.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
24.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
24.4采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
24.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；
24.6法律、法规规定的其他情况。
六、开评标程序
25 开标程序

25.1采购人按磋商文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参加。
25.2供应商应委派法人或授权代表参加开标活动。
25.3开标由采购代理机构主持。
25.4开标时,当众查验响应文件的密封状况，经供应商确认无误后，公开拆标、唱标，完毕之后进入评标环节。
拆标时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表不一致的，以报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。（本项目为基本建设工程，投标人只允许一次性报价，不得更改）
开标时，代理机构工作人员当众宣读供应商名称、招标编号、投标价格、折扣声明（如果有）。代理机构对其将做开标记录。供应商代表应对开标记录内容签字确认。供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人和代理机构应当当场作出答复，并制作记录。供应商对开标有异议，但未在开标现场提出，在开标后提出的，采购人不予接收。
开标后，由磋商小组对供应商进行资格审查，资格审查未通过的，其投标无效。
26 评标原则

评定标准依据《中华人民共和国政府采购法》及新疆维吾尔自治区等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。
26.1严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。
26.2坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。
26.3评审工作由评审专家及采购人代表共同组建的磋商小组承担，评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。
27 磋商小组

磋商小组由相关专业专家组成。磋商小组在监督部门的监督下独立完成评审工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。
27.1评标事务由磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（a）审查响应文件是否符合本文件要求，并做出评价；


（b）要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或答复；


（c）推荐成交候选人名单，或者直接确定成交供应商；


（d）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.2磋商小组成员的义务


（a）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（b）按照磋商文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（c）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；


（d）参与评标报告的起草；


（e）配合财政部门的投诉处理工作；


（f）配合采购人答复供应商提出的质疑。

28 评标程序

28.1评审会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各响应文件进行资格、符合性审查，未通过审查的为无效标。符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行供应商，以确定是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、质保期等和服务明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经磋商小组三分之二以上组员同意。
28.2磋商小组判断最终确认的“响应文件”的响应性，仅基于“响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
28.3磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。
28.4围绕评标要点，磋商小组全体成员对有效供应商递交的响应文件分别进行评标。
28.5评标过程出现异议的，由磋商小组共同商讨决定，需要供应商澄清的，磋商小组将以书面形式通知供应商。
28.6响应文件的澄清：在评标期间，磋商小组可要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为响应文件的组成部分。
29 确定成交候选人

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
综合评分的主要因素为，包括磋商报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。供应商需通过初步评审后才能参加下一阶段的评标工作。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。
磋商小组将分析供应商提交的总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：磋商小组认为，供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量（服务质量）和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。为保证本项目产品质量（服务质量）、良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。如果某供应商的报价中有漏项，将认为是供应商的让利行为。如果该供应商成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应磋商文件要求的，将不得成交）。供应商必须如实提供和本项目所要求的有关内容，评委一旦发现供应商提供的材料与事实不符，磋商小组核实无误后，将作无效投标处理。
30 评标过程保密

30.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较磋商文件等有关信息，磋商小组的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。
30.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
30.3采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

七、评标办法
初步审查表-资格审查

	评审内容
	供应商名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
	
	
	
	

	2
	供应商须具备建筑施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；
	
	
	
	

	3
	拟任项目负责人须具备二级及以上注册建造师职业资格（建筑工程专业）、有效的安全生产考核证，必须为本单位注册，不接受临时注册建造师；
	
	
	
	

	4
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
	
	
	
	

	5
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动；
	
	
	
	

	6
	供应商近三年内没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录；
	
	
	
	

	7
	不接受联合体投标。
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


初步审查表-符合性审查
	1
	凡磋商文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；　

	2
	响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；　

	3
	响应文件提交的份数及装订，是否响应磋商文件的实质性要求和条件。 　

	4
	供应商按照磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了磋商保证金；　

	5
	响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。　

	6
	供应商的投标报价未超出最高投标限价。

	7
	供应商是否提供主要材料及设备的名称、品牌、产地、规格、单价

	8
	供应商未提出不同的验收、计量、支付办法；　

	9
	响应文件未附有采购人不能接受的条件。　

	10
	未与其他供应商相互串通报价，或者与采购人串通投标的。

	备注：如果供应商提供的响应文件中初步审查有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


评审标准
	报价部分（50分）

	序号
	评分项目
	分值
	评分原则

	1
	报价
	50分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×50（小数点保留两位）

中小企业价格扣除办法：

对于面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。


商务部分（10分）

	项目分值
	评审项目
	标准分
	评审内容

	商务标

10分
	企业业绩
	3
	满足采购文件类似工程业绩至少3项（须提供中标通知书、施工合同、竣工验收表，三项缺一为无效业绩）得3分，不满足3项不得分，未提供相关证明材料不得分达不到的不得分。（类似业绩提供近三年2018年10月1日至今，以合同签订时间为准）

	
	项目负责人类似业绩
	4
	项目负责人要有2018年10月1日至今类似业绩2项（须提供中标通知书、施工合同、竣工验收表，三项缺一为无效业绩，业绩证明材料须反映项目负责人，以合同签订时间为准）。得2分，每增加一项的1分，最多记得4分。不满足2项不得分，未提供相关证明材料不得分。同时，附项目负责人注册建造师证书、职称证书复印件及社保缴纳记录证明（提供近六个月本单位的缴纳社保证明）。

	
	项目现场管理班子配备人员
	3
	项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、施工资料管理员等要配备齐全，其中技术负责人须附职称证书，质量管理员、安全管理员、材料管理员、施工资料管理员须附相应的岗位证书、社保缴纳证明。（未提供相关证明材料不得分）

	合计
	10分


技术部分（40分）
	序号
	评审项目
	评审内容

	1
	工程概况及特点（1分）
	工程概况及特点叙述正确，符合实际得1分。不满足不得分。

	2
	施工准备计划（2分）
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划保证工程需要，得2分。一般符合得1分；不符合的得0分。

	3
	施工方案（4分）
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗。投标人针对本项目的施工方案、计划及具体措施进行综合评价：

施工方案科学、合理，计划全面，各项保证措施健全，完全满足本项目需求的得4分；

(2)施工方案较合理，计划较全面，各项保证措施较健全，基本满 足本项目需求的得 2-3分；
(3)实施方案合理性一般，计划性及各项保证措施欠缺的得1分；(4)实施方案不完整或不合理或未提供的的得0分。

	4
	施工进度计划（3分）
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合本项目施工的规律得3分，一般符合得1-2分；不符合的得0分。

	5
	施工平面图（3分）
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求得3分，一般符合得1-2分；不符合的得0分。

	6
	劳动力需用量计划（3分）
	劳动力需用量计划与施工进度计划相呼应，针对本项目特点的劳动力需用量计划包括但不限于以下内容：

确保高峰期劳动力的需求

确保本工程人员数量和素质

施工组织机构

完全符合本项目实际，得3分；一般符合得1-2分；不符合的得0分。

	7
	材料需用量计划（3分）
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。完全符合本项目实际，得3分；一般符合得1-2分；不符合的得0分

	8
	机械设备需用量计划（2分）
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致得2分，不一致不得分。

	9
	质量保证措施和体系、工期保证措施和体系（4分）
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

符合本项目实际，得4分，一般符合得1-2分；不符合的得0分

	10
	安全保证措施和体系（2分）
	有针对本项目的安全保证措施和体系，包括但不限于以下内容：

安全管理体系（框图或文字表述）

安全保证措施

安全管理机构

安全生产制度

安全管理岗位职责
施工管理岗位职责
符合本项目实际，得2分，一般符合的得1分，不符合的得0分。

	11
	现场文明施工措施（1分）
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	12
	主要设备材料

合理性（12分）
	投标人结合本项目特点，配备的主要设备材料须满足磋商文件技术要求，根据投标人提供的主要材料的相关情况（如主要设备的名称、品牌、产地、规格、单价、厂家明确，品牌市场占有率高，技术参数等方面）进行评审。全部满足磋商文件得12分。

	合计
	40分


八、成交及合同签订

31 成交候选人

根据磋商小组对各供应商满足磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由磋商小组确定）、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定三名成交候选人。
32 资格条件

32.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
32.2采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
32.3如果成交候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选人。
33 成交通知书

33.1成交结果经采购人确认后，采购人将向成交人发出成交通知书。
33.2成交人应及时到采购人或者代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
34 签订合同

成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，磋商文件、成交人的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。
成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。
35 成交服务费

35.1成交人在领取成交通知书时，缴纳项目成交服务费。
九、监督检查及付款

36 监督检查

采购单位组建监督检查小组，按磋商文件中服务需求约定的内容组织监督检查。
37 付款

开工进场10日并合同签订完成后支付合同价（扣除暂列金）25%，工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金）的80%；工程经结算审计后，以审计结果为准，付款至审计价的97%，留3%质保金，质保期满无任何质量问题后无息给予付清；

第三部分  合同
建设工程施工合同

（维修项目）


住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新疆大学                     

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：/       。

4.工程内容：       。

5.工程承包范围：

   
 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：25天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)，此价格为含税价格；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

合同价格形式：  单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）磋商文件、中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在   乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学   签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。十三、合同份数
本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 叁 份。

	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	组织机构代码：12650000457601471G
	组织机构代码：

	地 址：乌鲁木齐市胜利路666号
	地 址：

	邮政编码：830046
	邮政编码：

	电  话：0991-8585221
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：农行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行：

	账  号：30704301040002348
	账  号：


第二部分 通用合同条款
发包人与承包人声明此部分的内容与住房和城乡建设部、国家工商行政总局制定的建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款部分的内容完全一致。在本合同中，出于节俭的考虑，本条款部分的内容予以省略。如果就合同的相关事宜涉及到通用条款部分的内容，双方同意完全按照建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）通用条款部分的内容执行。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、磋商文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

姓    名：                ；

单位名称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

姓     名：                 ；

单位名称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施占用的土地。

1.1.3.2 永久占地包括：       无    。

1.1.3.3 临时占地包括：经许可，施工所需的临时设施所占土地 。
1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《民法典》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理体系》等国家法规及自治区和地方的有关规定。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。计价依据按新建标【2016】2号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /         。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

按合同约定执行。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)本工程施工磋商文件（含磋商文件附件、磋商文件补充）；(4)投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(6)合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(8)图纸（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；(9)工程量清单。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其合同文件的相互关系而定。

1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告，施工组织设计，专项施工方案，进度报表及有关现场、经济签证、设计变更、竣工验收图纸、工程量清单。
承包人提供的文件的期限为：开工报告、施工组织设计、专项施工方案、进度报表须在开工7日前提供。经济签证、设计变更、竣工验收图纸、工程量清单须在竣工验收后15日内提供  ；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份   ；

承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件起7日内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保存两套完整的施工图。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在合同签订后伍天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：   新疆大学    ；

发包人指定的接收人为：                      。

承包人接收文件的地点：        施工现场        ；

承包人指定的接收人为：                         。

监理人接收文件的地点：        施工现场        ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：甲方负责办理乙方校园出入手续，相关费用由乙方承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交通，范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供校园道路满足承包人大型机械设备和运输车辆进出施工现场及通行的需要。  

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行本合同通用条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行本合同通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行本合同通用条款 。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行本合同通用条款。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是    。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，其综合单价进行调整。调整方法为：超出+15%的原综合单价下浮10%；超过-15%的原综合单价上浮10%。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。当清单出现漏项时，由造价单位出具漏项说明，然后以经济签证的形式确认工程量，与工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；与工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；对于没有类似项目的以定额的形式计价。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程材料、工程质量与工程进度的监督，负责施工现场的卫生与安全监督，负责施工现场管理协调。对工程经济技术签证进行确认；对工程设计变更、工程量变更等，按程序上报至发包人相关负责人处，经相关负责人批准后执行；其它方面需由发包人以书面授权委托的方式确认；发包人派驻工程管理代表需更换的，应提前7天书面通知承包人。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供施工现场。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价中。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：不提供 。

发包人提供支付担保的形式：无  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：全套施工及验收资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：   五套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：    纸质五套    。

承包人应履行的其他义务：1、严格执行建筑节能相关法律法规,在施工工程中节约资源,杜绝浪费。2、环保、卫生、安全等符合国家规定以及发包人的相关规定
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：25日以上。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，承包人必须更换项目经理，并承担违约金3万元/天，直至补交完毕为止，同时由此导致的一切责任由承包人承担，若给发包人造成损失的承包人负责。
项目经理未经发包人批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3日的，承包人承担违约金1万元；擅自离场＞3日的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担，若给发包人造成损失的承包人负责。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金1万元；如原项目经理无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，并承担违约金3万元，由此导致的一切责任由承包人承担，若给发包人造成损失的承包人负责。

    3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人应在承包人接到第二次更换通知第3日书面通知该项目经理停止工作，并指示暂时停止施工，按照通用条款7.8.2款处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前七日内          。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约金0.5万元/天；如承包人在接到第二次通知3天内仍拒绝更换的，发包人应书面通知该施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，按照通用条款7.8.2款处理。 。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由监理人和发包人书面批准 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如原主要施工管理人员能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担违约金0.5万元；如原主要施工管理人员无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的施工管理人员，并承担违约金1万元，由此导致的一切责任由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3日的，承包人承担违约金0.5万元/天；擅自离场＞3日的，监理人有权要求承包人更换该管理人员，并承担违约金1万元/天，由此导致的一切责任由承包人承担。 

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：本工程无分包项目，合同约定承包范围的工作均交由承包人完成。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程禁止分包。
其他关于分包的约定：无。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工至工程竣工交付使用。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：见《建设工程委托监理合同》。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程委托监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

单位名称：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。；
（2）  / 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位隐蔽前48小时内。因为承包人未提前通知造成监理人未能对隐蔽工程进行检查的，以后因为隐蔽工程而引发的一切争议的后果均由承包人承担。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

5.3不合格工程处理

除执行通用合同条款外，还应执行：① 由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人和发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。② 若承包人无故拖延或拒绝执行监理人或发包人的指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和工期延误的责任，均由承包人承担。③承包人向发包人支付签约合同价格10％的违约金，造成发包人损失的，承包人应当承担损失的赔偿责任，该损失包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。④发包人认为必要时，可以没收履约保证金，单方解除合同，另行发包。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：开工前承包人与发包人签订《安全生产责任书》，承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人独自承担，发包人不承担任何责任、费用。

承包人应严格管理，确保文明施工，安全施工，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由承包人自行承担。发生相关事故的，承包人应自行积极妥善处理，并承担相关费用。否则，因此给发包人造成经济损失的，承包人应双倍赔偿发包人，因此受到的全部损失，发包人有权从应给承包人支付的后期费用中优先扣除，不足部分，承包人负责赔偿，承包人不及时赔偿的，每日向发包人承担付款百分之五的滞纳金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人制定应对突发治安事件紧急预案,承包人负责统一管理施工场地的治安保卫事项,对因治安事件发生的人身和财产损失，均由承包方负责,发包人不承担任何责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前2日内。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在合同价支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工三日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：[开工通知]载明日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金（合同价的1%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的10%，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失 。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的违约金不超过合同总价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

执行通用条款。

7.8其他约定

7.8.1 承包人自行负责建筑垃圾的清理,交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由承包人自行承担。

7.8.2 施工水、电的费用由承包人自理（包括开挖、堆土造成的草坪、树木恢复费用）。

7.8.3承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。

7.8.4承包人对在施工过程中聘请的人员，应当签订相应的合同，并按照合同的约定及时发放报酬。承包人与其聘请人员发生的任何争议均由承包人自行解决并承担全部责任。因承包人与其聘请人员发生争议而影响施工进度、工程质量的，给发包方造成损失的，承包人承担相应的赔偿责任，发包方还有权解除合同。

7.8.5承包人应确保安全施工、文明施工，并自行为其聘请人员缴纳社保或购买相应的保险、支付相关费用，在施工过程中产生的劳务费用纠纷、劳动用工纠纷、工伤纠纷、人身损害赔偿纠纷等任何纠纷，由承包人承担相应的责任；因此给发包人造成任何损失的，承包人双倍赔偿。

7.8.6承包人应具备该工程所需的施工资质，并确保其工作人员具有该工程所需的资格证书。否则因此给发包人造成任何损失的，承包人双倍赔偿。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.2 样品

8.2.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行解决。

9.2 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行合同通用条款10.1条。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人提交的合理化建议后7天内审查完毕  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无     。
10.4 暂估价

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1中的第2种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用合同条款10.7.2中的第1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：在工程施工时，即可由发包人对暂估价项目的综合单价进行确认；若不使用暂估价项目原报价的，应由承包人提出新的综合单价及计价依据，经发包人确认后予以调整。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：签约合同价编制时的材料价格信息。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 10 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  /  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施，发包人签字认可的除外；（2）因承包人原因延误工期所采取的赶工措施；（3）施工现场的施工人员必须进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；（4）自购材料的卸车及保管费、交叉作业费、试验费、材料和设备的二次搬运费。

风险费用的计算方法：执行通用和专用条款。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）新增项目综合单价的确定：签订合同后，因分部分项工程量清单漏项、非承包人原因引发的工程变更、经济签证、新增项目，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中合同价款调整第9.3条、9.4条、9.5条、9.6条；具体调整方式参见《2013建设工程计价计量规范辅导》。所有费率按原投标书费率执行，由承包人提出适当的综合单价，经发包人会同监理单位及跟踪审计单位审核后，按发包人维修工程管理制度和程序审批确定。（2）合同范围内工程量增减综合单价的确定：签订合同后，如清单项目工程量发生变化，执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》中合同价款调整第9.6条；具体调整方式参见《2013建设工程计价计量规范辅导》。（3）材料变更价格确定：①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列材料单价计算；②承包人材料价格明细表中没有的材料，按照新疆维吾尔自治区造价管理总站施工期间公布的材料单价计算；③新疆维吾尔自治区工程造价管理总站没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人会同监理单位及跟踪审计单位审定后按学校维修工程管理制度和程序审批确定；④对有暂估价的材料或设备的子项的单价，结算时按发包人认可的供货价或合同价进行价差调整。

以上调整仅限主材价格进行的调整，组成综合单价的其他一切费用不得调整。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /   。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：      /    。
预付款支付期限：    /     。

工程施工过程中，在预付款暂不到位的情况下，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工并延误竣工日期。发包人不承担逾期支利息及其他衍生费用。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量以竣工图、设计变更、经济签证、洽商记录为依据，实际验收工程量为准（工程量最终确认由发包方、承包方、现场监理、跟踪审计等相关单位进行现场测量并共同认可的实际完成工程量为准，以审计确认的工程量为最终结算依据）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  /   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：开工进场10日并合同签订完成后支付合同价（扣除暂列金）25%，工程竣工验收合格后支付至合同价（扣除暂列金）的80%；工程经结算审计后，以审计结果为准，付款至审计价的97%，留3%质保金，质保期满无任何质量问题后无息给予付清；；

本合同约定价款为含税价，承包人应在发包人付款前提供符合发包人财务做账需求的足额工程款增值税发票，否则发包人有权拒付款项且不承担违约责任。

如质保期内工程存在质量问题，进行维修的，相应部分质保期顺延；若质保期内承包人不能按发包人要求及时进行维修，发包人有权自行处理，所产生的一切费用从承包人的质保金中扣除，处理费用大于质保金的部分，由承包人另行承担。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人在合同约定的时间内报送竣

工验收申请报告，经监理及发包人审批后，由发包人组织相关单位进行竣工验收。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     无    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延期一天，赔偿合同总额千分之一的违约金  。

如因承包人违约导致发包人解除合同的，承包人应在收到发包人解除合同通知书之日起3日内将工程及工程相关资料全部移交给发包人。每延期一日，承担合同总额千分之一的违约金。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后七日内，或发包人解除合同之日起三日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容： 按通用合同条款14.1执行 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /   。

发包人完成竣工付款的期限：  /   。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序     /  。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 两份 。
承包人提交最终结算申请单的期限： 30天 。 

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /   。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程实际竣工之日起计算，  个月。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程审计结算价的3%作为工程质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无         ； 

（2）审计结算价3 %的工程款；

（3）其他方式:      无           。

15.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       无        。

关于质量保证金的补充约定：     无       。
15.3保修

15.3.1 保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.3.2 保修责任

工程保修期为：土建维修3年，安装工程中给排水、电气3年，采暖3个采暖期，屋面防水工程6年，主体工程为工程设计的合理期限。

15.3.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

15.3.4本工程双方约定的工程质量保修期自竣工验收合格之日起3年 。保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     无    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。

（7）其他：    无     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，甲方有权解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金（合同价的1%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的10%，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失；（2）承包人施工质量不合格，发包人有权选择要求承包人返修或者单方解除合同；要求返修的，承包人逾期完工，按本条上一款承担违约责任。（3）承包人分包或转包本合同约定的全部或部分施工内容，发包人有权单方解除合同，不支付工程款，并要求承包人承担合同总额30%的违约金。（4）承包人违反本合同的其他约定或相关法律规定，给发包人造成损失的，发包人有权单方解除合同。（5）一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费等全部费用。承包人违约的，发包方有权将相应违约金从应给承包方支付的货款、质保金中直接予以扣除。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权使用扣留保证金修复工程，质保金不足部分发包人有权要求承包方承担；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人有权单方解除协议，并要求承包人按照合同金额的30%承担违约责任，已支付的款项根据承包人已完成工程量（质量合格部分）进行结算。

承包人违约的其他情形：

（1）承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，承包人向发包人支付签约合同价格3%的违约金，并且发包人有权单方解除本协议，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。

（2）承包人违约，发包人可发出整改通知要求承包人限期进行整改，如承包人在规定时间内仍不纠正违约行为的，发包人有权单方解除合同，承包人向发包人支付签约合同价格5%违约金。合同解除后，发包人可另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

承包人违约的，应当赔偿甲方相关损失，除特别约定外另按照合同金额的30%承担违约责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    无      。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   执行通用合同条款  。
17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款 。
18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人负责为承包人在施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理。
18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用合同条款 。

19. 争议解决
19.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    发包人所在地  人民法院起诉。

20.

20.1本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

20.2本合同第一部分合同协议书或第二部分通用条款部分与第三部分专用合同条款内容不一致之处，以第三部分专用合同条款的内容为准。

补充条款：

承包人同意接受甲方工程结算审计原则。

1.工程竣工后，承包方要在规定的时间内报送完整、规范的竣工材料，工程竣工验收单（记录）须加盖承包方、监理方、工程管理部门、使用单位公章并由单位负责人或项目负责人签字，否则视为工程未通过验收。并对报送材料的全面、准确、真实性负责。

2.承包方须在竣工验收合格之日起三个月内报送工程结算及全部工程资料，承包方送审的工程竣工材料要恪守承诺和质量要求，工程施工内容与结算内容相一致，符合招标和响应性文件及合同内容，不得违反合同约定。承包方如未在规定的时间内提供完整、真实、合法的资料、包括工程中涉及变更项目及增加的项目，由此产生的不良后果由承包方负责，发包方不承担责任，也不予受理；工程管理部门拖延者，将按学校的相关规定进行问责。工程结算报甲方审计处进行审计，最终以甲方审计处审定结算价为准。

3.工程结算资料延报第一个月，每延报一天，扣承包方1000元/天，延报第二个月，每延报一天，扣承包方3000元/天；延报超过两个月，扣违约金的最高限额为合同价的30%。

4.“项目管理人员及主要人员明细表”与响应性文件保持一致，“主要材料表”与响应性文件保持一致。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书

附件1：

工程质量保修书
发包人（全称）：新疆大学

　　承包人（全称）：                         
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程承包范围内的全部事项。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为6年；

3．装修工程为3年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3 年；

5．供热与供冷系统为 3个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；

7．其他项目保修期限约定如下： 本项目质保期3年 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、质量保修金的支付

发包人和承包人约定预留质量保证金比例为结算价的3%，在工程竣工结算时一次性预留保证金。

七、质量保修金的返还

缺陷责任期满后经甲方再次验收无任何质量问题后无息给予付清。

八、双方约定的其他工程质量保修事项：

保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	组织机构代码：12650000457601471G
	组织机构代码：

	地 址：乌鲁木齐市胜利路666号
	地 址：

	邮政编码：830046
	邮政编码：

	电  话：0991-8585221
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：农行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行：

	账  号：30704301040002348
	账  号：


附件2：

建设工程廉政责任书

发包人：  新疆大学                   
承包人：                              
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

	发包人：(公章)
	承包人：(公章)

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	组织机构代码：12650000457601471G
	组织机构代码：

	地 址：乌鲁木齐市胜利路666号
	地 址：

	邮政编码：830046
	邮政编码：

	电  话：0991-8585221
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：农行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行：

	账  号：30704301040002348
	账  号：


以上为合同模板，具体以甲方提供合同模板为准。

第四部分  技术条件和技术规范
一、技术条件

1、现场自然条件

     /

地理位置及气候状况

         /

3、现场施工条件

现已具备进场施工条件。

4、工程规模和工程范围

博达校区国重大楼一层122号房间（面积约500㎡）、二层226号房间（面积约140㎡）、四层438号房间及419号房间（面积约110㎡）进行装饰改造工程。

施工措施由施工方自行考虑，费用包含在综合单价内。
二、技术规范

本工程的施工均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程施工方面的文件、规定。

三、材料的要求：

★1.施工中所选的主材必须选用优等级产品，其中电器元件选用上海华通（塑壳HAM50系列、框架HAW50系列、微断HAB50系列）、上海人民（塑壳RMM1系列、框架RMW1系列、微断RMC2系列）、常熟（塑壳CM1系列、框架CW1系列、微断CH3系列）等品牌系列中的产品；电线电缆选用众邦、特变电工、津成电缆等品牌中的产品；照明灯具选用佛山照明（FSL）、欧普照明(OPPLE)、雷士照明（NVC）等品牌中的产品；照明开关和插座选用正泰、德力西、木林森等品牌中的产品；乳胶漆选用多乐士、立邦、华润、三棵树、嘉宝莉等品牌中的产品；复合木地板选用质量优异、符合图纸设计参数要求的名牌产品，使用前必须提供材料样品，样品经使用单位选定认可后才能使用；木质吸音板墙面选用质量优异、符合图纸设计参数要求的名牌产品，使用前必须提供材料样品，样品经使用单位选定认可后才能使用；断桥铝合金窗的框料选用新铝铝业、凤铝铝业、坚美铝材等品牌中的产品；断桥铝合金窗的五金配件选用坚朗、国强、青岛立兴等品牌中的产品。

工程上禁止使用伪劣材料，所有主材进场后经甲方、监理方、使用方验收合格后方能施工。

★2.投标经济标内容中必须提供主要材料及设备的名称、品牌、产地、规格、单价，如不提供将按照无效响应的方式进行处理。

★3.列举的材料品牌投标人可以选定其一填报或采用相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

四、工程质量与施工要求

1、各专业严格执行国家相关质量验收标准以及有关操作规程；按照国家最新的相关施工规范施工。

2.质量等级要求合格。

3.质保期要求：工程质保期三年。

第五部分  响应文件部分格式

正本(或副本)

新疆大学博达校区国重大楼会议室装饰改造工程

项目编号:

响 应 文 件

供应商(公章)：

供应商法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月  日

一、响应文件编制顺序

商务部分：
投标承诺书
法定代表人身份证明书

法人授权委托书

磋商保证金（如要求提供）
磋商文件要求供应商提交的响应资料

供应商基本情况表

有效营业执照复印件
供应商的资质证书复印件
供应商的安全许可证复印件
上年度（2020年度）经审计的财务会计报告或基本账户开户银行提供的资信证明
近三年（2018年10月1日-至今）已完类似工程一览表

信誉情况
项目负责人简历和证书
项目管理机构配备情况

中小微企业相关证明
供应商认为有必要提供的资料

经济标部分主要包括下列内容：
报价说明
报价一览表
报价需要的其他资料（主材设备报价表）
技术部分：技术部分主要内容（技术标为明标）
1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、施工平面图

6、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、工期保证措施和体系、

9、安全保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

11、投标人主要材料清单项目费报价 

注：

（1）为了便于查找，请按上述顺序编排内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。
（2）响应文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。
投标承诺书（一）
采购人：                 

1、根据已收到的           项目的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容，并且我们承认投标书、投标报价表及根据竞争性磋商文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据竞争性磋商文件修改其中的任何缺陷。
2、在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

3、如果我们中标，我们保证按竞争性磋商文件的要求和招标人签订合同，并选派合格人员实施该合同。并且严格履行合同义务，按时为工程提供优质的施工和服务。如果在合同执行过程中，发现合同工程质量问题，我方一定尽快修理或更换、整改，并承担相应的经济责任同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4、我们投标报价总额为【小写：       】（大写：），我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。如果我们中标，在合同执行阶段不以任何理由提出涨价、降低标准等影响采购人利益和项目进展的要求。

5、贵方的竞争性磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束，同时也理解，如果本次招标所有供应商的报价均高于招标人的预期价格，招标人将废弃本次招标结果。不论何种原因，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。

7、我们承诺，投标文件对竞争性磋商文件条款未提出异议的，视为对投标文件条款无条件接受和同意。投标文件中所提供的全部资料是真实的。
8、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工，我们承诺除满足合同工期要求以外，还满足招标人根据工程进度而调整工期的要求并不因此而增加费用。

工期：       

9、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：       。
10、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部供应商的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。我们认为你们在授予合同时，有权对招标范围及要求中规定的内容和服务予以增加或减少，而不必征得中标人同意。同意你们不对此承担供应商的任何损失，如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

投标承诺书（二）

采购人：                 

如果我方中标，施工项目负责人为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同约定进行违约赔偿。

中标后我方不将工程转包或分包，否则新疆大学有权终止施工合同，我方愿以合同约定进行违约赔偿。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书
企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：               

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的           （姓名，身份证编号：          ）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

	法人身份证复印件正面
	代理人身份证复印件正面

	法人身份证复印件反面
	代理人身份证复印件反面


供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

磋商保证金

提供汇款凭证
磋商文件要求供应商提交的响应资料

供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证、信息登记备案册（外省供应商须提供）等材料的复印件。

  供应商近三年（2018年10月1日-至今）类似业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、类似项目指   规模、使用功能相似   工程。

2、本表后附中标通知书、施工合同、竣工验收表复印件（三项缺一为无效业绩），具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（不少于3项类似业绩）
项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。

2、项目负责人近3年内（2018年10月1日-至今）类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年内（2018年10月1日-至今）类似工程经历一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	质量
	备注

	
	
	
	
	
	


3、项目负责人简历中应附注册建造师证书、职称证书、学历证书复印件及近6个月社保缴纳证明等相关证件复印件。

备注：项目负责人近三年类似业绩证明材料不少于2项（附：须提供中标通知书、施工合同、竣工验收表，三项缺一为无效业绩，业绩证明材料须反映项目负责人，以合同签订时间为准）。
项目管理人员
1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称及社保缴纳证明等基本信息

3、项目管理人员简历中应付职称证书或上岗证书复印件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

磋商报价单

项目名称：

项目编号：

	序号
	磋商总报价（大写/小写）
	工期
	质保期
	质量等级

	1
	小写：                    ；

大写：                    。


	
	
	合格


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     

    2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。 

3.磋商报价为完成本次项目的一切相关费用。

4.本项目为基本建设工程，投标人只允许一次性报价，不得更改

                供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

             年   月   日

主材设备报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	市场价
	市场价合价
	厂家、产地
	品牌
	备注

	1
	乳胶漆
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电器元件
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸设计中的所有配电箱里的电器元件

	3
	照明灯具
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中的所有型号灯具

	4
	照明开关
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中所有型号照明开关

	5
	插座
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中所有型号插座

	6
	电线电缆
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中所有型号电线电缆

	7
	复合木地板
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	断桥铝合金窗户五金配件
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中所有断桥铝合金窗户五金配件

	9
	断桥铝合金窗户框料
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	图纸清单中所有尺寸断桥铝合金窗户

	10
	吸音板墙面
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：打/部分不用填写


供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字（签字）：

             年   月   日
制定








