阿克苏地区阿瓦提县沙漠公园旅游基础设施建设项目

竞争性谈判文件

（项目编号：AWT-ZFCG-20211662）

采购单位：阿瓦提县文化体育广播电视和旅游局

采购代理机构：新疆天澳工程项目管理有限公司

二零二一年十月

谈判文件

项目名称：阿克苏地区阿瓦提县沙漠公园旅游基础设施建设项目

采购人（公章）：阿瓦提县文化体育广播电视和旅游局

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：魏志义

联系电话：18299998683

招标代理机构（公章）：新疆天澳工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张帅

联系人： 谭玉婷

联系电话： 15026362665

联系地址：阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店6层627号

2021年10月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 供应商须知	8

第四章 评标办法	17

第五章 工程量清单	20

第六章 签订合同、合同主要条款	21

第七章 响应文件格式	32

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况 阿克苏地区阿瓦提县沙漠公园旅游基础设施建设项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年10月26日11：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：AWT-ZFCG-20211662

项目名称：阿克苏地区阿瓦提县沙漠公园旅游基础设施建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：2300000.00

最高限价（元）：2299978.72

简要规格描述：沙漠公园旅游基础设施建设 （详见清单）

合同履约期限：90日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（2）（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的三证合一营业执照；

（2）法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件；

（3）企业须具备[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及有效的安全生产许可证；

（4）项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

（5）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖供应商公章﹚；

（6）与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加谈判。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关谈判均无效。

三、获取采购文件

时间：2021年10月21日至2021年10月25日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：政采云平台自行下载

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2021年10月26日 11：00（北京时间）

地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼

五、响应文件开启

开启时间：2021年10月26日 11：00（北京时间）

地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告发布媒介：《新疆政府采购网》、《阿瓦提县人民政府网》网上发布。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县文化体育广播电视和旅游局

地 址：阿瓦提县光明中路44号

联系方式：18299998683

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天澳工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店627号

项目联系人：谭玉婷

电      话：15026362665

- 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：阿瓦提县文化体育广播电视和旅游局 联系人：魏志义 电话：18299998683 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆天澳工程项目管理有限公司 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市新城区东大街26号億隆大酒店627号 联系人：谭玉婷 联系电话：15026362665 |
| 3 | 项目名称 | 阿克苏地区阿瓦提县沙漠公园旅游基础设施建设项目 |
| 4 | 项目编号 | AWT-ZFCG-20211662 |
| 5 | 资金来源 | 专债资金 |
| 6 | 最高限价 | 小写：2299978.72元（大写：贰佰贰拾玖万玖仟玖佰柒拾捌元柒角贰分） 注：投标单位的投标报价不得高于此价格否则做废标处理。 |
| 7 | 报价的范围 | 货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。 |
| 8 | 工期 | 90 日历天 |
| 9 | 施工地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 （5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。 3.本项目的特定资格要求： （（1）具备有效的三证合一营业执照； （2）法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件； （3）企业须具备[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及有效的安全生产许可证； （4）项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； （5）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖供应商公章﹚； （6）与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加谈判。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关谈判均无效。 |
| 11 | 谈判有效期 | 60日历天。 |
| 13 | 响应文件份数 | 响应文件正本壹份，副本 肆 份。 电子版响应文件伍套：内容与纸质响应文件正本一致，介质：“U”盘或者光盘。 |
| 14 | 履约保证金的收取及退还 | / |
| 15 | 响应文件递交 截止时间 | 时间：2021年10月26日11：00时（北京时间），逾期作自动放弃。 |
| 16 | 响应文件递交 地点 | 阿瓦提县公共资源交易中心三楼 |
| 17 | 开标时间及地点 | 时间：2021年10月26日11:00时（北京时间） 地点：阿瓦提县公共资源交易中心三楼 |
| 18 | 谈判文件 | / |
| 19 | 供应商在开标时需携带的验资文件 | 参加投标时必须携带以下证件（原件）： 1、法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件； 2、有效的营业执照原件； 3、近年度完税证明；近三个月社保缴纳明细（需有相关人员明细） 4、企业须具备[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质及有效的安全生产许可证； 5、项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； 6、供应商参加采购活动前三年内，如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章﹚； 备注： （1）开标时，投标人必须提交上述证明材料，未提交或提交不全的视为验资不合格； （2）谈判文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交响应文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收。 （3）以上证明材料的公证件不予认可。 |
| 20 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其谈判响应文件作为无效处理。 |
| 21 | 其他补充事宜 | - 1、场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。 - 2、公证费：成交供应商需按规定缴纳公证费。 - 3、成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交结果通知书》核发时至核发后3天向采购代理机构支付中标服务费。 |

- 第三章 供应商须知

- 适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的采购项目。

- 定义

- “采购代理机构”：系指按政府采购有关规定，受使用单位委托，组织本次竞争性谈判招标的机构。

- “采购人”：系指按政府采购有关法律、法规规定的采购单位。

- “谈判响应方”：即供应商。

- “采购项目”：系指谈判文件要求的采购项目

3、相关法律法规及原则

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》；

（4）《政府采购供应商投诉处理办法》；

（5）其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

4、谈判费用

不论谈判过程和结果如何，谈判响应方均应自行承担与本次谈判有关的全部费用。

5、谈判报价

- 所有报价均以人民币元为计算单位。

- 投标报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

- 报价人报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

6、谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3天前以书面形式（原件加盖供应商公章）送达采购代理机构，采购代理机构对投标截止期3天前收到的澄清要求将以书面形式（含邮件、传真、信息发布网站）予以答复,如供应商在规定时间没有提出书面质疑则视为认同本竞争性谈判文件。

7、谈判文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

（1）谈判文件的修改将在指定的信息发布网站上进行公布。

（2）为使供应商编写响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究和响应，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在指定的信息发布网站上进行公布。

（3）供应商有义务自行浏览本次招标指定的信息发布网站，若因遗漏信息造成投标失误或失败，后果由供应商自行承担。

8、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

（2）谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若供应商没有按谈判文件的规定对谈判文件提出书面异议，则视为供应商同意及接受谈判文件之全部内容及条款。

9、竞争性谈判谈判文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 供应商须知前附表；

第三章 供应商须知；

第四章 评标办法；

第五章 清单（后附）；

第六章 合同范本

第七章 响应文件格式

10、响应文件的语言和计量单位

（1）供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。

（2）响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11、响应文件的组成

供应商应按照采购文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照采购文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.1响应文件组成

（1）报价函

（2）报价一览表

（3）分项报价明细表

（4）法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书)

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（7）信用中国、中国政府采购网查询报告复印件

（8）商务偏离表

（9）技术偏离表

（10）供应商基本情况表（附营业执照等）

（11）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（12）政府采购诚信承诺书

（13）其他资料

12、履约保证金

1、供应商中标后需交纳中标总金额的/%作为履约保证金。

13、响应文件的份数、签署和盖章

13.1 响应文件的份数已在《供应商须知前附表》中列明。

13.2响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印，由供应商的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印章），并加盖供应商公章。

13.4全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖供应商的法定代表人或其投标授权代理人的印章。

13.5响应文件须法定代表人签字的地方，法定代表人必须签字，须委托代理人签字的地方委托代理人必须签字，响应文件须在规定位置加盖供应商单位章，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则做无效标处理。

13.6未按谈判文件要求密封、签署、盖章和投递响应文件的，将被作为无效的响应文件对待。

14、响应文件的密封与装订

供应商应将响应文件的正本、副本分别装订成册，再统一密封在一个的封袋中，并在封口处加盖供应商公章、法人章。响应文件用A4纸打印，不得有散页，采用死页胶装。

15、投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章、装订的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标有效期、质保期不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）投标商报价明显高于市场平均价的；

4.符合竞争性谈判招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

- 16、开标

（1）开标准备

采购人、监督部门、采购代理机构、公证处将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（2）开标程序：

2.1采购代理机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2.2响应文件的密封情况由供应商代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

2.3采购代理机构协同监督部门及公证处公证人员对供应商的法定代表人或其委托代理人进行到场验证；

2.4谈判小组对各响应文件进行符合性评审，符合性评审通过的才能进行后面的报价环节。

2.5宣布拟中标候选人；

2.6会议结束。

2.7采购人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

17、评标

（一）组建评标小组

1、采购人、公证处依法组建由3人以上（含3人）奇数的人员组成的谈判小组，负责对响应文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、谈判委员会负责对响应文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

（二）公开招标程序

1）根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2）具体工作流程 ：

①谈判评审小组审阅竞争性谈判谈判文件和响应文件；

②供应商顺序逐家回答谈判评审小组的答疑；

③围绕要点谈判评审小组全体成员集中与各个供应商分别进行答疑。

（三）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4.按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（四）响应文件的评价与比较

1、谈判委员会只对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）施工能力和工期时间；

（2）供应商的技术支持能力和各种服务能力;

（3）对谈判文件中付款条件的响应性；

（4）供应商的业绩情况；

（5）供应商的综合实力和信誉;

（6）供应商是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、谈判委员会根据谈判文件中规定的评标方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（五）评标报告

谈判委员会应向采购人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（六） 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标原则

1.评标原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；谈判小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

3、符合性评审合格后方可进入报价环节，符合性评审未通过的投标单位视为无效投标。

18、定标

（一）采购代理机构根据谈判委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。原则上第一名为中标人，除非中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后，将招标结果进行预中标公示，时间为1个工作日，在新疆政府采购网公布中标人名单

（三）公示期过后无任何质疑及投诉，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》，不解释落标原因。

（四）履约保证金

1、中标人应在收到中标通知书后、签订合同前向采购人提交履约保证金，履约保证金额按照供应商须知前附表第14项缴纳。履约保证金期限为供货服务期。

2、合同履行后无质量问题无利息退还履约保证金。若中标人未按工期完成的履约保证金将不退还。

3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

19、合同

（一）签订合同

1.成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。

2.谈判文件、响应文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

（二）对供应商不良行为的处罚

供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意串通的；

4、向采购人、其他供应商行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前六项情形之一的，中标成交无效。

- 第四章  评标办法

- 1、评审附表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格性审查 | 有效的营业执照、开户许可证。 |
|  |  | 提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |
|  |  | 按要求提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的截图 |
|  |  | 供应商无不良信用记录 |
| 1.2 | 符合性审查 | 响应文件格式符合谈判文件要求 |
|  |  | 响应文件的签名盖章符合招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期符合招标文件要求 |
|  |  | 工期符合招标文件要求 |
|  |  | 响应性、完整性是否符合竞争性谈判文件要求 |
|  |  | 按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项 |
|  |  | 响应文件中没有采购人不能接受的附加条件的 |

### 2.评审方法

采用的评审方式:最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

### 3.评审标准

3.1初步评审标准

3.1.1资格性审查：评标办法前附表

3.1.2符合性审查：评标办法前附表

### 4.评审程序

4.1初步评审

4.1.1谈判小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知前附表”第19项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。谈判小组依据本章第1.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（3）投标函中投标报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

（5）谈判小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

（6）供应商附有采购人不能接受的条件。

（7）响应文件偏离招标文件实质性要求和条件的。

（8）一个供应商递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

4.1.3投标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2详细评审

由谈判小组与供应商进行谈判，供应商进行二轮、三轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价由谈判小组与供应商单独谈判后报价，第三轮报价为所有供应商同时报价。以最后一轮的最终报价由低到高进行排序，谈判小组推荐报价最低的三名供应商为成交候选人推荐给采购人，采购人在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。若三轮报价后未选出合格的供应商，经采购人、监督部门、公证处、谈判小组协商均同意后可继续报价（初步评审未通过的投标单位视为无效投标）。

4.3、谈判结束，主持人公布谈判结果。

4.4、谈判中的注意事项：

谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知参加谈判的供应商。

- 清单

- （另卷）

- 签订合同、合同主要条款

通用条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局（《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。

专用条款

1、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：协议书、合同补充协议、专用条款、本合同通用条款、变更通知、中标通知书、答疑纪要、招标文件、投标书、图纸、有关技术标准、规范。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程现行施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

国内没有相应标准、规范时的约定：按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：在合同签订5天内提供2套图纸。

发包人对图纸的保密要求：不得外借。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

发包人委托的职权：施工过程的质量、进度控制，合同管理和信息管理，施工中各种组织协调工作及全程监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经业主同意。

5.2发包人派驻的工程师

职权：负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、造价进行管理。

6、项目经理

6.1项目经理必须由取得建造师资格的人员担任。

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：本工程开工前5日内。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地，并配备水、电表。水、电线路由施工单位安装并向发包人交纳水、电费，水电费价格按工程所在地的工业用水用电价格计收，通讯线路和设备施工单位自行解决。

（3）水准点与坐标控制点交验要求：执行《通用条款》8.1.（6）款。

（4）图纸会审和设计交底时间：工程开工前7日内。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1.（8）款。

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑴应提供计划、报表的名称及完成时间：

每月25日向业主、监理单位报送叁份报表。

⑵承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

执行《通用条款》9.1.（5）款。

⑶需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

执行《通用条款》9.1.（5）款。

⑷已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1.（6）款。

⑸施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

承包方执行《通用条款》9.1.（7）款，如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和甲方项目负责人签认后由发包方承担。

⑹施工场地清洁卫生的要求：

执行《通用条款》9.1.（2）款。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人在签订合同后十日内应按投标书中的承诺向发包人提交详细的施工组织设计（或施工方案）和进度计划以及各工种按进度计划所配备的人员。

工程师确认的时间：五日内

10、工期延误

10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13条。工期不要求提前。

四、质量与验收

11.工程质量

符合国家GB50300-2001各项《建筑工程质量统一验收标准》合格等级。

12、隐蔽工程和中间验收

12.1双方约定中间验收部位：执行《通用条款》17条。除按规定进行正常隐蔽工程验收外，中间验收部分：基础、±0、封顶。

五、安全施工

执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定。

六、合同价款与支付

13、合同价款及调整

13.1本合同价款采用可调价格方式确定，价格调整因素为工程量变更。

(1)风险范围以外合同价款调整方法：因甲方设计变更应依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价确认及承包人中标下浮比例进行调整。因承包人未报的项目视为已包含在其他项目报价中，中标后不予调整。

13.2双方约定合同价款的其他调整因素：不执行《通用条款》23.3条。

14、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

合同签订后两周内付30%预付款。

15、工程量确认

15.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间： 每月25日。

16、工程款支付：签订工程合同时另行约定。

17、承包人施工使用的机械设备、检测设备及所采购的材料设备

17.1对于承包人采购的材料设备均应遵守以下约定：

由发包人指定的材料设备必须经发包人认质认价后，承包人方可采购，按发包人认定的价格进行结算。

八、工程变更（如若是设计合理性问题造成的变更，由承包方负责相关变更费用。）

18．确定变更价款

18.1在本工程施工过程中，若发生设计变更，按照有关规定，其增减工程量由业主签字确认后进行结算。

报价中未列项的零星工程发生时，以业主实际签证为准。其余情况执行《通用条款》第八条有关条款。

九、竣工验收与结算

19、竣工验收

19.1.承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，交竣工图及资料文件二套。

20、竣工结算

20.1  承包人应在竣工验收合格后，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应按“财政部 、建设部财建［2004］369号”文件规定时限进行核对(审查)并提出审查意见。

20.2  竣工结算经发、承包人签字盖章后有效，根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

20.3  如果发包人支付延误，则应在下次支付时付利息，利息从应支付之日算起，利率按国家银行发布的贷款利率计算。

20.4竣工结算经双方签字盖章确认后15日内一次付清（除预留5%保修金外）全部工程尾款。

十、违约、索赔和争议

21、违约

21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第30.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

《通用条款》30.3条改为：竣工结算经双方签字盖章确认后，15天内若不能如数支付除10%的保修金外的余款，从第16天起按同期银行贷款利率支付拖欠工程款的利息。

21.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：乙方工期每推迟一天除按5000元处罚外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给甲方造成的损失，赔偿限额为合同价的5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。

22、争议

22.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

首先按第（1）种方式进行调解，调解不能达成一致时按第（2）种方式解决。

（1）请合同主管部门和造价主管部门调解；

（2）向工程建设所在地的仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、其他

23、工程分包

23.1本工程发包人指定分包的工程：发包人指定的全费用价格的产成品，发包人有权指定厂家供货并安装，若由指定厂家安装时，承包人应积极配合，并会同发包人进行质量验收。

24、不可抗力

24.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》第39条。

25、合同份数

25.1双方约定合同副本份数：

正本两份，副本陆份；发、承包双方各持正本壹份、副本叁份。

26、补充条款

26.1承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。

26.2本工程竣工后，施工承包人应将施工所占场地范围内的施工现场清除干净，应达到：无施工临时建筑、无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地平整。承包人未经业主许可不得乱占施工场地。

26.3本工程要文明施工，应设立垃圾堆放地，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，并定期将建筑垃圾清理外运。

26.4施工过程中，资料和工程进度必须同步、准确、真实。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理（或业主方）验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。

26.5安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况。如监理和现场业主代表发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的，监理和现场业主代表有权要求停止施工，后果由承包人自行承担。

26.6现场用电必须按照规定要求配置用电线路，不得使用电炉等易造成安全隐患的电器用于取暖、做饭、烧水等。如施工现场出现由于施工单位违章用电造成发包人经济损失的，承包人应承担发包人的经济损失。

27 验收

1、验收按有关国家规范中的相关技术要求，验收方法参照ISO139，GB6529-86，ISO187-90，GB/T10739-2002。

2、所用施工材料应符合绿色环保要求，并达到室内环境检测标准。

合同文件格式

1、协议书

合同名称：

合同编号：

(发包人名称)    (以下称发包人)拟修建                工程，接受了   (承包人名称)  (以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于     年   月   日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）                       元。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

（1）协议书(包括补充协议)；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）经双方确认进入合同的其它文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6.本合同一式    份。其中正本贰份，双方各执   份，副本陆份，发包人执   份，承包人执   份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：(名称)                     承包人：(名称)

(盖单位章)                       (盖单位章)

法定代表人：    (姓名)             法定代表人：    (姓名)

(或委托代理人)  (签名)             (或委托代理人)  (签名)

地    址：                         地    址：

网    址：                         网    址：

注：本合同模板仅供参考！

# 第七章  响应文件格式

- 外包装封皮

××××××××××××（项目名称）

响 应 文 件

（项目编码：）

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：

联  系  人：

联系电话：

“在  年  月  日  时  分之前不得启封”

- 响应文件封皮

正本或副本

××××××××××××（项目名称）

响 应 文 件

（项目编码：）

供应商名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年     月     日

- 目   录

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价明细表（格式自拟）

四、法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书)

五、信用中国、中国政府采购网查询报告复印件

六、商务偏离表

七、技术偏离表

八、供应商基本情况表（附营业执照等）

九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十、政府采购诚信承诺书

十一、其他资料

一、报价函

（采购代理机构）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为              ）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为     日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：              
二、报价一览表（第一轮报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 工 期 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： （注：该报价含货物采购、运输、安装、调试及税费） |
| 备注 |  |

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

手 机：

电话/传真：

年    月    日

三、分项报价明细表（格式可自拟）

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

供应商名称                 （盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表   （签字）：

日期：      年       月     日

四、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

供应商：                 （公章）

年      月    日

法定代表人授权委托书

（采购代理机构）   ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

五、信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示查询报告复印件
六、商务偏离表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务保障要求 |  |  |
| 2 | 备品备件以及耗材等要求 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 4 | 交货时间以及地点 |  |  |
| 5 | 付款条件 |  |  |
| …… | 政策性加分条件 |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |
|  | 能力或者业绩要求 |  |  |

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

- 七、技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离（本项目不允许负偏离）。

- 1、供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

- 2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

- 3、采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

八、供应商基本情况表（附营业执照等）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业三证合一营业执照、开户许可证、资质证书等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）
九、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

十、政府采购诚信承诺书

（采购人） ， （采购代理机构） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字）：

年   月   日

十一、其他资料

（中小微企业等其他资料，供应商可自拟）

- 附件1：中小企业声明函(若有)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。

2.本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：