和田地区政府采购
竞争性磋商文件
项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目
项目编号：
采购代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司
日    期：2022年7月
目录
4

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 供应商须知

6

供应商须知前附表

14

响应文件的编制和数量

20

第三章 采购需求

20

一、项目基本情况

20

二、采购相关要求

20

三、磋商范围

20

四、磋商时不可谈判核心条件及可能实质性变动的内容

20

五、付款方式及其它

21

第四章 评审方法

22

第五章 合同格式及合同条款

30

第六章 竞争性磋商响应文件格式

33

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

34

二、投标保证金

35

三、其他声明及文件材料

36

四、不参与围标串标承诺书

37

五、竞争性磋商函

38

六、开标一览表

39

七、竞争性磋商报价明细表

40

八、投标货物、服务清单

41

九、商务响应、偏离说明表

42

十、供应商的资格声明

43

十一、供应商类似项目业绩表

44

十二、商务条款响应、偏离说明表

45

十三、商务评议对照表

46

十四、法定授权人委托书

48

十五、技术响应、偏离说明表

49

十六、技术条款响应、偏离说明表

50

十七、技术评议对照表


第一章 竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区广播电视局91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目

竞争性磋商公告

项目概况：

新疆维吾尔自治区广播电视局 91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/查阅本项目公告并线上获取磋商文件，并于2022年7月21日11：00分（北京时间）前提交响应文件。
项目基本情况

项目编号：TQZBHT-2022-14号
项目名称：新疆维吾尔自治区广播电视局91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：228089.25元

资金来源：财政资金

项目概况：实施围墙电子围栏及门禁系统工程。（具体设计要求详见招标文件）
 

标项名称:新疆维吾尔自治区广播电视局91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目

数量:1

预算金额（元）：228089.25 

最高限价（元）：228089.25
供货期限：15天；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）提供经年审合格“三证合一”的营业执照；

（2）法定代表人投标的应提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证；

（3）委托代理人提供本单位人员近三个月（2022年4月至6月）的缴纳社保证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（4）提供2022年税务机关出具近三个月（2022年4月至6月）的完税证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（5）近三年如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“国家企业信用信息公示系统”被列入经营异常名录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（7）本项目（否）接受联合体投标。

（8）投标保证金：2200.00元整（贰仟贰佰元整）。

三、获取招标文件

时间：2022年07月8日至2022年07月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月21日 11:00（北京时间）

投标地点：投标人应于2022年07月21日 11:00(北京时间）之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2022年07月21日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（和田市平安南路152号） 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台https://www.zcygov.cn/下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]450号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、本项目采购人：新疆维吾尔自治区广播电视局 91629台

地址：和田地区洛浦县洛浦镇塔盘村192号              

联系人姓名：任立栋      

联系电话：0903-6682012

2、采购代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

地址：和田市平安南路152号               

项目联系人：翟彦飞    

联系电话：0903-6870055

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区广播电视局91629台实施围墙电子围栏及门禁系统工程项目

	2
	采购人
	名 称：新疆维吾尔自治区广播电视局 91629台
地 址：和田地区洛浦县洛浦镇塔盘村192号 
电  话：0903-6682012
联系人：任立栋   

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司
地  址：和田市平安南路152号
电  话：0903-6870055
联系人：翟彦飞 

	4
	采购内容
	实施围墙电子围栏及门禁系统工程

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	项目预算
	预算金额：228089.25元 

最高限价：228089.25元
投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意   

	7
	供应商资格条件
	1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2、本项目的特定资格要求：
（1）提供经年审合格“三证合一”的营业执照；
（2）法定代表人投标的应提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证；

（3）委托代理人提供本单位人员近三个月（2022年4月至6月）的缴纳社保证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（4）提供2022年税务机关出具近三个月（2022年4月至6月）的完税证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（5）近三年如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“国家企业信用信息公示系统”被列入经营异常名录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

	8
	联合体投标    
	(不接受 
□接受

	9
	备选方案
	(不接受            
□ 接受

	10
	信息公告媒体
	和田政府采购网（http://cgw.xjbt.gov.cn）

	11
	响应文件递交截止时间

	2022年07月21日 11:00（北京时间）
备注：磋商文件领取截止时间不得少于5日，公告时间不得少于10日。

	12
	磋商时间、地点
	投标地点：各投标企业于2022 年7月21日11：00（北京时间）前通过新疆政府采购平台上传投标文件。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

投标文件：开标结束后各投标人将上传和田公共资源交易平台HTTF格式文件使用A4纸胶装成册（1正2副，PDF无加密电子版U盘1份）递交或邮寄至和田市平安南路152号。

	13
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建磋商小组共 3 人组成，其中采购人代表 1 人和专家评委 2 人。
小组确定方式：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。
☑计算机随机抽取语音通知方式 

	14
	磋商保证金
	投标保证金的形式：转账、电汇

投标保证金的金额：2200.00元（贰万贰佰元整）

投标保证金缴纳账户：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司和田地区分公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司和田北京西路支行
银行账号：3015381109200194768
注：必须采用银行转账或电汇的方式，由报名单位基本账户于2022年7月21日11：00（北京时间）前汇至新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司和田地区分公司专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称 ，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司换取收据。

	15
	评审办法
	综合评分法

	16
	磋商有效期
	   90  日（日历日）

	17
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 

4、供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	18
	是否允许投报进口产品
	□是               
(否

	19
	踏勘现场
	不组织

	20
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：
                                                

	21
	代理服务费
	由中标单位领取中标通知书时一次性支付，收费按中标金额100万以下1.5%，100万至500万按0.8%计取，采用差额累计法计算。

	22
	中小微型企业
有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

(2)本项目为专门面向旅游服务中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定（200万元以下的货物、服务采购项目）原则上全部预留给中小企业。

	23
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。

	
	
	交纳时间：中标人收到中标通知书后（签订合同前） 向采购人缴纳。     

	
	
	交纳金额：成交合同金额的10% ，根据采购方要求缴纳。

	
	
	收款单位：新疆维吾尔自治区广播电视局 91629台

	
	
	项目完成验收合格无质量问题后退还。

	24
	供货期
	合同签订后7天      

	25
	争议解决
	签订合同时约定

	26
	付款方式
	签订合同时约定

	注意
事项
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。

2、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。

3、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。
4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

5、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司和田地区分公司财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，投标企业及时办理退款）。

	备注
	1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。

3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项
响应文件的编制和数量
3.1．响应文件的语言

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

3.2响应文件的构成

3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

（1)商务文件内容（详见第六章商务文件组成）

（2)技术文件内容（详见第六章技术文件组成）

3.3响应文件编制

3.3.1电子响应文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.3.2供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制响应文件。

3.3.3网上提交的电子响应文件（加密）为正本，磋商现场提交的电子U盘(未加密的电子响应文件)为副本。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.3.4供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。 

3.3.5电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

3.3.6为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

3.3.7供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《竞争性磋商报价一览表》、《竞争性磋商报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。 

3.3.8供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 

3.4. 磋商报价要求

3.4.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

3.4.2商应按照“第三章 采购需求”规定的货物、服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《竞争性磋商报价一览表》和《竞争性磋商报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。

3.4.3《竞争性磋商报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

3.4.5每一种规格的货物、服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

3.4.6供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.7供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。

3.6联合体投标

3.6.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与磋商。

3.6.2采取联合体形式磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方符合磋商文件规定的特定条件。

3.6.3联合体各方之间必须签订联合磋商协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其响应文件中必须提供联合磋商协议。

3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6.5采取联合体形式投标的，其响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

3.6.6联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

3.6.7联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7. 供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

3.7.3供应商相关资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；

（7）信用信息查询记录；

（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。

3.7.4 证明投标货物、服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

采取资格预审方式项目的投标人在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。

3.8. 磋商保证金

3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，通过信息主体库中备案的企业银行账户，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购代理机构后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。

3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：

（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）磋商文件规定的其他情形。

3.8.6如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

3.8.7开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

3.9. 磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。

3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。

第三章 采购需求
	设备规格参数表

	序号
	设备或产品名称
	型号/规格参数
	单位
	数量

	1
	电子感应门
	洞口尺寸:8.4m*2m；

启动装置的品种、规格:电磁感应装置；

其他: 成套电子感应门，产品规格符合业主要求；
	樘
	1

	2
	智能门禁系统
	规格: 符合业主要求，包含本体安装、单体调试；
	台
	1

	3
	全网络型双防区四线制脉冲电子围栏主机
	类别:G5S221

工作内容：本体安装、软件安装、单体调试、联调联试、接地；
	台
	2

	4
	防雨箱
	材质:SUS201不锈钢材质；

规格:600*400*180mm、壁厚0.6mm
	个
	2

	5
	避雷器
	规格:阀式避雷器，10KV以下

其他要求:化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰
	组
	4

	6
	铝合金终端

杆
	类型: φ32mm， 实际壁厚2mm

材质: 铝合金材质表面本色阳极氧化

规格尺寸:长820 mm，外径33mm
	根
	37

	7
	双边收紧型

终端杆绝缘

子
	类型: 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，具有收紧功能，配套M4*10自攻螺丝
	处
	135

	8
	万向底座(承

立杆)
	材质: 铝压铸、多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右
	个
	251

	9
	铝合金承力杆
	材质: 铝合金材质表面极阳氧化

规格尺寸:长890 mm，外径28mm
	根
	83

	10
	承力杆绝缘

子
	类型: 黑色工程塑料，耐腐蚀、抗氧化，具有收紧功能，配套M4*10自攻螺丝
	处
	332

	11
	线线连接器
	型号: 铝合金材质，固定防区末端的合金线
	个
	122

	12
	常规警示牌
	镌字规格、种类:黄色，双面为夜光显示，尺寸100*200mm3.安装: 平均按10米左右安装一块
	个
	75

	13
	专用铝合金

导线
	型号: Φ2.0mm 电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆
	m
	2000

	14
	高压绝缘导

线
	型号: 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，黑色，绝缘层耐受30KV电压
	m
	200

	15
	警灯（室外）
	类别:DC12V 1W3.安装方式:室外安装4.其他: 报警时发出声光报警信号威慑入侵者
	套
	5

	16
	常规警灯支

架（脉冲）
	材质: 不锈钢材质

形式:满足施工现场警灯支架安装的相关要求
	套
	4

	17
	电源
	规格:DC12V 1A
	系统
	6

	18
	智能控制终

端
	功率:3W3.其他:4.3英尺TFT彩屏显示；可以通过RS485总线或TCP/IP远程操作防区布防与撤防；可以查看防区电压，通讯状态与围栏状态，可单或多个防区查看；带有TCP/IP接 口
	套
	1

	19
	空气开关
	型号: DZ47-63 C163.规格:2P 16A
	个
	4

	20
	多功能模块

插座
	类别: 模数化插座3.规格: 模数AC30
	个
	4

	21
	电源线
	规格:RVV× 2.5mm²3.线缆对数:3芯电源线
	m
	650

	22
	光纤
	规格:12芯
	m
	650

	23
	机柜
	规格:600*800*1000
	台
	1

	24
	交换机
	千兆以太网交换机，端口数量48个，
	台
	1

	25
	光纤收发器
	千兆单模双纤光纤收发器，接口类型：RJ-45，SC/FC/ST，传输速率：10/100/1000Mbps，最大传输距离：20000米，电源电压：DC 5V 2A
	个
	1

	26
	PDU电源插座
	额定输入电压：200V/208V/230V，输入频率：50/60Hz，最大输入电流：16A，工作温度：-5℃-45℃
	个
	1

	27
	配管
	材质: PVC；规格:DN15mm
	m
	100

	28
	通信线 RVSP

2× 1.5mm
	规格: RVSP2× 1.5mm²

线缆对数：芯双绞屏蔽线
	m
	440


评审方法
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步审查
	资格检查
	满足《中华人民共和国政府采 购法》第二十二条规定
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（四）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件
	
	

	
	
	营业执照
	提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他 组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团 体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提 供自然人身份证明复印件；
	
	

	
	
	授权委托书
	法定代表人投标的应提供《法定代表人证明书》及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供《法定代表人授权委托书》及委托代理人身份证
	
	

	
	
	社保
	提供本单位人员近三个月（2022年4月至6月）的缴纳社保证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）
	
	

	
	
	完税证明
	提供2022年税务机关出具近三个月（2022年4月至6月）的完税证明（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）
	
	

	
	
	信用网站截图
	近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“国家企业信用信息公示系统”被列入经营异常名录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动
	
	

	
	符合性检查
	投标文件签署
	符合招标文件要求在规定区域加盖单位公章
	
	

	
	
	投标文件是否不齐全或者内容虚假的
	投标文件是否不齐全或者内容虚假的
	
	

	
	
	投标保证金
	按采购文件规定缴纳投标保证金的
	
	

	
	
	投标文件中所提供的相关证明材料及文件是否 清晰、具有较强辨识度
	投标文件中所提供的相关证明材料及文件是否 清晰、具有较强辨识度
	
	

	
	
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的
	投标文件是否附有招标人不能接受条件的
	
	

	
	
	商务条款
	商务条款是否有偏离情况的
	
	

	
	
	投标报价
	投标报价是否高于采购预算价且投标报价是否 为唯一报价，有多个报价时是否明确有效力的报价
	
	

	
	
	有效期
	投标有效期是否满足招标文件要求的
	
	


综合评分细则表
	评审项目
	评审方案
	评分标准
	分值

	投标报价部分（30）
	报价


	满分30分。

1.综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，扣完为止。
	30

	商务部分（20分）
	业绩

	业绩，每有一个得5分，满分20分； 

注：响应文件中须提供项目合同或中标通知书或其它业绩证明材料复印件，若复印件不清晰，将视为未提供）
	20

	技术部分

（50分）

	检测报告
	需提供检测部门出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标人公章；本项目产品每提供一个检测报告得2分，满分为20分，未提供有效的检测报告或检测指标不合格的得0分。
	20

	
	产品性能和技术指标
	1、根据投标人提供的设备功能、性能等方面情况由评委进行评议，0-8分；
2、根据投标人对本项目的理解程度、合理性、是否能够真正满足采购单位实际需求，由评委进行评议，0-7分。
	15

	
	技术参数

	1、技术参数要求中每有一项正偏离的得1分，最多得5分；

2、技术参数要求中每有一项不满足的扣1分，最多扣5分；

注：需要提供证明满足要求条件的材料复印件并加盖公章。
	5

	
	售后服务
	1、有售后服务团队，能在2小时到达处理故障得5分，4小时到达得2分，其他不得分；

2、售后团队有3人（含）以上得5分，3人以下得2分；

注：需要提供证明满足要求条件的承诺书原件。
	10


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 
第五章 合同格式及合同条款
（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购文件

(2)合同条款

(3)中标人提交的响应文件

(4)技术规格（包括图纸，如果有的话）

(5)中标/成交通知书

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物数量/服务详见磋商文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”。

4．合同金额

合同总金额为元人民币，分项价格见响应文件按报价明细表。

5．合同生效及支付条件和方式

6．交货时间和交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点按磋商文件“第三章 采购需求”执行。

采购人（盖章）：
供　　方（盖章）：

单位地址：
                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：
              法人代表授权人(签字)：

联 系 人：
                         联 系 人：

电　　话：
                        电　　话：

传　　真：
                        传　　真：

邮政编码：
                  邮政编码：

开户银行：
                    开户银行：

帐　　号：
帐　　号：

合同条款

1．有关概念

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”，系指买供双方签署的、合同格式中载明的买供双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价”，系指根据合同规定供方在正确地履行合同义务后采购人应支付给供方的价格。

1.3“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

1.4“服务”，系指伴随本项目产生的，根据合同规定由供方承担的与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、技术援助、培训、售后服务等以及合同中规定供方应承担的所有其它类似义务。

1.5“采购人”，系指磋商文件中所述购买货物和服务的单位。

1.6“供方”，系指磋商文件中所述提供货物和服务的公司或实体，亦即中标人。

1.7“天”，系日历天数。

2．技术规格

2.1交付货物的技术规格应与响应文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

2.2除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3．专利权

3.1供方应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。若由此出现侵权诉讼，由供方承担全部责任。

3.2供方按合同要求为采购人提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权力均转为采购人所拥有，供方放弃拥有关于设计方案的所有权力。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，供方提供的所有单独包装的货物都应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。

4.2每个包装箱内的装箱清单、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。

5. 装运条件

5.1供方负责安排运输，运输费由供方承担。

5.2提单日期应视为实际交货日期。

5.3供方装运的货物不得超过合同规定的数量或重量。否则，供方应对超运数量或重量而产生的一切后果负责。

6. 付款

6.1本合同以人民币支付。

6.2供方按照合同规定交货。交货后供方把下列单据提交给采购人,采购人按合同规定审核后办理付款手续：

（1）发票

（2）详细配置、数量清单

（3）检验报告

6.3采购人按合同规定的合同生效及支付条件和方式安排付款。

7．伴随服务

7.1供方随同货物提交所供货物的技术资料。包括相应每套货物的中文技术文件，如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

7.2供方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所必须的工具；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行和维护，按采购人的要求提供技术培训。

7.3伴随服务的费用含在合同价中，不另行支付。

8.备品备件

8.1供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

（1）采购方从供方选购备件，但前提条件是该选购并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知买方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在备件停止生产后，如果采购方要求，供方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

9、质量保证及售后服务

（一）质量保证

9.1供方保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。保证货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。在质保期内供方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务和更换配件服务。在供方或制造商承诺的货物质量保证期内，供方对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责；货物无质保期的，供方在两年内对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2在质保期内或货物无质保期的则在两年内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷的，采购人可尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3供方在收到索赔通知后十日内须免费更换有缺陷的货物或部件。

9.4供方在收到索赔通知后十日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，其风险和费用将由供方承担，采购人根据合同规定向供方行使的其它权利不受影响。

(二)质量保证期后服务

9.5 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命时），则由供方负责免费更换及维修。

9.6 质保期满后，应采购方要求，供方应按投标时的价格与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件，若投标时的价格高于市场价，则按市场价与与采购方签订定期维修保养合同及提供采购方所需零配件。

9.7 乙方交货后，若设备发生故障，乙方应在甲方报修后24小时内到达。

10．检验

10.1在交货前，供方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告。检验报告是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。

10.2货物交付后，采购人申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书。

11．索赔

11.1采购人有权根据有关部门出具的检验证书向供方提出索赔。

11.2在合同条款第8条规定的质保期内，如果供方对差异负有责任而采购人提出索赔，供方应按照采购人的损失程度进行赔偿。

12．供方履约延误

12.1供方应按规定的时间交货和提供服务。

12.2如供方无正当理由而拖延交货，采购人将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人有权终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到通知后，要尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

12.4供方交付的货物不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的，采购方有权拒收，并且供方需向采购方支付本合同总价10%的违约金。

13．不可抗力

13.1如果双方任何一方由于经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指买供双方在缔结合同时所不能预见、并且它的发生及其后果是无法避免及无法克服的事件，比如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真、电报通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续90天以上时，双方可通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行或解除合同的协议。

14．税费

14.1政府根据现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15．违约终止合同

15.1出现下列情况之一，采购人在对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，可向供方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
（1）如果供方未能按合同规定的期限或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物（服务）、完成工程施工；

（2）供方在收到采购人发出的违约通知后20天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

（3）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

15.2在采购人根据上述第15.1条规定，终止了全部或部分合同后，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物、服务或进行工程施工，供方应对采购人购买类似货物、服务或进行工程施工所超出的费用部分负责，并继续执行合同中未终止部分。

16．破产终止合同

16.1如果供方破产或无清偿能力时，采购人可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而无须给供方补偿。终止该合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的补救措施的权利。

17．转让

17.1除采购人事先书面同意外，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18．适用法律

18.1本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

19．合同生效

19.1合同在双方授权代表签字并盖章后生效。

19.2本合同一式四份，以中文书写，采购人、供方、采购中心、政府采购监管部门各执一份。

20.  争议解决方式

20.1 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。若协商不成，则向采购人所在地法院提起诉讼。

21．合同修改

21.1除双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

第六章 竞争性磋商响应文件格式
                         （项目名称）
                                        （项目编号）
                                        （包号）
响应文件
投标人                       （电子签章）
法定代表人                    （电子签名）
日期                   （年/月/日）
目  录

一、营业执照

二、投标保证金

三、其他声明及文件材料

四、不参与围标串标承诺书

五、竞争性磋商函

六、开标一览表

七、竞争性磋商报价明细表

八、投标货物、服务清单

九、商务响应、偏离说明表

十、供应商的资格声明

十一、供应商项目业绩表

十二、商务条款响应、偏离说明表

十三、法定授权人委托书

十四、技术响应、偏离说明表

一、营业执照、组织机构代码证、税务登记证

说明：此处上传营业执照、组织机构代码证、税务登记证，如三证合一，只需要导入营业执照即可。
二、投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件；
三、其他声明及文件材料

1.供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；
2.类似项目业绩表；
附：类似项目业绩表
采购项目编号：                                   
采购项目名称：                              
	项目名称
	


	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；
投标人法定代表人（电子签名）：                  
投标人名称（电子签章）：                       
日期：          年      月     日
四、不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：    

标段号：    

供应商单位名称：

供应商法人签名：

      盖  章

 年   月   日

五、竞争性磋商函

（代理机构名称）：
依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购货物、服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件二份。其中：在项目所属电子交易平台上传电子响应文件一份，提交电子响应文件U盘一份。
1．磋商报价表；
2．磋商报价明细表；
3．所投货物、服务清单；
4．按磋商文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；
5．资格证明文件；
6．按磋商文件的规定递交的磋商保证金。
在此，我方宣布同意如下：
1．所附《磋商报价表》中规定的应提交和交付的  （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。
3．已详细审查全部磋商文件，包括（修正或补充文件）（如有），对此无异议。
4．本投标有效期为自开标日起，共个日历日。
5．接受磋商文件所列须知中16（条）关于没收投标保证金的约定。
6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：。
8.其他：
供应商名称(电子签章)： 
法定代表人(电子签名)：
地    址：
电    话：
电子函件：
日期：
六、开标一览表

项目编号、包号：                     
	项目名称
	

	投 标 报 价
	小写：                               
大写：                               


	报价单位
	

	供货日期
	

	服务期
	

	备注：


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。
      2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。
投标人电子签章：
日   期：         年       月       日

七、竞争性磋商报价明细表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	名称
	型号和规格
	制造商名称国别/地区
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	2
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	3
	货物1/服务1
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	
	

	总 计：                                                                                 
	¥：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 分项报价总计价格必须与《磋商报价表》报价一致。
3. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应磋商文件。
4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。
供应商法定代表人（电子签名）：
供应商名称（电子签章）：
日期：年 月 日
八、投标货物、服务清单

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	货物/服务名称
	主要规格、技术参数
	数 量

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1．提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。
九、商务响应、偏离说明表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件要求部分
	投标货物/服务
响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


十、供应商的资格声明

采购项目编号：
采购项目名称：
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目使用单位
	项目名称
	项目建设内容
	项目总金额
	项目建设周期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：必须附相关证明材料的完整清晰扫描件，否则评委在评审时将
不予承认。
十一、供应商类似项目业绩表

采购项目编号：
采购项目名称：

	项目名称
	

	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；
十二、商务条款响应、偏离说明表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件中条款内容
	响应文件响应条款部分
	偏离说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购项目技术规格、参数及相关要求”中标有“★”号技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。
十三、商务评议对照表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件
商务评分标准
	响应文件对应部分
	偏离说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：供应商须按商务评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。
十四、法定授权人委托书

本授权书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。
投标人授权代理人无转委托权。特此授权。
　　
本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

                                （附法人、授权代理人身份证正反两面扫描件）
投标人法定代表人电子签名：
投标人电子签章：
日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书
    单位名称：                                  
    单位类型：                                  
    住    所：                                  
    成立日期：          年     月     日

营业期限：                                  
姓    名：          性别：           
系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

                                （附法定代表人身份证正反两面扫描件）
投标人电子签章：
日   期：         年       月       日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权代理人，且必须为投标人在职员工。
2、投标人法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。
十五、技术响应、偏离说明表

技术响应、偏离说明表
采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件要求部分
	投标货物/服务
响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对照磋商文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。
十六、技术条款响应、偏离说明表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件中条款内容
	响应文件响应条款部分
	偏离说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.供应商须对照磋商文件第四章“评审方法、步骤及标准”中“符合性检查”关于磋商文件第三章“采购项目技术规格、参数及相关要求”中标有“★”号技术要求和商务要求”的条款进行逐项说明是否满足要求，并附相关证明文件，同时将相关证明文件的相应页码填写到上表“响应文件中对应的页码”中。
十七、技术评议对照表

采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件
技术评分标准
	响应文件对应部分
	偏离说明
	响应文件中对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：供应商须按技术评议评分标准内容所列条目，逐条注明证明文件的具体页码，若有其他情况则在备注中说明。

十八、质疑函格式
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          
法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签字或盖章)：                   公章（电子公章）：                      

日期：     年     月     日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

