上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目

竞争性磋商文件

采   购   人：新疆交通职业技术学院

代  理 机 构: 国义招标股份有限公司

采  购 内 容：上汽大众-新疆SCEP培训基地装修施工

项  目 编 号：0724-2231XJ252903

目录

第一章磋商邀请函	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取采购文件	5

四、响应文件提交	5

五、开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

1.采购人信息	5

2.采购代理机构信息	5

3.项目联系方式	6

第二章 磋商须知	7

磋商须知前附表1	7

一、说明	13

二、磋商文件	13

三、响应文件	14

四、响应文件的递交	16

五、磋商和评审	17

六、成交结果及合同授予	19

七、质疑与投诉	20

八、其他规定	20

第三章  评审方法（综合评分法）	21

第四章政府采购合同格式	26

第五章 工程量清单及技术标准	55

一、工程概况	55

二、技术标准和要求	55

三、工程量清单	56

工程量清单详见附件第六章图纸	56

第七章 响应文件格式	58

一、投标文件封面	58

二、资格证明文件	60

(一) 供应商资格声明	60

（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书	62

（三）近三年无重大违法记录信息证明文件	64

（四）其他资格证明文件	65

三、商务文件	66

（一）磋商申请	66

（二）磋商申请附录	67

（三）中小企业声明函	68

投标人监狱企业声明函	69

残疾人福利性单位声明函	70

（四）类似项目业绩表	71

（五）已标价的工程量清单	72

（一）施工组织设计	73

五、项目管理机构	78

（一）项目管理机构组成表	78

六、二次（最终）报价单	80

# 第一章磋商邀请函

项目概况

上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目的潜在供应商应在国义招标股份有限公司获取采购文件，并于2022年6月27日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0724-2231XJ252903-01

项目名称：上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：360000元

最高限价：359998.88元

采购内容：共1个包段，上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目图纸及工程量清单中的全部内容。

工期：40天，计划开工时间：2022年7月1日，计划竣工日期：2022年8月9日。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供2020年度或2021年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任一月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购项目；

3.本项目的其他资格要求：（1）供应商须具有装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；项目负责人具备建筑工程专业注册二级或以上建造师资格，具有有效期内的B类安全考核合格证；（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的磋商；（4）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

4.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

## 三、获取采购文件

2022年6月16日至2022年6月22日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）；

地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室

方式：购买磋商文件时须提供：法定代表人授权委托书、被授权人身份证、营业执照、企业施工资质、项目经理相关证书（同时需提供加盖单位公章复印件一套）；

售价：人民币200元/本，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年6月27日16点00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室

## 五、开启

时间：2022年6月27日16点00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

/

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：新疆交通职业技术学院

地    址：乌鲁木齐市米东区永顺街478号

联系方式：0991-3392167

## 2.采购代理机构信息

名    称：国义招标股份有限公司

地　　址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街208号华凌房产2号楼3楼307室

联系方式：0991-4664267

## 3.项目联系方式

项目联系人：周鑫

电　　 话：13369672087

# 第二章 磋商须知

## 磋商须知前附表1

本须知前附表的条款号是与《磋商须知正文部分》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 名 称：新疆交通职业技术学院 地 址：乌鲁木齐市米东区永顺街478号 电话：0991-3392167 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 名 称：国义招标股份有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室 联系人：周鑫 电 话：13369672087 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目 |
| 1.2.4 | 项目实施地点 | 乌鲁木齐 |
| 1.2.5 | 资金来源，落实情况 | 财政资金，已落实 |
| 1.2.6 | 工期 | 40天，计划开工时间：2022年7月1日，计划竣工日期：2022年8月9日。 |
| 1.3.1 | 供应商的资格要求 | 同磋商邀请 |
| 2.1.1 | 是否允许联合体 | □是 ☑否 应满足要求：\ |
| 3.3.4 | 最高限价 （或采购预算） | 人民币359998.88元 |
| 3.5.1 | 磋商保证金 | 缴纳方式：单位账户网银转账或银行电汇 |
|  |  | 金额（小写）：3500元 金额（大写）：叁仟伍佰元整 |
|  |  | 开户名：国义招标股份有限公司新疆分公司 开户行：招商银行乌鲁木齐西虹东路支行 账号：991903098610801 |
|  |  | 到账截止时间：在磋商截止时间前递交（以到账时间为准）。 |
| 3.6.1 | 响应文件有效期 | 自首次递交响应文件截止时间起计算90个日历日。 |
| 3.7.1 | 响应文件份数 | 1.纸质版文件：正本一份，副本两份； 2.电子版文件：一份（以U盘形式递交，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容，电子版文件格式为Word格式及PDF格式，已标价的工程量清单为excel格式）； 3.响应文件电子版要求包含磋商文件全部内容，响应文件电子版与纸质版不一致时以纸质文件为准。 |
| 3.7.2 | 签字或盖章要求 | (1)磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章； (2)其他证明供应商资格的文件或证明材料应为加盖出具单位章的有效文件，样式可参照“响应文件格式”编制； (3)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 收件人名称：国义招标股份有限公司 项目编号： 项目名称： 包装内容：响应文件正本/副本/电子版 供应商名称： 供应商地址： 联 系 人： 联系电话： 在规定的磋商时间 年 月 日 ：前不得启封 |
| 5.1.1 | 磋商时间、地点等要求 | 磋商时间：2022年6月27日16:00（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场1B栋35楼3504室 |
| 5.2 | 磋商小组的组成 | 评审专家人数：3人。 评审专家确定方式：随机抽取确定。 |
| 5.4.4 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 | 1、磋商轮数:两轮； 2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有）。 3、最后报价的递交地点、公布地点同开启地点，并在所有参加磋商的供应商见证下统一集中收缴，逐一展示、公布和登记报价，并由供应商代表签字确认以示公开。 |
| 5.6 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3家 |
| 6.1 | 成交结果公示媒体 | 新疆政府采购网 |
| 8.1 | 磋商代理服务费： 成交供应商在收到成交通知书后，须向国义招标股份有限公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。 |  |
| 8.2 | 解释权: 构成磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，按磋商邀请、磋商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构和采购人负责解释。 |  |
| 注意事项 | 注：无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |

注：1.本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

磋商须知前附表2:资格性、符合性检查表

1、本须知前附表2集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，以及要求提供的全部证明资料。该内容是磋商小组判断供应商的报价是否有效的重要依据。

2、本文件其他章节对资格性、符合性评审中要求提交的证明资料另有规定，但未在以下各表中专条列出的，不做为评审不通过的依据。法律法规另有特别规定应当否决的，按法律法规的规定执行。

3、评审中存在以下任一情况的，该项按不合格处理。有一项不合格，即为不通过资格性、符合性评审，其报价将被否决。

(1)未按以下各表中条款或备注要求在响应文件中附原件或复印件、评审时未提交原件、原件与复印件不一致、证明资料缺项、提供虚假资料或提交资料不符合磋商文件要求的；

(2)其他未按规定要求提交资料的，以及所提供的资料不能证明符合评审标准要求的。

资格性检查表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1（1） | （1）营业执照 | 依法取得有效的营业执照 |
|  | （2）资质证书 | 供应商须具有装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证； |
|  | （3）项目负责人 | 项目负责人具备建筑工程专业注册二级或以上建造师资格，具有有效期内的B类安全考核合格证 |
|  | （4）磋商保证金 | 符合第二章“磋商须知”第3.5.1项要求 |
|  | （5）财务状况报告 | 提供2020年或2021年经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |
|  | （6）依法缴纳税收的良好记录 | 提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明 |
|  | （7）依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供开标前半年内任一月社保缴纳证明 |
|  | （8）近三年重大违法记录信息 | 提供无重大违法记录声明书 |
|  | （9）信用记录 | 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号） |
|  | （10）供应商限制情形 | 无第二章“磋商须知”第1.3.2、1.3.3、1.3.4款规定的情形 |

注：1、以上表中要求提交的证明资料应按第六章“响应文件格式”的要求将复印件附于响应文件中。

2、供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，将被认定为无效。

符合性检查表

（审查响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1（2） | (1)供应商名称 | 与营业执照等证明资料一致 |
|  | (2)响应文件的签署 | 符合第二章“磋商须知”第3.8.2条的要求，其中磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章。 |
|  | (3)法定代表人身份证明或授权书 | 供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，需提供法定代表人身份证明；供应商法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 |
|  | (4)响应文件的份数、构成 | 符合第二章“磋商须知”第3.7.1、3.2条的要求 |
|  | (5)响应文件有效期 | 符合第二章“磋商须知”第3.6.1 条的规定 |
|  | (6)报价 | 符合第二章“磋商须知”第3.3条的规定，报价未超过本条第3.3.4款规定的采购预算 |

注：以上表中第(2)、(3)项中的磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应将原件附于响应文件正本中。其他要求提供的证明资料应将复印件附于响应文件中，或按响应文件要求提供。

磋商须知正文部分

## 一、说明

1.1  适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本磋商邀请中所叙述的采购项目。

1.2  项目概况

见磋商须知前附表1。

1.3  合格的供应商

1.3.1 供应商的资格要求见磋商须知前附表1；

1.3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加报价。

1.3.3一个供应商只能提交一个响应文件。但如果不同供应商之间的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均作无效报价处理。

1.3.4供应商存在下列情形之一的，将被认定为串通报价行为并作无效报价处理：

（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加磋商答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

1.4 参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与磋商采购活动有关的全部费用。

## 二、磋商文件

2.1  磋商文件的组成

（1）磋商邀请

（2）磋商须知

（3）政府采购合同格式

（4）工程量清单及技术标准

（5）图纸

（6）响应文件格式

（7）磋商方发出的所有修改、澄清通知。

2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后二日内以书面形式（包括书面文字、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日15日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

## 三、响应文件

3.1 一般要求

3.1.1 供应商应按本文件第七章“响应文件格式”的要求编制响应文件。

3.1.2计量单位应使用我国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

（1）磋商申请及附录

（2）已标价的工程量清单

（3）资格证明文件

（4）施工组织设计

（5）项目管理机构

3.3 报价要求

3.3.1供应商应根据所提供的工程项目清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。

3.3.2报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、检验、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，以及施工中的水、电费、合同履行中人工及材料涨价因素和其它风险产生的各项费用。

3.3.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

3.3.4采购项目预算见磋商须知前附表1，供应商的报价不得超过采购预算。否则，按无效报价处理。

3.4 证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第1.3款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

3.5磋商保证金

3.5.1供应商应按磋商须知前附表1的规定提交磋商保证金，并作为响应文件的一部分。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，以一方名义交纳磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.2 未按磋商文件规定提交磋商保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

3.5.3 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签定后五个工作日内退还。

3.5.4发生以下情况磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

3.6 响应文件有效期

3.6.1响应文件有效期见磋商须知前附表1，响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

3.6.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

3.7 响应文件的份数签署及规定

3.7.1供应商应提供响应文件份数见磋商须知前附表1。

3.8 响应文件的签署及规定

3.8.1响应文件的正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。所有文件装订方法不得以活页方式装订(如打孔、鸭嘴夹等)。

3.8.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

3.8.3供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件“正本”“副本”“电子版”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或或密封章。

4.1.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表1。

4.1.3 供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

4.1.4如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表1中指定的地点。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

4.3响应文件的补充、修改或者撤回

4.3.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的递交响应文件截止时间前。在递交响应文件截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其响应文件。

4.3.2 在递交响应文件截止时间后，供应商不得对响应文件补充、修改或者撤回，但属于本须知5.4.2款规定的情形除外。

## 五、磋商和评审

5.1 磋商仪式

5.1.1采购机构在磋商须知前附表1规定的日期、时间和地点组织磋商仪式。供应商应派代表参加，并按要求签名报到以证明其出席。供应商应按磋商须知前附表1中的规定，携带相关证件在开标时交由监督进行检查。

5.1.2磋商开始时，由供应商或供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购代理机构公布供应商名称、报价等相关信息。

5.1.3 除了存在以下情形的响应文件之外，磋商开始时将不得拒绝任何报价。

(1)未按磋商邀请要求报名和获取磋商文件，并提交相关资料的；

(2)未按磋商须知第5.1.1项规定提交响应文件，并出席磋商仪式的；

(3)未按磋商须知第4.1项要求对响应文件进行密封和加写标记的；

(4)响应文件的递交、修改或撤回不符合磋商须知第4.2、4.3项规定的。

5.2 磋商小组

磋商小组将根据采购项目的特点依法组建，磋商小组的组成见磋商须知前附表1。

5.3  响应文件的初步评审与澄清

5.3.1 响应文件的初步评审分为资格性检查、符合性检查。

（1）资格性检查指依据法律、法规和磋商文件的规定，对响应文件资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。详细评审标准见磋商须知前附表2。

（2）符合性检查依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。详细评审标准见磋商须知前附表2。

5.3.2 响应文件的澄清

（1） 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）计算错误修正的原则：单价与总价有出入,以单价为准；大、小写有出入，以大写为准；响应文件正本与副本有出入，以正本为准。按上述原则修正的响应文件，对供应商起约束作用，供应商不接受修正的，其响应文件将被拒绝。

5.4 磋商、最后报价

5.4.1磋商小组所有成员按以下两种情况和程序集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商相同的磋商机会。

（1）第一种情况

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）第二种情况

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.4.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

5.4.4磋商轮数和最后报价的要求见磋商须知前附表1。

5.5综合评审

5.5.1评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.5.2磋商小组依据磋商文件及供应商的响应文件和最后报价，对响应文件的商务和技术部分进行进一步的比较和评价，详细评审标准见第三章 评审方法。

5.5.3若供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按磋商小组的要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

5.5.4  对漏（缺）报项的处理：磋商文件中要求列入报价的费用（含配置、功能）漏报的，以及“已标价的工程量清单”中供应商没有填入单价（价格）或漏（缺）报的项目视同已含在总报价中，不予调整。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评标价评议。

5.6成交原则

对经比较和评价符合磋商文件要求的供应商，按照综合评审得分由高到低顺序推荐磋商须知前附表1规定数量的成交候选供应商，并确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。如报价相同，由磋商小组按技术指标、实力等综合因素优劣排列。

5.7 磋商的特殊情形

5.7.1对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条规定的属于本办法第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

## 六、成交结果及合同授予

6.1成交结果

磋商结束后，成交结果信息将在磋商须知前附表1规定的媒体上公布。同时向成交供应商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

6.2签订合同

6.2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、质疑与投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2供应商若认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害，应在以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对磋商过程提出质疑的，应当在各磋商程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出；

（4）磋商文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3 供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原件。招标采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。

7.5 采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6 供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 八、其他规定

磋商文件的其他规定见磋商须知前附1

# 第三章  评审方法（综合评分法）

一、综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

评审标准中应考虑下列因素：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除3%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。本项目所属行业： 建筑业 。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体/%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中，每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品加0.5分（如果两者皆是加1分），最多加2分。

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5.其他政府采购政策要求：     /       。

二.综合评分细则表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |  |
| 初步评审 | 资格检查 | （1）营业执照 | 依法取得有效的营业执照 |  |  |  |
|  |  | （2）资质证书 | 供应商须具有装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  | （3）项目负责人 | 项目负责人具备建筑工程专业注册二级或以上建造师资格，具有有效期内的B类安全考核合格证 |  |  |  |
|  |  | （4）磋商保证金 | 符合第二章“磋商须知”第3.5.1项要求 |  |  |  |
|  |  | （5）财务状况报告 | 提供2020年或2021年经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明 |  |  |  |
|  |  | （6）依法缴纳税收的良好记录 | 提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明 |  |  |  |
|  |  | （7）依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 提供开标前半年内任一月社保缴纳证明 |  |  |  |
|  |  | （8）近三年重大违法记录信息 | 提供无重大违法记录声明书 |  |  |  |
|  |  | （9）信用记录 | 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号） |  |  |  |
|  |  | （10）供应商限制情形 | 无第二章“磋商须知”第1.3.2、1.3.3、1.3.4款规定的情形 |  |  |  |
|  | 符合性检查 | (1)供应商名称 | 与营业执照等证明资料一致 |  |  |  |
|  |  | (2)响应文件的签署 | 符合第二章“磋商须知”第3.8.2条的要求，其中磋商申请及附录、供应商资格声明、法定代表人身份证明或授权书应由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖单位章。 |  |  |  |
|  |  | (3)法定代表人身份证明或授权书 | 供应商法定代表人若亲自签署响应文件的，需提供法定代表人身份证明；供应商法定代表人的授权代表签字的，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。 |  |  |  |
|  |  | (4)响应文件的份数、构成 | 符合第二章“磋商须知”第3.7.1、3.2条的要求 |  |  |  |
|  |  | (5)响应文件有效期 | 符合第二章“磋商须知”第3.6.1 条的规定 |  |  |  |
|  |  | (6)报价 | 符合第二章“磋商须知”第3.3条的规定，报价未超过本条第3.3.4款规定的采购预算 |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 |  |  |  |
| 详细评审 | 价格评审 （30分） | 投标报价 | 磋商小组只对符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100。 |  |  |  |
|  | 商务标评审 （20分） | 项目管理机构 （5分） | 管理机构合理、专业齐全、执业资格齐全，得 5分 管理机构基本合理、专业基本齐全、执业资格基本齐全， 得3分 管理机构不合理、专业不齐全、无执业资格，得 1分 备注：至少应配备项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员，并提供其注册证、安考证、资格证、职称证、身份证、毕业证及开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明。否则不得分。 |  |  |  |
|  |  | 企业管理体系 （3分） | 质量管理体系认证证书1分 环境管理体系认证证书1分 职业健康安全管理体系认证证书1分 |  |  |  |
|  |  | 类似工程业绩 （8分） | 近三年（2019年5月1日至今）每有 1 项与本项目类似业绩加2分，最多得8分。 需提供中标通知书/成交通知书及合同 |  |  |  |
|  |  | 项目经理业绩 （4分） | 近三年（2019年5月1日至今）每有 1 项与本项目类似业绩加2分，最多得4分。 需提供中标通知书/成交通知书及合同（须体现项目经理姓名） |  |  |  |
|  | 技术标评审 （50）分 | 施工方案及技术措施（10分） | 施工方案科学、可行、技术措施针对性强7-10分； 施工方案合理、可行、技术措施细节待完善4-7分； 施工方案欠合理、可行性较差，技术措施基本满足工程需要0-4分。 |  |  |  |
|  |  | 质量管理体系与保证措施（10分） | 保证措施科学、质量管理体系可行、针对性强7-10分； 保证措施合理、质量管理体系可行、细节待完善4-7分； 保证措施欠合理、质量管理体系可行性较差，基本满足工程需要0-4分。 |  |  |  |
|  |  | 安全和绿色施工保障措施（10分） | 保障措施科学、可行、针对性强7-10分； 保障措施合理、可行、细节待完善4-7分； 保障措施欠合理、可行性较差，基本满足工程需要0-4分。 |  |  |  |
|  |  | 工程进度计划与保证措施（10分） | 保证措施科学、进度计划可行、针对性强7-10分； 保证措施合理、进度计划可行、细节待完善4-7分； 保证措施欠合理、进度计划可行性较差，基本满足工程需要0-4分。 |  |  |  |
|  |  | 保修承诺 （5分） | 保修承诺有违约经济处罚措施合理可行且完善得2-5分； 保修承诺有违约经济处罚措施一般得0-2分。 |  |  |  |
|  |  | 疫情防控 （5分） | 现场疫情防控措施及应急预案详细得2-5分； 现场疫情防控措施及应急预案一般得0-2分。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 注：1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、供应商的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |  |  |
| 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。 |  |  |  |  |  |  |

三.推荐成交供应商

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四.确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

# 第四章政府采购合同格式

一 合同条款

合同通用条款

1.1 本工程通用条款采用建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）中的通用条款。

合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；（4）投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(5)合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（6）合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术 文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）工程量清单；（9）工程报价书，双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或不一致的，以其中要求较高标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议也构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.2 永久占地包括：执行通用条款。

1.1.3.3临时占地包括：根据施工现场实际需求确定，及发包人同意临时占用的其他场地。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：工程所在地政府相关部门、机构发布的与工程建设有关的规范性文件。

1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》等国家、行业现行的最新颁布实施的工程施工规范、工程质量验收规范、验收标准、安全标准、环保标准、消防标准、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013  、《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /

发包人提供国外标准、规范的份数：       /              ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /            。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；（4）投标函及其投标函附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（5）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（6）合同通用条款；（7） 标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8） 图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单；（10） 工程报价书。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：收到承包人履约保证金并签订合同后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：      贰套          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸       。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计，施工技术措施及各项资源需要量的计划等；

承包人提供的文件的期限为：接到中标通知书后三天内        ；

承包人提供的文件的数量为：叁份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后三天内审定完毕。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在提前3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人接收文件的地点：  发包人现场办公室 ；

发包人指定的接收人为：        发包人现场代表         。

承包人接收文件的地点：     承包人施工现场项目部    ；

承包人指定的接收人为：     项目经理           。

监理人接收文件的地点：    无；

监理人指定的接收人为：        无      。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

1.7.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工现场实际情况确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

执行通用条款。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：文件的著作权属发包人（除文件的署名权）    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得擅自将上述文件使用于本合同以外的工程。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人自行承担。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是，包括：1、招标工程量清单缺漏项；2、实体工程量变化超出±15%以外时调整 。 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量大于15%或小于15%

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、督促监理工程师按照监理合同办事；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的确认；4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日完成。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否   。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：1、包括但不限于全套完整准确的竣工图、开竣工报告、结算书、设计变更、现场签证、隐蔽工程验收记录、会议备忘录、与业主洽商好的材料价格、产品资料检测报告等；2、竣工内业资料。承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套；3、工人工资发放完成证明文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电子文件一套；竣工内业资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后15日内，延期一天承包人向发包人支付1000元违约金，直至资料移交完成。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。

（2）承包人应履行的其他义务：（1）承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力、燃气、路政等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。（2）承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

执业资格等级：；

注册证书号：；

执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全、防疫工作，负责本合同的全面履行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人（项目经理）每月到位率必须不少于22天，每天不少于6小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以（合同价款的 3‰）违约处罚，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在工程进度款中按2000元/天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率发包人派驻工程师考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更或与投标文件不一致的，发包人有权取消其中标资格，或从工程进度款中扣除合同总价的3%作为违约金。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：应向发包人承担中标价2%的违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需征得发包人代表书面同意后方可离开。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与投标文件的承诺相一致。如未经监理人和发包人代表同意，达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他施工管理人员每缺一天罚款1000元，并在工程进度款中扣除。

3.4分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：/              。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /             。

其他关于分包的约定：          /                       。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/               。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款  。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：必须提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

承包人应按合同价款的10%提供履约保证金，现金、转账或电汇形式；合同协议书签署前 3 天内提交，直至工程竣工验收合格，承包人提交全部竣工资料后无息一次性退回。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）。

关于监理人的监理权限：按监理合同实施。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

按监理合同实施。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：未经现场业主代表、跟踪审计和总监理工程师按程序签字盖章确认的工程量、经济签证、设计变更等，监理单方对其确认的均属无效。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：

无。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全，达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求标准，承包人在施工过程中因其自身安全防护或承包人的施工人员施工导致承包人、发包人、第三人人身、财产等的一切损害，由承包人承担全部责任及赔偿。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：

执行自治区级有关治安保卫规定，产生的费用由承包人自理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

由承包人编制。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理。②承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和学院使用部门的关系。③承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《强制性条文》及有关建筑施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行建设项目所在地文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故；同时按照学院防疫工作要求，做好防疫工作。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

包含在合同价款中，发包人支付进度款的同时即视为已支付安全文明施工费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   无 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到中标通知书后三天内     。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕；若发包人对其施工组织设计提出质疑或要求承包人进行修正，承包人在规定期限内应提供修正的施工组织设计，发包人应在七日内对承包人修正的施工组织设计进行最后审定。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：签收后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用条款           。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款       。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    执行通用条款     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（4）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（5）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.1项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，工程延误30天解除合同，逾期竣工违约金的计算方法为：

除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外，还必须承担由此给发包人造成的其他经济损失，直至追究法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：执行通用条款。

7.8提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应向发包人提供必需的现场办公用房，所需费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/

10.2 变更估价

10.3.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 若工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价比现行定额和估价本、费率中管理费及利润按照相应工程类别下限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息（参考）价格偏差超过+15%时，工程变更项目的结算价执行现行定额和估价本、费率中管理费及利润按照相应工程类别下限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息（参考）价格。工程设计变更联系单以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的，承包人必须在该项目内容实施前经发包人同意签证盖章，并在该变更项目完成7天内，将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式六份报发包人。承包人未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更，未经现场发包人按程序签字盖章确认的工程量、经济签证、设计变更等，均属无效。

10.4承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        执行通用条款            。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       执行通用条款             。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无  。

10.5 暂估价

10.5.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取招标方式确定。

10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取直接实施方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/

10.6暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：               ：

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以招标控制价编制时依据的政府造价部门发布的造价信息文件中的价格为基准价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：总价合同

1、单价合同。

单价包含的风险范围：/   。

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除发包人主动提出的设计变更外，合同总价不作调整。

风险费用的计算方法：由承包人时自行考虑，为包干费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价款总额的30%。

预付款支付期限：  合同签定并取得开工报告7日内              。

预付款扣回的方式：

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          /            。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》；GB-T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》；《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额2012年》；《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额2010年》；《全统装饰装修工程量消耗定额2010年》《新疆维吾尔自治区安装工程消耗量定额2010年》；《新疆绿色建筑工程量消耗定额2018年》；《新疆维吾尔自治区建安补充消耗量定额》以及乌鲁木齐单位工程估价表；《2020版新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后，支付到合同价款的97%（含预付款抵扣）。剩余合同价款的3%做为工程保修金，质保期满后无质量问题无息返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   执行通用条款        。

（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

12.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       无           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    无     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        执行通用条款                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不向承包人支付违金。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后15日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

不向承包人支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

每延期一天承包人向发包人支付合同价的万分之五违约金，总体不超过合同价的百分之五，给发包人造成损失的应当赔偿全部损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无

（1）单机无负荷试车费用由无承担；

（2）无负荷联动试车费用由无承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程移交后15天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

竣工付款申请单应包括的内容：无。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。

发包人完成竣工付款的期限：  执行通用合同条款  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：和解、调解、争议评审。

14.3 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）的工程款；

（3）其他方式: 工程结算审定价的3%    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：   保修期满后28日内，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

按保修书约定执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：不向承包人支付违约金，工期顺延。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、承包人应向发包人或监理单位提供进度计划，若承包人施工工期无故延迟达五天及以上，发包人将签发整改通知书，责令承包人限期赶工，并暂扣承包人30%的应付工程进度款，待工期抢回后，再还暂扣款。整个工期最终因承包人原因延误的，应支付合同结算价5%的违约金，并赔偿发包人的全部损失。

2、为了确保工程质量，督促承包人严格按国家有关规定，精心组织施工，本工程设置了履约保证金，承包人应在合同签订前提交，未提交履约保证金的，发包人有权取消其中标资格或从工程进度款中扣除相应金额作为履约保证金，且应承担合同总金额3%的违约金。因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的，承包人承担合同结算价10%的违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失。

3、 如因承包人原因达不到一次性验收合格的工程质量要求，承包人应赔偿发包人合同价的3%违约金，并承担给发包人造成的一切经济损失。

4、施工现场文明施工管理未达到标准要求，发包人有权要求承包人按照安全文明施工费的5%承担违约责任，并在发包人规定期限内整改合格。

5、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，和（或）违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，一经发现，发包人有权解除合同，并要求承担合同总价款10%的违约金，并赔偿发包人一切经济损失。

6、承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权解除合同，并要求承担合同总价款10%的违约金，并赔偿发包人一切经济损失。

7、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权不予支付结算价3%的质量保证金，有权要求承包人承担合同总价款10%的违约金，并赔偿发包人一切经济损失。

8、因承包人自身原因停工，或按法律规定停工7天后经通知仍不复工的，承包人应承担合同总价款10%的违约金，还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，发包人有权解除合同。

9、承包人未能按照合同约定履行其他义务的，承包人应承担合同结算价3%的违约金，给发包人造成损失的，应赔偿全部损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向工程项目建设地人民法院起诉。

21、补充条款

1.工程结算以发包人审批为准。

2.《安全管理协议书》为本合同从合同，已经双方共同认可，作为本合同的必备组成部分与主合同具备同等法律效力。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设规模 | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 层数 | 跨 度(米) | 设备安装内容 | 工程 造价（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

安全协议书

发包人（全称）：新疆交通职业技术学院

承包人（全称）：

缔约宗旨：

（一）工程施工期间及与施工行为相关联的所有安全责任及所有安全行为所衍生的各项行政责任、与第三方民事责任（含民事赔偿责任）及与所属员工的用工单位劳动责任归属承包人。

（二）项目建设单位全面负责安全管理责任，对项目施工相关单位进行统一协调管理，对防范瓦斯、水害等重大灾害负总责，建立健全安全管理制度，按照国家有关法律法规、规程和标准要求，组织项目施工准备和施工管理。

针对建设单位安全责任的追责权归属新疆交通职业技术学院。

建设单位承担前述安全责任并不构成对设计、勘测、施工、监理等责任主体（即合同相对人）免除或减轻其安全、经济、法律责任的效力。

（三）为确保《上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目工程施工》工程施工合同履行期间杜绝各类安全责任事故、治安灾害事故，本协议双方以杜绝工程领域各类安全责任事故、治安灾害施工为目的，现专项达成安全协议进一步明确承包人基于安全施工的承诺及发包人监督承包人进行安全管理的具体举措。

（四）本协议并不构成降低承包人安全责任等法律责任的效力，基于上述，双方约定如下：

工程名称：上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目

施工地点：乌鲁木齐市米东区永顺街478号

第一条 承包人承诺具备与履行《上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目工程施工》主合同的全部法定资质及安全施工资质，并具备履行主合同及本协议的组织管理、资金、技术、设备、人员等实力。

承包人承诺确保与工程安全施工相关联的各项施工资料及施工记录客观，全面、准确，不存在虚报、隐瞒情形。

第二条 发包人、承包人双方必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律、法令、法规、标准和规范。

第三条 承包人承诺严格执行发包人的安全管理制度，包括有关工程质量安全规章制度、奖罚管理规定和文件。

第四条 发包人实施安全监督举措

1、承包人承诺应发包人要求制定安全规程及施工安全措施，并在开始施工前报发包人（监理人）审核、批准并完整备案。

2、发包人应协调参建各方，对承包人安全生产督促检查。发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产的各项工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出《安全整改通知书》，直至清退出场。

承包人（承包人）承诺严格服从发包人（发包人）基于安全监督所采取的各类整改安排及处理决定，并承诺决不基于发包人安全管理监督行为包括整改处理决定，并承诺决不基于发包人安全管理行为包括整改处理决定事项，向发包人提出任何形式的民事主张（包括违约抗辩等诉讼权利）。

3、开工前发包人对承包人进行安全技术交底，必须有书面记录或资料。

4、承包人承诺严格组织所有参与工程的员工全面学习并掌握国家行政法规明确的各项安全知识及发包人各类安全管理制度，安全规章及相关文件规定。发包人有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全规程的抽考。

5、在承包人施工中发生供电、通风、提升、运输、排水、安全检测、吊运、防护等系统或设备故障，发包人应及时调查、必要时可发出暂时停工通知，并应立即上报。

6、承包人在施工中发生安全事故，发包人有权督促承包人立即通知当地政府和安全生产监督管理部门和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

7、发包人指派专人（或部门）负责与承包人联系安全生产方面的各项工作。

8、承包人有权拒绝发包人现场负责人违反安全生产管理规定做出的施工指令。发包人介入承包人施工期间的安全管理并不减轻、降低承包人安全责任、安全标准。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）其他危及或影响安全生产工作的事项。

第六条 承包人安全责任

承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故独立承担安全责任、行政责任、质量责任、与第三方的民事责任及与所属员工的用人单位劳动法律责任。

承包人必须遵守和贯彻执行国家有关安全生产的各项法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。

必须建立、健全各级领导安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。

应建立、健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度、安全办公会议等制度。

必须建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。

必须设置安全生产机构，配备适应工作需要的安全生产人员和装备。施工期间，承包人应设专职安监人员（少于30人者设兼职）负责施工工程的安全技术管理，编制安全技术措施。

必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，不得上岗作业。各级安全生产管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证书。

特种作业人员必须按照国家有关规定培训合格，取得操作资格证书。

现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。工程开工前，承包人必须按国家有关规定，承包人为施工场地内自有人员及第三方和施工机械设备办理保险，为自有从事危险作业人员，办理意外伤害保险，支付保险费用。配备合格的劳动防护用品、安全用具。

开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报告给发包人备案。

使用的涉及安全生产的产品，必须取得国家主管部门或国家主管部门授权机构颁发的“安全许可证及标志”。未取得产品安全标志的，不得使用。

严禁使用国家明令禁止或淘汰的电气设备。

承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具等的数量和质量必须满足安全规定，因使用工器具等不当所造成的人员伤害及设备损坏、经济损失由承包人负责承担全部责任。

开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求并处于安全状态。

涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施。

承包人提供的企业证照等及相关证明材料应真实、合法、有效。

承包人的各项施工活动，必须编制安全施工措施，并在施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行。无措施或未交底严禁布置施工。

承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得乱接。

中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

承包人施工在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及安全标示、标志。承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

承包人施工过程中发生人员伤亡、供电和设备等事故或危及生产运行的不安全等情况，应立即报告发包人和停止有关作业，设立警戒并撤离人员待恢复安全使用状态和正常使用状态后方可继续开展作业并积极配合检查。

对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电脑等向事故所在地的政府安全监督管理部门、公安部门、工会及相关部门单位报告，按规定配合调查处理，并由承包人统计上报；如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

承包人应将事故调查组的事故调查报告及事故处理意见提交发包人备案。

承包人指派作为安全工作联系人，联系电话：                  。

第七条  发包人承包人双方联系方式及响应时间：发包人承包人双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第八条 违约责任

合同履行中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

发现承包人现场作业人员有违章行为的，比照发包人有关安全生产奖罚规定中对发包人职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

承包人未设置安监人员：未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。

承包人有关人员安全工作规程抽考不合格，承包人应承担50元/人.次的违约责任，并由承包人组织参加学习至合格为止；特种人员无证上岗承包人应承担500元/人.次的违约责任，并立即纠正违约状态，组织持证人员上岗。

承包人使用发包人提供的设施设备、工器具等造成损坏的，除照价赔偿外，由承包人承担赔偿额5%的违约金。

承包人人员无故到其他生产区域或擅自动用发包人的设施设备等，承包人按100元至500元/人.次承担违约责任。若由此导致发包人损失的承包人应承担全部损失赔偿责任（包括直接损失、间接损失）。

承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包人按200元至1000元/天承担违约责任。危及安全生产的发包人有权责令立即停止作业、撤离人员并立即向政府安全管理部门、资质管理部门通报。

施工过程中发生安全事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，责任方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第九条 甲乙双方约定的其他事项：

承包人应在进场前，向发包人的安监部门-安全监察局报以下资料备案：承包人工程施工资质、施工项目部人员统计花名册及安全管理人员资料证、特殊岗位工作资格证。

承包人因施工现场存在重大安全隐患、重大安全质量事故而被勒令停工整改的，由此造成工程返工或工期延误的，承包人按500-2000元/天承担违约责任。

承包人使用不合格的施工材料而造成的工程质量事故或由此而引发的安全事故及损失，由承包人承担全部责任。

第十条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向发包人住所地人民法院提起诉讼。

第十一条发包人承包人双方必须严格执行本协议，本协议作为《***工程施工》主合同附件与主合同具备同等法律效力，同时生效。

第十二条 本协议有效期限：自开工之日起至本工程竣工验收合格、质保期届满时止。

第十三条 本协议经双方签字盖章后生效。

第十四条 本协议一式/份，发包人承包人双方各执/份。

第十五条 本协议签订地点在发包人住所地。

第十六条 以下为本协议附件：

承包工程要求的承包人相关资质证明材料；

承包人项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；

承包人特征作业人员上岗资格证书；

承包人施工人员安全技术和安全工作规程考试成绩表；

承包人施工安全技术组织措施；

承包人大型独立项目的施工组织设计；

甲、承包人施工安全技术交底记录资料。

发包人（章）：                     承包人（章）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

签订时间：  年  月  日                   签订时间：  年  月  日

附件3：

工  程  质  量  保  修  书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括本项目招标内容。具体质量保修内容双方约定如下：

承包人施工的全部内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、本工程为二年。

2、其他约定：

无

三、质量保修责任

1、 属于保修范围和内容的项目， 承包人应在接到修理通知之后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、 发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付：本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 3 %

五、质量保修金的返还：发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金无息返还剩余质量保修金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  承包人负责保修期间收集整理完整工程资料。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：              承包人（公章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

年月日             年月日

工程项目廉政协议书

发包人（发包人）：

承包人（承包人）：

为进一步加强工程建设领域突出问题的治理工作，完善监督制约机制，确保工程项目质量和预防职务犯罪行为及各种不正当行为的发生，加强工程廉政建设，规范、约束甲乙双方行为，防止违法、违纪和不廉洁问题发生，保护甲乙双方的合法权益，结合实际特订立本协议。

一、甲乙双方的权利

  - 自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

  - 严格执行工程合同文件和《廉政协议书》，自觉抵制商业贿赂和各种腐败行为，遵纪守法，按合同及本协议书约定办事。

3、双方各种业务活动，必须坚持公开、公正、透明、城乡原则（涉及商业秘密和合同约定的除外），不得损害双方合法权益。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设置告示牌，公布举报电话，监督并认真解决违法违纪等行为。

5、发现对方业务活动中有违法廉政规定的行为应及时提醒对方的权利和义务。

二、发包人义务

1、发包人工作人员应保持与承包人的正常工作交往，不得接受承包人的礼金、有价证劵和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向承包人索要和收受回扣或变相收受贿赂。

2、发包人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

3、发包人工作人员不得要求或者接收承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

4、发包人工作人员不得向承包人介绍亲属或亲友从事与发包人工作有关的经济活动。

三、承包人义务

1、承包人应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向发包人工作人员及第三方赠送礼金、有价证劵和贵重物品等。

2、承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

3、承包人不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

4、承包人不得为发包人单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

5、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人上级主管单位举报。发包人不得以任何借口对承包人进行报复。

四、甲乙双方责任追究

1、本项目进行中，如发现发包人工作人员违反上述协议者，视情节轻重按照党风廉政建设相关规定予以责任追究。情况严重者将移交司法机关追究责任。

2、投诉举报电话：

3、本项目进行中，如发现承包人工作人员违反上述协议，将按照质量评价体系条款规定，列入《黑名单》，并将依据相关条款规定，终止合同履行并将取缔今后参与本单位工程项目采购。

五、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

发包人（章）：                      承包人（章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

签订时间：                        签订时间：

# 第五章 工程量清单及技术标准

## 一、工程概况

1、项目名称：上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目

2、工期：40天，计划开工时间：2022年6月14日，计划竣工日期：2022年7月23日。

## 二、技术标准和要求

（一）承包范围：上汽大众-新疆SCEP培训基地功能提升项目图纸及清单全部内容。

（二）付款方式：按合同约定执行。

（三）质量要求

1、质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2、质量保修期：二年 。

3、质量保证金：总造价（按审计报告审定数额结算）3%的工程保修款，至保修期满后，由发包人付给承包人。

（五）适用规范、标准和规程

1、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

2、除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

（六）安全文明施工

在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，履行其安全施工职责。

## 三、工程量清单

# 工程量清单详见附件
第六章图纸

另附

# 第七章 响应文件格式

## 一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

日期（年/月/日）

目 录

一、投标文件封面

二、资格证明文件

三、商务文件

四、技术文件

五、项目管理机构

## 二、资格证明文件

### (一) 供应商资格声明

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：电话：  邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本： 法人资本：

个人资本： 外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

(1) 固定资产合计:

(2) 流动资产合计:

(3) 长期负债合计:

(4) 流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到年月日为止）。

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年投标工程在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 工程名称 | 数量 | 竣工日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 附法人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：年月  日

### （二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件正反面

供应商（盖单位章）：

日             期： 年月日

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现授权委托 (姓名)为我公司本次磋商采购活动的授权代表，参加(采购人)的项目的磋商采购活动。授权代表在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（姓名）：               性别：                    年龄：

单           位：               部门：                    职务：

附：授权代表身份证复印件正反面

供应商名称 (盖单位章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

### （三）近三年无重大违法记录信息证明文件

1、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

格式：

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号），本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

2、符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，提供：

（1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；

（2）“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；

（3）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

### （四）其他资格证明文件

（1）财务状况报告；

会计师事务所出具的2020年或2021年财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明；

银行资信证明可提供原件，也可提供银行在递交响应文件截止时间前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（2）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供递交响应文件前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税任意一种的缴纳凭据。

2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供递交响应文件前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供递交响应文件前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明：

（4）区外企业如中标，需登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（以下简称新疆工程建设云，网址：http://jsy.xjjs.gov.cn）注册报送企业基本信息和人员信息。

### 三、商务文件

### （一）磋商申请

致：（项目单位）

根据贵方项目编号的磋商文件，我方正式提交正本    份，副本   份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、总报价为           （大写）元人民币。

2、我们同意提供贵方可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料。

3、一旦我方成交，我方承诺将根据磋商文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

4、我方指派（姓名）为项目经理，保证于承诺的时间内完成本次发包范围内的任务，并交付贵方验收、使用。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人及磋商小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、随本申请递交的磋商申请附录是本申请的组成部分，对我方构成约束力。

7、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖单位章）：

日    期：年月日

### （二）磋商申请附录

项目名称：                                                    报价单位：人民币元

| 供应商全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 磋商保证金 |  |  |
| 项目经理 |  |  |
| 响应文件有效期 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 质量保证期 |  |  |
| 备注 | 供应商在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

供应商名称(盖单位章)：

### （三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

## 投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日　期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：

日  期：

### （四）类似项目业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、类似工程业绩是指规模、使用功能相似工程。2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书/成交通知书及施工合同扫描件，类似工程业绩具体年份要求：近三年

### （五）已标价的工程量清单

供应商根据本磋商文件工程量清单及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013等编制经济标。

四、技术文件

### （一）施工组织设计

1. 	供应商编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：进度计划

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |  |

附：1、项目管理人员应包括：项目工程师（技术负责人）、施工员、质量管理员、材料管理员、安全管理员、造价人员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员。

2、项目管理人员简历中应附职称证书或岗位证书扫描件，其中项目工程师须附相关专业中级及以上职称证书，安全管理员须附岗位证和安全生产考核合格证书，其他人员须附岗位证或资格证书的扫描件。所有人员均应附其身份证、学历证及开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明。

（二）项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附：建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证、身份证、学历证及开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明、类似项目业绩。

## 六、二次（最终）报价单

应答人名称：

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大写： 小写： |  |

应答人全称：               （公章）

年  月   日

注：

（1）上表中除“投标报价”栏不用填写，其余内容须填写后，加盖单位公章。

（2）此报价单不用与商务技术文件装订在一起，开标时单独手持即可。

（3）投标人须在开标时持本报价单三份，无须密封。于磋商后手动填写报价。