巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：KSBCX(CS)2022-09

招标人：巴楚县色力布亚镇人民政府

采购代理机构：新疆中高正建设项目管理咨询有限公司

代理机构地址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北侧（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号

联   系   人：谭云家

联  系 电 话：18299696650

二O二二年五月

巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

## 项目编号：KSBCX(CS)2022-09

# 竞争性磋商文件

# 第一册

## 目  录

第1章 供应商须知	1

一   总  则	1

二   磋商文件	2

三   响应文件的编制	3

四   响应文件的递交	6

五   磋商开启及评审	7

六   确定成交	12

第2章 响应文件格式	18

第一部分 报价一览表及资格证明文件	18

第二部分  商务及技术文件	27

第3章  磋商邀请	49

第4章  供应商须知资料表	51

第5章  服务需求	54

第6章  评审方法和标准	82

第7章  政府采购合同	91

第一章  供应商须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应将被认定为响应无效。

1.4     如供应商须知资料表中允许联合体递交响应文件，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份递交响应文件。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同响应本磋商文件协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关磋商将被认定为响应无效。

1.4.8   对联合体提交响应文件的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为响应无效

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其磋商将被认定为响应无效。

1.7	供应商在磋商响应过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其磋商将被认定为响应无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其报价将被认定为无效。

3.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评审委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   磋商文件

5.磋商文件构成

5.1	磋商文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 供应商须知

- 响应文件格式

第二册

- 磋商邀请

- 供应商须知资料表

- 项目需求

- 评审方法和标准

第三册

- 授予合同

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为响应无效。

6.磋商文件的澄清与修改

6.1    为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.响应文件递交截止时间的顺延

为使供应商准备递交响应文件时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延响应文件递交截止时间。

三   响应文件的编制

8.	磋商范围及响应文件成交准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对磋商文件其中一个或几个分包进行响应，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2    供应商应当对所投分包磋商文件中“项目需求”所列的所有服务内容进行响应，如仅响应分包中的部分内容，其响应将被认定为响应无效。

8.3     无论磋商文件第5章项目需求中是否要求，供应商所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1    供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.磋商报价

11.1	所有响应文件均以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体响应标的的赠与行为，其响应将被认定为响应无效。

11.2	供应商应在标的分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4	供应商所报的各分项磋商报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认定为响应无效。

11.5   竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

12.磋商保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在磋商有效期内，撤销响应文件的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购磋商担保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其磋商资格将被认定为无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保磋商保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致磋商保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	 磋商保证金的退还

12.6.1  成交人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金无息退还手续。

12.6.2  未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

12.6.3  政府采购磋商担保函不予退回。

12.7   因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.磋商有效期

13.1	磋商应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的响应，其磋商资格将被认定为无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，其磋商保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在响应文件上签署处签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（响应文件格式二），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为响应无效。

14.4	响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1   为方便磋商开启及进行资格审查，供应商应将响应文件第一部分和第二部分合订成册密封提交，并在封皮正面标明“响应文件”字样，正副本分开密封提交。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1） 注明采购公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号、供应商名称和“在（响应文件开启时间）之前不得启封”的字样。

（2） 在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

15.3    如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

16.磋商截止

16.1	供应商应在磋商邀请书中规定的截止时间前，将响应文件递交到磋商邀请书中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1   在响应文件递交截止时间后送达响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，并向供应商出具以下签收回执。

17.3   递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文，须提出书面申请并在响应文件递交截止时间前送达磋商开启地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.4	在响应文件递交截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

五   磋商开启及评审

18.磋商开启

18.1	采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的磋商开启时间和地点组织公开磋商开启并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得磋商开启。

18.2   磋商开启时，由供应商或其推选的代表检查自己或所代表的响应文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封响应文件第一部分，宣读供应商名称及磋商文件规定的内容。对于供应商在响应文件递交截止期前递交的响应声明，在磋商开启时当众宣读，评审时有效。

未宣读报价价格、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

18.3  采购人或采购代理机构将对磋商开启过程进行记录，由参加磋商开启的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4  供应商代表对磋商开启过程和磋商开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评审委员会

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评审；进入评审的供应商不足3家的，不得评审。

本项目现场磋商开启须提供以下证件：

参加本次磋商的供应商除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还需满足下列要求：

（1）合格三证合一营业执照；

（2）[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证。拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书；

（3）项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员

（4）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

（5）2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）；

（6）公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证明）；

（7）在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，拒绝参与该项目投标；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函；

（10）磋商保证金缴纳凭证。

本项目不接受联合体递交响应文件。

以上资格条件需提供原件或可扫描二维码的复印件以备现场查询。上述资质开标现场能够通过官网查证的均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在供应商提供的资质材料不全的，可开启投标书正本进一步核实，符合条件的均视为合格供应商。

19.2    采购人或采购代理机构将在磋商开启前1个工作日至递交响应文件截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。

19.2.1  不良信用记录指：在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为响应无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评审委员会，负责本项目评审工作。

本项目磋商小组由从新疆政府采购网专家库中随机抽取的评审专家5人组成。

20.响应文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2	响应文件的澄清

20.2.1  在评审期间，评审委员会将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正。应在评审委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3   响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为响应无效。

对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   供应商为提供服务所伴随响应文件的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评审方法和标准。

21.响应偏离

评审委员会可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致，但技术参数除外，即技术参数均不允许有负偏离现象，否则按无效投标处理。

22.响应无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应。

磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其磋商将被认定为无效：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

- 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他供应商串通参加磋商，或者与采购人串通参加磋商；

- 属于磋商文件规定的其他响应无效情形；

- 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供

应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的响应文件，评审委员会将根据磋商文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价 ，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，汇总每个供应商每项评分因素的得分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商；

23.2  	评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用的评审方法，详细评审标准见磋商文件第六章。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

本项目采用采购方式：竞争性磋商，评分方法：综合评分法

1、价格因素：30分（磋商报价得分=磋商基准价/供应商最终磋商报价）×价格权值×100）

2、商务及技术因素：70分

23.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除6-10%后参与评审。本项目具体办法详见磋商文件第6章。

23.4 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评审将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

采用综合评分法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的磋商报价由低到高顺序排列。得分与磋商报价均相同的处理方式详见磋商文件第6章。

27.确定成交候选人和成交人

评审委员会将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商或根据采购人的委托，直接确定成交人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.成交通知书和采购结果通知书

29.1  在磋商有效期内，成交人确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书；

29.2  成交通知书是合同的组成部分；

29.3  采购结果通知书和成交通知书同时发出。采购结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1  成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2  磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4  当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1   成交人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

32.成交服务费

成交人须按照供应商须知资料表规定，向采购代理机构支付成交服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用磋商担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的磋商担保函和履约担保函应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8   对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、 质疑的处理和答复

40.7   采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9    对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.1   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2   采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

41.3   质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二章 响应文件格式

第一部分 报价一览表及资格证明文件

1、报价一览表（见响应文件格式一）；

2、合格三证合一营业执照；

3、法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；(法人需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书);

4、提供[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书；

5、项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员

6、提供2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）；

- 7、提供公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证明）

- 8、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为查询记录、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无行政司法诉讼败诉及借用、挂靠他人资质等违规、违纪行为的查询记录；

- 9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》;

- 10、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函；

- 11、磋商保证金缴纳凭证；

- 12、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件；

13、提供有利于响应文件的其他证明材料；

1  报价一览表（响应文件格式一）

## 报价一览表

项目名称：　                  磋商项目编号：                 包号：

报价单位：人民币    元

| 项目名称 | 报价总价 | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

- 此表中，报价总价应和报价分项报价表的总价相一致。

- 供应商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

- 2 三证合一的营业执照；

3、法定代表人身份证明书；法人授权委托书附法人身份证复印件及授权委托人身份证复印件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证加盖公章；

（一）法定代表人身份证明书

同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判响应文件附件。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日   期：

说明：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书(附件三，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

被授权委托人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件正面

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

日       期 ：

4 [建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证，；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书；

5、项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员

6、 提供2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）；

7、 提供公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证明）；

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照磋商文件的规定加盖单位章（自然人响应的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体提交响应文件，联合体各方均需提供上述证明。

8、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为查询记录、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无行政司法诉讼败诉及借用、挂靠他人资质等违规、违纪行为的查询记录；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

10、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函；

11、 磋商保证金银行转账回执单及保证金收据

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票及保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；

银行转账回执单复印件

投标保证金收据复印件

12、  提供有利于响应文件的其他证明材料；

13、 提供有利于响应文件的其他证明材料；

## 第二部分  商务及技术文件

1、磋商响应函（响应文件格式二）

2、投标分项报价表（响应文件格式三）

3、商务条款偏离表（响应文件格式四）

4、投标人关联单位的说明（格式自拟）

5、响应文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件和磋商文件第五章相关要求内容。

1   磋商响应函（响应文件格式二）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标分项报价表（响应文件格式三）(供应商可结合项目实际增减)

投 标 报 价 总 说 明

工程名称：	第	页	共	页

建设项目投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额 （元） | 其中： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 （元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程名称：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元) |  | 差额± （元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 （元） | 差额± （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 价 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：

| 序号 | 材料编码 | 材料（工程设备）名称、规 格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人确认单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目 名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 风险费 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 风险费 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-09 |  |  |  |  |

3   商务条款偏离表（响应文件格式四）

项目名称:                      磋商编号:             包号:

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

4   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

5   响应文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

### 10 响应文件格式范本

（正本/副本） ***** *** *** *** *** 项目 编号＊＊＊＊＊＊ 响 应 文 件 供应商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址 ： 注： 在 2022 年 月 日 之前不得启封

巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

## 项目编号：KSBCX(CS)2022-09

# 竞争性磋商文件

# 第二册

第3章  磋商邀请

一、项目基本情况

项目编号：KSBCX(CS)2022-09

项目名称：巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2905947.44

最高限价（元）：2905947.44

采购需求：

数量:1

预算金额（元）：2905947.44

单位：次

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对3村村民活动室、宿舍等(非办公区域)屋顶平改坡改造1229平方米;对3村广场地面硬化500平方米;对12村1500平方米饲料加工厂改造提升，配套附属设施:对12村有机肥加工厂改造提升;在15村三棵树旅游景区建设商铺30间:在欢乐岛旅游景区建设民宿20间;对15村村民活动广场地面硬化760平方米;对3村村民活动室供暖设备升级改造;在3村和15村村医务室改造升级:对15村249亩土地进行平整。）；

合同履约期限：标项 1，详见磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）合格的三证合一营业执照；（2）[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书；（3）项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员；（4）法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；（5）2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）；（6）公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的的税收良好记录证明（公司完税证明）；（7）在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，拒绝参与该项目投标；（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；（9）提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函；

三、获取采购文件

时间：2022年5月19日至2022年5月27日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：迎宾北路（文化艺术中心旁）唐城宾馆3号楼3楼2号会议室

方式：供应商登录政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年5月30日15点30分（北京时间）

地点：迎宾北路（文化艺术中心旁）唐城宾馆3号楼3楼2号会议室

五、响应文件开启

开启时间：2022年5月30日15点30分（北京时间）

地点：迎宾北路（文化艺术中心旁）唐城宾馆3号楼3楼2号会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- /

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：巴楚县色力布亚镇人民政府

地址：巴楚县色力布亚镇

联系方式：18399625420

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中高正建设项目管理咨询有限公司

地　址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北侧（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号

联系方式：182996966506

3.项目联系方式

项目联系人：谭云家

电　话：182996966506

# 第4章 供应商须知资料表

本表是本项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：巴楚县色力布亚镇人民政府 地 址：巴楚县色力布亚镇 电 话：18399625420 |
| 1.2 | 代理机构：新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 地 址：新疆喀什地区喀什市文化路南侧、克孜都维路北侧（明升国际广场）第1-1幢B区13层14号 联系人：谭云家 电 话：182996966506 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：参加本次竞争性磋商的供应商除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，还需满足下列要求： - 合格三证合一营业执照； - [建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书； - 项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员 - 法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件； - （5）2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）； - （6）公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证证明）； - （7）在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，拒绝参与该项目投标； - （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； - （9）提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函； （10）磋商保证金缴纳凭证。 本项目不接受联合体递交响应文件。 注：以上资格条件需提供原件或可扫描二维码的复印件以备现场查询。上述资质开标现场能够通过官网查证的均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在供应商提供的资质材料不全的，可开启投标书正本进一步核实，符合条件的均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否），符合条件的供应商需开标现场手持《中小企业声明函》，并在响应文件中放置。 |
| 1.4.8 | 是否允许联合体递交响应文件：否（是、否） |
| 2.2 | 预算价：2905947.44元；最高限价：2905947.44元； （投标人的响应报价超出项目控制价者按废标处理） |
| 3 | 保证金形式：□保函 ☑电汇 支票 ☑网银 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：40000.00元（肆万元整） 开户名称：新疆中高正建设项目管理咨询有限公司 行号：104894001087 开户账号：107081843720 开户银行：中国银行股份有限公司喀什市解放北路支行 到账截止时间：2022年5月30日15:30（北京时间） 打款后请联系我方确认是否到账 联系电话：182996966506 |
| 4 | 磋商有效期：60日历日 |
| 5 | 响应文件：正本：壹份、副本：贰份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样） 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其磋商无效。 响应文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。响应文件的副本可采用正本的复印件。 注明招标公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位公章。 |
| 6 | 响应文件递交截止时间：2022年5月30日 15:30（北京时间）(北京时间) |
| 7 | 磋商开启时间：2022年5月30日 15:30（北京时间）(北京时间) 磋商开启地点：迎宾北路（文化艺术中心旁）唐城宾馆3号楼3楼2号会议室 |
| 8 | 评审方法：综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 9 | 推荐成交候选供应商的数量：3个 |
| 9.1 | 采购人是否委托评审委员会直接确定成交人：否 （是、否） |
| 10 | 履约担保：合同价款的5%（不超过中标金额的10%），投标人在收到中标通知书后，须在7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约担保形式：公对公转账 |
| 11 | 成交服务费：根据计价格2002【1980】号文计取，由成交供应商支付 支付形式：对公转账 、电汇、网银； 支付时间：领取成交通知书时； |

# 资格审查表

| 供应商名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格三证合一营业执照 | [建筑工程施工总承包三级](含)以上 资质并具备有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书； | 法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件； | 项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员 | 2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）； | 公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证明）； | 在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商，拒绝参与该项目投标； | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； | 提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函； | 投标保证金收据原件； |  |

- 采购需求及技术规格

- 主要技术要求

- 本工程必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。主要技术支持文件包括但不限于以下文件：

（一）项目管理机构组成表；

（二）项目负责人需具备建筑工程二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在建项目负责人。响应文件中应附有相关证明资料。

（三）项目负责人简历表（附相关证书）；

（四）主要项目管理人员简历表；

（五）投标人应根据工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点：应包括工程主要情况，各专业设计简介和工程施工条件。

1）工程主要情况应包括以下内容：工程名称、性质和地理位置；工程承包范围和分包工程范围；施工合同、招标文件和建设单位对工程施工的重点要求；其他应说明的问题、。

2）各专业设计简介应包括下列内容：建筑设计简介应依据建设提供的建设设计文件进行描述，包括建筑规模、建筑功能、建筑特点、建筑防火、防水及节能要求等，并应简单描述工程的主要装修做法；结构设计简介应依据建设单位提供的结构设计文件进行描述，包括结构形式、地基基础形式、结构安全等级、主要结构构件类型及要求等；机电及设备安装专业设计简介应依据建设单位提供的各相关专业设计文件进行描述，包括给水、排水及采暖系统、通风与空调系统、电气系统、智能化系统等各个专业系统的做法要求。

3）主要施工条件应包括下列内容：项目建设地点气象状况；项目施工区域地形和工程水文地质状况；施工区域地上、地下管线和相邻的地上、地下建筑物情况 ；与项目施工有关的道路、河流等状况；当地建筑材料、设备供应和交通运输等服务能力状况；当地供电、供水、供热和通信能力状况；其他与施工有关的主要因素。

2、施工准备计划：技术准备：包括施工所需技术资料的准备、图纸深化和技术交底的要求、试验检验及测试工作计划、样板制作计划 以及相关单位的技术交接计划等；现场准备：包括生产、生活等临时设施的准备以及相关单位进行现场交接的计划等。资金准备：编制资金使用计划等。

3、主要资源配置计划：

1）劳动力配置计划：确定工程用工量并编制专业工种劳动力计划表；

2）物资配置计划：包括工程材料和设备配置计划、周转材料和施工机具配置计划以及计量、测量和检验仪器配置计划等。

4、施工进度管理计划：施工进度计划的编制应内容全面，安排合理、科学实用，在进度计划中应反映出施工区段和各工序之间的搭接关系、施工期限和开始、结束时间，同时，施工进度计划应能体现和落实总体进度计划的目标控制要求，通过编制分部分项或专项工程进度计划进而实现总进度计划的合理性。

进度管理计划应包括以下内容：

1）项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终工期目标的完成；

2）建立施工进度管理的组织机构并明确职责，制定相应的管理制度；

3）针对不同施工阶段的特点，制度进度管理的相应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措施；

4）建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施；

5）根据项目周边环境特点，制定相应的协调措施，减少外部因素对施工进度的影响；

6）施工进度计划图

①施工流水作业横道图

②施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种。

5、施工质量管理计划：保证实现项目施工质量目标的管理计划，包括制定、实施、评价所需的组织机构，职责和程序以及采取的施工措施和资源配置等，主要包括以下内容：

- 1）应制定具体的项目质量目标，质量目标应不低于合同明示的要求，质量目标应尽可能地量化和层层分解至最基层，建立阶段性目标；

- 2）应明确质量管理组织机构中各重要岗位的职责，与质量有关的各岗位人员应具备与职责要求相匹配的相应知识、能力和经验；

- 3）应采取各种有效措施，确保项目质量目标的实现，这些措施包括但不局限于：原材料、构配件、机具的要求和检验，主要的施工工艺、主要的质量标准和检验方法，做好季节性施工的技术措施，关键过程、特殊过程、重点工序的质量保证措施，成品、半成品的保护措施，工作场所环境以及劳动力和资金保障措施；

- 4）按质量管理的八项原则中的过程方法要求，将各项活动和相关资源作为过程进行管理，建立质量过程检查、验收以及质量责任制等相关制度，对质量检查和验收标准做出规定，采购有效的纠正和预防措施，保障各工序和过程的质量。

6、施工安全管理计划：包括制定、实施、评价所需的组织机构，职责和程序以及采取的施工措施和资源配置等；安全管理计划应针对项目具体情况，建立安全管理组织、制定相应的管理目标、管理制度、管理控制措施和应急预案等。

1）确定项目重要危险源，制定项目职业健康安全管理目标；

2）建立有管理层次的项目安全组织机构并明确职责；

3）根据项目特点，进行职业健康安全方面的资源配置；

4）建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；

5）针对项目重要危险源，制定相应的安全技术措施；对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应制定专项安全技术措施的编制计划；

6）根据季节、气候的变化，制定相应的季节性安全施工措施；

7）建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应的规定；

8）现场安全管理应符合国家和地方政府的规定和要求。

7、现场环境管理计划：保证实现项目施工环境目标的管理计划。主要包括以下内容：

1）确定项目重要环境因素，制定项目环境管理目标；

2）建立项目环境管理的组织机构并明确职责；

3）根据项目特点，进行环境保护方面的资源配置；

4）制定现场环境保护的控制措施；

5）建立现场环境检查制度，并对环境事故的处理作出规定；

8、技术重点、难点解决方案： 结合工程实际情况，列出本工程的施工过程中的重点和难点问题，进行施工安排并简述主要管理和技术措施。

9、工程保修计划：依据采购单位的要求，结合本项目的实际特点，有针对性地编制工程质量保修计划，主要包括保修范围、保修内容、保修期限等内容。

（六）投标报价要求

1、投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

2、房屋建筑工程有效范围为报价均值93%至103%（含）。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。

2、工程报价方式：工程量清单

- 3、竞争性磋商报价以最终报价为准，单价同比例下浮。

三、主要商务要求如下：

1、合同履行期限：自合同签订之日起60日

2、合同价格形式：固定单价合同

3、付款方式：施工付款方式为：发包人向承包人支付 30%的预付款，剩余量按工程进度

计量支付，整体竣工验收支付至结算总价的 100%，同时承包人向发包人缴纳 3%

作为工程质量保修金，待工程质保期满一年，无质量问题支付。

4、质量要求：合格

5、验收依据：本工程的材料检验和质量、工艺试验等按国家、地方现行相关规定执行。

6、验收单位：巴楚县色力布亚镇及相关单位

第6章  评审方法和标准

开标

1、本次招标按招标文件中规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人参加开标会；

2、开标程序为：

（1）宣布会场纪律：①与会人员关闭手机等一切通讯工具，由代理机构统一收集保管，开标完毕返还；②会议期间供应商不得与评标委员会成员单独接触和交往，供应商不得主动提出澄清；③参会人员如需离开会场须由监督人员陪同；④参会人员如有违纪、违规行为，监督人员有权予以纠正或制止。

（2）宣布参加开标会的人员；

（3）介绍评标原则：①本次采购遵循公开、公平、公正和科学择优的原则；②磋商小组应同时维护采购单位和供应商的利益；③资格审查合格的供应商，成交机会均等；④磋商小组成员不得私自泄露评审内容；⑤依据采购文件，评审采取综合评分法。

（4）检查响应文件密封性：由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封性，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容人，以及招标代理认为合适的其他内容并记录；

（5）资格审查：在监督人的监督下，由采购人对供应商资格条件进行审查，审查通过的供应商响应文件进入下阶段评审。

（6）开标：当众开启供应商的响应文件，宣布参加开标会议供应商名单及其他采购文件规定的内容。

（7）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认，代理机构宣布开标结束。

3、开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。当开标过程发生争议无法确定响应文件的有效性时，则提交评审小组裁决。

        - 评  标

（一）磋商小组的组建

1、采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规规定，依法组建本次招标的磋商小组，磋商小组负责本次招标的评标活动，并负责向采购人推荐成交候选人。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、磋商小组人员选于开标前确定。磋商小组名单在成交结果确定前保密。

3、磋商小组由新疆政府采购网专家库中随机抽取和采购单位熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人；

4、磋商小组的回避规定：

有下列情形之一的，不得担任磋商小组成员：

1）与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

3）与投标方有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6、磋商小组成员应当熟悉并认真研究本文件，至少应了解和熟悉以下内容：

1）招标目的；

2）招标项目的范围、性质；

3）本文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

4）本文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

7、采购人应当向磋商小组提供本文件。

8、磋商小组应当根据本文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。本文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

9、磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员不得与任何投标方或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标方、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

10、磋商小组成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（二）评审

- 评审的依据为采购文件和响应文件；本项目采用综合评分法：总分100分，其中报价分值30分，技术分值60分，商务分值10分。

2、在对投标文件进行详细评估前，依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和供货能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝；

3、磋商小组将确定每一供应商是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指投标符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、服务和性能，或限制了买方的权利和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标的投标方的公平竞争地位。

4、 磋商小组应当对投标人提交的响应文件进行初步审查。初审分为资格性复核和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性审查：响应文件是否实质性响应采购文件要求，由谈判小组依据采购文件规定认定。谈判小组决定投标文件的实质性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（1）未按规定由投标人的法定代表人或投标投标人代表签字，或未加盖投标投标人公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的。

（2）投标有效期不满足磋商文件要求的；

（3）投标人提交的投标报价高于最高投标限价的；

（4）响应文件付款方式不能满足磋商文件要求的；

（5）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（6）投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（7）投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份投标文件中对同一招标项目出现两个或多个报价。

（8）未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者响应文件有招标方不能接受的附加条件的。

- 磋商

- 1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。采用综合评分法，即响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人。得分相同的，按最终响应报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按照技术方案优劣顺序排列。

4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

定标

1、原则：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

2、程序：

（1）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定中标人。注意，采购人按照推荐的成交候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一成交候选人为成交人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序成交候选人为成交人，依次类推。根据采购人确定的成交人，并自采购人确定成交之日起3个工作日内向成交人发出成交通知书。成交人自收到成交通知书之日起30日内应与采购人签订合同书。

（3）采购单位不退回投标人响应文件和其他。

- 响应文件无效的情形

- （1）响应文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在评审的1个工作日之前已向采购代理机构和集中交易机构报备的除外）；

- （2）响应文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

- （3）响应文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

- （4）未在响应报价表上填写响应报价或响应报价高于采购控制价的；

- （5）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- （6）不具备磋商文件中规定的资格要求的。

（7）未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为磋商无效。

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 注：响应文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效响应后，不再经磋商小组确认，亦不进入下一程序，该响应文件不予退回

纪律和监督

1．对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为视为采购人与供应商串通投标：

(1）采购人在开标前开启磋商响应文件，并将投标情况告知其它供应商，或者协助供应商撤换磋商响应文件，更改报价；

(2）采购人向供应商泄露标底；

(3）采购人与供应商商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给供应商或采购人额外补偿；

(4）采购人预先内定中标供应商；

(5）其它串通投标行为。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；不得诋毁、排挤其他供应商；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

下列情况视为投标人之间串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜的；

（3）不同供应商的响应文件载明的联系人员为同一个人的；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装的；

（6）不同供应商磋商保证金从同一单位或个人的帐户转出；

3.对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4.对参与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 初步评审表

# 磋商文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

# （一）、资格性检查是指磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

# 资格性检查包含如下内容：

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审查标准 | # 1 | 是否提供合格三证合一营业执照； |  |  |
|  | # 2 | 是否提供法[建筑工程施工总承包三级](含)以上资质并具备有效的企业安全生产许可证；拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书； |  |  |
|  | # 3 | 项目负责人及项目班子成员信息在新疆建设云平台上报送通过；区外企业需提供进疆企业信息报送手续，登录新疆工程建设云（http//jsy.xjjs.gov.cn/dataservice/index）可查询注册企业基本信息和人员信息，项目人员为信息报送册人员 |  |  |
|  | # 4 | 是否提供法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件； |  |  |
|  | # 5 | 是否提供2020或2021年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）； |  |  |
|  | # 6 | 是否提供公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的社会保险社保缴纳凭证；公司依法缴纳2022年2-4月任意两个月的税收良好记录证明（公司完税证明）； |  |  |
|  | # 7 | 未在“信用中国”网站 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网”严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的企业投标商； |  |  |
|  | # 8 | 是否提供提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |
|  | # 9 | 是否提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函； |  |  |
|  | # 10 | 是否投标保证金收据复印件及银行电子回单 |  |  |
|  |  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该磋商文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）磋商文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果磋商文件中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个磋商文件未响应磋商文件而予以废标处理

# 符合性检查

# 1、符合性检查包含下列内容

| # 项目 | # 评审内容 |  | # 评审 # 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 是 | # 否 |
| # 审 # 查 # 标 # 准 | # 1 | # 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | # 2 | # 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |
|  | # 3 | # 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |
|  | # 4 | # 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | # 5 | # 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | # 6 | # 磋商文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（磋商文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |
|  | # 7 | # 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | # 8 | # 磋商文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | # 9 | # 不满足招标文件实质性要求的其他情形..... |  |  |
|  | # 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） # 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

# 综合评分法评分标准

| 响应报价 |  | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它响应报价得分=评标基准价/响应报价*30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 企业业绩 | 4 | 提供近三年内的类似项目业绩，每项得1分，此项最多得4分。（类似业绩以合同签订时间为准，需提供施工合同、中标通知书复印件加盖公章） |
|  | 人员配备 | 6分 | 项目人员配备齐全，分工明确，职责合理。根据供应商提交的拟投入主要工作人员简历表、资格证（如：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员、造价执业人员等），人员不少于8人，工作人员至少8人且提供的资料完整的得6分，提供不全或无内容不得分。（提供固定劳务人员聘用合同、本单位人员近3个月社保缴纳明细及身份证、学历证等复印件为依据） |
| 技术部分（60分） | 工程概况及特点 | 5分 | 工程概况及特点叙述正确，内容全面，符合实际的得5-4分；工程概况及特点叙述一般，比较符合实际的得3-1分；无工程概况及特点的得0分。 |
|  | 施工准备计划 | 5分 | 准备计划内容全面，结合项目实际紧密，切实满足工程需要的得5-4分，施工准备计划比较满足的得3-2分，无施工准备计划的得0分。 |
|  | 主要资源配置计划 | 5分 | 配置计划详尽，结合项目实际紧密，安排细致恰当，满足工程正常施工进度需要的得5-4分，主要资源配置计划比较满足的得3-2分，主要资源配置计划较差的得1分，无计划得0分。 |
|  | 施工进度管理计划 | 10分 | 施工进度计划内容全面，结合项目实际紧密，应能在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律的得10-7分，施工进度管理计划比较全面的得6-3分，施工进度管理计划较差的得2-1分，无计划的得0分。 |
|  | 施工质量管理计划 | 10分 | 质量管理计划内容全面，结合项目实际紧密，符合施工科学规律、国家规定的质量强制性标准，质量保证措施切实可行的得10-7分，施工质量管理计划比较全面的得6-3分，施工质量管理计划较差的得2-1分，无措施的得0分。 |
|  | 施工安全管理计划 | 10分 | 安全管理计划内容全面，结合项目实际紧密，符合施工科学规律、国家规定的质量强制性标准，安全保证措施切实可行的得10-7分，施工安全管理计划比较全面的得6-3分，施工安全管理计划较差的得2-1分，无措施的得0分。 |
|  | 现场环境管理计划 | 10分 | 环境管理计划内容全面，结合项目实际紧密，符合施工科学规律，环境改善制度健全，目标明确，环境保证措施切实可行的得10-7分，现场环境管理计划比较全面的得6-3分，现场环境管理计划较差的得2-1分，无措施的得0分。 |
|  | 技术重点、难点解决方案 | 3分 | 技术重点、难点分析符合工程实际，相应的解决方案切实可行的得3分，技术重点、难点解决方案比较一般的得2分，技术重点、难点解决方案较差的得1分，无方案的得0分。 |
|  | 工程保修计划 | 2分 | 计划内容全面，符合工程实际情况的得2分，内容较全面，较符合工程实际的得1分，无计划的得0分。 |

详细评分表（满分100分）

注：评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低序，取前三名作为中标候选人推荐给招标人。如果投标人的得分相同，投标价格低者排在前。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

## 项目编号：KSBCX(CS)2022-09

# 竞争性磋商文件

# 第三册

- 第七章  授予合同

## （GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（ 示范文本）

## 住  房  城  乡  建  设  部

制定

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

说   明

为 了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规， 住房城乡建设部、 国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本》）（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》。） 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》 的组成

《示范文本》 由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13 条，主要包括：工程概况、合 同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无” 或划“/”。

二、《示范文本》 的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、 土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同， 并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

# 第一部分 合同协议书

## 发包人（全称：）    巴楚县色力布亚镇人民政府

承包人（全称：）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目

## 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：巴楚县2022年乡村振兴示范村建设—色力布亚镇示范村建设项目—固投建设类项目。

2. 工程地点：   巴楚县色力布亚镇   。

3. 工程立项批准文号：  巴发改项目【2022】57

4. 资金来源：衔接资金、涉农整合资金、县级配套资金、跨县域补充耕地指标调剂资金

工程内容：  对3村村民活动室、宿舍等(非办公区域)屋顶平改坡改造1229平方米;对3村广场地面硬化500平方米;对12村1500平方米饲料加工厂改造提升，配套附属设施:对12村有机肥加工厂改造提升;在15村三棵树旅游景区建设商铺30间:在欢乐岛旅游景区建设民宿20间;对15村村民活动广场地面硬化760平方米;对3村村民活动室供暖设备升级改造;在3村和15村村医务室改造升级:对15村249亩土地进行平整。（本工程的工程量清单及图纸范围内的全部工作内容）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》

（附件 1。）

6.工程承包范围： 	对3村村民活动室、宿舍等(非办公区域)屋顶平改坡改造1229平方米;对3村广场地面硬化500平方米;对12村1500平方米饲料加工厂改造提升，配套附属设施:对12村有机肥加工厂改造提升;在15村三棵树旅游景区建设商铺30间:在欢乐岛旅游景区建设民宿20间;对15村村民活动广场地面硬化760平方米;对3村村民活动室供暖设备升级改造;在3村和15村村医务室改造升级:对15村249亩土地进行平整。（本工程的工程量清单及图纸范围内的全部工作内容）

## 二、合同工期

计划开工 日期：          年       月      日。

计划竣工 日期：         年        月      日。

工期总日历天数：  60   天。工期总 日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）   (¥      元)； 其中：

（1） 安全文明施工费：

人民币（大写）   (¥      元)；

（2） 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）   (¥     元)；

（3） 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   (¥     元)；

（4） 暂列金额：

人民币（大写）  (¥    元)。

2.合同价格形式：   单价合同    。

## 五、项目经理

承包人项目经理：                            。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有；）

- 投标函及其附录（如果有；）

- 专用合同条款及其附件；

（4） 通用合同条款；

（5） 技术标准和要求；

（6） 图 纸；

（7） 已标价工程量清单或预算书；

（8） 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的 为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

## 十、签订地点

本合同在                    签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议

是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自                生效。

## 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执

发包人：   (公章)                           承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                    组织机构代码：

地  址 ：                          地  址 ：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话 ：                		     电  话 ：

传  真 ：                          传  真 ：

电子信箱：                 	       电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号 ：                          账  号 ：

## 第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》

（GF- 2017-0201） 第二部分“ 通用合同条款”。

## 第三节  通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》 （GF-2017-0201）第二部分“ 通用合同条款”  (第6页至第104 页)。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：   执行通用条款 1.1.1.10 条      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                           ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名     称 ：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  执行通用条款  。 1.1.3.9 永久占地包括：  依据发包人的用地规划许可范围。        1.1.3.10 临时占地包括：  执行通用条款         。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  GB50500-2013《建筑工程工程量清单计价规范》，并执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无  。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  执行通用条款  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  执行通用条款第 1.5 款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  工程中标公示时间结束后 3 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：  按承包人需求提供相应的份数；

发包人向承包人提供图纸的内容：  设计施工图中所包含的所有内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、各项安全专项施工方案及发包人要求提供的其他相关资料；

承包人提供的文件的期限为：接到全套施工图一周内 ；

承包人提供的文件的数量为：各贰份 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质文本及电子文本；

发包人审批承包人文件的期限： 签收后 7 天内予以确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人施工现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：甲方代表人

承包人接收文件的地点：施工现场办公室

承包人指定的接收人为：项目经理或技术负责人

监理人接收文件的地点：施工现场办公室

监理人指定的接收人为：总监 
                                                      1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款 1.10.1   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 按发包人现场管理规定执行  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的 约定：  无 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 由   承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托 编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权 的归属：  执行通用条款第 1.11.1 项规定执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款

第 1.11.2 规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费 的承担方式：按照通用条款第 1.11.4 项规定执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：若设计有重大变更，工程量清单按 2013 清单规范允许调整工程量偏差范围执行，工程合同总价根据现场施工实际情况经发包人审核后予以调整、增加，其余部分执行通用条款。

## 2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名 ：                  ；

身份证号：                     ；

职    务 ：                 ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                    ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 按本合同的约定，行使发包人的权利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需发包人审核的内容均由发包人代表签字后并报发包人批准后生效（发包人派驻的工程师的职权不能与监理人委派的工程师的职权相互交叉，发生交叉时，以发包人的指示为准）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  3 天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按照通用条款执行。 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式：  无 。

## 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  按发包人相关规定执行 。

承包人需要提交的竣工资料套数：  按发包人要求提供相应份数。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后 15 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质及电子版，并按当地城建档案馆的要求提交。

（6）承包人应履行的其他义务： （1）包括但不限于按照新疆维吾尔自治区 住房和城乡建设厅《关于进一步加强治理拖欠农民工工资问题工作的通知》等农民工工资管理、发放相关制度规定，建立农民工工资发放专户、实行建筑工人实名制管理、缴纳农民工工资保证金、为所有施工现场人员购买人员意外保险等未尽义务。（2）项目经理及其他管理人员必须到场，否则承担相应的违约责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：      ；

身份证号：          ；

建造师执业资格等级：           ；

建造师注册证书号：            ；

建造师执业印章号：            ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：（    1）主持项目经理部工作；决定授权范围内的项目资金的投入和使用；制定内部计酬办法；在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；法定代表人授权的其他权利；（        2）全面履行施工合同约定的责任和义务，代表企业实施本工程项目管理及施工、组建项目经理部、选择聘任管理人员及明确管理人员的职责、参与工程竣工验收及结算工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，不少于 20 日 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 补签劳动合同并缴纳社会保险，除按照相关法律法规办理外，承包人向发包人支付违约金10 万元人民币；且发包人有权更换项目经理，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人不按工程开工时间进入施工现场和开工后无故不到现场，每延误（或不到现场）一天，承包人须向发包人缴纳 10000 元违约金；未经发包人同意不参加工地例会的，每次处罚 2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意不得更换项目经理，若擅自更换项目经理，发包人有权扣除全部履约保证金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权单方面解除合同关系 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权扣除全 部履约保证金，由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，并且发包人有权单方面终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工七日前  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：应向发包人缴纳相应的违约金 10 万元人民币，并承担上述违约给发包人造成的一切损 失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由监理人批准，

发包人认可后方可离开  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换，即使得到发包人同意，承包人（每更换一名）也须向发包人缴纳相应的违约金 10 万元人民币 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要项目管理人员不按工程开工时间进入施工现场或开工后无故不到现场，每人每延误（或不到现场）一天承包人须向发包人缴纳 10000 元违约金。

增加：承包人员的管理：关于项目经理、技术负责人每月在施工现场的时间要求： 经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，不得为退休或返聘人员。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或） 延误的工期由承包人承担。

1.项目经理、技术负责人

1）应常驻施工现场，同时不得兼任其他项目的负责人，实际派驻人员与承 包方投标文件承诺的人员一致，每月有效出勤天数（全天 8 小时考勤管理） 不得少于 20 天。

2）确需离开施工现场时，应事先通知监理人和发包人，并取得发包人代表 的书面同意。缺勤一天处违约金 10000 元/人/天.

3）发包人有权书面通知承包人更换其不称职的上述项目管理人员，承包人 应在接到更换通知后将新任命的相关人员的注册执业资格、管理经验等资料书面 通知发包人（继任人员职称不得低于上任人员）。继任人员继续履行前任人员的职责。

2.其他管理人员

1）应常驻施工现场，每月有效出勤天数（全天 8 小时考勤管理）不得少于22 天。确需离开施工现场时，应取得项目经理的书面同意，并通知监理人和发包人（备案），违反此规定者，缺勤一天处违约金 2000 元/人/天.

2）发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人 其他管理人员，承包人应在发包人要求的时间撤换直至发包人满意为止。若要求 的撤换时间承包人每延误一天，承包人向发包人支付 2000 元/人/天的违约金。

3）承包人如需更换上述人员，须取得发包人书面同意，若承包人擅自更换，处罚承包人 10 万元（大写：人民币壹拾万元整），并从工程进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  此项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：  无 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：   无 。

其他关于分包的约定：  按通用条款执行

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  按照通用条款第 3.5.4 项规定执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按照通用条款第 3.6 项规定执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账或银行保函，合同价款的5%  。

增加： 合同签订 3 日内必须缴纳履约保证金。承包方根据合同进行施工，在该工程竣工验收合格之前，履约保证金将一直有效。

## 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  与本工程有关的一切监理活动 。

关于监理人的监理权限： 按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包方提供办公场所，其它设施由监理人自行承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ：       ；

职    务 ：            ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                 ；

电子信箱：   /                ；

通信地址：                   ；

关于监理人的其他约定：  开工令、停工令须取得发包人的同意。工程进度 款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下 事项进行确定：  执行通用条款 ；

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  合格 。

关于工程奖项的约定：    无  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  承包人应在共同检查前 24 小时书面通知监理人和发包人代表 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到国家、自治区、地方政府现行的法律法规规范标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（建筑施工安全检查标准）（JGJ5902011） 具体标准要求附后 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计 划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到国家、自治区、地方政府现行的法律法规规范标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行,达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：支付的工程款中已包括文明施工费用，不再另行支付 。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 农民工用工计划

及工资保障相关措施等其他需要编制的内容。其余执行通用条款，并在每月20日 提供当月进度报表和次月进度计划 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7 日内且不晚于开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 承包人报送施工组织设计 7 日内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到文件 7 日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 7 日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  承包人应按投标文件填报的 施工机械、试验检测设备按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换 或补充设备； 进场的设备未经监理人批准并报发包人同意不得离场，承包人没有按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付该机械设备台班费用 3 倍的违约金；延迟超过 1 个月，发包人可为承包人购买或租赁，所需费用可从承包人应得的款项中扣除。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书 面资料的期限：开工 7日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按照通用条款第 7.5.1 项规定执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照合同工期，每推延一天，赔偿 20000 元；迟延开工超过 10 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，发包人不退还承包人的履约保证金。

因承包人原因造成工期延误后，对于工程关键节点工期延误的情况，每延误1 天的，承包人承担该关键节点违约责任，赔偿 20000 元违约金；延误超过 5 天的（不含 5 天），发包人有权停发当月或次月应付的工程进度款；延误 10 天以上的（不含 10 天），发包人按本条规定停发工程进度款外，承包人还应在 2 天内制定出具体可行的自行赶工措施，报总监理工程师及发包人批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并不免除承包人的违约赔偿责任，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

担

承包人违反约定造成工程不能按照合同约定的竣工日期竣工的，延误 15 天  以内的（含 15 天），每延误 1 天，承包人应承担 20000 元/天违约金；延误超过15 天的（不含 15 天），超过 15 天的部分，每延误 1 天，承包人应承担 20000 元/天的违约金，并赔偿发包人因此遭受的实际损失； 逾期超过 30 天的（不含 30 天）    ，承包人赔偿损失外，发包人还有权单方解除未完成部分工程合同，并就该部分工程另行委托第三方完成，并不免除承包人的违约赔偿责任，一切费用由承包人承担。

承包人如不按时提交进度报表及进度计划、资金计划，发包人有权拒绝支付工程进度（预付） 款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价款的 5% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  无 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：   无 。

## 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按照通用条款第 8.4.1 项规定执行 。

增加：

8.4.1.1 发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

发包人不提供一般性材料和设备，若有特殊材料或设备，承包人须配合安装，并不得收取任何费用。

8.4.1.2 承包人提供的工程物资

（1）承包人负责采购材料设备的，应按照设计、有关标准制定采购计划经发包人书面同意后采购，并提供生产厂家相关产品的生产许可证、强制认证书、质量证书和产品材料清单，且采购的设备必须为全新，无任何损坏，若涉及采购进口设备，进口手续必须完备，采购设备所涉及所有专利技术需包含在设备报价中，没有任何权利瑕疵，如需检测的还应提供相应的检测报告，对材料、设备的质量负责。承包人在材料设备到货前以书面形式提前 24 小时通知发包人等进行验收后方可使用。

（2）承包人采购的材料、设备与设计和有关标准要求不符时，承包人应按发包人代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的一切费用并承担违约责任，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的设备保修期及备品备件情况必须通过书面形式告知发包 人，若发包方或监理单位对所采购设备保修期及备品备件情况不满意，承包人应 当重新采购保修期及备品备件符合发包人或监理单位要求的设备。

（4）承包人采购的材料、设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

（5）发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料、设备时，应要求承包方负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（6）承包人需要使用代用材料时，应经设计单位、监理单位认可，发包人同意后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

（7）承包人所采购的主材、设备应书面通知监理工程师和发包人现场验收。

（8）承包人在投标书中承诺的设备、材料生产厂家、产地、质量、规格、型号等承包人不得擅自更改； 承包人若需更改，必须经发包人书面认可。

（9）在工程实施过程中，承包人不能因与发包人在材料价格审核、进度款审核等方面存在争议而拖延材料采购及工程施工，否则造成的工期延误责任一律由承包人承担。

（10） 在项目实施过程中，承包人需对暂定价材料及项目（如有时） 提出实施建议和方案，并报送相关材料样品方案，经发包人书面确定。暂定价材料及项目的暂定价仅作为工程进度款支付的依据，结算时按发包人审定价格进行计价。

（11） 如果发包人对承包人所用材料有疑虑，以发包人委托的有资质的第三方检测机构鉴定结果为准，若检验不合格，检验费用及损失由承包人承担；若检验合格，检验费用由发包人承担。

（12） 施工过程中必须严格按《建设工程质量管理条例》 及相关法律法规、政府规章和发包人的要求进行，应采取严格措施确保不合格材料和设备不用于工 程，对未经检验或复验而用于工程所造成的损失，完全由承包人自行承担。

8.6 样品

8.6.1   样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求： 所有进入施工现场的材料设备，凡需要报验的全部按照通用条款约定的时 间，按照规范规程和管理部门的要求办理 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人申请办理相关手续，发包人承担相应费用 。

## 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  无 。

## 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  按照通用条款规定执行 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  甲乙双方协商。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到合理化建议后 7 天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到监理人报送的合理化建议后 7

天内审批 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励 的方法和金额为：   无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11： 《暂估价一览表》 。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确 定。

第 3 种方式： 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   无 。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调 整：

第 1 种方式： 采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

/     ；

第 2 种方式： 采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低  于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超 过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的： 专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单 价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过 部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的： 专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 / %时，其超 过部分据实调整。

第 3 种方式： 其他价格调整方式：  按 2013 清单规范允许调整工程量偏差范围执行  。

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  承包人所报的综合单价在承包人应承担的风险 范围内不因市场的变化而变动 。

风险费用的计算方法：   无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无  。

2、总价合同。

。

总价包含的风险范围：    无  。

风险费用的计算方法：    无  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  无  。

3、其他价格方式：  无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同价款的 30% 。

预付款支付期限：  合同签订完毕，履约保证金办理完毕且付款手续齐备后。

预付款扣回的方式：  无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无  。

预付款担保的形式为：   无

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行建设工程量清单计价规范 GB50500-2013，工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用条款中约定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   二次计量按进度付款 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按照通用条款第 12.3.3 项执行 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  无  。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价 合同的计量〕 约定进行计量：  无 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签订、缴纳履约保证金及办理施工许可证后支付，付款分为施工、设备采购按不同比例要求支付。其中：

- 施工付款方式为：发包人向承包人支付 30%的预付款，剩余量按工程进度计量支付，整体竣工验收支付至结算总价的 100%，同时承包人向发包人缴纳 3%作为工程质量保修金，待工程质保期满一年，无质量问题支付。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按照通用条款第 12.4.2 项执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按照通用条款第 12.4.3 项执 行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请 7 天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请 7 天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  进度款按 12.4.1 执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  无 。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：   48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款 13.2.2 条 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法： 执行通用条款 13.2.2 条 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后 7 天内完成移交 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  无 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  无 。

（1）单机无负荷试车费用由  无 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  无 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  无 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  执行通用条款 13.6.1 条 。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内

竣工付款申请单应包括的内容：  按照通用条款 14.1 项规定执行           14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用条款 。

发包人完成竣工付款的期限： 结算完成后 28 天办理付款手续。发包人不承担逾期支付所造成的利息及其他衍生的费用，发包人不承担由于工程竣工款逾期支付而造成的纠纷责任 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款。 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4 份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：  执行通用条款。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   按国家有关规定执行 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /          。

（2）工程结算价 3 %的工程款；

（3）其他方式:             /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数 不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /                     。

关于质量保证金的补充约定：  无  。

。

复工的违约责任：   无

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按照法定保修期执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按照通用条款第 15.4.3项规定执行。

## 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按照通用条款执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 无 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕 第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    无

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

。

（7）其他：    无   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 发生承包人拖欠农民工工资、拖欠其工人或所雇人 员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的，承包人应向发包人承担违约责任。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 若承包人发生 15.2.1 条违约情形，由发包人下发整改通知书责令限期改正；逾期不改正的，若反映至相关部门，国务院欠薪索核处管理系统平台推送的，罚款 10 万；自治区人力资源社会保障行政部门推送的，罚款 5 万；喀什地区人力资源社会保障行政部门督办的，罚款 3万；巴楚县人力资源和社会保障局督办的，罚款 2 万。若发生上述问题，拒不整改的，除罚款外，将承包人存至发包人账户的履约保证金，用于支付所拖欠农民工工资、拖欠其工人或所雇人员工资或报酬等。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按照通用条款第 16.2.3 项规定执 行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和 由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担 。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     无   。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项

的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按照通用条款第 18.1 项规定执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  执行通用条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /     。 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。

选定争议评审员的期限：             /                。 争议评审小组成员的报酬承担方式：          /         。

其他事项的约定：                      /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向      /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程项目所在地   人民法院起诉。

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设 规模 | 建筑面积 (平方米) | 结 构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合 同 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序 号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供 应 时间 | 送达地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工程全称） 签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和 外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的 其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  /      。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》 及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修

限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工 程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  无         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限 至保修期满。

发包人：     (公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地  址 ：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话 ：

传  真 ：       /

电子信箱：

开户银行：

账  号 ：

承包人：        (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地  址 ：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话 ：

传  真 ：

电子信箱：

开户银行：

账  号 ：

附件 4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年 份 | 额定功率 (kW) | 生产能 力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 5：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”） 与                        	（承包人名称）（以下称“承包人”） 于    年   月   日就

（工程名称） 施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、 不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元（ ¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书 之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收 到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请         仲 裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

地    址 ：

邮政编码：

附件 7 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（ 以下称“承包人”） 与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包 人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿 意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（ ¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲 裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

地    址 ：

邮政编码：

附件 8:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与            （发包人名称）（以下称“发包人”）于    年    月  日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

# 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价

款

款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

# 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后     日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

# 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

# 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约 定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时， 你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的 质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 ７ 天内无条件支付。

# 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的， 自保证期间届满次 日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的， 自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。

# 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我 方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

# 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 2种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   巴楚县   人民法院起诉。

# 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人） 签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

地    址 ：

邮政编码：

传    真 ：

附件 9：

# 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |