新疆天壹中山工程咨询有限公司　                                      

福海县城集中供热能力提升改造项目-环保系统及

附属设施

竞争性谈判文件
项目编号：ALTZFCG2022-086
采购人名称：福海县住房和城乡建设局     

代理机构：新疆天壹中山工程咨询有限公司

日期：二〇二二年五月 

第一部分   谈判公告

福海县城集中供热能力提升改造项目-环保系统及附属设施竞争性谈判公告
项目概况
福海县城集中供热能力提升改造项目-环保系统及附属设施的潜在供应商应在新疆天壹中山工程咨询有限公司（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）获取采购文件，并于2022年05月30日12点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ALTZFCG2022-086
项目名称：福海县城集中供热能力提升改造项目-环保系统及附属设施

项目采购方式：(竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价
预算金额：198.3012万

最高限价：198.3012万
采购需求：集中供热能力提升改造项目-环保系统及附属设施采购（详见谈判文件）

合同履行期限：自合同签订之日起到8月30日前完成交付验收；
本项目（否）接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；②《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；符合上述政府采购政策条件的，按规定给予评审优惠。 
3.本项目的特定资格要求：投标人须具备环保工程专业承包叁级含以上资质；供应商应当提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的查询结果（打印查询结果须加盖供应商单位公章，查询日期为本项目谈判公告发布之后），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。
三、获取采购文件
2022年05月 23日至2022年05月25日，每天上午10：00至14：00，下午16：00　至19：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
方式：现场购买
售价：300元/单位
四、响应文件提交
截止时间：2022年05月30日12时30分（北京时间）

地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
五、开启
时间：2022年05月30日12时30分（北京时间）
地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
报名须提供的原件证明材料：①法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；②被被授权委托人身份证；③营业执照副本；④资质证书；⑤供应商应当提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的查询结果（打印查询结果须加盖供应商单位公章，查询日期为本项目谈判公告发布之后）；以上证件须同时提供原件和加盖公章的复印件一式两份。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：福海县住房和城乡建设局
地    址：福海县
联系方式：0906-3686552　
2.采购代理机构信息
名    称：新疆天壹中山工程咨询有限公司
地　　址：新疆天壹中山工程咨询有限公司（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）

联系方式：0906-6286801
3.项目联系方式

项目联系人：朱丹丹
电　　 话：0906-6286801

第二部分  谈判须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人名称
	福海县住房和城乡建设局

	2
	谈判供应商的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：支持节能产品、环境标志产品、中小微企业、残疾人福利性政策;
3.本项目的特定资格要求：供应商应当提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的查询结果（打印查询结果须加盖供应商单位公章，查询日期为本项目谈判公告发布之后），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

	3
	谈判现场须携带查验的原件证件
	①法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；②被授权委托人身份证或法定代表人身份证；③营业执照副本；④供应商应当提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的本单位信用记录的查询结果（打印查询结果加盖供应商单位公章，查询日期必须在发布公告日期之后）；⑤资质证书；⑥保证金收据；

	4
	谈判供应商应提交的商务文件（商务、技术合册编制目录及页码）
	商务部分
报价函（附件一）；

报价一览表（附件二）；

分项明细报价表（附件三）；

（4）法定代表人身份证明（附件四）

（5）法定代表人授权委托书（附件五）；

（6）公司简介（后附营业执照或事业单位法人证书等企业相关资料）；（附件六）；

（7）近三年（2019年-2021年）同类项目业绩一览表；（附件七）

（8）供应商近三年财务状况（需提供近三年财务报表）和纳税情况（提供近三个月纳税记录）（自行提供）（附件八）

（9）“信用中国”查询截图和中国政府采购网查询截图；（附件九）

（10）无行贿犯罪记录承诺（自行提供）（附件十）
（11）供应商参加采购活动前3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（附件十一）
（12）项目负责人及人员简历表等（附件十二）

（13）有利于本次采购的其他资料

	5
	谈判供应商应提交的技术文件
	技术部分

（1）服务承诺

（2）实施方案



	6
	谈判文件递交时间、地点
	谈判时间： 2022 年 05月30日 12时 30 分
谈判地址：阿勒泰市润德名苑新疆天壹中山工程咨询有限公司会议室。

	7
	报价保证金额
	（   ）不要求提供

（√ ）要求提供

谈判报价保证金缴纳的形式：必须从报名单位基本账户转账方式一次性缴纳。
谈判报价保证金的金额：38000元 

保证金到账截止日期：2022 年 05月30日12时30 分

谈判报价保证金应到达以下指定账户并注明汇款单位：

开户名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司

行    号：102902012016

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰解放路支行
帐    号：3008120309000004941 

注：1、响应文件中报价保证金提交凭据为银行转账回单。响应文件中如提供虚假材料，则没收报价保证金。2、在结果公告发布之日起5个工作日内，未成交的供应商持保证金退还信息表到采购代理机构财务部门办理保证金的退还手续。成交供应商的报价保证金，在合同签订后5个工作日内退还。供应商按上述要求递交报价保证金后，请携带银行电汇凭据到阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号领取采购代理机构开具的报价保证金收款收据。（收据复印件请做进响应文件中，请合理安排保证金办理时间，原件备现场采购人查验使用）

附注：×××项目报价保证金  

报价保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到账；谈判供应商未按竞争性谈判文件要求提交报价保证金的，其响应文件无效。 

	8
	采购上限价
	198.3012万备注：谈判报价不得超出上限价，否则视为无效响应文件。

	9
	报价（投标）有效期
	45日历日（从递交响应文件截止之日起计算）

	10
	报价（响应）文件份数
	一式2份，其中正本1份，副本1份。单独密封的报价一览表1份。电子文件1份（商务、技术合册胶装装订）

	11
	本项目是否允许进口产品报价
	否

	12
	其他事项
	响应文件              （正本/副本）

项目名称： 

项目编号：
在 2022年 05月30日12时30分前不得启封

供应商名称：
联系人： 

联系电话：
供应商地址： 

	13
	履约保证金
	要求提供：

履约保金账户：

金额：合同价款的3%

备注：履约保证金缴纳时间为本项目中标通知书发出之日起至合同签订前；履约保证金退换时间为项目竣工验收合格后无息退还


	14
	供货期及供货地点
	供货时间：自合同签订之日起到8月30日前完成交付验收；

供货地点：福海县

	15
	  落实政府采购政策
	1、中小微企业参加本项目投标要求：

须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》，监狱企业参加投标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

小、微企业只有提供本企业制造的货物或者货物，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业货物/承担的工程/货物明细表》；

小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。

备注：依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）的第九条规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，最终谈判报价用扣除后的价格价格比较。

2、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

谈判供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

备注：对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，最终谈判报价用扣除后的价格参与价格比较。

该项目对中小微企业、残疾人福利性单位不进行重复累计扣除评审，最终成交价为享受落实政府采购政策之前的最终报价。

	16
	成交规则
	在符合采购需求、质量和服务相等的前提下最低价成交。

	17
	采购代理货物费
	评审结束经公示后，成交供应商向采购代理机构缴纳采购代理货物费。

谈判文件费：300元/单位（伍佰元整）

场地费：200元/单位（贰佰元整）

采购代理货物费：本次采购参考国家发展计划委员会《招标代理货物收费管理暂行办法通知》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号文件的规定，以成交价为计算基数计取成交货物费（采购代理货物费），请供应商在测算报价时充分考虑这一因素。 

	18
	低价恶意竞标的情形
	在评审过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价30%，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和货物的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者被授权委托人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。


注：1、对本表所称复印件要求，扫描件及照片件与其具有同等效力；

谈判供应商须知或谈判文件其余部分与前附表如有歧义，以前附表为准；

第三部分  谈判供应商须知

一、总则

本文件适用于第四部分所述相关货物的竞争性谈判。

 定义

1.1“采购人”名称详见谈判供应商须知前附表第1条。

1.2“货物”指本文件中第四部分所述所有内容相关货物。

1.3“供应商”指接受谈判小组邀请，获得响应谈判文件并且符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4“成交供应商”指经谈判小组审查通过，代理机构向其发出《成交通知书》并授予其成交合同的谈判供应商。

1.5“谈判小组”是依据《政府采购货物和货物招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.采购项目预算及最高限价

2.1  本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见谈判供应商须知前附表。

2.2  本项目最高限价要求见谈判供应商须知前附表
3.供应商的资格条件

接受谈判小组邀请，获得响应谈判文件并且符合谈判文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。供应商不应与“在本次谈判中，为代理机构设计编制技术规格、评审方法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

① 具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.谈判费用

谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

谈判供应商为授权委托人参加的，应当持有法定代表人授权委托书且依据谈判文件格式规定进行签字及盖章。

6.报价（投标）有效期
6.1  报价有效期见谈判须知前附表，在此期间响应文件对谈判供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。报价有效期从谈判供应商须知前附表规定的提交响应文件的截止之日起计算。报价有效期不足的，在评审时将视为无效报价。

6.2  特殊情况需延长报价有效期的，采购人或采购代理机构可于报价有效期届满之前，要求谈判供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与谈判供应商的答复均应为书面形式。谈判供应商拒绝延长的，其报价在有效期届满后将不再有效，但有权收回其报价保证金；谈判供应商同意延长的，应相应延长其报价保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

二、竞争性谈判文件
7. 竞争性谈判文件 竞争性谈判文件由下列六个部分内容组成：

第一部分  谈判邀请；

第二部分  谈判供应商须知前附表

第三部分  谈判供应商须知；

第四部分  采购需求参数；

第五部分  合同；

第六部分  响应文件格式；

7.1  谈判供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者没有对竞争性谈判文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。
8.竞争性谈判文件的澄清

8.1 任何已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判供应商，均可要求对竞争性谈判文件进行澄清。澄清要求应在报价截止期3个工作日前，按谈判邀请中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达代理机构，代理机构将以书面形式予以答复，并以书面方式送达要求澄清的谈判供应商。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

8.2  代理机构将视情况确定是否有必要组织所有已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判供应商踏勘现场，以便谈判供应商将实地环境作为报价参考依据。如果组织踏勘现场，代理机构将通知所有谈判供应商踏勘现场的时间和地点。

9竞争性谈判文件的修改

9.1  在响应文件递交截止期2个工作日以前任何时候，代理机构无论出于何种原因，均可对竞争性谈判文件用补充文件的方式进行修改。
9 .2 对竞争性谈判文件的修改，将通知已登记备案并领取了竞争性谈判文件的谈判供应商。补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有领取了竞争性谈判文件的谈判供应商均具有约束力。谈判供应商应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。
9.3   为使谈判供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，代理机构可酌情推迟报价的截止日期和报价日期，并将具体变更情况通知每一个谈判供应商。
三、响应文件
10响应文件的语言和计量单位
10.1   谈判供应商提交的以及谈判供应商与代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简化字。
10.2   谈判供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11  响应文件的签署和规定

11.1 谈判供应商应根据谈判供应商须知前附表规定提交响应文件。纸质文件的正本和副本应胶装成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

11.2 盖章处盖单位公章和由法定代表人或其被授权委托人签字或盖章。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位公章和由法定代表人或其被授权委托人签字或盖章。否则，在评审时将视为无效报价。

11.3  响应文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。

11.4  谈判供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与谈判供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

12 响应文件的密封和标记
12.1  响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖谈判供应商单位公章，同时由法定代表人或其被授权委托人签字或盖章。

12.2  响应文件封套或外包装上应载明的内容见谈判供应商须知前附表。

12.3  响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

12.4  为方便唱标，谈判供应商应单独将报价一览表及报价保证金另行封装在同一密封套内，并标明报价一览表表及报价保证金字样，单独提交。

13. 响应文件的递交

13.1  响应文件应在本章谈判供应商须知前附表规定的谈判文件递交截止时间之前密封送到谈判供应商须知前附表指定的地点。采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向谈判供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

13.2  逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构将予以拒收。

14 响应文件的修改和撤回
14.1  在谈判供应商须知前附表规定的谈判文件递交截止时间前，谈判供应商可以书面形式修改、补充或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

14.2  修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按本章第11、12、13项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

14.3  谈判供应商按本章14.1款撤回响应文件的，采购人或采购代理机构自收到谈判供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的报价保证金，但因谈判供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.4   谈判供应商在报价有效期内不得修改、撤销其响应文件。

15响应文件的组成及相关要求

15.1   响应文件分为商务部分和技术部分（合册）。为了方便评审，响应文件中的各项表格必须按照竞争性谈判文件格式要求制作。
15.2   商务部分指谈判供应商提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。技术部分指能够证明谈判供应商提供的货物符合竞争性谈判文件规定的文件。本次谈判，谈判供应商应按谈判供应商须知前附表规定提交商务文件、技术文件和需要谈判供应商自行编写的技术文件，其中加*项目若有缺失或无效，将可能导致报价被拒绝且不允许在报价结束后补正。

16  报价内容填写说明 

16.1   领取了竞争性谈判文件的谈判供应商应认真阅读文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照竞争性谈判文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录。
16.2   竞争性谈判文件对响应文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。响应文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。
16.3   谈判供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。
16.4  报价要求

①报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。所有报价均以人民币元为计算单位。报价应已经包含了购买货物费用和所需缴纳的所有税费，并包含了货物成果交付到指定地点所需的一切费用。

②谈判供应商要按报价货物数量、价格表(统一格式)的内容填写货物单价（包括货物报价、保险费用）、总价及其他事项，并由谈判供应商法定代表人或被授权委托人签署。对于标准货物，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将导致报价被拒绝。

③对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报报价货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由谈判供应商自行设计。谈判供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于代理机构评审，但在任何情况下并不限制代理机构或采购人以任何条款签订合同的权利。

代理机构不接受可选择的报价方案和报价。谈判供应商对报价如果有说明应在报价一览表显著处予以注明。

④报价货物数量、价格表标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，谈判供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

⑤最低报价不能作为成交的保证。供应商的报价应为所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，应包括：规划编制设计费、设备费、租赁、劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用；凡要求供应商考虑在报价中的内容，供应商在响应文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为供应商已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。采购人不接受备选的不报价方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

⑥响应文件须对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其报价将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据规定的内容，将导致报价被拒绝。

⑦同品牌多家投标人处理原则

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过初步审查审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

四、谈判及评审
17.1  初步评审和资格审查
谈判小组对下列情况进行审查，以判断参与谈判供应商是否实质响应了谈判文件：

初步评审表(资格审查)

	序号
	                                     审查项目
	供应商
	供应商
	供应商

	1
	资格检查
	供应商应为是否提供营业执照（自然人除外）和资质证书
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	2
	
	供应商是否提供报价保证金凭证
	
	
	
	
	
	

	3
	
	供应商是否具有法定代表人身份证原件或被授权委托人身份证原件；法定代表人身份证明原件或法定代表人授权委托书原件
	
	
	
	
	
	

	4
	
	供应商是否为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、 “ 政府采购严重违法失信名单” 和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；（提供查询结果的网页打印件加盖公章，查询日期必须在发布公告日期之后）
	
	
	
	
	
	

	
	
	结论
	
	
	


1、表中分项审查项目是为“√”；否为“×”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√” 的填写“通过”；只要其中有一项是“×”，填写“不通过”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。 
谈判小组组长签字：                            谈判小组成员签字：

符合性审查

	序号
	审查项目
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	货物期限和货物地点是否符合谈判文件要求
	
	
	
	
	
	

	2
	报价响应文件是否按规定的要求编制，没有字迹模糊，辨认不清的；
	
	
	
	
	
	

	3
	响应文件签字、盖章要求是否符合谈判文件要求；
	
	
	
	
	
	

	4
	响应文件送达时间未超过谈判响应文件递交截止时间；
	
	
	
	
	
	

	5
	响应文件递交份数是否满足谈判文件要求。
	
	
	
	
	
	

	6
	报价唯一且未超出最高限价
	
	
	
	
	
	

	7
	报价有效期是否满足谈判文件要求。
	
	
	
	
	
	

	8
	响应文件没有和谈判文件有重大偏离的；
	
	
	
	
	
	

	  9
	响应文件没有采购人不能接受的条款；
	
	
	
	
	
	

	10
	响应文件均满足谈判文件规定的其他实质性要求；
	
	
	
	
	
	

	
	是否通过符合性审查


	
	
	


1、表中分项审查项目是为“√”；否为“×”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”的填写“通过”；只要其中有一项是“×”填写“不通过”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。 

谈判小组组长签字：                            谈判小组成员签字：

政府采购评审工作底稿

	供应商名称:                               

	1、符合性审查情况: 符合      不符合
说明:

	2、技术及服务方案评价: 优         良         一般         差
说明:

	3、资质情况: 优         良         一般         差
说明:

	4、有效业绩证明材料: 优         良         一般         差
说明:

	5、投标总体评价: 优         良         一般         差
说明:

	投标价格评审: 投标价格的合理性有效性审查
开标（投标）一览表和报价清单是否一致:
 是         否
大小写是否一致: 是         否
总价金额与按单价汇总金额是否一致: 是         否
单价金额小数点无明显错位: 是         否
投标报价是否合理完整: 是         否
投标报价是否有效: 是         否                                                                

                                   


评审专家（签名）: 
18 谈判
18.1  每个谈判供应商都将与谈判小组进行谈判。未通过初步评审、符合性评审、政府采购评审工作底稿的任意一项评审的将不能进入谈判环节。谈判供应商应按代理机构通知的时间、地点，由法定代表人或其授权委托人参加谈判。谈判顺序为递交响应文件签到逆序进行谈判。
18.2  谈判内容包括商务文件、技术文件和货物要求的响应情况、所报价格等以及谈判小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。谈判小组将对谈判内容以谈判记录单的形式作出书面记录，谈判结束后，谈判供应商代表应在谈判记录单上签字确认。谈判记录单经供应商谈判代表签字确认后生效。

18.3  如果谈判中谈判小组确认需要谈判供应商就谈判中的相关问题提交澄清或补正材料，供应商应当在现场说明是否具备该材料并在谈判记录单上作出承诺。

18.4   谈判供应商须应按照谈判小组的时限及其它相关要求送达澄清或补正材料，并加盖公章。若谈判供应商未按要求提交澄清或补正材料，视为谈判供应商放弃谈判。

18.5  谈判过程中，若谈判小组对本谈判文件存在任何理解上不明确、不确定之处，有关商务、技术方面的条款由采购人负责解释，有关程序方面的条款由代理机构负责解释。

18.6  如果谈判小组对谈判文件实质性内容作出变更，代理机构将书面通知所有参加谈判的谈判供应商，使每个谈判供应商均有同等机会根据修改后的谈判条件提交新的方案。

19 成交原则
19.1 谈判小组根据谈判情况、各谈判供应商的承诺及其提交的谈判补正澄清材料的情况，要求所有实质响应谈判文件的供应商进行二次报价（具体报价环节细节由谈判小组视情况而定）。

19.2   谈判报价经供应商谈判代表签字确认后生效。

19.3   如果最低二次报价有两家（含）以上相同，谈判小组可要求所有参加谈判的供应商进行三次报价，依此类推；若终轮谈判报价一致的谈判供应商可由谈判小组根据谈判响应文件优劣程度确定成交候选人。
20 确定成交供应商
20.1 谈判小组根据谈判情况确定实质性响应谈判文件（符合采购需求、质量和货物相等）且报价最低的谈判供应商为成交候选人。

20.2 代理机构将在谈判结束后2个工作日内将谈判报告送采购人。采购人将在收到谈判记录单（谈判报告）后5个工作日内按前款规定确定成交供应商。

21 谈判、评审过程保密
21.1  谈判开始之后，直到授予谈判供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审的有关资等，均不得向谈判供应商或谈判小组以外的其他人员透露。

21.2 在谈判期间，谈判供应商企图影响代理机构或谈判小组的任何活动，将导致其谈判被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
22 授予合同
22.1 授予合同的顺序
谈判小组将根据最终评审的结果将合同授予排名第一的成交候选人；排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。
22.2代理机构拒绝报价的权利
 出现下列情况之一时，代理机构有权拒绝所有报价，并将理由通知所有谈判供应商：

①对竞争性谈判文件作实质性响应的谈判供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④因重大变故，采购任务取消的。
23 成交通知
  在确定成交供应商后2个工作日内，代理机构将以邮寄或传真等书面形式通知选定的成交供应商。

* 采购需求参数
一、清单
	福海县集中供热能力提升改造项目—环保系统及附属设施

	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	新型旋风多管除尘器
	XY22-100/处理烟气量300000m³/h,除尘效率≥66%，需符合《环境保护产品技术要求 工业锅炉多管旋风除尘器》HJT 286-2006要求
	台
	2
	
	
	

	2
	烟囱附属配套
	16#槽钢、角铁、普板及安装
	套
	1
	
	
	

	3
	管束除雾器
	φ350、h=2m、PP/处理后烟气含水量≤75mg/m³，需符合《环境保护产品技术要求电除雾器》HJT323-2006
	套
	2
	
	
	

	4
	换水泵及管路
	200UHB-ZK-400-25/脱硫专用防腐泵
	台
	2
	
	
	

	5
	净化器
	XYJH-100/干式二级除尘器，处理后颗粒物排放量≤30mg/h，须符合《环境标志产品技术要求 空气净化器》HJ2544-2016要求
	套
	1
	
	
	

	6
	脱硫塔喷淋
	316L/覆盖率150%-200%，需符合《环境保护产品技术要求 湿式烟气脱硫除尘装置》HJT 288-2006要求
	套
	1
	
	
	

	7
	环保在线监测系统
	HF一CEMS一1100（附设备清单）/监测颗粒物、O2、SO2、NOX含量，湿度、烟气流速，流量、温度、压力
	台
	1
	
	
	

	8
	远传环保数据传输仪
	型号w5100HB一111/数据存储工能及动态管控，数据的传输到环保平台
	台
	1
	
	
	

	9
	管式空气预热器
	ND耐腐蚀合金φ40、L=3.65m、1008根/每小时排烟18万立方
	套
	2
	
	
	

	合计
	
	

	备注：
1、以上设备需符合《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及其它现行的环境保护法律法规要求，并且要符合《环境保护产品技术要求制订技术导则》HJ2521-2012要求。
2、以上产品要求均为国标产品，实施强制性产品认证的产品需有3C认证、节能产品认证、环境保护产品认证等相关认证。报价需包含装卸费、仓储运输费、保险费、施工现场装卸及保管、施工现场搬运（含二次搬运）、特殊设备需办理特种设备许可证应缴纳的相关费用、安装调试费、系统集成服务费、技术指导、提交技术资料、产品合格证书、特殊产品需提供产品检测报告书、技术咨询、人员培训、缺陷修补、检验及验收、设备移交工作、质量保修期内的维保、售后服务、税金等，即为交钥匙工程。

	


二、技术要求： 

1.供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。 

2.售后服务以及服务承诺:针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的 

售后服务计划、措施及相关承诺。 

三、售前保障（运输、人员技术培训等）要求：
1、按时将所采购货物送到甲方指定交货地点，项目中标价包括货物本身价、 

搬运装卸、供货方所需交纳的各项税金等一切费用。运送过程中所产生的各种费 

用和损失由乙方承担。 

2、该项目中标后，自签定合同之日起8月30日前必须完成设 

备的安装和调试验收合格。如若逾期，乙方每日按总成交价的千分之二向甲方缴纳滞纳金。 

四、设备地基基础和运输，安装，调试，正常运转要求： 
1、签订合同后，成交人必须到现场查看厂房面积高度、宽度，对设备安装进 

行深化优化设计，提供详细的设计安装方案。 

2、设备安装过程中土建地基预埋件及基础工程设计施工全部由成交人负责完 

成。

3、所有设备的吊装工程设备由成交人负责。 

4、全套设备运输，施工安装，调试，试运转正常工作由成交人完成。 

5、试运转正常后，采购人安排技术人员必须驻厂一个月以上进行技术指导和 

人员培训，参与和指导正常运转工作，及时解决工作过程中岀现的问题。 

五、验收方式： 
项目完成安装调试、试运转完全正常后，由甲方组织相关技术人员，按招标 

采购清单进行验收，环保验收报告以环评数据或国家排放标准为准同时乙方需完 

成以下工作目标： 

1、在规定时间内乙方提供完整的竣工资料。以及包含以下合格验收监测报告， 

产生的相关所有费用由乙方负责。 

2、在规定时间内出具有资质的第三方烟气合格达标环境检测报告，产生的相 

关所有费用由乙方负责。 

3、在规定时间内当地环保局出具的烟气在线分析仪合格达标环保验收报告， 

产生的相关所有费用由乙方负责。 

六、甲方验收责任
乙方完成以上运转及验收工作任务后，乙方应全力配合甲方进行竣工验收。 

甲方负责组织协调相关部门编制竣工验收方案，（包括环评专项竣工验收、安全 

专项竣工验收、消防验收等）委托专业机构进行竣工验收和评审，完成竣工验收 

报告。 

七、售后服务及质量保证要求： 
1、此项目所有货物质保期为验收后2-5年（质保设备2年，环保监测5年）。 

2、质保期内，免费更换正常使用下损坏的零件； 

3、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相 

应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交人免费技术服务 

和维修。

4、质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。 

5、在质保期届满时，成交人工程师和采购人代表应对所有设备进行另一次 

测试，任何故障须由成交人解决并取得采购人认可。 

6、投标人应提供 24 小时电话服务热线，成交人接到采购人的设备故障通知 

后,应在不超过 2 小时内作出响应，不超过 24 小时内解决故障。现场不能修复的， 

必须提供同品牌、型号备用设备。 

7、投标人拥有日常技术维护力量，备有充足的备品备件。 

8、投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响 

应、过程、结果、今后注意事项等各部分。 

9、培训计划：为采购人和用户提供详细的免费培训计划。包括培训形式、 

具体内容、时间安排、 培训人次等方面的内容。 

八、付款方式

同签订后甲方付30%的预付款，全部设备到甲方场地后支付30%，竣工验收合格后付35%，预留5%作为质保金，质保期为验收后2-5年，2-5年后产品无质量问题，采购人向中标方退还5%的质保金 (不含利息）.备注：不同质保期按造价比例支付质保金
九、供货期限 
自合同签订之日起到8月30日前完成交付验收

合同
(注：本合同为试范合同，采购人及成交人可根据实际需要编写)
合同编号：
甲方：
乙方：
一、说明
1.合同基本条款是指采购人 (以下简称甲方) 和中标供应商 (以下简称乙方) 应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应 本着互谅互让的精神协商解决。

2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华 人民共和国合同法》。
3.采购货物及服务清单及合同价格 (即项目中标价) ：         元
招标编号：                                      金额单位：元
	序号
	名称
	品牌、规格、型号
	单价
	数量
	合计金额
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	总计金额
	人民币                 元整 (￥：            元整)


备注：项目中标价包括货物本身价、搬运装卸、供货方所需交纳的各项税 金等一切费用。
二、  产品条款
甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质 量标准、交货/实施地点和交付日期等作为本条款的基础。

三、售前保障 (运输、人员技术培训等) 要求：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



1、按时将所采购货物送到甲方指定交货地点，项目中标价包括货物本身价、

搬运装卸、供货方所需交纳的各项税金等一切费用。运送过程中所产生的各种费
用和损失由乙方承担。
2、该项目中标后， 自签定合同之日起，预付款到账      日历天内必须完成设 备的安装和调试。如若逾期，乙方每日按总招标价的千分之二向甲方缴纳滞纳金。
四、设备地基基础和运输，安装，调试，正常运转要求：

1、签订合同后，成交人必须到现场查看厂房面积高度、宽度，对设备安装进 行深化优化设计，提供详细的设计安装方案。

2、设备安装过程中土建地基预埋件及基础工程设计施工全部由成交人负责完 成。
3、所有设备的吊装工程设备由成交人负责。

4、全套设备运输，施工安装，调试，试运转正常工作由成交人完成。

5、试运转正常后，采购人安排技术人员必须驻厂一个月以上进行技术指导和 人员培训，参与和指导正常运转工作，及时解决工作过程中岀现的问题。

五、验收方式：
项目完成安装调试、试运转完全正常后，由甲方组织相关技术人员，按招标 采购清单进行验收，环保验收报告以环评数据或国家排放标准为准同时乙方需完 成以下工作目标：
1、在规定时间内乙方提供完整的竣工资料。以及包含以下合格验收监测报告， 产生的相关所有费用由乙方负责。

2、在规定时间内出具有资质的第三方烟气合格达标环境检测报告，产生的相 关所有费用由乙方负责。
3、在规定时间内当地环保局出具的烟气在线分析仪合格达标环保验收报告， 产生的相关所有费用由乙方负责。

六、甲方验收责任

乙方完成以上运转及验收工作任务后，乙方应全力配合甲方进行竣工验收。
甲方负责组织协调相关部门编制竣工验收方案，  (包括环评专项竣工验收、安全
专项竣工验收、消防验收等) 委托专业机构进行竣工验收和评审，完成竣工验收 报告。

七、售后服务及质量保证要求：

1、此项目所有货物质保期为验收后一年。
2、质保期内，免费更换正常使用下损坏的零件；

3、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相 应延长 60 天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交人免费技术服务 和维修。
4、质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。

5、在质保期届满时，成交人工程师和采购人代表应对所有设备进行另一次 测试，任何故障须由成交人解决并取得采购人认可。

6、投标人应提供 24 小时电话服务热线，成交人接到采购人的设备故障通知 后,应在不超过 2 小时内作出响应，不超过 24 小时内解决故障。现场不能修复的， 必须提供同品牌、型号备用设备。

7、投标人拥有日常技术维护力量，备有充足的备品备件。

8、投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响 应、过程、结果、今后注意事项等各部分。

9、培训计划：为采购人和用户提供详细的免费培训计划。包括培训形式、 具体内容、时间安排、  培训人次等方面的内容。
八、付款方式：
合同签订后甲方付30%的预付款，全部设备到甲方场地后支付30%，竣工验收合格后付35%，预留5%作为质保金，质保期为验收后2-5年，2-5年后产品无质量问题，采购人向中标方退还5%的质保金 (不含利息）.备注：不同质保期按造价比例支付质保金。

九、供货期限
本合同供货期限为：       日历天；
本合同自   年   月   日至   年   月   日。
乙方应严格按照合同要求，完成供货计划。乙方将货物按合同规定的时间递 交至甲方指定的地点进行安装调试，并对项目甲方技术人员进行技术培训，配合 甲方单位组织验收并交付使用。
十、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利 进行。
2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙 方进行与本合同相关的其它工作。

十一、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲 方书面给予回复。
2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本 合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方 负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工 作。
3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、 文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方 权益的情况。
十二、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应
及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位
在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。
1.乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保

证金，加收误期赔偿或终止合同。                                        2.乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，

累计超过 30 天，甲方有权终止合同。                                   3.质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情况每发生一

次，其质量保证期延长 30 天。

十三、违约责任

1.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风 险责任全部由乙方承担。
2.乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损 失由乙方承担。
3.乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全 部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4.如果甲方认为某个技术培训人员不适合本项目工作的，乙方应及时给予调 换。
十四、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同 履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行 合同。
十五、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息 (包括但不限于商业
秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等) 负保密责
任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、

披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄 密造成的损失。
十六、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人(项目负责人) 签字并加盖公章后生效。
2.本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室 (由 甲方负责报送) 及采购代理机构各执壹份备案。
十七、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生 的权利及义务。
十八、争议的解决

1、本合同仅限于“福海县城集中供热能力提升改造项目-环保系统及附属设施  ”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方 将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为 附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时， 可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称 (公章) ：              乙方单位名称 (公章) ：
单位地址：
法人或被授权人：
联系电话：
日    期 ：   年  月  日


单位地址：
法人或被授权人：
联系电话：
日    期 ：   年  月  日
第六部分  响应文件

其他须知：
谈判供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或代理机构查找不到有效文件，后果由谈判供应商承担。
所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
代理机构将应用谈判供应商提交的资料并根据自己的判断，决定谈判供应商履行合同的合格性及能力。
谈判供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。
全部文件应按谈判供应商须知中规定的语言和份数提交。
响应文件编制顺序参考报价须知4、5
报价供应商编制响应文件包含且不限于目录中的内容。
响应文件附件表格于目录顺序不一致的以目录顺序为准，未提供附件格式的格式可自行拟定。
正本/副本
项目名称

响应文件

项目编号：

单位名称：

单位地址：

法定代表人或被授权委托人签字（或盖章）：

目录

商务部分
报价函（附件一）；

报价一览表（附件二）；

分项明细报价表（附件三）；

（4）法定代表人身份证明（附件四）

（5）法定代表人授权委托书（附件五）；

（6）公司简介（后附营业执照或事业单位法人证书、开户许可证等企业相关资料）；（附件六）；

（7）近三年同类项目业绩一览表；（附件七）

（8）供应商近三年财务状况（需提供近三年财务报表）和纳税情况（提供近三个月纳税记录）（自行提供）（附件八）

（9）“信用中国”查询截图和中国政府采购网查询截图；（附件九）

（10）无行贿犯罪记录承诺（自行提供）（附件十）
（11）供应商参加采购活动前3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（附件十一）
（12）项目负责人及人员简历表等（附件十二）

（13）有利于本次采购的其他资料

技术部分

（1）服务承诺
（2）实施方案
附件（一）
*报价函

                        （采购人）：

根据已收到的             项目的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》规定，经研究竞争性谈判文件后，我方愿以                               

元（人民币）的报价，并按竞争性谈判文件的要求承包上述项目的并修补其任何缺陷。

 (二)一旦我方成为成交供应商，我方保证在        （供货安装时间）内完成供货安装及调试运行。
（三）我方保证本项目质量达到              。   

（四）响应谈判文件报价有效期为自谈判截止之日起      天。 
（五）你方的竞争性谈判文件、成交通知书和本竞争性谈判响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖章）：                     
法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：                  
单位地址：

邮政编码：                电话：             传真：

年   月   日

附件二
 *报价一览表
采购项目名称：
项目编号：
	序号
	项目名称
	报价（元）
	供货安装时间
	安装地点
	备注

	01
	
	小写：

大写：
	
	
	


注：报价包括：设备费、税费、培训费、安装费、运输费等其他相关费用。
单位名称（盖章）：
法定代表人或被授权委托人（盖章或签字）：
年   月   日

附件三：产品分项报价表

投标人名称（公章）：

项目编号：                                          人民币：元

	序号
	名称
	品牌、规格技术参数、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：①投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

②如果招标文件的技术参数小于或大于某个数值标准时,投标文件不得直接复制招标文件提供的区间数值,投标文件应当写明所投产品技术响应的固定数值，否则按无效投标处理。
法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日
附件四
 法定代表人身份证明

报价人名称：                           

单位性质：                            

地址：                                

成立时间：         年       月       日

经营期限：                           

姓名：             性别：         年龄：             身份证号码：              　

职务：                  系                     （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人身份证正反面

供应商：                      （盖单位公章）

                   年        月         日
附件五
  法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人         (姓名)系      (单位名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)的       (姓名)为我公司代理人参加贵单位组织的   （项目名称）     的政府采购，全权代表我们处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限自    年  月   日至    年  月   日止。 

附法定代表人和被委托授权人身份证正反面复印件

 
单位（签章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：              

被授权委托人（签字或盖章）：                      

签发日期：    年  月   日

备注：本委托书应填写一式两份，一份由代理人随身携带参加谈判会议，另一份装订到响应文件中.

附件六：企业基本介绍【后附营业执照（事业单位法人证书）、保证金交纳情况、基本开户信息等企业相关资料】；

附件七            近三年（2019年-2021年）类似项目业绩一览表
	采 购 单 位（业主）
	

	项 目 名 称
	

	采购内容
	

	签订合同日期

（年/月/日）
	

	主要人员情况
	

	…
	


注：供应商须将中标通知书/成交通知书或合同附后。
单

位

名称(公章)：  

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：

日期：
附件八、供应商财务状况（需提供近三年（2018年-2020年）财务报表）和纳税情况（提供近三个月纳税记录）（自行提供）

附件九、“信用中国”和“中国政府采购网”查询截图（自行提供）

附件十、无行贿犯罪记录承诺（自行提供）
附件十一：参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：
我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
单位名称(公章)：____________

法定代表人或其被授权委托人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
附件十二：项目负责人及人员简历表
项目负责人及人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	项目单位名称
	电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：相关人员应附注册证或职称证等相关证件复印件。

单位名称(公章)：____________

法定代表人或被授权委托人(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
拟投入本项目的主要人员简历表

	姓  名
	
	性 别
	
	出生 日  期
	      年    月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	      年    月   日

	从事本专业时间
	

	执 业 注 册
	
	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	 参加过的项目名称及内容
	 该项目中任职

	
	
	


单位名称(公章)：____________

法定代表人或被授权委托人签字或盖章：            
                        日      期：           年          月         日

注：报名供应商需随此表附上主要人员的职称证、执业注册证等相关资料的复印件
中小企业声明函（如有）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库{2020}46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                   (公章)

日期：
注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(公章)：____________

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：

12

[image: image2]