额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目

（项目编号：XJSZG2022-34）
招标文件

采购人：额敏县加尔布拉克农场
招标机构：新疆守正项目管理咨询有限公司
二〇二二年四月

目   录

第一章    招标公告

第二章    投标须知
第三章    采购合同

第四章    采购需求
第五章    投标文件格式
第一章  招标公告

新疆守正项目管理咨询有限公司关于额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目公开招标公告
项目概况
额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2022年5月27日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJSZG2022-34
项目名称：额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目

预算金额： 2555701.30元          
最高限价：2555701.30元         
采购需求：设备采购
供货期：自合同签订之日起80天内。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库

〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购  政策的通知》财库〔2017〕141号。 

3.本项目的特定资格要求：在中华人民共和国境内依法注册，具备承担采购项目的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 

（1）国内注册并具有有效履行合同和独立承担民事责任的能力，有效的营业执照； 

（2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。 

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年5月7日至 2022 年5月13日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取招标文件。线下获取无效。

获取招标文件应上传：
（1）供应商营业执照或其他组织资格证书（原件扫描件）；
（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（均为原件扫描件）；法定代表人不授权投标代表的，提供法定代表人资格证明书及本人身份证（均为原件扫描件）。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年5月27日 11:00（北京时间）

投标地点：本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

开标时间：2022年5月27日 11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
2.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败或等后果由供应商自行承担。
3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
4. 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：　额敏县加尔布拉克农场　
联系方式：　13399739266        
2.采购代理机构信息
名  称：　新疆守正项目管理咨询有限公司　
地　址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室
联系方式：  18690891508         
3.项目联系方式
项目联系人：  石小雨             
电　    话：　18690891508      　
                                             额敏县加尔布拉克农场                                             2022年5月6日
第二章  投标须知

一、投标须知前附表

★本表是对招标文件“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。
	序号
	项      目
	内　　　　容

	1
	政府采购项目
	额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目

	2
	采购文件编号
	XJSZG2022-34

	3
	政府采购方式
	公开招标

	4
	采购内容
	详见第四章“采购需求”

	5
	采购人
	额敏县加尔布拉克农场 

	6
	采购代理机构
	新疆守正项目管理咨询有限公司

	7
	《投标文件》
	份数：
1、加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。供应商未按上述要求提供加密的电子投标文件的，将导致投标无效。
2、未加密的纸质版投标文件：纸质5份，正本1份，副本4份；电子U盘1份。胶装成册，禁止活页装订。

3、电子版内容和未加密的纸质版投标文件应与加密的电子投标文件内容一致。（电子版不退）

特别提示：请于开标结束后五个工作日内递交或邮寄至新疆乌鲁木齐经济技术开发区新疆旅游大厦11楼1107室

	8
	《招标文件》澄清期
	截止于开标日的15日前。

	9
	《投标文件》有效期
	90日历日

	10
	报名起截止时间及地点
	1、2022年5月7日至 2022 年5月13日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间），国家法定节假日除外。
2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	11
	《投标文件》递交时间及地点
	时间：2022年5月27日上午11：00 前（北京时间）

2、地点：本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

3、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，采购人不予受理。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	12
	评标办法
	综合评分法

	13
	开标时间
	2022年5月27日上午11：00（北京时间）

	14
	开标地点
	政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

本项目采用  不见面开标  

注：（1）供应商远程参与开标，并在规定的时间内完成对投标文件远程解密及报价确认，本项目供应商解密时长：30分钟，因供应商自身原因导致解密或报价确认失败，投标无效。

（2）因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。

	15
	投标保证金
	提交保证金时应符合下列规定：

保证金数额：伍万元整（50000.00元）

1、投标保证金的缴纳采取从对公账户以银行电汇或网银方式提交（如电汇产生的一切费用由供应商自行承担，保证金须在磋商采购截止期时间前确认到账）。

2、供应商在提交保证金时需在备注栏注明： xxxx 项目投标保证金，项目编号：xxxx；

3、投标保证金缴纳账户信息：

收款单位全称：新疆守正项目管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行

行    号：105881000575

银行账号：65050161604100001075 

	16
	投标最高限价（人民币）
	最高限价：2555701.30元；
高于最高限价的投标作无效标处理；

	17
	资格要求
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格及经营范围许可，须具备承担采购项目的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力； 

（1）国内注册并具有独立法人资格、有效履行合同和独立承担民事责任的能力，有效的营业执照；。 

（2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为。   

（3）本项目不接受联合体投标。

	18
	完成时限
	自合同签订之日起80天内。

	19
	招标费用
	无论招标活动的结果如何，供应商将承担所有与准备和递

交招标有关的费用。

	20
	其他
	本项目交货验收费用，供应商应考虑计入综合报价中，采购人不另行支付。

	21
	联系方式

	采购人: 额敏县加尔布拉克农场
联系人：李晨曦
联系电话：13399739266
招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司

联系人：石小雨  

联系电话：18690891508

	22
	代理服务费
	招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。由中标(成交)供应商向采购代理机构支付。

	23
	货款的结算方式
	中标方与采购单位签订合同，由采购单位支付给中标方合同总价30%的预付款；发货前支付30%，安装完毕，经采购单位验收合格后，由采购单位支付给中标方合同总价37%的货款；留3%的质保金，质保期结束且无质量问题后由采购单位支付中标方。

	24
	政府采购政策支持
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

	25
	政府采购政策
	1、本项目不专门面向中小企业采购。

2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足上述（1）（2）两项条件的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

5、节能、环境标志产品评审优惠：

严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

（1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书， 否则投标无效。

（2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

	26
	其他说明
	1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	27
	特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料；

查询时间为：自招标公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。

查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。

	28
	履约保证金：签约合同价10%；中标人在领取中标通知书5日内，以非现金或银行转账等方式，向招标人缴纳后双方签订合同（履约保证金的缴纳也可由双方协商确定）。

	29
	注：如本《投标人须知前附表》相关内容与竞争性磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。


二、 投标须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本次招标中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人” 额敏县加尔布拉克农场

2.2 “招标代理机构”新疆守正项目管理咨询有限公司

2.3 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

2.4 “货物”系指招标文件中所列的货物。

2.5  “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
3. 合格投标人

3.1 具有法人资格并有独立承担民事责任能力；

3.2 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3.3 承诺遵守中华人民共和国政府采购有关规定；

3.4 具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录；

3.5 良好的资金、财力状况；

3.6 产品符合中国政府规定的相应技术标准；

3.7 没有违反政府采购法规、政策的记录；

3.8 财政部及省级人民政府规定的其他条件；

3.9按招标公告的规定获得招标文件。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的作法及结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

   二、招标文件说明

5. 招标文件的构成

本文件由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成；

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购合同

（4）采购需求

（5）附件（投标文件的格式）

6. 招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。
6.2在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.3 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

6.4招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

三、投标文件的编写
7. 投标要求

7.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

8.投标语言及计量单位

8.1投标文件应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

9.1投标人准备的投标文件应包括（但不仅限于）下列部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书、投标方法人代表授权书、投标人基本情况表（附资格审查资料）、信用记录截图；

（3）参加政府采购活动2019年至今在经营活动中没有重大违法记录（提交承诺函格式自拟）；

（4）近三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供收费凭证）；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（须提供2021年经会计师事务所出具或审计机构审计的财务审计报告）；

（6）投标廉政承诺书；

（7）开标一览表；

（8）投标详细报价表；
（9）主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表；

（10）类似项目业绩表（2019年至今业绩，附证明材料，如：附合同协议书或中标通知书复印件）；

（11）投标产品合格证明材料（附质量检验报告或其他合格证明材料彩色扫描件或彩色复印件、软件著作权证书彩色扫描件或彩色复印件）；

（12）投标产品彩页；

（13）售后服务承诺（含优惠条件）及维修计划（详述）；

（14）产品配备器材清单；
（15）常用配件清单及耗材分项报价单（备品、备件清单报价单）；

（16）供应商认为有必要提供的其他资料。

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10. 投标报价

10.1投标方应按招标文件第五章附件“开标一览表”和“投标详细报价表”格式填写投标货物的单价和投标总价。如果单价与总价不符，以总价大写为准。投标方只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价，高于最高限价的投标文件作无效标处理。

10.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3投标报价除设备的自身价格外，还包括下列费用：

（1）所有设备的运装卸费、安装调试费、专用工具、税费、培训费、技术服务费、质保期维修及其它费用。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。
11.投标货币

11.1投标书、投标报价表及开标一览表中的报价一律用人民币填报。

12.投标保证金

12.1 投标人应向招标代理机构提交投标保证金，按照第二章投标须知前附表中的要求缴纳。

12.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险

12.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.4退还保证金所需资料：

1）退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

[image: image1.png]('3 i N3556367
recemrr

sobut nrzn

=xBIRNE




    2）请在A4纸上提供以下信息并加盖单位公章:项目名称、项目编号/包号、投标保证金金额、单位名称、账号、行号、开户行地址、联系人、联系电话。

3）中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

12.5 发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

（2）如果中标方未能按本须知规定签订合同；

13. 投标文件的签署及规定

13.1 供应商应当按照本须知前附表第 7 项规定的份数提交投标文件。

13.2 投标文件签署要求均应符合招标文件相关规定。

13.3 投标文件未按照上述规定编制，符合性审查将不予以通过。

四、投标文件的递交
14. 电子版投标文件

14.1供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件；投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，逾期上传的或者未成功上传到平台的投标文件，投标无效。

15. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前上传加密的电子投标文件。纸质版投标文件按照本投标须知前附表相关规定提交。

16.加密的电子投标文件提交的截止时间

16.1 投标文件提交的截止时间详见本投标须知前附表规定。

16.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

16.3 至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，不得开标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

17. 迟交的加密的电子投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后提交的投标文件将被拒绝并退回。

18. 加密的电子投标文件的补充、修改与撤回

18.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件。

18.2 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

   五、开标和评标
19.开标

19.1本项目采用不见面开标方式，招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成开标签到、远程解密、报价确认等交互环节。供应商应在投标截止时间前登录政采云平台签到，同时确保开标期间电脑网络环境畅通，浏览器配置无误，可完成正常的解密和操作。评标委员会成员到场集中评标，但不得参加开标活动。投标截止时间前不得开启投标文件。

19.2 开标程序
19.2.1供应商不足3个的，不得开标。

19.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

19.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人代表、监督人员；

19.2.4 供应商解密，解密时长30分钟；

19.2.5解密后由采购代理机构工作人员宣读《开标一览表》中载明的内容；之后由采购代理机构工作人员开启报价签字时段，供应商在规定时间内对《开标一览表》的内容进行签字确认，本项目报价签字时段设定为30分钟，如供应商未在规定时间内签字确认，后果自负。如供应商代表对唱标人宣读的内容有异议的，应当场提出。

19.2.6唱标结束后由采购人代表对供应商进行资格审查；资格审查不合格的，投标无效；

19.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开启。

19.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

19.4供应商法定代表人或法定代表人授权委托人参与开标远程交互时，中途不得更换，在解密、废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.5采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

20.评标原则

20.1认真贯彻国家有关法律、法规，维护当事人的权益。

20.2对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

20.3评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

20.4招标文件是评标的依据。

21.评审程序

成立评标委员会→初步评审→详细评审→推荐中标候选人。

21.1评标委员会：根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由项目单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数。而且专家人数不少于招标小组人数的三分之二。
21.2 初步评审

1、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。详见附表1
通过初步评审的投标单位可进入下一环节的评审。

附表1：初步评审标准

	序号
	投标文件符合性审查内容
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	3

	1
	投标总价未超出所投项目预算或最高限价的
	
	
	

	2
	供货期未超出招标文件规定期限的
	
	
	

	3
	投标文件是否按规定电子签章
	
	
	

	4
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写
	
	
	

	5
	质保期是否满足招标文件要求
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	

	说明：（1）各项审查内容评审意见用“√”表示符合，“×”表示不符合；
（2）上述各项中如有一项为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。


22评标办法：采用综合评分法。

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。
22.2在详细评审过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人（不是每一个）作出必要的澄清、说明或者补正，并作为投标文件的组成部分。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3评分标准

（1）评标因素及权重

综合评分法，即最大限度满足招标文件实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以价格因素，供应商的技术力量、机构、人力及资源配置先进性和可靠性，服务承诺项目，投标报价的完整性及合理性等因素综合评分，不保证最低价中标，分别按综合评分结果确定中标人。
（2）评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。投标人的评审价格由投标人代表签字确认。

①节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

②中小企业价格折扣比例及方法

	根据执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①投标人《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

②投标人提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。


技术和商务详细评分表
	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位）。
	30分

	B：技术部分评分45分

	技术参数
	1.从所投产品的产品制造体系、基本功能、技术指标与采购需求的吻合程度和偏差情况（包括所投产品配置、主要技术参数、等）进行评价，基础分为25分；
2.“★”项为重要参数，有负偏离或缺漏的，每一项扣基础分1分，扣完为止。
3.其他指标有负偏离或缺漏的，每一项扣基础分0.5分，扣完为止。

备注：提供相关资质证书、证书投标文件中为复印件加盖公章，参数以检测报告及相关官网查询文件为准；须提供检测报告加盖制造商公章的复印件或原件备查（复印件须与原件一致）复印件需备注与原件完全一致。如提供虚假证明文件，按政府采购相关法律、法规处理。未提供的此项不得分。
	25分

	企业实力
	1、投标人具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）的，得4分；

2、投标人由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书的，得3分；

3、投标人具有省级或以上质量监督检验检疫局颁发的第一，二类压力容器特种设备设计许可证的，得3分。

注：须提供上述相关证书的证明材料复印件并加盖投标人公章。
	10分

	项目实施方案
	根据投标人提供的针对本项目实施的方案（疫情影响后的实施组织、安全文明施工、人力资源安排、进度措施、质量保证措施、应急预案等等）进行评审：

（1）实施方案完整、可行性强，针对性强的为优，得7-10分；

（2）实施方案较完整、可行性较强，针对性较强的为良，得3-6分；

（3）实施方案较完整、可行性一般，针对性较为一般的得0-2分。
	10分

	C：商务部分评分25分

	类似业绩
	投标人具有近三年（2019年6月1日至今）类似本项目金额以上业绩，每提供1个得1分，最高得10分。【提供合同或中标通知书复印件，不提供不得分】
	10分

	售后服务
	新疆地区设有长期稳定的服务机构得2分；【提供营业执照复印件或场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件，不提供不得分】
	2分

	
	售后服务方案                                                                                                                                                             由评标委员会根据投标人的售后服务方案、提供的相关资质证书、免费保修期限、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间、保修期外维修方案等方面内容，独立分档打分。（未提供方案不得分）

一档（3分）：投标人或生产厂家满足招标文件售后服务要求，在项目所在地有维护机构或常驻办事机构且机构，有完善的培训计划、维保方案和可靠的服务响应体系，维修设备齐全，具有相关维修职称的售后服务人员3及以上人，设备质量保证期或工程师驻场维保服务期优于招标文件要求，能够及时响应服务要求，（提供相关证明材料、合作协议的原件或复印件）

二档（2分）：投标人或生产厂家满足招标文件售后服务要求，在项目所在地有（或合作有）相关技术服务、维护机构或常驻办事机构，有完善的培训计划，具有相关维修职称的售后服务人员1或以上人，能够及时响应服务要求（提供维护机构的相关证明材料或合作协议原件或复印件）；

三档（1分）：投标人或生产厂家满足招标文件售后服务要求，有（或合作有）相关技术服务、维护机构或常驻办事机构（提供维护机构的相关证明材料或合作协议复印件，否则不予进档）；
	3分

	供货方案
	1、投标人制定的投标总体进度计划，运输、安装调试、验收方案较标书要求提前的，且进度计划切实可行，保证措施考虑齐全，措施合理。      4-5分

2、投标人制定的投标总体进度计划，运输、安装调试、验收方案满足标书要求的，且进度计划切实可行，保证措施考虑齐全，措施合理。        2-3分

3、投标人制定的投标总体进度计划，运输、安装调试、验收方案不满足标书要求的，且进度计划切实可行，保证措施考虑齐全，措施合理。      0-1分
	5分

	应及处理方案
	1、当地备品备件齐全，得1分；

2、投标人的故障响应时间

在接到用户通知后24小时内赶到现场的，得3分；48小时内赶到现场的，得1分；其余不得分。

3、投标人的故障及维修处理方案（满分1分）（优：1分，良：0.5分，差：0分）
	5分


六、定标
23.定标准则

23.1评标委员会应当根据详细评审情况，按照投标供应商综合得分由高到低的顺序，依次推荐3名中标候选供应商。
23.2综合评分法，即最大限度满足招标文件实质性要求，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，以价格因素，供应商的技术力量、机构、人力及资源配置先进性和可靠性，服务承诺项目，投标报价的完整性及合理性等因素综合评分，分别按综合评分结果确定中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

24.中标通知

中标结果5个工作日内将在《新疆政府采购网》发布中标公告。

中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.签订合同

25.1中标方按《中标通知书》与采购方签订合同。

25.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等均为签订经济合同的依据。

25.3中标方应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标方不得向他方转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他方转让。

26.腐败和欺诈行为

26.1 本招标形成的合同项下的采购方和中标方在合同采购和实施过程中应遵守商业道德标准，不得存在腐败行为和欺诈行为。

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程和合同实施过程而谎报事实，损害采购方利益和公共利益，包括投标方之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为的使投标丧失竞争性，剥夺了采购方从竞争中所获得的利益。

26.2 如果被推荐的中标方被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，其授标建议将被拒绝。

合同书格式

设备采购合同
合同编号：  
甲  方：额敏县加尔布拉克农场
注册地址：
经办人：
业务电话：
乙  方：                            
注册地址：              
业务代表：               
业务电话：     
收款银行：
账号：
税号/统一社会信用代码：
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》，就甲方向乙方购买，乙方向甲方出售本合同项下设备事宜，通过平等协商达成一致，签订本合同：
1、定义
本合同使用的下列词语限定如下含义：
1.1设备：是指包含主机、辅机、备品备件、工具、技术资料等所有组成部分的全新未曾使用的设备；
1.2设备初检：是指甲乙双方共同对乙方所供设备及各组成部件的种类、规格/型号、数量、生产厂家/品牌、外观、包装进行的初步检验；
1.3质量验收：是指乙方对设备安装调试完毕后，对设备的各项技术指标和质量标准进行检验测试，以确定设备是否符合或达到合同的要求；
1.4条：指以整数指引标题的并以若干款为内容构成合同的一部分，如“2、设备”及2.1、2.2、2.3等构成本合同的第二条；
1.5款：指构成条的各个部分，如2.1、2.2、2.3等均为一款；
1.6项：指构成款的各个部分，如12.8.1、12.8.2、12.8.3等均为一项。
2、设备
2.1设备名称为：           ；设备规格型号为：                ；
设备数量为：           ；
2.2设备由主机、辅机、备品备件、工具、技术资料等部分组成，每套设备各组成部分的名称、规格型号、材质、数量、单价、金额、生产厂家/品牌等如下：
	设备
	名称
	规格/型号
	材质
	数量
	单价（元）
（不含税）
	金额（元）
	生产
厂家/品牌

	主机1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	主机2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	辅机1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	辅机2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备品备件
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	工具
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	技术资料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计总金额（元）（含税）
	


2.3乙方保证对所售卖的设备拥有所有权和处分权，对该等设备的出卖是乙方合法有权的行为；
2.4乙方保证所供设备不侵犯第三人的知识产权和其他权益。
3、设备的技术指标和质量标准
乙方在本合同项下向甲方出售的设备，应符合或达到下列技术指标和质量标准：            。
4、包装和运输
4.1本合同项下乙方向甲方所供设备采取       方法包装，包装费用由乙方承担，包装物不返还，归甲方所有；
4.2乙方所供设备的包装应足以经受本合同约定的运输方式和保管方法将设备运至本合同第5.2款约定的交货地点而不受损害；
4.3包装规格为：                                  ；
4.4 运输和运输费用承担：设备到达本合同第5.2款约定的交货地点前的运输、运费、装卸费等均由乙方承担；
4.5运输方式：                         
5、到货时间和地点
5.1到货时间：（根据实际情况在[ ]打“√”选择）
[ ]甲方应在安排好设备安装场地、做好安装准备之后，以发货通知单形式通知乙方到货时间，乙方应根据甲方通知的时间将设备运至指定地点，以保证设备得以及时安装、验收和交付，发货通知单是本合同的一个重要附件，在合同期内由甲方向乙方发出，上面载明甲方要求乙方到货时间等信息；
[ ]自合同签订之日起80天内到货；乙方在发货前应向甲方发出书面通知，若甲方届时不满足安装条件，甲方应收到乙方发货通知后另行以书面方式通知乙方具体到货时间，乙方应根据甲方通知的时间将设备运至指定地点。因甲方原因要求乙方交货推迟的，甲方不承担因要求乙方延迟交货所产生的任何费用；
5.2到货地点为                            。 
6、安装前对设备的初检
6.1乙方在按本合同第5条约定的时间将本合同项下设备运达到货地点后，乙方应指派人员在设备到达的同时与甲方一同根据本合同第2、4条的相关约定对设备及各组成部件的种类、规格/型号、数量、生产厂家/品牌、外观、包装进行初步检验；如乙方不能按时到达现场交接的，乙方同意以甲方初验结果为准；
6.2在甲乙双方按本条第6.1款约定对设备进行查收的过程中，发现有包装破损、设备被污染或损坏、设备的种类、数量、规格/型号、生产厂家/品牌与合同第2条约定不符等情况的，甲方有权拒收或者保管乙方的设备并通知乙方，并有权选择要求乙方限期换货、限期修理或限期补齐；由此产生的一切费用和造成的损失均由乙方承担；
6.3经甲乙双方初检合格的设备，在按本合同第7条约定安装调试并按本合同第8条约定验收交付甲方之前，由乙方负保管的义务；
6.4经甲乙双方初检合格的设备，由乙方自负全部费用负责运至甲方设备安装所在地；
6.5设备在根据本合同第8条约定经甲方检验合格并交付给甲方前发生任何损毁、灭失及其他风险、责任均由乙方自行负责。
7、安装调试及培训
7.1乙方负责按本合同约定完成设备的安装和调试；
7.2安装调试期间：乙方应在设备初检完成后30日内完成设备的安装调试；
7.3乙方负责设备安装调试所需的全部材料、元件、器材、构件和辅助设备等，并承担其价款和费用。其中主要器件、材料的材质、规格等必须符合以下要求：       ，其他的器件、材料也应符合实现合同目的的要求；
7.4乙方按本条第7.3款约定采购的材料、元件、器材、构件和辅助设备等，在设备进入安装现场前1天通知甲方准备查验，并在进入安装现场时向甲方出示产品合格证、检验单，且应按甲方的要求进行检验或试验，不合格的退回，检验或试验费用由乙方承担；
7.5甲方发现乙方采购或使用不符合本条第7.3款约定的材料、元件、器材、构件和辅助设备等的，有权要求乙方负责更换、拆除或重新采购，并由乙方承担因此发生的费用，延误的安装调试期间不予顺延；
7.6乙方应妥善保管材料、元件、器材、构件和辅助设备等，并且不使用变质、降质或过保质期的材料；
7.7乙方应保管好材料、元件、器材、构件和辅助设备等的合格证、检验单，以便验收时向甲方提供；
7.8乙方使用甲方水、电、汽的，由甲方提供出口，由乙方自行负责接通、维护、安全及安全责任，乙方使用甲方的水、电、汽按表计量，水综合单价为   元/T，电综合单价为   元/kwh，汽按成本价收费，乙方应于安装调试完毕并经甲方验收完毕后   日内向甲方交纳全部水、电、汽等费用；
7.9乙方在安装调试过程中，应尽量避免扰乱甲方及附近单位居民正常的工作和生活秩序，要搞好施工现场环境清洁卫生工作；乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，特种作业人员持证上岗，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在安装调试过程中发生的工伤事故及安全事故，由乙方负责，导致甲方蒙受损失的（包括政府对甲方的经济处罚），乙方应当赔偿甲方因此所受到的一切损失；
7.10乙方应遵守甲方公司各项外委施工管理规定及甲方现场管理规定；
7.11乙方负责安装调试项目范围界定的描述：乙方调试范围为全过程，调试酒液量至少五十吨，配方及供应商由甲方提供，全部费用由乙方承担。　　　　　　　　　

7.12乙方应在本条第7.2款约定的期限内完成设备的安装调试，并向甲方发出申请验收通知书，否则，视为乙方逾期交付设备；
7.13安装调试费已包含在本合同第9条约定的合同总价款之中，甲方不需另行支付；
7.14员工培训的范围、方法、培训费和支付方式：
培训费已包含在本合同第9条约定的合同总价款之中，甲方无需另行支付；
培训内容：设备操作及维修保养等内容，在安装调试时进行实际操作培训，设备正常运行后按甲方要求的方式进行培训；
培训时间：不少于10天；
培训人员范围：设备操作及维护人员不少于10人；
培训效果：使受训人员对乙方所供设备的正常操作及维护规程全面了解和掌握。
8、质量验收
8.1在乙方按本合同第7条约定完成设备的安装调试后，应向甲方发出申请验收通知书，甲方应在收到乙方申请书后20天内开始验收，验收期为5天； 

8.2检验验收标准：在甲方按本条第8.1款约定对设备进行检验验收时，适用本合同第2、3、4、7条约定的相关标准和要求，只有设备完全符合这些标准和要求[ ]满负荷[ ]带料[ ]空负荷运行   天后，才为设备质量合格。但设备经甲方检验验收合格，并不排斥乙方根据本合同第10条应承担的质量保修义务（根据实际情况在[ ]打“√”选择）；

8.3在甲方根据本条第8.1和8.2款约定对设备的质量进行检验验收中发现设备不符合本合同第2、3、4、7条约定的相关标准和要求的，由乙方自费负责更换、修理或补充，直至经甲方检验验收合格。在此种情况下，如经甲方验收合格的时间超过本合同第8.1款约定的期间的，视为乙方逾期交付设备；

8.4如果设备按本条第8.3款约定的更换、修理或补充后仍未达到或不可能达到本合同第2、3、4、7条约定的相关标准和要求的，则视为乙方不能交付设备，在此种情况下，已经安装的设备由乙方在甲方指定的期限内拆除，并质押给甲方作为乙方支付违约金的担保。但按甲方认为是可以使用的，且在甲方同意的前提下，甲乙双方可协商降低本合同第9条约定的总价款，并签署让步接受协议，由甲方接收设备；

8.5如根据国家规定或有关部门规定，设备必须经过政府部门检验的，由乙方负责申请政府部门检验，甲方配合乙方完成，在政府部门验收合格之后，乙方应提请甲方验收，设备是否合格以甲方的最终检验结果为准。验收费用由甲方承担，因乙方设备质量问题引起的复验，复验费由乙方承担。 

9、价款和结算
9.1本合同项下甲乙双方买卖设备的含税总价款为人民币   元，大写    ；
9.2发票税率   %，如遇国家税率调整，不含税金额不变，含税金额按新税率计算相应调整；
9.3开票信息：
	开票内容：  

	购买方
	销售方（开票方）

	公司名称
	
	公司名称
	

	纳税人识别号
	
	纳税人识别号
	

	地址、电话
	
	
	

	开户行及账号
	
	
	


9.4甲方按如下约定向乙方结算货款：

9.4.1在本合同生效后10天之内，乙方向甲方开具按本条第9.1款约定的总价款的30%的合法有效的增值税专用发票，甲方收到乙方发票并审核无误后10天内，按本条第9.1款约定的总价款的30%向乙方支付预付款；

9.4.2在乙方按本合同第5条约定将设备如期运至约定的地点后10天内，乙方向甲方开具按本条第9.1款约定的总价款30%的合法有效的增值税专用发票，甲方收到乙方发票并审核无误后10天内，按本条第9.1款约定的总价款30%向乙方支付；
9.4.3在乙方按本合同第7条约定对设备进行安装调试并经甲方按本合同第8条约定检验合格后的10天之内，乙方向甲方开具剩余价款部分的合法有效的增值税发票，在甲方收到乙方发票并审核无误且在扣除乙方应支付的违约金、赔偿金后10天内，甲方向乙方付至本条第9.1款约定的总价款的97%；

9.4.4在甲方按本条第9.4.3项约定付款后，所余总价款的10%为质量保证金，该质量保证金按本合同第10条的约定办理；
9.5甲方仅按本合同约定的乙方收款银行及账号向乙方结算价款，不接受乙方委托第三方收款的要求。如乙方收款银行及账号变更，应出具书面变更通知并经甲方同意后双方另行订立补充协议，甲方按补充协议约定的乙方收款银行及账号向乙方结算价款；
9.6因乙方自身原因导致无法开具本合同约定的合法有效的增值税发票的，甲方有权拒绝支付任何款项。
10、质量保证
10.1质量保证期为设备自本合同第8条约定的质量验收合格之日的次日起5年，整套设备或个别部件换货的，换货部分的质量保证期自换货部分经甲方质量验收合格之日起重新计算；
10.2设备在质保期内出现质量问题，甲方将向乙方发出书面通知书或以其它方式通知乙方，乙方应在接到甲方通知后　　小时之内指派专业人员到现场维修。如乙方不能在约定的期限内对设备进行维修，甲方有权选择第三方进行维修，所发生的维修费用在乙方的质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用的，超出部分由乙方全部承担；
10.3如乙方提供的其它有关质量保证的承诺（包括但不限于保修书）与本合同相关约定矛盾，则就本合同相关约定或乙方提供的其它有关质量保证的承诺，甲方有权选择适用；
10.4 本条第10.1款约定的保证期届满后，乙方履行了本条约定的保修义务的且质量保证金有剩余的，在甲方收到乙方的质保金返还申请后，剩余部分由甲方不计息支付给乙方。
11、甲方违约责任
11.1甲方若不能按本合同第9条约定给付合同价款的，由甲方就延迟付款部分和迟延时间，按每日0.03%计算利息作为违约金支付给乙方； 
11.2甲方若未按本合同第8条约定及时检验验收，应承担给乙方造成的直接损失。
12、乙方违约责任
12.1乙方逾期交付设备的，每逾期交付一天，向甲方支付本合同第9.1款约定的合同总价款0.03 %的违约金，逾期达50天的，视为乙方不能交付，按本条第12.2款约定承担违约责任；

12.2乙方不能交付设备的，按本合同第9.1款约定的合同总价款的15%向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同；

12.3乙方逾期交付设备的天数超过12.1款约定的视为不能交付的天数，甲方仍接受的，则甲方给予乙方30天的延长交货期，乙方在延长交货期内交付设备的，则乙方违约金按12.2款支付；乙方在延长交货期内仍不能交付设备的，则乙方除支付12.2款约定的违约金外，另需支付本合同第9.1款约定的合同总价款的10%的违约金，且甲方有权单方解除合同；
12.4乙方交付设备的数量少于合同约定的，甲方仍然需要的，乙方应当照数补齐，补齐部分如果逾期交货的，按照本条第12.1款的约定承担逾期交付的违约责任；甲方不再需要的，乙方应按照本条第12.2款的约定向甲方承担不能交付设备的违约责任； 
12.5乙方违反本合同第2.3或2.4款有关约定的，向甲方支付人民币      元的违约金；

12.6本合同生效后，除发生不可抗力外，乙方若单方解除合同，乙方除应全额返还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付本合同第9.1款约定的合同总价款20%的违约金；

12.7如乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下权利全部或部分转让或质押给第三人，属于乙方根本违约，乙方应向甲方按转让债权数额或质押担保的主债权数额的20%支付违约金，且甲方有权从应付乙方且乙方转让或质押的债权中直接扣除；此外，甲方有权中止或解除本合同，且无论甲方选择中止还是解除本合同，甲方均有权停止支付应付乙方且乙方未转让或质押的合同款项，用于担保乙方因擅自转让或质押合同权利而可能给甲方造成损失的相关赔偿责任，直至甲方认为因乙方前述违约行为给甲方可能造成的风险完全消除时止；停止支付合同款项期间甲方无需向乙方支付利息；
12.8如乙方违反本合同第9条约定，未按时开具或开具不符合规定发票，则应按以下方式赔偿甲方因此受到的损失：
12.9乙方须签署“阳光宣言”（详见合同附件1）并严格遵守，在本合同订立、合作过程中如有违反阳光宣言行为或甲方根据有关资料认为乙方可能存在上述情形的，甲方有权单方解除本合同且无需承担任何责任，并将乙方列入不合作供应商；
12.10除上述约定外，乙方违反本合同其他约定的，应当向甲方支付人民币5万元的违约金；
12.11若本合同约定的违约金不足以补偿甲方遭受的损失的，对于甲方遭受的损失（包括但不限于由此造成的诉讼费、差旅费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、本合同第12.7款约定的甲方被依法确认给付或赔偿给应收账款受让人或质权人的款项或损失赔偿费），甲方有权进一步向乙方追偿；
12.12甲方有权直接从待付的合同价款中扣除违约金和赔偿金，如待付的合同价款不足扣除的，乙方应另行向甲方支付。如果甲方在支付本合同第9.4款约定的合同价款时未扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，并不代表甲方放弃对乙方的追索，甲方仍有权继续追索；
12.13本合同主文中和/或合同附件中就同一事项或同一违约行为的约定不一致的，甲方有权选择适用。
13、不可抗力
13.1本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的事件；

13.2如果发生不可抗力事件,甲乙双方受该事件影响下的合同义务在不可抗力影响引起的延误期内将暂停履行；

13.3甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，解释其需要提出发生不可抗力的理由，并且应在其后十五天内对该不可抗力事件的发生及其持续时间提供适当证明；

13.4若发生不可抗力，甲乙双方应就履行本合同或变更、终止本合同达成协议。

14、争议解决
14.1本合同约定的条款，双方当事人应当共同遵守。如果在履行过程中发生争议，应本着友好协商的原则予以解决，如果对合同有关条款的理解发生争议，应根据合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思；
14.2凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决，协商不成时任何一方均有权诉至法院，无论哪一方起诉，均由甲方所在地法院管辖。
15、合同变更与转让
15.1未经甲方书面同意乙方不得擅自转让本合同，不得将本合同的应收账款全部或者部分转让或质押给第三人；
15.2乙方发生合并、分立、改组、转让、经营权变更等变更情况的，必须事先通知甲方，甲方有权决定是否终止本合同。
16、合同生效和期间
本合同须经双方盖章，自最后一方盖章之日起生效，自本合同约定事项处理完毕之日终止。 
17、通知条款
甲乙双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
17.1甲方确认其有效的送达地址为   ；
乙方确认其有效的送达地址为   ；
17.2双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序；
17.3一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过以书面形式写就并盖章的方式向对方进行通知。在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务；
17.4一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达；
17.5纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准（该送达地址适用上述条款约定的送达方式及送达的法律后果）；
17.6甲乙双方之间就本合同的正式通知，除可以采用上述地址以直接交付、挂号邮寄、特快专递等方式送达对方外，还可以按17.7款约定的电子邮件的方式送达对方。但均以书面形式写就并盖章；
17.7甲方：收件人：              电子邮件：
乙方：收件人：               电子邮件：
18、其它约定
18.1甲方任何员工的言论和书面文件在经甲方书面确认之前均不代表甲方，甲方的任何书面文件均需加盖甲方公章方为有效；
18.2合同一方因与对方员工发生的私人经济往来而产生的任何损失，由该方自行承担，合同对方不负任何责任；
18.3本合同有效期内，以及在其终止或期满后的任何时候，乙方不得向任何第三方披露在履行合同过程中所获得的甲方的任何经营信息；
18.4本合同有效期内，如甲方决定提前解散、注销或长期停产停业的，甲方应当书面通知乙方，自通知送达之日起满15日时，本合同自动终止，双方互不因此承担违约或赔偿责任；
18.5本合同约定期间的最后一日是法定休假日的，以法定休假日结束的次日为期间的最后一日；
18.6（其他未尽约定）；
18.7本合同未尽事宜，双方应友好协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力；
18.8本合同附件是合同的组成部分，与合同具有同等的法律效力，本合同附件有：
合同附件1《阳光宣言》；合同附件2《技术规范及要求》；
18.9本合同一式陆份，双方各执三份，均具有同等法律效力。

甲方: 额敏县加尔布拉克农场    （盖章） 

法定代表人：
委托代理人：
2022年  月   日

乙方:           （盖章）

法定代表人：
委托代理人：
2022年  月   日 

 采购需求

额敏县加尔布拉克农场鲜啤精酿加工建设项目招标参数（另册）
第五章 附  件（投标文件格式）

说明：

以下附件是投标人编制投标文件的格式，投标人依据该格式制作投标文件。投标文件包括但不仅限于编制格式内容，如有不足，请自行补充提供。

附件：
正本或副本

***项目

投标文件

项目编号：            
供应商名称：                     (盖公章)
地址：                                     

法定代表人或其被授权人（签字）：                  
电话：                              

日期：        年       月       日

★投标文件正文编制顺序（投标人可按下列顺序排列并在目录处标注详细页码）

目   录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书、投标方法人代表授权书、投标人基本情况表（附资格审查资料）、信用记录截图；

（3）参加政府采购活动2019年至今在经营活动中没有重大违法记录（提交承诺函格式自拟）

（4）近三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供收费凭证）

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（须提供2020年经会计师事务所出具或审计机构审计的财务审计报告）

（6）投标廉政承诺书；

（7）开标一览表；

（8）投标详细报价表；
（9）主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表；

（10）类似项目业绩表（附证明材料，如：附合同协议书或中标通知书复印件）；

（11）投标产品合格证明材料（附质量检验报告或其他合格证明材料彩色扫描件或彩色复印件、软件著作权证书彩色扫描件或彩色复印件）；

（12）投标产品彩页；

（13）售后服务承诺（含优惠条件）及维修计划（详述）；

（14）产品配备器材清单；
（15）常用配件清单及耗材分项报价单（备品、备件清单报价单）；

（16）供应商认为有必要提供的其他资料。

★投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。
一、投标函

致：                

依据贵方采购项目名称，（采购项目编号) ，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交下述文件正本1份，副本4份。

同时，签字代表承诺如下：

1、投标人已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

2、投标人按照招标文件的规定报价，如被确定中标后，全面履行合同。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历日。
4、我方己向贵方提交了投标保证金              人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。。

5、投标人同意提供招标代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日
二 、 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：                     

单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                       
成立时间：     年    月    日

经营期限：                                       
姓    名：         性别：        年龄：       职务：        系     （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                              （盖公章）
日  期：       年       月      日
           
（2）投标方法人代表授权书
致：                      

                 （投标人全称）法人代表          授权            （全权代表姓名）为全权代表，参加额敏县政府采购中心组织的项目名称（招标文件编号：        ）的招标投标活动，全权处理招标投标活动中的一切事宜。

投标人全称（公章）：

法人代表（签字）：

日    期：      年      月      日
全权代表姓名：               职务：

身 份 证号码：               详细通信地址：

邮 政 编 码：                传真：               

电话：

被授权人《居民身份证》复印件正反面：


（3）投标人基本情况表（附资格审查资料）
企业基本情况简介
	企业注册名称
	 
	建立日期
	 

	企业法人代表
	 
	职称
	 
	企业性质
	 

	企业资质等级
	 
	经营方式
	 

	上级主管部门
	 

	批准成立机构
	

	经

营

范

围
	 

	企

业

简

历
	 


备注：在本表后附营业执照副本的原件扫描件。

（4） 信用记录截图

（加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图（查询时间须在招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止）。
三、参加政府采购活动2019年至今在经营活动中没有重大违法记录

备注：提交承诺函格式自拟。
近三个月依法缴纳社会保障资金的良好记录

备注：提供近三个月收费凭证。
五、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，（须提供2021年经会计师事务所出具或审计机构审计的财务审计报告）

备注：提供2021年经会计师事务所出具或审计机构审计的财务审计报告。

六、投标廉政承诺书

致：                    
我单位报名参加采购项目名称，（采购项目编号)，公开招标采购投标，为促进招投标工作的规范运行和公平竞争，有效制止招标投标活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制招标投标中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：
在本投标活动中，我们将自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及有关招标投标管理规章制度开展投标活动。本单位不以任何形式向招标方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请招标方人员参与高档娱乐活动；不串通报名投标，不弄虚作假，不拉拢招评标人员影响评标工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受纪检监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位名称：             （盖章）

承诺单位法定代表人（签字）：       

日期：      年      月      日                                                  

七、开标一览表

项目名称：                    
采购项目编号：           

	投标总价（元）
	交货期
	质保期
	备注

	小写：

 

大写：
	 
	 
	


供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

备注：

1.表中大小写不一致时，以大写为准。     

2.投标报价为完成本次采购项目的设备、运安装费、税费等一切相关费用。

八、 投标详细报价表

采购项目名称：                     

采购项目编号：           
	序号
	设备名称
	
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

（此表可延长）
备注：1、必须填写品牌、规格或型号、生厂商名称。（因填写不完整造成不响应招标要求的，后果自负）

2、以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符。

九、主要技术参数与性能响应及技术规格偏离表

采购项目名称：                     

采购项目编号：           

	序号
	名称
	招标技术参数要求
	投标技术参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	 (供应商根据所投产品技术配置，必须如实详细描述)
	
	

	...
	
	
	
	
	


供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

（此表可延长）

备注：供应商必须对应招标文件“采购需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
十、类似项目业绩表

采购项目名称：                     

采购项目编号：           

	货物所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	（供货业绩中含有的：本次投标产品的设备名称、品牌、型号、主要配置及数量）



	备注
	是否附用户评价报告        有（ ）      无（ ）


供应商名称：                  （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

备注：1、每张表格只填写一个业绩项目。（按招标人要求的范围提供相关业绩，投标单位也可提供生产厂家销售业绩。）

2、本表后须附真实的合同或中标通知书，（证明材料应能体现有本次招标采购范围内的设备。）如未附证明材料，业绩将不予认定； 

十一、投标产品合格证明材料
备注：附产品近三年质量检测报告或其它合格证明材料（投标文件正本中必须为彩色扫描件或彩色复印件清晰可辨有效）。

十二、投标产品彩页

备注：1、附所投产品彩页（须为彩色扫描件或彩色复印件清晰可辨有效）。2、彩页中能反映出详细技术参数配置。

十三、售后服务承诺

（含优惠条件）及维修计划（详述）

说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

1、在新疆地区设有长期稳定的服务机构证明材料（营业执照原件扫描件或场地租赁合同复印件或自有房产证明复印件）

2、中标企业，必须提供易损件，以便更换。

3、免费提供技术支持，帮助技能训练的指导。同时，每年提供免费的设备检修及软件免费升级工作。

4、在运行期及最终验收后的保修期内，由于设备技术质量问题而产生的故障，无论大小，一律提供免费维修服务。

5、包修期满后，向用户提供终身维修服务。一旦客户需要维修，成交供应商将一如继往地提供服务，只收取被更换的零配件工本费。

6、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

十四、产品配备器材清单；
采购项目名称：                     

采购项目编号：           
	序号
	产品名称
	规格型号
	制造商
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	


供应商名称：                        （盖公章）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：           

日期：   年   月   日

十五、常用配件清单及耗材分项报价单

              （备品、备件清单报价单）
采购项目名称：                     

采购项目编号：           

	序号
	产品名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	备注 （优惠程度%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	
	


注：1、 此表需详列投标产品的常用配件清单及耗材报价单（备品、备件清单报价单）此报价包含运费、税费等相关费用。
    2、请详细列明常用配件清单及耗材（备品、备件）可能给予供应的优惠条件或

程度；

十六、供应商认为有必要提供的其他资料

附件：

中小微企业声明函（投标人）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（盖章）：
日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)。
附件资料一：             
招标代理服务收费标准
招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。
	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物项目招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：
100×1.5％=1.5万元
（500-100）万元×1.1％=4.4万元
合计收费=1.5+4.4=5.9万元。









法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件








51

