新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心

生物安全三级实验室设施设备改造升级服务项目（二次）

XJHZ(CS)2022-111

磋 商 文 件

采购人：新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心

地址：乌鲁木齐市高新技术开发区蓝天路268号

联系人：赵耀国

电话：18899505068

采购代理机构名称：新疆世纪华中工程项目管理有限公司

地址：乌鲁木齐市米东区中颐北路公务员小区F区F14号楼3层

联系人：孙共青

电话：0991-3382836

日期：2022年4月

磋商公告

项目概况 新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心生物安全三级实验室设施设备改造升级服务项目（二次）的潜在投标人应在新疆世纪华中工程项目管理有限公司（乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室）获取磋商文件，并于2022年5月6 日11：00（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况：

项目编号：XJHZ(CS)2022-111

项目名称：新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心生物安全三级实验室设施设备改造升级服务项目（二次）

招标方式：竞争性磋商

资金情况：财政资金

- 预算金额：330000.00元

- 最高限价：330000.00元

- 数量：1项

- 服务地点：采购人指定的区域

- 工    期：签订合同后60日内完工

保修期：1年

质量等级：合格

服务条件：满足合同要求

项目内容：生物安全三级实验室改造（详见磋商文件）

二、投标人的资格要求：

2.1 本项目的一般资格要求：

⑴ 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

⑵ 落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府采购政策；

2.2 本项目的特定资格要求：

⑴ 投标人须具备独立法人资格的建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含三级）资质，有效的安全生产许可证；

⑵ 投标企业项目负责人须具备注册建造师二级及以上（机电专业），且在有效期内、安全生产考核合格证书（B证），不接受临时建造师资格。

⑶ 本项目不接受联合体；

2.3 严禁参加本次采购活动的供应商：

⑴ 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的要求，在资格审查时将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人至本项目评审时的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目；

⑵ 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证意见成为磋商文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同采购项目提供规范编制。

三、获取磋商文件:

3.1 报名及磋商文件领取信息

时间：2022年5月6日至2022年5月12日（北京时间，法定节假日除外）

每天上午10:00-13:30，下午15:30-18:00，

地点：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室

方式：现场购买

售价：￥300.00元/标包

3.2 报名所须资料

⑴ 企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照，事业法人应提供单位法人证书，其他组织应提供合法登记证明文件，自然人的身份证明；

⑵ 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或授权委托书及委托代理人身份证；

⑶ 提供投标人的建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含三级）资质，有效的安全生产许可证；

⑷ 提供投标企业项目负责人的资格文件，须具备注册建造师二级及以上（机电专业），且在有效期内、安全生产考核合格证书（B证），不接受临时建造师资格；

⑸ 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人至本项目评审时的信用记录并保存信用记录结果网页截图；

⑹ 提供原件及以上资料的A4纸单面复印件并加盖公章，不接受公证件，获取磋商文件，资料不全者不予受理。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点:（北京时间，如有调整、另行通知）

提交响应文件截止时间：2022年5月17日 11:00

投标地点：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室

开标时间：2022年5月17日 11:00

开标地点：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室

五、公告期限:

自本公告发布之日起3个工作日。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系:

6.1 采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心

地址：乌鲁木齐市高新技术开发区蓝天路268号

联系人：赵耀国

电话：18899505068

6.2 采购代理机构信息

名称：新疆世纪华中工程项目管理有限公司

- 地址：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室

联系人：李嘉龙

电话：0991-3382836

- 6.3 项目联系方式

联系人：孙共青

电话：18130881910

目录

第一章   投标人须知前附表	- 2 -

第二章 投标须知	- 7 -

第一节 总则	- 7 -

第二节 招标	- 15 -

第三节 响应文件	- 16 -

第四节 开标	- 21 -

第五节 中标与合同授予	- 22 -

第六节 询问、质疑与投诉	- 24 -

第七节 评标	- 27 -

第八节 重新招标和不再招标	- 28 -

第九节 纪律和监督	- 28 -

第十节 本项目的有关信息	- 29 -

第三章  评标办法	- 30 -

第一节 评标方法	- 30 -

第二节 评标标准	- 30 -

第三节 评标程序	- 30 -

第四节 评标准备	- 30 -

第五节 评标办法	- 37 -

第四章  合同条款及格式	- 40 -

第一节 通用合同条款	- 40 -

第二节 专用合同条款	- 45 -

第五章 采购内容及要求	- 48 -

第六章  响应文件格式	- 50 -

第一节 响应文件封面示例	- 50 -

第二节 响应文件目录示例	- 51 -

第七章 补充条款	- 66 -

第一章   投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心 地址：乌鲁木齐市高新技术开发区蓝天路268号 联系人：赵耀国 电话：18899505068 |
|  | 采购代理机构 | 名称：新疆世纪华中工程项目管理有限公司 - 地址：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室 - 联系人：孙共青 - 电话：0991-3382836 |
| 2 | 项目编号 | XJHZ(CS)2022-110 |
|  | 项 目 名 称 | 新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心生物安全三级实验室设施设备改造升级服务项目 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 预算金额（元） | 330000.00元 |
|  | 最高限价（元） | - 330000.00元 |
|  | 采购需求 | 生物安全三级实验室改造（围护、暖通、自控、电气、污水处理、门禁、报警系统、设备、UPS应急电源电池组等），详见第五章“采购内容及要求”。 |
|  | 数量 | 1项 |
|  | 核心产品 | ■无 □若有则为： |
|  | 服务地点 | 采购人指定的区域 |
|  | 工期 | 签订合同后60日内完工 |
|  | 质量等级 | 合格 |
|  | 保修期 | 1年 |
|  | 资金情况 | 财政资金 |
| 3 | 货款支付 | 最终以与采购人签订的《采购供应合同》的具体约定为准。 |
|  | 现场踏勘 | ■不组织 □组织 |
|  | 投标 预备会 | ■不召开 □召开 |
|  | 联合体 投标 | ■不接受 □接受，联合体投标的须在响应文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
|  | 资格审查方式 | ■资格后审 □资格预审 |
|  | 替代方案 | 不允许投标人提交替代方案 |
|  | 评比办法 | 综合评估法 |
| 4 | 响应文件 的获取 | 时间：2022年5月6日至2022年5月12日（北京时间，法定节假日除外） 每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00 地点：乌鲁木齐米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室 |
|  | 方式 | 现场获取 |
|  | 磋商文件费 | 300元/标包，售后不退 |
| 5 | 响应文件提交 | 截止时间：2022年5月17日11:00（北京时间） 地点：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室 |
|  | 开标 | 时间：2022年5月17日11:00（北京时间） 地点：乌鲁木齐市米东区中颐北路乾和家园F区F14号楼1-3单元303室 |
| 6 | 投标保证金 | 6.1投标保证金金额：6600元（以到账时间为准） ①投标保证金以电汇、网银等形式提交的，应在投标截止时间前以投标人的基本账户一次性汇入以下保证金账户。 ②投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描，标书内须附有此票据凭证。 ③确认到账后，持基本户开户许可证（基本存款账户信息）与采购代理机构工作人员联系开具投标保证金收据并在响应文件中附有此票据凭证。 6.2保证金账户： 名称：新疆世纪华中工程项目管理有限公司 账号：807010012010124364078 行名：新疆天山农村商业银行米东区支行 行号：402885200018 6.3特别提示： ①投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 ②投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明（投标人-xx项目第X标包保证金） |
| 7 | 响应文件份数 | 7.1正本纸质文件：正本1份，副本 2 份，正、副本一起封装； 7.2电子文件：1份，以U盘形式递交，文件格式为正本签署并加盖公章扫描后的PDF文件和Word可编辑格式，U盘内不得附带任何与本次招标无关内容，与开标一览表（报价表）一起封装； 7.3开标一览表（报价表）：1份，与含电子文件的U盘一起封装； 7.4不满足上述要求的投标无效。 |
| 8 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90个日历日，有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。 |
| 9 | 磋商小组 的组建 | 9.1磋商小组由招标人依法组建； 9.2评标专家由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 3 人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |
| 10 | 中标候选人公示媒介 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） |
|  | 中标候选人 | 磋商小组推荐3名中标候选人 |
| 11 | 履约保证金 | 中标人与最终使用单位签订合同为准 |
| 12 | 投标人的 资格要求 | 满足“磋商公告”第二条 |
|  | 开标现场 携带证件 | 12.1投标人须如实提供如下资料（原件备查） ①企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业法人应提供单位法人证书，其他组织应提供合法登记证明文件，自然人的身份证明； ②法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或授权委托书及委托代理人身份证； ③通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人至本项目评审时的信用记录并保存信用记录结果网页截图； ④采购代理机构开具的本标包的投标保证金凭证； ⑤提供投标人的建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含三级）资质，有效的安全生产许可证； ⑥投标企业项目负责人须具备注册建造师二级及以上（机电专业），且在有效期内、安全生产考核合格证书（B证），不接受临时建造师资格。 - 12.2以上资料A4纸的复印件须加盖投标人公章，不接受公证件； 12.3未携带上述证件或模糊不清者，其投标将被拒绝。 |
| 13 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | - 13.1在招标过程中，投标人报价明显低于其他满足磋商文件要求的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 - 13.2供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 - 13.3供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作无效投标处理。 |
| 14 | 招标答疑 | 14.1对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起3个工作日内一次性提出。 - 14.2澄清修改内容可能影响响应文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。 |
| 15 | 特别提示 | - 15.1中标企业按照采购人实际需求按照指定的货地址及时供货及提供服务，并向采购人提供收货单位的签收单，否则自行承担一切损失。 - 15.2国家政策调整或取消该招标品种的，该品种将不再列入招标计划或如果已经进行了招标的该品种将作为无效招标处理，由此产生的一切费用和损失由投标人承担，采购人不承担任何责任。 - 15.3由于天气、路况、检查、签到等特殊原因，建议投标企业排除各种因素提前30分钟到达开标现场，依次填写签到表并递交所需文件；未按时递交文件的投标人不能进入投标现场。 |
| 16 | 招标代理费 | 16.1依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格〖2003〗857号）、（发改价格〖2011〗534号）标准取费（下表）及计算方法计算后再根据下浮比例（工程类、货物类、服务类下浮比例为50%），招标代理服务费收费标准如下： 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.00%. 100-500; 1.10%; 0.80%; 0.70%. 500-1000; 0.80%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%; 0.35%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%=1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%=4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%=4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元） - 合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) - 16.2中标企业在领取本项目中标通知书时，由中标企业向采购代理机构支付本项目代理费； 16.3代理费支付到以下账户信息 户名：新疆世纪华中工程项目管理有限公司 账号：0000 0200 7011 0038 538228 行名：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行 - 行号：313881000703 |

说明：《投标人须知前附表》是对投标须知条款的具体规定和补充，投标人应详细阅读，如有矛盾，以本资料表为准。

第二章 投标须知

第一节 总则

一、适用范围

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，本次招标采取竞争性磋商方式，且文件仅适用于本招标项目中所叙述的货物和服务等。

1.1采购人：见投标人须知前附表；

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表；

1.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称；

1.4投标人：购买了磋商文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商；

1.5项目名称：见投标人须知前附表

1.6供货、服务地点：见投标人须知前附表

二、资金来源

2.1资金情况：见投标人须知前附表

2.2最高限价：见投标人须知前附表

三、招标范围、计划工期和质量要求

3.1本招标项目的范围：见投标人须知前附表

3.2本招标项目的供货周期：见投标人须知前附表

3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表

四、合格投标人：

投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、新疆财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

4.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

⑴ 具有独立承担民事责任的能力；

⑵ 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑹ 法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 落实政府采购政策需满足得资格要求：见投标人须知前附表

⑴ 政策依据；

⒈ 财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

⒉ 财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

⒊ 财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

⒋ 市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

⒌ 财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

⒍ 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号文）；

⒎ 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

⒏ 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号文）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库[2021]20号文）、《财政部办公厅关于组织地方预算单位做好2021年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（财办库[2021]76号文）、关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知。

⑵ 具体内容；

⒈ 进口产品采购

①我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

②凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品；

③对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品；

④磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

⒉ 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

①财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整；

②依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；

③采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

⒊ 信息安全产品目录

①列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和家施中国强制性认证标志；

②未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

⒋ 小型、微型企业可享受扶持政策

①符合财政部、工信部文件（财库[2020]46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称“残疾人福利单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

- A、中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业；

- a、符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

b、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- B、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

- a、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- b、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- c、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

- C、监狱企业指由司法部认定的为犯罪、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

- a、监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- b、监狱企业视同小型、微型企业；

- D、残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

- a、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- b、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- c、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- d、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- e、提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾人军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⒌ 信用记录

信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）。

⒍ 知识产权

①投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人自行承担所有相关责任。

②采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

③投标人在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

④如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4.3 投标人的特定资格要求，见投标人须知前附表

符合政府采购政策、相关法律、法规规定的其他条件，如投标人本行业有特殊资格要求的，投标人应附上其证明材料，并对自己的资格能力满足磋商文件做出承诺。

4.4 联合体投标要求，见投标人须知前附表

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

⑴ 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

⑵ 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

⑶ 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

⑷ 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.5 向采购代理机构成功报名的。

4.6 遵守国家有关法律、法规、规章和其他政策规定。

4.7 公平竞争措施：

⑴ 关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）；

⒈ 采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评；报价相同的，由磋商小组采取公平、择优的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

⒉ 采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由磋商小组采取公平、择优的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

⒊ 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品；

⒋ 本采购项目核心产品见投标人须知前附表。

⑵ 利害关系供应商。

⒈ 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理；

⒉ 利害关系授权代表。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理；

⒊ 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动；

⒋ 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动，联合体投标要求见投标人须知前附表；

⒌ 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动；

⑶ 采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- ⒈ 参加采购活动前 3 年内，担任供应商的董事、监事，是供应商的控股股东或者实际控制人；

- ⒉ 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- ⒊ 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

⑷ 本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

⑸ 响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废（假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉）；

⑹ 被责令停业的，被暂停或取消投标资格的，财产被接管或冻结的；

⑺ 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

五、费用承担

5.1投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任，承担因投标所发生的一切费用；

5.2 投标人应认真阅读和充分理解磋商文件中的所有内容，如果没有满足磋商文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

六、保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件或响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

七、踏勘现场

7.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场；

7.2 投标人踏勘项目现场发生的费用自理；

7.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；

7.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制响应文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责；

7.5 本项目是否现场踏勘见投标人须知前附表。

八、投标预备会

8.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题；

8.2 招标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清；

8.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的投标人。该澄清内容为磋商文件的组成部分；

8.4 投标人认为需要对磋商文件进行澄清或者修改的，应当在法定期限内向招标采购单位提出书面申请，招标采购单位有权决定是否采纳投标人的申请事项；

8.5 本项目是否组织投标预备会见投标人须知前附表

九、分包

9.1是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包，见投标人须知前附表；

9.2 若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。；

9.3 磋商文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包；

⑴ 响应文件中未载明分包承担主体；

⑵ 响应文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

⑶ 响应文件载明的分包承担主体拟再次分包；

⑷ 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十、偏离

投标人须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

第二节 招标

一、磋商文件的组成

⑴ 磋商公告；

⑵ 投标人须知前附表；

⑶ 投标须知；

⑷ 评标办法；

⑸ 合同条款及格式；

⑹ 技术标准和要求；

⑺ 响应文件格式；

⑻ 按照磋商文件规定作为磋商文件组成部分的其他内容（若有）。

二、磋商文件的澄清和修改

2.1投标人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对磋商文件予以澄清。

2.2 在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得对磋商文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

2.3磋商文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买磋商文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足的，相应延长投标截止时间。

2.4投标人在收到澄清后，应在规定时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

三、更正、终止公告

3.1若招标采购单位发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件组成部分，对投标人具有约束力。

3.2更正公告作为招标采购单位通知所有潜在的投标人的书面形式。

3.3若出现因重大变故导致采购任务取消情形，招标采购单位可终止招标并发布终止公告。

3.4终止公告作为招标采购单位通知所有潜在的投标人的书面形式。

第三节 响应文件

一、响应文件的编制

投标人应先仔细阅读磋商文件的全部内容后，再进行响应文件的编制。响应文件应满足磋商文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可隔离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果投标人承担责任。

1.1 响应文件由下述部分组成：

⑴ 投标函；

⑵ 开标一览表（报价单）（必须单独封装并加盖投标公司公章）；

⑶ 法定代表人身份证明书；

⑷ 授权委托书；

⑸ 投标保证金

⑹ 投标人概况；

⑺ 技术条款偏离表；

⑻ 商务条款偏离表；

⑼ 反商业贿赂承诺书；

⑽ 中小微企业声明函；

⑾ 供货、服务方案

⑿ 拟投入项目人员一览表

⒀ 其他需要提交的材料（根据磋商文件的要求和投标人认为需要提供的资料）

⒁ 投标人类似项目业绩表；

1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，响应文件不包括本章所指的联合体协议书。

1.3 响应文件的语言文字

⑴ 除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

⑵ 投标人提交的响应文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应正确翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面（应提供中国翻译协会成员单位的具有翻译资质的机构的中文译本，翻译的中文译本应由翻译人员并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件）。否则，所提供的外文资料将视为无效。（说明：供应商的法定代表人或负责人为外籍人士的，则法定代表人或负责人的签字和护照除外。）

⑶ 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假投标的按照相关法律法规处理。

1.4 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.5 投标货币

除磋商文件另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币。

二、投标报价

2.1 投标人应当按“技术标准和要求”的规定进行综合报价，并填写“响应文件格式”中开标一览表（报价单）的投标报价表。

2.2 最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

2.3 投标报价超出最高限价将导致投标无效。

2.4 除磋商文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

2.5 为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

2.6投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，应同时修改“响应文件格式”中开标一览表（报价单）的相应报价。

三、投标有效期

3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.2 出现特殊情况要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

四、投标保证金

4.1投标保证金作为投标人按照磋商文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

4.2《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标人在递交响应文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“响应文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

4.3投标人不按本章第4.2项要求提交投标保证金的，其投标无效。

4.4投标保证金的有效期与响应文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

4.5投标保证金退还

⑴ 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

⑵ 中标公示期满后，未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内原渠道退还缴款账户。

⑶ 中标公示期满后，中标人的投标保证金，在与采购人合同签订生效后按磋商文件要求提交相应资料五个工作日内全额退还。

⑷ 除磋商文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

⑸ 因供应商涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间的，以及因投标人自身原因导致无法及时退还的不计入退还保证金时限之内。

4.6有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人串通投标；

⑵ 投标人提供虚假资料的；

⑶ 投标有效期内，投标人未按照规定程序进行质疑、投诉，或者采取其他方式恶意诋毁采购人、采购代理机构以及其他投标人，影响和干扰正常政府采购秩序的；

⑷ 投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤回响应文件的；

⑸ 投标人不接受磋商小组按照磋商文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑹ 因投标人自身原因放弃中标的；

⑺ 由于投标人的原因拒绝与采购人签订合同的；

⑻ 由于投标人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；

五、响应文件的密封

5.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于招标采购人的承诺。

5.2响应文件按标包分别编制并编制目录、胶装、密封递交，不允许将两个及以上标包的响应文件编制、胶装、密封在一起，不得采用活页装订。

5.3 响应文件应当对磋商文件有关供货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 5.4 除磋商文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

- ⑴ 响应文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“授权委托书”；

- ⑵ 响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据招标采购单位的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的，若有前述改动，应由投标人代表签字确认并加盖投标人的单位公章，否则投标无效。

5.5投标人必须在各封套上标记以下要求：

项目名称（标包号）：

- 项目编号：

- 投标人名称：

- 投标人注册地址：

- 委托代理人：

- 联系电话：

在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封。

5.6响应文件格式

⑴ 电子响应文件是存档、查阅的重要依据（见投标人须知前附表）；电子响应文件要求包含响应文件全部内容，电子响应文件与纸质响应文件正本必须一致。

⑵ 响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖投标人公章以及法定代表人章。否则整个响应文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝。

⑶ 除磋商文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

六、备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。磋商小组认为中标人的备选投标方案优于其按照磋商文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

七、响应文件的补充、修改或撤回

7.1 投标截止时间前，投标人可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面形式通知招标采购单位。

7.2 补充、修改的内容应按照规定进行签署、盖章，并按照规定提交，否则将被拒绝。

7.3 除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

⑴ 封套未按本须知的要求密封和加写标记；

⑵ 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

⑶ 密封不严导致投标非人为因素过早启封的；

⑷ 响应文件在递交截止时间后递交的；

⑸ 投标报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

⑹ 响应文件不完整或有附加条件的，有保留的，有涂改的，有变更的；

⑺ 不符合磋商文件中规定的资格要求；

⑻ 法律、规定和磋商文件规定的其他无效情形。

第四节 开标

一、开标

1.1 在磋商文件载明的时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

1.2 采购代理机构派出主持人、唱标人（若有）、记录人及其他工作人员（若有），现场监督人员（若有）可由有关方面派出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标专家不参加开标活动。投标人不足三家的不得开标；

1.3 参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会；

1.4 开标会应遵守下列规定：

⑴ 结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可；

⑵ 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可；

⑶ 若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

若出现本章节上述三款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“响应文件的格式”、“响应文件的提交”、“响应文件的补充、修改或撤回”等）向招标采购单位提出任何疑义或要求（包括质疑）。

1.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时本次采购活动结束，招标采购单位将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）；

二、开标、评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

第五节 中标与合同授予

一、中标方式

1.1 本项目推荐的中标候选人家数：见投标人须知前附表规；

1.2 本项目中标人的确定：见投标人须知前附表。

1.3 磋商小组按投标人须知前附表的规定，综合评估得分最高的为中标候选人顺序排名。

⑴ 未通过审查的响应文件为无效标；

⑵ 经磋商小组三分之二以上组员同意对存在重大偏离的响应文件可判定为无效标；

⑶ 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显错误的内容，磋商小组可以书面要求投标人作出必要的澄清说明或者纠正（应由磋商小组签字）。投标人的澄清说明或补正也须书面形式（由其授权代表签字），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

⑷ 评标过程出现异议的，由磋商小组共同商讨决定，需要投标人澄清的，磋商小组将以书面形式通知投标人。

1.4磋商小组按综合得分高低推荐候选人或者确定中标供应商，得分相同的，以报价低的为优先中标候选人。

1.5磋商小组认为中标候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明，否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。若排名第一的候选人，放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同等情况，根据《磋商小组和评标方法暂行规定》执行。

1.6如中标候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

1.7对未中标的供应企业不作未中标原因的解释。

二、中标候选人公示

在中标通知书发出前，中标候选人的情况将在磋商公告发布的媒体上公示。

三、中标通知

3.1 中标公告同时作为招标采购单位通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式；

3.2 中标公告发布的同时，将向中标人发出中标通知书，中标供应企业及时领取中标通知书；

3.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

四、履约担保

4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定。

4.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

五、合同授予

5.1 签订时限：自中标通知书发出之日起30 个日历日内。

5.2 根据磋商文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

5.3 中标人因不可抗力或自身原因不能签订协议合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，依次类推，或重新进行采购。

第六节 询问、质疑与投诉

询问、质疑、投诉的接收处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理。

一、询问

1.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向招标采购单位提出询问，招标采购单位将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

1.2 供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出，应由供应商签字并加盖公章。

二、质疑

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2 供应商对磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，为收到采购文件之日起三个工作日内，并附相关证明材料。采购人对质疑内容进行复核后由采购代理机构书面答复供应商。

2.3 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

2.4 供应商对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.5 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.6 只接收以纸质原件形式送达的质疑。

2.7 磋商文件的最终解释权归招标采购单位。

2.8 开标前、后质疑（针对采购文件的质疑）接收人：本项目采购单位联系人，联系地址：见第一章。

2.9 质疑函必须按要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。供应商提出质疑时应当准备的资料。

⒈ 质疑书正本1份，副本2份（如果涉及更多的供应商须提供相应数量的副本）；

⒉ 法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）；

⒊ 营业执照复印件1份或事业单位法人证1份（加盖公章）；

⒋ 法定代表人（负责人）身份证复印件1份（加盖公章）；

⒌ 针对质疑事项的证明材料：

- a.质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编；

- b.所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号；

- c.具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系；

- d.明确、具体的质疑请求；

- e.质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料；

- f.质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

2.10 不予受理

⒈ 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

⒉ 未在法定期限内提出质疑的；

⒊ 质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⒋ 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑；

⒌ 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑；

⒍ 对同一事项重复质疑的；

2.11 质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。逾期未补充的，不予受理：

⒈ 质疑书格式和内容不符合相关规定的；

⒉ 质疑书提供的依据或证明材料不全的；

⒊ 质疑书副本数量不足的。

2.12 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

2.13 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

三、投诉

3.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定向本项目监督管理部门提起投诉。

3.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第七节 评标

一、磋商小组

1.1 评标由采购人按照《政府采购评审专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的磋商小组负责。磋商小组由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。磋商小组在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

⑴ 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑵ 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

⑶ 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

⑷ 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

1.3磋商小组按照规定履行下列职责：

⑴ 承担响应文件的审核工作，并作出评价；

⑵ 要求投标人对响应文件有关事宜作出澄清或答复；

⑶ 对质疑问题的审议工作；

⑷ 推荐候选供应商名单或者直接确定供应商；

⑸ 向有关部门反映招标项目评审过程中的问题，提出意见和建议。专家对评审的招标内容负责，并承担相应的责任。

1.4磋商小组享有以下权利：

⑴ 对供应商所供货物、服务质量的评审权；

⑵ 按照磋商文件对评审意见承担相应责任；

⑶ 推荐中标候选人供应商的表决权；

⑷ 参与评标报告的书写；

⑸ 配合相关部门的投诉处理工作；

⑹ 配合答复投标人提出的质疑。

二、评标原则

⑴ 评标过程中应遵循公开、公平、公正、择优的原则；

⑵ 评标应同时维护用户单位和投标单位的利益；

⑶ 资格审查合格的投标企业，中标机会均等；

⑷ 评标人员应独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

⑸ 评标人员不得私自泄露评标内容；

⑹ 评标采取质量、性能、价格、服务综合比、物有所值；

三、评标

磋商小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

第八节 重新招标和不再招标

一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

⑴ 投标截止时间止，投标人少于3 个的；

⑵ 经磋商小组评审后否决所有投标的或满足资格有效投标人不足3家。

二、不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

第九节 纪律和监督

一、对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

二、对投标人的纪律要求

2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

2.2投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

⑴ 不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶ 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷ 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

⑸ 不同投标人的响应文件相互混装；

⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

四、对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

第十节 本项目的有关信息

一、本项目的有关信息，包括但不限于：磋商公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。

二、指定媒体：见投标人须知前附表。

三、本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

第三章  评标办法

第一节 评标方法

磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

第二节 评标标准

根据评分法最大限度的满足磋商文件中规定的各项综合评价的投标，且综合得分高低确定中标候选人顺序排名。

2.1 有效性审查：评审因素和评审标准见《有效性审查标准》。

2.2 资格审查标准：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.3 完备性及符合性审查标准：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.4 详细评审标准：

⑴ 技术详细评审标准：评审因素和评审标准见《技术标详细评审标准》。

⑵ 投标报价评分标准：

① 分值构成及权重：见评标办法前附表。

② 评标基准价计算：见评标办法前附表。

③ 投标报价的偏差率计算：见评标办法前附表。

④ 投标报价得分的计算：见评标办法前附表。

第三节 评标程序

评标活动将按以下步骤进行：评标准备，资格审查，完备性及符合性审查，详细评审，澄清、说明或补正，推荐中标候选人及提交评标报告。

第四节 评标准备

4.1 磋商小组成员签到

⑴ 磋商小组成员到达评标现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

⑵ 磋商小组的分工。

① 磋商小组首先推选一名磋商小组组长。

② 磋商小组组长负责评标活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评标权力；

③ 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评标的职责外，主要负责以下工作；

⒈ 组织磋商小组成员学习磋商文件；

⒉ 汇总各磋商小组成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

⒊ 组织磋商小组对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

⒋ 对出现较大争议的事项进行书面记录；

⒌ 组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

⒍ 组织对评标结论进行复核确认；

⒎ 组织编写评标报告。

4.2 熟悉文件资料。

⑴ 磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，磋商小组应当补充编制评标所需的表格。

⑵ 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评标所需的信息和数据，包括：

① 磋商文件及其澄清修改等磋商文件补充；

② 未在开标会上当场拒绝的各响应文件；

③ 开标会记录；

④ 评标表格；

⑤ 其他信息和数据。

4.3有效性审查

监督人依据本章规定的审查标准，对投标人进行有效性审查，有效性未通过审查标准，监督人将认定整个响应文件不响应磋商文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.4资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的评审因素和审查标准，对投标人的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个响应文件不响应磋商文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.5完备性及符合性审查

⑴ 磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

⑵ 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

⑶ 细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

4.6详细评审

⑴ 只有通过了有效性审查、资格审查、完备性及符合性审查的投标方可进入详细评审。

⑵ 澄清答疑：在不改变投标人响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。磋商小组针对需要投标人进行书面澄清、说明或补正的，可向投标人发出书面澄清通知。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。投标人接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。

⑶ 技术详细评审：见附表《技术标详细评审标准》。投标人的技术标详细评审得分等于全部评委评分的算术平均值。

⑷ 算术错误修正：投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

⑸ 磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

4.7澄清、说明和补正

⑴ 在不改变投标人响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

⑵ 澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

⑶ 磋商小组针对需要投标人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。投标人接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

⑷ 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

⑸ 磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标人投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，可要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

⑹ 投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表。

⑺ 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

⑻ 详细评审工作全部结束后，投标人总得分排序按照以下原则进行。

⑼ 按照总得分由高到低顺序对投标人进行排序；

⑽ 总得分相同时报价低的投标人排序靠前；

⑾ 总得分相同且报价相同的投标人，采取随机抽取方式确定排序顺序。

问题澄清通知

（投标人名称）：

（招标项目名称）招标的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

磋商小组员（签字）：

日期：    年    月    日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：    年    月    日

4.8 推荐中标候选人及提交评标报告

⑴ 磋商小组推荐中标候选人，得分由高到低顺序排列排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

⑵ 当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

⑶ 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

⑷ 特殊情况的处置程序

① 关于评标活动暂停。磋商小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原磋商小组继续评标。

② 关于评标中途更换评委。除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评标中途更换：

⒈ 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

⒉ 根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

⒊ 退出评标的磋商小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

⒋ 在评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

4.9推荐中标候选人及提交评标报告

⑴ 磋商小组推荐中标候选人，得分由高到低顺序排列排序第一的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的中标候选人。

⑵ 当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，投标人少于3个时，采购人应当依法重新招标。

⑶ 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

⑷ 特殊情况的处置程序

①关于评标活动暂停

磋商小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部响应文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原磋商小组继续评标。

②关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评标中途更换：

⒈因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

⒉根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

3.退出评标的磋商小组成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

4.在评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

第五节 评标办法

综合评估法

评标办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分权重Q1=60% 2.投标报价权重Q2=40% |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 投标品牌 | 详见《投标品牌统计》 |
| 5 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.评标基准价的确定 满足磋商文件要求且投标报价最低的为评标基准价 3.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×Q2 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.评标报价计算。符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最后报价。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 提供有效期内与供应商响应文件名称一致的营业执照 |
| 2 | 提供授权委托人《法定代表人授权委托书》及身份证（法人前来投标的提供《法人身份证明书》及身份证） |
| 3 | 提供投标人的建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含三级）资质，有效的安全生产许可证，疆外企业需具有本地化服务能力，提供进疆建筑企业信息报送手续 |
| 4 | 提供投标企业项目负责人的资格文件，须具备注册建造师二级及以上（机电专业），且在有效期内、安全生产考核合格证书（B证） |
| 5 | 供应商唯一性的报价 |
| 6 | 提供代理机构出具的投标保证金收据 |
| 7 | 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动；查询结果页面清晰截图（公告发布之日起至开标日之内截图） |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该投标人不通过资格审查，响应文件将被拒绝评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件是否按要求签署并加盖投标人章、法定代表人章处未签署和加盖的； |
| - 2 | 投标价格是否超过投标人须知前附表中的采购预算金额及最高限价的； |
| 3 | 响应文件是否符合磋商文件实质性要求的。 |
| 4 | 投标人所报工期是否满足磋商文件规定期限的； |
| 5 | 投标有效期是否满足磋商文件要求的 |
| 6 | 经评审委员会认定响应文件技术参数及要求进行复制、粘贴的文件为无效文件 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，磋商小组将认定该投标人不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且投标人不少于3个方可进入详细评审。

《详细评审标准》

1、价格部分（满分40分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足响应文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重

注：各投标供应商不得采取恶意竞价方式投标，不得以低于成本的价格参与投标。如磋商小组一致认为供应商恶意报价，其响应文件将作无效投标处理。

2、商务评分标准（20分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 提供2020年4月1日至今同类项目业绩证明（以签订合同时间为准），（满分10分）： ①每提供1项的得2分（提供中标通知书或合同书）； ②未提供则不得分。 | 10 |
| 2 | 岗位职责 | 投标人为本项目提供的项目服务团队的组织架构及对应的岗位职责（包括但不限于①项目组织架构设置②对应的岗位职责）进行评审（满分10分）： ①组织架构完善且岗位职责清晰、有利于项目实施的得10分； ②组织架构完善且岗位职责较简略、但不影响项目实施的得6分； ③组织架构有偏差、岗位职责不清晰的得3分； ④其余不得分 | 10 |
|  | 合计 |  | 20 |

3、技术服务评分标准（40分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案 | 总体实施计划提供针对本项目服务的管理及措施是否清晰并切实可行，根据投标人方案的整体构思和实施方案能够最大满足项目需求，科学性、完整性、可行性、合理性。对以上进行综合评价评分（满分10分） | 10 |
| 2 | 施工组织设计 | 1.工程概况及特点；2.施工准备计划；3.施工方案；4.施工进度计划；5.劳动力需用量计划；6.材料需用量计划；7.机械设备需用量计划；8.质量保证措施和体系；9.工期保证措施和体系；10.安全保证措施和体系；11.现场文明施工措施；对以上进行综合评价评分（满分15分） | 15 |
| 3 | 应急预案 | 投标人充分预见到检修过程中可能发生的技术方面的突发事件，制定详尽而可行的应急预案。能够建立突发事件沟通渠道，按照应急预案和采购人要求及时报告并有效处理突发事件（满分4分） ①预案完全满足上述要求并有针对性的得4分； ②预案较好满足上述要求并有一定针对性的得2分；③预案部分满足上述要求或无针对性的得1分； ④预案方案不可行的不得分。 | 4 |
| 4 | 产品质量 | 投标人提供产品质量（满分5分） ①承诺完成、修复并提供更优异的产品的得5分； ②承诺更换原配件的得2分； ③不满足上述要求的不得分。 | 5 |
| 5 | 风险防范方案 | 市场价格变动的风险、设计变更的风险、施工技术及组织管理变化造成的风险是否切实可行、有针对性，进行综合评分。（满分6分） | 6 |
|  | 合计 |  | 40 |

第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用条款

为更好地维护合同缔约各方的权益，确保缔约的慎重、具体和严密，合同各

方特此同意下列条款，作为合同整体之不可分割的约定。如合同正文约定条款与

本通用条款有冲突的，以正文约定为准。

1．定义及解释

1.1在本合同中，除非文义另有所指，否则下列词语有以下含义：

1.1.1“书面”除本合同另有明确所指，包括书写、打印、电传信息、传真及任何其它清晰可辩的文字或图案复制方式。本合同项下或与本合同有关的所有通知、请求、要求或其它联络和所有需要送达的文件或以英文书就或附有经核实的英文译文。如果英文文本与其他语言的文本存在冲突，中文文本优先。

1.1.2“信息提供者”指提供资料、消息、研究、表格、图纸、文本及／或其它包含但不限于提供信息的第三方。

1.1.3“工作日”是指除星期六、星期日以外的并且在中国通常开门营业之日。

1.1.4“适用法律”包括与本合同和担保文件的签署、提交、履行、有效性和可执行性相关的中华人民共和国的任何宪法、条约、法令、各级立法、普通法、惯例法及司法判例；

1．2 “中国”即是中华人民共和国的法域。

1．3 各标题只为方便查阅而设，不应妨碍本合同的解释。

本合同中的条目编号和标题只为参考方便而设，在解释本合同时并无效力。

1．4 除非另有规定，本合同提及的“条”、“段落”和“附件”应被解释为本合同的条、段落和附件。

1．5 在提到法律规定时应被解释为是包括不时经过修改、重新制定之法律

的规定。

1．6 除非本合同另有规定，所有提及的时间都应该是指中国北京时间。

1．7 除非另有规定，在提到本合同、担保文件或其它任何文件时应被解释

为是包括经过修改，变更、更新或补充并于该时有效的版本。

1．8 本合同所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“以外”，不包括本数。

2．保证及声明

2.1合同各方特此做出如下保证和声明：

如果合同缔结方是商号或公司，则其为根据注册成立国法律适当组建并有效存续一个商号或公司；其有权签订本合同及与本合同有关的一切合同和／或根据本合同已制定或将制定的一切合同。并且，在任何情况下，本合同及所有上述合同均构成对该客户具有约束力并可强制执行的义务；

2.1合同缔结方银行帐号或通讯地址如有变更，应在变更后五个工作日内，以书面形式通知合同他方，由于未及时通知此类变更而造成的任何延迟收费及通知不达等后果，合同他方均不承担违约责任。

3．合同责任

3.1由于一方的过失，造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任；如属双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

3.2任何一方将独立承担违约责任，一方未按合同约定履行约定及法定义务，将不作为另一方迟延或拒绝履行义务的理由。但依法书面主张合同中止履行权利的除外。

3.3在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

3.4除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

3.5合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

3.6异议期的确定

合同一方对他方的合同义务履行存有异议的，应书面提出。除本合同另有约定外，一方提出异议的期限为相对方的合同义务履行且异议方知道或者应当知道之日起10日内。

3.7保质期的确定

合同义务方应当对其所履行的合同义务确保完全符合合同之约定，并应确保

其合同义务的履行在保质期内仍符合本合同之约定。除本合同另有约定外，合同

义务方的保质期为合同义务完全履行完毕之日起60天内。

4 保密规定

4.1任何一方在依据本合同履行相应的义务时，可能会获得对方及其关联实体的机密或专有信息（“保密信息”）。各方均确认保密信息的专有性、敏感性以及保持信心的秘密性的重要性。上述信息包括但不限于：（1）本合同本身及其条款和内容；（2）在协议履行过程中所涉及的各类资讯（包括但不限于技术信息、客户信息、价格信息、操作工艺等）。除非根据法律或司法程序要求披露外，在没有对方事先书面同意的情况下，合同各方及/或各方之所雇人员均不得向任何其他方以任何形式透露上述信息。

4.2各方均承诺，在签署及履行本合同过程中，任何一方的员工、服务人员、代理人和承包商对文件和交易信息的接触仅限于为了履行本合同约定的必要职能而必须得知该等信息的人员，并且该等信息的披露仅限于履行本合同约定事项之目的。任何一方均承诺促使其所有员工、服务人员、代理人和承包商遵守上述保密条款，防止秘密信息的披露。任何一方将许可对方审查保密程序。

4.3如果一方受法院指令、传票或其他法律、管理机构或类似司法程序的要求而披露任何信息，则该接受通知或指令方均应在收到上述通知或指令后立即通知对方，以便对方申请相应的保护。

4.4本条约定在本合同无论何种原因终止后应仍然有效。

5.免责条款

5.1本合同下任何一方无须为因不受其合理控制且其没有故意或过失的行为而造成的迟延履行或未履行承担责任。该等可原谅的迟延或未履行可能由以下事项引起，包括但不限于暴动、恐怖活动、叛乱、意外爆炸、水灾、暴雨、自然灾害及类似事件。主张该等不可抗力情况的一方应在其了解到该等不可抗力情况的发生后尽快通知另一方。如发生任何该等延迟，则完成该方在本合同下义务的期限应根据该等延迟的期限自动延长。尽管有上述规定，如因该等可原谅的延迟履行一方不能根据本合同履行其义务且该等情况持续了三十（30）天，对方可终止本合同。尽管有本规定，主张可原谅的迟延的一方应采取所有合理的行动以弥补该等迟延或未履行的影响。

5.2任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在五个工作日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后无个工作日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

6. 争议的解决

6.1凡与本合同有关而引起的一切争议，各方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，可提交被告所在地法院起诉解决。本合同另有约定的，从其约定。

6.2由上述过程发生的费用（包括律师费等费用）除上述法院判决另有规定外，皆由败诉方承担。

6.3在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行，各方发生的争议不影响本合同其他约定的履行。

6.4在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，双方均可共同努力友好协商解决争议。

6.5通过仲裁解决的争议。仲裁委员会的裁决是终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用应由败诉方承担。除进行仲裁的那部分外，在仲裁进行的同时，双方将继续执行合同的其余部分。

7. 协议的可分割性

7.1如果本合同的任何条款或规定无效或不能履行，本合同其余的内容不应受此影响，而且本合同其余各项条款与规定在法律允许的最大限度内应继续有效并予以执行。

7.2本合同未尽事宜由双方协商解决，并根据需要可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及协议履行地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

9.送达与通知

9.1一方当事人可采用直接、邮寄、传真、电子邮件或者其他合法方式通知对方当事人。除本合同对有关通知事项已有约定外，本合同当事人任何一方发生法定代表人、名称、住所、企业组织形式等的变更，或发生合并、分立、并购、破产，或发生标的房屋抵押、转让、查封、扣押、监管、变卖、拍卖及其他可能影响本通知履行的任何事项，均应本着诚实信用的原则及时书面通知对方，履行通知义务。因上述变更未通报而导致送达不能或送达错误的，由变更通报义务方自行承担法律责任。

9.2通知直接送交的，由对方当事人签收。当事人是自然人的，本人不在时可以由其同住的成年家属签收；当事人是法人或其他组织的，可以由法定代表人、主要负责人、负责收发的工作人员（包括但不限于门卫及物业管理人员）或者其他人员签收。当事人已委托其他人代收的，可以由代收人代收。

9.3邮寄送达的，自然人以户籍所在地或者经常居住地为送达地址；法人或者其他组织以工商登记或者其他依法登记备案的住所地或者营业地为送达地址。当事人书面确认送达地址的，以确认的地址为送达地址，送达日期以回执或者特快专递查询单上注明的收件日期为送达日期。邮寄送达的签收，遵照9.2之约定履行。

9.4因当事人提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时通知对方当事人或者指定的代收人拒绝签收的，通知被退回之日视为送达日。

9.5合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

9.6本合同及其附件凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。时间期限的计算均包括本数在内。

9.7来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

9.8本合同中规定按小时计算时间的，从时间有效开始时候计算（不扣除休息时间），规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日的次日为期限的最后一天。时限的最后一天的截至时间是24时。

10.合同的生效

10.1本合同自甲乙双方及/或其经纪机构的授权代表签字或盖章之日起生效（法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的除外）。本合同生效后，双方对本合同内容的变更或补充应采用书面形式订立，并作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

10.2本合同连同本通用条款、附件及所签署的备忘录、补充协议等书面文件，均具有同等法律效力。

10.3本合同条款如与国家法律、法规禁止性规定相抵触时，以国家法律、法规为准。

11.合同的期满和终止

11.1本合同从生效日期起开始生效，直至合同义务履行完毕为止，届时本合同也同时终止。但合同另有约定的，从其约定。

11.2本合同因期满或解除而终止。

11.3本合同的一般解除：

本合同任何一方违约，经相对方书面通知要求限期改正后仍未按时改正的，相对方有权要求违约方承担违约赔偿责任，并可要求随时解除本合同。

11.4本合同终止时，合同各方的所有权利均应停止。

11.5无论本合同期满或因其他原因终止，合同各方均：

11.5.1不应解除在合同期满或终止之前应有的任何责任；

11.5.2对本合同已明确规定合同期满或中止后，仍应承担责任的条款，各方应继续受此条款约束。

12. 通用条款数量的确定

本合同通用条款共计12条，截止至本条为限。

第二节 专用合同条款

合同（供参考）

甲方：新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心

乙方：

根据        （项目名称、项目编号)及相关结果，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、签订时间：

年   月   日

四、合同内容：

- 1、磋商文件中的采购内容及要求。

2、价格解释：报价含材料费、人工费、风险费、保险费、技术培训费、各种税费、利润等完成该项目应有的全部费用。

3、乙方须按时按量完成甲方合同内的各项工作任务。

五、合同组成

磋商文件、响应文件，成交人在评标过程中的承诺文件，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果内容与招、响应文件和评标结果表不一致时，以招、响应文件和评标结果表为准。

六、合同金额：

大写：¥   ，   ，   .00

小写：

七、合同解释

如合同条文存在歧义，《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

- 八、违约责任

- 乙方若逾期或因乙方原因项目拖延，每日按逾期服务金额的5‰向甲方支付违约金。双方协商认可逾期除外。

九、争议解决

合同执行过程中发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、合同生效

本合同经甲乙双方授权代表签字、盖章后即生效。本合同具有法律效力，受国家法律保护。

十一、合同份数

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，招标代理机构三份（监管部门一份、甲方资料一份，留档一份）。

十二、其他

其它未尽事宜由买卖双方协商约定。另定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）

委托人：                          委托人：

日 期：                           日期：

第五章 采购内容及要求

1、围护工程：进行密封胶处理，对老化胶条更换；

2、暖通工程：更换机组过滤器、送风口高效过滤器、排风口高效过滤器杜塞；更换快开型风阀；修补部分风管；

3、自控工程：更换原系统软件需要；排风机由冷备改成热备；

4、门禁系统：调试系统软件；

5、报警系统：检查、调试；

6、电气工程：供电系统全部检修；

7、污水处理工程：检修、更换启动设备，地下室部分管道、阀门；

8、设备：更换传递窗门；其他设备，检测调试高压灭菌器。

9、UPS应急电源电池组检查、调试及更换

10、空调水工程：检修；

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机组高效H13拆除并更换新 | 575*800*292 | 配套 | 台 | 2 |
| 2 | 机组中效F7拆除并更换新 | 590*510*400 | 配套 | 台 | 4 |
| 3 | 机组初效G4拆除并更换新 | 590*510*400 | 配套 | 台 | 4 |
| 4 | 送风液槽高效拆除并更换新 | 360*360*90 | 配套 | 台 | 8 |
| 5 | 送风液槽高效拆除并更换新 | 524*524*90 | 配套 | 台 | 6 |
| 6 | 送风液槽高效拆除并更换新 | 670*670*90 | 配套 | 台 | 2 |
| 7 | 排风口机械高效拆除并更换新 | 610*762*90 | 配套 | 台 | 2 |
| 8 | 排风口机械高效拆除并更换新 | 610*305*90 | 配套 | 台 | 6 |
| 9 | 排风口机械高效拆除更换 | 305*305*90 | 配套 | 台 | 6 |
| 10 | 排风阀快切执行器拆除并更换新 | GAP196.1E | 配套 | 套 | 2 |
| 11 | 镀锌风管修复，含橡塑保温 | 0.75 | 国标 | 平米 | 12 |
| 12 | 压差开关安装 | QBM81-5 | 配套 | 套 | 2 |
| 13 | 风管静压差计 | 量程1000Pa | 配套 | 套 | 1 |
| 14 | 房间压差传感器 | 量程正负200 | 配套 | 套 | 1 |
| 15 | 自控软件更换及编程 |  | 配套 | 套 | 1 |
| 16 | 文丘里调价阀 | DN200 | 配套 | 台 | 2 |
| 17 | 控制器 | 门互锁装置 | 配套 | 套 | 4 |
| 18 | 电动调节阀 | DN100 | 配套 | 台 | 2 |
| 19 | 桥架 | 100*50 | 国标 | 米 | 20 |
| 20 | 穿线管 | KBG20 | 国标 | 米 | 20 |
| 21 | 控制电缆 | KVVP2*1.0 | 国标 | 米 | 200 |
| 22 | 控制电缆 | KVVP3*1.0 | 国标 | 米 | 100 |
| 23 | 支吊架 | 槽钢角钢吊筋 | 国标 | Kg | 100 |
| 24 | 密封胶 | 耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、不霉变等 | 配套 | 支 | 96 |
| 25 | 传递窗门 |  | 配套 | 个 | 1 |
| 26 | 纯水机过滤膜 |  | 配套 | 套 | 1 |
| 27 | 材料运费 |  |  | 项 | 1 |
| 28 | 暖通系统调试 | 风量平衡、压差调试、洁净度检测 |  | 项 | 1 |
| 29 | 自控系统调试 | 压差平衡不可逆，风机切换 |  | 项 | 1 |
| 30 | 弱电调试 | 监控、门禁及报警 |  | 项 | 1 |
| 31 | 电气系统调试 | 设备检查接线，试机、强电切换 |  | 项 | 1 |
| 32 | 管道系统调试 | 空调水、给排水管道 |  | 项 | 1 |
| 33 | 纯水系统调试 | 纯水系统运行 |  | 项 | 1 |
| 34 | 污水系统调试 | 地下污水间设备整体联动 |  | 项 | 1 |
| 35 | UPS应急电池组检修 | 蓄电能力检查 |  | 项 | 1 |
|  | 以上未涉及到的内容，以现场实际发生为准 |  |  |  |  |

第六章  响应文件格式

## 第一节 响应文件封面示例

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年    月    日

## 第二节 响应文件目录示例

1、投标函

2、开标一览表（报价单）

3、法定代表人身份证明书

4、授权委托书

5、........

注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

6.2.1 投标函

投标函

致：         （采购人名称）

根据贵方                          (项目名称、项目编号)的投标邀请,签字代表               (姓名、职务)经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、注册地址）提交下述文件正本    份、副本     份及电子文档    份。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.本标包我方投标价格为人民币（大写）               元（￥：    ） ，工期为          ；

2.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）               元（￥：    ）  ；

3.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本响应文件；

4.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的服务周期内供货，并确保我方提供产品及服务满足磋商文件的要求；

5.本响应文件有效期为：

6.已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利；

7.我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构；

8.按照磋商文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费；

9.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标；

10.按照磋商文件的规定履行合同责任和义务；

11.完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果；

12.如我方中标，在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件用于采购资料备案工作；

13.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子函件：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

6.2.2 开标一览表(报价表）

开标一览表（报价表）

| 项目名称、项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | - 大写： | - ￥： |
| 工 期 |  |  |
| 质量等级 |  |  |
| 投标人名称 |  |  |

说明：1、投标报价均用人民币表示，单位为元。

2、本项目投标人所投标产品只能报一个投标价，且所报价格不得高于最高限价。

3、投标人对所投产品报价为，对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费（货款）及相关辅助材料、包装费、运杂费（含装卸费）、人工费、风险费、保险费、安装测试费、检测费（含各类特殊检测费用）、技术培训费、各种税费、利润、资料费、货到采购人指定地点的所有费用、售后服务开支及完成项目应有的全部费用。

4、所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

报价明细表

| 项目名称、项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 |  | - 品牌/型号规格 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | - 大写： |  |  | - ￥： |  |  |
| 供货时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标报价均用人民币表示，单位为元。

2、本项目投标人所投标产品只能报一个投标价，且所报价格不得高于最高限价。

3、投标人对所投产品报价为，对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费（货款）及相关辅助材料、包装费、运杂费（含装卸费）、人工费、风险费、保险费、安装测试费、检测费（含各类特殊检测费用）、技术培训费、各种税费、利润、资料费、货到采购人指定地点的所有费用、售后服务开支及完成项目应有的全部费用。

4、所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

二次（最终）报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 （人民币） | 大写： |
|  | 小写：￥ |
| 质量等级 |  |
| 备注 |  |

注：1、以上报价是供应商为完成本项目、满足竞争性磋商文件中要求的所有费用。

2、此表须盖章并单独提供。

3、未携带盖章的此表，其投标将被拒绝。

投标人（盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

6.2.3  法定代表人资格证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：

6.2.4.  授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：注册于         （注册地址）的              （投标人名称）的在下面签字的                      （法定代表姓名、职务），代表我单位授权在下面签字的                         （被授权人的姓名、职务）为我公司的委托代理人。委托代理人根据授权，就                 （招标项目名称、项目编号）的投标活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的事务，我公司均予以承认，其法律后果由我公司承担。

- 代理人无转委托权，特此委托！

代理人：性别： 年龄：

身份证号码：部门：职务：

附：法定代表人及授权委托代理人身份证明。

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

委托代理人身份证正面

委托代理人身份证反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：

委托日期：

6.2.5. 投标保证金凭证

投标保证金凭证

针对本项目采购代理机构给投标人开具的投标保证金凭证（加盖公章）。

6.2.6. 投标人概况

投标人概况

1、投标人名称

2、营业执照

3、投标人地址

4、经营范围

5、营业场所

6、单位综合情况一览表

注：须附

①营业执照副本；

②通过网站等渠道查询未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

6.2.7. 技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据其提供的货物，对照磋商文件“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

6.2.8. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

6.2.9.  反商业贿赂承诺书

（一）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在  （项目编号、项目名称）  招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：

日期：

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

致：（采购人）         ：

我公司参与（项目名称标包号、项目编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照磋商文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

6.2.10中小微企业声明函（如不是可不附）

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ⑴         （标的名称），属于          (采购文件中明确的所属行业）；制造商为           企业名称，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ⑵        （标的名称），属于          (采购文件中明确的所属行业）；制造商为           企业名称，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ⑶ ……。

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

（二）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ⑴         （标的名称），属于          (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ⑵         （标的名称），属于          (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为           （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ⑶ ……。

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

（三）投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

（四）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖公章）：

日  期：

6.2.11. 供货、服务方案

总体供货、服务方案，包扩对用户需求的理解及响应程度、服务内容、服务流程、管理服务架构、方法及人员档案/薪资管理等方案、客户服务及关系维护方案（含劳动争议处理、风险防范、增值服务等）等。

6.2.12. 拟投入项目人员一览表

拟投入项目人员一览表

（格式自拟）

投入本项目的主要管理、项目负责人、技术人员等相关人员学历、职称、专业、类似项目经验等情况说明。须附身份证、毕业证书、职称证书等证明材料。

6.2.13. 其他需要提交的资料

（一）资格声明（制造商、代理商或经销商）

致：（采购人名称）

为响应（招标项目标段名称）磋商文件的要求，我方作为本次投标货物的（制造商、代理商或经销商），提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

1、投标人基本情况表

2、投标货物生产能力说明（如有时，制造商提供）

3、制造商授权书（如有时，代理商或经销商提供）

4、生产企业类似供货服务项目情况表

6.2.14. 投标人类似项目情况表

投标人类似项目情况表

（格式自拟）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同金额 | 签约日期 | 附页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（具体见评分标准）

2、表格填写项目信息，并注明序号、页码。

第七章 补充条款