# 哈密市伊吾县前山乡药浴池建设项目

# 文件编号：SDHSHM2022-02

## 竞争性磋商文件

## 采购单位：伊吾县前山哈萨克民族乡人民政府

## 项目联系人：哈拿提·木拉提

## 联系电话：18709021752

## 招标代理机构：山东华审工程咨询有限公司 （盖章）

## 法定代表人：  曲丽萍                 （签字或盖章）

## 项目联系人：  苟瑹淼         联系电话：0902-2308878

# 2022 年 05 月

# 目 录

## 投标人须知前附表	3

## 第一章  磋商须知	5

## 第二章  评标办法	11

# 第四章  技术规范	20

# 第五章  图纸和技术资料	20

# 第六章 工程量清单	20

# 第七章 响应文件格式	21

## 一、磋商承诺书（一）	23

## 二、磋商承诺书（二）	24

## 三、法定代表人身份证明书	25

## 四、法定代表人授权委托书	26

## 五、投标保证金提交证明	27

## （代理公司到账回单截图复印件）	27

## 六、投标人概况表	28

## 七、投标人近三年（2018年01月01日—至今）类似业绩表（如有）	29

## 八、项目负责人简历	30

## 九、项目管理人员	31

## 十、投标书附录	32

## 十一、竞争性磋商文件要求的其他证明材料	33

## 技 术 标 内 容	34

## 经济标内容	35

# 第八章  补充条款	36

# 投标人须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：哈密市伊吾县前山乡药浴池建设项目 |  |
|  | 项目编号：SDHSHM2022-02 |  |
|  | 建设地点：伊吾县前山乡金牧新村、塔拉布拉克村、石磨沟村 |  |
|  | 工程规模：新建三处畜牧药浴池（具体详见施工图和工程量清单及编制说明） |  |
|  | 承包方式：包工包料 |  |
|  | 采购预算：总投资50万元，其中本项目总投资额以招标控制价为准。 |  |
|  | 招标控制价：39.865615万元 |  |
| 2 | 招标范围：全套施工图纸及竞争性磋商文件里的全部工作内容 |  |
| 3 | 工期要求：总工期：40日历天 |  |
|  | 质量要求： 合格 |  |
| 4 | 资金来源：“一事一议”财政奖补资金。 |  |
| 5 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 招标方式：竞争性磋商 |  |
|  | 资格审查方式：资格后审 |  |
| 7 | 投标人最低资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：（1）具备独立法人资格，具备有效的营业执照（2）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。(3)拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书。（4）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商如在“信用中国”网站或中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。（5）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 （6）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告(综合信用评价报告出具方式：前往哈密市发展改革委备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |  |
| 8 | 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 工程计价方式：工程量清单计价 |  |
| 10 | 磋商保证金金额：8000元（捌仟元整） 磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于磋商截止时间之前（北京时间，以到账时间为准)之前从投标人基本账户以银行电汇或网银转账形式缴纳，投标人提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间,投标人未按磋商文件规定缴纳磋商保证金的,响应文件将被拒绝评审。 磋商保证金有效期：自磋商截止之日起60天。 开户行:哈密天山村镇银行有限公司爱国北路支行 单位名称：山东华审工程咨询有限公司哈密分公司 账号:5000166600010 行号：320884000148 |  |
| 11 | 招标答疑会及招标答疑要求 | 无 |
| 12 | 响应文件 份数 | 正本壹份副本贰份；必须胶装装订；若不按照竞争性磋商文件规定装订，响应文件将被拒绝。 |
| 13 | 响应文件 递交 | 截止时间：2022年5月23日10时00分（北京时间） 递交地点：山东华审工程咨询有限公司（新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1616） 逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件拒收。 |
| 14 | 开标时间 | 磋商时间：2022年5月23日10时00分（北京时间） 磋商地点：山东华审工程咨询有限公司（新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1616） |
| 15 | 磋商有效期 | 磋商截止时间后60天 |
| 16 | 履约保证 金额 | 投标人提供的履约保证金额为：履行合同约定。 |
| 17 | 招标代理费参考计价格[2002]1980 号)取费标准以成交价为基数计取，由成交单位支付，投标人在磋商报价时应充分考虑此笔费用。 |  |

# 第一章  磋商须知

## 1、总则

### 1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表中列清。

### 1.2、工程规模

1.2.1、本工程工程规模已在投标人须知前附表中列清，投标人除非接到招标人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程规模。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表中列清。

### 1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

### 1.4、招标人式

1.4.1、本工程招标人式已在投标人须知前附表列清。

### 1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表列清。

1.5.2、本工程采用资格后预审方式确定合格投标人。

1.5.3、本工程联合体协议书按投标人须知前附表规定执行。如果要求提供联合体协议书，投标人必须在响应文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第七章。

1.5.4、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便评审。

### 1.6、磋商费用

1.6.1、投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

## 2、竞争性磋商文件

### 2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由招标人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本采购工程中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决磋商”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

### 2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、投标人下载竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于以纸质形式递交至山东华审工程咨询有限公司 （新疆哈密市伊州区八一路魔方广场C1616），否则招标人不作任何解释。招标人将在对投标人的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式通知各投标人。

### 2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、招标人可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.3.3、为使投标人在编制响应文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

## 3、磋商报价

3.1、本工程计价方式已在投标人须知前附表列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.3、投标人应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

3.4、除非招标人对竞争性磋商文件予以修改，投标人应按工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其磋商应当予以否决。

3.6、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.7、磋商报价由投标人自主确定，但不得低于工程成本；磋商报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

3.8、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量一致。

3.9、分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据竞争性磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应包括竞争性磋商文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，竞争性磋商文件中没有明确的，应提请招标人明确；材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价。

3.10、措施项目中的总价项目金额应根据竞争性磋商文件及磋商时拟定的施工组织设计或施工方案确定；措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项；措施项目费由投标人自主报价，但其中安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.11、其它项目费应按下列规定计价：

3.11.1、暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.2、暂估价中的材料、工程设备单价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；暂估价中的专业工程金额应按工程量清单中列出的金额填写；

3.11.3、计日工应按工程量清单中列出的项目根据工程特点和有关计价依据确定综合单价计算；

3.11.4、总承包服务费应根据工程量清单列出的内容和要求估算。

3.12、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.13、磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

## 4、磋商保证金

4.1、投标人应提供不少于投标人须知前附表规定数额的磋商保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、投标人在磋商有效期内撤销其响应文件；

4.2.2、成交人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.3、投标人在竞争性磋商文件规定时间内交纳磋商保证金。

4.4、未成交人在成交公示后5个工作日内退回磋商保证金，因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.5、成交人的磋商保证金将在合同签订后5日内返还。

## 5、采购答疑会及现场踏勘

无

## 6、响应文件

### 6.1、响应文件由响应文件构成。

### 6.2、商务标部分

6.2.1、磋商承诺书（一）

6.2.2、磋商承诺书（二）

6.2.3、法定代表人身份证明书

6.2.4、法定代表人授权委托书

6.2.5、投标保证金提交证明

6.2.6、投标人概况投

6.2.7、标人近三年类似工程业绩表

6.2.8、项目负责人简历

6.2.9、项目管理人员

6.2.10、投标书附录

6.2.11、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

### 6.3、技术标部分

6.3.1、施工组织设计

### 6.4、经济标内容

6.4.1、磋商总价封面

6.4.2、磋商总价

6.4.3、经济标部分

### 6.8、响应文件字体要求

6.8.1、商务标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标字体须采用四号宋体字，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

### 6.9、响应文件封面要求

6.9.1、商务标封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

### 6.10、响应文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

### 6.11、响应文件的份数和签署

6.11.1、投标人应按投标人须知前附表规定，编制响应文件份数。

6.11.2、商务标、技术标、经济标凡是要求盖投标人章、法定代表人或委托代理人章处，投标人必须加盖印章。

### 6.12、响应文件的密封与标志。

6.12.1、投标人必须将响应文件密封装袋并在封袋上正确标明 “响应文件”字样，即 “响应文件”封袋，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.2、响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.12.3、响应文件封袋上应写明工程名称、招标人名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话。

### 6.13、响应文件递交

6.13.1、投标人必须按投标人须知前附表规定，将响应文件送新疆星辰时代工程项目管理有限公司注明时间后，递交给招标人。超过规定时间送达的响应文件，整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

6.13.2、招标人事先约定延长磋商截止时间的，招标人与投标人以前的磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的磋商截止期。

### 6.14、响应文件修改与撤回

6.14.1、投标人可以在递交响应文件以后，在规定磋商截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其响应文件的通知，并将此通知报备。

6.14.2、响应文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。

6.14.3、磋商截止时间后，投标人不得撤回或修改响应文件。

### 6.15、响应文件澄清

6.15.1、评审过程中，磋商小组为了有助于响应文件的评审，可以要求投标人就响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变响应文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。

### 6.16、响应文件格式

6.16.1、响应文件格式见第七章。

6.16.2、投标人应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，投标人可自行编制。

## 7、磋商时间及地点

### 7.1、采购工程磋商的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

### 7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加磋商会议。

## 8、评标方法

详见第二章“评标办法”内容

## 9、成交原则

9.1、严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护招标人、投标人的合法权益，选择对招标人最为有利的投标人或候选投标人。

9.2、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。不应谈及与投标人所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

9.3、在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

9.4、坚持价格合理、方案第一的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。

9.5、磋商工作由评审专家及招标人代表共同组建的磋商小组承担。评审专家占磋商小组总数的三分之二以上。

9.6、由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

## 10、磋商会程序

10.1、招标代理机构介绍参加会议的人员。

10.2、招标人或招标代理机构查验投标人有关证件。

10.3、投标人代表查验响应文件密封情况。

10.4、招标人复查响应文件密封情况

10.5、启封标书。

10.6、宣布工期、质量、报价等信息。

10.7、招标代理机构记录磋商情况。

10.8、第一阶段磋商完毕，投标人退场。

10.9、招标代理机构向磋商小组介绍评审时的重要信息和数据。

10.10、磋商小组对响应文件进行综合评审。

10.11、响应文件通过评审的合格投标人按标书送达的逆顺序单独进行二次报价。

10.12、招标代理机构宣布成交候选人。

## 11、磋商有效期

11.1、评审和成交将在投标人须知前附表规定期限内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长磋商有效期。

## 12、合同

### 12.1、授予合同

12.1.1、招标人自收到工程采购磋商情况书面报告之日起5日内未通知投标人在招标磋商活动中有违法行为的。招标人将向成交人发出成交通知书，并及时通知其它投标人其磋商未被接受。

### 12.2、合同签订

12.2.1、招标人与成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和响应文件签订施工合同。

12.2.1、招标人与成交人签订合同后7日内应将合同及时备案。

### 12.3、履约担保

12.3.1、成交通知书发出28天内，成交人须按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

12.3.2、若成交人未按12.3.1条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其磋商保证金，给招标人造成的损失超过磋商担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、招标人不履行与成交人订立合同的，将双倍返还成交人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

12.3.4、本工程招标人要求成交人提交履约担保的同时也将向成交人提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

# 第二章 评标办法

1、本次评标采用的评标办法为综合评估法 。评审中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

2、资格评审

招标人对投标人按《资格审查标准》进行评审。

## 资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本原件 |
| 2 | 投标人须具备房屋建筑施工总承包叁级（含）以上资质原件，且在有效期内安全生产许可证原件。 |
| 3 | 项目负责人：二级及以上注册建造师（房屋建筑工程）原件，本单位注册 |
| 4 | 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录截图 |
| 5 | 提交投标保证金证明（代理公司到账回单截图复印件） |
| 6 | 法定代表人身份证明书及身份证或法人授权委托书及委托人身份证、社保证明。 |
| 7 | 外埠企业提供新疆工程建设云上打印的企业信息报送册或进疆登记备案册原件 |
| 8 | 供应商在投标前需要提供综合信用评价报告(综合信用评价报告出具方式：前往哈密市发展改革委备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |

备注：

1、以上审查项目中，以各投标人的响应文件内容为准，须清晰可见并且加盖投标人公章。

2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。

2.1、商务标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

## 《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 磋商承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性磋商文件规定。 |
| 2 | 磋商承诺书（一）、（二）必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章 |
| 5 | 磋商保证金的缴纳主体与投标人一致，按照竞争性磋商文件要求提供担保，或者所提供的担保没有瑕疵的 |
| 6 | 投标人概况 |
| 7 | 项目负责人简历 |
| 8 | 项目管理人员班子证书 |
| 9 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.2、商务标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

2.3、商务标评审

### 商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 5 | 项目负责人证书、职称证书复印件 |
| 2 | 项目管理人员 | 5 | 施工员、质检员、材料员、安全员等管理人员要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证扫描件也应附带 |
| 合计 |  | 10 |  |
| 注：1、评委应认真了解本竞争性磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据响应文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

2.4、技术标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的投标人的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

## 技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 技术标必须提供 |
| 2 | 技术标必须采用A4打印纸，但施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸 |
| 3 | 技术标必须采用打印方式书写 |
| 4 | 响应文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册 |
| 5 | 技术标字体必须一律采用四号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准 |
| 6 | 技术标封面必须采用白色A4打印纸封面 |
| 7 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示 |
| 8 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样 |
| 9 | 技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章 |
| 10 | 技术标部分不得以任何形式反映投标人的有关情况 |
| 11 | 技术标严禁涂改和行间插字 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.5、技术标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

### 技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 2 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 2 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 20 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 15 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 9 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 4 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致 |
| 7 | 材料需用量计划 | 4 |  |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 4 |  |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 10 |  |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 10 | 措施应符合工程实际情况，切实可行 |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 合计×0.6 |  |
| 注：1、技术标评审标准满分为100分，占总分60%。 |  |  |  |

2.6、经济标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

## 经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受 |
| 2 | 投标人的磋商报价不能高于预算金额 |
| 3 | 磋商总价必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人章 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其磋商，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。 |  |

2.7磋商小组只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）磋商总价应按建设项目磋商报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目磋商报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目磋商报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程磋商报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程磋商报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程磋商报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）磋商报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非磋商小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

2.8磋商小组通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终磋商报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的响应文件将予以拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评标工作。

2.9经济标分值共30分。

## 2.9.1磋商报价得分的计算：

## 2.9.2磋商报价的确定：

磋商报价＝经评审后的磋商报价

## 2.9.3有效磋商报价

有效磋商报价是指经过磋商小组资格审查、技术标和商务标完备性及符合性审查进入经济标评审的磋商报价。

## 2.9.4磋商基准价的确定

即满足竞争性磋商文件要求且最终价格最低的响应人价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30%×100。

按上述公式计算得分为负值时，其磋商报价得分为零分。

评分分值计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

投标人最终得分等于商务部分、技术标以及报价三者得分之和。

磋商小组按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

3、资格审查、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的响应文件不足三个的，磋商小组应认定本次采购工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次采购活动失败，招标人将重新组织采购活动。

4、本次招标人式为竞争性磋商，共有二次报价机会，响应单位在截止时间内递交的响应文件中的报价作为第一次报价；评审小组分别与投标人进行技术、服务等的商讨，磋商结束后，评审小组要求所有实质性响应竞争性磋商文件和招标人要求的投标人在规定的时间内提交最后报价，投标人的最后报价进入磋商报价评审。

5、在评审过程中，评审小组发现磋商投标人的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商投标人做出书面说明并提供相关证明材料。磋商投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该磋商投标人以低于成本报价竞标，其磋商将被否决。

6、磋商小组按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

# 第三章 合同条款及格式

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》的有关规定，乙方就承包甲方              的有关事宜，为明确甲、乙双方在工程施工过程中的权利、义务和违约责任，经双方协商一致达成如下合同条款，以便共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、质量等级：合格。

四、承包方式：

五、工程期限：工期预计 天，自  年 月  日至   年 月 日

六、工程造价：经甲乙双方协商，对施工主材、辅材及施工等履行本合同所产生所有费用暂定为人民币     元整（大写：    ）。

七、履约担保：

八、结算方式：合同签订支付30%，竣工验收支付至80%，审计资料齐全支付至90%，审计完成支付至审定价的97%，质保期满支付剩余价款。

九、售前及售后服务承诺：

材料的品种，规格，性能应符合国家产品标准，所有进场材料必须“三证”齐全，并经甲方对材料进行检验合格后方可使用。

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求施工，如工程出现任何质量问题，由乙方承担全部责任。

在质保期内，如发生须质量问题，乙方在接到甲方通知后，应在         分钟到达现场维修。

十、双方的权利及义务：

1、乙方首先对施工现场的情况要有充分的熟悉和了解，必须严格按照合同的约定进行施工，根据其施工内容和施工日期，自行组织足够的专业技术熟练人员，保证进场人数稳定，保证质量，按期竣工。如乙方因人手不足而需加班加点施工，乙方应自行处理，乙方不得因此而提出其它条件和价格增加等要求。

2、乙方必须服从甲方、对施工现场进行监督管理。乙方必须对所承包项目的工程质量全面负责。

3、在施工期间乙方自备各类大中型设备和常用工具，并配备相应的机械维修人员和操作人员。

4、乙方在施工过程中，不按甲方要求或规范要求进行施工，违反《相关安全协议》及《安全责任协议书》中的规定，甲方有权解除合同，乙方必须无条件接受，不得有异议。

5、乙方必须保证其施工质量达到甲方在本合同约定的标准要求，每道工序开始前，乙方必须通知甲方对上道工序进行检查验收，每道工序结束后，乙方必须进行严格的检查，若发现质量问题应及时整改。

6、若甲方管理人员发现乙方的质量和工期存在问题时，乙方在接到甲方的口头或书面通知后，必须无条件的在甲方规定的时间内整改完毕，否则乙方应承担本合同工程总造价的1%的违约金，乙方对此无任何异议。

十一、安全生产、文明施工。

1、乙方应对所属人员进行安全生产、环境保护、职业健康、计划生育、治安法制、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，遵守甲方有关安全生产、综合治理、场容卫生等企业规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，向甲方提供有关情况和资料。

2、乙方人员在施工中应树立自我安全防护意识、安全生产、文明施工，如发现安全隐患应当立即停止作业，并通知甲方。乙方在施工过程中所造成的安全生产事故由乙方承担全部责任。

3、乙方人员在工作期间应遵守现行法律和法规，施工期间或合同结束后不做损害甲方利益的事。

4、乙方人员在施工期间语言、行为要文明、自觉遵守交通规则，搞好生活区的卫生，爱护公共设施和城市的一草一木，时刻提高警惕，防患于未然，施工期间保持施工场场地的干净整洁，施工结束后清理施工场地的垃圾。

十二、违约责任：

1、双方应严格遵守本合同各条款，任何一方或双方违约都必须承担责任，负责赔偿由此产生的一切经济损失。

2、因不可抗拒因素造成合同无法履行，双方均不承担法律责任，不赔偿对方经济损失。

十三、其他：

本协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，工程结束，经由甲乙双方共同验收后，符合工程质量要求，双方履行各自义务完毕且工程款支付完毕本协议终止。

其余未尽事宜及合同履行过程中发生的争议，由甲乙双方共同协商解决,协商不成的，应向工程所在地人民法院提出诉讼。

十四、本合同的附件

合同附件包括《相关安全协议》及《安全责任协议书》、及甲方也可以根据情况需要而制定其它合理的管理规定，乙方签字后即视为本合同的附件之一，与本合同具有同等法律效力。

十五、合同的生效和终止

本合同一式四份，甲乙双方各持两份，经甲乙双方代表签字即生效。本合同履行完成后自动终止。

甲方：（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

开户行：                          开户行：

账户：                            账户：

电话：                            电话：

## 签订时间：  年  月   日           签订时间：   年 月 日

# 第四章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行

# 第五章  图纸和技术资料

1.1、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸，作为竞争性磋商文件附件。

1.2、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。

1．3、招标人将提供本项目的技术要求，内容如下：

# 第六章 工程量清单

## 工程量清单另附

封面格式

# 第七章 响应文件格式

正本/副本

## 响应文件

## （商务/经济）

工程名称：

投标人名称（章）:

投标人地址:

联系人:

联系电话:

### 目   录

1、磋商承诺书（一）

2、磋商承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标保证金提交证明

6、投标人概况

7、投标人近三年类似业绩（如有）

8、项目负责人简历

9、项目管理人员

10、投标书附录

11、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容

## 一、磋商承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的              工程的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容并且以         元 （大写：           ）承包本工程规模内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

总工期：

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：   合格

4、如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的竞争性磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

## 二、磋商承诺书（二）

招标人：

如果我方成交，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师（房屋建筑工程）等级 |  | 注册建造师（房屋建筑工程）证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师（房屋建筑工程）的人员替换，并报招标人审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的       %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

## 三、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地址：

营业期限：

成立时间：

姓名：         性别：          年龄：

职务：                    系              的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证正反面

投标人：          （盖章）

日  期：    年    月    日

## 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （投标人名称）的    （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加           （招标人）的        工程的磋商活动。代理人签署的响应文件和参加整个工程招标磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

附代理人的身份证复印件

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：   年   月   日

- 五、投标保证金提交证明

### （转账截图复印件）

## 六、投标人概况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、进疆备案册等材料的复印件。

## 七、投标人近三年（2018年01月01日—至今）类似业绩表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、关于企业业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制

2、本表后附成交通知书、施工合同及竣工验收表业绩证明材料复印件。

## 八、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（房屋建筑工程）（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（房屋建筑工程）（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近 三   年内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近 三     年内类似业绩一览表（关于项目负责人业绩可填可不填，本表只是范本，若填写也可自行编制）

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：（本表后附成交通知书、施工合同及竣工验收表业绩证明材料复印件）

## 九、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、资料员和项目负责人需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件。

## 十、投标书附录

### 工程名称：

| 序号 | 项 目 | 招标文件约定 |  | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期（日历日） | 40天 |  |  |
| 2 | 延误工期赔偿费（违约金）金额 | 按中标价万分之二赔偿/天 |  |  |
| 3 | 延误工期赔偿费（违约金）的最大限额 | 工程总造价的0.8% |  |  |
| 4 | 提前竣工奖 | / |  |  |
| 5 | 工程质量等级 | 合格 |  |  |
| 工程保修期 |  |  |  |  |
| 1 | 屋面防水工程 | 保修期5年 | 保修期 年 |  |
| 2 | 有防水要求的卫生间和外墙面的防渗部分 | 保修期5年 | 保修期 年 |  |
| 3 | 装修工程 | 保修期2年 | 保修期 年 |  |
| 4 | 电气管线、给排水管道、设备安装工程 | 保修期2年 | 保修期 年 |  |
| 5 | 供热与供冷系统工程 | 保修期2个采暖期及供冷期 | 保修期 个采暖期及供冷期 |  |
| 6 | 围护结构保温工程 | 保修期5年 | 保修期 年 |  |

说明：上述内容由投标单位自行填写，可按响应招标文件或优于招标文件的要求填写。否则将按废标处理。

## 投标人（公章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

## 年  月  日

## 十一、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

## 技 术 标 内 容

### 施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

## 1、工程概况及特点

### （1）工程建设概况

### （2）建筑设计特点

### （3）结构设计特点

### （4）设备安装设计特点

### （5）工程施工特点

### （6）建设地点特征

## 2、施工准备工作计划

## 3、施工方案

## 4、工程施工进度计划

### （1）施工流水作业横道图

### （2）施工进度计划网络图

## 上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

## 5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

## 6、施工平面图

## 7、质量保证技术组织措施和保证体系

## 8、安全保证技术组织措施和保证体系、

## 9、进度保证技术组织措施和保证体系

## 10、现场文明施工措施

## 注：上述内容请投标人自行编制。

## 经济标内容

注：为了便于查找，请按顺序编排经济标内容。

# 第八章  补充条款

## 二次报价单

致招标人：

我单位                            对哈密市伊吾县前山乡药浴池建设项目的二次报价为：

小写：

大写：

并承诺： 本次报价为最终报价。

投标人（盖章）：

投标人授权代表签字：

年  月  日

注：各投标人将此表内容不填写，只加盖单位章后，一式两份带到磋商地点，现场进行二次报价。

# 说  明

| 投标报价构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用名称： |  | 金额： (元) | 备注： |
| 其中 | （1）人工费 |  |  |
|  | （2）材料费（包含主材费） |  |  |
|  | （3）机械费 |  |  |
|  | （4）企业管理费 |  |  |
|  | （5）利润 |  |  |
| 其他项目费 |  |  |  |
| 规费 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 评标委员会专家意见 |  |  |  |
| 专家意见： |  |  |  |
| 评标专家签字： |  |  |  |
| 投标单位（公章） 法定代表人（签字）： |  |  |  |