磋 商 文 件
项目名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计
采 购 人：新疆维吾尔自治区工会干部学校

采购代理机构：新疆招标有限公司

项目编号：0634-224XZ3ZF0106
联 系 人：杜静

联系电话：18129358968

联系地址：新疆乌鲁木齐市友好南路179号

日  期：二○二二年四月

新疆招标有限公司编制

目  录
1第一部分  竞争性磋商公告


4第二部分  供应商须知


21第三部分  项目需求


23第四部分  合  同


29第五部分  磋商响应文件及格式





第一部分  竞争性磋商公告
新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计

竞争性磋商公告
	项目概况
新疆维吾尔自治区工会干部学校开展新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计的潜在供应商应在中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）获取磋商文件，并于2022年5月13日16：:00（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：0634-224XZ3ZF0106

项目名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：400000 

最高限价（元）：400000 

采购需求：

标项名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计；

数量：1项
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：
新疆维吾尔自治区工会干部学校对位于乌鲁木齐市天山区新民路178号的自治区工会干部学校一期教学楼进行维修改造，总建筑面积7257平方米(地上5层、地下一层），改造内容包括：消防设施升级改造、水电暖综合改造、楼内粉刷等。投标估算700万。

合同履约期限：签订合同30日内交付设计文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； 

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的查询纪录；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

（7）提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）； 

（8）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑行业乙级资质；

（9）设计负责人要求：具有建筑工程类专业高级职称；

（10）自治区外企业应登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台，注册报送企业基本信息和人员信息；

（11）符合国家有关法律法规的规定；

（12）本项目不接受联合体投标。

3、获取磋商文件：

时间：2022年4月29日至2022年5月11日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购平台（网址：http://www.365trade.com.cn）

方式：本项目接受网上发售、下载电子版磋商文件。获取磋商文件的供应商，请前往“中招联合招标采购平台” 进行供应商免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版磋商文件，否则将无法保证获取电子版磋商文件，标书款、标书下载费一经收取不予退还。除标书款外，还需支付标书下载服务费，收费标准为每标包 100 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。

售价（元）：200

四、响应文件提交
截止时间：2022年5月13日16:00（北京时间）
地点：新疆招标有限公司8楼会议室（乌鲁木齐市友好南路179号）
五、响应文件开启
开启时间：2022年5月13日16:00（北京时间）
地点：新疆招标有限公司8楼会议室（乌鲁木齐市友好南路179号）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：新疆维吾尔自治区工会干部学校
联系方式：钱斌
电    话：13609998556

2.采购代理机构信息 
名    称：新疆招标有限公司
地 址：乌鲁木齐市友好南路179号
联系方式：18129358968
3.项目联系方式
项目联系人：杜静
电      话：18129358968
邮      箱：443113316@qq.com
第二部分  供应商须知
目    录
A. 说明
1.适用范围
2.定义
3.合格的供应商
4.供应商资格
5.磋商费用
B. 磋商文件
6.磋商文件构成
7.磋商文件澄清
8.磋商文件的修改
C. 磋商响应文件的编写
9.要求
10.磋商响应文件语言
11.磋商响应文件的构成
12.磋商响应文件格式
13.磋商响应报价
14.磋商响应货币
15.供应商资格的证明文件
16.磋商响应货物符合磋商文件规定的技术响应文件
17.磋商响应有效期
18.磋商响应文件的书写要求
19.磋商响应保证金
D. 磋商响应文件的递交
20.磋商响应文件的密封与标记
21.磋商响应截止时间
22.磋商响应文件的修改和撤销
E. 磋商程序
23.磋商
24.磋商过程
25.磋商响应文件的澄清
26.对磋商响应文件的评审
27.磋商过程的保密性
F. 授予合同
28.合同授予标准
29.接受和拒绝任何或所有磋商的权力
30.成交通知书
31.签订合同
32.代理服务费
G. 磋商失败条件
供应商须知附表
	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计
项目编号：0634-224XZ3ZF0106

	2
	采购人名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校

采购人地址：乌鲁木齐市天山区新民路178号

联系方式：钱斌
电    话：13609998556

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号十三楼招标三部
邮编：830000
电话：18129358968


	4
	磋商响应保证金金额：磋商保证金金额：¥8000.00元(人民币捌仟元整)（须足额缴纳）
磋商保证金方式：电汇等。
注：1.从基本账户汇出2.备注项目编号后七位
帐户名称：新疆招标有限公司
开户行：工行乌鲁木齐市友好南路支行
账号：3002013709022305571

	5
	磋商响应语言：中文

	6
	磋商范围：详见“第三部分 项目需求”

	7
	供应商所报价格为含税全包价，包括与提供服务相关的人工、保险、税费等一切费用。

	8
	服务期限：签订合同30日内交付设计成果文件。

	9
	联合体投标：不接受

	10
	磋商文件答疑和澄清：供应商对于需要澄清答疑的问题，应于投标截止日5日前书面提出，采购人将对采购商所提问题根据情况予以答复。供应商所提问题须以书面或传真方式递交采购代理机构，否则视为无效。

	11
	预算：400000元

	磋 商 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交

	12
	供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力（须提供供应商的营业执照副本）； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告[新成立的公司提供自公司成立以来的单位内部财务报表（含“资产负债表、利润表、现金流量表）]）； 

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（新成立公司不满半年的，从成立之日起提供）； 

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的查询纪录（如未提供以采购人或代理机构现场网站查询结果为准）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

（7）提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

（8）具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑行业乙级资质；

（9）设计负责人要求：具有建筑工程类专业高级职称；

（10）自治区外企业应登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台，注册报送企业基本信息和人员信息；

（11）符合国家有关法律法规的规定；

（12）本项目不接受联合体投标。

	14
	磋商响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	15
	评标方法及标准：综合评分法

	16
	磋商响应文件：磋商响应文件：每包一套正本，二套副本
供应商应将磋商承诺书、法定代表人授权书、磋商保证金证明文件、开户许可证扫描件和投标报价表单独密封，并在信封上标明“磋商承诺书、法定代表人授权书、磋商保证金证明文件、开户许可证扫描件和投标报价表”字样；与其它磋商响应文件分装，同时递交采购代理机构

	17
	磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场
磋商响应文件递交截止时间：2022年5月13日16:00（北京时间）

	18
	磋商日期：2022年5月13日16:00（北京时间）
磋商地点：新疆招标有限公司8楼会议室（乌鲁木齐市友好南路179号）

	19
	履约保证金：成交供应商收到成交通知书后向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金 

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文件和发改委【2003】857号文件规定的收费标准下浮10%计取。


A  说　明
1. 适用范围
1.1  本磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的服务采购。
2．定义
2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；
2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区工会干部学校；
2.3 “磋商供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的服务供应商；
2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的服务供应商，即成为“成交方”。
3．合格的供应商
3.1 有能力提供磋商文件中所要求的服务、资格审查合格的服务供应商；
3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。
4．供应商资格(废标因素)
“详见供应商须知附表：12”
5．磋商费用
5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。
B  磋商文件
6．磋商文件构成
6.1磋商文件包括：
⑴磋商邀请；
⑵供应商须知；
⑶项目需求；
⑷合同；
⑸范本格式；
6.2 磋商文件以中文编写。
6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。
7．磋商文件澄清
7.1供应商对磋商文件有疑问的，须在首次响应文件递交截止时间5日前向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；
8.  磋商文件的修改
8.1 对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；
8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。
8.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写
9．要求
9.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。
9.2提交的设计文件应符合住建部门《建设工程设计文件编制深度规定》的有关规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并通过上级主管部门的审核。

9.3提交总平面布置彩色透视图，用A3纸打印附于技术文件之后。

9.4本次磋商无论供应商是否成交，采购人均不给予任何设计费用补偿。

10．磋商语言
10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。
11．磋商响应文件的构成
11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：
响应文件的组成
1、商务部分：

（1）磋商承诺书

（2）法定代表人授权委托书

（3）投标报价表；

（4）资格证明文件；

（5）磋商保证金银行电汇单复印件（加盖公章）；

（6）磋商文件技术规格响应情况、相应的证明材料等。

（7）项目组织机构管理（内容包含①项目组织机构管理②项目设计机构配置③人员安排与职责分工）；

（8）提供项目负责人简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

（9）提供主要专业设计人员的简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

（10）类似业绩表（近3年（2019年5月1日-至今）类似项目业绩）；

（11）供应商认为需要提供的其它资料。

附件1：商务条款偏离表 
附件2：关于资格的声明函
附件3、中小企业声明函
2、技术部分：

（1）对本项目的理解（内容包含①分析方案②项目设计的理解③设计方案）；

（2）总体构思与总体方案设计说明，总体环境(与周边环境、景观的协调处理)设计说明，并出设计方案相关图纸；

（3）设计进度计划及保障措施（内容包含①进度计划与措施②设计进度控制目标③进度计划及实施方案④进度控制措施）：

（4）设计质量保证措施（内容包含①设计质量保障方案②明确设计质量目标③质量控制体系及措施④管理制度）；

（5）设计服务保证措施（内容包含①技术服务支持②其他有利于采购人的服务承诺③保证措施）；

（6）方案设计立意与构思的说明，结构形式及选用理由，拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明，主要设备选型，设计参数等主要的技术指标，面积分配参考意见，并出具平、立、剖面图；

（7）需要提供项目主要经济技术指标。

（8）供应商认为需要提供的其它资料。

附件4、服务需求偏离表
11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。
12．磋商响应文件格式
12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表。
13．磋商报价
13.1 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。
13.2 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.2.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
13.2.2 单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.2.3 各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。
14．投标货币
14.1人民币报价。
15．供应商的证明文件：
供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）
“详见供应商须知附表：12”
注：（1）磋商响应文件中，所有供应商盖章、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；
（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标；
（3）各供应商无需递交资格审查的证件原件，须将所有资格证明文件复印件加盖公章放在磋商响应文件中，若复印件如无法辨识，以原件为准。（原件备查，供应商自行考虑是否携带原件，若磋商响应文件中复印件无法辨识且未携带原件到至废标，后果自行承担）
16 服务符合磋商文件规定的技术响应文件
16.1上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供切实可行的方案。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。
17．磋商的有效期
17.1 磋商响应文件从磋商之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。
18．磋商响应文件的书写要求。
18.1 磋商响应文件须打印。
18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签章。
18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。
18.5磋商响应文件的份数：一式3份。正本1份，副本2份。
19．磋商保证金
19.1供应商按照前附表要求缴纳，于投标截止时间前向采购代理机构交纳磋商保证金。
19.2磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。
19.3磋商保证金的退还时间：在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。退还方式：提供供应商开户许可证扫描件。
19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为磋商无效。
19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：
19.5.1供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回其磋商；
19.5.2成交方在规定期限内未能：
19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 
19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；
19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳代理服务费。
D  磋商响应文件的递交
20. 磋商响应文件的密封与标记
20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。
20.2 磋商响应文件袋上应写明：
1、 采购代理机构：新疆招标有限公司
2、 项目名称：             
3、 项目编号：             
4、 注明“开标时才能启封”
5、 供应商名称：            
20.3为方便磋商，供应商须将正本的投标函、法定代表人授权书、磋商保证金证明文件和、开户许可证扫描件和投标一览表单独密封，并在信封上标明“投标函、法定代表人授权书、磋商保证金证明文件和、开户许可证扫描件和投标一览表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。
20.4磋商响应文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订
21. 磋商响应文件递交截止时间
21.1 磋商响应文件的递交不得迟于供应商须知附表所规定的时间。
磋商响应文件以密封形式递交至：供应商须知附表所规定的地点
21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在磋商邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。
21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。
22．磋商响应文件的修改和撤销
22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。
22.2 供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。
E  磋商程序
23．磋商
23.1 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。
23.2宣布磋商响应文件开启顺序。
23.3 磋商时检查磋商响应文件密封情况。
23.4磋商原则在磋商会议上宣布。
23.5 对采购方的纪律要求
采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
23.6对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。
23.7 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求
    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。
23.8对磋商小组成员要求磋商纪律
23.8.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件没有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。
23.8.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。
23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。
23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
24．磋商过程
24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。
24.2磋商时，监督人员的工作人员将对供应商进行资格审核。供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带“资格审查表”原件备查。
24.3 对通过资格审核的供应商，磋商小组将审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。
24.4 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其响应将被拒绝。
24.5 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。   
25．磋商响应文件的澄清
25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。
25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
25.3 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
26．确定成交供应商的办法
26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。
26.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
   对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占15分，技术因素、商务因素占85分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。
资格审查标准如下
	序号
	评审内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力（须提供供应商的营业执照副本）；

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告[新成立的公司提供自公司成立以来的单位内部财务报表（含“资产负债表、利润表、现金流量表）]）；

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录，提供近半年的完税证明及供应商的社保缴纳证明（新成立公司不满半年的，从成立之日起提供）；

	5
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为的查询纪录；（如未提供以采购人或代理机构现场网站查询结果为准）；

	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

	7
	提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

	8
	具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质或建筑行业乙级资质；

	9
	设计负责人要求：具有建筑工程类专业高级职称；

	10
	自治区外企业应登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台，注册报送企业基本信息和人员信息；

	11
	符合国家有关法律法规的规定； 

	12
	本项目不接受联合体投标。


    符合性审查标准如下：
	序号
	评审内容

	1
	磋商响应文件是否有供应商法定代表人或其授权代表人签章和加盖供应商公章；

	2
	磋商保证金是否按磋商文件要求缴纳；

	3
	磋商响应文件是否按磋商文件要求编制，内容不存在不全或字迹模糊、辨认不清的；

	4
	合同条款是否符合磋商文件要求。

	5
	投标报价未超出本次项目预算。

	6
	磋商响应文件中无采购人不能接受的条件。

	注：磋商响应文件不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


一、价格部分（15分）
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100×15%
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
二、综合评审表

	评审项目
	分值
	评分标准

	价格部分
	15
	

	投标报价
	15
	所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除低于成本价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，最低报价作为评标基准价，以此为基础：投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×100×15%

	商务部分
	30
	

	供应商业绩
	10
	2019年5月1日至今具有维修改造相关建设项目设计经验，提供的证明材料均不得涂改遮挡，如有因与该项目案例甲方签有保密协议而确需遮挡关键信息的情况，须同时提交该项目保密协议复印件，否则不予认定加分。每份合同（需提供合同首页、内容页、盖章页等证明材料）得2分，最高10分。（证明材料：合同复印件，并加盖公章，不提供不得分）

	项目负责人业绩
	10
	2019年5月1日至今具有维修改造相关建设项目设计经验，提供的证明材料均不得涂改遮挡，如有因与该项目案例甲方签有保密协议而确需遮挡关键信息的情况，须同时提交该项目保密协议复印件，否则不予认定加分。每份合同（需提供合同首页、内容页、盖章页等证明材料）得2分，最高10分。（证明材料：合同复印件，并加盖公章，不提供不得分）（需体现项目负责人）（须提供项目负责人近6个月社保缴纳证明及相关证书复印件）

	人员配备
	10
	建筑、结构、给排水、暖通、消防、电气专业人员配备齐全，且专业负责人具备相关专业注册证书或中级及以上职称证书。每个专业2分，最高10分。（须提供近6个月社保缴纳证明及相关证书复印件）。

	技术部分
	55
	

	设计思路
	10
	设计思路表述情况（方案设计的论据和依据的合理性，形成的结论与成果逻辑性，设计思路的清晰、完整、严谨、合理性）：对问题分析完整、准确，设计思路清晰、严谨，得10分；对问题分析、设计思路存在缺漏但不影响项目主体内容，得7分；对问题分析、设计思路与项目实际情况不相符的，得4分；不提供，得0分。

	项目理解和方案合理性
	20
	针对服务实施方案科学可行、服务工作周密有效、时间安排紧凑有序，表述明确、细致的，得20分；针对服务实施方案具有可行性、服务工作有效、时间安排有序，存在缺漏但不影响项目主体内容，得15分；针对服务实施方案可行性针对性不强、服务工作、时间安排满足基本要求，存在缺漏且影响项目主体内容得10分；服务实施方案可行性差没有针对性、服务工作、时间安排不满足基本要求，得0分。

	方案设计立意与构思
	5
	针对本项目准确描述结构形式及选用理由，拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明详细，主要设备选型明确，设计参数等主要的技术指标、面积分配描述清晰，并完整出具平、立、剖面图，得5分；以上方案设计立意与构思针对性不强，存在缺漏且影响项目主体内容得3分；可行性差没有针对性、不满足基本要求，得0分。

	项目管理和实施
	5
	从项目组织管理体系、实施进度计划、设计质量保障等各方面提供的服务方案和措施进行综合评价：各项计划合理、措施全面、内容完整、可行、符合项目实际情况的，提出合理建议，得5分；各项计划内容、措施、建议存在缺漏但不影响项目主体内容，得3分；各项计划内容、措施、建议与项目实际情况不相符或未提供的，得0分。

	售后服务
	10
	供应商承诺细致、服务完备、满足用户要求，得2分，否则0分；

	
	
	承诺能够严格执行各种专业规范，积极配合方案及相关勘察、设计成果审批时的各项修改，得2分，否则0分；

	
	
	承诺后期施工时的技术交底和设计变更等相关配合，得1分，否则0分。

	
	
	针对本次设计任务有具体的明确项目实施进度，各项计划合理、措施全面、内容完整、可行、符合项目实际情况，能够在承诺的时间内完成验收，得5分；方案内容、措施、建议存在缺漏但不影响项目主体内容，得3分；方案内容、措施、建议与项目实际情况不相符或未提供的，得0分。

	合理化建议
	5
	针对本项目提出有利于该项目进展的意见和建议，有独创、可行的合理化建议，每条得1分，最多加5分。

	合  计
	100分


说明：评委对各供应商商务技术部分内容量化打分时，商务技术部分合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（1）如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《小微企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在2分之内（包括2分）给予加分。
26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组的评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选人为中标人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交商，以此类推。
27．磋商过程的保密性
27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。
27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。
F  授予合同
28．合同授予标准
28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。
28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。
29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力
29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
30．成交通知书
30.1采购代理机构将在成交公告发出时以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。
31．签订合同
31.1 供应商收到《成交通知书》起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人投标文件作实质性修改。
31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金。
31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
32．履约保证金（如适用）
32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向采购人提交履约保证金。
33．采购代理服务费
33.1成交方须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：
33.1.1招标代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文件和发改委【2003】857号文件规定的收费标准下浮10%计取。
33.1.2 在宣布成交后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳磋商代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
35.因重大变故，采购任务取消的；
36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
37.报价均超过采购预算的；
38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第三部分  项目需求

经自治区总工会党组批准，新疆维吾尔自治区工会干部学校拟对一期教学楼进行修缮维护装修改造，具体情况和要求如下：

一、基本情况

该建筑于2006年建设，总建筑为7257平方米，地上5层，地下1层，投入使用16年未进行大规模维修，且消防设施设备严重老化缺失，无法满足现行消防法规及规范要求，存在安全隐患。

二、改造内容

（一）消防部分：对教学楼整体消火栓系统、应急照明系统、防排烟系统、火灾自动报警系统、防火卷帘和防火门、气体灭火系统、自动喷水灭火系统 、建筑灭火器等设施设备新建，要求达到现行消防规范要求，需按照住建部门要求进行报验；

（二）供排水系统：对教学楼内部供排水系统进行更新，原系统管路拆除，供水管路设计需在每层设置用水计量装置。要求供水系统采用PPR热水管；排水系统采用PVC双层静音管。

（三）配电系统：各房间三级配电箱后线路全部更新改造；楼内所有光源更换为LED光源；

（四）内装饰：

一层：

阶梯教室：顶部矿棉板造型吊顶；墙面安装吸音板；地面铺设地砖；

接待大厅：顶部粉刷，更换LED光源，走廊更换矿棉板吊顶；地面铺设地砖，设置地采暖装置；接待吧台新建，设置休息室储物间；恢复新建入户雨棚及入户门（入户门采用两道感应平开门）；需合理设置安保位和荣誉墙；

卫生间：更新铝制吊顶、卫生洁具、墙砖地砖等所有设施；

餐厅：拆除包厢，扩大整体用餐面积；

设置医务室；

二至四层：

客房：卫生间墙地砖、洗漱台、洁具等设施设备拆除更新；墙面修补粉刷；消防管线包覆；地毯更换；卫生间门更换为铝合金型材门，入户门更换为实木复合烤漆门加装附框；客房内安装LED吸顶灯；

走廊：矿棉板吊顶；墙面修补粉刷；地毯更换；

会议室：矿棉板吊顶；墙面修补粉刷或铺贴墙布；地面木地板或地毯；预留饮水机位电源及上下水口；

五层：

客房区按照二至四层标准执行；

办公区：墙面修补粉刷；顶部矿棉板吊顶；走廊地砖更换；设置休息接待区，合理区分办公区和客房区；四层屋面设置为上人屋面，铺设防滑地砖；屋面整体防水铺设；

卫生间按照一层公卫进行改造；

-1层：设备间：空调循环系统水泵更换（3台7.5KW/台、3台11KW/台），补水箱（2.5立方），配电室、设备间更换防火门，墙面修补粉刷。

三、维修资金来源

根据区总年度预算计划安排，此次维修资金为700万元（含设计、监理、造价、施工等费用），由自治区总工会投入。

四、维修工期

拟定工期3个月以内。

五、工程质量标准

符合国家有关质量标准和规范要求，必须符合国家强制性标准和安全生产法规，质量标准为合格工程；运行保修期按照国家相关标准执行。

六、项目实施要求

（一）交付设计文件时限：签订合同30日内交付设计文件。 

（二）项目实施地点：乌鲁木齐市。

（三）付款方式：按合同要求执行。
（四）设计要求：

1、提交的设计文件应符合住建部门《建设工程设计文件编制深度规定》的有关规定及其他设计标准、规范、规程、定额和办法的要求。

2、需通过上级主管部门的审核，并配合发包人完成设计报批工作。

3、按照新疆维吾尔自治区发改委或相关职能部门评审意见进行修改直至通过为止。

4、配合采购人进行设计交底。

第四部分  合  同
发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计，工程地点为新疆乌鲁木齐市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》《建设工程设计文件编制深度规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断。

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)。

项目名称：新疆维吾尔自治区工会干部学校一期教学楼维修项目设计
投资规模：项目总投资约700万元
第五条  委托方应在合同签订的 3 日内向设计方提交的资料
5.1、设计地形图
5.2、管线规划资料
5.3、周边道路的地勘资料
5.4、业主确认的工程设计范围  
第六条  设计方应在合同签订的30日内向委托方交付的设计文件及份数
设计人向发包人交付的设计文件、施工图纸 8 套，电子版 2 份。
第七条  费用

双方商定，本合同的设计费为    万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，初步设计费不含地形图和地勘费用。

第八条  支付方式
	付费次序
	付费时间及金额

	第一次付款
	本合同生效后三天内，发包人支付合同总额的20％，计    万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。

	第二次付款
	施工图纸（包含设计图及设计方案）设计完毕（提交纸质版各8套，电子版各2套）交付甲方确认后，发包人支付合同总额的60％，计    万元。

	第三次付款
	工程施工完毕，验收合格后支付合同金额的20%。


8.4双方委托银行代付代收有关费用。

8.5上述款项支付前，设计人应当按照发包人要求开具合规发票，否则发包人有权拒绝付款。
第九条  双方责任

    9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限7天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

由于政策变动等不可抗力造成合同内容无法继续履行的，发包人应及时通知设计人，设计人自接到发包方的通知后应立即停止设计工作，发包人根据设计人已完成工作量支付设计费；因设计人未及时停止工作造成的损失，发包人不予赔偿。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

    在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。末收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备、疫情防护装备。

9.1.7设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

    9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为国家规定年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定（赔偿金数额不超过受损部分设计费）。

9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条 违约责任
10.1发包人无正当理由拒收产品的，发包人向设计人偿付拒收合同总额的百分之二十违约金。
10.2发包人无故逾期验收和办理合同支付手续的，发包人应按逾期付款总额每日万分之五向设计人支付违约金，最高不超过合同总额的百分之二十。
10.3设计人逾期交付产品的，设计人应按逾期总额每日万分之五向发包人支付违约金，最高不超过合同总额的百分之二十。由发包人从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交货的，发包人可解除本合同。设计人因逾期交付或因其他违约行为导致发包人解除合同的，设计人应向发包人支付合同总值20%的违约金，如造成发包人损失超过违约金的，超出部分由设计人继续承担赔偿责任。
10.4设计人所交的设计文件不符合合同规定及招标文件规定标准的，发包人有权拒收该设计文件，设计人愿意更换设计文件但逾期交付的，按设计人逾期交付处理。设计人拒绝更换设计文件的，发包人可单方面解除合同。
10.5设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。乙方怠于履行此义务，视为乙方违约，甲方有权委托第三方履行，所需违约由乙方承担，同时，乙方向甲方承担违约责任，违约金为合同总额的20%。
第十条：履约保证金：设计人应在收到成交通知书后向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金。
第十一条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条款为独立条款，不应本《合同》的失效而失效。
第十二条  仲裁

    本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第两种方式解决：

(一)提交合同签定地仲裁委员会仲裁；

(二)依法向人民法院起诉。
为避免不必要的纠纷与麻烦，管辖法院约定至工程所在地人民法院。

第十三条  合同生效及其他

13.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

    13.2设计人为本合同项目的服务至设计文件评审通过为止。

    12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料，设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。 

    13.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

    13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

    13.6本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

    13.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

    13.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

委托方名称：                    设计方名称：       
            公司                           公司
（盖章）                    （盖章）
法定代表人：（签字）             法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）             委托代理人：（签字）
住所：                          住所：    
邮政编码：                      邮政编码：
电话：                          电话：
传真：                          传真：
开户行：                        开户行：  
银行帐号：                      银行帐号： 
建设行政主管部门备案：             鉴证意见： 
（盖章） 
备案号：                          经办人： 
备案日期：____年__月__日          鉴证日期：___年__ 月_  日
第五部分　 磋商响应文件及格式
（磋商响应文件封面）
项目编号：                                     
            （项目名称）            招标
供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
       年        月        日

目  录
1、商务部分：

（1）磋商承诺书

（2）法定代表人授权委托书

（3）投标报价表；

（4）资格证明文件；

（5）磋商保证金银行电汇单复印件（加盖公章）；

（6）磋商文件技术规格响应情况、相应的证明材料等。

（7）项目组织机构管理（内容包含①项目组织机构管理②项目设计机构配置③人员安排与职责分工）；

（8）提供项目负责人简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

（9）提供主要专业设计人员的简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

（10）类似业绩表（近3年（2019年5月1日-至今）类似项目业绩）；

（11）供应商认为需要提供的其它资料。

附件1：商务条款偏离表 
附件2：关于资格的声明函
附件3、中小企业声明函
2、技术部分：

（1）对本项目的理解（内容包含①分析方案②项目设计的理解③设计方案）；

（2）总体构思与总体方案设计说明，总体环境(与周边环境、景观的协调处理)设计说明，并出设计方案相关图纸；

（3）设计进度计划及保障措施（内容包含①进度计划与措施②设计进度控制目标③进度计划及实施方案④进度控制措施）：

（4）设计质量保证措施（内容包含①设计质量保障方案②明确设计质量目标③质量控制体系及措施④管理制度）；

（5）设计服务保证措施（内容包含①技术服务支持②其他有利于采购人的服务承诺③保证措施）；

（6）方案设计立意与构思的说明，结构形式及选用理由，拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明，主要设备选型，设计参数等主要的技术指标，面积分配参考意见，并出具平、立、剖面图；

（7）需要提供项目主要经济技术指标。

（8）供应商认为需要提供的其它资料。

附件4、服务需求偏离表

商务部分
1、磋商承诺书（一）
致： 新疆招标有限公司       
根据贵方为                    （项目编号：     ）的磋商邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。
（1） 报价一览表
（2） 按磋商文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
（3） 资格证明文件
（4） 磋商响应保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附磋商响应报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。
2．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；
3．供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．本磋商响应有效期自开标之日起　　　　个日历日。
5．如果在规定的磋商开始时间后，供应商在磋商响应有效期内撤回磋商响应，其磋商响应保证金将被贵方没收。
6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的磋商响应或收到的任何磋商响应。
7．与本磋商响应有关的一切正式往来信函请寄：
地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　
　法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日
磋商承诺书（二）
招标人：
若我公司中标后，项目负责人为：
	姓名
	
	专业
	

	职称证书
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目项目负责人资历的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的     %作为赔偿金。
投标人：（盖章）
法定代表人或授权代理人：（盖章）
日期：  年 月 日

2、法定代表人资格证明书
单位名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：
经营期限：
姓名：         性别：          年龄：              职务：
系（供应商）的法定代表人。

特此证明。
（附法定代表人身份证复印件）
供应商公章：[供应商盖章]
日期：  年  月  日
法定代表人授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次                项目，项目编号为（            ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：2022年  月  日
（单位公章）
20    年    月   日



3、投标报价表
	序号
	项目名称
	投标报价（万元）
	磋商保证金
	设计文件交付时间
	备注

	
	
	
	
	
	


注：1、此表与磋商响应书正本、开户许可证复印件和磋商响应保证金一同装在一单独的信封内密封。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
供应商（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）
日期：        年    月    日
4、资格证明文件；

5、磋商保证金银行电汇单复印件（加盖公章）；

6、磋商文件技术规格响应情况、相应的证明材料等。

7、项目组织机构管理（内容包含①项目组织机构管理②项目设计机构配置③人员安排与职责分工）；

8、提供项目负责人简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

9、提供主要专业设计人员的简历，类似工程工作经验（附有关证明文件复印件）；

10、类似业绩表（近3年（2019年5月1日-至今）类似项目业绩）；

11、供应商认为需要提供的其它资料。

附件1：商务条款偏离表 

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件
条目号
	采购文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第四部分  合同条款”逐条对应填写。　
法定代表人或法定代表授权委托人签字：　　　　　　　　　　　　　　

附件2：关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：
关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）磋商公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（服务名称）　　相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。
　提供服务的供应商　　  　　　　　受权签署本资格文件人：
　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）
　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　
　盖章：
附件3、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：        
日 期：
技术部分
1、对本项目的理解（内容包含①分析方案②项目设计的理解③设计方案）；

2、总体构思与总体方案设计说明，总体环境(与周边环境、景观的协调处理)设计说明，并出设计方案相关图纸；

3、设计进度计划及保障措施（内容包含①进度计划与措施②设计进度控制目标③进度计划及实施方案④进度控制措施）：

4、设计质量保证措施（内容包含①设计质量保障方案②明确设计质量目标③质量控制体系及措施④管理制度）；

5、设计服务保证措施（内容包含①技术服务支持②其他有利于采购人的服务承诺③保证措施）；

6、方案设计立意与构思的说明，结构形式及选用理由，拟采用新材料、新设备、新工艺、新技术的说明，主要设备选型，设计参数等主要的技术指标，面积分配参考意见，并出具平、立、剖面图；

7、需要提供项目主要经济技术指标。

8、供应商认为需要提供的其它资料。
附件4、服务需求偏离表
供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　
	序号
	采购文件规格条目号
	采购文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与采购文件中“第三部分  项目需求”逐条对应填写。
法定代表人或法定代表授权委托人签字：　　　　　　　　　　　　　　　









此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面













