中环建（北京）工程管理有限公司

                                                                 中环建（北京）工程管理有限公司

项目编号：BZZHJTP2022-009
 竞争性谈判文件

项目名称：自治区乡村振兴示范村-定吉格村人居环境整治绿化工程--管网
招标单位（公章）：博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局
法定代表人（签字或盖章）：

招标代理机构（公章）：中环建（北京）工程管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：  

2022年5月
第一章 竞争性谈判公告

项目概况

自治区乡村振兴示范村-定吉格村人居环境整治绿化工程--管网的潜在供应商应在博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年05月12日11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：BZZHJTP2022-009
项目名称：自治区乡村振兴示范村-定吉格村人居环境整治绿化工程--管网
采购方式：竞争性谈判

预算金额：929681.64元
最高限价：924324.99元
采购需求：管网22.534km，阀364个，井7座等
合同履行期限：合同签订后30日内。
本项目（否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （4）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（6）财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）；（7）印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发〔2020〕7号）。
3.本项目的特定资格要求：

( 1 )投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，外省企业已办理进疆建筑企业信息登记报送。项目负责人须具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。一个建造师只能在一个标段担任项目负责人                                                           

三、获取采购文件

时间：2022年05月09日至2022年05月11日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）

方式：供应商前往博州公共资源交易网站查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见博州公共资源交易中心网服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年05月12日11点00分（北京时间）

地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）网上递交加密文件
五、开启

时间：2022年05月12日11点00分（北京时间）
地点：博州公共资源交易中心开标室（新疆博乐市锦绣路6号）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜
1、报名确认：为不影响正常开标，供应商需提前进行报名确认（报名未点击报名撤销视同确认），如不能参加投标，请于开标前一天点报名撤销；如报名却不按时到指定地点参加投标的供应商届时将计入不良行为记录名单。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局
地    址：博乐市


联系方式：18609093212

2.采购代理机构信息

名    称：中环建（北京）工程管理有限公司

地　　址：博乐市北京路现代中心城12楼

联系方式：13150460939
3.项目联系方式

项目联系人：赵永鹏

电      话：13150460939

                                       2022年05月07日
第二章  竞争性谈判须知

一、投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：自治区乡村振兴示范村-定吉格村人居环境整治绿化工程--管网
项目编号：BZZHJTP2022-009                                              

招标内容及数量：管网22.534km，阀364个，井7座等。
服务要求：符合项目要求
工程质量标准：合格。

	2
	采购单位：博尔塔拉蒙古自治州林业和草原局

联 系 人：贾文昊     联系电话：18609093212

采购代理机构：中环建（北京）工程管理有限公司

联 系 人：赵永鹏      联系电话：13150460939

	3
	资金来源：一般公共预算 

	4
	招标方式：竞争性谈判

领取招标文件地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）
领取方式：供应商前往博州公共资源交易网站查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见博州公共资源交易中心网服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095

	5
	投标有效期：30天

	6
	地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）网上递交加密文件
投标截止时间：2022年05月12日11点00分（（北京时间）

	7
	开标时间：2022年05月12日11点00分（（北京时间）
开标地点：博州公共资源交易中心开标室（新疆博乐市锦绣路6号）

	8
	投标保证金：

18000元（壹万捌仟元整）

交纳时间： 2022年05月11日20：00时前

投标保证金请汇至：

户名：中环建（北京）工程管理有限公司博州分公司

账号：3009258909100063384                   

开户行名称：中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州北京路支行  

特别提示：投标保证金的提交以保证金监管账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。投标人在汇出投标保证金时，必须在备注栏内注明参与投标的项目名称。

	9
	投标文件份数：纸质版标书伍份（正本份数：壹份  副本份数：肆份）；

	10
	特别注意提示：

报名确认：为不影响正常开标，供应商需提前进行报名确认（报名未进行报名撤销视同确认），如不能参加投标，请于开标前一天进行报名撤销；如报名却不按时到指定地点参加投标的供应商届时将计入不良行为记录名单。




一、工程说明

1、工程的概括及已具备工程施工招标的相关条件

2、本工程已经具备工程施工招标条件，现通过竞争性谈判招标方式择优选定施工单位。

3、如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

二、建设工程施工合同

（一）合同条件：《建筑工程施工招标文件》的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（通用）的合同条件。

（二）技术规范：本工程采用的技术规范：国家及自治区现行的技术规范。

1、甲方工作

甲方负责施工场地的清理工作。

完成日期：甲乙双方按合同约定执行。

2、乙方工作

2.1 中标单位履约担保的形式：现金或转帐。

2.2乙方根据合同进行施工，在该工程竣工验收之前，履约保证金将一直有效。履约保证金在竣工验收签字后7天内由采购单位清退。

2.3乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全（因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡除外）。

乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为大众提供安全和方便。

2.4 乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求及费用。

3、工期

3.1如果由于下列原因  A、B、C、D、E  造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

A、额外或附加的工程数量；

B、合同条款规定引起的延误；

C、不可抗力；

D、由甲方造成和延误；

E、可能出现的非乙方过失或违约的其他特殊情况。

3.2非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，应向甲方支付违约金，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，每推迟1天，扣500元。

3.3施工过程中，非甲方原因造成停工3天以上（含3天），甲方有权终止合同，另找施工队继续施工，由此造成的一切损失乙方自行承担。

3.4合同履行期限：合同签订后30日内。
4、质量与验收

4.1甲方对工程质量的要求：合格 

4.2质量验收规范：执行国家有关施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。并且保证完工效果符合选中的方案，符合国家环保要求和消防要求。

5、合同价款与支付 

5.1合同价格的调整或固定采取下列第  A  款方式。
A、合同价格固定：投标人所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时已考虑风险系数。

    B、合同价格调整：合同价格可调整因素 ：设计变更增减及博州当年调差文件。                                                             

5.2付款方式：双方在合同中约定。
6、材料和设备供应。

6.1材料或设备采购、运输、保管，由施工单位负责，所有进场材料必须“三证”齐全，并经甲方委托的有资质的检测机构按规定进行检验合格后方可使用。

6.2对个别特殊材料或设备，设计单位提供的应列明材料或设备的名称、品种、数量、型号及提供日期和交货地点：各类特殊材料、设备必须“三证”齐全并经相关部门检测机构检验合格，同时还应明确设计单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。

7、竣工结算与支付

7.1工程竣工后7日内，乙方向甲方提交工程结算书。

7.2甲方代表收到竣工结算书后7日内提出审核意见。

7.3  

A、因甲方原因造成工程质量不合格，甲方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给乙方支付赔偿费。

B、因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给甲方支付违约金。

7.4如果甲方支付延误，则应在下次支付时付利息，利息从应支付之日算起，利率按国家银行发布的存款利率计算。

7.5工程质保期自竣工验收之日起开始计算。该工程质保期为1年。 

8、争议的解决：

甲乙双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第  B  款方式解决。

A、向仲裁机关申请仲裁。

B、采购单位所在地人民法院起诉。

9、其他：

（1）工程分包

乙方不得转包或分包该工程。

（2）合同生效及终止

A、本合同自      双方签定      之日起生效。

B、乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合甲方的要求，且甲方按合同规定将工程款全部支付完毕后，合同即告终止。

（3）合同份数

本合同正本 2 份，副本 2 份，具有同等法律效力。

三、投标

1、
施工要求

（1）本工程中标价就是合同价。投标前，投标企业自行进行现场踏勘，开工后再有不可预见事项（不可抗自然灾害除外）均在总承包价之内。

（2）工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后不再重新加价或降价，风险均在合同价内。

（3）项目地点：博乐市
（4）工程量清单(详见电子版招标文件)。
2、投标报价

（1）该项目投标采用2013清单计价编制，采用下列 C 计价方法:

A、价格调整（预算价，可因市场变化因素而变动）；

B、价格固定（包干价，施工图预算加风险系数，不因市场变化因素而变动）；

C、综合单价报价（投标人提供的单价包括了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金以及投标人考虑自身的承受力而担负的风险等因素）。

（2）本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供应商成交。

A、采取二次报价，第二次报价单由供应商自行准备并加盖单位公章，开标现场填写。
B、 报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、货物运输指定交货地点的费用、安装调试费、培训费以及供方所需交纳的各项税金。
C、 报价一览表应写明工程量清单的单价和总价，投标文件其它部分出现的投标报价如与开标一览表不符，以开标一览表为准。如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准（明显小数点错位除外）。

3．保证金

3.1.1投标企业按谈判邀请中所定数额、时间、形式提交投标保证金。

3.1.2投标人应在开标截止时间前提交投标保证金（具体数额详见投标须知4），并确保投标保证金在投标截止时间前，到达中环建（北京）工程管理有限公司博州分公司保证金监管账户。

3.1.3投标保证金必须以企业网银转账、电汇的形式由投标人的基本账户汇出，并汇入中环建（北京）工程管理有限公司博州分公司保证金帐户。
开户行名称：中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州北京路支行
户名：中环建（北京）工程管理有限公司博州分公司  

账号：3009258909100063384  
投标人在汇出投标保证金时，必须在备注栏内注明参与投标的工程名称，未备注工程名称的投标保证金无效

 3.2未中标方的保证金,将在招标结束后七日内予以无息退还。

3.3签订合同时，中标人需向采购单位交纳质量保证金。质量保证金按中标金额的3%收取【质量保证金到采购单位帐户后，合同正式生效】。质量保证金待质保期完毕且在中标人向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。
3.4 企业在谈判截止之后撤销投标文件的,投标保证金将全部被谈判方没收。

3.5 中标方在中标后未按招标文件规定与采购单位签订购销合同时,中标方的保证金将全部被谈判方扣缴。  

4、发放招标文件

( 1 )领取招标文件地点：博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）（2）领取方式：供应商前往博州公共资源交易网站查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见博州公共资源交易中心网服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095

（3）招标人对招标文件做的任何修改或补充，经报政府采购办审查同意后最迟在开标日期前3日，以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，作为招标文件的补充。

5、投标文件编制与递交：

（1）投标文件的语言：汉语

（2）投标文件由以下部分组成并按顺序装订：

①投标书（格式见附件一）

②报价单（格式见附件三）

③投标廉政承诺书（格式见附件五）

④工程投标报价书
⑤主要材料明细表（格式见附件四）

⑥企业简介（包括经济、技术、人员）、近两年同类项目业绩。

⑦本项目施工方案

⑧工程质量保证措施

⑨安全生产措施

⑩各类资质证书复印件

（3）投标人应按招标文件的要求，认真编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

投标文件封面应注明“正本”、“副本”字样，还应加盖法人公章及法人代表人印章。其中“正本”1份，“副本”4份。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

投标文件采用A4复印纸装订，封面自设。

（4）投标文件一般应无涂改和行间插字现象。表面整洁，如确需涂改（或插字），应在修改处加盖法定代表人印章。

（5）投标文件和效果图外封套所有启口处应贴封条，并在正面写明工程名称、单位名称、地址、邮编、联系人及电话，并加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章。

（6）投标文件的撤回与修改：

a、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以正式函件的形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间期以后，不能更改或撤回投标文件。

b、投标文件的修改或撤回，应按本文件有关条款的规定编制、密封和递交（注明修改或撤回字样）；

c、在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止时间之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

四、开标

投标人必须持以下有效证件参加投标：企业营业执照（原件）、法人身份证明及身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证（原件）、市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质证书（原件）、安全生产许可证（原件）、市政公用工程专业拟派二级（含）及以上建造师资格证（原件）、市政公用工程专业二级（含）及以上建造师安全生产考核合格证（原件）、外省进疆企业必须持有《区外建设工程企业进疆备案册》、开户许可证或基本账户信息（原件）、投标保证金回执单、未被“信用中国”网站([image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并提供该网站查询结果页面截图等原件到开标现场核对确认。（以上证件无须密封，拿在手中以备资质审查，以上证件如有复印件必须提供当地公证部门的公证函）。
1、本工程定于（投标须知第7条规定的时间）在博州公共资源交易中心开标室（新疆博乐市锦绣路6号）开标。

2、开标会议由中环建（北京）工程管理有限公司组织并主持。

3、投标人如有下列情况之一，该投标文件宣布作废：

a、投标文件未按规定标志密封；

b、投标文件未按规定的时间送达；

c、投标文件未按规定盖章；

d、未按规定的格式、要求填写、标识，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或法定代表人委托的代理人印签的；

e、投标人法人代表或委托代理人未参加开标会议；

f、投标人所持的有效证件不全。

五、评标、定标

1 、为防止哄抬标价，工程招标控制价上限为人民币924324.99元，超出最高限价的投标文件，视为超出招标人的支付能力，按废标处理。

2 、本工程采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的投标施工单位经专家推荐产生成交候选施工单位。

3、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式评标委员会构成：3人.

六、中标通知书的发放

1、中标单位确定后，由招标人签发中标通知书。

2、中标单位确定后，甲乙双方按要求签订施工合同。

附件一：投标书格式

投   标   书
致：中环建（北京）工程管理有限公司

    根据已收到的                                工程的招标文件，我单位经考察现场并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以  投标报价单所报的投标价格及投标附录(附表一)的承诺承包本招标文件所述范围内的全部工程；
2、一旦我方中标，我方保证按照所报的项目经理及项目管理班子承包上述工程；

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的施工许可证后立即开工，并在      日（日历日）内竣工。

4、如果我方中标，我方保证按照          的质量等级交付全部工程，质保期为1年。

     5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

     6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

                               投  标  人：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

附件二：

投标人法定代表人授权书

中环建（北京）工程管理有限公司：

X    X        X系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授权  X X X  代表我公司全权办理                        项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人身份证                      授权人身份证                    

正反面复印                          正反面复印

被授权人签名（投标代表）：         授权人签名（法人代表）：

职        务：                     职      务：

联 系 电 话：                      投标人公章：

日    期：

法定代表人身份证明
投标人名称：                                                   

单位性质：                                                   

地     址：                                                 

成立时间：          年       月      日                     

经营期限：                                                  

姓名：         性别：    年龄：     职务：              

系                              的法定代表人。

特此证明。 

法定代表人身份证复印件（正反面）：

投标人：                                     （盖单位章）         

法定代表人或授权代表人：                   （签字或盖章）
                            日期：      年     月    日 

附件三：                           

报   价   单

	投    标    人
	

	法 定 代 表 人
	
	法人委托代理人
	

	联    系    人
	
	联  系  电  话
	

	单  位  地  址
	

	开  户  银  行
	

	投标工程名称
	

	投标报价（元）：人民币
	小写：

大写：

	简要说明：




投  标  人：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

附件四：

主要材料明细表

	序号
	材料名称
	产地
	型号/规格
	单位
	数量
	单价

[元]
	合价

[元]
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.已明确供应商的材料应按其要求填报，未明确供应商的同种材料可提供若干供货商的各项指标。

2.表格中“数量”一栏应填写本工程所用数量。

签字或盖
投  标  人：（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

附件五

投标廉政承诺书

中环建（北京）工程管理有限公司：

我单位办理了　　　　　　　项目政府采购申请。为确保工程质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不以任何形式向采购方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请采购方人员参与高档娱乐活动；不串通报名参与谈判，不弄虚作假，不拉拢评标小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受财政部门和监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

日期：______年____月____日

1

