新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目

竞争性谈判文件

招标单位：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局（盖章）

项目编号：ZFCGA-ZYHXZB2022-015

招标代理公司: 新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

项目联系人:邓胜楠

联系电话:18935826608

编制日期： 2022 年 04月

目   录

第一章： 竞争性谈判公告	4

第二章： 投标须知及前附表	6

第三章： 合同条款	21

第四章协议书和工程预付款保函	85

第五章 评标办法	88

第六章项目情况	92

第六年章项目情况	93

第七章技术方案	错误！未定义书签。

第八章工程量清单	93

第九章谈判响应文件格式	102

9.1  投标报价书	103

9.2 投标保证金	104

9.3 法定代表人身份证明	105

9.4 法人授权委托	106

9.5 工程量清单格式	107

9.6 项目管理机构	118

9.7 施工组织设计	120

9.8 投标人基本情况表	121

9.9 财务状况表	122

9.10  中小企业声明函（工程、服务）	123

9.11  以工代赈项目用工承诺书	错误！未定义书签。

9.12不参与围标串标承诺书	124

9.13投标人按本投标须知要标提交的其他材料	125

第八章： 图纸	126

第一章： 竞争性谈判公告

新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目竞争性谈判公告

项目概况

新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目的潜在供应商应在新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）获取采购文件，并于 2022年4月29日 16点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGA-ZYHXZB2022-015

项目名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：1671859.00元

最高限价：1671859.00元

采购需求：对塔克什肯镇布尔根河危险段进行堤岸防护，以防止布尔根河洪水期对其范围内的居民造成危害，同时保护河狸生存环境，给自然生态留下休养生息的时间和空间，从而减少水土流失，增强水土保持和改善生态环境。布尔根河河岸冲刷严重一侧护岸880m，形式采用格宾式挡墙结构。

合同履约期限：详见谈判文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，企业需提供中小企业声明函原件。

3、本项目的特定资格要求：1.投标人应具水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手续，即《2022年新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》。项目负责人须具备水利水电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程。2.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2022年4月26日至2022年4月28日北京时间上午10:00-13：30，下午16：00-19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）

方式：报名成功后购买

售价：200元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年4月29日下午16：30时（北京时间）

地点：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）五楼会议室

五、响应文件开启

开启时间：2022年4月29	日下午16：30时（北京时间）

地点：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）五楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

报名资料：企业法人证明及法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、水利水电专业二级注册建造师证书原件和安全生产考核合格证、疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手续，即《2022年新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》、中小企业声明函原件（附件1）、网上信用记录证明打印件加盖公章：含“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。（提供“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询页面打印件，页面无法打印的可以截图打印，打印件须体现投标人单位全称、查询时间和查询网址，查询时间不能早于本项目采购公告发布之日）以上资料需提供原件及2份加盖公章的扫描件送至新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）领取谈判文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局

联 系 人：陈鹏

联系方式：18799016426

2.采购代理机构信息

名    称：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司

联 系 人：邓胜楠

联系方式：18935826608

# 第二章： 投标须知及前附表

（ 一） 投 标 须 知 前 附 表

| 项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 项目法人：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局 建设地点：青河县 招标方式：竞争性谈判 招标范围： 竞争性谈判文件、工程量清单及施工图纸内的全部施工内容 承包方式： 单价承包（包工包料） 要求质量标准： 合格 要求工期： 计划 2022 年05月07日开工，2022 年08月04日竣工 总工期：90天（ 日历日）具体开竣工日期以合同为准 |
| 2 | 资金来源： 中央预算内资金。 |
| 3 | 承包人应提供履约担保：甲乙双方签订合同时协商约定。 |
| 4 | 投标人资质等级： - 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，企业需提供中小企业声明函原件。 - 3、本项目的特定资格要求：1.投标人应具水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手续，即《2022年新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》。项目负责人须具备水利水电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程。2.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 - 注： 该项目专门面向中小企业采购。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业； |
| 5 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 6 | 投标保证金的形式：投标保证金形式：投标保证金需以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金金额：20000元（贰万元整） 开户名称：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司阿勒泰分公司 账号:30151101040006135 开户行:中国农业银行股份有限公司阿勒泰解放路支行或者团结路分理处 行号: 103902015112 保证金递交时间： 投标截止时间之前（投标单位应充分考虑跨行等因素导致的延迟到账情况） 。 投标人按上述要求从基本户递交投标保证金后，请携带银行电汇或转账凭据到阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据，递交投标保证金时请注明项目编号及用途。 银行保函；银行保函须从基本账户开出，须注明项目名称及单位名称，银行保函的有效期不得少于投标有效期，银行保函需提供原件并单独密封提交。 注：本项目电汇回单、保证金收据作为投标保证金形式，投标企业提供电汇回单凭证中必须体现单位基本账户汇出、备注项目名称，同谈判响应文件一并密封提交。 |
| 7 | 谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份（电子版谈判响应性文件份数：电子光盘2份，U盘1份，光盘必须标明单位名称及项目名称）响应文件按照采购文件的规定编制、密封、标记及签署盖章的（响应文件正本的印章和签字不能为复印件； |
| 8 | 谈判响应文件递交至：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡 翠湾小区2栋5层3号）五楼会议室 |
| 9 | 投标截止日期：2022 年4月29日下午 16：30（北京时间） 递交谈判响应文件截止时间：2022 年4月29日下午 16:30（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2022 年4月29日下午 16：30（北京时间） 地点：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）五楼会议室 |
| 11 | 招标控制价：1671859.00元（大写：壹佰陆拾柒万壹仟捌佰伍拾玖元整） 各投标单位的投标报价不得高于或等于此上限价，否则做废标处理。 |
| 12 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： 1 、 企业法人证明及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和 法定代表人授权委托人的身份证原件； 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与谈判响应文件中所提供的一致。 2 、企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件。 3 、项目负责人注册证书、安全生产考核证原件。 4 、保证金缴纳凭证及保证金收据原件。 5 、 “信用中国”信用报告下载和中国政府采购网政府采购无不良行为记录查 询截图。 6、疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手册 以上证件均应当为原件，公证件不予认可。 |
| 13 | - 工程款付款方式 - 合同签订后，预付款支付工程款的30%； - 后期按工程进度付款，完成80%工程量后支付到合同总价的80% - 经验收合格后，工程资料齐全、无民工工资纠纷上访现象，且待工程结算完成后支付到合同总价款的97%； - 其余 3%质保金以银行履约保函形式支付。 |
| 14 | （1）财务要求：企业近一年度（2021年或2020年）经审计的财务报告 （2）信誉要求：良好。最近三年内没有参与与骗取合同有关联以及其它经济方面的严重违法行为；近3年（2019年3月至今）有较好的安全记录，近一年内没有发生重大质量和特大安全事故；不接受在水利行业处罚有效期内的施工企业。 |

（二） 投  标  须  知

# 2.1 总则

本工程招标人： 新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局

招标代理人： 新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司

2.1.1 招标范围： （详见招标公告）

2.1.2 资金来源： （详见投标须知前附表）

2.1.3 投标人资格

2.1.3.1 投标人资格应具备下列条件：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，企业需提供中小企业声明函原件。

3、本项目的特定资格要求：1.投标人应具水利水电工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手续，即《2022年新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》。项目负责人须具备水利水电工程贰级（含贰级）及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程。2.未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

注： 从报名到项目实施完成，未经招标人许可，中标单位不得更换项目负责人，

否则按专用合同条款第 12.2 条执行。

2.1.3.2 属于下列情况之一的单位不能作为投标人或投标人的分包人参加投标：

(1)在本建设项目或本合同工程准备阶段曾被项目业主或本合同招标人聘用为本

合同工程提供设计和咨询服务的单位。

(2)被委托本合同招标代理人。

(3)已被聘用为本合同的监理人。

2.1.3.3

投标人除了应提交第七章中规定的拟投入本合同工作的主要人员表和主要施工设备表外，还应按本款和资格审查资料规定的内容和格式提交补充或更正（如果需要的话） 下列证明其资格的材料：

(1)投标人的基本情况，并附投标人的法人营业执照和企业资质证件的复印件及其

证明 。

(2)企业近一年度（2021年或2020年）经审计的财务报告

(3)履约信誉的证明材料和近三年内涉及的诉讼案件资料。

2.1.3.4 由两个或两个以上企业法人联合组成的联合体所提交的谈判响应文件应 遵守以下规定：

（1） 提交联合体各方共同签订的联合体协议。应指明其中的一方为联合体的责任 方，并明确责任方和其它各方所承担的工作范围和责任，声明联合体各方应为履行合

同承担连带责任。

（2） 提交联合体各方共同签订的联合体协议。应指明其中的一方为联合体责任方 代表联合体的任一方或全体成员共同承担本合同的责任，负责与招标人联系并接受指

示，以及负责全面履行合同。

2.1.4 不允许任何单位对同一项目提交或参与提交两份或两份以上不同的谈判响

应文件。

2.1.4.1 除按第 2.3.5 条规定的替代方案的投标外，不允许一个投标人对同一合同 提交两份或两份以上不同的谈判响应文件。

2.1.4.2 任何投标人均不准以任何方式参加其他投标人对同一合同投标。

2.1.5 投标费用

2.1.5.1 投标人为准备和进行投标所发生的费用均由投标人自负，无论投标结果 如何，竞争性谈判文件等售后不退。

2.1.5.2 投标人一旦中标，中标人还需在中标通知书发出之前，参考国家发展改 革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通 知》（发改价格[2011]534 号）及《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）文件标准（招标代理服务费最终以中标价为基准），向招标代理代理机构账户一次性以转账汇款的方式付清招标代理服务费。

附件：中标服务费收费标准

中标服务费收费标准

| 招标类型 中标 金额（万元） 费率 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

例如：本项目工程招标成交金额为100万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

2.1.6 保密

招投标双方应分别为对方在谈判响应文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担责任。

2.2  竞争性谈判文件

2.2.1 竞争性谈判文件的组成（略）

2.2.2 竞争性谈判文件的答疑

2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容， 若有疑问应以书面 形式(包括手写、打印、印刷、电报、传真和电子邮件，下同)通知招标人。

2.2.2.2 招标人的答疑将在投标截止时间的3个工作日前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。

2.2.3 竞争性谈判文件的修改

2.2.3.1 在距投标截止时间前， 采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.3.2 上述补充通知将发给所有购买竞争性谈判文件的投标人， 并作为竞争性谈 判文件的组成部分。投标人在每一次收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认 已收到该补充通知。当补充通知的内容与竞争性谈判文件或其它通知内容相矛盾时，

以最后发出的补充通知为准。

2.3  谈判响应文件的编制

2.3.1 谈判响应文件的组成（详见第七章）

2.3.2  投标报价

2.3.2.1 投标人应按《工程量清单》 中的说明，填报工程量清单中各项单价和合价 以及投标报价汇总表。

2.3.2.2 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切

费用和拟获得的利润，并考虑投标人应承担的风险。

2.3.2.3 投标人在投标报价时，对招标人提供的工程量清单中的分项工程漏报或 隐报的，其漏报或隐报项的单价和合价将视为已包含在其它项目中，中标人在施工过程中不得再要求招标人增补。

2.3.2.4 除第三章第二部分《专用合同条款》 另有规定外，投标人的报价在合同实

施期间可按第三章第一部分《通用合同条款》 第 37 条和第 38 条的规定执行。

2.3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时， 应同时修改各项目的报价或 说明对《工程量清单》 中各项目报价的修改办法，并附修改报价的工程量清单，未附

修改工程量清单报价的按实质未响应竞争性谈判文件要求视为废标。

2.3.2.6 投标人应按竞争性谈判文件规定的内容和格式提交投标辅助资料， 中标人 提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。

2.3.3 谈判响应文件有效期

2.3.3.1 谈判响应文件规定的投标截止时间起生效，其有效期60日历天。在此期间， 投标人不得要求撤回或修改其谈判响应文件。

2.3.3.2 招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长谈判响应文件的有效

期，但最长不超过 60 天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝 招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金； 若接受招标人的延期要求， 则谈判响应文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在

延长期内，第 2.3.4 条的规定仍适用。

2.3.4 投标保证金

2.3.4.1 投标人必须在领取竞争性谈判文件时， 按投标须知第 5 项规定的数额，在 投标截止时间前，向招标代理机构足额交纳投标保证金，并在提交谈判响应文件的同时，提交投标保证金收据原件及电汇回单。

2.3.4.2 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还，但招标人有权留下被推荐为中标候选人的投标保证金，待与中标人的投标保证金同时退还；以避免一旦中标人拒签合同或发生其他违反竞争性谈判文件的情况时，可供招标人选为中标人。中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保证件并签订了合同后退还。

2.3.4.3 有下列情形之一的，保证金不予退还：

2.3.4.3.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.3.4.3.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3.4.3.3除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.3.4.3.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.3.4.3.5采购文件规定的其他情形。

2.3.5  投标人的替代方案（本项目不接受替代方案）

2.3.6   现场踏勘和标前会

2.3.6.1 投标人应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制谈判响应文件。 投标人除需参加招标人组织的现场踏勘外，还可根据投标工作的需要自行进场踏勘，

踏勘现场的费用由投标人自行承担。

2.3.6.2 投标人的任何人员为了踏勘现场而需进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.3.6.3 招标人在现场踏勘中提供的资料和数据作为投标人在编制谈判响应文件 时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.6.4 投标人自行踏勘现场。

2.3.6.5 投标人提出的问题须在标前会开始前，以书面形式送达招标人，以便招 标人在会议期间答复。

2.3.6.6 标前会后，招标人将在投标截止日前的 3个工作日内对投标人所提问题以书面形式发送给购买竞争性谈判文件的所有投标人，属于修改竞争性谈判文件的内容将按第2.2.3 条规定，以补充通知的形式发送。

2.3.7   谈判响应文件的份数和签署要求

2.3.7.1 投标人应按第 4.1 条规定的内容编制谈判响应文件。谈判响应文件一式 叁份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。 正本与副本不一致时以正本为准（文本文件） 。

2.3.7.2 谈判响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰， 语意要明确，并按竞争性谈判文件的要求加盖单位公章和法定代表人(或委托代理人)

签章。

2.3.7.3 谈判响应文件应尽量避免涂改和行间插字， 若为了改正错误必须这样做

时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修

改处盖章或签名确认。

2.3.7.4 投标人除提交书面谈判响应文件外， 还应提交所有投标资料内容的数据盘 一套（WORD2003，EXCEL2003 以上版本） ，数据盘应另行装袋密封，封面同标书封面，数据盘盘面应写清工程名称、合同编号、投标人名称。

2.3.7.5 招标人拒绝接受投标人提交的以活页装订的谈判响应文件， 拆封后，若发现投标人提交的谈判响应文件以活页装订，除留存正本和数据盘外，其他谈判响应文件当场退还。

# 2.4    谈判响应文件的提交

# 2.4.1  谈判响应文件的密封和标记

2.4.1.1 谈判响应文件的正本和副本应分开密封，不密封的谈判响应文件无效。 谈 判响应文件封皮面上应标明“正本”和“副本”字样，并注明工程名称、单位名称、 单位地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖法人公章和法定代表人签章（或 委托代理人签章） 。 “正本”、 “副本”如有不一致时，以正本为准。

2.4.1.2 递送的所有谈判响应文件必须密封， 封袋上须注明：

(1)招标人的名称和地址；

(2)投标的合同名称及其编号；

(3)在开标前不准启封；

(4)投标人的名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

(5)加盖法人公章及法定代表人签章（或其授权委托代理人签章） 。

2.4.1.3 谈判响应文件外封套所有可开启处应贴封条 ，并加盖法人公章或投标专 用章以及法定代表人或其委托代理人印章。

2.4.1.4 若投标人未将谈判响应文件按上述规定进行密封和标记， 招标人将不承担

与此有关的责任，谈判响应文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

2.4.2  投标截止时间（详见投标须知前附表）

2.4.2.1 投标人应在此时间后送达的谈判响应文件招标人将不再接受， 未按规定附

交投标保证金的谈判响应文件将被拒绝

2.4.2.2 招标人认为有必要时可以发补充通知延长投标截止时间。若投标人同意延 长投标截止时间，则竞争性谈判文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义

务和权利亦将适用至延长后的投标截止时间。

2.4.3  谈判响应文件的修改与撤回

若投标人需要修改或撤回其谈判响应文件，必须在第 2.4.2.1 条规定的投标截止 时间前将修改或撤回其谈判响应文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第

2.4.1 条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

除本章另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改谈判响应文件。

2.4.4 招标人已接收的有效谈判响应文件（含开标后予以废标的） ，无论投标人 中标与否，其谈判响应文件均不退（含数据盘） 。

# 2.5    开标和评标

2.5.1  评标委员会组成

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本工程评标委员会由 3 人组成。从政府采购专家库中随机抽取3人。

2.5.2   开标

2.5.2.1 招标人将于竞争性谈判文件规定时间地点开标， 投标人在招标人指定的登记册上签名报到，所有投标人均应派代表准时参加并携带：

（1） 企业法人证明及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和法定代表人授权委托人的身份证原件。

（2） 企业法人营业执照副本原件、资质证书副本原件、安全生产许可证原件。

（3） 项目经理注册证书、安全生产考核证原件。

（4） 保证金缴纳凭证、收据原件。

（5）“信用中国”信用报告下载和中国政府采购网政府采购无不良行为记录查询 截图。

（6）疆外企业需提供有效期内的进疆备案登记手册

以上资料供监督部门在开标前查验资料时使用，若将资料密封在谈判响应文件中，在开标前查验资料时不能提供，则视其有效资料不全，其投标将被视为无效投标将被拒绝。

2.5.2.2 招标人将委托监标人查验 2.5.2.1 条规定的证件是否齐全，证件齐全有

效、标书密封完好的投标人为合格的投标人。

2.5.3  评标和决标过程保密

开标后至招标人公布中标结果之前，有关谈判响应文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者可能导致被取消中标资格。

2.5.4  谈判响应文件的澄清

为了有助于对谈判响应文件的检查和评审，招标人可以单独要求投标人澄清其谈判响应文件。招标人的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按第 2.5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或谈判响应文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为谈判响应文件的组成部分。

2.5.5 谈判响应文件的检查和响应性评定

2.5.5.1 在开始评比前， 评标委员会应首先检查每份谈判响应文件的内容是否完整， 是否实质上响应竞争性谈判文件的要求。

2.5.5.2  招标人将拒绝实质上未响应竞争性谈判文件规定的谈判响应文件。 开标

后，不允许投标人对其不响应竞争性谈判文件规定的谈判响应文件内容进行修改。

# 2.5.6  废标

2.5.6.1 投标人资格条件不符合国家有关规定和竞争性谈判文件要求的， 或者拒 不按照要求对谈判响应文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

2.5.6.2 在评标过程中， 评标委员会发现投标人以他人的名义投标、 串通投标以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

2.5.6.3 在评标过程中， 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明 材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

2.5.6.4 对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件未能实质上响应的谈判响应文件，作废标处理。

2.5.6.5 不符合初步评审的谈判响应文件，作废标处理。

2.5.6.6  开标后，若发现投标人提交的谈判响应文件以活页装订，其谈判响应文件作废标处理，但其谈判响应文件正本和电子版仍由招标人留存。

2.5.7   算术错误的改正

2.5.7.1 对实质上响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件， 评标委员会将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：

(1)《工程量清单》中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的错误或小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合

时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总 表中相应部分的金额和投标总报价。

2.5.7.2 招标人将按上述第 2.5.7.1 款规定的原则，要求投标人改正报价中的算

术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。

2.5.8  谈判响应文件的评比

2.5.8.1 招标人仅对按第 2.5.5 条规定评定为实质上响应竞争性谈判文件的谈判

响应文件进行评比。

2.5.8.2 在评比时，招标人将考虑以下因素计算评标价。评标价仅供评标用，不能 作为中标签约的合同价。

(1)按第 2.5.7 条规定改正算术错误；

(2)扣除投标报价汇总表中的备用金，但若有在竞争性谈判文件中规定的竞争性计 日工报价的备用金应予保留；

(3)招标人按第 2.3.5.1 款规定，认为可接受的替代方案所引起的增减金额；

(4)招标人认为可接受的非重大偏离和保留。

2.5.8.3 招标人在选择中标人时， 除了考虑按第 2.5.8.2 款规定计算的评标价的高

低和合理性外，还将综合评比：

(1)投标书技术部分的响应性、完整性；

(2)施工组织设计编制的合理性和可行性；

(3)主要控制性项目进度安排和保证措施；

(4)质量、安全保证体系和检测手段的完备性；

(5)投入到本工程的施工设备配备情况；

(6)投入到本工程的主要管理人员及组织机构；

(7)企业信誉。

2.5.8.4 招标人有权接受或拒绝投标人在谈判响应文件中提出的偏离、保留和替代

方案。招标人不接受投标人在开标后提出的优惠。

2.5.8.5 评标中不考虑《合同条件》 中有关价格调整规定对合同价格的影

2.5.8.6 评委会按照竞争性谈判文件规定的评标标准、方法等，提出评标报告，向 招标人推荐报价最低者为中标候选人，招标人原则上将确定第一中标候选人为中标人，公示一个工作日，如无异议，招标人将向中标人发出中标通知书。

2.5.8.7  招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选 人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者招标人有充足理由认为投标人不能履行的， 招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

2.5.8.8 评标方法

2.5.8.8.1 本项目设定投标上限价，投标限价不得高于经批准的招标工程概算投资， 投标上限价由招标人或者招标人委托有资质的中介机构依据有关规定和招标工程的实际情况编制，以书面形式报业主审核后，将在投标截止日期 48 小时前公布，并发放给所有获得竞争性谈判文件的投标人。投标人收到投标限价后，应仔细与投标报价进行核对，投标人若发现投标限价存在明显差异或缺陷的，应当在投标截止日期以前，及时以书面形式告知招标人或招标代理人。

2.5.8.8.2 确定有效投标报价： 投标人的投标报价不能高于招标人发布的最高投 标限价否则，均按无效报价处理。

2.6 决标、中标通知和签订合同

2.6.1  决标

2.6.1.1 招标人在按第 2.5.8 条规定对各投标人的谈判响应文件进行综合评比后将选择具有下列条件的投标人为中标候选人。

(1)按竞争性谈判文件规定的资格审查合格；

(2)按竞争性谈判文件规定，谈判响应文件实质上响应了竞争性谈判文件的要求；

(3)按竞争性谈判文件规定报价的高低确定中标候选人。

2.6.2   重新招标和招标中止

2.6.2.1 经评审认为所有投标人的谈判响应文件存在报价明显不合理或均不满足

响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。

2.6.3   中标通知

2.6.3.1 在第 2.3.3 条规定的谈判响应文件有效期内或在延长后的谈判响应文件

有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标中标。通知

书为合同的组成部分。

2.6.3.2 招标人向中标人发中标通知时， 亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.6.3.3 发中标通知书前，招标人可在投标有效期内先发中标意向书，邀请拟予

中标的中标候选人前来商谈合同事宜，谈定后再发中标通知书。

# 2.6.4 履约担保

甲乙双方签订合同时协商约定。

2.6.5   签订合同

2.6.5.1 中标人应在收到中标通知书后的 30天内，派代表前来履行签订合同手续

2.6.5.2 若中标人在收到中标通知书后发生第 2.3.4.4 款(2)项所述的情况，则招

标人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。

2.6.5.3 发出中标通知书后， 若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保 证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。

2.7  承包形式

2.7.1 本合同永久工程为单价承包，临时工程为总价承包。

2.7.2 本合同中标后承包人不得将合同内工程项目分包或转包。

2.8  各主要建筑材料及设备

2.8.1 工程所用砼骨料和块石料场的路距由投标人自行度量； 填筑所采用的砂砾 料就近取料。

2.9  施工临时设施

2.9.1 施工场外交通： 良好

2.9.2 生产生活用房承包人自行解决，报价时应计入。

2.10  工程量清单

2.10.1 工程量清单由招标人提供，投标人在投标报价时，不得对竞争性谈判文件中的工程量清单项目进行删减。

2.10.2 工程量清单中所列工程量，仅作为招标工程量。结算以最终实施完成量及

合理的业主认可的监理工程师签证为准。

2.10.3 工程量清单中的单价与合价，由投标单位填写。

# 第三章： 合同条款

合同条款及格式

## 第1节  通用合同条款

### 1  一般约定

#### 1.1  词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

#### 1.1.1  合同

1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2  合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

#### 1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.1  合同当事人：指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2  发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3  承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4  承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5  分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6  监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7  总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

#### 1.1.3  工程和设备

1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2  永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4  单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6  施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8  承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9  施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10  永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11  临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

#### 1.1.4  日期

1.1.4.1  开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2  开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3  工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4  竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5  缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6  基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。

#### 1.1.5  合同价格和费用

1.1.5.1  签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5  暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6  其他

1.1.6.1  书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2  语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.3  法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

#### 1.4  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

#### 1.5  合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

#### 1.6  图纸和承包人文件

#### 1.6.1  图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

#### 1.6.2  承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

#### 1.6.3  图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

#### 1.6.4  图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

#### 1.6.5  图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

#### 1.7  联络

1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2  第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得无故拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

#### 1.8  转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

#### 1.9  严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.10  化石、文物

1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2  承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 1.11  专利技术

1.11.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2  承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

#### 1.12  图纸和文件的保密

1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

### 2  发包人义务

#### 2.1  遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

#### 2.2  发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

#### 2.3  提供施工场地

2.3.1  发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2  发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3  除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

#### 2.4  协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

#### 2.5  组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

#### 2.6  支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

#### 2.7  组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

#### 2.8  其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

#### 3  监理人

#### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

#### 3.2  总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

#### 3.3  监理人员

3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4  除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

#### 3.4  监理人的指示

3.4.1  监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2  承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3  在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

#### 3.5  商定或确定

3.5.1  合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

### 4  承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

#### 4.1.1  遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2  依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3  完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### 4.1.4  对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### 4.1.5  保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### 4.1.6  负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### 4.1.7  避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### 4.1.8  为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

#### 4.1.9  工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

#### 4.1.10  其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

#### 4.2  履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

#### 4.3  分包

4.3.1  承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2  承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3  分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4  按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5  承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6  分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。工程分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人必须自行完成所承包的任务。

4.3.7  在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8  承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9  除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10  分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

#### 4.4  联合体

4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

#### 4.5  承包人项目经理

4.5.1  承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3  承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

#### 4.6  承包人人员的管理

4.6.1  承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3  承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

#### 4.7  撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### 4.8  保障承包人人员的合法权益

4.8.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### 4.9  工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

#### 4.10  承包人现场查勘

4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### 4.11  不利物质条件

4.11.1  除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

### 5  材料和工程设备

#### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2  承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3  对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

#### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1  发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2  承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5  承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

#### 5.3  材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1  运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

#### 5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

#### 6  施工设备和临时设施

#### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2  除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

#### 6.3  要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### 6.4  施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1  除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2  经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

### 7  交通运输

#### 7.1  道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

#### 7.2  场内施工道路

7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

#### 7.3  场外交通

7.3.1  承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

#### 7.4  超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

#### 7.5  道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

#### 7.6  水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

### 8  测量放线

#### 8.1  施工控制网

8.1.1  除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2  承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

#### 8.2  施工测量

8.2.1  承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

#### 8.3  基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

#### 8.4  监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

#### 8.5  补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

### 9  施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1  发包人的施工安全责任

9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4  除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料、拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5  发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6  发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7  发包人负责在拆除工程和爆破工程施工15天前向有关部门或机构报送相关备案资料

#### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8  承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9  承包人应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10  承包人应当设立安全生产管理机构，施工现场必须有专职安全生产管理人员。

9.2.11  承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12  承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案；对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准；对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13  承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收。

#### 9.3  治安保卫

9.3.1  除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3  除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

#### 9.4  环境保护

9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2  承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

#### 9.5  事故处理

9.5.1  发包人负责组织本工程参建单位制定本建设项目的质量与安全事故应急预案，建立工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2  承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3  在工程项目开工前，承包人应根据本项目的特点制定本项目施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报送发包人备案。

9.5.4  施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5  事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

#### 9.6  水土保持

9.6.1  发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2  承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3  承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的水土保持要求。

#### 9.7  文明工地

9.7.1  发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2  承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

#### 9.8  防汛度汛

9.8.1  发包人组织工程参建单位编制本项目的度汛方案和措施。

9.8.2  承包人应根据发包人编制的本项目度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报送发包人批准后实施。

### 10  进度计划

#### 10.1  合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

#### 10.2  合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人检查计划认为需要修订进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

#### 10.3  单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

#### 10.4  提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）          金额单位

| 年 | 月 | 工程 预付款 | 完成工作 量付款 | 质量保证 金扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其它 | 应收款 | 累计 应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 11  开工和竣工

#### 11.1  开工

11.1.1  监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2  承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4  承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

#### 11.2  竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工验收鉴定书中明确。

#### 11.3  发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4  异常恶劣的气候条件

11.4.1  当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2  异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

#### 11.5  承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

#### 11.6  工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划；

（2）承包人的赶工措施；

（3）发包人为赶工提供的条件；

（4）赶工费用（包括利润和奖金）。

### 12  暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1）由于发包人违约引起的暂停施工；

（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

#### 12.3  监理人暂停施工指示

12.3.1  监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4  暂停施工后的复工

12.4.1  暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2  承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5  暂停施工持续56天以上

12.5.1  监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

### 13  工程质量

#### 13.1  工程质量要求

13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2  承包人的质量管理

13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2  承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

#### 13.3  承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

#### 13.4  监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

#### 13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

#### 13.5.1  通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

### 13.5.2  监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

### 13.5.3  监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5.4  承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### 13.6  清除不合格工程

13.6.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 13.7  质量评定

13.7.1  发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2  工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3  承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4  除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5  承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6  承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7  除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

#### 13.8  质量事故处理

13.8.1  发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2  质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3  承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4  除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14  试验和检验

#### 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用利（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4  承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5  除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6  对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

#### 14.2  现场材料试验

14.2.1  承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3  现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

### 15  变更

#### 15.1  变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作；

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

#### 15.2  变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

#### 15.3  变更程序

### 15.3.1  变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### 15.3.2  变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

### 15.3.3  变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

#### 15.4  变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

#### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

#### 15.6  暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

#### 15.7  计日工

15.7.1  发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

#### 15.8  暂估价

15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

### 16  价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

由于物价波动引起的价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

### 16.1.1  采用价格指数调整价格差额

###### 16.1.1.1  价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

△P= P0｛A+【B1（Ft1/ Fo1）＋B2（Ft2/ Fo2）＋B3（Ft3/ Fo3）＋…＋Bn（Ftn/ Fon）】-1｝

式中：△P--需调整的价格差额；

Po--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A--定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3……Bn --各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3……Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1；Fo2；Fo3……Fon --各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

###### 16.1.1.2  暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

###### 16.1.1.3  权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

###### 16.1.1.4  承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

### 16.1.2  采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

#### 16.2  法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

### 17  计量与支付

#### 17.1  计量

### 17.1.1  计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

### 17.1.2  计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

### 17.1.3  计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

### 17.1.4  单价子目的计量

（1）己标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

### 17.1.5  总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

#### 17.2  预付款

#### 17.2.1  预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

#### 17.2.2  预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

#### 17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

#### 17.3  工程进度付款

#### 17.3.1  付款周期

付款周期同计量周期。

#### 17.3.2  进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

#### 17.3.3  进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

#### 17.3.4  工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

#### 17.4  质量保证金

17.4.1  监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2  合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3  在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

#### 17.5  竣工结算

#### 17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

#### 17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

#### 17.6  最终结清

#### 17.6.1  最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

#### 17.6.2  最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

#### 17.7  竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

#### 17.8  竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

### 18  竣工验收(验收)

#### 18.1  验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

#### 18.2  分部工程验收

18.2.1  分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2  除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3  分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

#### 18.3  单位工程验收

18.3.1  单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2  发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3  单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4  提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

#### 18.4  合同工程完工验收

18.4.1  合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2  发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3  合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4  合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

#### 18.5  阶段验收

18.5.1  工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2  承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

#### 18.6  专项验收

18.6.1  发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2  承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

#### 18.7  竣工验收

18.7.1  申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2  竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收，并负责回答专家提出的问题。

18.7.3  专用合同条款约定工程需要竣工验收技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4  竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5  工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

#### 18.8  施工期运行

18.8.1  施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分在专用合同条款中约定。

18.8.2  在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9  试运行

18.9.1  除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2  由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

#### 18.10  竣工（完工）清场

18.10.1  工程项目竣工清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

#### 18.11  施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

#### 19  缺陷责任与保修责任

#### 19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用条款中约定。

#### 19.2  缺陷责任

19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2  缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

#### 19.3  缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

#### 19.4  进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

#### 19.5  承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

#### 19.6  缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

### 20  保险

#### 20.1  工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

#### 20.2  人员工伤事故的保险

#### 20.2.1  承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### 20.2.2  发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

#### 20.3  人身意外伤害险

20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### 20.4  第三者责任险

20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2  在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

#### 20.5  其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

#### 20.6  对各项保险的一般要求

#### 20.6.1  保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

#### 20.6.2  保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

#### 20.6.3  持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### 20.6.4  保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

#### 20.6.5  未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### 20.6.6  报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

#### 20.7  风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

#### 21  不可抗力

#### 21.1  不可抗力的确认

21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

#### 21.2  不可抗力的通知

21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

#### 21.3  不可抗力后果及其处理

#### 21.3.1  不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括己运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

#### 21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

#### 21.3.3  避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

#### 21.3.4  因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

### 22  违约

#### 22.1  承包人违约

#### 22.1.1  承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2  对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

#### 22.1.3  承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

#### 22.1.5  协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

#### 22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

#### 22.2  发包人违约

#### 22.2.1  发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

#### 22.2.2  承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

#### 22.2.3  发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.2.4  解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

#### 22.2.5  解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

#### 22.3  第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

### 23  索赔

#### 23.1  承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

#### 23.2  承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

#### 23.3  承包人提出索赔的期限

23.3.1  承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2  承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 23.4  发包人的索赔

23.4.1  发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2  监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3  承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

### 24  争议的解决

#### 24.l  争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 24.2  友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

#### 24.3  争议评审

24.3.1  采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3  被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4  除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5  除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

#### 24.4  仲裁

24.4.1  若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2  若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第2节  专用合同条款

### 1  一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局

1.1.2.3  承包人： （签约后填入承包人的名称） 。

1.1.2.5  分包人：              /             。

1.1.2.6  监理人：              /             。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期（工程质量保修期）：一个洪水季。

1.4  合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是：

- 协议书（包含补充协议）

- 中标通知书

- 投标函及投标函附录

- 专用合同条款

- 通用合同条款

- 技术条款

- 图纸

- 已标价的工程量清单

- 经双方确认进入合同的其它文件

#### 1.7  联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达 发包人工程管理办公场所。

### 2  发包人义务

删去本款全文，并代之以：

发包人协助办理工地范围内的临时用地，承包人负责临时用地范围内的场地清理、平整和临时占地的恢复并承担其相应费用。超出指定范围的用地由承包人自行解决并承担由此发生的一切费用。临时生活设施的建设地点、面积、标准需经发包人批准后实施。

#### 2.8  其它义务

#### 1、发包人提供的设计文件和图纸。

2、其他需提供的资料 。

### 3  监理人

#### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准。

（1）按第4.5款和4.6款的规定，批准人员的更换；

（2）按第11.3款规定，确定延长完工期限；

（3）按第15.6 条规定，批准暂列金（备用金）的使用。

### 4  承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

4.1.10.1 现场察勘

(1)发包人不组织现场察勘，承包人在提交投标文件以及补充文件之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关的可用资料进行了勘察，并对以下几点在费用和时间方面的可行性满意：

①现场的地形、地质条件；

②水文和气候的条件；

③为工程施工和完工以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围与性质；

④进入现场的手段以及承包人可能需要的生产和生活条件；

并且，一般应认为承包人已取得有关上述可能对其投标文件产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其它情况的全部必要资料。

应当认为承包人的投标文件是以发包人提供的可利用的资料和承包人自己进行的上述视察和检查为依据的。无论发包人提供或承包人自己收集的上述资料，对于其完整性和正确性以及做出的推论、解释和结论均由承包人负责。

(2)承包人不得以下列理由提出索取额外款项的申请：对第4.1.10款4.1.10.1目中（1）所述事项或其他方面有所误解；指称或以事实指出任何受雇或非受雇于发包人的人员向承包人提供错误或不足够资料；同时承包人亦不得以上述理由或因承包人未能预见任何事实上会影响或已经影响合同工程进行的施工为理由，而获得免除他根据合同规定须承担的风险或责任。

4.1.10.2 投标价包括所有费用

承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。

4.1.10.3 现场施工配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

(1)工作面的安全和施工质量影响。

(2)施工进度的影响。

(3)及时提供或移交工作面。

(4)保持相邻界面附近的结构质量。

(5)为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地。

(6)在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。

4.1.10.4 对现场作业和施工方法负责

对于承包人进场前发包人已委托第三方完成的工程量，承包人应配合发包人做好与第三方的清算协调配合工作，具体清算方式在合同中约定。

4.1.10.5 对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

4.1.10.6 防汛

(1)在合同工程施工期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从发包人抗洪抢险的统一调度指挥。

(2)由于承包人施工需要设置在河道(或行洪区)内的所有临时设施，不能影响渡汛安全，必要时应在汛前拆除。

4.1.10.7 对公众利益损害负责

在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对现有工程及各种管道、电线、电缆、涵闸等设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当地居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。承包人应协调和处理好与当地群众的关系。

4.1.10.8 对工程施工质量负终身责任

承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

4.1.10.9 其他

（1） 承包人必须保证按合同文件规定的时间内及时组织人员、设备按时进场，其进场人员、设备必须与投标文件中所承诺的人员、设备相一致，否则发包人将按照相关条款追究违约责任直至解除合同。

（2）承包人必须保证按合同文件承诺的主要人员包括：项目经理、技术负责人、负责部门工作及关键岗位工作人员（涉及工作包括不限于经济、技术、质量检验试验、安全、物资、合同等方面）及其他主要技术人员按每月要求最少天数（22天）在场，否则发包人将按照相关条款追究违约责任直至解除合同。

（3）项目经理、技术负责人、负责部门工作及关键岗位工作人员（涉及工作包括不限于经济、技术、质量检验试验、安全、物资、合同等）及其他主要技术人员等必须持证上岗。

（4）承包人自己增加临时用地手续由承包人自行解决。

（5） 承包人应组建现场试验室，现场试验室应具有满足本工程建设需要的试验人员及其试验设备，并无偿提供现场试验、检验设备供发包人或监理人使用。

（6）承包人必须保证每月按时、足额发放民工工资。承包人应按照《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》以及《新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法》执行。

（7）施工生产、生活用电

1）施工生产、生活用水由承包人自行解决。

2）承包人应向发包人、监理人及设计代表免费提供施工现场值班室用电(包括提供供电装置和维护)。

（8） 施工生产、生活用水

1）施工和生活用水由承包人自行解决，其供水系统的总供水能力应满足施工要求，水质符合现行有关规范、标准的规定。

2）承包人应按本合同工程施工需要自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

3）为进入本标段现场的其它第三方承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

4）承包人应向发包人、监理人及设计代表提供现场办公和生活用水，包括引向发包人、监理人及设计代表办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备（设施）的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在施工供水项目的总价内。

（9）发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

（10）涉及安全生产等救助工作，承包人应服从发包人和监理人的统一调度指挥。

（11）按照国家政策和有关规定：承包人在少数民族地区从事工程建设活动，应当尊重当地少数民族的传统、习俗和宗教信仰。

（12）本工程所有火工材料的采购、运输、存放、使用及其导爆管等均必须遵守当地公安机关有关规定，并由承包人自行负责，承包人不得因在投标阶段或合同执行阶段，未遵守当地公安机关有关规定所产生的所有费用，向发包人提出索赔或变更。

（13）根据新疆维稳形势要求，发包人必须遵守当地公安机关的相关规定，配备设置安保设备、人员等措施，安全保卫相关费用由承包人自行承担。

#### 4.3  分包

4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：本工程不允许分包。

#### 4.6  承包人人员的管理

#### 4.6.5 补充条款

（1）承包人项目经理

承包人须派投标文件中明确的项目经理进驻施工现场。未经发包人同意，本合同实施期间内项目经理不得更换，否则将对承包人处以罚款或清除出场的处罚。发包人有权因承包人项目经理管理不善，造成施工期内发生社会治安案件、重大安全事故、质量事故及工期延误等要求更换项目经理，承包人承担造成的所有损失。项目经理每月在本工程工作时间不得少于22天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，出现缺勤情况按1000元/日处罚。承包人项目经理短期（每月累计不超过八天）离开项目现场应事先征得监理人和发包人同意，并委派相应资质、资历的人员代替其职责。

（2）承包人人员的管理

1）签订合同后7日内，负责承担本项目的项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员、测量员、实验员、资料员等人员未按合同协议书以及投标文件中承诺到位，否则按每少一人罚款10000元。尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应在七日内增派人员到位，不得无故拖延。在施工承包合同期内，发包人有权在紧急情况下调用承包人施工人员执行与工程有关的任务。

2）承包人须派投标文件中明确的技术负责人进驻施工现场，同时应将技术负责人相关证件原件交予发包人直至本工程完工验收。未经发包人同意，本合同实施期间内技术负责人不得更换。技术负责人每月在本工程工作时间不得少于22天，发包人将根据监理人提交的考勤记录进行考评，出现缺勤情况按1000元/日处罚。承包人技术负责人短期（每月累计不超过八天）离开项目现场应事先征得监理人同意，并委派相应资质、资历的人员代替其职责。

3）若存在特殊情况，承包人需变更除项目经理、技术负责人外的负责部门工作及关键岗位工作人员（经济、技术、质量检验试验、安全、物资、合同等人员），必须上报监理人并经批准后才允许更换不低于原投标文件所列人员资格的人员。

#### 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：无。

### 5  材料和工程设备

#### 5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人应根据进度计划安排和监理人相关管理要求，按时将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。

#### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

无

### 6  施工设备和临时设施

#### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：

发包人不提供施工设备和临时设施。

### 7  交通运输

#### 7.1  道路通行权和场外设施

7.1.1  道路通行权和场外设施的约定：无。

### 8  测量放线

#### 8.1  施工控制网

8.1.1  施工控制网的约定：发包人提供基点。

### 9  施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4  发包人提供          /        资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人报监理人审批施工安全措施计划的期限：发出开工通知后 5 天内。

9.2.2 本合同安全施工措施费用：全部由承包人承担，并包括在相关工作的合同价格中。

#### 9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应主动与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同约定的治安保卫职责，并承担全部责任。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案编制：由承包人负责编制

#### 9.7  文明工地

9.7.1  本合同文明工地的约定：   /    。

### 10  进度计划

### 11  开工和竣工（完工）

#### 11.1  开工

11.1.3 计划2022年05月07日开工。具体以开工令时间为准。

11.2竣工

计划竣工时间为2022年08月04日。

#### 11.3 异常恶劣的气候条件

恶劣气候对工程的影响由承包人根据本地区气象条件自行考虑，并已计入合同总价内。

#### 11.4 承包人工期延误

因承包人原因造成总工期逾期完工的，每延误一天处违约金10000元。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的5%。对承包人工期延误违约金达到合同总价的10%，发包人有权单方解除合同，由此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

#### 11.5承包人工期延误

因承包人原因造成总工期逾期完工的，每延误一天处违约金10000元。

（2）全部逾期完工违约金的总限额为：不超过签约合同价的5%。对承包人工期延误违约金达到合同总价的10%，发包人有权单方解除合同，由此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

#### 11.6工期提前

工期提前的奖金约定：  /  。

### 12  暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担的其它暂停施工责任的其它情形：

1）现场气候条件引起的必要停工。

2）行政主管部门、上级单位的视察、检查、督查、指导工作的必要配合。

3）相临施工单位之间的影响。

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担的其它暂停施工责任的其它情形：无。

### 13  工程质量

#### 13.7  质量评定

13.7.4  重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

13.7.7  工程合格标准为：达到工程验收规程规定的合格率标准，优良标准为：达到工程验收规程规定的优良标准。达到优良的奖金为：  /  。

#### 13.8  质量事故处理

13.8.4  工程竣工验收时，发包人（项目实施单位）向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14  试验和检验

#### 14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5  水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责  /   。

14.1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：   /    。

### 15  变更

#### 15.1  变更的范围和内容

（6）本合同《工程量清单》中的任一子项目的工程量无论发生何种增减变化，该项目单价不予调整。

#### 15.4  变更的估价原则

15.4.3  删去本项全文，并代之以：

本合同《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可参考，则新增的单价确定按发包人、监理审核批准的施工工艺、按投标单价的编制方法和基础单价、取费费率重新计算，由监理人审核报发包人批准。

#### 增加条款：15.4.3 当已标价工程量清单中无类似或相同的主材、辅材材料单价时，则新增单价中的材料采购价以当地造价信息价格为准，或承包人三方询价并经监理、发包人同意的采购价。

#### 15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  承包人实现合理化建议的奖励金额为：    /     。

#### 15.8  暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：  /   ；发包人组织招标的暂估价项目：   /    。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：         /          。

### 16  价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

#### 物价波动引起的价格调整方式：不予调整。

### 17  计量与支付

#### 17.2  预付款

17.2.1  预付款的额度和预付办法：

工程款付款方式

（1） 合同签订后，预付款支付工程款的30%；

（2） 后期按工程进度付款，完成80%工程量后支付到合同总价的80%

（3） 经验收合格后，工程资料齐全、无民工工资纠纷上访现象，且待工程结算完成后支付到合同总价款的97%；

（4） 其余 3%质保金以银行履约保函形式支付。

17.2.3  预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价(不含备用金)的20 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价(不含备用金)的80 %时全部扣清。

式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价(不含备用金)的比例（20%）；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价(不含备用金)的比例（80%）。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

#### 17.3  工程进度款

17.3.1 付款周期

进度付款按月支付，承包人在每月28日之前上报上月26日～本月25日工程量。

17.3.2进度付款申请单

增加以下条款：

- 根据15.7款约定应增加或扣减的计日工金额

补充以下条款：

17.3.5安全文明施工措施费的支付

本合同承包人当月申报下月安全生产费用计划，经监理任和发包人审查后，列入月进度款同时支付。具体按照发包人安全生产费用保障制度执行。

17.3.2  进度付款申请单

承包人应在每月    日按本合同约定的格式向监理人提交进度付款申请单

(一式  6  份)，并附相应的支持性证明文件。进度付款申请单应包括以下内容：

(1) 已完成的《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。

(2) 经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

(3) 按第16.1、16.2款约定的价格调整金额（如有）。

(4) 按第5.2款约定应由发包人扣还的工程材料款金额。

(5) 按第17.2款约定应由发包人扣还的工程预付款金额。

(6) 按第17.4款约定应由发包人扣留的质量保证金金额。

(7) 按合同约定承包人应有权得到的其它金额。

(8) 按合同约定应由承包人付给发包人的其它金额。

#### 17.4  质量保证金

### 17.4.1  每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的：3%。 扣留质量保证金总额为签约合同价的：3%。保证金在缺陷责任期满，签发缺陷责任期终止证书后，承包人申请后1个月内一次性无息退还。

#### 17.5  竣工（完工）结算

### 17.5.1  竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 6 份。在工程完工证书颁发后 28 天内提交。

本条款增加内容：

（1）承包人必须于工程完工后 42 天内，完成工程结算和竣工资料整编，并上报监理人进行审核；监理人必须在承包人上报后 20 天内完成审核，并上报发包人。

（2）承包人未按时完成工程结算和竣工资料整编工作，发包人将停止承包人一切工程付款，且每逾期 5 天（不足按 5 天计）扣款 1000 元。监理人未按期完成审核工作，承担相应的责任。

#### 17.6  最终结清

### 17.6 1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  6 份。

#### 17.7  竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按照发包人要求提供相关资料。

### 18  竣工验收（验收）

#### 18.1  验收工作分类

本工程法人验收包括：       /        ；政府验收包括：        /        。验收条件为：     /       ，验收程序为：       /        。

#### 18.2  分部工程验收

18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为     /     ，其余由监理人主持。

#### 18.3  单位工程验收

18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：无。

#### 18.5  阶段验收

18.5.1  本合同工程阶段验收类别包括：无。

#### 18.6  专项验收

18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：无。

#### 18.7  竣工验收

18.7.3  本工程   不需要     （需要/不需要）  /   竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

#### 18.8  施工期运行

18.8.1  需要进行施工期运行的单位工程或工程设备为：无。

#### 18.9  试运行

18.9.1  试运行的组织：   /   ；费用承担：   /   。

### 19  缺陷责任与保修责任

#### 19.1  缺陷责任期的起算时间

本工程缺陷责任期：一个洪水季。如在缺陷责任期内发生质量事故，发生质量事故部位的缺陷责任期自修复之日起从新计算。

在缺陷责任期内工程出现施工质量事故由承包人承担保修责任，负责对事故部位修复，费用由承包人承担。

### 20  保险

### 20.1 工程保险

### 工程一切险和第三者责任险由发包人负责投保。人身意外伤害险和进场的施工设备、材料等险由承包人负责投保。投保的费用计入工程量清单内(实行总价承包)，发包人不另行支付。投标人应按要求进行投保，投保的有效凭证需交发包人处备查。

### 20.7  风险责任的转移

工程通过竣工验收并移交给发包人后，原由承包人按本条款约定应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人(在缺陷责任期发生的、在缺陷责任期前的承包人原因造成的损失和损坏除外)。

### 24  争议

#### 24.1  争议的解决方式

合同当事人友好协商解决，协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

### 25 合同类型（增加条款）

25.2质量管理

具体执行发包人质量管理制度

25.3  资料整编

25.3.1工程档案资料的整理严格按照现行水利水电工程有关档案管理规定执行。在施工过程中若发现工程资料与实际不符，视情节严重程度，每发现一次罚款500-1000元。

# 第四章协议书和工程预付款保函

4.1 协议书

协  议  书

合同名称：

合同编号：

新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局： (以下称招标人)拟修建新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目工程，接受了                          (以下称承包人) 的投标，经双方协商，并于        年       月    日签订了本协议书，合同总金额 为人民币             元(大写)                            元

1.本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列的专用合同条款和通用合同条款中的 词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

(1)协议书(包括补充协议)；

(2)中标通知书；

(3)投标报价书；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术条款；

(7)图纸；

(8)已标价的工程量清单；

(9)经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录 以及相互承诺的一切文件。

3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的 全部义务和责任。

4.招标人保证按照合同规定付款并承担合同规定的招标人的全部义务和责任。

5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效 (若需公证或鉴证签订手续后生效)。

6.本合同一式 拾份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，招标人执贰份，

27

承包人执贰份，其余副本由招标人分送有关单位。

招标人：                                      承包人：

(盖单位章)                                   (盖单位章)

法定代表人：                                  法定代表人：

(或委托代理人)                                (或委托代理人)

地址：                                         地址：

网址：                                         网址：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

邮政编码：                                      邮政编码：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

注： 若投标人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人(或委托代理人)也 均应在本协议书上签名并盖单位公章。

4.2   工程预付款保函

工程预付款保函(格式)

(招标人名称)：

因被保证人(承包人名称)             (以下称被保证人)与你方签订了合同(合 同编号：               )，并按该合同约定在取得第一次工程预付款前应向你方提交 工程预付款保函。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人按上述合同约定使用并 按期退还预付款向你方提供如下保证：

1.本保函担保的范围(担保金额)为人民币     元(大写)                 元。

2.本保函的有效期自工程预付之日起至你方按合同约定向承包人收回全部工程预 付款之日止。

3.在本保函的有效期内，若被保证人未将工程预付款用于上述合同项下的工程或 发生其它违约情况，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后 7 天(日历天)凭本 保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、电传、电报、 传真和电子邮件)提出，提款通知应由你方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公 章。

(2)你方的提款通知应说明被保证人的违约情况和要求提款的金额。

你方和被保证人双方经协商同意在上述合同的《通知合同条款》 第 39 条规定的范 围内变更合同内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

保证人：

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)： (签名)

年    月   日

# 第五章 评标办法

第一部分    评标办法

为保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照《中华人 民共和国采购法》 和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》 及有关规 定，制定本办法。

一、评标原则

1、谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意 见承担个人责任。

3、谈判小组应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

二、组建谈判小组

（1） 谈判小组由招标人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人 数不得少于成员总数的三分之二。

（2） 谈判响应文件鉴定

谈判小组对谈判响应文件进行初步审查审查检查谈判响应文件内容是否提交了应 标保证金、文件签署是否规范以及谈判响应方资格是否符合要求等。不符合要求的谈 判响应性文件，为无效的文件，做废标处理。如谈判响应文件被确认为无效，采购代 理机构将及时通知该谈判响应方。

（3） 评审办法

本项目比照最低评标价法确定成交单位，即在符合采购需求、质量和服务相等的 前提下，以提出最低报价的投标单位作为成交单位。

谈判小组先对谈判性响应文件进行初步评审的评审，符合条件的投标企业进入谈 判阶段，谈判结束后，报价由低到高进行排序，报价最低的投标企业为第一中标候选 人。

（4） 谈判流程

（1） 、谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点；

（2） 、谈判小组审阅谈判文件和谈判响应文件；

（3） 、谈判响应方根据递交响应文件的逆顺序逐家与谈判小组谈判。

（4） 、围绕谈判要点谈判小组全体成员集中与各个谈判响应方分别进行谈判。逐

家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。谈判轮次最多不超过 3 轮。

（5） 、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的谈 判响应方。

（6） 、最终报价。谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应谈判文件的谈判 响应方在规定时间内确定最终报价。

三、确定中标人

1、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

2、招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排 名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应 当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候 选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标 人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

初步评审标准

项目名称：                                                 共 3 页  第 1 页

| 项 目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 形 式 评 审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照谈 判文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕 疵的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 谈判响应文件没有投标单位法定代表人或其授权代表 签字或（章） 和加盖投标单位公章的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人的项目负责人不是投标人的注册人员，或者不具 备项目负责人资格条件的 ∶ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模 糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标的施工完成期限超过谈判文件规定期限的; |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 没有按谈判文件要求提供电子版谈判响应文件的： |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 谈判响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方 式、检验标准和方法等，不符合谈判文件要求的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 谈判响应文件附有招标人不能接受条件的 ∶ |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标人未提供不参与围标串标承诺书且未按承诺书要 求及格式进行承诺的; |  |  |  |  |  |  |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否提供合格的营业执照; |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 是否具备合格的安全生产许可证; |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 是否具有满足招标项目需要的资质等级 ∶ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 提供的财务报表是否满足招标文件的要求; |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 企业信誉是否满足谈判文件的要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目负责人（建造师） 条件是否满足招标文件的要求 ∶ 疆外投标人拟派的项目负责人及项目主要管理人员均 必须为《（2022） 年新疆维吾尔自治区区外进疆建筑企 业信息报送册》 中相对应的已登记人员； |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 疆外投标人应具有新疆维吾尔自治区住房和城乡建设 厅出具的有效期内的《（2022） 年新疆维吾尔自治区区 外进疆建筑企业信息报送册》且报送册中具备本招标公 告要求的相应施工资质 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 是否为中小企业（提供中小企业声明函） |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 本次招标不接受联合体投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判小组签名： |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

初步评审标准

项目名称：                                                 共 3 页  第 2 页

| 项 目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |
| 技 术 评 审 | 1 | 工程质量管理方案是否全面有效，措施是否得力可行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全生产管理方案是否全面有效，措施是否得力可行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 文明施工措施是否有可信度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水土保持、环境保护管理方案否全面有效，措施是否得 力可行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 施工人员、机械是否满足项目施工需求； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 在确保工程质量前提下，是否有降低成本、缩短工期、 减轻劳动强度提高进度提案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 文明施工措施是否得力可行； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 施工总进度计划是否合理，是否响应竞争性谈判文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 不满足谈判文件实质性要求的其他情形； |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

初步评审标准

项目名称：                                                 共 3 页 第 3 页

| 项 目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 重 大 偏 差 评 审 | 1 | 由政府立项核准、审批的建筑工程，投标报价高于设定 的工程预算招标控制价的; |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力 的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模 糊、无法辨认的;（包括分部分项工程量清单中暂估价、 暂列金额的改动） |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 改变谈判文件提供的工程量清单量的； |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人 名义投标的 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判小组签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章项目情况

第六年章项目情况

2 基本情况

2.1 自然概况

2.1.1 地理位置

青河县位于准噶尔盆地东北边缘，阿尔泰山东南麓、东北两面同蒙古国交界，西邻富蕴县，南与昌吉回族自治州奇台县为邻，是阿勒泰地区最东边的一个县，位于东经 89°47′～91°04′，北纬 45°00′～47°20′，南北最长 258km，东西最宽 110km，总面积为 15579.5km。占全疆面积近 1%，边界线长达 280km。县城距新疆首府乌鲁木齐市 530km，距离伊犁州府 1200km，距离阿勒泰市 310km，省道 228 线、S320 线横穿境内。塔克什肯镇地处东经 90°48′，北纬 46°11′。塔克什肯镇 距青河县城 101km，距阿勒泰市 380km，距乌鲁木齐市 570km。东部与蒙古国科布多省的布尔干县接壤，距青河县城 88km，距科布多省会科布多市约 420km。

2.1.2 气象

〈1〉气温

全年平均温度 0℃左右，大于等于 10℃的生物学积温少，仅为 2016℃，持续天数 123 天，大于等于 0℃的积温为 2519.3℃，持续天数 195 天。

〈2〉日照

全年平均日照数 3165.3 小时。年最长日照时数 3340.8 小时，最短日照时数 2927.9 小时。是全地区日照时数最短的县。

〈3〉降水量

塔克什肯镇属于中纬度大陆性温寒带气候区，降水少，历年平均降水量 173.9mm（北部山区为 300～400mm，南部不到 80mm）。年蒸发量大于降水量近十倍。降雪约占全年降水量的 30%以上，山区降水量一般为 300～400mm。深山积雪是最重要的水利资源。稳定积雪每年 11 月上旬开始出现，次年 4 月初积雪融化完毕，平均稳定积雪日数达 150 天左右，最长达 170 天，最短也有 92 天，最大积雪达 81cm，冻土深度 247cm，平均 108cm。

〈4〉蒸发量

塔克什肯镇水分蒸发量大，日照资源较为丰富，空气清晰，浮沉较少，夏季蒸发量大，冬季蒸发量小。最大蒸发量出现于 6月，最小蒸发量出现于 12 月。

〈5〉积雪

河谷盆地降雪期初日一般为 10 月 9 日，最早 9 月 11 日，最晚 10 月 26 日；终日平均为 4 月 30 日，最早 3 月 22 日，最迟 5月 30 日。平均间隔 209 天，最长 231 天。丘陵平原降雪期最短， 较河谷盆地少 10 天左右；而北部山区较河谷盆地稍长一些。

〈6〉霜冻

晚霜迟至 6 月才结束，初霜有时在八月初出现，使春小麦不能很好成熟，产量降低。

〈7〉冻土

塔克什肯镇冬季漫长，冻土时间长，封冻期为 130～180 天，南部丘陵地区 150 天左右，一般在 10 月 20 日开始封冻，次年 4 月 20 日解冻，最大冻土深度 242cm。

〈8〉风

青河县干热风主要发生在南部丘陵平原地区，以萨尔托海一带为最重，时间一般为 6 月下旬至 7 月中旬。这时，正值春小麦开花乳熟时期，对于干热风最为敏感，一有干热风就会使不孕小穗增多和籽粒干瘪而减产。塔克什肯镇主导风向为东风，风速 4～ 5 级，偶遇 8 级大风。

2.1.3 地形、地貌

塔克什肯镇为阿勒泰地槽褶皱系中的喀拉额尔齐斯褶皱带。

〈1〉地层

地层有元古界的震旦系库卫群，古生界有奥陶系中上统喀拉乔拉群、泥盆系下统康铁堡组、石炭系下统红山组，以及新生界全新统。

〈2〉岩浆岩

最早期的岩浆岩是加里东期，次为华力西期，最新是喜玛拉雅山期（喜山期）。 据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，该区的地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.40，对应的地震烈度为 VI 度。总体而言，该区域地质构造相对稳定。

2.1.4 水文地质

塔克什肯镇位于布尔根河谷，布尔根河自东向西出青河县入乌伦古河，河谷两侧为中、低山，河谷宽 500m，为第四系覆盖，厚度由两侧至中央渐深。根据布尔根河引水工程《工程地质报告》中，ZK1，ZK2，ZK3三钻探成果资料，含水深厚大于 15m，渗透系数 20m/天，经对布尔根村几口土井实测，地下水埋深 6～7m，根据对几口土井水样化验，水质符合饮用水标准。综观本区，水文地质条件简单，水资源贫乏，制约着工、农、

牧业的发展。

2.1.5 水资源

青河县境内有大青河、小青河、查干河、布尔根河和乌伦古河五条河流横贯境内，年径流量 10.7 亿 m3。引水灌溉主要水源为布尔根河河水，布尔根河水源主要是山地降水和积雪水供应，平原地区年降水量 130～200mm。降雪约占全年降水量的 30%，雪深可达 87cm。全年降水量的 46%都集中在 6～9 月份，河流量为12m3/s，河长在青河县境内为 75km，落差 36m，理论电力 0.47 万KW，水能资源较为丰富。

2.2 社会经济概况

青河县总人口 6 万人，有哈、汉、蒙、回、维等 12 个民族， 其中哈萨克族占约占总人口的 76%，汉族约占 18%。现辖 2 个镇、 5 个乡：青河镇、塔克什肯镇、阿热勒乡、阿热勒托别乡、萨尔托海乡、查干郭勒乡、阿尕什敖包乡。2019 年全县完成国内生产总值 10.34 亿元，年均递增 21.1%；地方财政收入 7588 万元，年均递增 52%；社会固定资产投资 11亿元，年均递增 37.2%；招商引资到位资金 7.56 亿元，年均递增 81.9%；乡及乡以上工业增加值 3.1 亿元，年均递增 78.7%；农牧

民人均纯收入 3938 元，比 2005 年人均增收 960 元。塔克什肯镇区总人口 4400 人，其中常住人口 1400 人，暂住半年以上人口 3000 人。境内水资源较为丰富，有布尔根河流经。年牲畜存栏 12 万头（只）。

3 工程设计

3.1 工程设计依据

⑴《防洪标准》（GB50201—2014）；

⑵《城市防洪工程设计规范》GB/T50805-2012；

⑶《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）；

⑷《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

⑸《水闸设计规范》(SL265—2001)；

⑹《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；

3.2 工程等别和洪水标准

（一）工程规模：依据《防洪标准》（GB50201-204）和《堤防

工程设计规范》（GB50286-2013），本工程区保护面积小于 5.0 万亩，

工程等别为Ⅴ等，小（2）型工程，主要及次要建筑物级别为 5 级。

（二）洪水标准：本工程保护范围为布尔根河附近居民、农田的安全以及河狸保护区的生态环境，根据中华人民共和国国家标准《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）有关规定，本工程的防洪标准为 10 年一遇洪水，堤防工程级别为 5级。

3.2 洪峰流量确定

由新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局提供数据可知，布尔根河本次生态防护段十年一遇洪峰流量为 1383/s。

3.3 工程布置

本次工程的任务是：对塔克什肯镇布尔根河危险段进行堤岸防护，以防止布尔根河洪水期对其范围内的居民造成危害，同时保护河狸生存环境，给自然生态留下休养生息的时间和空间，从而减少水土流失，增强水土保持和改善生态环境。采取的主要工程措施是对部分最危险段河堤进行护岸，长度 880m，防洪堤建设采取的原

则是：

（1）新建护岸应尽量沿多年来河岸线布置，如有改线，布置以利

于防汛抢险和工程管理；

（2）护岸布置的位置要确保河床稳定宽度，满足河道行洪宽度；

（3）护岸布置要充分考虑河流走势，尽量利用已有地形；

（4）护岸布置应尽量少占地、少拆建筑物等，同时尽量不破坏生

态的原则。

3.4 防洪堤设计

本次工程对 布尔根河部分危险段建设护岸，总长度 880m 。

3.4.1 防洪堤堤顶高度确定

防洪堤顶高程按下式计算

防洪堤堤顶高程=沟道水位年高程+安全超高

式中: 安全超高=波浪爬高+设计风壅增水高度+安全加高

Y=R+e+A

式中：R——设计波浪爬高（m）

当 m=2.0 时，

0

0

2

1

H L

m

R K K K

P

P V



 

式中：RP—累计频率为 p 的波浪爬高（m）;

KΔ—斜坡的糙率及渗透性系数，取 0.5；

Kv—经验系数，  5

gd

V 时，Kv取 1.02；

Kp—爬高累计频率换算系数，对不允许越浪的堤防，爬高累计频

率宜取 2%，本设计 Kp=1.94

e—堤坝前风壅高度：e =K×(V2D/2gH0)cosα：

A—安全超高，对 5 级建筑物取 0.5m；

V—计算风速，取为多年平均最大风速的 1.5 倍，多年平均最大

风速为 15m/s；

D—有效吹程，采用 5B（河道宽度 30m 左右）取 150.0m；

m —堤边坡率，m=0；

K—综合摩阻系数，取 3.6×10－6；

H0 —堤前波浪的平均波高，约为 0.125m；

α—风向与堤坝轴线的法线所成的夹角α=0。

通过计算，波浪爬高 R=0.298m，风壅高度 e=0.02m，安全超高

A=0.5m，计算安全超高 Y=0.818m。

3.4.2 防洪堤堤顶宽度确定

根据《堤防工程设计规范》中 6.4.1 堤顶宽度应根据防汛管理施 工构造及其他要求确定。1 级堤防堤顶宽度不宜小于 8m, 2 级堤防堤顶宽度不宜小于 6m, 3 级及以下的堤防堤顶宽度不宜小于 3m。根按国家标准《防洪标准》（GB50201—2014），本次项目，工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级。并结合当地实际情况本次河堤顶宽度为河堤自然宽度。具体详见设计附图。

3.5 护岸工程设计

为防止新建护岸以后继续被洪水淘刷，对新建防洪堤河岸进行防冲护岸设计，护岸总长度为 880m。

3.5.1 护岸型式的选择

根据布尔根河本次治理河段河道的特点（窄深式），此河段为布尔根河河冲积洪积平原，河道蜿蜒曲折，受地形条件的限制。冲刷段河岸与河底的夹角在 60°～90°之间，基本全部为陡坎，故本次护岸型式选用格宾重力式挡墙护岸。

3.5.2 护岸断面材料选择

根据当地的建筑材料，结合河道河岸土质特点，本次护岸材料选择格宾重力式挡墙。它最更适合河流治理工程，其具有以下优点：

⑴柔性结构设计

格宾特有的柔性结构设计及高效延伸的低碳钢丝使得其具有很强的柔韧性及变形能力，尤其适应基础的不均匀沉降。

⑵生态保护性

首先整体结构并没有采用任何污染性材料，结构主材料石材为自然界中寻找，附加的限制性材料钢丝网对于自然也没有任何污染。而由于结构内存在较多的填石孔隙，这样一来可以实现河水和结构后土体的自由水交换，增强水体的自我净化能力，改善水质；二来为各类水生动植物提供生存空间，维持生态系统的平衡，建设生态水利工程。三来不需要水泥等污染水质和环境的人工材料，对环境不会造成太大的破坏，且自然界易于修复这种工程破坏。

⑶美观性

无论是内部的填石还是后期生长出来的绿色植被，都能够很好的与周围的自然环境相互融合。

⑷耐久性

采用重镀高尔凡覆塑方式进行防蚀处理的钢丝具有较强的耐久性能。格宾由具有优良防腐性能的钢丝经过机械编织，组装而成，优良的镀层工艺和编织技术，保证了镀层厚度的均匀性和抗腐蚀性，一般情况下，使用寿命达到 50-60 年，覆塑钢丝的使用寿命达到 100-120 年。由于结构的整体性，以及和自然环境融为整体，所以在镀层损失的情况下，不影响结构的稳定性。

⑸自透水性

格宾具有天然的透水性，一来可以迅速降低结构后填土内由于降雨等原因而导致的过高地下水位，消散空隙水压力，维持土体强度，降低发生滑坡的危险；二来可以加强水体交换能力，促进植被生长和生态系统的恢复。

⑹独立性和整体性

格宾单元在工地现场组装成型，相互绑扎成整体，属于典型的柔性防护结构，所以既可适应河床的变形，又可以适应地基的不均匀沉降，体现了其对工程场地的优越适应性。

⑺抗冲刷性

多空隙结构一方面在风浪打在结构上时，真空压力被化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防浪效果，并且结构本身的抗水流冲刷能力较强，能抵抗最高达 6m/s 的流速冲刷；另一方面可以迅速沉积土壤，促进植被生长，利用绿色植被降低水流对结构的冲刷。

⑻施工便捷、效率高

格宾可按设计意图，工厂化生产制作出半成品，施工现场按施工图进行组装定型。整体工法操作简便、工序少、无需特殊的技术工人、受气候干扰小，整体施工效率高且效果易于保证，可以大大减少施工周期。

3.5.3 护岸设计

⑴护岸高度的确定

本次护岸河段均为堤岸结合形式，护岸高度选取的原则是与设计洪水齐平，然后根据护岸格宾标准尺寸模数最终确定护岸高度。根据设计，护岸高度见表 3.2。

⑵换填块石抗冲粒径的确定

根据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）附录 D 中的在水流 作用下，防护工程护岸、护脚块石保持稳定的抗冲粒径（折算粒径）各段换填块石的抗冲粒径计算结果见表 4.3。由表 4.3 可知，河岸护脚抗冲粒径范围为 0.07m～0.15m。

⑶冲刷深度的确定

本项目冲刷深度的计算，是根据布尔根河特点以及土样颗分实验成果分段进行简化计算。护岸冲刷深度根据护岸工程布置、地质条件等采用《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

3.5.4 护岸设计

本次护岸设计，护岸采用格宾重力式挡墙，格宾网，基础埋深为 1.0m，通过墙体自身重量来维持挡墙在土压力下的稳定。本次格宾重力式挡墙的外形为有外台阶形式。

（1）格宾规格

① 格宾是将低碳钢丝经机器编制而成的双绞合六边形金属网格组合的工程构件，在构件中填石构成主要用于支挡防护的结构。

② 格宾规格为 GG2×1×1/0.5 GF，即长 2m，宽 1m，厚 0.5m，钢丝镀高尔凡防腐处理，内部采用隔板隔成独立单元；长度、宽度、高度公差为±5％；网孔规格为 8×10。具体见构件大样图。

③ 钢丝标准及技术参数：钢丝抗拉强度 350~550N/mm2，未经拉伸钢丝的延伸率不能低于 12%（经过拉伸加工的成品钢丝延伸率不能低于 7%）；网面钢丝直径φ2.7 mm，公差±0.06 mm，最小镀层量为245 g/m2；为加强构件刚度，钢丝面板边端采用直径为φ3.4 mm 的边端钢丝，镀层钢丝公差±0.07mm，最小镀层量为 265g/m2；绑扎钢丝直径φ2.2 mm，公差±0.06 mm，最小镀层量为 230 g/m2。

④ 网面抗拉强度 50KN/m,符合 EN10223-3 标准。格宾供货厂家需提供至少国家一级实验室出具的网面抗拉强度检测报告。

⑤ 镀层附着性要求：镀高尔凡层附着力检验采用缠绕试验方法，并应达到如下标准，当镀高尔凡钢丝绕相当于自身直径 2 倍的芯轴紧密缠绕 6 圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。

⑥ 边端钢丝缠绕标准：网面裁剪后末端与边端钢丝的联接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上≥2.5 圈，不能采用手工绞。

⑦ 绞边技术要求：钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔 10～15cm 单圈－双圈交替绞合。

（2）装填石料要求

① 填充物采用卵石、片石或块石，格宾要求石料粒径 D100～ 300mm 为宜,容许不超过 15%的粒径<100mm,但其不得用于格宾网格的 外露面，空隙率不超过 30％，要求石料质地坚硬，强度等级 MU30， 比重不小于 2.5t/m3，遇水不易崩解和水解，抗风化。

② 薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。

（3）土工布要求

聚酯长纤无纺布，最大拉伸强度纵向 11kN/m，横向 8kN/m；抗顶破强度 1.8kN;握持强力纵向 620N,横向 540N；梯形撕裂强度纵向 280N，横向 230N。

# 第八章工程量清单

# （另册）

第九章谈判响应文件格式

# 新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目

# 谈判响应文件

# 投标人： 	（盖单位章）

# 联系人：

# 联系电话：

# 单位地址：

# 年 	月 	日

- 9.1  投标报价书

合同名称：

合同编号：

(招标人名称) ：

1.我方已仔细研究了竞争性谈判文件(包括补充通知)的全部内容并察勘了现场， 愿意以人民币             元(大写)                      元的投标总报价(分项 报价见已标价的工程量清单)工期           日历天，按上述竞争性谈判文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任，工程质量达到       。

2.我方提交的谈判响应文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它谈判响 应文件)在投标截止时间后的 60 天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方 一直具有约束力。我方保证在谈判响应文件有效期内不撤回谈判响应文件，除竞争性 谈判文件另有规定外，不修改谈判响应文件。

3.随同本投标报价书附上投标保函一份，作为我方投标的担保。

4.若我方中标：

(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按竞争性谈判文件规定的期限，及时派 代表前去签订合同。

(2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合 同文件的组成部分。

(3)我方保证向你方按时交纳竞争性谈判文件规定的履约保证金，作为我方的履约 担保。

(4)我方保证接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施 工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人： (盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)： (签名)

电传：                 传真：

地址：                 电话：

邮政编码：

年     月     日

- 9.2 投标保证金

附： 保证金收据、汇款回单凭证、开户许可证或者银行出具的开户证明。

- 9.3 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	身份证号：

职务： 	系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖单位章）

年 	月 	日

- 9.4 法人授权委托

- 授权委托书(格式)

新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局：

兹委托 	(被委托人姓名、职务) 	(居民身份证编号： )为我单位的委托代理人，代表我单位新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目（合同编号：)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证	授权委托人身份证

（身份证 A 面）	（身份证 A 面）

（身份证 B 面）	（身份证 B 面）

授权委托单位： (盖单位章)

法定代表人： ( 签 名)

委托代理人： ( 签 名)

- 9.5 工程量清单格式

投标总价

工  程  名  称：

合  同  编  号：

投标总价人民币（小写） ：

（大写） ：

投    标    人：  （       单位盖章）

法 定 代 表 人

（或委托代理人） ： （   签字盖章）

编  制  时  间：

| 工程项目总价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |  |
| 一 | 分类分项工程量清单项目 |  |  |
| 二 | 措施项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工费用 |  |  |
| 2 | 临时工程 |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |
| 四 | 零星工作 |  |  |

投标人：        （  加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（  签名）

报价编制人： （     签字或加盖执业章）

年月日

| 分类分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人：（    签字或加盖执业章） 年  月  日

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名） 报价编制人： （签字或加盖执业章）

年  月  日

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年  月  日

工程单价费（税） 率汇总表

合同编号：

工程名称：

| 序号 | 工程类别 | 工程单价费（税） 率（%） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 |  |
| 一 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年月日

| 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 合计 |  | 备注 |
| 1 | 施工用电价格 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工用水价格 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工用风价格 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年月日

| 投标人生产混凝土配合比材料费表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共3页 |  |  |
| 序号 | 工程部位 | 混凝土强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量 |  |  |  |  | 单价(元/m3) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）                    年    月     日

| 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 |  | 预算价（元） | 备注 |

备注： 材料原价，为不含增值税进项税额的材料价格。

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年    月    日

| 招标人提供施工机械台时(班)费汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： 工程名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期生态护岸建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 单位:元/台时(班) |  |  |  |  |
| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 招标人收取的折旧费 | 投标人应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  | 维修费 | 安拆费 | 人工 | 柴油 | 电 | 风 |  | 水 | 汽油 | 小计 |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年    月    日

工程单价计算表

工作内容

单价编号：                                                                    定额单位:m3

| 施工方法： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一 | 直接费 | 元 |  |  |  |
| 1 | 基本直接费 | 元 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  |
|  |  | 工时 |  |  |  |
|  |  | 工时 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 | 元 |  |  |  |
|  |  | 台时 |  |  |  |
|  |  | 台时 |  |  |  |
|  |  | 台时 |  |  |  |
|  |  | 台时 |  |  |  |
| 1.4 | 其他费用 | 元 |  |  |  |
| 2 | 其他直接费 | % |  |  |  |
| 二 | 间接费 | % |  |  |  |
| 三 | 利润 | % |  |  |  |
| 四 | 未计价材料 | 元 |  |  |  |
| 五 | 材料补差 | 元 |  |  |  |
| 六 | 税金 | % |  |  |  |
| 七 | 合计 | 元 |  |  |  |

投标人：        （加盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

报价编制人： （签字或加盖执业章）

年    月    日

- 9.6 项目管理机构

# （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社会保险 |  |

### （二）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要施工管理经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：本表是针对上述‘项目管理机构表’中的主要人员逐个填写，每人一张。主要人员至少包括项目经理、质量负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、施工员、资料员等。

- 9.7 施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、 降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点 提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理 方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考） ：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量管理方案 |  |
| 2 | 安全生产管理方案 |  |
| 3 | 文明施工措施 |  |
| 4 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 5 | 施工人员、机械 |  |
| 6 | 降低成本、缩短工期、 减轻劳动强度提高进度提案 |  |
| 7 | 文明施工措施 |  |
| 8 | 施工总进度计划 |  |
| 9 | 有关施工建议 |  |

- 2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

- 附件一拟投入本工程的主要施工设备表

附件二拟投入本工程的试验和检测仪器设备表

附件三拟投入本工程的劳动力计划表

附件四计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

附件五施工总平面图

附件六临时用地

- 9.8 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 | 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表 | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  | 其 |  | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资产（万元） |  |  | 中 |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  | （另附表，格式见 8.2《近期完成的类似工程 情况表》 |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所能承担的最大建安工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

年   月    日

- 9.9 财务状况表

1.企业近一年度（2021年或2020年）经审计的财务报告 。

投标人： （      公章）

法定代表人（或委托代理人） ：（签名）

年   月   日

- 9.10  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 9.11不参与围标串标承诺书

致：                     （招标人）

为响应              （招标项目名称、编号） 的招标工作，确保招 投标活动能公平、公正、诚实守信的顺利进行，本人作为经授权的投标人

代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依 规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交 谈判响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任

人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩罚。

特此承诺！

投标人：                       （单位公章）   法定代表人：                         （签字）

投标人代表：                         （签字）

日期： 2022 年   月    日

- 9.12投标人按本投标须知要标提交的其他材料

（格式自拟）

# 第八章： 图纸

# （另册）