项目编号：XJDH【2022】-H010

竞争性磋商文件

工程名称：巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目

招 标 人：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

联 系 人：派道森

电    话：0902-6802911

详细地址：新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤县军民团结路

招标代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

联   系   人：王小琴

电        话：0902-6996999

详  细  地  址：新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20

目    录

第一部分 竞争性磋商公告…………………………………………………1

第二部分 投标人须知前附表及须知………………………………………7

一.总则………………………………………………………………………11

二.竞争性磋商文件…………………………………………………………12

三.磋商响应文件的编制……………………………………………………13

四.磋商响应文件的递交……………………………………………………17

五.无效标、废标条款………………………………………………………18

六.磋商程序及最终报价……………………………………………………19

七.评标办法…………………………………………………………………23

八.成交及合同签订…………………………………………………………27

九.验收及付款………………………………………………………………28

十.质疑与投诉………………………………………………………………28

第三部分 合同条款…………………………………………………………32

第四部分 技术要求和技术规范……………………………………………56

第五部分 磋商响应文件格式………………………………………………57

第六部分 工程量清单………………………………………………………80

第一部分 竞争性磋商公告

巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目竞争性磋商公告

项目概况

巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目的潜在供应商应在哈密市向阳东路东延段源泉小区2-20二楼新疆德鸿项目管理咨询有限公司获取采购文件，并于 2022年4月28日 10点00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJDH【2022】-H010

2.项目名称：巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：1490000元

5.最高限价（元）：1474408.56元

6.采购需求：巴里坤县群众文化活动中心院内硬化，铺装，车位，亮化，绿化等。（施工图设计包含的全部内容,详见工程量清单）。

7.合同履约期限：总工期：31日历日（开工日期：2022年04月30日 竣工日期：2022年05月30日）

8.本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：

（1）须具备有效的营业执照。

（2）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书（须在本单位注册），同时具备有效的安全生产考核合格证。

（3）自治区外企业投标，应在新疆工程建设云完成企业基本信息和人员信息报送，通过自治区住房城乡建设厅确认，并在新疆工程建设云可查询企业及企业人员报送信息。拟投项目经理须为报送信息中人员。

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年年度财务审计报告或2022年任意1个月的财务状况报告复印件，或提供基本户银行出具的资信证明材料复印件（成立未满一年的公司可以不提供财务审计报告，须提供财务报表（财务报表内容须包括资产、负债、现金等报表）。

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年至今任意1个月完税证明材料复印件，如依法免税的应提供相关材料；提供2021年至今任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料。

（6）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）投标人近三年具有类似业绩（2019年1月至今）

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（10）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（11）本项目不接受联合体投标。

（12）本项目专门面向中小企业/小微企业。
（13）投标单位需提供《中小企业声明函》。

三、获取采购文件

时间：2022年4月18日至2022年4月23日，每天上午09:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：哈密市向阳东路东延段源泉小区旁小二楼2-20二楼业务室

方式：线下获取

文件售价：200元

四、响应文件提交

1.截止时间：2022年4月28日 10:00 （北京时间）

2.地点： 哈密市向阳东路东延段源泉小区2-20新疆德鸿项目管理咨询有限公司一楼开标厅

五、响应文件开启

1.开启时间：2022年4月28日 10:00 （北京时间）

2.地点：哈密市向阳东路东延段源泉小区2-20新疆德鸿项目管理咨询有限公司一楼开标厅

六、发布公告的媒介

《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

1.凡符合上述资格要求且有意参加投标的供应商，购买招标文件时递交以下加盖公章的资料复印件一套：营业执照、资质证书、法人身份证或法人代表授权委托书、被授权人身份证及近半年社保缴纳证明。

2. 根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

3.综合信用评价报告出具方式：可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

出具信用评级报告的机构名单公示在：“信用哈密”网站-信用公示栏目-信用服务机构公示。网址：http://xyhami.creditxj.gov.cn/。

九、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位：巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

联 系 人：派道森

联系电话：0902-6802911

地    址：巴里坤县

2、采购代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

地    址：新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20号

联 系 人：王小琴

联系电话：0902-6996999

第二部分   投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目 项目编号：XJDH【2022】-H010 |
| 2 | 磋商内容：见第四部分技术要求 工期要求：31日历日（开工日期：2022年04月30日 竣工日期：2022年05月30日） |
| 3 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。 - 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业 - 本项目的特定资格要求： （1）须具备有效的营业执照。 （2）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书（须在本单位注册），同时具备有效的安全生产考核合格证。 （3）自治区外企业投标，应在新疆工程建设云完成企业基本信息和人员信息报送，通过自治区住房城乡建设厅确认，并在新疆工程建设云可查询企业及企业人员报送信息。拟投项目经理须为报送信息中人员。 （4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2021年年度财务审计报告或2022年任意1个月的财务状况报告复印件，或提供基本户银行出具的资信证明材料复印件（成立未满一年的公司可以不提供财务审计报告，须提供财务报表（财务报表内容须包括资产、负债、现金等报表）。 （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年至今任意1个月完税证明材料复印件，如依法免税的应提供相关材料； 提供2021年至今任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料。 （6）投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （7）投标人近三年具有类似业绩（2019年1月至今） （8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （10）供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 （11）本项目不接受联合体投标。 （12）本项目专门面向中小企业/小微企业。 （13）投标单位需提供《中小企业声明函》。 |
| 4 | 竞争性磋商文件费用：200元/份。 |
| 5 | 投标保证金：叁万元整(￥30000) 可采用电汇或支票等非现金形式提交。（电汇时请在备注栏内注明项目名称简称投标保证金）；投标保证金缴纳时间：投标保证金应请在投标截止时间前确认到账到达新疆德鸿项目管理咨询有限公司以下账户，投标人凭汇款凭证到新疆德鸿项目管理咨询有限公司财务室开具投标保证金收据，该收据为缴纳投标保证金的唯一凭证。 账户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司哈密分公司 开户行：哈密市商业银行股份有限公司广场北路支行 帐 号：908070100100056227 |
| 6 | 最高限价:1474408.56元 |
| 7 | 磋商响应文件的数目：正本1份，副本2份，开标一览表1份；电子版文件：1份（以U盘形式单独密封提交） |
| 8 | 投标人须在规定的时间和地点准时参加竞标，开标现场监督人查验投标人法人代表授权委托书、被授权人身份证及近半年社保缴纳证明、投标保证金收据原件，证件齐全的投标人为合格的投标人，否则将取消其竞标资格。 |
| 9 | 磋商报价：投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 |
| 10 | 磋商响应文件的装订及密封要求： 1、磋商响应文件的装订要求：按商务标、经济标、技术标三部分顺序装订成一册，磋商响应文件须以胶装方式装订,装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。 2、磋商响应文件的密封要求： (1)投标人应将开标一览表、电子版文件单独密封提交，封面应注明“开标一览表或电子版文件”、“项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮编、联系人、联系电话、编制时间”； (2)投标人应将磋商响应文件密封，封面应注明“磋商响应文件”、“项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮编、联系人、联系电话、编制时间”。 |
| 11 | 磋商响应文件的递交截止时间：2022年4 月28日10：00（北京时间）。 |
| 12 | 磋商响应文件递交地点：新疆哈密市向阳东路东延源泉小区旁小二楼2-20一楼开标厅。 |
| 13 | 磋商响应时间：2022年4月28日10：00（北京时间） 磋商地点：同磋商响应文件递交地点 |
| 14 | 成交原则：依据提交最后报价的投标人，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。 综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 15 | 磋商小组的组建：由3人组成，其中抽取经济1人，工程专家2人。 |
| 16 | 付款方式：合同签订完成后并在开工前，发包人向承包人按中标价的30%支付工程预付款,待工程完成竣工验收、结算，支付至审定价的97%，扣除总额的3%作为质保金，待质保期满后7天内，无质量问题，拨付质保金。 |
| 17 | 履约保证金：/ |
| 18 | 是否允许提交备选方案：不允许 |
| 19 | 踏勘现场：/ |
| 20 | 公告发布媒体：新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ |
| 21 | 磋商文件的澄清和修改： 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。 |
| 22 | 招标代理服务费：根据发改价格[2015]299号文件及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准收取。 |
| 23 | 无论竞标结果如何，投标人均应自行承担竞标所需一切费用。 |
| 24 | 投标有效期：投标截止后90天（日历日）。 |

一、总则

（一）总则

1.  项目说明

1.1 本项目的说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2 本招标项目已经批准，采购单位为巴里坤哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局，该项目已具备招标条件。

1.3参加竞标的投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的竞标人为合格的竞标人。合格的竞标人必须符合磋商文件中对竞标人的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 竞标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2 磋商响应文件有要求竞标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖竞标人公章要求的，竞标人须按要求盖章或签字；

1.4.3工期符合磋商文件要求；

1.4.4 磋商地点符合磋商文件规定；

1.4.5 磋商内容、质量满足磋商文件要求；

1.4.6 磋商响应文件中所提条件均符合采购人的要求；

1.4.7 符合磋商文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8 无法律、法规和规章禁止的其他情况。

（二）采购方式

2.1 本项目采取竞争性磋商方式采购。

（三）合格的投标人

3.1 合格的投标人必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次磋商不接受联合体投标。

3.2 合格的投标人必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》合格投标人基本条件规定。

3.3 合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（四）适用法律

4.1 本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（五）竞争性磋商费用

5.1 投标人应自行承担所有参加磋商有关的费用。

（六）竞争性磋商文件的约束力

6.1 投标人一旦报名参加本项目竞标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条件和规定。

二、竞争性磋商文件

（七）竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括内容：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 投标人须知前附表及须知

一.总则

二.竞争性磋商文件

三.磋商响应文件的编制

四.磋商响应文件的递交

五.无效标、废标条款

六.磋商程序及最终报价

七.评标办法

八.成交及合同签订

九.验收及付款

十.质疑与投诉

第三部分 合同条款（参考）

第四部分 技术要求

第五部分 磋商响应文件格式

第六部分 工程量清单

7.2 投标人获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请即时与采购代理机构联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任。

（八）竞争性磋商文件的澄清

8.1 任何要求对竞争性磋商文件澄清的投标人，均应在提交首次响应文件或响应文件截止时间的3个工作日前按公告中的通讯地址，以书面形式（加盖公章）递交给采购代理机构，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（九）竞争性磋商文件的修改

9.1 提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

9.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对竞标投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，须于1日内邮件回复采购人，逾期不回的，视同已收。

9.3 为使投标人有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟磋商响应文件接收截止日期和磋商时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的投标人。

9.4 采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与竞争性磋商文件具有同等法律效力。

三、磋商响应文件的编制

（十）磋商响应文件的编制要求

10.1 投标人应仔细阅读“竞争性磋商文件”的所有内容，按“竞争性磋商文件”的要求编制“磋商响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，并对“竞争性磋商文件”做出实质性响应。否则，可能被拒绝。

（十一）磋商响应文件构成

11.1 磋商响应文件由商务标部分、经济标部分和技术标部分三部分组成。

11.2 商务标部分包括但不限于以下内容：

（1）投标人概况及企业综合实力[包括不限于：合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）；企业资质证书；项目负责人注册建造师证、安全生产考核合格证书；安全生产许可证；综合信用评价报告；2021年至今任意1个月完税证明材料；2021年至今任意1个月社会保障资金的凭据证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；提供2021年年度财务审计报告或2022年任意1个月的财务状况报告，或提供基本户银行出具的资信证明材料（成立未满一年的公司可以不提供财务审计报告，须提供财务报表（财务报表内容须包括资产、负债、现金等报表））；投标资格声明；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的截图打印件）。投标人符合采购文件要求的有关资格及证明资料复印件。此部分内容必须按以上内容编制。

（2）投标承诺书（一）；

（3）投标承诺书（二）；

（4）法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证明（复印件）；

（5）磋商保证金收据的复印件（以招标代理机构开具的为准)；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目负责人简历；

（8）拟投入本项目的人员表；现场服务计划表；

（9）投标人工期、质量及服务承诺；维保计划；合理建议等（原件）；

（10）技术偏离表；

（11）投标人2019年1月至今类似业绩（复印件）；

（12）政府采购诚信承诺书；

（13）投标人认为有必要提供的其它资料。

11.3 经济标部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）工程预算书；

（3）报价说明；

# （4）报价需要的其他资料。

11.4技术标部分主要包括但不限于以下内容：

（1）全面性；

（2）可行性；

（3）针对性；

（4）先进性；

（5）强制性；

（6）承诺；

（7）投标方认为有必要提供的其他资料。

（十二）磋商响应文件格式

12.1 投标人需按照上述磋商响应文件构成顺序编制磋商响应文件，并编制目录、页码，并按竞争性磋商文件中提供的格式填写、签署。磋商文件未提供格式的，投标人可自行拓展。

12.2 磋商响应文件必须采用打印方式书写。磋商响应文件内容采用A4纸打印。

12.3 磋商响应文件须装订成册。磋商响应文件应按封面、目录、正文顺序装订。

（十三）竞标报价

13.1 本招标项目使用的货币为人民币，实施时亦以 人民币 支付。投标报价以元为单位。

13.2 投标报价（含税价）为本竞争性磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

13.3 投标报价表及投标报价明细表中标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非采购人另有约定）。

13.4 磋商响应文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒不接受前述修正，将有可能导致投标无效。

（十四）磋商保证金

14.1 磋商保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因竞标人的违规、违约行为而引起的风险，采购人/采购机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收竞标人的磋商保证金。成交供应商如未能按磋商文件要求与采购人签署项目合同并提交履约担保的，视为成交供应商违约，则采购人有权提取成交供应商磋商保证金。

14.2 投标人应提交磋商保证金，并作为其竞标的一部分。磋商文件前附表规定交纳磋商保证金的，投标人应按磋商文件前附表规定的要求提交保证金，磋商保证金有效期应与磋商文件规定的投标有效期一致。投标人未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，招标代理机构应当拒绝接收投标人的磋商响应文件或磋商小组在评标时将其视为无效竞标。

14.3 磋商保证金不接受银行保函。凡未提交磋商保证金的投标，将被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

14.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.5 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

14.6 成交供应商的磋商保证金，须按磋商要求与采购人签订合同并缴纳履约担保，提供与采购签署的合同复印件（须加盖成交供应商公章）、及按磋商要求向采购人提交履约担保证明资料（加盖成交供应商公章），向招标机构付清招标代理服务费后5个工作日内予以退还。

14.7 下列任何情况发生时，磋商保证金将可能被没收：

14.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

14.7.2 成交供应商无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按采购文件要求提交履约保证金的；

14.8 投标人办理磋商保证金退款申请手续须提供以下资料：

14.8.1 招标代理机构开具的磋商保证金《财务收据》原件（以便核查）；

14.8.2 投标人给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）；同时须提供清晰的开户银行名称、银行账号及收款单位名称。

14.8.3 退还成交供应商方磋商保证金时，成交供应商方还须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）和已加盖成交方公章的合同全本复印件一份（代理机构存档备查）。

（十五）磋商有效期

15.1 磋商有效期为竞争性磋商文件规定的投标人提交磋商响应文件截止之日起90天。磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向投标人提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃参与磋商，磋商保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。第十四条有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十六）磋商响应文件份数和签署

16.1 投标人应严格按照投标人须知的要求准备磋商响应文件，磋商响应文件封面按磋商文件格式要求，右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时在封面加盖投标人法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

电子版文件：一份（以U盘形式单独密封提交），于递交纸质版磋商响应文件时一同提交；[电子版文件要求包含磋商响应文件正本全部内容，电子版文件表面标记单位名称。电子版文件内容与磋商响应文件正本内容不一致时以磋商响应文件正本为准。]

16.2 除投标人对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字确认。

（十七）磋商响应文件装订

17.1 除特别说明外，全套磋商响应文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

17.2磋商响应文件封套正面须注明“磋商响应文件”、“项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人、授权代理人、地址、邮编、联系人、联系电话、编制时间”并标注“ 年 月 日 时 分开标前不得开启”，并加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

若磋商响应文件未按第（十六）条款和第（十七）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、磋商响应文件的递交

（十八）磋商响应文件递交截止日期及方式

18.1 所有磋商响应文件都必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间前送达指定磋商地点，采购人对误投概不负责。

18.2 采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

18.3 采购人可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长磋商响应文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十九）迟交的磋商响应文件

19.1 采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何磋商响应文件。

（二十）磋商响应文件的修改

20.1 投标人在递交磋商响应文件截止时间之前，对所递交的磋商响应文件可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的磋商响应文件，补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分，对投标人具有约束力。

投标人对磋商响应文件的补充、修改或撤回，应按本磋商文件的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”等字样。

五、无效标、废标条款

（二十一）无效竞标条款

21.1 投标人资格不符合竞争性磋商文件规定或未按规定提交资质证件的；

21.2 投标人未在规定的时间内提交磋商保证金或未按磋商文件要求提交磋商保证金的；

21.3 磋商响应文件密封、签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

21.4 磋商响应文件出现重大偏差，未对竞争性磋商文件进行实质性响应；

21.5 被授权人不参加磋商仪式及质询事宜的；

21.6 其它磋商小组认为不符合磋商文件要求其他情况；

21.7 法律、法规规定的其他情况。

（二十二）废标条款

22.1 开标后，符合专业条件的投标人或者对竞争性磋商文件作实质响应的投标人不足三家的；

22.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4 因重大变故，采购任务取消的。

（二十三）参与投标人不得少于三家

23.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，参与项目的投标人不得少于三家。

（二十四）取消成交候选人资格条款

24.1 提供虚假材料谋取成交的；

24.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

24.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

24.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

24.5 在规定的时间内未按磋商要求与采购人签订采购合同或未按采购文件要求提交履约担保的；

24.6 法律、法规规定的其他情况。

六、磋商程序及最终报价

（二十五）磋商原则

评、定标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。

25.1 严格执行《中华人民共和国政府采购法》及自治区有关法规、政策、维护采购人、投标人的合法权益，选择对采购人最为有利的投标人或候选投标人。

25.2 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。不应谈及与投标人所提供的服务质量、技术、价格等无关的话题。

25.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

25.4 坚持价格合理、综合评优的原则，不以最低报价作为成交唯一标准。

（二十六）磋商小组

26.1 采购人根据本项目的特点，于开标前48小时内，从评审专家库中随机抽取组建磋商小组，其成员由有关工程、经济等方面的专家3人组成。

26.2 磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选投标人。

（二十七）磋商程序

27.1 代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标、磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

27.2 招标会将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请投标人参加。磋商小组成员不得参加开标活动。投标人须委派开标代表参加开标。与会的投标人代表应在磋商响应文件递交登记表上签字确认其磋商响应文件已递交。在开标前不得开启磋商响应文件。

27.3 开标会议由代理机构主持。宣读开标纪律，介绍采购人监督人；由证件齐全、满足要求的投标人或其推选的代表检查各投标人磋商响应文件的送达时间、封装、标识、密封等情况；开标时，由采购人及监管部门对投标人的有效证件进行资格查验；合格投标人不足3家的，不得评标。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其磋商响应文件。

27.4 经审查确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员按磋商响应文件送达时间逆顺序当众拆启磋商响应文件，宣读开标一览表中投标人的名称及工期、质量目标、项目负责人等竞磋文件规定的需要宣布的其他内容；如唱标人宣读的内容与磋商响应文件不一致时，投标人代表应当场提出。

27.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.6 磋商会议由磋商小组组长主持。磋商小组首先对各磋商响应文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：磋商小组将根据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定投标人是否具备竞争性磋商资格。

⑵符合性检查：依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的磋商响应文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人磋商响应文件中所述服务质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足竞争性磋商文件要求。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.7 磋商小组判断“磋商响应文件”的响应性，仅基于“磋商响应文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的磋商响应文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

27.8 磋商小组根据竞争性磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

27.9 采购人按照投标人签到时间顺序通知有效投标人磋商。

参与二次及多次报价及服务承诺的人员须是投标人法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

27.10 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一投标人分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，本项目磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定。投标人未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。

27.11 竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

27.12 评审中，磋商小组可对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

27.13磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

27.14 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二十八）最终报价

28.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有有效投标人在规定时间内提交最终报价及服务承诺。

（二十九）确定成交候选投标人

29.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

（三十）磋商过程保密

30.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较竞争性磋商文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商投标人或与磋商工作无关的人员。

30.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

30.3 在磋商期间，代理机构有专门工作人员与投标人进行联络。

30.4 采购人和磋商小组不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

七、评标办法

（三十一）初步审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件是否按磋商文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标报价是否高于本项目的控制价； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价且未明确效力的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件的工期是否超过磋商文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体是否与投标人一致、提供投标担保或者所提供的投标担保不符合采购文件要求； |  |  |  |  |
|  | 6 | 项目负责人是否符合磋商文件要求、并按磋商文件要求提供相关资料；拟派主要服务人员是否符合磋商文件要求并按采购文件要求提供相关资料； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件封面右上角是否注明“正本”或“副本”字样； |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标承诺书是否按磋商文件规定格式完整提供、且按磋商文件要求签字或盖章； |  |  |  |  |
|  | 9 | 法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书是否按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字或盖章。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 企业信誉是否满足磋商文件的要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 12 | 技术服务等是否满足磋商文件要求； |  |  |  |  |
|  | 13 | 是否满足磋商文件实质性要求的其他情形 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果磋商响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个磋商响应文件不响应竞磋文件而予以投标无效，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过重大偏差审核的以“√”标记；未通过重大偏差审核的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

二、投标报价评审标准及办法

满足磋商文件要求且最后投标价格最低的投标报价为磋商基准价，磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。【说明： 评标的具体评审办法和标准：商务标权重20%、技术标权重30%，经济标权重50%】

经济标评审标准

| 序号 | 项目 | 评审因素 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济（权重50%） | 价格 | 50 |  |
| 注：本项目经济标权重取值范围：K3=50%。各值均保留两位小数，后余位数四舍五入 |  |  |  |  |

商务标评分标准

| 项目分值 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标 100分（权重20%） | 投标人类似业绩 | 20 | 投标人近三年（2019年1月1日至今）相关类似业绩不少于1个，提供1个得 10分，满分20分。且证明材料齐全（包括中标通知书、施工合同的复印件）。 |
|  | 企业诚信 | 15 | - “国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）未被列入“严重违法失信企业名单” - “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人名单” - “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“重大税收违法案件当事人名单” 注：须提供网站查询截图，提供一个得5分，满分15分 |
|  | 项目现场管理班子配备人员 | 40 | 项目工程师、施工管理员、质量管理员、安全管理员等要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员证件均需提供。提供1个得10分，满分40分。 |
|  | 信用等级 | 25 | 信用等级为AAA级，得25分；信用等级为AA级，得22.5分；信用等级为A级，得20分；信用等级为BBB级，得17.5分；信用等级为BB级，得15分；信用等级为B级，得12.5分；信用等级为CCC级，得10分；信用等级为CC级，得7.5分；信用等级为C级，得5分；（必须提供有效期内的综合信用评价报告）。 |
| 注：本项目商务标权重取值范围：K2= 20%。各值均保留两位小数，后余位数四舍五入 |  |  |  |

技术标评标标准

| 项目分值 | 评分内容 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 100分（权重30%） | 全面性 20分 | 0～5 | 施工方法先进得5分，一般得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～5 | 施工人员安排合理得5分，一般得3分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～5 | 确保工程质量、安全、文明施工等相关措施得力得5分，否则酌情扣分； |
|  |  | 0～5 | 施工总进度计划合理得5分，否则酌情扣分 |
|  | 可行性 20分 | 0～10 | 主材明细表清晰、品目齐全，材料品质好得10分，一般得6分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～10 | 工期计划合理得10分，一般得6分，否则酌情扣分 |
|  | 针对性 25分 | 0～10 | 涉及重点内容突出得10分、尚可得6分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～10 | 相关配套机具合理得10分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～5 | 工程项目的质保体系健全得5分，否则酌情扣分 |
|  | 先进性 20分 | 0～6 | 采用优质工艺、新设备各得3分，没有不得分 |
|  |  | 0～8 | 在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得8分，方案尚可得5分，一般得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～6 | 执行相关行业规范得3分、有切实可行的保证措施各得3分，否则酌情扣分 |
|  | 强制性 7分 | 0～4 | 安全保证措施应符合国家规定的强制性标准，并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行得4分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～3 | 施工方案应能符合工程实际情况,提高工效、提高质量、降低消耗得3分，否则酌情扣分 |
|  | 承诺 8分 | 0～4 | 保修有承诺、有违约处罚且措施可行、合理得4分，否则酌情扣分 |
|  |  | 0～4 | 承诺售后服务的保障体制，维修期限的长短、期限合理得4分，否则酌情扣分 |
| 注：本项目技术标权重取值范围：K1=30%，各值均保留两位小数，后余位数四舍五入 |  |  |  |

八、成交及合同签订

（三十二）成交供应商

32.1 根据磋商小组对各投标人满足竞争性磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由磋商小组确定）；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人中由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，并以综合评分由高到低选取三名成交候选人推荐给采购人（评分相同时，按最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

（三十三）资格条件

33.1 采购人将在签订合同前对成交候选投标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选投标人磋商响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选投标人磋商响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

33.2 采购人若发现成交候选投标人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

33.3 如果成交候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个成交候选投标人。

（三十四）成交通知书

34.1 成交结果在原磋商公告发布媒体上发布后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

34.2 成交人应及时到政府采购人领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十五）签订合同

35.1 成交供应商应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交人的磋商响应文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人、成交供应商双方审核盖章后实施。

35.2 成交供应商无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的或未按磋商文件要求提交履约担保的，采购人有权建议取消其成交资格，并报请监管部门将对其依法处理。

（三十六）招标代理服务费和履约保证金，

36.1投标人在递交投标书的同时将被视为同意承担招标代理服务费用；根据发改价格[2015]299号文件及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准收取。

36.2 成交供应商需在签订合同时需按磋商文件要求向采购人提交履约担保。

十、验收及付款

（三十七）验收

37.1 采购单位组建验收小组，验收小组由采购单位三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

（三十八）项目办结及付款

38.1 采购人凭项目合同、验收报告和提供采购人要求的发票原件后，在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

十一、质疑与投诉

# （三十九）质疑与投诉

# 39.1 质疑的提出

1）投标人认为竞磋文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2）质疑函的必备内容

①投标人提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3）质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的招标活动投标人；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

④招投标监管部门规定的其他条件。

4）采购人在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5）提出质疑的投标人对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

附表一

# 质疑函

# ：

# 依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

# 我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

# 法定代表人（签字并盖名章）：

# 身份证号码：

# 固话：      传真：     手机：

# 本项目授权代理人（签字）：

# 身份证号码：

# 固话：        传真：    手机：

# 公司地址：              邮编：

# （如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

# 注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章；

# 质疑人（公章）：

# 年   月   日

附表二

# 质疑内容

| # 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 项目编号 |  |  |
| # 具体的质疑事项及事实依据 | # 一、质疑事项1： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 二、质疑事项2： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 三、同上 |  |

# 质疑人（盖公章）：

# 法定发表人（签字、盖章）：

# 授权代理人（签字）：

# 日期：年  月  日

# 备注：

# 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

# 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

# 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

# 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三部分  合同条款（参考）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                        

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                  。

3.工程立项批准文号：                                      。

4.资金来源：                                     。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                 

                               。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码： 

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：     

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

电子信箱：                   电子信箱： 

开户银行：     开户银行： 

账  号：          账  号：

- 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处省略。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                             ；

名    称：                               ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款  。

1.1.3.9 永久占地包括：执行通用条款  。

1.1.3.10 临时占地包括：

生活、办公等临时设施及设备、材料加工、堆放场地  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013、《建设工程文件归档整理规范》 （GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规（DA/T28-2002）、国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013        。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：

/                                           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：

/                                       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录； （4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）中标价工程量清单；（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：

合同签订后叁日内提供施工图肆套；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、必要的加工图和大样图等。

承包人提供的文件的期限为：接到发包人要求后7个日历日向监理人提供，并由监理人报送至发包人；

承包人提供的文件的数量为： 一般为一式四份，特殊文件另行要求；

承包人提供的文件的形式为：一般为打印纸质版，特殊文件另行要求；

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人报送文件（监理人审核通过）之日起7个日历日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人一套完整的施工图纸。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室  ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：   ******           。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款第1.10.1条款   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：

根据发包人定位放线确定  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

执行通用条款   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人       承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

包含在合同协议书第四条约定的签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，其综合单价进行调整。调整方法为：超出15%的原综合单价下浮10%；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。

1.14工程量清单结算约定

1.14.1工程量清单约定范围外的部分（合同外）

⑴工程量清单约定范围外的工程材料原则上仍由承包人采购（发包人和承包人另有约定的除外），采购时须由发包人和承包人认定品质，材料价格由发包人认定；

⑵工程量约定范围外的工程项目，合同内含有同类项目的按照同类项目综合单价结算，合同内没有同类项目的按照现行清单规范重新组价进行结算。

1.14.3措施费：

1.14.4清单综合单价包括的风险范围及承包人承担的相关费用：

⑴招标文件要求的全部风险；

⑵合同价不因劳务、材料或其他因素（包括发包人及代理人原因）产生的合同实施成本的变动而进行调整；

⑶满足工程的工期条件及本工程工期超出国家定额工期的抢工措施费；

⑷施工期间工程因各种因素发生和需要采取的技术措施费（含砼外加剂等）、安全文明施工措施和土石方垮塌及清理费用等；

⑸连续5天以内（含5天）的停水、停电、停车而发生窝工损失费用等；

⑹施工中如遇施工场地周围地下管线的保护措施费用；

⑺施工过程场内的硬化道路、硬化地面、超标噪音级排污、施工占道应发生的费用；

⑻发包人核定的材料的理论重量和实际重量的量差；

⑼发包人、承包人双方安装工程穿过墙面、楼面、地面的管路护套安装及管道安装完工后对洞口填补及防水处理费用；

⑽成品门窗塞缝，为各分包单位提供现场协调管理、提供必要的简易脚手架、垂直吊运等；

⑾承包人原因造成的一切费用及损失；

⑿承包该工程合同内容所存在的各种风险；

⒀工程竣工验收和工程移交前承包单位对竣工工程成品保卫和保护所发生的费用；

⒁承包人配合发包人进行施工许可证和质量监督手续的办理可能发生的费用，以及为发包人分包项目的配合费而发生的费用和风险；

⒂建筑垃圾的清运费（包括建筑垃圾的挖、运、上车、环卫、易撒漏物质密闭运输和费用、出渣费）；

⒃经发包人审定的施工组织设计在工程需发生的技术措施费用。包括现浇构件中固定钢筋位置的保证构件几何尺寸的支撑钢筋、措施钢筋等，模板工程中的对拉螺栓（片）以及砼后浇带的支撑系统等施工技术上的措施费用；

⒄施工机械、施工用材超运距费用及大型机械进出场费；

⒅该工程中相关职能部门对各系统的测试、调试的费用；

⒆施工周边为保证安全和方便通行等搭设的通道及天桥等防护措施费用；

⒇承包方承包范围内的各种检测费。

1.14.5竣工资料要求：

⑴按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成；

⑵有完整的技术档案和施工管理资料；

⑶有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告；

⑷经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格；

⑸有档案馆出具的资料移交证书；

⑹承包人和发包人签署了工程保修书；

1.14.6工程交工：

⑴承包人应按约定的合同竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给发包人，不得以任何理由和借口拖延交付；

⑵设计变更资料必须经发包人技术负责人和设计单位相关人员签认，设计变更增减量，只作为办理设计变更调整工程结算的依据，承包人不能因一般设计变更而要求发包人延长工程合同工期；

⑶工程竣工验收全部交付发包人后，才能按照合同约定的结算程序办理工程价款结算。

1.14.7资料签认：

⑴施工过程中变更或增减部分签证资料的有效性条件：双方即时签认的、合法的、已归档、且在结算办理工作的第一步即核对结算资料时，经双方核对签认的原始资料；

⑵施工过程中变更或增减部分有效签证条件按以下条款执行：

施工过程中发生涉及费用的技术资料、签证，必须不少于四人签字认可。即由甲方现场负责人（至少2人）、监理单位1人，乙方代表（至少1人）共同签认后方可纳入结算，结算审定后进入工程总造价，签证单必须附工程量计算式；

1.14.8核价材料：

对于项目材料、设备的核价，合同清单有单价的，承包单位严格按照清单价选购合格材料，发包人确定品质及单价；非由总承包单位原因引起的材料变更，单价由项目建设方、代建方、监理方、总承包方等共同确认单价。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：    ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、 督促监理工程师按照监理合同办事:2、协调各有关单位工作: 3、工程进度与工程量的确达: 4、督促并控制好工程进度、质量、投资。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款      。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人是否提供支付担保：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：按通用合同条款执行。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料必须真实准确，与工程实际相符。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图五套（要求计算机出图）其中原件4套，电子文件一套，竣工资料三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后15日内、备案之前   。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（6）承包人应履行的其他义务：1) 承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

2)承包人在施工时，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：/         ；

通信地址： /        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按照合同的约定组织工程施工        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天   。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未在施工现场日期连续达5天以上者，发包人对承包人提出警示，同时承包人承担每次警示后2万元的罚款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更、则承包人承担中标价5%的违约金。

承包人应书面通知更换项目经理并取得发包人同意。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权责令限期撤换，拒不撤换的，由承包人承担3万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7日内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权责令限期撤换，拒不撤换的，由承包人承担2万元违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人如需更换项目经理部主要成员，应至少提前7天以书面形式向发包人提出申请，且该书面申请应加盖公司印章后方为有效，未经发包人同意不得更换项目经理部主要成员 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价1%的违约金 ，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人处2000元/天的违约金，其他人员处500元/天的违约金，并在工程进度款或结算款中扣除，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包    。

主体结构、关键性工作的范围：（详见招标文件清单部份）   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 符合法律规定，在满足通用条款要求的基础上，经发包人同意分包的专业工程。

其他关于分包的约定： 由承包人直接支付   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  无         。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保形式采用银行保函，金额为中标价的10%，合同签订后，开工前7天提供，至竣工验收合格后60天内且合同约定内容全部完成后无息退回。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按照发包人 与监理方签订的合同。依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内。对工程项目施工进行全过程监理包括但不限于三控（质量、进度、投资控制）、三管（合同管理、职业健康安全与环境管理、信息管理）一协调   。

关于监理人的监理权限：   执行通用条款及监理合同    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供不少于25平方米/间的办公用房1间，费用包含在投标报价中，办公设备、办公用品及其费用由监理单位自行承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：  严格履行本职职责，认真细致，负责完成与业主签订的合同  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）    质量争议的检测         ；

（2）    材料与工程设备的替代     ；

（3）     变更工程量          ；

（4）   变更引起的工期调整   ；

（5）  计日工；

（6）  法律变化引起的调整      ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：执行通用条款   。

关于工程奖项的约定： 按发包人要求   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用条款  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[2008] 91号)设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     执行通用条款       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前由承包人负责编施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，全面负责施工现场的安全保卫工作，并承担相关责任 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013以及国家、地方、行业相关规范性要求；费用包含在投标报价中 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：不单独支付，预付款及进度款中已包含安全文明施工费，预付款及进度款按专用条款12.2及12.4条约定支付。。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   执行通用条款     。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款       。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：年度施工计划在承包人提交后14天内、月进度计划在承包人提交后7天内，工程师逾期不确认或未提出修改意见的视为同意  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：至迟不得晚于通用条款7.3.2条（开工通知）载明的开工日期前7天      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 执行通用条款           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款本条 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：除每延误一天向发包人支付5000元的工期违约金外，还须承担由此给发包人造成的其他经济损失及法律责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的15%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

执行通用条款               。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准    。

- 执行通用条款        ；

（3）         执行通用条款         。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无       。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

执行通用条款           。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

执行通用条款且必须符合招标文件要求。        。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  执行通用条款           。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据工程需要。

施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

执行通用条款         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人和监理人共同确认的通用合同条款事项； 经发包人确认的设计变更；经发包人、监理人和承包人确认的经济签证；发包人提供的工程量清单的错项漏项的调整。其余变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（一）工程主材发生变更，经发包人确认后，主材仅计取税金；

（二）重新组价项目（格式仍采用清单格式），按2010年现行定额套用相应的工程类别，最终造价乘以承包人报价浮动率；

（三）工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化的：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价 。

变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的清单项目的工程量偏差超过15%时，该项目单价的调整原则为：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。同时，如果工程变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过 15%，按《2013建设工程计价计量规范》的工程量偏差计价调整的约定执行。

（3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，根据计量 规则和计价办法，执行合同内的材料价格、工程设备价格和施工机械费用，执行合同中相关规费及税金，执行承包人报价浮动率，合同中没有的材料和设备价格，按甲、乙双方协商确定价格进行执行；人工单价按照工程造价管理机构发布的人工费文件进行调整。

（4）清单特征描述不详或不准确的，投标时承包人未提出异议的，以施工图纸为准，综合单价不予调整 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   执行通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无     。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 通用条款10.7.1中的第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第根据建设单位意愿  确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

无     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金不计入工程款付款基数。暂列金的使用须发包人同意，按实际发生计取，不发生不计取，未使用或剩余金额归发包人所有  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    是     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：投标截止时段，造价信息部门发布的同期造价信息文件为准 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /      。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

按第1种合同形式约定

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①因综合单价未按特征描述的内容进行组价的，应视为承包人的风险；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施费用，由承包人承担，不可抗力因素除外；③按合同工期完成所采取的赶工措施费，由承包人自行承担。④由于承包人的原因，冬季发生的施工费用由承包人自行承担。⑤设备、材料等的保管费及场内外运输费，由承包人自行承担。⑥修复封堵等费用，由承包人自行承担。⑦对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。⑧对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及材料、机械费用上涨风险，按照新疆自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的材料信息价中有的材料价格变化幅度在±5%以内，施工机械变化幅度在±10%以内的，超过部分给予调整。除合同约定的可调整风险费用外，本承包工程内容范围内的约定风险，已包含在投标报价的综合单价中，无需再计算 。

风险费用的计算方法： 因法律变化引起的调整按通用条款11.2条执行；因材料的市场价格波动引起的调整按专用条款11.1条（市场价格波动引起的调整）约定执行；因变更引起的调整按专用条款10.4.1条（变更估价原则）执行。             。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）材料暂估价以发包人提供工程量清单单价为准，结算时，若发生变动按发包人签字确认的单价给予找差，差价部分只计取税金；（2）发包人控制承包人提供的暂估材料必须经发包人确认后方可进入结算；（3）总承包服务费（若有时）对专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费按施工现场内发生的专业工程造价不超过（3%）的限率进行结算；(4）如施工期间政府部门新出台的需发包人代为承包人缴纳的税、费，此类税、费由承包人自行承担，发包人将不再另行支付；(5）暂列金额结算时按实际发生的计取，发生多少计取多少，不发生不计取，结算时扣回；(6）计日工是为完成图纸以外的零星项目或工作，按投标报价时的计日工单价执行，发生多少计取多少，没有发生不计取，结算时扣回；(7）清单中列示的清单项，在实际施工过程中没有发生该项目清单，结算时将其清单项扣除 。（8）仅可计量措施项目可调，不可计量措施项目费按照招标文件及经济标总价包干，结算不予调整（扬尘污染防治措施增加费、安全文明施工费除外）。（9）当清单出现漏项项目，漏项工程量按经甲乙双方签章的内容计入结算。（10）设计变更和经济签证有类似单价执行类似综合单价，没有类似单价按当地预算定额组价乘以投标下浮率计入结算。当确认变更的费用发生争议时，甲乙双方协商解决，前提保证工程正常施工。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：       /      。

风险费用的计算方法：        /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：        /        。

3、其他价格方式：       /          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：《建设工程价款结算暂行办法》包工包料工程的预付款按合同约定拨付，扣除暂列金后，预付款比例为合同金额的30%。

预付款支付期限：  合同签订并取得开工报告14日内 。

预付款扣回的方式：已完工程款累计达到合同价的60%后，发包方即从下次应付给承包方的工程款中，一次性扣回预付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /       。

预付款担保的形式为：     /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 《执行通用条款、《建设工程工程量清单计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及自治区相关建设工程工程量清单计价的规定 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月（以整层工程量为计量单位，不足一整层的工程量，列入下月工程量报表）计量，每月20日前提供 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    执行通用条款    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   无      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：按通用合同条款执行        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      无        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订完成后并在开工前，发包人向承包人按中标价的30%支付工程预付款,待工程完成竣工验收、结算，支付至审定价的97%，扣除总额的3%作为质保金，待质保期满后7天内，无质量问题，拨付质保金。质保期内发生质量问题或其他事项，按质量保修书约定执行  。

承包人在施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

由乙方当月10日前提交进度付款申请，经甲方、监理、审核机构审定后支付 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：与计量周期中约定时间相同。示例：每月20日前上报    。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     无        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      无             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

。

（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用条款          。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人完成审批后28天内 。

    - 支付分解表的编制

- 总价合同支付分解表的编制与审批：  执行通用条款         。

- 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款          。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

竣工验收由建设单位组织：施工、勘察、设计、监理单位等共同参加          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    /        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   执行通用条款    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

无         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：（若有）执行通用条款本条，并满足相关政府部门及发包方要求      。

（1）单机无负荷试车费用由       /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：

执行通用条款   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     执行通用条款      。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格之日起45天内完成竣工结算的要求，合理安排。递交竣工验收申请报告的同时，向发包人递交完整的竣工图（3份）、竣工结算报告及完整的结算资料（6份），承包人未按约定时间提交上述资料的，对承包人处以5000元/天的处罚（罚款在结算中扣除）。

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算价款总额；（2）累计已实际支付的合同价款；（3）应预留的质量保证金或履约保函；；（4）本次实际应支付的竣工结算款金额；（5）工程使用说明书；（6）各方交接单；（7）质量缺陷消缺单等 。 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。承包人未在21天内提交完整竣工结算资料的，除执行14.1条的处罚外，发包人有权根据已有资料进行审查，审查结果视为承包人认可 。

发包人完成竣工付款的期限：发包人确认竣工结算报告后的次月支付应付竣工结算价款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：有异议的，承包人在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，由合同当事人双方协商解决，协商不成的，按照第20条（争议解决）约定处理  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用条款     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限

收到最终结算申请单28日内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后28日内，且满足专用条款12.4.1条 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   竣工验收后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无     ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:

无     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无      。

关于质量保证金的补充约定：

无       。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见附件3质量保修书           。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 六小时内到达工程现场            。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

执行通用条款       。

    - 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：

执行通用条款           。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

执行通用条款       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：

无  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：

执行通用条款        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

执行通用条款        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

执行通用条款         。

（7）其他：

执行通用条款       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人除承担全部责任和经济损失，并承担工程总价的1%的违约金，返工后如不能按期交工，每推延一天，按中标价万分之二赔偿，最大限额工程总造价的15%。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款            。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

执行通用条款         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  除通用合同条款规定外， 承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按照实际发生计算 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

执行通用条款        。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

执行通用条款        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

承包人为施工现场的全部人员办理意外保险并支付保险费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

是，如不按要求办理，损失自行承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：

执行通用条款         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

无         。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            无                 。

选定争议评审员的期限：             无                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      无               。

其他事项的约定：               无                      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        无           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21.若项目存在本专用条款以外的风险因素，以双方签订的合同约定为准。附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：建设工程廉政责任书

附件13：施工廉政合同

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按国家有关规定执行，全套施工图纸范围内的全部工作内容（包括招标文件、答疑补充文件、工程量清单）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍 年；

3．装修工程为 贰 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   贰  年；

5．供热与供冷系统为  贰  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰  年；

7．其他项目保修期限约定如下： 其它按国家相关质量保修期规定 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       无         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

组织机构代码：               组织机构代码：

地址：                       地址：

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：             

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：                     电  话：    

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 项目负责人 |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 技术负责人 |  |  |
| 造价管理 |  | 造价员 |  |  |
| 质量管理 |  | 质检员 |  |  |
| 材料管理 |  | 材料员 |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  | 安全员 |  |  |
| 其他人员 |  | 施工员 |  |  |
|  |  | 资料员 |  |  |
|  |  | 试验员 |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

/ 	（发包人名称）：

鉴于       /     （发包人名称，以下简称“发包人”）与

/                （承包人名称）（以下称“承包人”）于    /  年    /  月    /  日就      /       （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）        /        元（¥      /     ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：      /                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     /          （签字）

地    址：          /

邮政编码：          /

电    话：          /

传    真：            /

/    年       /  月     /    日

附件9 ：

预付款担保

/    		  （发包人名称）：

根据      /          （承包人名称）（以下称“承包人”）与

/              （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于    /  年   /   月    /日签订的      /         （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）    /          元（¥       /    ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     /   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：       /                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    /      （签字）

地    址：		  	   /

邮政编码：		  	   /

电    话：		  	   /

传    真：		  	   /

/     年      /  月    /日

附件10:

支付担保

/      （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与       /     （发包人名称）（以下称“发包人”）于    /年   /月     /  日签订了    /          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的    /    %，数额最高不超过人民币元（大写：    /    ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后   日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    /种方式解决：

（1）向         /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：             /                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：        /  （签字）

地    址：              /

邮政编码：               /

传    真：               /

/          年    /     月  /   日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件12：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： (盖章)                 承包人：(盖章)

法定地址：                      法定地址：

法定代表人：（盖章）            法定代表人：（盖章）

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

邮政编码：                      邮政编码：

附件13：

施工廉政合同

建设单位:（以下简称甲方）

施工单位: （以下简称乙方）

项目名称：

为从源头上加强管理、堵塞漏洞、预防腐败，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据中央、自治区、地区关于党风廉政建设的有关规定，甲、乙双方特订立此合同：

第一条 甲、乙双方的义务：

1、严格遵守国家有关法律法规以及关于工程建设管理的各项规定；

2、严格执行双方签订的工程建设合同文件，自觉按合同办事；

3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理法律法规；

4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；

5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建议处理的权利。

第二条 甲方必须遵守的规定：

1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活动；

2、不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等由甲方或个人支付的费用；

3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便；

4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担工程的施工或分包工程；

5不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；

6、不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。

第三条 乙方必须遵守的规定：

1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品；

2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

3、不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；

4、不得为甲方单位或个人购置通讯工具、办公用品等；

5、不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；

6、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。

第四条 违约责任：

1、甲方工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

2、乙方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方通报给建设行政主管部门，建议给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 本协议由甲乙双方负责执行，接受社会以及负责监督双方的纪检监察机关的监督。

第六条 本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，结算完毕止。

第七条 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方单位（盖章）：                乙方单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：              法定代表人（盖章）：

项目负责人：                     项目负责人：

地址：                           地  址：

电话：                           电  话：

年  月   日                      年  月  日

具体合同以最终签订为准

第四部分 技术要求和技术规范

一、技术条件
1、现场自然条件
    自然条件：全市地势北高南低,东高西低,地形特征:为封闭型盆地,北部为东天山余脉,东西部皆为剥蚀低山丘陵环抱,南部干燥为剥蚀性残丘与台地。
2、地理位置及气候状况
    巴里坤哈萨克自治县是新疆维吾尔自治区东北部的一个边境县，位于天山山脉东段与东准噶尔断块山系之间的草原上，地理坐标为东经91°19′30″～94°48′30″、北纬43°21′～45°5′19″，东邻伊吾县，南接伊州区，西毗木垒哈萨克自治县，北界蒙古人民共和国，中蒙国界长达309公里。全县总面积38445.3平方公里，县境东西长276.4公里，南北宽180.6公里。县城西距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐595公里，东南离伊州区131公里。巴里坤属温带亚干旱气候区。年平均气温1.O℃，极端最高气温33.5℃，极端最低气温-43.6℃，年平均有3.1五天日最高气温在30C以上。年平均日照时数3213.l小时，≥10C的积温1735.0℃，无霜期102天。年平均降水量203.0毫米，年平均蒸发量1621.7毫米。

3、现场施工条件

施工现场位于哈密市巴里坤县，地势平坦，交通便利，具有较好的建设条件。

4、工程规模和工程范围

本项目位于哈密市巴里坤县，巴里坤县群众文化活动中心院内硬化，铺装，车位，亮化，绿化等。（施工图设计包含的全部内容,详见工程量清单）。

二、技术规范
    本工程的施工服务均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程施工方面的文件、规定。

第五部分  磋商响应文件格式

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 项目 | 唱标内容 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号码： 建造师证书种类/等级： 建造师证书编号： |
| 工期 | 总工期：31日历日 （开工日期：2022年04月30日 竣工日期：2022年05月30日） |
| 质量标准 |  |
| 备注： |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

1、“工期”指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

2、此表用于开标现场唱标使用，须按招标要求单独密封、标识提供，否则将按无效标处理。

最终投标报价表(格式)

项目名称: 巴里坤县群众文化活动中心建设项目-室外铺装及附属设施建设项目

项目编号：XJDH【2022】-H010

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 小写： 元 大写： |
| 工期 | 总工期：31日历日 （开工日期：2022年04月30日 竣工日期：2022年05月30日） |
| 质量标准 | 合格 |
| 报价总说明 |  |
| 备注： |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 投标报价保留两位小数，投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写。

3.各投标人将此表内容不填写，只加盖单位章后，一式两份带到开标地点，现场进行最终报价。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月  日

（封面示例）

正本

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖公章）：×××公司

法定代表人（签字或盖章）:

授权代理人（签字）:

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

磋 商 响 应 文 件

（商务标部分）

目录

商务标部分主要包括但不限于以下内容：

- 投标人概况及企业综合实力[包括不限于：合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）；企业资质证书；项目负责人注册建造师证、安全生产考核合格证书；安全生产许可证；综合信用评价报告；2021年至今任意1个月完税证明材料；2021年至今任意1个月社会保障资金的凭据证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；提供2021年年度财务审计报告或2022年任意1个月的财务状况报告，或提供基本户银行出具的资信证明材料（成立未满一年的公司可以不提供财务审计报告，须提供财务报表（财务报表内容须包括资产、负债、现金等报表））；投标资格声明；参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的截图打印件）。投标人符合采购文件要求的有关资格及证明资料复印件。此部分内容必须按以上内容编制。

（2）投标承诺书（一）；

（3）投标承诺书（二）；

（4）法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证明（复印件）；

（5）投标保证金收据的复印件（以招标代理机构开具的为准)；

（6）商务条款偏离表；

（7）项目负责人简历；

（8）拟投入本项目的人员表；现场服务计划表；

（9）投标人工期、质量及服务承诺；维保计划；合理建议等（原件）；

（10）技术偏离表；

（11）投标人2019年1月至今类似业绩（复印件）；

（12）政府采购诚信承诺书；

（13）投标人认为有必要提供的其它资料。

（注：投标人提供的磋商响应文件应当使用招标文件所提供磋商响应文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

投标承诺书（一）

招标人：

我方收到并研究了贵方            项目的采购文件，愿意按照采购文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交投标文件，正本壹份，副本贰份，开标一览表壹份，电子版文件壹份；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照采购文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在采购文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在采购文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，招标人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为       天。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月   日

投标承诺书（二）

招标人：

若我公司中标后，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称、专业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造师证书编号 |  | 建造师证书种类/等级 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的2%作为赔偿金。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年月日

投  标  人  企  业  简  介

1、投标人(盖公章)：

2、投标单位地址：

3、经营范围：

4、投标人自我介绍：

附件

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系                     （投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

特此证明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年    月    日
附件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （投标人名称）的     为我的代理人，以（投标人名称）的名义参加招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：     性别：     年龄：

部  门：     职务：

代理人身份证复印件

（国徽面）

代理人身份证复印件

（人像面）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

附件

商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

技术偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

附件

无重大违法记录声明书

（招标人） ：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件

投标方的资格声明

（招标人）：

关于贵方发出的采购文件，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

拟投入本项目的人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

附件

项目负责人简历表（根据自身情况编写）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 近三年（2019年1月1日至今）类似业绩 |  |  |  |  |  |
| 采购单位 | 项目名称 | 采购规模 | 工期 |  | 质量等级 |

备注：项目负责人应附相关证书、学历证书复印件。项目负责人近三年（2019年1月1日至今）完成的类似工程业绩须附证明材料【附:中标通知书、施工合同复印件,且能反应出具体项目负责人】。

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年   月   日

附件

投标人近三年（2019年1月1日至今）主要业绩表

| 项目名称 | 项目规模 | 采购内容 | 数量 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人近三年（2019年1月1日至今）完成的类似工程业绩须附证明材料【附:中标通知书、施工合同复印件】。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年    月   日

附件

政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次招标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信招标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、采购代理机构、询价小组成员等及其他参与采购活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取成交；

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序；

四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1～3年内禁止参与哈密市政府采购活动等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

磋 商 响 应 文 件

（经济标部分）

磋商响应文件经济标目录

经济标部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）工程预算书；

（3）报价说明；

（4）报价需要的其他资料。

（注：投标人提供的投标文件应当使用采购文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由投标人用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

附件

投标报价表（合计总价）

项目名称：                                       项目编号：

| 项目 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 小写： 大写： |
| 工期 | 总工期：31日历日 （开工日期：2022年04月30日 竣工日期：2022年05月30日） |
| 质量标准 |  |
| 项目负责人 | 姓名： 身份证号码： 建造师证书种类/等级： 建造师证书编号： |
| 报价总说明 |  |
| 备注： |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

1、“工期”指合同生效之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

2、投标报价保留两位小数，投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写。

磋 商 响 应 文 件

（技术标部分）

目录

技术标部分主要包括但不限于以下内容：

（1）全面性；

（2）可行性；

（3）针对性；

（4）先进性；

（5）强制性；

（6）承诺；

（7）投标方认为有必要提供的其他资料。

- 工程量清单

工程量清单编制说明及具体内容详见附件。