# 新疆法院“人民法院委托鉴定系统”落地项目

# 单一来源采购文件

| 项目编号： | 2023-XBZB-03001 |
| --- | --- |
| 采购人： | 新疆维吾尔自治区高级人民法院 |
| 采购人联系人： | 任翔 |
| 采购人电话： | 0991-7679568 |
| 采购人地址： | 乌鲁木齐市昆仑路19号 |
| 代理机构： | 新疆西北招标有限公司 |
| 代理机构联系人： | 柳娟 卢贝贝 |
| 代理机构电话： | 0991-5823555 |
| 代理机构地址： | 乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼 |

二〇二三年四月

目 录

第一章  邀请函	2

第二章  采购内容	4

第三章  采购须知	9

第四章  采购程序	13

第五章  评审标准	14

第六章  合同主要条款	15

第七章 响应文件格式	16

# 第一章  邀请函

第一章 邀请函

精友国际信息科技(北京)有限公司：

我单位受托对新疆法院“人民法院委托鉴定系统”落地项目进行单一来源采购，现特邀请贵单位前来洽谈。

一、项目基本情况

项目编号：2023-XBZB-03001

项目名称：新疆法院“人民法院委托鉴定系统”落地项目

采购方式：单一来源采购

预算金额：688500元

最高限价：688500元

采购需求：新疆法院“人民法院委托鉴定系统”落地项目，主要具备三大功能：一是服务当事人、鉴定机构在互联网查看案件进展、机构选择、事项委托、鉴定结论等事务；二是服务工作人员在专网办案系统开展案件全流程办理；三是最高法院诉讼服务指导信息平台能够查看新疆法院的委托鉴定信息数据。

合同履行期限：自签订合同之日起一年

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目

3.本项目的特定资格要求：

- 合法有效的营业执照(或法人登记证书)、税务登记证、组织机构代码证(或“三证合一”的营业执照)；

- 须有法定代表人有效身份证或法人授权委托人有效身份证和经法定代表人签署的法人授权委托书；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

三、获取采购文件

时间：2023年04月19日至2023年04月24日；

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：登录政府采购云平台线上获取

四、响应文件提交

截止时间：2023年04月25日11点00分（北京时间）

地点：供应商应将加密的电子投标文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

五、开启

时间：2023年04月25日11点00分（北京时间）

地点：供应商在政采云平台http://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动

六、其他补充事宜

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

# 名    称：新疆维吾尔自治区高级人民法院

地    址：乌鲁木齐市昆仑路19号

联系方式：0991-7679568

2.采购代理机构信息

名    称：新疆西北招标有限公司

地    址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目联系人：柳娟

电      话：0991-5823555

# 第二章  采购内容

一、货物或服务的说明：

新疆法院“人民法院委托鉴定系统”落地项目，主要具备三大功能：一是服务当事人、鉴定机构在互联网查看案件进展、机构选择、事项委托、鉴定结论等事务；二是服务工作人员在专网办案系统开展案件全流程办理；三是最高法院诉讼服务指导信息平台能够查看新疆法院的委托鉴定信息数据。

具体的系统升级改造主要分为三大部分（工作清单见附件一、二、三）：

（一）系统升级，保持现在专网司法辅助管理系统功能不变，仅将统建委托鉴定系统的机构随机选择模块嵌入，系统自动挂接跳转至互联网，方便法官在互联网随机、公开、公正地确定专业机构。（二）数据推送，1.专网办案系统将司法辅助案件相关的立案信息、机构选择信息、案件进展、结案信息等以数据接口方式传至统建委托鉴定系统；2.统建委托系统将机构选择结果、鉴定机关补充证据、鉴定评价等信息以数据接口方式传至专网办案系统。（三）数据汇聚，专网办案系统根据最高人民法院技术规范，将委托鉴定相关信息传至统建委托鉴定系统，由委托鉴定系统传至最高法院诉讼服务指导信息平台，完成最高人民法院的考核分值计算。

附件：1.人民法院委托鉴定系统对接清单；

2.审判流程管理系统对接清单；

3.执行流程管理系统对接清单；

附件一

人民法院委托鉴定系统对接清单

| 序号 | 功能、接口名称 | 工作量核算 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求 | 设计 | 开发 | 测试 |  |
| 一 | 定制接口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 用户信息对接接口 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |
| 2 | 案件信息调用接口 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  |
| 3 | 案件跳转 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |
| 4 | 机构选择结果回传 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |
| 5 | 电子委托书及证据推送接口 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |
| 6 | 任务状态变化接口 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 |  |
| 7 | 消息通知接口 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  |
| 8 | 鉴定完成接口 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |  |
| 9 | 报告下发状态同步接口 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  |
| 10 | 案件结案结果推送 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |  |
| 11 | 线下登记接口 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.1 |  |
| 二 | 系统功能改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机构选择模块定制 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.5 |  |
| 2 | 评价模块定制 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 |  |
| 3 | 任务详情模块拆分改造 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 |  |
| 1 | 与法院办案系统接口联调 |  |  |  |  |  |
| 2 | 与法院执行系统接口联调 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子送达系统接口联调 |  |  |  |  |  |
| 4 | 与法院短信平台接口联调 |  |  |  |  |  |
| 5 | 与移动微法院小程序端口接口联调 |  |  |  |  |  |
| 6 | 与人民法院调解平台接口联调 |  |  |  |  |  |
| 7 | 与道交一体化平台接口联调 |  |  |  |  |  |

附件二

审判流程管理系统对接清单

| 序号 | 分类 | 工作内容 | 工作量核算（人天） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 需求 | 设计 | 开发 | 测试 |
| 1 | 定制接口对接 | 开发案件信息调用接口-通过对外委托鉴定系统发送请求参数，人民法院办案系统提供返回值，调用案件信息 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2 |  | 任务状态变化接口-监控鉴定状态变更情况，使对外委托鉴定系统和人民法院办案系统的鉴定状态保持同步 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 3 |  | 案件跳转-发起委托鉴定机构后，司辅人员从案件中跳转至统建系统查看信息并处理机构申请事宜；结案后，司辅人员和法官从案件中跳转至统建系统进行评价 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 |  | 机构选择结果回传接口-，将机构选择结果给到司法辅助系统 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 5 |  | 开发接收鉴定报告接口-，发起委托信息。包括：委托信息、当事人信息、任务信息、标的信息、鉴定项目、证据信。将任务信息、标的信息、鉴定项目等结果返回至司法辅助系统 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 |  | 鉴定报告回传业务系统接口-，司法辅助系统同时要将结果返回至审判系统 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 7 |  | 开发结束委托接口-，结束委托信息。包括：结束委托信息、任务信息、流程节点信息、预约现场检查信息、现场检查信息、时效信息，将任务信息、流程节点信息等结果返回至司法辅助系统。 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 8 |  | 开发消息通知接口-涉及几种消息类型待确定，申请延期、补充材料通知司法技术处人员，接收鉴定报告 通知司法技术处人员 当事人提出异议-通知审判案件的承办法官 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 9 |  | 案件结案结果推送接口-结案时通知精友，将结案信息推送给精友.如果取消鉴定，重新选择机构，案件作废需要通知精友，取消后可以重新申请。保留原纪录，增加无效标记 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 10 |  | 线下登记接口-将线下登记的数据定时推送给精友，包含重试机制 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 |  | 发起补充证据接口-鉴定机构发起补充证据流程的，在司法辅助补充证据的时候调动此接口。否则调用原有发送材料接口；当鉴定机构没有发起补充证据，司法辅助点击了发送至鉴定平台，则会给用户返回一条提示当前节点不可补充证据；增加无证据补充按钮，如果鉴定平台发起补充证据之后，法院无证据补充，则点击按钮去进行传送状态。在相关材料模块，材料列表上方增加一个“无证据补充”按钮 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 12 | 系统功能改造 | 司法辅助编辑页面“鉴定类型”“鉴定项目”字段增加了评估和审计的项目及流程 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 13 |  | 申请鉴定模块增加针对评估和审计的流程 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 14 |  | 在司法辅助系统中屏蔽原有备用机构，增加鉴定页签，将使用对外委托鉴定系统所提供的信息；回传的机构数据如果机构信息表里没有，保存一份 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 15 |  | 在司法辅助系统中增加发起线上鉴定申请流程，修改原有线上鉴定流程，符合现状流程 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 16 |  | 在司法辅助系统中增加三级类别相关字段，原有二级类别字段和规范要求保持统一 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 |  | 委托书、相关材料推送，增加按钮手动推送，并将材料推送成功与否同步至司法辅助系统 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 18 |  | 增加撤销线上鉴定申请流程，修改原有流程，符合现状流程 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19 |  | 增加权限，有权限才显示撤销按钮，增加撤销理由字段 | 3 | 2 | 2 | 1 |

附件三

执行流程管理系统对接清单

| 名称 | 功能 | 功能描述 | 工作量（人/月） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 需求分析 | 研发 | 测试 | 合计 |
| 发起案件信息对接 | 案件信息接口对接 | 提交申请时，提供当前案件的用户登录信息、案件基本信息、当事人信息、代理人信息、证据材料信息。 | 0.15 | 0.5 | 0.07 | 0.72 |
| 查看委托信息对接 | 委托信息接口对接 | 承办法官通过执行系统，在个案功能中，集成对外委托鉴定个案功能页面。 | 0.2 | 1 | 0.09 | 1.29 |
| 委托完成通知对接 | 完成通知接口对接 | 通过对外委托鉴定系统委托的鉴定任务，在接收到鉴定机构上传的鉴定报告书后，会通过此接口将鉴定报告书与其附件发送至执行系统。 | 0.18 | 0.7 | 0.07 | 0.95 |
| 审限停止申请对接 | 审限暂停接口对接 | 司法技术人员通过对外委托鉴定系统成功将鉴定任务发送至鉴定机构后，会通过此接口向办案系统发送审限通知申请。 | 0.18 | 0.7 | 0.07 | 0.95 |
| 审限恢复申请对接 | 审限恢复接口对接 | 司法技术人员移交案件后，对外委托鉴定系统会通过此接口向办案系统发送审限恢复申请。 | 0.15 | 0.5 | 0.07 | 0.72 |

二、合同履约期限：自合同签订之日起一年

三、付款方式：以甲方签订合同为准。

# 第三章  采购须知

# 3.1  报价须知

3.1.1 本须知只适用于本次单一来源采购。 参加谈判的供应商应根据相关的法律、法规 和规章的规定，按本谈判组织机构的要求办理参加谈判的有关手续。

3.1.2 本《谈判文件》中的“采购方”是指采购单位新疆维吾尔自治区高级人民法院，也称采购人、采购单位、需方；“谈判组织机构”是指组织这次单一来源采购的新疆西北招标有限公司；“供方”是指被确定为成交单位的供应商。

3.1.3 由本公司发布的关于本次单一来源采购的文件叫《谈判文件》，供应商为参加本次采购会议而提交的文件、资料等叫《响应文件》。

3.1.4 供应商必须在投标截止时间前从其基本账户向本公司交纳谈判保证金人民币6800.00，账户信息：

帐户名称：新疆西北招标有限公司

帐号：107638779707

行号：104881007105

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金递交截止时间：响应文件递交截止时间前。

采购会议结束后，成交单位的谈判保证金在供需双方签订合同后 5 个工作日内无息退还；若发生下列情况之一的，谈判保证金不予退还：

⑴成交供应商因自己的原因未能在限期内与采购单位签订合同的；

⑵成交供应商违反法律、法规、政策规定向他人转让或分包成交项目的；

⑶拒绝履行合同义务的。

3.1.5 供应商必须按本《谈判文件》的要求，认真做好报价文件。

3.1.6 投标人的单一来源报价按政府采购规程的要求，可以两次报价，第一次报价为标 书报价，第二次报价在洽谈结束过后进行现场报价，供应商可根据洽谈情况给予让利优惠, 最后一次的报价为最终成交价。 如果供应商的报价超出采购预算价，且采购人不能接受，此次单一来源洽谈项目作不成交处理。

3.1.7 报价文件的提交：

供应商必须按要求递交报价文件， 并按时参加谈判会。

3.1.8 供应商在《基础报价函》中填报的基础报价是参加谈判会议的初步报价。供应商在谈判会议上填报的最终报价是对全部采购物的一次性包干总报价，是评定成交的依据，成交后即为合同总价款，在合同有效期内不受市场价格变化因素的影响。最后报价与供应商分项报价计算之和的差额即为供应商谈判优惠比例，合同履行中涉及各分项增减的按此比例结算。

3.1.9 项目服务时间、实施地点、验收和付款方式：

⑴ 服务时间：正式签订合同时约定。

⑵ 地点：采购人指定位置。

⑶ 验收：乙方(成交单位) 在所有货物安装完毕，经调试正常运行后，向甲方提出书面 验收申请。 由甲方召集有关部门和人员对本项目进行总体验收。总体验收报告 (验收书)须 经甲方、乙方及相关部门分别签署意见并盖章确认后生效。

⑷付款：以甲方签订合同为准。

3.1.10 采购人不接受成交供应商与《谈判文件》相违背的任何协议和要求。

3.1.11 违约责任：

(1) 需方 (采购方) 拒签合同和拒收标的物的违约责任：当供方(成交供应商) 在《谈 判文件》规定的期限内前来签订合同而需方以各种借口拒签的，当供方签订合同后完全按照 《谈判文件》的要求向需方提交全部标的物而需方拒收的，需方除了要赔偿供方和我公司在本次谈判活动中产生的一切费用外，还必须视其情节承担相应的经济和法律责任。

(2) 需方拒付款和逾期付款的违约责任：当供方提供的全部标的物并按约定交付后，需 方拒付款或逾期付款的，需方除了按相关法律法规向供方依法承担违约责任外，每逾期 1 日付款的应向供方支付合同总价款 1‰的违约金。

(3) 供方的违约责任：供方所提供的标的物不符合《谈判文件》要求和合同条款的，需方有权拒收，供方应向需方依法承担相应的经济和法律责任。供方逾期交付的，每逾期 1 日应向需方支付合同总价款 1‰的违约金。

# 3.2  报价书说明

3.2.1 供应商报价文件的构成和编写：

(1) 供应商必须按《谈判文件》指定的格式和要求提供《响应文件》，并保证《响应文 件》中的全部文件资料是真实、合法、有效的。

(2)《响应文件》应包括以下内容：

①报价文件：

- 响应函 (必须按本《谈判文件》的格式制作，并盖章签名)。

- 报价一览表：包括服务内容、服务时间、服务标准、单价、合价等内容。

②资格文件 (资格审查项)：

A. 合法有效的营业执照 (或法人登记证书)、税务登记证、组织机构代码证 (或“三证 合一”的营业执照)；

B. 法定代表人有效身份证或法人授权委托人有效身份证和经法定代表人签署的法人授 权委托书；

C. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

D. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单(提供查询页面网页截图加盖公章)；

E. 投标保证金交纳凭证；

- F. 中小企业声明函。

③技术文件：

A. 参加谈判说明：简要介绍供应商的基本情况和对《谈判文件》的响应程度，供应商

必须完全响应采购文件所有要求 (符合性审查项)；

B.《项目实施方案》 基本内容包括本次采购内容的具体实施方案；

C. 供应商认为该提交的其他技术性文件及资料。

④商务文件

A.售后服务承诺：基本内容包括供应商针对本项目的详细售后技术维护方案、及其服务 承诺、服务响应时效等；

B.供应商认为应该提交的商务性文件及资料。

3.2.2 报价书的格式：

(1) 供应商必须按系统要求制作《响应文件》。封面上必须标明采购编号、供应商的全称落款并加盖法人公章及法定代表人印章；

(2) 供应商必须把本采购文件要求的内容归类列入《响应文件》中。

3.2.3《报价书》 的包封和标记

1、本项目采用不见面开标，供应商需通过“政采云平台”完成响应文件编制，并将加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置。

2、供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成响应文件解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

3、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对所有无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

# 第四章  采购程序

4.1  由专家及相关人员组成谈判小组。

4.2  谈判小组成员、监督人员到达会场签到，供应商签到。

4.3  主持人宣布本次谈判开始，并简要介绍项目的基本情况，介绍参加会议的监督部门 人员，介绍谈判小组的组成情况等。宣读《评审原则和纪律》。

4.4  由监督人员核验供应商身份。

4.5  工作人员开启解密供应商提交的《响应文件》，选择汇总人员，开始谈判。

4.6  谈判小组熟悉采购文件、供应商《响应文件》，并根据《谈判文件》的要求和供应商提交的《响应文件》进行：

A.资格性审查；

B.谈判，供应商作补充响应承诺；

C.符合性审查；

| 项目 | 评审因素 |  |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 | １、响应文件按照单一来源采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨 | 协商 小组 |
|  | ２、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合单一来源采购文件规定 |  |
|  | ３、响应文件承诺响应有效期满足单一来源采购文件要求 |  |
|  | ４、报价具有唯一性，未超过采购项目预算 |  |
|  | ５、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合单一来源采购文件的其他要求 |  |
|  | ６、符合国家、行业技术标准的要求 |  |
| 结论 | 是否通过审查，进入下一阶段 |  |
| 1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。 2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。 3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。 |  |  |

D.价格洽谈。

4.7 谈判小组评审， 在保证采购项目质量、价格合理的基础上确定成交。

4.8 主持人公布采购结果，宣布会议结束。

# 第五章  评审标准

5.1 谈判小组负责对供应商提交的《响应文件》及洽谈承诺进行评审。 由谈判小组按照保证采购项目质量，价格合理的原则确定成交结果。

5.2 确定了成交结果后，本公司将以书面形式向其发出《成交通知书》，同时在新疆维吾尔自治区政府采购网公示。《成交通知书》 一经发出即具有法律效力。

5.3 成交供应商必须在《成交通知书》发出后及时与采购方签订合同。如因成交供应商的原因单方面放弃成交权利、逾期不签约的，成交供应商的谈判保证金不退还，负责赔偿本公司本次谈判活动中产生的一切费用，并承担相应的经济和法律责任。成交供应商签约后因自身的原因不能履行合同的， 成交供应商应当承担采购人本次单一来源采购中的一切经济损失和相应的法律责任。

# 第六章  合同主要条款

6.1 乙方应在《成交通知书》 下发后及时与甲方商定合同草案，送本公司审核后正式签订合同。 甲乙双方签订的合同必须符合 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规的规定，必须符合《谈判文件》的要求和供应商优于《谈判文件》的承诺条件。甲方应在合同签订后 7 个工作日内将合同副本和本公司对合同提出的书面修改意见一并送本公司备案。

6.2 乙方应按合同的约定履行义务，完成成交项目。 乙方不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

6.3  时间、地点，验收和付款：

⑴时间：正式签订合同时约定。

⑵地点：甲方指定地点。

⑶验收：经甲方 (采购单位) 和具有相应资格的单位和人员对设备进行签章并交甲方备 案后向甲方提出书面验收申请。 由甲方召集乙方、本公司、有关专家、财政部门等有关部门和人员对本项目进行总体验收。总体验收报告须经甲方、乙方、财政部门、本公司分别签署 意见并盖章确认后生效。

⑷付款： 按本文件第 3 章第 3.1.9 条第(4)款执行。

6.4  违约责任：

⑴甲方无正当理由拒签合同或拒不验收的， 应向乙方承担相应的经济和法律责任，造成 项目重新采购的还应当赔偿本公司在本次采购活动中产生的一切费用。

⑵甲方不能在收到乙方总体验收申请后 10 日内组织总体验收的，其总体验收和付 款的累计时间应在收到合格的鉴定意见后 10 日内。 总体验收和付款的累计时间超过 10 个日的，视为总体验收合格。

⑶乙方提供的成果验收不合格时，甲方有权拒付款并追究乙方相应的经济和法律责任。 乙方逾期提交成果的， 每逾期 1 日按合同总金额的 1‰向甲方支付违约金。

⑷甲方拒付款或逾期付款的， 除了向乙方依法承担违约责任外，每逾期 1 日应按合同总

金额的 1‰向乙方支付违约金。

6.5 未尽事宜由甲乙双方协商并在合同条款中约定。

- 响应文件格式

- 响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

响应内容：

供应商名称：                         （加盖公章）

供应商地址：

联系人：                  电话:

年   月   日

- 响应函

致：新疆维吾尔自治区高级人民法院

根据贵方为        (项目名称)的协商邀请（项目编号：             ），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商         （供应商名称、地址）提交响应文件。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起      天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：     年   月   日

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

- 法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；

(3)退出协商；

(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

- 报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 报价（单价合计） | 大写： 小写： |  |
| ２ | 合同履约期限 |  |  |
| ３ | 备 注 |  |  |

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效处理。

2、结算时以结果报告数支付费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称:                                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 服务内容 |  | 服务商 | 数量及单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：本表应按照采购需求的内容逐项填写。（此表可按服务内容自行调整表格或增加附页）

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年      月      日

- 供应商的资格审查材料

A. 合法有效的营业执照 (或法人登记证书)、税务登记证、组织机构代码证 (或“三证 合一”的营业执照)；

B. 法定代表人有效身份证或法人授权委托人有效身份证和经法定代表人签署的法人授 权委托书；

C. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

D. 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单(提供查询页面网页截图加盖公章)；

E. 投标保证金交纳凭证；

- F.中小企业声明函。

六、供应商基本情况表

供应商单位盖章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、服务方案

根据采购服务需求及其他需求内容，提供完整的服务方案，包括但不限于：

１、服务计划、措施及服务承诺

２、服务能力

３、服务团队及服务人员配置

４、培训方案

５、运维方案

八、中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

- 九、供应商认为需要提供的其它资料