# 项目编号：2023ZJA—04

2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

采购文件

# 采   购   人：乌鲁木齐市米东区园林管理局

采购代理机构：中建安工程管理有限公司

文件编制日期：2023年3月

采购文件

招标项目名称：2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

采购人（盖章）：乌鲁木齐市米东区园林管理局

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系人：马科长

联系方式：0991-3391061

采购代理机构（盖章）：中建安工程管理有限公司

法定代表人（盖章）：付硕

# 项目负责人：彭小倬、马晓琴、王迪

联系电话：0991-3331780、13999253263、18299092919

联系地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A座

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评审办法（综合评分法）	26

第四章  采购需求	33

第五章  合同条款	63

第六章  投标文件格式	67

# 第一章  招标公告

## 中建安工程管理有限公司关于2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

## 公开招标公告

项目概况 2023年度米东区公共绿化养护项目第1包的潜在投标人应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台获取采购文件，并于2022年3月27日11：00（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2023ZJA—04

项目名称：2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3795411.00

最高限价（元）：3780364.00

采购需求：

绿化养护内容:绿地灌溉、管网维修（含管线、喷头、滴头、自来水井、阀门、

井盖等）、机井维修（含水泵、变压器、配电箱及元器件、线路等）、水资源费、

电费、病虫害防治、乔灌木草坪修剪、中耕除草施肥（不含肥料）、花卉栽植（不

含花卉）、苗木补植（含苗木）、卫生保洁、全年养护巡查。包含所有人工、机

械及材料。

设施维护内容：园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、宣传牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材等）、园路及铺装场地、园艺设施、园林电器设备（主要为广播、景观照明、配电箱、线路等）设施维护是指设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括设施更新和园林建筑主体结构的修复；为保证设施的正常运转及维护设施的缘由功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等，不包括设施大修。此设施维护费标准不包含水电费，具体详见采购文件。

标项名称:2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

合同履约期限：自合同签订之日起至2023年12月31日。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任；

（2）项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，（本单位注册），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

（3）投标人须提供由会计师事务所出具的上一年度（2021年度审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或财务报表或其他能证明其合法具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明资料。

（4）投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴税的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企事业单位纳税有特别规定的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。

（5）投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴纳社会保险的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社保资金缴纳有特别政策的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。

（6）投标人未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目同一包的投标。

三、获取采购文件

时间：2023年3月6日至2023年3月10日，每天上午10:00至13:30，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点（上传）

截止时间：2023年3月27日11：00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台;

开标时间：2023年3月27日11：00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台;

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其它补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

6、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区园林管理局

地 址：乌鲁木齐市米东区稻香中路675号

联系方式：0991-3391061

### 2.采购代理机构信息

名 称：中建安工程管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A座

联系方式：0991-3331780、13999253263、18299092919

### 3.项目联系方式

项目联系人：彭小倬、马晓琴、王迪

电话：0991-3331780、13999253263、18299092919

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编码 | 项目名称：2023年度米东区公共绿化养护项目第1包 项目编号：2023ZJA—04 |
| 2 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐市米东区园林管理局 地址：乌鲁木齐市米东区稻香中路675号 联系人：马科长 联系方式：0991-3391061 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：中建安工程管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）新医路165号汇文大厦1栋6层A座 项目联系人：彭小倬、马晓琴、王迪 联系方式：0991-3331780、13999253263、18299092919 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购预算 | 3795411.00元 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购内容 | 绿化养护内容:绿地灌溉、管网维修（含管线、喷头、滴头、自来水井、阀门、井盖等）、机井维修（含水泵、变压器、配电箱及元器件、线路等）、水资源费、电费、病虫害防治、乔灌木草坪修剪、中耕除草施肥（不含肥料）、花卉栽植（不含花卉）、苗木补植（含苗木）、卫生保洁、全年养护巡查。包含所有人工、机械及材料。 设施维护内容：园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、宣传牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材等）、园路及铺装场地、园艺设施、园林电器设备（主要为广播、景观照明、配电箱、线路等）设施维护是指设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括设施更新和园林建筑主体结构的修复；为保证设施的正常运转及维护设施的缘由功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等，不包括设施大修。此设施维护费标准不包含水电费，具体详见第四章采购需求。 |
| 8 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起至2023年12月31日 |
| 9 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 。 3.本项目的特定资格要求： （1）投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任； （2）项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（本单位注册）具备有效的安全生产考核合格证书（B类）； （3）投标人须提供由会计师事务所出具的上一年度（2021年度审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或财务报表或其他能证明其合法具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明资料。 （4）投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴税的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企事业单位纳税有特别规定的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 （5）投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴纳社会保险的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社保资金缴纳有特别政策的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 （6）投标人未列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （7）除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目同一包的投标。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 付款方式 | 详见第五章合同条款 |
| 12 | 付款途径 | 详见第五章合同条款 |
| 13 | 投标截止时间 | 2023年3月27日11：00（北京时间） |
| 14 | 投标人确认收到采购文件修改的时间 | 采购文件修改发出后24小时以内 |
| 15 | 最高限价 | ☑有，最高限价：3780364.00 注：投标人所报全费用综合单价（元/m²/年）不得超过采购清单全费用综合单价限价（元/m²/年）； 投标人的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。 |
| 16 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式：电汇、网银、银行保函 2.缴纳保证金金额：20000.00元整（大写：贰万元整） 3.开户单位名称：中建安工程管理有限公司西北分公司 4.开 户 行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐新医路支行 5.银行帐号：651651005013000204624 6.咨询电话：李艳 联系电话：0991-3335501 7.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，必须通过投标人的基本账户转出，转出账户名称必须与投标人名称一致，且在投标文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，投标人应充分考虑在途时间。基本开户许可证或者基本存款账户信息、电汇、网银缴纳凭证须附入投标文件中，未按照采购文件要求提交保证金的，其投标文件将被拒绝； 8.如投标人保证金的形式为银行保函，银行保函有效期不小于投标有效期90天，须将有效期内的银行保函扫描件加盖单位公章附入投标文件中，如银行保函的有效期少于投标有效期90天的，其银行保函无效且投标文件作废标处理。 注：投标保证金在用途处写明项目名称（可简写为：米东区2023年度公共绿地养护1包）。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金金额：无 缴纳期限：中标人自领取中标通知书15日内并在合同签订之日前，向采购人缴纳履约保证金。 缴纳方式：履约保函或银行保函或保险公司或担保公司（非现金形式提供） |
| 19 | 踏勘现场 | 统一组织 自行踏勘 |
| 20 | 投标文件份数 | 采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网平台上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“新疆政府采购网政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 采用不见面开标： 开标时间：2023年3月27日11：00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台。 不见面开标默认解密时长：30分钟 注：如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 |
| 22 | 是否退还投标 文件 | 是 否 |
| 23 | 报价说明 | 投标报价方式：直接报价， 投标报价不得超过3780364.00元。 注：投标人所报全费用综合单价（元/m²/年）不得超过采购清单全费用综合单价限价（元/m²/年）； 投标人的投标报价不得超过最高限价，否则其投标将被拒绝。 |
| 24 | 答疑接受时间 | 投标截止时间15天前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：彭工、马工 联系电话：0991-3331780 提交方式：新疆政府采购网（政采云） 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 25 | 评标委员会的 组成 | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人: 0 人，政采云平台专家库抽取: 5 人。 评委确定方式：新疆政府采购网专家库中随机抽取确定。 |
| 26 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 |
| 27 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 参照国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、【2011】534号文执行，本项目招标代理服务费由中标人支付。中标单位须在领取中标通知书时一次性付清招标代理服务费。 |
| 29 | *开标资格 审查内容 | 开标会对以下文件进行资格审查： ★1.投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任； ★2.项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（本单位注册）具备有效的安全生产考核合格证书（B类）； ★3法定代表人授权委托书及有效身份证明，如投标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书，以证明其身份； ★4.投标人须提供由会计师事务所出具的上一年度（2021年度）审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或财务报表或其他能证明其合法具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明资料。 ★5.投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴税的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企事业单位纳税有特别规定的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 ★6.投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴纳社会保险的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社保资金缴纳有特别政策的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 ★7.除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函，采购文件附件1）（供应商签章） ★8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目同一包的投标；（提供声明函，采购文件附件1）（供应商签章） ★9.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，上传汇款凭证；投标保证金以银行保函形式缴纳的，银行保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其银行保函无效，上传银行保函扫描件）。 ★10.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。 ★11.请根据采购文件要求必须上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。 注：★1-★11上述证件为资格审查的必备条件，投标人必须按要求提供，如果提供不全在投标文件里，则视为对采购文件资格审查内容的不响应，投标文件将被拒绝。 |
| 30 | 政府采购政策支持 | 本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将不扣除此类企业价格10%，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 |
|  | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |

注：本表内容与采购文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

一、总    则

### 1.适用范围

1.1本采购文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

### 2.定义

2.1“采购人”名称见本采购文件“投标人须知前附表”中第2项。

2.2 “采购代理机构”名称见本采购文件“投标人须知前附表”中第3项；

2.3“投标人”指符合采购文件规定并参加投标的投标人；

2.4“服务”指采购文件第三章所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。

### 3.合格的投标人

3.1 本次采购采取公开招标的方式。

3.2 投标人的资格要求:详见投标人须知前附表第9项；

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有参加本次投标有关的费用。不论的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 6.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、采购文件

### 7.采购文件组成

7.1 采购文件组成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法（综合评分法）

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六章  投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定顺序编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性; 如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加投标人自行承担。没有实质性响应采购文件要求的投标文件将被拒绝。

### 8.踏勘现场（本项目自行踏勘）

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见采购文件“投标人须知前附表”中第19项的规定。无论是否统一组织，投标人应对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 9.采购文件的澄清

9.1 投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止期的十五日前按采购文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标人认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

### 10.采购文件的修改或补充

10.1 在投标截止期十五日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

10.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

10.3 采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分。

三、投标文件的编制

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非采购文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件组成如下：

12.1.1封皮；

12.1.2目录；

12.1.3投标函；

12.1.4法定代表人资格证明书及授权委托书；

12.1.5资格证明文件；

12.1.6开标一览表；

12.1.7分项报价明细表；

12.1.8近年（2020年1月1日至今）类似项目业绩；

12.1.9项目负责人、项目人员一览表

12.1.10商务条款偏离说明表

12.1.11技术文件（包括但不限于下述内容）：

1.养护方案

2.劳动力需用量计划

3.材料需用量计划

4.机械设备需用量计划

5.质量保证措施和体系

6.现场文明施工措施

7.应急措施

12.1.12技术条款偏离表

12.1.13 其他材料

12.2采购文件中提供格式的，投标文件须按照格式编制；表格样式不够或多余的，投标人根据实际情况可按照格式要求自行增加或减少。采购文件中未提供格式的，投标人可根据实际情况自行提供。

12.3投标人递交的投标文件及相关要求按照采购文件“投标人须知前附表”中第20、21项的规定。

### 13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投标人报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含服务成本、法定税费和管理企业的利润、工人工资、福利、管理费、机械、车辆使用（含燃油费、保险费、维修保养费、年审费）、设备折旧费、工具费、材料费、除臭费、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和水电费、工人培训费、工伤及意外事故补偿赔偿金等一切费用。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.3 本项目不允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

13.4 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

13.5 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.6 最低报价不能作为中标的唯一依据。

### 14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照采购文件“投标人须知前附表中”中第16项的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

### 15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读采购文件的全部内容。投标文件须对采购文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照采购文件规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标会上唱标的内容，要求按投标文件格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

## 四、投标保证金

### 16.投标保证金

16.1 投标人应按照采购文件“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日内退还。

## 五、投标文件的递交

### 17.投标文件的密封和标记

17.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以新疆政府采购网-政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2 供应商认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

17.3 本项目是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件（中标单位应按供应商须提供一份电子投标文件U盘、一份纸质投标文件）。

### 18.投标文件的递交

18.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见供应商须知前附表（本项目采用不见面开标方式），若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网-政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

### 19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

## 六、开标

A．采用见面开标方式（本项目不采用）

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查供应商保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各供应商应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败时，供应商使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（本项目采用）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（政采云），使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## 七、评标步骤和要求

### 21.组建评标委员会

21.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本采购文件的规定，结合本采购项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标小组成员总数的2/3。

采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

采购预算金额在1000万元以上，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。采购人委派的纪检监察人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

### 22、资格审查

22.1 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合采购文件的基本要求：内容是否完整、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应采购文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与采购文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标内容的服务要求和服务期等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按采购文件的规定签章的；

B、采购文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

C、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

D、投标有效期不足的；

E、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

F、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

G、不符合采购文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

### 24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

### 25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应采购文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照采购文件规定及要求进行。具体要求等详见采购文件第三章“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

### 26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及采购文件的规定确定中标人。

26.3 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

### 29.采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的；

2）投标人的报价不符合采购文件要求的；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

八、履约保证金(见投标人须知前附表)

九、代理服务费

### 30.代理服务费

30.1 代理服务费按照采购文件“投标人须知前附表”中第30项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

## 十、签订、审核合同

### 31.中标通知

31.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照采购文件的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

31.3 中标通知书是合同的组成部分。

### 32.签订合同

32.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

32.2 中标人须按照采购文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3 采购人如需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

32.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

### 33.审核合同

33.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到相关部门备案留存。

## 十一、处罚、询问和质疑

### 34.处罚

34.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按采购文件规定和合同约定履行义务的行为。

### 35．询问

35.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

### 36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

36.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

## 十二、保密和披露

### 37.保密和披露

38.1 投标人自领取采购文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

37.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

37.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三章  评审办法（综合评分法）

## 一、评标方法：本项目采用综合评估法。

二、评标流程：评标委员会根据本评标办法对已接收的投标文件进行评审，向招标人提供评标排序结果，撰写评标报告，由招标人最终确定中标人。

三、评标程序：评标程序分为资格审查、符合性评审（初步评审）、详细评审、综合评分并提出评审意见。

### 1．资格审查

1.1 采购人或者采购代理机构对采购文件中要求的资质文件系统地进行审查，确定合格投标人。

1.2 只有通过资格审查合格的投标人才能进入下一阶段的评审。

### 2、符合性评审（初步评审）

2.1 评标委员会将首先审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2.2 其次审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标是指与采购文件提出的实质性要求和条件相符，包括招标项目的技术要求、对投标人的资格要求、投标报价要求以及合同的主要条款。

2.3 对投标文件的符合性评审应遵循以下原则：

2.3.1 文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

2.3.2 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会可以予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

### 3、详细评审

3.1 评标委员会只对初审合格的投标文件进行详细评审。

3.2 评标委员会对投标文件进行技术、商务详细评审。

3.3 评标委员会质询，投标单位答疑，澄清有关问题。

3.4 评标委员会可以要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

评标委员会按照评分标准进行综合评分并提出评审意见。

《资格审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任； |
| 2 | 项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（本单位注册）具备有效的安全生产考核合格证书（B类） |
| 3 | 法定代表人授权委托书及有效身份证明，如投标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书，以证明其身份； |
| 4 | 投标人须提供由会计师事务所出具的上一年度（2021年度）审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或财务报表或其他能证明其合法具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明资料。 |
| 5 | 投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴税的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企事业单位纳税有特别规定的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 |
| 6 | 投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴纳社会保险的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社保资金缴纳有特别政策的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。 |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函，附件1；（供应商签章） |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目同一包的投标；（提供声明函，附件1；（供应商签章） |
| 9 | 投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，上传汇款凭证；投标保证金以银行保函形式缴纳的，银行保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其银行保函无效，上传银行保函扫描件）。 |
| 10 | 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。 |
| 11 | 请根据采购文件要求必须上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准（供应商签章）。 |
| 注：以上审查资料要求提供资料，未按要求提供资料的投标人以及资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人或者采购代理机构应当认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。如果造成投标人不足三个的，则认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。采购人将重新组织招标活动。 |  |

初步评审-《符合性审查》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人名称与营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任的名称一致。 |
| 2 | 投标文件按采购文件规定格式完整提供，并按采购文件要求签署、盖章。 |
| 3 | 服务期限、投标有效期满足采购文件要求。 |
| 4 | 投标文件开标一览表及分项报价明细表必须完整提供，并加盖投标人公章。 |
| 5 | 投标人的投标报价未超出本项目的最高限价且投标人所报全费用综合单价（元/m²/年）未超过采购清单全费用综合单价限价（元/m²/年）。 |
| 6 | 投标人投标报价合理性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，可要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，此项审查结果不合格。 |
| 7 | 未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的其他条件。 |
| 8 | 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或伪造证明文件等虚假投标的。 |
| 9 | 投标人不具有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |
| 10 | 投标人不具有法律法规规定的其他限制性情形。 |
| 注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应采购文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《详细评审》

| 评标项目 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 部分 （10分） | 投标报价 （10分） | 评标基准价为有效报价的最低价，即所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，除报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价又不能做出合理解释的投标报价被拒绝外，其满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 注：在投标报价评审阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，投标报价按零分。结果保留两位小数。 |
| 商务 部分 （25分） | 投标人 业绩 （10分） | 自2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有与本项目采购需求相关的类似项目业绩，每提供1项得2分，满分10分； 注：提供相关合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）；未提供或未按要求提供或提供的合同内容不能有效证明或不清晰评委无法辨识的不得分。 |
|  | 项目 负责人 （5分） | 拟派本项目负责人具有高级工程师职称、身份证、劳动合同扫描件，拟派本项目负责人工作经验证明材料（提供相关合同或协议关键页，至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料复印件；得5分； 拟派本项目负责人具有中级工程师职称、身份证、劳动合同扫描件，拟派本项目负责人工作经验证明材料（提供相关合同或协议关键页，至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料复印件；得3分； 拟派本项目负责人具有助理工程师、身份证、劳动合同扫描件，拟派本项目负责人工作经验证明材料（提供相关合同或协议关键页，至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料复印件；得1分，不提供不得分。 注：评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律不得分处理。 |
|  | 拟派项目人员（10分） | 组织机构科学合理、专业齐全、人员配备合理、可操作性强。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共10分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 拟派本项目人员须提供身份证、劳动合同扫描件（提供相关合同或协议关键页，至少包括首页、签章页，体现签订日期），同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律不得分处理。 |
| 技术部分（65分） | 养护方案 (30分) | 养护方案应能符合工程实际情况，提高生产率、提高质量、降低消耗。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共30分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣2分。 |
|  | 劳动力需用量计划(8分) | 劳动力需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与养护进度计划相一致。人员数量充足且职责分工明确；完全满足采购项目实施。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共8分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 材料需用量计划(8分) | 材料需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与养护进度计划相一致。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共8分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 机械设备需用量计划(5分） | 机械设备需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与养护进度计划相一致。配置合理，满足采购需求。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共5分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 质量保证措施和体系（5分） | 质量保证措施应符合科学的养护规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共5分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 现场文明施工措施（5分） | 措施应符合养护实际情况，切实可行。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共5分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 应急措施（4分） | 针对本项目订立的质量管理和风险控制措施进行评审，对恶劣天气影响，重大接待任务，重大节假日或活动、各种垃圾乱倾倒等特殊情况制定应急处置方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工等内容有完善且可行性强的应急处置方案。 以上内容描述突出重点、全面、实用、合理、有针对性，共4分，存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每有一项扣1分。 |
|  | 合计 | 100分 |
| 合计100分，投标人总得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分。 注：1.评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。 2.评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 3.详细评审分值为所有评委评分之和的平均值，详细评审分值不得去掉最高评分和最低评分。 |  |  |

1.小型和微型企业产品价格扣除（供应商为中小企业 ，不再进行价格扣除）

1.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（兵财库〔2021〕7号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的规定， 本项目为专门面向中小企业，不再对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；

1.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》。

1.4 监狱企业产品价格扣除

1.4.1 监狱企业视同小型、微型企业，按上述 1.1条款享受评审中价格扣除。

1.4.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.4.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.5 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.5.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.5.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3.投标人的最终得分为经济、商务、技术标得分之和

4.评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

5.除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本采购文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 第四章  采购需求

## 一、服务内容

1.1服务范围：

绿化养护内容:绿地灌溉、管网维修（含管线、喷头、滴头、自来水井、阀门、井盖等）、机井维修（含水泵、变压器、配电箱及元器件、线路等）、水资源费、电费、病虫害防治、乔灌木草坪修剪、中耕除草施肥（不含肥料）、花卉栽植（不含花卉）、苗木补植（含苗木）、卫生保洁、全年养护巡查。包含所有人工、机械及材料。

设施维护内容：园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、宣传牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材等）、园路及铺装场地、园艺设施、园林电器设备（主要为广播、景观照明、配电箱、线路等）设施维护是指设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括设施更新和园林建筑主体结构的修复；为保证设施的正常运转及维护设施的缘由功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等，不包括设施大修。此设施维护费标准不包含水电费。

二、采购清单

| 序号 | 分项名称 | 长度（m） |  | 面积 (m²) | 全费用综合单价限价（元/m²/年） | 小计 （元/年） | 合 价 （元/年） | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东（南） | 西（北） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上沙河南一巷游园 | / | / | 2306 | 10 | 23060 | 32284 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 2306 | 4 | 9224 |  |  |
| 2 | 西碱游园 | / | / | 5946 | 9 | 53514 | 53514 | 游园 |
| 3 | 沙河路游园 | / | / | 15589 | 9 | 140301 | 140301 | 游园 |
| 4 | 乐活园 | / | / | 4480 | 10 | 44800 | 62720 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4480 | 4 | 17920 |  |  |
| 5 | 花月园 | / | / | 1167 | 10 | 11670 | 16338 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1167 | 4 | 4668 |  |  |
| 6 | 皇渠游园 | / | / | 2356 | 9 | 21204 | 21204 | 游园 |
| 7 | 天泉名居游园 | / | / | 1934 | 9 | 17406 | 17406 | 游园 |
| 8 | 米兰园 | / | / | 2319 | 10 | 23190 | 32466 | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 2319 | 4 | 9276 |  |  |
| 9 | 亚中园 | / | / | 1768 | 10 | 17680 | 24752 | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 1768 | 4 | 7072 |  |  |
| 10 | 养路段游园 | / | / | 2747 | 10 | 27470 | 38458 | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 2747 | 4 | 10988 |  |  |
| 11 | 体育游园 | / | / | 5377 | 10 | 53770 | 75278 | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 5377 | 4 | 21508 |  |  |
| 12 | 沁心园（养老院） | / | / | 2365 | 9 | 21285 | 21285 | 游园 |
| 13 | 水木尚城游园 | / | / | 1939 | 10 | 19390 | 27146 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1939 | 4 | 7756 |  |  |
| 14 | 129游园 | / | / | 2366 | 10 | 23660 | 33124 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 2366 | 4 | 9464 |  |  |
| 15 | 客运站游园 | / | / | 824 | 10 | 8240 | 11536 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 824 | 4 | 3296 |  |  |
| 16 | 广兴东街北游园 | / | / | 5526 | 10 | 55260 | 77364 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 5526 | 4 | 22104 |  |  |
| 17 | 广兴东街南游园 | / | / | 5516 | 10 | 55160 | 77224 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 5516 | 4 | 22064 |  |  |
| 18 | 上沙河南一巷西 | / | / | 7410 | 10 | 74100 | 103740 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 7410 | 4 | 29640 |  |  |
| 19 | 上沙河南一巷东 | / | / | 4926 | 9 | 44334 | 44334 | 游园 |
| 20 | 兰园新建三块地绿地 | / | / | 687 | 9 | 6183 | 6183 | 游园 |
| 21 | 紫荆公馆门前绿地 | / | / | 4581 | 10 | 45810 | 64134 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4581 | 4 | 18324 |  |  |
| 22 | 龙河路-广兴街南游园 | / | / | 1771 | 10 | 17710 | 24794 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1771 | 4 | 7084 |  |  |
| 23 | 馨园 | / | / | 7442 | 10 | 74420 | 104188 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 7442 | 4 | 29768 |  |  |
| 24 | 汇金小区游园 | / | / | 5474 | 9 | 49266 | 49266 | 游园 |
| 25 | 曲水苑 | / | / | 4946 | 10 | 49460 | 69244 | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4946 | 4 | 19784 |  |  |
| 26 | 114学校北游园 | / | / | 4664 | 9 | 41976 | 41976 | 游园 |
| 27 | 开源街 | 808.5 | 803.7 | 5989 | 9 | 53901 | 53901 | 一级 |
| 28 | 广兴街（1-3） | 1646.5 | 1956.6 | 39526 | 9 | 355734 | 355734 | 一级 |
| 29 | 稻香路（古牧地路-米东大道） （1-3） | 1497 | 1218.3 | 15570 | 9 | 140130 | 140130 | 一级 |
| 30 | 碱沟路（1-4） | 2525 | 2252.6 | 39601 | 9 | 356409 | 356409 | 一级 |
| 31 | 沙河路（1-3） | 1764.3 | 625 | 7137 | 9 | 64233 | 64233 | 一级 |
| 32 | 振兴路（古牧地路-开源街） （1-4） | 2617 | 2538.3 | 56508 | 9 | 508572 | 508572 | 一级 |
| 33 | 龙河路（古牧地路-永顺街） （1-3） | 1683.7 | 1774 | 27706 | 9 | 249354 | 249354 | 一级 |
| 34 | 米泉路（古牧地路-广兴街） （1-3） | 744.5 | 704.7 | 4700 | 9 | 42300 | 42300 | 一级 |
| 35 | 沿河路 | 1368.1 | 1053.6 | 8718 | 9 | 78462 | 78462 | 一级 |
| 36 | 万科西门片林 | 348.5 |  | 9061 | 5.5 | 49836 | 49836 | 三级 |
| 37 | 开源街副林带 | 736.1 | 549.2 | 9613 | 5.5 | 52872 | 52872 | 三级 |
| 38 | 广兴街副林带 | 1825.9 | 2006.9 | 3820 | 5.5 | 21010 | 21010 | 三级 |
| 39 | 永丰南巷 | / | 155 | 794 | 5.5 | 4367 | 4367 | 三级 |
| 40 | 小水渠三角地 | / | 66 | 1254 | 5.5 | 6897 | 6897 | 三级 |
| 41 | 轻校巷道 | 718.75 | 718.75 | 2875 | 5.5 | 15813 | 15813 | 三级 |
| 42 | 开源街南一巷 | 204.5 | 95.1 | 749 | 5.5 | 4120 | 4120 | 三级 |
| 43 | 南二巷 | 212 | 78 | 2385 | 5.5 | 13118 | 13118 | 三级 |
| 44 | 南三巷 | 255 | 168.5 | 4505 | 5.5 | 24778 | 24778 | 三级 |
| 45 | 北一巷 | / | / | 310 | 5.5 | 1705 | 1705 | 三级 |
| 46 | 北二巷 | 147.5 | 109.5 | 1308 | 5.5 | 7194 | 7194 | 三级 |
| 47 | 北三巷 | 167.6 | 167.6 | 1165 | 5.5 | 6408 | 6408 | 三级 |
| 48 | 北四巷 | 200.5 | 214 | 3475 | 5.5 | 19113 | 19113 | 三级 |
| 49 | 永丰特变巷道 | / | 457.7 | 2915 | 5.5 | 16033 | 16033 | 三级 |
| 50 | 敬老院巷道 | / | / | 2112 | 5.5 | 11616 | 11616 | 三级 |
| 51 | 在水一方巷道 | / | / | 978 | 5.5 | 5379 | 5379 | 三级 |
| 52 | 创业巷 | / | / | 1296 | 5.5 | 7128 | 7128 | 三级 |
| 53 | 上沙河南一巷东侧绿地 | / | / | 3209 | 5.5 | 17650 | 17650 | 三级 |
| 54 | 养路段草坪园 | / | / | 24630 | 5.5 | 135465 | 135465 | 三级 |
| 55 | 北大沙坑片林 | / | / | 51172 | 4.7 | 240508 | 240508 | 四级 |
| 56 | 合 计 |  |  | 439507 |  | 3780364 | 3780364 |  |

注：投标人所报全费用综合单价（元/m²/年）不得超过采购清单价格全费用综合单价限价（元/m²/年）

三、考核评分表

| 3月、4月米东区游园考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪22分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、苗木要按照生长习性和花期进行修剪。 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、按规定时间完成修剪工作，修剪枝当天清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、草坪修剪整齐，没有杂草斑秃 | 2分 |  |  |  |
|  | 10、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理6分 | 1、按要求及时完成栽植花卉工作 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、按要求及时施肥，及时中耕除草 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、花卉整齐，长势好、没有缺株，倒伏，没有残花败叶。 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植8分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 病虫害防治8分 | 2、按要求及时完成涂白工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、涂白高度整齐 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、涂白剂涂抹均匀 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、按标准进行药物配比 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理17分 | 1、及时清理林带内的枯枝败叶及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、林带内没有悬挂物、私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、保质保量完成各类灌溉设施到位，摆放整齐，并且能正常使用。 | 3分 |  |  |  |
|  | 6、及时完成花卉种植区的整理及中耕除草工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 水系及硬化路面管理15分 | 1、水系保持干净整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、硬化路面保持卫生干净整洁 | 10分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理9分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并保质保量完成。 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 7月、8月、9月米东区游园考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分 标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木绿篱修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝，萌蘖枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、苗木要按照生长习性和花期进行修剪。 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、规定时间完成修剪工作，修剪枝当天及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、草坪修剪整齐，草坪没有杂草斑秃 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理8分 | 1、按要求及时完成栽植花卉工作 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、按要求及时施肥，及时中耕除草 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、花卉整齐，长势好 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、没有缺株，倒伏，没有残花败叶 | 2分 |  |  |  |
| 植物病虫害防治7分 | 1、根据虫害发生情况及时以化学防治的方法打药预防 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、必须使用高效低毒农药 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、防治病虫害效果明显，在可控范围内 | 3分 |  |  |  |
| 浇水10分 | 1、及时浇水，没有造成植物萎蔫，枝叶枯黄. | 6分 |  |  |  |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、及时清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 4分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、林带没有悬挂物及私搭乱建现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 水系及硬化路面管理16分 | 1、水系无漂浮物、水藻，保持水体清洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、禁止游人游泳 | 1分 |  |  |  |
|  | 3、硬化路面保持卫生干净整洁 | 10分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理9分 | 1、养护单位对园林队的工作安排及时落实到位 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并且保质保量完成。 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、按要求上报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 10月、11月米东区游园考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、按苗木生长习性修剪，灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 5、按规定时间完成修剪工作，修剪枝当天及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、草坪修剪整齐，草坪没有杂草斑秃入冬前完成最后一次修剪 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理6分 | 1、花卉整齐、长势好 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、对宿根花卉及时平茬，及时清除残枝败叶 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、对草花种植区及时深翻 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 浇水10分 | 1、按要求及时冬灌 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、及时做好排水工作 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、及时清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、林带内没有悬挂物及私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、及时完成花卉种植区的整理、翻土及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
| 水系及硬化路面管理15分 | 1、水系保持干净整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、硬化路面保持卫生干净整洁 | 10分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理10分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并且保质保量完成。 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、按要求报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修4分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 12月、1月、2月米东区游园考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 绿地管理25分 | 1、及时清理垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 15分 |  |  |  |
|  | 2、及时清除乔灌木枝叶上积雪 | 10分 |  |  |  |
| 硬化路面管理30分 | 1、硬化路面保持卫生干净整洁 | 10 |  |  |  |
|  | 2、硬化路面及时清除积雪 | 20 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理30分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 7分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、保质保量完成应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 7分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 3月、4月米东区绿地养护考核评分表(一级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪22分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、苗木要按照生长习性和花期进行修剪。 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、按规定时间完成修剪工作，修剪枝当天清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、草坪修剪整齐，没有杂草斑秃 | 2分 |  |  |  |
|  | 10、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理6分 | 1、按要求及时完成栽植花卉工作 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、按要求及时施肥，及时中耕除草 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、花卉整齐，长势好、没有缺株，倒伏，没有残花败叶。 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 病虫害防治12分 | 1、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、按要求及时完成涂白工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、涂白高度整齐 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、涂白剂涂抹均匀 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、按标准进行药物配比 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理20分 | 1、及时清理林带内的枯枝败叶及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、林带内没有悬挂物、私搭乱建现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、保质保量完成各类灌溉设施到位，摆放整齐，并且能正常使用。 | 4分 |  |  |  |
|  | 6、及时完成花卉种植区的整理及中耕除草工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理15分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并保质保量完成。 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，及时上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 5月、6月、7月、8月、9月米东区绿地养护考核评分表(一级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木绿篱修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝，萌蘖枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、苗木要按照生长习性和花期进行修剪。 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、规定时间完成修剪工作，修剪枝当天及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、草坪修剪整齐，草坪没有杂草斑秃 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理8分 | 1、按要求及时完成栽植花卉工作 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、按要求及时施肥，及时中耕除草 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、花卉整齐，长势好 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、没有缺株，倒伏，没有残花败叶 | 2分 |  |  |  |
| 植物病虫害防治7分 | 1、根据虫害发生情况及时以化学防治的方法打药预防 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、必须使用高效低毒农药 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、防治病虫害效果明显，在可控范围内 | 3分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、及时浇水，没有造成植物萎蔫，枝叶枯黄. | 6分 |  |  |  |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保各类灌溉系统正常浇水，未出现跑冒滴漏现象 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、及时清洗乔灌木灰尘 | 3分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 4分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、林带没有悬挂物及私搭乱建现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理15分 | 1、养护单位对园林队的工作安排及时落实到位 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并且保质保量完成。 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证、上报主管科室并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、按要求上报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 10月、11月米东区绿地养护考核评分表(一级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、按苗木生长习性修剪，灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于5CM | 2分 |  |  |  |
|  | 5、按规定时间完成修剪工作，修剪枝当天及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、草坪修剪整齐，草坪没有杂草斑秃入冬前完成最后一次修剪 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、及时清除林地内杂草 | 2分 |  |  |  |
|  | 9、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 花卉管理6分 | 1、花卉整齐、长势好 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、对宿根花卉及时平茬，及时清除残枝败叶 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、对草花种植区及时深翻 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、按要求及时冬灌 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、及时做好排水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、林带内没有悬挂物及私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、及时完成花卉种植区的整理、翻土及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理15分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件，并且保质保量完成。 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、按要求报工作计划、工作小结 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修4分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 12月、1月、2月米东区绿地养护考核评分表(一级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 绿地管理55分 | 1、巡查养护林地，没有毁绿占绿现象，发现问题及时上报 | 10分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、及时制止倒融雪剂现象 | 30分 |  |  |  |
|  | 3、及时清理垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 10分 |  |  |  |
|  | 4、及时清除乔灌木枝叶上积雪 | 5分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理30分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 7分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、保质保量完成应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 7分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 3月、4月米东区绿地养护考核评分表(三级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、苗木要按照生长习性和花期进行修剪 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于10CM | 3分 |  |  |  |
|  | 5、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、按规定时间完成修剪工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、修剪枝当天清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 病虫害防治10分 | 1、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 1、按要求及时完成涂白工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、涂白高度整齐 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、涂白剂涂抹均匀 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、按标准进行药物配比 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理25分 | 1、清理林带内的枯枝败叶及垃圾卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、林带内没有悬挂物、私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、保质保量完成各类灌溉设施到位，摆放整齐，并且能正常使用。 | 4分 |  |  |  |
|  | 6、及时完成花卉种植区的整理及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、肥料需施在树穴并深翻 | 3分 |  |  |  |
|  | 8、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 3分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款。 |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量完成 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 5月、6月、7月、8月、9月米东区绿地养护考核评分表(三级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木绿篱修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝，萌蘖枝及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于10CM | 2分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成灌木，绿篱、绿雕修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、苗木要按照生长习性和花期进行修剪。 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、修剪枝当天及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、及时清除林地内杂草 | 5分 |  |  |  |
| 植物病虫害防治10分 | 1、根据虫害发生情况及时以化学防治的方法打药预防 | 6分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、必须使用高效低毒农药 | 4分 |  |  |  |
|  | 3、防治病虫害效果明显，在可控范围内 | 5分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、及时浇水，没有造成植物萎蔫，枝叶枯黄 | 6分 |  |  |  |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、、确保各类灌溉系统正常浇水，未出现跑冒滴漏现象 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、及时清洗乔灌木灰尘 | 3分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 4分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 |
|  | 2、林带没有悬挂物及私搭乱建现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队的工作安排及时落实到位 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量完成 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 10月、11月米东区绿地养护考核评分表(三级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 4分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 4分 |  |  |  |
|  | 3、按苗木生长习性修剪，灌木，绿篱、绿雕徒长枝不能高于10CM | 2分 |  |  |  |
|  | 4、按规定时间完成修剪工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、修剪枝当天及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、按要求及时冬灌 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、及时做好排水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、及时清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、林带内没有悬挂物及私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 及时完成花卉种植区的整理、翻土及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、禁止用高压水枪冲洗路面时，产生的垃圾进入林带。 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 12月、1月、2月米东区绿地养护考核评分表(三级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 绿地管理55分 | 1、巡查养护林地，没有毁绿占绿现象，发现问题及时上报 | 10分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、及时制止人为倒融雪剂现象 | 30分 |  |  |  |
|  | 3、及时清理垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 10分 |  |  |  |
|  | 4、及时清除乔灌木枝叶上积雪 | 5分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理30分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 7分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、保质保量完成应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 3月、4月米东区绿地养护考核评分表(四级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、及时做好间苗，移植、定植工作。 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、苗木要按生长习性和出圃的标准进行修剪。 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、按规定时间完成修剪工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、修剪枝当天清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 8、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 病虫害防治10分 | 1、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、按要求及时完成涂白工作 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、涂白高度整齐 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、涂白剂涂抹均匀 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、按标准进行药物配比 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理25分 | 1、清理林带内的枯枝败叶及垃圾卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、林带内没有悬挂物、私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、及时保质地完成管线维修工作 | 4分 |  |  |  |
|  | 6、及时完成花卉种植区的整理及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、肥料需施在树穴并深翻 | 3分 |  |  |  |
|  | 8、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 3分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款。 |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、未及时发现上报毁绿占绿现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 4分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 2分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 5月、6月、7月、8月、9月米东区绿地养护考核评分表(四级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木绿篱修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠. | 2分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝，萌蘖枝及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、在规定时间内完成乔木，灌木，绿篱修剪，确保株形完美、线条整齐、形态逼真。 | 4分 |  |  |  |
|  | 4、苗木要按生长习性和花期进行修剪 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、修剪枝当天及时清理 | 2分 |  |  |  |
|  | 7、及时清除林地内杂草 | 5分 |  |  |  |
| 植物病虫害防治10分 | 1、根据虫害发生情况及时以化学防治的方法打药预防 | 6分 |  |  |  |
|  | 2、必须使用高效低毒农药 | 4分 |  |  |  |
|  | 3、防治病虫害效果明显，在可控范围内 | 5分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、及时浇水，没有造成植物萎蔫，枝叶枯黄 | 6分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保各类灌溉系统正常浇水，未出现跑冒滴漏现象。 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、及时清洗乔灌木灰尘 | 3分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、清理林带内的枯枝败叶以及垃圾卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 4分 |  |  |  |
|  | 2、林带没有悬挂物及私搭乱建现象 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕松土 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、肥料需施在树穴并深翻 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、在规定时间保质保量完成施肥工作 | 2分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队的工作安排及时落实到位 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款。 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 4分 |  |  |  |
|  | 4、及时按要求上报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 2分 |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 10月、11月米东区绿地养护考核评分表(四级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 乔灌木修剪20分 | 1、乔灌木生长势好，树形完整，层次清楚，没有人为偏冠 | 4分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、枯死枝、徒长枝、下垂枝、折枝、病虫枝、过密枝及时清理 | 4分 |  |  |  |
|  | 3、及时做好移植、定植工作。 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、苗木要按生长习性修剪，按规定时间完成修剪工作。 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、死树及时伐掉、倒树及时扶正 | 2分 |  |  |  |
|  | 6、修剪枝当天及时清理 | 3分 |  |  |  |
|  | 7、3㎝以上剪口、损伤部位涂防护剂 | 2分 |  |  |  |
| 乔灌木栽植10分 | 1、按要求合理规范施工 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、苗木当天需栽植并完成浇水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、确保苗木的成活率 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、在规定时间内完成 | 2分 |  |  |  |
| 浇水20分 | 1、按要求及时冬灌 | 5分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 |
|  | 2、确保浇水浇到位 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、确保浇水浇透 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、及时做好排水工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 5、清洗乔灌木灰尘 | 2分 |  |  |  |
| 绿地整理15分 | 1、清理林带内的枯枝败叶以及垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 5分 |  |  |  |
|  | 2、林带内没有悬挂物及私搭乱建现象 | 2分 |  |  |  |
|  | 3、平整林带并进行中耕除草，松土 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、确保树穴为下沉式 | 2分 |  |  |  |
|  | 5、及时完成花卉种植区的整理、翻土及中耕除草工作 | 3分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理20分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 6分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件并保质保量 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 3分 |  |  |  |
|  | 4、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

| 12月、1月、2月米东区绿地养护考核评分表(四级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 养护公司： 养护面积： |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备 注 |
| 绿地管理55分 | 1、巡查养护林地，没有毁绿占绿现象，发现问题及时上报 | 10分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、及时制止人为倒融雪剂现象 | 30分 |  |  |  |
|  | 3、及时清理垃圾，卫生打扫干净，保持林带内环境优美整洁。 | 10分 |  |  |  |
|  | 4、及时清除乔灌木枝叶上积雪 | 5分 |  |  |  |
| 安全生产管理10分 | 1、及时排查处理安全隐患 | 3分 |  |  |  |
|  | 2、配备安全保护器材 | 3分 |  |  |  |
|  | 3、合理规范操作机械 | 2分 |  |  |  |
|  | 4、做好安全警示标志 | 2分 |  |  |  |
| 日常管理30分 | 1、养护单位对园林队安排的工作及时落实到位 | 7分 |  |  | 每月考核时随机抽选5-10处，每处1000㎡。分别打分，最后计算得出本月得分。 注释：绿色为增加条款。黄色为修改条款 |
|  | 2、服从单位安排的应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 3、保质保量完成应急事件 | 5分 |  |  |  |
|  | 4、对毁绿占绿现象及时发现、及时阻止、现场取证，上报主管科室，并配合监察科工作 | 5分 |  |  |  |
|  | 5、按时、按要求报工作计划、工作小结 | 5分 |  |  |  |
|  | 6、养护人员配置到位 | 3分 |  |  |  |
| 设施设备维修5分 | 1、各种标牌、标志物、辅助设施损坏及时修复 | 2分 |  |  |  |
|  | 2、林地内的水井盖完好 | 3分 |  |  |  |
| 当月考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核人签字： 养护单位负责人签字： |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同条款

## （本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

2023年度米东区公共绿化养护项目第1包

甲方：乌鲁木齐市米东区园林管理局

乙方：

为了进一步提高米东区的绿化养护水平，确保各类树木花草的正常生长,甲方将辖区管理的绿地承包给乙方进行养护,经双方平等协商,签订本合同。

一、绿地养护的期限: 2023年     月       日至2023年       月       日

二、绿地养护的面积：       平方米绿地养护地址、范围、标准详见清单

三、全年养护费总金额：          元（其中绿化养护：         元，设施维护：        元,管线维修：         元）

四、绿化养护及设施维护

绿化养护内容:绿地灌溉、管网维修（含管线、喷头、滴头、自来水井、阀门、井盖等）、机井维修（含水泵、变压器、配电箱及元器件、线路等）、水资源费、电费、病虫害防治、乔灌木草坪修剪、中耕除草施肥（不含肥料）、花卉栽植（不含花卉）、苗木补植（含苗木）、卫生保洁、全年养护巡查。包含所有人工、机械及材料。

设施维护内容：园林建筑（厕所）、园林小品（园灯、导游牌、宣传牌、果皮箱、园桌椅、栏杆、健身器材等）、园路及铺装场地、园艺设施、园林电器设备（主要为广播、景观照明、配电箱、线路等）设施维护是指设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，不包括设施更新和园林建筑主体结构的修复；为保证设施的正常运转及维护设施的缘由功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等，不包括设施大修。此设施维护费标准不包含水电费。

五、付款方式及金额：

绿化养护费支付方式：

1、分季度付款。根据工作内容的不同，12—2月份每月支付养护金额的3.33%， 3—11月份每月支付养护总金额的10%。

2、养护科每月按照养护考核标准考核一次，依据考核得分确定当月支付金额，每季度进行汇总，确定支付金额后由养护公司开具发票，甲方支付养护费；

3、考核得分的高低确定支付金额：

96—100分：按合同支付，高于95分的分值，作为年终奖励依据，进行奖励。

86—95分：按合同支付，不奖不罚；

60—85分：低于86分的分值，每分扣除当月养护金额的1%；

59分以下：60--85分的分值，每分扣除当月养护金额的1%，低于60分的分值，每分扣除当月养护金额的2%；

第二次59分以下：60--85分的分值，每分扣除当月养护金额的1%，低于60分的分值，每分扣除当月养护金额的4%；

第三次59分以下：60--85分的分值，每分扣除当月养护金额的1%，低于60分的分值，每分扣除当月养护金额的8%；

设施维护费支付方式：

设施维护费以实际发生审计结算价为准，年底一次性支付。

六、甲方的权利和义务 ：

1、制定各类绿地的检查考核标准，并根据实际情况调整标准；

2、检查养护公司的年、季、月工作计划并提出意见；

3、定期或不定期对养护公司的养护工作进行检查并考核打分；

4、定期或不定期对养护公司的养护工作进行检查，在检查中如发现养护工作存在重大问题，严重问题，一般问题的将进行罚款1-10万元。

5、苗木养护成活当年的保存率：（扣除交通事故，自然灾害因素）一级（含游园）：95%，二级：92%，三级：90%，四级（含防护林）：88%。

6、因养护工作不到位造成苗木死亡且低于当年养护成活的保存率，由养护公司自行购置同品种，同规格，同数量的苗木。原则上当月补植完，因温度，成活率等其它因素可在本年度年底一次性栽植，如未完成补植工作将在年底一次性扣除同等价值的养护费用。

7、年底将根据养护考核平均分进行年终评优活动，优秀单位将颁发荣誉证书，表彰先进个人。同时将在行业内通报落后单位。

8、将各项检查结果以书面形式通知养护公司并监督其进行整改；

9、如遇以下情况，甲方有权与养护公司提前解除合同，并追究相应的经济和法律责任：

养护公司擅自将养护绿地全部或部分转包第三方；

养护公司在养护期内累计三次考核不合格（低于60分）；

因养护责任未尽职，造成植物大量死亡的；

因看管责任未尽职，导致绿地被人为严重破坏、损失的；

因养护公司工作期间出现重大安全事故，造成重大经济损失的；

10、核实因城市建设、绿地改造而变更的养护面积及养护费；

11、为养护公司绿化用水提供便利；

12、依据考核结果及时准确支付养护费用；

13、定期举办形式多样的专业技术培训班，逐年提高养护公司的管养水平。

七、乙方的权利和义务：

1、每月向甲方提供详细的月工作计划，主要工作人员的工作安排和工作区域以书面形式提供给甲方；

2、按工作计划及养护标准认真进行各类绿地的养护，对甲方提出的整改要求立即执行，保质保量完成各项养护任务；

3、因工作失误造成养护绿地减少和损毁的，乙方应及时补栽和修复，并自行承担所有费用；

4、因自然灾害、交通事故等不可抗因素造成养护绿地减少和损毁的，乙方应及时清点数量并上报甲方，甲方核实后提供主材，乙方负责补栽及修复，费用自理；

5、配合甲方完成临时性、突发性、紧急性工作任务；

6、自行负责养护管理过程中所产生的人员工资、社保、福利以及材料、工具、车辆等费用；

7、高度重视安全生产，确保全年无安全事故，由此产生的一切责任及损失由乙方负责。

八、违约责任

1、甲方未及时按照考核结果办理支付程序，导致乙方养护费拖欠的（因区财政原因除外），甲方向乙方支付滞纳金，标准为养护费的1‰/日。

2、乙方未按合同进行正常养护，造成养护绿地大面积死亡、苗木生长缓慢、病虫害蔓延等现象的，甲方将扣除全年养护费用，同时，乙方赔偿甲方经济损失二倍的违约金。

3、合同生效后，乙方毁约不再进行养护，必须向甲方支付合同价款二倍的违约金。

九、合同争议

合同执行过程中发生争议的，双方协商解决，无法达成协议可申请劳动仲裁或向米东区人民法院起诉。

十、合同的生效、变更和终止

本合同双方签字盖章后生效；有效期满，双方结算完成，合同自行终止；未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

十一、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲     方：（盖章）                            乙    方：（盖章）

法人代表 ：                                    法人代表：

委 托 人 ：                                    委 托 人：

日    期 ：                                    日   期 ：

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人全称 （电子签章）：

法定代表人或授权代表(电子签章):

联 系 电 话：

投标人地址 ：

编制时间：    年   月   日

目  录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

三、资格证明文件

四、开标一览表

五、分项报价明细表

六、近年（2020年1月1日至今）类似项目业绩

七、项目负责人、项目人员一览表

八、商务条款偏离说明表

九、技术文件（包括但不限于下述内容）

1.养护方案

2.劳动力需用量计划

3.材料需用量计划

4.机械设备需用量计划

5.质量保证措施和体系

6.现场文明施工措施

7.应急措施

十、技术条款偏离表

十一、其他材料

## 注：格式自拟，包括但不限于上述内容，必须注明页码

## 一、投标函

（采购人）：

（采购代理机构）：

(投标人名称)授权     (投标人委托代理人姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺：我方投标报价为       （小写）         （大写）。

3、我方承诺：保证在与业主签订合同后立即开展工作，非业主原因，我方保证服务期限为：    ；投标有效期为：     。

4、我方承诺：完全满足和响应采购文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方承诺：采购人若需追加采购本项目采购文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按合同相关服务条款保证提供服务。

8、我方承诺：接受采购文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守采购文件的规定。

### 9、完全理解投标报价若未响应采购文件要求时，投标将被拒绝。

10、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 二、法定代表人资格证明书及授权委托书

### 法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：  性别：  年龄：  职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件正反面

投标人名称：                       （电子签章）

法定代表人 ：           （电子签章或电子签名）

日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。

代理期限：                       ；

代理人工作单位：                 ；

职务：                           ；

性别：                           ；

身份证号码：                     ；

法定代表人身份证正反面

被授权人身份证正反面

投标人名称：                       （电子签章）

法定代表人：           （电子签章或电子签名）

日期：       年     月     日

## 三、资格证明文件

★1.投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；或多证合一后的营业执照；或事业单位法人证书；或其他能够证明可独立承担民事责任；

★2.项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格（本单位注册）具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

★3法定代表人授权委托书及有效身份证明，如投标人代表为企业法定代表人，则需要提供有效身份证明及法定代表人身份证明书，以证明其身份；

★4.投标人须提供由会计师事务所出具的上一年度（2021年度）审计报告（包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表及其附注）或财务报表或其他能证明其合法具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关证明资料。

★5.投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴税的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对企事业单位纳税有特别规定的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。

★6.投标人须提供投标截止日前6个月内任意一个月投标人缴纳社会保险的凭据（国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社保资金缴纳有特别政策的（如免缴），由投标人出具相关书面说明）。

★7.除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供声明函，采购文件附件1）（供应商签章）

★8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加本项目同一包的投标；（提供声明函，采购文件附件1）（供应商签章）

★9.投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，上传汇款凭证；投标保证金以银行保函形式缴纳的，银行保函的有效期少于投标有效期90日历天的，其银行保函无效，上传银行保函扫描件）。

★10.投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。

★11.请根据采购文件要求必须上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准（供应商签章）。

附件1：

投标人声明函

致：采购人、采购代理机构：

本公司郑重承诺：

1.我公司承诺，参加本项目政府采购活动前三年内，无因安全事故、质量事故、行贿犯罪记录、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的情形存在；

2.我公司承诺没有除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

3.我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标投标人，不向、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

4.我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

5.若在本次项目的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足采购文件的要求，则采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺！

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

附件2：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                    (电子签章)

日期：          年      月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3：

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

法定代表人或其授权代表(电子签章或电子签名)：____________

日期：          年      月     日

附件4：

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                    (电子签章)

日期：          年      月     日

注：投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供附件2-附件4。

附件五：

1、保证金汇汇款凭证或有效期内的银行保函复印件。

2、基本账户开户证或基本存款账户信息

附件六：

其他优惠条件

提供承诺书，格式自拟

## 四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： |
| 服务期限 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。投标总价作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：1234567.89 元，大写：壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

## 五、分项报价明细表

| 序号 | 分项名称 | 长度（m） |  | 面积 (m²) | 全费用综合单价报价（元/m²/年） | 小计 （元/年） | 合 价 （元/年） | 养护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东（南） | 西（北） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上沙河南一巷游园 | / | / | 2306 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 2306 |  |  |  |  |
| 2 | 西碱游园 | / | / | 5946 |  |  |  | 游园 |
| 3 | 沙河路游园 | / | / | 15589 |  |  |  | 游园 |
| 4 | 乐活园 | / | / | 4480 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4480 |  |  |  |  |
| 5 | 花月园 | / | / | 1167 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1167 |  |  |  |  |
| 6 | 皇渠游园 | / | / | 2356 |  |  |  | 游园 |
| 7 | 天泉名居游园 | / | / | 1934 |  |  |  | 游园 |
| 8 | 米兰园 | / | / | 2319 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 2319 |  |  |  |  |
| 9 | 亚中园 | / | / | 1768 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 1768 |  |  |  |  |
| 10 | 养路段游园 | / | / | 2747 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 2747 |  |  |  |  |
| 11 | 体育游园 | / | / | 5377 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施设施维修费 | / | / | 5377 |  |  |  |  |
| 12 | 沁心园（养老院） | / | / | 2365 |  |  |  | 游园 |
| 13 | 水木尚城游园 | / | / | 1939 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1939 |  |  |  |  |
| 14 | 129游园 | / | / | 2366 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 2366 |  |  |  |  |
| 15 | 客运站游园 | / | / | 824 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 824 |  |  |  |  |
| 16 | 广兴东街北游园 | / | / | 5526 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 5526 |  |  |  |  |
| 17 | 广兴东街南游园 | / | / | 5516 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 5516 |  |  |  |  |
| 18 | 上沙河南一巷西 | / | / | 7410 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 7410 |  |  |  |  |
| 19 | 上沙河南一巷东 | / | / | 4926 |  |  |  | 游园 |
| 20 | 兰园新建三块地绿地 | / | / | 687 |  |  |  | 游园 |
| 21 | 紫荆公馆门前绿地 | / | / | 4581 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4581 |  |  |  |  |
| 22 | 龙河路-广兴街南游园 | / | / | 1771 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 1771 |  |  |  |  |
| 23 | 馨园 | / | / | 7442 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 7442 |  |  |  |  |
| 24 | 汇金小区游园 | / | / | 5474 |  |  |  | 游园 |
| 25 | 曲水苑 | / | / | 4946 |  |  |  | 游园 |
|  | 设施维修费 | / | / | 4946 |  |  |  |  |
| 26 | 114学校北游园 | / | / | 4664 |  |  |  | 游园 |
| 27 | 开源街 | 808.5 | 803.7 | 5989 |  |  |  | 一级 |
| 28 | 广兴街（1-3） | 1646.5 | 1956.6 | 39526 |  |  |  | 一级 |
| 29 | 稻香路（古牧地路-米东大道） （1-3） | 1497 | 1218.3 | 15570 |  |  |  | 一级 |
| 30 | 碱沟路（1-4） | 2525 | 2252.6 | 39601 |  |  |  | 一级 |
| 31 | 沙河路（1-3） | 1764.3 | 625 | 7137 |  |  |  | 一级 |
| 32 | 振兴路（古牧地路-开源街） （1-4） | 2617 | 2538.3 | 56508 |  |  |  | 一级 |
| 33 | 龙河路（古牧地路-永顺街） （1-3） | 1683.7 | 1774 | 27706 |  |  |  | 一级 |
| 34 | 米泉路（古牧地路-广兴街） （1-3） | 744.5 | 704.7 | 4700 |  |  |  | 一级 |
| 35 | 沿河路 | 1368.1 | 1053.6 | 8718 |  |  |  | 一级 |
| 36 | 万科西门片林 | 348.5 |  | 9061 |  |  |  | 三级 |
| 37 | 开源街副林带 | 736.1 | 549.2 | 9613 |  |  |  | 三级 |
| 38 | 广兴街副林带 | 1825.9 | 2006.9 | 3820 |  |  |  | 三级 |
| 39 | 永丰南巷 | / | 155 | 794 |  |  |  | 三级 |
| 40 | 小水渠三角地 | / | 66 | 1254 |  |  |  | 三级 |
| 41 | 轻校巷道 | 718.75 | 718.75 | 2875 |  |  |  | 三级 |
| 42 | 开源街南一巷 | 204.5 | 95.1 | 749 |  |  |  | 三级 |
| 43 | 南二巷 | 212 | 78 | 2385 |  |  |  | 三级 |
| 44 | 南三巷 | 255 | 168.5 | 4505 |  |  |  | 三级 |
| 45 | 北一巷 | / | / | 310 |  |  |  | 三级 |
| 46 | 北二巷 | 147.5 | 109.5 | 1308 |  |  |  | 三级 |
| 47 | 北三巷 | 167.6 | 167.6 | 1165 |  |  |  | 三级 |
| 48 | 北四巷 | 200.5 | 214 | 3475 |  |  |  | 三级 |
| 49 | 永丰特变巷道 | / | 457.7 | 2915 |  |  |  | 三级 |
| 50 | 敬老院巷道 | / | / | 2112 |  |  |  | 三级 |
| 51 | 在水一方巷道 | / | / | 978 |  |  |  | 三级 |
| 52 | 创业巷 | / | / | 1296 |  |  |  | 三级 |
| 53 | 上沙河南一巷东侧绿地 | / | / | 3209 |  |  |  | 三级 |
| 54 | 养路段草坪园 | / | / | 24630 |  |  |  | 三级 |
| 55 | 北大沙坑片林 | / | / | 51172 |  |  |  | 四级 |
| 56 | 合 计 |  |  | 439507 |  |  |  |  |

注：

1.此表为《开标一览表》的分项报价明细表，总计金额须与开标一览表中金额一致。

2.以上报价包括服务成本、法定税费和管理企业的利润、工人工资、福利、管理费、机械、车辆使用（含燃油费、保险费、维修保养费、年审费）、设备折旧费、工具费、材料费、除臭费、养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和水电费、工人培训费、工伤及意外事故补偿赔偿金等一切费用。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：       年        月      日

## 六、近年（2020年1月1日至今）类似项目业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同/中标金额（万元） | 签约及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

2.本表后附合同或协议关键页（至少包括首页、签章页，体现签订日期、服务内容）。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

- 项目负责人、项目人员一览表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

后附身份证、相关证书、劳动合同及项目负责人项目管理工作经验证明材料，同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

### 2、项目人员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、拟配备人员应包括：能够提供本项目服务的相关人员。

2、提供相关身份证，劳动合同同时须提供近半年内连续三个月的投标人为其缴纳社保证明材料复印件并加盖投标人公章。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

## 八、商务条款偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务 条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的商务服务条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。若无偏离，请在上述表内注明“无偏离”或“/”，如有正偏离，需在备注中说明。若商务实质性内容偏离，则视为无效标。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

## 九、技术文件

此处内容可对照评审标准提供相应方案，充分体现所投项目服务对于评分标准的响应程度和优势，具体内容应包括但不限于：

1.养护方案

2.劳动力需用量计划

3.材料需用量计划

4.机械设备需用量计划

5.质量保证措施和体系

6.现场文明施工措施

7.应急措施

说明：技术文件的编制原则，一是按文件要求，提供相应说明、资料、表格以证明所投服务是否响应采购文件要求；二是对应项目评审标准，充分体现所投服务对于评分标准的响应程度和优势。

## 十、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的商务服务条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项在偏离一栏中详细说明。若无偏离，请在上述表内注明“无偏离”或“/”，如有正偏离，需在备注中说明。若技术实质性内容偏离，则视为无效标。

投标人名称：                    (电子签章)

法定代表人：                    (电子签章或电子签名)

日期：          年      月     日

## 十一、其他材料

# 投标人认为有必要提供其他材料（如有）

此处内容可对照评审标准提供相应证明材料，充分体现所投项目服务对于评分标准的响应程度和优势。

包含但不限于以下内容：与本项目相关的荣誉证书等。