新疆考古标本库房建设项目全过程工程

造价咨询服务

磋 商 文 件

（项目编号：xsj20230103）

| 采 购 人： 采购代理： | 新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 新疆新世纪招标有限公司 |
| --- | --- |

二〇二三年二月

目录

新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务	1

采购邀请公告	1

第一章 供应商须知	6

1．总则	6

2．竞争性磋商文件	8

3．响应文件	9

4．投标	12

5．开标	12

6．评审	13

7．定标及合同授予	14

8．纪律和监督	15

第二章 评审办法	16

评审办法前附表	16

1.评审方法	19

2.评审标准	19

3.评审程序	19

第三章 合同条款及格式	26

第四章 服务标准和要求	39

第五章 响应文件格式	43

一、响应承诺书(一)	45

响应承诺书（二）	46

二、商务条款偏离表	47

三、法定代表人身份证明书	48

四、法定代表人授权委托书	49

五、供应商基本情况表	50

六、供应商近三年类似业绩表	53

七、拟派项目负责人简历表	54

八、拟派本项目服务人员情况表	55

九、服务大纲	56

十、其他需要提交的资料	56

第六章 补充条款	58

# 新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务

# 采购邀请公告

项目概况 新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn获取采购文件，并于2023年03月06日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：xsj20230103

项目名称：新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：280000.0

采购需求：全过程造价咨询服务（包括建设项目的工程量清单及招标控制价编制、施工图预算、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证、变更、造价审核及确认、资金使用计划的编制、投资绩效管理、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、保险管理、合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

备注：

合同履约期限：自签订合同之日起至工程竣工决算完成。

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

(1) 拟派本项目的项目负责人须具有一级注册造价师执业资格；

(2)凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。

三、获取采购文件

时间：2023年02月21日至2023年02月28日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价：0

四、响应文件提交

截止时间：2023年03月06日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦5楼新疆新世纪招标有限公司会议室

五、开启

时间：2023年03月06日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号凤凰科技大厦5楼新疆新世纪招标有限公司会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事项

/

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

地址：乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路东二巷3号

项目联系人：董工、索丽

项目联系方式：13619902366、15199007538

2.采购代理机构信息

名称：新疆新世纪招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼

项目联系人：聂培伟、杨盛翔

项目联系方式：13040571205

供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务 |
|  | 项目编号 | xsj20230103 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区文物考古研究所、新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 |
|  | 采购代理机构 | 新疆新世纪招标有限公司 |
|  | 项目地点 | 乌鲁木齐市 |
|  | 工程投资概算 | 3000.0万元 |
|  | 造价咨询费概算 | 造价咨询费总价限额28.0万元； |
|  | 服务周期 | 自签订合同之日起至工程竣工决算完成。 |
| 2 | 采购范围 | 全过程造价咨询服务（包括建设项目的工程量清单及招标控制价编制、施工图预算、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证、变更、造价审核及确认、资金使用计划的编制、投资绩效管理、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、保险管理、合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 4 | 评审办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 磋商小组推荐三名中标候选人 |
| 5 | 供应商资格条件和能力 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、拟派本项目的项目负责人须具有一级注册造价师执业资格； 3、凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。 4、本项目不接受联合体； 5、其他说明：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 6 | 竞争性磋商文件费 | 0 |
| 7 | 磋商保证金 | 2800元整（详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 10 | 采购答疑 | 提出质疑的，应当在响应文件递交截止时间6日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。 内容可能影响响应文件编制的，应当在响应文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。 |
| 11 | 响应文件 份数 | 正本1份；副本3份 备注：1.以U盘形式提供全套电子版响应文件密封在响应文件封袋中； 2.电子版格式：响应文件正本盖章扫描生成的PDF格式。 |
| 12 | 响应文件递交 | 截止时间：2023年03月06日11时00分（北京时间） 递交地点：新疆新世纪招标有限公司（凤凰科技大厦五楼会议室） |
| 13 | 开标 | 时间：2023年03月06日11时00分（（北京时间） 地点：新疆新世纪招标有限公司（凤凰科技大厦五楼会议室） |
| 14 | 响应有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 15 | 竞争性磋商公告发布媒体 | 新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html) |
| 16 | 招标代理服务费 | 成交供应商应向代理机构缴纳代理服务费，由成交供应商领取成交通知书时向代理机构缴纳。 |
| 17 | 支付方式 | 以最终签订合同为准。 |
| 18 | 备注 | 无论竞标结果如何，供应商均应自行承担竞标所需一切费用。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 采购项目概况

1.1.1项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6工程投资概算：见供应商须知前附表。

1.1.7造价咨询费概算：见供应商须知前附表。

1.1.8服务周期：见供应商须知前附表。

1.2采购范围：见供应商须知前附表。

1.3采购方式和资格审查方式

1.3.1采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 评审办法及定标方法

1.4.1评审办法：见供应商须知前附表。

1.4.2定标方法：见供应商须知前附表。

1.5供应商资格条件和能力要求

1.5.1供应商应具备承担本采购项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标。

1.5.3供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.6费用承担

1.6.1竞争性磋商文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交供应商支付。

1.7磋商保证金：见供应商须知前附表。

1.8现场踏勘

1.8.1 供应商须知前附表规定组织现场踏勘的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2供应商现场踏勘发生的费用自理。

1.8.3除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4采购人或采购代理机构在现场踏勘中介绍的项目有关情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.10采购答疑会和采购澄清答疑要求

1.10.1供应商须知前附表规定召开采购答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

1.10.3采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.11响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.12响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.13开标：见供应商须知前附表。

1.14响应有效期：见供应商须知前附表。

1.15竞争性磋商公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.16开标时须携带资料：见供应商须知前附表。

1.17履约保证金：见供应商须知前附表。

1.18招标代理服务费：见供应商须知前附表。

1.19保密

参与采购活动的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.20语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.21计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.22偏离

响应文件与竞争性磋商文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

（1）供应商须知；

（2）评审办法；

（3）合同条款及格式；

（4）服务标准和要求；

（5）响应文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.4款和第2.5款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可在采购代理机构获取竞争性磋商文件。

2.3竞争性磋商文件的澄清

2.3.1供应商应当仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.3.2竞争性磋商文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性磋商文件的修改

2.4.1竞争性磋商文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

2.4.3竞争性磋商文件的修改部分是竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5当采购人发放的竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6如果竞争性磋商文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在成交后发现并提出，成交供应商将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

一、响应承诺书（一）（二）

二、商务条款偏离表

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、供应商基本情况表

六、供应商近三年类似业绩表

七、拟派项目负责人简历表

八、拟派本项目服务人员情况表

九、服务大纲

十、其他需要提交的资料

3.1.2供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（5）款所指的联合体协议书。

3.2 磋商价格

3.2.1 供应商应当按第四章“技术标准和要求”的规定进行报价，并填写第五章“响应文件格式”中的磋商价格明细表。

3.2.2本次磋商采用二轮报价法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价与第二轮报价超出本项目采购预算金额的视为无效磋商。

3.2.3磋商价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和成交供应商应承担的一切税费。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.2.4供应商提供的服务一律用人民币报价。

3.3 响应有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人将通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.3.3磋商保证金的有效期与响应有效期一致。

3.4 磋商保证金

3.4.1供应商应于响应文件截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交磋商保证金。未提交磋商保证金的，将被视为响应无效而予以拒绝。联合体投标的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2磋商保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司

纳税人识别号：91650100726988855F

开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行

账号：30014701040000595

3.4.3磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的磋商保证金。

3.4.4采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.5磋商保证金有效期与响应有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件的；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性磋商文件规定提交履约保证金的。

3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关采购范围、服务标准和要求等实质性内容做出响应。

3.5.3响应文件要求盖章处均应加盖。

3.5.4响应文件采用A4打印纸。

3.5.5响应文件可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写, 但建议最好采用打印书写方式书写。

3.5.6供应商应按供应商须知前附表规定，编制响应文件“正本”和“副本”份数。封面必须注明“正本”或“副本”字样。

3.5.7响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

## 4．投标

4.1响应文件的密封和标识

4.1.1供应商必须将响应文件密封装袋，并在封袋注明：XXX项目响应文件及供应商名称，否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.1.2响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章以及法定代表人章。否则整个响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商必须按供应商须知前附表规定，将响应文件在截止时间前送至递交地点。违反的将视为整个响应文件不响应竞争性磋商文件,而予以拒绝。

4.2.2采购人事先约定延长响应文件截止时间的，采购人与供应商以前的响应文件截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的响应文件截止期。

4.2.3供应商或其响应文件存在下列情形之一的，采购人对其响应文件不予受理：

（1）逾期送达的响应文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封的响应文件。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1供应商递交响应文件后，在规定响应文件截止时间前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。

4.3.2修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4响应文件格式

4.4.1响应文件格式见第五章。

4.4.2供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

## 5．开标

5.1开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2开标注意事项

5.2.1供应商法人授权委托人应按时参加开标会并携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明。若是法定代表人参加开标会应携带有效身份证明。

5.3开标程序

按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）开标会主持人介绍参加会议的人员；

（3）公布在响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场参加开标，由采购人或监督人查验供应商法定代表人授权委托书及其有效身份证明；如果供应商未派人到场参加开标，则视同认可开标结果；

（4）由供应商代表检查响应文件的密封情况；

（5）按照规定启封响应文件，公布供应商名称、磋商价格、服务周期等其他实质性内容，并作记录；

（6）相关人员在开标记录表上签字；

（7）开标结束。

## 6．评审

6.1磋商小组

6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## 7．定标及合同授予

7.1定标方法

7.1.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定成交供应商。

7.1.2采购人从中标候选人中确定出成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为成交供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为成交供应商。

7.2成交结果公示

在成交通知书发时，成交供应商的情况将在竞争性磋商公告发布的媒体上公示。采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并及时通知其它供应商中标结果。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.3.2成交供应商不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿成交供应商损失。

7.4.3发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5监督

本项目的采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 评审办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 1. 磋商报价10分 2. 详细评审90分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.7款 |
|  |  | 磋商报价得分计算方法： 1.磋商报价的确定 磋商报价是指经评审的且不超过采购预算金额的磋商价格 2.磋商基准价的确定 满足竞争性磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价 3.磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×10 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力，具有履行合同的能力； |
| 2 | 具有有效的营业执照，有良好的信誉，具有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力； |
| 3 | 拟派本项目的项目负责人须具有一级注册造价师执业资格； |
| 4 | 供应商是否为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位;(须按磋商文件要求格式提供《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》) |
| 5 | 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。 |
| 6 | 磋商保证金是否按照竞争性磋商文件要求缴纳。 |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖的； |
| 2 | 服务周期不满足竞争性磋商文件要求的； |
| 3 | 磋商价格不得超过供应商须知前附表中的造价咨询费概算； |
| 4 | 响应文件不符合竞争性磋商文件实质性要求的。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足评审标准的，磋商小组将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《详细评审标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 10 | 根据供应商企业规模、技术力量、人员素质等综合评价供应商的企业综合实力；企业规模大、技术力量雄厚、人员素质高得8分; 企业规模一般、技术力量一般、人员素质一般得4分; 企业规模小、技术力量差、人员素质差得2分。供应商有固定的营业场所和开展工程造价咨询业务所需办公场所及其他条件。（附房屋租赁合同或公司房产证明）提供得2分；未提供得0分。 |
| 2 | 近三年类似业绩 | 15 | 供应商近三年（2020年01月01日-至今）类似业绩，提供一项计3分，最多计5项。（须提供造价咨询合同或中标（成交）通知书复印件） |
| 3 | 拟投入的项目负责人 | 15 | ①项目负责人为一级注册造价师且具备工程类高级工程师得6分； ②项目负责人近三年（2020年01月01日-至今）类似的造价咨询业绩），提供一项计3分，满分9分。 注：项目负责人须提供相关证书复印件及在本单位近6个月中任意一个月的社保证明；项目负责人需提供从事本专业年限的承诺书；类似业绩须附加盖本人注册章的结算定案单复印件或加盖本人注册章的工程量清单或招标控制价扉页复印件。 |
| 4 | 拟派专职技术人员 | 20 | 拟派专职技术人员配置： ①一级注册造价师（土建专业），每拟派一名得1分，最多计3项，且其中一名具备工程类高级职称加1分，满分4分； ②一级注册造价师（安装专业），每拟派一名得1分，最多计3项，且其中一名具备工程类高级职称加1分，满分4分； ③拟派专职技术人员近三年（2020年01月01日-至今）类似的造价咨询业绩），每一人提供一项计1.5分，满分6分。 注：专职技术人员须提供相关证书复印件及在本单位近6个月中任意一个月的社保证明; 类似业绩须附加盖本人注册章的结算定案单复印件或加盖本人注册章的工程量清单或招标控制价扉页复印件。 |
| 5 | 服务承诺 | 10 | 有确保投入本项目的人员稳定的保证措施及相应的承诺。（1）对造价咨询的质量（2）准确性（3）及时性（4）提供的时间（5）全部成果完成的时间等，做出详细的承诺。全部做出承诺且承诺的条件满足或优于采购文件要求的得10分，每缺一项或每有一项承诺的条件不满足或低于采购文件的扣2分，扣完为止。 |
| 6 | 造价咨询的服务方案 | 15 | 针对本项目的特点，应采取的方法和措施，需详细阐述项目造价咨询服务的计划和方案。（1）针对工程的实际情况（2）造价咨询服务程序合理、可行（3）在项目实施的各个阶段有具体措施（4）服务目标和风险分析全面性（5）有防范性对策，有针对性，并提出相应的控制方法的，全部条件满足得15分；每缺一项扣3分，扣完为止。 |
| 7 | 项目实施各阶段服务的重点、难点及解决方案 | 5 | 项目实施各阶段服务的重点、特点，以及采购人需注意的有关事项。详细说明本项目（1）造价咨询服务的难点分析2分（2）相应的解决办法2分（3）应急处理措施1分。造价咨询服务的难点分析条件满足得2分缺项不得分；相应的解决办法条件满足得2分缺项不得分；应急处理措施条件满足得1分缺项不得分； |
| 合计 |  | 90 |  |

### 1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2.评审标准

2.1资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。

2.2完备性及符合性审查：评审因素和评审标准见《完备性及符合性审查标准》。

2.3详细评审：

2.3.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。

2.3.2 磋商报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见评审办法前附表。

（2）磋商基准价计算：见评审办法前附表。

（3）磋商报价得分的计算：见评审办法前附表。

### 3.评审程序

  - 基本程序

评审活动将按以下步骤进行：

（1）评审准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）磋商环节第二轮报价

（5）详细评审

（6）澄清、说明或补正

（7）推荐中标候选人及提交评审报告

3.2评审准备

3.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2磋商小组的分工

3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评审权力。

3.2.2.2 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评审的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织磋商小组成员学习竞争性磋商文件；

（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；

（6）组织对评审结论进行复核确认；

（7）组织编写评审报告。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应当补充编制评审所需的表格。

3.2.3.2采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性磋商文件及其澄清修改等竞争性磋商文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各响应文件；

（3）开标会记录；

（4）评审表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

磋商小组会依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2完备性及符合性审查条款是指对本采购项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5磋商环节第二轮报价

3.5.1只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入第二轮报价。

3.5.2、按照供应商递交响应文件的逆顺序，由每位供应商对本企业情况及本次响应情况进行简要介绍，磋商小组与其进行磋商，对响应文件中的漏项、错误等问题进行统一补充和修正并告知供应商，在此基础上进行第二轮磋商报价。

3.5.3、供应商分别进行各自第二轮磋商报价，经签字确认后，作为最终磋商报价的依据。

3.5.4磋商小组将根据现场评审情况确定报价次数.

3.6详细评审

3.6.1只有通过了第二轮报价方可进入详细评审。

3.6.2澄清、说明和补正

3.6.2.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、磋商价格的算术性错误、错漏项、磋商价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.6.2.2澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.6.2.3磋商小组针对需要供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2.4磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.6.3评审专家评分：评审专家按照《详细评审标准》评分，供应商详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。

3.6.4算术错误修正：磋商价格有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.6.5磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商磋商价格，使得其磋商价格可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.6.6磋商报价评分：对磋商报价进行磋商报价得分计算，计算方法详见评审办法前附表。

3.6.7汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.8 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。

3.6.8.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；

3.6.8.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；

3.6.8.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.7推荐成交候选人及提交评审报告

3.7.1磋商小组推荐成交候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的的成交候选人。

3.7.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法开展采购活动。

3.7.3磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

3.8.2关于评审中途更换评审专家

3.8.2.1除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

3.8.2.2退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。

3.8.3在评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（供应商名称）：

（采购项目名称）的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

磋商小组员（签字）：

日期：  年   月   日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：

（采购项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：  年  月  日

# 第三章 合同条款及格式

第一部分　协议书

委托人（全称）：__________________________________

咨询人（全称）：__________________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：                                    		 。

2.工程地点：                                    		 。

3.工程规模：                                    		 。

4.投资金额：                                    		。

5.资金来源：                                        	。

6.建设工期或周期：                                    	。

7.其他：                                        		。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：_______________________________。

服务范围及工作内容详见附录A。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自______年______月______日开始实施，至______年______月______日终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

_____________________________________________________________。

五、酬金或计取方式

1.酬金：____________   （大写）（¥                ）。

2.计取方式：________________________________________。

酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.成交通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构

成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：_________年_________月_________日。

2.订立地点：________________________________。

九、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后 生效。

十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签章）    代理人：_________（签章）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

第二部分  通用合同条款

使用《建设工程造价咨询服务合同》（示范文本）通用条款。

第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用________________________。

1.3合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：_______________________________________。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:                                。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：____________________。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：________________________                               。

2.4委托人代表
    委托人代表为：__________________，其权限范围：_______________。

2.5答复

委托人同意在_______日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有_____  _______资格条件，团队人员的数量为_____________人。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：___________。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：_____________________。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：_______________________。咨询人向委托人提供的资料还包括：___________________________________。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：_______________________________________________。详见附录B。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_________日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：_______________________________________________________。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后______日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为___________________________________________________________。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：_________      ____________。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_____________________。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：_________________。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：_________      ____________。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：_____________________。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：___________，汇率为：___________，其他约定：___________。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后10日内 | 20% |  |
| 2 | 当施工进度达到总工程量的50%支付合同价款的35%，当施工进度达到总工程量的80%支付合同价款的15% | 50% |  |
| 3 | 工程竣工验收合格出具工程竣工结算报告 | 25% |  |
| 4 | 整体工程财务竣工决算报告编制、审核、审计工作完成后 | 5% |  |

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：_________________________________。 
    6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：___________________________________________。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：___________________________。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：____。

7. 争议解决

7.2调解
    如果双方不能在______日内解决本合同争议，可以将其提交__________进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第______种方式：
   （1）提请_____________________________________仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向_______________________________________人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_______支付。

差旅费及相关费用的支付：_____________________________________。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：___________________________。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：___________________________________。
    咨询人申明的保密事项和期限：___________________________________。             
    第三人申明的保密事项和期限：___________________________________。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在____

日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于___________。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于___________。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：___                           ___

___________________________________________________________________。

9.补充条款

一、咨询服务成果要求：

1)计算工程量过程中对于图纸中的疑问及时以书面形式提出，对于各楼层的共性问题应一并提出，并注明相关位置，所有质疑书面问题均由甲方项目负责人负责与设计进行对接解决。

2)根据施工图纸编制工程量清单、最高控制价。对主要材料所询市场价格不得少于3家，并注明品牌、厂家名称、材料名称、材料型号、规格材质、技术参数、标准工况下生命周期、所询日期交建设单位归档。提交成果文件不得少于4份。

3)乙方需在提供工程量书面成果的同时需提供全套计算底稿电子版（工程量计算软件须全部采用广联达图形及钢筋算量软件，不能采用软件计算的部分应提供EXCEL形式表格）；计算底稿中的每个工程量数据须与乙方提供的清单项目相对应，且有计算过程，计算过程要详细注明分部分项工程的名称、部位、内容及具体计算式；钢筋提供有构件名称、规格、草图、长度、根数、构件数、总根数、总重、搭接类型（个数）、项计和页计等项目钢筋计算清单。

4) 乙方在完成同投标单位/施工单位的对审工作后，须形成经双方签字确认的书面对审成果文件，成果文件一式两份。对审计成果要与算量成果进行逐项对比，对审减及审增的项目要注明原因，并一同编入成果报告。

5)按照甲方要求在编制工程量清单中要分标段、分楼层、分专业等编制。

6) 按照国标清单现行建筑面积计算规则（GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》）精确计算各楼层建筑面积，提交书面成果时需单独提交各层建筑面积及总建筑面积统计表，各楼层建筑面积按地下、裙房分别统计。

7)根据工程进度，认真仔细审核现场发生的工程量及变更签证等费用，并编制工程款支付进度汇总表，项目工作量统计月报表。

8)参与建设单位组织的有关招投标工作及相关合同谈判并对其中经济条款提出合理化建议。

9) 负责对施工单位上报的每月(期)完成工程量月报表进行审核,并提供当月(期)进度款支付的依据。

10) 承发包双方提出索赔时,要认真负责的为建设单位提供咨询意见。

11)协助建设单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标，并向建设单位提供造价控制指标分析说明。

12) 会同建设单位办理工程竣工结算；提供整套结算审计报告及各项费用汇总表；对各工程要进行造价结算指标分析并交建设单位归档。分析表格由甲方提供。提交成果文件不得少于4份（不包含施工单位的）。

13)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等价格审核及与造价控制有关的其他咨询服务。

14)完成甲方安排的其它工作事项。

二、造价咨询单位的义务

1) 乙方在完成本招标文件约定的咨询服务工作时，应严格遵守国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市规章、规定和职业道德。

2) 乙方应针对中标工程成立专门的项目组，任何咨询结论的得出必须经过内部三级复核制度，即专业人员互审、专业负责人审核、技术负责人审核，以确保咨询成果的准确性。

3) 乙方应保守机密，不得擅自与有利害关系的人员私下接触或透露有关情况，不得向与本项目无关的单位和个人透露本项目建设相关情况，不得遗失招标单位认为必须返还的相关资料，甲方出具图纸及资料与乙方均有交接记录，服务提供完毕后，所有资料均全部返还甲方。对于甲方提供的全套电子版施工蓝图及合同电子文档，乙方有严格保密的义务，不得向与本业务无关的第三方人员随意复制、传播，一经发现视为严重违约，另应与甲方签订保密协议与个人保密承诺书，具体内容详见保密协议。

4) 乙方在造价咨询过程中，如发现图纸或招标文件有错漏、不清晰、矛盾之处，应及时书面告知甲方，不得按自己的经验和判断擅自处理、同时又不将处理意见告知甲方。甲方要求乙方针对设计、合约、成本和质量等方面提供可行的合理化建议，尤其应积极主动发现图纸中的问题并及时向甲方提出。

5) 对甲方提出的有关咨询服务成果的质疑，乙方须及时给予细致、合理的解答，并针对甲方在造价咨询过程中提供的图纸答疑等相关资料进行工程量的修改。

6) 乙方应按照甲方发给乙方的资料并结合工程现场的实际情况，以认真、积极、勤奋、快捷、专业的态度，保质、保量、按时、圆满地完成受托工作，并按本招标文件约定的时间将有关咨询服务成果资料提交甲方，并保证咨询成果的准确性。

7)乙方应参加甲方组织的造价专题会议和施工现场例会，并对所提交成果中的错漏工程量进行核对和修正及提出实质性意见。

8)在咨询服务过程中，若甲方改变了发包范围、图纸或工程量清单格式、计算规则等，乙方应按照甲方改变后的条件在规定的时间内将咨询服务成果完成。

9）针对目前工程造价咨询单位挂靠情况或服务外包情况较为严重这一情况,严格要求乙方提供相应工作人员的三金证明,并向甲方承诺不存在挂靠情况或服务外包情况。

三、造价咨询单位管理制度

1)项目部要对派驻施工现场的全过程造价人员出勤进行考核

2)乙方未按甲方下发的书面联系函所规定时间完成相应工作,每拖后一天扣款200元/天。

3)工程竣工结算报告金额及审查时间

1、200万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起10天。未完成，每拖延一天扣款300元/天。

2、200万元~500万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天。未完成，每拖延一天扣款500元/天。

3、500万元~1000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天。未完成，每拖延一天扣款800元/天。

4、1000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。未完成，每拖延一天扣款1500元/天。

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送甲方30天内审查完成后留存归档。

- 工程经济技术签证，变更造价审核时间：1万以下须当天完成；1万-5万须在1-2天内完成；5万以上须3天内完成，每拖延一天扣款200元/天。

4) 报甲方参与本项目的全过程造价人员名单，必须含主要项目负责人员；编制清单、限价人员、结算人员、驻派现场人员；上述所有人员未经甲方同意不得擅自更换，每更换1名人员扣款2万元。若甲方同意更换，必须以不低于原报人员的业绩、能力、业务水平，方可进行替换。

5）在工作期间，甲方发现乙方工作人员不能胜任其工作；同时乙方所报人员的业绩、能力、业务水平未能达到实际工作需要，甲方有权要求乙方进行更换。在甲方要求乙方更换人员的通知下达后，乙方未能在规定时间内更换人员，并造成甲方工作受到影响，甲方有权对乙方进行2000元-2万元扣款。

6)以上扣款金额均在乙方的造价咨询服务费中扣除。

7）由于乙方工作人员原因，出现遗漏、错算、少算造成的的影响和损失，按照比例在造价咨询服务费中扣除，具体比例在合同中约定。

附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 施工图预算 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | ☑编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价 | ☑编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 磋商报价分析 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | ☑编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 合同价款调整 | □编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 工程实施阶段造价控制 | □编制☑审核□调整 |  |  |  |  |
|  | 其他：现场实际工作量 | □编制☑审核□调整 |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 竣工决算 | □编制☑审核☑调整 |  |  |  |  |
|  | 其他：材料市场价格 | □编制☑审核□调整 |  |  |  |  |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 | □编制☑审核□调整 |  |  |  |  |

注： 1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：____     。

附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |  |  |
| 发承包阶段 |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 |  |  | 面积、型号及规格 |  |  | 提供时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上为合同模板，具体以甲方提供合同模板为准。

# 第四章 服务标准和要求

一、招标内容：新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务。

二、服务范围：全过程造价咨询服务（包括建设项目的工程量清单及招标控制价编制、施工图预算、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证、变更、造价审核及确认、资金使用计划的编制、投资绩效管理、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、保险管理、合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

三、投标报价：

1.投标报价     元。

2.投标单位的报价应为所确定的服务范围内的全部工作内容的价格体现。包含投标人为本项目提供的所有服务而发生的人工费、成果文件制作费、办公通讯费、交通费、差旅费、管理费、风险、利润、税金和政策规定的应有的各项费用等，以及作为一个有经验的造价咨询单位可预见到的可能发生的相关费用。

3. 全过程造价咨询：指工程造价咨询企业接受委托，依据国家有关法律、法规和建设行政主管部门的有关规定，运用现代项目管理的方法，以工程造价管理为核心、合同管理为手段，对建设项目各个阶段、各个环节进行计价，协助建设单位进行建设投资的合理筹措与投入，控制投资风险，实现造价控制目标的智力服务活动。

4. 新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务，发改委批复总投资3000万元。

5.该项目的造价咨询费总价限额28万元。

四、其他要求：

1.工期要求：自签订合同之日起至工程竣工决算完成。

2.咨询服务成果要求：

1)计算工程量过程中对于图纸中的疑问及时以书面形式提出，对于各楼层的共性问题应一并提出，并注明相关位置，所有质疑书面问题均由甲方项目负责人负责与设计进行对接解决。

2)根据施工图纸编制工程量清单、最高控制价。对主要材料所询市场价格不得少于3家，并注明品牌、厂家名称、材料名称、材料型号、规格材质、技术参数、标准工况下生命周期、所询日期交建设单位归档。提交成果文件不得少于4份。

3)乙方需在提供工程量书面成果的同时需提供全套计算底稿电子版（工程量计算软件须全部采用广联达图形及钢筋算量软件，不能采用软件计算的部分应提供EXCEL形式表格）；计算底稿中的每个工程量数据须与乙方提供的清单项目相对应，且有计算过程，计算过程要详细注明分部分项工程的名称、部位、内容及具体计算式；钢筋提供有构件名称、规格、草图、长度、根数、构件数、总根数、总重、搭接类型（个数）、项计和页计等项目钢筋计算清单。

4) 乙方在完成同投标单位/施工单位的对审工作后，须形成经双方签字确认的书面对审成果文件，成果文件一式两份。对审计成果要与算量成果进行逐项对比，对审减及审增的项目要注明原因，并一同编入成果报告。

5)按照甲方要求在编制工程量清单中要分标段、分楼层、分专业等编制。

6) 按照国标清单现行建筑面积计算规则（GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》）精确计算各楼层建筑面积，提交书面成果时需单独提交各层建筑面积及总建筑面积统计表，各楼层建筑面积按地下、裙房分别统计。

7)根据工程进度，认真仔细审核现场发生的工程量及变更签证等费用，并编制工程款支付进度汇总表，项目工作量统计月报表。

8)参与建设单位组织的有关招投标工作及相关合同谈判并对其中经济条款提出合理化建议。

9) 负责对施工单位上报的每月(期)完成工程量月报表进行审核,并提供当月(期)进度款支付的依据。

10) 承发包双方提出索赔时,要认真负责的为建设单位提供咨询意见。

11)协助建设单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标，并向建设单位提供造价控制指标分析说明。

12) 会同建设单位办理工程竣工结算；提供整套结算审计报告及各项费用汇总表；对各工程要进行造价结算指标分析并交建设单位归档。分析表格由甲方提供。提交成果文件不得少于4份（不包含施工单位的）。

13)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等价格审核及与造价控制有关的其他咨询服务。

14)完成甲方安排的其它工作事项。

二、造价咨询单位的义务

1) 乙方在完成本招标文件约定的咨询服务工作时，应严格遵守国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市规章、规定和职业道德。

2) 乙方应针对中标工程成立专门的项目组，任何咨询结论的得出必须经过内部三级复核制度，即专业人员互审、专业负责人审核、技术负责人审核，以确保咨询成果的准确性。

3) 乙方应保守机密，不得擅自与有利害关系的人员私下接触或透露有关情况，不得向与本项目无关的单位和个人透露本项目建设相关情况，不得遗失招标单位认为必须返还的相关资料，甲方出具图纸及资料与乙方均有交接记录，服务提供完毕后，所有资料均全部返还甲方。对于甲方提供的全套电子版施工蓝图及合同电子文档，乙方有严格保密的义务，不得向与本业务无关的第三方人员随意复制、传播，一经发现视为严重违约，另应与甲方签订保密协议与个人保密承诺书，具体内容详见保密协议。

4) 乙方在造价咨询过程中，如发现图纸或招标文件有错漏、不清晰、矛盾之处，应及时书面告知甲方，不得按自己的经验和判断擅自处理、同时又不将处理意见告知甲方。甲方要求乙方针对设计、合约、成本和质量等方面提供可行的合理化建议，尤其应积极主动发现图纸中的问题并及时向甲方提出。

5) 对甲方提出的有关咨询服务成果的质疑，乙方须及时给予细致、合理的解答，并针对甲方在造价咨询过程中提供的图纸答疑等相关资料进行工程量的修改。

6) 乙方应按照甲方发给乙方的资料并结合工程现场的实际情况，以认真、积极、勤奋、快捷、专业的态度，保质、保量、按时、圆满地完成受托工作，并按本招标文件约定的时间将有关咨询服务成果资料提交甲方，并保证咨询成果的准确性。

7)乙方应参加甲方组织的造价专题会议和施工现场例会，并对所提交成果中的错漏工程量进行核对和修正及提出实质性意见。

8)在咨询服务过程中，若甲方改变了发包范围、图纸或工程量清单格式、计算规则等，乙方应按照甲方改变后的条件在规定的时间内将咨询服务成果完成。

9）针对目前工程造价咨询单位挂靠情况或服务外包情况较为严重这一情况,严格要求乙方提供相应工作人员的三金证明,并向甲方承诺不存在挂靠情况或服务外包情况。

三、造价咨询单位管理制度

1)项目部要对派驻施工现场的全过程造价人员出勤进行考核

2)乙方未按甲方下发的书面联系函所规定时间完成相应工作,每拖后一天扣款200元/天。

3)工程竣工结算报告金额及审查时间

1、200万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起10天。未完成，每拖延一天扣款300元/天。

2、200万元~500万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天。未完成，每拖延一天扣款500元/天。

3、500万元~1000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天。未完成，每拖延一天扣款800元/天。

4、1000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。未完成，每拖延一天扣款1500元/天。

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送甲方30天内审查完成后留存归档。

- 工程经济技术签证，变更造价审核时间：1万以下须当天完成；1万-5万须在1-2天内完成；5万以上须3天内完成，每拖延一天扣款200元/天。

4) 报甲方参与本项目的全过程造价人员名单，必须含主要项目负责人员；编制清单、限价人员、结算人员、驻派现场人员；上述所有人员未经甲方同意不得擅自更换，每更换1名人员扣款2万元。若甲方同意更换，必须以不低于原报人员的业绩、能力、业务水平，方可进行替换。

5）在工作期间，甲方发现乙方工作人员不能胜任其工作；同时乙方所报人员的业绩、能力、业务水平未能达到实际工作需要，甲方有权要求乙方进行更换。在甲方要求乙方更换人员的通知下达后，乙方未能在规定时间内更换人员，并造成甲方工作受到影响，甲方有权对乙方进行2000元-2万元扣款。

6)以上扣款金额均在乙方的造价咨询服务费中扣除。

7）由于乙方工作人员原因，出现遗漏、错算、少算造成的的影响和损失，按照比例在造价咨询服务费中扣除，具体比例在合同中约定。

3.付款方式：以甲方实际签订合同为准

# 第五章 响应文件格式

响应文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

目录

一、响应承诺书（一）（二）
二、商务条款偏离表
三、法定代表人身份证明书
四、法定代表人授权委托书
五、供应商基本情况表
六、供应商近三年类似业绩表
七、拟派项目负责人简历表
八、拟派本项目服务人员情况表
九、服务大纲
十、其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容。

## 一、响应承诺书(一)

致：                                           （采购人名称）

根据已收到的             项目的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格：     元。来承担本工程招标范围内的造价咨询服务工作。

2.如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收磋商保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其磋商保证金将被贵方没收。

4.我方已详细阅读磋商文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.我方保证响应文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.我方保证按磋商文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

9．如我方中标，在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

## 响应承诺书（二）

采购人：

若我公司为成交供应商后，项目负责人为：

| 姓名 |  |
| --- | --- |
| 身份证号码 |  |
| 注册证书 |  |
| 证书编号 |  |

若我公司为成交供应商后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人信誉的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

项目负责人身份证复印件（反面）

项目负责人身份证复印件（正面）

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

## 二、商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

## 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：              性别：              年龄：             职务：

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）

供应商：（盖章）

日期：  年  月  日

## 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                                   （供应商名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加（采购人）的采购项目的投标活动。代理人在参加整个项目采购活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性 别：            年 龄：

单 位：                部 门：              职 务：

代理人无转委权。特此委托。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：  年  月  日

## 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 造价资质 证书编号 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 银行帐号 |  |
| 单位简介 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

备注：

- 本表后附营业执照及其他相关材料；

2、供应商如为中小微企业、残疾人福利性单位的须提供声明函；为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件一、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  / 人，营业收入为 /  万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （新疆考古标本库房建设项目全过程工程造价咨询服务） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 /  人，营业收入为 /  万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 六、供应商近三年类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 项目内容 | 合同日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标（成交）通知书复印件或合同复印件）

2、具体年份要求：2020年01月01日-至今

## 七、拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 职称 |  |  | 在单位担任职务 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年类似业绩 | 采购单位 | 项目名称 |  | 服务内容 | 合同日期 | 备注 |

1、拟派项目负责人应附身份证和一级注册造价师证书、职称证（如有）及在本单位近6个月中任意一个月的社保证明（上述材料复印件）。

2、拟派项目负责人近三年（2020年01月01日-至今）类似业绩须附加盖本人注册章的结算定案单复印件或加盖本人注册章的工程量清单或招标控制价扉页复印件。

## 八、拟派本项目服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职称 | 学历 | 从事造价工作年限 | 近三年类似业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。

2、上述人员应附身份证、注册证、职称证（如有）及在本单位近6个月中任意一个月的社保证明（上述材料复印件）。

3、拟派服务人员近三年（2020年01月01日-至今）类似业绩须附加盖本人注册章的结算定案单复印件或加盖本人注册章的工程量清单或招标控制价扉页复印件。

## 九、服务大纲

服务大纲格式自拟，包括但不限于以下内容：

1、造价管理工作范围和任务

2、造价管理依据

3、造价管理组织机构

4、造价管理工作程序

5、造价管理方案

6、投资控制方法及程序

7、合同管理及协调

8、现场管理及协调

9、……

注：上述内容是范例，供应商包括但不仅限于上述内容，可结合项目实际自行增减。

## 十、其他需要提交的资料

根据竞争性磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料。

供应商最终磋商报价承诺书按以下格式准备3-5份加盖公章开标现场备用。

供应商最终磋商报价承诺书

项目名称：

采购代理机构：新疆新世纪招标有限公司

日 期：

供应商名称：

最终报价：小写： . 大写： .

其他优惠承诺： .

承诺供应商： （加盖公章）

# 第六章 补充条款