招标文件  　　                               　　　　　　　　　                    　新疆招标有限公司 

招  标  文  件

项目编号：0634-224XZ2ZF0283

项目名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅全区监测设施运维服务项目

委托单位：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

采购代理：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目     录

- 1 -第一部分 采购公告


- 3 -第二部分  供应商须知


- 5 -供应商须知附表


- 7 -A  说　明


- 7 -B  采购文件


- 8 -C  投标文件的编写


- 12 -D  投标文件的递交


- 13 -E  采购程序


- 20 -F  授予合同


- 22 -G  采购失败条件


- 23 -第三部分  技术服务要求


- 63 -第四部分 合同文本（仅供参考）


- 82 -第五部分 范本格式




第一部分 采购公告

项目编号：0634-224XZ2ZF0283
1、新疆招标有限公司受新疆维吾尔自治区工业和信息化厅的委托，对新疆维吾尔自治区工业和信息化厅全区监测设施运维服务项目采购组织公开招标；兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。
项目内容：第一包：东疆、北疆12地州市无线电监测设施运行维护服务（预算：280万元）

第二包：南疆5地州无线电监测设施运行维护服务（预算：140万元）
2、本项目专门面向中小企业采购。
3、供应商资格要求： 
3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2021年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，投标人须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无重大违法违规行为的查询纪录（如未提供，以现场查询为准）；
3.6符合国家有关法律法规的规定；
3.7本项目不接受联合体；
3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、获取招标文件的时间期限、方式：
供应商可从2022年10月14日至2022年10月21日每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外），在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。购买招标文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。
5、公告期限：5个工作日。 
6、投标截止时间及开标时间：2022年11月04日11 ：00时（北京时间）
7、开标地点：新疆招标有限公司八楼会议室（乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼）

采购人名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅
采购人地址：乌鲁木齐友好南路179号
联系人：王婷如

联系电话：0991-4680388
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：274394479qq@.com
联 系 人：张晓峰
电话：0991-4523229
账户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571

（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  供应商须知

目    录

说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

采购文件

6.采购文件构成

7.采购文件澄清

8.采购文件的修改

投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

招标失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅全区监测设施运维服务项目
项目编号：0634-224XZ2ZF0283

	2
	采购人名称：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅

	3
	招标代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

	4
	标书费：200元/包（售后不退）
投标保证金金额：第一包：40000元整（须足额交纳）

第二包：20000元整（须足额交纳）
账户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2021年度经外部审计的财务审计报告或财务报表的复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意连续三个月缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起）

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，投标人须在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无重大违法违规行为的查询纪录（如未提供，以现场查询为准）；

6、符合国家有关法律法规的规定；

7、本项目不接受联合体；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	7
	投标保证金形式：电汇、转账等（须从单位基本账户汇出，请将投标保证金凭证封入信封，开标现场随身携带，信封上注明公司名称）

	8
	投标有效期90天（如不满足将导致投标无效）

	9
	投标文件：一套正本，四套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：开标现场

投标文件递交截止时间：2022年11月04日11:00时（北京时间）

	11
	开标日期：2022年11月04日11:00时（北京时间）
开标地点：新疆招标有限公司八楼会议室（乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅8楼）

	授　予　合　同

	13
	服务期限：2023年1月1日至2023年12月31日

	14
	预算金额：第一包：280万元；第二包：140万元，投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额，否则其投标无效。

	15
	履约保证金：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的10%的银行履约保函。

	16
	采购标的所属行业：软件和信息技术服务业-运行维护服务

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文执行（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

 本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指新疆维吾尔自治区工业和信息化厅；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。
5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

B  采购文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴采购公告；

⑵供应商须知；

⑶技术服务要求；

⑷合同；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

投标书、报价一览表、分项报价表；

法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

服务条款偏离表、商务条款偏离表；
资格证明文件；
所投服务的相关技术/证明资料（包括无线电技术支持方案、项目团队等）；

采购文件中服务部分需要提交的文件、资料； 

供应商诚信承诺书；

供应商认为有利于本次投标的其他资料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.2.2本次投标报价不允许缺漏项
13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1  当以数字表示的小写金额与文字表示的大写金额有差异时，以文字表示的大写金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标保证金。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。
注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致投标无效。
16 投标服务符合采购文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料并提供：

（1）服务方案。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致投标无效）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由法人代表或法人授权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份。

19．投标保证金

19.1保证金为第一包：40000元整；第二包：20000元整，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇、转账等作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记
20.1 供应商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。
20.2 投标文件袋上应写明：
招标机构：新疆招标有限公司
项目名称：             
项目编号：             
包号：                 
注明“开标时才能启封”
供应商名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。
20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。
21. 投标截止时间
21.1 投标文件的递交不得迟于2022年11月04日11:00时（北京时间）。
投标文件以密封形式递交至：开标现场
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。
21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。
22．投标文件的修改和撤销
22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有法人代表或法人授权代表签字。
22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。
E  采购程序

23．开标

23.1开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带：1、有效的营业执照复印件加盖公章，2、投标代表授权委托书原件及其身份证原件，3、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的无违法违规行为的查询纪录；4、投标保证金。
23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5 评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。
24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构及监督人将按照招标文件前款“供应商须知附表第6条”的资格标准对供应商资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	序号
	评审内容
	是否满足

	1
	在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。
	

	2
	在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作废标处理。
	

	3
	评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。
	

	4
	评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。若存在重大偏差将被视为未实质性相应招标文件。
	

	5
	投标报价没有高于设定的预算金额的。
	

	6
	投标保证金的缴纳主体与供应商一致的，按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保无瑕疵的，按照招标文件要求提供投标保证金的。
	

	7
	供应商为中小企业（需提供中小企业声明函）
	

	8
	没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。
	

	审查结果
	


25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，商务、技术因素占80分。将价格得分、商务、技术得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下： 

第一包：东疆、北疆12地州市无线电监测设施运行维护服务
	序号
	评标项目
	标  准
分  值
	评标内容

	1
	价格
	20
	投标基准价为满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，即为满分20分，其他投标人报价计算公式如下：
报价得分 =20×基准价/报价
计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	2
	企业业绩
	10分
	根据各投标人所提供的近三年（2020年至2022年）同类行业技术设备维保服务业绩情况进行评分，提供一个有效业绩得2分，满分10分。【注：投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。】

	3
	服务要求响应情况
	10分
	对服务要求内的条款每一项进行响应，全部响应的得10分，每出现一项未响应或表述不清楚的扣2分，扣完为止。正偏离不加分。

	4
	维护方案
	10分
	根据投标方针对本项目制定的前期准备工作、备品配件、重大监测任务保障、系统设备的维护内容、监测铁塔的维护内容、资质认定技术支持、培训方案、成果验收等进行评分。每出现一项未响应或表述不清楚的扣2分，扣完为止。

	5
	运维安全的保证措施
	5分
	运维安全保证措施必须有岗位职责（1分）、突发事件处理原则（1分）、故障处理流程（2分）、服务满意度（1分）等，未表述或表述不清楚的扣除相应分值。

	6
	维保投入维护工具情况
	5分
	根据投标方针对本项目所提供的维护工具进行评分。以投标方提供的维修服务工具配置清单为准，需包含测试类（1分）、维修类（2分）、安全防护类（1分）、交通工具等（1分）。种类齐全、配置丰富、实用性强的得5分，每缺少一项或不实用的扣除相应分值。

	7
	服务质量保证
	5分
	为保证服务质量，投标方须提出相适应的服务措施及方案，着重考量投标方对全疆监测设施的熟悉程度（2分）、服务质量保证措施（2分）、售后服务（1分）等。每缺少一项或表述不清楚的扣除相应分值

	8
	企业实力
	18分
	1、供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得2分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
2、具有有效的信息技术服务标准符合性证书的得 3分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
3、具备国家保密局认定的保密资质二级及以上得3分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

4、具有有效的中国计量认证(CMA)资质的得5分、具有有效的中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的得5分。缺项或未提供的不得分。须提供有效期内的资质证书复印件并加盖投标人公章。

	9
	项目人员
	5分
	根据投标人针对本项目拟派的服务人员具备PMP、信息安全保障人员认证证书、IT项目服务经理、初级或初级以上通信工程师职称证书的，每提供一个得 1 分，最高得 5 分。【注：投标文件须提供证书复印件、身份证复印件、近连续三个月缴纳社保证明材料复印件，未提供或提供不齐全或提供无效材料的得 0 分。】

	10
	驻场服务力量
	10分
	1、投标方为本项目提供至少2名驻场工程师，作为本项目的有效人力补充。具有3年以上无线电监测网及监测设备维护工作经验的，每人得2分（须提供相关履职经历证明材料，未提供的不得分）；具有无线电监测网及监测设备维护工作经验1年以上但不足3年的，每人得1分（须提供相关履职经历证明材料，未提供的不得分）；不具有无线电监测网及监测设备维护工作经验的不得分。
2、为本项目每提供1名现场巡检人员得1分，满分6分。
【注：未提供劳动合同及近连续三个月缴纳社保证明的不得分。】

	11
	企业信誉及履约能力
	2分
	用户使用评价报告：根据各投标人企业履行合同的良好记录（用户使用评价报告）情况进行评分，每提供一份用户评价为“满意（好或优）”的用户评价表的得0.5分，满分2分。【须同时提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及用户评价表）（原件备查）。上述材料缺一不可，评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的和提供不全的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。此项与“业绩”不得重复得分。】

	合计
	100分
	


第二包：南疆5地州无线电监测设施运行维护服务

	序号
	评标项目
	标  准
分  值
	评标内容

	1
	价格
	20
	投标基准价为满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，即为满分20分，其他投标人报价计算公式如下：
报价得分 =20×基准价/报价
计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	2
	企业业绩
	10分
	根据各投标人所提供的近三年（2020年至2022年）同类行业技术设备维保服务业绩情况进行评分，提供一个有效业绩得2分，满分10分。【注：投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。】

	3
	服务要求响应情况
	10分
	对服务要求内的条款每一项进行响应，全部响应的得10分，每出现一项未响应或表述不清楚的扣2分，扣完为止。正偏离不加分。

	4
	维护方案
	10分
	根据投标方针对本项目制定的前期准备工作、备品配件、重大监测任务保障、系统设备的维护内容、监测铁塔的维护内容、资质认定技术支持、培训方案、成果验收等进行评分。每出现一项未响应或表述不清楚的扣2分，扣完为止。

	5
	运维安全的保证措施
	5分
	运维安全保证措施必须有岗位职责（1分）、突发事件处理原则（1分）、故障处理流程（2分）、服务满意度（1分）等，未表述或表述不清楚的扣除相应分值。

	6
	维保投入维护工具情况
	5分
	根据投标方针对本项目所提供的维护工具进行评分。以投标方提供的维修服务工具配置清单为准，需包含测试类（1分）、维修类（2分）、安全防护类（1分）、交通工具等（1分）。种类齐全、配置丰富、实用性强的得5分，每缺少一项或不实用的扣除相应分值。

	7
	服务质量保证
	5分
	为保证服务质量，投标方须提出相适应的服务措施及方案，着重考量投标方对全疆监测设施的熟悉程度（2分）、服务质量保证措施（2分）、售后服务（1分）等。每缺少一项或表述不清楚的扣除相应分值

	8
	企业实力
	18分
	1、供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得2分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
2、具有有效的信息技术服务标准符合性证书的得 3分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
3、具备国家保密局认定的保密资质二级及以上得3分，须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

4、具有有效的中国计量认证(CMA)资质的得5分、具有有效的中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的得5分。缺项或未提供的不得分。注：须提供有效期内的资质证书复印件并加盖投标人公章。

	9
	项目人员
	5分
	根据投标人针对本项目拟派的服务人员具备PMP、信息安全保障人员认证证书、IT项目服务经理、初级或初级以上通信工程师职称证书的，每提供一个得 1 分，最高得 5 分。【注：投标文件须提供证书复印件、身份证复印件、近连续三个月缴纳社保证明材料复印件，未提供或提供不齐全或提供无效材料的得 0 分。】

	10
	驻场服务力量
	10分
	1、投标方为本项目提供至少2名驻场工程师，作为本项目的有效人力补充。具有3年以上无线电监测网及监测设备维护工作经验的，每人得2分（须提供相关履职经历证明材料，未提供的不得分）；具有无线电监测网及监测设备维护工作经验1年以上但不足3年的，每人得1分（须提供相关履职经历证明材料，未提供的不得分）；不具有无线电监测网及监测设备维护工作经验的不得分。
2、为本项目每提供1名现场巡检人员得1分，满分6分。
【注：未提供劳动合同及近连续三个月缴纳社保证明的不得分。】

	11
	企业信誉及履约能力
	2分
	用户使用评价报告：根据各投标人企业履行合同的良好记录（用户使用评价报告）情况进行评分，每提供一份用户评价为“满意（好或优）”的用户评价表的得0.5分，满分2分。【须同时提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及用户评价表）（原件备查）。上述材料缺一不可，评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供相关证明文件复印件的和提供不全的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分。合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。此项与“业绩”不得重复得分。】

	合计
	100分
	


说明：评委对各供应商商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据评标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其投标文件不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

26.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.6.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.6.4因重大变故，采购任务取消的。

27．采购过程的保密性

27.1 采购后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与采购的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的采购。

27.2 供应商在采购过程中，所进行的力图影响采购结果的，不符合《政府采购法》及本次采购中有关规定的活动，将被取消其采购资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.3 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交银行履约保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 评标结束后，采购代理将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过招标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.1.1供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。
30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交银行履约保函后退还其采购保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
32．银行履约保函
32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交银行履约保函。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。
33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳采购代理服务费。
G  采购失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.投标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对采购文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

第三部分  技术服务要求
一、项目建设目的及依据

（一）项目建设的目的

根据《省级无线电监测设施运行维护规定》（国无办[2020]4号）通知的要求，通过本项目的建设与实施，开展统一、定期、规范的无线电设施维护工作，加强对无线电监测网及其附属设施的日常巡检、维护及故障处理，能够确保全区无线电监测设施正常运行和稳定工作，为及时有效开展日常无线电管理业务和应对突发无线电事件提供稳定可靠的技术手段。

（二）项目建设依据

《省级无线电监测设施运行维护规定》（国无办[2020]4号）
二、项目内容


第一包：自治区无线电监测中心、伊犁哈萨克自治州无线电管理局、奎屯市无线电管理局、塔城地区无线电管理局、阿勒泰地区无线电管理局、博尔塔拉蒙古自治州无线电管理局、昌吉州无线电管理局、乌鲁木齐市无线电管理局、吐鲁番市无线电管理局、哈密市无线电管理局、克拉玛依市无线电管理局、石河子市无线电管理局等12个地州市无线电监测设施运行维护服务，采购预算人民币280万元。

第二包：巴音郭楞蒙古自治州无线电管理局、阿克苏地区无线电管理局、克孜勒苏柯尔克孜自治州无线电管理局、喀什地区无线电管理局、和田地区无线电管理局等5个地州无线电设施运行维护服务，采购预算人民币140万元。

（一）第一包：东疆、北疆12个地州市无线电监测设施运行维护服务技术需求
1、项目服务期限要求
2023年1月1日至2023年12月31日

2、项目服务范围要求

2.1无线电监测设施运维服务范围
本项目服务范围包括东疆、北疆12个地州市无线电管理部门已建成并投入使用的不少于67座一至四类固定监测站及附属设施、25套移动监测系统、25套可搬移监测系统、46台（套）便携式监测系统等无线电监测技术设施和1个A级无线电监测指挥控制中心、11个B级无线电监测控制中心；35座角钢监测铁塔、5座抱杆监测铁塔、5座闲置铁塔，以及监测中心CNAS实验室资质认定日常辅助运行工作，同时对自治区监测中心和相关地州市局的放大器、衰减器、馈线及检测仪表进行巡检维护，对自治区监测中心和相关地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。具体范围如下：

2.1.1监测设备、系统维护工作
	维护范围
	维护内容
	维护要求

	东疆、北疆12个地州市一至四类无线电固定监测站
	包括各类无线电固定监测站天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备。
	对固定监测站开展4次巡检、维护、保养工作，确保固定监测站点的正常运行。

	东疆、北疆12个地州市不少于25辆无线电监测车
	包括无线电监测车监测、测向、导航定位、监听、控制、天馈、信号分析、信息记录等系统，以及电源等辅助系统。
	对移动监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保移动监测系统正常运行。

	东疆、北疆12个地州市不少于25套可搬移监测系统
	包括可搬移监测系统天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、导航定位、网络和存储系统、其他附属设备。
	对可搬移监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保可搬移站正常运行。

	东疆、北疆12个地州市不少于46套便携式监测系统
	包括便携式监测系统天线、主机以及其他附属设备。
	对便携式监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保便携式监测系统正常运行。

	东疆、北疆12个地州市35座角钢监测铁塔、5座抱杆监测铁塔 、5座闲置监测铁塔
	监测铁塔基础数据和垂直度测量，镀锌、螺栓、构件、天线支架、爬梯和环境检查，防雷接地、防腐防锈检查等；对6座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估 
	对35座角钢监测铁塔、5座抱杆监测铁塔开展2次巡检、维护、保养工作，对其中7座监测铁塔进行全塔除锈刷漆工作，保证监测铁塔的牢固以及安全隐患的排除。对东疆、北疆12个地州市5座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估，对存在安全隐患的监测铁塔进行修复或经招标单位批准后进行拆除。 

	东疆、北疆12个地州市无线电监测网：1个无线电A级监测指挥控制中心和11个B级监测控制中心
	检查东疆、北疆12个地州市无线电监测网监测用工控机、数据库服务器、应用服务器网络安全稳定连接、更新安装操作系统补丁、更新病毒库及病毒、木马查杀、弱口令修改，服务器数据备份、更新相关软件及软件报错故障处理，清理设备灰尘、检查CPU、机箱散热风扇等。
	对东疆、北疆12个地州市监测网：1个A级监测指挥控制中心、11个B级监测控制中心进行1年4次巡检、维护、保养工作，确保控制中心的正常运行。

	其他设施及配件
	1对自治区监测中心和相关地州市局放大器、衰减器、馈线及检测仪表进行巡检维护。
	放大器、衰减器一年集中于区中心进行1次巡检测试；检测仪表和馈线在资产所属单位1年4次巡检、维护、保养，确保检测设备、馈线等正常运行。

	电脑（含内外网）、网络设备
	对自治区监测中心和相关地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。
	1年4次巡检、维护，防止出现保密隐患。


2.1.2实验室资质认定工作

根据采购方要求，配合开展检测实验室资质认定相关日常运行辅助工作，以确保采购方的CMA/CNAS资质的有效性，辅助采购方完成资质的年审及复审工作。包括但不限于：内部管理体系审核报告、管理评审报告、质量手册和程序文件换版及修订、能力验证及比对报告、内部质量监控实施情况报告、仪器设备核查实施表、实验室检测能力维护情况表、测量设备确认表、设备校准评价表、仪器设备维护记录、合格服务与供应商登记表、不确定度评定报告、检测用计算机软件评审表、设备履历表、设备使用记录表、设备功能性检查表、设备维护记录、辅助设备功能检查表等。
2.2驻场技术人员安排及工作服务范围

为区无线电监测中心监测科安排不少于2名长期驻场技术人员，作为监测中心监测科的有效人力补充，对监测科的各项工作内容给予积极支持和协助，内容如下，但不限于以下内容：

2.2.1负责区无线电监测中心监测系统日常维护、监测数据回传工作，每天查看并记录各固定监测站及其所有设备运行状态，保存好日常监测日志。

2.2.2负责自治区无线电监测中心监测网的日常维护、故障处理、例行巡检等工作，确保各固定监测站和移动监测系统正常运行和监测工作顺畅开展。

2.2.3配合监测科对固定和移动监测系统的档案进行建立、完善等工作，及时更新各系统的维护记录。

2.2.4积极配合监测科完成常规无线电监测任务。

2.2.5积极配合监测科完成无线电监测基础和技术设施建设任务。

2.2.6积极配合监测科完成无线电监测设备、办公设备，消防设备的日常管理及运行维护工作。

2.2.7积极提出建议，完善监测科工作及管理制度。

2.2.8按照监测中心的值班安排，承担维稳值班任务。

2.2.9积极配合监测中心完成各类活动保障任务，如大型活动会议保障、考试保障、边境协同保障等。

2.2.10遵守工作纪律，做好考勤记录，定期参加公司组织的培训，提高工作效率。

2.2.11配合监测科查处无线电干扰及不明信号。

2.2.12积极完成监测科的其他工作任务。

3、项目服务总体技术要求

3.1站点无线电监测设施的勘察

站点无线电监测设施的有效巡检、维护、保养，必须建立在对现有无线电监测设施对象信息了解充分的基础之上。维护前，应对无线电监测设施进行现场技术勘察、摸底，以准确了解、掌握当前设备的实际状况，勘察信息将详细造册建档。

3.2站点无线电监测设备巡检、维护、维修工作

专项巡检固定监测站、移动监测站、可搬移监测系统、便携式监测系统、检测系统、机房、监测铁塔以及其他相关附属设备设施，并根据巡检情况进行整改及给出合理的意见建议。巡检内容如下（不限于）：

3.2.1固定监测站：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、网络系统、电源系统、遥控系统、视频图像监视系统、防雷接地系统、环境监控系统等。

3.2.2无线电监测车：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、电源系统、定位系统、车辆等。

3.2.3可搬移监测系统：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、网络系统、定位系统、电源系统等。

3.2.4便携式监测系统：天线、电池、按键、各功能模块等。

3.2.5监测铁塔：锚栓螺母检查、基础建筑检查、混凝土结构检查、垂直度测量、全塔构件完整性检查、斜拉固定线检查、防腐防锈检查、防雷接地及接地电阻等。

3.2.6其他设施及配件：馈线检查及维修、放大器和衰减器巡检测试、检测仪表维护。

3.2.7对自治区监测中心和相关地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。

4、项目服务具体技术要求
4.1无线电固定监测站

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定

情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是

否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	测向系统
	测向功能检查
	检查测向机的测向功能是否正常。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修改，对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全性测试，消除安全漏洞、弱口令等方面的隐患。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	
	
	
	红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。

	10
	视频图像监视系统
	视频服务器功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	摄像机&云台功能检 查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。

	
	
	
	监控图像测试。

	11
	防雷接地系统
	机房、供电、设备、 网络、天线、铁塔 的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。

	12
	环境监控系 统
	门窗防盗检查
	检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。

	
	
	温湿度检查
	检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。

	
	
	消防检查
	检查消防器材是否在有效期内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况

	
	
	监控检查
	检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常

	
	
	空调检查
	检查空调是否正常工作

	
	
	机房检查
	检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况。

	
	
	
	对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。

	
	
	
	对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，隐患排除。


4.2移动监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	GPS 天线、电子罗盘

检查
	GPS 天线、电子罗盘功能正常

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况，及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	测向系统
	测向功能
	检查测向机的测向功能是否正常。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正

常

	
	
	
	检查声音解调是否正常

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修补。对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络连接
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	电源管理模块检查
	车载充电方式。

	
	
	
	市电充电方式。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	移动监测车
	车况检查
	对车辆外观、灯光、转向进行检查。

	
	
	
	保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。

	
	
	
	保持车内通风、干燥、环境良好。

	
	
	车载设备检查
	清理设备积灰，检查车内各设备运行是否正常。

	
	
	
	检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。


4.3可搬移监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	测向系统
	测向功能
	检查测向机的测向功能是否正常

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常。

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修补。对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS 外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS 功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。


4.4便携式监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	接收机主机
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤、变形。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或破损等情况。

	
	
	电池检查
	检查电池是否能正常进行充、放电。

	2
	功能监查
	频谱扫描设置模式
	通过改变参数的设置，检查各功能是否能够执行相应的操作。

	
	
	显示设置模式
	

	
	
	参数设置模式
	

	
	
	基本接收条件设置模式
	


4.5监测（指挥）控制中心

	巡检内容
	巡检项目
	工作要求

	无线电监测（指挥）控制中心
	监测用工控机工作状态及网络安全稳定连接
	对监测（指挥）控制中心、巡检、维护、保养工作，确保控制中心的正常运行。

	
	数据库服务器工作状态及网络安全稳定连接
	

	
	应用服务器工作状态及网络安全稳定连接
	

	
	更新安装操作系统补丁
	

	
	更新病毒库及病毒、木马查杀、弱口令修改
	

	
	服务器数据备份
	

	
	更新相关软件及软件报错故障处理
	

	
	清理设备灰尘
	

	
	检查CPU
	

	
	机箱散热风扇
	


4.6监测铁塔

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	监测铁塔
	锚栓螺母检查
	检查铁塔、支撑杆的基础锚栓螺母有无松动、缺失情况。

	
	
	基础建筑检查
	检查落地铁塔、支撑杆的基础是否有明显下沉、滑移情况。

	
	
	混凝土结构检查
	检查落地铁塔塔脚柱头、支撑杆桩顶等外露部分的混凝土结构是否有开裂现象。

	
	
	垂直度测量
	对铁塔、支撑杆的垂直度进行测量，对不符合要求的进行整改。

	
	
	全塔构件完整性检查
	检查全塔构件有无被盗、丢失情况，对缺失构件补齐。

	
	
	斜拉固定线检查
	对监测铁塔斜拉固定线进行紧固，锈蚀、破损严重的进行整改。

	
	
	防雷接地电阻检查
	检查防雷接地及接地电阻，对不符合要求的进行整改。

	
	
	防腐防锈检查
	检查监测铁塔、支撑杆构件有无生锈情况，对锈蚀的构件进行除锈刷漆处理。


4.7其他设施及配件
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	其他设施及配件
	馈线检查及维修
	检查馈线完好性，对损坏的馈线进行维修,测试馈线衰减值（30-8000MHz）。

	
	
	放大器校准测试
	按照标称频率范围测试放大器增益。

	
	
	衰减器校准测试
	按照标称频率范围测试衰减器衰减值。

	
	
	检测仪表维护
	检查监测仪表的功率计、频率计、射频信号源、音频信号、示波器等是否正常。


4.8对自治区监测中心和相关地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。
5、项目服务其它要求

5.1备品备件服务要求

5.1.1  中标方须建立备品备件库，并保证有满足年度维护服务所需的配件，向采购方提供备品备件库设备清单。

5.1.2  所有备品、备件或备机等费用由中标方承担。

5.2巡检、维护、维修服务要求

5.2.1  中标方提供巡检服务，通过巡检逐一对各类设备进行检查,及时发现无线电监测设施运行中出现的故障和隐患。

5.2.2  中标方在服务期内每季度对所有监测站点和设备进行不少于 1 次的现场巡检服务。巡检时要按照制定的《运行维护实施方案》要求做好相关现场检查和处理记录。

5.2.3  中标方至少在巡检前一周告知使用单位巡检日期和行程安排，巡检完成后1天内，向使用单位负责人汇报无线电监测设施运行情况，提交《巡检服务表》（报告模版由中标方提供）经使用单位负责人签字后生效。

5.2.4 维修维护责任。

（1）承担通用软、硬件（非铁塔）故障的维修维护责任。对巡检过程中发现的操作系统、监测软件、网络设备、计算机、工控机等通用软、硬件设备故障，及时记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）确认同意后进行维修维护或更换。

（2）对巡检过程中发现中标方无法修复的监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）等故障，须记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）审核确认确属中标方无法修复的故障并经采购方批准后，报送生产厂家或系统集成商进行故障检测并出具故障检测报告、维修报价单，经设备使用方（负责人）同意、确认后，再次经采购方批准，方可进行维修。

本项中涉及的操作系统、监测软件、网络设备等通用软、硬件设备和监测系统工控机、监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）故障，产生的维修费用累计支出不超过项目中标金额的10%，由中标方承担。超出项目中标金额10%的维修费用，中标方需报采购方审核、确认，由采购方承担。
5.2.5 对东疆、北疆12地州市8座监测铁塔整塔除锈刷漆，同时巡检中发现监测铁塔存在问题或安全隐患的，及时进行维修处理，确保监测铁塔的安全性，费用由中标方承担。对东疆、北疆12个地州市5座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估，对存在安全隐患的监测铁塔进行修复或经招标单位批准后进行拆除。合同履行期间及维护过程中发生的监测铁塔事故由中标方负责，因自然原因造成的事故除外。

对中标方无法处理的故障（如：塔基沉陷；必须将铁塔拆除才可进行维修或矫正等），应向使用方（负责人）报告并提出切实可行的整改建议。中标方无法处理的故障必须由设备使用方（负责人）审核确认属实方生效，否则由中标方负责维修处理并承担相应费用。

5.2.6采购方可根据需要，要求中标方增加或修改部分设备巡检内容。

5.3日常运行维护服务要求

5.3.1中标方要对自治区无线电监测中心控制中心、监测网和平台软件做好日常运行维护工作，按时提供系统、数据备份和恢复服务，检查运行情况及功能状况，每月至少完成 1 次。平台软件包含但不限于管理系统、监测测向系统、月报系统、指挥控制系统等。

5.3.2日常运行维护工作包括但不限于以下几个方面：设备功能检查、维护；系统软件运行情况检查、维护，故障处理；日志查看、汇总、分析；控制中心终端维护、服务恢复；数据备份、系统升级；配合进行工程实施等。

5.4技术能力要求

5.4.1  熟悉东疆、北疆12地州市监测设施建设及运行情况，具有相应的维护经验。

5.4.2  具有CMA或CNAS资质。

5.4.3  具有实验室资质维护的能力。

5.5现场伴随、应急处置和重大活动保障服务

5.5.1  对重大监测任务、应用测试、技术演练及系统变更、升级或采购方有特殊要求期间，中标方可提供方案支持、电话支持或现场伴随等技术支持服务。在应急处置、重大活动保障和特殊监测任务时，中标方应提供现场支持服务，要迅速到达指定地点待命，服从采购方的统一指挥和调度，按采购方的要求调用有关应急保障资源。

5.5.2  具体提供的保障内容及要求的技术力量，由双方协商确定。

6、项目验收

合同标的项目实施完毕后，由中标方向采购方发起项目验收申请，经采购方同意后，组织专家进行项目验收。中标方提供项目实施期间的验收材料，包含但不限于：中标通知书、合同、原始记录、巡检报告、验收报告、问题汇总与建议等相关证明材料。

通过采购方验收后，采购方无息退还中标方缴纳的履约保证金。未通过项目验收的，中标方需在约定时间内进行整改，整改完毕后，向采购方提请项目验收，最终通过采购方验收后，采购方无息退还中标方缴纳的履约保证金。
附件1：

2022年度东疆、北疆12地州市8座监测铁塔整塔除锈刷漆清单

	序号
	地区
	数量

	1
	阿勒泰
	1

	2
	博州
	1

	3
	昌吉
	2

	4
	塔城
	1

	5
	乌鲁木齐
	3


（二）第二包：南疆5个地州无线电监测设施运行维护服务技术需求
1、项目服务期限要求
2023年1月1日至2023年12月31日

2、项目服务范围要求

2.1无线电监测设施运维服务范围
本项目服务范围包括南疆5地州无线电管理部门已建成并投入使用的不少于42套一至四类固定监测站及附属设施、11套移动监测系统、11套可搬移监测系统、19台（套）便携式监测系统16个网格化节点监测站和4座压制站等无线电监测技术设施和5个B级无线电监测控制中心及22座角钢监测铁塔、7座抱杆监测铁塔、1座闲置铁塔，同时对相关地州市局的放大器、衰减器、馈线及检测仪表进行巡检维护，对相关地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。
监测/检测设备、系统维护工作
	维护范围
	维护内容
	维护要求

	南疆5个地州一至四类无线电固定监测站
	包括各类无线电固定监测站天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、视频图像监控系统、网络和存储系统、电源系统、防雷接地系统、环境监控系统、其他附属设备。
	对固定监测站开展4次巡检、维护、保养工作，确保固定监测站点的正常运行。

	南疆5个地州不少于11辆无线电监测车
	包括无线电监测车监测、测向、导航定位、监听、控制、天馈、信号分析、信息记录等系统，以及电源等辅助系统。
	对移动监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保移动监测系统正常运行。

	南疆5个地州不少于11套可搬移监测系统
	包括可搬移监测系统天馈系统、监测系统、测向系统、控制系统、导航定位、网络和存储系统、其他附属设备。
	对可搬移监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保可搬移站正常运行。

	16个网格化节点及4个压制节点
	需对网格化节点和压制节点所包含的监测设备、压制设备开展巡检、维护、保养工作
	对网格化节点监测系统及压制站开展4次巡检、维护、保养工作，确保站点的正常运行。

	南疆5个地州不少于19套便携式监测系统
	包括便携式监测系统天线、主机以及其他附属设备。
	对便携式监测系统开展4次巡检、维护、保养工作，确保便携式监测系统正常运行。

	南疆5个地州22座角钢监测铁塔、7座抱杆监测铁塔、1座闲置铁塔
	监测铁塔基础数据和垂直度测量，镀锌、螺栓、构件、天线支架、爬梯和环境检查，防腐防锈、防雷接地检查等；对1座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估 
	对22座角钢监测铁塔、7座抱杆监测铁塔每年开展2次巡检、维护、保养工作，对其中7座监测铁塔进行全塔除锈刷漆工作，保证监测铁塔的牢固以及安全隐患的排除。对南疆5个地州1座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估，对存在安全隐患的监测铁塔进行修复或经招标单位批准后进行拆除。

	南疆5地州5个B级监测控制中心
	检查南疆5地州无线电监测网监测用工控机、数据库服务器、应用服务器网络安全稳定连接、更新安装操作系统补丁、更新病毒库及病毒查杀，服务器数据备份、更新相关软件及软件报错故障处理，清理设备灰尘、检查CPU、机箱散热风扇等。
	南疆5地州5个B级监测控制中心进行1年4次巡检、维护、保养工作，确保控制中心的正常运行。

	其他设施及配件
	对相关地州市局放大器、衰减器、馈线及检测仪表进行巡检维护。
	放大器、衰减器一年集中于区中心进行1次巡检测试；检测仪表和馈线在资产所属单位1年4次巡检、维护、保养，确保检测设备、馈线等正常运行。

	地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备
	对地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等
	1年4次巡检、维护，防止出现保密隐患。


2.2驻场技术人员安排及工作服务范围
为区无线电监测中心监测科安排1名长期驻场技术人员，作为监测中心监测科的有效人力补充，对监测科的各项工作内容给予积极支持和协助，内容如下，但不限于以下内容：
2.2.1负责区无线电监测中心监测系统日常维护、监测数据回传工作，每天查看并记录各固定监测站及其所有设备运行状态，保存好日常监测日志。
2.2.2负责自治区无线电监测中心监测网的日常维护、故障处理、例行巡检等工作，确保各固定监测站和移动监测系统正常运行和监测工作顺畅开展。
2.2.3配合监测科建立、完善固定和移动监测系统档案等工作，及时更新各系统的维护记录。
2.2.4积极配合监测科完成常规无线电监测任务。
2.2.5积极配合监测科完成无线电监测基础和技术设施建设任务。
2.2.6积极配合监测科完成无线电监测设备、办公设备，消防设备的日常管理及运行维护工作。
2.2.7积极提出建议，完善监测科工作及管理制度。
2.2.8按照监测中心的值班安排，承担维稳值班任务。
2.2.9积极配合监测中心完成各类活动保障任务，如大型活动会议保障、考试保障、边境协同保障等。
2.2.10遵守工作纪律，做好考勤记录，定期参加公司组织的培训，提高工作效率。
2.2.11配合监测科查处无线电干扰及不明信号。
2.2.12积极完成监测科的其他工作任务。
3、项目服务总体技术要求

3.1站点无线电监测设施的勘察

站点无线电监测设施的有效巡检、维护、保养，必须建立在对现有无线电监测设施对象信息了解充分的基础之上。维护前，应对无线电监测设施进行现场技术勘察、摸底，以准确了解、掌握当前设备的实际状况，勘察信息将详细造册建档。

3.2站点无线电监测设备巡检、维护、维修工作

针对固定监测站、移动监测站、可搬移监测系统、便携式监测系统、检测系统、网格化节点、压制节点、机房、监测铁塔以及其他相关附属设备设施实施专项巡检，确保各系统设备的正常运行，保证日常无线电监测工作的正常开展。巡检内容如下（不限于）：

3.2.1固定监测站：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、网络系统、电源系统、遥控系统、视频图像监视系统、防雷接地系统、环境监控系统等。

3.2.2无线电监测车：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、电源系统、定位系统、车辆等。

3.2.3可搬移监测系统：天馈系统、监测系统、测向系统、监测测向软件、控制系统、网络系统、定位系统、电源系统等。

3.2.4压制节点：天馈系统、压制系统、语音插播\亚音系统、控制系统、网络系统、电源系统、遥控系统、防雷接地系统等。

3.2.5网格化节点：天馈系统、监测系统、监测测向软件、防雷接地系统、电源系统、网络系统等。
3.2.6便携式监测系统：天线、电池、按键、各功能模块等。

3.2.7监测铁塔：锚栓螺母检查、基础建筑检查、混凝土结构检查、垂直度测量、全塔构件完整性检查、斜拉固定线检查、防腐防锈检查、防雷接地及接地电阻检查等。

3.2.8其他设施及配件：馈线检查及维修、放大器和衰减器巡检测试、检测仪表维护。

3.2.9对地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。
4、项目服务具体技术要求
4.1无线电固定监测站

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空 间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定

情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是

否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	3
	测向系统
	测向功能检查
	检查测向机的测向功能是否正常。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修补，对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全性测试，消除安全漏洞、弱口令等方面的隐患。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	
	
	
	红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。

	10
	视频图像监视系统
	视频服务器功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	摄像机&云台功能检 查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。

	
	
	
	监控图像测试。

	11
	防雷接地系统
	机房、供电、设备、 网络、天线、铁塔 的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。

	12
	环境监控系 统
	门窗防盗检查
	检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。

	
	
	温湿度检查
	检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。

	
	
	消防检查
	检查消防器材是否在有效期范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况

	
	
	监控检查
	检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常

	
	
	空调检查
	检查空调是否正常工作

	
	
	机房检查
	检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况。

	
	
	
	对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。

	
	
	
	对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，隐患排除。


4.2移动监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	GPS 天线、电子罗盘

检查
	GPS 天线、电子罗盘功能正常

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况，及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	测向系统
	测向功能
	检查测向机的测向功能是否正常。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正

常

	
	
	
	检查声音解调是否正常

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修补。对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络连接
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	电源管理模块检查
	车载充电方式。

	
	
	
	市电充电方式。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	移动监测车
	车况检查
	对车辆外观、灯光、转向进行检查。

	
	
	
	保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。

	
	
	
	保持车内通风、干燥、环境良好。

	
	
	车载设备检查
	清理设备积灰，检查车内各设备运行是否正常。

	
	
	
	检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。


4.3可搬移监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	测向系统
	测向功能
	检查测向机的测向功能是否正常

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	
	
	测向软件检查
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	4
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常。

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修补。对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全性测试，消除安全漏洞、弱口令等方面的隐患。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS 外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS 功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。


4.4网格化节点

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定

情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是

否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	设备外观
	查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在设备功能无法通过软件控制进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，解决对设备工作有影响的因素。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	3
	监测测向软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常

	
	
	
	检查所有扫描功能是否处于正常工作状态。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	4
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全性测试，消除安全漏洞、弱口令等方面的隐患。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	5
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	6
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	7
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	8
	防雷接地系统
	机房、供电、设备、 网络、天线、铁塔 的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。


4.5压制节点

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	天馈系统
	压制功能
	检查压制天线在其工作范围内的工作状态，确保能够按照要求发出压制信号。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定

情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是

否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检

查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	压制系统
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）

	
	
	发射功率
	利用相关测量设备，对压制系统的发射功率进行传导测量。

	3
	语音插播、亚音系统
	功能性检测
	系统工作是否正常

	4
	控制系统
	控制电脑硬件、操作

系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞及弱口令进行修改。对系统进行杀毒，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，防止在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	5
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。

	
	
	路由器连通性、安全

性检查
	对路由器进行网络联通性和安全性测试，消除安全漏洞、弱口令等方面的隐患。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	6
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。

	
	
	电池状态检查
	电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS外观检查
	UPS 状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS功能检查
	用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常、参数设置正确。

	7
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	8
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	9
	防雷接地系统
	机房、供电、设备、 网络、天线、监测铁塔 的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。


4.6便携式监测系统

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	接收机主机
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定利用手动操作设备工作面板时，设备能够执行相应的操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤、变形。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或破损情况。

	
	
	电池检查
	检查电池是否能正常进行充、放电。

	2
	功能监查
	频谱扫描设置模式
	通过改变参数的设置，检查各功能是否能够执行相应的操作。

	
	
	显示设置模式
	

	
	
	参数设置模式
	

	
	
	基本接收条件设置模式
	


4.7监测控制中心

	巡检内容
	巡检项目
	工作要求

	无线电监测控制中心
	监测用工控机工作状态及网络安全稳定连接
	对监测控制中心、巡检、维护、保养工作，确保控制中心的正常运行。

	
	数据库服务器工作状态及网络安全稳定连接
	

	
	应用服务器工作状态及网络安全稳定连接
	

	
	更新安装操作系统补丁
	

	
	更新病毒库及病毒、木马查杀、弱口令修改
	

	
	服务器数据备份
	

	
	更新相关软件及软件报错故障处理
	

	
	清理设备灰尘
	

	
	检查CPU
	

	
	机箱散热风扇
	


4.8监测铁塔

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	监测铁塔
	锚栓螺母检查
	检查铁塔、支撑杆的基础锚栓螺母有无松动、缺失情况。

	
	
	基础建筑检查
	检查落地铁塔、支撑杆的基础是否有明显下沉、滑移情况。

	
	
	混凝土结构检查
	检查落地铁塔塔脚柱头、支撑杆桩顶等外露部分的混凝土结构是否有开裂现象。

	
	
	垂直度测量
	对铁塔、支撑杆的垂直度进行测量，对不符合要求的进行整改。

	
	
	全塔构件完整性检查
	检查全塔构件有无被盗、丢失情况，对缺失构件补齐。

	
	
	斜拉固定线检查
	对监测铁塔斜拉固定线进行紧固，锈蚀、破损严重的进行整改。

	
	
	防雷接地电阻检查
	检查防雷接地及接地电阻测量，对不符合要求的进行整改。

	
	
	防腐防锈检查
	检查监测铁塔、支撑杆构件有无生锈情况，对锈蚀的构件进行除锈刷漆处理。


4.9其他设施及配件
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	工作要求

	1
	其他设施及配件
	馈线检查及维修
	检查馈线完好性，对损坏的馈线进行维修,测试馈线衰减值（30-8000MHz）。

	
	
	放大器校准测试
	按照标称频率范围测试放大器增益。

	
	
	衰减器校准测试
	按照标称频率范围测试衰减器衰减值。

	
	
	检测仪表维护
	检查监测仪表的功率计、频率计、射频信号源、音频信号、示波器等是否正常。


4.10对地州市局所有电脑（含内外网）、网络设备进行保密检查和隐患整改，进行病毒库更新及病毒、木马查杀，修改弱口令等。
5、项目服务其它要求

5.1备品备件服务要求

5.1.1  中标方须建立备品备件库，并保证有满足年度维护服务所需的配件，向采购方提供备品备件库设备清单。

5.1.2  所有备品、备件或备机等费用由中标方承担。

5.2巡检、维护、维修服务要求

5.2.1  中标方提供巡检服务，通过巡检逐一对各类设备进行检查,及时发现无线电监测设施运行中出现的故障和隐患。

5.2.2  中标方在服务期内每季度对所有监测站点和设备进行不少于 1 次的现场巡检服务。巡检时要按照制定的《运行维护实施方案》要求做好相关现场检查和处理记录。

5.2.3  中标方至少在巡检前一周告知使用单位巡检日期和行程安排，巡检完成后1天内，向使用单位负责人汇报无线电监测设施运行情况，提交《巡检服务表》（报告模版由中标方提供）经使用单位负责人签字后生效。

5.2.4 维修维护责任。

（1）承担通用软、硬件（非铁塔）故障的维修维护责任。对巡检过程中发现的操作系统、监测软件、网络设备、计算机、工控机等通用软、硬件设备故障，及时记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）确认同意后进行维修维护或更换。

（2）对巡检过程中发现中标方无法修复的监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）等故障，须记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）审核确认确属中标方无法修复的故障并经采购方批准后，报送生产厂家或系统集成商进行故障检测并出具故障检测报告、维修报价单，经设备使用方（负责人）同意、确认后，再次经采购方批准，方可进行维修。

本项中涉及的操作系统、监测软件、网络设备等通用软、硬件设备和监测系统工控机、监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）故障，产生的维修费用累计支出不超过项目中标金额10%，由中标方承担。超出项目中标金额的10%的维修费用，中标方需报采购方审核、确认，由采购方承担。
5.2.5 对南疆5地州市7座监测铁塔整塔除锈刷漆，同时巡检中发现监测铁塔存在问题或安全隐患的，及时进行维修处理，确保监测铁塔的安全性，费用由中标方承担。合同履行期间及维护过程中发生的监测铁塔事故由中标方负责，因自然原因造成的事故除外。

对中标方无法处理的故障（如：塔基沉陷；必须将铁塔拆除才可进行维修或矫正等），应向使用方（负责人）报告并提出切实可行的整改建议。中标方无法处理的故障必须由设备使用方（负责人）审核确认属实方生效，否则由中标方负责维修处理并承担相应费用。

5.2.6 采购方可根据需要，要求中标方增加或修改部分设备巡检内容。

5.3技术能力要求

熟悉南疆5地州监测设施建设及运行情况，具有相应的维护经验。

5.4现场伴随、应急处置和重大活动保障服务

5.4.1  对重大监测任务、应用测试、技术演练及系统变更、升级或采购方有特殊要求期间，中标方可提供方案支持、电话支持或现场伴随等技术支持服务。在应急处置、重大活动保障和特殊监测任务时，中标方应提供现场支持服务，要迅速到达指定地点待命，服从采购方的统一指挥和调度，按采购方的要求调用有关应急保障资源。

5.4.2  具体提供的保障内容及要求的技术力量，由双方协商确定。
6、项目验收

合同标的项目实施完毕后，由中标方向采购方发起项目验收申请，经采购方同意后，组织专家进行项目验收。中标方提供项目实施期间的验收材料，包含但不限于：中标通知书、合同、原始记录、巡检报告、验收报告、问题汇总与建议等相关证明材料。

通过采购方验收后，采购方无息退还中标方缴纳的履约保证金。未通过项目验收的，中标方需在约定时间内进行整改，整改完毕后，向采购方提请项目验收，最终通过采购方验收后，采购方无息退还中标方缴纳的履约保证金。

附件2：

2022年南疆5地州7座监测铁塔整塔除锈刷漆清单

	序号
	地区
	数量

	1
	阿克苏
	2

	2
	巴州
	2

	3
	喀什
	2

	4
	和田
	1


第四部分 合同文本（仅供参考）
1．定义
 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。
 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。
 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。
 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。
 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。
 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。
2．适用范围
 2.1本合同条款适用于本次招标活动。
3．原产地
 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4．技术规格和标准
 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本采购文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
5．专利权
 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
6．包装
 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。
7．运输标记
 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：
  (1)收货人
  (2)合同号
  (3)收货人代号
(4)发货单位
(5)目的地
  (6)货物的名称、品目号、箱号
  (7)出厂或装箱日期
  (8)毛重／净重(公斤)
  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)
 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。
8.卖方的交货价合同
 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。
 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。
 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。
 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。
9．装运通知
 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。
10．保险
10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。
11.支付
 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：
     (1)转账支票；
     (2)电汇付款。
11.2 付款方式见合同特殊条款。
12．技术资料
 12.1除采购文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
13．价格
 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。
14．质量保证
 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。
 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。
15．检验
 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。
16．索赔
 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
17．延期交货与核定损失额
 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
18．不可抗力
 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19．违约终止合同
19.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：
    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。
 20.一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
21．变更指示
 21.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
    (2)装运方式和包装方式；
    (3)交货地点；
    (4)卖方须提供的服务。
 21.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。
22．合同修改
 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
23．转让与分包
 23.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
 23.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。
24．适用法律
 24.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
25．通知
 25.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。
26．合同文件及资料的使用
 26.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。
 26.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。
 26.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。
27．合同生效及其他
 27.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。
 27.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
 27.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。
 27.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；
 27.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；
采购文件；
中标通知书；
中标方的投标文件及询标中的书面答疑；
  4）  合同条款及合同特殊条款；
买方：                                     卖方：
代表：                                     代表：
附录：
附录1  价目表
附录2  供货范围及详细报价的技术资料
附录3  技术服务
附录4  技术参数
附录5  验收及验收测试

合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
甲方：
乙方：
一、项目内容
运维服务期限一年。__________________地州市无线电监测设施运行维护服务。
二、项目范围 
本项目服务范围包括___________________________。
三、项目要求
1.站点设备、设施的勘察
无线电监测设施的有效巡检、维护、保养，必须建立在对现有无线电监测设施信息充分了解的基础之上。维护前，应对无线电监测设施进行现场技术勘察、摸底，以准确了解、掌握当前设备的实际状况，勘察信息将详细造册建档。
2.无线电监测设备巡检、维护、维修工作
2.1.乙方在服务期内每季度对所有监测站点和设备进行不少于 1 次的现场巡检服务。巡检时要按照制定的《运行维护实施方案》要求做好相关现场检查和处理记录。
2.2.乙方至少在巡检前一周告知使用单位巡检日期和行程安排，巡检完成后1天内，向使用单位负责人汇报无线电监测设施运行情况，提交《巡检服务表》（报告模版由乙方提供）经使用单位负责人签字后生效。
2.3.维修维护责任。
（1）承担通用软、硬件（非铁塔）故障的维修维护责任。对巡检过程中发现的操作系统、监测软件、网络设备、计算机、工控机等通用软、硬件设备故障，及时记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）确认同意后进行维修维护或更换。

（2）对巡检过程中发现中标方无法修复的监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）等故障，须记录登记并书面反馈设备使用方（负责人），经设备使用方（负责人）审核确认确属中标方无法修复的故障并经采购方批准后，报送生产厂家或系统集成商进行故障检测并出具故障检测报告、维修报价单，经设备使用方（负责人）同意、确认后，再次经采购方批准，方可进行维修。

（3）本项中涉及的操作系统、监测软件、网络设备等通用软、硬件设备和监测系统工控机、监测系统核心设备（如：监测接收机、测向机、天馈系统等）、专用设备（非铁塔）故障，产生的维修费用累计支出不超过项目中标金额的10%，由中标方承担。超出项目中标金额10%的维修费用，中标方需报采购方审核、确认，由采购方承担。
（4）对东疆、北疆12地州市8座监测铁塔整塔除锈刷漆，同时巡检中发现监测铁塔存在问题或安全隐患的，及时进行维修处理，确保监测铁塔的安全性，费用由中标方承担。对东疆、北疆12个地州市5座闲置监测铁塔进行整塔安全性评估，对存在安全隐患的监测铁塔进行修复或经招标单位批准后进行拆除。合同履行期间及维护过程中发生的监测铁塔事故由中标方负责，因自然原因造成的事故除外。

对中标方无法处理的故障（如：塔基沉陷；必须将铁塔拆除才可进行维修或矫正等），应向使用方（负责人）报告并提出切实可行的整改建议。中标方无法处理的故障必须由设备使用方（负责人）审核确认属实方生效，否则由中标方负责维修处理并承担相应费用。

（5）甲方可根据需要，要求乙方增加或修改部分设备巡检内容。
3.实验室资质认定工作
乙方配合完成检测实验室资质认定相关的日常运行辅助工作，以确保甲方CMA/CNAS资质的有效性，辅助甲方完成资质的年审及复审工作。包括但不限于：内部管理体系审核报告、管理评审报告、质量手册和程序文件换版及修订、能力验证及比对报告、内部质量监控实施情况报告、仪器设备期间核查实施表、实验室检测能力维护情况表、测量设备确认表、设备校准评价表、仪器设备维护记录、合格服务与供应商登记表、不确定度评定报告、检测用计算机软件评审表、设备履历表、设备使用记录表、设备功能性检查表、设备维护记录、辅助设备功能检查表等工作，以及资质评审、复审期间评审专家所产生的一切费用由乙方负责支付，时间为2022年-2023年。
4.日常业务支持
4.1.乙方要对自治区无线电监测中心控制中心、监测网和平台软件做好日常运行维护工作，按时提供系统、数据备份和恢复服务，检查运行情况及功能状况，每月至少完成 1 次。平台软件包含但不限于管理系统、监测测向系统、月报系统、指挥控制系统等。
4.2.日常运行维护工作包括但不限于以下几个方面：设备功能检查、维护；系统软件运行情况检查、维护，故障处理；日志查看、汇总、分析；控制中心终端维护、服务恢复；数据备份、系统升级；配合进行工程实施等。
4.3.对重大监测任务、应用测试、技术演练及系统变更、升级或甲方有特殊要求期间，乙方可提供方案支持、电话支持或现场伴随等技术支持服务。在应急处置、重大活动保障和特殊监测任务时，乙方应提供现场支持服务，要迅速到达指定地点待命，服从甲方的统一指挥和调度，按甲方的要求调用有关应急保障资源。
4.4.具体提供的保障内容及要求的技术力量，由双方协商确定。
5.运维项目
5.1. 监测、测向接收机等主设备
检查设备运行状态、功能和性能。检查软件的控制过程，开关机实验。对运维过程中发现无法修复的故障进行登记记录，经甲方审核确认确属乙方无法修复的故障并经甲方批准后，报送生产厂家或系统集成商进行故障检测并出具故障检测报告、维修报价单，经甲方同意并确认后，方可进行维修，费用由甲方承担。
5.2. 天馈系统
检查天馈系统安装是否牢固、接收信号是否正常，对巡检中发现的故障经甲方审核确认确属乙方无法修复的故障并经甲方批准后，报送生产厂家或系统集成商进行故障检测并出具故障检测报告、维修报价单，经甲方同意并确认后，方可进行维修，费用由甲方承担。
5.3. 工控机
对系统进行安全测试、性能功能检查，对发现的故障问题及时进行维修处理。
5.4. 网络设备、环境监控
检查路由器、交换机等设备，检查网络，环境控制单元开关机实验，GPS 运行是否正常，对发现的故障问题及时进行处理。
5.5. 防雷系统
检查馈线防雷器、电源防雷器性能是否良好；天线、电源线、地线等是否正常，对不符合要求的进行整改。
5.6. 机房环境
检查监测机房的温度、湿度、卫生洁净、视频监控、门禁、房屋安全、站内外环境、消防设施等，并根据巡检情况进行整改，对无法处理的故障应向使用人报告并提出切实可行的整改建议。
5.7. UPS供电系统
对蓄电池电压监测、充放电实验，对不符合续航能力要求的电池进行更换。
5.8逆变器
检查发电机输出功率等指标，不符合要求的进行整改。
5.9支撑腿
检查汽车安装的支撑腿起落是否正常，确保对车辆的有效支撑，对不符合要求的进行整改。
5.10车体整体性检查
车况、天线孔密封性、车载空调功能检查等，确保车辆良好。
5.11监测铁塔
铁塔基础数据和垂直度测量，镀锌、螺栓、构件、天线支架、爬梯和环境检查，防腐防锈检查等，对发现的安全隐患如：倾斜、构件松动等进行维修。检查保养后出具维护保养测试报告，内容要包含铁塔垂直度数据、防雷接地数据等。对无法处理的故障应向使用人报告并提出切实可行的整改建议。
6.对乙方人员基本要求  
6.1具有中华人民共和国国籍，遵守宪法和法律，主动维护国家安全和民族团结，中共党员优先。
6.2不得派遣曾受过各类刑事处罚的，曾被开除公职的、有违法、违纪行为正在接受审查的，尚未解除党纪、政纪处分的，刑事处罚、行政处分尚未解除的，立案审查尚未作出结论的人员，有其它违反国家法律、法规行为的人员。
6.3支撑保障团队需满足  人，具有较为丰富的无线电设备维护经验的人员  人，其它专业技术人员  人，所有人员具有三年以上业界工作经验，具有良好的沟通协调能力。驻场工程师具有3年以上无线电监测网及监测设备维护工作经验，具有全日制普通高校毕业证、学位证，具有岗位所需的专业知识和工作能力，具有良好的品行和执业道德，身体健康，无传染类疾病，能长期出差和野外工作。上述人员均需与乙方存在正式合法的劳动关系，并与乙方签订有劳动合同，且驻派时间在劳动合同期限内。
6.5若驻场人员连续三月经考核未达到甲方要求，甲方有权要求撤换驻场人员，乙方需在15日内完成对新驻场人员的派遣，未经甲方同意不得随意调换驻场人员和支撑保障团队成员。
6.6驻场工程师的日常工作管理由甲方主导、甲方乙方共同协调完成，乙方应制定安全工作流程和方案，加强对相应人员的安全防范教育，甲方不承担驻点工程师的工作生产安全责任。
6.7 负责全疆运维巡检的乙方工程师由乙方制定安全工作流程和方案，加强安全防范教育，甲方不承担全疆运维巡检的工程师工作生产安全责任。
7.大型专项活动、演练的保障
除驻场技术人员，为保证大型活动的无线电保障工作顺利进行，乙方可抽调技术专家和后勤保障队伍，组成临时的“活动保障小组”，全方面参与保障工作。
8.远程技术支撑
要求乙方建立专岗技术支撑部门，通过电话、网络等快捷通讯手段实现对现场服务人员的远程技术支撑职能。技术支撑人员专业范围应涵盖无线电管理业务、射频微波专业、硬件设计维护、软件维护、仪器仪表等相关方向，人员应从技术队伍中选拨经验丰富、技术能力突出者。
9．驻场服务时间
工作日10:00-20:00。非工作日可远程提供服务，远程支持时限内，对于紧急事务、重大活动保障，驻场工程师能够到场。
10.不属于维保范围的项目
10.1新建或尚在产品质量保修期的无线电管理技术设施、设备及其专用配套控制、供电、通信、数据传输设备。
10.2非维保服务设施、设备本身原因导致意的意外事故的设备损坏维修。
10.3因不可抗力原因造成的设备损坏维修。
10.4非合同指定范围内的搬站、升级改造等正常维护外的甲方其他需求。
三、维护范围
四、合同价款及支付方式 
（一）合同价款
本合同服务价格为¥       元，（大写：人民币      元整），合同价款明细表见附件1。该价格为乙方所提供服务的含税价，包含服务及服务过程中所产生的劳务费、培训、保险，巡检任务所涉及的交通、工具、差旅、食宿、通信等费用，以及涉及该运维服务项目的其他费用。
（二）支付方式
1、合同签订后，甲方收到乙方项目合同总金额服务类全额发票小写：      元整（大写：           元整），并开具合同总金额50%的收据小写：         元整（大写：     元整）后，十五个工作日内甲方向当地财政部门申请，根据付款流程支付乙方小写：        元整（大写：             元整)。（乙方指定收款账户见合同落款处。）

2、在全部满足下述2个条件后十五个工作日内，甲方按合同总金额的50%向当地财政部门申请支付乙方小写：       元整（大写：        元整）：

1)乙方向甲方提交合同总金额50%的收据小写：         元整（大写：     元整）；

2）合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的10%，即：小写：      元整（大写：   元整）的银行履约保函，期限至2023年12月31日。 

乙方不履行质保义务，甲方有权按次扣除合同总金额1%的违约金，并另行组织他人履行，由此产生的费用由乙方承担。
因甲方使用的是财政资金，上述条款规定的甲方付款时间均为甲方向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后因非甲方的原因导致延期付款的，甲方不承担违约责任。

5、乙方应当开具符合甲方要求的合规发票，否则甲方有权拒绝付款。
五、合同期限与终止
1.合同期限
自2023年1月1日至2023年12月31日止。
2.合同的终止
2.1若本合同签订生效后乙方维护人员未及时到位开展工作，则本合同在乙方维护人员到达开始服务第一个工作日起满1年的周期后终止；
2.2合同期满，双方未续签的；
2.3乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。
六、项目绩效评估
服务期限内，甲方有权对乙方提供的服务工作绩效、服务对象受益情况和满意度等进行考核，乙方应当积极配合。项目绩效评估指标见附件。
甲方对乙方驻场人员的工作质量进行综合绩效评估，评价结果达90分以上，甲方退还乙方10%的银行履约保证金，计¥       元，（大写：人民币       元整）；评价结果低于90分，甲方将不予退还乙方履约保证金。
七、双方权利和义务
1.乙方可要求甲方按本合同的规定按时足额拨付项目经费。
2.乙方在履行合同过程中，应按本合同如实报告项目进展情况，按时、按标准完成项目任务。如乙方未能在合同期内完成全部项目的服务内容，合同结束后，应将甲方已经支付的款项返还甲方，并承担违约责任。
3.乙方维护人员在驻场地或因工作需要外出出差，期间的乙方驻场人员发生人身伤害事故的，由乙方承担赔偿或工伤保险责任，甲方不承担任何赔偿责任。
4.乙方维护人员因故意或过失造成甲方财务损害及其它经济损失的，由乙方承担赔偿责任。
八、保密义务
1.双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。 
2.除非得到另一方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
3.本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
九、违约责任

1.乙方不得无合理理由中途解除合同。如乙方无合理理由中途解除约定，甲方可以要求乙方返还已支付所有费用，并可以要求乙方支付本合同总价30%作为违约金。
2.如甲方有合理理由中途解除约定，甲方按乙方实际完成工作内容和相应服务质量、水准支付乙方报酬。
3.乙方的服务人员不履行或不按本合同约定履行服务的，每出现一次，甲方可视具体情况要求乙方承担合同总额2-10%的违约金；如服务期内出现三次以上的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付所有费用，并向甲方支付本合同总金额30%的违约金。
4.乙方违反本合同其他的约定，甲方可视具体情况要求乙方承担合同总额10-30%的违约金并赔偿因此造成的所有一切损失。
5.对违约金，乙方应在违约之日起十天内，向甲方支付违约金。如未按时支付违约金，每逾期一天，乙方应按违约金数额的0.5%向甲方支付逾期付款赔偿金。
十、合同的生效
本合同在甲、乙方签字及加盖公章后生效。
十一、争议的解决
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，可以向甲方住所地的法院提出诉讼。
十二、其它
1.本服务项目不允许转包、分包。
2.乙方须保障甲方在使用其提供的服务不受到第三方关于侵犯专利权、商标权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的一切法律责任和费用。
3.下述文件为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等法律效力，本合同没有约定的，按下列文件的相关规定执行：
招标文件及修改与补充、澄清；中标通知书和本合同所有附件；乙方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；谈判中的承诺函、报价。
4.在履行合同中，乙方需根据甲方的需求提供相应资料。招标文件和乙方投标文件、答疑、承诺及本合同中如有表述不一致的地方，以有利于甲方的条款履行。
5.本合同按中华人民共和国的相关法律解释。
6.本合同文本不得涂改，如需修改，经双方一致同意，共同签署补充协议。 
7.本合同用中文书写，买卖双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。除另有规定外，本合同计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
8.本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
本合同一式捌份，甲方持肆份，乙方持肆份。

本页以下为空

甲方：
负责人或授权代表（签字）：
地址：
开户银行：
帐号：
邮编：      
固定电话： 手机：
联系人：          传真：        
乙方：  
法定代表人或授权代表（签字）：
地址： 
开户银行：             行号：   
帐号： 
邮编：             固定电话：    
联系人：         　　手机：    
签订时间：   年    月    日
签订地点：

附件1
分项报价
	序号
	服务项目名称
	单位
	数量
	单价（元/单位/年）
	合价（元/年）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	合  计
	 


附件2
绩效评估表
	评价项
	评价内容
	评价标准
	得分

	故障解决率（25分）
	得到解决的故障数占故障总数的比例
	得分=故障解决率*25，其中，故障解决率=得到解决的故障数/接单的总故障数*100%。
	

	巡检维护质量
（20分）
	巡检工作质量
	巡检内容是否全面，巡检报告质量是否满足要求，分值范围为0-20分。
	

	故障解决
及时性
（25分）
	故障解决是否及时
	用户会对故障解决及时性进行评价，分为满意、基本满意、不满意三个档次，得分分别为25分、20分、15分。
	　

	服务文档
及报告
(10分)
	提供驻场服务的各类文档及报告详实可靠
	对每次合同约定期限文档及报告提供情况打分：1.及时提供检查文档及报告，种类齐全，内容详实可靠得10分；2.资料提供不及时，种类不齐全，内容不完整，根据情况得1-8分；
3.没有提供相关文档得0分。
评价期内各次文档提供情况得分平均分即为本项得分。
	　

	技术人员
数量
(10分)
	技术人员数量是否达到合同约定要求
	1.评价期内没有出现数量不足情况，得10分。2.出现1次数量不足的情况，得8分，出现2次数量不足的情况，得6分，出现3次数量不足的情况，得4分，出现4次及以上数量不足的情况，得0分。
	　

	技术人员
工作纪律
(5分)
	是否存在违反用户单位内部管理规定的情况
	1.评价期内无此类情况得5分。
2.出现此类情况1人次得4分，2人次得3分，3人次得3分，4人次得2分，5人次得1分，超过5人次得0分。
	

	改进建议
(5分)
	提出有针对性预防改进建议
	评价期内用户评分的平均数即为该项得分。报修用户会对每一个故障的改进建议进行评价，分为满意、基本满意、不满意三个档次，得分分别为5分、3.5分、2.5分。
	

	总分
	



第五部分 范本格式

1、 投标文件封面

（投标文件封面）

                                                     【正/副本】
            （项目名称）            
包号：

项目编号：
供应商：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

       年        月        日

1、 投标函

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方　　　（项目名称）、（项目编号）、（包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

（7）投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开始之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的招标开始时间后，供应商在招标有效期内撤回，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

7．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法人或授权代表签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	名称
	包号
	投标总价

（万元）
	投标

保证金
	服务期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。 

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。 

3.投标报价为提供本项目服务和与之相关的一切费用。

4.如有需要，可列报价明细表，格式自制。
供应商供应商：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                                   日 期：　　年　月  日
。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　 

	序号
	项目内容
	单位
	单价
	总价

	1
	 
	
	
	 

	2
	 
	
	         
	 

	3
	 
	
	 
	 

	4
	 
	
	 
	 

	…
	 
	
	 
	 

	合计：大写：

小写：

	优惠承诺及其他：


法人或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

4、服务需求偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件服务需求
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分 服务需求”逐条对应填写。

法人或授权代表签字：　                 

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	响应内容
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注：与招标文件中“第四部分  商务部分”逐条对应填写。

法人或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人授权委托书

本人               （姓名）系             （供应商名称）的负责人，现拟派我单位        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就           （招标项目名称、项目编号、包号）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。
代理人：                 性别：              年龄：                    
单  位：                 部门：              职务：                    
代理人无转委权，特此申明。
附：授权委托人身份证明。
	代理人身份证复印件（正面）


	代理人身份证复印件（反面）


供应商名称：               （盖章）
法人或授权代表签字：           （盖章）
                                               日期： 年  月  日
注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）、（包号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　招标服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　投标人的：　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：            
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

8、供应商概况

	供应商名称
	

	注册地址
	

	成立时间
	

	执业许可证号
	

	负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	企业相关概况
	

	单位负责人
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	经营范围
	


备注：本表后附相关执业许可证及其他相关材料；
9、供应商类似业绩

	项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	服务内容
	

	合同期限
	

	合同价格
	

	备注
	


备注：
1、本表后须附类似业绩的证明资料（中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章）
2、具体年份要求：2020年1月1日-至今
3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。
10、拟派项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本职业年限
	

	专业
	
	毕业学校
	

	身份证号码
	
	在单位担任职务
	

	执业资格
	
	证书编号
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	服务内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、拟派项目负责人（主管）应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目负责人的证明材料（上述材料复印件）。

2、拟派项目负责人（主管）近三年（2020年1月1日至今）类似业绩应附（中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章。
11、拟派本项目服务人员情况一览表

	姓名
	身份证号码
	性别
	岗位
	职称
	学历
	专业
	从事相关

工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。

2、上述人员应附身份证、相关执业证书、学历证书及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（上述材料复印件）。
12、服务团队相关工作经验

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	在项目中所承担工作
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	服务内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表后须附相关工作经验的证明资料（中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章）。
13、维护方案
（格式自拟）

14、运维安全的保证措施
（格式自拟）

服务质量保证

（格式自拟）

16、资质证明文件

（1）内容见“供应商须知附表”第6条。

（2）其它一切有利于供应商的证明材料。
17、投标人诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与新疆维吾尔自治区工业和信息化厅招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招标活动。
二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日

18、中小企业声明函
本公司      郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：  

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员  人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）

日期： 年 月 日

开票信息

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）          发票：

开票单位名称：                                               

统一社会信用代码：                                           
地址：                                     开票信息备案电话：               

开户行：                                   
账号：                                     
普通电子发票接收邮箱：                     （专用发票不填此项）
                          供应商名称：                              

              财务专用章：                  

注：1、以上开票信息必须由投标单位财务部门出具或经投标单位财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

    2、开票信息于投标响应文件递交时与《开户许可证》单独提供。
 








PAGE  

