
自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务
招标文件

项目名称：自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务

建设单位：新疆维吾尔自治区自然资源厅（公章）
法定代表人（盖章）：                

代建单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心（公章）
法定代表人（盖章）：                

项目联系人： 努尔艾力·艾尼瓦尔、李凡    

联系电话： 0991- 2646342     0991-2616431   

招标代理机构：新疆西北招标有限公司（公章）
法定代表人（盖章）：                

联系人：周冰、贾伟   联系电话：0991-5823555、18609915526
投标人须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	项目名称：自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务项目概况：项目规划用地16990平方米，总建筑面积22800平方米，主要建设自然资源资料档案库（馆）及室外配套工程。

	
	招标内容：全过程造价咨询服务。服务内容包括：概算审核、编制工程量清单、招标控制价及施工图预算、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、投资绩效管理、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

	2
	服务周期：自合同签订后至工程竣工决算完成。

	3
	服务内容：自治区自然资源资料档案库（馆）项目；

质量要求：根据项目特性及业主需求最大程度满足要求

	
	招标方式：公开招标 

	4
	投标人资质要求：

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；具备有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

2、项目负责人要求：项目负责人须具有国家注册造价工程师的注册证书。

3、投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

4、信誉要求：投标人自2017年1月1日至今没有骗取中标和严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录及重大质量、环境、安全等问题，无行业行政主管部门通报批评的情况。

5、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	5
	招标文件发出时间: 2022年10月08日起至2022年10月13日，上午10:00—13：30时，下午15：30—18:30时(以上均为北京时间)。

	6
	开标时间：2022年10月31日下午16:00（北京时间）

递交地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）
递交文件截止时间：2022年10月31日下午16:00（北京时间）

	7
	投标文件的份数
	正本： 1 份；副本：3份 ；电子投标文件：1 份。

	8
	评标方法
	综合评分法

	9
	投标有效期 ：投标截止时间后30天

	10
	招标控制价：75万元 

	11
	开标时须携带营业执照原件、项目负责人证书原件、法人授权委托书及被授权人身份证原件、投标保证金收据原件由监督人查验。

注：以上原件齐全为合格有效投标人，否则投标文件不予评审，复印件不予认可。

	12
	投标保证金：

1、金额：7500元（柒仟伍佰元整）。

2、保证金缴纳截止时间：同开标截止时间，以银行到账回单为准。

3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金账户，并注明项目名称及用途。

账户名：新疆西北招标有限公司

开户行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

账    号：107638779707

行    号：104881007105

	13
	招标代理服务费由中标单位支付。

	14
	评标委员会组建
	评标委员会构成： 7人 
其中招标人代表   2
人，专家   5
人；
专家确定方式：均从新疆政采云专家库中随机抽取。


第一章 招标公告

自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务的公开招标公告

项目概况

自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务招标项目的潜在投标人应在（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）获取招标文件，并于2022年10月31日16点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：新西招字【2022】03045
项目名称：自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务 

采购方式：公开招标

预算金额（元）：750000
最高限价（元）：750000 

采购需求：

标项一  

标项名称：自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务 

数量： 1

预算金额（元）:750000 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：项目规划用地16990平方米，总建筑面积22800平方米，主要建设自然资源资料档案库（馆）及室外配套工程。

备注：招标范围：全过程造价咨询服务。服务内容包括：概算审核、编制工程量清单、招标控制价及施工图预算、项目施工阶段全过程施工造价管理（包括招投标管理、合同管理、工程进度款的审核和签证变更造价审核及确认、资金使用计划的编制、投资绩效管理、风险管理、全过程造价争议的处理、索赔与反索赔处理、投资偏差分析及合理化建议、工程材料及设备的市场询价及确认等）、工程结算审查、工程竣工决算。

合同履约期限：自合同签订后至工程竣工决算完成。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业；具备有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3.2项目负责人要求：项目负责人须具有国家注册造价工程师的注册证书。

3.3投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

3.4信誉要求：投标人自2017年1月1日至今没有骗取中标和严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录及重大质量、环境、安全等问题，无行业行政主管部门通报批评的情况。

3.5其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.6本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2022年10月08日至2022年10月13日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）。

方式：线上获取（方式1：登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，按公告要求提交报名材料扫描件作为附件上传，审核通过后方为报名成功；方式2：各潜在供应商按公告要求提交报名材料扫描件发送至邮箱：353061116@qq.com，并在邮件内注明所投项目名称、供应商名称、联系人及电话，收到邮件提示为报名成功即为审核通过）。

注：若因疫情原因供应商无法完整提供报名材料的，需出具情况说明。
售价（元）：200.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    提交投标文件截止时间：2022年10月31日16:00（北京时间）

投标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼）
开标时间：2022年10月31日16:00（北京时间）

开标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦九楼） 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人购买标书时应提交的资料：报名时需提供法定代表人证明书和身份证原件或者法人授权委托书和被授权人身份证原件、三证合一的《营业执照》、项目负责人注册证书、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页并加盖投标单位公章，以上所有资料提供复印件加盖投标单位公章的复印件壹套，资料不齐不予受理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区自然资源厅
地 址：乌鲁木齐市天山区金银路56号

联系方式：0991-2616430
2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路江西大厦九楼

联系方式：0991-5823555、18609915526

3.项目联系方式

项目联系人：周冰、贾伟
电 话：0991-5823555、18609915526
第二章  投标须知

一、总则

1、工程概况

1.1、本招标工程的工程概况已在投标人须知前附表中列清。

2、招标范围

2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或删减工程招标范围。

2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表中列清。

3、招标方式及备案

4、合格投标人

4.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表中列清。

4.2、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

5、投标费用

5.1、投标人应承担其编制投标文件的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

6.2、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

7、招标文件的解释

7.1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到招标文件后2日内以书面形式向招标人提出，招标人将以《招标文件补充》形式予以解答，并在开标前15日及时将答复送至所有投标人。

8、招标文件的修改

8.1、在投标截止时间24小时前，招标人都可能会以《招标文件补充》的方式修改招标文件。

8.2、《招标文件补充》以书面形式发给所有投标人，《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.3、为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

8.4、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称《招标文件补充》。

三、投标文件

9、投标文件由下述内容构成：

9.1. 投标承诺书；

9.2．法定代表人身份证明书及身份证复印件（加盖单位公章）；

9.3．法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖单位公章）；

9.4. 投标文件附表格式；

9.5.造价咨询工作范围、任务和完成的质量保证措施；

9.6.服务承诺等；

9.7.工程造价咨询业务征询客户意见单及投标人认为有必要提供的其他资料；

9.8.其他内容。
10.投标文件纸张要求

10.1.投标文件均应采用A4打印纸。

11.投标文件书写要求

11.1.投标文件采用打印方式书写。

12.投标文件装订要求：投标文件应按封面、目录、正文顺序装订。

13.投标文件字体要求：投标文件所采用四号宋体字体，为便于评审，投标文件按照招标文件相关内容先后顺序编排。

14.投标文件的份数和签署

14.1.投标人应按投标人须知前附表规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

14.2.投标文件必须注明“正本”或“副本”字样。

14.3.投标文件凡是要求盖投标人章、法人代表人章处必须加盖。

14.4投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.5全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印签。

15.投标文件的密封与标志

15.1.投标人必须将投标文件正、副本分别封袋同时注明“正本”和“副本”、“电子投标文件”字样，并加盖投标人公章和法人代表章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

15.2.所有封袋上应写明招标人名称、项目名称和投标人名称。

16、投标文件递交

16.1.投标人必须按投标人须知前附表规定的时间和地点，将投标文件递交给招标人，并注明时间。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件要求，而予以拒绝评审。
16.2.招标人事先约定，延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。
17、投标文件修改与撤回
17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知，并将此通知报招标代理公司备案。
17.2.投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。
17.3.投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。
18.投标文件的澄清
18.1评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。
19.投标文件格式
19.1.投标人可按招标文件第三章要求格式编制投标文件。
四、开标时间及地点
20.招标项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

20.1.招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，以证明其身份并接受监督人的查验，同时拟派项目负责人必须到达现场参加开标会议。
20.2.开标会程序

20.2.1、标前会

20.2.1.1、招标人和招标代理人、监督人参加。

20.2.1.2、标前会由招标代理机构主持。

20.2.1.3、招标人在标前会上确定评标委员会负责人、开标会主持人、唱标人、记录人。

评标委员会负责人负责宣布得分、中标人等内容。评标委员会负责人如果参与评标则与其他评标专家的权利相同。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的内容。

评标委员会对投标单位的资格审查资料原件进行评审。

20.2.1.4、开标

请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人的有效证件。

开标会主持人介绍参加会议的人员。

投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

开标会主持人征求投标人代表有无书面补充材料，但是对投标文件实质性内容更改的无效。

20.2.1.5 评标

招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

评标委员会对投标依据《招标文件评分标准》进行审查、评分。

投标人进场，评标委员会主任宣布各投标人得分。

评标委员会主任按招标文件规定宣布中标人。

开标会主持人请各投标人对最终结果签字确认并宣布本次招标会议结束。

五、评标方法及定标原则
21.本次招标工程评标定标奉行公开、公平、公正的宗旨。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。
21.1.本次招标工程采用综合评分法进行评标（具体详见附表一）。
21.2. 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（2）投标文件未按规定时间送达的；

（3）投标人的法定代表人或委托代理人和项目负责人未参加开标会议的；

（4）按投标人须知前附表第10条规定有效原件不齐全的投标人的投标文件；

（5）被招标行业主管部门列入黑名单的企业的投标文件。

《投标文件完备性及符合性审查标准》
	序号
	评审内容

	
	

	1
	投标报价超过本项目招标控制价的。

	2
	投标文件中投标承诺书是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人章。

	3
	投标文件中法定代表人身份证明书是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。

	4
	投标文件中法定代表人授权委托书是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。

	5
	投标文件封面是否注明“正本”或“副本”字样。

	6
	投标报价单是否按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。

	7
	是否具有其他实质性不满足招标文件的要求。


评 分 标 准

	序号
	评分项目
	分值
	评分细则
	得分

	一
	投标文件

质量
	2分
	响应招标文件实质性要求，并能结合企业自身情况及项目实际实施情况编制投标文件，标书编制整齐、严谨、清晰、装订无错漏，标书质量一般得0.5分；好得2分，较好得1分。
	

	二
	项目组人员

、服务承诺及方案
	项目组人员
	10分
	拟派项目负责人具有中级职称得1分，具有高级职称得2分。
	

	
	
	
	
	拟投入项目组的项目负责人及其他人员具有注册造价执业资格（中级及以上职称）达到5人的得4分；4人的得3分；3人的得1分；3人以下不得分。
	

	
	
	
	
	拟派人员的简历必需提供，有造价咨询业绩且从事本行业5年或5年以上得4分。（每个拟派人员无业绩或从事年限不够的每项扣1分，扣完为止）
	

	
	
	实施 方案
	15分
	技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度，机构健全得5分，否则酌情扣分。
	

	
	
	
	
	项目组人员（含项目负责人）岗位职责明确得5分，否则酌情扣分。
	

	
	
	
	
	针对造价咨询服务实施方案科学可行、咨询服务工作周密有效、时间安排紧凑有序得5分，否则酌情扣分。
	

	
	
	服务 承诺
	30分
	详细说明全过程造价咨询的服务的难点，以及相应的解决办法，应急处理措施，（9分）；如何把握住造价咨询服务的关键控制点工作及分级检查，（8分）；对咨询服务项目的质量、准确性做出详细的承诺（7分）；除报价以外的承诺、服务及实质性的优惠条件（6分）。
	

	三
	业绩
	项目负责人业绩
	8分
	拟派项目负责人2019年1月1日至今具有房建造价咨询业绩，投资额达到10000万元及以上，具有3个及以上项目有效业绩得8分，2个有效业绩得4分，1个有效业绩得2分。

（注：业绩证明材料须提供造价咨询合同、建设工程造价咨询审核定案书或招标控制价备案登记表、工程造价咨询业务征询客户意见单复印件），无有效业绩不得分。
	

	
	
	企业

业绩
	12分
	2019年1月1日至今，具有房建的造价咨询业绩，投资额达到15000万元及以上，1个得3分；投资额达到8000万元及以上，1个得1分；本项最多得12分，没有不得分；

（注：业绩证明材料须提供造价咨询合同、建设工程造价咨询审核定案书或招标控制价备案登记表、工程造价咨询业务征询客户意见单复印件）。无效业绩不得分。
	

	四
	业主评价
	3分
	2019年1月1日至今，政府投资项目经业主评价每有一项满意得1分，满分3分。
	

	五
	投标人报价
	20分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为20分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）
	


评分结果统计时，按合计总分的算术平均值为投标文件最终得分，计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（中小微企业名录截图）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审后，得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，价格低的投标人获得中标人推荐资格。

22、定标原则
22.1、综合评分法定标原则。
本次招标项目得分最高的第 1 名为中标单位。 
第三章 合同条款
15、合同条件:
15.1合同协议条款将由招标人（甲方）与中标单位（乙方）结合本项目具体情况协商后签订。
16、合同价款
16.1 合同价款的确定与调整方式：
16.1.1合同价款的确定：
投标人所报总价在合同实施期间,且不因工程工期、竣工结算结束日期而变动，投标人在报价时已充分考虑风险因素。合同价按投标人报的综合取费比率及该工程建安工程计划投资计算，实行包干价。
16.2 付款方式：根据施工合同完成进度进行付款。
1、合同签订后，支付合同价款的15%的预付款；
2、当施工进度达到50%，支付合同价款的30%；当施工进度达到80%，支付合同价款的15%；
3、当工程竣工验收合格，出具工程竣工结算报告，支付合同价款的30%。
4、当整体工程财务竣工决算报告编制、审核、审计工作完成后，支付合同价款的10%。
17、在工程全过程造价咨询服务过程中，造价咨询服务内容、标准与招投标文件不符，人员的业务水平、数量等原因无法满足工作需要，给造价工作造成影响，对投资控制造成损失的，甲方有权对乙方进行相应扣款。造价咨询服务单位必须配有2名造价人员(AB岗)常驻工程现场，为本项目进行全过程造价咨询跟踪服务，并负责提供车辆每周按时参加工地现场例会，甲方提供办公场所。
18、投标单位在中标后30日内签订《建设工程造价咨询合同》及《工程造价咨询单位全过程跟踪审计管理办法》，并遵照执行。具体以实际签署合同为准。

19、争议的解决
甲、乙双方因履行合同而发生争议时，可向合同签订地人民法院起诉。
20、合同的附件：

一、咨询服务成果要求：
1)计算工程量过程中对于图纸中的疑问及时以书面形式提出，对于各楼层的共性问题应一并提出，并注明相关位置，所有质疑书面问题均由甲方项目负责人负责与设计进行对接解决。
2)根据施工图纸编制工程量清单、最高控制价。对主要材料所询市场价格不得少于3家，并注明品牌、厂家名称、材料名称、材料型号、规格材质、技术参数、标准工况下生命周期、所询日期交建设单位归档。提交成果文件不得少于4份。
3)乙方需在提供工程量书面成果的同时需提供全套计算底稿电子版（工程量计算软件须全部采用广联达图形及钢筋算量软件，不能采用软件计算的部分应提供EXCEL形式表格）；计算底稿中的每个工程量数据须与乙方提供的清单项目相对应，且有计算过程，计算过程要详细注明分部分项工程的名称、部位、内容及具体计算式；钢筋提供有构件名称、规格、草图、长度、根数、构件数、总根数、总重、搭接类型（个数）、项计和页计等项目钢筋计算清单。
4) 乙方在完成同投标单位/施工单位的对审工作后，须形成经双方签字确认的书面对审成果文件，成果文件一式两份。对审计成果要与算量成果进行逐项对比，对审减及审增的项目要注明原因，并一同编入成果报告。
5)按照甲方要求在编制工程量清单中要分标段、分楼层、分专业等编制。
6) 按照国标清单现行建筑面积计算规则（GB/T 50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》）精确计算各楼层建筑面积，提交书面成果时需单独提交各层建筑面积及总建筑面积统计表，各楼层建筑面积按地下、裙房分别统计。
7)根据工程进度，认真仔细审核现场发生的工程量及变更签证等费用，并编制工程款支付进度汇总表，项目工作量统计月报表。
8)参与建设单位组织的有关招投标工作及相关合同谈判并对其中经济条款提出合理化建议。
9) 负责对施工单位上报的每月(期)完成工程量月报表进行审核,并提供当月(期)进度款支付的依据。
10) 承发包双方提出索赔时,要认真负责的为建设单位提供咨询意见。
11)协助建设单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用,相应调整造价控制目标，并向建设单位提供造价控制指标分析说明。
12) 会同建设单位办理工程竣工结算；提供整套结算审计报告及各项费用汇总表；对各工程要进行造价结算指标分析并交建设单位归档。分析表格由甲方提供。提交成果文件不得少于4份（不包含施工单位的）。
13)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等价格审核及与造价控制有关的其他咨询服务。

14)完成甲方安排的其它工作事项。
二、造价咨询单位的义务
1) 乙方在完成本招标文件约定的咨询服务工作时，应严格遵守国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市规章、规定和职业道德。
2) 乙方应针对中标工程成立专门的项目组，任何咨询结论的得出必须经过内部三级复核制度，即专业人员互审、专业负责人审核、技术负责人审核，以确保咨询成果的准确性。

3) 乙方应保守机密，不得擅自与有利害关系的人员私下接触或透露有关情况，不得向与本项目无关的单位和个人透露本项目建设相关情况，不得遗失招标单位认为必须返还的相关资料，甲方出具图纸及资料与乙方均有交接记录，服务提供完毕后，所有资料均全部返还甲方。对于甲方提供的全套电子版施工蓝图及合同电子文档，乙方有严格保密的义务，不得向与本业务无关的第三方人员随意复制、传播，一经发现视为严重违约，另应与甲方签订保密协议与个人保密承诺书，具体内容详见保密协议。
4) 乙方在造价咨询过程中，如发现图纸或招标文件有错漏、不清晰、矛盾之处，应及时书面告知甲方，不得按自己的经验和判断擅自处理、同时又不将处理意见告知甲方。甲方要求乙方针对设计、合约、成本和质量等方面提供可行的合理化建议，尤其应积极主动发现图纸中的问题并及时向甲方提出。
5) 对甲方提出的有关咨询服务成果的质疑，乙方须及时给予细致、合理的解答，并针对甲方在造价咨询过程中提供的图纸答疑等相关资料进行工程量的修改。
6) 乙方应按照甲方发给乙方的资料并结合工程现场的实际情况，以认真、积极、勤奋、快捷、专业的态度，保质、保量、按时、圆满地完成受托工作，并按本招标文件约定的时间将有关咨询服务成果资料提交甲方，并保证咨询成果的准确性。
7)乙方应参加甲方组织的造价专题会议和施工现场例会，并对所提交成果中的错漏工程量进行核对和修正及提出实质性意见。
8)在咨询服务过程中，若甲方改变了发包范围、图纸或工程量清单格式、计算规则等，乙方应按照甲方改变后的条件在规定的时间内将咨询服务成果完成。
9）针对目前工程造价咨询单位挂靠情况或服务外包情况较为严重这一情况,严格要求乙方提供相应工作人员的三金证明,并向甲方承诺不存在挂靠情况或服务外包情况。

三、造价咨询单位管理制度
1)项目部要对派驻施工现场的全过程造价人员出勤进行考核，对未请假造价人员进行200元/天扣款。
2)乙方未按甲方下发的书面联系函所规定时间完成相应工作,每拖后一天扣款500元/天。
3)工程竣工结算报告金额及审查时间
1、500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起10天。未完成，每拖延一天扣款1000元/天。
2、500万元~2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15天。未完成，每拖延一天扣款1500元/天。
3、2000万元~5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起25天。未完成，每拖延一天扣款2000元/天。
4、5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。未完成，每拖延一天扣款5000元/天。

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送甲方30天内审查完成后留存归档。

工程经济技术签证，变更造价审核时间：

   1万以下须当天完成；1万-5万须在1-2天内完成；5万以上须3天内完成，每拖延一天扣款1000元/天。

4) 报甲方参与本项目的全过程造价人员名单，必须含主要项目负责人员；编制清单、限价人员、结算人员、驻派现场人员；上述所有人员未经甲方同意不得擅自更换，每更换1名人员扣款2万元。若甲方同意更换，必须以不低于原报人员的业绩、能力、业务水平，方可进行替换。
5）在工作期间，甲方发现乙方工作人员不能胜任其工作；同时乙方所报人员的业绩、能力、业务水平未能达到实际工作需要，甲方有权要求乙方进行更换。在甲方要求乙方更换人员的通知下达后，乙方未能在规定时间内更换人员，并造成甲方工作受到影响，甲方有权对乙方进行2000元-2万元扣款。
6)以上扣款金额均在乙方的造价咨询服务费中扣除。

7）由于乙方工作人员原因，出现遗漏、错算、少算造成的的影响和损失，按照比例在造价咨询服务费中扣除，具体比例在合同中约定。

第四章 投标文件格式

	正本


投标文件封面示例

自治区自然资源资料档案库（馆）项目全过程造价咨询服务

投标文件

招  标 人（全称）：                   
投 标人名称（盖章）：                                  
法定代表人或委托人代理人（签字或盖章）：                          

日   期：       年     月    日

目    录

1. 投标承诺书。

2．法定代表人身份证明书及身份证复印件。

3．法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件。

4. 投标文件附表格式。

5. 造价咨询工作范围、任务和完成的质量保证措施。

6. 服务承诺及合理化建议等。

7.工程造价咨询业务征询客户意见单及投标人认为有必要提供的其他资料。

8.其他内容
一、投  标 承 诺 书

招标人（全称）：                           
1、根据已收到的                        的招标文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的招标文件，响应中价协［2013］35号文按照一定比例下浮的要求，我方愿以文件规定的计算结果下浮相应比率作为招标控制价，来承担服务项目招标范围内的造价咨询服务，最终报价        元。

2、我单位委派的项目负责人是                 。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内如我方中标，我方接受此约束。

4、我方承诺：我方投标报送文件均真实有效，若存在弄虚作假行为，我方自愿放弃本次投标行为及中标权利。

5、我方承诺：我方在近三年内未因业务质量问题和违法违规行为受到行政部门行政处罚。

6、我方承诺：若因工作失误给业主造成工作不便，我方愿承担相应责任。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和接受专家的评审结果。

8、一旦我单位中标后，对于自治区自然资源资料档案库（馆）项目全中的所有造价咨询任务委派给我单位后，我单位将无条件选派造价人员在规定时间内保质保量完成工作任务。

                                           投标人：(盖章)

                                  法定代表人或委托代理人：（签字）

 日期：      年    月     日

二、法定代表人身份证明书格式

单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：           性别：        年龄：         职务：         
系       （投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标单位（公章）：

年    月    日

备注：后附法定代表人身份证复印件

三、授权书格式
致：（招标人全称）
     本授权书声明: 我       （姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托             （投标人名称）的      （姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加             （招标人）的                 （项目名称）的投标活动。代理人以我单位的名义签署投标书和投标文件和参加整个工程招标投标活动中签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

 
投    标    人：  （公章）     

 授    权    人：  （签字）     
                                                  
被授权的代理人：  （签字）       
 
 日          期：       年   月   日

备注：后附被授权人身份证复印件

四、投标文件附表格式

表1、投标人基本情况一览表

	投标人全称
	
	企业类型
	

	营业执照
	1、主营业务：       2、编号：          3、发照单位：

	企业资质
	1、等级：           2、证书号：        3、发证单位：

	企业地址
	
	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	企

业

简

介
	


备注：须附营业执照、资质证书复印件等。

表2项目主要负责人简历

	姓  名
	 
	性  别
	 
	出生年月
	 

	职  务
	 
	职  称
	 
	文化程度
	 

	注册证及注册编号
	

	何时何校何专业毕业
	 

	工程管理资历
	 
	传真
	 

	电        话
	 
	手机
	 

	工

作

简

历
	何年何月至何年何月
	在何单位从事何工作及任何职务

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：后附注册证、身份证、职称证书、从业人员岗位证书等复印件。

表3拟投入本项目人员一览表

	职  务
	姓 名
	职  务
	职  称
	注册证书专业及编号
	从事造价咨询

工作年限
	负责的具有代表性的造价咨询服务业绩

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：项目组成员须明确驻场人员且不少于两人。

表4投标人近三年（2019年1月1日至今）类似业绩一览表

	序号
	项目名称
	委托单位
	委托内容
	委托日期
	造价金额   （万元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：后附造价咨询合同、建设工程造价咨询审核定案书或招标控制价备案登记表、工程造价咨询业务征询客户意见单复印件

表五投标人投标报价单

投标报价单
项目名称：

	投标人
	

	法定代表人
	
	委托代理人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	单位地址
	

	开户银行
	

	投标报价（元）：
	

	简要说明：



投 标单 位（公章）：

法定代表人（盖章）：

五、造价咨询工作范围、任务和完成的质量保证措施（格式自行编制）。

六、服务承诺（投标人根据项目情况自行承诺）。

七、工程造价咨询业务征询客户意见单及投标人认为有必要提供的其他资料。

八、其他内容(若有，请如实填写)

8.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

8.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
8.3  小微企业生产或销售的产品优惠明细表

报价货币种类：       
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商

全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）总计：           （元）


注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时， 投标人应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表” 不必填写。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

8.4  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：        

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

8.5监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

8.6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
PAGE  

