
项目编号：XJXCT2022-ZB-109
乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程
竞争性磋商文件
采购人（盖章）：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局      
项目联系人：李岩                              
联系电话：0991-2353109                     
采购代理机构（盖章）：新疆新诚泰工程咨询有限公司 
项目联系人：陈梅                            
联系电话：15099525728                      
日    期：2022年10月

目    录

第一部分 竞争性磋商公告
-1-

第二部分 供应商须知前附表
-4-
第一章  投标须知
-7-
第二章  评标办法
-14-
第三部分 合同条款及格式
-23-
第四部分 图纸和技术资料 
-58-
第五部分 工程量清单
-59-
第六部分 磋商响应文件格式
-60-


第一部分   竞争性磋商公告

项目概况
    乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程采购项目的潜在供应商应在线上联系采购代理机构工作人员获取竞争性磋商文件，并于2022年10月31日 11:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJXCT2022-ZB-109
项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1889616.21

最高限价（元）：1889516.21
采购需求：
 标项名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程
数量：1
预算金额（元）：1889616.21

单位：项 

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：工程量清单、竞争性磋商文件及补充文件所包含的的全部内容。
备注：
合同履约期限：标项1，45日历天。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 标项1：本项目专门面向中小企业采购。 
3.本项目的特定资格要求：标项1：
（1）具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

（2）具备有效的安全生产许可证。 

（3）施工项目负责人要求：贰级（含贰级）及以上注册建造师（建筑工程专业），在本单位注册，本项目不接受临时注册建造师。
（4）凡拟参加本项目的供应商，如在 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。
（5）本项目不接受联合体。
三、获取竞争性磋商文件

时间：2022年10月18日至2022年10月25日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：线上联系采购代理机构工作人员 
方式：线上
售价（元）：200

四、响应文件提交
截止时间：2022年10月31日 11:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室开标室
五、响应文件开启 
开启时间：2022年10月31日 11:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室开标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 
1、供应商获取竞争性磋商文件时需要提交的资料：【法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及身份证；营业执照；资质证书；安全生产许可证；拟派施工项目负责人的注册建造师证书及安全生产考核证】上述证件的扫描件，以邮件形式发送至邮箱（759897969@qq.com），并以电话形式与采购代理机构联系人确认。注：请各供应商在邮件中注明委托代理人姓名及联系方式，并于递交磋商响应文件时递交上述材料复印件（加盖公章、法人章）一套。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区经一路4号

联系方式：0991-2353109  

2.采购代理机构信息
名 称：新疆新诚泰工程咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室
联系方式：15099525728
3.项目联系方式
项目联系人：陈梅
联系方式：15099525728
更正公告（1）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：XJXCT2022-ZB-109

原公告的采购项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程

首次公告日期：2022年10月18日  
二、更正信息
更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：
       
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	响应文件提交截止时间及响应文件开启时间
	时间：2022年10月31日11:00时（北京时间）
	受疫情影响，本项目响应文件提交截止时间及响应文件开启时间延期，具体时间另行通知。


更正日期：2022年10月28日

三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区经一路4号

联系方式：0991-2353109  
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新诚泰工程咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室
联系方式：15099525728
3.项目联系方式
项目联系人：陈梅
联系方式：15099525728

更正公告（2）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：XJXCT2022-ZB-109

原公告的采购项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程

首次公告日期：2022年10月18日  
二、更正信息
更正事项：采购公告,采购文件

更正内容：
       
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	响应文件提交截止时间及响应文件开启时间
	受疫情影响，本项目响应文件提交截止时间及响应文件开启时间延期，具体时间另行通知。
	时间：2022年12月08日15:00（北京时间）


更正日期：2022年12月05日

三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区经一路4号

联系方式：0991-2353109  
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新诚泰工程咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室
联系方式：15099525728
3.项目联系方式
项目联系人：陈梅
联系方式：15099525728
第二部分   供应商须知前附表

	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1.1
	工程名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所业务用房改造工程

	
	
	建设地点：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局碾子沟派出所

	
	
	投资额：1889616.21元

	
	
	工程概况：碾子沟派出所业务用房墙面、地面、顶棚拆除重新装修，以及线路改造。

	
	
	承包方式：包工包料 

	2
	1.2.1
	招标范围：工程量清单、竞争性磋商文件及补充文件所包含的的全部内容。

	3
	1.2.2
	工期要求
	工期：45日历日     

计划开工日期：2022年12月11日             

计划竣工日期：2023年01月24日  

	
	
	质量要求：合格 

	4
	1.3.1
	资金来源：财政资金

	5
	1.3.2
	资金到位情况：已到位 

	6
	1.4.1
	采购方式：竞争性磋商

	7
	1.4.2
	资格审查方式：资格后审

	
	1.5.1
	申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 标项1：本项目专门面向中小企业采购。 

3.本项目的特定资格要求：标项1：

（1）具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

（2）具备有效的安全生产许可证。 

（3）施工项目负责人要求：贰级（含贰级）及以上注册建造师（建筑工程专业），在本单位注册，本项目不接受临时注册建造师。

（4）凡拟参加本项目的供应商，如在 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

（5）本项目不接受联合体。

	8
	1.5.3
	联合体协议书
	不接受

	9
	3.1
	投标计价方式：工程量清单计价

	10
	4.1
	开户单位名称：新疆新诚泰工程咨询有限公司

银行:中国银行股份有限公司乌鲁木齐市龙盛街支行

账号:107675053625

招标代理服务费缴纳账号：（同上）

磋商保证金的缴纳形式：磋商保证金于磋商响应文件提交截止时间前（北京时间，以到账时间为准)汇至招标代理公司账户，供应商提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间。若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,磋商响应文件将被拒绝评审。

磋商保证金有效期：磋商响应文件截止之日起60天。
磋商保证金金额：壹万捌仟元整（¥18000.00元）

	11
	5.1
	答疑要求：
	竞争性磋商文件答疑要求：供应商若有疑问需要澄清的，应于提交首次响应文件截止时间5日前以加盖鲜章的电子扫描件形式递交，向采购代理公司提问，同时需将答疑电子版发送至邮箱759897969@qq.com，采购人将在提交首次响应文件截止时间5日前对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式发布。 

	12
	6.11.1
	磋商响应

文件份数
	技术标：一式4份；

商务标：正本1份，副本3份

经济标：正本1份，副本3份
（须提供电子版磋商响应文件光盘或U盘，并与经济标封在一起）

	13
	6.15.1
	磋商响应

文件递交
	截止时间：2022年12月08日 15:00（北京时间）
递交地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室

	14
	7.1
	开标时间

及地点
	时间：2022年12月08日 15:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路66号万科大都会8号综合楼1003室

	15
	11.1
	竞标有效期：磋商响应文件截止之日起60天 

	16
	12.3.1
	履约保证金额
	/

	17
	招标代理费
	参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。

	18
	现场踏勘：自行踏勘现场

	19
	招标控制价：1889516.21元（大写：壹佰捌拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元贰角壹分），超过此限价的投标报价将被拒绝。

	20
	评标办法
	综合评分法（经济标30分，商务标20分，技术标50分）

	21
	磋商小组的组建
	采购人根据本项目的特点，于开标前48小时内，从新疆政府采购网政采云评审专家库中随机抽取组建磋商小组，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

	22
	资格审查资料
	采购人将邀请所有供应商派代表参加开标会。供应商代表随身携带一份法人代表授权委托书及被委托人有效身份证明，以证明其身份。

	23
	中小企业声明函(工程)格式中竞争性磋商文件中明确的所属行业：建筑业

	备注
	其他说明：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。


第一章  投标须知

1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在供应商须知前附表第1项中列清。

1.2、采购范围

1.2.1、本工程采购范围已在供应商须知前附表第2项中列清，供应商除非接到采购人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量要求已在供应商须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在供应商须知前附表第4项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在供应商须知前附表第5项列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、采购方式

1.4.1、本工程采购方式已在供应商须知前附表第6项列清。

1.5、合格供应商

1.5.1、供应商最低资质要求已在供应商须知前附表第7项列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格供应商。

1.5.3、本工程联合体协议书按供应商须知前附表第8项规定执行。如果要求提供联合体协议书，供应商必须在磋商响应文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书，格式见第五章。

1.5.4、采购人有权要求各供应商提供更为完整、更详细的供应商资料，以便资格审查。

1.6、竞标费用

1.6.1、供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用，不论竞标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由采购人按竞争性磋商文件有关规定发出的竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、答疑会纪要等书面材料在本次采购工程中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、供应商应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由供应商自负。

2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、供应商若有疑问需要澄清的，应于提交首次响应文件截止时间5日前以加盖鲜章的电子扫描件形式递交，向采购代理公司提问，同时需将答疑电子版发送至邮箱759897969@qq.com，采购人将在提交首次响应文件截止时间5日前对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式发布。 
2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、投标截止日期5天前，采购人都可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.4、为使供应商在编制磋商响应文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，采购人应延长递交磋商响应文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

2.5、招标控制价

2.5.1、招标控制价：指采购人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

2.5.2、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，采购人应将其报原概算部门审核。供应商的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。

2.5.3、招标控制价应由具有编制能力的采购人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

2.5.4、招标控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。

2.5.5、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮。 

3、投标报价

3.1、本工程投标计价方式已在供应商须知前附表第9项列清。

3.2、工程量清单计价中的综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

3.3、供应商应当根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

3.4、除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

3.5、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.6、供应商没有填入单价或价格的细目在实施时业主将不予支付，并认为此细目的费用已包括在工程量清单的其它单价和价格之中。

3.7、供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

3.8、分部分项工程费应依据综合单价的组成内容，按竞争性磋商文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定综合单价计算；综合单价中应考虑竞争性磋商文件中要求供应商承担的风险费用；竞争性磋商文件中提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

3.9、暂列金额应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

3.10、材料暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价。

3.11、投标总价应当与分部分项工程费、暂列金额的合计金额一致。

4、磋商保证金

4.1、供应商应提供不少于供应商须知前附表第10项规定数额的磋商保证金。

4.2、供应商有下列情形之一者，磋商保证金将被没收：

4.2.1、供应商在竞标有效期内撤回其磋商响应文件；

4.2.2、供应商不接受按竞争性磋商文件规定对其投标报价进行修正的；

4.2.3、成交供应商未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

4.2.4、供应商超过投标截止时间送达磋商响应文件的。

4.3、未成交供应商在成交公示期后5个工作日内，退回磋商保证金。因违反规定被没收的磋商保证金不予退回。

4.4、成交供应商的磋商保证金将在合同签订之日起5日内返还。

4.5、若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金的，磋商响应文件将被拒绝评审。

5、招标答疑会及现场踏勘

5.1、供应商自行在开标前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

5.2、供应商在现场踏勘以及理解竞争性磋商文件中的疑问，可以于投标截止时间10天前提问。

5.3、采购人将在投标截止时间5天前对供应商的疑问作出统一的解答以竞争性磋商文件补充形式发布。 

6、磋商响应文件

6.1、磋商响应文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、竞标承诺书（一）

6.2.2、竞标承诺书（二）

6.2.3、法定代表人身份证明书

6.2.4、法定代表人授权委托书

6.2.5、供应商概况

6.2.6、供应商类似工程业绩表

6.2.7、项目负责人简历

6.2.8、项目管理人员

6.2.9、服务承诺

6.2.10、中小企业声明函（工程）

6.2.11、磋商保证金证明材料

6.2.12、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

6.3、技术标内容

6.3.1 施工组织设计

6.3.2供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

6.3.2 施工组织设计包括下列内容：

（1）工程概况及特点

（2）施工准备计划

（3）施工方案

（4）施工进度计划

（5）施工平面图

（6）拟投入资源配备计划

（7）质量保证措施和体系

（8）工期保证措施和体系

（9）安全保证措施和体系

（10）现场文明施工措施

（11）施工现场扬尘方案

（12）卫生防疫工作实施方案

6.3.3、技术标要求供应商必须采用白皮书格式编制，本部分不得以任何形式反映出供应商的有关情况，

6.4、经济标内容具体以下发电子版Excel工程量清单表格为准。
6.5、磋商响应文件纸张要求
6.5.1、商务标、经济标应采用A4打印纸。

6.5.2、技术标必须采用A4打印纸。技术标中施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

6.6、磋商响应文件书写要求

6.6.1、商务标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议供应商最好采用打印方式书写。

6.6.2、磋商响应文件技术标、经济标必须采用打印方式书写。

6.7、磋商响应文件装订要求

6.7.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册。技术标必须采用白皮书方式装订。投标总价单与经济标标书必须分别装订。否则整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.7.2、商务标应按封面、目录、正文顺序装订。

6.8、磋商响应文件字体要求

6.8.1、商务标、经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标字体必须一律采用四号宋体字，且不得有任何修饰。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

6.9、磋商响应文件封面要求

6.9.1、商务标、经济标封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

6.9.2、技术标封面必须采用白色A4打印纸封面。

6.10、磋商响应文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

6.10.2、技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。
6.11、磋商响应文件的份数和签署

6.11.1、供应商应按供应商须知前附表第12项规定，编制磋商响应文件“正本”和“副本” 份数。

6.11.2、商务标、经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

6.11.3、商务标、经济标凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章处，供应商必须加盖。

6.11.4、技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。

6.11.5、投标总价单凡是要求盖供应商章、法定代表人或委托代理人章、造价人员章处，供应商必须加盖。

6.12、磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.13、全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或委托代理人章。但技术标、经济标严禁涂改和行间插字。

6.14、磋商响应文件的密封与标志。

6.14.1、供应商必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。EXCEL的工程量清单报价、单价分析的光盘，必须与经济标密封在一起。否则整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.14.2、商务标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章；否则整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、磋商响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章。

6.14.4、商务标封袋、技术标封袋、经济标封袋上应写明采购人名称、供应商名称和工程名称，

6.14.5、经济标内容中的投标总价表（一份）与经济标封装在一个密封袋里，但投标总价表须与经济标分开装订。
6.15、磋商响应文件递交

6.15.1、供应商必须按供应商须知前附表第13项规定，将磋商响应文件送达后，递交给采购人。超过规定时间送达的磋商响应文件，整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

6.15.2、采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.16、磋商响应文件修改与撤回

6.16.1、供应商可以在递交磋商响应文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知。

6.16.2、磋商响应文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、投标截止时间后，供应商不得撤回或修改磋商响应文件。

6.17、磋商响应文件澄清

6.17.1、磋商过程中，磋商小组为了有助于磋商响应文件的评审，可以要求供应商就磋商响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变磋商响应文件实质性内容的澄清磋商小组将不予接受。

6.18、磋商响应文件格式

6.18.1、磋商响应文件格式见第七章。

6.18.2、供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的磋商响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

7、开标时间及地点

7.1、工程开标的时间、地点已在供应商须知前附表第14项列清。
7.2、采购人将邀请所有供应商派代表参加开标会。供应商代表随身携带一份法人代表授权委托书及被委托人有效身份证明，以证明其身份。

第二章  评标办法

8、评标方法

8.1、本次评标采用的是综合评估法。综合评分法是指磋商小组对磋商响应文件技术标（50分）、商务标（20分）、经济标（30分）实行量化百分制的综合评定。磋商过程中各磋商小组若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

8.2 资格评审 

评标委员会对各供应商按《资格审查标准》进行评审。

资格审查标准

	序号
	标  准

	1
	供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业。

	2
	供应商须具备有效的营业执照。

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

	4
	供应商须具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。

	5
	供应商须具备有效的安全生产许可证。

	6
	供应商名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。

	7
	施工项目负责人要求：贰级（含贰级）及以上注册建造师（建筑工程专业），在本单位注册，本项目不接受临时注册建造师。

	8
	凡拟参加本项目的供应商，如在 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。

	9
	各供应商按照规定缴纳了磋商保证金。

	备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，磋商小组将认定该供应商不通过资格审查，不得进

入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性

的竞标。 


8.3、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

	序号
	条款号
	标  准

	1
	1.2.2
	竞标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性磋商文件规定。

	2
	6.2.1
	竞标承诺书（一）、（二）必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或委托代理人章。

	3
	6.2.2
	法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章。

	4
	6.2.3
	法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人章。

	5
	6.2.6
	供应商概况及类似业绩证明材料必须提供。

	6
	6.2.8
	项目负责人简历证明材料必须提供。

	7
	6.2.9
	项目管理人员必须提供。

	8
	6.11.2
	商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	9
	
	供应商无违反《本招标项目禁止供应商串标、弄虚作假投标特别条款》的行为。

	备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。


8.4、商务标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

商务标评审标准

	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	企业业绩
	5
	供应商近三年（2019年1月1日-至今）完成的类似项目业绩，提供1个得1分，满分5分。附中标（成交）通知书、施工合同复印件。

	2
	项目负责人类似工程业绩
	3
	近三年（2019年1月1日-至今）完成的类似项目业绩1个得1分；每增加1个业绩加1分；此项满分3分。（须提供但不限于中标（成交）通知书、施工合同复印件，业绩证明材料须反映项目负责人）；同时附项目负责人注册建造师证书、职称证书复印件。

	3
	项目管理人员组成
	2
	项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全，其中项目工程师须附职称证书，其他人员如果有上岗证也应附复印件。

	4
	服务承诺
	3
	承诺替甲方排忧解难， 且措施合理可行的；

	
	
	2
	有利于提高工程质量， 加快工程进度的承诺及措施；

	
	
	3
	施工期间加强安全防护措施， 且有各种安全事故具体措施； 

	
	
	2
	不拖欠农民工工资；

	合计
	20

	得分
	

	注：1、商务标在进行汇总时，供应商评审得分等于各磋商小组打分总分平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。

2、商务标评审标准满分为20分。


8.5、技术标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的供应商的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《技术标完备性及符合性审查标准》

	序号
	条款号
	标  准

	1
	6.3
	技术标必须提供。

	2
	6.5.2
	技术标必须采用A4打印纸，但施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

	3
	6.6.2
	技术标必须采用打印方式书写。

	4
	6.7.1
	磋商响应文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册。

	5
	6.8.2
	技术标字体必须一律采用四号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

	6
	6.9.2
	技术标封面必须采用白色A4打印纸封面。

	7
	6.10.2
	技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。

	8
	6.11.2
	技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

	9
	6.11.4
	技术标封面、正文不得加盖任何反映供应商身份的章。

	10
	6.3.2
	技术标部分不得以任何形式反映供应商的有关情况。

	11
	6.13
	技术标严禁涂改和行间插字。

	12
	
	施工现场扬尘防治方案必须提供。

	备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


8.6、技术标详细评审

磋商小组只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审

技术标评审标准
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	2
	工程概况及特点叙述正确，符合实际。

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要。

	3
	施工方案
	8
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理、运用先进、合理的施工工艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议。

	4
	施工进度计划
	2
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律。

	5
	施工平面图
	2
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	拟投入资源配备计划
	2
	1.机械：投入计划与进度计划呼应设施设备，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 

	7
	
	2
	2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；

	8
	
	2
	3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

	9
	质量保证措施和体系
	6
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。工程质量符合工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。

	10
	工期保证措施和体系
	6
	工期承诺满足招标文件要求的同时有合理缩短工期的具体承诺，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。

	11
	安全保证措施和体系
	7
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分布分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行，有详细应急事故处理措施。

	12
	现场文明施工措施
	4
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	13
	施工现场扬尘方案
	3
	施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发【2017】71号文件要求编制。

	14
	卫生防疫工作实施方案
	2
	应根据《关于应对新冠肺炎疫情影响做好我区建设工程计价有关工作的通知》（新建标【2020】1号）文件的规定编制防范措施的实施方案。

	合计
	50

	得分
	

	注：1、技术标在进行汇总时，供应商评审得分等于各磋商小组打分总分平均，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。

2、技术标评审标准满分为50分。

3、每项内容扣分比例超过20%，请磋商小组依据竞争性磋商文件在评审意见书中写明原因。


8.7、经济标初步评审

磋商小组只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

	序号
	条款号
	标  准

	1
	3.5
	每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

	2
	
	投标总价必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商章，法定代表人或委托代理人签字或盖章，编制人要求造价人员签字盖专用章。

	3
	6.4.2
	经济标必须采用A4打印纸。

	4
	6.10.2
	经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	5
	3.8
	分部分项工程量清单与计价表中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。

	6
	2.5.2
	供应商的最终报价不能高于招标控制价。

	备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


《经济标完备性及符合性审查标准》

8.8磋商小组只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按建设项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以建设项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中供应商可根据工程实际情况结合施工组织设计，对采购人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。
（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按采购人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按采购人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非磋商小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.8.1采购人按照供应商签到时间顺序通知有效供应商磋商。

参与二次或多次报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代表。
围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商，逐家磋商一次为一个轮次，本项目磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃参与磋商的资格。
竞争性磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
评审中，磋商小组可对竞争性磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。

磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。
8.8.2磋商小组通过上述磋商和修正后的价格作为供应商的最终投标报价。供应商应当澄清和签字确认，否则采购人对供应商的磋商响应文件将予以拒绝并且其磋商保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.8.3经济标评审标准
	序号
	项目
	评审因素
	标准分
	评审内容

	1
	经济标（权重30%）
	价格
	30
	采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100（小数点保留两位）


8.8.4评审标准中应考虑下列因素：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对满足价格扣除条件且在磋商响应文件中提交了《中小企业声明函》的供应商，其竞标报价扣除 / %后参与评审。

8.9 、资格审查、商务标、技术标、经济标通过上述评审后，造成合格的磋商响应文件不足三个的，磋商小组应认定本次招标工程的供应商数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织采购活动。

8.10、磋商小组按照供应商最终得分由高到低顺序确定出各供应商排名顺序，供应商最终得分的组成：由商务标加技术标加经济标合计排序，如果出现供应商最终得分相同的情况，最终报价低者排名顺序优先在前。

9、定标原则

9.1、磋商小组对通过资格审查、技术标、商务标、经济标评审的合格供应商，以商务标、技术标和经济标的总分得分由高到低排序，总得分最高为第一成交候选人，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人，采购人从三名成交候选人中确定出最终的成交供应商。

9.2、采购人确定成交供应商时的原则：排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

10、开标会程序

10.1、标前会

10.1.1、标前会由采购代理机构主持，采购人、采购代理机构、监督人参加。

10.2、密封性及送达时间查验

10.2.1、请参加会议的供应商代表签名报到，监督人查验供应商法人代表授权委托书及有效身份证明。

10.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

10.2.3、供应商代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

10.2.4、开标会主持人宣布磋商响应文件送达时间是否符合竞争性磋商文件要求。监督人对磋商响应文件是否按竞争性磋商文件规定密封与标志进行核查，核查完毕供应商退场。

10.3、评标准备会

10.3.1、评标准备会由采购代理机构主持，采购人、采购代理机构、磋商小组成员、监督人参加、并且采购人将向磋商小组提供一份竞争性磋商文件。

10.3.2、采购人确定磋商小组负责人，磋商小组负责人负责宣布成交供应商等内容。如果磋商小组负责人参与评审工作则与其他评标专家的权利相同。

10.3.3、采购代理机构介绍评审时的重要信息和数据。包括：采购项目的目标、采购项目的范围和性质、竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、竞争性磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评审过程中考虑的相关因素。

10.4、技术标、商务标、经济标评标

磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评标方法对技术标、商务标、经济标进行评审。

10.5、宣布成交候选人

磋商小组负责人根据评标结果按照竞争性磋商文件规定宣布成交候选人。

11、竞标有效期

11.1、评标和定标将在供应商须知前附表第15项规定内完成，如果不能完成，采购人将通知供应商延长竞标有效期。 

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、相关部门自收到工程采购书面报告之日起3日内未通知采购人在采购活动中有违法行为的。采购人将向成交供应商发出成交通知书，并及时通知其它供应商其竞标未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、采购人与成交供应商在自成交通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和磋商响应文件签订施工合同。

12.3、履约保证金

12.3.1、成交通知书发出7天内，成交供应商须按供应商须知前附表第16项规定的金额向采购人提交履约保证金。

12.3.2、若成交供应商未按12.3.1条款执行，采购人将有充分的理由解除合同，并没收其磋商保证金，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、采购人不履行与成交供应商订立合同的，将双倍返还成交供应商的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

12.3.3、本工程采购人要求成交供应商提交履约担保的同时也将向成交供应商提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

12.3.4、本工程采购人要求成交供应商提交履约担保的同时也将向成交供应商提供相应的工程款支付担保，工程款支付担保应当是全额担保。

第三部分  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：                                      。

4.资金来源：                                    。

5.工程内容：                                      。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                         。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：            
地  址：       地  址：        
邮政编码：       邮政编码：    
法定代表人：             法定代表人：              
委托代理人：             委托代理人：              
电  话：     电  话：      
传  真：     传  真：      
电子信箱：                   电子信箱：    
开户银行：     开户银行：    
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  ①承包人投标时所做的声明、承诺、澄清及答复资料等（如有时）；②双方在工程施工过程中来往文件（函件）、会议纪要（经发包人认可的）及书面协议等；③标准、规范及有关技术文件；④施工组织设计（如人员、设备等的要求）；⑤招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）；⑥发包人相关制度、有关本工程的经济签证洽商、变更等书面协议、廉政协议等。     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名   称 ：                                ；
资质类别和等级：                                 ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                             。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                   ；

资质类别和等级：                                         ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：向发包人提供的生活及办公房屋及设施 。

1.1.3.9 永久占地包括：  本工程规划红线范围内的用地  。

1.1.3.10 临时占地包括： 施工所需要占用的临时占用地    。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《安全生产法》《建筑工程质量管理体系》、等国家法规及自治区和地方法规的有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。《工程建设标准强制性条文》等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            无        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            无       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由本工程设计部门确定   详见本招标文件技术要求        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                                                  .                                                       
发包人向承包人提供图纸的数量：                    ；
发包人向承包人提供图纸的内容：                   。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划、安全生产保证措施、文明施工保证措施、质量生产保证措施、治安保卫措施、本项目资金使用计划、事故应急处理预案及事故处理办法    。
承包人提供的文件的期限为：   开工前7天提供     ；
承包人提供的文件的数量为： 三份       ：
承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子本文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：开工前三日审批             。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条            。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 / 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:                    ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：                              ；
承包人指定的接收人为：                           。

监理人接收文件的地点：                       ；

监理人指定的接收人为：                  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 未经发承包人代表的同意，无关人员一律不得随意出入施工现场。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。场外交通以建筑用地范围为边界，场外交通由发包人协调解决。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决场内施工道路和交通，并承担相关费用 。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行协调解决，并承担相关费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款1.11.1条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款1.11.1条  。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款1.11.2条  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款1.11.2条     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负责，并承担相关费用。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  可调整合同价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  执行通用条款1.13条及本合同专用条款10.4条。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；
身份证号：                            ；
职    务：                      ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                     ；           
发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责工程款的支付审核，设计变更，工程经济签证的确认，负责与第三方的协调工作 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 执行通用条款2.4.1条。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  在开工前具备设计要求进行场地平整施工的条件。发包人接通施工电源、水源至指定位置。承包人进场后，由监理人和发包人组织向承包人以书面形式移交水准点与坐标控制点，并进行现场交验。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 执行通用条款2.5条 。

发包人是否提供支付担保：           无       。

发包人提供支付担保的形式：         无       。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交竣工资料的内容： 经相关部门审核通过的竣工资料（承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内、共5份）。 
承包人需要提交的竣工资料套数：   一式伍套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收14日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面纸质，并装订成册及电子版一套 。
（10）承包人应履行的其他义务：协助办理施工许可证等相关建设手续，费用按规定各自承担，并在规定的时间内，提供竣工结算资料   。
（11）依据（国办发【2016】1号）、（新政办发【2016】148号）、（乌政办【2016】137号）、（乌建发【2017】297号）的规定：在建设领域总承包单位应建立农民工工资（劳务费）专用帐户，实行人工费用与其他工程款分账管理。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                              
身份证号：                           ；

建造师执业资格等级：                         ；
建造师注册证书号：                              ；

建造师执业印章号：                       ；
安全生产考核合格证书号：                               ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                                  ；
通信地址：                                  ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 负责组织合同的实施，完成合同约定的内容，负责工程的质量、安全、成本目标的实现。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周在现场时间不少于5天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款3.2.1条。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款3.2.1条； 由此造成的损失和责任由承包人承担  。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：如遇特殊原因需更换时，应提前14天提出书面申请，征得发包人同意，且必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员。未经发包人同意，承包人私自调换项目经理的处人民币10万元处罚，项目经理须保证工期内每天均在现场。监理单位负责对承包人项目经理及项目副经理进行考勤，项目经理缺勤按照5000元/天标准进行罚款。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，招标单位有权要求限期改正，直至撤换相关人员  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 工程施工过程中，如项目经理不能胜任本职工作的，发包人有权要求限期改正或更换项目经理，否则发包人有权提出各种无条件索赔。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款3.3.1条。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：工程施工过程中，如施工管理人员不能胜任本职工作的，发包人有权要求限期改正或更换相关人员，否则发包人有权提出各种无条件索赔。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3.4条。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换项目技术负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换，即使得到发包人同意，也将对承包人（每更换一名）进行2万元处罚，并列入不良履约评价记录中。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 由此造成的损失由承包人承担 。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不允许分包          。

主体结构、关键性工作的范围：              。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/       。
其他关于分包的约定：不得分包。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担（包括承包人进行专业分包的工程或设备）。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用银行保函形式，价款为合同价款的10%，时间为承包人接到中标通知书后5日内，在合同协议书签订前。银行保函期限为工程竣工验收合格，并提供相关竣工资料、竣工结算资料后28天一直有效 。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：控制、二管理、一协调及安全管理，具体以发包人与监理公司签订的《监理合同》授权为准。需要取得发包人批准才能行使的职权；详见本工程《建设工程委托监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由监理人自行承担。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                ；

通信地址：                     ；
关于监理人的其他约定：              。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：        /    ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       无       。

关于工程奖项的约定：       无             。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  执行通用条款5.3.2条（监理及承包人必须将全套隐蔽工程书面和电子班资料留存）。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  执行通用条款6.1.1条6.1.2条 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：制定相关应急预案和措施，并符合当地公安部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 执行通用条款6.1.4条  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行通用条款6.1.5条。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工方案、施工进度计划、施工现场平面布置图、劳动力需用量计划、材料需用量计划、机械设备需用量计划、资金需用量计划、承包人自有周转资金计划、质量保证体系、工期保证体系、安全保证体系、现场安全施工措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 执行通用条款7.1.2条 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款7.1.2条。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款7.2.2条。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后7天内提供 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款7.3.1条 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款7.3.1条 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  执行通用条款7.4.1条 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1.发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2.重大设计变更而影响施工进度；3.政策处理问题影响施工进度；4.不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，赔偿合同价的1%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高赔偿金不得超过合同价的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：协商解决 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）         以气象部门发布的预警条件为准          ；
（2）                    /                           ；
（3）                     /                   。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验、试验和验收；经承包人负责检验、试验和验收合格的材料设备，交由承包人保管，并承担相关费用；由承包人负责检验、试验和验收不合格的材料设备不得使用；发包人供应的材料设备检验或试验费用由发包人承担  。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 所有材料设备，在进场前7日内，都必须需要承包人报送样品，经发包人、监理人确认后方可使用 。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 执行通用条款9.1.1条。 

施工现场需要配备的试验设备： 执行通用条款9.1.2条。
施工现场需要具备的其他试验条件： 执行通用条款9.1.3条。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款9.4条           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款10.1条并依据《清单计价规范》9.3条规定 。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: ①已标价工程量清单中有适用项目的，且该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。②已标价工程量清单中没有适用、但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价或总价调整。③已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，由承包人根据签字认可后竣工资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率，提出项目的单价或总价，报发包人确认后调整。④已标价工程量清单中没有适用也没有类似于项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承办人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调整等有合法依据的市场价格提出项目的单价或总价，报发包人确认后调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 合理化建议提出后3日内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：合理化建议提出后3日内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  协商解决 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第（2）种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：详见本项目工程量清单。发生按实计取，不发生不计取任何费用；预付款、进度款支付扣除暂列金 。

11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：    
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
人工单价发生变化且符合省级或行业主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格除外。人工费基准价格以提交投标文件的截止时间前的第28天为基准日 。

关于基准价格的约定：提交投标文件的截止时间前的第28天为基准日的材料、设备价格。

     专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 ±5 %时，其超过部分据实调整。

④施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于承包人根据自身技术水平管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用的计算方法：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、材料、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险。2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平管理、经营状况能够自主控制的风险 ，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：  1、材料暂估价以发包人提供的工程量清单单价为准，结算时，若发生变动按发包人签字确认的单价给予找差，差价部分只计取税金；2、发包人控制承包人提供的暂估材料必须经发包人确认后方可进入结算。3、如施工期间政府部门新出台的许发包人代为承包人缴纳的税、费，此类税、费执行通用条款。4、暂列金结算时按实际发生的计取，发生多少计取多少，不发生不计取，计算时扣回。5、总承包服务费对专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按不超过（3%）的限率，投标单位可视情况进行下浮，按相关文件根据实际发生进行结算。6、计日工是按完成图纸以外的零星项目或工作，按合同约定的综合单位执行，发生多少计取多少，没发生的不计取，结算时扣回。7、清单中列示的清单项，但实际施工过程中没有发生该项目清单，结算时将其清单项扣除。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  无                         。

风险费用的计算方法：   无                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     无             。

3、其他价格方式：                 无          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：合同签订后，承包人人员、机具、材料进场7日支付 。

预付款扣回的方式：每次在支付进度应付款中等额扣回，直至全部扣清为止 。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       无     。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 依据GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     执行通用条款12.3.2条              。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   执行通用条款12.3.3条           。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      无            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       无       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单一式五份。 

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：项目竣工后，一次性支付至合同价款的80%；待工程竣工验收完毕，工程审计结算完成后付至结算价的100%。
对于承包人应该支付的本合同范围的所有违约金和发包人预先支付的各种费用，由发包人、监理共同确认后直接从工程款中扣除，且在拨付下次工程进度款之前核准；如未核准，发包人不拨付进度款，由此造成的相应责任和损失均有承包人承担。

承包人在施工期间不得拖欠工人工资、材料设备款，否则，发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资、材料设备款 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4（1）条。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   执行通用条款12.4.4（1）条  。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款12.4.4（2）条   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    协商解决 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        无        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  由承包人编制，按月随进度付款申请单一并报送。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时  。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）竣工验收按有关程序执行。（2）竣工验收合格后28天内，由承包人提供完整的竣工结算报告。（3）发包人在收到完整的竣工结算报告后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款的，从第29日起按承包人同期项银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，或按通用条款有关规定执行 。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  协商解决  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款13.2.5条  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：协商解决  。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：工期每延误一天，按合同价的1 %计算  。逾期竣工违约金上线；最高赔偿金不得超过合同价款的20% 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /  。
（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  / 承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /     。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人收到工程接收证书后3日内完成退场工作 。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。并同时递交竣工决算报告及完整的结算资料。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用条款14.2.条。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款14.2.条   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.2.条。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式五份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：  质保期满7天内 。
最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请14天内 。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发14天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   ； 

（2）      ；

（3）其他方式:      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /   。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自竣工验收之日起两年 。

修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自接到通知后24小时内到达工程现场 。

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人修理完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除 。
2.发生需紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修   。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修 。
4.质量保修完成后，由发包人和使用单位组织验收 。
    16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  协商解决 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：协商解决  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：协商解决  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      无    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：协商解决。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：              协商解决               。

（7）其他：           /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：  执行通用条款16.2.1条 。  

承包人违约的其他情形：1.发包人在给承包人合格工程计量支付工程款后，承包人无故拖欠劳务工工资、材料供应商的材料款、机械设备租赁以及分包商的工程款，引起合同纠纷，造成不良影响。2.承包人未能按投标文件承诺书中约定的履行义务及承包人不按合同约定履行义务的其它情况。3.未按时提交工程竣工结算资料的 。4.承包人未按招标文件规定时间保证材料、施工人员及机具入场的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 为了项目按时保质保量完成，如出现承包人未按招标文件规定时间中标后 10 日内完成全部材料、施工人员及机具进场，将取消其中标资格 。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款16.2.3条 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款17.1条 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款18.1条  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款18.3条  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款18.3条 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款18.7条 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：监理人、建设行政主管单位、相关行业专家 。

选定争议评审员的期限：  七个工作日    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    争议双方共同承担   。

其他事项的约定：             /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  遵守争议评审小组的意见   。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向       /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院起诉。
附件
协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	工程起止点
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                                                   （工程全称）签订工程质量保修书。　　
一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                   。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为    2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：自竣工验收合格之日起满两年 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         无        。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：               承包人（公章）：

地址：                        地址：                       .                                                     

法定代表人（签字）：         法定代表人（签字）：               
委托代理人（签字）：       委托代理人（签字）：          
电  话：                     电  话：                    
传  真：                        传  真：                                             
开户银行：                      开户银行：               .                                                    
账  号：                        账  号：                 .                                 
邮政编码：               　 邮政编码：                    
附件4：

主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	工程师
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	不准分包

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

                    （发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与               （承包人名称）（以下称“承包人”）于                    年       月    日就                      （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                              。      
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     /   仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址：                                                     
邮政编码：                                               
电    话：                                                 

传    真：                                                    
      年      月     日
附件9 ：

预付款担保
        /   

  （发包人名称）：

根据        /         （承包人名称）（以下称“承包人”）与

            /            （发包人名称）（以下简称“发包人”）

于  /   年  /  月  /  日签订的         /          （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）       /         元（¥      /       ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    /    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：               /                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         /           （签字）

地    址：

  

          /                 



邮政编码：

  

          /                




电    话：

  

          /                




传    真：

  

          /                




                          /       年   /   月   /   日

附件10:  

支付担保

      /       （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与      /       （发包人名称）（以下称“发包人”）于  /  年  / 月  /  日签订了      /       （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的   /   %，数额最高不超过人民币元（大写：    /    ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  /  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第  /   种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向         /            人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                   /                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：   /                    （签字）

地    址：                 /                           
邮政编码：                 /                           
传    真：                 /                           
                       /       年   /   月   /   日

附件11：

11-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	/
	/
	/
	/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第四部分 图纸和技术资料 
1.1、采购人将提供给每个供应商一份本工程施工图纸（如有），作为竞争性磋商文件附件。

1.2、采购人如有图纸变更等其他技术资料也将给各供应商提供一份。

第五部分 工程量清单
1.1、 工程量清单应当按照中华人民共和国建设部和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。
1.2、采购人必须要委托具有相应资质的机构编制工程量清单。
 磋商响应文件格式

商务标封面示例

正本
磋商响应文件商务标

项目名称：××× 
供应商名称：××× 

编制时间：×年×月×日
商务标目录

1、竞标承诺书（一）

2、竞标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、供应商概况

6、供应商类似工程业绩证明材料

7、项目负责人简历

8、项目管理人员

9、服务承诺

10、中小企业声明函（工程）

11、磋商保证金证明材料

12、竞争性磋商文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

1、竞标承诺书（一）

采购人：                 

1、根据已收到的           工程的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本采购范围内的工程。

2、如果我方成交，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

总工期：           天

计划开工日期：   年   月   日，计划竣工日期：   年   月   日。

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：       

4、如果我方成交，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以成交价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交供应商。

5、贵方的竞争性磋商文件、成交通知书、我方的磋商响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、我单位承诺我方的竞标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则成交无效。

8、我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“供应商须知”第1.5项规定的任何一种情形。

供应商：（盖章）

法定代表人
或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

2、投标承诺书（二）

采购人：                 

如果我方成交，施工项目负责人为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


我方在此声明，我方拟派的项目负责人现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
成交后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的     %作为赔偿金。
供应商：（盖章）

法定代表人
或授权代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

3、法定代表人身份证明书
企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：               

系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                            （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的磋商响应文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             
单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日
5、供应商概况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

6、供应商类似工程业绩表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：

1、类似工程业绩是指规模、使用功能相似工程。

每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的（中标）成交通知书、施工合同，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表第8项有关规定。

3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1，3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，依次类推3-2、3-3.

7、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目经理）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人类似工程业绩应按下表提供。

项目负责人类似工程业绩表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、类似工程业绩是指规模、使用功能相似工程。2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的（中标）成交通知书、施工合同，类似工程业绩具体年份要求见供应商须知前附表第8项有关规定。3、本表中的序号主要是为了方便专家查找评审，示例：序号3-1，3是指供应商此次投标总共填报了3项类似工程业绩，1是指供应商的第一项类似工程业绩，依次类推3-2、3-3. 

8、项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名等基本信息

3、项目管理人员简历中应付上岗证书复印件

9、服务承诺
由供应商自行编写，无具体格式。

10、中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于  ；

1.（标的名称），属于（竞争性磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

　  为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接。 

11、磋商保证金证明材料

（磋商保证金缴纳凭证）

12、竞争性磋商文件要求的的其他证明材料
供应商没有被限制或取消投标资格的承诺函
致：（采购人）
   （采购代理机构）
我公司（供应商名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的供应商在此郑重承诺。
我公司承诺：我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形、没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形。否则，如成交也将被取消成交资格。
特此承诺！
供应商名称：               （盖章）

法定代表人：               （盖章）        

日期：  年   月   日
技 术 标 内 容

施工组织设计

1、施工组织设计

1.1 供应商应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

1.2 施工组织设计包括下列内容：

（1）工程概况及特点

（2）施工准备计划

（3）施工方案

（4）施工进度计划

（5）施工平面图

（6）拟投入资源配备计划

（7）质量保证措施和体系

（8）工期保证措施和体系

（9）安全保证措施和体系

（10）现场文明施工措施

（11）施工现场扬尘方案

（12）卫生防疫工作实施方案
技术标要求供应商必须采用白皮书格式编制，本部分不得以任何形式反映出供应商的有关情况。
经济标封面示例

正本
磋商响应文件经济标

项目名称：×××
供应商名称：×××

编制时间：×年×月×日
经济标内容具体以下发电子版Excel工程量清单表格为准。

