                                  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司施工招标文件
新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司施工招标文件


新疆广播电视局五二三台覆盖机房0.4KV低压配电柜技术升级项目（电气安装工程）

磋 商 文 件

[image: image1.jpg]&)

1E [oli £ 1
HUA YU ZI XUN
(BSH)




  招 标 人：新疆维吾尔自治区广播电视局五二三台
招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

项目编号：ZFCGHY-20220094（1）
目   录
第一章  投标须知及投标须知前附表....................2
第二章  合同条款.........................................24
第三章  合 同 文 件 格 式...........................32
第四章  工程建设标准................................33
第五章  图纸............................................. 34
第六章  工程量清单...................................... 35
   第七章  投标文件投标函部分格式.........................36
第八章  投标文件技术标部分格式.........................51
   第九章  投标文件技术标部分格式.........................53

   第十章  评标办法及标准............................. 71
 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	1．1
	工  程  名  称
	新疆广播电视局五二三台覆盖机房0.4KV低压配电柜技术升级项目（电气安装工程）

	2
	1．1
	建  设  地  点
	新疆维吾尔自治区广播电视局五二三台

	3
	1．1
	建  设  规  模
	详见工程量清单

	4
	1．7
	承  包  方  式
	包工包料

	5
	1．8
	质  量  标  准
	合    格

	6
	2．1
	招  标  范  围
	本工程招标文件、工程量清单中的所有内容和全套施工图范围内的全部内容

	7
	2．2
	工  期  要  求
	   天

	8
	3
	资  金  来  源
	财政资金

	9
	4．1
	投标人资质等级
	本次招标要求投标人具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或者输变电工程专业承包叁级及以上资质，项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建项目的项目负责人。本工程不接受联合体投标。

	10
	4．3
	资格审查方式
	资格后审

	11
	13．1
	工程报价方式
	 工程量清单计价

	12
	15．1
	投 标 有 效 期
	60 天日历日（从投标截止之日算起）

	13
	16．1
	投标保证金额
	人民币伍仟元整

	14
	18．1
	投标文件份数
	投 标 函：壹份正本，叁份副本； 

经 济 标（暗标）：肆份

技 术 标（暗标）：肆份

投标文件电子版内容： 经济标 （EXCEL格式）

投标文件电子版份数： 壹份 

投标文件电子版形式： U盘 

投标文件电子版密封方式：将U盘装入小信封，放入经济标密封袋中。小信封上注明投标单位名称。

	15
	20．1
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

时  间：2022 年   月   日 11 时00分[北京时间]


	16
	23．1
	开         标
	开始时间：2022年   月   日 11时00分[北京时间]

地    点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

	17
	28．1
	评  标  方  法
	综合评估法（详见本投标须知第28条和第十章）

	18
	43．1
	履约保证金额
	投标人提供的履约担保金额为：合同价款的 10 %

	
	适用于本供应商须知的额外增加的变动：
	代理服务费及评审费由成交方向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司支付。

	19
	招标控制价
	本项目投标控制价为260122.52元 

（大写：贰拾陆万零壹佰贰拾贰元伍角贰分） 

投标人所报投标总价若超出此限价，作否决投标处理

	
	二次报价环节
	本次招标有二次报价环节，投标人可根据磋商情况，进行第二次报价，该报价为磋商的最终报价。投标人认为没有进行第二次报价的必要时，也可以维持原报价

	20
	踏勘现场
	投标人应在2022年8月 日前对工程施工现场与周边环境进行踏勘，实行登记制（带投标人资格证明材料复印件并加盖公章）。投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所有费用。踏勘现场：楚老师138 9967 6955

	21
	特别要求
	因招标人属一级负荷供电单位，特要求投标人须具有安装一级负荷设备的项目业绩，投标人文件中需提供证明材料进行审查。


二、投 标 须 知

（一）总 则
1.    工程说明

 1.1   工程概况：建设地点位于昌吉市，本工程建设资金已到位。

 1.2   已具备建筑工程施工招标的相关条件 
1.2.1 立项计划批准书：　/            
1.2.2 规划红线图：        /            

1.2.3 资金证明文件：  /                                 

1.2.4 施工图纸审核单位：        /       
1.2.5 施工图设计单位：       /         
1.3   施工现场条件场地拆迁及平整情况：符合施工要求。
 1.4   自然地理条件：本工程地表平整。

1.5   本招标工程项目的承包方式详见本投标须知前附表第 4 项。
1.6   本招标工程项目的质量标准详见本投标须知前附表第 5 项。
2．   招标范围及工期

2.1   本招标工程项目的招标范围为: 本项目工程量清单及全套施工图全部内容。
2.2   本招标工程项目的工期要求详见本投标须知前附表第 7 项。

资金来源

本招标工程项目的资金来源详见本投标须知前附表第 8 项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4．   合格的投标人

4.1   投标人资质等级要求详见本投标须知前附表第 9 项。

4.2   本招标工程项目采用本投标须知前附表第 10 项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3   投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应满足以下条件：

两个及两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标,出现上述情况者,其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人。除非另有规定或者说明，本招标文件中“投标人”一词亦指联合体各方。

4.4   投标人不得存在下列情形之一：

4.4.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

4.4.2 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

4.4.3 为本标段的监理人；

4.4.4 为本标段的代建人； 

4.4.5 为本标段提供招标代理服务的； 

4.4.6 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

4.4.7 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

4.4.8 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

4.4.9 被责令停业的； 

4.4.10 被暂停或取消投标资格的； 

4.4.11 财产被接管或冻结的；

4.4.12 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

    5．   踏勘现场

    5.1   招标人不组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人获准自行踏勘现场。

5.2   招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3   经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．   投标费用

投标人应按规定承担其参加本招标活动自身所发生的费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。
招 标 文 件 

7.    招标文件的组成

    7.1   招标文件包括下列内容：

     第一章  投标须知及投标须知前附表

     第二章  合同条款

 第三章  合同文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸（另附）

第六章  分部分项工程量清单（后附）

第七章  投标文件投标函部分格式

第八章  投标文件技术标部分格式

第九章  投标文件经济标部分格式

第十章  评标办法及标准

7.2   除7.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3   投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺失等问题应在获得招标文件 2 日内以书面形式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提供全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.4   当投标人完整无损退回图纸时，图纸押金将同时退还给投标人（不计利息）。

8.    招标文件的澄清

8.1   投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间前 5 日以书面形式向招标人提出澄清要求，须加盖法人公章。送至 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将于投标截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。投标人在收到该澄清文件后应于 24 小时内，以书面形式给予确认。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.    招标文件的修改、补充

9.1   招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的修改或补充。

9.2   招标文件的修改或补充将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该文件后 24 小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3   招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4   为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9.5   招标人设定投标报价的招标控制价，在投标截止日七日之前（含七日）将招标控制价送招标投标管理办公室备案后公布给所有投标人，投标人对招标控制价有异议，应及时向招标监督机构反映。投标报价超过招标控制价的作废标处理。

（三）投 标 文 件 的 编 制

    10.    投标文件的语言及度量衡单位

     10.1   投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 汉语言文字 。

 10.2   除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

     11.    投标文件的组成

 11.1   投标文件由投标函、技术标、经济标三部分组成。

11.2   投标函（格式详见本招标文件第七章）

11.2.1投标函及投标函附录； 投标报价表；

 11.2.2法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

 11.2.2.1法定代表人身份证明；

 11.2.2.2法定代表人身份证明及授权委托书；

 11.2.3 联合体协议书（若有时）；

 11.2.4 投标保证金（附汇款凭证或者收据复印件）；

 11.2.5 申请资格审核单位的概况；

 11.2.5.1企业简介；

 11.2.5.2项目经理简历表；

 11.2.6 近年完成的类似工程业绩表；

 11.2.7 拟分包项目情况表；

11.2.8 不良行为记录

11.2.9其他投标资料。

 11.3    技术标（暗标）（格式详见本招标文件第八章）

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种 

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、降低成本措施和体系

11、现场文明施工措施

技术标应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本招标文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。对一单项工程施工网络图纸仅需提供施工进度网络图即可。技术标的所有内容不得以任何形式反映出投标人的有关情况。
11.4   经济标（暗标）（格式详见本招标文件第九章）

经济标目录
11.41、总说明

11.42、建设项目投标报价汇总表

11.43、单项工程投标报价汇总表

11.44、单位工程投标报价汇总表

11.45、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

11.46、综合单价分析表

11.47、总价措施项目清单与计价表

11.48、其他项目清单与计价汇总表

11.49.1、暂列金额明细表

11.49.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

11.49.3、专业工程暂估价及结算价表

11.49.4、计日工表

11.49.5、总承包服务费计价表

11.410、规费、税金项目计价表

11.411、发包人提供材料和工程设备一览表

11.412、承包人提供主要材料和工程设备一览表

注：为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容。
经济标的所有内容不得以任何形式反映出投标人的有关情况。
按照招标文件的格式和顺序认真填写，不得插入和删除，按要求装入经济标封袋内。

12.    投标文件的格式

投标文件包括本投标须知第 11 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式不得变动（内容填写不够时，可以按同样格式扩展）。
    13.    投标报价

13.1   本工程的投标报价采用本投标须知前附表第 11 项所规定的方式。

13.2   投标人的投标报价，应是完成本投标须知第 2 条所列工程招标范围和工期及质量要求的全部内容。

13.3   投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本工程招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用。投标总报价为本工程的最终报价。

13.4   投标人应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制投标报价书。除非招标人对招标文件予以修改，投标人必须按照招标人提供的分部分项工程量清单，列出分部分项工程量的综合单价和合价。每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填列综合单价或合价的分项工程，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。投标人在组价时应认真调研和考察市场价格等各种预期因素，报出合理的综合单价。
分部分项工程量清单已包括本投标须知第 2.1 款确定的本项目招标范围内施工图全部内容，并须在招标过程中经投标人提出质询，招标人以答疑的形式确认，结算工程量以完成的实体量为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。分部分项工程量调整按照本招标文件合同条款第49.2款约定执行。
在分部分项工程量清单报价时，若招标人给定了主材暂控价，投标人所报出的分项工程综合单价，应是完成该分项工程所需要的人工、辅助性消耗材料、施工机械、管理费、利润、风险金加上按照本招标文件第九章附表6.2“材料暂控单价表”给定的主材暂控价计算所需的费用合计。暂控价不得改动，否则视为改动工程量清单。
13.5   措施项目清单报价应按照本招标文件第九章附表5.1-5.4“措施项目清单计价表”所列相应内容填列数量和报价。

13.6   其它项目清单报价应按照本招标文件第九章附表6“其它项目清单计价表”所列相应内容填列和报价。尤其要全面掌握招标范围和招标人分包工程项目,确定总承包服务费（配合费）的报价。任何投标人在投标时出现的错误或漏项的风险，全部由投标人自己承担。中标价不会因投标人的计算错误和漏项而作出调整。
13.7   单位工程项目投标报价汇总表和分部分项工程量清单计价表、措施项目清单报价、其它项目清单报价表中的合计价格应与工程项目总价表中所对应的价格相一致,任何未报价的项目将被视为已包括在其他项目的报价额内。

13.8   所有本工程所涉及的范围必须按设计图纸、招标文件、投标书、协议书及合同条款、施工及验收技术规范标准要求进行，一切在投标时没有加入投标报价中的项目，而该项目为招标文件、施工及技术要求或为完成某项工程或安装所需者，均被视为已包括在报价内。

13.9   清单编制依据：详见工程量清单总说明。

13.10   投标人应先到工地踏勘以及充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
14.    投标货币

本工程投标报价采用的币种为 人民币 。

    15.    投标有效期

15.1   投标有效期见本投标须知前附表第 12 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2   在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证的有效期，在延长的投标有效期内，本投标须知第16条关于投标保证的退还与没收的规定仍然适用。
16.    投标保证金

16.1   投标人应在开标前，提交本投标须知前附表第 13 项所规定金额的投标保证金，此保证金是投标文件的组成部分。

   单位名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账    号：107083025521

行    号：10488100615116.2 

根据招标人的选择，投标保证金可采用银行转账支票、银行汇票等形式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    16.3   投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。

    16.4   未中标投标人的投标保证金将会在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

 16.5   中标人的投标保证金，中标人按要求提交了履约担保并签署了合同协议书后 5 个工作日内无息退还。本次招标由中标人支付招标代理服务费。该费用由投标人计入投标总报价中，但不再单独列项，投标人在合同签订后，以投标保证金支付招标代理服务费，币种与中标签订合同的币种相同。以差额定率累进法计算。

16.6   如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回其投标书；

16.6.2 投标人拒绝按本招标文件第 33 条规定对其投标价格修正；

16.6.3 中标人未能在规定期限内签署合同；

16.6.4 投标人在投标过程中，资格审查合格后，退出投标者；

16.6.5 投标人在购买招标文件后，无故退出投标而影响正常开标的。

17.    投标文件的编制要求
17.1   投标人应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。
    17.2   技术标、经济标严禁涂改和行间插字现象。

17.3   技术标编制要求：

17.3.1 技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

17.3.2  技术标采用 A4 复印纸编制，不得出现目录、扉页、彩页、页眉、页脚及页码。

17.3.3  技术标正文应采用Word文档编写，所有字体为黑色。字间距为标准，行间距为单倍行距，所有字体均采用小四号宋体字。技术标中的施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均也可采用A3复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。

17.3.4 技术标编制时Word软件设置要求

 1、页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

 2、段落－缩进和间距－行距(单倍行距，设置值为空白)；

 3、段落－特殊格式(首行缩进)；

 4、段落－度量值(2个字符)；

 5、段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

 6、段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。

17.3.5 技术标部分的装订应采用胶装形式。

17.3.6 技术标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况。

17.3.7投标人未按照上述规定编制技术标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险由投标人自行承担。

17.4经济标编制要求

    17.4.1 经济标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。
    17.4.2 经济标采用 A4 复印纸编制，不得出现扉页、彩页、页眉、页脚。
    17.4.3 经济标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况。

    17.4.4 经济标部分的装订应采用胶装形式。
17.4.5投标人未按照上述规定编制经济标，或者以其他形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或者暗示，其风险由投标人自行承担。
    18.    投标文件的份数和签署

    18.1   投标人须按本投标须知前附表第 14 项规定提交投标文件。

18.2   投标文件的“投标函”应在文件封面的右上角标明“正本”、“副本”。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。 

18.3   投标函封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合法律规定的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

18.4   投标文件应无涂改或行间插字和增删，除投标人对投标文件的“投标函”错误处的修改，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人公章或投标人的投标专用章。

（四）投 标 文 件 的 提 交

19． 投标文件的装订、密封和标记。

19.1 投标文件的装订要求：投标函封面应注明工程名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖法人公章及法定代表人签章（或委托代理人签章）,并标明“正本”、“副本”字样。投标函 “正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。经济标、技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

19.2 投标文件应分别密封在封袋中，“投标函”、“经济标”、“技术标”分袋密封，装入外封套中。

19.3 在内封套正面注明：“投标函”、“经济标”、“技术标”；写明工程名称或者合同段、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，加盖法人及法定代表人印章（或委托代理人)印章。投标文件内封套所有启口处应加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章。

19.4 在外封套正面注明：（1）招标人名称；（2）注明下列识别标志：① 投标文件项目编号； ② 工程名称；③  年  月   日  时  分开标，此时间前不得开封。投标文件外封套所有启口处应贴封条或加盖密封章且不允许出现投标人的任何信息。

19.5  未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

    20.    投标文件的提交

20.1   投标人应按本投标须知前附表第 15 项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20.2   招标人根据招标文件的第 15 条的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，招标人与投标人在原投标截止时间方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

21.    投标文件的拒绝

投标人在本投标须知前附表的第 15 项规定的投标截止时间以后送到的投标书将被拒绝接收。

    22.    投标文件的修改与撤回

22.1   投标人可以在本招标文件规定的投标截止时间之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书。投标截止时间之前对投标价格的修改应附有相应细目的单价和合价。修改的内容作为投标文件的组成部分，对原投标文件不能有实质性的改动。

22.2   投标人对其投标书的修改或撤回通知，应按照本投标须知第 19 条的规定编制、密封，并在内层和外层包封上标明"修改"或"撤回"字样。投标文件一旦撤回，则视为投标人主动放弃投标。

    22.3   在投标截止时间后不能修改投标书。

22.4   在本投标须知前附表第 15 项规定的投标截止时间与原投标有效期或根据本投标须知的第 15 条规定延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据本招标文件第 16.6 款的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

开 标、评 标 与 定 标

    23.     开标
23.1    招标人将于本投标须知前附表第 16 项规定的时间和地点公开开标，包括打开按本投标须知第 22 条递交的修改或撤回通知书。投标人可委派代表参加开标（必须随身携带授权委托书及身份证原件）。

23.2    首先打开标有"撤回"字样的包封并宣读其内容。按本投标须知第 22 条已提交了可接受的撤回通知书的投标书将不予开封。

23.3    开标程序

23.3.1  开标由招标代理机构主持;

23.3.2  由投标人推选的代表检查各投标单位在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果;

    23.3.3  由监督人员或公证人员审查投标人有效证件；
23.3.4  本项目采用竞争性磋商方式，不进行唱标环节。

23.3.5  投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

23.3.6  开标结束。

23.4   招标代理机构应做好开标记录，并存档备查。

23.5 采用报价的方式：

（1）磋商小组所有成员与投标人分别进行单独磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

（2）磋商结束后，投标人可根据磋商情况，进行第二次报价，该报价为磋商的最终报价。投标人认为没有进行第二次报价的必要时，也可以维持原报价。

（3）投标人在进行二次报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明投标人名称，经授权代理人签字后，递交至磋商现场。所有投标人的二次报价一起收集齐全后，交评标委员会进行评审。

二次修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

    24.    有效证件

    24.1   开标前，招标人及监标人员将即时查验投标人随身携带的以下有效证件（以下证件的公证件，本次招标不予认可）：

    24.1.1 法定代表人携带本人身份证原件或委托代理人携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件到场投标；

注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。

24.1.2 营业执照原件或者加盖公章的复印件、资质证书原件或者加盖公章的复印件及安全生产许可证书原件或者加盖公章的复印件； 

24.1.3 如是自治区区外投标单位，应提供新疆维吾尔自治区区外建设工程企业经备案的进疆登记册原件；

24.2   证件齐全有效的投标人为合格的投标人。

    25.    无效的投标文件

25.1   开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

25.1.1 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

    25.1.2 投标书未按规定时间送达的；

    25.1.3 投标文件封面和内层密封袋正面未盖法人代表（或委托代理人）印章；

25.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保函或投标保证金的；

25.1.5 投标人代表不符合招标文件要求的； 

25.1.6 按照本投标须知第 24 条规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

    26.    评标委员会

26.1   评标委员会由招标人按规定依法组建，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。其中招标人代表不超过三分之一，其余三分之二在专家库随机抽取。

26.2   评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

26.2.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

26.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

26.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

26.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

    27.    评标过程保密

27.1   在宣布授予中标人合同之前,凡属于投标书的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

27.2   在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3   中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关工作人员索问评标过程的情况和材料。
    28.    评标办法

28.1   本工程采用综合评估法（工程量清单报价法）进行评标。根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《新疆维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》（新建建[2010]7号文）中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对投标文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、投标价格等，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较（评标办法及标准详见本招标文件第十章）。设定投标控制价，投标控制价在开标前72小时以书面形式予以公布。
28.2   本工程评标总分为100分，其中技术标部分占 60％，经济标部分占 40％。

28.3   投标文件技术标明示、暗示扣分办法。技术标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，应在技术标总得分中(乘完权重后)扣除:明示扣5分，暗示扣3分。

28.4  投标文件经济标明示、暗示扣分办法：经济标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，应在经济标总得分（乘完权重后）中扣除：明示扣8分，暗示扣5分。

29.    定标原则

29.1   评标委员会通过上述评标方法以得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

29.2   招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

    30.    投标书的澄清

30.1   为了有助于投标书的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以书面形式要求投标人对其投标文件含义不明确的内容作必要的澄清和说明，包括单价分析。有关澄清的要求与答复投标人应采用书面形式，但不得寻求或提出更改投标价格或投标书的实质性内容。按照本投标须知第 33 条的规定对评标委员会在评标时发现的计算错误所做改正的确认除外。

    30.2   评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。评标委员会将按本投标须知第 33 条规定的改正错误的原则调整投标文件的报价。

30.3   调整后的投标报价在得到投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正的报价，则其投标书将被拒绝，且根据规定将没收其投标保证金,并不影响评标工作。

31．   投标文件的初步评审（重大偏差）审核：

    31.1   重大偏差评审
下列情况属于重大偏差：

31.1.1 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

31.1.2 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；

31.1.3 投标人的项目负责人不是投标人的注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；

31.1.4 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖投标单位公章的；

31.1.5 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；

31.1.6 由政府立项核准、审批的建筑工程，投标报价高于设定的招标控制价的；

31.1.7 投标的施工、装修、附属材料设备采购，工程监理完成期限超过招标文件规定期限的；

31.1.8 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；

31.1.9 投标文件附招标人不能接受条件的；

31.1.10 不满足招标文件实质性要求的其他情形；

31.1.11 投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；

    31.1.12 未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

    31.1.13 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程量的；

    31.1.14 将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城市维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的；

    31.1.15 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的；

    31.1.16 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。
投标文件被评标委员会界定为发生重大偏差的，作废标处理。

    31.2    资格审核

    31.2.1  凡未通过资格审核的投标文件，作废标处理，评审方法详见本招标文件第十章。
    31.3  投标文件存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，经补正不会对其他投标人造成不公平结果的，属于投标细微偏差。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照招标文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

    32． 投标文件的详细评审

32.1 凡通过重大偏差审核的投标文件将进入详细评审阶段，详细评审包括技术标(施工组织方案)、经济标的评审。

    32.2 技术标评审方法详见本招标文件第十章。   

    32.3 经济标评审方法详见本招标文件第十章。  

    32.4 评标委员会将对各投标单位投标文件技术部分和经济部分分别打分，加权合计分数。
    33.    投标文件计算或表达上错误的修正

33.1   评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行校核，看其是否有计算和表达上的错误。修正错误的原则如下：

33.1.1 当用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

    33.1.2 当综合单价与工程量的乘积与分项工程合价不一致时，通常以该分项工程填报的综合单价为准。除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错位，此时应以填报的分项工程合价为准，并修改单价。

    33.2   评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件的投标报价。在投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正的报价，则其投标书将被拒绝并且根据本投标须知的第 16 条之规定，其投标保证金将被没收，并不影响评标工作。
    34.    投标文件的评价与比较

34.1   评标委员会将仅对按照本招标文件的第 31 条被确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行评价与比较。

34.2   在评价与比较时应根据本投标须知前附表各项内容的规定，通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。
34.3   投标人合理的低报价（不低于成本价）将有利于中标，但不保证最低价中标。
34.4   在评标时，评标委员会将通过对投标价格的下述调整，确定每一份投标书的评标价格：按照本招标文件第 32 条的规定改正错误。

34.5   在评标时，针对分部分项综合单价畸高畸低的，评标委员会认为有必要的，可请投标人提供详细分析依据。
35.    废标

35.1   投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，该投标人的投标作废标处理（本招标文件第31.3条所规定内容除外）。

35.2   在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

35.3   对招标文件提出的实质性要求和条件未能在实质上响应的投标，作废标处理。

    35.4   出现重大偏差的投标文件，作废标处理。

授 予 合 同

    36.    中标

36.1   中标人的投标须符合下列条件：

36.1.1 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

36.1.2 能够满足招标文件的实质性要求。

36.1.3 招标人将根据评标委员会提交的评标报告中推荐的候选人（1～3名）将合同授予排名第一的投标人。除非排名第一的投标人放弃中标或出现其他符合规定的因素产生而不能授予排名第一的中标候选人，排名第二的候选人方可为中标人。排名第二的中标候选人因前述原因放弃中标，排名第三的中标候选人为中标人。

    37.    中标通知书

37.1   在本投标须知前附表第 12 项规定的投标有效期或招标人根据本投标须知第 15 条规定延长的投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标人确认其投标文件被接受。在中标通知书写明招标人对承包人按合同协议内容应明确的中标工程范围、中标工程价格（以下合同条件中称为“中标合同价格”）和保修工程的支付金额，以及工期（开竣工日期）、质量标准和有关合同签订的日期、地点等内容。

37.2   在按照本投标须知前附表第 18 项规定提交了履约保证金，并按照本招标文件第 33 条对最终投标文件确认后，该投标报价作为中标通知书的中标价格，形成合同的一部分。
    38.    合同的签订

    38.1   中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起在 15个工作日之内签订合同。 

    38.2   中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。 

    38.3   招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
    39.    无法从开工日期开始实施合同

    39.1   如果由于下列原因使得无法按照投标文件中承诺的开工日期实施，则原开工日期应做修改:

    39.1.1 额外或附加的工程数量；

    39.1.2 合同条款规定引起的延误；

    39.1.3 不可抗力；

    39.1.4 由招标人造成的延误；

    39.1.5 可能出现的非中标方过失或违约的其他特殊情况。

    如发生上述情况，计划开工日期和竣工日期及其它日期也应相应调整，但施工总工期保持不变。
    40.    腐败或欺诈行为

    40.1   在招标采购和合同实施期间，招标人要求该项目的投标人和承包人遵守最高的道德标准。为此，针对本条款的规定，特定义如下词汇：

    40.1.1 “腐败行为”是指在招标采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

40.1.2 “欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标采购或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

    40.2   如果认定被推荐的中标人在该合同招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该中标建议。

第二章  合 同 条 款
41.    词语定义

41.1   发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

41.2   承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

41.3   通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

41.4   专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

41.5   工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

41.6   工程量清单:表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

41.7   综合单价:完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

41.8   措施项目:为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

41.9   工程量清单计价：工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

41.10   合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

41.11   合同价款调整：指在合同履行中发生需要增加（减少）合同价款的情况，经双方确认后按计算合同价款的方法增加（减少）合同价款。

41.12   分包人：分包人是指承接本工程部分工程施工的、具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人应禁止分包人将分包工程的任何部分再分包。本工程不允许转包。

41.13   索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

42.   合同文件的优先顺序：

合同文件应能互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）    合同协议书；

2）    中标通知书；

3）    投标书及其附件；

4）    招标文件

5）    专用条件；

6）    通用条件；

7）    标准、规范及有关技术文件；

8）    图纸；

9）    资料表以及其他任何构成合同一部分的文件。
    43.    履约保证
43.1   中标通知书核发  15  日内，中标人应向发包人提交本投标须知前附表第 18 项所列数额的履约保证的保证金。如不能按期提交履约保证金，则发包人取消其中标资格，并依据投标须知第16.6款规定没收其投标保证金。

43.2   履约保证的形式可采用下列方式： 2 
1）    银行保函；

2）    银行支票（转帐或者现金）。

43.3   如果招标人、中标人双方未能按照本招标文件合同条款第38.1款签订合同，依据《中华人民共和国招投标法》有关条款执行。
43.4   承包人根据合同进行施工，在该工程竣工验收之前，履约保证金将一直有效。按照合同约定的时间、质量标准履约，履约保证金在竣工验收后  15 日内清退。
    44.    进度计划

44.1   承包人应按照专用条款约定的日期，将本工程的施工组织设计（或者施工方案）和工程施工进度计划提交监理工程师。

44.2   承包人必须按照监理工程师确认的施工进度计划组织施工，接受发包人代表、监理工程师对进度的监督、检查。因承包人的原因导致工程实际进度与进度计划不符时，承包人应接受发包人代表的要求，提出改进措施，报发包人代表批准后实施。承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
    45.    工程工期

本工程发包人要求施工工期为    天（日历日）以内，合同工期执行下列第 2）条。

1）    国家定额工期；

2）    发包人要求工期; 

3）    承包人投标文件自报工期。
    46.    工期延误

46.1   如果由于下列原因造成竣工日期推迟和延误，经发包人代表和监理工程师确认后，承包人有理由延期完成工程或者部分工程，发包人代表应和监理工程师共同与承包人商议后决定竣工时间延长且工期相应顺延：

  1）    额外的或附加的工程数量；

2）    合同条款规定引起的延误；

    3）    不可抗力；

    4）    由发包人造成的延误、障碍、阻止；

5）    可能出现的非承包人过失或违约的其他特殊情况。

46.2   非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并应向发包人支付赔偿费。赔偿费支付办法按照下列第 2) 条执行：

1）    承包人在投标书附录中自报的赔偿费和限额；

    2）    按照合同约定工期，每推延一天，承包人赔偿给发包人 500 元/天，但不超过中标价的 5% 。        
46.3   发包人可从向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿款。此赔偿款的支付并不能解除承包人完成工程的责任和合同规定的其他责任。
    47.    工期提前

本工程发包人不鼓励提前竣工。

    48.    工程质量

48.1   质量与验收规范：执行国家现行建筑工程施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。

    48.2   发包人要求工程质量等级为 合格 。
48.3   工程质量评审部门：执行国家、自治区现行规定。

48.4   承包人承诺的工程质量等级为合同的约定条件。因承包人原因，工程质量达不到约定条件的部分，发包人现场代表一经发现，可要求承包人返工，直至达到合同约定条件，并由承包人承担返工费用。直至达到合同约定条件，若最终不能达到合同约定条件，按照下列第 3) 条支付赔偿金。

1）    在投标书中自报的赔偿金；

按照结算价格的    。

按照本分部分项工程造价的 2 倍。

48.5   因发包人原因造成工程质量达不到约定条件的，由发包人承担全部经济责任，工期相应顺延。
49.    合同价款
49.1   合同价款：为固定单价合同。投标人所填报综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑风险因素。

49.2   合同价款的调整。

49.2.1 合同价款可调整因素：设计变更、经济签证、暂控价部分的调整；

49.2.2 合同价款的调整按下列方法进行：

在工程设计变更、经济签证发生后的约定时间内，因设计变更、经济签证涉及工程价款调整的，由承包人提出，经总监理工程师和发包人审核同意后调整合同价款。

      工程设计变更价款调整原则，按照国家财政部、建设部联合制定的《建设工程价款结算暂行办法》（财建【2004】369号）执行。

2）投标书的报价中已有适用于变更工程量的分项工程综合单价，按投标报价中已有的综合单价乘以变更增加或减少的工程量调整合同价款。

3）投标书的报价中没有适用或类似于变更工程量的分项工程综合单价，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

50.    工程预付款和工程进度款的支付

50.1   工程预付款支付：在承包人提交履约保证金，双方签订合同后，并在开工以前，发包人向承包人支付工程预付款。

工程预付款支付的比例或金额为： /  。
中标人应当向招标人提供与工程预付款额度相等的工程履约保证金或保函。

50.2   /

    50.3   以甲乙双方最终签订的合同为准，保修金的支付详见51.1款。

    50.4   对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

    50.5  承包人向发包人上报当月进度报表时间：  每月25 日  。
51.    竣工结算

51.1   竣工结算与支付。承包人应在提交竣工验收报告后，在双方约定的时间内向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人代表收到竣工结算书后 在合同约定的时间 内提出审查意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5%的质量保证（保修）金，若无质量问题或有质量问题承包人及时合格地进行返修，保证金在质保期截止后付清，否则，发生的返修费用在质量保证（保修）金内扣除。

51.2   竣工结算审定后 21 日内，发包人按下列方式支付：

  1）    当承包人达到发包人要求的工程质量时，发包人按竣工结算造价的 95％ 支付给承包人，剩余部分作为工程保修金，依据51.1条款进行返还。

    2）   因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应承担全部经济责任，并且按照竣工结算造价 5％ 给发包人支付违约金。

    52.    设备材料供应

    52.1   发包人供应的设备、材料。对个别特殊材料或设备，发包人提供的应列明材料或设备的名称、品种、数量、型号及提供日期和交货地点；各类特殊材料、设备必须“三证”齐全并经相关部门检测机构检验合格。
52.2   承包人供应的设备材料。除发包人供应的设备、材料外均由承包人自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向发包人和监理工程师提供有资质的检测机构出具的检验报告。

52.3   招标文件为了统一投标标准，控制工程质量和造价，对本工程统一列出主要材料采购原价，施工前有招标方、监理方、施工方代表共同看样订货，并签署书面单据作为竣工结算资料。该部分材料采购、施工、安装时发生的建筑及安装工程费用、运杂费、采保费、税费及其它各项费用，由投标人在报价中按规定计取，招标人指定的主材实际采购价与招标文件中指定价格所形成的价差，在结算时对价差进行调整，其它各项费用不做调整。

    53.    工程保修期

53.1   工程保修期自竣工验收之日起开始计算。

    53.2   工程保修期：按照国家、自治区现行规定或投标承诺期执行。
54.    争议的解决
承、发包双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第 2）款方式解决。

1）    提交仲裁机关申请仲裁。

2）    向工程所在地人民法院起诉。
    55.     索赔

55.1    索赔的提出。承包人应在索赔事件发生后的 28 天内，将索赔意向书提交发包人和监理工程师。在索赔意向书发出后的 28 天内，再向监理工程师提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。

    55.2    索赔的处理。

    55.2.1  监理工程师收到承包人提交的索赔意向书后，应及时核查承包人的当时记录，并可指示承包人提供进一步的支持文件和继续作好延续记录以备核查，监理工程师要求承包人提交全部记录的副本；

    55.2.2  监理工程师收到承包人提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后的 42 天内，应立即进行审核，并与发包人和承包人充分协商后做出决定，在上述期限内将索赔处理决定通知承包人；

    55.2.3  发包人和承包人应在收到监理工程师的索赔处理决定后 14 天内，将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理工程师。若双方均接受监理工程师的决定，则监理工程师应在收到上述通知书后的 14 天内，将确定的索赔金额列入竣工结算中支付；若双方或其中任何一方不接受监理工程师的决定，则双方均可按“友好协商”的原则协商解决或由工程所在地人民法院裁定；

    55.2.4  若承包人不遵守本条各项索赔规定，则其应得到的付款不能超过监理工程师核实后决定的或由工程所在地人民法院裁定的金额。

    55.3    提出索赔的期限。

    55.3.1  承包人按本招标文件合同条款第 50 条的规定，提交工程竣工结算资料，应认为已无权再提出本合同工程通过竣工验收并移交发包人前所发生的任何索赔；
56.    工程分包
本工程不允许分包。

    57.    项目负责人

    57.1   本工程项目负责人及项目管理机构必须为投标文件中原有人员。

    57.2   承包人若需要更换本工程项目负责人时须经发包人同意。未经发包人同意，承包人更换项目负责人，承包人应承担违约责任。并且按照中标价 1％ 给发包人支付赔偿费。

    58.    合同生效及终止

  58.1   本合同自承包人、发包人双方签字之日起生效。

58.2   除按本招标文件合同条款第 53 条外，承包人按合同规定履行完其义务经过施工、竣工和修补缺陷并符合发包人要求，且发包人按合同规定将工程款全部支付完毕后，本合同即告终止。

    58.3   合同份数。本合同正本 二 份，副本 六 份，具有同等法律效力。

第三章  合 同 文 件 格 式
59.    合同文件格式
59.1   依据设计文件的要求，本工程招标项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及自治区和行业的工程建设标准、规范的要求。

59.2   建设工程施工合同的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）的合同条件。

59.3   合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。
第四章  工 程 建 设 标 准

60.    技术规范

技术规范按国家技术规范、标准、规程执行。

61.    技术标准
技术标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。

62.    检验标准

检验标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。
    63.    工程做法及用料

    详见所提供的施工图纸。

第五章  图 纸

（见设计施工图）

第六章  工程量清单

 （后附）
第七章  投标文件投标函部分格式

                              工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：                

项目名称：___________________________________
投标文件内容：     投标文件投标函部分     

投标人：                            （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章 ）

日期：         年       月       日

投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以投标报价单中的报价作为本工程的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
投标报价表

	序号
	项目名称 
	建筑面积（㎡）
	投标总价（元）
	工程质量
	开工日期
	竣工

日期

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	投标总价大写（人民币）：


　　　　　　   　　　　　　　　　　投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

 投标函附录
工程名称： 

	序号
	项  目
	招标文件约定
	投标人承诺

	1
	工期（日历日）
	   天 
	

	2
	延误工期赔偿费（违约金）金额
	500元/天
	

	3
	延误工期赔偿费（违约金）的最大限额
	合同价款5%
	

	4
	工程质量等级
	合格
	

	工程保修期

	1
	工程整体保修
	保修期2年
	保修期  年

	2
	
	保修期  年
	保修期  年

	3
	
	保修期  年
	保修期  年

	4
	
	保修期  年
	保修期  年

	5
	
	保修期  年
	保修期  年


说明：上述内容由投标单位自行填写，可按响应招标文件或优于招标文件的要求填写。

投标人（公章）：                  法定代表人（签章）：

年  月  日
法定代表人身份证明书

投标人名称：                                           

单位性质：                                            

地址：                                             
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：                         性别：                     
年龄：                         职务：                    
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                   投标人：                 （盖单位章）
                                   法定代表或委托代理人（签字或盖章）

                                   日 期：       年       月       日 
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      　　　（单位名称）的        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                           （签    字）

身份证号码：                                      
委托代理人：                           （签    字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
联合体协议书(若有时填报)

牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

        年        月        日           

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
投标保证金

（附汇款凭证复印件或者投标保证金收据复印件）

申请资格审核单位的概况
（如是联营体，主办人和联营体各成员情况分别填报）

企业简介

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业法人代表
	
	职    称
	
	企业性质
	

	企业资质等级
	
	企业地址
	

	上级主管部门
	
	
	
	经  营

方  式
	

	批准成立机构
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	企业简历
	


附：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件

本工程项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证（均为复印件）、未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

近年完成的类似工程业绩表

	建设

单位
	项目名称及建设地点
	结构

类型
	建设规模
	开竣工

日期
	合同价格
	质量达

到标准
	合同履

约情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附中标通知书、合同协议书的复印件
本工程项目拟分包情况

	分包项目
	主要内容
	估算价格
	分包单位名称、地址
	做过同类工程的情况

	
	
	
	
	


不良行为记录

应提供县以上（含县）建设行政主管部门出具的近一年度的证明材料（复印件）

其他资料

第八章  投标文件技术标部分格式

白皮书目录

施工组织设计
一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种 

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、降低成本措施和体系

11、现场文明施工措施

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

第九章  投标文件经济标部分格式

白皮书目录

经济标目录
1、总说明

2、建设项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6、综合单价分析表

7、总价措施项目清单与计价表

8、其他项目清单与计价汇总表

9.1、暂列金额明细表

9.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

9.3、专业工程暂估价及结算价表

9.4、计日工表

9.5、总承包服务费计价表

10、规费、税金项目计价表

11、发包人提供材料和工程设备一览表

12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

注：1.投标人编制经济标严格按照本招标文件提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

2.如某一表格招标项目不使用，应在附表旁标注本标段不使用
第十章  评标办法及标准

重大偏差审核表

	项目
	评  审  内  容

	初

步

评

审

︹

重

大

偏

差

︺
	1
	投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

	
	2
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；

	
	3
	投标人的项目负责人不是投标人的注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；

	
	4
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖投标单位公章的；

	
	5
	组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；

	
	6
	由政府立项核准、审批的建筑工程, 投标报价高于设定的工程预算招标控制价的；

	
	7
	投标的施工、装修、附属材料设备采购、工程监理完成期限超过招标文件规定期限的；

	
	8
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；

	
	9
	投标文件附有招标人不能接受条件的；

	
	10
	不满足招标文件实质性要求的其他情形；

	
	11
	投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


通过以上重大偏差审核后进入下一阶段评审
 重大偏差审查标准

	项目
	评  审  内  容

	经

济

标

︹

重

大

偏

差

︺
	1
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

	
	2
	分部分项工程量清单计价表中项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。（评标委员会认为有特别明显的笔误可以进一步问询投标人）

	
	3
	本工程规费、税金必须按招标文件规定填报（按后附的规费、税金项目清单与计价表规定填报）

	
	4
	投标人之间或者投标人与招标人串通投标的；


通过以上重大偏差审核后进入下一阶段评审

综合评估法—技术标评审标准

技术标评审标准
	序号
	评审项目
	标准分
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	2
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	2
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	20
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	16
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	17
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	3
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	3
	

	8
	机械设备需用量计划
	2
	

	9
	质量保证措施和体系
	5
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	10
	

	11
	安全保证措施和体系
	15
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	现场文明施工措施
	5
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	合计
	100

	得分
	合计×0.6

	注：1、各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。

2、技术标评审标准满分为100分，占总分60%。

3、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。


经济标评审标准

	报价得分以基准价为计算标准，其中：

基准价=a标

计算公式：

1、报价高于基准价，得分=100-2×（投标报价-a标）/a标×100

2、报价低于基准价，得分=100-1×（a标-投标报价）/a标×100

注：1、a标为：投标人数在5家以上（含5家）时去一个最高价和一个最低价后的算术平均值。

投标人数在不足5家时直接取算数平均值。报价得分为负数的按零分计。

2、以最终报价为准。
     3、本工程经济标权重为：K2=40%




0
1

