新疆维吾尔自治区广播电视局教学设施采购项目竞争性谈判文件      hcxjczt-2018-121
  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

新疆维吾尔自治区广播电视局8109台机房技术培训室和设备维修室及值班宿舍建设工程
竞争性谈判文件

[image: image1.jpg]&)

1E [oli £ 1
HUA YU ZI XUN
(BSH)




采   购   人：新疆维吾尔自治区广播电视局8109台

招标代理机构: 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
项 目 编 号： ZFCGHY-202100142

目 录

第一部份  投标人须知前附表
1
第二部分  招标说明
6
第三部分  投标说明
8
第一章  对投标人的资质要求
8
12

第二章  响应性文件的编写

17

第三章  响应性文件的递交

18

第四章  开标、谈判

第五章   定　标
20
第六章   授予合同
21
第四部分  招标需求
22
第五部分   商务部分
23
第一章  通用条款
23
第二章  专用合同条款
24
第六部分  附　　件
48


第一部分    投标人须知前附表

	序号
	名称
	内容

	1
	项目名称
	新疆维吾尔自治区广播电视局8109台机房技术培训室和设备维修室及值班宿舍建设工程

	2
	谈判内容
	招标范围：本项目谈判文件、工程量清单及全套施工图纸所有内容。

	
	承包方式
	包工包料

	3
	投标资格
	1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； 

2、投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致；

3、项目负责人要求：贰级及以上建造师（建筑工程专业）、本单位注册，且在有效期内；

4、凡拟参加本次招标项目的投标人如在中国裁判文书网（文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿受贿犯罪记录，将拒绝其参加本次招标活动；
5.区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅 2018 年 4 月 24 日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；

6、本次招标不接受联合体投标。

7、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	4
	预算金额

（招标控制价）
	477682.05元（肆拾柒万柒仟陆佰捌拾贰元零伍分）

投标报价一律不得超出招标控制价，否则废标处理

	5
	投标有效期
	60天

	6
	评标方法
	最低评标价法

	7
	是否接受联合体投标
	不接受

	8
	谈判文件发放日期
	地点：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

	9
	响应性文件份数
	谈判文件：共三份，正本一份、副本二份。

电子版响应文件：一份（响应文件全部内容：U盘）

	10
	谈判时间及响应性文件递交截止时间
	2021年11月 5 日上午11:00（北京时间）

	11
	响应性文件递交地点及谈判地点
	乌鲁木齐市五 星北路194号新地园大厦13楼（华域公司会议室）。

	12
	响应性文件密封
	1、投标人必须按谈判文件规定制作响应性文件，正副本可以密封在同一响应性文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 

2、投标人必须制作“谈判响应报价表”并单独密封提交，并在信封上标明“谈判响应报价表”的字样。

不单独提交谈判响应报价表，其投标被拒绝。

3、谈判文件袋和《谈判响应报价表》袋上应写明：

  招标单位：新疆维吾尔自治区广播电视局8109台
  项目名称：

  谈判内容：

  投标单位名称：             

 （“响应性文件”或“谈判响应报价表”）

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

	13
	
付款方式
	以最终签订合同为准

	14
	施工地点
	甲方指定地点

	15
	工期
	响应招标人要求

	16
	合同计价方式
	固定总价合同

	17
	保修期
	一年。

	18
	投标保证金
	投标保证金：9000.00元（玖仟元整）

投标保证金于谈判响应截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前从投标人基本账户以网银或银行电汇形式汇至本公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

收款单位：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

账    号：107083025521

行    号：104881006151

注：投标人向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明“        （简写项目名称）投标保证金”字样，由于未按要求注明信息而导致的一切后果由投标人承担。

	19
	现场踏勘：不组织现场勘察。

	20
	*资格审查内容（开标时须随身携带）：

营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件、资质证书原件或者加盖投标人公章的复印件、安全生产许可证原件或者加盖投标人公章的复印件、授权委托书原件法人身份证复印件及被授权人身份证原件。

注：无法提出合法证明文件的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。

	21
	本项目控制价为477682.05 元，投标报价一律不得超出招标控制价，否则废标处理

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：本项目招标代理服务费由成交方向新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司支付。

	备注
	竞争性谈判文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性谈判文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性谈判文件而造成的后果，采购人概不负责。

	本次招标有二次报价环节。


新疆维吾尔自治区广播电视局8109台机房技术培训室和设备维修室及值班宿舍建设工程竞争性谈判公告

一、采购项目编号:ZFCGHY-202100142

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介 

三、采购项目概况：                

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额(元)
	简要规格描述

	1
	新疆维吾尔自治区广播电视局8109台机房技术培训室和设备维修室及值班宿舍建设工程
	1
	477682.05
	详见谈判文件及工程量清单


4、 谈判供应商资格要求：

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 

2、投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致；

3、项目负责人要求：贰级及以上建造师（建筑工程专业）、本单位注册，且在有效期内；

4、凡拟参加本次招标项目的投标人如在中国裁判文书网（文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿受贿犯罪记录，将拒绝其参加本次招标活动；
5.区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅 2018 年 4 月 24 日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；

6、本次招标不接受联合体投标。

7、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。     

五、谈判文件发售时间、地址:

1. 发售时间：2021-10-27   至2021-10-29
上午：10:00-14:00 

下午：15:30-19:30 

2.获取竞争性谈判文件地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 

3.获取竞争性谈判文件方式：线下购买 

六、谈判响应文件提交截止时间：2021-11-1  11:00:00 

七、谈判响应文件提交地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼（华域公司会议室） 

八、谈判响应文件开启时间：2021-11- 1    11:00:00 

九、谈判地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼（华域公司会议室） 

十、其他事项：

1、本项目公告期限为3个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、购买竞争性谈判文件时须提交的文件资料

营业执照副本原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、二级及以上建造师证书原件及安B类安全考核合格证原件、网页打印件、授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权人身份证原件（以上资料提供原件及复印件加盖公章一套）到新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司报名，领取竞争性谈判文件，竞争性谈判文件售后不退； 

3、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）； 

（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）； 

十一、联系方式

1、采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

地  址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼

联系人：王鹤宇、李娟娟、马红萍

电话：18997972745、0991-4630336

2、采购人：新疆维吾尔自治区广播电视局8109台

3、同级政府采购监督管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室 

联系人：李正勇 

监督投诉电话：0991-2359479 

第二部分   招标说明

     1.  适用范围

1.1　本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所叙的工程。

2.  投标资格

2.1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证； 

2.2、投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致；

2.3、项目负责人要求：贰级及以上建造师（建筑工程专业）、本单位注册，且在有效期内；  

2.4、凡拟参加本次招标项目的投标人如在中国裁判文书网（文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿受贿犯罪记录，将拒绝其参加本次招标活动；
2.5.区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅 2018 年 4 月 24 日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云，网址:（http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息；

2.6、本次招标不接受联合体投标。

2.7、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。
3.下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区广播电视局8109台 。

3.2  “招标方”系指采购人的统称。

3.3  “投标人”系指有资格的厂商及投标表现人。

3.4  “中标方”系指系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.5  “货物”、“产品”指竞争性谈判文件第四部分需求及技术要求中所述所有货物及相关服务。

3.6  “服务”系指竞争性谈判文件中规定投标人须承担的质保、售后服务、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.7 “工程”系指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

3.8  “响应”系指投标人、根据招标方发布的竞争性谈判文件，编制响应性文件并按规定投标的行为。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 竞争性谈判文件的构成

5.1　竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 需求及技术要求

第五部分 商务部分

第六部分 附件（范本格式）

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1　投标人对竞争性谈判文件如有疑点，可在投标截止期的　三日前　按竞争性谈判文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 竞争性谈判文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的  二日内  的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充竞争性谈判文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标响应性文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　竞争性谈判文件的修改和补充文件将构成竞争性谈判文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

第三部分   投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1 本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2 招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，具体要求如下：

(1) 营业执照原件或者加盖投标人公章的复印件、资质证书原件或者加盖投标人公章的复印件、安全生产许可证原件或者加盖投标人公章的复印件、授权委托书原件法人身份证复印件及被授权人身份证原件。

注：无法提出合法证明文件的投标人为无效投标人，其投标文件不予开封并退回投标人。
第二章  响应性文件的编写

2、 要求

2.1   投标人应详细阅读竞争性谈判文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性谈判文件的要求份数提供响应性文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

3、 响应性文件语言和度量单位

3.1   竞争性谈判文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、 响应性文件的组成

4.1响应文件由投标函、技术标、经济标3个部分组成。

4.2投标函包含：

4.2.1、投标承诺书（一）、（二）；

4.2.2、法定代表人身份证明书；

4.2.3、法定代表人授权委托书；

4.2.4、投标人概况；

4.2.5、投标人近三年（2018年1月1日-至今）完成的类似业绩情况表；

4.2.6、施工项目负责人（建造师）简历；施工项目负责人必须取得注册建造师证书及类似业绩情况表；

4.2.7、施工项目管理人员配备情况；

4.2.8、竞争性谈判文件要求的其他证明材料；

4.3 技术标：施工组织设计。

4.3.1施工组织设计应包括下列内容：

1、工程概况及特点叙述正确

   （1）工程建设概况

   （2）建筑设计特点

   （3）结构设计特点

   （4）设备安装设计特点

   （5）工程施工特点

   （6）建设地点特征

 2、施工准备计划

3、施工方案

4、施工进度计划

5、施工平面图

6、劳动力需用量计划

7、材料需用量计划

8、机械设备需用量计划

9、质量保证措施和体系

10、工期保证措施和体系

11、安全保证措施和体系

12、现场文明施工措施

13、施工现场扬尘防治方案

4.4 经济标

4.4.1工程量清单报价（本工程招标投标计价采用《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013）

4.5 第4.1条中的为必备项，投标人必须提供。商务标、技术标、经济标可以制作在同一本投标文件上，并密封提交。

4.5.1  响应性文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。
4.6  领取了竞争性谈判文件的投标人应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求编制响应性文件。 

5、响应性文件格式

5.1  投标人应按竞争性谈判文件范本格式中提供的响应性文件格式认真填写响应性文件、谈判响应报价表等。

5.2  投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订。

5.3  投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。
6、 投标报价

6.1  投标报价为本竞争性谈判文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

6.2   本招标项目使用的货币为人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

6.3   投标报价为本竞争性谈判文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。每种服务只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予以接受（除非招标人另有约定）。

6.4  投标人不得以低于成本的报价竞标。

6.5  投标报价的计价方法： 固定总价
6.6. 投标人须知:

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（2）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

（3）金额（价格）均应以人民币表示。

（4）工程招标范围：见投标人须知前附表。

（5）清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、工程工程量清单编制及计价办法及施工现场情况等。

（6）工程质量目标：合格标准。

安全目标：确保无安全事故，争创安全文明示范工地。

（7）投标人应按本办法规定的统一格式，提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“人工、材料、施工机械台班单价价格取定表”等，以便于进行价格分析。

6.7投标报价的一般规定：

（1）投标报价采用工程量清单计价方式

（2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标人的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期（含质保期）的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（4）工程量清单应按综合单价报价。综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润，并考虑风险费用。

（5）工程量清单报价格式与招标文件一起发至投标人。

（6）投标人以未现场踏勘为由而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（7）本次投标报价中应综合考虑施工、缺陷修复费、检验测试、管理费、保险费、利润、招标代理服务费、公证费等所有费用，并包括各项费用和价格的涨价风险等，以及招标文件明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

工程量清单投标报价为投标人依据招标文件要求的一切费用的总和，如有漏项视为已包含。

7、投标有效期

7.1　响应性文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

7.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长响应性文件的有效期。

8、响应性文件的签署规定

8.1　响应性文件的页面必须用印刷体打印。

8.2　响应性文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

8.3　响应性文件应由投标人正式授权的代表每一页签字并加盖单位公章，副本可以复印。投标人授权代表须以书面形式出具“授权委托书”附在投标文件中，响应性文件方为有效。
8.4　所有响应性文件必须提交正本 一 套和副本　二　套（响应性文件一律不退），并在封面上标记“正本”和“副本”。 

8.5　响应性文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

8.6 电子版提交：

8.6.1包含投标文件全部内容的U盘1份；

8.6.2密封要求：上述电子版文档应使用信封单独密封，在信封上注明单位名称、项目名称及项目编号（响应文件电子版）。
8.7　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

9、谈判保证金

9.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的谈判保证金作为所受损害的补偿。

9.2　谈判保证金应当以网银、汇票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。

9.3  投标人应提交谈判保证金，并于报名前到达指定账户（人民币）。如谈判保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

谈判保证金可直接交入： 

9.4　未中标投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

9.5  中标方的谈判保证金，将在领取中标通知书，缴纳招标代理服务费并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

9.6  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司退还投标保证金办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据、授权委托书等相关资料，并承担电汇手续费），保证金不退还现金。

9.7　未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

9.8  下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2） 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

（3） 乙方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 打架斗殴，扰乱开标会场秩序；

（6） 本竞争性谈判文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 响应性文件的递交

10. 响应性文件的标记

10.1　任何不完整或不满足竞争性谈判文件要求的响应性文件将被拒绝。

10.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的响应性文件时，招标方将不负责任。

11、投标截止时间

11.1  响应性文件的递交不得迟于竞争性谈判文件前须表规定的截止时间。响应性文件以密封形式递交至竞争性谈判文件指定谈判地点。

11.2　所有响应性文件必须在招标方规定的投标截止时间之前送达竞争性谈判文件指定的地点，在此之后送达的响应性文件，为无效投标，响应性文件将一律被拒绝。

11.3　出现因竞争性谈判文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

12、响应性文件的修改和撤销


12.1　投标人在递交响应性文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其响应性文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

12.2　投标人对响应性文件修改的书面材料或撤消通知应按竞争性谈判文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应性文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按竞争性谈判文件的要求签署、盖章，并作为响应性文件的组成部分。

12.3　对响应性文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改响应性文件。

12.4　投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销响应性文件。

12.5　发生下列情况之一的响应性文件被视为无效：

（1） 投标截止时间以后送达的响应性文件；

（2） 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

（3） 以电讯形式投标的响应性文件；

（4） 与谈判文件有重大偏离的响应性文件；

（5） 响应性文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、注册资金不符的；响应性文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（6） 无“谈判响应报价表”的响应性文件；

（7） “谈判响应报价表”与正本中内容有重大差异的响应性文件；

（8） “谈判响应报价表”没有加盖公章的；

（10） 出现影响采购公正的违法违规行为的响应性文件；

（11） 评标委员会认为其他不合理的情况的响应性文件。

第四章  开标、谈判

13、开标

13.1　本次谈判按竞争性谈判文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

13.2　开标时将检查所有响应性文件的密封情况。

13.3　投标时间截止后，提交响应性文件的供应商不足三家时，按照招标的相关法规的处理。

14、谈判依据

14.1　谈判的依据为竞争性谈判文件（包括招标方的竞争性谈判文件和投标人的响应性文件）。

15、谈判

15.1　谈判小组

（1）招标方将根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的谈判小组，负责本次招标的谈判活动。谈判小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方确定中标供应商。

（2）谈判小组人选于开标前确定。谈判小组成员名单在中标结果确定前保密。

（3）谈判小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

（4）按前款规定，谈判小组的成员，由招标方从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足谈判工作需要时，将采取直接确定的方式选定谈判小组的人选。

（5）谈判小组成员遵循法定的回避规定。

15.2　谈判小组应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3） 具有与招标项目相关的实践经验；

（4） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.3  有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

谈判小组成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.4  谈判小组成员应当熟悉并认真研究谈判文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3） 谈判文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 谈判文件规定的评分标准、评标方法和在谈判过程中应考虑的相关因素。

15.5  招标方应当向谈判小组提供谈判所需的重要信息和数据。

15.6  谈判小组应当根据谈判文件规定的评分标准和方法，对响应性文件进行系统地评审和比较。谈判文件中没有规定的标准和方法不得作为谈判的依据。

15.7  谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。谈判小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8  谈判小组成员和与本次谈判活动有关的工作人员，不得透露对响应性文件的评审和比较以及与谈判有关的其他情况。

15.9　与谈判活动有关的工作人员，是指谈判小组成员以外的、因参与谈判监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

16、竞争性谈判的报价方式

16.1 采用报价的方式：

（1） 谈判小组所有成员与投标人分别进行单独谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的投标人。

16.2  谈判结束后，投标人可根据谈判情况，进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。投标人认为没有进行第二次报价的必要时，也可以维持原报价。

16.3　投标人在进行二次报价时，报价应用小写和大写同时书写，大小写不相符时，以大写为准，同时二次报价上还应写明投标人名称，经授权委托人签字后，递交至谈判现场。所有投标人的二次报价一起收集齐全后，交评标委员会进行评审，二次报价不公开。

二次修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

17、谈判和评审过程的保密性

17.1　所有与本次招标及谈判有关的人员，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人员，透露与谈判有关的资料等。

17.2　在谈判过程中，供应商试图在响应性文件审查、澄清、比较等方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其响应性文件被拒绝。

18、谈判程序、报价确认和澄清及中标原则

由谈判小组成员对参加竞争性谈判企业的响应性文件进行资格要求审查、商务审查、技术审查、经济审查，审查内容见下表：

1.投供应商资格要求审查标准
	序号
	标  准

	1
	投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有有效的营业执照，且具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

	2
	投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致；

	3
	项目负责人要求：二级及以上建造师（建筑工程专业）、本单位注册，且在有效期内；

	4
	投标人须提供在中国裁判文书网（文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿受贿犯罪记录，将拒绝其参加本次招标活动；

	5
	本次招标不接受联合体投标。

	6
	其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	7
	投标人必须按竞争性谈判文件投标人须知前附表第18条规定交纳投标保证金。

	注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


2.商务标审查标准
	序号
	标准

	1
	投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性谈判文件规定。

	2
	投标承诺书（一）（二）必须按竞争性谈判文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人章。

	3
	法定代表人身份证明书必须按竞争性谈判文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。

	4
	法定代表人授权委托书必须按竞争性谈判文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。

	5
	响应文件应按照谈判文件要求有投标人授权代表签字和加盖公章的。

	6
	响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

	备注：响应性文件通过商务标审查，则进入下一步（技术标）审查阶段，未通过商务标审查的企业，其投标作为无效标，不进入技术标评审阶段。


技术标审查标准

	序号
	评审项目
	评审内容

	1
	工程概况及特点
	工程概况及特点叙述正确，符合实际

	2
	施工准备计划
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要

	3
	施工方案
	施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗

	4
	施工进度计划
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律

	5
	施工平面图
	施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。

	6
	劳动力需用量计划
	需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致。

	7
	材料需用量计划
	

	8
	机械设备需用量计划
	

	9
	质量保证措施和体系
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	10
	工期保证措施和体系
	

	11
	安全保证措施和体系
	保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。

	12
	现场文明施工措施
	措施应符合工程实际情况，切实可行。

	13
	施工现场扬尘防治方案
	施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发[2018]71号文件要求编制。

	备注：1.评委在认真理解招标文件和项目有关情况后，按上述内容对技术标做出自己负责的评审。

      2、表中所述分项评审结果分两种: (1)合格用“√"表示; (2)不合格用“×”表示，评委对某分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

      3、评委通过上述评审后，再对技术标进行总体评价，总体评价意见分两种: (1)合格用“√”表示;  (2)不合格用“×”，评委对技术标总体评价不合格时，必须要可明原因。

      4、技术标最终合恪与否以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。


经济标审查标准

	序号
	标准

	1
	每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

	2
	投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量

单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

	3
	投标人的投标报价不能高于招标控制价。

	4
	投标总价必须按竞争性谈判文件规定格式完整提供，并加盖投标人章，法定代表

人章。

	5
	安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计

算，不得作为竞争性费用。

	6
	暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。

	7
	材料、工程设备暂估价必须按招标工程量消单中列出的暂估单价计入综合单价:

专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写。

	8
	计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

	注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应谈判文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


对通过经济标审查的企业，根据其投标最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人；未通过经济标审查的企业，其投标作为无效标。

18.1　谈判程序：

（1）按照递交响应性文件先后谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

（2） 谈判小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件与供应商谈判。竞争性谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

（3） 谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署盖章； 

18.2　对第二次报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，应予废标。出现此种情况时，谈判小组有权决定拒绝所有响应性文件。

18.3 对投标报价的审查：谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应性文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

18.4　澄清：谈判小组对于响应性文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，谈判小组将取消其继续参加谈判的资格。

18.5　确定成交供应商的方式：

18.5.1中标原则：本次谈判实行最低评标价法，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、资格、技术和商务条件都符合竞争性谈判文件要求的、最终报价最低的投标人。
第五章   定　标

19、定标标准

19.1　合同将授予被确定为实质性响应谈判文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合谈判文件要求的、报价最低的投标人。

19.2　如果确定该投标人无条件圆满履行合同，谈判小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

20、接受和拒绝任何或所有投标的权力

20.1　为维护国家利益，谈判小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

21、中标通知书

21.1　谈判结束后7个工作日内，经采购人确定后，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

21.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章   授予合同

22、签订合同

22.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照竞争性谈判文件的约定和中标方响应性文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标方的响应性文件作实质性修改。

22.2  招标方在授予合同时，有权对竞争性谈判文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

22.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金。

22.4  竞争性谈判文件、中标方的响应性文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

22.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性谈判文件的约定和响应性文件的承诺及相关约定。

第四部分  招标需求
具体详见工程量清单

第五部分   商务部分

 第一章 通用条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知” 执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2018-0201）通用合同条款。

第6部分  附　　件

 (附件：主要投标书的格式)
正本或副本

招标项目响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：


联系方式：


日期： 

响应文件目录
一、投标函主要包括下列内容：

1、投标承诺书（一）、（二）

2、开标一览表

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、投标人概况

6、投标人近三年（2018年1月1日-至今）完成的类似业绩情况表

7、施工项目负责人（建造师）简历；施工项目负责人必须取得注册建造师证书及类似业绩情况表

8、施工项目管理人员配备情况

9、谈判文件要求的其他证明材料

二、技术标

三、经济标

注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

招标人：
1、根据已收到的工程的谈判文件，遵照国家、地方招标投标法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的谈判文件后愿以响应文件中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、一旦我方中标：

我方保证在如下工期内完成施工。

施工计划工期：      日历天

3、一旦我方中标，我方保证将按如下所报质量等级完成本工程。如果出现质量违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。

4、自报质量等级：                  

5、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

6、如果我方中标，我方负责办理施工图审查手续，由审查机构提出的需变更而造成的各项费用的变化由我方自行承担。
7、贵方的中标通知书和本响应文件将构成约束双方的合同一部分。

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（盖章）

                                              日期：    年   月   日

投标承诺书（二）

2、施工项目负责人：

招标人：
若我公司中标后，施工项目负责人为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的   %作为赔偿金。
投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（盖章）

                                                日期：    年   月   日

开标一览表
	招标项目名称
	

	投标报价
	小写+大写

	工期
	

	保修期
	

	质量
	


注：1、表中每项必须填写。

2、表中大小写不一致时，以大写为准。

投标人（盖章）

法定代表人

或授权代理人（盖章）

                                                 日期：   年   月   日
法定代表人身份证明书

单位名称：                              
企业类型：                              
地    址：                              
营业期限：                              
成立时间：                              
姓名：                 性别：                年龄：              职务：                 
系：                       （投标人名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖章）

           日  期：                   

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      系         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加              （招标人）的         （招标项目名称） 投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：           性别：                年龄：         
单  位：           部门：                职务：         

代理人联系电话：                       

	法定代表人身份证复印件（正反面）
	代理人身份证复印件（正反面）


代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人

或授权代理人（盖章）

                                                 日期：   年   月   日
投标人概况
1、投标人名称


2、资质等级；


3、投标人地址


4、经营范围

5、投标人自我介绍

6、投标人企业营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、企业基本账户开户许可证、谈判保证金汇款凭证、失信行为记录名单的网页打印件（信用中国和中国政府采购网）等相关证件。

投标人近三年（2018年1月1日-至今）完成过类似业绩情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1、投标单位需随此表附上相关的业绩证明（附项目中标通知书或成交通知书或合同），证书、奖状等证明材料复印件，均需加盖单位公章。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

施工项目负责人简历
1、施工项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。

2、施工项目负责人近三年内（2018年1月1日-至今）承担过类似业绩应按下表提供。

施工项目负责人近三年内（2018年1月1日-至今）承担过类似业绩一览表

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	质量
	备注

	
	
	
	
	
	


3、施工项目负责人简历中应附注册建造师证书及安B类安全考核合格证、职称证书、学历证书、近三年（2018年1月1日-至今）承担过类似业绩（附项目中标通知书或成交通知书或合同）。

施工项目管理人员配备情况

1、施工项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员等项目负责人认为需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、施工项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件。

谈判文件要求的其他证明材料

技术标

一、投标人应根据所投标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计应包括下列内容：

1、工程概况及特点叙述正确

   （1）工程建设概况

   （2）建筑设计特点

   （3）结构设计特点

   （4）设备安装设计特点

   （5）工程施工特点

   （6）建设地点特征

2、施工准备计划

3、施工方案

4、施工进度计划

5、施工平面图

6、劳动力需用量计划

7、材料需用量计划

8、机械设备需用量计划

9、质量保证措施和体系

10、工期保证措施和体系

11、安全保证措施和体系

12、现场文明施工措施

13、施工现场扬尘防治方案

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制

经济标

经济标目录
1、总说明

2、建设项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6、综合单价分析表

7、总价措施项目清单与计价表

8、其他项目清单与计价汇总表

9.1、暂列金额明细表

9.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

9.3、专业工程暂估价及结算价表

9.4、计日工表

9.5、总承包服务费计价表

10、规费、税金项目计价表

11、发包人提供材料和工程设备一览表

12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

注：1.投标人编制经济标严格按照本招标文件提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

2.如某一表格招标项目不使用，应在附表旁标注本标段不使用
电话：0991-8897121  传真：0991-8897121             新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司编制

