
　编号：XJKDWQTP2022-27
竞争性谈判文件

项目名称：温泉越野滑雪场送变电项目
建设单位：温泉县文化体育广播电视和旅游局
采购机构：新疆喀大建设项目管理咨询有限公司

新疆喀大建设项目管理咨询有限公司

2022年11月

竞争性谈判公告

项目概况

温泉越野滑雪场送变电项目采购项目的潜在投标人应在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder）获取采购文件，并于2022年11月29日 11点00 分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJKDWQTP2022-27
项目名称：温泉越野滑雪场送变电项目
采购方式：竞争性谈判 

预算金额（元）：2750000.00
最高限价（元）：2742609.00
采购需求：新建两进四出环网柜一座，1000kVA箱变和630kVA箱变各一座，铺设电缆1800米，配套检查井27座及附属设施，详见竞争性磋商文件。
合同履行期限：总工期10天，计划2022年12月3日开工，2022年12月12日竣工。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）；7、 印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发〔2020〕7号）。 
3.本项目的特定资格要求：投标人须具备电力工程施工总承包叁级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有效的安全生产许可证，外省企业已办理进疆建筑企业信息登记报送。项目负责人须具备机电工程专业二级注册建造师（含）以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。未被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）

三、获取采购文件

时 间：2022年11月24日至2022年11月28日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）

方式：请使用移动CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder领取招标文件，移动CA数字证书“标证通”办理方式见博州公共资源交易网办事指南

售价（元）：/

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月29日11点00分（北京时间）

地点：请使用移动CA数字证书或CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/网上递交加密文件

五、响应开启

时间：2022年11月29日11点00分（北京时间）

地点：博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1、投标单位到博州公共资源交易网站登陆查看公告，实行网上报名（登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见公共资源网服务指南，软件咨询联系方式：400-998-0000。
2、特别提示：1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名   称：温泉县文化体育广播电视和旅游局
地   址：温泉县　　　　  　

联系人：阿尤西             

联系方式：0909-7628097
2.采购代理机构信息

名    称：新疆喀大建设项目管理咨询有限公司　

地　　址：博乐市土尔扈特路新疆交建三楼

项目联系人：李娜　              
联系方式：18096892888　　                        　

　　　            

                                      2022年11月23日
第二章  竞争性谈判须知
	序号
	内                   容

	1
	项目名称：温泉越野滑雪场送变电项目

	2
	采购方式：竞争性谈判

	3
	采购内容：新建两进四出环网柜一座，1000kVA箱变和630kVA箱变各一座，铺设电缆1800米，配套检查井27座及附属设施（详见工程量清单附件）

	4
	采购人：温泉县文化体育广播电视和旅游局
招标代理机构：新疆喀大建设项目管理咨询有限公司
地  址：博乐市土尔扈特路新疆交建三楼
联系电话：18096892888
联系人：李娜
邮政编码：833400 

	5
	投标保证金：/元

要求投标单位从会员注册信息中公司基本账号（企业网银转账、电汇）开标前汇入指定账户

收款人名称： 新疆喀大建设项目管理咨询有限公司博州分公司  

开户银行：中国建设银行股份有限公司博乐城南支行

账号：65050110099700000773

行号：105887000029

特别提示：请报名确认参加投标后提前汇入，跨行汇入可能会有延时。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。

	6
	报名时间：2022年11月24日上午10:00至2022年11月28日下午20:00（北京时间）

	7
	投标书递交至：博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）
投标截止日期：2022年11月29日11点00分（北京时间）

开标日期：2022年11月29日11点00分（北京时间）

	8
	投标文件的份数：正本份数：壹份  副本份数：肆份

	9
	资金来源：财政资金

	10
	招标文件费：/元

	11
	代理服务费：本次采购代理服务等相关费用由成交供应商向招标代理机构支付，其计算标准和方法根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅【新建建函（2018）17号】规定

	12
	(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） ； 

(2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） ； 

(3)《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 。 

注：1、产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。 

2、若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。  

3、小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。


一、工程说明

1、
工程的概括已具备工程施工招标的相关条件

2、本工程已经具备工程施工招标条件，现通过竞争性谈判招标方式择优选定施工单位。

3、如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

二、建设工程施工合同

（一）合同条件：

《建筑工程施工招标文件》的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（通用）的合同条件。

（二）技术规范

本工程采用的技术规范：国家及自治区现行的技术规范。

1、
甲方工作

 甲方负责施工场地的清理工作。

完成日期：甲乙双方按合同约定执行。

2、
乙方工作

2.1 中标单位履约担保的形式：现金或转帐。

2.2乙方根据合同进行施工，在该工程竣工验收之前，履约保证金将一直有效。履约保证金在竣工验收签字后7天内由采购单位清退。

2.3乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全（因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡除外）。

乙方负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为大众提供安全和方便。

2.4乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求及费用。

3、工期

3.1如果由于下列原因A、B、C、D、E造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

A、额外或附加的工程数量；

B、合同条款规定引起的延误；

C、不可抗力；

D、由甲方造成和延误；

E、可能出现的非乙方过失或违约的其他特殊情况。

3.2非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，应向甲方支付违约金，计取赶工措施费的须扣除，同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，每推迟1天，扣500元。

3.3施工过程中，非甲方原因造成停工3天以上（含3天），甲方有权终止合同，另找施工队继续施工，由此造成的一切损失乙方自行承担。

3.4 完工日期：总工期10天，2022年11月24日开工，2022年11月28日完工。

4、
质量与验收

4.1甲方对工程质量的要求：合格 。工程质保时间按国家规定要求。

4.2质量验收规范：执行国家有关施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。并且保证完工效果符合选中的方案，符合国家环保要求和消防要求。

5、合同价款与支付

5.1合同价格的调整或固定采取下列第  A  款方式。

A、合同价格固定：投标人所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时已考虑风险系数。

B、合同价格调整：合同价格可调整因素 ：设计变更增减及博州当年调差文件。                                                             

5.2付款方式：签订合同时双方约定。

6、材料和设备供应

6.1材料或设备采购、运输、保管，由施工单位负责，所有进场材料必须“三证”齐全，并经甲方委托的有资质的检测机构按规定进行检验合格后方可使用。

6.2对个别特殊材料或设备，设计单位提供的应列明材料或设备的名称、品种、数量、型号及提供日期和交货地点：各类特殊材料、设备必须“三证”齐全并经相关部门检测机构检验合格，同时还应明确设计单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法。
6.3 技术规范
技术规范按国家技术规范、标准、规程执行及节能防火要求。
6.4 技术标准
技术标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。

7、竣工结算与支付

7.1工程竣工后7日内，乙方向甲方提交工程结算书。

7.2甲方代表收到竣工结算书后7日内提出审核意见。

7.3  

A、因甲方原因造成工程质量不合格，甲方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给乙方支付赔偿费。

B、因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应承担全部经济责任，并且按照结算造价5％给甲方支付违约金。

7.4如果甲方支付延误，则应在下次支付时付利息，利息从应支付之日算起，利率按国家银行发布的存款利率计算。

7.5工程质保期自竣工验收之日起开始计算。

该工程质保期为 2 年。

8、争议的解决：

甲乙双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第 B 款方式解决。

A、向仲裁机关申请仲裁。

B、采购单位所在地人民法院起诉。

9、其他：

（1）工程分包

乙方不得转包或分包该工程。

（2）合同生效及终止

A、本合同自双方签定之日起生效。

B、乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合甲方的要求，且甲方按合同规定将工程款全部支付完毕后，合同即告终止。

（3）合同份数

本合同正本2份，副本2份，具有同等法律效力。合同签定完成后送至招标代理机构一份备案留存。

三、投标

1、
施工要求

（1）、本工程为包工包料的在包干工程，中标价就是合同价，也是总承包价，投标前对现场要求踏勘，开工后再有不可预见事项（不可抗自然灾害除外）均在总承包价之内。

（2）、工程竣工后，由甲方组织验收，验收合格后不再重新加价或降价，风险均在合同价内。

（3）、项目地点：温泉县。

（4）、人员及资格要求：项目负责人须具备机电工程专业二级注册建造师（含）以上执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

、工程量清单：
详见工程量清单附件

2、投标报价

（1）该项目投标采用清单计价。

（2）本次谈判采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供应商成交。

A、本项目采取二次报价，二次报价须投标企业携带移动CA数字证书或CA数字证书登录博州公共资源交易平台，开标现场填写报价。

B、 报价币种为人民币，其它币种不予接受。报价应包括货物本身价、货物运输指定交货地点的费用、安装调试费、培训费以及供方所需交纳的各项税金。
C、报价一览表应写明工程量清单的单价和总价，报价一览表应写明投标货物的单价和总价，开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。 
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3．保证金

3.1企业按谈判邀请中所定数额、时间、形式向采购机构提交投标保证金。

开户银行及帐号如下：

招标代理机构：新疆喀大建设项目管理咨询有限公司博州分公司
开户行：中国建设银行股份有限公司博乐城南支行
行  号：105887000029
帐  号： 65050110099700000773
3.2未中标方的保证金,将在招标结束后七日内予以无息退还。

3.3签订合同时，中标人需向采购单位交纳履约保证金。履约保证金按中标金额的/%收取 [履约保证金到采购单位帐户后，合同正式生效]。履约保证金待合同全部履行完毕且在中标人向保证金收取部门开具收款收据后5日内由保证金收取部门全额退回（不计息）。
3.4 企业在谈判截止之后撤销投标文件的,投标保证金将全部被谈判方没收。

3.5 中标方在中标后未按招标文件规定与采购单位签订购销合同时,中标方的保证金将全部被谈判方扣缴。  

4、发放招标文件

（1）招标人将招标文件和有关技术资料发给被邀请或经审定或完成报名的投标人，投标人接到资料后，应认真核对是否完整，并予以确认。

（2）领取方式:请使用移动CA数字证书登录博州公共资源交易平台http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder领取招标文件，移动CA数字证书“标证通”办理方式见博州公共资源交易网办事指南
5、现场踏勘及投标答疑会

（1）现场踏勘：

由招标人统一组织投标人踏勘现场，费用由投标人自行负担。踏勘现场具体时间由招标人另行通知各投标人。

（2）招标答疑：

招标文件等发出后 2 日内，各投标人应在博州公共资源交易网系统中向招标人提出自己的问题，招标人针对投标人的问题，应逐一做出解答并进行汇总后最迟在开标日期前  3  天，提供给所有招标文件的收受人。

采购代理机构在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）发布答疑澄清文件，各潜在投标人须自行下载答疑澄清文件，如因企业自身原因而未下载文件，由此带来的一切后果由企业自身承担，采购代理机构将不再另做解释。
招标答疑的内容将作为招标文件的补充，同样作为签订合同的基础性文件。

（3）招标人对招标文件做的任何修改或补充，经报政府采购办审查同意后最迟在开标日期前3日，在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）发给所有获取采购文件的投标人，作为招标文件的补充。

6、投标文件编制与递交：

（1）投标文件的语言：汉语

（2）投标文件由以下部分组成并按顺序装订：

①投标书（格式见附件一）

②报价单（格式见附件三）

③投标廉政承诺书（格式见附件五）

④工程预算书

⑤主要材料明细表（格式见附件四）

⑥企业简介（包括经济、技术、人员）、近三年类似项目业绩

⑦本项目施工方案

⑧工程质量保证措施

⑨安全生产措施

⑩各类资质证书复印件

（3）投标人应按招标文件的要求，认真编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

纸质版投标文件封面应注明“正本”、“副本”字样，还应加盖法人公章及法人代表人印章。其中“正本”1份，“副本”4份。“正本”、“副本”如有不一致时，以正本为准。

投标文件采用A4复印纸装订，封面自设。

本项目电子投标文件须投标企业使用CA数字证书登录博州公共资源交易平台于投标截止时间前上传加密版投标文件；开标时请携带制作投标文件的CA数字证书和纸质投标书：1份正本4份副本参与开标解密，请使用CA数字证书登录博州公共资源交易平台（http://xzfw.xjboz.gov.cn/TPBidder）递交投标文件，并于开标前1小时内递交纸质投标文件到现场指定开标室。投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。交易中心（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。（CA数字证书办理联系电话：18799600165）。

（4）投标文件一般应无涂改和行间插字现象。表面整洁，如确需涂改（或插字），应在修改处加盖法定代表人印章。

（5）投标文件和效果图外封套所有启口处应贴封条，加盖法人公章或投标专用章。并在正面写明工程名称、单位名称、地址、邮编、联系人及电话,否则招标人不予受理。

（6）投标文件的撤回与修改：

a、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，各潜在投标人可修改或撤回其投标文件。在投标截止时间期以后，不能更改或撤回投标文件。

b、投标文件的修改或撤回，应按本文件有关条款的规定编制、密封和递交；

c、在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止时间之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（7）投标人必须持企业营业执照、资质证书、安全生产许可证原件，法人代表授权委托书或法人证书、法人或委托代理人身份证原件、项目负责人相关证件原件，未被“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，并提供该网站查询结果页面截图等原件到开标现场核对确认。（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）

注：以上证件无须密封，拿在手中以备资质审查
四、开标

1、本工程在博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）开标。

2、场地服务费：本项目须按照相关文件规定缴纳进场服务费。
3、开标会议由新疆喀大建设项目管理咨询有限公司组织并主持。

4、投标人如有下列情况之一，该投标文件宣布作废：

a、投标文件未按规定标志密封；

b、投标文件未按规定的时间送达；

c、投标文件未按规定盖章；

d、未按规定的格式、要求填写、标识，内容不全或字迹模糊辨认不清，涂改处未加盖法定代表人或法定代表人委托的代理人印签的；

e、投标人法人代表或委托代理人未参加开标会议；

f、投标人所持的有效证件不全。

G、法人授权委托书法人代表、投标代表未按规定签章，加盖公章。

五、评标、定标

1、为防止哄抬标价，工程投标控制价上限为人民币2742609.00元，对高于最高限价的投标文件，视为超出投标人的支付能力，按废标处理。

2 、本工程采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的投标施工单位经专家推荐产生成交候选施工单位。

六、中标通知书的发放

1、中标单位确定后，由招标人签发中标通知书。

2、
中标单位确定后，甲乙双方按要求签订施工合同。

附件一：投标书格式

投   标   书

致：新疆喀大建设项目管理咨询有限公司
    根据已收到的                                工程的招标文件，我单位经考察现场并充分研究贵方的招标文件后，我方提出以下承诺：

1、我方愿以  投标报价单所报的投标价格及投标附录(附表一)的承诺承包本招标文件所述范围内的全部工程；
2、一旦我方中标，我方保证按照所报的项目经理及项目管理班子承包上述工程；

3、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出的施工许可证后立即开工，并在         日（日历日）内竣工。

4、如果我方中标，我方保证按照          的质量等级交付全部工程。

     5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，提交规定数额的的履约保证金，并对此共同地和分别地承担责任。

    6、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

投  标  人：（盖章）

法定代表人：（签章）

年    月    日

附件二：          投标人法定代表人授权书

新疆喀大建设项目管理咨询有限公司
X    X        X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        ，特授权  X X X  代表我公司全权办理编号为：          （项目编号和项目名称）                    项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

   委托期限：                                     。
代理人无转委托权。

授权人身份证（复印）               被授权人身份证（复印）
                                           

                                           

授权人签名：                                被权人签名：

职        务：                               职      务：

联 系 电 话：                                投标人公章：

年    月    日
附件三：                           

报   价   单
	投    标    人
	

	法 定 代 表 人
	
	法人委托代理人
	

	联    系    人
	
	联  系  电  话
	

	单  位  地  址
	

	开  户  银  行
	

	投标工程名  称
	

	投标报价（元）：人民币
	小写：

大写：

	简要说明：




附件四

投标廉政承诺书

新疆喀大建设项目管理咨询有限公司：
我单位办理了　　　　　　　项目政府采购申请。为确保工程质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

在本次政府采购活动中，我们将自觉遵守《政府采购法》及其相关规定。本单位不以任何形式向采购方任何人员赠送各种礼品、礼金（礼券）；不邀请采购方人员参与高档娱乐活动；不串通报名参与谈判，不弄虚作假，不拉拢评标小组成员影响评审工作的公正性。

我们将认真履行以上承诺，并接受财政部门和监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

日期：______年____月____日

中小企业声明函（可选） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
 人，营业收入为 
万元，资产总额为 
  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为 
   万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：                       

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2.8 残疾人福利性单位声明函（可选）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。
2.9 监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
授权人身份证（正面）





被授权人身份证（正面）








授权人身份证（反面）





被授权人身份证（反面）













