乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼）竞 争 性 谈 判 文 件

(二次）

采购项目编号：WSZFCG(TG)2023-027（2）

采购人（盖章）：乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司

联系人：田雪荷

联系电话：13779094693

代理机构（盖章）：乌苏市政务服务中心

联系人：米格娜依

联系电话：0992-8507872

二零二三年八月

目  录

竞争性谈判公告	1

第一章  项目谈判有关说明	8

第二章  报价人须知	11

第三章  采购需求、技术参数、规格	23

第四章  合同范本（仅参考）	24

第五章  谈判响应文件格式	44

评审标准	68

- 乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼）竞争性谈判公告

项目概况

乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼）的潜在供应商应在政采云平台获取谈判文件，并于2023年08月14日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：WSZFCG(TG)2023-027

项目名称：乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼）

最高限价（元）：308.08万元

# 采购需求：（1）正和商城四、五楼:拆除原有墙体，新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面天棚装修，破除室外地面及恢复等；（2）水利局西门商铺:新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面、天棚装修，破除室外地面及恢复等。

合同履行期限：详见谈判文件

本项目(不接受)联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

### 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

- 本项目的特定资格要求：

（1）供应商须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照；

（2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）供应商提供的项目负责人须具备二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证书，本单位注册不接受临时建造师,且未担任其他在建项目的项目负责人 ；

（4）供应商须提供有效的安全生产许可证；

(5)具有独立承担民事责任的能力及具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（7）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；

（8）供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

## 三、获取谈判文件

时间：2023年08月07日至2023年08月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月14日16点30分（北京时间）

开标时间：2023年08月14日16点30分（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取谈判文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名 称：乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司

联系人：田雪荷

### 联系电话：13779094693

### 2.采购代理机构信息

### 名 称：乌苏市政务服务中心

### 联系人：米格娜依

### 联系电话：0992-8507872

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼） |
| 2 | 项目编号 | WSZFCG(TG)2023-027 |
| 3 | 采购服务内容 | # （1）正和商城四、五楼:拆除原有墙体，新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面天棚装修，破除室外地面及恢复等； （2）水利局西门商铺:新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面、天棚装修，破除室外地面及恢复等。 |
| 4 | 采购单位名称 | 乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司 |
| 5 | 采购最高限价 | 308.08万元（大写：叁佰零捌万零捌佰元整） （此金额为最高限价，如超过限价的报价为无效报价） |
| 6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7 | 建设工期 | 合同签订后50天（2023年8月17日至2023年10月5日） |
| 8 | 质量 | 合格 |
| 9 | 报价 | 有二次报价，须以清单方式提交,报价时长为30分钟，如未在规定时间内按规定方式提交，视同弃标。 |
| 10 | 报价货币 | 人民币 |
| 11 | 谈判保证金 | - 此项目不收取保证金 |
| 12 | 谈判供应商资格要求 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照； （2）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； （3）供应商提供的项目负责人须具备二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证书，本单位注册不接受临时建造师,且未担任其他在建项目的项目负责人 ； （4）供应商须提供有效的安全生产许可证； (5)具有独立承担民事责任的能力及具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （6）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （7）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录； （8）供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 13 | 谈判响应文件 有效期 | 60天 |
| 14 | 谈判文件澄清或修改的时间 | 提交首次响应文件截止之日3个工作日前 |
| 15 | 谈判响应文件的数目 | （1）正本一份并标明“正本”字样。 （2）副本二份并标明“副本”字样。 注：中标单位需在7天内提供以上文件，邮寄至新疆乌苏市温州路248号乌苏市政务服务中心米格娜依0992-8507872 |
| 16 | 谈判响应文件递交时间及递交地点 | 谈判响应文件递交时间:2023年8月14日11点00分（北京时间） 谈判响应文件递交地点:政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 17 | 谈判时间、地点 | 谈判时间：2023年8月14日11点00分（北京时间） 谈判地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 18 | 评审小组的组成 | 招标单位依法组建谈判小组共3人组成。专家评委从专家库内随机抽取。 |
| 19 | 评审地点 | 乌苏市温州路248号政务服务中心二楼开标室 |
| 20 | 谈判顺序 | 按递交谈判响应文件的顺序谈判 |
| 21 | 谈判内容 | 谈判小组针对谈判响应文件的商务、技术、经济标以及工期等内容进行谈判。 |
| 22 | 评标办法 | 竞争性谈判采用最低评标价法：第一轮根据投标文件能够详细列明全部技术、工程质量且技术、商务均能全部满足采购文件实质性响应要求者且可进行下一轮，投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能在规定时间内提出证明其报价合理性，否则视为不能履约做否决投标处理。最终轮报价报总价，谈判结束后，谈判小组应当从全部技术、工程质量等均能全部满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价最低报价的报价人作为成交供应商，并编写评审报告。 |
| 23 | 签订合同 | 成交通知书发出后7日内 |
| 24 | 付款方式 | 1、施工人员、设备进场后15天内付工程总款 25%；2、经有关单位验收合格后15天内付工程总款65%；3、工程总款10%的质保金一年后工程无任何问题支付。 |
| 25 | 备注1 | 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。 |
| 26 | 备注2 | 供应商所报服务等同或不得低于谈判文件要求的服务要求。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。 供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 外埠企业中标后须在中标结果公示期内在新疆建设云进行信息报送，投标单位项目班子成员（建造师、技术负责人、质检员、施工员、安全员等）需在进疆备案册中登记备案；企业及人员信息已在新疆建设云上报送通过。 |
| 27 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按谈判公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不成形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 28 | 政府采购 政策功能 | 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目施工单位全部为符合政策要求的中小企业，将评审报价给予5%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予5%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 29 | 特别提示 | 本项目为专门面向中小企业，故只接受全部服务由中小企业提供，按要求填写中小企业声明函，否则不予以通过资格性审查。 |

第一章  项目谈判有关说明

乌苏市政务服务中心受乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司委托，对本项目进行竞争性谈判采购招标。

- 竞争性谈判项目编号：WSZFCG(TG)2023-027

- 竞争性谈判项目名称：乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目（水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼）

- 三、重要说明：

## 1、建设地点：水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼

2、采购服务范围：（1）正和商城四、五楼:拆除原有墙体，新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面天棚装修，破除室外地面及恢复等；         （2）水利局西门商铺:新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面、天棚装修，破除室外地面及恢复等。

3、建设工期：合同签订后50天（2023年8月17日至2023年10月5日）

四、采购内容：详见第三章“采购需求、技术参数、规格”

控制价编制说明

一、工程概况

1、建设单位：乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司

2、工程名称：乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目--水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼

3、工程概况：

1）正和商城四、五楼：拆除原有墙体，新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面、天棚装修，破除室外地面及恢复等建筑工程、装饰装修工程及安装工程均按四类工程取费。

2）水利局西门商铺：新建轻钢龙骨石膏板隔墙，新做墙面、地面、天棚装修，破除室外地面及恢复等；建筑工程，装饰装修工程及安装工程均按四类工程取费。

4、建设地点:乌苏市

二、编制依据及说明

1、本工程由奎屯第七师勘测设计研究院有限公司设计的图纸及相关标准图集、规范、作法。

2、本工程计价方式为清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500-2013），中华人民共和国国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、本工程执行《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》（2010年）、《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额》、《新疆维吾尔自治区建安工程补充消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》，补充消耗量定额依据塔地住建函(2016)6号要求，使用《 新疆维吾尔自治区建筑安装工程补充消耗量定额2014年乌鲁木齐地区单位估价表》。本工程执行调整后的塔城地区乌苏市现行估价表及乌鲁木齐现行估价表（除税后的估价表），涉及营改增的费率调整执行《关于建筑业营业税改增值税调整塔城地区建设工程计价依据的实施意见》（塔地住建发〔2016〕57号）。

4、定额内人工费单价调整执行《关于调整塔城地区建设工程定额人工费单价的通知》塔地住建发〔2020〕95号，建筑、安装、装饰装修调整为建筑工程98.94元/工日、安装工程100.96元/工日、装饰装修工程108.83元/工日，调增部分单独列项，只计取税金，不计取其他费用。

5、材料价差调整依据《关于发布乌苏市2023年5月份建设工程除税综合价格信息的通知》，调整部分不参与取费，只计税金。

6、税金调整执行《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（塔地住建发〔2019〕71号），建筑业增值税税率为9%。

其他需要说明的有关问题

本工程暂列金额为104000元；

专业暂估为96800元。专业工程暂估详见明细表共计4项。

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 计量单位 | 除税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橱柜、吊柜 | 具体材质由建设单位确认，规格详见图纸 | 元 | 58800 |
| 2 | 室外台阶 | 1、室外扶手需进行除锈工作,除锈完成后再涂扶手漆(内含防锈漆),扶手漆颜色由甲方自定。2、因图纸上未提供具体栏杆大样图，故结算时按实际计算； | 元 | 4000 |
| 3 | 屋面破损修复 | 安装烟道破坏屋面并修复，根据实际现场发生计入 | 元 | 6000 |
| 4 | 拆除工程 | 原有电气、给排水、采暖管线拆除，运输 | 元 | 28000 |

扬尘污染费调整执行《关于新疆建设工程扬尘污染防治增加费计取方法的公告》2020年第120号。

规费、税金为不可竞争费。

材料单价由建设单位确认，详见附表。

四、编制结果

乌苏市国有空置房产改建保障性租赁住房项目--水利局家属院西门商铺、正和商城四、五楼控制价为3080816.91元。

第二章  报价人须知

一、总  则

### 1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次采购项目。

### 2、合格的报价人

2.1报价人资格要求：

2.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。

本项目的特定资格要求：

2.1.3供应商须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照；

2.1.4供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；

2.1.5供应商提供的项目负责人须具备二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证书，本单位注册不接受临时建造师,且未担任其他在建项目的项目负责人 ；

2.1.6供应商须提供有效的安全生产许可证；

2.1.7具有独立承担民事责任的能力及具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.8具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；

2.2供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。2.2.3报价人在本次竞争性谈判中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

### 3、定义

3.1 “采购人”为乌苏市保障性住房投资建设管理有限公司

3.2 “合格报价人”、“成功获取谈判文件的供应商”系指在新疆政府采购网下载了谈判文件、提交了谈判响应文件的报价人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “代理机构”为乌苏市政务服务中心。

### 4、谈判费用

4.1 无论本次结果如何，报价人须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、竞争性谈判文件

### 5、竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件用以阐明所的内容，谈判程序及合同条款，包括：

5.1.1谈判说明；

5.1.2 报价人须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

5.2 报价人应仔细阅读谈判文件中所有内容。代理机构将拒绝未按照谈判文件的要求提供全部资料或提交的谈判响应文件未对谈判文件做出实质性响应的报价。

### 6、谈判文件的澄清

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之曰。

### 7、谈判文件的修改

7.1 在开标时间24小时以前，采购人都可能以《文件补充》的方式修改竞争性谈判文件文件，代理公司将于开标前2天在本次谈判公告刊登的媒体（新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公布，该补充或修改的内容为竞争性谈判文件文件的组成部分；补充或修改不足2天的，应顺延投标截至时间。

7.2 《竞争性谈判文件补充》作为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人具有同等约束力。如果竞争性谈判文件补充内容与此竞争性谈判文件补充发出之前的竞争性谈判文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行竞争性谈判文件补充的相关内容，先前发出的文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制谈判响应文件时把《文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长谈判截止日期，具体时间将在《文件补充》中写明。

7.4 对于投标人澄清要求有必要时，或者竞争性谈判文件的修改补充文件，采购机构均将在本次竞争性谈判公告刊登的媒体（新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公布。请各投标人注意！

三、谈判响应文件的编制

### 8、谈判响应文件的编写

8.1 报价人应仔细阅读谈判文件，了解文件的要求。在充分理解谈判文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制谈判响应文件。

### 9、谈判及报价语言

9.1 报价人的谈判响应文件以及报价人与代理机构就有关谈判活动的所有来往函电均应使用中文。如果谈判响应文件或与谈判有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，报价人应将其译成中文。

9.2 谈判响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、谈判响应文件构成：响应文件的组成和顺序:响应文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成。详细如下：

10.1.1报价函；

10.1.2报价一览表；

10.1.3经济标报价明细▲；

10.1.4商务条款偏离表；

10.1.5投标人的资格声明；

10.1.6法人营业执照函；

10.1.7法定代表人证明书；

10.1.8法定代表人授权委托书；

10.1.9报价人证明谈判资格合格的相关证件证明的复印件▲；

10.1.10谈判保证金缴款凭证复印件；

10.1.11项目管理机构组成表；

10.1.12项目负责人简历表；

10.1.13项目管理人员简历表；

10.1.14近三年完成的类似项目情况表；

10.1.15报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

10.1.16无不良信用行为信息承诺书；

10.1.17不拖欠农民工工资承诺书；

10.1.18投标建造师无在建项目承诺书；

10.1.19关于对本投标文件中提供资料真实性的承诺；

10.1.20关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书；

10.1.21其他投标人认为有必要提供的资料；

10.1.22技术部分

备注：10.1.1至10.1.22属于评审内容，请认真编写！

### 11、报价：

11.1 投标总报价超最高限价金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

11.2投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。如综合单价和总价不符，以综合单价累计为准；综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改综合单价；小写和大写不符，以大写为准；投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受任何有选择性的报价。

11.3报价人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

11.4投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）谈判文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）谈判文件中特别要求的货物的供应、运输、装卸、安装、调试、税费等全部费用；

（3）报价人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税；

（4）综合单价必须包括供应、运输、装卸、安装、调试、税费等全部报价。

11.5报价人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

11.6投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

11.7报价方提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

### 12、报价货币

12.1 报价应以人民币报价。

### 13、证明报价人资格的文件

13.1 报价人应提交证明其有资格参加谈判和一旦成交则有能力履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。详细如下：

13.1.1 报价人有效“营业执照”副本内页、资质证件、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款帐户信息；

13.1.2 法人代表资格证明书、法人代表身份证复印件及法人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细或法人代表授权书、委托代理人身份证复印件及委托代理人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；

13.1.3 2022年度经审计的《财务审计报告书》（2022年7月后成立的新公司可不提供）；

13.1.4最近3个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明（银行缴纳凭证无效）；如依法免税的，提供相应文件证明；

13.1.5最近3个月的缴纳社保证明材料（提供银行划款凭证）加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明；

13.1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）

13.1.7不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的书面声明（提供《投标人资格声明函》）；

13.1.8有效的中小微企业声明函；

13.1.9“信用中国”网站、中国政府采购网查询截图；

13.1.10其他谈判文件中要求列出的资格证明文件；

13.1.11投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

14、报价人应逐条详细阅读谈判文件有关要求，表明所提供的服务是否对文件做出实质性响应。

### 15、谈判响应文件的有效期

15.1 谈判响应文件从实质谈判之日起90天内有效。

15.2 如遇特殊情况，在原报价有效期届满之前，采购人可与报价人协商延长谈判响应文件的有效期，并经报价人确认。

### 16、谈判响应文件的签署

16.1响应文件的组成（投标现场无需递交投标文件，中标单位开标结束之后需提供）:纸质版投标文件：一式三份，其中正本一份，副本二份，需编制目录及页码，在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

说明：上传证件、证书等资料须是原件的扫描件，供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。

### 17、谈判保证金（此项目不收取保证金）

17.1 谈判保证金要求详见投标须知前附表第11条。

17.2 谈判保证金用于应对本次因报价人违规、违约而产生的风险。

17.3 谈判保证金须以单位名义缴纳，未成交单位的谈判保证金，退还给原缴纳单位。谈判保证金应于谈判时间前存入指定账户（开户信息：见【须知前附表】）。对未按要求提交谈判保证金的谈判响应文件，谈判小组将视为不响应谈判文件予以拒绝。

17.4 谈判保证金可以用支票、银行电汇、网银形式的方式提交，不接受现金形式的谈判保证金。

17.5 《成交通知书》发出5日内，采购方向未成交方发出《未成交通知书》并退还谈判保证金。

17.6 在采购方规定的报价有效期满之前，采购方将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

17.7发生以下情况，谈判保证金可能被没收：

17.7.1 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

17.7.2投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

17.7.3中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

17.7.4其他严重扰乱招投标程序的；

17.7.5 成交人未能做到：

17.7.5.1按本章第28条规定签订合同；

17.7.5.2按本章第34条交付成交服务费。

17.7.6 投标人在投标过程中有其他违反有关法律法规行

### 18、谈判响应文件的密封与标记

18.1 报价人应在密封袋上注明项目名称、项目编号、单位名称、地址、联系人、联系电话及正本、副本等字样，密封袋须加盖法人公章或投标专用章以及法定代表人或委托代理人印章，并应确保密封完好。（投标现场无需递交投标文件，中标单位开标结束之后需提供）；

### 19、谈判响应文件递交的截止日期

19.1 报价人必须在“供应商须知前附表”中规定的谈判时间前将谈判响应文件上传政采云平台。

19.2 超过谈判文件要求的谈判时间递交将不予接受。其相关投标将被认定为投标无效。

### 20、谈判响应文件的修改和撤销

20.1 报价人可以在递交谈判响应文件后，在谈判时间前，以书面形式向采购人递交通知修改或撤回其谈判响应文件。

20.2 报价人对谈判响应文件的修改或撤销应按本章第18和19条规定进行。

20.3 谈判开始后不得随意修改谈判响应文件。

20.4 报价人不得在谈判开始起至谈判响应文件有效期满前撤销谈判响应文件，否则代理机构将没收谈判保证金，作为对代理机构和采购人的违约赔偿金。

20.5谈判响应文件的澄清

20.5.1 谈判小组在谈判过程中有权随时请报价人就谈判响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

20.5.2 报价人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

20.5.3 报价人的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并取代谈判响应文件中被澄清的部分。

20.5.4 谈判响应文件的澄清不得改变报价的实质内容。

20.5.5 如果报价人在谈判响应文件中未对文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同报价人同意谈判文件的全部或部分要求。

五、谈判

### 21、谈判

21.1 代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织谈判,采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

21.2 谈判会将于供应商须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加,在开启截止时间前不得解密投标文件。

- 谈判小组

- 22.1项目谈判小组按照政府采购法相关规定组成。

22.2谈判开始时，谈判小组对各谈判响应文件的内容进行全面审查，并确认谈判响应文件是否符合或实质上响应了谈判文件的有关要求，只有实质上响应了谈判文件的谈判响应文件才能被采购人接受。

如果谈判响应文件实质上不响应文件的要求，采购人将予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效报价的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本谈判文件的规定执行。

22.3谈判小组将与进入谈判的报价人依照递交谈判响应文件顺序分别进行一对一谈判。

22.4谈判小组可要求报价人就谈判中的具体问题作出书面回答或承诺，报价人提交的书面回答或承诺应由报价人盖章，并将作为其谈判响应文件的一部分。谈判次数及每个报价人的谈判时间将由谈判小组根据具体谈判情况确定。在谈判中，谈判小组可以对谈判文件进行调整，但将告知每个参与谈判的报价人。

在每一轮谈判结束后，谈判小组可能会对谈判文件中有关内容进行调整。任何调整的部分谈判小组将会在下一轮谈判前及报价人提交最终承诺报价前，以书面方式告知每个参加谈判的报价人，该调整构成谈判文件的一部分。

### 23.谈判原则

由谈判小组结合谈判响应文件及最终承诺，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，推荐提出最低报价的供应商作为成交供应商。

23.1报价人在谈判响应文件及最终承诺中应对产品技术参数及产品要求作出完全性、真实性的响应。

23.2报价人应有能力保证项目的实施。

23.3最终报价

23.4在谈判小组谈判结束后，根据报价人报价及谈判情况要求所有参加谈判的报价人在规定时间内同时提交最终报价。

六、成交

- 24.成交通知书

- 24.1成交人确定后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。

- 24.2成交通知书是合同的一个组成部分。

### 25.成交通知

25.1成交公示期：成交结果公示一个工作日。

25.2代理机构根据谈判结果，在报价有效期届满前，以书面形式向成交单位发出成交通知书。

25.3代理机构将谈判结果及时通知未成交的报价人，无需解释未成交原因。

### 26.拒绝某些或所有投标的权利

采购人有权在确定中标报价人之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常工作的报价人，由此对报价人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做出任何解释。

27.付款方式：按成交人与采购人签订合同的付款方式执行。每次付款时均由供货方提供国家正规发票。

七、合同签订

### 28、签订合同

28.1 采购人和成交人在自成交通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及谈判响应文件内容签订合同。

28.2 成交合同不得转让，合同分包需在谈判响应文件中予以说明，并须经人同意。否则，采购人有权取消报价人的成交资格。

28.3 采购人如遇成交人违约，可从候选成交人中重新选定成交人，并签订经济合同。

28.4 合同的定制由采购人、成交人、代理机构三方参加，为确保合同双方的利益公平均等，由代理机构在合同制订过程中进行协调。

28.5 合同经采购人成交人双方签字盖章后即生效。采购人、成交人双方亦可自愿申请公证。

### 29、合同组成

29.1 以下文件均为合同不可分割的部分：

29.1.1 专用合同

29.1.2 合同条款

29.1.3 成交通知书

29.1.4 报价人谈判响应文件

29.1.5 其它文件

八、特别提示

30、报价人应认真研读谈判文件，充分考虑文件中的所有要求和合同条款后，编制谈判响应文件。

31、如谈判文件中提供的各类表格样式不适用，报价人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

32、本文件依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购方面的法律法规文件编制，解释权属乌苏市政务服务中心。

## 十、质疑与投诉

### 33、质疑与投诉

# 33.1 质疑的提出

1）供应商认为谈判文件、谈判过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2）质疑函的必备内容

①供应商提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

3）质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的采购活动供应商；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

④招投标监管部门规定的其他条件。

4）采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

5）提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

附表一

质 疑 书

(政府采购代理机构名称)：

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，认为          项目的采购活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由：

1、  (事宜经过)            ；2、  (事宜经过)            ；……

我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项            违背《           法》第      条的“                      ”规定，第2项          违背《              法》第   条的规定，请予审查纠正为盼。

质疑人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

委托人签字：

地址：      联系电话：

邮编：      传真：

日期：

注：质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、加盖供应商单位公章法定代表人授权书；

2、明确的请求和供应商单位加盖公章证明材料。

附表二

### 质疑内容

| # 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 采购项目编号 |  |  |
| # 具体的质疑事项及事实依据 | # 一、质疑事项1： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 二、质疑事项2： # 主要内容： # 事实依据： # 适应法规条款： # 佐证材料： # 三、同上 |  |

# 质疑人（盖公章）：

# 法定发表人（签字、盖章）：

# 授权代理人（签字）：

# 日期：年  月 日

# 备注：

# 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

# 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

# 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

### 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

### 5、质疑函一式三份。

# 第三章 采购需求、技术参数、规格

## 详见工程量清单（另附，详见附件资料）

第四章  合同范本（仅参考）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：

计划竣工日期：

工期总日历天数：合同签订后     日历日（计划开工日期：                  ），工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（如遇冬季无法施工，工期顺延，总工期不变）

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为人民币（大写）                 （小写）（¥                元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                         (¥         元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    /      (¥   /  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                             (¥        元)。

2、合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在                        签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同加盖公章，并由法定代表人或法定代表人的授权代表签字后生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：

地  址：                           地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真:                          传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行:

账  号：                         账    号：

第二节  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 履行合同过程中双方总经理以上管理者 (或双

方工地代表人) 书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称 ：                   ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                               ； 通信地址：                                          。

1.1.2.5 设计人：

名          称 ：                             ；

资质类别和等级：                               ；

联  系  电  话：                                ；

电  子  信  箱：            /                   ；

通  信  地  址：          /                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：        依据设计图纸确定         。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定     。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：     执行通用条款       。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  执行通用条款

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /            ； 发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ； 发包人提供国外标准、规范的名称：        /      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/                。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款            。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图  ；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套(包括竣工图用)    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  施工图              。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   双方另行确定        ；   承包人提供的文件的期限为：      双方另行确定           ；  承包人提供的文件的数量为：    双方另行确定             ；  承包人提供的文件的形式为：      双方另行确定            ； 发包人审批承包人文件的期限：    双方另行确定            。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    执行通用条款               。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在  7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事 人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    项目所在地发包人项目部  ； 发包人指定的接收人为：                                    。 承包人接收文件的地点：    项目所在地承包人项目部       ；

承包人指定的接收人为：      承包方项目经理            。  监理人接收文件的地点：  项目所在地监理人办公室       ； 监理人指定的接收人为：    监理工程师                 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场 所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  本项目施工现场大门为界     。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：    双方另行确定            。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款              。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款  。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  执行通用条款                      。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是        。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：  ±3  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：                                    ；

身份证号：                                   ；

职    务 ：                                    ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有 关 设 计 和 技 术 签 证 ， 办 理 、 签 认 现 场 经 济 技 术 签 证 ， 审 核 工 程 进 度 报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 部份施工场地于开工前完成，满足部分工程开工条件

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自  行 解 决 ， 承 包 人 每 月底 向 发 包 人 缴 纳 水 电 费 ( 价 格 执 行 施工 当 地 价 格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /    。

发包人是否提供支付担保：             /        。

发包人提供支付担保的形式：           /           。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档   。

承包人需要提交的竣工资料套数：         四套           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 2 个月内。 承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档         。

(6) 承包人应履行的其他义务：       双方另行确定       。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：                                     ；

身份证号：                            ；

建造师执业资格等级：                              ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                     ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                /                        ；

承 包 人 对 项 目 经 理 的 授 权 范 围 如 下 ：负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  同谈判响应性文件承诺时间

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以 5 万元罚款，承包人 承担上述违约给发包人造成的一切损失           。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失    。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 10 万元罚款，承 包人承担上述违约给发包人造成的一切损失         。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    工程开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师

批准，发包人认可后方可离开            。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 3 万元罚款，承包人 承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 1 万元罚款，承 包人承担上述违约给发包人造成的一切损失     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不得分包                  。 主体结构、关键性工作的范围：       /                  。 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：       /                      。 其他关于分包的约定：          /                       。 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /                 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进 场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：甲乙双方签订合同时协商约定 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /  。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同                  。 关于监理人的监理权限：   见监理合同                  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见 监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名 ：                   ；

职    务 ：                              ；

监理工程师执业资格证书号：              ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

关于监理人的其他约定：                     。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)               /                     ；

(2)                                     ；

(3)                                     。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  质量合格

关于工程奖项的约定：   / 	。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》 (JGJ146-2004)                                    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按谈判文件约定， 谈判文件无约定的按通用条款或双方另行约定   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 天内

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前 。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /      。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /     。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60    天内发出开工通 知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资 料的期限：合同签订后、开工前             。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响 施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按 2000 元/天处罚承包人      。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的 3%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)    双方另行确定                             ；

(2)          /                                    ；

(3)         /                                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：           /                     。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担         。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。 施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行         。 施工现场需要具备的其他试验条件：     /                。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：          /                   。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：   执行通用条款                。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同 中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的， 由承包人根据合同中约定的组价原则 或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基 础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

⑶以上重新组价的综合单价不能高于按自治区和阿勒泰地区计价规则和计价依 据规定计算的价格，并按中标时审定预算价和中标价间的下浮幅度下浮。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：        /            。 发包人审批承包人合理化建议的期限：        /            。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方 法和金额为：              /               。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1 种方式确定。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /               。

10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额， 招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价 支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：       是       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约

定：           /                                        ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：本工程人工费、材料价差执行阿勒泰地区吉木乃县2023 年 6 月份建设工程综合价格信息。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基 准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 3%时， 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3 %时，其 超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专 用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材料单价涨幅 以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调 整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专 用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的管理费、利润等变化及风险因素。

风险费用的计算方法： 本工程采用单价合同方式确定。其包含风险范围为合同实施期间除经济签证，设计变更及政策性调整以外投标人可预计的其他风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：由经济签证，设计变更及政策调整引起总价变化，可按实际发生进行调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /

风险费用的计算方法：  /

风险范围以外合同价格的调整方法：  /

3、其他价格方式：  /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价 (不含备用金) 的 30%。

预付款支付期限：  /

预付款扣回的方式：  /

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /             。

预付款担保的形式为

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  建设工程工程量清单计价规范 (GB 50500-2013)   。 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：        按月计量                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   按月计量                 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合 同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：           /             。

12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：合同签订后甲方付款至合同价 (不含备用金)的 30%预付款，工程完成80%时支付至合同价(不含备用金)的60%进度款，完成工程目标并验收合格后付款至合同价款 (不含备用金) 的 80%。竣工结算完成并将全部竣工资料做好交与发包方后支付至结算审定价的97%，留结算审定价的3%质量保修金，待保修期满，无质量问题，退还质保金。

工程结算审核最终定案金额要按照招标时竞争性谈判施工单位承诺的总价下浮率进行总价下浮，下浮后的金额才是本项目最终认定的价格。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：   按月提交    。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请 7 天内  。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      /    。

(2) 发包人支付进度款的期限：             /              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前   24     小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：   48       小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：    /

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /

(1) 单机无负荷试车费用由       /               承担；

(2) 无负荷联动试车费用由        /              承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内      。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用条款  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天。

发包人完成竣工付款的期限：  签发竣工付款申请单 28 天内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份            。

承包人提交最终结算申请单期限：缺陷期满且工程竣工投产一年后。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申

请 28 天内 。

(2) 发包人完成支付的期限：  申请签发后 14 天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    12 个月                       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2   种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

(2)    3   %的工程款；

(3) 其他方式:             /                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包 括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式:         /         。

关于质量保证金的补充约定：   /    。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 双方另行确定 。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定， 自行实施被取消的 工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定   。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因 发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

。

双方另行确定

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工 的违约责任：      双方另行确定           。

(7) 其他：               /                            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60   天后发包人仍 不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  双方另行确定              。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由 承 包 人 或 以 其 名 义 编 制 的 其 他 文 件 的 费 用 承 担 方 式 ：     双 方 另 行 确 定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60   天内完成款项 的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：           /                       。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：

按通用条款执行                         。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

/                                。

20.3.1 争议谈判小组的确定

争议谈判小组成员的确定：    /                          。

选定争议评谈判小组的期限：      /                          。 争议谈判小组成员的报酬承担方式：   /                  。

其他事项的约定：           /                           。 20.3.2 争议谈判小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /                      。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：

(1) 向     /      仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向  吉木乃县   人民法院起诉。

20.5 补充条款

1、发包人工程手续办理委托承包人进行，发包人安排专人配合，工程缴纳的手 续费由发包人承担，其它费用已包含在合同价中。

2、竣工验收合格后施工单位必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

3、本项目施工现场关键岗位人员 (指工程项目负责人、工程项目技术负责人、 施工员、质量员、安全员) 每月出勤不得少于 22 天，并按相关规定规定实行考核管 理，  其中项目负责人和安全员到岗率在 50%-70%之间的，按 1000 元/天进行处罚， 到岗率在 50%以下的，按 2000 元/天进行处罚；项目班子其它成员到岗率在 50%-70% 之间的，按 500 元/天进行处罚，到岗率在 50%以下的，按 1000 元/天进行处罚。连 续 7 天不到位或累计 1 个月不到位的，发包人有权全部没收项目负责人及主要施工 管理人员到场承诺违约金。同时根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处 理。

4、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负 责， 由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前 25 天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的 	《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施 工技术方案》要求的招标人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求 为止，并承担由此产生的一切费用。

6、承包人应根据自治区建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到 相关费用， 由承包人自行承担。

7、工程最终结算价格：承包人按施工图纸及现场实际工程量编制预算 (预算定 额采用阿勒泰地区定额及政府指导价) 经发包方、第三方审核、审计后作为最终结算依据。(预算单价不超过中标单价)

8、此工程承包人即为整个工程总承包人，必须履行总承包职责。

第五章  谈判响应文件格式

（谈判项目名称）

谈判项目编号：

谈  判  响  应  文  件

报价人：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

联系人：

电 话：

年      月      日

1、报 价 函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历日，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

## 3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标单位(盖章) ：

法定代表人或授权代表人：          （签字或盖章）：

地址：

电话：

联系人：

年     月     日

## 2、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： （元） 大写： |
| 建设工期 （天） |  |
| 质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 谈判响应文件 有效期 | 60天 |
| 备注 |  |

注：1..投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写金额为准。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 经济标报价明细

### 按工程量清单报价

- 商务条款偏离表

报价人名称：

| 序号 | 商务条款名称 | 谈判文件的 商务条款 | 谈判响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：本项目商务条款至少包括：采购内容、建设工期、投标保证金响应、投标文件有效期等，投标人必须按谈判文件给定的条款填写，否则视为不响应。本表如填写不完，可以续页。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

5、投标人的资格声明

：（采购单位名称）

关于贵方发出的                  项目谈判文件，本报价方愿意参加报价，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本报价方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

地址：

电话：

6、法人营业执照函

：（采购单位名称）

现附上由                               （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

7、法定代表人证明书

投标人名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人 身份证复印件正面

法定代表人 身份证复印件反面

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

后附：法人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细。

8、法定代表人授权委托书

：（采购单位名称）

(报价单位名称)法定代表人      授权             为本公司的合法代理人，参加贵方组织的  （项目名称）  采购谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：

委托期限：     年    月   日至     年    月   日

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电    话：

被委托人身份证正面

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

被委托人身份证反面

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

日期：  年   月   日

后附：委托代理人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细。

## 9、报价人证明谈判资格合格的相关证件证明的复印件

投标人按下列要求提交资格文件：

1、报价人有效“营业执照”副本内页、资质证件、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款帐户信息；

2 、法人代表资格证明书、法人代表身份证复印件及法人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细或法人代表授权书、委托代理人身份证复印件及委托代理人近3个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；

3、2022年度经审计的《财务审计报告书》（2022年7月后成立的新公司可不提供）；

4、最近3个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明（银行缴纳凭证无效）；如依法免税的，提供相应文件证明；

5、最近3个月的缴纳社保证明材料（提供银行划款凭证）加盖公章。如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供《投标人资格声明函》）

7、不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的书面声明（提供《投标人资格声明函》）；

8、有效的中小微企业声明函；

9、“信用中国”网站、中国政府采购网查询截图；

10、其他谈判文件中要求列出的资格证明文件；

11、投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

……（谈判文件要求和投标人应提供的其他相关证件按上述格式填写）

注：

（1）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（2）所附的资格证明文件的复印件或影印件含糊不清，导致无法辨认的，其投标将被否决。

### 9.1中小微企业声明函

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于 建筑业 行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10、谈判保证金缴款凭证复印件（此项目不收取保证金）

投标保证金缴纳凭证

- 11、项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 12、项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、建造师注册证书、安全生产考核B类合格证书、身份证、近3个月养老保险复印件、未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书及管理过的类似项目业绩（类似项目业绩仅限2020年1月至今的以项目负责人身份参与的项目，业绩须附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或合同工程完工证明）复印件）。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实， 如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 13、项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、专职质检员、专职安全员、材料员、资料员、预算员等岗位人员。应附职称证或岗位证书、身份证、近3个月养老保险复印件、专职安全生产管理人员还应附安全生产考核C类合格证书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 及担任的主要 工作 |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实， 如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 14、近三年完成的类似项目情况表 项目名称. 项目所在地. 发包人名称. 发包人地址. 发包人联系人及电话. 合同价格. 开工日期. 竣工日期. 承担的工作. 工程质量. 项目负责人. 技术负责人. 总监理工程师及电话. 项目描述. 备注. 备注：1、本表后附2020年1月至今的中标通知书、合同协议书、竣工验收报告或合同工程完工证明复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标单位：                          （法人公章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

15、报价单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）公开活动中，不给予国家工作人员、采购方、代理机构及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 16、无不良信用行为信息承诺书

我公司承诺近年没有发生不良行为记录信息，在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台未被列入失信被执行人和税收违法黑名单；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被财政部门禁止参加政府采购活动；无拖欠农民工工资的事件或事实，如有虚假我方自愿承担一切法律责任，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

## 17、不拖欠农民工工资承诺书

：（采购单位名称）

若我单位有幸获取中标，将严格执行自治区关于保障农民工工资的规定，我单位郑重承诺：保证足额按时付清农民工工资，不以任何理由拖欠。在该工程施工过程若存在拖欠农民工工资行为的，愿按照拖欠农民工工资额的5倍及以上接受处罚。

特此承诺！

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

18、投标建造师无在建项目承诺书

：（采购单位名称）

我公司在此承诺，拟投标                    (项目名称)的建造师       (姓名)身份证号：                ，注册建造师证注册号：                    ，现未担任任何在建设工程项目负责人。

我公司保证上述信息的真实性和准确性，如有虚假我方自愿承担一切法律责任，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

年    月    日

- 19、关于对本投标文件中提供资料真实性的承诺

### 致：（采购单位名称） 及（项目、标段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和     （项目、标段名称）      的谈判文件的要求， 我公司在    （项目、标段名称）      投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按谈判文件要求，在编制本投标文件时，投标文件中所提供的资料全部真实和准确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

如提供的全部资料中有存在不真实（伪造、或租借等虚假资料）情形的，将无条件按有关的法律、法规的规定接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！

投标单位：                          （盖章）

法定代表人或授权代表人：            （签字或盖章）

年   月   日

- 20、关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

致：      （采购人）

我公司            参加贵方组织的项目名称：      （项目编号：       ）的投标活动，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项声明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司已完全了解本谈判文件中规定的技术要求和商务条款。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

承诺人（盖公章）：     （供应商全称）

日期： 年 月 日

- 21、其他投标人认为有必要提供的资料

1.提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书及其他投标人认为有必要提供的资料

关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺书

致：      （招标人）

我公司            参加贵方组织的项目名称：      （项目编号：       ）的投标活动，为便于贵方公正、择优的确定中标人，我方就本次投标有关事项声明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

承诺人（公章）：     （供应商全称）

日期： 年 月 日

- 22、技术部分

目 录

- 1.施工方案与技术措施

- 2.质量保证措施和创优计划

- 3.施工总进度计划及保证措施

- 4.施工安全措施计划

- 5.文明施工措施计划

- 6.施工场地治安保卫管理计划

- 7.施工环保措施计划

- 8.施工现场总平面布置（附图）

- 9.项目组织管理机构

- 10.成品保护和工程保修工作的管理和承诺

- 11.任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

- 12.对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案

评审标准

附表1

资格审查标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： |  |  |  |  |
| 2 | 供应商须是中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照； |  |  |  |  |
| 3 | 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商须提供有效的安全生产许可证； |  |  |  |  |
| 5 | 供应商提供的项目负责人须具备二级及以上注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证书，本单位注册不接受临时建造师,且未担任其他在建项目的项目负责人 ； |  |  |  |  |
| 6 | 具有独立承担民事责任的能力及具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |  |
| 7 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力及具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |  |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录； |  |  |  |  |
| 9 | 供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |  |  |  |  |
| 10 | 供应商是否为中小企业 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应谈判文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |

投标文件符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的； |  |  |  |
| 2 | 按规定的格式填写，没有内容不全的； |  |  |  |
| 3 | 工期满足招标文件规定的； |  |  |  |
| 4 | 投标报价未超过最高限价的； |  |  |  |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |
| 7 | 投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的； |  |  |  |
| 8 | 投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的； |  |  |  |
| 9 | 不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

附表2

技术标评审标准

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 标 审 查 | 1 | 施工方案与技术措施 |  |  |  |  |
|  | 2 | 质量保证措施和创优计划 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工总进度计划及保证措施 |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工安全措施计划 |  |  |  |  |
|  | 5 | 文明施工措施计划 |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工场地治安保卫管理计划 |  |  |  |  |
|  | 7 | 施工环保措施计划 |  |  |  |  |
|  | 8 | 施工现场总平面布置（附图） |  |  |  |  |
|  | 9 | 项目组织管理机构 |  |  |  |  |
|  | 10 | 成品保护和工程保修工作的管理和承诺 |  |  |  |  |
|  | 11 | 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 |  |  |  |  |
|  | 12 | 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 |  |  |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |
| 备注：如果谈判响应文件中有一项未通过上述审查标准，谈判小组将认定整个谈判响应文件不响应谈判文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过审核的以“√”标记；未通过的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |