克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程

竞争性磋商文件

（项目编号：QZX【ZC】2023-15）

采 购 人：克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）

教育局

联 系 人：陈文杰    0990-6982312

代理机构：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司

联 系 人：巴冀彩  0990-6222280

二零二三年六月

总  目  录

第一章、竞争性磋商公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购需求

第四章、合同协议书

第五章、投标文件格式

第六章、评标标准（综合评分法）

- 竞争性磋商公告

项目概况

克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于 2023年7月14日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZX[ZC]2023-15

项目名称：克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：200万元

最高限价（如有）：   万元

采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

本次招标共分2个标段（包）：

第1包（标段）：第九中学管网维修改造；第2包（标段）：第十四小学管网维修改造；

（1）具有独立法人资格并依法取得营业执照且营业执照在有效期内，并具有相应的经营范围；

- （2）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；以及有效的安全生产许可证；

- （3）拟派项目负责人应具有建筑工程专业贰级及以上建造师证书,并取得有效期内的安全生产考核合格证（A类或B类）。

- （4）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录。

三、获取采购文件

时间：2023 年6月27日至2023年7月7日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00

方式：线上获取，供应商登陆政采云账户,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→ 采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）。

售价：0元

- 响应文件提交

- 截止时间：2023年7月14日10点30分（北京时间）

- 地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2023年7月14 日10点30分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

- 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路 75 号（中国银行大厦11楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路3039号（市民服务中心三楼大厅）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

- 本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与磋商，应自行承担磋商一切费用。                                                                                  3.供应商应在磋商前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 4.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服 务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政 府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后15分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

- 特别提示：1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为 6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增 加其价格得分的 6%~10%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称： 克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）教育局

联系电话： 陈文杰  0990-6982312

2.采购代理机构信息

名    称： 新疆秦之玺工程咨询有限责任公司

地　　址： 克拉玛依市广源路恒隆广场B座501

- 项目联系方式

- 项目联系人： 巴冀彩  、徐静

- 电      话： 0990-6222280  18196001677

前 附 表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程 招标文件编号：QZX[ZC]2023-15 |
| 2 | 采购人：克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）教育局 联系人：陈文杰 联系电话：0990-6982312 |
| 3 | 采购代理机构：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司 联系人：巴冀彩、徐静 联系电话：0990-6222280 18196001677 地址：克拉玛依市广源路恒隆广场B座501开标室 |
| 4 | 投标文件有效期：递交投标文件截止之日起60天（日历日） |
| 5 | 响应文件采用电子文档。响应文件应编制完整的页码、目录（编制上传响应文件与相应模块对应）。各标段供应商不论中标与否，磋商后需将纸质版响应文件按要求递交至采购代理机构。 |
| 6 | 采购人如有疑问，于2023年07月 07日19:00前将有关疑问以书面形式（必须加盖采购人公章）送达或传真（同时将疑问电子版发至47630271@qq.com）至新疆秦之玺工程咨询有限责任公司（克拉玛依市广源路恒隆广场B座501），采购人将对所提疑问以书面形式通知至领取磋商文件的每位投标人，超过此时间所提疑问采购人或招标代理机构均不予答复。 书面提问截止时间 ：2023年07月 07 日19:00 |
| 7 | 递交投标文件时间：2023年7月14日10:00-10:30 递交投标文件截止时间：2023年7月14日10:30 递交投标文件地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 8 | 开标时间：2023年7月14日10:30 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 9 | 投标文件的份数：一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，电子文件（光盘或U盘）一式贰份（中标后提供） |
| 10 | 本次招标共分2个标段（包） 第1包（标段）：第九中学管网维修改造；第2包（标段）：第十四小学管网维修改造； |
| 11 | 采购项目第1包采购控制价：¥127.6007万元（大写：人民币壹佰贰拾柒万陆仟零柒元整），其中安全文明施工费为人民币1.4241万元（大写：人民币壹万肆仟贰佰肆拾壹元整）；第2包采购控制价：¥82.8309万元（大写：人民币捌拾贰万捌仟叁佰零玖元整），其中安全文明施工费为人民币0.5778万元（大写：人民币伍仟柒佰柒拾捌元整）。 |
| 12 | 采购代理费：本项目采购代理费经与采购人协商，确定由中标单位进行支付，1标段代理费为人民币1.2万元（大写：人民币壹万贰仟元整）；2标段代理费为人民币0.8万元（大写：人民币捌仟元整）；中标单位领取中标通知书前，支付招标代理费。 采购代理费和评委费由供应商自行考虑计入本次投标报价中，不因供应商漏报或忽略而后期追加费用。 单位名称：新疆秦之玺工程咨询有限责任公司克拉玛依分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司克拉玛依南泉支行 银行账号：3003024909100046811 |

- 第二章、供应商须知

一、说明

## 1、适用范围及招标依据

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程。

1.2招标依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及有关法律、法规。

## 2、定义

2.1 “采购人”系指克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）教育局，在签订和执行合同阶段称“甲方”。

2.2 “采购代理机构”系指新疆秦之玺工程咨询有限责任公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应招标文件要求提交投标文件的法人，供应商若中标，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、项目采购需求、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件及电子文档。

2.6 “合同货物”系指按合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件规定，中标供应商须向采购人提供服务。

2.7 “服务”系指按合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件规定，中标供应商本次拟对金龙镇第九中学管网和第十四小学管网进行维修改造。各包段包含全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作。

2.8 凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

3、采购范围及服务期限

3.1采购范围：本次拟对金龙镇第九中学管网和第十四小学管网进行维修改造，以及全部施工内容的保修责任和义务，项目建设过程中的管理及协调配合服务等工作内容。

3.2服务期限：各包段计划进场时间均为2023年7月19日，2023年8月17日工程竣工验收合格，计划总工期30天（日历日），供应商可根据招标人要求及自身实力自行承诺合理可行的工期。

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“招标公告”中的供应商资格要求。

4.2采购有关规定

4.2.1供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、实地考察和费用

6.1实地考察

采购人不统一组织勘察。供应商须对采购项目的现场及采购项目所涉及的国家、自治区、克拉玛依地区、相关部门等与此相关的政策进行充分的调查、研究，参观并考察项目情况及其周围环境（包括当地气候条件及自然环境等）以取得所有与准备投标和实施投标有关的必要资料及信息。实地考察所发生的任何费用均由供应商自理。

6.2参与投标费用

6.2.1供应商应承担所有与投标准备和投标有关的全部费用，不论投标结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2.2供应商在投标准备、实地考察和投标的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次投标活动及由本次投标产生的合同受中国法律制约和保护。

8、招标文件的约束力

8.1供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

二、招标文件

9、招标文件的组成

9.1 本招标文件是对克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程招标程序、合同条款进行说明。招标文件包括下列内容：

第一章、竞争性磋商公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购需求

第四章、合同协议书

第五章、投标文件格式

第六章、评标标准（综合评分法）

9.2 招标文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若中标履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

10、招标文件的澄清

10.1 供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件“供应商须知前附表”规定以书面形式（必须加盖供应商公章）送达或传真至采购代理机构（同时将疑问电子版发至47630271@qq.com）。采购人和采购代理机构将视情况予以答复，并发至新疆政府采购网各位供应商自行登录网站查阅。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

10.2 如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后发布答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

11、招标文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期5个工作日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充竞争性磋商文件，对磋商文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）发布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间5日前，以书面形式通知所有领取磋商文件的每位供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

- 投标文件的编写

## 12、投标文件的编写

12.1供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款后编制投标文件。

## 13、投标文件的语言及计量单位

13.1 投标文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关发布的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在招标文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、知识产权

14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 15、投标文件的组成：各包段响应文件采用电子文档，响应文件应编制完整的页码、目录（编制上传响应文件与相应模块对应）。各包段响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章、项目采购需求”及“第六章、评标标准（综合评分法）”提供相关的证明资料：

- 投标文件封面（详见格式1（分包段）；

- 响应函（详见格式2（分包段））；

- 投标总价（详见格式3）（分包段）供应商须按本投标总价表格式制作“最后报价表”，经磋商后由各供应商填写最后报价；

- 法定代表人资格证明书（详见格式4）（分包段）；

- 法定代表人授权书（详见格式5）（分包段）；

- 中小企业声明函（详见格式6）（分包段）；

- 供应商承诺书（详见格式7）（分包段）；

- 有效期内的企业营业执照（复印件）（分包段）；

- 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；以及有效的安全生产许可证（复印件）（分包段）；

- 项目负责人简历（详见格式8）（分包段）；

- 主要施工管理人员汇总表（格式详见附表9）（分包段）；

- 主要施工机械设备表（详见格式10）（分包段）；

- 项目拟分包情况表（详见格式11）（分包段）；

- 安全文明施工费费用明细表（详见格式12）（分包段）；

- 投标总价总说明（详见格式13）（分包段）；

- 建设项目投标报价汇总表（详见格式14）（分包段）；

- 单项工程投标报价汇总表（详见格式15）（分包段）；

- 单位工程投标报价汇总表（详见格式16）（分包段）；

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（详见格式17）（分包段）；

- 综合单价分析表（详见格式18）（分包段））；

- 总价措施项目清单与计价表（详见格式19）（分包段）；

- 其他项目清单与计价汇总表（详见格式20）（分包段）；

- 暂列金额明细表（详见格式21）（分包段）；

- 材料（工程设备）暂估单价及调整表（详见格式22）（分包段）；

- 专业工程估价表及结算价表（详见格式23）（分包段）；

- 措施项目汇总表（详见格式24）（分包段）；

- 计日工表（详见格式25）（分包段）；

- 规费、税金项目计价表（建筑工程）（详见格式26）（分包段）；

- 规费、税金项目计价表（安装工程）（详见格式27）（分包段）；

- 规费、税金项目计价表（装饰装修工程）（详见格式28）（分包段）；

- 实施方案（(包括但不限于:①实施目标、范围和任务②施工组织设计③施工技术方案、工进度计划、安全文明施工保证措施④劳动力安排计划及其保证措施⑤关键节点控制措施等)（分包段）

- 其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料（分包段）；

- 资格性/符合性自查表（详见格式29）（分包段）；

- 招标文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（分包段）。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其投标文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若中标的，取消其中标资格。

## 16、投标文件格式

16.1供应商应按本章“15、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五章“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

## 17、投标报价（按包段规定要求计取）

17.1供应商的投标报价应是为采购人提供全部服务，并保证技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本招标文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

投标报价中不得包含技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本招标文件要求以外的其他内容。

17.2投标报价总价应包括的内容和计价因素

（1）针对克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程各包段包含的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行投标报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对投标报价的影响。

17.3供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写投标报价一览表。供应商应对相应包段招标范围内的全部服务内容进行报价。

17.4供应商若中标，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

18、投标报价货币

18.1投标报价一览表和投标文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

19.2供应商须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

19.3上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供主要技术性能的详细描述及设备清单和所提供服务的详细说明；

19.4供应商应逐条对招标文件、项目采购需求、合同条款等进行仔细阅读，提出自己提供的服务是否对其做出了实质性的响应。

20、投标文件有效期

20.1投标文件有效期为递交投标文件截止之日起60天（日历日）。供应商的投标文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

20.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其投标文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

21、投标文件的签署及规定

21.1各包段供应商应提交本须知第15条规定的加密电子版响应文件。各包段响应文件应编制完整的页码、目录（如供应商报名多个包段的，分别编制各包段响应文件，编制上传响应文件与相应模块对应）。

21.2各包段加密电子版响应文件应按照采购文件“第四章 响应文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按规定签字盖章。

21.3 除供应商对错误做必要修改外，投标文件中不许有增删、涂改或改写。若确有修改必须由签署投标文件的委托代理人签字或盖章。

21.4 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的公开投标。

## 四、各包段投标文件的递交、修改和撤回

## 22、递交响应文件截止时间

## 22.1各包段加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）。

## 22.4出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

23.供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

24、迟交的投标文件

24.1采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）的加密电子版响应文件。

25、投标文件的修改和撤回

25.1 应商应按本供应商须知前附表规定的时间及地点上传加密电子版响应文件。

## 五、开标、评标、确定中标供应商

## 27、磋商会议

27.1采购人在本供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商会议。

27.2本次采用网上评标系统，供应商在线参加磋商（无需到开标现场）。磋商前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自磋商时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复磋商小组的疑问。若供应商未在规定时 间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

27.3各包段供应商登录政采云平台，在磋商时间后15分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

27.4磋商会议由采购代理机构组织并主持。

27.5在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

## 28、磋商小组

28.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（中华人民共和国财政部文件财库[2014]214号）及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

29、磋商

29.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法定代表人或法定代表人授权的供应商代表及专业技术人员参与磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

29.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

29.3磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终整修方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的整修方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

## 29.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 29.5磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

## 29.6如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

## 29.7经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商响应文件和报价进行综合评分。

## 30、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、质量和性能、项目周期等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

## 31、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

31.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

31.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3因重大变故，采购任务取消的；

31.4《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定废标的其他情形。

## 32、供应商串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

32.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5不同供应商的投标文件相互混装；

## 33、投标无效：供应商存在下列情况之一的，其投标无效:

## 33.1投标文件未经供应商盖章和单位负责人签字的；

## 33.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

## 33.3未按中标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

## 33.4同一供应商提供两份或多份不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未说明哪一个为最终报价的；

## 33.5供应商的投标报价高于采购预算的限定价的；

## 33.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

33.7《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效投标文件的其他情形。

## 34、评标办法及定标原则

34.1按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

34.1.2登录“中国执行信息公开网”（网址：shixin.court.gov.cn）失信被执行人名单库查询。（如查询到该公司信息，说明该公司为失信被执行人），拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

34.2本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

34.3投标文件初审。各包段初审分为资格性审查和符合性审查。投标文件初审由评标委员会根据各供应商投标文件进行评审，初审内容详见第六章“评审标准（综合评分法）。未通过初审的供应商其投标文件按照无效投标文件处理。

34.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

34.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

34.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

34.5比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行评估，综合比较与评价。

35、投标报价错误的修正

35.1如果发现投标报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

35.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

## 35.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

36、推荐中标候选人

36.1各供应商各包段的评审得分由高至低排序，排列前3名的供应商被推荐为中标候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，并编写评审报告。

注：一个供应商只允许中一个包段。

36.2 采购人根据评标委员会推荐的各包段中标候选人及有关规定确定各包段中标供应商。

36.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

36.4采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

36.5中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

## 36.6在确定中标供应商前，招标采购单位不得与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

## 37、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定中标供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

## 38、中标通知书

38.1采购人确定中标供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

38.2《中标通知书》将是合同的组成部分。

## 39、纪律与保密事项

39.1凡参与公开招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

39.2领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向供应商提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

39.3供应商不得与采购人串通，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39.4供应商不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如供应商在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格。

39.5 公开之日起直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

39.6从公开之日起至授予合同期间，供应商试图向评标委员会、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

39.7除供应商被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，供应商不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。

39.8中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标供应商不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

## 六、授予合同

## 40、授予合同标准

40.1本采购项目的采购合同将授予按本须知第36条所确定中标供应商。

## 41、签订合同

## 41.1采购人应当中标交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商不得要求订立背离本投标文件合同条款等投标文件实质性内容的其他协议。

## 41.2 中标通知书、中标供应商的投标文件及其技术规范及标准、项目需求及技术要求、本招标文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

## 41.3采购人如不按本须知第42.1条规定与中标供应商签订合同，或者采购人、中标供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

## 41.4中标供应商如不按本须知第42.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消中标供应商资格，给采购人造成损失，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 41.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 42、合同的签订准则

42.1合同签订必须由采购人、中标供应商双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

42.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

42.3补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

43、验收

43.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《克拉玛依市政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（克财发〔2016〕9号）的要求进行验收。

## 七、询问、质疑、投诉

44、询问

44.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

45、质疑

45.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

45.2供应商如对招标文件技术指标、参数、评分标准有质疑，向采购人提出，由采购人按相关规定作出答复或委托采购代理机构代为答复。供应商如对采购过程和采购结果有质疑，向采购代理机构提出，由采购代理机构按相关规定作出答复。

45.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标或者中标结果公告期限届满之日起计算。

45.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

45.5质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》，两范本指投标人（供应商）提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或投标文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

45.6质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

45.7采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

46、投诉

46.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

46.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

47、诚实信用

47.1供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

八、义务、工作纪律

48、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

48.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

48.2宣布评标纪律；

48.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

48.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

48.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

48.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

48.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

48.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

48.9处理与评标有关的其他事项

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

49、评标委员会评标在政府采购活动中承担以下义务：

49.1遵守评审工作纪律；

49.2按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

49.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

49.4及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

49.5发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

49.6及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

49.7配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

49.8法律、法规和规章规定的其他义务。

50、评标委员会在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

50.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

50.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

50.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

50.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其投标文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

50.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

50.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

50.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第三章、项目采购需求

一、总则

1.1本章条款仅限于克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程。

1.2本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，供应商不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，供应商应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

1.3如果供应商没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为供应商提供的成果符合本章条款的要求。

1.4供应商在投标文件中，应对投标文件中的服务进行详细的说明。

1.5在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

1.6本章条款使用标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

二、执行的规范和标准

本项目必须遵循国家规范和标准并应按最新版本执行，若标准、规范出现矛盾时，以最新、最高标准规范执行。

三、采购需求及要求

1、施工设计图纸（另行发放）

2、工程量清单（另行发放）

- 合同协议书（主要内容）

- 通用合同条款

本工程合同通用条款采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“合同条件”

- 第四部分、专用合同条款

《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）专用合同条款中的条款号与通用合同条款号相同，适当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，若出现矛盾或不一致，则以本条款为准。未补充或修改条款执行通用合同条款。在本条款中未约定的专用合同条款，由发包人、承包人在签订合同时约定。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件，承包人按照招标文件要求向发包人提交的投标文件【除投标函及其附录、已标价工程量清单或预算书外的其他投标文件】等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 永久占地包括：与本工程规划红线范围内的土地范围一致。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人在施工现场须临时占用土地时，发包人应按照克拉玛依市的相关规定办理必要的占地或占道审批手续。工程建设完工后，临时占用的地上建筑物和构筑物应予以拆除，并做好场地复原工作。所发生的费用由发包人承担。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：除符合国家、部及行业规范性文件外，还应符合新疆维吾尔自治区和克拉玛依市有关工程建设的管理办法及相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款本条款。执行有关工程建设的国家、部、行业及地方标准以及相应的规范、规程等，地方标准有高于或严于现行国家、部、行业标准的，承包人应熟悉并遵守。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书—中标通知书—投标函及其附录—专用合同条款及其附件—通用合同条款—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单或预算书—其他合同文件（招标文件、除投标函及其附录、已标价工程量清单或预算书外的其他投标文件等）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：执行通用合同条款本条款；

发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人免费提供完整的施工设计图纸五套，由于承包人自身原因造成需要加晒图纸，承包人应提请发包人加晒，费用由承包人自理。承包人任何时候不得将发包人提供的图纸等所有资料转让给第三方，并承担保密责任，工程竣工验收合格后，其所有资料应返还发包人，且竣工交接时向使用单位移交一套图纸。

发包人向承包人提供图纸的内容：提供施工设计图纸的具体内容详见图纸目录清单。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（包括安全施工方案）、工程进度计划、专项施工方案、本合同约定的有关文件以及在工程建设过程中所需的相关文件。承包人应根据工程项目特点及技术要求编制适应于本工程项目的各类文件，防止简单套用其他工程的相关文件，以保证工程的质量和施工安全；

承包人提供的文件的期限为：按照本合同第7条约定的时间及发包人或监理人的要求提供；

承包人提供的文件的数量为：书面文件一式伍份，电子版文件一式壹份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件和电子版文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件之日起7日内审查完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另行保留一套完整的施工设计图纸及相关的设计变更文件、承包人的文件供发包人、监理人等有关人员使用。本套文件由监理人负责保管。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款本条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。承包人根据工程项目情况应合理预见工程所需超大件或超重件，以及相关采购、运输、仓储等所有可能增加的难度和费用，其费用由承包人自行承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得将发包人提供的上述文件用于与本合同无关的其他任何事项，如用于承揽其他工程、向第三方出售或用于广告宣传等，否则，发包人有权追究承包人的责任。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不得以本工程提供的上述文件用于与本合同无关的其他任何事项，如用于承揽其他工程、向第三方出售或用于广告宣传等，否则，发包人有权追究承包人的责任。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人无论使用第三方的或自有的专利、专有技术和技术秘密等，其费用均由承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行2013年《建设工程工程量清单计价规范》的规定，调整的方法执行本专用合同条款第12条的相关规定。

2. 发包人

发包人对发包人代表的授权范围如下：设计变更、工程经济签证等引起工程价款洽商、索赔事项的处理、合同的变更、工期调整等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款本条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律法规及相关规定、克拉玛依市城建档案馆或克拉玛依区档案馆要求以及监理人、发包人要求提供工程建设过程中的各项资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式叁份书面资料（其中二套为原始件），并提供相应光盘3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格签字之日起30日内提供。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的所有资料应满足工程备案要求并经克拉玛依市城建档案馆或克拉玛依区档案馆档案验收合格。如未通过克拉玛依市城建档案馆或克拉玛依区档案馆档案验收者，则发包人将停止支付承包人的工程结算款，待合格后再进行结算。

书面版按档案管理要求装订成册并符合克拉玛依市城建档案馆或克拉玛依区档案馆对档案资料归档的相关规定；必须包含竣工资料的所有全部内容并与书面版资料一致。

（10）承包人应履行的其他义务：

①做好生活设施、料场、临时作业场地的租赁工作（在施工场地之外）。

②协助发包人在7个日历日内做好工程开工前的施工许可证等有关手续的办理并及时提供办理手续所需的相关资料。因承包人责任（承包人未在发包人规定时间内提供资料或提供资料不符合要求等），导致施工许可证手续延迟办理的，按每延误一天向发包人支付合同价款的5‰的违约金。

③按发包人代表要求每月20日递交各类报表，一式伍份。

④负责协调施工场内、场外与施工有关的各种关系，办理应由承包人办理的各种证件、批件并承担由此所发生的费用。

⑤施工防护工作：施工期间承包人须对本工程的及其不能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复，并承担由此发生的一切费用。若承包人未按要求做好防护措施的，承包人向发包人支付壹拾万元/次的违约金。

⑥工地作业和施工方法：承包人应对工地所有作业和施工方法适当性、可靠性及安全性负责。同时根据施工现场的实际情况建立健全的质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系；若承包人未按要求建立保证体系的，承包人向发包人支付壹拾万元/个的违约金。

⑦对于承包人所雇用的工人发生意外事故或伤害和赔偿，应由承包人自行承担。对于此类事故或损害和赔偿，发包人均不予承担任何责任，且发包人不承担涉及此类事故或损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它所有费用。

⑧承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。监理工程师或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，发包人责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，发包人可以代扣工程款（或保证金），并将有关情况报相关主管部门调查处理必要时可解除合同并依法追究承包人的责任。

⑨承包人应按照合同实施完成本工程，并在质量保修期内承担修补工程中的任何质量缺陷等。

⑩依法纳税：承包人应根据政府相关规定，缴纳相关税费，如需发包人代扣代缴的，发包人有权代扣代缴。

(11)承包人自行负责施工进场道桥,所发生的费用认为已包干在承包人所报措施费内。

(12)配合发包人做好本工程其他相关工作。

(13)按发包人代表要求完成施工作业图和配套设计。承包人开工后按投标文件承诺进场的设备、机械未经监理单位或发包人许可，不得撤出现场。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

承包人对项目经理的授权范围如下：按照承包人的授权范围执行。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人在项目实施过程中的项目负责人应为投标文件中所报的项目负责人，并经发包人认可。常驻施工现场每月不得少于25天。负责协调承包人在工程建设全过程的各项协调配合工作，随时解决施工过程中出现的问题。承包人项目负责人短期（指3日及以下）离开施工现场时，应事先征得发包人同意，并委派代表行其职责。承包人项目负责人离开施工现场3天以上的，必须有书面请假报告，并由施工企业法定代表人、建设单位项目负责人以及总监理工程师签字同意，并加盖单位公章。项目负责人必须出席由发包人及监理单位主持的每周例会，并书面汇报本周进度完成情况并提出下周进度计划及重要协调会。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金，并无条件予以纠正，由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金；并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人不得随意擅自更换项目负责人，承包人确需更换项目负责人时，必须征得发包人同意，并应在更换前14日通知发包人和监理人。项目负责人原则上不得变更，除克建发【2011】210号文件中规定的第二条第（二）、（四）条款除外。项目负责人变更，承包人应向发包人支付壹拾万元/人次的违约金；并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人应对其项目负责人进行有效管理，发包人要求撤换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人，承包人应无条件予以撤换。由此而产生的一切费用和责任由承包人承担。且每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。并无条件予以更换。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

3.2.5项目经理无条件服从发包人管理的违约责任：项目经理应无条件服从发包人的各项管理规定及各项要求，项目经理应严格按照发包人的要求执行各项工作。如项目经理未按发包人要求执行，由此而产生的一切费用和责任均由承包人承担。且每发生一次，按实际情况及造成的损失，承包人向发包人支付5000元至20000元不等的违约金。并无条件予以更换项目经理。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款本条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应对其项目组织机构人员及其他人员进行有效管理，发包人要求撤换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目组织机构人员及其他人员的，承包人应无条件予以撤换。由此而产生的一切费用和责任由承包人承担。且每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。并无条件予以更换。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行克建发【2011】210号文。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在项目实施过程中的项目组织机构人员应为投标文件中所报的项目组织机构人员并满足本工程建设需要。承包人应拟派强有力的现场管理班子，提供的项目技术负责人、施工员、劳务员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员等人员名单，须有相应的资格证或上岗证。投标所报的主要施工管理人员必须与中标后实际施工时人员名单相一致。现场管理人员原则上不得变更，承包人不得随意擅自更换项目组织机构人员，承包人确需更换项目组织机构人员时，必须征得发包人同意，并应在更换前14日通知发包人和监理人。除克建发【2011】210号文件中规定的第二条第（二）、（四）条款除外。技术负责人、安全员、质检员变更，承包人应向发包人支付伍万元/人次的违约金；其他管理人员变更，承包人应向发包人支付叁万元/人次的违约金。施工现场项目管理人员变更执行克建发【2011】210号文。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

还应执行：

- 建筑施工工地作业人员实名制管理执行克劳社发【2012】15号文。

②关于安全员每天在施工现场的时间要求：承包人在项目实施过程中的安全员应为投标文件中所报的安全员，并经发包人认可。每天常驻施工现场。负责协调承包人在工程建设全过程的各项协调安全工作，随时解决施工过程中出现的安全问题。承包人安全员短期（指1小时及以下）离开施工现场时，应事先征得发包人同意，并委派代表行其职责。承包人安全员离开施工现场1小时以上的，必须有书面请假报告，并由施工企业法定代表人、建设单位项目负责人以及总监理工程师签字同意，并加盖单位公章。安全员必须出席由发包人及监理单位主持的每周例会，并书面汇报本周安全情况并提出下周安全计划及重要协调会。未经允许安全员不在岗每发生一次，按实际情况及造成的损失，承包人向发包人支付5000元至20000元不等的违约金。并无条件予以更换安全员。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

③承包人配置在本工程的造价人员必须根据工程建设进度随时跟踪、收集工程变更及各项经济签证资料，在合同规定的时间内编制出预算书，并与洽商、签证、变更资料一同报送监理人和发包人审核，以确认变更价款。承包人派专人负责款项申请，承包人未在规定时间内提供相应资料的，发包人有权不予确认且每发生一次向发包人支付签约合同价款1%的违约金。并无条件予以纠正，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担。

④承包人配备在本工程项目的专职的安全员必须满足国家相关法律法规要求。

⑤尽管承包人已按投标文件中所列的数量派遣了施工管理各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程进度时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员并书面通知承包人。承包人在接到通知后应立即执行监理人的指示，不得无故拖延。

⑥特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）必须经过专业培训，并持有效合格证或上岗证上岗。监理人有权随时检查承包人派驻现场人员的上岗资格证明情况。如发现无证上岗人员，每发生一次，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。

⑦承包人在施工过程中，施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号以及劳动力人数应与投标文件中所列的各类机械设备数量、规格、型号以及劳动力人数一致；如在实际施工过程中，投标文件中所列机械设备不能满足施工需要、投入劳动力数量少于投标文件的，中标人应无条件予以更换或增加；由此造成的工期延误和费用的增加均由中标人自行承担。招标人将保留进一步向中标人索赔的权利，因中标人原因导致项目进度滞后于施工组设计划安排而影响到项目总工期的，每延误一天，中标人向招标人支付签约合同价格15‰的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：（1）主体结构和关键性工作。承包人违反本款规定分包的，发包人和监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正或解除合同。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任，并向发包人支付签约合同价格3％的违约金。

（2）承包人不得转包或转让所承包的全部或部分工程，也不得肢解所承包的工程以分包的名义分别转包给他人。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  无  。

其他关于分包的约定：无

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：除执行通用合同条款本条款外，还应执行：①工程竣工验收移交前，承包人负责对工程照管、已完工程成品、半成品保护工作，承包人负责对其采取必要的措施进行维护，使其免于损毁或破坏。如出现损毁或破坏，承包人须及时进行修复并承担由此发生的一切费用。工程接收证书颁发时，尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。②如果在承包人负责照管期间，由于不可抗力以外的原因，致使其工程、货物等发生任何损失或损害，承包人应自行承担风险和费用，并修复该项损失或损害，使其符合合同约定。③承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：无。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理合同约定的监理工作内容。

关于监理人的监理权限：①须经发包人事先批准行使的权力：涉及工程开工、竣工、工期变化、工程变更、工程范围变化、工程计量、工程费用变化等事项须发包人事先批准。发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人须经发包人批准的权力范围并及时通知承包人。②当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使未经发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行并在事件发生后2日内形成书面材料报发包人审批。③监理人应公正地履行职责，在按合同要求由监理人发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包人或承包人的义务和权利的行动时，应认真查清事实，并与双方充分协商后作出公正的决定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款本条款。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1)替代材料价格的确认；

(2)变更引起的工期调整；

(3)变更估价（变更工作的单价确定）；

(4)计日工（变更工作的单价）；

(5)法律变化引起的调整（合同价格和工期）；

(6)因承包人违约解除合同后，承包人实际完成的工作对应的合同价款等的确定；

(7)因不可抗力解除合同后，确定发包人应支付的款项；

(8)合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的。

5. 工程质量

5.1 质量要求

本工程按国家、部委和设计要求的规范和标准，同时执行新疆维吾尔自治区、克拉玛依市建设工程竣工备案实施的具体要求。

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：除执行通用合同条款本条款外，还应执行：根据工程进度及监理工程师指令及时向监理工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告等。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

5.4不合格工程处理

除执行通用合同条款外，还应执行：①由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。②若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和工期延误的责任，均由承包人承担。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规及新疆维吾尔自治区、克拉玛依《克拉玛依市建筑工程安全文明施工一标准化指南》等有关安全文明施工管理的相关规定，施工现场由专职持证上岗的安全员负责安全事宜。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款本条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款本条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：除执行通用合同条款外还应执行：

①承包人应采取有效管理措施，保证施工现场特种作业人员均持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗。

②承包人必须认真组织实施施工组织设计中制定的安全防护、文明施工措施，严格执行《消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》及自治区、克拉玛依市的相关安全消防管理规定。承包人必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。

③承包人在施工过程中，遵守有关环境保护的法律、法规，履行环境保护义务，并对违反法律、法规所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。承包人应按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成的破坏，保持现场清洁，不得出现不必要的障碍。各类设备和材料应妥善存放，并随时将废料、垃圾及不再需要的临时设施清运出指定地点内。当承包人未能按要求完成清理工作，发包人可指定他人完成此项工作，其费用从发包人向承包人支付的的任何款项中扣除。

④承包人加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，降低噪音、控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

⑤因承包人任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，承包人承担一切责任和费用。

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人被认为在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施保护施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木等的伤害和受损。

⑦做好施工现场（包括进出口附近道路）的整洁卫生，搞好文明施工，工程验收一周前应作好清场工作。

⑧减少夜间噪声：承包人不得在夜间安排噪声很大的机械施工。若承包人违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，情节严重的发包人有权终止合同。由此造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担。

⑨安全、文明施工不符合施工要求的，承包人承担一切责任和费用。并向发包人支付合同价款千分之一至千分之五的违约金。违约金可从发包人向承包人支付的任何款项中扣除。同时造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担。

6.1.6 关于安全文明施工费及安全防护、文明施工措施费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款本条款。

安全文明施工费：a、安全文明施工费包括的内容和使用范围，符合国家现行有关文件和计量规范的规定。b、发包人在工程开工后的28天内预付不低于安全文明施工费总额的50%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。c、承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期应由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：除执行通用合同条款约定内容外，承包人应结合本工程实际情况编制涵盖合同范围内全部工作内容的施工组织设计文件。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在会审图纸和设计交底完成后7日内向监理人提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。其中施工总平面图应在搭设临设前7天提供，分部分项工程施工方案应在该项目开工前7天提供。如未能按期提供，由此引起的延误由承包人负责，每延误一天，向发包人支付签约合同价格15‰违约金。当月报表，下月计划应在当月20日提交，否则工程进度款相应延期支付。上述资料应不少于一式伍份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款本条款。

7.2 施工进度计划

承包人编制总进度计划、月进度计划表、周进度计划报发包人和监理人确认，若承包人未按照上报的总进度计划时间内完成施工，则造成的一切损失由承包人承担。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

除执行通用合同条款外，还应执行：

①承包人必须按批准的进度计划组织施工，接受发包人代表和监理人对工程进度的检查监督，无论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批。批准后的修订进度计划作为实际实施的合同进度计划。承包人无权就加快进度采取措施提出追加合同价格。发包人有权对已批准的施工进度计划设置工程进度关键节点，若工程进度关键节点不能按期完成，参照总体进度计划未按时完成进行处罚。

②承包人在施工过程中，不允许以任何理由拖延工程。无论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施加快工程进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，加快工程进度措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。承包人无权因此采取此种措施而获得任何追加款项。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用合同条款本条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前14天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前14天内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款本条款。

还应执行：①承包人应根据本工程中规定的原始基准点、基准线和基准标高进行工程放线。承包人应负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或定线中的任何差错。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及本工程精度要求，测设施工控制网，并将施工控制网数据报送监理人审批。②承包人应负责管理好施工控制网点，若有丢失或损坏，应及时修复，其所需的管理和修复费用由承包人承担。工程竣工后应完好地移交给发包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：无

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天工期，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程审定竣工结算价款的30%。当误期赔偿费超过限额后，发包人有权单方面解除合同。不论工期有无推迟或延误，材料价差均不予调整。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 执行国家的相关规定 。由于异常恶劣气候（按国家有关规定确定）造成的工期误延按国家有关规定执行。

（2） 无

（3） 无

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购与工程设备

除执行通用合同条款外，还应执行：①承包人用于本工程的材料或设备，必须符合设计文件及相关标准合要求且是合格产品，否则，监理人不予验收，由此造成的损失由承包人自行承担。②对承包人负责采购的材料和设备，承包人应保证完成货物、材料或设备的货款支付，避免因货款支付纠纷给工程建设带来不利影响。如承包人未及时支付材料和设备货款影响工程进度的，发包人有权根据监理人签发的证书，直接向此供货人支付按材料、设备合同应付而承包人未支付的一切款项（扣除保留金），并加收代为支付总金额的10%管理费，且每发生一次，向发包人支付人民币壹万元/次违约金。监理人在签发给承包人下一期或当期支付证书时，应从中扣除已由发包人直接支付的款额及相应管理费。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：施工过程中以发包人、监理单位、施工单位现场核定的实际需要的数量进行甲供材料供货，若甲供材料供货数量超出竣工结算时材料用量，超出部分由承包人自行承担并在结算价中予以扣除。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用合同条款本条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 根据本工程实际情况配置，并满足施工现场的试验需求。

施工现场需要配备的试验设备： 根据本工程实际情况配置，并满足施工现场的试验需求。如混凝土试验所需设备，砌筑砂浆试验所需设备，回填土试验所需设备等，配置常用器具等。

施工现场需要具备的其他试验条件： 根据本工程实际情况配置并满足施工现场试验需求。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

除执行通用合同条款外，还应执行：

①承包人负责采购的材料和工程设备，承包人应通知监理人共同进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

②监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

③ 额外检验和重新检验： 若监理人要求承包人对某项材料和工程设备进行的检查和检验超出国家规范和本合同的规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，承包人应遵照执行。若检验结果合格，则相关费用由发包人承担，否则由承包人自行承担。

④ 承包人不按合同的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，承包人不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。无论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款本条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：经发包人、监理共同确认的通用合同条款事项内容。

10.3变更程序

除执行通用合同条款外，还应执行：

①变更指示只能由监理人经发包人批准后发出，否则视为无效，因无效变更导致费用增加和（或）工期延误的，由承包人自行承担。

②所有变更必须得到发包人的认可且获得发包人的书面确认，否则所有变更视为无效。若是减少金额的变更，未经双方确认，发包人也将在结算及付款时进行扣除。

③因承包人自身原因而引起的工程变更增加或减少费用的，承包人无权要求增加费用，减少的费用予以扣减。因承包人自身原因而引起工程变更所产生的其它责任和损失均由承包人自行承担。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行本专用合同条款12.1条的相关规定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款本条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款本条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附表《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：工程施工过程中发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证等确认的费用，经发包人审定，执行政府投资管理办法规定的审批程序。使用其他项目费用中的暂列金额支付上述事项所发生的费用时，支付比例按工程进度款支付比例同期进行支付。在合同价格中的暂列金额由发包人掌握使用；暂列金额的余额归发包人所有。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：承包人所填报综合单价及合价在合同实施期间除合同约定调整的内容，均不予调整。

风险费用的计算方法：  /

风险范围以外合同价格的调整方法：

Ⅰ、合同价格调整的范围：（1）工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量的变化；（2）招标工程量清单项目特征描述与实际施工要求不符；（3）因设计变更或施工条件改变或工程量清单编制错误造成工程量清单缺项；（4）实际完成工程量与招标工程量清单的工程量偏差；（5）可调价格材料的价差；（6）人工费政策性调整。

本工程所涉及到的设计变更内容，在实施前须经发包人、设计单位及监理单位签字确认后方可执行。未经发包人、设计单位及监理单位签字确认的调整内容部分，不予调整合同价格。

本工程所涉及到的工程经济签证或工程经济洽商单内容，在实施前须经发包人及监理单位签字确认后方可执行。未经发包人及监理单位确认的调整内容部分，不予调整合同价格。

合同价格调整事项发生后，承包人应在14天内，将调整原因、金额以书面形式向发包人提出，经发包人审核同意后作为调整合同价格的结算依据。14天内未申报书面调整合同价格金额及明细预算的，竣工结算时不予调整。

Ⅱ、合同价款调整方法：

（一）合同价格调整的范围（1）的调整原则：

1、因工程变更引起已标价工程量清单项目或其他工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

a、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价的调整原则：

当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高；当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价予以调低。

其计算公式如下：

①当Q1＞1.15Q0时，S=1.15Q0×P0+（Q1-1.15Q0）×P1；

②当Q1＜0.85Q0时，S=Q1×P1；

③当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；

④当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整；

⑤当P0＞P2×（1-L）×（1-15%）或P0＜P2×（1+15%）时，可不调整综合单价。

式中：S—调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1—最终完成的工程量；

Q0—招标工程量清单中列出的工程量；

P0—承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P2—发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L—承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%。

综合单价调整如果发生其他情况，另行解决。

b、已标价工程量清单中没有适用于但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

c、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

承包人报价浮动率L =（1-中标价/招标控制价）×100%。

d、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目单价，报发包人确认后调整。

2、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按下列规定调整措施费：

a、安全文明措施费按照实际发生变化的措施项目按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算；

b、采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目，依照本款（1）的调整原则确定单价；

c、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按实际调整金额乘以承包人报价浮动率计算【承包人报价浮动率L =（1-中标价/招标控制价）×100%】。

d、如工程变更未引起相关措施项目发生变化，则不予调整。

如承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

（二）合同价格调整的范围（2）的调整原则：

承包人按发包人提供的设计图纸实施合同工程，在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，按照实际施工的项目特征，依据合同价格调整的范围调整（1）的调整原则重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价格。

（三）合同价格调整的范围（3）的调整原则：

1、招标工程量清单中缺项、新增分部分项工程清单项目的，应按照合同价格调整的范围（1）的调整原则中的第1款规定确定单价，并调整合同价格。

2、新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，按合同价格调整的范围（1）的调整原则中的第2款规定，在承包人提交的实际实施方案经发包人批准后调整合同价格。

3、工程量清单中措施项目的缺项，承包人将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按合同价格调整的范围（1）的调整原则调整合同价格。

（四）合同价格调整的范围（4）的调整原则：

1、任一招标工程量清单项目，当工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，按合同价格调整的范围（1）的调整原则中第1款中a调整。

2、当工程量出现本款1的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按总价（或系数）计算措施项目的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。如未引起相关措施项目发生变化的，则不予调整。

（五）合同价款调整的范围中（5）项调整方法：

1、可调价格的钢材、商品混凝土价格（除税预算价格）调整方法：

①钢材、商品混凝土价格（除税预算价格）调整：钢材、商品混凝土按《克拉玛依地区当年当月建设工程价格信息》中的价格（除税预算价格）进入投标报价的，在约定的风险幅度以内时不予调整，超过（或低于）约定的风险幅度时，超过（或低于）部分按发包人和现场监理签认的各月完成的工程量所需的可调价格（除税预算价格）的钢材、商品混凝土用量以当月当地造价部门发布的建设工程价格信息文件（除税预算价格）与投标报价时的价格信息（除税预算价格）乘以（1±风险幅度）进行找差。（承包人承担的风险幅度参考《克拉玛依地区当年当月建设工程价格信息》，风险幅度的范围为±6%）。

②《克拉玛依地区当年当月建设工程价格信息》中无价格的钢材、商品混凝土价格（除税价格）调整：《克拉玛依地区当年当月建设工程价格信息》中无价格的钢材、商品混凝土由各投标人结合市场价自行询价（除税价格）计入投标报价，竣工结算时不予调整。

（六）合同价款调整的范围中（6）项调整方法：施工生产期内如有后续人工费政策性调整文件，按人工费政策性调整文件规定进行调整；如未发布新的人工费政策性调整文件，则人工费不予调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。

风险费用的计算方法：   /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /   。

3、其他价格方式：    /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同价款的20%（不含暂列金额、安全文明施工费）作为备料款，预付款必须专用于本合同工程。

预付款支付期限：合同签订后工程开工开工前7日内支付。

预付款扣回的方式：预付款的起扣时间为支付工程进度款开始起扣，扣款比例为预付款的二分之一。当月工程进度款不足以抵扣当月应扣预付款，在下月支付工程进度款时继续抵扣，直至在停止支付工程进度款前全部扣回。由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无 。

预付款担保的形式为：   无  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计价规范（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范）（GB50857-2013）等相关规定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款本条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 执行本专用合同条款第12.3.2条 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款本条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款本条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款本条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款本条款。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

还应执行：发包人在收到承包人的当月工程进度款支付申请后14日内核对完毕，并在批准当月工程进度款支付申请的14日内，向承包人支付当月已完合格工程计量工程价款的80%，待工程通过竣工验收，达到质量等级要求，上报竣工结算资料后支付至签约合同价格的80%（不含发包人组织招标或提供的材料、设备费用及发包人确认价格的材料、设备费用（含20%预付款，不含暂列金额及安全文明施工费））时停止支付，工程竣工结算经发包方委托的审计单位审计完成且工程档案移交至城市档案馆和发包人之后，留取结算价的3％作为工程质量保修金外，余款一次无息付清。暂列金额使用详见本专用合同条款第10.8条。安全文明施工费的支付按本专用合同条款第6.1.6条执行。

工程进度款的支付，因承包人自身原因造成未按合同约定时间支付，其相关责任与发包人无关。

如签约合同价格中含本工程招标范围内招标（或发包人提供）的材料、设备及专业分包的款项，承包人必须按照发包人组织招标的材料、设备中标价（或发包人提供的价格）、专业分包招标价与各自招标文件规定的合同价格与其签订合同，签订合同时间为自接到中标通知书之日起7日内，并交发包人备案。承包人必须在发包人规定时间内办理相关手续并按合同规定支付货款，以避免因货款支付纠纷给工程建设带来不利影响，否则将向发包人支付壹拾万元违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  无 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款本条款  。

13、验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

13.1.3关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

除执行通用合同条款外，还应执行：发包人、承包人在办理工程竣工验收申请时，应先到市建设局造价管理站办理竣工结算登记，发包人应确认承包人提交的竣工结算书和结算资料已包括：经批准的施工图纸、设计变更图纸、招标文件、招标答疑纪要、中标的投标总报价组成明细、中标通知书、施工合同、工程签证、设计变更确认文件、双方合同价格调整确认资料、批准的索赔费用明细等一切办理竣工结算核对所需资料，自此另行追加结算资料将不作为竣工结算的依据。如未办理竣工结算登记，市质量监督部门不办理竣工验收。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款本条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用合同条款本条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款本条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：除承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，每延误一天，向承包人支付签约合同价格5‰的违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，每延误一天，向发包人支付签约合同价格5‰的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：与本合同约定的承包范围一致。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书之日起14日内 。

除执行通用合同条款外，还应执行：①承包人应当保留为完成甩尾工作和保修工作的必要人员、工程设备和设施，发包人应为承包人履行上述义务、进出和占用现场提供方便和协助。②承包人如逾期退场，则发包人直接处理承包人遗留在现场的物品。原则上，发包人应事先通知承包人自行处理，承包人在发包人规定的合理期限内仍不处理的，发包人有权出售或另行处理，包括进行拍卖、提存等。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款本条款。

竣工结算申请单应包括的内容：除执行通用合同条款本条款外，按照发包人、监理人及克拉玛依市各管理部门规定和要求提供。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款本条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款本条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款本条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款本条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款本条款。

还应执行（与通用合同条款不一致之处，以本约定为准）：

①竣工结算与支付：承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，承包人未在约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或未明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算。发包人按《建设工程价款结算暂行办法》（财建〖2004〗369号文）文件规定时间进行核对，在文件规定时间内不核对竣工结算或未提出核对意见的，视为承包人递交的竣工结算书已经认可，发包人向承包人支付工程结算价款时间应执行财建〖2004〗369号文规定。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留3%的质量保证（保修）金，质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

②竣工结算审定后发包人按下列方式支付：A、当承包人达到合同要求的工程质量时，发包人按竣工结算造价的97%支付给承包人，剩余部分作为工程质量保证（保修）金，依据国家和自治区的有关规定进行返还。B、因发包人原因造成工程质量不合格的，发包人应承担全部经济责任。C、因承包人原因造成工程质量不合格或返工后不合格的，承包人应承担全部经济责任，并依据相关要求进行处理。

③承包人提供的所有竣工资料应满足工程备案要求，并经克拉玛依市城建档案馆档案验收合格，如未通过克拉玛依市城建档案馆档案验收者，则发包人将停止支付承包人的工程结算款，待档案验收合格后再支付结算款。

④竣工结算完成15日内，发、承包人双方携带核定确认的竣工结算资料，按克建发〖2009〗38号《克拉玛依市建设工程竣工结算备案暂行管理办法》文件要求到克拉玛依市克拉玛依区建设局工程造价标准定额管理站备案。

⑤其他相关规定执行《关于印发克拉玛依市建筑工程合同价款管理办法（施行）的通知》（克建发[2016]46号）。

⑥承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，且每延误一天支付签约合同价格1‰的违约金。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程通过竣工验收之日起24个月。

防水设施缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格签字之日起60个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按本专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）经审定的工程竣工结算价款的3%的工程款；

（3）其他方式:         /       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /    。

关于质量保证金的补充约定：执行质量保证书的相关约定。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自实际竣工日期起计算。施工过程中所发生的返修项目、返修部位，其质量保修期为工程缺陷责任期满之日起60个月，若在质保期内再次出现返修内容的，应终身质保。工程缺陷责任期内发生返修的项目、部位，从该返修部位验收合格之日起质保60个月，若在质保期内再次出现返修内容的，应终身质保。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知（包括书面和电话通知）之日起2小时内到达工程现场。

还应执行：

①保修期内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，对己移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的质量保修清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。

②发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其它由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的其他情形：  /

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价格的违约责任：执行通用合同条款本条款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由此给承包人造成的一切损失由发包人承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：顺延工期。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由此造成工期延误的责任由发包人承担，工期相应顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

承包人违约的其他情形：   /

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

①承包人有16.2.1条违约行为时，发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日起，发包人尚未退还承包人的履约保证金不再退还，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。其中，造成与承包人有关的第三方阻碍本项目移交使用的，自承包人接到发包人通知之日起10 日内，承包人必须完全完成清场退出工作，每延迟一天，按日向发包人支付签约合同价格15‰的违约金。违约金的计算公式为：本签约合同价格×15‰×延迟天数。同时给发包人及相关单位工作带来不利影响或造成损失的，由承包人承担相应赔偿等法律责任。

②工程竣工验收未达到合同约定的质量标准，承包人负责免费返修或返工重建，直至达到合同约定的质量标准为止，费用由承包人自行承担并承担由此给发包人造成的损失，工期不顺延，同时承包人向发包人支付经审定的工程竣工结算价款15%的违约金，如给发包人造成损失，由此引起的费用由承包人负责，此费用在应付工程款中扣除。施工过程中出现一般质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故但不影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币伍万元以下违约金;施工过程中出现重大质量事故且影响结构安全和功能的，每次向发包人支付人民币贰拾万元以下违约金，承包人同时应承担由此带来的一切损失；外观质量差，但不影响结构安全和功能的，每处向发包人支付人民币伍万元以下违约金;对出现的质量事故必须在监理人、发包人规定的时间内完成整改，否则将按该项违约金的三倍赔偿。

③承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币贰万元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担。

④因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，限期在12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并向发包人支付所提供和使用不合格材料和工程设备总价10%的违约金。

⑤因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人支付每次人民币贰拾万元的违约金。

⑥承包人违反本专用合同条款第6.1.5条相关规定及国家、自治区、克拉玛依市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人支付签订合同价格5‰的违约金。

⑦未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处，承包人须向发包人支付人民币壹仟元违约金，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

⑧因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知之日起3日内，承包人必须无条件进行整改，费用由承包人自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。

⑨如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次，承包人向发包人支付￥10万元违约金。

⑩承包人应严格按照投标文件中的承诺将劳务工工资、材料、机械设备款发放到位，如出现因承包人恶意拖欠和拒不按计划偿付农民工工资或未能按期足额支付农民工工资，导致民工到政府部门上访或到发包人处索要工资的情况，则每出现一次，工程保证金不予退还；若发包人代为支付民工工资，发包人将按所代付民工工资总金额的10%向承包人收取管理费。并依据国家、自治区、克拉玛依等相关法律、法规、政策文件予以严厉处罚，必要时可解除合同并依法追究承包人的责任。

⑾承包人不得以材料价格、清单控制价等经济问题未确定而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付贰拾万元/次违约金。

⑿承包人如发生二次（含二次）及以上未完成发包人要求的工程进度节点，发包人可另行组织施工队伍及机械设备进行赶工，由此发生的相关费用由承包人承担。承包人无条件接受发包人的另行委托，由此造成的损失和费用由承包人承担。

⒀承包人如未按要求参加发包人、监理人及行业主管部门对本项目组织的专题会，在请假未经同意的条件下（须经会议最高负责人同意），按项目经理8000元/次、其他人员5000元/次作违约金在当期付款及结算中扣除；若迟到，则项目经理按3000元/人.次，其他人员1000元/人.并以现金方式向发包人支付。

⒁承包人违约，发包人可发出整改通知要求承包人限期进行整改，如承包人在规定时间内仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同且向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

⒂承包人不得转包或转让所承包的全部或部分工程，也不得肢解所承包的工程以分包的名义分别转包给他人。承包人违反本款规定，发包人和监理人向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正或解除合同，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误及一切责任，并向发包人支付签约合同价格15％的违约金。

⒃承包人在投标时拟投入的各类机械设备应按计划进场，不得拖延、减少或降低标准。各施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号应与投标文件中所列的各类机械设备数量、规格及型号一致。承包人开工后按投标文件承诺进场的设备、机械未经监理人或发包人许可，不得擅自撤出现场。承包人未按投标文件的承诺及监理工程师的指令进场施工机械设备，每延迟一天，承包人向发包人支付签约合同价格1％的违约金。若承包人进场的设备的数量或性能不能满足施工需要，发包人和监理人有权要求承包人更换或补充设备。否则，由此造成的工期延误和费用的增加均由承包人自行承担。

⒄在本工程建设过程中，因承包人违约而向发包人支付的违约金，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除违约金。

（18）承包人应根据工程进度及监理工程师指令及时向监理工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告等。若未按期递交以上任意一种报告的，则每延迟一天向发包人支付签约合同价格1%的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：详见本专用合同条款相关条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除按实际使用承包人在施工现场的材料、工程设备数量和发包人确认的价格支付承包人在施工现场的材料、工程设备费 ，其他费用发包人不予支付。

还应执行：发包人和承包人未能就解除合同后的清算和款项支付达成一致而形成争议的，除按第20条的约定办理的程序外，发包人有权对项目进行全面管理，承包人不得以任何借口阻扰或拖延发包人的组织安排。

承包人在施工过程中必须遵守发包人的相应文件规定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自然原因：洪水、暴风、暴风雪、干旱等人类无法控制的灾害事故；社会原因：罢工、政府禁止令等引起的社会突发性事件。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险，保险费用已含在承包人的投标报价中。

（1）投保内容：本工程工地范围内的建筑、安装工程及用于该工程的材料、机械、设备因自然灾害或意外事故造成的损坏或灭失。

（2）保险金额：本工程工地范围内的建筑、安装工程及用于该工程的材料、机械、设备的实际总价值。

（3）保险期限：自被保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、机械、设备运抵工地之时起，至发包人签发完工验收证书或验收合格，或发包人实际占有或使用或接收该工程之时止（以最迟者为准）。

（4）保险受益人：按投资主体确定受益人。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   /   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.5保险凭证

还应执行：①承包人应在开工后一个月内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本。

保险金不足以补偿损失的，由发包人和承包人协议解决。

②保险的延期：

若因非承包人原因（除不可抗力）出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由发包人及承包人双方协商支付。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

若因不可抗力原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由发包人和承包人双方协商予以支付。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /   。

20、争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：3名合同当事人各自选1名，第3名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定。

选定争议评审员的期限：争议发生后7天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：发、承包双方各承担一半。

其他事项的约定：   /    。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                          （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装工程，装修工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承建的全部工程项目均在保修范围内。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 10年；

- 装修工程为  5 年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  5 年；

- 供热与供冷系统为  5 个采暖期、供冷期；

- 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  3  年；

- 其他项目保修期约定如下：  3 年；

- 质量保修期自工程竣工验收合格签字之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，防水设施缺陷责任期60个月。

缺陷责任期自工程竣工验收合格签字之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格签字之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知8小时内到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施；并由原设计人或者具有相应资质等级有设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                承包人(公章)：          

地  址：             地  址： 

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

开户银行：           开户银行：

账  号：                账  号：

邮政编码：              邮政编码：

第五章、投标文件格式

- 投标文件封面；

- 响应函

- 投标总价

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权书

- 中小企业声明函

- 供应商承诺书

- 项目负责人简历

- 主要施工管理人员汇总表

- 主要施工机械设备表

- 项目拟分包情况表

- 安全文明施工费费用明细表

- 投标总价总说明

- 建设项目投标报价汇总表

- 单项工程投标报价汇总表

- 单位工程投标报价汇总表

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

- 综合单价分析表

- 总价措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价汇总表

- 暂列金额明细表

- 材料(工程设备)暂估单价及调整表

- 专业工程估价表及结算价表

- 措施项目汇总表

- 计日工表

- 规费、税金项目计价表(建筑工程)

- 规费、税金项目计价表(安装工程)

- 规费、税金项目计价表(装饰装修工程)

- 资格性/符合性自查表

克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）金龙镇学校改善提升工程

投标文件

（招标文件编号：QZX[ZC]2023-15）

（第1/2包段）

供应商： （单位名称）盖章

单位地址：

# 联系人：                   联系电话：

2、 投标函

我方全面研究了 “      ”项目采购文件（文件编号：      ），决定参加本项目磋商。我方授权      （姓名、职务）代表我方      （供应商的名称）全权处理本项目评标的有关事宜并提交按采购文件所要求的加密电子版响应文件及开标后提供的纸质版响应文件。

- 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容。

- 若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、其投标自递交响应文件截止之日起有效期为60 个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方愿意提供采购人可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：（盖章）

供应商代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日

3、投标总价（分标段）

招 标 人：                                                 .

工程名称：                                                 .

投标总价：（小写）                                        .

（大写）                                         .

投标总价=投标报价（含暂列金额）+安全文明施工费

投标报价：（小写）                                      .

（大写）                                       .

投标报价中：分部分项工程费用报价+措施项目费用报价（不含安全文明施工费）+其他项目费用（含暂列金额）=            万元

工期：计划进场时间为    年  月  日，竣工验收合格时间为    年   月  日，计划总工期    天（日历日）。

质量承诺：                 .

项目经理：                 .

投 标 人：                （单位盖章）

法定代表人或其授权代理人：                                   （签字或盖章）

编  制  人：                                                 （造价人员签字并盖专用章）

编制时间：   年   月   日

注：供应商须按本投标总价表格式制作“最后报价表”，经磋商后由各供应商填写最后报价

4、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系             （单位）的法定代表人。为          的服务，签署上述工程的相应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件应反映出证件有效期等所载内容。

5、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的        （姓名），其身份证号为       为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 磋商项目名称）的磋商活动。

代理人在递交响应文件、磋商、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：委托代理人身份证复印件应反映出证件有效期等所载内容并附社保缴纳证明。

6、中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于租赁和商务服务业（采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业 可不填报。

7、供应商承诺书

我单位作为                               项目的供应商现作出如下承诺:

1.我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

2.不在招投标活动中使用伪造、变造的许可证件，提供虚假的财务状况、业绩、项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明、信用状况等，通过弄虚作假行为，骗取中标。

3.不与招标人、招标代理机构相互串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

4.不向招标人、招标代理机构或评标委员会成员提供财物或者其他好处，以谋取中标。

5.不以他人名义投标，挂靠、借用资质投标，骗取中标。

6.不以暴力手段胁迫其他潜在供应商放弃投标，或者胁迫中标人放弃中标，强揽工程；

7.不在投标中哄抬价格或恶意压价。

8.不出现故意捏造事实、伪造证明材料，恶意举报投诉中标人或其他潜在投标人，不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉，干扰招标投标正常秩序；

9.遵守国家、自治区及本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于项目人员的相关规定。

10.若中标，绝不出现将中标项目违法转让给他人，或者将中标项目肢解后分别转让给他人或违法分包给他人。加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

11.按照招标文件规定及合同约定，执行合同的工期。

12.承诺工期需按时完成，使用劳务人员年龄不得超过50周岁，施工结束后30日内完成决算工作。

如出现上述违法违规行为，自愿接受相应行政处罚和失信惩戒。

承诺人：

年   月    日

8、项目负责人简历

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 建造师资质情况 |  | 专业：等级: 注册证书号： |  |  |  |  |  |
| 该项目经负责人近三年已完工的类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 担任何职 |  | 质量或奖项 |

说明：项目负责人应提供建造师注册证书复印件、安全考核合格证书（A类或B类）复印件均附于本表后，作为本表附件。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月  日

9、主要施工管理人员汇总表

| 人员 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要工作业绩、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |
| 2、项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 3、施工员 |  |  |  |  |
| 4、劳务员 |  |  |  |  |
| 5、质检员 |  |  |  |  |
| 6、安全员 |  |  |  |  |
| 7、材料员 |  |  |  |  |
| 8、资料员 |  |  |  |  |
| 9、机械员 |  |  |  |  |

说明：1、须提供上述管理人员上岗证书复印件；技术负责人需提供职称证书复印件，安全员需提供安全考核合格证书复印件，资料员提供资料员岗位证书复印件。

2、未做说明的人员资料由供应商自行考虑提供，所有复印件附于本表后，作为本表的附件（要求复印清晰）。

3、专职安全人员配置按照新建建【2008】15号的相关规定，本工程须配备安全员不少于1人。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 10、主要施工机械设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 出厂时间 | 数量（台/套） |  |  |  |  | 进口/国产 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 | 新购 | 特别制造 |  |  |  |  |

注：1. 施工机械设备按本工程施工需要的顺序填写；

2. 填写拟派于本工程的具体设备；

3. 注明机械设备出厂日期、目前存放地点、承担工作等内容。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年  月   日

11、项目拟分包情况表

| 分包项目 | 主要内容 | 估算价格 | 分包单位名称、地址 | 做过的类似工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

12、安全文明施工费费用明细表

金额单位：万元

| 序号 | 计价内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 临时设施费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、扬尘防治增加费（不进入投标报价，进入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计取基数 |  |  | 费率 |  | 金额 |  |  | 备注 |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 二 |  | 彩钢板围护、智慧工地配置费用（不进入投标报价，进入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 暂定工程量 |  | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| 彩钢板围护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧工地配置费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 合计（一+二） |  | 万元 |  |  |  |  |  |

13、投标总价总说明

工程名称：                                                       第 页  共 页

工程概况 投标报价包括范围 投标报价编制依据 其他需要说明的内容

- 14、建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                   第 页  共 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表使用于工程项目投标报价的汇总。

- 15、单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                第 页  共 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总，暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

16、单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                  第 页  共 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 合计：1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价汇总。如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

17、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                    第 页  共 页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

- 18、综合单价分析表（可以横向编制）

工程名称：                                                       第 页  共 页

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 |  | 定额名称 | 定额单位 |  | 数 量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 | 管理费分析 |  |  |  |  | 利润 |  | 利润分析 |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费和利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理费计算基数 |  |  | 管理费费率（%） |  |  |  | 利润计算基数 |  |  | 利润费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工单价 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料明细表 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  |  |  | 合价（元） |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  | 暂估合价（元） |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额项目、编号等。

- 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

19、总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第 页  共 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

20、其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第 页  共 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

- 21、暂列金额明细表

工程名称：                                                      第 页  共 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程实施过程中发生工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签订等确认费用 | 项 |  |  |
| 2 | 施工现场防疫物资、防疫人工费用签证费用 | 项 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，供应商应将上述暂列金额计入投标报价中。

22、材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：	第	页	共	页

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 差额±（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，供应商应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

23、专业工程暂估价及结算价表

工程名称：	第	页	共	页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1．此表“暂估金额”由招标人填写，供应商应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

24、措施项目汇总表

工程名称：                                                      第 页  共 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 注：供应商根据附表17《分部分项工程和单价措施项目清单与计价表》、附表19《总价措施项目清单与计价表》中的内容将各项措施项目汇总在本表中。 |  |  |  |

25、计日工表

工程名称：	第	页	共	页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由采购人填写，编制招标控制价时，单价由采购人按有关计价规定确定；投标时，单价由供应商自主报价，按暂定数量计算合计计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

26、规费、税金项目计价表（建筑工程）

工程名称：	                                                   第	页	 共	页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 ％ | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 8.85 |  |
| （2） | 失业保险费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 0.79 |  |
| （3） | 医疗保险费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 2.51 |  |
| （4） | 生育保险费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 0.31 |  |
| （5） | 工伤保险费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 0.38 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 1.92 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程费中（人工费+机械费）合计+可计量措施费中（人工费+机械费）合计-人工、机械的价差 |  | 0.25 |  |
| 2 | 增值税（销项税额） | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

27、规费、税金项目计价表（安装工程）

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 ％ | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.29 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 15.81 |  |
| （2） | 失业保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.62 |  |
| （3） | 医疗保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 3.12 |  |
| （4） | 生育保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.37 |  |
| （5） | 工伤保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.42 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 2.33 |  |
| 2 | 增值税（销项税额） | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

28、规费、税金项目计价表（装饰装修工程）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 ％ | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 9.70 |  |
| （1） | 失业保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.86 |  |
| （1） | 医疗保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 2.73 |  |
| （1） | 生育保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.34 |  |
| （1） | 工伤保险费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.42 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 2.08 |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 分部分项工程人工费合计+可计量措施项目人工费合计-人工费的价差 |  | 0.28 |  |
| 2 | 增值税（销项税额） | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的设备金额 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

29、资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标文件无效！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

2、各供应商按此表格式填写，表格不够时可自行添加。

第六章、评标标准（综合评分法）

一、初审

1、资格性审查

1.1（第1、2、3包段）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条： (一)具有独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; | 符合招标文件规定 |
| 2 | 具有独立法人资格并依法取得营业执照且营业执照在有效期内，并具有相应的经营范围； | 符合本招标文件规定 |
| 3 | 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；以及有效的安全生产许可证 | 符合本招标文件规定 |
| 4 | 拟派项目负责人应具有建筑工程专业贰级及以上建造师证书,并取得有效期内的安全生产考核合格证（A类或B类） | 符合本招标文件规定 |
| 5 | 采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录 | 符合本招标文件规定 |
| 6 | 供应商为中小企业 | 不接受联合体供应商 |

3、符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 投标文件中法定代表人或其委托代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 电子响应文件符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对招标文件规定的内容全部做出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足招标文件提出的质量、技术要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 售后服务 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足招标文件相关规定。 |

注：以上评审内容，有一项不通过者，视为供应商初步评审不通过，未通过初审的其投标文件将按照无效投标处理。

- 二、评分标准

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 技术部分 40分 | 全面性10分 | 施工方法先进得1-2分，一般得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 施工设备、劳动力计划合理得1-2分，一般得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 确保工程质量、工期、安全措施得力得0-2分，否则酌情扣分； |
|  |  | 文明施工措施可信度高得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 施工总进度计划合理得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 平面布置合理得0-2分（附图），否则酌情扣分 |
|  | 可行性8分 | 涉及主要内容齐全措施计划详尽得1-2分，一般得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 流水段的划分合理得1-2分，一般得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 流水作业的合理性得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 各项交叉作业切合实际得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 机具合理可行得0-2分，否则酌情扣分 |
|  | 针对性 10分 | 涉及重点内容突出得1-2分、尚可得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 工程项目的质保体系健全得0-2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 安保体系健全有效得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 创优措施切实可行得1-2分，尚可得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 工程的安全措施得力1-2分，一般得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 文明施工措施得力得0-1分，否则酌情扣分 |
|  | - 先进性 - 5分 | 采用新工艺、新技术、新设备得1分，没有不得分 |
|  |  | 在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得2分，方案尚可得1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 执行国家强制性条文得1分、有切实可行的保证措施得1分，否则酌情扣分 |
|  | - 强制性 - 2分 | 制定了质量通病的防治措施、措施可行得0-1分，否则酌情扣分 |
|  |  | 执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得0-1分，否则酌情扣分 |
|  | - 承诺5分 | 保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行得2分，否则酌情扣分 |
|  |  | 承诺达到自治区及以上优质工程质量标准、并有切实可行质量保证措施得3分，否则酌情扣分；达不到有违约经济处罚的得1分，否则不得分 |
| - 商务部分30分 | 报价完整性 - 10分 | 完整填报得3分，90%完整得1分，否则不得分 |
|  |  | 没有格式上错误得5分，每出现一次错误扣1分 |
|  |  | 没有漏项、增项各得1分，否则不得分 |
|  | 报价合理性 - 10分 | 全项分析思路清晰、有企业定额思路者得3分，80%以上项目清晰得2分，70%以上项目清晰得1分，否则不得分。 |
|  |  | 人、材、机消耗量和单价填报完整者得4分，90%（含本数）以上完整者得3分；85%（含本数）完整者得2分；80%（含本数）以上完整者得1分；否则不得分 |
|  |  | 利润计算者得1分，风险金计算合理者得1分，否则不得分 |
|  |  | 让利有说明的得1分，否则不得分 |
|  | 报价一致性 - 10分 | 分部分项工程量清单报价与综合单价报价分析表一致者得6分， 每出现一次错误扣1分。 |
|  |  | 综合单价报价分析表与人工、主要材料、主要机械报价前后一致者得4分，每出现一次错误扣1分， |

关于中小企业：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办 法(《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》 （财库〔2020〕46 号）)规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该 中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依 照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造 货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企 业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。