# 招 标 文 件

# 托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水处理

# 建设项目

采购单位： 托克逊县库米什镇人民政府

项目编号： TKXZFCG(CS)FT2024-013

项目名称： 托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水处理建设项目

代理机构： 四川富土采购招标代理有限公司

二O二四年四月

- 1 -

目    录

第一章： 磋商须知前附表	9

第二章：投标须知	17

第三章：产品需求一览表及技术规格	37

第四章：合同条款	38

第五章： 工程量清单	73

第六章： 技术标准和要求	74

第七章： 图纸	77

第八章： 响应文件部分格式	78

吐鲁番市托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水

处理建设项目竞争性磋商公告

项目概况: 托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水处理建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并 于 2024 年 4月16 日 15:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：  TKXZFCG(CS)FT2024-013

项目名称： 吐鲁番市托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水

处理建设项目

采购方式： 竞争性磋商

预算金额（元） :2100000.00 元

最高限价（元） :1914453.40元

采购需求： 新建2座100m³化粪池，配套100m³/d的污水处理站。（具体详见工程量清单）

标项名称:吐鲁番市托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水

处理建设项目

数 量:1

预算金额（元）:2100000.00 元

单位：批

简要规格描述： （详见工程量清单）

备 注：/

合同履约期限：详见磋商文件

本项目（否） 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为全额预留小微企业 ；

3.本项目的特定资格要求：1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、有效的营业执照,经营范围涵盖本招标项目采购内容；3、财务要求：投标人 2021-2023 年财务审计报告状况良好（不足三年的自 公司成立之日起算），没有处于财产被接管、冻结或破产状态；4、法定代 表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明；被委托人必须是投标 单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明（需提供 2 023 年 8 月-2024 年 1 月社保证明并加盖单位公章）； 5、资质等级及范围： [市政公用工程施工总承包三级](含)以上；6、项目负责人资质类别和等级: [市政工程二级注册建造师](含)以上，具备有效的安全生产考核合格证书且在有效期内；7、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，〔2024〕区外进疆建筑企业办理信息报送册。建造师、技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。 8、参加政府采购活动前 3 年内没有严重违法失信行为信息记录，信用信息查询渠道通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述 2 个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图（网页打印件须自磋商文件发布之日起  至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）；9、（1）与招标人存在利害 关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；10、不接受联合体投标，不得分包和转包； 11、其他由法律法规要求的限制条件；

三、获取采购文件

时间：2024年04月03日至2024年04月12日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）： 0/份

四、响应文件提交

截止时间：2024 年 4 月 16 日 15:30（北京时间）

地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/

五、响应文件开启

开启时间：2024 年 4 月 16 日 15:30（北京时间）

地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标， 采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完 成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与开评标的供应商， 可访问新疆数字证书认证中心官方网站

（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时， 建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政 采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内 无法正常解密的（如： 浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA与解密 CA 不一致等）， 代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交 至“政府采购云平台 ”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏 览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标 ”功能中，使用制 作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密 时间定为 30 分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标 ” 功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 托克逊县库米什镇人民政府

地  址： 托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村

联 系 人： 艾西热甫·沙那吾力

联系方式：13909957739

2.采购代理机构信息

名   称： 四川富土采购招标代理有限公司

地   址： 乌鲁木齐新市区长春路上海大厦A座2301室

联 系 人： 罗先生

联系方式：18199854308

第一章  磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位： 托克逊县库米什镇人民政府 项目名称：托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水处理建设项目 招标内容:（具体详见图纸及工程量清单） 项目编号： TKXZFCG(CS)FT2024-013 预 算 价： 2100000.00 元（大写： 贰佰壹拾万元整） 招标控制价：1914453.40元 （大写：壹佰玖拾壹万肆仟肆佰伍拾叁元肆角元整） 注： 所有投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则予以废标处理。 |
| 2 | 招标代理机构：四川富土采购招标代理有限公司 联 系 人： 罗先生 地址：乌鲁木齐新市区长春路上海大厦A座2301室 联系电话： 18199854308 |
| 3 | 资金来源： 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级配套资金 资金落实情况：已落实 |
| 4 | 招标范围： 施工图纸及工程量清单范围内所有内容 |
| 5 | 质量标准： 合格 |
| 6 | 资格审查方式：资格后审 |
| 7 | 投标人资格审查要求： 1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、有效的营业执照,经营范围涵盖本招标项目采购内容； 3、财务要求：投标人 2021-2023 年财务审计报告状况良好，没有处于财 产被接管、冻结或破产状态（不足三年的自公司成立之日起算） ； 4、法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明； 被委托 |

|  | 人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保 证明（需提供 2023 年 8 月-2024 年 1 月社保证明并加盖单位公章） ； 5、资质等级及范围： [市政公用工程施工总承包三级](含)以上； 6、项目负责人资质类别和等级:[市政工程二级注册建造师](含)以上， 具备有效的安全生产考核合格证书且在有效期内； 7、投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产 许可证，〔2024〕区外进疆建筑企业办理信息报送册。建造师、技术负责 人及五大员不得担任其他在建工程项目。 8、参加政府采购活动前 3 年内没有严重违法失信行为信息记录，信用信 息查询渠道通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果， 信用信息查询 结果应为从上述 2 个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图 （网页打印件须自磋商文件发布之日起至响应文件递交截止时间从上述 网站中打印）； 9、（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或 者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目 投标； 10、不接受联合体投标，不得分包和转包； 11、其他由法律法规要求的限制条件； |
| --- | --- |
| 8 | 投标人提出问题的截止时间：投标截止日前 5 天 |
| 9 | 招标人书面澄清的时间：投标截止日前 3 天 |
| 10 | 投标人要求澄清磋商文件的截止时间：投标截止日前 5 天 （同投标人提 出问题的截止时间） |
| 11 | 投标截止时间（开标时间）：2024 年4 月 16日 15时 30 分（北京时间） |

| 12 | 投标人确认收到磋商文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| --- | --- |
| 13 | 投标人确认收到磋商文件修改的时间：在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 14 | 磋商保证金的金额： 42000元（大写： 肆万贰仟元整） 账户名称：四川富土采购招标代理有限公司 开户银行：绵阳市商业银行股份有限公司广元分行 行 号：313661070009 账 号：70000140900003008保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇或电子保函等。 支付方式：磋商保证金于 2024 年4月 16日 15 时 30分（北京时间， 以到账时间为准）之前以投标人基本账户汇至磋商文件指定账户。同时领取 投标保证金收据。 （本项目不接受个人名义以任何形式缴纳投标保证金，保证金缴纳截止时 间以银行到账时间为准，逾期未缴纳的将视为放弃投标，投标人请在缴款 凭证备注栏写明“项目名称-磋商保证金 ”以便查询） 除非本磋商文件另有规定，本标只接受一个投标方案的投标报价。任何有 选择性的报价将不予接受。 *各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明投标保证金、 项目名称;投标保证金于投标截止时间前确认到账， 投标单位需自行评估 因异地、蹲行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相 应责任。若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应文件将被拒绝评 审。 *电子保函须知： 电子保函 政府采购保证金也以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机 构、电子保函出具的保函等非现金形式提交。备注：①电子保函须招标 文件规定的投标截止时间前办理完成；②电子保函金额不得少于保证金金 额； ③电子保函是针对本项目开具的 ④电子保函 是标文件中组成部分； ⑤投标单位通过的电子保函必须真实有效，否则后果自负。 *退投标保证金程序: 需对开收据，提供本公司基本账户的单位名称、开户行名称、账号、行号。 1.开户许可证； 2.授权委托书； 3.采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标 人的投标保证金； 4.政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金， 不计利息。 【投标人未及时提供符合要求的退还保证金收据(退保证金收据须用 A4 |

|  | 纸打印加公章原件单独提交给招标代理公司)，如印章不清无法辨认项目 名称错误，字迹模糊不清无法辨认、日期错误、金额大小写错误等，除外; 造成逾期退还投标保证金的，由投标人自行承担】 |
| --- | --- |
| 15 | 投标有效期：自投标截止之日起90日历日 |
| 16 | 磋商轮数：二轮（次） 二次磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后 报价； 最后报价的递交地点同开标地点。 |
| 17 | 投标截止时间： 2024 年 4 月 16 日 15:30（北京时间） |
| 18 | 投标文件：本项目采用远程不见面电子标的方式开标，须在响应文件递交 截止时间前通过政采云平台 https://www.zcygov.cn/登录 后， 将加密电子响应文件上传到对应项目的的指定位置。 |
| 19 | 递交投标文件地点：政采云平台 https://www.zcygov.cn/ |
| 20 | 投标文件的份数： 中标供应商提供投标文件正本壹份、副本贰份。 |
| 21 | 开标时间： 同投标截止时间 开标地点： 政采云平台 https://www.zcygov.cn/ |
| 22 | 报价方式： 工程量清单报价方式 |
| 23 | 工期： 90日内完成 开工日期： 2024 年 4 月 19 日； 竣工日期： 2024 年 7月 18 日； |
| 24 | 合同订立： 由中标人凭中标通知书与招标人签订采购合同。 |
| 25 | 交货地点： 按照业主要求 |
| 26 | 付款方式：签订合同后预付合同价款的 30%；工程进度至 80%支付合同价 款的 50%；结算审核完成支付定价的 97%，剩余 3%工程款在质保期结束 后支付。 |
| 27 | 评标方法： 综合评估法 |
| 28 | 是否允许联合体投标 ☑ 否 □是 应满足要求：/ |

| 29 | 踏勘现场 ☑ 自行踏勘 □统一组织 联系人： / 联系电话： / 踏勘时间： / 踏勘地点： / |
| --- | --- |
| 30 | 投标人须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在投标资格、商务、技术 等方面有偏离，投标人须在投标文件中一一列出，否则，投标文件将被视 为未完全响应磋商文件。另外，投标人应对字体置黑的条款、注有“可能 导致废标 ”或“投标无效 ”字样的条款，如不满足此类条款的规定，其后 果由投标人自行承担。 |
| 31 | 采购项目需要落实的政府采购政策： （1）根据工信部等部委发布的《关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）； （2）财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财 库〔2022〕19 号） 规定； （3）财政部、国家发展改革委《关于印发<节 能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号文）；（4）《财 政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号） ；（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企 业展暂行办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（6）财政部、民政部、 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 [2017]141号）；（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展 有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。 |
| 32 | 节能、环保要求：按国家有关节能环保政策执行 |
| 33 | ②本项目招标代理服务费按照中标（成交）金额的2%收取招标代理服务费 |

| 34 | 采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中 标供应商的投标保证金。 政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，不 计利息。 退还投标保证金需提供： 1.开户许可证； 2.投标保证金收据并加盖公章） 3.授权委托书（退还投标保证金） |
| --- | --- |
| 资格 审查 资料 | (1) 企业营业执照 (2) 资质证书 (3) 安全生产许可证 (4) 法人身份证明书 (5) 法人授权委托书及被授权人身份证 (6) 项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书 (7) 疆外企业还需提供 2024 年区外建筑企业信息报送册 (8) 保证金汇款凭证 (9) 中小企业声明函 (10)参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录，信用信 息查询渠道通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果， 信用信息查询 结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图 （网页打印件须自磋商文件发布之日起至响应文件递交截止时间从上述 网站中打印）； (11) 近三年（2021年-2023年）的财务报告或报表（不足三年的自公司成 立之日起算）； 以上审查资料为原件扫描件，由评标委员会线上审查。 |

|  | 投标人如对招标文件有任何疑问，可在 2024 年 4 月9 日 19:30 前，以书面 形式向招标代理机构提出疑问，招标代理机构将在收到疑问后 3 日内将澄清 发布给所有投标人并不指出问题的来源。将视是否影响标书制作等情况决定 是否延长开标时间。 如澄清时间截止后未收到纸质版答疑，则默认为所有投标人对招标文件无异 议， 采购工作结束后将不受理任何关于招标文件内容的质疑。 |
| --- | --- |
| *网上 投标 | 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件； 2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并 完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字 证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参 与电子开评标的供应商， 可访问新疆数字证书认证中心官方网站 （https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通 ”APP 自行申领。如 需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290； 3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议 使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 （http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打 政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时 间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加 密 CA 与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃 标； 4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递 交至“政府采购云平台 ”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政 府采购云平台 ”拒收； 5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌 浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标 ”功能中，使 |

|  | 用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件 的解密时间定为 30 分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法 正常解密,后果由供应商自行承担。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评 标 ”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为 无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。 |
| --- | --- |
| *特别 提示： | 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以 下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企 业采购。 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额 的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分 采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企 业的比例不低于 60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中 的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业 报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除， 用扣除后的价格参加评 审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用 低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增 加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或 |

|  | 者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小 # 微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应 当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除， 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采 用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报 价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| --- | --- |

第二章  投 标 须 知

## 一、总 则

1. 合格的投标人

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强， 并具有有效的营业执照、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行磋商文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级， 信誉可靠，且应具有履行本磋商文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采 购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

2. 定义

2.1“招标代理机构 ”系指四川富土采购招标代理有限公司。

2.2“投标人 ”系指向招标代理机构提交投标文件的服务商。

2.3“服务 ” 系指磋商文件规定的，投标人须向招标方提供的投标

人应承担服务和服务有关的辅助服务。

2.4“卖方 ”系指提供合同服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.5“买方 ”系指购买服务的单位，即为本次招标的使用人。

3.投标费用

3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投

标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的， 产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应 商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中 小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累 加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

3.2.2 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提

供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

## 二、招 标 文 件

4. 磋商文件

4.1 磋商文件用以阐明所需产品和服务、招标投标程序和合同条款。

包括：

4.1.1 招标书

4.1.2 投标须知

4.1.3 招标产品内容、技术规范及要求

4.1.4 合同主要条款

4.1.5 工程量清单

4.1.6 技术技术标准和要求

4.1.7 图纸

4.1.8 响应文件部分格式

4.2  投标人应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范 等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者投标文件没有对磋

商文件做出实质性响应， 其投标文件有可能被拒绝。

5.1 招标人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，招

标代理机构将在磋商文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部 门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有

磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代 理机构将在磋商文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书 面通知所有磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体

上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

7.  投标文件的编写

7.1  投标人应仔细阅读磋商文件, 了解磋商文件的要求，并在充分 理解磋商文件提出的产品技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标

文件。

8.  投标的语言及计量单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活 动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文

件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一

律使用法定计量单位。

9.  投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

9.1.1资格审查文件

(1) 企业营业执照

(2) 资质证书

(3) 安全生产许可证

(4) 法人身份证明书

(5) 法人授权委托书及被授权人身份证

(6) 项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书

(7) 疆外企业还需提供 2024 年区外建筑企业信息报送册

(8) 保证金汇款凭证

(9) 中小企业声明函

(10)参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录，信 用信息查询渠道通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信 息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完 整截图（网页打印件须自磋商文件发布之日起至响应文件递交截止时间

从上述网站中打印）；

(11) 近三年（2021年-2023年）的财务报告或报表（不足三年的自公

司成立之日起算） ；

9.1.2 商务部分

(1)投标承诺书（一）、（二）

(2)材料、设备质量承诺书

(3)投标人概况

(4)近年完成的类似项目情况表

(5)项目管理人员情况表

(6)项目负责人简历

(7)项目管理人员

(8)其他资料

9.1.3 技术部分

一、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

二、 施工准备工作计划

三、施工方案

四、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

五、 劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

六、施工平面图

七、质量保证技术组织措施和保证体系

八、安全保证技术组织措施和保证体系、

九、进度保证技术组织措施和保证体系

十、现场文明施工措施

9.2  第9.1.1条、第9.1.2条、第9.1.3条为必备项，投标人在投标

文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投

标按废标处理。

10.  投标书格式

10.1  投标人应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的产品、

服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按磋商文件所附的《开标一览表》和《投标产品名 称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供产品和服务的单价

和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2  本标只接受一个投标方案的一个报价。任何有选择性的报价

将不予接受，但不拒绝优惠声明（包含价格折扣等）。

11.3  投标人应按磋商文件的要求对有关设计、产品及其配套服务

的全部内容进行报价。投标报价应包括：

11.3.1  外协、配套系统、设计编制、检验、利税、管理、运输、

安装调试等费用。

11.3.2  磋商文件中特别要求的系统备品费用。

11.3.3  分项报价明细表中特别要求的安装、开发、调试费用。

12.   投标货币

12.1  投标应以人民币报价。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1  按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦

其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交磋商文件所要求的资格证明类文件。

14.  投标文件的有效期

14.1  投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2  在特殊情况下,在原投标有效期届满之前，招标代理机构可与

投标单位协商延长投标文件的有效期， 并经投标方确认。

15.  投标文件的书写要求、签署及份数

15.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印，建议最好打

印。

15.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人授权代表签字

或盖章。

15.3  未实质性响应磋商文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达 不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废

标。

15.4  投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐

一签署及加盖单位的公章。

15.5  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。投标人应在 投标文件封面右上角注明“正本 ”、“副本 ”字样，一旦正本和副本不符，

以正本为准，参考资料不限量。

15.6  投标人可根据投标产品的具体需要自行编制其它文件一式4

份纳入投标书中。

16.  投标保证金

16.1  投标保证金金额为不高于本次项目预算价的2%。

16.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为

而引起的风险。

16.3  投标保证金应用人民币， 由投标人按16.1条要求的数额交招 标代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标书，招标代理机构将视为

不响应投标而予以拒绝。

16.4  投标保证金应以银行电汇或转帐方式提交。

16.5  未中标人的投标保证金， 予以退还，不计利息。

16.6  发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1  如果投标人在投标有效期内撤回投标；

16.6.2  如果中标人未能做到：

a. 按 28 条规定签订合同；

b. 第 31 条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 如磋商文件要求提交合同履约保证金，而中标人未按规定提交的。

## 四、投标文件的递交

17.  投标文件的密封与标记

17.1  投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋并加以密封，

分别在信袋上标注“正本 ”、“副本 ”，并在密封处加盖公章。

17.2  供应商应当在投标截止时间前,将生成的“ 电子加密投标文 件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”,投标截止时间以后上传递交的投标

文件将被“政府采购云平台 ”拒收；

17.3  所有投标文件封袋上均应贴上封条，封条上应写明：

① 招标代理机构名称：

以 项目名称：

③ 项目编号：

④ 投标企业名称和地址：

⑤ 注明“开标前不准启封 ”。

17.4  未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，招标代理机

构不对其后果负责。

18.  投标文件递交的截止日期

18.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投

标文件送达到规定的地点。

18.2 超过磋商文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接

受。

19.投标文件的修改和撤销

19.1 投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在磋

商文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到招标代理机构手中。

19.2 投标人对投标文件的修改或撤销应按第17和19条规定进行准

备、密封、标注和递交。

19.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投

标文件，否则其投标保证金将被没收。

19.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

① 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

② 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一

人;

④ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

内 不同供应商的投标文件相互混装;

⑥ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标

20.  开标

20.1  除非招标代理机构另外书面通知，本标将按本磋商文件《磋

商须知前附表》中规定的时间和地点开标。

20.2  开标时，有关行政监督部门或公证部门的工作人员将对投标 人进行资格初审。投标人应将资格审查资料同投标文件上传到“政府采购 云平台 ”，以备开标前做初步审查，确认其是否已具备提交投标文件的资 格。初步审查通过的，开启投标文件并将开标一览表交由唱标员唱标。随

后评标委员会对投标人进行进一步资格详细审查。

20.3  开标时唱《开标一览表》的内容。如投标人对投标价格有说

明或调整的，须与《开标一览表》附在一起， 在唱标时一并唱出。

20.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议， 应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标

员重新唱标。

20.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员签字，作为各投标人投

标文件的组成部分。

20.6 资格审查

20.6.1开标结束后，采购人按照以下内容对各供应商的投标文件进

行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

(1)企业营业执照副本（未办理三证合一的需要带税务登记证和组织

机构代码证）

(2)法定代表人授权委托书（或法人身份证明）及被授权人身份证原

件（加盖单位公章)

（3）资质等级及范围： [市政公用工程施工总承包三级](含)以上；

（4）安全生产许可证

（5）项目负责人资质类别和等级:[市政工程二级注册建造师](含)

以上，  具备有效的安全生产考核合格证书且在有效期内；

（6）投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安

全生产许可证，〔2024〕区外进疆建筑企业办理信息报送册。建造师、

技术负责人及五大员不得担任其他在建工程项目。

(7)在“信用中国 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn） ”列入失信被执行 人、重大税收违法案件当事人 名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）网上查询截图加盖公章扫

描件等。（加盖单位公章)

(8)2021-2023年财务审计报告，（不足三年的自公司成立之日起算）

（加盖单位公章)

(9)法定代表人需提供社保部门出具的投标单位缴纳的社保证明；被 委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具的投标单位缴纳

的社保证明（需提供2023年8月-2024年1月社保证明并加盖单位公章） ；

(10)供应商出具加盖公章的《中小企业声明函》原件的扫描件。

20.6.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

## 六、评标和定标

21. 评标原则

21.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

21.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政 府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等相关法律法

规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

21.3  不徇私情， 不明招暗定。

21.4  资格审查合格的投标人， 均有同等机会参加竞争。

21.5  评标人员不得私自泄露评标内容，保守秘密。不得透漏采购 文件咨询情况，不得泄露投标文件及知悉的商业秘密，不得透漏评审情况，

不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

21.6 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串标等违

规行为没及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

21.7 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采 购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工

作等事宜。

22.  评标方法

22.1  招标代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评

标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。

22.2  评标的依据为磋商文件和投标文件。根据相关法律法规的规

定， 评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

22.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是 属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投

标人或其他无关的人员透露。

22.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的

活动，可能导致其投标被拒绝， 或者被取消中标资格。

22.5  本次招标采用综合评估法进行评标。评标分初步评审和详细 评审两个阶段。其中，详细评审又分商务评审和技术评审两个部分。只

有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

22.6  初步评审是指对投标文件的符合性检查，以判定其内容是否 真实可靠，是否满足磋商文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。 重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能

和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可

能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标 人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏

离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

22.6.1  投标人不满足本磋商文件关于对投标人资格证明文件的规

定；

22.6.2  投标文件组成不完整，主要内容未能按磋商文件规定的内

容、格式填写、装订；

22.6.3  投标人没有按照磋商文件的要求提供投标保证金；

22.6.4  投标文件的有效期不满足磋商文件的规定；

22.6.5  投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

22.6.6 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在

所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的。

22.6.7  投标代表授权书未能由法定代表人签署；

22.6.8  投标文件针对每一种产品出现了两个或两个以上的报价；

22.6.9  明显不符合磋商文件关于对招标产品技术规格和标准的要

求；

22.6.10  投标文件载明的招标项目交货期限超过磋商文件规定的期

限；

22.6.11  投标文件载明的产品供货范围、检验标准和方法等不符合

磋商文件的要求；

22.6.12 投标文件附有招标人不能接受的其他条件；

22.6.13  不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

22.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修 正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运

算上的差错给予修正。修正的原则如下：

22.7.1  当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表 示的金额为准（有明细报价和单价的，应以 22.7.2 条和 22.7.3 条的表述

为准）；

22.7.2  当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单

价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

22.7.3  当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计

计数为准， 修正合价。

22.7.4  按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并 确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以

评审并按废标处理，没收其投标担保。

22.7.5  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不

能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.7.6  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规

则， 而该微小之处不构成重大偏离。

22.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

22.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以 投标文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立

地对各投标文件进行评审和打分。

22.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个 成员对投标文件的评审和理解进行打分，总分为 100 分，其中价格因素占 30 分， 技术因素、商务因素（企业实力、售后、信誉等情况） 占 70 分。 将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得

分。详细评分标准如下：

22.8.3 经过初步评审的投标单位，二轮磋商结束后、按照磋商小组

的要求做最终报价。

一、价格部分（30 分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求 且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标  人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）

×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

二、 商务、技术部分（70 分）

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 1 | 工程概况及特点叙述正确， 符合实际 |
| 2 | 施工准备计划 | 1 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分 保证工程需要 |
| 3 | 施工方案 | 15 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工 期、提高质量、降低消耗 |
| 4 | 施工进度计划 | 10 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合 施工的科学规律 |
| 5 | 施工平面图 | 6 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管 理并符合劳保、安全要求。 |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 3 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出 的， 并与工程进度计划相一致。 |
| 7 | 材料需用量计划 | 3 |  |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 2 |  |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 5 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标 准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 5 |  |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 5 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同 时要符合实际情况，切实可行。 |
| 12 | 现场文明施工措施 | 2 | 措施应符合工程实际情况， 切实可行。 |
| 13 | 施工现场扬尘防治方案 | 2 | 施工现场扬尘防治方案 |
| 合计 |  | 60 |  |
| 得分 |  |  |  |
| 注：1、技术标在进行汇总时，应在分项项目评分中去掉一个最高分和一个最低分后再进行算术平均， 计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入计。 2、技术标评审标准满分为 60 分， |  |  |  |  |

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 5 | 1、投标人拟派项目负责人具有类似业绩，且具备高级职称的，得 3 分； 2、团队其他成员具有建筑工程专业职称的得 2 分； 要求： 提供项目负责人及技术团队成员名单，应与实际实施名单一致， 一旦中标，团队成员无不可抗力不得变动。 |
| 2 | 投标人业绩 | 5 | 投标人需提供类似业绩。每个业绩得 2.5 分， 最多得 5 分。投标 文件中放置中标通知书和合同复印件以备评委核查。 |
| 合计 |  | 10 |  |
| 注： 1、评委应认真了解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标评审标准满分为 10 分， 3、每项内容扣分比例超过 20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

22.8. 3 各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价 外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评 估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名， 得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序 排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法并保留小数 4 位， 评分结果保留小数 2 位。

22.8.4 最低报价不作为评标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予

报价最低的投标人。

在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符 合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应 当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明 材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效

投标处理。

22.8.5  经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出招标人预算

的项目，可以不确立中标人， 做为流标处理。

23 投标文件的澄清

23.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5  如果投标人在投标文件中未对磋商文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受磋商文件的全部

或相应部分的要求。

24 中标人的确定

24.1  评标委员会按照磋商文件的评标办法负责向招标人推荐中标候 选人。评标委员会有权推荐一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

24.2  招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一 的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件 规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可 以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款 规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25 中标的标准

25.1  资格审查文件完整无缺；

25.2  已交纳投标保证金；

25.3  报价合理;

25.4  满足招标产品要求，技术规格与磋商文件无重大偏离；

25.5  有先进的生产及检测手段，能保证产品质量， 保证交货期；

25.6  能提供最佳的服务，有良好的社会信誉。

26.  中标通知

26.1  招标代理机构根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，

在公示期3日后以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

26.2  在定标或《中标通知书》发出的同时，招标代理机构将通知 未中标单位，并于5日内退回投标保证金。招标代理机构无义务解释落标

原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

26.3 中标通知书委签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部

分

26.4中标人的投标文件应作为无效处理或者有政府采购法律法规规 章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以 后，应当虚部发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人

也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1招标人或招标代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何 时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投

标人造成的损失不负责任。

27.2评标过程的保密性

27.3开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比 较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向 投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不

得再参加任何项目的评标。

27.4投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招 投标法》 、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标

资格。

## 七、授予合同

28.  签订合同

28.1  中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订

## 经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但招标

人事先约定的情况除外。

28.2  合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约

的， 招标人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

28.3  中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转 让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，

招标人有权取消中标人的中标资格。

28.4  如中标人未按有关规定与招标人签订合同或提交合同履约保 证金的, 招标人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和招标

人签订经济合同。

28.5  合同履约保证金的形式为银行保函、电汇、汇票、承兑支票

等， 另有约定的， 按照约定条件执行。

29.  合同的组成

29.1  下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

29.1.1  磋商文件及其附件、补遗文件；

29.1.2  中标的投标文件、图纸及其他附件；

29.1.3  经确认的答疑记录；

29.1.4  中标通知书。

八、买方授标时更改采购产品数量的权利

30. 招标方在授予合同时有权按“投标人须知前附表 ”第 12 项约定 的内容对“产品需求表 ”中规定的产品数量和服务予以局部增加或减少， 但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标

产品价结算货款。

## 九、其他事项

31.  中标服务费

31.1 中标人应按本磋商文件的规定，在《中标通知书》核发时至核 发后3天内，向四川富土采购招标代理有限公司支付招标代理费。本项目招标代理费计算基数为中标金额， 按照2%收取招标代理费。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额， 即中标通

知书中载明的金额。

31.3 本磋商文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的。 31.4 为了做好投标工作，投标方应组织有关商务和技术人员，认真解答

或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

# 第三章   产品需求一览表及技术规格

由卓筑设计有限公司提供的全套施工图纸。

建设内容为：新建2座100m³化粪池，配套100m³/d的污水处理站。

（详见施工图纸及工程量清单）

第四章  合同条款

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称） ：

承包人（全称） ：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          及有关事项协商一致，共同

达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                             。

2.工程地点：                                             。

3.工程立项批准文号：                                   。

4.资金来源：                                           。

5.工程内容： 招标范围： 本工程全套施工图纸范围内所有内容（包括磋商文件、磋商文件补

充、招标答疑及图纸答疑所包含的全部工作内容） 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

本工程全套施工图纸范围内所有内容（包括磋商文件、磋商文件补充、招标答疑及图纸答疑

所包含的全部工作内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年    月      日。

计划竣工日期：2024 年     月    日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致

的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合               合格              标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                  ($                       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               ($                   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               ($                   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               ($                   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               ($                   元)。

2.合同价格形式：                                        。

五、项目经理

承包人项目经理：                                           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转

包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于           年     月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                       签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                      生效。

十三、合同份数

本合同一式     份， 均具有同等法律效力， 发包人执     份， 承包人执      份。

发包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

承包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

## 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同

条款，此处略。

第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：   执行通用条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方：

1.1.2.4 监理人：

名    称：                                     ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                   ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：   执行通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括： 执行通用条款。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 本合同采用中华人民共和国的法律和行政法规， 以及新疆维吾尔自治区、吐鲁番市有关的法律法规以及吐鲁番地区工程建设有关的工 程管理文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  国家及自治区现行的质量安全验评标准及 规范。  GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无                   ； 发包人提供国外标准、规范的份数： 无                         ； 发包人提供国外标准、规范的名称： 无                         。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （  1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标 函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和

要求；（7）图纸； （8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的， 以其中要求较严格的标准为

准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：   三套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本合同发包内容的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 进场管理人员名单、联系方式；

承包人提供的文件的期限为： 开工前；

承包人提供的文件的数量为： 三份；

承包人提供的文件的形式为： 纸质；

发包人审批承包人文件的期限： 无。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关

人员使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在   3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：            ；

发包人指定的接收人为：                  ；

承包人接收文件的地点：                  ；

承包人指定的接收人为：                  ；

监理人接收文件的地点：                  ；

监理人指定的接收人为：                  ；

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 无

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

执行通用条款。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。

1.11.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的

使用费的承担方式： 执行通用条款。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单项目工程量的变化幅度在 10% 以外的作调整。

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

职    务：             ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：               。

2.3 发包人对发包人代表的授权范围如下： 按本合同的约定，行使发包人的权 利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需发包人审核的内容均由 发包人代表签字后并报发包人批准后生效 （发包人派驻的工程师的职权不能与监理 人委派的工程师的职权相互交叉， 发生交叉时，以发包人的指示为准）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   开工 7 日前按批准的施工平面布置方案

提供施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款 2.4.2。 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /

发包人是否提供支付担保：   不提供

发包人提供支付担保的形式：   /

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

。

承包人提交的竣工资料的内容：  全套施工资料

承包人需要提交的竣工资料套数： 纸质版 2 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按档案规范要求提供书面文档。

承包人应履行的其他义务：1、承包人应在签订合同协议书后， 向监理工程师提 交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议 采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编

绘， 并应包括每月预计完成的工作量和形象进度；

2、承包人应按发包人要求免费提供投标文件， ；每月 25 日前向发包人报下月

工程进度计划；

3、遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护、扬尘治

理等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

4、按时向发包人提交开竣工报告，隐蔽工程验收报告，质量自检记录，交工验

收报告及工程事故报告等资料；

5、文明施工按照有关部门颁发的文明施工文件执行，施工时不影响交通道路的 正常运行和保证排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，

并接受有关部门和发包人的检查；

6、必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供

方便，按照要求提供完整的原始记录， 检测记录等技术、经济资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名 ：                                      ；

身份证号：                                       ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                               ；

建造师执业印章号：                               ；

安全生产考核合格证书号：                         ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                         。

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  25 天以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：无

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照合同造价的 0.01%进行

罚款  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项

目负责人；因承包人原因造成项目负责人更换，必须得到发包人同意。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  发包人有权要求更

换其认为不称职的项目负责人，承包人必须服从， 否则承包人承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工七

日前

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：   发包人有权 要求更换其认为不称职的主要施工管理人员，承包人必须服从，否则承包人承担违约

责任。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 按照合同造价的

0.01%进行罚款

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅 自更换项目负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理

人员更换，必须得到发包人同意。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：    不得将承包的全部工程转包给第三人  。

主体结构、关键性工作的范围：   按国家相关规定执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 按国家相关规定执行。

其他关于分包的约定：若有转包或违法分包工程的，将计入企业履约诚信评价不

良记录中。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 合同价款的 5%。

### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 与本工程有关的一切监理活动。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的

有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、

进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包方

提供一间办公场所， 其它设施由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                        ；

职    务：                                        ；

监理工程师执业资格证书号：                        ；

联系电话：                                        ；

电子信箱：                                        ；

通信地址：                                        ；

关于监理人的其他约定：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人的

同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。

上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期 延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包 人书面签字并盖章确认才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺， 引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料 设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，

与发包人无关。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定： 执行通用条款。

### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   执行通用条款。

关于工程奖项的约定：  无   。

5.2 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   承包人应在共同检

查前 48 小时书面通知监理人和发包人代表。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。、

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检 查标准》（JGJ59-2011）标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准

及要求附后）。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治 安管理机构或联防组织，统一管理施工现场的治安保卫事项，履行合同工程的治安保

卫职责

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后三日内

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》及业主

对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准及要求附后） 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   与工程款同时支付。

6.3 扬尘污染防治

6.3.1 项目扬尘污染防治达标目标及相应事项的约定：要求达到《吐鲁番地区建 筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》标准，及业主对安全文明措施项目的标准和

要示执行。

6.3.2 关于扬尘污染防治费支付比例和支付期限的约定： 与工程款同时支付。

6.3.3 其它环境保护措施： 执行通用条款。

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：：执行通用条款，并

在每月 20 日提供当月进度报表和次月进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订7日内且不晚于开工前7

天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

承包人报告 48 小时内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到

承包人申请报告 48 小时内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限：   合同签订后、开工前完成。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误： 执行通用条款。

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因，工程未能按合同约定的工期（或监理工程师同意顺延的工期）完 成合同工程的，必须向发包人缴纳逾期竣工违约金。逾期时间合同约定的完工日期起， 到合同工程完工证书中写明的完工日期或已批准的延长工期止，按天计算，每逾期一

天， 按合同价的 0.1%缴纳违约金（最终在工程结算中扣减）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   违约金最高限价额为合

同价的 10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   执行通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣的气候导致无法正常施工；

（2）其他由双方另行确定；

7.8 暂停施工：执行通用条款。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：  / 。

### 8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    执行通用条款。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按《建设工程监理规范》及监理细则有关规定执行。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   承包人自行承担修建临时设施的费用， 需

要临时占红线范围内用地的，经发包人申请办理相关手续，发包人承担相应费用。

### 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   无。

### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行通用条款。

#### 10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更 指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。 未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

的内容。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  工程设计变更或发包人增加的工程量确认需有监理、发

包人、设计方、承包人同时确定并加盖公章方可有效，否则无效。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到承包人提交的合理化建议 7 日内审

查完毕并报送发包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方

法和金额为：  按国家有关规定执行或协商确定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》 。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2   种方式确定。

第 3 种方式： 承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用条款

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 设计变更引起的新的工程量清单项目，

工程量清单中已有适用于变更工程项目的价格，按投标文件的综合单价确定，工程量

清单中已有类似的工程项目，可参照投标文件综合单价确定；工程量清单中没有适用 或类似的工程项目，由承包人提出，经发包人确认，其相应综合单价按现行基础定额、

估价表及国家、地区相应调差文件规定及双方商定的单价作为结算的依据。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2   种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  执行通用条款。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基  准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时， 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其

超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用 合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅 以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调

整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专 用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部

分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：  /。

11.2 因非承包人原因引起的工程增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的， 应执行原有的综合单价；该项工程量变倾合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费

应予以调整。按以下原则办理：

1、当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10%以内时，其综合单价不做调整，执

行原有综合单价。

2、当工程量清单项目一种量的变化幅度在 10%以外，其综合单价以及对应的措施 费（如有）均应作调整。调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程

量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

3、当工程量变化符合以上规定时，调整办法如下：

1、当 Q1＞1.15Q0 时：

S=1.15Q0×P0＋（Q1-1.15Q0） ×P1

2、当 Q1＜0.85Q0 时：

S= Q1×P1

式中 S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量；

Q0——招标工程量清单中列出的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

确定新的综合单价，即 P1 确定的方法：

与招标控制价相联系，当工程量偏差项目出现施工单位在工程量清单中填报的综 合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过 15%时，工程量偏差项

目综合单价的调整可参考以下公式：

3、当 P0＜P2×（1-L） ×(1-15%)时，该类项目的综合单价：

P1 按照 P2×（1-L） ×(1-15%)调整。

4、当 P0＞P2× (1+15%)时，该类项目的综合单价：

P1 按照 P2× (1+15%)调整

5、 当 P0＞P2× （1-L） ×(1-15%)或 P0＜P2×(1+15%)，P1 不调整。

式中： P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P2——发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L——承包人报价浮动率

（5） 、清单缺项的，根据工程完工的施工资料，按照现行的计量规则， 执行定

额价×（1-承包人报价浮动率）确定新的单价。

注释：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价） ×100%

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 无

风险费用计算方法：执行通用条款

风险范围以外合同价款调整方法：   / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   / 。

风险费用的计算方法：    / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   / 。

3、其他价格方式：    / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   签订合同后预付合同价款的 30%；

预付款支付期限：   合同签订备案后 14 天内

预付款扣回的方式： 分 2 次扣回， 每次支付扣回预付款的 50%

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   / 。

预付款担保的形式为： /

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 建设工程量清单计价规范 GB50500-2013。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月 20 日。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕 约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月支付

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月按监理人审核的工程量进度支付工程款（按当 月完成产值的 70%支付） ，进度款支付至合同价款的 70%时停止支付，其它内容执行 通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交， 其它执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请 7 天内

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请 7 天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： /

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /。

### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   按专用条款 7.5.2 条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /    。

（1）单机无负荷试车费用由   /                    承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /                   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /            。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接受证书 14 天内。

### 14 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已经支付承包人的工 程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工结算金额。并同时递交结算报告及完整

结算资料。

承包人应在工程竣工验收 28 天内提交竣工结算资料 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限： /

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4 份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期后  14 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /。

（2）发包人完成支付的期限：  /。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 最长不超过 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   （2）     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /。

（2）  结算价款的3% 的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   无  。

关于质量保证金的补充约定：待工程保修期满一年后或责任缺陷满一年后，经发

包人确认验收无疑后，一次性付清。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按附件“工程质量保修书 ”的规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后 24 个小时内  。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： /。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任：  /。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：  /。

（7）其他：  /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正

其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 无。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 1 执行通用条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支

付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款。

### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /。

选定争议评审员的期限：  /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /。

其他事项的约定：  /。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地    人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安 装内容 | 合同 价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设 备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 质量等 级 | 供 应 时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协 商一致就                             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程， 屋面防水工程、有防水要求的卫 生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装

修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人施工的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    五   年；

3．装修工程为  二 年；

4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  二    年；

5．供热与供冷系统为    二   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   二    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立 即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具

有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   无                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。

发包人：    (公章)             承包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

电  话：                         电  话：

传  真：                          传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                           账  号：

行  号：                          行  号：

附件 4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 即发生即填写。

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设 备名称 | 规 格 型号 | 数量 | 产地 | 制 造 年份 | 额定功率 (kW) | 生 产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

详见施工组织设计内容。

附件 6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

详见投标函内容。

附件 11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见工程量清单 |  |  |  |  |  |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见工程量清单 |  |  |  |  |  |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |

# 第五章  工程量清单

（按照甲方提供的清单及格式编制）

（另附）

第六章  技术标准和要求

第一节  技术标准和要求

一、 本工程的施工技术要求

1.1本工程按国家、地方现行相关质量评定标准和施工技术规范执行。

1.2 本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行， 且要“三证 ”齐全，经建设单位或其委派的代表、现场监理工程师的签字认

可后，方可进场。

1.3 项目管理人员应包括：技术负责人 1 名、施工员、质检员、安全员、材 料员、资料员、预算员和项目经理认为需要配备的其他关键人员，且必须附

相应职称证书或上岗证书复印件，必须满足现场施工的要求。

1.4 现场的技术力量配备必须满足现场施工的要求。

1.5 应列出明细表。

二、 建造师的要求

2.1 建造师必须持有效证件， 资质二级建造师（含）以上。

2.2 建造师在三年内类似工程情况， 且工程质量须达到合格的最低标准。

2.3 本工程建造师及项目管理机构必须为投标文件中原有人员， 投标人不得 擅自更改资格预审时所报的建造师。施工过程中承包方若需要更换时，须经

发包方同意，并报相关部门备案。否则，承包方应承担违约责任。

3.劳动力的配备

3.1 使用当地农民工不少于普工的 50%。

3.2 必须满足国家有关部门及吐鲁番市关于使用当地农民工的文件要求。

3.3 必须满足该工程所需的劳动力要求，做出各阶段的用工计划。

四、现场施工机械设备及周转性材料配备。

4.1 起重机械满足现场施工的需要。

采用运输设备：满足现场施工的需要

4.2 必要的检验设备

经纬仪 1 台； 水准仪： 1 台； 检测尺 1 个； 必要的检测设备必须满足现场

施工的要求。

4.3 周转材料

必须满足现场施工的要求。

4.4 应列出明细表。

4.5必须满足现场施工的要求。

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明:本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招 标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘

录。

如下标准及规范有新出版者，以新版者为准。包括但不限于如下规范：

1. 工程测量规范（GBJ50026-93）

2. 工程测量术语标准（GB/T50123-99）

3. 地下工程防水技术规范（GB50108-2001）

4. 地下防水工程质量验收规范（GB50207-2002）

5. 混凝土结构工程施工质量验收规范（50203-2002）

6. 砌体工程施工质量验收规范（GB50207-2002）7

7. 混凝土拌合用水标准（JGJ63-89）

8. 钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

9. 钢筋焊接接头试验方法（JGJ27-86）

10.金属拉伸实验方法（GB228-27）

11.普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法（h(JFJ53-79)）

12.钢筋混凝土工程施工及验收规范（GBJ2004-83）

13.水泥胶砂强度检验方法（GB177-85）

14.混凝土质量控制标准（GB50146-92）

15.混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）

16.施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-88）

17.建设工程施工现场借用电安全规范（GB50194-93）

18.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB-50242-2002）

19.硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175-92）

20.钢筋混凝土用钢筋（GB1499-91）

21.混凝土外加剂应用技术规范（GBJ119-88）

22.土方工程施工及验收规范（GBJ201-83）

# 23.普通混凝土用砂量标准及试验方法（GBJ52-79）

24.城市建设档案着录规范（GB/T50323-2001）

注： 1.执行标准不限于以上标准，如国家有新标准按新标准执行；以上不属

于本工程执行的标准。则为参考标准。

2.凡工程中涉及到的但本条中以未列出的设计验收规范均以国家或新疆

维吾尔自治区现行的规范执行。

3.上述规范、标准在使用过程中， 如有不或不一致之处，以标准要求高 的或工程师指定的规范为准，如工程施工期间国家对其有所修改，监理工程 师在与业主协商后决定是否进行相应的变更，并将结果以书面形式通知承包

人。

# 第七章  图纸

（详见附件）

第八章 响应文件部分格式

附件： 投标书格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标单位：                           （盖章）

法人代表或授权委托人：              （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

投标日期：           年        月       日

目  录

（一）资格审查部分

1. 企业营业执照

2. 资质证书

3. 安全生产许可证

4. 法人身份证明书

5. 法人授权委托书及被授权人身份证

6. 项目负责人注册建造师证书及安全生产考核合格证书；

7. 疆外企业还需提供 2024 年区外建筑企业信息报送册

8. 保证金汇款凭证；

9.  中小企业声明函；

10. 参加政府采购活动前3年内没有严重违法失信行为信息记录，信用信息查询渠道通过 “信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原 始页面的打印件或完整截图（网页打印件须自磋商文件发布之日起至响应文件递交截

止时间从上述网站中打印）；

11. 近三年（2021年-2023年）的财务报告或报表；

（二） 商务部分

（三） 技术部分

## 法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地     址：

## 营业期限：

成立时间：

姓名：                性别：                年龄：             职务：

系          （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件。

单位名称：                       （盖章）

日  期：          年          月         日

法定代表人授权委托书

（招标人）：

现委托                 参加贵公司组织的                  招标活动，全权代 表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

## 法定代表人及被授权人身份证复印件（正反双面）

详细通讯地址：

电    话：

邮政编码：

传    真：

单位名称：                （盖章）

法定代表人签名：

授权代理人签名：

日  期：         年        月     日

备注： 法人授权书应由法人签名并加盖公章，私章无效。

....

....

中小企业声明函

（非中小企业产品投标， 不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 （2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签 订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ， 从业人员人，营业收入为       万元， 资产总额为       万元， 属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

2. （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ， 从业人员人，营业收入为   万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、小型企业、微型 企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（盖章）：

日 期：     年  月  日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促

进中小企业发展的若干意见》 (国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从

业人员、营业收入、资产总额等指标， 结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业， 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业， 交通运输业（不含铁路运输业） ，仓储业，邮政业， 住宿业，餐饮业，信息 传输业（包括电信、互联网和相关服务） ，软件和信息技术服务业， 房地产 开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究 和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业， 居民服务、修理和其他服务

业， 社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。 其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为

小型企业， 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小 微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为 中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；

从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三） 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的 为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上， 且资产总额 5000 万元 及以上的为中型企业； 营业收入 300 万元及以上， 且资产总额 300 万元及以 上的为小型企业； 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型

企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中

小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企

业； 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中 小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为 中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；

从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以 上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小

型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中 小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业； 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中 小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业； 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中 小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业； 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中 小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的

为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企

业； 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以 下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元 及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的

为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以

上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下

的为微型企业。

（十四） 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以 上的为中型企业； 从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为

小型企业； 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万 元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以

上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六） 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其 中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企

业； 从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种

组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业， 参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部 门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据

分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经

济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行， 原国家经贸委、原国家计委、财政部和

国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

投标人(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在(项目名称、项目编号)招标活动中， 不给予国家工作人员 以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿路(包括送礼金礼品、有价 证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游 费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等)，如有上述行为，我公司及项目参

与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：                          （盖章）

法定代表人:                  （盖章并签字）

授权委托人:                    （盖章或签字）

日       期：         年    月      日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的;

二、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本

项目竞标。

三、我单位在本项目招标投标活动中， 未参与围标串标。

四、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标;

五、不与其他供应商互相串通投标， 不排挤其他供应商的公平竞争，不

损害招标人的合法权益;

六、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共

利益或者他人的合法权益;

七、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标;我单位如被查实在

本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为；

八、作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法

律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒；

九、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国 招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定， 投诉材 料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字， 并附有相关身份证明复

印件；

十、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购 法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 (财政部令第 87 号)和《政府采购非招标采购方式管理办法》 (财政部 74 号令)的规定， 保证 不进行恶意投诉。以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投 诉， 我们自愿接受以下一种或几种处罚:自动放弃中标资格、限制以后投标、

记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律

责任。

投标单位名称：                   （盖章）

法定代表人:                  （盖章并签字）

授权委托人:                    （盖章或签字）

日       期：         年    月      日

## 投 标 保 证 金

附：投标保证金从基本账户转出的汇款凭证（包括银行汇票或电汇单）及招标代理机构开

出的保证金收据复印件。

## *电子保函

无不良行为记录及重大违法违规记录承诺函

招标人：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：                ）投标前三年内，在政府 采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无重大违法违规记录，若我公司虚假 承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消中标资格、没收保证金、法定时间内禁止

在本地参与政府采购投标等）。

投标单位（盖章）：

日   期：      年     月     日

监狱企业声明函

本单位郑重声明， 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱

企业发展有关问题的通知》（财库〔2014）68 号)的规定，本单位为符 合条件的监狱企业， 且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货

物（由本单位承担工程/提供服务） 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

投标单位名称：                   （盖章）

日    期：       年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明， 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141 号)的规定，本单位为符合 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制 造的货物（由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位 制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。本单位对上

述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：                  （盖章）

日    期：       年   月   日

## 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表参照下表或者由各投标人自行编制填写 ，须包括详细的产品清单、价格、供货

范围、名称、规格、技术参数、主要系统配品的品牌及供应商等。）

| 序号 | ## 名 称 | 规格型号 | 数量 （标明单位） | 单价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的部 产品内容） |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标单位法人或授权代表人签字：

日   期：   年   月    日

投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的            工程的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商 文件后，将接受该工程磋商文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范

围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工程工期：

总工期：      日历日

计划开工日期：    年   月   日

计划竣工日期：    年   月   日

质保期：  （自合同签订之日起两年）

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约， 除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择

其它中标人。

5、贵方的磋商文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和

理解贵方的选择。

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：          年     月     日

## 投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不 低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批

准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人： （签字或盖章）

日 期：          年     月     日

开   标   一   览   表

投标人名称：

单    位：元

项目名称：

| 项目名称 | 项目负责人 | 注册建造 师等级 | 注册建造师 证书编号 | 安考证号 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价(元) | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标单位：              （盖章）

投标单位法人或授权代表人：          （签字或盖章）

日期：         年     月      日

## 投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（注册造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间:          年        月        日

施工安全承诺书

招标人：

根据已收到的             工程的磋商文件，遵照国家、自治区招标投标法律法规的

规定，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后愿作以下承诺：

在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，我方保证：

## 1. 满足安全生产必要的资金投入，充分关注和保障所有现场工作人员的安全，采取

有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

2. 为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有 必要的时间和地点，或当监理工程师或有关主管部门要求的，自费提供照明、警卫、护栏、

警告标志等安全防护设施。

3. 我方确保熟悉和遵守安全法规，并切实执行安全法规方面的要求和规定；

4. 采取可靠措施保证沿线单位的交通的方便、安全通行和生产生活用电及通讯等管

线的正常使用。

5. 在整个施工过程中对我方采取的安全、保卫、和环境保护措施，业主和监理工程 师有权监督，并向我方提出整改要求。如果由于我方未能对其负责的上述事项采取各项必 须的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一

切责任应由我方负责。

投标单位：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日  期：          年        月         日

投标人概况

1、投标人名称：

2、资质等级：

3、投标人地址：

4、经营范围：

5、投标人自我介绍（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）：

6、投标人近年类似业绩（附中标通知书、施工合同、竣工验收表复印件）

## 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 施工工期 |  |
| 施工范围 |  |
| 项目完成情况及 获得奖项 |  |
| 项目负责人 |  |
| 其他专业人员 |  |
| 项目负责人电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、类似项目是指投标人（2021 年 1 月 1 日-至今）完成的类似业绩

2、此表后须附中标通知书及施工合同复印件加盖投标人公章。

## 项目管理人员情况表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目 中担任的职 ## 务 | 技术职 称 | 工作年限 | 类似施工经 验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人简历

项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证、身份证、职称证、学历证复印件，管理过

的项目业绩须附中标通知书、施工合同、竣工验收表复印件。

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业 学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目负责 人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 注册建造师证 书编号、等级、 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

## 项目管理人员简历

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要业绩及担任的主 要工作 |  |  |  |

注：主要项目管理人员（指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人）和其他相关岗位人员（其他 相关岗位人员指：施工员、材料员、预算员、质检员、安全员、资料员） ；应附相应证书、身份证复 印件，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书复印件，主要业绩须附施工合同复印

件。

技 术 规 格 偏 离 表

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位：                 （盖章）

投标单位法人或授权代表人：             （签字或盖章）

日 期：       年         月        日

## 合 同 条 款 偏 离 表

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：                 （盖章）

投标单位法人或授权代表人：             （签字或盖章）

日 期：       年         月        日

技术部分

一、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

二、 施工准备工作计划

三、 施工方案

四、 工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种， 但推荐做（2）的图表形式

五、 劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

六、 施工平面图

七、 质量保证技术组织措施和保证体系

八、 安全保证技术组织措施和保证体系、

九、 进度保证技术组织措施和保证体系

十、 现场文明施工措施

退保证金收据

今收到四川富土采购招标代理有限公司 退回托克逊县库米什镇柯尔克孜铁米村污水处理建设项目 投标 保证金。 金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款单位（财务章） ¥ （元）

注： 供应商投标保证金若汇款至我公司账号，请技术将此收据打印盖章后邮

寄之公告地址。

二次报价单

投标单位名称：

二次报价：（大写） （小写）

优惠： 让利： 其他：

投标单位： （盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 日 期： 年 月 日