五华区WH-XB-A2-01-04地块新建中学项目设计施工总承包招标公告

1.招标条件

本招标项目五华区WH-XB-A2-01-04地块新建中学项目（项目名称）已由昆明市五华区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以《五华区WH-XB-A2-01-04地块新建中学项目初步设计审查批复》（批文名称及编号）批准建设，项目业主为昆明市五华区教育体育局，建设资金来自区财政统筹安排（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为昆明市五华区教育体育局，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设规模：净用地面积18503.89m²，总建筑面积19479.85m²，其中，地上建筑面积 10244.89m²，地下建筑面积9234.96m²。建设内容包括地下室、教学楼、阶梯教室、运动场等其它配套基础设施。

2.2建设地点：项目位于五华区黑林铺街道办事处。

2.3项目总投资：约9939.48万元。

2.4招标规模：约8313.12万元（其中，建安费约8244.94万元、设计费约68.18万元）

2.5招标范围：

（1）设计部分：完成本项目涉及的各专业（包含但不限于建筑、结构、给排水、电气（不含外电部分）、弱电（不含智能安防及教学智能化）、暖通、绿色建筑、节能、消防、人防、室外工程等）施工图设计、设备采购清单编制等满足项目建设要求的所有设计工作内容，全套设计成果资料制作，配合审图机构完成施工图审查及各专项审查，配合招标人完成报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及施工过程中的设计服务及协调工作，工程质量缺陷责任期内的设计等后续跟踪服务；

（2）采购部分：完成本项目所需的设备、材料采购；

（3）施工部分：完成本项目经招标人认可并通过审核的施工图及经审核确认的工程量清单所示内容的施工，包含但不限于基坑支护、原有结构加固、土石方、地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、给排水、电气（不含外电部分）、弱电、标识标牌、通风、电梯、室外景观绿化及海绵城市、消防、人防、道路及场地硬化、接入市政中水管网等工程内容，并完成工程结算、竣工图编制、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；

（4）其他工作：负责办理本项目施工所需的相关审批手续，并配合招标人完成竣工决算、资料移交、产权办理及移交等工作。

注：具体内容以招标人的要求为准（招标人保留调整以上工作范围的权利，中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔或增加其他费用的要求）。

2.6计划工期：180日历天（其中，设计工作周期为：30日历天；施工工期：150日历天）。

2.7质量标准：

（1）设计部分：符合国家、地方及行业现行建设工程设计管理法规和规章、相关标准、规范和规程的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过图纸审查，并对所提供的设计成果负终身质量责任；投资上实现限额设计，确保最终的设计成果投资控制在批准的设计概算范围内，不因设计单位原因造成建设过程中建设成本的增加。

（2）采购部分：设备、材料符合设计要求和国家现行相关质量标准规定。

（3）施工部分：符合《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等现行的国家、地方相关质量标准和技术规范，确保工程施工一次性验收合格。

2.8标段划分：本项目不划分标段。

2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件）。

3.2资质要求：

（1）设计资质：投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级；或具备建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业乙级及其以上资质；或具备工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及其以上资质。

（2）施工资质：同时具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及其以上资质。

注：按照《国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47 号）及省、市相关资质管理规定，投标人应及时办理资质证书换领或延续手续。若中标，投标人须保证其资质在本项目合同履行期间持续有效，否则由此产生的一切后果由中标人自行承担。

3.3按照《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的相关规定，投标人应提供有效的安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。（若为联合体投标，只需由牵头人提供）。

3.4财务要求：投标人须提供2022年、2023年、2024年任意一年经第三方机构审计的审计报告及财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表（或损益表，下同）[注：投标人若为事业单位提供单位自行编制的财务报表；成立不足一年的企业提供公司自行编制的财务报表（包括但不限于：资产负债表、现金流量表和利润表）并加盖公章或提供开户银行出具的银行资信证明]。（若为联合体投标，只需由牵头人提供）。

3.5项目负责人资格要求：

（1）设计负责人资格：具有建设行政主管部门颁发的一级注册建筑师资格，提供与投标人企业签订的劳动合同或投标人企业为其缴纳社会保险的证明材料或其他本单位在职的合法证明材料。

（2）施工项目经理（兼项目总协调负责人）资格：具有建设行政主管部门颁发的二级及其以上注册建造师资格（房屋建筑工程专业）和有效的安全生产考核合格证（B证），提供与投标人企业签订的劳动合同或投标人企业为其缴纳社会保险的证明材料或其他本单位在职的合法证明材料，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理或项目负责人（提供承诺书）。

注：以上人员不能为同一人，否则投标文件按否决处理。

3.6施工技术负责人资格：具有建筑工程相关专业工程师及以上技术职称，提供与投标人企业签订的劳动合同或投标人企业为其缴纳社会保险的证明材料或其他本单位在职的合法证明材料。

3.7信誉要求：

（1）投标人没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产状态；没有受到取消投标资格的行政处罚；2023年1月1日至今，没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（提供承诺书）。

（2）投标人未被列入：中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”，信用中国( www.creditchina.gov.cn)的 “严重失信主体名单”，国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）的“严重违法失信企业名单（黑名单）”内（提供相关网页截图）。

3.8其他要求：根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发〔2016〕68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。

3.9本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体投标的，须提供有效的联合体投标协议书；

（2）联合体投标资格应符合招标文件要求及法律法规的规定；

（3）联合体应以具备施工资质并承担施工工作的单位作为联合体的牵头人；

（4）联合体各方应签订联合体投标协议书，并且明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（5）联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力；

（6）订立联合体协议书后，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效。

（7）联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于___ 年___月____日至____年____月____日，登录昆明市公共资源交易电子服务系统网（网址：http：//ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含电子招标文件，格式为*. BZBJ）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在昆明市公共资源交易电子服务系统网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

4.2招标文件（含电子招标文件，格式为*.BZBJ）供投标人下载使用。

4.3联合体投标的，只需由牵头人获取招标文件即可。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交（网上递交）的截止时间（投标截止时间，下同）以网上公告时间为准。

5.2网上递交：网址为http：//ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标人根据拟要投标的项目，按照网上投标系统要求上传全部投标文件，投标文件上传后须自行检查投标文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部投标文件网上上传操作。投标人可自行打印“上传投标文件回执”。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

5.3其他（开标规定等）：开标网址为：昆明市公共资源交易电子服务系统网（网址：http：//ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）。

注：①开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》（http：//ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）及附件。②投标人应提前熟悉智能开标的相关操作。③投标人须在招标文件规定的投标截止时间前登录“开标大厅”，根据网上远程解密、开标的要求，在规定的时间完成在线签到、解密、开标一览表确认等操作。若投标人未在规定时间完成相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。④投标人无需到现场参加开标会议。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。⑤技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线 010-86483801。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在昆明市公共资源交易电子服务系统网（网址：http：//ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage）、云南省公共资源交易信息网（网址：http：//ggzy.yn.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http：//www.cebpubservice.com/）上发布。我公司对其他网站或媒介转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.联系方式

招标人名称：昆明市五华区教育体育局

招标人地址：昆明市人民中路66号

联系人：樊老师

联系电话：0871-64152880

招标代理名称：云南一之程项目管理有限公司

招标代理地址：云南省昆明市五华区普吉街道吉惠园小区12栋1701室

联系人：李工、宋工

联系电话：18314391642、18187168382

监督部门名称及联系方式：昆明市五华区公共资源交易管理局（0871-64153148）