## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：490,000.00

采购包最高限价（元）：490,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额（元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C09020400 林业有害生物防治服务 | 山泉镇2026年度林业有害生物防治项目 | 1.00（项） | 490,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山泉镇2026年度林业有害生物防治项目 | 1.00（项） | 490,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：山泉镇2026年度林业有害生物防治项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 一、项目概括 | 一、基本情况 山泉镇幅员面积约153平方公里，辖6个行政村、3个社区。全镇森林面积约15.83万亩，其中柏木林约6.98万亩，香樟林约0.56万亩，竹林约0.99万亩，其他杂灌乔木林约0.98万亩，退耕还林约0.96万亩，西坡绿化约0.36万亩，植被恢复约5万亩，森林覆盖率69%，生态区位重要，林业有害生物防控任务艰巨。 二、2026年林业有害生物发生情况 按照《成都经开区农业农村局关于开展2026年度林业有害生物越冬虫情调查的通知》要求，山泉镇于2025年11月10日至28日组织开展林业有害生物专项调查，共布设调查线路55条，涉及发生区域面积约21950亩。 根据越冬虫情调查结果分析，云南松毛虫、蜀柏毒蛾、樟叶蜂为我镇主要林业有害生物，危害范围广、发生面积大。其中：重度发生区约5000亩，中度发生区约5000亩，轻度发生区11850亩。经预测，2026年4月下旬幼虫将进入2—3龄期，5月进入暴发危害期。必须抢抓4月下旬至5月底关键窗口期开展集中防治，确保森林病虫危害率控制在1‰以内，切实保障全镇森林资源安全。各虫种具体发生情况如下： （一）云南松毛虫 1．重度虫区：涉及万兴社区1组（原大兰村1-8组、原止马店村2-5组）约1050亩、万兴社区2组（原鲤鱼村5-7组）约400亩、万兴社区3组（原斑竹村4-5、13、15组）约900亩、古驿社区2组（原前锋村2-3组）约750亩，合计3100亩。 2．中度虫区：涉及万兴社区1组（原大兰村9-11组）约950亩、万兴社区2组（原梨园村12-17组、原观斗村1-9组）约2100亩、万兴社区3组（原斑竹村1-3、7-10组）约900亩、古驿社区1组（原胜利村2-4组）约400亩，合计4350亩。 3．轻度虫区：涉及万兴社区1组（原大湾村1-7组、原止马店村6-8组）约2650亩、万兴社区2组（原大石村3-7组、原鲤鱼村1-4组）约1850亩、万兴社区3组（原梨园村1-8）约2700亩、古驿社区2组（原前锋村1、4-6、8-10、13组）约1850亩、古驿社区2组（原白果村1-4组）约900亩，合计9950亩。 （二）樟叶蜂 1．重度虫区：涉及万兴社区2组（原大石村1-7组、原公平村1-8组）约650亩、万兴社区3组（原观斗村1-9组）约500亩、古驿社区1组（原胜利村8-9组）约250亩、古驿社区2组（原前锋村8-9组）约200亩，合计1600亩。 2．中度虫区：涉及万兴社区3组（原梨园村5-6组）约200亩、古驿社区2组（原白果村1-6组）约200亩，合计400亩。 3．轻度虫区：涉及万兴社区3组（原梨园村5-6组）约300亩、古驿社区2组（原民主村4组）约700亩，合计1000亩。 （三）蜀柏毒蛾 1．重度虫区：古驿社区2组（原前锋村15组）约300亩。 2．中度虫区：古驿社区2组（原前锋村11组）约250亩。 3．轻度虫区：古驿社区2组（原白果村5组）约900亩。 （四）加拿大一枝黄花 严格落实防控方针，坚持“发现一处、处理一处”，实现全镇“零”发生目标。 （五）菟丝子 涉及万兴社区约37亩，古驿社区约34亩、龙泉湖村约12亩、长丰村约5亩、红花村约2亩、花果村约5亩、桃源村约3亩、美满村约2亩，合计100亩。 三、防治措施 （一）食叶及蛀干害虫防治 对重度、中度发生区云南松毛虫、樟叶蜂、蜀柏毒蛾实施人工药物防治面积10000亩。选用病毒Bt粉剂、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂、0.13%甲维·苏云菌粉剂等（其中一种）高效低毒生物药剂等高效低毒生物药剂，抢抓幼虫3龄前关键期统一施药。由山泉镇公开招标确定专业防治队伍作业。 （二）松墨天牛诱捕防治 对全镇松树林区域开展松墨天牛诱捕防治，人工药物防治面积200亩。选用1%噻虫啉微囊粉剂，在成虫羽化盛期对树干及树冠喷雾防治。由山泉镇公开招标确定专业防治队伍作业。 （三）菟丝子专项清除 对全镇100亩菟丝子发生区域开展人工彻底清除。清除时连同寄主受害部位一并剪除，剪下茎段集中晒干烧毁，杜绝残留复发。由山泉镇通过邀请询价确定专业防治队伍作业。 |
| 2 |  | 二、技术参数及要求 | 序号; 名称; 技术参数; 数量. 1; 防治服务; （一）食叶及蛀干害虫防治 对重度、中度发生区云南松毛虫、樟叶蜂、蜀柏毒蛾实施人工药物防治面积10000亩。选用病毒Bt粉剂、1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可湿性粉剂、0.13%甲维·苏云菌粉剂等高效低毒生物药剂等（其中一种）高效低毒生物药剂，抢抓幼虫3龄前关键期统一施药。; 10000亩. （二）松墨天牛诱捕防治 对全镇松树林区域开展松墨天牛诱捕防治，人工药物防治面积200亩。选用1%噻虫啉微囊粉剂，在成虫羽化盛期对树干及树冠喷雾防治。; 200亩. （三）菟丝子专项清除 对全镇100亩菟丝子发生区域开展人工彻底清除。清除时连同寄主受害部位一并剪除，剪下茎段集中晒干烧毁，杜绝残留复发。; 100亩. 2; 防治药品（3选1）; 病毒Bt; 1、剂型：粉剂； 2、病毒≥1万PIB/mg； 3、苏云金杆菌毒蛋白质量分数≥1.0%； 4、包装规格：25kg/袋。; 27吨. 1%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐; 1、剂型：可湿性粉剂； 2、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐(B1a+B1b)质量分数≥1.0%； 3、甲氨基阿维菌素(B1a+B1b)质量分数≥1.0%； 4、包装规格：25kg/袋。. 0.13%甲维·苏云菌; 1、剂型：粉剂； 2、甲氨基阿维菌素(B1a+B1b)质量分数≥0.09%； 3、苏云金杆菌毒素蛋白质量分数（130kDa）≥0.04%； 4、包装规格：25kg/袋。. 3; 1%噻虫啉; 1、剂型：微囊粉剂； 2、噻虫啉质量分数≥1.0%； 3、pH值范围：6.0~10.0； 4、包装规格：25kg/袋。; 0.5吨. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点（龙泉驿区山泉镇范围内） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、财政部《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)文件的规定，按照采购文件要求及响应文件应答等内容进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同并收到供应商开具的有效发票后支付预付款，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、项目完成并验收合格且收到供应商开具的有效发票后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 若采购人违约,按照采购人违约责任条款追究相应责任。若供应商违约,按照供应商违约责任条款追究相应责任。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★1、根据《四川省林业和草原局关于做好2026年林业有害生物防治工作的通知》川林发〔2026〕4号文件中对农药包装物的要求，防治作业实施后的农药残余物、包装物等须由具有相应资质的专业机构实施安全处理，或由生产厂家负责安全回收。（提供承诺函，格式自拟）
★2、质量要求：确保农药有效成分，质量合格，需提供农药的质量检验报告。若使用效果出现问题将依法追责。（提供承诺函，格式自拟）
★3、防治效果：防治30天后防治率达到85%以上。（提供承诺函，格式自拟）
★4、供应商需承诺若在防治过程中出现对人、牲畜、庄稼等造成损害的情况，承担防治过程中的全部责任并全额承担由此产生的所有费用。（提供承诺函，格式自拟）