## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,330,000.00

采购包最高限价（元）: 4,330,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13030000 园林绿化管理服务 | 德源街道城镇绿化、桤木河绿化、临时绿化管护 | 1.00（项） | 4,330,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德源街道城镇绿化、桤木河绿化、临时绿化管护 | 1.00（项） | 4,330,000.00 | 总价 | 注：因系统格式固化，本项目预算及最高限价为433万元/年，供应商报价视为每年的报价，且供应商报价不得超过本项目最高限价。 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：德源街道城镇绿化、桤木河绿化、临时绿化管护

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目详情 | （一）本次服务主要包括绿化管护、清扫保洁作业、公厕保洁、公园养护巡查等四部分工作。 （二）城镇绿化、临时绿地管护：包括乔木、灌木、草坪、行道树树池、绿化围栏等，小游园、桤木河公园包括园内道路清扫保洁作业、绿化管护、保洁作业、市政设施清洗保洁维护作业、公厕管护、垃圾清运作业、桥梁保洁（桤木河公园内）作业。 （三）基础数据 1、绿化管护面积371,377.65平方米，其中灌木面积148,551.06平方米，草坪面积222,826.59平方米，乔木类4,549株。 2、清扫保洁面积共计248,074.78平方米，其中人行道面积34,620.69平方米，绿化保洁面积213,454.09平方米。 3、公厕4座。 4、小游园、桤木河公园需养护及日常安保巡查人行道面积31,116.40平方米，4米以下庭院灯169盏。 5、果屑箱：44个。 |
| 2 |  | 服务范围（作业面积情况表） | （一）德源街道城镇绿化管护、临时绿化管护服务作业情况表 序号; 道路名称/建成区 道路绿化（公园 、小游园)名称; 起点; 止点; 人行道面积 （㎡）; 绿化管护面 积（㎡）; 绿化保洁面积（㎡）; 路灯数量 （盏）; 路灯高度 （米）; 行道树 （株）; 果屑箱 数量 （个）; 公共厕 所数量 （座）. 1; 清水河东路; 郫温路; 德富大道; 2,090.40; 72. 2; 柏林东路; 温郫路; 红旗大道; 90. 3; 柏林东路; 红旗大道; 德富大道; 48. 4; 大禹东路; 郫温路; 红旗大道; 72. 5; 大禹东路; 红旗大道; 德富大道; 39. 6; 展望东路; 郫温路; 红旗大道; 64. 7; 稻香路; 郫温路; 红旗大道; 1,224.32; 153. 8; 稻香路; 红旗大道; 德富大道; 89. 9; 红展东路; 郫温路; 红旗大道; 217.26; 91. 10; 红展东路; 红旗大道; 德富大道; 205.95; 56. 11; 红旗大道; 红展东路; 田坝东街; 1,105.07; 16. 12; 红旗大道; 清水河东路; 红展东路; 4,230.00; 230. 13; 胜利北街; 清水河东路; 柏林东路; 39. 14; 胜利北街; 柏林东路; 大禹东路; 30.28; 11. 15; 胜利北街; 大禹东路; 展望东路; 10. 16; 胜利北街; 展望东路; 静园东路; 59. 17; 胜利南街; 静园东路; 稻香路; 40. 18; 胜利南街; 稻香路; 红展东路; 434.92; 65. 19; 禹庙上街; 静园东路; 稻香路; 39. 20; 禹庙上街; 稻香路; 红展东路; 1,018.84; 51. 21; 郫温路; 花石桥; 静园东路; 3,985.11; 105. 22; 郫温路; 静园东路; 红展东路; 8,881.94. 23; 郫温路; 红展东路; 平义路; 7,173.68. 24; 红展西路; 郫温路; 太清路南沿线; 10,831.18; 540. 25; 寿增路; 郫温路; 红旗大道; 479.05; 128. 26; 田坝东街; 郫温路; 红旗大道; 112. 27; 田坝东街; 红旗大道; 德富大道; 26.9; 98. 28; 田坝西街; 郫温路; 太清路南延线; 306. 29; 文德街; 禹庙上街; 红旗大道; 73. 30; 文德西街; 郫温路; 太清路南延线; 88.2; 305. 31; 文明路; 郫温路; 红旗大道. 32; 文明路; 红旗大道; 德富大道; 1,352.35; 110. 33; 文明西路; 郫温路; 太清路南延线; 8,187.20; 224. 34; 文明街; 禹庙上街; 红旗大道; 777.38. 35; 兴德街; 郫温路; 红旗大道; 713.07; 3. 36; 平义路; 郫温路; 红旗大道; 2,000.00. 37; 红旗大道; 田坝东街; 文明街; 1,333.68; 17. 38; 红旗大道; 文明街; 平义路; 4,216.16; 33. 39; 胜利南街; 红展东路; 寿增路; 22. 40; 胜利南街; 寿增路; 田坝东街; 25. 41; 胜利南街; 田坝东街; 文德街; 6. 42; 胜利南街; 文德街; 文明街; 19. 43; 胜利南街; 文明街; 鱼凫巷; 4. 44; 禹庙上街; 红展东路; 寿增路; 91.91. 45; 禹庙上街; 寿增路; 田坝东街; 3. 46; 禹庙上街; 田坝东街; 文明街. 47; 禹庙下街; 文明路; 兴德街. 48; 禹庙下街; 兴德街; 温郫路; 7. 49; 同心路; 田坝东街; 文明街; 1,187.85. 50; 同心路; 文明街; 红旗大道; 17,803.45. 51; 郫温路; 平义路; 温江界; 9,849.62. 52; 花石街; 田坝西街; 文明西街; 639.68; 42. 53; 望丛祠大街三段; 田坝西街; 文明街西段; 20,639.57; 121. 54; 菁德路; 田坝西街; 红展西路; 3,760.00. 55; 菁德路; 红展西路; 稻香西路; 3,716.47. 56; 菁德路; 稻香西路; 科幻大道; 3,512.00. 57; 文明北街; 田坝西街; 文明西街; 11,287.06; 147. 58; 数码三路; 红展西路; 文明西街; 132. 59; 数码三路; 科幻大道; 红展西路; 2,300.00; 100. 60; 稻香西路; 数码三路; 回龙南路; 104. 61; 人居智荟城南侧便; 西源大道; 粼湖天境售楼部; 3,636.03. 62; 回龙大道; 科幻大道; 红展西路; 2,033.00; 102. 63; 望丛祠大道; 红展西路; 田坝西街; 1,223.00; 85. 64; 滨河路东延线; 安瑞路; 天王路; 3,976.50; 222. 65; 国创路; 数码三路; 太清路; 504.19; 20. 66; 桤木河公园; 26,274.83; 98,173.60; 98,173.60; 121; 4米以下; 23; 2. 67; 人居3号、 6号绿地公园; 3,504.29; 9,328.00; 9,328.00; 15; 1. 68; 小游园; 4,841.57; 24,610.70; 24,610.70; 42; 4米以下; 1. 69; 德源广场公园; 10,561.93. 70; 新城佳苑绿化; 2,711.97; 2,711.97. 71; 馨美佳苑绿化; 2,271.34; 2,271.34. 72; 临时绿地1 （柏林东路与大禹东路之间）; 13,713.60; 13,713.60. 73; 临时绿地2 （大禹东路与展望东路之间）; 18,320.58; 18,320.58. 74; 车站公园; 24,610.70; 24,610.70; 6; 4米以下; 6. 75; 东林村; 598.36. 76; 德源三幼旁边绿地; 19,713.60; 19,713.60. （二）小游园及桤木河公园管护服务作业情况表 序号; 项目名称; 主要工作内容. 1; 市政设施清扫保洁; 使用清扫工具，清除公园内道路、沟渠等处尘土、落叶、废弃物等，维护其整洁，在清扫后进行巡回保洁。包含区域内垃圾箱的清理、保洁、消毒以及区域内相应座椅、标示牌、警示牌、洗手池、宣传栏、户外健身设施、栏杆、桥、喷绘架等附属设施的清抹保洁。. 2; 绿化管护 及保洁; 使用清扫作业工具，对绿化带内的垃圾及影响环境的废弃物进行收集、打包、清运作业，保持绿化带干净整洁、绿化面貌完整，包括但不限于游客产生的白色垃圾、落叶、修剪的绿化枝丫和草坪碎屑等。. 3; 市政设施管护; 公园内道路、垃圾箱、座椅、标示牌、警示牌、洗手池、宣传栏、户外健身设施等配套设施管护。. 4; 环卫垃圾 清运; 公园内环卫垃圾的清理、运输，运至指定堆放地点。再将垃圾运至指定集中清运点。. 5; 公共厕所 管理保洁; 使用保洁工具，按照公厕管理要求，对公厕内部及周边环境进行清扫、冲洗、消毒 、灭蝇等，保持设施完好、整洁，并根据需要补给相关物品。. |
| 3 |  | 服务内容及要求 | （一）绿化管护服务 1、说明：成都市郫都区德源街道城市园林绿化养护技术标准依据《成都市城市绿化养护技术规程》（DB5101/T 217—2025）等相关标准，结合郫都区德源街道实际情况制定。 2、城市园林绿化养护技术标准 （1）浇水、排水、施肥：根据不同植物生物学特性、植物规格、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏的对绿地内植物进行浇水、防尘等，雨季注意排涝；定期对绿地内树木、花卉、草坪等进行施肥。 （2）修剪：根据树种习性、养护季节、景观效果，定期对绿地内植物进行修剪。乔木的修剪：一般只进行常规修枝，对主、侧枝尚未定型的树木可采取短截技术逐年形成三级分枝骨架。灌木的修剪：一般保持其自然姿态，疏剪过密枝条，保持内膛通风透光。对丛生灌木的衰老主枝，应本着“留新去老”的原则培养成长枝或分期短截老枝进行更新。对某种植物进行重度修剪时或操作人员拿不准修剪尺度时，须通知采购人，在其指导下进行。修剪须按技术操作规程和要求进行，同时须注意安全。修剪的剪口或锯口平整光滑，不得劈裂、不留短桩。 （3）病虫害防治：原则为全面贯彻“预防为主，综合防治”的植物保护方针。采用无污染、低毒性农药，把农药污染控制在最低限度。正确掌握各种农药的使用方法，药物的用量及对环境的影响，要符合环保要求和标准。合理施用，注意做到对症下药，计量准确，方法正确，喷洒均匀，不造成药害，不发生安全事故。农药应妥善保管，对使用过的农药瓶要及时回收并依法妥善处置，严格按操作规程使用，注意自身及他人安全。 （4）疏草、松土：随时清除杂草，土壤板结时打孔、及时进行松土。 （5）补栽：随缺随补，保证鲜盆花等植物的覆盖度和致密度；及时清理死树、枯萎死亡的鲜花，应随时保持绿地植物的种植量，不得有缺株断行。及时对管理区域内老化、死亡等植物进行更新，原则上应发现缺株立即补栽。补栽的品种、规格与原有鲜盆花等植物接近。补栽的植物与养护所需费用由中标供应商自行承担。 （6）支撑、扶正：落叶树在休眠期进行扶正，常绿树在萌芽前进行扶正。新栽大树和扶正后的树木为防倒伏应进行支柱。扶正支柱，及时发现、及时支柱。管理部门通知进行支撑、扶正的，在24小时内完成。 （7）草坪、灌木、乔木管护：草坪生长茂盛、叶色正常，基本无秃斑、枯草层。草坪覆盖率应大于 95%，不应有秃斑现象，草高不应超过 10cm。常绿草生长季节枯黄不超过 5%，杂草不超过2%且无6cm以上的杂草，纯净度应达到 92%以上，杂草比率≤8%。 病虫害防治措施效果显著，常见病虫害危害率控制在 4%以下。无明显垃圾和灰尘。 植株生长健康，无缺株现象，枝叶正常生长，不露土。病虫害防治措施效果显著，常见病虫害危害率控制在4%以下。无明显灰尘，无垃圾。 （8）绿化保洁：随时保持绿地清洁、美观，特色鲜明，无杂草，树木长势旺盛，并修剪成型，叶面清洁、无残叶。及时清扫垃圾，清扫时将垃圾放入指定地方、不随意倾倒。工作时间内无白色垃圾、纸屑、痰迹、污物及其他垃圾堆放。 （9）绿化植物扬尘治理: 定期对行道树、绿地（带）植物冲洗降尘，树木无明显积存灰尘。制定降尘预案，发生空气质量预警时，按管理部门要求，无条件实施冲洗。采取有效措施，严禁因补栽植物、修剪等造成扬尘污染，严禁焚烧枯枝落叶和乱倒垃圾。 （10）绿化养护资料管理：供应商应具有全面完整的资料管理制度，在实际操作过程中按制度要求全面落实，档案资料做到完整、详尽。建立日常巡查台帐，有文字巡查及处置记录。生产管理资料（包括图片）按规定归挡、无缺失。制定月、周工作计划，及时上报月、周工作计划，按月、周工作计划落实绿化养护管理内容。工作完成情况报表、统计表按时上报，数据准确，无遗漏。 （11）其它需要应急处置的绿化养护问题。 3、其他养护服务要求：按照《德源街道城镇绿化、临时绿化管护考核内容》实施养护。 （二）小游园、桤木河公园绿化管护以外服务 1、清扫保洁工作要求 （1）保洁员作业时间： ①公园道路、广场、游园的清扫工作每天上午7:30-11:30，下午13：30-17:30确保每时段均有人在岗。 ②卫生间：夏季7：00-20：00期间分时段保洁；冬季7：00-19：00期间分时段保洁。 （2）每日清洗座椅、垃圾桶、各类标志警示牌、宣传栏、洗手池等区域内相关设施并保持公园内的整洁，清除沟渠内白色垃圾、落叶等杂物保持沟渠畅通。 （3）每日及时处理垃圾，并将垃圾堆放到公园垃圾临时堆放处， 日产日清，无堆积、乱放置、散落现象。 （4）每周用水车冲洗1次公园主干道。每周对卫生间进行一次彻底大扫除。 （5）每日对保洁范围内的设施进行检查，若发现设施异常、损坏有安全隐患应在1个小时内上报，其他应在1个工作日内及时上报。 2、环境卫生标准 （1）地面：无积水、无尘土、无油迹污渍、无口香糖、无果皮纸屑、无烟蒂、无白色垃圾以及其它废弃物。 （2）阶梯：无污迹、无泥土、无水泥迹、无积水、无青苔、无堆放杂物。 （3）扶手：无污迹、无水迹、无蜘蛛网等。 （4）绿化带：无白色垃圾、无果皮、无纸屑、无塑料袋、无蜘蛛网等。 （5）垃圾桶：及时清理垃圾箱、桶内垃圾，垃圾箱、桶需规范套上垃圾袋，垃圾需袋装后放置到就近的垃圾转运点，保证垃圾箱、桶垃圾无外溢现象，无灰尘、无水渍、无污迹、无蜘蛛网、无蚊虫异味。 （6）游客座椅及标志警示牌：无积水、无灰尘、无张贴物、无污垢、无蜘蛛网等。 （7）洗手池内无杂物、无泥土、水池周边无污痕。 （8）宣传栏：无积水、无灰尘、无张贴物、无污垢、无蜘蛛网等。 （9）木栈道及木平台无积水、无油污、无泥痕、无口香糖、无果皮纸屑、无烟蒂、无白色垃圾以及其它废弃物。 （10）木亭及其柱子、内顶、附属坐凳无积灰、蛛网、无外来张贴物。 （11）水域内无白色垃圾、无漂浮物，随时清理打捞水面漂浮物，保持水体清洁，水质良好。 （12）栏杆无灰尘、无污垢、无鸟粪、无杂物、无青苔。 （13）沟渠无枯枝落叶、无白色垃圾、无杂物和堵塞现象。 （14）围墙边、隐蔽处无卫生死角。 （15）垃圾：袋装清运到各临时堆放点或垃圾集中转运点，无乱堆乱放。 （16）环境周卫生：采用水车结合人工的方式对公园内主干道进行冲洗，清洗后道路泥痕、油污等需结合实际需求合理安排人工使用地刷等清洁工具彻底刷洗后再进行冲洗。保证道路冲洗彻底，冲洗后路面无积尘、泥污、油污。 （17）环境月卫生：每月彻底清洗广场（道路、游园）等，保证其整洁无蛛网、无污物。 3、卫生间清洁标准 （1）洗手间门框、门面、窗框、玻璃、墙面、墙角、天花板、饰物及设施设备等保持干净无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 （2）瓷砖地面：无灰尘、污渍、污迹、积水、垃圾。 （3）面盆洗手台：表面光洁、无污迹。 （4）台面：无积水、无污染、无积尘、无杂物。 （5）镜面：无污迹、无水痕。 （6）垃圾桶：桶内垃圾不超过容量2/3，垃圾袋装日产日清，清运到临时堆放点或垃圾集中转运点，无散放、乱放。垃圾桶内部清洁，外表无污渍、污垢，无黏着物，无异味。 （7）地漏及水沟：无污物积累、无堵塞。 （8）马桶、蹲位、小便都斗及周边地面：无尿渍、无粪便、无污物、无异味、釉面色泽光亮、无损伤。 （9）各连接处封胶：无积水、无污迹、无霉变黑点。 （10）洗手间内无苍蝇、蚊虫，室内空气流通无异味。 （11）每日对每个独立空间（例如男女厕所、残疾人卫生间）内燃放檀香清除异味，在春夏秋园区开放时间内燃放蚊香除蚊，每周视情况喷杀1-2次杀虫剂，保证卫生间无异味、苍蝇、蚊虫。 （12）对卫生间周边进行清扫，对相关附属标牌、坐凳、栏杆进行搽抹并全天保洁，即脏即扫，即脏即拖，保证卫生间周边环境整洁。 （13）每周对卫生间进行1次彻底大扫除和消毒，保证卫生间内无清洁死角。 （14）使用五金件清洁剂、百洁布、牙刷等清洁工具和清洁剂每周对五金件彻底刷洗清洁1次，每日用毛巾进行搽抹，保证五金件光亮清洁。 （15）每天清洁管理房，保证物品放置规范，工具干净整洁，每周进行1次清洁大扫除。 ★（16）每日对卫生间所有设施至少进行1次全面检查，并随时注意监控相关设施设备情况，如有异常，有安全隐患的必须在1小时内上报，水电异常（停水停电、管道漏水等）、卫生间堵塞等必须在1小时内汇报，其他设施损坏须在1个工作日内汇报。 4、文明作业规范 （1）保洁人员需熟悉相关保洁礼仪，作业期间必须设置相应的安全警示标志。卫生间保洁工作进行时设立相应的“工作进行中 ”提示牌、雨天湿滑需铺地垫设置“小心地滑 ”牌等 ★（2）着装要求：作业期间作业人员必须统一着装，无脱岗和聚集聊天现象，不做与工作无关的事。 （3）清扫工具存放在清洁管理房、清洁服务车等指定位置，不得影响观瞻。清扫保洁时应及时袋装清理垃圾不得将垃圾扫入下水道、绿地等。 （4）认真落实交接班制度，无断档现象，服从工作安排，发现影响环境卫生的突发性问题及时汇报，积极主动解决。 ★（5）道路保洁人员和卫生间保洁人员必须按规范填写相应的《清扫值班保洁记录表》、《卫生间保洁记录表》以备管理人员检查。 （6）保洁人员需保持清洁工具、清洁服务车、清洁管理房干净整洁，工具使用后需彻底清洗后放置在指定位置，合理使用相关清洁易耗品和清洁物资，不得浪费夹带。 5、公园市政照明设施管护 （1）服务内容：市政照明设施维护管理。对设施设备进行良好的日常维修保养和定期维修养护，确保各种设施、设备始终处于正常运行状态。 （2）市政设施、照明设施维护作业 市政照明设施管护; 项目; 数量; 备注. 4 米以下庭院灯; 169盏; 主要指庭院灯的养护，庭院灯管护包括照明设施的灯泡、灯杆、 灯罩、触发器、镇流器等相关设施. （3）日常保养工作要求 ①每日进行巡查，检查照明设备运行状态并进行记录；及时上报巡查中发现的问题，并及时处理和排除故障。 ②每月至少1次，每年不少于12次全面排查，及时上报排查中发现的问题，并及时处理和排除故障（汛期、重大节假日等重要时间节点必须提前排查安全隐患并整改到位）。 ③及时发现、处理各类灭灯、设备缺陷和技术故障；及时检修、更换破损灯具、灯体等设施设备，保障设施安全可靠运行。 ④巡视巡查时对设施进行必要的紧固、调试、调校、润滑，及时消除安全隐患。 ⑤每次的巡视排查应提供相关人员签字的书面记录，以备查阅。 （4）设备维护 ①作业人员严格执行设施设备操作规程及维护保养规范，对设备进行日常管理和维修养护，所使用的产品需符合国家节能要求，并能保障基地的正常运行； ②及时发现设备使用过程中的隐患并组织专业人员进行保养、维修。对设施、设备进行日常管理和维修养护使用完好率达到98%以上，急修及时率达100%。小修、急修应在24小时内完成； ③建立设备台帐，设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全，保证其性能符合国家相关标准；对设备故障及重大或突发事件有应急方案和现场处理措施、处理记录； ④设备用房整洁，主要设施设备标示清楚齐全，危及人身安全隐患处有明显标志和防范措施； ⑤在接到相关部门停水、停电通知后，及时通知，并做好应急用电准备； ⑥当专业维护单位在管理区域内对相关管线、设施进行维修、养护时，应给予必要的协调和配合。 6、道路日常巡查及养护维修 （1）服务内容 ①检查路面有无裂缝、碎裂、坑函、松散、脱皮、沉陷、拥包、井周沉陷、车辙、错台烂边啃边等病害发生。 ②检查人行道有无方砖松动、方砖缺失、方砖跛翘沉陷、路沿石、平石缺失、路沿石、平石移位、路沿石、平石勾缝等现象发生。 ③维护内容包括施工打围、路面切割、破除砼路面、破除沥青路面、刨洗沥青砼路面、建渣外运、道路整形碾压、浇筑混凝土路面、铺设沥青砼路面。 （2）服务要求 ①沥青混凝土路面车行道：翻挖、修补路面及部分基层，铣刨罩面，井周边处理，弃渣外运。 ②水泥混凝土路面车行道：翻修路面及部分基层，接缝处理，井周边处理，弃渣外运。 ③其他路面车行道：翻挖路面及部分基层，表面处治，补坑，泛油撒石屑，整平，井周边处理，弃渣外运。 ④沥青混凝土人行道：补坑，表面处治，翻排侧平石、植树框，弃渣外运。 ⑤水泥混凝土人行道：翻修现浇混凝土及人行道部分基层，翻排侧平石、植树框，弃渣外运。 ⑥砖石人行道：翻铺砖石人行道及部分基层，翻排侧平石、植树框，弃渣外运。 ⑦预制块人行道：翻铺预制块及部分基层，翻排侧平石、植树框，弃渣外运。 ⑧路肩：土路肩培土、整理和修整，土方市内运输。 （3）作业现场管理要求 ①围栏作业。严格按照招标人要求，能围栏施工的，必须围栏施工，不能围栏施工的，要设置警示标志。 ②现场堆码。施工现场不允许堆码半成品材料、机具，不允许现场搅拌。 ③现场秩序。落实专人负责现场秩序管理，疏通交通，保证车辆和行人通行。 ④现场卫生。各类弃渣及时收集清运处理，围栏范围外不能堆放弃渣，弃渣运输不能抛洒滴漏污染街道；保证工完场清。 ⑤现场安全。供应商负责施工现场安全管理，承担施工现场全部安全责任、事故法律责任和经济责任。 7、桤木河公园内秩序维护作业 （1）秩序（治安、车辆、文明劝导）保障管理。 （2）服务要求： ①熟悉区域基本情况。 ②掌握一般救护知识，落实区域防火、防盗、防安全事故等措施，防止区域内发生治安案件。懂得火警、匪警发生时的应急措施。发生紧急事变，及时处理，并积极配合有关部门进行抢救工作和善后处理。 ③严格遵守上下班时间及值班纪律，工作时间内禁止喝酒、禁止睡觉，严格办理交接手续，并做好值班记录。 ④管好进入车辆的进出、停泊，同时管理好停车场的停车规范，严禁车辆在应急通道停放。 ⑤监控运行记录，应急情况处置，录像保存及调取。 ⑥积极配合卫生、绿化、维修等其它服务，制止违章行为，防止破坏。 ⑦严格要求自己，遵纪守法，按各项规章制度办事，讲究文明、举止端庄、礼貌待人 ⑧加强业务学习和身体素质训练，对违反治安条例的人和事，要及时有效地制止。 ⑨完成采购人交办的各项临时任务（如特殊天气应急处置、重大活动迎检等） |
| 4 |  | 车辆、机具及相关设备的基本要求 | 序号; 车辆、机具类型; 数量; 要求. 1; 小型电动高压清洗车; 1; 核定载质量≥0.35吨. 2; 小型垃圾收集作业车; 1; /. 3; 快速巡回保洁车; 9; /. 4; 其他机具; 根据项目需求，结合自身情况配置; 包括但不限于：剪草机、电锯、电剪、打药车、洒水车、枝剪、台剪、 高枝剪、锄头、镰刀、园林用吹风机. 1.以上为最低配置标准，供应商可根据项目情况增加车辆、机具类型、数量。供应商提供的车辆及设备应满足项目所需，所有车辆，车况良好。项目所需车辆、机具及后续的保养及维护由供应商自行负责。 2.新能源车配备：根据《成都市郫都区城乡环境综合治理工作领导小组办公室关于调整郫都区2023-2025年新能源环卫车推广应用工作任务的通知》（郫城环办2024-10）、《成都市交通运输局等8个部门关于印发成都市9个公共领域新能源汽车推广方案(2023-2025年)的通知》（成交发[2023]39号）和《成都市城管系统新能源环卫车推广实施方案(2023-2025年)》及成都市城市管理委员会要求执行。 ★3.在作业期间，所有车辆须按照成都市城市管理委员会关于印发《关于统一规范成都市环卫作业机动车、小型机具自编号及外观涂装工作实施方案》《成都市环卫作业机动车、小型机具自编号及外观涂装导则》的通知执行。（提供承诺函，格式自拟） 注：①供应商自有机具设备：机动车提供车辆购置发票、有效期内的行驶证复印件。其余机具设备提供购置发票复印件； ②供应商租赁机具设备：提供租赁合同复印件（若为机动车辆，还需提供有效期内的行驶证复印件），租赁期限至少覆盖整个服务周期； ③供应商承诺中标后购置或租赁以上机具设备。承诺函需有具体的类型、数量、要求。 供应商根据自身情况自行选择提供上述①、②、③项中任一的相关证明材料，提供的相关证明材料满足要求即可。 |
| 5 |  | 人员配置要求 | 岗 位; 人数; 要 求. 项目经理; 1; 负责与采购人对接，随时反映项目情况。协调和管理其他服务人员。具备与本项目相关的经验，5年及以上。. 绿化养护技工; 4; 负责绿化养护服务及技术指导. 绿化养护普工; 16; 负责绿化养护服务. 小车驾驶员; 2; 纯电动路面清洗车、小型垃圾收集作业车各配备1人. 电动高压清洗车辅工; 1; 辅助清洗车司机进行道路及其他清洗. 公厕保洁人员; 4; 每座公厕均配备一人. 公园巡查人员; 4; 主要负责小游园、桤木河公园的巡查（市政照明设施管护、道路养护、秩序维护）. 保洁员（清扫）; 16; 负责本项目除公厕外的清扫、保洁，其中9人负责巡回保洁工作. 说明： 1.以上所有服务人员专人专岗，供应商可根据自身方案增加人数、岗位，但不得减少，并制定员工行为规范要求。采购人有权根据实际情况调整岗位设置。供应商应自行负责公司内部人员的安全管理，制定安全管理制度，拥有人员引进和退出机制、劳动风险预防处置机制，发生劳动争议有处置流程。 ★2.以上所有服务人员必须符合劳动法规定，签订劳动合同，供应商报价须满足成都市现行规定的最低工资标准及全员购买的社会保险（享受国家或地方政府政策无需购买社会保险的相关人员除外）。供应商根据自己实际情况自行测算应交社会保险单位部分。若有政策调整则按最新文件执行，造成的人工成本增加由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟） ★3.以上所有服务人员应身体健康，无犯罪、吸毒、精神病、暴力史。在本项目服务期内，以上所有服务人员均应在法定劳动年龄内。（提供承诺函，格式自拟） ★4.本项目供应商如在履约过程中涉及其他特种作业的，供应商配备的服务人员应持有相关的特种作业操作证，进场时人证核对，不具备相关资质的人员不允许参与涉及的特种作业。（提供承诺函，格式自拟） ★5.供应商为本项目拟派的所有服务人员应严格按照国家法律法规聘用并签订劳动合同，依法确定员工上岗时间，按时足额发放人员工资、缴纳保险、保障员工福利，避免发生劳务纠纷、劳动仲裁、诉讼事件等。若未按时发放工资、缴纳保险等原因造成不良影响，采购人有权要求限期整改，完成整改前采购人有权暂停支付当期服务费，情节严重的，采购人有权终止采购合同，并上报监管部门，按不诚信履约处理。（提供承诺函，格式自拟） 6.采购人有权对供应商安排的本项目工作及业务素质不足的人员提出更换，供应商应积极配合，并及时更换。 7.拟配备的人员中，至少有两人具备园林类职业资格证书或职业技能等级证书或职称证书。 |
| 6 |  | 考核办法 | 一、考核说明 （一）本考核办法结合德源街道城市园林绿地实际情况制定。 （二）本考核办法作为管护合同附件，纳入合同管理，考核结果作为结算依据，纳入合同决算。 （三）在项目实施过程中可根据项目实际情况调整，由双方协商确定 二、考核对象 本项目中标供应商； 三、考核方式 采取定期和不定期相结合的综合评定方式： （一）定期检查日期由业主单位确定，业主单位会同被考核单位现场考核打分。 （二）不定期检查由业主单位临时决定，并通知管护单位现场确认。 包含但不限于城市管理数字化网络平台、成都市公园城市建设管理智慧云平台、成都12345热线平台、各级人大政协代表检查、新闻媒体监督检查、各级领导随机检查、成都市和郫都区组织的专项检查或第三方测评、社区日常检查、网络理政、网络舆情、阳光政务平台和群众来信来访中的有效投诉等。 四、考核计分 考核采用百分制，倒扣分方式计分。扣完为止。 月度考核得分：每月将各次最终得分进行汇总平均 本考核办法由采购人负责解释。 五、结果应用：检查考核办法总分100分（城镇绿化管护临时绿地管护考核占60分和小游园、桤木河公园管护考核占40分），90分以上（含90分）为优秀，全额计核当月管护费；80-89.9分为合格，每减少0.1分扣款100元；80分以下为不合格，每减少0.1分扣款500元，连续两个月考核不合格或累计四个月不合格予以解除合同。 注：项目实施过程中若出台了新的考核以最新考核办法为准。 六、考核内容 （一）德源街道城镇绿化管护、临时绿化管护考核办法 序号; 考核内容. 一、 制度建立 （5分）; 未按要求建立实施《绿化维护管理人员、作业人员工作职责》《绿化维护管理工作流程》《绿化维护管理应急处置预案》《绿化维护管理防汛预案》等管理制度，每一项扣0.5分。（2分）. 未建立日常巡查台账，无文字巡查及处置记录，一次扣0.5分。（1分）. 未制定规范的月、周工作计划，未及时上报月、周工作计划，未按月、周工作计划周落实绿化养护管理内容，每一项扣0.5分。（2分）. 二、 绿化保洁 （20分）; 工作时间内无养护管理人员巡查，一次扣2分；（4分）. 工作时间内无人及时清扫绿化垃圾，一次扣1分。绿化废弃物当天未清运完，一堆（或一袋）扣1分。绿化废弃物收集摆放不规范，乱丢、乱放在园区道路、设施等处，一处扣1分，绿化垃圾随意倾倒每次扣1分。（如：三类地块、河道、其他管护标段等）（3分）. 未按要求落实扬尘治理，冲洗不到位，植物表面积灰重，一次扣0.5分。（3分）. 绿化设施不整洁，有“牛皮癣”小广告、有积尘积泥、积水、有刻画涂鸦未清除、清洗， 一处扣1分。（3分）. 绿地内垃圾、砖头、瓦块、死树、枯枝等废弃物未及时清除，一处扣1分。（4分）. 树木上铁钉、铁丝、草绳、电力通讯线、广告、风筝、空输液袋、废弃吊装夹板等拴绳挂物、缠绕物、悬挂物未清除，一处1分。（3分）. 三、 绿化管理 （58分）; 乔木类 （20分）; 因养护管理或者其它原因造成树木死亡，未能在五日内及时处置或更换的，绿化带内树木一株扣2分，行道树一株扣2分。（4分）. 有明显枯枝败叶、死桩未清理的，或者有明显萌枝、下垂枝及未进行常规修剪和造型修剪的，一株扣0.5分。（3分）. 不正常的树叶萎蔫的发现一株扣1分；树木病虫害发生一处扣0.5分。（3分）. 树木倾斜度超过养护标准未进行扶正的，一处扣1分。树木倒塌（倒扶），30分钟以内未及时处理，一处扣1分。（2分）. 新补栽树木未使用支撑杆进行加固处理，一处扣0.5分。树木支撑杆缺失或损坏未及时补充，一处扣0.5分。（2分）. 树枝影响车辆、行人通行和交通标牌、天网、路灯等公共设施正常使用一处扣1分。（2分）. 行道树树穴、树池未覆盖树池盖板或有裸土的每处扣1分。（2分）. 行道树缺水、未及时浇灌扣1分。（2分）. 灌木类（20分）; 色块灌木、绿篱萌发的新梢超过8cm未剪的，一处扣0.5分。花灌木着花率低，或落花落蕾严重的，一株扣0.5分。（3分）. 病虫害超过2次/年扣1分；病虫害每株超过6%扣1分；有蛀干性害虫的活虫、活卵扣1分。（3分）. 如有黄土裸露、死苗等情况时，须在3日内完成补植，并力求规格、品种与原有灌木接近，并符合合同中所约定的管护等级标准，推迟未完成的每天扣1分。（3分）. 灌木内出现杂草、藤本每5㎡扣0.5分。灌木未及时施用肥料每次扣0.5分。（3分）. 灌木死亡缺株断苗、黄土裸露达0.4㎡以上未及时补换的，发现一处扣1分。（3分）. 对于整形灌木或绿篱的形状修剪不及时或轮廓不清晰，影响景观效果的扣2分。（3分）. 灌木缺水、未及时浇灌扣1分。（2分）. 绿地草坪 （18分）; 混播草坪草高超过8cm，结缕草坪草高超过10cm未修剪的，一处扣0.5分。（3分）. 修剪不整齐、边角有遗漏每处扣0.5分，修剪后草坪有草屑残留，每处扣0.5分。（3分）. 病虫害防治或者施肥等技术措施未及时有效控制，造成草黄、草死的面积超过5㎡以上的，一处扣1分。有秃斑、枯草层、杂草超过5%扣2分；（3分）. 草坪缺损严重、黄土裸露达1㎡以上未及时补换的影响绿地景观，每次扣0.5分。3日内未补栽草坪，覆盖率低于合同中所约定的管护等级标准的每处扣2分。（3分）. 草坪生长期出现长势不良、长势衰退、不整齐，按每10㎡为单位，一处扣0.5分；草坪人为践踏而未采取规范防护措施，一处扣1分。草坪低洼处未进行加土复平，一处扣1分。（3分）. 草坪缺水、未及时浇灌扣1分。（3分）. 四、文明作业类（10分）; 作业未设警示标志扣0.5分/次；未统一着安全装或未按安全操作规程施工扣0.5分/次；施工作业车辆停放、作业工具摆放不安全妨碍交通，车辆不干净妨碍市容扣0.5分/次。有安全事故扣2分。危化品未专人专职管理扣0.5分；农药无专人负责和农药进出、回收、处理无登记录扣0.5分。（4分）. 发现有损坏、破坏、占用绿化行为，未及时规劝、制止、解决和汇报，一次扣1分/件。（2分）. 大风大雨过后，未组织管理人员及时进行段面巡查，一次扣1分。抢险不及时扣1分，应急处置现场未设施安全警戒设施，一次扣0.5分。（2分）. 有未统一着装上岗的，每人每次扣1分；项目经理（或委托人）参加会议，无故迟到或缺席的每次扣1分；（2分）. 五、 专项工作（7分）; 未认真落实各级领导批示，未按要求完成相关工作的；未按要求完成上级交办的各项临时任务的；未按要求完成上级主管部门交办的各项临时任务的每件扣2分；（2分）. 未按要求完成各类平台上报的问题的每件扣1分。群众举报、投诉、新闻媒体曝光问题未处置或未及时处理扣2分/件。（2分）. 未按要求在重大节庆、迎检等工作中措施不力，影响迎检工作的每件扣2分。（2分）. 未按合同要求配备项目管理员和作业人员，一次（每少一人）扣1分。作业人员挪用其它项目使用，作业车辆挪用其它项目使用，一次扣1分。（1分）. （二）小游园、桤木河公园管护考核办法 1、秩序维护标准 （1）组织管理及制度建设 供应商应足额配备管理人员、工作人员、工作装备，确保工作高效。应制定科学管理制度，确保监管责任落实。人员结构、责任分工应集中上墙。有明确的项目负责人。对一线物业管理人员工作情况的督查、考核、评价及奖惩落实机制完善。巡查记录完整清楚。建立问题台账，事件记录清楚完整，事件处置及时妥当。 （2）卫生、秩序、市政、景观、园林管理 ①对破坏、盗窃市政、照明等公共设施、园林绿化的行为及时制止，并报公安机关进行查处。对正常损耗的市政设施、景观照明，自然死亡的园林绿化、植被进行登记，及时报区综合行政执法局市政、园林部门。 ②对攀爬树木、践踏草坪、乱张贴、刻画、涂写等行为进行制止。制止无效的，及时报城市管理行政执法大队进行查处。造成损坏的，及时报市政、园林部门，并报公安机关，要求当事人进行赔偿。 ③对占用绿地、公共区域搭建设施、摆摊设点、停放车辆，开展宣传、经营、娱乐等活动，散发宣传品等行为进行制止。制止无效的，及时报城市管理行政执法大队进行查处。 ⑤对随地吐痰、便溺、乱扔果皮纸屑、饮料罐、包装盒等不文明行为进行劝阻。 ⑥对乱倒垃圾、渣土、污水、粪便、焚烧树叶、枯草、垃圾或其他废弃物的行为及时进行制止。 ⑦协助城管行政执法大队做好行政执法辅助性工作。 ⑧对管辖区域的交通、车辆停放进行管理规范。 （3）消防安全管理 ①协助加强管辖区域内消防、安全等管理。对区政府有关部门在管理区域开展文化娱乐活动应及时上报区综合行政执法局，并按要求进行阻止或协助。 ②及时制止其他破坏环境卫生、市容秩序、设施设备及影响管理区域安全的行为。 （4）其他需补充的考核内容 注：需补充的考核内容经采购方提出，双方达成一致意见后实施。 （二）考核内容 考核项目; 考核内容; 评分标准. 一、组织管理及制度建设情况（10分）; 项目负责人在岗情况; 未明确的项目负责人及按要求配备物业管理人员，每少一人扣2分. 巡查人员在岗情况; 上班时间人员不在岗的，每人次扣1分. 巡查记录登记情况; 无日常巡查日志，扣2分，巡查日志不清晰、完整的扣0.5分. 人员管理情况; 对一线物业管理人员管理、督查、考核，评价及奖惩机制不完善的，扣2分. 着装情况; 物业管理人员未按要求着装，一人次扣0.5分. 人员结构、责任制度情况; 人员结构、责任制度情况未上墙的，扣1分. 问题台账记录情况; 未建立问题台账，事件记录不清楚、完整，事件处置不及时妥当的，扣2分. 二、环境卫生、 市容秩序管 理（50分）; 对攀爬树木、践踏草坪、乱张贴、刻画、涂写行为进行制止情况; 制止不力的，每发现一处扣0.2-0.5分. 对占用绿地、公共区域搭建设施、摆摊设点、停放车辆，开展宣传、经营、娱乐等活动管理情况; 未及时制止的，每处（次）扣0.1分. 对随地吐痰、便溺、乱扔果皮纸屑、饮料罐、包装盒等不文明行为进行劝阻; 未及时制止的，每处（次）扣0.2分. 协助郫都区城市管理行政执法大队做好行政执法辅助性工作; 工作不力的，每次扣1-2分. 对管辖区域的交通、车辆停放进行管理、规范; 管理不力的，每处扣0.1分。. 三、景观绿化设 施管理（20分）; 对破坏、盗窃市政、照明等公共设施、园林绿化的行为及时发现和制止; 未及时发现和制止的，每处每次扣2分. 对正常损耗的市政设施、景观照明，自然死亡的园林绿化、植被及时登记、上报; 未及时登记、上报的，每次每处扣1分. 四、消防、安全 管理（10分）; 加强管辖区域内消防、安全等管理; 未建立消防安全管理制度的，扣3分；未实施有效管理导致安全事故，每次扣5分；对县级相关部门在管辖区内开展活动，未及时上报，未按要求及时阻止或协助的，每次扣3分. 及时制止其他破坏环境卫生、市容秩序、设施设备及影响管理区域安全的行为; 未及时制止其他破坏环境卫生、市容秩序、设施设备及影响辖区消防、安全行为的，每发现一处，扣2分. 五、专项工作（10分）; 未认真落实各级领导批示，未按要求完成相关工作的扣2分；未按要求完成上级交办的各项临时任务的每件扣2分；未按要求完成上级主管部门交办的各项临时任务的每件扣1分；. 未按要求完成各类平台上报的问题的每件扣1分。群众举报、投诉、新闻媒体曝光问题未处置或未及时处理扣0.5-2分/件。. 未按要求在重大节庆、迎检等工作中措施不力，影响迎检工作的每件扣2分。. 未按合同要求配备项目管理员和作业人员，一次（每少一人）扣1分。作业人员挪用其它项目使用，一次扣1分/人。作业车辆挪用其它项目使用，一次扣2分。. |
| 7 |  | 其他要求 | （一）风险管控措施 1、当本项目出现国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、预算项目调整时，本项目原则上应重新开展采购活动。 2、因质疑投诉影响采购进度、采购失败、不按规定签订或者履行合同、出现损害国家利益和社会公共利益情形时，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规和规范性文件以及已签订的采购合同依法处理。 ★（二）本项目自中标方签订合同之日起至合同履约完成止：供应商须严格遵守相关法律、法规，并自行负责履约过程中人员的人身安全、财产安全、环境安全等非采购人原因造成的安全问题，并为本项目拟派员工在履约过程中购买劳动法律法规规定的相关保险，如在履约过程中发生安全事故和其他事故的责任和损失由供应商自行承担。（提供承诺函，格式自拟） ★（三）供应商根据自身情况及国家相关规定提供满足项目所需的服务、人员、车辆及相关设备。本项目不统一组织现场踏勘，由潜在供应商自行前往项目所在地进行踏勘，并根据项目所需及踏勘情况据实响应项目要求。供应商自行决定是否踏勘现场，踏勘现场所产生的费用由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘现场，均视为对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其投标报价中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。（提供承诺函，格式自拟） ★（四）辖区内作业量增加或减少：在符合采购法的前提下，由采购人审核并出具辖区作业增减量通知书，交中标人确认，中标人按照《招标文件》要求实施作业。（提供承诺函，格式自拟） ★（五）如服务期内采购人有特殊情况需临时增加车辆或设备的，中标供应商需按采购人或相关政策及要求增加相应车辆或设备。（提供承诺函，格式自拟） （六）本项目为包干价，本项目所使用的劳保用品（口罩、手套、肥皂、毛巾等）、劳保服装、清扫保洁机械与工具（扫帚、铁铲、垃圾袋等）、职业健康体检、车辆机具、折旧费、修理费、维护费、垃圾清/转运费、人工（含工资、社保等）、保险（车辆及人员）、利润、税费及其他与本项相关的所有费用均包含在本项目报价中，供应商应结合自身情况报价。合同期内若政策调整 (不仅限于最低工资标准、油价、物料价格调整等) 不再另行计费。 （七）供应商应对该项目所有收支情况独立核算并接受业主的稽查和审计。 ★（八）供应商需承诺：因不可抗力因素导致的绿化损坏，均由中标人进行更换、恢复。产生的费用全部由供应商承担。（提供承诺函，格式自拟） ★（九）供应商中标后，合同签订前，需经采购人确认所有人员、机具设备配置到位，否则视为提供虚假材料谋取中标并报同级财政部门处理，并不予签订合同。（提供承诺函，格式自拟） ★（十）根据区域作业实际情况，在满足作业质量、频次和标准前提下，供应商需对作业机具和人员配置进行优化调整的，需提前1个月向招标人业务科室报批具体调整方案，招标人同意后方可对机具和人员进行优化调整。（提供承诺函，格式自拟） （十一）供应商针对本项目提供方案： 1、供应商提供需求分析，内容包含：①管护区域绿化现状描述及分析、②管护区域绿化养护难、重点的分析及针对性解决措施； 2、供应商提供绿化养护方案，内容包含：①植物浇水排水；②植物施肥；③绿化修剪；④植物病虫害防治；⑤绿地松土除草；⑥绿化补栽；⑦扶正支柱；⑧绿地容貌修整美化方案；⑨草坪打孔 、疏草；⑩绿地巡查方案；⑪资料管理； 3、供应商提供除绿化外的管护服务方案，内容包含：①照明设施管护方案、②公园内秩序维护作业方案、③道路管护作业方案、④公园巡查方案；⑤资料管理。 4、应急预案，内容包含：①恶劣天气应急措施；②重大迎检活动；③安全事故应急措施； （十二）供应商具备自2023年1月1日（含）至投标文件递交截止时间止的类似履约经验。 （十三）其他未尽事宜：以国家现行法律、法规，规范、标准以及双方签订的合同为准。（如本项目采用相关法律、法规及规范、标准发生矛盾时，以最新法律法规及规范、标准执行。）本次项目如涉及其它国家强制要求、认证等，所需证明材料在验收时提供。如本项目涉及的法律法规、规范、标准，在合同期内省、市、区相关部门出台新标准、新通知、新要求、新管理办法，则按照最新的执行，并在续签合同中约定。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 详见3.2.技术要求 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务期限 | 三年，每年均自供应商开始履行合同之日起算，经验收合格后，续签下一年合同。 |
| 2 |  | 服务地点 | 郫都区 |
| 3 |  | 验收、交付标准和方法 | （1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、本项目招标文件、供应商的投标文件及承诺、本项目采购合同约定、《考核办法》进行验收。 （2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)要求进行验收。 |
| 4 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、按月据实支付，达到付款条件起10日内，据实结算说明为每月实际支付费用为中标金额/12个月-每月考核应扣除金额，并结合增减工作量，按月据实支付.每次付款前供应商需递交等额有效发票，在收到供应商开具的发票后10日内，据实支付服务费 |
| 6 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任 （1）采购方和供应商双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 （2）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 （3）供应商提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，每项违约供应商须向采购方支付本合同总价3%的违约金。 （4）供应商未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价5%的数额向采购支付违约金；逾期半个月以上的，采购方有权解除合同，由此造成的采购方经济损失由供应商承担。 （5）采购方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，采购方向供应商偿付本合同总的3%的违约金。采购方人逾期付款，则每日按本合同总价的5%向供应商偿付违约金。 2、争议的解决在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第1种解决方式： （1）向采购方所在地仲裁委员会提起仲裁： （2）向采购方所在地有管辖权的法院提起诉讼。在仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

详见3.2.技术要求