附件1

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称： 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程

采购单位：  茂县自然资源局

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编辑时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《政府采购需求管理办法》的规定，我单位（自行组织☑/委托采购代理机构□           /         /其他第三方机构□       /          ）组织确定采购需求。

一、项目基本情况

1.1项目名称：

1.2项目类别：货物 □  服务□  工程☑

1.3预算绩效目标：

茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程，保护受威胁220人生命安全，800万元财产安全。

二、需求调查情况

2.1是否开展需求调查

不开展需求调查。

三、需求清单

3.1项目概况

茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌位于凤仪镇南庄村，曾于2022年发生石块崩落，目前处于欠稳定状态。一旦该崩塌再次崩落，将严重威胁坡体下方6户农户及公安三所共计220人生命财产安全，潜在经济损失达800万元。拟采用“被动防护网+重力式拦石墙+清危”的治理方案进行治理。建设内容详见工程量清单。

3.2采购项目预（概）算

总 预 算：  1611991元

包1预算：  1611991元

3.2采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程 | B05990000 其他专业施工 | 项 | 1 | 否 |

3.3技术商务要求

3.3.1技术要求

1、施工要求：满足当地政府及建设部对安全文明施工相关要求的规定，工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求；

2、施工地点：茂县凤仪镇南庄村。

3、项目业主：茂县自然资源局。

4、缺陷责任期：工程通过初步验收之日起计算，缺陷责任期为12个月。

5、质保期：工程通过初步验收之日起计算，质保期为12个月。

6、针对本项目的其他技术服务要求：

（1）质量要求：按采购人提供的有关图纸、设计说明、工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求。

（2）材料要求：按要求供应施工材料，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新合格产品。

（3）服务要求：按国家法律施工规定和合同约定进行质保及售后服务。

（4）安全责任：工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，相应的安全责任均由供应商负责（提供承诺函）。

（5）缺陷责任期出现质量问题，施工单位在接到通知后48小时内响应到场，48小时提出整改方案，并根据工程量商定整改时间；在限期内未整改完成或整改完成仍未合格的，采购人有权追究违约责任（提供承诺函）。

（6）工程量清单和施工图要求内容（工程量清单和施工图另附）。

（7）项目施工组织设计包含但不限于:：①施工工艺内容；②资源配置计划；③进度计划方案；④人员及机构的保障；⑤施工过程质量保障；⑥缺陷维修处理；⑦环保文明措施：⑧安全保证措施：⑨应急预案等内容。

3.3.2商务要求

1、工期要求：2个月。

2、报价

（1）本次磋商项目所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

（2）供应商报价应该是最终用户验收合格后的总价（最高限价：1611991元（含暂列金：76761元）），包括但不限于项目实施、货物运输、技术指导、保险、材料损耗和设备折旧成本、安装、调试和维护成本、投入项目人员的工资、社保等人工成本，企业税赋和财务成本，以及与项目建设有关的其他费用。

（3）供应商报价超过最高限价的，视为无效报价，将被淘汰。

3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

4、付款方式：

（1）施工方进场后支付预付款，预付款为合同金额的30%。

（2）项目完工后，拨付至合同价的75%。

（3）工程竣工初验收后，竣工结算审核报告完成后，按照竣工结算审核报告结果支付至审核价格的 97%。

（4）质保期满后（初验后1年）且资料归档后支付竣工结算审核价的3%。

5、验收要求：

（1）验收依据：国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。

（2）验收标准：符合国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。

（3）验收未尽事宜，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、参考《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）及其他政府采购工程相关的验收政策执行。

6、违约责任：甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的合法正常履行。合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。

7、保险：按相关法律法规执行。

附件2

政府采购项目

采购实施计划

项目名称： 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程

采购单位：  茂县自然资源局

编制时间： 2026年4月20日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编辑时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号

为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《政府采购需求管理办法》的规定，我单位（自行组织☑/委托采购代理机构□       /       /其他第三方机构□       /         ）组织编制采购实施计划。

一、合同订立安排

1.1开展采购活动的时间安排

采购活动实施时间2026年4月-2026年5月

1.2采购组织形式

☑集中采购     □分散采购

1.3委托代理安排

茂县采购中心

1.4采购项目预（概）算及最高限价

包1预（概）算：  1611991元（其中暂列金76761元）

最高限价：  1611991元（其中暂列金76761元）

1.5采购包划分与合同分包

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程 |  | 项 | 1 | 否 | 不允许分包 |

1.6采购方式

竞争性磋商

1.6.1包1

1.6.1.1采购方式

□公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

☑竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：

1.6.1.2采购方式是否需要财政部门批准：

□不需要

☑需要，报批安排：

1.7供应商资格条件

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章，同时提供有效期内的营业执照或事业单位法人证书。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 关于财务会计制度的证明材料｛注：①可提供2024年或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供2024年或2025年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注），③可提供截至资格预审申请文件提交截止日一年内银行出具的资信证明，④供应商注册时间截至资格预审申请文件提交截止日不足一年的，也可提供在工商管理部门备案的公司章程。｝供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 供应商应当提供项目负责人的人员社保费缴纳证明原件扫描件并进行电子签章。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 6 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。 | 供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 |
| 7 | 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款规定。 | 供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，可以同时承担前述服务内容，但不得再参加采购项目前述服务之外的其他采购活动。 |
| 8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商应当提供项目负责人的行业主管部门颁发的且在有效期内的 建筑工程二级注册建造师及以上建造师注册证书原件扫描件；供应商应当提供项目负责人的行业主管部门颁发的且在有效期内的房屋建筑和市政基础设施工程安全生产考核合格证书（B 证）原件扫描件；供应商需在使用投标（响应）客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料，填写《投标（响应）函》完成承诺，并进行电子签章。若本采购包采取供应商库抽取的，则供应商响应文件中提供的项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）应当与该供应商确认随机抽取时提交的项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）保持一致。 |

1.8竞争范围

1.8.1包1

☑公开方式

□邀请方式，依据：

1.9评审规则

1.9.1包1

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：

☑综合评分法，选择该评审规则的理由：本采购项目因性质特殊难以确定详细规格、对服务、技术水平有特殊要求，结合项目实际情况，故采用综合评分法。

| 一级评审项 | 二级评审项 | 详细要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 施工组织设计（技术评分因素） | 1.工程实施方面：根据供应商针对本项目提供的项目实施计划与措施，包括：①施工工艺内容；②资源配置计划；③进度计划方案；④人员及机构的保障；⑤施工过程质量保障；⑥缺陷维修处理。上述6项内容均符合实际情况、内容完善详细、完全响应采购要求的得36分；每有一项存在说明内容有缺陷或不完善或与项目不匹配的扣3分，每缺少一项内容的扣6分，扣完为止(说明：内容有缺陷指项目名称、实施地点、涉及的规范、标准等与本项目要求不一致；内容不完善指内容不完整，引用科学原理错误、前后内容互相矛盾；内容与项目需求不匹配指内容脱离了实际情况、与工程量清单无关、实施性较差、套用其他项目方案、存在与本项目无关的内容等)。 2.安全文明施工方面:根据供应商针对本项目提供的安全明文保证措施，包括：①环保文明措施：②安全保证措施：③应急预案。上述内容均符合实际情况、内容完善详细、完全响应采购要求的得18分；每有一项存在内容有缺陷或不完善或与项目不匹配的扣3分，每缺少一项内容的扣6分，扣完为止(说明：内容有缺陷指项目名称、实施地点、涉及的规范、标准等与本项目要求不一致；内容不完善指内容不完整，引用科学原理错误、前后内容互相矛盾；内容与项目需求不匹配指内容脱离了实际情况、与工程量清单无关、实施性较差、套用其他项目方案、存在与本项目无关的内容等。 | 54 |
| 详细评审 | 工后质量保障（服务评分因素） | 对质量问题排除响应时间＞48小时的不得分；响应时间≤48小时，＞24小时的得3分；响应时间≤24小的得6分。（提供承诺函并加盖供应商公章） | 6 |
| 详细评审 | 价格分（价格评审因素） | 1.经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。评审价格=响应报价。经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。 | 20 |
| 详细评审 | 业绩（商务评分因素） | 供应商2023年1月1日（含1日）以来具有一个类似项目业绩的得3分，最多得15分。（提供竣工最终验收报告复印件，时间以竣工最终验收报告的时间为准。） | 15 |
| 详细评审 | 采购政策落实（商务评分因素） | 供应商所响应的产品中每有一项属于环境标志政府采购品目清单中优先采购范围的得1分（最多得5分） 注：环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整； 响应产品属于优先采购范围内的环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商公章。 | 5 |

二、合同管理安排

2.1合同类型

2.1.1包1

□买卖合同

□租赁合同

□承揽合同

☑建设工程合同

□技术合同

□委托合同

□物业服务合同

□其他：

选择合同类型的理由：

2.2定价方式

2.2.1包1

☑固定总价，要求： 最高限价：1611991元（含暂列金：76761元），供应商报价超过最高限价的，视为无效报价，将被淘汰。

□固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：

2.3合同文本的主要条款

1、工期要求：2个月。

2、中标价：按照最终磋商结果

3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

4、付款方式：

（1）施工方进场后支付预付款，预付款为合同金额的30%。

（2）项目完工后，拨付至合同价的75%。

（3）工程竣工初验收后，竣工结算审核报告完成后，按照竣工结算审核报告结果支付至审核价格的 97%。

（4）质保期满后（初验后1年）且资料归档后支付竣工结算审核价的3%。

5、验收要求：

（1）验收依据：国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。

（2）验收标准：符合国家、行业现行的相关技术标准、质量标准及要求。

（3）验收未尽事宜，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、参考《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）及其他政府采购工程相关的验收政策执行。

6、违约责任：甲乙双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证合同的合法正常履行。合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成的经济损失由责任方负责赔偿。

7、保险：按相关法律法规执行。

2.4履约验收方案

2.4.1包1

2.4.1.1履约验收主体

☑采购人：  茂县自然资源局

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

☑专家：四川省地质灾害防治专家库专家

□服务对象：

□其他：

2.4.1.2履约验收时间

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收

2.4.1.3履约验收方式

一次性验收

2.4.1.4履约验收程序

按照行业相关规范标准执行，未尽事宜按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）执行

2.4.1.5履约验收内容

工程量清单和施工图要求内容。

2.4.1.6履约验收标准

本项目采购人将严格按照按采购人提供的有关图纸、设计说明、工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。

2.4.1.7履约验收其他事项

无

2.5风险管控措施

不涉及

附件3

政 府 采 购 项 目

采购需求和采购实施计划

一般性审查意见书

项目名称： 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程采购单位： 茂县自然资源局

预算主管部门：  茂县财政局

审查时间：  2026年4月27日

审 查 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

二、一般性审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

三、审查应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、审查项目情况

1.1审查项目名称： 茂县凤仪镇南庄村桥面沟崩塌治理工程

1.2审查对象：

1.2.1采购需求

1.2.1.1参与确定采购需求的专家、第三方机构：

/

1.2.1.2采购需求版次：2026年4月（第 1版）

1.2.2采购实施计划

（1）参与确定采购实施计划的专家、第三方机构：

/

（2）采购实施计划版次：2026年4月（第 1版）

二、审查人员

| 序号 | 姓名 | 单位 | 内部机构 | 职务/职称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘增庆 | 茂县自然资源局 | 内审小组 | 副局长 | 08377425793 |  |
| 2 | 周萌 |  | 内审小组 | 工程师 | 08377425793 |  |
| 3 | 张捷先 |  | 内审小组 | 工程师 | 08377425793 |  |

三、审查会议

3.1审查时间：   2026年4月27日

3.2审查地点：   茂县自然资源局

四、审查意见

一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

| 审 查 内 容 | 审查结果 |
| --- | --- |
| 如需开展需求调查的，是否按规定开展需求调查 | 不涉及 |
| 采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定 | 是 |
| 对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由 | 是 |
| 属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排 | 是 |
| 采购实施计划是否完整 | 是 |
| 审查结论 | 通过 |
| 审查意见： 经审查，采购需求、采购实施计划符合相关规定，审查通过。 |  |

审查人员（签字）：